东北大学

限额（60万元）以下施工总承包合同

编号：20     -SG-X-

工程名称：

使用单位：

计划工期：

项目账号：

| 发包人(公章)：东北大学 | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人 | 法定代表人或其委托代理人 |
| （签字）： | （签字）： |
| 地 址：沈阳和平区文化路3-11号 | 地 址： |
| 开户银行：建行沈阳东北大学支行 | 开户银行： |
| 账 号：21001464601059123456 纳税人识别号:1210000046300354XU | 账 号： |

本合同于     年     月     日于东北大学签订

限额（60万元）以下修缮工程施工总承包合同

甲方（发包人）：东北大学

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工合同(示范文本)》、《东北大学修缮工程管理办法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程相关事项协商一致，订立本合同。

## 第一条    工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：（下拉选择）

- 工程内容：

- 承包方式：施工总承包。

## 第二条    工期

本工程自双方签订合同之日起至竣工验收合格之日止。合同工期（日历天）总计     天。

- 工期延误

因承包人原因导致工期延误的，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天，违约金为1万元，违约金累计不超过合同价的20 %。

如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

- 重大设计变更；

- 不可抗力；

- 由于业主原因要求停工；

- 非乙方原因导致的连续停水、停电超过8小时；

- 甲方书面同意工期顺延的其它情况。

- 误工赔偿

- 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。

- 因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。

- 甲方要求工期提前时，有关事宜由双方协商解决或另行约定。

## 第三条    合同价款及支付方式

暂估合同价：人民币（大写）：     （￥：     ）

是否为固定单价合同?  (下拉选择)

- 支付方式

- 合同生效后，甲方向乙方支付暂估合同价的     %作为预付款。

- 工程进度款：

（例：工程形象进度完成80%，支付暂估合同价的60%作为进度款）

- 最终工程造价承包人同意发包人以东北大学审计处（或其委托的工程造价咨询公司）审计为准。财务最终结算金额应扣除预付款(如果有)、进度款(如果有)、水电费、质保金、违约金等款项后支付。

- 工程审计定案后支付至工程定案金额的     %，剩余     %作为质保金，在保修期满（无质量问题）无息支付；

- 工程审计审减率超过15%的，视为承包人存在恶意虚报结算行为，须承担超出15%后审减额的审计费用的3倍，审减率在15%（含15%）以内的，审计费由发包人承担；审计费是工程审减金额的5%。

- 承包人如发生违约情形，违约金须在发包人支付工程结算款前与发包人商议支付违约金方式，可从工程款扣除，也可乙方先将违约金转账至发包人账户，发包人按原认定价支付。

- 合同价款调整

是否为固定单价合同?  (下拉选择)

本合同最终以实际工程量结算，经东北大学审计处审计后的价款为最终结算价款(按实结算，执行现行定额及取费标准)。乙方在签订本协议时，已经充分了解到甲方审计结算流程，并同意以经东北大学审计处审计后的价款为最终结算价款。

## 第四条    质量要求与检查

- 质量目标：项目必须严格按设计图纸、规范、标准、图集等执行，符合现行施工质量验收规范准，工程质量全面达到设计要求，符合工程质量  合格  标准。

- 本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由乙方负责，费用由乙方承担。

- 乙方须允许并配合甲方或监理方进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，至少提前24小时通知甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。如乙方在未通知甲方或监理的情况下擅自进行隐蔽覆盖，甲方或监理有权利要求乙方将隐蔽部分打开检查，由此产生的费用由乙方承担。工程经甲方验收后，仍需国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

- 因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

- 乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

- 乙方在施工中不能达到甲方要求或自身承诺标准，出现有乙方直接责任的质量问题时，甲方可扣除乙方合同价款的10%作为补偿甲方损失，严重时，甲方可提前与乙方解除合同。

- 本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

## 第五条    质保期

本合同质保期为防水工程五年,其余工程两年。从甲方签署竣工验收报告之日算起。

## 第六条    组成合同文件

组成本合同的文件包括：

- 本合同协议书；

- 投标文件及中标通知书（如果有）；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 图纸（如果有）；

- 已标价工程量清单或预算书（如果有）；

- 工程量清单报价单或预算书（如果有）。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组合部分。

## 第七条    双方权利与义务

- 甲方的权利与义务：

- 甲方有权对乙方工程施工期间工程质量、进度、安全、环保、文明施工的监督、检查。

- 甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。

- 甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

- 甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

- 甲方负责与监理工程师、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等）。

- 甲方负责向乙方发布书面开工通知。

- 甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。

- 就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。

- 甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按照合同约定支付工程款。

- 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

- 甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

- 甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

- 乙方的权利与义务

- 乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。

- 乙方负责按按甲方要求提交已完成工程量统计报表。

- 乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行；但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。

- 乙方必须服从甲方的施工调度及监理工程师与承包工程有关的指令。监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。

- 乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。

- 涉及到地面开挖的工程，乙方需对施工范围内及其周边地下管线进行保护，如造成地下管线损坏及由乙方原因（如勘察不足等）引发的人身安全、火灾等一切事故，由乙方承担一切后果。施工前乙方需到甲方处查询施工范围内及周边的地下管线情况，但甲方提供的资料仅供乙方参考，不能免去乙方现场勘察的责任，也不能作为由于乙方原因造成地下管线损坏及安全事故的免责依据。

- 乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。

- 为确保合同履行，乙方必须于本合同签订后10日内安排人员进场，并向甲方书面报告，便于甲方组织现场检查。

- 乙方应按合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到甲方要求，并承担因自身原因造成的损失和罚款。

- 乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的，由乙方自费修复。

- 乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

- 如承包合同工程跨年度，乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后15日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。

- 乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。

- 乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。

- 乙方在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。

- 乙方依据本合同发出的请求及通知，必须由项目经理或授权代表签字，否则视为无效。

- 乙方的工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表，全权负责施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责，工程项目经理离开工地时，须以书面形式向甲方请假，经甲方同意后方可离开工地。

- 乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。

- 乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。

- 乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。

- 乙方不得以任何理由拖欠农民工工资，因拖欠农民工工资而造成农民工到甲方来讨要的事件，给甲方造成不良影响的，视为乙方违约。乙方需支付甲方拖欠金额20%（10万元封顶）作为违约金；若造成打砸或其他恶性事件，给甲方造成严重的社会不良影响的，乙方除了负责赔偿相应损失之外，还需另行支付甲方拖欠金额的两倍的违约金，且列入修缮工程施工单位黑名单，取消其下次投标报名资格。

## 第八条    分包

- 乙方不得将其承包的全部工程转包给第三方，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三方。

- 乙方不得将工程主体、关键性工作分包给第三方。除专用合同条款另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将工程的其他部分或工作分包给第三方。

- 分包方的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

- 按投标函附录约定分包工程的，乙方应向甲方和监理方提交分包合同副本。

- 乙方应与分包方就分包工程向甲方承担连带责任。

## 第九条    材料与工程设备

- 材料供应：

- 工程中的主要材料的品牌、型号、外观、价格等须经甲方及监理方确认后，再由乙方采购并应用于本工程。其他附属建筑材料均由乙方自行采购。

- 用于本工程的所有材料须具备国家质量监督检验部门出具的检验报告、品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限、使用说明和产品合格证。并经甲方、监理方认证合格，否则不得用于本工程。

- 工程设备

- 本合同工程施工时由乙方自备设备，并按甲乙双方约定按时进场，乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。

- 乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。

- 乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠，其施工设备的安全责任由乙方负责。

## 第十条    安全生产与文明施工

- 乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全，并签订《安全生产协议》。

- 乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员，加强施工作业的安全管理。

- 乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

- 甲方安全管理人员有权对乙方人员的安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

- 乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

- 乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。

- 发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。

- 乙方必须为其施工人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。

- 乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

- 非甲方原因，乙方遭受到财产和人员（包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员）生命、健康损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责，由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

## 第十一条    职业健康与环境保护

- 职业健康

- 乙方应为自己雇用人员配置劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全网、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。其费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。

- 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全并投入有效实施，并承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

- 环境保护

- 在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

- 乙方对固体废弃物进行控制，建筑垃圾按照指定要求集中堆放，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。

- 乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，放射源实行有效存放,专人负责，有效控制。

- 乙方对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，不污染河域环境，生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。

- 乙方在工程项目设计要求范围内进行施工,不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。

- 乙方对工作生活场所大气污染环境因素（源）进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。

- 乙方生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工场界噪声排放标准》标准。

- 乙方应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。

- 乙方负责教育本单位现场工作人员，不断提高环境意识。

- 乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。

- 乙方应遵守甲方环境管理规定，适时接受并配合甲方对环境管理工作实施的监督检查活动。

- 责任划分

乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此做出的责任追究及处罚。

## 第十二条    工程变更

- 施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。

- 在紧急（防洪、抢险、救灾等）情况下，乙方应立即执行甲方的变更指令。

- 施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。否则，由此发生的费用和导致甲方的损失，由乙方承担。

- 若变更使合同工作量减少，甲方认为应予提前变更项目的工期时，由双方协商确定。

- 变更估价原则

变更估价按照本条款约定处理:

- 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

- 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

- 合同中没有适用或类似的综合单价，按照辽宁现行计价定额和取费文件执行、材料价格按照《辽宁省工程造价信息》及市场价调整。

## 第十三条    竣工验收与竣工结算

- 竣工验收

- 乙方施工完毕，应向甲方和监理方提出竣工验收申请，由甲方在收到竣工验收申请报告后的14日内组织验收。

- 如乙方所完成工程质量，经验收不符合本合同约定，乙方应负责无偿返工或修复。乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复时，甲方可指派第三方进行返工或修复，由此发生的费用由乙方承担。在质量保修期内发生的质量问题，由乙方负责处理，直至符合合同约定标准；否则，由甲方组织人员修复，费用由乙方承担。

- 乙方应注意成品的防护工作，不以中间交工验收免除乙方成品的保护责任。

- 竣工结算

- 竣工结算时，乙方须递交质量证明文件、完工工程量统计表、完工结算统计表等其他甲方认为应该递交的相关文件。

- 甲方收到乙方递交的相关文件，在30个工作日内审查完毕，无误后再进行完工结算，乙方递交的工程量统计表经乙方签字、甲方审核后生效，方可作为结算依据。

- 经竣工验收合格后，甲方按照合同约定支付工程款。

## 第十四条    合同解除与终止

- 合同解除

- 按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前28日通知违约方。

- 因不可抗力造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

- 发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

- 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

- 合同终止

合同双方当事人履行完毕合同全部义务，本合同即告终止。

## 第十五条    合同份数

本合同一式陆份，甲方四份，乙方两份。