卡子湾幼儿园林绿化室外                   配套项目

竞争性谈判文件

新疆正元工程招标代理有限责任公司

2015年8月

目    录

第一部分 竞争性谈判公告 ……………………………………  2

第二部分 投标人须知…………………………………………… 3

前附表………………………………………………… 3

一.总则………………………………………………… 4

二.竞争性谈判文件………………………………………… 4

三.竞标文件的编制………………………………………… 5

四.竞标文件的递交………………………………………… 8

五.无效标、废标条款………………………………………9

六.谈判程序及最终报价……………………………………10

七.评分标准…………………………………………………11

八.成交及合同签订…………………………………………11

九.质疑与投诉………………………………………………12

第三部分 授予合同………………………………………………14

第四部分 技术响应………………………………………………36

第五部分 附件……………………………………………………37

第六部分 工程量清单……………………………………………46

### 第一部分   卡子湾幼儿园林绿化室外配套项目

### 竞争性谈判公告

一、项目概况及内容

1.1项目名称：卡子湾幼儿园绿化室外配套项目

1.2谈判内容：卡子湾幼儿园绿化室外配套

1.3建设地点：乌鲁木齐市

二、资金来源：财政性资金，计划投资198万元。

三、方式：本项目通过竞争性谈判方式选择和确定。

四、投标商必备资质：

4.1应为独立的企业法人，具有有效的营业执照。

4.2须具备市政公用工程专业承包三级及以上资质。

4.3项目负责人要求：项目经理（市政专业、园林绿化专业）、本单位注册。

4.3不接受联合体参与竞争。

五、报名登记要求：

携带有效的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证副本、项目负责人:项目经理（市政专业、园林绿化专业）本单位注册、法定代表人授权委托书及被委托人身份证或者法人代表身份证明，到新疆正元工程招标代理有限责任公司报名，以上证件均需原件及复印件一份并加盖公章。

六、竞争性谈判文件的获取：

6.1凡有意参加本项目竞争性谈判的申请人，请于 2015 年8月26至 2015年8月28每日上午 10:00时至 13:00 时，下午 15:30 时至 18:00 时（北京时间，下同），在新疆正元工程招标代理有限责任公司持合格报名资料购买竞争性谈判文件；

6.2竞争性谈判截止时间：2015年8月31日16:00时（北京时间）；开标时间：同竞争性谈判截止时间；

6.3开标地点：兵团公共资源交易中心（乌鲁木齐市天山区新民路创天大厦负一楼)

七、联系方式：

采购人：新疆生产建设兵团机关事务管理局

联系人：李倩

联系电话：0991-2896327

采购代理机构：新疆正元工程招标代理有限责任公司

报名地点：新疆乌鲁木齐市五星北路259号

联系人：李晶

联系电话：0991-6170328

传真：0991-6172473

新疆正元工程招标代理有限责任公司

2015年8月26日

### 第二部分     投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：卡子湾幼儿园绿化室外配套项目 项目编码：【2015-088-TP】 |
| 2 | 资金来源：财政性资金，计划投资198万元 |
| 3 | 招标人：新疆生产建设兵团机关事务管理局 联系人：李倩 电话：2896327 |
| 4 | 招标代理机构：新疆正元工程招标代理有限责任公司 联系人：李晶 电话：0991-6170328 18899505996 |
| 5 | 工期：30日历天 计划开工时间：2015年9月5日，计划竣工时间2015年10月5日 质量标准：合格 |
| 6 | 竞标保证金金额：叁万元整（人民币） 竞标保证金形式：银行汇款. 竞标保证金必须在投标截止日期前三天到达新疆正元工程招标代理有限责任公司 |
| 7 | 履约保证金：在合同签订前提交合同总价的10%（以现金方式汇入招标人指定账户）。 |
| 8 | 谈判文件数目：正本壹份、副本叁份，报价一览表一份。 |
| 9 | 谈判时携带资料：竞标人须在规定的时间、地点准时参加竞标，并提供以下资料原件：携带有效的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证副本、项目负责人:项目经理（市政专业或园林绿化专业）、法定代表人授权委托书及被委托人身份证或者法人代表身份证明，以上证件均需原件。单独密封在一个档案袋内，封袋表面注明投标人资格后审原件、招标人名称、工程项目名称，投标人名称，此封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章，与投标文件一同递交。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。 |
| 10 | 成交原则：本项目采用经评审的最低投标价法，选择经评审的最终竞标价格最低（竞标价格低于成本的除外）的竞标人推荐为成交候选投标人。 |
| 11 | 不管竞标结果如何，竞标人均应自行承担自己竞标所需一切费用,且不论竞标的结果如何。 |
| 12 | 招标代理服务费按照计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号及改办价格【2011】534号文件执行：本项目招标代理服务费由成交人支付。 |

一、总 则

（一）招标方式

新疆正元工程招标代理有限责任公司受新疆生产建设兵团机关事务管理局委托，对本项目采取竞争性谈判方式招标。本竞争性谈判文件仅适用于卡子湾幼儿园绿化室外配套项目。

（二）合格的投标人

1、合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目设备，进行项目相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2、合格的投标人必须符合招标文件第一部分《竞争性谈判公告》第三条规定，且具备独立完成卡子湾幼儿园绿化室外配套项目的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的投标人应遵守中华人民共和国《招投标法》、《政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律

本次谈判及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）竞争性谈判费用

1、竞标投标人应自行承担所有参加谈判有关的费用。

（五）谈判文件的约束力

竞标投标人一旦购买了本谈判文件并参加本项目竞标，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、竞争性谈判文件

（六）谈判文件构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）授予合同；

（4）技术响应；

（5）附件

竞标投标人收到谈判文件后，仔细检查谈判文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与代理单位联系补全。如果竞标人不按上述要求操作而造成不良后果，代理单位不承担责任。

（七）谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件澄清的竞标人，均应在2015年8月27日之前按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知代理单位，代理单位对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

（八）谈判文件的修改

1、在谈判截止日期前，无论出于何种原因，代理单位均可以更正公告或补充文件的形式对谈判文件进行修改。

2、谈判文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对竞标投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理单位，逾期不回的，视同已收。

3、为使投标人有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究，代理单位将推迟谈判截止日期和谈判时间。并将此变更书面通知所有购买谈判文件的投标人。

4、代理单位发出的所有补充、修改和变更文件均作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。

三、竞标文件的编制

（九）竞标文件的编制要求

1、竞标人应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”的要求编制“竞标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2、竞标人提交的投标文件应使用中文。竞标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

3、竞标文件所使用的度量衡单位，除技术性能中另有规定外，一律使用公制计量单位。

（十）竞标文件构成

1、资格、资质证明文件

（1）法定代表人授权委托书及法定代表人证明（见附件）；

（2）法定代表人身份证及授权委托人身份证（加盖单位公章，授权委托人身份证原件备查）；

（3）法定代表人或其授权委托人签署的竞标函（见附件）；

（4）竞标企业营业执照副本、企业资质证书副本（加盖单位公章，原件备查）；

（5）组织机构代码证副本（加盖单位公章，原件备查）；

（6）项目负责人注册证（加盖单位公章，原件备查）；

（6）企业安全生产许可证（加盖单位公章，原件备查）；

（7）竞标人认为适宜的其他资质证明资料。

2、报价文件

（1）报价一览表（见附件）（另需单独装订密封一份）；

3、技术文件

⑴总体概述：方案针对性及施工段划分；

⑵施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

⑶施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

⑷各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；

⑸安全文明施工及环境保护措施；

⑹项目管理班子的人员配备及管理经验；

⑺劳动力、机械设备和材料投入计划；

⑻关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

⑼项目管理机构配备情况：

①项目管理机构配备情况表；

② 项目经理简历表；

③ 项目技术负责人简历表；

④ 项目管理机构配备情况辅助说明资料。

4、商务文件

（1）类似业绩一览表（业绩清单）；

（2）其他需说明。

5、谈判投标人认为有必要提供的其它材料。

注：以上材料须加盖单位公章，竞标人应将投标文件按上述顺序装订成册。

除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

（十一）竞标文件格式

竞标投标人应按照上述竞标文件构成顺序编制竞标文件，并按谈判文件中提供的格式填写竞标函、授权委托书、竞标报价一览表等材料。

（十二）竞标报价

1.第一次报价： 参加竟争性谈判施工单位在谈判现场提交按本文件要求确定的第一次报价。报价现场公布（该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将被拒绝）。

2.谈判

谈判小组就本项目的谈判小组就本项目的施工需求、质量和服务要求以及施工单位响应本文件情况逐一请参加竟争性谈判的单位答疑并进行谈判。

3.第二次报价：

3.1. 谈判小组与每一位参加竟争性谈判的单位答疑、谈判结束后，参加竟争性谈判的施工单位在规定的时间内按本文件要求提交第二次报价。该报价为最终报价（第二次报价不得高于其第一次报价，且该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价都将被拒绝）。

3.2.所有参加竟争性谈判的施工单位的二次报价递交后，在监标人员的现场监督下，由谈判小组现场评审，推荐排名。

（十三）竞标保证金

1、竞标保证金：

户名单位名称：新疆正元工程招标代理有限责任公司

账号：147000047569400

开户银行：东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行

行号：502881000016

竞标人凭银行进账单换取收据，新疆正元工程招标代理有限责任公司凭银行收款回单（已进新疆正元工程招标代理有限责任公司账户）向投标单位出具收据，收据复印件应按要求装订在文件里与文件同时递交。

2、谈判时，对于未按要求提交竞标保证金的，将被视为非响应性竞标而予以拒绝。

3、未未成交竞标人的竞标保证金将尽速并不晚于成交通知书签发后5个工作日内退还。

4、成交人的竞标保证金将在合同签订后5个工作日内退还。

5、下列任何情况发生时，竞标保证金将被没收。

⑴竞标人在竞标截止期后至竞标有效期内撤回其竞标文件的。

⑵成交人未在规定期限内及时签订项目合同的。

（十四）竞标有效期

1、竞标有效期为竞标人提交竞标文件截止之日起60天。

2、在特殊情况下，招标人于原竞标有效期满之前，可向竞标人提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），竞标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃竞标，竞标保证金应尽快退回，同意延长的竞标人既不能要求也不允许修改其竞标文件。第十三条有关竞标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十五）竞标文件份数和签署

1、竞标人应严格按照投标人须知的要求准备竞标文件，每份竞标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，竞标文件包括：正本一份，副本三份，报价一览表一份。

2、竞标文件的正本和副本均需打印，必须由竞标人法人代表或经授权并对竞标人有约束力的代表签字。授权代表须有法人代表以书面形式出具的“授权书”（见附件）附在竞标文件中。

3、除竞标人对错处做必要修改外，竞标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有竞标单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

四、竞标文件的递交

（十六）竞标文件的密封和标记

1、竞标人应将竞标文件书面部分的正本、副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、“副本” ；

所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人公章；

2、密封件格式

(1)密封件外层正面应注明招标人名称、竞标人名称、竞标项目名称、项目编号等字样；并在骑缝处加盖公章。因标注不清而产生后果的由竞标人自负；

(2)如果信封未按第十五款1-2项,第十六款第1-2项要求密封和加写标记,将作为无效竞标处理,同时代理单位对误投或过早启封概不负责。

（十七）竞标文件递交截止日期及方式

1、所有竞标文件都必须在谈判文件规定的递交截止时间前送达谈判地点。

2、代理单位将组织在谈判文件规定的时间和地点举行谈判会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

3、招标人可以通过修改谈判文件酌情延长竞标截止日期，在此情况下，竞标人的所有权利和义务以及竞标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十八）迟交的竞标文件

代理单位将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何竞标文件。

（十九）竞标文件的修改和撤回

竞标投标人在递交竞标文件截止时间之前，对所递交的竞标文件可以补充、修改或者撤回，补充、修改的内容为竞标文件的组成部分，对竞标投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

（二十）无效竞标条款

1、竞标人资格不符合谈判文件规定或未按谈判文件投标人须知前附表第8条内容规定提交资质证件原件的（缺项、漏项均做无效标处理）；

2、竞标人在规定的时间内未交纳竞标保证金的；

3、标书密封不符合谈判文件要求的；

4、标书出现重大偏差，未对谈判文件进行实质性响应；

5、其它谈判小组认为有必要取消的竞标；

6、竞标人不参加谈判仪式及质询事宜的；

7、法律、法规规定的其他情况；

★竞标人未及时参与谈判或多次报价的，视为自动放弃竞标资格。

（二十一）废标条款

1、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2、竞标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

3、因重大变故，招标任务取消的；

4、如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，按照以下原则处理：

重新招标

在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，参照执行。

（二十二）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

4、向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、法律、法规规定的其他情况。

## 六、谈判程序

（二十三）谈判仪式

1、代理单位按谈判文件规定的时间、地点组织竞标。招标人代表、政府招标监管部门代表及有关工作人员参加。

2、竞标人应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。

3、谈判由代理单位主持。

4、谈判时，由招标人、监管部门代表及竞标人代表检查投标文件的密封情况。

5、谈判小组对竞标文件进行评估，与施工单位进行谈判并做出现场记录。

（二十四）谈判小组

招标人将根据本项目的特点，于谈判前半天内，在监管部门等现场监督下，从评审专家库中随机抽选组建谈判小组，其会员由有关技术、经济等方面的专家以及招标人代表等三人以上单数组成。谈判小组将在监督部门的监督下独立完成评标工作，负责对竞标文件进行审查、质疑、评审、推选成交候选人。

（二十五）谈判原则

“公开、公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，谈判小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各竞标人。

（二十六）比较与评价

1、谈判小组将按谈判文件中规定的评标方法和标准，仅对在实质上响应谈判文件要求的竞标文件进行评估和比较。

2、推荐成交候选人名单。选择经评审的最终投标价格最低（投标价格低于成本的除外）的竞标人推荐为成交候选投标人。

（二十七）谈判过程保密

1、 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较谈判文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何谈判投标人或与谈判工作无关的人员。

2、 竞标投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其竞标文件将被作为无效竞标文件。

3、 在谈判期间，代理单位将有专门工作人员与竞标投标人进行联络。

4、 代理单位和谈判小组不向未成交的竞标投标人解释未成交原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

七、评标标准

（二十八）评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会严格按照谈判文件规定的标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按有效投标人最终投标报价从低到高顺序推荐成交候选人。

八、成交及合同签订

（二十九）成交人

1、根据谈判小组对各竞标人的竞标情况评审，以经评审的最终最低投标价格（投标价格低于成本的除外）的竞标人为第一成交侯选人。

2、原则上确定谈判小组推荐的第一成交候选人为成交人。

（三十）资格后审

1、招标人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人竞标文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人竞标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、招标人若发现成交候选人在竞标过程中提供虚假证明文件，挂靠资质，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，并予以处罚。

3、如果竞标人被确认为不具备执行合同的能力，其投标将被拒绝。在此情况下，招标人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选人。

（三十一）成交通知书

1、成交结果在招标监管部门指定信息媒体上发布公告后，代理单位将向成交人出具成交通知书。

2、成交人应及时到代理单位领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十二）签订合同

成交人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，谈判文件、成交人的竞标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

成交人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其成交资格，并按相关法律法规规定处理。

（三十三）签订合同后变更数量的权利

招标人应按照成交价格签订合同，如有需要追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经有关部门审批，可以与成交人签订补充合同，但增加幅度不超过成交金额的10%。

（三十四）履约保证金和中标服务费

1、履约保证金为合同价款的10%

2、招标代理服务费按照计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号及改办价格【2011】534号文件执行：本项目招标代理服务费由成交人支付。

3、如果成交人没有履行本条第1项，招标人有充分理由取消其成交资格，并没收竞标保证金。在此情况下，将标的授予下一个成交候选人或重新招标。

九、质疑与投诉

（三十五）质疑与投诉

1、竞标人认为谈判文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理单位提出质疑。

2、质疑函的必备内容

⑴竞标人提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

⑵所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

⑶提起质疑的日期；

⑷质疑函须加盖单位公章和法定代表人或被授权委托人签盖。

3、质疑应符合下列条件：

⑴质疑人是参与所质疑项目的招标活动竞标人；

⑵质疑函内容符合相关的规定；

⑶在规定的有效期限内提起质疑；

⑷招投标监管部门规定的其他条件。

4、代理单位在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑竞标人和其他有关竞标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的竞标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

第三部分  授予合同

施工合同

1、合同协议书

1、1、本工程合同协议书采用建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）中的合同协议书。

2、合同通用条款

2、2、本工程合同通用条款采用建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）中的通用条款

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新疆生产建设兵团机关事务管理局

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就卡子湾幼儿园绿化室外配套项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：卡子湾幼儿园绿化室外配套项目  。

2.工程地点：乌鲁木齐  。

3.工程立项批准文号：/      。

4.资金来源：   财政性资金。

5.工程内容：本项目施工图纸及工程量清单内的所有内容。

6.工程承包范围：卡子湾幼儿园绿化室外配套项目的全部工作内容（包括竞标文件、工程量清单）。

#### 二、合同工期

计划开工日期：2015年9月5日

计划竣工日期：2015年10月5日

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   总价合同            。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖章后本合同   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式  12  份，均具有同等法律效力，发包人执  6  份，承包人执  6  份。

发包人：  (公章)                                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                              （签字）

组织机构代码：                                 组织机构代码：  

地  址：                                             地  址：  

邮政编码：                                       邮政编码：

法定代表人：                                     法定代表人：      

委托代理人：                                     委托代理人：

电  话：                                         电  话：

传  真：                             传  真：  

电子信箱：                                           电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                          账  号：

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料                                        。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称： /               ；

资质类别和等级：/               ；

联系电话：  /              ；

电子信箱：/                ；

通信地址：    /            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    无     。

1.1.3.9 永久占地包括：         见规划红线             。

1.1.3.10 临时占地包括：            无             。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：     执行通用条款   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：     执行通用条款     。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         无           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         无           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无               。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序             。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后七日内提供审查合格的施工图           ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   叁套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸                   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前7日应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等；

承包人提供的文件的期限为：每月25日前               ；

承包人提供的文件的数量为：7份                 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后10天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用      。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公场所           ；

发包人指定的接收人为：发包人代表                  。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部   ；

承包人指定的接收人为：项目经理               。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室     ；

监理人指定的接收人为：总监理工程师         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，由承包方负责办理出入施工现场的相关手续、负责建设并承担相关费用       。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 发包方协助，承包方办理并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行            。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中        。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：      无           。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工现场全过程的质量、进度、安全、变更签证、支付款及结算等全面协调管理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天      。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人协调，承包人完成，费用包含在合同价中    。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：              。

发包人是否提供支付担保：                    。

发包人提供支付担保的形式：                   。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：符合城建档案馆要求       。

承包人需要提交的竣工资料套数：      叁套              。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面和电子文档       。

（6）承包人应履行的其他义务：1、配合采购人办理项目前期手续；2、配合采购人办理其他相关手续；3、费用均含在合同价中。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   不少于30日 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以5万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以5万元罚款，离开时间超过5日后，发包人有权更换项目经理，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前三天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以0.5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款                    。

主体结构、关键性工作的范围：    无                    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：交通工程（根据实际情况确定）  。

其他关于分包的约定：  无（根据实际情况确定）   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至竣工验收并交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       提供           。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以现金或支票形式提供合同价款10%作为履约保证金，工程完工验收合格后退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      见监理合同               。

关于监理人的监理权限：      见监理合同               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供，费用包含在合同价中       。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              无                   ；

（2）              无                   ；

（3）              无                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       无                。

关于工程奖项的约定：      无（按发包人要求）          。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人      。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准    。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   由承包人负责协调并履行治安保卫职责                     。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人开工前三天提供施工场地治安管理计划      。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004），并执行通用条款  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度款支付比例进行支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天        。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内       。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内        。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工之前7日。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   无           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   无           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工三日内在施工现场进行交验，由承包方做好校验和保护。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  非发包方原因，工期不顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

按照合同工期，每推延一天，赔偿壹万元整，投标报价中计取的赶工期措施费扣除同时还得赔偿由于延误给发包人带来的其它损失 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    无                 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）          /                           ；

（2）          /                           ；

（3）          /                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        无            。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，费用含在合同价中。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定        。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担，费用包含在合同价中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按通用条款执行      。

施工现场需要配备的试验设备： 按通用条款执行      。

施工现场需要具备的其他试验条件：     无          。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行         。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差或因工程变更引起的工程量增减时，应该承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:执行《建设工程工程量清单计价规范》JB50500-2013

①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照清单计价规范9.6.2条的规范调整。

②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调理。承包人报价浮动率可按下列公式计算：式中，招标工程：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）X100% 。

④已标价工程清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     无          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     无          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    无    。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1（2）按实际情况确定   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1（2）（3）按实际情况确定  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       无              。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：1、按分部分项工程费的15%（或15%以内）计入。暂列金额为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同中的一笔款项，不作为收取各项规费的基数，也不作为预付款的基数。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整         。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  无  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    无    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    无                      。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：          无                      。

风险费用的计算方法：              无                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：   无                     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法：    在单价计算中以人工费、机械费之和为基数计取5%以内。投标人在组价中自行考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：除工程变更外，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械设备等市场因素价格变化而变化。由于设计变更发生工程数量的增减可相应增减措施项目费，调整方法为：变更项目造价占中标价的百分比乘以中标价中措施项目费用后的价值为变更增减项目措施费、规费、税金根据相关规定按实计取。

3、其他价格方式：承包人按《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则及本地区工程量清单计价办法， 以设计图纸、技术规范为依据进行计算，提交计量报告，经工程师计量确认后按工程量清单中的单价计算支付金额。措施项目清单的报价为包干费用，该费用结算不作调整（设计变更除外）。合同价中暂列金额是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。措施项目费一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整，除非由于设计变更发生工程数量的增减（不含材质的变化）可相应增减措施项目费。调整方法为 变更项目造价占中标价的百分比乘以中标价中的措施项目费后的价值为变更增减项目措施费、 规费、税金根据相关规定按实计取。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  支付工程预付款额度为合同价（扣除暂列金后）的25%   。

预付款支付期限：    开工报告批准后一个月内           。

预付款扣回的方式：工程预付款随进度款分两次扣回       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      无              。

预付款担保的形式为：            无                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按每月经监理公司、项目管理公司、发包人委托的造价咨询单位等三方审核确认的工程进度报表  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  每月20日                      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       无                     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 由承包方人、监理人、造价审计单位、发包人四方工程认可的为准      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       是     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          无                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：      按月支付进度款              。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按每月经监理公司、项目管理公司、发包人委托的造价咨询单位等三方审核确认的工程进度报表支付，预付款随月进度款的支付按比例逐月扣回，两次扣清。工程款累计支付到工程总价款的80%时停止，待工程竣工验收合格以审计机关的审计价为工程结算依据。工程结算后付至结算价款的95%，留5%的结算价款作为工程质保金，质保期满经确认无遗留问题返还。工程款必须专用不得挪用。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      无       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   每月25日前  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：            无            。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无             。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      无                。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  无          。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照发包人约定执行      。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     无        。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /     （按实际情况确定）                    。

（1）单机无负荷试车费用由 （由承包人承担、费用含在合同价中）承担；

（2）无负荷联动试车费用由      无            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     无                       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按照发包人要求执行         。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：  按通用条款执行              。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：无                    。

发包人完成竣工付款的期限：  无                        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无              。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      八份            。

承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷责任期满后    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：无。

（2）发包人完成支付的期限：  无   。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 竣工验收后24个月    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留             。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /            ；

（2） 5  %的工程款；

（3）其他方式:                 /                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /                      。

关于质量保证金的补充约定：     /                          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      见工程质量保修书                     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后24小时内   。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：              无                    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    无          。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：              无                          。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                  无               。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  无  。

（7）其他：              无                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应承担全部经济责任，并按结算造价5%向发包人支付违约金。并将不合格的工程返工至合格，返工费用承包人承担。如果承包人原因造成工期延误而遇不可抗力时，责任由承包人全部承担，并承担工程不能按期竣工的违约责任  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照合同工期，每推延一天，赔偿壹万元整，投标报价中计取的赶工期措施费扣除同时还得赔偿由于延误给发包人带来的其它损失                   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行      。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    经双方协商后确认                                 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力不包括（1）因一方或其雇员的疏忽或有意行为而造成的事件；（2）勤勉的一方可以合理的在合同签署时考虑到和在以后履行义务时避免或克服的事件；（3）不可抗力不包括资金短缺或无力支付         。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保，费用含在合同价中                         。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外保险并支付保险费用       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行     。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           无                 。

选定争议评审员的期限：             无                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   无                 。

其他事项的约定：                   无                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         无                 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   合同签定地   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   合同签定地         人民法院起诉。

第四部分 技术响应

一．项目概况

项目名称：卡子湾幼儿园绿化室外配套项目

项目实施地点：乌鲁木齐市

二．工程清单及编制要求

另   附

三、工期及质量标准

工期：30日历天

计划开工时间：2015年9月5日，计划竣工时间2015年10月5日

质量标准：合 格

四、付款方式

合同生效后，甲方按工程质量、进度分期拨付工程款。

五、其他要求

施工期间及施工结束后应及时清场，保证场地、道路整洁。

第五部分  附件

附件

竞  标  函

招标人        ：

经研究，我们决定参加编号为        号工程的竞争性谈判活动并竞标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交竞标文件，正本1份，副本4份，报价一览表1份；

二、如果我们的竞标文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每项要求，并按我们竞标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

三、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我们同意按谈判文件的规定交纳竞标保证金、履约保证金、中标服务费，遵守贵方有关谈判的各项规定；

六、我方的竞标文件自提交竞标文件截止之日起有效期为60天。

单位公章：

法定代表人：

法定代表人授权代理人：

单位开户行（全称）：

基本户账号：

附件

法定代表人授权委托书

招标人            ：

（单位名称）法定代表人授权我单位                    （职务或职称）            （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次                  工程谈判活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 代理人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

附件

报价 一 览 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 竞标 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 工期及 质量标准 |  |
| 备 注 |  |

竞标人公章：                                 竞标代表签字：

附件

投 标 总 价

附件

施工组织设计、施工方案

竞标人应递交完整的施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方案的布置，提交包括临时设施布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

- 各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

- 施工机械的进场计划；

- 工程材料的进场计划；

- 施工现场平面布置图；

- 特殊天气施工措施；

- 保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

竞标人公章：               竞标代表签字：

附件

计划开工、竣工日期和施工进度表

竞标人应提交初步的施工进度表，说明按竞争性谈判文件要求的工期进行施工的各个关键日期。（成交人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划）

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

竞标人公章：                 竞标代表签字：

附件

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人公章：                 竞标代表签字：

附件

竞标单位技术、施工人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 职称 | 学历 | 主要资历、经验 及承担的项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表配备人员数量由竞标人自行确定，表格可自行拓展。

2、竞标人须提供本表所列人员的职称证书或取得的相关专业认证资质等级证书复印件（加盖单位公章）。

3、若竞标单位成交，技术、施工人员必须按本表承诺人员操作,不得随意更换。

竞标人公章：                 竞标代表签字：

附件

竞标人类似工程业绩清单

| 建设单位 | 项目名称 | 工程规模 | 开工、竣工日期 | 在建或已完 | 中标价 | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：竞标人须将填报业绩的施工合同（复印件加盖公章）附后。

竞标人公章：                   竞标代表签字：

第六部分 工程量清单