附件：1. 大港口三年行动计划项目表（2018—2020年）

2. 大交通三年行动计划项目表（2018—2020年）

3. 大开放三年行动计划项目表（2018—2020年）

4. 大产业三年行动计划项目表（2018—2020年）

5. 大城建三年行动计划项目表（2018—2020年）

附件1

大港口三年行动计划项目表（2018—2020年）

| 序号 | 项目名称/ 类别 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 2018年投资 （万元） | 2019年 投资 （万元） | 2020年 投资 （万元） | 2018-2020 三年总投资 （万元） | 2020年底 建设进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计59个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 航道、防波堤项目 |  |  |  | 1251860 | 222650 | 308834 | 203000 | 734484 |  |  |
| （一） | 航道 |  |  |  | 1166330 | 203000 | 302000 | 203000 | 708000 |  |  |
| 1 | 30万吨级航道二期工程 | 新建 | 70.5公里长30万吨级航道及配套的围堤、导助航等工程 | 2017-2021 | 758330 | 180000 | 200000 | 120000 | 500000 | 30万吨级航道连云港区段完工，徐圩港区段加快建设（3、4配套纳泥区需启用） | 市港口局 30万吨级航道 建设指挥部 |
| 2 | 赣榆港区15万吨级航道工程 | 新建 | 37公里长航道，通航宽度335米，疏浚量约4700万方 | 2018-2022 | 300000 |  | 55000 | 45000 | 100000 | 工程在建 | 市港口局 赣榆区政府 |
| 3 | 赣榆港区10万吨级航道延伸段工程 | 新建 | 3.727公里长航道，疏浚量约890万方 | 2017-2019 | 38000 | 23000 | 15000 |  | 38000 | 工程完工 | 市港口局 赣榆区政府 |
| 4 | 徐圩港区六港池支航道工程 | 新建 | 3km长六港池30万吨级航道，疏浚量约2500万方（含中石化30万吨级原油码头、港池） | 2018-2020 | 40000 |  | 21000 | 19000 | 40000 | 工程完工 | 市港口局 徐圩新区 港口控股集团 |
| 5 | 徐圩港区四港池支航道工程 | 新建 | 3km长四港池10万吨级航道，疏浚量约1100万方 | 2018-2020 | 30000 |  | 11000 | 19000 | 30000 | 工程完工 | 市港口局 徐圩新区 港口控股集团 |
| （二） | 防波堤 |  |  |  | 85530 | 19650 | 6834 | 0 | 26484 |  |  |
| 6 | 赣榆港区防波堤二期工程 | 新建 | 7600m防波堤中A段延伸段，长1200m，B段离岸段2400m,C段接 岸段4000m | 2017-2021 | 73996 | 14650 | 300 |  | 14950 | A段工程完工，B段开工 | 赣榆区政府 市港口局 |
| 7 | 赣榆港区防波堤一期改造 工程 | 新建 | 改造防波堤一期南段1400m长区域，在东侧增加挡浪墙 | 2018-2019 | 11534 | 5000 | 6534 |  | 11534 | 工程完工 | 赣榆区政府 市港口局 |
| 二 | 港口码头及配套项目 |  |  |  | 1573742 | 131400 | 600988 | 465300 | 1194688 |  |  |
| （一） | 服务临港产业型码头 |  |  |  | 564347 | 114000 | 243047 | 197300 | 554347 |  |  |
| 8 | 盛虹炼化一体化配套港储项目码头工程 | 新建 | 1个30万吨级原油码头及4个5万吨级液体化工泊位，设计年通过能力2600万吨，岸线长1670米 | 2018-2020 | 340000 | 80000 | 100000 | 150000 | 330000 | 工程完工 | 市港口局 盛虹炼化（连云港）港口储运 有限公司 |
| 9 | 徐圩港区四港池46#~47#液体散货泊位工程（东华能源） | 新建 | 2个5万GT的液化烃泊位（兼4个5千吨级泊位），设计年通过能力为436万吨，岸线长645米 | 2018-2020 | 41300 | 1000 | 20300 | 20000 | 41300 | 工程完工 | 市港口局 东华能源公司 |
| 10 | 徐圩港区四港池43#~45#液体散货泊位工程（卫星石化） | 新建 | 2个5万吨级LPG泊位和1个2万吨级LPG/化学品泊位，设计年通过能力为628万吨，岸线长860米 | 2018-2020 | 48300 | 1000 | 31000 | 16300 | 48300 | 工程完工 | 市港口局 卫星石化公司 |
| 11 | 灌河港区燕尾作业区码头三期工程 | 新建 | 2个5万吨级通用泊位，年设计通过能力465万吨，岸线长550米 | 2018-2020 | 74747 | 22000 | 50747 | 2000 | 74747 | 工程完工 | 市港口局 灌云县政府 |
| 12 | 徐圩港区二港池预留集装箱泊位区陆域形成准备工程 | 新建 | 约2公里长围堤，位于徐圩港区二港池预留集装箱泊位区，与既有围堤构成纳泥区 | 2018-2019 | 40000 | 10000 | 30000 |  | 40000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 13 | 徐圩港区6#吹填区西侧围堤工程 | 新建 | 建设6#吹填区西侧围堤，长度约1200m，与4#吹填区南侧围堤连接 | 2018-2020 | 20000 |  | 11000 | 9000 | 20000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 卫星石化公司 |
| （二） | 战略支撑型码头 |  |  |  | 199054 | 1000 | 83000 | 62000 | 146000 |  |  |
| 14 | 徐圩港区30万吨级原油码头工程 | 新建 | 1个30万吨级原油码头，设计年通过能力1800万吨，岸线长412米 | 2019-2021 | 81500 |  | 15000 | 15000 | 30000 | 水工主体 完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 15 | 赣榆港区LNG接收站码头项目 | 新建 | 码头长度414m，停靠8万～17.5万m3的 LNG船时，泊位通过能力300万吨/年 | 2018-2021 | 71554 | 1000 | 39000 | 30000 | 70000 | 水工主体 完工 | 市港口局 赣榆区政府 华电集团 |
| 16 | 赣榆港区液化烃专用泊位工程 | 新建 | 1个5万吨级液体化工泊位，设计年通过能力230万吨，岸线长280米 | 2018-2020 | 46000 |  | 29000 | 17000 | 46000 | 工程完工 | 港口控股集团 中国燃气集团 赣榆区政府 |
| （三） | 公用型码头 |  |  |  | 807932 | 15500 | 274941 | 206000 | 493441 |  |  |
| 17 | 连云港区2-4#液体化工泊位 | 新建 | 3个5万吨级液体化工泊位，设计年通过能力600万吨，岸线长981米 | 2014-2020 | 51732 |  | 2000 | 10000 | 12000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 18 | 徐圩港区一港池三期工程 | 新建 | 2个10万吨级通用泊位（水工结构兼顾15万吨级），设计年通过能力935万吨，岸线长844米 | 2014-2020 | 117764 | 6000 | 30000 | 30000 | 66000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 19 | 徐圩港区二港池多用途泊位一期工程 | 新建 | 1个5万吨级多用途泊位，码头配置1台800t桅杆吊，后方堆场面积16.7万m2 | 2014-2020 | 92300 | 3000 | 46300 | 30000 | 76300 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 20 | 徐圩港区二港池多用途泊位二期工程 | 新建 | 1个5万吨级和1个3万吨级多用途泊位，设计年通过能力325万吨，岸线长616米 | 2014-2021 | 136000 |  | 20000 | 20000 | 40000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 21 | 赣榆港区4#通用泊位工程 | 新建 | 1个10万吨级通用泊位，水工结构兼顾20万吨级，设计年通过能力800万吨，岸线长378米 | 2018-2021 | 59741 |  | 28641 | 21000 | 49641 | 水工主体 完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 22 | 赣榆港区10#、11#通用泊位工程 | 新建 | 5万吨级和10万吨级的通用泊位各1个，设计年通过能力600万吨，岸线长589米 | 2018-2021 | 127000 |  | 57000 | 50000 | 107000 | 工程完工 | 市港口局 华电集团 赣榆区政府 港口控股集团 |
| 23 | 赣榆港区多用途泊位一期工程 | 新建 | 1个5万吨级1个2万吨级1个1万吨级多用途泊位，设计年通过能力750万吨，岸线长726米 | 2018-2021 | 125000 |  | 60000 | 45000 | 105000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 24 | 灌河港区燕尾作业区一期工程 | 新建 | 2个3万吨级通用泊位，设计年通过能力228万吨，岸线长450米 | 2012-2018 | 47000 | 5000 |  |  | 5000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 25 | 灌河港区燕尾作业区二期工程 | 新建 | 2个3万吨级通用泊位（水工结构按靠泊5万吨级船舶设计和建设），设计年通过能力333吨，岸线长430米 | 2014-2019 | 51395 | 1500 | 31000 |  | 32500 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| （四） | 等级提升型码头 |  |  |  | 2409 | 900 | 0 | 0 | 900 |  |  |
| 26 | 连云港区33泊位改扩建工程 | 续建 | 对原33#泊位码头主体结构和靠泊设施加固，由3.5万吨级提升至7万吨级，通过能力提升至235万吨 | 2017-2018 | 2409 | 900 |  |  | 900 | 工程完工 | 港口控股集团 |
| 三 | 集疏运项目 |  |  |  | 833341 | 80500 | 242000 | 192700 | 515200 |  |  |
| （一） | 内部公路 |  |  |  | 44900 | 15300 | 13000 | 8900 | 37200 |  |  |
| 27 | 南疏港公路完善工程 | 新建 | 东疏港互通立交和旗台作业区道路改造和完善。其中，互通改造全长1.94km，道路改造全长4.899km，总计6.839km | 2015-2020 | 26900 | 5000 | 13000 | 8900 | 26900 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 28 | 上合园基础路网改造提升 | 新建 | 烧香河路拓宽改造、经24路(云宿路-G228)拓宽及绿化、海丰路、烧香河路延伸、金沙江路、保税一路 | 2017-2019 | 18000 | 10300 |  |  | 10300 | 工程完工 | 上合园管委会 港口控股集团 |
| （二） | 外部铁路连接 |  |  |  | 182245 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 |  |  |
| 29 | 徐圩港区铁路专用线 | 新建 | 港区专用线，长8.8公里 | 2019-2022 | 67945 |  | 10000 | 10000 | 20000 | 工程在建 | 市港口局 港口控股集团 |
| 30 | 赣榆港区铁路专用线 | 新建 | 港区专用线，长19.3公里 | 2019-2022 | 114300 |  | 10000 | 10000 | 20000 | 工程在建 | 市港口局 港口控股集团 |
| （三） | 内部铁路完善 |  |  |  | 204714 | 52000 | 30000 | 0 | 82000 |  |  |
| 31 | 上合组织国际物流园铁路专用线 | 新建 | 全长19.196公里，4站及配套设施。 一期:物流园支线长13.8公里,含东辛站,山南站,物流园站 二期:联运区支线长5.4公里,含联运站 | 2017-2019 | 160200 | 50000 | 30000 |  | 80000 | 工程完工 | 市港口局 上合园管委会 港口控股集团 |
| 32 | 旗台作业区液体散货泊位内部专用铁路工程 | 新建 | 铺轨总长8.055km，规划10条专用线（近期6条）；装卸栈台3座、卸车泵棚2间及综合楼等。年装卸能力480万吨 | 2015-2018 | 44514 | 2000 |  |  | 2000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| （四） | 管廊、皮带机工程 |  |  |  | 401482 | 13200 | 179000 | 163800 | 356000 |  |  |
| 33 | 徐圩港区液体散货区公共配套起步工程 | 新建 | 公共管廊11422米（包括下部基础、上部管架和水、电等配套设施）、公共道路以及在六港池规划公用配套设施区内的水、电等配套工程 | 2017-2019 | 106000 | 10000 | 50000 | 46000 | 106000 | 管廊完工，临时水、电、污水等配套工程具备接入条件 | 港口控股集团 市港口局 徐圩新区 |
| 34 | 徐圩港区液体散货区公共管廊二期工程 | 新建 | 建设服务东华能源、卫星石化液化泊位公共管廊（含四港池支管廊），总长约8公里 | 2018-2020 | 70000 |  | 39000 | 31000 | 70000 | 工程完工 | 港口控股集团 市港口局 |
| 35 | 赣榆港区码头石油管廊工程（三、四期） | 新建 | 三期管廊长约2300米，四期海堤至新海石化段长3250米 | 2016-2018 | 6600 | 1200 |  |  | 1200 | 工程完工 | 赣榆区政府 |
| 36 | 连云港区至上合物流园区带式输送机 | 新建 | 输送机长13.9KM,其中隧道长4.5km,隧道皮带机长约5.8km,通过能力2400万吨\年 | 2017-2022 | 64282 |  | 10000 | 14200 | 24200 | 工程在建 | 港口控股集团 |
| 37 | 赣榆至莒南皮带机廊道工程 | 新建 | 建设赣榆港区至柘汪经济开发区、莒南经济开发区皮带机廊道，总长约33km，年输送镍矿、煤炭、铁矿等2000万吨 | 2018-2020 | 120000 | 2000 | 70000 | 48000 | 120000 | 工程完工 | 港口控股集团 赣榆区政府 |
| 38 | 徐圩港区输煤栈桥工程 | 新建 | 建设徐圩港区至连云港石化基地内部输煤栈桥，总长约6.3km，年输送量1050万吨 | 2018-2020 | 34600 |  | 10000 | 24600 | 34600 | 工程完工 | 徐圩新区 港口控股集团 |
| 四 | 物流园区及场站 |  |  |  | 1196934 | 53354 | 382987 | 166965 | 616806 |  |  |
| （一） | 物流中心 |  |  |  | 982934 | 36854 | 250987 | 101465 | 402806 |  |  |
| 39 | 连云港港中心货运站一期 | 续建 | 规划占地面积563亩，建筑面积10000㎡，主要建设集装箱堆场、候工楼、物流信息平台及配套设施 | 2011-2018 | 44500 | 500 |  |  | 500 | 工程完工 | 港口控股集团 上合园管委会 |
| 40 | 中心货运站二期（公路港） | 续建 | 占地约620亩，主要建设集装箱堆场、拆装箱库、甩挂作业区等 | 2018-2022 | 67037 |  | 5000 | 5000 | 10000 | 工程在建 | 港口控股集团 上合园管委会 |
| 41 | 上合组织（连云港）国际物流园铁路装卸场站工程 | 新建 | 占地296亩，装卸线2条，堆场79亩，配套服务区建筑面积2569平米 | 2017-2019 | 48087 | 10000 | 37987 |  | 47987 | 工程完工 | 上合园管委会 港口控股集团 市港口局 |
| 42 | 上合组织（连云港）国际物流园大宗散货交易中心 | 新建 | 总占地1588亩，一期建设22#、23#、24#泊位及后方堆场；二期建设24#-35#泊位及后方堆场；三期建设大宗商品堆场（交易功能）、皮带输送机工程及其配套场地 | 2018-2020 | 203565 | 1000 | 132500 | 70065 | 203565 | 工程完工 | 上合园管委会 港口控股集团 市港口局 |
| 43 | 上合组织（连云港）国际物流园智慧物流信息服务中心工程（一期） | 续建 | 分A楼、B楼，共5万平米，一期：A楼2.8万平米,地下1层，地上12层 | 2016-2018 | 12000 | 1000 |  |  | 1000 | 工程完工 | 上合园管委会 港口控股集团 |
| 44 | 上合组织（连云港）国际物流园中外运物流中心 | 新建 | 占地407亩，建筑面积12万平米，11.3万平米仓库，0.6万平米办公楼，8.2万平米堆场 | 2017-2019 | 50000 | 15000 | 34500 |  | 49500 | 工程完工 | 上合园管委会 市港口局 中外运公司 |
| 45 | 连云港苏和物流中心一期 | 新建 | 占地687.45亩，先期开展启动区287亩建设，主要建设保税仓库、监管仓库、堆场、停车区、综合大楼等 | 2017-2020 | 37114 | 5200 | 20000 | 10000 | 35200 | 工程完工 | 赣榆区政府 |
| 46 | 连盐铁路赣榆海铁联运中心 | 新建 | 占地257亩，主要建设零担货区、集装箱区及停车场 | 2017-2020 | 25631 | 3654 | 20000 | 1400 | 25054 | 工程完工 | 赣榆区政府 |
| 47 | 连云港港海河联运物流中心一期 | 新建 | 占地5100亩，新建港口、仓储等多式联运设施 | 2018-2025 | 495000 | 500 | 1000 | 15000 | 30000 | 在建 | 灌云县政府 |
| （二） | 物流项目 |  |  |  | 214000 | 16500 | 132000 | 65500 | 214000 |  |  |
| 48 | 高梯度电磁选铁矿石物流项目 | 新建 | 建邦占地71亩，建设仓库、侯工楼、道路、停车场及配套设施；立恒占地82亩，建设仓库、侯工楼及配套设施等。项目建成后主要用于金属铁矿石的物流仓储 | 2018-2019 | 30000 | 13500 | 16500 |  | 30000 | 工程完工 | 上合园管委会 港口控股集团 |
| 49 | 中外运连云港化工物流项目 | 新建 | 一期建设用地面积约130亩，建筑面积38592平方米 | 2018-2020 | 20000 |  | 15500 | 4500 | 20000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 中外运公司 |
| 50 | 进口木材检疫处理区一期工程 | 新建 | 建设木材检疫除害处理区,占地面积共10.64万㎡，建设熏蒸仓4组，共24个熏蒸仓(近期12个)，年处理能力可满足港口处理木材200万m³/年（近期100万m³/年）的要求 | 2016-2019 | 13000 | 2000 | 10000 | 1000 | 13000 | 工程完工 | 港口控股集团 赣榆区政府 |
| 51 | 中燃连云港液化烃进出口项目 | 新建 | 建设用地370亩，一期液化烃储量168800立方，混配、脱硫、提纯装置各1套。二期乙烷储量126000立方 | 2018-2020 | 151000 | 1000 | 90000 | 60000 | 151000 | 工程完工 | 赣榆区政府 |
| 五 | 港口口岸保障系统 |  |  |  | 123675 | 5800 | 53500 | 32241 | 88541 |  |  |
| 52 | 两翼港区口岸开放查验配套设施完善项目 | 新建 | 两翼港区码头前沿查验配套设施及后方配套办公用房 | 2018 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 工程完工 | 灌云县政府 赣榆区政府 徐圩新区 港口控股集团 |
| 53 | 连云港口岸进出口粮食检验检疫中心 | 新建 | 建设约700㎡的进出口粮食检验检疫中心，配套建设散粮取制样软硬件系统 | 2017-2018 | 1300 | 300 |  |  | 300 | 工程完工 | 连云港出入境 检验检疫局 |
| 54 | 连云港港引航（港政执法）基地工程 | 新建 | 固定码头及后方配套工程，主码头长140米，副码头长30米，后方配套陆域30亩 | 2016-2020 | 9448 | 500 | 4500 | 1000 | 6000 | 工程完工 | 市港口局 |
| 55 | 江苏省边防总队连云港海防基地码头工程 | 新建 | 固定主码头一座，长100米，宽16米，副码头长40米，宽9米 | 2018-2020 | 15000 | 1000 | 9000 | 5000 | 15000 | 工程完工 | 市港口局 边防支队 |
| 56 | 连云港区港口支持系统陆域形成及公共配套工程 | 新建 | 建设22.3万平方米的陆域形成工程以及道路、10kv变配电所、污水处理站、停车场等公共配套工程 | 2017-2019 | 60686 | 3000 | 20000 | 10000 | 30000 | 工程完工 | 市港口局 港口控股集团 |
| 57 | 赣榆港区支持系统基础工程 | 新建 | 新建围埝2550m，吹填形成陆域约38.5公顷并完成地基处理 | 2018-2019 | 36241 |  | 20000 | 16241 | 36241 | 工程完工 | 赣榆区政府 |
| 六 | 生态港口建设 |  |  |  | 9800 | 6500 | 3300 | 0 | 9800 |  |  |
| 58 | 马腰危险品库区拆除 | 续建 | 科学制定马腰危险品库区拆除方案，并通过专家评审，依法拆除马腰老危险品库4家企业的储罐，将拆除后的场地用作普通货物堆场 | 2018-2019 | 3000 | 2000 | 1000 |  | 3000 | 拆除完毕 | 港口控股集团 市港口局 |
| 59 | 连云港新苏港码头有限公司防风抑尘网工程 | 新建 | 建设防风抑尘网3137米，高度15米，布置在新苏港码头南侧、东侧和北侧，此外为降低二次扬尘，工程同步建设车轮清洗系统，作为防风抑尘网的附属设施 | 2018-2019 | 6800 | 4500 | 2300 |  | 6800 | 工程完工 | 新苏港码头 有限公司 |

附件2

大交通三年行动计划项目表（2018—2020年）

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 2018年 计划投资 （万元） | 2019年 计划投资 （万元） | 2020年 计划投资 （万元） | 2018-2020 三年总投资（万元） | 2020年底建设进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计48个 |  |  |  | 7599748 | 822079 | 1022987 | 1027511 | 2872577 |  |  |
| 一 | 公路项目 |  |  |  | 3462286 | 278979 | 375000 | 627900 | 1281879 |  |  |
| （一） | 高速公路 |  |  |  | 1460000 | 0 | 30000 | 70000 | 100000 |  |  |
| 1 | 长深高速连云港至淮安段扩建工程（连云港段） | 新建 | 长58公里，高速公路标准 | 2019-2022 | 600000 |  | 30000 | 60000 | 90000 | 在建 | 市交通局、海州区、灌云县、灌南县 |
| 2 | 连云港至宿迁高速公路 | 新建 | 长60公里，高速公路标准 | 2020-2023 | 600000 |  |  | 5000 | 5000 | 在建 | 市交通局、徐圩新区、灌云县 |
| 3 | 长深高速至连云港区高速公路连接线 | 新建 | 长20公里，高速公路标准 | 2020-2023 | 260000 |  |  | 5000 | 5000 | 在建 | 市交通局、港口控股集团、交通控股集团、连云区、市开发区 |
| （二） | 干线公路 |  |  |  | 1728286 | 208979 | 271000 | 527900 | 1007879 |  |  |
| A | 通道型项目 |  |  |  | 249000 | 1000 | 15000 | 48000 | 64000 |  |  |
| 4 | S344连云港段 | 新建 | 长13公里，一级公路标准 | 2018-2020 | 39000 | 1000 | 10000 | 28000 | 39000 | 竣工 | 交通控股集团、灌云县、海州区、市国土局、市交通局 |
| 5 | S264灌云至灌南段 | 新建 | 长42公里，一级公路标准 | 2019-2022 | 210000 |  | 5000 | 20000 | 25000 | 在建 | 灌云县、灌南县 |
| B | 集疏运项目 |  |  |  | 786800 | 13000 | 113000 | 372800 | 498800 |  |  |
| 6 | S509疏港公路 | 新建 | 长57公里，一级公路标准 | 2019-2022 | 286500 |  | 5000 | 35000 | 40000 | 在建 | 灌云县、徐圩新区 |
| 7 | S402疏港公路 | 续建 | 8.3公里一级公路，25.8公里二级公路 | 2016-2020 | 83800 | 7000 | 15000 | 35300 | 57300 | 竣工 | 赣榆区 |
| 8 | S401疏港公路 | 新建 | 长13.5公里，二级公路标准 | 2019-2021 | 30000 |  | 3000 | 12000 | 15000 | 在建 | 赣榆区 |
| 9 | S245柘汪至黑林段 | 新建 | 长11公里，二级公路标准 | 2019-2020 | 30000 |  | 10000 | 20000 | 30000 | 竣工 | 赣榆区 |
| 10 | 赣榆至连徐高铁连云港站综合客运枢纽连接线（怀仁路） | 新建 | 长29.1公里，城市快速路标准 | 2018-2020 | 196500 | 5000 | 40000 | 151500 | 196500 | 竣工 | 赣榆区、海州区、市交通局、市发改委、市规划局、市国土局、市水利局、市城建局 |
| 11 | 盐河南路南延至新机场 | 新建 | 长18.9公里，城市快速路标准 | 2018-2020 | 160000 | 1000 | 40000 | 119000 | 160000 | 竣工 | 交通控股集团、海州区、灌云县，市发改委、市规划局、市国土局、市交通局、市城建局 |
| C | 路网完善型项目 |  |  |  | 692486 | 194979 | 143000 | 107100 | 445079 |  |  |
| 12 | S242青口至杨集段 | 续建 | 朝阳互通1座；开发区段11.476公里、上合物流园段7.1公里、东辛农场段15.778公里二期路面 | 2016-2020 | 66000 | 8100 | 15000 | 9900 | 33000 | 竣工 | 交通控股集团、开发区、徐圩新区 |
| 13 | G228国道灌云段 | 续建 | 全长11.9公里二期路面，一级公路标准 | 2019 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 竣工 | 灌云县 |
| 14 | S235灌南段改线 | 续建 | 长14.2公里，一级公路标准 | 2015-2018 | 51656 | 27656 |  |  | 27656 | 竣工 | 灌南县 |
| 15 | S345新港大道三期 | 续建 | 长24公里，一级公路标准 | 2010-2018 | 52930 | 3000 |  |  | 3000 | 竣工 | 灌南县 |
| 16 | S267赣榆段 | 续建 | 长43公里，二级公路标准（路面改造） | 2017-2018 | 24700 | 9223 |  |  | 9223 | 竣工 | 赣榆区 |
| 17 | S245赣榆黑林以南段 | 新建 | 长34公里，二级公路标准（路面改造） | 2018-2019 | 24000 | 20000 | 4000 |  | 24000 | 竣工 | 赣榆区 |
| 18 | G233灌云城区北环段 | 新建 | 长7.88公里，一级公路标准 | 2018-2020 | 66000 | 25000 | 21000 | 20000 | 66000 | 竣工 | 灌云县 |
| 19 | G311东海城区改线段 | 新建 | 长5.85公里，一级公路标准 | 2018-2020 | 25200 | 10000 | 10000 | 5200 | 25200 | 竣工 | 东海县 |
| 20 | 236省道东海S323至S245段 | 续建 | 长9公里，一级公路标准 | 2017-2019 | 40000 | 20000 | 10000 |  | 30000 | 竣工 | 东海县 |
| 21 | S236房山至灌云界 | 新建 | 长24公里，一级公路标准 | 2019-2021 | 90000 |  | 10000 | 20000 | 30000 | 在建 | 东海县 |
| 22 | S236灌云段 （含G233共线段） | 新建 | 长30.79公里，一级公路标准 | 2019-2021 | 120000 |  | 30000 | 35000 | 65000 | 在建 | 灌云县 |
| 23 | G233灌南段 （236省道重合段） | 新建 | 长18公里，一级公路标准 | 2019-2021 | 50000 |  | 13000 | 17000 | 30000 | 在建 | 灌南县 |
| 24 | 国省干线公路路面改善提升 | 新建 | 国省干线公路养护中修、4座危桥改造及150公里路面漆划出新 | 2018 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 竣工 | 市交通局、各县区 |
| 25 | 交通干线沿线环境综合整治 | 新建 | 实施2018年度交通干线环境综合整治，提升交通干线沿线环境 | 2018-2019 | 60000 | 60000 | 20000 |  | 80000 | 竣工 | 市交通局、各县区 |
| （三） | 路网连接公路 |  |  |  | 100000 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 |  |  |
| 26 | 集疏散和路网连接公路 | 新建 | 新改建100公里 | 2016-2020 | 100000 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 竣工 | 各县区 |
| （四） | 农村公路 |  |  |  | 174000 | 60000 | 54000 |  | 114000 |  |  |
| 27 | 镇村道路三年提升行动计划 | 新建 | 新改建镇村道路2900公里 | 2017-2019 | 174000 | 60000 | 54000 |  | 114000 | 竣工 | 各县区 |
| 二 | 铁路项目 |  |  |  | 3393024 | 450500 | 480500 | 200500 | 1131500 |  |  |
| （一） | 干线铁路 |  |  |  | 3000000 | 400000 | 430000 | 160000 | 990000 |  |  |
| 28 | 连盐铁路 | 续建 | 客货共线、双线，设计时速200公里/小时，境内长129公里 | 2014-2018 | 1430000 | 20000 |  |  | 20000 | 竣工 | 市铁路办、各县区 |
| 29 | 连青铁路 | 续建 | 客货共线、双线，设计时速200公里/小时，境内长7.9公里 | 2014-2018 | 70000 | 20000 |  |  | 20000 | 竣工 | 市铁路办、赣榆区 |
| 30 | 连淮扬镇铁路 | 续建 | 客运专线、双线，设计时速250公里/小时，境内长47.6公里 | 2015-2019 | 600000 | 120000 | 230000 |  | 350000 | 竣工 | 市铁路办、海州区、灌云县、灌南县 |
| 31 | 连徐高铁 | 续建 | 客运专线，设计时速350公里/小时，境内长55公里 | 2016-2020 | 900000 | 240000 | 200000 | 160000 | 600000 | 竣工 | 市铁路办、交通控股集团、海州区、东海县 |
| （二） | 集疏运铁路 |  |  |  | 393024 | 50500 | 50500 | 40500 | 141500 |  |  |
| 32 | 上合组织国际物流园铁路专用线 | 续建 | 园区专用线，长19公里 | 2017-2019 | 160200 | 50000 | 30000 |  | 80000 | 竣工 | 上合园管委会 |
| 33 | 徐圩港区铁路专用线 | 新建 | 港区专用线，长8.8公里 | 2019-2022 | 67945 |  | 10000 | 10000 | 20000 | 在建 | 港口控股集团 |
| 34 | 徐圩新区临港产业园区铁路专用线 | 新建 | 园区专用线，长13.5公里 | 2018-2022 | 104879 | 500 | 10000 | 30000 | 40500 | 在建 | 徐圩新区 |
| 35 | 柘汪临港产业区铁路专用线 | 新建 | 园区专用线，长4.658公里 | 2019-2022 | 60000 |  | 500 | 500 | 1000 | 前期 工作 | 赣榆区 |
| 三 | 内河水运项目 |  |  |  | 158214 | 12600 | 3500 | 23511 | 39611 |  |  |
| （一） | 内河航道 |  |  |  | 116931 | 3900 | 1000 | 19000 | 23900 |  |  |
| 36 | 灌河西段航道整治工程 | 续建 | 长29.15公里，三级航道标准 | 2017-2018 | 16931 | 3900 |  |  | 3900 | 竣工 | 市交通局、灌南县、市水利局 |
| 37 | 徐宿连航道工程 | 新建 | 长约70公里，三级航道标准 | 2019-2022 | 100000 |  | 1000 | 19000 | 20000 | 开工 | 市交通局、市港口局、市水利局、徐圩新区、灌云县、海州区 |
| （二） | 内河港口 |  |  |  | 41283 | 8700 | 2500 | 4511 | 15711 |  |  |
| 38 | 板浦作业区码头工程 | 续建 | 4个1000吨级泊位 | 2017-2020 | 11000 | 8000 | 1000 | 350 | 9350 | 竣工 | 海州区 |
| 39 | 五灌河霄洋码头二期 | 新建 | 4个300吨级泊位 |  | 1361 | 700 | 500 | 161 | 1361 | 竣工 | 灌云县 |
| 40 | 善后河鲁河乡北岸作业区码头 | 新建 | 5个1000吨级泊位 | 2019-2022 | 28922 |  | 1000 | 4000 | 5000 | 在建 | 徐圩新区 |
| 四 | 航空项目 |  |  |  | 212400 | 60000 | 80000 | 72400 | 212400 |  |  |
| 41 | 连云港民用机场迁建工程 | 新建 | 一期工程飞行区等级4D，占地面积3405亩，航站楼3万平米 | 2018-2020 | 212400 | 60000 | 80000 | 72400 | 212400 | 竣工 | 市机场办、市民航站、灌云县 |
| 五 | 场站项目 |  |  |  | 373824 | 20000 | 83987 | 103200 | 207187 |  |  |
| （一） | 客运场站 |  |  |  | 258700 | 10000 | 41000 | 98200 | 149200 |  |  |
| 42 | 连云港站铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接陇海、连盐、连淮扬镇铁路、连徐高铁。站前广场地区建筑总面积为19.7万平米，包含长途、公交、出租、社会车辆、旅游集散及配套商业等功能 | 2016-2022 | 155000 | 2000 | 10000 | 58000 | 70000 | 在建 | 交通控股集团、海州区，市规划局、市铁路办、市交通局、市城建局 |
| 43 | 赣榆铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接连盐铁路，占地104.2亩 | 2018-2020 | 11200 | 4000 | 5000 | 2200 | 11200 | 竣工 | 赣榆区 |
| 44 | 灌云铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接连镇铁路，占地296亩 | 2018-2021 | 45000 | 4000 | 16000 | 18000 | 38000 | 在建 | 灌云县 |
| 45 | 灌南铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接连镇铁路，占地100亩 | 2019-2021 | 22500 |  | 5000 | 10000 | 15000 | 在建 | 灌南县 |
| 46 | 东海铁路综合客运枢纽 | 新建 | 衔接连徐客专，占地134.5亩 | 2019-2021 | 25000 |  | 5000 | 10000 | 15000 | 在建 | 东海县 |
| （二） | 货运场站 |  |  |  | 115124 | 10000 | 42987 | 5000 | 57987 |  |  |
| 47 | 上合组织（连云港）国际物流园铁路装卸场站工程 | 续建 | 占地296亩，建筑面积2500㎡。主要建设铁路装卸作业区、堆存区、生产辅助区及2条铁路专用线 | 2017-2019 | 48087 | 10000 | 37987 |  | 47987 | 竣工 | 港口控股集团 |
| 48 | 连云港港中心货运站二期工程 | 新建 | 占地约620亩，主要建设集装箱堆场、拆装箱库、甩挂作业区等 | 2019-2022 | 67037 |  | 5000 | 5000 | 10000 | 在建 | 港口控股集团 |

附件3

大开放三年行动计划项目表（2018—2020年）

| 序号 | 重点任务 | 计划完成进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 合计26个 |  |
| 1 | 提高利用外资水平 | 实际利用外资7亿美元 | 实际利用外资10亿美元 | 实际利用外资14亿美元，较2017年翻一番 | 市商务局、市外汇管理局、市外侨办、市台办 |
| 2 | 优化对外贸易结构 | 实现进出口额88亿美元 | 实现进出口额94亿美元 | 实现进出口额100亿美元 | 市商务局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、市外汇管理局、市国税、市农委、市工商局 |
| 3 | 加强外经合作 | 完成对外投资中方协议投资额4亿美元 | 完成对外投资中方协议投资额5亿美元 | 完成对外投资中方协议投资额7亿美元，较2017年翻一番 | 市商务局、市外汇管理局、市经信委、市发改委、市外侨办、市农委、市财政局 |
| 4 | 推广自贸试验区改革试点经验 | 加快复制推广自贸试验区改革试点经验。加强与省有关部门、国内知名智库沟通对接，完成连云港自由贸易港申建方案编制，报送国务院 | 坚持需求导向、问题导向，督查我市落实国家一至三批各项改革试点经验情况。统筹我市自贸港申报工作，加强与国家部委沟通汇报，争取更多支持 | 系统复制推广各自贸试验区改革试点经验，坚持需求导向、问题导向，结合我市自贸港申报，提出我市制度创新体系。力争我市纳入自贸港建设范围 | 市商务局、市发改委、市审改办、市港口局（口岸委）、连云港海关、连云港海事局、连云港出入境检验检疫局、边防检查站、人行市中心支行、市政务办、市工商局、港口控股集团 |
| 5 | 推进跨境电子商务园区建设 | 完善国家级跨境电子商务综合试验区申报方案，并报商务部；招引10家以上跨境电商企业入驻 | 继续完善跨境电子商务公共服务平台功能建设，招引20家以上跨境电商企业入驻 | 争取获批国家级跨境电子商务综合试验区；招引30家以上跨境电商企业入驻 | 连云区、市开发区、市商务局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局 |
| 6 | 开发区“二次创业”工程 | 2018年，省级以上开发园区工业总产值突破6500亿元 | 2019年，省级以上开发园区工业总产值突破8000亿元 | 2020年，省级以上开发园区工业总产值突破1万亿元，较2017年实现翻一番 | 市商务局、市发改委、市经信委、市环保局，市国土局、市科技局、各开发区 |
| 7 | 推进“园区赋权” | 对国家级开发园区开展行政许可赋权工作，对连云经济开发区按照清单进行赋权工作 | 按照 《省政府关于公布国家级开发区全链审批赋权清单的决定》（苏政发〔2017〕86号）和《连云经济开发区赋权清单》要求进行对照检查 | 按照权责一致原则，依法承担承接事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，提高承接能力和审批效率，确保权力运行顺畅高效。及时对“园区赋权”进行评估总结，提出可复制推广的借鉴经验 | 市审改办、市商务局、市政务办、市工商局、市经信委、市法制办、市城建局、市规划局、市住房局、市国土局 |
| 8 | 深化开发区相对集中行政许可权改革 | 完成市开发区、连云开发区和赣榆开发区相对集中行政许可权改革。指导试点地区做好与市级部门的端口对接等工作，推进软件硬件配套建设 | 启动国家级开发园区相对集中行政许可权改革改革 | 促进开发区进一步完善与国际接轨的经济运行机制和精简高效的公共管理体系，加快行政审批制度改革，实现“园内事园内办结”。完成国家级开发园区相对集中行政许可权改革 | 市审改办、市商务局、市发改委、市经信委、市环保局、市政务办，各开发区 |
| 9 | 推进“区域能评+区域环评”改革试点工作 | 按照省商务厅及省相关部门的文件精神，申报1-2家省级以上开发区作为省级区域能评环评试点园区 | 按照省商务厅批复的方案开始具体实施改革试点工作 | 对“区域能评+区域环评”改革试点进行评估总结，提出可复制推广的借鉴经验 | 市商务局、市发改委、市经信委、市环保局、市审改办、市政务办，各开发区 |
| 10 | 发展对外特色产业 | 力争实现哈国小麦等产品过境运量实现3万吨； 培育连云区点点通跨境电子商务公共服务平台招引10家以上企业入驻 | 力争实现哈国小麦等产品过境运量实现6万吨； 培育连云区点点通跨境电子商务公共服务平台招引20家以上企业入驻 | 力争实现哈国过境小麦专列运输常态化，年运量超10万吨； 连云区点点通跨境电子商务公共服务平台招引30家以上企业入驻 | 市商务局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、市铁路办、港口控股集团、上合园管委会、东海县、连云区 |
| 11 | 全面实施市场准入负面清单制度 | 推行外商投资企业商务备案和工商登记“单一窗口、单一表格”，制定市场准入负面清单制度配套措施 | 在外商投资企业工商登记中探索“证照分离”改革 | 全面完成 | 市商务局、市发改委、市工商局、市审改办、市政务办 |
| 12 | 单一窗口建设 | 重点推进与国家“单一窗口”标准版实现互联互通，完成一站式业务平台中涉及监管环节的4个子系统建设及船公司一站式业务平台建设 | 加快建设口岸物流增值业务相关信息系统，有效整合行政服务、金融服务等配套功能，推动以“单一窗口”为核心实现口岸物流全程服务信息化 | 探索推进“单一窗口”区域化、国际化工作，争取以点对点方式实现连云港口岸“单一窗口”与国内外相关口岸的信息对接或功能移植。中欧出口班列口岸大通关平均时间压缩至2天以内，海港口岸集装箱大通关效率达到省内领先水平 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、边防检查站、港口控股集团 |
| 13 | 连云港综保区建设 | 正式获批，重点争取B区先期通过国家验收。 | 推进A区通过验收，综保区全部实现投入运营。 | 综保区实现正常化运营，进出口总额实现2.5亿美元 | 市港口局（口岸委）、市开发区、徐圩新区、市发改委、市财政局、市规划局、市国土局、市商务局、市工商局、人行市中心支行、国税局、连云港海关、出入境检验检疫局 |
| 14 | 加快国家东中西区域合作示范区建设 | 积极争取国家、省、市对示范区政策延续，加大支持政策对接落实并取得突破，完成示范区行政审批赋权，推进示范区管委会机构升格 | 完善示范区服务功能平台，加强与“一带一路”沿线城市与企业交流合作，探索开展 “园中园”产业合作模式 | 进一步完善合作服务体系，更好服务陆桥沿线地区发展开放型经济，提升区域合作和开放水平，建成服务中西部地区对外开放的重要门户 | 徐圩新区、连云区、开发区、港口控股集团、市发改委、市商务局 |
| 15 | 徐圩新区增量配电网工程 | 组建合资公司，完成区域范围划分，开展智能电网建设前期工作 | 启动智能电网建设，完成规划编制设计 | 完善配套电网，结合综合能源利用规划，建设多能互补综合能源利用的智能化配电网 | 徐圩新区、市发改委、市经信委、市供电公司 |
| 16 | 建设千亿级开发园区 | 提升园区承载能力，加快特色产业园建设，围绕园区的主导产业，不断强化产业招商，进一步推动园区升格。 | 围绕产业链、供应链和价值链招大引强，加强重点产业、重点企业、重点人才的研究和招引 | 国家级开发区形成千亿级产业集群、省级开发区形成500亿级特色产业集群 | 市商务局、市发改委、市经信委、市环保局，各县区，各开发区 |
| 17 | 建设农业对外开放合作试验区 | 建立农产品市场采购贸易监管模式，强化农产品质量安全追溯，建设农业综合信息服务平台和出口农产品海外仓 | 全面实施农业对外开放合作试验区总体规划，落实各项配套政策，试验区基础框架搭建完成，建成国家级出口食品农产品质量安全示范市 | 进一步提升试验区各项功能，试验区对外开放的窗口作用充分显现，服务体系总体完备，国际农业贸易投资便利化条件全国领先，获批农产品市场采购贸易监管模式 | 市农委、市商务局、市财政局、国税局、连云港海关、出入境检验检疫局、人行市中心支行、市开发区，各县区 |
| 18 | 打造特色展会品牌 | 举办第五届中国（连云港）国际物流博览会、第二十届江苏农业国际合作洽谈会、第四届连云港论坛警务装备和公共安全产品博览会 | 持续提升连博会、农洽会、安博会在“一带一路”影响力 | “一带一路”沿线国家和地区展商占中国（连云港）国际物流博览会、江苏农业国际合作洽谈会、连云港论坛警务装备和公共安全产品博览会参展商比例提高到40%以上 | 市商务局、市发改委、市经信委、市城建局、市交通局、市公安局、市农委 |
| 19 | 推动连云港论坛建设 | 举办第四届论坛年会，论坛秘书处挂牌运行，论坛永久会址一期工程启动建设 | 论坛年会规模进一步扩大，健全完善沿线国家联合行动协调机制，推进智慧安全城市示范区（小镇）建设 | 论坛国际影响力进一步提升，完成论坛永久会址一期工程建设 | 市公安局、市商务局、市国资委、市外侨办、市发改委、市经信委、城建控股集团、连云区 |
| 20 | 培育外贸进出口主体 | 力争培育进出口超1亿美元企业16家以上、超5000万美元企业30家以上，超1000万美元的企业120家 | 力争培育进出口超1亿美元企业17家以上、超5000万美元企业32家以上，超1000万美元的企业125家 | 力争培育进出口超1亿美元企业18家以上、超5000万美元企业35家以上，超1000万美元的企业130家 | 市商务局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局，各县区 |
| 21 | 加强国际产能合作 | 实施重点跨国经营企业培育计划，支持重点优势企业“走出去” | 引导和支持本市医药、化工、机械等骨干企业开拓国际市场，在境外设立生产加工基地 | 推动落实省政府与哈国铁路公司战略合作协议，引导企业参与“霍尔果斯—东门”工业区建设 | 市商务局、市港口局、港口控股集团，各县区 |
| 22 | 两翼港区口岸开放 | 两翼开放获国务院批复，同步推进配套查验设施建设，力争具备国家验收条件 | 两翼口岸全部通过国家验收，正式实现对外开放 |  | 市港口局（口岸委）、灌云县、赣榆区、徐圩新区、市发改委、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、边防检查站、港口控股集团 |
| 23 | 空港口岸开放 | 制定《连云港空港口岸三年达标工作计划》，进一步稳定运营泰国航线，谋划增开1条国际航线，适时启动花果山新机场空港口岸开放申报工作 | 结合实际继续增开国际航线，积极完善花果山新机场空港口岸查验配套设施建设 | 确保于2020年实现年出入境旅客10万人次目标，力争新机场建成投用即实现正式对外开放 | 市港口局（口岸委）、市机场办、市机场公司、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、边防检查站 |
| 24 | 口岸通关效率提升工作 | 初步完成连云港中欧班列大通关效率提升工作，压缩中欧班列口岸平均大通关时间50%，启动海港口岸大通关效率提升研究工作 | 进一步研究优化、变革中欧班列口岸大通关流程；开发完成海港口岸大通关效率提升相关信息系统 | 力争将中欧班列口岸平均通关时间压缩至2天以内，海港口岸大通关效率提升工作长效机制建立 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、边防检查站、港口控股集团、中铁集上海分公司连云港经营部、上海铁路局徐州货运中心连云港经营部 |
| 25 | 口岸视频监管综合信息公共平台 | 基本建成口岸视频监控综合信息公共平台，建立健全视频资源共享共用机制 | 全面建成视频GIS平台，为智能化应用打好基础 | 进一步完善平台软硬件配套功能，在整合口岸视频资源的基础上充分挖掘视频数据价值，做好智能化应用相关工作 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、边防检查站、港口控股集团 |
| 26 | 建设花果山新机场空港产业园区（近期） | 对空港产业园区进行规划设计、产业定位等相关前期工作 | 根据近期建设规划，启动产业园区征地搬迁、三通一平等基础设施建设，开展项目招引 | 完成园区近期规划建设任务，力争园区产业初具规模，与新机场同步投入运营，为新机场提供空港物流、空港产业等相关空港服务 | 灌云县、市机场办 |

附件4

大产业三年行动计划项目表（2018—2020年）

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 项目 起止年限 | 计划 总投资 （万元） | 2018年 计划投资 （万元） | 2018年度 建设任务 | 2019年 计划投资 （万元） | 2019年度建设任务 | 2020年 计划投资 （万元） | 2020年度建设任务 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计66个 |  |  |  | 35121560 | 4762333 |  | 6376182 |  | 6460100 |  |  |
| 1 | 正崴聚合物锂离子电池项目 | 占地223亩，建筑面积13万平方米，年产1200万块聚合物锂离子电池 | 续建 | 2017-2020 | 200000 | 40000 | 一期项目生产设备安装调试完毕，投入生产，办公楼、宿舍楼、接待中心装修完毕投入使用 | 30000 | 二期项目前期手续办理完毕，开工建设 | 70000 | 二期项目竣工投产 | 东海县 |
| 2 | 太平洋石英年产60000吨高纯石英砂和石英气炼砣项目 | 占地190亩，年产60000吨高纯石英砂和气炼砣 | 新建 | 2018-2020 | 156000 | 68000 | 完成厂房建设，订购设备 | 88000 | 完成设备安装调试 | 53000 | 生产线调试，试生产 | 东海县 |
| 3 | 国际（东海）冷链物流港 | 占地300亩，建筑面积25万平方米，建设现代化冷库集聚区及相关附属设施 | 新建 | 2018-2020 | 150000 | 50000 | 项目前期手续办理完毕，开工建设 | 70000 | 开始厂房和办公楼建设，完成部分设备订购 | 30000 | 完成厂房建设和设备安装 | 东海县 |
| 4 | 台玻高档浮法玻璃生产项目 | 占地400亩，建筑面积22万平方米，建设高档两窑三线玻璃生产线 | 新建 | 2018-2020 | 200000 | 40000 | 项目前期手续办理完毕，开工建设 | 100000 | 一期厂房建设，完成设备安装和调试工作，开始生产 | 60000 | 二期厂房建设，完成生产设备安装 | 东海县 |
| 5 | 晶海洋半导体年产5GW多晶硅片项目 | 占地400亩，新上76台金刚线切片机和对原有88台切片机进行改造，年产5GW多晶硅片 | 续建 | 2017-2020 | 120000 | 50000 | 二期年底前部分投入生产 | 30000 | 二期项目建成，竣工投产 | 40000 | 开始三期建设 | 东海县 |
| 6 | 德邦食品级磷酸盐生产项目 | 占地320亩，建筑面积10万平方米，建设磷酸盐及其他附属产品生产线8条 | 续建 | 2017-2020 | 108000 | 35000 | 二期建成投产 | 20000 | 三期新建3栋三层3万平方米厂房，建设磷酸盐及其他附属产品生产线4条 | 30000 | 三期竣工投产 | 东海县 |
| 7 | 如意情食用菌日产70万瓶珍稀菌菇项目 | 占地200亩，建筑面积16.2万平方米，日产70万瓶珍稀菌菇 | 新建 | 2018 | 109093 | 109093 | 项目厂房主体竣工，生产设备安装调试完毕，投入生产 |  |  |  |  | 东海县 |
| 8 | 灌云风电项目 | 建设国信100MW陆上风电场、华能300MW海上风电、和风100MW风电项目，总装机容量500MW，发电机组171台 | 续建 | 2017-2020 | 740000 | 340000 | 国信陆上风电场项目、华能海上风电项目进行风机安装，和风风电项目并网发电 | 300000 | 继续完成国信风电、华能海上风电项目风机安装工作 | 100000 | 国信风电、华能海上风电项目并网发电 | 灌云县 |
| 9 | 鹰游新飞雁毛毯、新立成毛绒生产项目 | 占地574亩，建筑面积34.8万平方米，年产6万吨毛毯、3万吨毛绒 | 续建 | 2017-2020 | 420000 | 140000 | 毛毯厂房基础完成；毛绒项目竣工 | 180000 | 毛毯项目完成厂房建设，订购主要设备 | 70000 | 毛毯项目完成所有设备订购和安装调试工作，试生产 | 灌云县 |
| 10 | 临海阳极新材料生产项目 | 占地922亩，建筑面积18万平方米，年产预培阳极材料80万吨，石墨烯类产品10吨 | 新建 | 2018-2020 | 320000 | 50000 | 一期建设年产80万吨煅后焦生产线，主厂房竣工 | 100000 | 完成一期建设，开始二期建设 | 170000 | 完成二期和三期建设 | 灌云县 |
| 11 | 利民包装系列用纸生产项目 | 占地1000亩，建筑面积29万平方米，年产200万吨包装系列用纸 | 新建 | 2018-2020 | 300000 | 120000 | 一期年产50万吨再生造纸生产线及污水处理、蒸汽供应等基础配套设施主体工程完工 | 100000 | 完成一期建设，二期基础设施施工，设备订购 | 80000 | 项目建成，竣工投产 | 灌云县 |
| 12 | 灌云旅游项目 | 建设大伊山景区提升工程、伊甸园景区提升工程，潮河湾乡村旅游、伊芦山历史文化生态园 | 续建 | 2017-2020 | 282000 | 115000 | 大伊山景区封闭工程完工、伊水温泉小镇完成规划；伊甸园景区、潮河湾旅游示范区、伊芦山生态园完成景区建设，对外运营 | 50000 | 完成大伊山景区温泉小镇部分设施建设，佛光隧道建设完成 | 100000 | 完成景区建设，对外运营 | 灌云县 |
| 13 | 凯信碳素生产项目 | 占地1000亩，建设两条碳素制品煅烧生产线，年产50万吨碳素制品 | 新建 | 2018-2020 | 100000 | 500 | 开展项目前期工作 | 49500 | 开工建设第一条年产25万吨碳素制品煅烧生产线 | 50000 | 开工建设第二条年产25万吨碳素制品煅烧生产线 | 灌云县 |
| 14 | 紫燕食品二期、三期建设项目 | 占地140亩，建筑面积5.5万平方米，年产食品2万吨 | 新建 | 2018-2019 | 70000 | 50000 | 二期真空包装项目竣工，三期项目完成主体厂房钢架结构 | 20000 | 三期项目建成投产 |  |  | 灌云县 |
| 15 | 兴鑫钢铁H型钢生产项目 | 占地1000亩，建筑面积20万平方米，新上一条年产100万吨中小型H型钢生产线和年产120万吨大型H型钢生产线，在不扩大钢铁产能前提下，向下游延伸，提高产品附加值 | 新建 | 2018-2020 | 500000 | 40000 | 启动10万平方米厂房建设，预订中小型H型钢生产线设备 | 230000 | 完成10万平方米厂房建设，中小型H型钢生产线设备生产。开始8万平方米厂房建设，预订大型H型钢生产设备 | 230000 | 完成8万平方米厂房建设，大型H型钢生产线完成设备安装并调试 | 灌南县 |
| 16 | 灌南光电产业园手机零部件生产 | 占地98亩，厂房面积12万平米，建设三木、佳彩、利晶、南华4个项目 | 续建 | 2017-2018 | 175000 | 110000 |  |  |  |  |  | 灌南县 |
| 17 | 延展紧固件等产品生产项目 | 占地800亩，建筑面积23万平方米，年产60万吨紧固件、焊丝钢、PC钢棒、钢绞线等产品 | 新建 | 2018-2020 | 200000 | 50000 | 建设7万平方米厂房，部分紧固件、焊丝钢设备安装、调试 | 100000 | 完成7万平方米厂房建设，部分紧固件、焊丝钢生产线完成调试并进行生产。启动7万平方米厂房建设 | 50000 | 完成7万平方米厂房建设，PC钢棒、钢绞线等生产设备安装完成并调试生产 | 灌南县 |
| 18 | 健力粘扣带项目 | 占地200亩，年产7亿对粘扣带 | 新建 | 2018-2020 | 50000 | 6000 | 建设6万平方米厂房和办公楼、宿舍楼 | 16000 | 完成6万平米厂房和办公楼、宿舍楼；完成设备安装并生产 | 28000 | 完成水性浆料车间和溶剂型浆料车间；完成设备安装并生产 | 灌南县 |
| 19 | 艾瑞克新型墙体保温材料生产项目 | 占地177亩，建筑面积8.8万平方米，年产500万平方新型墙体保温材料 | 新建 | 2018 | 50000 | 50000 | 完成项目建设，竣工投产 |  |  |  |  | 灌南县 |
| 20 | 宏耀热电联产 | 占地122亩，建筑面积5万平方米，建设3台高温高压流化床锅炉、3背压机组，20公里供热管网，建成后可达到220T/H的供热能力 | 新建 | 2018 | 45000 | 45000 | 完成项目建设,开始供热 |  |  |  |  | 灌南县 |
| 21 | 利伟智能制造项目 | 占地50亩，厂房1万平方米，生产型材铝制品、军用陀螺仪等产品 | 新建 | 2018-2019 | 40000 | 25000 | 设备订购，部分设备安装调试 | 15000 | 竣工投产 |  |  | 灌南县 |
| 22 | 新海石化100万吨连续重整项目 | 占地406亩，新增建筑面积0.52万平方米，年产25万吨甲苯，30万吨混合二甲苯等产品 | 续建 | 2017-2018 | 200000 | 90000 | 项目投产 |  |  |  |  | 赣榆区 |
| 23 | 蓝湾海产品深加工项目 | 占地600亩，新增建筑面积30万平方米，年加工各类海苔10万吨 | 续建 | 2016-2018 | 150000 | 40000 | 建成投产 |  |  |  |  | 赣榆区 |
| 24 | 中碳铝用碳素新材料生产 | 占地268亩，建筑面积4.5万平方米，年产84万吨铝用碳素新材料 | 新建 | 2018-2019 | 100000 | 50000 | 部分厂房主体工程完工，设备订购 | 50000 | 完成设备安装和调试，试生产 |  |  | 赣榆区 |
| 25 | 赣榆海洋科技城冷链物流基地 | 占地215亩，建筑面积15万平方米，建设15万吨冷库，购置生产及冷藏设备 | 新建 | 2018-2021 | 100000 | 40000 | 一期部分建成运营 | 40000 | 项目二期 建设 | 10000 | 完成设备的安装和调试，继续推进项目二期建设 | 赣榆区 |
| 26 | 金田BOPP特种膜生产项目 | 占地150亩，建筑面积10万平方米，年产12万吨BOPP特种膜 | 续建 | 2017-2018 | 100000 | 65000 | 设备安装并投产运行 |  |  |  |  | 赣榆区 |
| 27 | 瑞坤金刚线生产项目 | 占地200亩，建筑面积5.5万平方米，年产1000万千米金刚线 | 新建 | 2018 | 75000 | 75000 | 完成厂房建设，设备安装并投产 |  |  |  |  | 赣榆区 |
| 28 | 辉龙户外照明灯具生产项目 | 占地面积260亩，年产500万台（套）户外照明灯具 | 新建 | 2018-2020 | 60000 | 15000 | 完成一期厂房主体建设 | 15000 | 一期建成投产，二期开工建设 | 30000 | 竣工投产 | 赣榆区 |
| 29 | 解放东路专业市场群改造项目 | 改造面积1452亩，涉及商户1722家，改造完成后形成以家居建材为主的综合性市场 | 新建 | 2018-2020 | 310000 | 5000 | 完成整体规划，准备对国际商城进行提档升级 | 100000 | 完成整体规划，并对国际商城及沿线进行全面征收，办理相关手续，启动提档升级 | 205000 | 全面提档升级完成 | 海州区 |
| 30 | 长生云港生物制药项目 | 占地278亩，建筑面积22万平方米，生产带状疱疹减毒活疫苗、冻干人用狂犬病疫苗等产品及新品种疫苗的研发 | 续建 | 2017-2022 | 200000 | 56000 | 部分厂房和办公楼的基础施工和主体建设 | 40000 | 完成厂房和办公楼建设，完成设备购买和部分设备安装 | 24000 | 一期项目竣工投产 | 海州区 |
| 31 | 连云港（国际）医疗器械产业园 | 占地500亩，建设有龙跃医疗智能设备、千人生物医药生产、嘉鼎诚医疗器械研发等项目 | 续建 | 2017-2019 | 163000 | 86000 | 龙跃医疗智能设备项目一期开工建设；千人生物医药项目启动一期项目建设；嘉鼎诚二类、三类医疗器械研发生产主体厂房完成，其他项目有序推进 | 50000 | 完成产业园和园区内部分项目建设 |  |  | 海州区 |
| 32 | 白虎山小市场升级改造 | 占地153亩，建筑面积25万平方米，一期市场主体拆除并重建，二期市场街西侧住宅及城北小区拆除并建设市场 | 新建 | 2018-2020 | 160000 | 100000 | 完成A地块内所有商铺征收安置工作，并对具备施工条件的区域进行建设，完成地下及地面二层建设目标 | 40000 | 完成一期市场重建工作，二期住宅项目完成基础工作 | 20000 | 二期完工 | 海州区 |
| 33 | 天马云仓 | 占地390亩，占地面积390亩，建筑面积20.3万平方米，建设智能仓储中心和服务中心 | 新建 | 2018-2022 | 70000 | 30000 | 二期5万平方米仓储大楼建成使用，三期土地摘牌开工建设 | 20000 | 开始三期仓储中心和办公楼建设 | 10000 | 完成三期仓储中心和办公楼建设 | 海州区 |
| 34 | 康达智手机摄像头生产二期 | 占地27亩，建设厂房1万平方米，购置智能化成型机、自动剪切机等设备300余台，年产12000万件摄像头 | 续建 | 2017-2018 | 60000 | 35000 | 竣工投产 |  |  |  |  | 海州区 |
| 35 | 中青创4GW高效黑硅太阳能电池片生产项目 | 占地约30亩，总建筑面积2.88万平方米，项目建成后可形成年产黑硅太阳能电池片8亿片的生产能力 | 续建 | 2017-2019 | 55000 | 40000 | 厂房改造完成，部分生产线试生产 | 10000 | 竣工投产 |  |  | 海州区 |
| 36 | 康缘年产2000万吨各类医药包装及仓储物流项目 | 占地160亩，建设7万平方米厂房，年产2000万吨各类医药包装 | 续建 | 2017-2019 | 50000 | 20000 | 开始厂房建设，订购设备 | 25000 | 完成厂房建设，安装调试设备，竣工投产 |  |  | 海州区 |
| 37 | 新立年产30万吨钛材料项目 | 占地1500亩，建设5条氯化法钛白粉生产线，实现年产30万吨钛白粉 | 新建 | 2018-2022 | 750000 | 3000 | 推进项目办理前期手续，启动项目 | 50000 | 完成场地抛填、平整等工作，完成第一条生产线建设工作 | 70000 | 完成第二条和第三条生产线建设和设备安装工作 | 连云区 |
| 38 | 深海养殖工船项目 | 建成10艘万吨级以上的养殖工船，在深远海进行渔业养殖及科研开发；在陆域新上100亩育苗基地，配套建设海工设备生产基地 | 新建 | 2018-2023 | 300000 | 20000 | 建成第一艘8.1万吨级养殖工船；育苗基地建成 | 20000 | 第一艘养殖工船投产，第二艘养殖工船开始建造 | 20000 | 建成2艘养殖工船并投入生产运营 | 连云区 |
| 39 | 油脂科技产业园项目 | 占地约400亩，项目建成后形成年产4万吨二聚酸，22万吨硬脂酸盐，4万吨油酸，7万吨硬脂酸等产品 | 新建 | 2018-2022 | 257000 | 20000 | 规划环评获批，对接并储备益海嘉里、中粮、中储粮及有关的功能新材料、高端轻工品等优质项目；推进益海公司系列技改项目办理前期手续，项目开工建设 | 50000 | 做好中粮、中储粮等项目洽谈、签约及相关前期工作；益海公司系列技改项目完成厂房建设，完成设备订购 | 80000 | 全面开工建设高端轻工、功能性新材料等两类项目；益海公司系列技改项目设备安装，竣工投产 | 连云区 |
| 40 | 三吉利苯二酚系列产品技改扩建及环保工程改造升级 | 占地440亩，对老厂区进行改造，建设邻苯二酚、对苯二酚等系列产品生产装置和配套升级公用工程及环保设施 | 新建 | 2018-2020 | 200000 | 50000 | 完成新征用地440亩的场地抛填、平整等工作，完成项目的基建工作，进行装置区建设 | 100000 | 主体完工，部分设备购置 | 50000 | 设备安装，项目投入运行 | 连云区 |
| 41 | 华乐不锈钢60万吨冷轧板生产 | 占地336亩，建筑面积12万平方米，年产60万吨冷轧钢 | 续建 | 2017-2020 | 150000 | 75000 | 一期设备安装，试生产 | 20000 | 二期开工建设 | 30000 | 二期设备安装，试生产 | 连云区 |
| 42 | 连云区全域旅游 | 实施羊山岛生态园建设、高公岛海滨文化园、西小山生态园、连云老街提升等工程，推进连岛、宿城景区提升工程 | 续建 | 2017-2020 | 110000 | 40000 | 完成羊山岛生态园建设、连云老街提升、西小山生态园项目建设，继续建设高公岛海滨文化园等项目，实施宿城民宿改造、连岛景区提升等项目 | 30000 | 完成高公岛海滨文化园及其他项目建设 | 20000 | 继续推进连岛、宿城等景区提升工程 | 连云区 |
| 43 | 核电现代服务业 | 占地50亩，建设中核105所项目，从事核动力运行仿真技术和产品开发、核电工程软件开发及无损检测、软件开发等其他技术服务；开展中核环保、中核检修等总部经济项目，从事核电运行、工程咨询服务 | 新建 | 2018-2020 | 40000 | 10000 | 中核105所项目完成项目立项等前期手续；中核环保总部经济项目完成公司注册，办公楼装修并入驻运营；中核检修完成选址、立项、环评等前期手续 | 10000 | 中核环保完成公司筹备并投入运营；中核检修区域总部项目正式启动建设 | 20000 | 中核105所项目完成项目建设、设备安装并投产。中核检修区域总部项目完成项目建设 | 连云区 |
| 44 | 美景荣生物基PTT材料及纤维生产项目 | 占地388亩，建筑面积15万平方米，年产10万吨PDO聚合物、20万吨PTT聚合物、30万吨PTT高弹性纤维等产品 | 新建 | 2018-2021 | 200000 | 50000 | 一期厂房建设，设备安装 | 20000 | 二期厂房建设 | 50000 | 完成二期厂房和办公楼建设，设备安装 | 市开 发区 |
| 45 | 润众生物工程药物研发和生产基地 | 占地512亩，建筑面积24万平方米，年产各类生物制剂1400万支、各类自用原料药121.33吨、固体制剂1.5亿粒 | 续建 | 2017-2021 | 179200 | 40000 | 一期、二期设备安装基本完成 | 15000 | 完成一期、二期项目建设，调试设备 | 15000 | 一期和二期预留厂房安装 | 市开 发区 |
| 46 | 恒瑞生物医药产业园及创新药物制剂工程三期 | 占地275亩，建筑面积10万平方米，生产达托霉素、纽莫康定B0、长效胰岛素、速效胰岛素等药剂及卡式瓶注射剂600万瓶 | 续建 | 2017-2020 | 116000 | 35000 | 产业园部分厂房完工，设备购置；创新药物制剂项目竣工 | 20000 | 完成厂房建设和设备安装 | 10000 | 项目竣工投产 | 市开 发区 |
| 47 | 中复连众海上风力叶片生产项目 | 占地378亩，建筑面积10万平方米，年产海上风力叶片500套 | 新建 | 2018-2020 | 100000 | 30000 | 一期厂房完工，设备安装 | 20000 | 一期项目完工，二期开工建设 | 50000 | 项目竣工，投产运营 | 市开 发区 |
| 48 | 豪森生物制药工程 | 占地160亩，建筑面积8万平方米，培化西海马肽等原料药生产 | 续建 | 2017-2019 | 70000 | 30000 | 完成厂房和办公楼建设，订购部分设备 | 20000 | 项目建成，竣工投产 |  |  | 市开 发区 |
| 49 | 中复神鹰生产聚丙烯腈原丝、SYT45高性能碳纤维技术改造、高性能碳纤维生产项目 | 占地45亩，建筑面积8.7万平方米，生产聚丙烯腈原丝及SYT45高性能碳纤维及高性能碳纤维 | 续建 | 2016-2019 | 66300 | 12000 | 四期项目竣工投产，五期项目开工建设 | 22000 | 五期项目竣工投产 |  |  | 市开 发区 |
| 50 | 盛虹炼化一体化项目 | 占地9192亩，主要建设年产1600万吨炼油、280万吨对二甲苯、110万吨乙烯，包括炼油及芳烃装置、乙烯及下游化工装置和相关配套设施 | 新建 | 2018-2022 | 7747536 | 250000 | 完成厂前区办公楼等办公设施建设、装置区地基预处理 | 700000 | 完成全场地桩基施工，项目土建施工开始启动 | 1350000 | 完成设备安装、调试；项目设备中期交工后开始试生产运行 | 徐圩 新区 |
| 51 | 连云港石化320万吨/年轻烃综合加工利用项目 | 占地2800亩，新建年产250万吨乙烷裂解制乙烯装置、26万吨丙烯腈、50万吨苯乙烯等下游配套装置；配套低温罐区占地300亩，建设4个16万立方的低温罐及配套设施 | 新建 | 2018-2022 | 3350000 | 150000 | 完成主装置区地基处理和部分桩基施工；完成低温罐区桩基施工、基础承台施工 | 500000 | 完成主装置区乙烯设备安装及部分辅助设施建成交付；完成低温罐项目水压试验 | 600000 | 主装置区调试完成，投料试车；低温罐项目调试完成项目具备投用条件；配套液体码头具备投用条件 | 徐圩 新区 |
| 52 | 中化连云港循环经济产业园项目 | 占地1760亩，一期年产二氯苯、二氯丙醇、硝基氯苯、双氧水等产品82万吨；二期年产橡胶促进剂、不溶性硫磺、防老剂、丙酮下游等系列产品60万吨 | 续建 | 2017-2022 | 2270000 | 200000 | 完成一期项目中二氯苯、二氯丙醇、硝基氯苯等生产装置及配套仓储罐区、公辅工程施工；完成二期项目用地招拍挂，开展场地回填及软基处理 | 300000 | 完成一期项目部分生产装置建设；二期装置土建施工并启动设备安装 | 500000 | 完成一期项目全部生产装置建设并投产；完成二期项目部分生产装置建设 | 徐圩 新区 |
| 53 | 东华能源烷烃资源深加工基地和新材料项目 | 占地2800亩，建设2个5万吨级液化烃码头及配套罐区、2套66万吨/年的丙烷脱氢装置和2套40万吨/年的聚丙烯装置及配套催化剂制备工厂、26万吨/年的丙烯腈及聚丙烯腈装置、以碳纤维为代表的高端聚丙烯复合材料工厂等 | 新建 | 2018-2022 | 2000000 | 20000 | 完成低温罐区桩基施工、码头手续办理完毕，力争年底开工；完成低温罐区及产业项目场地回填工作，力争产业项目桩基施工 | 250000 | 完成2个液化烃码头及配套罐区、丙烷脱氢和聚丙烯装置及配套催化剂制备工厂、26万吨/年的丙烯腈及聚丙烯腈装置建设及安装 | 500000 | 完成码头及配套罐区、丙烷脱氢装置和聚丙烯装置等主装置建设 | 徐圩 新区 |
| 54 | 虹洋热电联产扩建项目 | 占地300亩，建设6×440t/h锅炉加4×40MW抽背机组； 公用工程岛占地400亩，建设4x440t/h锅炉加2x40MW抽背机组 | 续建 | 2017-2020 | 730000 | 30000 | 完成桩基、三通一平 | 400000 | 开始基础设施建设，订购设备 | 300000 | 完成设备安装调试，开始生产 | 徐圩 新区 |
| 55 | 德邦年产35万吨合成氨项目 | 占地1356亩，年产35万吨合成氨、60万吨纯碱、30万吨尿素、50万吨复合肥、3万吨小苏打、5万吨白炭黑。2019年一期建成，2020年二期建成 | 续建 | 2017-2020 | 363568 | 50000 | 完成项目二期地块软基处理施工、一期部分厂房主体结构施工和部分设备安装调试 | 100000 | 完成项目一期厂房建设和设备安装，具备试生产条件 | 120000 | 开始二期地块厂房等主体施工 | 徐圩 新区 |
| 56 | 斯尔邦石化丙烯产业链扩建项目 | 占地328.5亩，建筑面积约1.5万平方米，建设9万吨MMA装置、23万吨SAR装置及装置所需配套公辅设施 | 新建 | 2018-2019 | 339282 | 150000 | 完成土建及桩基施工，开展大型设备安装、调试 | 189282 | 完成厂房建设，完成设备安装和调试，开始生产 |  |  | 徐圩 新区 |
| 57 | 鹏辰特种新材料年产50万吨芳烃分离与聚酰亚胺系列产品项目 | 占地310亩，新增建筑面积11.8平方米，年处理50万吨重芳烃及年产5200吨均苯四甲酸二酐和1万吨聚酰亚胺等产品 | 续建 | 2017-2019 | 132000 | 40000 | 完成土建施工、部分钢结构和主要设备安装 | 40000 | 完成产房和设备安装，开始生产 |  |  | 徐圩 新区 |
| 58 | 李文甲化工产30万吨丙烯酸酯及水性聚氨酯系列聚合物项目 | 占地约200亩，年产30万吨丙烯酸系列酯类聚合物及助剂、水性功能性树脂及粘合剂、水性聚氨酯树脂及固化剂等产品 | 新建 | 2018-2019 | 100000 | 20000 | 完成土建及桩基施工 | 80000 | 完成厂房建设和设备安装调试，试生产 |  |  | 徐圩 新区 |
| 59 | 泰格高端油墨、水性涂料及树脂新材料项目 | 占地140亩，建设高端油墨、水性食品级涂料生产项目和生产水性树脂及相关配套设施 | 新建 | 2018-2020 | 100000 | 10000 | 完成地基处理及部分区域桩基施工 | 60000 | 完成主厂房建设、设备安装调试 | 30000 | 项目全部建成投产 | 徐圩 新区 |
| 60 | 中船重工连云港创新产业园 | 占地400亩，建筑面积约27.3万平方米，分两期建设， 重点建设电子信息、智能制造、智慧城市、智慧海洋等研发及产业化项目 | 新建 | 2018-2025 | 300000 | 25000 | 完成立项审批、土地出让、规划和一期工程设计等工作，启动起步区项目建设 | 40000 | 公共服务区一期建成投用；园区一期工程建设全面开工；启动发展区建设 | 50000 | 产业基础区一期建成投产 | 高新区 |
| 61 | 申马智慧物流科技园 | 占地600亩，建筑面积40万平方米，建设综合物流、智慧智能化大数据、电商贸易、智能装备研发制造等片区和园区综合服务、生活配套中心 | 新建 | 2018-2020 | 250000 | 50000 | 完成项目计划书、立项、园区规划、土地征用、建设许可等工作 | 100000 | 完成园区综合、生活配套中心建设，综合物流和智慧智能化大数据片区开工建设 | 100000 | 完成综合物流和智慧智能化大数据片区建设，项目完工投入运营 | 高新区 |
| 62 | 罗盖特热电联产项目 | 占地134亩，建设循环流化床锅炉和抽背式发电机组 | 新建 | 2018-2019 | 47400 | 15000 | 完成厂房建设，部分设备安装 | 32400 | 完成设备安装调试，开始生产 |  |  | 高新区 |
| 63 | 西游小镇项目 | 占地1500亩，建设主题乐园和旅游综合配套中心 | 新建 | 2018-2020 | 1000000 | 10000 | 建设花果山南大门游客中心 | 550000 | 开始主体乐园和综合配套中心建设 | 440000 | 完成主体乐园和综合配套中心建设 | 云台山景区 |
| 64 | 云台山景区旅游项目 | 建设大花果山景区提升、“美猴王国”游客服务区、花果山西入口游客中心、葫芦山区域综合开发 | 续建 | 2017-2020 | 156000 | 53900 | 完成“美猴王国”片区景观提升工程；花果山西入口游客服务中心建设，完成葫芦山区域综合开发1期工程、孔雀沟民宿项目开工建设 | 92000 | 完成花果山西入口旅游度假酒店、葫芦山区域综合开发项目建设、继续推进孔雀沟民宿项目建设 | 10100 | 完成旅游度假酒店、葫芦山区域综合开发项目建设 | 云台山景区 |
| 65 | 大岛山片区智慧物流园项目 | 建成2000万吨仓储物流基地，搭建4000万吨交易平台，最终形成集物流、信息处理、仓储流通配送等现代化综合服务体系 | 新建 | 2018-2020 | 100000 | 6000 | 完成码头岸线手续，施工设计、部分拆迁等前期准备工作 | 20000 | 土地招拍挂及大岛山物流园区道路等基础设施建设，服务中心建设并运营 | 74000 | 建设物流信息与智能技术研发中心及配套商务设施，总建筑面积51670平方米 | 云台山景区 |
| 66 | 田湾核电扩建项目 | 建设2×112.6万千瓦3、4号机组和2×111.8万千瓦5、6号机组 | 续建 | 2012-2021 | 7409181 | 986840 | 3、4号机组商业运行；5号机组实现220kV倒送电，6号机组实现核岛穹顶吊装 | 637000 | 5号机组实现冷试，6号机组核岛实现220kV倒送电 | 511000 | 5号机组实现商业运行，6号机组核岛实现冷试 | 江苏核电有限公司 |

附件5

大城建三年行动计划项目表（2018—2020年）

| 序号 | 项目名称 类别 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 2018年 投资 （万元） | 2019年 投资 （万元） | 2020年 投资 （万元） | 2018-2020 三年总投资 （万元） | 2020年底 建设进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计67个 |  |  |  | 8239145 | 1912759 | 2190214 | 2120227 | 6133200 |  |  |
| 一 | 综合交通 |  |  |  | 2767419 | 26500 | 400500 | 540000 | 967000 |  |  |
| 1 | 临洪大道 | 新建 | 临洪大道（310国道-原204国道），规划城市快速路，长7.5公里，宽60米 | 2019-2020 | 150000 | 5000 | 70000 | 75000 | 150000 | 完成 | 城建控股集团、海州区 |
| 2 | 瀛洲路快速化改造 | 新建 | 郁海广场到连徐高速出口，全长5公里 | 2019-2020 | 40000 |  | 20000 | 20000 | 40000 | 完成 | 市城建局、城建控股集团、海州区 |
| 3 | 秦东门大街快速化改造 | 新建 | 花园路到宁连高速，全长7.8公里 | 2019-2021 | 50000 |  | 10000 | 20000 | 30000 | 完成部分 节点 | 城建控股集团、海州区、市城建局 |
| 4 | 港城大道快速化改造 | 新建 | 对凌州路至平山路重要节点实施快速化改造 | 2019-2020 | 60000 |  | 30000 | 30000 | 60000 | 完成 | 交通控股集团、市城建局、市规划局、市开发区、连云区 |
| 5 | 汇晶路 | 新建 | 港城大道至大港路，全长6公里 | 2019-2020 | 50000 |  | 20000 | 30000 | 50000 | 完成 | 市开发区、市城建局 |
| 6 | 蔷薇桥节点改造 | 新建 | 海连路与原G204节点改造 | 2019-2020 | 10000 |  | 4000 | 6000 | 10000 | 完成 | 城建控股集团、市城建局、市规划局、海州区 |
| 7 | 城市轨道交通一号线 | 新建 | 全长42.5公里，连接海州区与连云区 | 2020-2023 | 1820000 |  |  | 50000 | 50000 | 启动建设 | 交通控股集团、城建控股集团，市城建局、市规划局、海州区、市开发区、连云区、高新区 |
| 8 | 金海大道二期 | 新建 | 位于连云新城金海二期，道路长3200米，道路宽60米 | 2018-2019 | 18000 | 1500 | 16500 |  | 18000 | 完成 | 城建控股集团 |
| 9 | 中华西路 | 续建 | 道路总长约852米，宽40米。起点云和路交叉口，终点为平山北路，下穿陇海铁路和连霍高速 | 2016-2018 | 20419 | 10000 |  |  | 10000 | 完成 | 城建控股集团、连云区 |
| 10 | 人民路快速化改造 | 新建 | 对凌州广场至海连西路重要节点实施快速化改造 | 2018-2019 | 4000 | 3000 | 1000 |  | 4000 | 完成 | 城建控股集团、海州区 |
| 11 | 环锦屏山路 | 续建 | 全长3.36公里，路面宽15米 | 2017-2018 | 10000 | 3000 |  |  | 3000 | 完成 | 海州区 |
| 二 | 公用设施 |  |  |  | 460126 | 86600 | 124900 | 169100 | 380600 |  |  |
| 12 | 徐圩新区地下综合管廊建设 | 续建 | 总长约15.5公里，建设江苏大道(8.6公里)、西安路(2.9公里)、方洋路(3.2公里)、环保二路(1.3公里)地下综合管廊 | 2016-2020 | 194000 | 18500 | 20000 | 67600 | 106100 | 完成 | 徐圩新区、市城建局 |
| 13 | 石化基地重型化工消防站 | 新建 | 建设具备应急消防、抢险、灭火、化学品救灾、训练等功能设施。占地约30亩 | 2018-2019 | 12000 | 3000 | 9000 |  | 12000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 14 | 石化基地公共管廊 | 新建 | 建设东防波堤根部至石化七道、石化七道至陬山路、东防波堤根部至陬山路公共管廊，总长约9公里 | 2018-2020 | 41000 | 15000 | 20000 | 6000 | 41000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 15 | 徐圩新区应急救援基地 | 续建 | 建设徐圩新区应急救援指挥中心、徐圩新区医疗救援中心（一期）、徐圩新区灭火救援应急中心3个项目 | 2016-2020 | 50000 | 10500 | 8500 | 1000 | 20000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 16 | 徐圩新区大环卫工程体系建设 | 新建 | 总用地面积约78.9亩，建筑面积10847.73平方米，建设智慧环卫管理调度中心、培训中心、设备维保中心等智能运营和监管平台，打造国内环卫工作新标杆 | 2018-2020 | 15000 | 6000 | 7000 | 2000 | 15000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 17 | 徐圩新区给水处理厂及厂外配套管网二期工程 | 新建 | 建设30万吨/天的取水泵站及配套管线和45万吨/天的取水泵房及配套管线 | 2018-2020 | 34400 | 400 | 18000 | 16000 | 34400 | 完成 | 徐圩新区 |
| 18 | 徐圩新区天然气配套管线工程 | 新建 | 建设天然气专用输送管道，总长约62公里 | 2018-2020 | 30000 | 1000 | 20000 | 9000 | 30000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 19 | 茅口（第三）水厂扩建工程 |  | 在第三水厂南侧建设20万吨/日的深度处理工艺的自来水厂 | 2018-2020 | 40000 | 2000 | 10000 | 28000 | 40000 | 完成 | 市城建局、市自来水公司 |
| 20 | 板浦镇、岗埠农场区域供水工程 |  | 实施市区至板浦镇5公里供水管道，建设加压泵站1座，至岗埠农场13公里供水管道，建设加压泵站1座 | 2018 | 3000 | 3000 |  |  | 1200 | 完成 | 市城建局、海州区、市自来水公司 |
| 21 | 市区二次供水泵房改造和户表改造 |  | 完成市区171座居民二次供水设施改造接收和8500户一户一表改造 | 2018-2020 | 12600 | 6600 | 3000 | 3000 | 12600 | 完成市区二次供水设施统一管理和一户一表改造工作 | 市城建局、市财政局、市住房局、市城管局、海州区、连云区，市开发区、高新区 |
| 22 | 实施城区雨污分流改造工程 |  | 建设污水管道180公里，实施成片老旧小区雨污分流改造 | 2018-2020 | 97000 | 5000 | 32000 | 60000 | 97000 | 基本完成 | 市城建局、市住房局，各县区、功能板块 |
| 23 | 实施污水处理厂扩建工程 |  | 新增污水处理能力7万吨 | 2018-2020 | 45000 | 6000 | 15000 | 24000 | 45000 | 完成 | 市城建局、城建控股集团 |
| 24 | 建成永久性污泥处置设施 |  | 建设每日处理能力为200吨/日（80%湿污泥）的污水处理设施 | 2018-2020 | 22000 | 200 | 5000 | 16800 | 22000 | 完成 | 市城建局 |
| 25 | 建筑垃圾资源化处置厂 | 新建 | 建成1座年处置建筑垃圾100万吨的资源化处置厂 | 2018-2020 | 19000 | 9500 | 9500 |  | 19000 | 建成建筑垃圾资源化处置厂，正式运营 | 市城管局 |
| 26 | 生活垃圾分类小区 | 续建 | 续建242个生活垃圾分类小区 | 2018-2020 | 5000 | 2300 | 1700 | 1000 | 5000 | 完成242个生活垃圾分类小区建设，市区建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到70% | 市城管局 |
| 27 | 钓鱼山垃圾填埋场封场工程 | 续建 | 完成钓鱼山垃圾填埋场封场 | 2018-2020 | 5526 | 1000 | 4200 |  | 5200 | 封场竣工，经土地稳定、可研后，结合周边环境因素，拟与属地政府采用PPP模式进行土地开发，规划开发绿地墓区 | 市城管局 |
| 28 | 江苏省海滨康复医院 | 续建 | 东临汇海路西，西临支十路，南邻金海大道，北邻滨海四路，占地面积94亩，总建筑面积约12.7万平方米。床位800个，日门诊量1200-1500人 | 2017-2020 | 120000 | 5000 |  | 65000 | 70000 | 完工 | 城建控股集团 |
| 29 | 行政中心1号地块 | 新建 | 位于朝阳路北、科苑路东地块，用地面积54.3亩，建筑面积10.34万平方米 | 2018-2021 | 63000 | 15200 | 10000 | 12000 | 37200 | 主体完成，外墙施工 | 城建控股集团 |
| 30 | 行政中心2号地块 | 新建 | 朝阳路北、学院路西地块，用地面积57.9亩，建筑面积10.34万平方米 | 2018-2021 | 67000 | 17200 | 10000 | 12000 | 39200 | 主体完成，外墙施工 | 城建控股集团 |
| 31 | 海州体育馆 | 续建 | 位于秦东门大街与孔望山路交叉口西南地块，公园建设以体育健身为主题，总面积为171亩，绿化面积占72%，二期建设占地103亩，其中海州体育馆主馆占地约40亩，足球学校占地约20亩 | 2017-2019 | 11000 | 2500 | 3500 |  | 6000 | 完工 | 海州区 |
| 32 | 赣榆区海洋科技馆 | 新建 | 占地46亩，建筑面积1.52万平方米 | 2018-2019 | 20000 | 15000 | 5000 |  | 20000 | 完工 | 赣榆区 |
| 33 | 市中医院医养康复综合楼（原市中医院扩建） | 续建 | 占地约23亩，总建筑面积6.8万平米 | 2017-2022 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 在建 | 市卫计委 |
| 34 | 连云港市第二人民医院西院区急危重症救治病房及住院医师规培基地大楼 | 续建 | 项目占地面积约0.25公顷，建筑面积约38500平方米，框剪结构，地下1层、地上19层 | 2017-2020 | 20000 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 完工 | 市卫计委 |
| 35 | 市公安局反恐（禁毒）应急指挥中心 | 新建 | 项目总建筑面积为24837㎡，总用地面积7827㎡，约11.74亩 | 2018-2019 | 11694 | 4500 | 7194 |  | 11694 | 完工 | 市公安局 |
| 36 | 连云港市公安局车辆管理便民服务中心项目（一期） | 新建 | 占地面积约200亩，总建筑面积约33000平方米 | 2017-2019 | 17500 | 8000 | 9500 |  | 17500 | 完工 | 市公安局 |
| 37 | 世纪广场 | 新建 | 位于巨龙路与郁州路交叉口，占地15亩 | 2018-2019 | 9800 | 5000 | 4800 |  | 9800 | 完工 | 农业发展集团 |
| 38 | 连云港市全民健身活动中心 | 续建 | 占地61亩，总建筑面积67860平方米，其中地下29168平方米（人防工程） | 2017-2019 | 34800 | 8000 | 26800 |  | 34800 | 完工 | 市体育局 |
| 39 | 赣榆区城市综合体 | 新建 | 总建筑面积69万平方米，商业面积10万平方米 | 2017-2019 | 500000 | 150000 | 450000 |  | 600000 | 完工 | 赣榆区 |
| 三 | 生态文明 |  |  |  | 983600 | 197300 | 343300 | 307000 | 757600 |  |  |
| 40 | 黑臭水体整治 | 新建 | 市区完成11条共95公里黑臭水体整治，各县区完成辖区内黑臭水体整治工作 | 2018-2020 | 100000 | 60000 | 20000 | 20000 | 100000 | 市、县建成区消除黑臭水体 | 各县区、功能板块、市城建局、市水利局、市环保局等 |
| 41 | 瀛洲公园 | 新建 | 总面积约6公顷 | 2018-2019 | 4000 | 2500 | 1500 |  | 4000 | 完成 | 市城建局、海州区 |
| 42 | 玉带河景观绿化 | 新建 | 总面积约46公顷 | 2017-2020 | 13800 | 8000 | 5800 |  | 13800 | 完成 | 海州区、城建控股集团、农业发展集团、江苏德邦集团、江苏新海发电公司 |
| 43 | 北排淡河景观绿化 | 新建 | 总面积约115公顷 | 2017-2020 | 23000 | 3000 | 10000 | 10000 | 23000 | 完成 | 连云区、市开发区 |
| 44 | 连云区公园建设 | 新建 | 新丝路公园南园，总面积约5公顷；桃花园公园，总面积约15公顷；西小山公园提升，总面积约5公顷 | 2018-2019 | 5400 | 5400 |  |  | 5400 | 完成 | 连云区 |
| 45 | 在海一方公园提升 | 改建 | 总面积约10公顷 | 2018-2019 | 8000 |  | 8000 |  | 8000 | 完成 | 连云区 |
| 46 | 开发区公园建设 | 新建 | 昌圩湖公园，总面积约11.2公顷；运盐河景观绿化，总面积约5公顷 | 2017-2020 | 9200 | 4200 | 3000 | 2000 | 9200 | 完成 | 市开发区 |
| 47 | 西凤凰山公园 | 新建 | 总面积约98公顷 | 2016-2018 | 12000 | 6000 | 6000 |  | 12000 | 完成 | 城建控股集团 |
| 48 | 琴岛天籁景观 | 新建 | 总面积约9公顷 | 2018-2019 | 16000 | 12000 | 4000 |  | 16000 | 完成 | 赣榆区 |
| 49 | 东盐河景观绿化 | 新建 | 总面积约38公顷 | 2019-2020 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 完成 | 高新区 |
| 50 | 园博园 | 新建 | 总面积约235公顷 | 2018-2020 | 200000 |  | 100000 | 100000 | 200000 | 完成 | 高新区、市城建局 |
| 51 | 临洪河口湿地公园修复 | 新建 | 总面积约1297公顷 | 2018-2019 | 30000 | 20000 | 10000 |  | 30000 | 完成 | 市水利局、市林业局 |
| 52 | 徐圩新区河道治理及新建水库工程（徐圩新区应急备用水源） | 续建 | 建设下挖式蓄水库及周边外围生态大长堤长约5333米，水库有效库容450万立方米，应急供水量45万立方米/天，应急供应天数为10天 | 2017-2020 | 71000 | 20000 | 6000 |  | 26000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 53 | 徐圩新区香河农业综合开发项目 | 续建 | 占地面积约16350亩，规划布局“六区一环”，主要实施生态环境治理、农业基础设施建设、发展蔬菜、水产等七大农业项目，安置失地农民 | 2017-2020 | 70000 | 15000 | 20000 | 25000 | 60000 | 完成 | 徐圩新区 |
| 54 | 徐圩新区河湖连通工程 | 新建 | 开挖、疏浚徐圩新区内部河道22.4公里及建设配套涵洞1座，新建陬山湖一座；综合整治烧香支河16.6公里，同时建设沿线相关节制、引水及截污导流工程 | 2018-2020 | 25600 | 5000 | 9500 | 11100 | 25600 | 徐圩内部水系连通，烧香支河整治完成，淡水进徐圩通道打通 | 徐圩新区 |
| 55 | 连云港石化产业基地应急截污工程 | 新建 | 建设石化基地内河道建设10余座节制闸，应对突发水污染事件，满足基地安全、环保要求 | 2018-2020 | 24000 | 2000 | 12000 | 10000 | 24000 | 工程建成，投入使用 | 徐圩新区 |
| 56 | 南复堆河泵闸新建工程 | 新建 | 建设中型水闸、泵站各一座及配套交通设施，工程防潮标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇。设计过闸流量为300m3/s，泵站设计抽排流量20 m3/s | 2018-2021 | 14000 | 200 | 1000 | 4000 | 5200 | 完成闸外海围堰、水闸基础施工，底板施工 | 徐圩新区 |
| 57 | 徐圩新区达标尾水排海工程 | 新建 | 建设提升泵站、陆域管道、海域管道和扩散器等四个部分，是新区石化产业基地重要的基础设施之一，确保环境风险可控 | 2018-2021 | 89000 | 3000 | 10000 | 30000 | 43000 | 部分设施建成 | 徐圩新区 |
| 58 | 张圩港河绿化 | 新建 | 总面积约90公顷 | 2018-2019 | 11400 | 1400 | 50000 | 50000 | 11400 | 完成 | 徐圩新区 |
| 59 | 街头游园建设 | 新建 | 每个市区、功能板块新建街头游园9处，新建街头游园总面积不低于3公顷 | 2018-2020 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 完成 | 各区、功能板块 |
| 60 | 绿色廊道建设 | 新建 | 沿铁路、公路、高速、河滨开展绿色廊道建设 | 2018-2020 | 100000 | 30000 | 40000 | 30000 | 100000 | 完成 | 市交通局、市水利局、市林业局、各县区、功能板块 |
| 61 | 蓝色海湾 | 新建 | 堤坝、人工沙滩、游艇码头、海洋科普馆等 | 2018-2022 | 300000 | 2000 | 22000 | 50000 | 74000 | 围堤基本建成 | 城建控股集团 |
| 62 | 玉带河片区海绵城市省级试点 | 新建 | 总面积约3.97平方公里 | 2017-2020 | 51000 | 10000 | 20000 | 21000 | 51000 | 完成 | 海州区、城建控股集团、农业发展集团、市农委、市农科院、市城建局等 |
| 63 | 徐圩新区核心区海绵城市省级试点 | 新建 | 总面积约8平方公里 | 2017-2020 | 35000 | 8000 | 15000 | 12000 | 35000 | 完成 | 徐圩新区、市城建局 |
| 64 | 凤凰新城北片区排洪系统建设 | 新建 | 该项目位于凤凰新城北片区，总长度为4000米，宽度为15米 | 2018-2019 | 6000 | 3000 | 3000 |  | 6000 | 完工 | 城建控股集团 |
| 四 | 棚户区改造 |  |  |  | 4000000 | 1589359 | 1309514 | 1101127 | 4000000 |  |  |
| 65 | 棚户区改造 | 新建 | 完成30757套棚户区改造 | 2018-2020 | 4000000 | 1589359 | 1309514 | 1101127 | 2390000 | 完成目标 任务 | 各县区、功能板块、市城建局、城建控股集团 |
| 五 | 村镇建设 |  |  |  | 28000 | 13000 | 12000 | 3000 | 28000 |  |  |
| 66 | 全面完成农村危房改造 |  | 完成农村危房改造3567户 | 2018-2020 | 18000 | 9000 | 8000 | 1000 | 18000 | 完成目标 任务 | 各县区、市城建局、市扶贫办、市民政局、市残联、市财政局等 |
| 67 | 特色田园乡村建设 |  | 建成5个左右省级特色田园乡村 | 2018-2020 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 | 10000 | 计划完成5个省级特色田园乡村 | 各县区、市委农工办、市规划局、市交通局、市农委、市城建局、市委宣传部、市委组织部、市水利局等 |

中共连云港市委办公室                         2018年4月6日印发