南通东洋电光源制造有限公司

节能改造扩建年产6000吨玻管、玻璃器皿生产项目

固体废物污染防治设施落实情况报告

一、建设项目概况

（一）建设项目主要内容

企业名称：南通东洋电光源制造有限公司

建设项目名称：年产6000吨玻管、玻璃器皿生产项目

行业类别：日用玻璃制品制造（C3054）

项目性质：扩建

验收范围：本次验收范围为南通东洋电光源制造有限公司节能改造扩建年产6000吨玻管、玻璃器皿生产项目。

投资总额：实际投资人民币800万元，其中实际环保投资20万元

建设地点：如东县大豫镇顺通路2号

（二）环评文件审批

2017年9月南通东洋电光源制造有限公司委托苏州科太环境技术有限公司编制完成了《南通东洋电光源制造有限公司节能改造扩建年产6000吨玻管、玻璃器皿生产项目环境影响报告表》，2018年1月取得如东县循环经济产业园管理委员会对该项目环境影响报告表的审批意见。

（三）竣工环境保护验收计划

建设项目竣工时间为2018年6月，调试期从2018年6月至2018年9月。验收工作启动时间为2018年9月，自主验收方式是自主与委托其他机构相结合的方式进行的，预计2019年8月完成验收。

二、固体废物污染防治设施概况

本项目产生的废耐火材料、碎玻璃均为一般工业固体废物，废耐火材料的产生设备5年冷修一次，暂未冷修：碎玻璃回用于生产；生活垃圾交由环卫部门定期清运。项目固体废物均得到了妥善处理及处置，避免产生二次污染。

三、信息公开情况

本项目所涉及的各项环保治理设施按设计要求与主体工程同时建成并投入使用，2018年6月开始试运行，满足“三同时”竣工验收条件。

四、其他情况

（一）施工期、调试期不存在因固体废物污染被周边居民或企事业单位投诉的情况及后续处理情况。

（二）不存在环境违法行为未被处罚或未整改到位的情况。

我单位已知晓《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，知晓本单位在建设项目竣工环境保护验收中的主体责任，我单位对所提交的申请材料（包括验收监测或调查报告等其他材料）的完整性、真实性、合法性承担法律责任。

建设单位：南通东洋电光源制造有限公司

日期：2019年5月20日