附件一：

闸北区建设系统安全专项整治行动方案

建设系统的安全生产管理工作，既涉及到建筑工人的生命安全，又与广大市民的居住安全息息相关。根据区领导进一步加强安全生产管理工作的指示精神，对我区建设系统领域，特别是建筑工地、燃气管道、地下空间等方面，不断深化落实安全管理工作的要求，现制定如下整治工作方案：

一、基本情况

在建筑工地监管方面，我区土建工地建筑面积324万平方米，施工量维持在一个较高水平。施工企业、项目部安全监管人员能力参差不齐，施工班组和劳务人员安全防范意识不强，安全制度和措施存在执行不到位的现象。同时，部分工程项目周边环境复杂，面临的安全监管风险日益凸显。

在燃气管道整治方面，经过市北燃气公司多年努力，燃气管道已基本实现了人工煤气转换为天然气，但还有部分燃气管道被违章占压，至2013年底，尚有15处违章占压点，存在安全隐患。

在地下空间管理方面，对我区1090个正在使用的地下工程加强检查，对疏散通道堆物、消防器材和设备过期、存放违禁物品、乱拉电线、超标住人等情况进行整治。

二、建筑工地安全生产整治

（一）工作目标

以安全生产标准化为基础，加强领导带班制度、隐患排查治理制度和监理报告制度建设，进一步落实企业主体责任和政府监管责任，积极开展安全生产检查，有效遏制建筑生产安全事故。

（二）工作措施

1、进一步完善监管体制和机制

以建设工程质量安全为核心，以严格执法为主线，以诚信体系建设为抓手，以部门联动为方式，逐步建立全市最严格的建设工程监管体系。

（1）加大执法力度，规范责任主体行为；

（2）推行诚信体系建设，严格监管措施；

（3）严厉打击非法违法建设，保障建筑市场运行安全；

（4）加强建筑业指导服务，保障临建项目的质量安全；

（5）加强监管队伍建设，提高建筑业管理素质。

2、落实企业主体责任和政府监管责任

由区建交委、安全监管局牵头成立建筑工地安全生产领导小组，加强落实对全区建筑工地安全生产监管工作。

建立闸北区建筑业管理信用联动信息平台，对违法违规行为的单位及有关执业注册人员实施不良行为记录，严格监管措施。

3、加强安全生产标准化管理

通过安全标准化，扎实推进各项基础管理工作。完善总包单位对自身以及各分包单位安全生产状况的管控。提高危险性较大分部分项工程的管理工作质量，形成网上申报、专家评审，过程监控的有效管理。加强对塔吊，施工升降机的安装告知、检测、拆卸告知等环节的标准化管理，掌握现场大型施工机械动态。加强动态抽查，提高特种作业人员持证上岗监控力度。

4、有序开展安全生产检查

针对建筑工地不同施工阶段、不同季节的安全生产特点，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，组织开展安全生产检查，堵塞安全生产漏洞，强化安全生产主体责任，落实整改措施。具体安排：

（1）3月底前，重点检查春节后复工前的安全工作和人员安全教育工作。

（2）4至5月，开展基坑施工阶段工程安全专项检查。

（3）6至8月，开展防台防汛检查以及大型施工机械专项检查。

（4）9至10月，重点检查结构施工阶段危险性较大分部分项工程。

（5）11至12月，开展重点围绕冬季防火及大型机械的安全检查。

5、联合执法消除监管盲区

（1）与街道（镇）联动，加强各类小型建设项目的监管

充分依托《闸北区各类小型建设工程项目管理试行办法》，强化各街道（镇）对辖区范围内小型建设工程的日常监管工作。

（2）形成全区违法违规建设处理机制

成立区违法违规建设工程处理联席会议，负责定期讨论各类违法违规建设工程处置方案、联合执法查处等事项。其成员由区监察局、建交委、安全监管局、发改委、房管局、规土局、拆违办、城管执法大队、工商局、公安分局（消防）、网格办等职能部门组成。

（三）部门职责

1、依托区网格化平台，形成覆盖全区的违法违规建设发现机制。

2、对未经房管局备案，处于房屋拆除阶段工程项目，由区房管局处置。

3、对未经立项施工项目，由区规土局、房管局、城管执法局处置。

4、对经立项、未取得规划许可、已经施工工程项目，由区规土局处置。

5、对经立项、取得规划许可、未取得建筑工程施工许可证、已经施工工程项目和不涉及结构变动的装饰装修项目，由区建交委处置。

6、其他项目。老厂房改造项目由区商务委牵头处置；装饰装修中涉及结构变动住宅项目、涉及结构变动具有物业管理商办项目由区房管局牵头处置。

三、燃气管道安全工作

（一）工作目标

加快对已发现违章占压燃气管道设施点实施专项整治，构筑长效管理平台，建立和完善燃气管道安全保护工作机制，防治结合，消除安全隐患。

（二）综合整治

目前，本区有柳营路319弄79号等15个燃气占压点需要改造。市北燃气公司是我区燃气管道整治工作的实施单位。在施工中，需要区有关部门配合，共同做好前期清场和占压点管道维护工作：

1、现场勘看。根据燃气公司发现的违章占压点，相关街道（镇）配合燃气公司人员到现场查看。燃气公司制定切实可行的整治方案，力求做到“科学性、合理性、群众可接受性”相结合，尽量实施管道改线方案。

2、加强宣传。有关部门配合燃气公司，事先进行整治告知，耐心向用户宣传占压管道的危害性，以取得群众的支持与配合。

3、占压点整治。建议由区建交委牵头成立专项整治小组，公安分局、城管执法局、拆违办、街道（镇）等部门参加，协调做好燃气管道整治的配合工作。落实人员进行施工整治点的清场工作，清除违章建筑占压物、构建物、堆物，然后由燃气公司实施改造。

4、防治结合。街道（镇）配合燃气公司工作人员，做好经常性的巡查工作，抓好监督、检查，防止新的占压情况出现。

（三）实施步骤

1、加快整治新发现占压点

对柳营路319弄79号、共和新路251号等9处2013年新发现占压点，计划2月开始现场探勘、调查摸底并根据现场实际情况制定整治方案，3至4月间实施以上占压点的整治工作。

2、多方配合做好历年遗留占压点的整治工作

对延长中路510号104室、恒丰路777号（龙门宾馆）等6处历年遗留占压点，因受条件制约整治实施难度较大，同时在历年整治过程中已向上述占压点发放了燃气泄漏报警器，区建交委将进一步加强与市燃气处、市北燃气公司、燃气虹口管理站、占压点所在街道、镇等单位沟通协调，力争做到条件成熟一处，整治到位一处。

四、地下空间安全工作

（一）工作目标

加强对我区地下空间的安全使用管理，提高城市整体防护和安全管理水平，保障人民群众生命和财产安全。

（二）检查方案

1、地下空间安全检查

区民防办牵头组织区建交委、安全监管局、公安分级、消防支队、工商分局、房管局、街道（镇）等单位，制定年度检查计划，开展联合执法检查。

地下空间监督员对地下空间、人员密集型地下空间每月定期进行检查。

2、民防工程安全检查

区民防办、民防管理所，每月定期对民防工程进行例行检查和抽查。

（三）部门职责

依据《关于进一步加强本区地下空间安全管理工作意见》（闸府办发[2007]28号），区民防办和各成员单位要进一步加强地下空间安全使用管理，工作职责如下：

1、区建交委：依法对未纳入建筑业管理流程，擅自改建、扩建地下空间的行为进行查处；对地下空间改建、扩建工地的施工安全、工程质量进行行政监管，对相关违法行为进行查处。配合市政燃气管理等业务对口部门，进行监督检查。

2、区安全监管局：负责对地下空间安全生产条件、危险化学品管理情况、租赁双方签订安全生产管理协议及落实情况、承租方的安全生产资质和条件的落实情况进行监督检查，对违反有关法律、法规的，责任改正并依法实施行政处罚。

3、区公安分局：负责对地下空间内歌舞娱乐场所、游戏（艺）厅、中小旅馆等行业场所进行治安管理和监督检查，依法对存在“黄、赌、毒”等违法犯罪行为的行业、场所进行查处。

4、区消防支队：负责对地下空间的消防审核、验收和监督抽查，依法对有关违反消防法律法规的行为进行查处。

5、区房管局：会同有关部门依法将地下空间租赁纳入房屋租赁管理范围，督促地下空间租赁双方办理租赁合同登记备案手续，对违反有关房屋租赁法律法规和规定的责令整改并依法实施行政处罚 。

6、区民防办：依托区地下空间管理联席会议等工作平台，会同相关职能部门落实地下空间安全管理的阶段性工作和任务；对在地下空间内违反法律法规的行为进行查处。

7、区国资委：配合有关部门负责规范出资监管单位地下空间的使用行为并督促落实整改措施，制订和完善各项管理制度，对因管理不善发生重大事故或造成重大经济损失的单位和个人追究责任。

8、区质监局：负责对地下空间内特种设备的使用、管理情况进行安全检查，对非法使用土锅炉、土电梯等责令整改并依法查处。

9、区卫计委：对地下空间内公共场所的《公共卫生许可证》持证情况、从业人员健康管理情况、空气质量、集中空调通风系统的卫生管理情况进行监督检查，对违法行为依法进行查处。

10、区文化局：依法对地下空间内的娱乐场所办理《文化经营许可证》的情况、经营项目、场地结构和使用管理情况进行监督检查，对娱乐场所违法违规的责令限期改正、关闭或实施行政处罚。

11、上海站管办：负责对铁路上海站地区地下空间的管理督查，协调上海铁路局、轨道交通部门和上海长途客运总站做好地下空间的管理工作，并协助相关执法部门对违法行为进行查处。

12、区教育局、北方集团、市北高新园区、大宁资产公司：负责对本系统地下空间的综合管理、安全使用，督促各使用单位执行落实地下空间管理的各项法律法规，建立健全安全使用和检查监督制度，配合相关部门对违法行为进行查处。

13、各街道、镇：落实本辖区内地下空间安全管理责任制；加强对地下空间使用人、产权人的宣传教育，提高他们的法律意识、安全意识和工程安全管理能力；组织地下空间使用（人）单位签订安全责任承诺书，明确安全责任主体；建立责任化解、风险分担的地下空间综合责任保险制度；根据地下工程结构、业态、位置及设备设施等情况，梳理出辖区内地下空间监控重点，重点监控管理。

（四）监管措施

1、更新完善地下空间综合信息台账，对列入市级7个重点工程和区级12个重点工程实施重点监控，实行分类分级管理。

2、充分利用区网格中心管理平台，对发现严重隐患的工程，采取挂牌（上传）、整治（督办）、复查全程跟踪措施。

3、对涉及多部门事件，由民房办统一协调，联合整治，消除隐患。

五、专项整治工作要求

（一）提高思想认识

有关部门、街道（镇）要充分认识安全生产专项整治工作的重要性，防微杜渐、狠抓落实。领导要保持清醒头脑，把安全生产工作作为抓行业管理的切入点和突破口，配备人员到位，整治方案落实，采取有力措施，增强工作的针对性、有效性，以更大的决心和力度把安全生产专项整治工作抓好、抓实。

（二）强化协调配合

专项整治工作牵头单位要加强综合协调和监督指导，及时解决工作中的重点难点问题，确保各项工作扎实推进。各有关部门要依法履职，密切配合，通力协作，形成全程监管合力。坚决杜绝有案不查、推诿扯皮等问题。

（三）加强阶段考核

专项整治工作的各项目标、任务、实施单位都已明确，各部门要进一步提高守土有责意识，各街镇要进一步落实安全生产属地管理责任，主动跨前、严格监管，严守安全这根底线。根据整治工作特点，适时开展阶段考核，将信息通报、行政执法、违法行为处理等列入对监管部门履职情况考核的内容。

（四）严格责任追究

健全安全生产责任追究制，细化责任追究对象、方式、程序。建立具体到单位、人员、岗位的责任制。检查部门要依法依纪严肃追究重大安全事故事件中失职渎职责任。

区建设交通委

二〇一四年二月