山西光华铸管有限公司

山西新兴铸管有限公司

铸造用高炉产能置换方案(修定稿)

1、为响应国家推行绿色环保、节能减排发展模式的号召，根据企业实际发展需求，山西光华铸管有限公司拟把现有208m³高炉两座，通过置换转让给山西新兴铸管有限公司，受让方计划在文水县新建一座高炉。

2、置换原则

2.1、按照文水县人民政府关于印发《文水县铸造产业产能置换升级实施细则（暂行）》(文政发[2019]1号)进行实施减量置换。

2.2、产能计算方法参照工信部公布的产能换算及高炉产能计算公式进行，高炉产能=高炉利用系数×高炉有效容积×330天为一年时基数。

3、转让方式，协议转让（见附件）。

4、转让双方企业及项目情况

4.1、出让产能方为山西光华铸管有限公司，地址在山西省吕梁市文水县东庄村，出让产能为208 m³两座高炉产能及配套设施，核定产能为53.5万吨，起拆时间为2021年6月，拆除到2021年6月底结束；

受让产能企业为山西新兴铸管有限公司，地址在山西省文水县东庄村，按照减量原则，减量400吨，两座208立方米铸造用生铁高炉利用产能确定为53.46万吨。

534600吨/年÷3.6（利用系数）÷330天（年生产天数）=450m³。

4.2、本次受让方为山西新兴铸管有限公司，地址在山西省文水县东庄村，项目建设450m³铸造用生铁高炉一座及配套设施，拟开工时间为2019年6月，拟投产时间为2021年7月投产。

5、结论

5.1、产能出让企业：山西光华铸管有限公司现有两座208 m³铸造用高炉认定产能为53.5万吨；

5.2、受让产能企业：山西新兴铸管有限公司购买两座208 m³产能后合并建一座新高炉，根据产能减量置换原则，利用产能确定为53.46万吨，新的高炉有效容积为450m³；

5.3、450m³高炉计划于2021年7月前建成，两座旧高炉于450 m³高炉建成投产前拆除。

山西光华铸管有限公司  山西新兴铸管有限公司

2019年1月17日