工程

| 姓 名 | 意 见 |
| --- | --- |
|  | 1、工程名称： 2、合同价： 3、施工单位： 合同起草完毕，请各位领导审阅。 年 月 日 |

合同会签单

工程

（校内招标工程项目参照合同范本）

施

工

合

同

年    月    日

发包人：（甲方）郑州大学

承包人：（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围及内容要求：

1.4承包方式：

1.5工期：本工程自      年   月   日开工，于      年   月   日竣工。

1.6工程质量：

1.7质保期：

1.8合同价款（人民币大写）：

第2条  工程质量及验收的约定

2.1 本工程以甲方提供或经甲方确认的施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准，若达不到合格标准，乙方负责返工直至达到合格标准，并承担一切费用。

2.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前48小时通知甲方。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验达不到合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

2.4承包人采购材料设备的约定： 承包人应按投标样品、投标文件和招标文件有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料和设备采购前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。本工程所用的材料、设备乙方必须负责检测其质量并达到环保要求，不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

2.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用 由乙方承担，工期不顺延。

2.6工程竣工后，乙方须提交甲方装订成册的竣工报告、竣工图纸等竣工资料各3份。乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知    日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第3条  关于工期的约定

3.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。

3.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第4条 关于工程价款及结算的约定

4.1双方商定本合同价款采用固定价合同。

合同价款中包括的风险范围：施工期间收费的政策性调整、自然灾害以及各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险及招标文件约定部分含有显在的、潜在的一切风险。

风险范围以外合同价款调整方法：（1）甲方认可的工程设计变更；（2）甲方和监理方均认可的现场签证；

  - 本合同生效后，甲方按以下约定支付工程款：

4.2.1装饰工程完毕并经验收合格后，支付至合同总价款的70%；

4.2.2工程经审计后，支付至审计金额的95%；

    - 剩余5%的余款，在工程保修期满后付清。

4.3工程竣工验收后内，乙方提出工程结算并将有关竣工资料一式三份送交甲方。甲方自接到上述资料后送审。

第5条  甲方工作

5.1开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明   份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用乙方自理），并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

5.2指派             为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

5.3委托              监理公司进行工程监理，监理公司任命          为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方     份。

5.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

5.5协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第6条 乙方工作

6.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

6.2指派             为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

6.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收并提交两套完整的竣工资料，编制工程结算。

6.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，若由于乙方原因造成损坏，承担相应的费用。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，费用自理。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

6.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，若发生必须无条件修复并承担一切费用。

6.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，乙方负责赔偿。

6.7严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

第7条  有关安全生产和防火的约定

7.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全人员伤亡或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切损失和责任。

7.3施工期间乙方还应对各种设施采取必要的保护措施，不得损坏，否则照价赔偿。

- 条  奖励和违约责任

8.1乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备（品牌、生产厂家、规格型号、材质）有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权要求乙方按合同向甲方支付违约金。

8.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

8.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

8.4承包人必须按其投标文件中承诺的工期、合同双方确认的增加工期如期竣工；若因承包人原因造成不能按期竣工的，因此产生的损失、责任和费用概由承包人承担。发包人不承担任何责任和费用，并保留追偿的权利。

8.5工程质量要求达到投标文件所承诺的工程质量。若因承包人原因造成工程质量达不到投标时所承诺的质量等级，应返工至符合要求，同时发包人将从承包人履约保证金中扣除     %作为承包人对发包人的补偿，或直接从工程结算款中扣除。

8.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第9条 争议的解决方式：

在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。

第10条 补充条款：

10.1承包人在投标文件中拟派主要技术、管理人员，中标后人员调整需征得发包人同意。

10.2属于承包人参与本工程的工人，由承包人自己统一管理，负责外来人员暂住、计划生育等问题，否则发生任何事故及其产生的费用均与发包人无关。

10.3承包人应当按照本合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将本工程转包给第三方，也不得将本工程肢解后以分包的名义转包给第三方。

10.4承包人定期向发包人和监理提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。

10.5发生以下情况，发包人有权中止或解除合同：

10.5.1承包人拒绝接受发包人和监理单位的管理；

10.5.2合同执行期间，承包人不能正常施工，造成进度迟缓，工期延误，工程质量低劣的。

10.6水、电费依照按表计量，施工单位据实结算。

10.7施工垃圾应按照建设方现场指定地点堆放，工程竣工3天内，承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理。

第11条 附则

11.1本合同未尽事宜双方协商可补充之。

11.2本合同正本贰份、副本捌份，发包人与承包人各执肆份，报送招标代理机构贰份。

11.3本合同自签定之日起生效，随合同履行完成而自行终止。

| 甲方（盖章）： 法定代表人或代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： | 乙方（盖章）： 法定代表或代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： |
| --- | --- |