荔城第二水厂工程（一期）设计施工总承包

招标文件

招  标 单 位：广州市增城自来水有限公司

招标代理单位：建成工程咨询股份有限公司

日        期：         年     月

目录

第一章 投标邀请书	2

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法（综合评分法）	37

第四章 合同条款及格式	61

第五章  发包人要求	63

第六章  发包人提供的资料（如有）	66

第七章  投标文件格式	68

# 第一卷

# 投标邀请书

荔城第二水厂工程（一期）设计施工总承包 投标邀请书

（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加 荔城第二水厂工程（一期）设计施工总承包 投标。

请你单位于  年  月  日至  年  月  日，每天上午  时至  时，下午   时至         时（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心增城交易部（地址：增城区荔城街增城大道2号金河湾3栋108号）（详细地址）持本投标邀请书购买招标文件。

招标文件每套售价为500元，售后不退。

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为  年 月 日 时 分，地点为广州公共资源交易中心增城交易部       室（地址：增城区荔城街增城大道2号金河湾3栋108号）。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

你单位收到本邀请书后，请于      （具体时间）前以传真或快递方式予以确认是否参加投标。

招 标 人：广州市增城自来水有限公司  招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

地    址：  广州市增城区             地    址：广州市东风中路318号嘉业大厦22楼

邮    编：   511300                邮    编：  510000

联 系 人：   郭先生                联 系 人：  杨工

电    话：020-62286262转823    电    话：  020-61257565

传    真：020-62286262转823    传    真：  020-61257565

电子邮件：                         电子邮件：  gzjiancheng@vip.sina.com

网    址：                         网    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

年    月    日

附件：确认通知

确认通知

广州市增城自来水有限公司（招标人名称）：

我方已于        年        月        日收到你方        年        月        日发出的               （项目名称）关于荔城第二水厂工程（一期）设计施工总承包的通知，并确认        （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：              （盖单位章）

法定代表人：                （ 签字或盖章）

年        月        日

# 第二章 投标人须知

《投标人须知前附表》

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州市增城自来水有限公司 地址：广州市增城区 联系人：郭先生 电话：020-62286262转823 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：建成工程咨询股份有限公司 地址：广州市东风中路318号嘉业大厦22楼 联系人：杨工 电话：020-61257565 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 荔城第二水厂工程（一期）设计施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 荔城街城丰村曹村下元湴沸（土名）。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 本项目总投资为37512.38万元，其中项目资本金为11253.71万元（占总投资的约30%）。资金来源：企业自筹及银行贷款。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已经落实 |
| 1.3.1 | 招标范围及招标内容 | 包括但不限于①取水工程（改造原柯灯山水厂潜水泵站）、②原水输水工程、③净水厂厂内工程、④厂区道路、排水（渠箱）、绿化等室外工程、⑤临时用水用电工程、现场七通一平、场地土石方平整、⑥红线内场地平整及地上附着物清理、⑦永久用水、用电工程（含红线范围内的高压电部分）、用气、通信并现有市政基础设施的接驳工程。包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。 包括在经批准的项目申请报告基础上，进行项目的详细勘察、初步设计、施工图设计、施工、完工验收、培训、交付使用及竣工验收等工作。 投标人根据本招标文件和经批复的《项目申请报告》进行投标，投标文件中应包括勘察方案、达到国家规定深度的设计方案（建筑及工艺设计方案）及设计估算、施工组织设计（以下统称“投标设计文件”）。中标后，中标承包人进行详细勘察，并对投标设计方案进行优化和完善后，编制初步设计及初步设计概算报审稿，并交由发包人提交有关行政主管部门批准或评审。中标承包人依据经批准的初步设计（含概算）完成施工图设计和预算，并将图纸送招标人委托的具有资质的审核单位对施工图进行审查，预算由发包人提交有关行政主管部门评审，中标人承包人根据经审核并取得合格书的施工图完成项目的采购、施工、验收等后，由招标人进行试运行（期限6个月），在试运行期间派驻技术支持和协调人员，负责对招标人人员进行培训，试运营期间中标承包人需配合招标人对处理后的水质进行检测，且处理后的水质需达到招标人规定的水质标准，中标承包人需负责完成后续整个项目的竣工验收手续，并将项目移交给招标人。 具体内容包括： 2.1工程勘察设计范围：本项目工程详细测量、勘察、编制初步设计及概算并报审，编制施工图设计和预算并报审等； 2.2工程施工范围：①取水工程（改造原柯灯山水厂潜水泵站）、②原水输水工程、③净水厂厂内工程、④厂区道路、绿化等室外工程、⑤临时用水用电工程、现场七通一平、场地土石方平整、⑥红线内场地平整及地上附着物清理、⑦永久用水、用电工程（含红线范围内的高压电部分）、用气、通信并现有市政基础设施的接驳工程。包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。 2.3本项目通过初步验收后，在试运行期间派驻技术支持和协调人员，负责对招标人人员进行培训，并在工程通过竣工验收后整体移交给发包人； 2.4配合相关部门概算、预算、结（决）算审计。 2.5本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。 2.6相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：710个日历天（其中勘察设计工期120日历天，施工工期500日历天，发包人及行政主管部门审批时间90日历天） 计划开始工作日期：2019年5月10日（合同签订日） 计划竣工日期：2021年4月19日 节点工期要求： 1、中标通知书发出后20天内完成勘察； 2、中标通知书发出后30天内完成方案设计； 3、完成建筑单体方案设计报建文件编制后50天内完成初步设计工作； 4、初步设计方案评审通过后40天内提交完整的施工图设计文件。 5、 年 月 日前完成全部工程质量竣工验收及合格及移交工作。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：合格。符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。 施工要求的质量标准：合格。争创广州市优良样板工程。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：详见招标公告； 施工业绩要求：详见招标公告； 工程总承包项目负责人的资格要求：详见招标公告； 设计负责人的资格要求：详见招标公告； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求： 只接受最多由3家单位（即1家勘察单位、1家设计单位、1家施工单位）组成的联合体，以承担施工任务的一方为主办方，并签定联合体共同投标协议书，联合体共同投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方共同与发包单位签订总承包合同，就约定事项承担连带责任。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准：按非中标单位设计方案评审排序（排序不包括中标单位）给予方案补偿 （1）给予非中标单位设计方案评审排序第1名的投标人 万元； （2）给予非中标单位设计方案评审排序第2名的投标人 万元； （3）给予非中标单位设计方案评审排序第3-5名的投标人 万元； （4）其余排名投标人补偿 万元； 补偿费用包含在中标总设计费内，招标人在中标人的总设计费中扣除上述费用于非中标人的设计成果经济补偿，同时招标人有权无偿使用其设计成果。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | □不组织： ■组织，踏勘时间：2019年 月 日 踏勘集中地点：广州市增城自来水有限公司 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 1、方式：网上答疑； 2、投标人质疑期限：在投标截止日期前18日； 3、招标文件的澄清、修改期限：在投标截止日期前18 日；招标人答疑期限：在投标截止日期前15 日。 4、进入到提问区域的密码为123456； 5、网上答疑的相关事项详见招标文件2.2款； 6、答疑纪要在广州公共资源交易中心网站的“招标答疑”专区发布。答疑纪要在招投标监管机构进行事后备案。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 在投标截止时间前15日。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ■允许 包括但不限于本项目燃气工程、用水用电、专业水处理设备等专业的设计或施工资质等非主体工程，且须满足有关分包法规规定 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：满足第三章《评标办法》规定的有效性审查标准。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 答疑纪要、澄清文件等（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 在投标截止时间前18日。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间及项目负责人签到） | 开始接收时间：2019年 月 日 : :00 投标截止时间：2019年 月 日 : :00 投标截止时间前一小时，工程总承包项目负责人（即工程总承包项目经理）须到广州公共资源交易中心增城交易部事先确定的开标室凭身份证签到。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 见第七章《投标文件格式》要求 |
| 3.2.4 | 招标控制价或其计算方法 | 招标控制价为： ￥28667.8612万元，包括建安工程费￥24676.54万元、工程勘察费￥217.152万元、工程设计费￥627.32万元、场地准备和临时设施费￥493.53万元（指临水、临电接入费、入场便道等前期费用）、联合试运转费￥47.15万元、预备费￥2606.1692万元。（预备费为建安工程费、工程勘察费、工程设计费、场地准备和临时设施费及联合试运转费五项之和的10%计算）*个分项。其中该项目投标时预备费不参与投标下浮，投标时按2606.1692万元填入，由招标人支配使用。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价由建安工程费、工程勘察费、工程设计费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、预备费报价组成。 （1）勘察部分的投标报价不得高于工程勘察费招标控制价。结算方式须按照投标下浮率及合同约定执行。 （2）设计部分的投标报价不得高于工程设计费招标控制价。结算方式须按照投标下浮率及合同约定执行。 施工部分的投标报价不得高于建安工程费招标控制价。结算方式须按照投标下浮率及合同约定执行。 （4）场地准备及临时设施工程的投标报价不得高于场地准备及临时设施费招标控制价。结算方式须按照投标下浮率及合同约定执行。 （5）联合试运转的投标报价不得高于联合试运转费招标控制价。结算方式须按照投标下浮率及合同约定执行。 （6）预备费的投标报价按预备费招标控制价填入不得浮动。工程建设过程中预备费由招标人支配使用，主要用于设计变更、项目材料价格波动、自然灾害及验收必须开挖和修复隐蔽工程等所增加的费用。 （7）中标价为项目建设投资限额（即中标人的封顶结算价，合同约定除外），经评审的总概算不得超过批复的项目申请报告一期工程项目投资估算总额37512.38万元，决（结）算价不得超过批复的一期总概算。其中预备费由招标人支配使用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币50万元 缴纳时间：项目开标前缴纳，到账情况以开标时广州公共资源交易中心查询的信息为准。 投标保证金的形式：在投标截止时间之前缴纳到广州公共资源交易中心的帐户，若为联合体投标的，由联合体主办方负责递交即可。对于未能按要求交纳投标保证金的投标人,招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝,责任由投标人自负。具体要求详见广州公共资源交易中心通知公告栏“关于基本户保证金专用账户账号的通知及操作指引,联系电话：020-28866000-4-0 收款单位：广州公共资源交易中心 银行账号：44001583404059333333 开户银行：中国建设银行广州市天润路支行 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 详见本工程招标公告 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 详见本工程招标公告 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 详见本工程招标公告 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签字或盖章（注：投标文件勘察设计部分技术文件除外）。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认(联合体由牵头方签字或盖章即可；投标文件勘察设计部分技术文件除外)。联合体参与投标的，投标文件除提供法定代表人证明书、授权委托书、投标报名时提交的联合体投标协议书复印件/原件外，其余资料可由牵头方签字或盖章即可。 （2）投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附 表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本签字盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。 （3）联合体投标的，投标文件中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称[格式为：（主）XXXX 公司（成）XXXX公司]，可由联合体牵头方签字、盖章即可。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 展示图纸1份； 保密信封1份； 勘察设计部分商务文件1份正本（含电子文件一套）， 3份副本； 勘察设计部分技术文件：1份正本（含电子文件一套），3份副本； 施工部分投标文件：1份正本（含电子文件一套），3份副本。 独自分开的封包数共为5包： 展示图纸1包； 保密信封1包； 勘察设计部分商务文件1包； 勘察设计部分技术文件1包； 施工部分投标文件1包。 要求提供的电子文件光盘必须无病毒、无加密、可打开、可编辑。 （中标单位在收到中标通知后额外递交五套投标文件供招标人使用） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件编制装订要求： 3.7.5.1投标文件勘察设计部分商务文件编制装订要求： （1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签字或盖章。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认(联合体由牵头方签字或盖章即可)。联合体参与投标的，投标文件除提供投标报名时提交的联合体投标协议书复印件外，其余资料可由牵头方签字或盖章即可。 （2）投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本签字盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。 （3）投标文件的正本与副本应分别装订成册，各册独立装订的投标文件均采用不易松散的书式装订。 （4）投标文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、投标人单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。 （5）投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。 3.7.5.2保密信封、展示图纸和投标文件勘察设计部分技术文件应分开包装。投标文件勘察设计部分技术文件编制装订要求： （1）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 （2）投标文件的正本与副本应分别装订成册，各册独立装订的投标文件均采用不易松散的书式装订。 （3）投标文件的规格：以彩色打印A3(297mm×420mm) 规格缩印编排装订成册（含封面及封底不超过 400页）；采用白色软纸皮封面、封底，封面标明文件题名、编制时间，右上角标明正本（或副本）。使用书式装订。 （4）投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。内容包括： (a) 一套PDF格式或JPG格式制作的电子版文本文件（包括全套技术文本文件的内容）。 (b) 一套WORD格式的电子版文本文件（适用于设计方案说明文件）。 (c) 一套AutoCAD格式的设计图形文件。 (d) 一张用于识别投标设计方案的JPG格式的图型文件。 （5）保密要求：投标文件勘察设计部分技术文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，投标人不得在投标文件勘察设计部分技术文件的文本文件、电子文件上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。同时，投标文件勘察设计部分技术文件中不能出现可能泄露投标人信息的投标报价内容。 3.7.5.3保密信封编制要求：制作一个保密信封，内附A3规格制作的表现图1张，表现图加盖投标人公章[联合体参与投标的，由牵头方和负责设计的成员方（如有）共同盖章]，设计负责人署名。表现图内容应与投标设计方案一致（并注明表现图在投标设计方案中的页码或图号），用于分辨投标文件对应的投标人身份。保密信封用不透明信封独立密封，外面标注“项目名称”及“保密信封”字样，不需加盖公章。 3.7.5.4展示图纸编制要求：设计方案展示图纸制作一套，不宜超过 10 幅，内容为表现图、分析示意图、总平面图等，可以水平或垂直展示，图纸规格不宜大于A0（约1189mm×841mm），图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定，展示图纸宜裱在轻质板上。展示图纸用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”及“展示图纸”字样，不需加盖公章。投标人不得在展示图纸上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。 3.7.5.5投标文件施工部分编制装订要求： （1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签字或盖章。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认(联合体由牵头方签字或盖章即可)。联合体参与投标的，投标文件除提供投标报名时提交的联合体投标协议书复印件外，其余资料可由牵头方签字或盖章即可。 （2）投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本签字盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。 （3）投标文件的正本与副本应分别装订成册，各册独立装订的投标文件均采用不易松散的书式装订。 （4）投标文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、投标人单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。 （5）投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。其中施工费报价部分采用Excel格式。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 （保密信封及展示图纸的封套要求详见3.7.5.3和3.7.5.4） | 招标人的地址：广州市增城区荔城街莲花路3号广州市增城区荔城街莲花路3号广州市增城区荔城街莲花路3号 招标人名称：广州市增城自来水有限公司 荔城第二水厂工程（一期）设计施工总承包投标文件[勘察设计部分商务文件或勘察设计部分技术文件或施工部分] 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 广州公共资源交易中心增城交易部 开标室，具体地点：增城区荔城街增城大道2号金河湾3栋108号 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：广州公共资源交易中心增城交易部，具体地点：增城区荔城街增城大道2号金河湾3栋108号 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：开标时，如果投标文件未按招标文件规定密封，招标人予以拒绝，并退还给投标人。 开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：设计评审组和施工评审组 设计评审组：7人 其中招标人代表0 人，专家7人(技术6人，经济1人)； 施工评审组：7人 其中招标人代表0 人，专家7人(技术5人，经济2人)； 评标委员会技术、经济等方面的专家组成，专家确定方式：从广州公共资源交易中心专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数： |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn及广东省招投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）、广州市增城区人民政府门户网站（http://www.zc.gov.cn/）的“首页>公开>公共资源配置领域>工程建设项目招投标”栏目 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保金额为中标合同金额的10%。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |
| 9.1 | 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。 |
| 10 | 电子招标投标 | ■否 □是，具体要求： |
| 11 | 工程总承包项目负责人和安全员注意事项 | 1、投标人如违反《广州市住房和城乡建设委员会关于加强建筑工程项目负责人管理的通知》（穗建规字〔2016〕3号）有关规定，如经查实取消其本项目中标资格； 2、中标人拟任本项目工程总承包项目负责人不得同时担任本项目以外的工程总承包项目负责人（法律法规规定的有关情形除外），如经查实取消其本项目中标资格；本工程总承包项目负责人与安全员不得为同一人。 3、中标人拟任本工程安全员不得同时担任本项目以外的安全员（法律法规规定的有关情形除外），如经查实取消其本项目中标资格。 |
| 12 | 企业综合诚信评价排名计分 | 投标人诚信评价分（权重20%）。无论是独立投标还是联合体投标（根据联合体各方承担的工作内容），投标人的诚信评价总分=施工诚信评价分*60%+勘察诚信评价分*10%+设计诚信评价分*30%。 其中投标人施工的诚信评价分应当采用以投标报名的第1天（以招标公告列明的开始接受报名时间为准）所在季度的上一季度广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站（http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp）公布的“诚信排名>>施工-给排水”中“诚信综合评价”分为准，未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站中尚无诚信排名“施工-给排水” 诚信综合评价分的投标人，其诚信评价分按40分计算。 其中投标人勘察、设计的诚信评价分应当采用以投标报名的第1天（以招标公告列明的开始接受报名时间为准），诚信评价信息系统中发布的最新一期的分数。诚信评价分数在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网（http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp）中的“诚信排名>>勘察—给排水”或“诚信排名>>设计—给排水”中“诚信综合评价”中查询。未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网中尚无诚信排名的投标人，其诚信评价分按基准分计算，计算方法如下：市场行为基准分为70分，质量管理评价及履约评价基准分均为60分，则诚信评价分=70*0.2+60*0.6+60*0.2=62分。 |
| 13 | 项目中涉及政府采购说明 | 按法律法规必须进行政府采购或发包人认为有个别专业工程必须进行政府采购，则由发包人另行组织采购，采购费用在本项目合同的建安工程费价款中相应扣除。采购工程的总包管理协调费包含在本项目设计施工总承包单位中标价中，总承包单位不另计总包管理协调费。 |

注：注：投标人诚信评价排名得分以投标报名的第1天（以招标公告列明的开始接受报名时间为准），所在季度的上一季度广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站（http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp）公布的“诚信排名>>施工-给排水”、“诚信排名>>勘察—给排水”以及“诚信排名>>设计—给排水”中“诚信综合评价”中对应的“诚信综合评价”分为准，未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站中尚无对应资质的诚信综合评价分的投标人，其“施工-给排水”诚信评价分按基准分40分计算，“设计-给排水”诚信评价分及“勘察-给排水”诚信评价分按基准分62分计算。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工总承包进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 中标人自行支付公共资源交易服务费，交易中心向中标人开具增值税发票。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（资审预审文件）、投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，公开发布并构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。本项目对招标文件所作的澄清、修改在招标投标监管机构进行事后备案。

### 2.2招标答疑

2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→输入密码（密码为：123456）进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。

2.2.2投标人应在投标截止时间前18日停止质疑。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在交易中心网站“招标答疑”专区发布。本项目答疑纪要在招投标监管机构进行事后备案。

2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通过广州公共资源交易中心网站发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应及时通过广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标文件修改。

2.3.3招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.3.4招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.5招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标文件由勘察设计部分商务文件、勘察设计部分技术文件、保密信封、展示图纸、施工部分组成。

3.1.1.1勘察设计部分商务文件：

（1）设计投标书；

（2）技术投标书；

（3）设计方案对应的初步设计估算；

（4）法定代表人证明书、授权委托书；

（5）资信业绩资料（勘察设计部分）；

（6）设计服务方案；

（7）其他资料（包括投标保证金递交凭证等）。

3.1.1.2勘察设计部分技术文件：

本部分评审采用“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。勘察设计部分技术文件应包含但不限于以下内容：

- 设计方案；

- 勘察方案；

（3）其他资料；

3.1.1.3保密信封

3.1.1.4展示图纸

3.1.1.5施工部分：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人证明书、授权委托书；

（3）联合体协议书（如需）；

（4）投标承诺书；

（5）投标申请人声明；

（6）投标人廉洁承诺书；

（7）资信业绩资料（施工部分）；

（8）经济标投标书；

（9）施工组织设计；

（10）按照招标文件要求填写的《参与编制投标文件人员名单》；

（11）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1.5（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。最高投标限价是指招标控制价。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3未中标的投标保证金将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签定合同后的5日。中标人的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 （1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签字或盖章（注：投标文件勘察设计部分技术文件除外）。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认(联合体单位由牵头方签字或盖章即可；投标文件勘察设计部分技术文件除外)。联合体参与投标的，投标文件除提供投标报名时提交的联合体工作协议复印件外，其余资料可由牵头方签字或盖章即可。

（2）投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本签字盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

（3）联合体投标的，投标文件中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称[格式为：（主）XXXX公司（成）XXXX公司]，可由联合体主办方签字、盖章即可。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件编制装订要求：

3.7.5.1投标文件勘察设计部分商务文件编制装订要求：

（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签字或盖章。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认(联合体单位由牵头方签字或盖章即可)。联合体参与投标的，投标文件除提供投标报名时提交的联合体工作协议复印件外，其余资料可由牵头方签字或盖章即可。

（2）投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本签字盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订成册，各册独立装订的投标文件均采用不易松散的书式装订。

（4）投标文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、投标人单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。

（5）投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。

3.7.5.2保密信封、展示图纸和投标文件勘察设计部分技术文件应分开包装。投标文件勘察设计部分技术文件编制装订要求：

（1）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（2）投标文件的正本与副本应分别装订成册，各册独立装订的投标文件均采用不易松散的书式装订。

（3）投标文件的规格：以彩色打印A3(297mm×420mm) 规格缩印编排装订成册（含封面及封底不超过 400页）；采用白色软纸皮封面、封底，封面标明文件题名、编制时间，右上角标明正本（或副本）。使用书式装订。

（4）投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。内容包括：

(a) 一套PDF格式或JPG格式制作的电子版文本文件（包括全套技术文本文件的内容）。

(b) 一套WORD格式的电子版文本文件（适用于设计方案说明文件）。

(c) 一套AutoCAD格式的设计图形文件。

(d) 一张用于识别投标设计方案的JPG格式的图型文件。

（5）保密要求：投标文件勘察设计部分技术文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，投标人不得在投标文件勘察设计部分技术文件的文本文件、电子文件上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。同时，投标文件勘察设计部分技术文件中不能出现可能泄露投标人身份信息的投标报价内容。

3.7.5.3保密信封编制要求：制作一个保密信封，内附A3规格制作的表现图1张，表现图加盖投标人公章[联合体参与投标的，由牵头方和负责设计的成员方（如有）共同盖章]，设计负责人署名。表现图内容应与投标设计方案一致（并注明表现图在投标设计方案中的页码或图号），用于分辨投标文件对应的投标人身份。保密信封用不透明信封独立密封，外面标注“项目名称”及“保密信封”字样，不需加盖公章。

3.7.5.4展示图纸编制要求：设计方案展示图纸制作一套，不宜超过 10 幅，内容为表现图、分析示意图、总平面图等，可以水平或垂直展示，图纸规格不宜大于A0（约1189mm×841mm），图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定，展示图纸宜裱在轻质板上。展示图纸用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”及“展示图纸”字样，不需加盖公章。投标人不得在展示图纸上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。

3.7.5.5投标文件施工部分编制装订要求：

（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签字或盖章。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认(联合体由牵头方签字或盖章即可)。联合体参与投标的，投标文件除提供投标报名时提交的联合体投标协议书复印件外，其余资料可由牵头方签字或盖章即可。

（2）投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本签字盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订成册，各册独立装订的投标文件均采用不易松散的书式装订。

（4）投标文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、投标人单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。

（5）投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。其中施工费报价部分采用Excel格式。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（联合体由牵头方盖章即可，投标文件勘察设计部分技术文件、保密信封、展示图纸的外封套和封口上不需加盖公章）。

（1）投标文件勘察设计部分商务文件正本、副本、电子文件光盘（先独自封好, 加盖公章）一起包封为一包；

（2）投标文件勘察设计部分技术文件正本、副本、电子文件光盘[先独自封好，外面标注“项目名称”及“投标文件勘察设计部分技术文件电子文件”字样。(外封套和封口上不需加盖公章）]一起用不透明包装物包封密封为一包；

（3）投标文件施工部分正本、副本、电子文件光盘（先独自封好, 加盖公章）一起包封为一包；

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人代表应按投标须知前附表所规定的时间和地点向招标人提交投标文件（包括勘察设计部分商务文件、勘察设计部分技术文件、保密信封、展示图纸、施工部分），投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件，委托代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

- 未通过资格预审的申请人提交的投标文件；

- 逾期送达的投标文件；

- 不按照招标文件要求密封的投标文件；

- 在投标截止期前，法定代表人未凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件，或委托代理人未凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件。

4.2.6投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

4.2.7到投标截止时间止，若收到的投标文件少于3家的，本项目招标失败，将依法重新招标。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.5 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.3.6 在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金（即投标担保）将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 招标人按投标人须知前附表第5.1款所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.2.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

5.2.3 开标前，在广州公共资源交易中心工作人员的见证下，由招标人或招标代理解封、取出所有的投标文件。全体投标人应见证解封、取出投标文件过程，如投标人不参加见证解封、取出投标文件过程，视同认可投标文件的解封、取出过程与结果。

5.2.4 开标细则

（1）开标由招标人或招标代理单位主持，首先宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序，由招标人或招标代理机构在交易中心见证下当众拆封各投标人递交的投标文件勘察设计部分商务文件、施工部分。开标时，宣读投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容以及开标记录表中的其他必要内容。招标人或招标代理对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

勘察设计部分技术文件（包括其电子文件）、保密信封、展示图纸接收和开标时不得启封，送达评标地点后，由招标管理机构的监督人员，或者交易中心见证人启封并编号，参与开标、评标的其他人员应当回避。勘察设计部分技术文件评标结果揭晓前，负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况。勘察设计部分技术文件的正本、副本、展示图纸、电子文件的编号应当一致。保密信封在揭晓勘察设计部分技术文件评审结果时开启（设计评审结果只揭晓排序，不揭晓具体得分）。

（7）招标人或招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查，投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

### 5.3 开标异议

5.3.1对于开标中的问题，投标人认为不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。

5.3.2 对开标的异议，招标人应当当场作出答复并予以书面记录，异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；异议不成立的，招标人应当当场给予解释说明。

招标人应当按照同一异议提起人一份记录的方式，对异议事项的处理应逐条进行书面记录，并由异议提起人、招标人签名确认。书面记录含义应清晰而明确，包括但不限于纠正的措施、解释说明的内容、相关依据等。

5.5.3 招标人需将开标异议提交给评标委员会的评审确认时，评标委员会须进行评审确认，不得以任何理由拒绝。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4否决性条款汇总

现将本项目招标文件中关于投标文件的否决性条款单列，招标文件的其他条款与本款单列的否决性条款不一致的，以本款单列的否决性条款为准。如招标文件补遗中增加否决性条款的，招标人将重新单列完整的投标文件否决性条款，并发给所有投标人。

否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标、废标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。

一、凡出现以下情况之一的，招标人将拒绝接收其投标文件：

1、未通过资格预审的申请人提交的投标文件。

2、逾期送达的投标文件。

3、不按照招标文件要求密封的投标文件。

4、在投标截止期前，法定代表人未凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件，或委托代理人未凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件。

二、凡出现以下情况之一的，评标委员会将认定投标人勘察设计部分商务文件有效性审查结果为不通过：

（1）投标文件所列投标人名称、设计负责人与资格审查不一致。

（2）投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经法定代表人或投标人代表签字或盖章的。

（3）投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件。

（4）《设计投标书》包含有招标人不能接受的偏差，并且投标人拒绝书面撤回偏差的。

（5）投标填报的下浮率未满足招标文件要求的。

（6）设计费报价或勘察测量费报价或与建设相关由投标人完成的其他服务费报价超过相应的投标报价最高限价的。

（7）设计费报价或勘察测量费报价或与建设相关由投标人完成的其他服务费报价不符合招标文件的规定且不接受评标委员会设计评审组按规定修正或调整的。

（8）对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效。

（9）投标人没有按招标文件要求递交投标保证金的。

三、凡出现以下情况之一的，评标委员会将认定投标人勘察设计部分技术文件有效性审查结果为不通过：

（1）设计方案互相雷同和串通投标的。

（2）设计方案有明显抄袭行为的。

（3）设计方案侵犯他人著作权和特许权的。

（4）投标人在勘察设计部分技术文件及其电子文件、展示图纸内标注名称、印章、商标等记认符号，使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份的；或在勘察设计部分技术文件中出现可能泄露投标人身份信息的投标报价内容的。

四、凡出现以下情况之一的，评标委员会将认定投标人施工部分有效性审查结果为不通过：

（1）投标文件所列投标人名称、项目经理、安全员与资格审查不一致。

（2）投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签字或盖章的。

（3）投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件。

（4）不能满足完成投标项目工期的。

（5）没有按招标文件要求递交投标承诺书和投标人廉洁承诺书的。

（6）存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条为准）。

（7）无《参与编制投标文件人员名单》的。

（8）投标报价未满足招标文件要求的。

（9）没有按招标公告格式要求递交投标申请人声明的。

五、第一部分工程费用算术校核过程中，评标委员会按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标，以此类推。

7.1.4若本项目所有中标候选人都不能成为中标人，则本项目招标失败，招标人依法重新招标。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间为三个日历天。公示期间的最后1天应当为工作日，否则将公示期的最后1天顺延至下一个工作日。

### 7.3 中标通知

7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.3.2 中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保，如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

7.5.4 招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

（项目名称）招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

评标参考下浮率：    %

| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 有无法定代表人证明书及授权委托证明书 | 有无递交投标担保金 | 总工期（日历天） | 质量标准 | 工程总承包项目负责人 | 安全员 | 设计负责人 | 投标总报价 （人民币：元） | 勘察部分报价 （人民币：元） | 设计部分报价 （人民币：元） | 施工部分报价 （人民币：元） | 场地准备和临时设施费（人民币：元） | 联合试运转费（人民币：元） | 基本预备费（人民币：元） | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 资格审查 | 投标文件 | 资格审查 | 投标文件 | 资格审查 | 投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标代理代表：                                   招标人代表：                                交易中心见证人：

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

评标委员会

年     月     日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月     日

### 附件四：中标通知书

中标通知书

（以广州公共资源交易中心出具格式为准）

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 勘察设计部分商务文件有效性审查标准 | 见附表1《勘察设计部分商务文件有效性审查表》 |
| 2.1.2 | 勘察设计部分技术文件有效性审查标准 | 见附表3《勘察设计部分技术文件有效性审查表》 |
| 2.1.3 | 施工部分有效性审查标准 | 见附表5《施工部分有效性审查表》 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成及权重 | 勘察设计部分得分（满分 35 分）=勘察设计部分商务文件得分（满分 10.5 分）+勘察设计部分技术文件得分（满分 24.5分） 施工部分得分（满分 65 分）=[施工技术商务综合得分（满分 40 分） +投标总报价得分（满分 100分）*60%] *65% 勘察设计及施工部分得分=勘察设计部分得分+施工部分得分； 勘察设计及施工部分得分权重为 80%； 诚信评价总得分权重为 20%； 投标人总得分（满分 100 分）=[勘察设计部分得分（满分 35 分）+ 施工部分得分（满分 65分）]*80%+诚信评价总得分*20% |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | （1）在通过有效性审查且经算术校核的投标报价中，报价位于[投标最高限价×92%，投标最高限价×100%]区间的投标人超过5家时，去掉在区间内的一个最高价和一个最低价后，取区间内剩余报价的算术平均值为评标基准价（精确到小数点后两位） （2）通过有效性审查且经算术校核的报价位于[投标最高限价×92%，投标最高限价×100%]区间的投标人少于5家（含5家）时，直接取区间内的投标价的算术平均值为评标基准价（精确到小数点后两位） （3）若没有报价位于[投标最高限价×92%，投标最高限价×100%]区间，则由招标人依法重新招标。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 勘察设计部分商务文件评分标准 | 勘察设计企业获奖、业绩、企业技术力量、信誉等 | 见附表2《勘察设计部分商务文件综合评分表》 |
| 2.2.4（2） | 勘察设计部分技术文件评分标准 | 勘察设计方案 | 见附表4《勘察设计部分技术文件综合评分表》 |
| 2.2.4（3） | 施工部分评分标准 | 施工商务技术能力 | 见附表6《施工商务技术综合评分表》 |
| 2.2.4（4） | 投标总报价评分标准 | 偏差率 | 当投标价等于评标基准价时得100分，投标价每高于评标基准价1%，扣1分，每低于评标基准价1%，扣0.5分，最多扣100分，精确到小数点后两位。 |
| 2.2.4（5） | 诚信评价评分标准 | 投标人诚信评价 | 投标人诚信评价分（权重 20%）。无论是独立投标还是联合体投标（根据联合体各方承担的工作内容），投标人的诚信评价总分=施工诚信评价分*60%+勘察诚信评价分*10%+设计诚信评价分*30%。 其中投标人施工的诚信评价分应当采用以投标报名的第 1 天（以招标公告列明的开始接受报名时间为准）所在季度的上一季度广州市水务工程企 业 信 息 库 及 诚 信 中 心 网 站（http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp）公布的“诚信排名>>施工-给排水”中“诚信综合评价”分为准，未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站中尚无诚信排名“施工-给排水” 诚信综合评价分的投标人，其诚信评价分按 40 分计算。 其中投标人勘察、设计的诚信评价分应当采用以投标报名的第 1 天（以招标公告列明的开始接受报名时间为准），诚信评价信息系统中发布的最新一期的分数。诚信评价分数在广州市水务工程企 业 信 息 库 及 诚 信 中 心 网（http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp）中的“诚信排名>>勘察—给排水”或“诚信排名>>设计—给排水”中“诚信综合评价”中查询。未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网中尚无诚信排名的投标人，其诚信评价分按基准分计算，计算方法如下：市场行为基准分为 70 分，质量管理评价及履约评价基准分均为 60 分 ， 则 诚 信 评 价 分=70*0.2+60*0.6+60*0.2=62 分。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

其中：投标文件勘察设计部分评审由勘察设计评审组负责，投标文件施工部分的评审由施工评审组负责，各评审组人数在第二章本投标须知前附表中列明。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 勘察设计部分商务文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 勘察设计部分技术文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.3 施工部分有效性审查标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成及权重

（1）勘察设计部分：见评标办法前附表；

（2）施工部分：见评标办法前附表；

（3）勘察设计及施工部分得分权重：见评标办法前附表；

（4）诚信评价总得分权重：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）勘察设计部分商务文件评分标准：见评标办法前附表；

（2）勘察设计部分技术文件评分标准：见评标办法前附表；

（3）施工部分评分标准：见评标办法前附表；

（4）诚信评价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 勘察设计部分评审（由勘察设计评审组负责）

3.1.1评审采用综合评分法，评标步骤如下：

(a) 评标委员会勘察设计评审组按本章第2.1.1项规定的评审标准，具体采用附表1《勘察设计部分商务文件有效性审查表》对各投标文件勘察设计部分商务文件进行评审。只有通过勘察设计部分商务文件有效性审查的投标文件才能进入下一阶段评审。

(b) 评标委员会勘察设计评审组按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值，具体采用附表2《勘察设计部分商务文件综合评分表》对通过3.1.1(a)有效性审查的各投标文件勘察设计部分商务文件进行综合评分。

(c)汇总各评委的评审结果。如果有废标提议，则评标委员会设计评审组共同表决，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。评标委员会设计评审组评出各投标人勘察设计部分商务文件分数（投标单位的各评委得分中，去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，为该投标人勘察设计部分商务文件的得分），分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

(d) 对投标文件勘察设计部分技术文件编号后，评标委员会设计评审组按本章第2.1.2项规定的评审标准，具体采用附表3《勘察设计部分技术文件有效性审查表》对各投标文件勘察设计部分技术文件进行评审。只有通过勘察设计部分技术文件有效性审查的投标文件才能进入下一阶段评审。

(e) 评标委员会设计评审组按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值，具体采用附表4《勘察设计部分技术文件综合评分表》对通过3.1.1(d)有效性审查的各勘察投标文件进行综合评分。

(f) 汇总各评委的评审结果。如果有废标提议，则评标委员会设计评审组共同表决，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。评标委员会勘察设计评审组评出各投标人勘察设计部分技术文件分数（投标单位的各评委得分中，去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，为该投标人勘察设计部分技术文件的得分），分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

(g) 招标人（或招标代理机构）提前将揭晓勘察设计部分技术文件评审结果的时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。招标人（或招标代理机构）在交易中心人员见证下开启保密信封，找出各编号勘察设计部分技术文件对应的投标人，并公布勘察设计部分技术文件评审结果（仅公布名次），未通过有效性审查的，不得进入下一阶段评审及得分汇总。投标人代表如不出席见证开启保密信封，视同认可保密信封的开启过程和结果。

(h) 确定施工部分评标阶段投标人：同时通过勘察设计部分商务文件和勘察设计部分技术文件有效性审查的投标人均进入施工部分评标阶段。

(i) 评标委员会勘察设计评审组编写、签署勘察设计部分评标报告，勘察设计部分评标报告由评标委员会勘察设计评审组全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会勘察设计评审组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

(j)评标委员会勘察设计评审组向招标人提交书面勘察设计部分评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。

3.1.2如果投标人的设计费报价不符合招标文件规定，评标委员会勘察设计评审组有权作出修正或调整。修正或调整的投标报价对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正或调整后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

### 3.2 施工部分评审（由施工评审组负责）

3.2.1评标委员会施工评审组依据投标文件勘察设计部分的评审结论，对进入施工部分评标阶段的投标人进行施工部分评审。

3.2.2施工部分评审采用综合评分法，评标步骤如下：

3.2.2.1施工部分有效性审查：评标委员会施工评审组按本章第2.1.3项规定的评审标准，具体采用附表5对各投标文件进行评审。投标文件中没有任一种列于本办法附表5《施工部分有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会施工评审组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会施工评审组成员的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。只有通过施工部分有效性审查的投标文件才能进入下一阶段评审。

3.2.2.2施工技术能力详细评分：评标委员会施工评审组按照本办法本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值，具体采用附表6《施工技术能力综合评分表》的标准，对通过施工部分有效性审查的投标文件进行施工技术能力详细评审，评出施工技术能力得分（投标单位的各评委得分中，去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，为该投标人施工技术能力的得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

3.2.2.3第一部分工程费用算术校核。评标委员会施工评审组对通过施工部分有效性审查的投标文件施工费报价按照就低不就高的原则，使用本办法附表7《投标人报价算术复核表》进行算术校核，具体标准如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）经算术复核的中标候选人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

（3）当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

（4）当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

（5）招标文件中有规定固定的费率标准或固定金额的，应按规定填报，否则由评标委员会按照招标文件规定的费率或金额进行修正；

（6）①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

（7）按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

3.2.2.4投标总报价评分：评标委员会施工评审组对通过施工部分有效性审查的投标文件投标总报价，按照评标办法前附表规定的标准，使用本办法本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值，具体采用附表8《投标总报价综合评分表》进行投标总报价评审，评出投标总报价得分（评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

3.2.2.5 施工评审汇总：评标委员会施工评审组按照评标办法前附表规定的分值权重汇总施工部分得分（评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。施工部分得分（满分 65 分） =[施工技术商务综合得分（满分 40 分） +投标总报价得分（满分 100分）*60%] *65% 。

### 3.3 勘察设计-施工评标汇总（由施工评审组负责）

3.3.1 评标委员会施工评审组汇总各投标人勘察设计及施工部分得分：勘察设计及施工部分得分=勘察设计部分得分+施工部分得分=勘察设计部分商务文件得分+勘察设计部分技术文件得分+施工部分得分。汇总结果详见附表 9《勘察设计及施工部分得分汇总表》。

### 3.4 诚信评价分汇总（由施工评审组负责）

3.4.1 评标委员会评审组汇总各投标人诚信评价总得分。 汇总结果详见附表 10 《诚信评价得分汇总表》。

### 3.5投标人综合得分汇总（由施工评审组负责）

投标人总得分=勘察设计及施工部分得分*80%+诚信评价总得分*20%。汇总结果详见附表

11《投标人总得分汇总及排序表》。

### 3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会相应评审组中超过五分之一的成员以书面形式提出动议，评标委员相应评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.6.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会相应评审组对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.6.3 评标委员会相应评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.6.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审组将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 3.7 评标结果（由施工评审组负责）

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会施工评审组按照投标人总得分由高到低的顺序排序。总得分相同的，以施工部分评分靠前的排前；总得分与施工部分评分均相同的投标文件，以投标下浮率高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会施工评审组采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。评标委员会施工评审组应按排序先后，在有效的投标人中，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人。

3.7.2 评标委员会施工评审组完成评标后，应当编写、签署评标报告，评标报告由评标委员会施工评审组全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会施工评审组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会施工评审组向招标人提交书面评标报告，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。

3.7.3在首次评标过程中，投标人未被发现存在串通投标、弄虚作假、行贿等情形的，无论是否重评，经确定的评标基准价不变。

## 4. 评标表格

见后附。

附表1：

勘察设计部分商务文件有效性审查表

| 序号 | 投标人 评审内容及标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称、设计负责人与资格审查不一致。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经法定代表人或投标人代表签字或盖章的。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 《设计投标书》包含有招标人不能接受的偏差，并且投标人拒绝书面撤回偏差的。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标填报的下浮率未满足招标文件要求的。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 设计费报价或勘察测量费报价或与建设相关由投标人完成的其他服务费报价超过相应的投标报价最高限价的。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 设计费报价或勘察测量费报价或与建设相关由投标人完成的其他服务费报价不符合招标文件的规定且不接受评标委员会设计评审组按规定修正或调整的。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标人没有按招标文件要求递交投标保证金的。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |  |

1. 凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                   日期：

附表2：

勘察设计部分商务文件综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计企业获奖 | 2 | 2014年1月1日至今（以签订合同的时间为准）承担过给水类设计项目获奖： a)国家级（含中国勘察设计协会奖）设计一等奖，得2分。 b)国家级（含中国勘察设计协会奖）设计一等奖以下（不含一等奖），得1分。 c)省级（含各省、自治区、直辖市勘察设计协会奖）设计一等奖，得0.5分。 本项最多计1项，最多得2分。 |  |
| 2 | 勘察设计企业业绩 | 4 | 2014年1月1日至今（以签订合同的时间为准）承担过自来水厂设计项目，合同金额（设计费）为400万以上（含400万）的，一项得2.5分。 本项最多计算1个项目，最多计2.5分。 |  |
|  |  |  | 2014年1月1日至今（以签订合同的时间为准）承担过给水类设计项目，合同金额（设计费）为400万以上（含400万）的，一项得0.75分 本项最多计算2个项目，最多计1.5分。 |  |
| 3 | 设计企业技术力量 | 2.5 | 1）设计负责人同时具备教授级高级工程师职称及注册公用设备工程师（给排水）的，得0.5分；只具备教授级高级工程师职称或注册公用设备工程师（给排水）的，得0.25分；其余不得分。 2）设计负责人2014年1月1日以来至今参与给水类设计项目获奖； a)国家级（含中国勘察设计协会奖）设计一等奖，得1分。 b)国家级（含中国勘察设计协会奖）设计一等奖以下（不含一等奖），得0.5分。 c)省级（含各省、自治区、直辖市勘察设计协会奖）设计一等奖，得0.1分。 本小项最多得1分。 3）担任给排水、建筑、结构、暖通空调、电气、勘察的分项专业负责人必须为本单位人员（需提供近六个月社保证明），均具备相关专业教授级高级职称及相应专业的注册执业资格证书的（以提供近六个月社保证明为准），得1分； 若所提供的设计负责人及各专业负责人均具备相关专业高级职称及相应专业的注册执业资格证书（以提供近六个月社保证明为准），得0.5分； 本小项最多得1分，若不能提供本单位社保，则本项不给予评分。 |  |
| 4 | 设计企业信誉 | 2 | 1、具有地市级或以上工商行政主管部门颁发连续15年以上（不含15年）“守合同重信用企业”荣誉证书，有得1分；其余不得分。 2、获得省级或以上行业协会颁发的诚信评价AAAAA级（勘察设计）诚信评价证书的得1分，AAAA级（勘察设计）诚信评价证书的得0.5分，AAA级（勘察设计）诚信评价证书的得0.25分，其余得0分。 |  |
| 合计 | 10.5 |  |  |

评委签名：                         日期：

说明：1、企业的项目业绩需提供中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明或业主证明和合同等资料，原件备查。业绩确认时间以合同签订时间为准。

2、设计负责人的业绩需提供中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明或业主证明和合同等资料，原件备查。业绩确认时间以合同签订时间为准。

3、获奖奖项是指与本次招标专业内容相对应的由国家、省级行政主管部门或勘察设计协会颁发的优秀奖项，需提供获奖证书，原件备查。获奖确认时间以获奖证书时间为准。

4、如果是在广州地区实施的项目，中标通知书应由以下单位确认：广州公共资源交易中心及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、前广州市花都区建设工程招标管理办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心以及从化市建设工程交易中心、增城市建设工程交易中心。

5、计分按最高档得分，不重复计算。

6、如联合体投标的，设计业绩、设计获奖及设计相关专业负责人以联合体共同投标协议中承担设计工作的联合体成员的资料为准；勘察业绩、勘察获奖及勘察专业负责人以联合体共同投标协议中承担勘察工作的联合体成员的资料为准。

附表3：

勘察设计部分技术文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 设计方案编号 审查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察设计方案互相雷同和串通投标的。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 勘察设计方案有明显抄袭行为的。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 勘察设计方案侵犯他人著作权和特许权的。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人在勘察设计部分技术文件及其电子文件、展示图纸内标注名称、印章、商标等记认符号，使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份的；或在勘察设计部分技术文件中出现可能泄露投标人身份信息的投标报价内容的。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |  |

1. 凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                     日期：

附表4：

勘察设计部分技术文件综合评分表

设计方案编号：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 （22.5分） | 对施工区域现状的了解情况（6.5分） | 设计单位对施工区域现状情况非常了解（6.5分）； 设计单位对施工区域现状情况较了解（5.5分）； 设计单位对施工区域现状情况了解不深（4.5分）； |  |
| 2 |  | 对施工区域现状提出的针对性的设计方案（3分） | 设计单位能够提出针对施工区域现状提出针对性的设计方案（3分）； 设计单位能结合区域现状提出较有针对性的设计方案（2.5分）； 设计单位所提出的设计方案欠缺针对性（2分） |  |
| 3 |  | 对施工区域现状提出的针对性的施工工艺（1.5分） | 设计单位能够提出针对区域现状提出针对性的施工工艺（1.5分）； 设计单位能结合区域现状提出较有针对性的施工工艺（1.25分）； 设计单位所提出的施工工艺欠缺针对性（1分） |  |
| 4 |  | 绿色建筑和节能环保（2.5分） | 设计方案符合绿色建筑设计目标，工程材料的选用的环保型何耐用性方案合理可行，采取的绿色技术措施充分考虑建筑所在地的气候特点，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染，提供健康、适应和高效的使用空间，设计能体现生态环保意识和节能观念。（好得2.5分；中得2分；差得1.5分）。 |  |
| 5 |  | 技术经济指标（2.5分） | 经济指标分析合理的，得2.5分；经济指标分析基本合理的，得2分；经济指标分析欠合理的，得1.5分；没有该部分内容，得0分 |  |
| 6 |  | 设计计划（2.5分） | 进度计划安排合理，可操作性强得2.5分；进度计划安排较合理，可操作性较强得2分；进度计划安排基本合理，可操作性一般得1.5分。 |  |
| 7 |  | 质量措施（2.5分） | 质量保证体系严密，可靠性强得2.5分；质量保证体系较严密，可靠性较强得2分；质量保证体系基本严密，可靠性一般得1.5分。 |  |
| 8 |  | 合理化建议（1.5分） | 对本项目能提出合理化建议，内容明确具体得1.5分；内容明确但不具体得1.25分；内容欠明确得1分；没有的，得0分。 |  |
| 9 | 勘察方案 （2分） | 勘察方案合理性（2分） | 能结合本项目区域内的地质条件，提出有针对性的勘察方案，且方案合理的。措施具体、针对性强、方法合理可行得2分；有针对性但措施、方法不具体得1.75分；针对性不强和措施不具体得1.5分；没有的得0分； |  |
| 合计 | 24.5分 |  |  |

评委签名：                         日期：

附表5：

施工部分有效性审查表

| 序号 | 投标人 评审内容及标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称、项目经理、安全员与资格审查不一致。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签字或盖章的。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 不能满足完成投标项目工期的。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 没有按招标文件要求递交投标承诺书和投标人廉洁承诺书的。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条为准）。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无《参与编制投标文件人员名单》的。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价未满足招标文件要求的。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 没有按招标公告格式要求递交投标申请人声明的。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |  |

1. 凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                   日期：

附表6：

施工商务技术综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 分 值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 方案 （20分） | 总承包的项目管理方案（5分） | 能根据本项目的特点，提出合理、可行的各实施单位之间的组织协调及配合方案，施工单位作为牵头方承接过供水设计施工总承包管理经验，得5分； 能根据本项目的特点，提出合理、可行的各实施单位之间的组织协调及配合方案，施工单位无作为牵头方承接过供水设计施工总承包管理经验，得4分； 能根据本项目的特点，提出基本合理、可行的各实施单位之间的组织协调及配合方案，施工单位无作为牵头方承接过供水设计施工总承包管理经验，得3分； |  |
| 2 |  | 施工组织方案（5分） | 施工单位对施工现状情况了解，工期合理，满足招标文件要求，施工高峰期拟投入的劳动力 数量不少于150人，得5分； 施工单位对施工现状情况了解，工期合理，满足招标文件要求，施工高峰期拟投入的劳动力 数量不少于100人，得4分； 施工单位对施工现状情况了解，工期合理，满足招标文件要求，施工高峰期拟投入的劳动力 数量不少于50人，得3分； |  |
| 3 |  | 施工技术方案（5分） | 施工单位对施工区域现状有详细的了解，施工组织布局合理，施工方案具体可行，能够结合现场条件编制合理的施工方案，得5分； 施工单位对施工区域现状有一定了解，施工组织布局合理，能够结合现场条件编制施工方案，得4分； 施工单位对施工区域现状有了解，，编制施工方案合理，得3分； |  |
| 4 |  | 安全文明和质量保证措施（4分） | 施工单位承诺的安全文明、质量目标符合招标文件要求，争创获得优质工程奖，并确保不发生安全、质量事故，得4分； 施工单位承诺的安全文明、质量目标符合招标文件要求，并确保不发生较大安全、质量事故，得3分； 施工单位承诺的安全文明、质量目标符合招标文件要求，得2分。 |  |
| 5 |  | 设备机械的配置（1分） | 施工机械配置数量充足、合理，主要配备设施落实，得1分； 施工机械配置数量较充足、合理，主要配备设施落实，得0.75分； 施工机械配置数量尚充足、合理，主要配备设施基本落实，得0.5分。 |  |
| 6 | 施工商务评审（20分） | 投标人的工程业绩 | 施工企业工程业绩（8分） | 2014年1月1日至今完成过质量合格的单项合同金额8000万元或以上自来水厂工程施工业绩，每项得2.5分； 本项最多计2项，最多得5分。 |  |
|  |  |  |  | 2014年1月1日至今完成过质量合格的单项合同金额8000万元或以上独立给水工程施工业绩，每项得1.5分； 本项最多计2项，最多得3分。 |  |
| 7 |  |  | 施工企业工程业绩获得的荣誉（6分） | 2014年1月1日至今，投标人完成过给水工程施工项目： 1、获得国家级或以上奖项的每项得2分； 2、获得省级奖项的每项得1.5分； 3、获得市级奖项的每项得1分； 其他不得分。 注：本项最多计3项，最多得6分，工程获奖奖项是指国家、省、市行政主管部门或行业协会颁发的优质工程奖项，（如：国家级市政金杯，省、市级市政优良样板工程等项目整体工程类奖项，不含QC、工法等非项目整体工程类奖项）。工程业绩获奖时间以获奖证书颁发时间为准，同一项目按其获得的最高奖项计取，需提供获奖证书。 |  |
| 8 |  | 组织机构及主要人员 | 施工项目负责人的资历、工程业绩（2分） | 1、施工项目负责人具备中级工程师职称或以上的，得1分，其余不得分。 2、2014年1月1日至今，作为项目负责人完成过质量合格的独立给水工程业绩，得1分。 |  |
| 9 |  | 施工企业信誉（4分） | 1、具有工商行政主管部门颁发连续15年以上（不含15年）“守合同重信用企业”荣誉证书，有得2分；连续10年（不含10年）至15年“守合同重信用企业”荣誉证书，有得1分；连续5年（不含5年）至10年“守合同重信用企业”荣誉证书，有得0.5分，其余得0分。 |  |
|  |  |  | 2、获得行业级的诚信评价AAAAA级（施工企业）诚信评价证书的得2分，AAAA级（施工企业）诚信评价证书的得1.5分，AAA级（施工企业）诚信评价证书的得1分，其余得0分。 |  |
| 合计 | 40分 |  |  |

注：1、设备均需提供购买发票或设备租赁合同；

2、项目经理必须为投标人的正式员工，需提供相关二代身份证、执业注册证、职称证、毕业证、劳动合同及自2018年6月起连续六个月或以上的社保证明文件复印件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。

3、工程业绩按要求提供中标通知书、施工合同、工程竣工验收报告，业绩造价金额以中标通知书中的金额为准，业绩时间以工程竣工验收报告的竣工验收时间为准

广州地区中标通知书应由以下单位确认：广州公共资源交易中心（原广州建设工程交易中心）及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、前广州市花都区建设工程招标管理办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前增城市建设工程交易中心，其他地区业绩的中标通知书应由所在地市（县）级或以上行政区域的建设工程交易中心或招投标管理机构确认。提供可查询该项目中标信息的当地政府建设行政主管部门或工程交易中服务机构网页的打印件及网址。

4、独立给水工程是指新建、扩建或改造的自来水厂工程、给水管网、加压站、泵站等工程（综合总承包工程中含有给水专业承包的工程不属独立给水工程）。

自来水厂工程是指新建、扩建或改造的自来水厂主体工程。

5、给水工程获奖奖项是指国家、省、市行政主管部门或行业协会颁发的优质工程奖项，（如：国家级市政金杯、鲁班奖、国家优质工程奖，省、市级市政优良样板工程等项目整体工程类奖项，不含QC、工法等非项目整体工程类奖项）。

附表7-1：

投标人报价算术复核表1

投标单位:                                                                             单位：元

| 编号 | 算术校核项目 | 修正前投标 报价A | 修正后投标 报价B | 修正率 r=¦A-B¦/A*100% | 经评审的最终投标报价 | 当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| ∑ | 施工费总报价 |  |  |  |  | ∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn |

修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

评委签名：					日期：

附表7-2：

投标人报价算术复核表2

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：					日期：

附表8：

投标总报价综合评分表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标下浮率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算参考数据 | 评标基准价（PC）： |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折算分（I*60%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、评标基准价计算方法: （1）在通过有效性审查且经算术校核的投标总报价中，报价位于[投标最高限价×92%，投标最高限价×100%]区间的投标人超过 5 家时，去掉在区间内的一个最高价和一个最低价后，取区间内剩余报价的算术平均值为评标基准价（精确到小数点后两位，第三位四舍五入）。（2）在通过有效性审查且经算术校核的投标总报价中，报价位于[投标最高限价×92%，投标最高限价×100%]区间的投标人不超过 5 家（含 5 家）时，直接取区间内的报价的算术平均值为评标基准价（精确到小数点后两位，第三位四舍五入）。（3）在通过有效性审查且经算术校核的投标总报价中，若没有报价位于[投标最高限价×92%，投标最高限价×100%]区间，则由招标人依法重新招标。

2、投标报价的偏差率=（投标总报价-评标基准价）/评标基准价×100%。当投标总报价等于评标基准价时得 100 分，投标总报价每高于评标基准价1%，扣 1分，每低于评标基准价 1%，扣 0.5 分，最多扣 100 分，投标总报价得分精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

3、折算分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评委签名：

附表9：

勘察设计及施工部分总得分汇总表

项目名称：

| 序号 | 得分 投标单位 | 勘察设计部分得分 | 施工部分得分 | 勘察设计及施工 部分得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察设计部分商 务文件得分 | 勘察设计部分技 术文件得分 | 施工技术商务综 合得分 | 投标总报价得分 *60% |  |

注：1、 勘察设计及施工部分得分=勘察设计部分得分+施工部分得分=[勘察设计部分商务文件得分（满分 10.5分）+勘察设计部分技术文件得分（满

分24.5分）]+[施工技术商务综合得分（满分 40 分）+投标总报价得分（满分 100 分）*60%] *65% 。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评委签名：

附表10：

诚信评价得分汇总表

项目名称：

| 序号 | 得分 投标单位 | “施工”诚信评价分 | “勘察”诚信评价分 | “设计”诚信评价分 | 诚信评价总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人诚信评价分（权重20%）。无论是独立投标还是联合体投标（根据联合体各方承担的工作内容），投标人的诚信评价总分=施工诚信评价分*60%+勘察诚信评价分*10%+设计诚信评价分*30%。

其中投标人施工的诚信评价分应当采用以投标报名的第1天（以招标公告列明的开始接受报名时间为准）所在季度的上一季度广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站（http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp）公布的“诚信排名>>施工-给排水”中“诚信综合评价”分为准，未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站中尚无诚信排名“施工-给排水” 诚信综合评价分的投标人，其诚信评价分按40分计算。

其中投标人勘察、设计的诚信评价分应当采用以投标报名的第1天（以招标公告列明的开始接受报名时间为准），诚信评价信息系统中发布的最新一期的分数。诚信评价分数在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网（http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp）中的“诚信排名>>勘察—给排水”或“诚信排名>>设计—给排水”中“诚信综合评价”中查询。未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网中尚无诚信排名的投标人，其诚信评价分按基准分计算，计算方法如下：市场行为基准分为70分，质量管理评价及履约评价基准分均为60分，则诚信评价分=70*0.2+60*0.6+60*0.2=62分。

评委签名：

附表11：

投标人综合得分及排序表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 勘察设计及施工 部分得分 | 勘察设计及施工 部分得分权重 | 诚信评价总得 分 | 诚信评价总 得分权重 | 总得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80% |  | 20% |  |  |

注：总得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

评委签名：

# 第四章 合同条款及格式

（另册）

第二卷

# 第五章  发包人要求

一、设计指引（另册）

二、设备品牌推荐表（另册）

三、用户需求书（另册）

编制说明：

招标人根据项目发包阶段所具备的条件制订招标需求（含设计任务书）应包括但不限于以下内容：

1、建设规模：房建工程包括建筑面积、容积率、套数、屋高、地下室车位等，住房保障项目或棚改项目需具备户型图；市政工程包括道路等级、河道等级、污水处理能力等;

2、建设标准：房建工程包括各种主要材料、装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；安装工程包括设备的主要参数、指标和品牌档次；市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、材质和厚度等；以及室外工程、绿化工程标准；

3、工作内容：包括前期、设计、采购、施工等分工与责任；

4、技术路线：包括技术标准、工艺路线、工业化建造方式和BIM技术等。

5、属于投标人自行采购的主要材料、设备，招标人可以在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或者清楚地说明拟招标项目的技术标准时，可以引用不少于3个同等档次品牌或者生产供应商供投标人报价时选择，引用品牌或者生产供应商名称前应当加上“参照或相当于”的字样，引用的货物品牌或者生产供应商在市场上应当具有可选择性。

勘察要求

满足项目设计及施工所需的所有地质勘察数据要求

设计要求

（1）项目概况

（2）设计依据

（3）设计原则

（4）设计要求

（5）设计依据与规划建筑设计投标方案成果文件要求

1、规划建筑设计投标方案设计依据及设计深度

1.1设计依据

1.1.1项目用地红线图（用地坐标图）；

1.1.2项目周边道路资料（包括道路定位、断茴、公交车站谩置、管线等资料）；

1.1.3本地块市发改委《可行性研究报告的批复》；

1.1.4项目地形图、地质初步勘察报告（电子文件）；

1.1.5规划设计要点(地块编号：)：

1.1.6本设计招标文件要求；

1.1.7国家及地方有关建筑规划设计规范、规程和规定。

1.2设计深度

1.2.1 建筑工程设计投标文件应达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2003年版）相应设计阶段的要求。

1.2.2方案设计要求有总平面图、俯瞰图、各主要单体效果图、主要室内空间效果图建筑平面图、立面图、剖面图、流线图、日照分析、交通组织分析、方案设计说明（构思，立意与周边关系的处理等），结构选型，室外环境节点设计。

1.2.3设计独特具有独创性的节点位置，应该提供示意图。

# 2、成果要求

按招标文件格式要求。

施工要求

按照设计图纸、工程量清单及合同约定执行。

# 第六章  发包人提供的资料（如有）

一、批复可行性研究报告（另册）

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4．其他资料。

# 第三卷

# 第七章  投标文件格式

荔城第二水厂工程（一期）设计施工总承包

投  标  文  件

（第一册 勘察设计部分商务文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

## 目    录

一、设计投标书

二、技术投标书；

三、设计方案对应的初步设计概算

四、法定代表人证明书、授权委托书

五、资信业绩资料（设计部分）

六、设计服务方案

七、其他资料（包括投标保证金递交凭证等）

一、设计投标书

项目名称：                                           。

致：                                    （招标人、招标代理机构名称）

我方（投标人的简称）已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方愿以我方技术文件中的投标报价，承包本次招标所包含的工作，并承担任何质量缺陷责任。我方设计负责人是          。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

二、技术投标书

投标日期：   年  月  日

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 总 工 期 |  |
| 质量标准： |  |
| 保修期限 |  |
| 委派的工程总承包项目负责人 | 姓 名 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
| 委派的设计负责人 | 姓 名 |  |
| 法 定 代 表 人 （签名或盖章） |  |
| 授 权 委 托 人 （签名或盖章） |  |
| 投 标 单 位 （企业公章） |  |

注：联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。

## 三、设计方案对应的初步设计估算

（一）编制设计方案对应的初步设计估算的有关要求

投标人应根据本项目已提供的项目申请报告，编制设计方案对应的初步设计估算，并作为评标的重要依据。各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字，否则将可能导致该项目评审不通过。

方案对应的初步设计估算应按照以下要求编制

（1）工程量（应包括相应的填挖方工程量、防排水工程量、围护体系各组成部分的工程量等）造价指标清晰、准确，经济合理。

（2）对于第一部分工程费用：投标人应（被视为）考虑了各种地质情况及可预见和不可预见的所有风险进行编制，该部分费用应包括了工程从开挖、支护、建（构）筑物施工、回填、设备采购及安装和完成附属设施建设、试验、检测、交通疏解费、堤岸修复及房屋保护费用等（除发包人在招标文件中已明确规定由发包人实施的内容以外）及其他为实现本工程设计功能所所需要的所有费用，前述“所有费用”还指包含余泥渣土排放费、企业管理费、税金、规费、利润、安全生产措施费等的全部费用。如需修复路面的，还应包括路面修复费用。但勘察设计费不包括在内。根据安全文明施工的相关规定设置的视频安装和维护费用视为包含在本项费用中。

（3）对于第二部分工程建设其他费用：对于建设用地费，投标人按招标人可行性研究报告中的金额编写，不参与竞争性报价；对于勘察设计费用，投标人参照计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》编制估算费用。

## 四、法定代表人证明书、授权委托书

（1）法定代表人证明书

（　 ）第　号

授权委

托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填写。

（2）法定代表人授权委托书

（   ）第  号

注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写，原件装订于正本中。

## 五、投标人资信业绩资料（设计部分）

1.企业相关资料

提供企业营业执照、设计、勘察资质证书等复印件（应加盖投标人公章）。

2.投入主要设计人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 原任职务 | 在本项目任职 | 身份证号码 | 进场时间 | 退场时间 | 主要资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业， 职称， 执业资格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业， 职称， 执业资格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业， 职称， 执业资格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业， 职称， 执业资格 |

注：

1、人数及资质等必须招标文件的要求，投标人可根据项目的需要增加相关人员。

2、投入主要人员需按下表格式附简历表及相应证明资料。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

3.主要设计人员简历表

主要设计人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任相应职务年限 |  |
| 资格证书号 |  |
| 业绩简介 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 在该项目担任职务 | 设计工作完成时间 | 备注 |

注：表后附资格证、职称证、身份证及购买社会保险证明（2018年6月起连续六个月或以上）的复印件。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

4.勘察设计业绩表

工程勘察设计业绩表

| 合同签订时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①投标人应将2014年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担的类似设计项目情况填入本表中，以合同签订时间为准。

②项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、建安费或总投资。

③投标人应随本表出具所填项目的中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明或业主证明和合同等资料，原件备查。否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含：项目名称，甲、乙方单位名称，勘察设计工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签名及单位公章等内容。

④投标人所提供的证明材料，应如实反映出各勘察设计项目的建设规模，如等级、处理量、金额等相关数据及履约评价。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

5.勘察设计获奖情况

勘察设计获奖情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 获奖等级及奖项名称 | 获奖时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附2014年1月1日至今（以获奖证书时间为准）获得的奖项证书复印件。

## 六、设计服务方案：

设计服务方案包括但不限于如下内容：

①设计工期目标、进度安排及保证措施；

②设计服务质量保证措施；

③协助业主确保工程质量、控制工程规模、降低工程造价、减少设计变更等措施；

④针对本项目制定的驻场设计服务方案、报审报建配合服务方案、施工阶段配合服务方案、工程结算配合服务方案；

## 七、其他资料

投标人认为应该提供的其他说明或资料

正/副本

荔城第二水厂工程（一期）设计施工总承包

投  标  文  件

（第二册 勘察设计部分技术文件）

年        月         日

（注，投标人在本格式的基础上可自行作相应的排版调整，内容不变。）

## 目    录

- 设计方案

- 勘察方案

二、其他资料

## 一．设计方案

编制设计方案的有关要求:

投标人应根据本项目已提供的项目申请报告，编制初步设计方案，并作为评标的重要依据。各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字，否则将可能导致该项目评审不通过。

## 二．勘察方案

编制勘察方案的有关要求:

投标人应根据本项目已提供的项目申请报告，编制可行勘察方案，并作为评标的重要依据。各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字，否则将可能导致该项目评审不通过。

## 二、其他资料

荔城第二水厂工程（一期）设计施工总承包

投  标  文  件

（第三册 施工部分）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

## 目    录

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、联合体协议书（如需）；

四、投标承诺书；

五、投标人申请声明

六、投标人廉洁承诺书；

七、资信业绩资料（施工部分）；

八、经济标投标书；

九、施工组织设计；

十、按照招标文件要求填写的《参与编制投标文件人员名单》；

十一、其他资料。

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，投标下浮率：       %，工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方保证在本项目投标中不弄虚作假，骗取中标。一旦经查实我方存在《中华人民共和国招投标法实施条例》第四十二条规定的以其他方式弄虚作假的行为，我方愿意接受公开通报，承担由此带来的责任和法律后果，包括但不限于取消投标资格或中标资格（如果已取得中标）、接受行政监督部门的行政处罚，并自愿放弃参加广州市增城区水务局所辖范围内三年的招标投标活动。同时，同意招标人将我方弄虚作假行为上报行政监督部门进行严肃查处。

4. 我方保证在本项目招投标过程中，依法依规进行异议或投诉，我方承诺如招标人收到来自我方的异议或投诉，但经查实属于恶意异议或投诉的，则我放自愿放弃参加广州市增城区水务局所辖范围内一年的招标投标活动。同时，同意招标人将我方恶意异议或投诉的行为上报行政监督部门进行严肃查处。

5．随同本投标函提交投标担保一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）签订合同前提交投入本项目的《项目管理架构组成表》和《主要人员简历表》。如未能提交，视为作为没有履行签订合同的行为。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8．如我方作出违反上述第6条第（1）、（3）、（4）点和第7条的行为，我方自愿放弃中标资格（其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

### （二）投标函附录

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 建造师的注册编号： |  |
| 2 | 安全员（兼任工地余泥渣土运输与排放管理员） | 姓名： 安全生产考核合格证（C类）编号： |  |
| 3 | 安全员（兼任工地余泥渣土运输与排放管理员） | 姓名： 安全生产考核合格证（C类）编号： |  |
| 4 | 安全员（兼任工地余泥渣土运输与排放管理员） | 姓名： 安全生产考核合格证（C类）编号： |  |
| 5 | 工 期 | 日历天 |  |
| 6 | 质量标准 | 设计质量标准： 施工质量标准： |  |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日计起） |  |
| 8 | 保修期限 |  |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年      月      日

## 二、法定代表人证明书、授权委托书

（1）法定代表人证明书

（　 ）第　号

授权委

托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填写。

注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填写。

（2）法定代表人授权委托书

（   ）第  号

注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写，原件装订于正本中。

## 三、联合体协议书

联合体投标的，附投标报名时提交的联合体工作协议复印件。

## 四、投标承诺书

致：广州市增城自来水有限公司：

经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场，我司已理解招标人对本招标项目工程管理的高标准及严格要求，在此，我司郑重作出以下承诺：

一、我司已按投标须知第1.9条的要求完成了对现场的踏勘工作，已充分了解施工现场的条件。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不需负任何的责任。我司承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。

二、经认真进行市场调查，我司承诺本招标项目材料、设备来源有保证，可按投标承诺及时组织到货，无需代换。

三、我司已充分阅读并结合我司实际全面理解招标文件第四章《合同条款及格式》的所有内容，经慎重考虑，我司承诺全面响应招标人提出合同条款的全部内容，并已在投标报价中充分考虑招标人合同管理各项要求可能带来的我司成本增加和我司现场施工与相关管理要求的困难。如果我司的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与贵司签订合同，且在办理合同签订手续时积极主动配合招标人，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问，否则，同意被视为自动放弃中标，由招标人没收我司提交的投标保证金，对由此造成的后果由我司承担相应的法律责任。

四、我司保证本工程文明施工和职业健康安全管理方案完全满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，完全满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）、《关于进一步提升建设工程施工围蔽水平的工作方案》（穗建质〔2014〕1335号）和《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》（穗建筑[2003]106号）各项规定和招标文件要求。否则，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

五、我司保证本工程竣工验收、竣工资料和竣工备案管理完全符合国家、省、市政府、主管部门颁布的竣工验收和档案管理各项规定及招标文件中提出的各项管理要求。

六、我方保证在本项目投标中不弄虚作假，骗取中标。一旦经查实我方存在《中华人民共和国招投标法实施条例》第四十二条规定的以其他方式弄虚作假的行为，我方愿意接受公开通报，承担由此带来的责任和法律后果，包括但不限于取消投标资格或中标资格（如果已取得中标）、接受行政监督部门的行政处罚，并自愿放弃参加广州市增城区水务局所辖范围内三年的招标投标活动。同时，同意招标人将我方弄虚作假行为上报行政监督部门进行严肃查处。

七、如果我司中标，我司保证严格遵守建设工程相关管理规定，保证不转包、不违法分包。否则，贵单位有权直接取消我司中标资格或单方面解除合同，由此引起的一切损失和责任由我司全部承担。

八、如果我司中标，我司保证实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一致，且不低于本项目招标文件的要求，并保证按招标文件第五章《发包人要求》 中的人员（包括但不限于项目经理、设计负责人等）在进场前准时参加招标人组织的面试考核。若不满足招标文件要求或考核不通过，我司承诺无条件按招标人的要求进行更换，直至招标人满意为止。经招标人和总监理工程师考核，我司未按投标文件投入主要人员或经过更换后的人员不能满足本项目要求的，我司承诺除无条件按招标人的要求更换外，还应按合同约定的金额向招标人支付违约金。

九、如果我司中标，对招标人、监理人为确保工程质量管理和工程进度而下达的调整项目经理部组成人员的指令、通知，我司承诺无条件地在限期内执行并调整到位。

十、如果我司中标，我司保证在规定时间内按招标人要求完成本项目方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计及预算等设计工作，在保证设计质量符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书要求的基础上，严格控制工程投资，在我司中标设计方案未进行实质性调整的情况下，保证实际设计预算不高于我司投标方案的相应投资估算，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的合同违约及法律责任。

十一、如果我司中标，我司保证在规定时间内按招标人要求提交详细的施工组织设计并应用于实际施工过程中，且保证该施工组织设计不低于本投标文件中施工组织设计所承诺的标准，并无条件根据招标人的要求修改完善。如违反上述承诺，由此引起的质量、工期、安全等相关责任完全由我司承担，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

五、投标申请人声明

（按招标公告格式）

## 六、投标人廉洁承诺书

广州市增城区水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了 （项目名称/标段名称） 投标， 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

七、按法律规定及合同约定保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

八、坚决杜绝转包、违法分包、挂靠等违法违规行为，保证发包人免于承担因本公司违反法律或相关规定而引起的任何责任。未经发包人同意，不将工程的任何部分或任何工作分包给第三方；依法分包工程的承包人应具有相应承包资质。

九、自觉接受政府有关部门、发包人或其上级主管部门和监理单位等对本工程的监督，并无条件配合政府有关部门、发包人或其上级主管部门指定审计机构开展审计工作。

十、本公司理解并接受工程实施过程即可同步进行审计或监督工作，接受对工程实施全过程审计，包括且不限于工程计量、设计变更、资金支付、分包管理、结算等。若政府有关部门、发包人或其上级主管部门、监理单位经核查或审计认定本公司有挂靠或转包或违法分包行为之一的，发包人有权单方解除部分合同或解除合同，由此造成的经济损失由本公司承担。本公司自觉接受行政监督部门的行政处罚。

十一、如因转包、违法分包（含现场施工作业或管理人员被发现不属于总承包单位或已经备案的依法分包单位人员的情形）、挂靠、项目管理不到位、民工工资纠纷等违反合同的行为，发包人或其上级主管部门有权立即开展调查，本公司无条件配合，相关费用由本公司负责。经核查属实，本公司自觉接受相应处罚。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此承诺

承诺企业：

年 月 日

法定代表人签字： (企业公章)

## 七、投标人资信业绩资料（施工部分）

1.企业相关资料

提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件（应加盖投标人公章）。

2.项目管理架构人员最低配置承诺书

项目管理架构人员最低配置承诺书

致（招标人）：

我公司参与         （项目）投标，郑重承诺如下：

| 序号 | 岗位 | 资格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 根据招标公告 | 1 |  |
| 2 | 技术负责人 | 给排水类高级工程师 | 1 | 不得由项目经理或专职安全员兼职 |
| 3 | 专职安全员 | 具备安全生产考核合格证 | 3 |  |
| 4 | 预结算员 | 具备预结算从业资格 | 1 |  |
| 5 | 资料员 |  | 1 |  |
| 6 | 施工员 |  | 3 |  |

我公司承诺，若我公司中标，将在合同签订前按照工程需要配备管理和施工技术人员并向业主递交《项目管理架构组成表》，其内容是准确、真实的，且不低于上表所列最低要求，同时提供所投入人员资格证书原件给业主核实。

如我司违反上述承诺，我公司自愿放弃本项目中标资格。

若因人员不足或人员素质不能满足工程实际需要时，我方将无条件按照业主和监理工程师的要求更换或增加相关人员。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

3项目管理架构组成表

项目管理架构组成表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职称 | 联系电话 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 | 填写承诺的资格要求 |

注：本表作为合同附件同，其内容必须真实有效，并在签订合同前提供上述人员资格证书和本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）原件给业主核实。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

4主要人员简历表

主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要施工管理经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全生产管理人员（专职安全生产管理人员）及其它主要人员，包含的人员应与项目管理架构组成表所列人员一致。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

5.施工业绩表

近年完成的类似项目情况表（一项一表）（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（负责人） |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目简况（包括项目规模、结构形式、等级、项目投资等） |  |
| 业绩网上查询路径 |  |

注：1.对申请人有类似项目业绩要求的，本表须附项目业绩证明材料复印件，包括中标通知书、合同、工程竣工验收报告、相关网页打印件等材料。

2、如无已竣工验收的同类工程业绩的，在项目栏中填写“无”，并需提交。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

6.施工获奖情况表

施工获奖情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 获奖等级及奖项名称 | 获奖时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：工程业绩获奖时间以获奖证书颁发时间为准，同一项目按其获得的最高奖项计取。提供获奖证书证明材料。

## 经济标投标书

投标日期：   年  月  日

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中勘察费（元） | 元 下浮率： % |
| 其中设计费（元） | 元 下浮率：% |
| 其中建安工程费（元） | 元 下浮率：% |
| 其中场地准备和临时设施费（元） | 元 下浮率：% |
| 其中联合试运转费（元） | 元 下浮率：% |
| 其中基本预备费 | 元 |
| 法 定 代 表 人 （签名或盖章） |  |
| 授 权 委 托 人 （签名或盖章） |  |
| 投 标 单 位 （企业公章） |  |

注：（1）联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。

（2）投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标报价精确到小数点后两位。

（3）建安工程费、工程勘察费、工程设计费、场地准备和临时设施费及联合试运转费报价为相应控制价X（1-下浮率），各下浮率应统一一致。

## 九、施工组织设计

由投标人有针对性的描述，各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字，否则将可能导致该项目评审不通过。

施工组织设计包括但不限于以下方面内容：

一、	工程概况

二、	项目实施条件分析

三、	项目管理目标

四、	项目组织结构

五、	现场管理和施工总平面图

六、	施工部署和施工准备工作

1、   项目管理总体安排；

2、   施工和管理人员的准备和拟投入的最高人数和平均人数；

3、   施工现场准备和施工程序；

4、   施工准备工作组织和时间安排。

七、	施工方案：具体内容包括但不限于如下：

1、	基坑支护施工方案；

基坑支护方案主要主要包括质量控制点描述、地表水控制要求、地下水控制施工工艺、土钉墙、护坡、锚杆等工艺流程、材料质量控制措施、人员和机械设备的组织管理、雨季施工的技术措施、需特殊处理的工艺及技术措施、相关检测方案、对周边环境的影响分析及相应应对措施等。

2、	土方开挖方案；

土方开挖方案应考虑本次招标的整个地块的统筹安排，内容包括开挖方法、开挖时间、开挖顺序、坡道位置设定以及对支护结构、地下管线、文物保护、周边环境（对地铁正常运行）采取的保护措施、相关过程监测方案等，方案应能详细说明土方开挖的平面流向、分层分段情况、出土口布置、机械设备配备，对工程桩及支护结构的保护措施及深浅基坑高低跨处的处理方式，出口坡道处的处理方法，在开挖过程中如遇到地下管线、文物的保护措施等。

3、	土方外运方案；

土方外运方案应考虑本次招标的整个地块的统筹安排，内容包括场内、场外运输设备行走路线设定、弃土点选取、运输设备配备、结合土方开挖进度制定土方外运计划、对周边环境的影响分析及解决方案等。

4、	场地平整等其它施工方案。

八、	施工技术组织措施计划

1、	施工总进度计划和单项工程施工进度计划（附表1）。

2、   保证进度的措施；

3、	保证质量的措施；

4、	安全文明施工保证措施

5、	保证环境的措施；

6、	成品保护措施；

以上各项措施应包括技术措施、组织措施、经济措施及合同措施。

九、	资源供应保障计划；

1、	劳动力需求计划（附表2）；

2、	主要材料和周转材料需求计划（附表3）；

3、	主要机械设备及大型工具、器具需求计划（附表4）；

4、	资金使用计划（附表5）；

5、	材料设备供应保障措施。

十、	应急预案

结合项目特点，分析辨识危险源（包括安全风险、因不可抗力影响进度的风险等），预测可能出现的险情及紧急情况，并有针对性的提出相应的应急预案，该应急预案应明确应急领导小组成员名单及分工，应急抢险材料、物资、机械设备（包括备品、备件等）的准备和保证措施等。

十一、组织协调及配合

针对本项目现场有多家单位同时施工且工程量巨大、平面集中的实际情况，提出合理、可行的各实施单位之间的组织协调及配合方案。

十二、	信息管理

1、	与项目组织相适应的信息流通系统；

2、	与招标人的项目信息管理处理系统软硬件相配套的资源配置；

3、	信息管理实施规划。

十三、联动调试工作方案、验收组织方案、竣工资料整理移交及竣工备案工作方案、竣工结算组织方案。

注：此部分投标文件最后一页必须按下列格式签署盖章。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

附表1：施工进度计划表

施工进度计划表

| 序号 | 工程项目 | 工程量 | 开工时间 | 完工时间 | 进度计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20 年 |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ……工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ……工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ……工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

附表2：投入劳动力计划表

投入劳动力计划表

| 序号 | 工种 | 投入总数量 | 进场计划 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 年 |
|  |  |  | ×月 | ×月 | ×月 | ×月 | ×月 | ×月 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附投入劳动力计划柱状图。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

附表3：主要材料、设备进场时间表

主要材料、设备进场时间表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定数量 | 质量等级 | 到货时间 | 到货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、按专业工程不同分别列表分类填写。

2、如本表所列材料、设备在本招标项目中有推荐品牌或供应商的，则必须选用其中所推荐的品牌（或相当于推荐品牌）或供应商。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

附表4：投入主要施工机械设备表

投入主要施工机械设备表

| 名称及型号 | 申请单位能达到的程度简述（由申请单位填写） |
| --- | --- |
|  | 机械最少投入数量 | 投入本项目施工机械的情况（台套） |
| 名 称 | 数量（台套） | 小计 | 新购 | 自有 | 租赁 | 型号 |
| 施工机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：1、设备名称及要求数量由投标人视本工程具体情况结合招标人对本工程的具体要求自行配备；

2、投入的设备如为自有，须附购货发票、报关单（如为进口）；如为租用，须附租赁合同及上述证明资料，并准备原件待查。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

附表5：资金使用计划表

资金使用计划表

| 从开工月算起的时间（月） | 资金使用计划 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 分期（%） | 累计（%） |  |
| 预付款 |  |  |  |
| 第1月 |  |  |  |
| 第2月 |  |  |  |
| 第3月 |  |  |  |
| 第4月 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 保修期 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 说明 |  |

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

## 十、参与编制投标文件人员名单

| 投标单位名称： |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：参与编制投标文件施工部分所有人员名单应包括如编制、清样校对、打印及复印等所有人员在内的人员名单。

## 十一、其他资料

投标人认为应该提供的其他说明或资料

荔城第二水厂附属工程设计指引

一  道路篇

1  总体原则

1.1  贯彻规划意图，通过深入调查研究，因地制宜进行设计，经方案的综合比较确定工程总体设计方案。

1.2  根据道路的规划功能定位和现场实际条件，正确使用技术标准，妥善处理技 术与经济、局 部与整体、当 前与长远的关 系。在造价 增加不多的情 况下，尽量选用较高的技术指标。

1.3  项目规划建设道路包括路口、厂门、机动车道路、人行道、园林景观道路等。

2  技术标准

2.1   路线技术标准

2.1.1  厂区车行道采用沥青混凝土路面。道路荷载等级要能载重50吨槽罐车。道路道路等级：城市支路。

2.1.2  厂区车行道计算行车速度 20 km/h。

2.2  道路横断面布置道路车行道、人行道、绿化设施带等的布置需满足流量及美观适用的要求。

2.3  人行道面层采用透水砖。

2.4  车行道须符合市政道路建造要求，消防通道宽度及转弯半径消防部门批示为准。

2.5  道路侧平石

2.5.1   车行道侧平石

1）车行道侧石及平石均采用预制花岗岩结构。车行道边缘均设置侧平石，侧石高出路面 15cm；侧石缝禁用水泥砂浆挤缝，以保持侧石美观。

2）城市支路中央绿化带转角半径宜选 1m、1.25m、2m、3m、4m，在合理范围内不宜选用其他半径。

2.6   树穴和压条

2.6.1  在人行道边的绿化带处应预留行道树树池位置，树穴一般为方形，在较开阔之处或独立布置的大树可以采用其它形状。

2.6.2   树穴布设应与侧石边线平行，并与人行地面齐平，树穴中心至侧石外侧最小距离宜为 0.75m。

2.6.3   树穴边设置仿花岗岩压条。

2.7   装饰井

2.7.1 车行道的路面沙井盖及排水口的装饰应与路饰面统一考虑，人行道上的各种管线井上应使用装饰型井盖，且井盖不能凸出路面。

2.7.2 各管线装饰井上面应铺设与所在人行道相同的人行道砖。

2.8  停车场

停车场面层采用透水砖，基层采用混凝土层。

2.9   交叉口视距

平面交叉口红线规划必须满足安全停车视距三角形视界的要求，安全停车视距不得小于表11.1.2.12的规定。视距三角形限界内，不得规划布设人和高处道路平面标高1.0m且影响驾驶员视线的物体。

表11.1.2.12 交叉口视距三角形要求的安全停车视距

| 路线设计车速（km/h） | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全停车视距SS（m） | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |

十字形交叉口

## 二  道路、园林给水排水篇

### 车行道路排水主管及支管采用钢筋混凝土承插口管Ⅱ级。

### 雨水与污水管道实现分流排放到相应市政管网。

### 雨水管道的管径必须与本地区降雨量协调。

### 绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。

### 5  绿化给水管采用 UPVC 给水塑料管，承插粘接；市政绿化补水管宜与小区采用统一管材，减少造价，批量进货。

### 6  绿化埋地排水管采用 HDPE 双壁波纹管，橡胶密封圈连接。

### 7  取水龙头：按约 30m 操作半径，设置取水点。

## 三  道路、园林照明篇

### 1  厂区根据道路和绿化景观要求设置行道路照明。

### 2  道路、园林、水池灯选择

### 2.1 光源采用LED节能灯；

### 2.2 灯具采用密闭式，光源腔的防护等级不应低于IP54。

### 2.3 灯杆高度统一为 4.5米，灯杆的材料用不锈钢灯杆。

### 3  室外照明应根据规模合理划分配电管理区域。供电半径宜根据厂区范围大小确定。

### 4  室外照明配电箱电源取自厂区专用变压器低压出线回路，并在低压出线回路设置独立计量表。

### 5  室外照明应根据季节变化合理确定开关灯时间，宜采用集中时控的控制方式。

## 四  供电线路敷设

### 1  穿 PVC 管壁厚不小于2.0 mm，埋设于人行道或中间绿化带下，埋深 H≥0.5m。

### 2  过马路改用套镀锌钢管，埋深 H≥0.7m，并在两端设置拉线手井。

### 3  地面路灯可利用灯杆下部作为接线盒或拉线盒。

### 4  室外照明供电线路的人孔井及手孔井盖、照明灯杆的检修门及路灯户外防水不锈钢配电箱，均应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。

### 5  室外照明配电系统的接地形式宜采用 TN-S 系统。金属灯杆及构件、灯具 外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分，应进行保护接地，并应符合国家现行相关标准的要求。

## 五 景观绿化篇

## 1  总体原则

### 1.1  满足水厂的定位与主题，与主体建筑相结合，形成统一、鲜明的园林风格，并要求厂区园林环境个性化，宜增加岭南文化元素。

### 1.2 充分体现人性化设计，营造景观的可停留性；充分考虑生态功效，提厂区所需的各类游憩活动、康体活动场所。

### 1.3 注重营造厂区植物生态系统，注意植物形态与色彩组合，要有季相变化；绿化遮荫树种与观赏树种、观花植物与观叶植物合理配植；乔木、灌木、地被疏密有致地组织绿地景观。

### 1.4 控制苗木造价，因地制宜利用植物，只在主要节点设计特色植物组团，提倡低材巧用、高材精用，力求经济、美观、适用。园林建筑材料选用节能、环保型的新材料。

### 1.5  利用园林绿化提供遮阳；室外透水地面面积比不少于 45%。

### 1.6  建筑架空层和屋面宜布置绿化和园林环境设计，增加绿化覆盖率。选择植物规格的同时，更要注重植物的形态与长势。

### 1.7  有控制地选用名贵树种，并充分发挥其点睛作用。

### 1.8  合理使用一定数量的成型假植苗，使工程完工时即达到一定景观效果。

## 2.园林绿化工程

### 2.1  一般要求

#### 2.1.1 种植适应广州当地气候和土壤条件的乡土植物，选用耐候性强、病虫害少对人体无害、易养护管理的植物，植物配置应考虑景观效果和四季的变化。

#### 2.1.2 应根据植物的各种功能和观赏特点，合理配置，常绿与落叶、速生与慢生相结合，构成多层次的复合生态结构。平均每 100 平方米绿地乔木（胸径 200mm 以上）数量不少于 3 株，灌木数量不少于 10 株。乔木应种植在靠近人行道或室外活动场地处，行道树或遮阳设施的遮阴覆盖率达到 50%以上的面积。

#### 2.1.3 充分利用厂区的自然形态，配合整体景观设计，通过不同植物品种的选择及高低错落的搭配，创造出丰富的植物群落和有层次的绿化空间。

#### 2.1.4 厂区绿地突出通达性、观赏性和实用性。厂区绿地的种植应考虑建筑物的朝向在近窗不宜种高大灌木；而在建筑物的西面，需要种高大阔叶乔木，对夏季降温要有明显的效果。

#### 2.1.5 种植屋面应考虑到植物种植土层厚度、荷载及排水的要求。

#### 2.1.6 注意植物种植位置的选择，以免影响室内采光通风和其它设施、管线的安全、维护及验收。

### 2.2 乔木

#### 2.2.1 作为厂区绿地之骨架，依区域大小选择 3-5 种高大乔木为主导树种，切忌种类杂乱、无主题随意而为。

#### 2.2.2 优先使用乡土树种，乡土树种拟占苗木总量的 80％以上，名贵品种拟控制在 15％以内，外来昂贵品种拟控制在 5％以内。优先选用开花树种。

#### 2.2.3  多用中等规格的树木（胸径 10cm 左右），大规格苗木（胸径 20cm 以上）或假植苗用量拟控制在 25%内。

#### 2.2.4 考虑不同路段选用不同乔木，增加不同区段的识别性，同时满足使用要求。

#### 2.2.5 乔木可考虑种植一些凤凰木 、火焰木、紫荆花、桂花等。

### 2.3 灌木

#### 2.3.1 优先选用开花灌木与观叶耐修剪灌木。（红花继木、九里香）

#### 2.3.2 冬季长势差或严重落叶之灌木应控制用量，并避免大面积集中使用。

#### 2.3.3 依花期不同，设计时应考虑季相与色彩合理配植。

#### 2.3.4 花卉与地被是园林景观的底色与主要色彩组成部分。

1）花坛、花钵、花池及设计所需区域优先选用多年生开花地被植物。

2）大面积绿地以粗生、耐踩踏地被植物为主材。（台湾草）

3）边缘地段及坡地选用覆盖力强、易管理之地被植物。（大叶油草）

4）隔离带选用福建茶、黄金叶、紫花勒杜鹃。

## 3. 园林配套设施

### 3.1 信息标志的位置应醒目，标识信息准确、易懂，且不对行人交通及景观环境造成伤害；标志的色彩 、造型设计应充分考虑其所在地区建筑、 景观环境以及自身功能的需要。标志的用材应经久耐用，不易破损，方便维修。

### 3.2 座椅（具）应结合环境规划来考虑座椅的造型和色彩，力争简洁适用。室外座椅（具）的选址应注重居民的休息和观景。材料应为木材、石材、金属、塑料等。

### 3.3 垃圾容器应设在道路两侧和建筑出入口附近的位置，其外观色彩及标志 应符合垃圾分类收集的要求 。垃圾容器应选择美观与功能兼备、并且与周围景 观相协调产品 ，要求坚固耐用,不易倾倒 。可优先采用塑料、金属材料制作。

非主要材料设备推荐品牌

（一）土建装修类

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （防盗）门 | 盼盼安居门业有限责任公司(盼盼） 步阳集团有限公司（步阳） 浙江星月门业有限公司（星月神） 广东雍兴门业有限公司（帝奥斯） |
| 2 | 防火门 | 盼盼安居门业有限责任公司(盼盼） 步阳集团有限公司（步阳） 浙江星月门业有限公司（星月神） 广东雍兴门业有限公司（帝奥斯） |
| 3 | 预制管桩 | 广东建华管桩有限公司 广东宏基管桩有限公司 中山市三和混凝土桩杆有限公司 |
| 4 | 钢筋 | 鞍钢（鞍山钢铁集团有限公司） 柳钢（柳州钢铁股份有限公司） 湘钢（湘潭钢铁集团有限公司） 宝钢（宝山钢铁股份有限公司） |
| 5 | 水泥 | 海螺 台泥 南方 中联CUCC 华润 |
| 6 | 地面砖 | 广东宏威陶瓷有限公司（卡米亚） 广东东鹏控股股份有限公司（东鹏） 广东马可波罗陶瓷有限公司（马可波罗） 广东新明珠陶瓷有限公司（冠珠） |
| 7 | 内墙瓷砖 | 广东宏威陶瓷有限公司（卡米亚） 广东东鹏控股股份有限公司（东鹏） 广东马可波罗陶瓷有限公司（马可波罗） 广东新明珠陶瓷有限公司（冠珠） |
| 8 | 外墙砖 | 广东宏威陶瓷有限公司（卡米亚） 广东东鹏控股股份有限公司（东鹏） 广东马可波罗陶瓷有限公司（马可波罗） 广东新明珠陶瓷有限公司（冠珠） |
| 9 | 铝合金门窗 | 广铝集团有限公司（前进牌广铝） 广东凤铝铝业有限公司（凤铝） 肇庆亚洲铝厂有限公司（南亚牌） 广亚铝业有限公司（广亚牌） |
| 10 | 卷材防水材料 | 科顺防水科技股份有限公司（依来德） 深圳市卓宝科技股份有限公司（卓宝） 广州禹神建筑防水有限公司（禹能） 月星（上海建材集团防水材料有限公司） DAVCO德高（德高(广州)建材有限公司） |
| 11 | 聚氨酯防水、水泥基防水涂膜 | 科顺防水科技股份有限公司（依来德） 深圳市卓宝科技股份有限公司（卓宝） 广州禹神建筑防水有限公司（禹能） 月星(上海建材集团防水材料有限公司) DAVCO德高（德高(广州)建材有限公司） |
| 12 | 室内普通乳胶漆（工程漆） | 阿克苏诺贝尔涂料（东莞）有限公司（多乐士） 广州立邦涂料有限公司（立邦） 广州市诺宝涂料有限公司（诺宝） |
| 13 | 铝扣板（吊顶） | 广州康纳天花有限公司（康纳天花） 广州市广京装饰材料有限公司 广州市欧斯宝金属制品有限公司（欧斯宝） 广州铝业有限公司（广灏） 佛山市南海华狮金属装饰制品有限公司（华狮龙） |
| 14 | 人防设备 | 广州市羊城地下工程有限公司 广东中南人防防护设备工程有限公司 佛山华盾人防工程有限公司 佛山市大地人防设备有限公司 |
| 15 | 玻璃 | 福耀玻璃（广州福耀玻璃有限公司） 台湾玻璃（台湾玻璃中国控股有限公司） 耀皮玻璃（上海耀皮玻璃集团股份有限公司） |

（二）机电类

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌（厂家） |
| --- | --- | --- |
| 一、电器工程 |
| 1 | 镀锌线管 （DN20~200） | 广州海珠区珠江镀锌钢管厂 广州钢管厂有限公司 广东华捷钢管实业有限公司 |
| 2 | PVC线管 (DN20~DN200) | 广东联塑科技实业有限公司 广东雄塑科技实业有限公司 南塑（南塑建材塑胶制品（深圳）有限公司） |
| 3 | 灯具 （含应急疏散指示灯） 荧光灯具（T5光管、带电子镇流器） 应急疏散指示灯（LED或场致发光，电池备用时间≥30min） | 佛山照明FSL（佛山电器照明股份有限公司） 三雄•极光（广东三雄极光照明股份有限公司） 欧普照明OPPLE（欧普照明股份有限公司） |
| 4 | 电梯 10人~15人（住宅1.75米/秒、集中商业1.5米/秒） | 上海三菱（上海三菱电梯有限公司） 日立电梯（日立电梯(中国)有限公司） OTIS奥的斯（奥的斯电梯(中国)投资有限公司） |
| 5 | 空调系统 | 格力空调、松下空调、三菱空调 |
| 二、给排水工程 |
| 1 | 直缝焊接给水钢管 | 佛山市顺德区团贺钢材贸易有限公司 佛山市顺德区广跃贸易有限公司 佛山市顺德区一重钢管有限公司 |
| 2 | 卫生洁具 | 九牧JOMOO（九牧厨卫股份有限公司） 佛山东鹏洁具股份有限公司 恒洁卫浴（广东恒洁卫浴有限公司） |
| 3 | PP-R冷水给水管DN15-D广N250 | 广东联塑科技实业有限公司 广东雄塑科技实业有限公司 南塑（南塑建材塑胶制品（深圳）有限公司） |
| 5 | CPVC热水给水管、DN15-DN200 | 广东联塑科技实业有限公司 广东雄塑科技实业有限公司 南塑（南塑建材塑胶制品（深圳）有限公司） |
| 6 | PVC-U排水管、UPVC双壁波纹管、HDPE双壁波纹管 DN32-DN1000 | 广东联塑科技实业有限公司 广东雄塑科技实业有限公司 南塑（南塑建材塑胶制品（深圳）有限公司） |
| 三、消防工程 |
| 1 | 水流指示器(DN50~150通过了国家强制性认证) | 广东平安消防设备有限公司、广州市消防器材厂有限公司、福建天广消防科技股份有限公司、广东胜捷消防设备有限公司、福建闽山消防有限公司、四川森田消防装备制造有限公司 |
| 2 | 湿式报警阀 (DN50~150通过了国家强制性认证) | 广东平安消防设备有限公司、广州市消防器材厂有限公司、福建天广消防科技股份有限公司、广东胜捷消防设备有限公司、福建闽山消防有限公司、四川森田消防装备制造有限公司 |
| 3 | 室内消火栓、喷淋头 （通过了国家强制性认证） | 广东平安消防设备有限公司、广州市消防器材厂有限公司、福建天广消防科技股份有限公司 |
| 4 | 灭火器具 （MF/2`5ABC,MFT/20ABC通过了国家强制性认证） | 广东平安消防设备有限公司、广州市消防器材厂有限公司、福建天广消防科技股份有限公司、广东胜捷消防设备有限公司 |
| 5 | 卡箍（含配件）(DN50~250) | 广东永泉阀门科技有限公司、广东邦达、唯特利中山凯翔、 青岛威龙卡特管道系统有限公司 |
| 6 | 消防系统管道 （镀锌钢管）(DN25~250) | 广州市荣钢金属制品有限公司、广州海珠区珠江镀锌钢管厂、广东华捷钢管实业有限公司、广州钢管厂、广州番禺先河塑钢有限公司、中山华通 |
| 7 | 自动报警 （通过国家强制性认证） | 海湾安全技术有限公司、河北北大青鸟环宇消防设备有限公司、深圳市泛海三江电子有限公司、北京利达防火保安设备有限公司、深圳市赋安安全系统有限公司、西门子（中国）有限公司 |
| 8 | 室内、外消防栓箱 | 广东平安消防设备有限公司、广州市芳村恒安消防器材厂、广东粤兴、广东文政消防设备有限公司、广东润安、福建天广消防科技股份有限公司、广州市消防器材厂有限公司 |
| 四、通风排烟工程 |
| 1 | 排风机 （通过消防部门认证） | 广州市羊城风机厂有限公司、东莞市飞达机电配套设备制造有限公司、佛山市南海九洲普惠风机有限公司、广东正野电器有限公司、云丰风机 |
| 2 | 排烟防火阀 （通过消防部门认证） | 广州市羊城风机厂有限公司、东莞市飞达机电配套设备制造有限公司、广州市耀安实业发展有限公司、佛山市顺安空调设备有限公司、广东正野电器有限公司、 |
| 3 | 防火卷帘 （通过消防部门认证） | 广州市白云南粤防火门有限公司、广州市锦湖和盛门业有限公司、东莞市东盾实业有限公司、广东胜捷消防设备有限公司、广州泰昌、广州锦澜、深圳家吉、深圳市兴舞消防设备有限公司 |

注：承包人若不选用上述推荐品牌/厂家的材料，届时承包人可提供质量和品质不低于或相当于推荐品牌/厂家的材料供发包人选择,并经监理和发包人同意后方可选用。

| 1）工艺设备目录分类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备分类 | 设备名称 | 推荐厂家1 | 推荐厂家2 | 推荐厂家3 |
| 1、水泵类 | 潜水泵 | 南京蓝深制泵(集团)股份有限公司（推荐） | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 飞力泵业有限公司 |
|  | 送水泵 | 上海凯士比泵有限公司 | 安德里茨（中国）有限公司 | 苏州苏尔寿泵业有限公司 |
|  | 水泵电机 | 湘潭电机股份有限公司 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 兰州电机股份有限公司 |
| 2、风机、空压机 | 罗茨鼓风机 | 百事德机械（江苏）有限公司 | 法国海鹏（合资）（Hibon） | 德莱塞（合资） |
|  | 柜式空压机 | 英格索兰（中国）投资有限公司 | 阿特拉斯·科普柯（中国）投资有限公司 | 博格（上海）压缩机有限公司 |
| 3.阀门、接头及执行机构 | 阀门 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | AVK |
|  | 电动头 | 天津百利二通机械有限公司 | 西门子（中国）有限公司 | 上海罗托克自动化仪表有限公司 |
|  | 气动头 | 滁州市振华橡塑阀门制造有限公司 | 上海罗托克自动化仪表有限公司 | 费斯托（中国）自动化制造有限公司 |
| 4.搅拌设备 | 搅拌机 | 扬州市天龙环保设备有限公司 | 无锡市通用机械厂有限公司 | 中国金山（金山环保集团有限公司） |
| 5.加药系统 | 加矾、加碱、次氯酸钠计量泵系统 | 丹麦格兰富（进口） | ProMinent（进口） | Milton Roy(进口) |
| 6.污泥脱水系统 | 污泥离心脱水机 | 阿法拉伐（进口） | 韦斯伐利亚（进口） | 安德里茨（进口） |
| 7.非标设备及材料 | 刮泥机 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 南京荣威机械实业有限公司 | 无锡惠玺流体设备科技有限公司 |
|  | 滤头、滤板、集水槽、反应网格 | 成都金泉净化水处理有限公司 | 广东玉环净化环保有限公司 | 浙江联池水务设备股份有限公司 |
|  | 石英砂 | 福建万州沙业 | 漳州卓和信石英砂有限公司 | 晋江西峰天然石英砂有限公司 |
| 2）电气设备 |  |  |  |  |
| 设备分类 | 设备名称 | 推荐厂家1 | 推荐厂家2 | 推荐厂家3 |
| 起动器类 | 变频器、软启动器 | 西门子（中国）有限公司 | ABB（中国）有限公司 | 施耐德电气（中国）有限公司 |
| 变压器类 | 干式变压器 | 中电电气集团有限公司 | 顺特电气有限公司 | 特变电工股份有限公司 |
| 小箱柜类 | 配电柜 | 广东天富电气股份有限公司 | 中山市明阳永盛机电设备有限公司 | 江苏华冠电器集团有限公司 |
| 电缆 | 动力及控制电缆 | 广东电缆厂有限公司 | 南洋电缆集团有限公司 | 远东电缆有限公司 |
| 3）自控仪表设备 |  |  |  |  |
| 设备分类 | 设备名称 | 推荐厂家1 | 推荐厂家2 | 推荐厂家3 |
| 过程仪表 | 超声波液位仪、 压力变送器 | E+H（进口） | ABB（进口） | 西门子 |
|  | 电磁流量仪 | 西门子 | 科隆测量仪器（上海）有限公司 | 美国艾默生 |
| 水质仪表 | 浊度仪、PH仪、余氯仪 | HACH（进口） | E+H（进口） | ABB（进口） |
| 自控系统 | PLC主站（子站） | 施耐德电气（中国）有限公司 | 西门子 | ABB |
|  | UPS | 中控科技集团有限公司 | 航天柏克（广东）科技有限公司 | 山特电子（深圳）有限公司 |
|  | 工业级计算机 | 研华科技（中国）有限公司 | 中国惠普有限公司 | 戴尔（中国）有限公司 |
|  | 商用服务器 | 国际商业机器（中国）投资有限公司 | 中国惠普有限公司 | 戴尔（中国）有限公司 |
|  | DLP | 威创集团股份有限公司 | 三菱电机（中国）有限公司 | 巴可贸易（上海）有限公司 |
|  | 控制软件系统 | 佛山市顺德区科力给排水工程发展有限公司 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 深圳市水务科技有限公司 |

# Text boxes

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　　　　　　　　　（盖章）

年　月　　日

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年  月   日

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　　　　　　　　　（盖章）

年　月　　日

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年  月   日