附件

全国重要矿产“三率”调查与评价

工作实施方案

为贯彻节约优先战略，查清我国重要矿产资源综合利用现状，积极推进矿产资源节约与综合利用工作，根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《找矿突破战略行动纲要（2011-2020年）》，部决定开展重要矿产“开采回采率、选矿回收率、综合利用率”（以下简称“三率”）调查与评价工作。为做好“三率”调查与评价工作，特制定本方案。

## 一、目标任务

### （一） 总体目标。基本查明我国重要矿产资源开发利用、“三率”和采选及综合利用技术现状，采用定量和定性相结合的方法科学评价矿产资源合理开发利用水平，建立全国重要矿产资源“三率”调查与评价数据库，夯实矿产资源管理、保护和合理开发利用监管的工作基础，为健全完善矿产资源节约集约利用政策提供依据，促进矿业领域加快转变发展方式。

### （二）具体任务。

1. 基本掌握我国重要矿产资源 “三率”、开发利用水平和技术工艺现状，查清共伴生、低品位、难选冶和矿山废弃物（尾矿）等资源开发利用情况。

2.建立全国重要矿产资源“三率”调查与评价数据库，与矿产资源登记统计、矿业权配号系统等实现互联互通，为一张图管矿和综合监管平台提供支撑。

3.研究制订重要矿产资源开发利用水平评价体系及评价方法，提交矿产资源开发利用评价报告，为构建矿产资源节约集约利用的激励约束机制提供依据和支撑。

4.总结梳理矿产资源合理开发利用现有技术，提出适用范围广、应用前景好的矿产资源先进适用技术推广目录和推广建议。

5.根据调查与评价成果，开展专题研究，提出重要矿产资源合理开发利用标准和政策建议。

## 二、调查评价对象和内容

（一）调查评价对象。煤炭、石油、天然气、铁、锰、铜、铅、锌、铝土矿、镍、钨、锡、锑、钼、稀土、金、磷、硫铁矿、钾盐、石墨、高铝粘土和萤石等22种矿产。各省级国土资源主管部门可根据本地实际情况，增加调查矿种。

（二）调查评价内容。调查内容主要包括：矿山企业基本情况，矿山资源储量、矿山采选情况，矿产品销售等经济指标，共伴生、低品位、难选冶资源利用情况，尾矿等废弃物利用情况，矿产资源开发利用技术情况。具体调查表式和填报说明见附表1-3。

## 三、技术路线

（一）制定实施方案。国土资源部组织有关单位，根据调查评价目标和内容，结合前期调研成果，编制调查表，制定实施方案，经专家论证通过后，印发实施。

（二）培训。按照统一方法和统一技术的要求，对各省级国土资源主管部门、各油气公司和业务技术支撑单位开展培训，全面掌握调查方法、流程和技术要求。

（三）组织部署。各省级国土资源管理部门和各油气公司按照部统一要求，部署“三率”调查评价工作，开展业务培训，组织矿山企业如实填报调查表，并及时审核汇总上报调查数据。

（四）实地调查。承担实地调查的单位选择典型矿山企业进行实地调查，全面了解矿产资源节约与综合利用情况。

（五）综合研究。在调查成果基础上，组织开展全国矿山“三率”调查与评价综合研究和专题研究，制订矿产资源开发利用评价体系及评价办法，分矿类（种）对矿产资源开发利用情况进行系统评价，提交评价报告和专题研究报告。

（六）广泛征求意见。采取座谈会、研讨会等方式，就矿产资源合理开发利用评价体系、指标和方法等问题，广泛征求矿山企业、管理部门、行业协会、科研院所的意见和建议，形成矿产资源合理开发利用评价体系研究成果报告。

（七）成果汇交。按照有关要求汇交成果等资料。

全国重要矿产“三率”综合调查与评价研究技术路线图

## 四、总体进度安排

## （一）部署和外业调查（2012年底前完成）。

1.4月－5月，编制实施方案，征求各方面意见，确定调查表内容及表式。

2.6月，国土资源部发文对 “三率”调查与评价工作进行部署。

3.7月，对各省级国土资源主管部门、各油气公司及各技术业务支撑单位、有关行业协会进行培训。

4.7月－11月，各省级国土资源主管部门、各油气公司组织部署调查工作，并按要求审核、汇总和上报调查数据。

5.12月，各省级国土资源主管部门、各油气公司提交初步成果。

（二）评价和建库（2013年底完成）。

1.2013年上半年，对典型矿山进行实地调查；开展矿产资源开发利用评价工作；完成各单位成果验收；分矿类（种）对调查与评价数据进行汇总分析。

2.2013年下半年，汇总各单位上报数据，建立全国重要矿产资源综合利用数据库；开展专题研究，提交调查评价报告和专题研究成果。

## 五、预期成果

### （一） 技术文件。

1.全国重要矿产“三率”调查与评价工作实施方案。

2.全国重要矿产“三率”调查与评价工作指南与技术要求。

（二）调查成果和省级汇总成果。

1.基本调查成果：单个矿山矿产资源“三率”调查表。

2.各省（区、市）、油气公司矿产资源“三率”调查与评价分矿类（种）报告。

3.各省（区、市）、油气公司重要矿产资源“三率”调查与评价数据库。

（三）全国成果。

1.全国矿产资源“三率”调查与评价总报告及分矿种报告。

2.全国重要矿产资源“三率”调查与评价数据库。

3.矿产资源开发利用评价体系、指标、方法。

4.国内外矿产资源开发利用比对研究报告。

## 六、任务分工

（一）中国地质调查局负责“三率”调查与评价工作的日常管理和具体组织实施，负责组建项目办公室和技术委员会，按照地质矿产调查评价项目管理要求对项目实施进行监督检查，包括日常事务管理、技术综合与监督、经费预算及监督、实施过程的重大技术问题决策咨询等工作。

（二）中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所是“三率”调查与评价技术业务支撑单位，主要负责编制工作实施方案，制定技术规范与技术要求，业务培训、指导和检查，负责全国“三率”调查数据的汇总和评价研究，承担部分专题研究。

（三）各省级国土资源主管部门负责本行政区内非油气矿产资源“三率”调查与评价工作，各油气公司负责本单位油气资源调查与评价工作，主要是组织部署调查表的填报与审核，调查成果的评审与验收，开展评价工作，建立本单位调查与评价数据库，按时提交调查数据和成果报告，并对有关单位实地调查给予支持。

（四）各省级国土资源主管部门的业务支撑单位主要负责编制本地“三率”调查评价工作方案和技术要求；负责业务和技术培训、指导；审核矿山“三率”调查表，承担调查成果评审与验收具体工作；深入典型矿山企业进行实地核查；建立本省“三率”调查与评价数据库；按要求报送有关资料。

（五）有关行业协会主要负责协助各省级国土资源主管部门、各油气公司做好上报数据核实工作，对典型矿山企业进行实地调查，提交本行业调查与评价报告。

（六）技术委员会由项目办公室聘请经验丰富的煤炭、油气、黑色、有色、非金属、化工领域的矿山地质、采矿、选矿领域的资深专家组成，主要负责重大决策咨询、设计审查和技术监督；对重大技术问题商讨解决方案，对“三率”调查实施过程中遇到的业务和技术问题进行把关。

附表:1.煤炭企业“三率”调查表及填报说明

2.油气企业“三率”调查表及填报说明

3.金属、非金属矿企业“三率”调查表及填报说明

附表1

煤炭企业“三率”调查表

填报单位盖章：

| 1、煤矿企业基本情况 |
| --- |
| 采矿权人 |  | 开采方式 |  |
| 矿山名称 |  | 矿山生产建设规模 |  |
| 采矿许可证证号 |  | 行政区代码 |  | 经济类型 |  |
| 建矿时间 |  | 投产时间 |  | 剩余服务年限（年） |  |
| 2、煤矿煤炭资源储量及开采情况（ 资源储量、产量单位均为万吨） |
| 设计采煤方法 |  | 实际采煤方法 |  |
| 设计或核定生产能力 |  | 实际生产能力 |  | 累计查明资源储量 |  |
| 2011年底保有 资源储量 |  | 设计永久柱煤量 |  | 三下压煤量 |  |
| 累计矿井动用储量 |  | 累计矿井采出量 |  | 累计矿井损失量 |  |
| 累计不合理损失量 |  | 设计矿井回采率 |  | 实际矿井回采率 |  |
| 矿井可采煤层数 |  | 设计开采煤层数 |  | 实际开采煤层数 |  |
| 累计产量 |  | 构造复杂程度 |  | 勘探类型 |
| 煤层号 | 煤的牌号 | 平均 厚度 | 煤层 倾角 | 煤层稳定性 | 可选性级别 | 设计可采储量 | 采煤 方法 | 设计工作面回采率 | 设计采区开采回采率（%） |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 工作面回采率 | 采区损 失量 | 采区不合理损失 | 采区 采出量 | 采区回 采率 | 全矿井 采出量 | 全矿井 损失量 | 矿井 回采率 |
| 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、选煤情况（产量均为万吨，灰分、硫分、产率、入选率均为%，发热量为MJ/kg） |
| 选煤厂 个数 |  | 设计选煤能力（万吨/年） |  | 入选原煤 灰分 |  | 原煤发热量 |  | 入选原煤 硫分 |  |
| 年度 | 原煤产量 | 入选原煤量 | 原煤入选率 | 炼焦精煤产率 | 选煤厂精煤产品产率 |
| 2009年 |  |  |  |  |  |
| 2010年 |  |  |  |  |  |
| 2011年 |  |  |  |  |  |
| 选煤工艺 |  |
| 选煤产品名称 | 灰分 | 硫分 | 发热量 | 年产量 |
| …… |  |  |  |  |
| 4、煤矿经济指标 |
| 销售产品 名称 | 年初库存量（万吨） | 年销售量（万吨） | 年自用量（万吨） | 年末库存量（万吨） | 年平均销售价格(元/吨) | 年销售收入 （万元） |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 5、共伴生矿产、尾矿资源利用情况 |
| 共伴生矿产名称 | 资源量 单位 | 累计查明资源储量 | 保有资源储量 | 累计采出量 | 年利用量 | 累计 利用量 | 利用率（%） | 年利用产值（万元） |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾矿等资源名称 | 资源储量 单位 | 年排 放量 | 累计 排放量 | 利用 方式 | 年利用量 | 累计 利用量 | 利用率 （%） | 年利用产值（万元） |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、新技术新工艺情况 |
| 简要介绍新技术新工艺名称、原理、主要技术参数、适用范围和解决的主要问题、已取得的效益，技术应用现状和典型用户，技术推广前景，并附上工艺流程图。 |
| 填表人（签章） |  | 手机号码： |  | 填报日期 |  |
| 审查人（签章） |  | 手机号码： |  | 审核日期 |  |

煤炭企业“三率”调查表填报说明

一、填报基本要求

（一）《煤炭企业“三率”调查表》适用于在中华人民共和国领域及管辖海域内从事煤炭采（选）矿生产活动的采矿权人（以下均对应“矿山企业”，指具有法人地位或具独立经济核算的单位），按《矿产资源登记统计管理办法》及本填报说明的规定填报。

（二）调查表应由矿山企业有关专业技术人员如实、全面、准确填报，并经单位负责人审查同意后，按要求将调查表及与该表内容相同的电子报表各1份报送有关单位。

（三）本表以采矿许可证划定的矿区范围为基本统计单元，由采矿权人填报。无论其生产规模大小都必须单独填报；采矿权人开办1个以上矿山的，必须1证1表分别进行填报。

（四）采矿权人没有选煤厂时可以不填写选煤情况的内容。

（五）调查表累计数据均截止2011年12月31日，年度数据均为2011年1月1日－2011年12月31日。

（六）填报时，数字指标项应严格按照本表及填报说明中列出的指标填报单位填写。如果数字指标项的填报单位与本表中列出的填报单位无法换算，不能保持一致，应将列出的填报单位用笔涂掉，并在填报资料后注明其填报单位。

二、指标解释及填写要求

（一）煤矿企业基本情况。

1.采矿权人：指《采矿许可证》所载明的采矿权人。

2.开采方式：指采用露天或地下方式开采矿产资源的方法，如露天、地下开采、露天－地下联合开采。

3.矿山名称：指《采矿许可证》所载明矿山名称。

4.矿山生产建设规模：按《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发〔2004〕208号）规定填写。

5.采矿许可证证号：指《采矿许可证》所载明的23位或13位编号。

6.行政区代码：矿山所在地的县级行政区域代码。

7.经济类型：按《经济类型分类与代码》（GB/T12402-2000）填写。

8.建矿时间：指煤矿开始筹建时间。

9.投产时间：指煤矿建成投产时间。

10.剩余服务年限：指煤矿2011年末起至计划开采完毕时间。两套及以上生产系统的企业，应填报各套生产系统中最长的可生产年限。

(二)煤矿储量及开采情况。

1. 设计采煤方法：依据设计或开发利用方案确定的采煤方法填写。

2.实际采煤方法：填写实际采用的主要采煤方法，有几种填几种。

3.设计或核定生产能力：以批准的设计或开发利用方案为准。

4.实际生产能力：填2011年的煤炭产量。

5.累计查明资源储量：指采矿许可证范围内，通过地质手段查明的资源储量，（历年因补充勘探、生产勘探、采勘对比和重算等增减的储量）。

6.2011年底保有资源储量：填写2011年底保有资源储量。

7.设计永久煤柱量：是指经批准的设计全矿各种永久性煤柱损失的所有资源储量（一般属合理损失）。

8.“三下”压煤量：是设计永久煤柱中的一部分，水体、铁路和建筑物下压覆不可开采的资源储量。

9.累计矿井动用储量：填写截止2011年底全矿井已采动用部分资源储量之和，包括累计采出量和累计损失量两部分。

10.累计矿井采出量：是指截止2011年底全矿井实际采出量之和。

11.累计矿井损失量：是指截止2011年底全矿井实际损失量之和。

12.累计不合理损失量：是指截止2011年底由于不正确开采引起的损失（或浪费、破坏）量之和。

13.设计矿井回采率：填写设计或开发利用方案设计的矿井回采率。

14.实际矿井回采率：填写实际全矿井平均回采率。

15.矿井可采煤层数：经批准的地质报告或储量核实报告所确定的资源储量的煤层层数。

16.设计可采煤层数：填写依据设计或开发利用方案设计确定的开采利用的煤层层数。

17.实际开采煤层数：填写实际已经开采的煤层层数。

17.构造复杂程度：按照《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T 0215-2002）的要求填写，分为简单构造、中等构造、复杂构造和极复杂构造。

18.勘探类型：按照《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）和《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T 0215-2002）确定的固体矿产开采技术条件勘查类型划分及工作要求填写。

19.煤层号：是指该矿区所采煤层的具体编号。

20.煤的牌号：按《中国煤炭分类国家标准》（GB/T 5751-2009）填写。

21.平均厚度：是指煤层的平均厚度，单位为米。

22.煤层倾角：煤层的平均倾角。

23.煤层稳定性：按照《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T 0215-2002）的要求填写，分为稳定煤层、较稳定煤层、不稳定煤层、极不稳定煤层。

24.可选性级别：指把杂质从煤中分离出来以达到工业用煤的难易程度，分为极易选煤、易选煤、中等可选煤、难选煤、极难选煤。

25.设计可采储量：是截止2011年底设计可开采利用的保有资源储量。

26.采煤方法：是指各煤层所对应的具体采煤方法。

27.设计工作面回采率：以批准的设计或开发利用方案为准。

28.设计采区回采率：以批准的设计或开发利用方案为准。

29.工作面回采率：根据实际数据先测算工作面损失率，工作面回采率＝1－工作面损失率。

30.采区损失量：即实测的采区各煤层损失量之和，当影响上下其他煤层时，应当加上其损失（浪费、破坏）的资源储量。

31.采区不合理损失量：即采区损失量的一部分，是由于不正确开采引起的损失量之和，当影响上下其他煤层时，应当加上其损失（浪费、破坏）的资源储量。

32.采区采出量：即实测的采区各煤层采出量与掘进煤量之和。

33.采区回采率：根据实际数据先测算采区损失率，采区回采率＝1－采区损失率。

34.全矿井采出量：指全矿井已开采的采出量加上掘进煤量、巷道维修煤量。

35.全矿井损失量：指各采区损失总和加上永久性煤柱摊销资源储量、报损储量和地质即水文地质损失。

36.矿井回采率：根据实际数据先测算工作损失率，矿井回采率＝1－矿井损失率。

(三)选煤基本情况。

1.选煤厂个数：矿山企业所建立的选煤厂个数。

2.设计选煤能力：是指设计确定的洗煤厂年度入选原煤量，单位万吨/年。

3.入选原煤灰分：灰分是指煤样在规定条件下完全燃烧后所得残留物，填写选煤厂年入选原煤平均灰分。

4.入选原煤硫分：填写选煤厂入选原煤平均硫分。

5.原煤产量：是指矿山在某一年度内所生产的原煤产量。

6.入选原煤量：是指洗煤厂实际生产中年度入选原煤量。

7.原煤入选率：是指入选原煤量与原煤产量的百分比。

8.炼焦精煤产率和选煤厂精煤产品产率：是指炼焦煤厂或选煤厂精煤数量与入选原煤数量的百分比。

9.选煤工艺：指对原煤进行洗选获得选煤产品的工艺流程，如重力选煤、浮游选煤。

10.选煤产品名称：是指对原煤进行洗选后获得的产品，如精煤、煤泥、煤矸石。

11.灰分：是指单位选煤产品所含灰分。

12.硫分：是指单位选煤产品所含硫分。

13.发热量：是指单位选煤产品中所含的热量。

14.年产量：是指2011年各选煤产品的总产量。

（四）煤矿经济指标。

1.销售产品名称：指矿山企业对外销售的矿产品名称，如原煤、精煤、煤泥等产品的名称。

2.年初库存量：指2011年初尚存在仓库中而暂未售出的产品数量。

3.年销售量：指煤炭企业2011年实际销售的、由本企业生产（包括以往年度和本年度生产）的产品实物数量。销售量统计应以销售实现为原则。销售实现的标志有两个：一、产品所有权已转移；二、收到货款或取得收取货款的权利。即在产品已发出，货款已经收到或者得到了收取货款的凭证的情况下，可作为销售实现，进入销售量统计。

4.年自用量：指煤炭企业2011年由于生产需要或其它情况所产生的内部消耗的本企业生产（包括以往年度和本年度生产）的产品实物数量。

5.年末库存量：指2011年底末尚存在仓库中而暂未售出的产品数量。

6.年平均销售价格：指2011年销售该产品的交易平均价格。

7.销售收入：指煤炭企业2011年销售产品所取得的收入。

（五）共伴生矿产、尾矿资源情况。

1.共伴生矿产名称：是指与煤系地层中与煤共伴生的矿产，如硫铁矿、铝土矿、铁矿、油页岩、耐火粘土、高岭土等；煤层中含有煤层气、锗、镓、铟、钒等稀有分散元素。

2.资源量单位：共伴生矿产资源储量所对应的单位，固体矿产单位为万吨，液体、气体矿产单位为万立方米。

3.累计查明资源储量：指采矿许可证范围内，通过地质手段查明的资源储量，（历年因补充勘探、生产勘探、采勘对比和重算等增减的储量）。

4.保有资源储量：填写2011年底保有资源储量。

5.累计采出量：截止2011年底实际采出量之和。

6.年利用量：指2011年已利用的数量，已利用是指矿山已将共伴生矿产资源自用或者对外销售。

7.累计利用量：截止2011年底实际已利用量之和，已利用是指矿山已将共伴生矿产资源自用或者对外销售。

8.利用率：指截止2011年底累计利用量与累计采出量的百分比。

9.年利用产值：指矿山企业2011年利用共伴生矿产所取得的经济效益。

10.尾矿等资源名称和资源量单位：煤炭资源采选过程中产生的废弃物，如

煤矸石、矿井水、乏风等废弃物的名称，固体矿产资源量单位为万吨，液体、气体矿产单位为万立方米。

11.年排放量：指矿山2011年排放废弃物的数量，固体废弃物以万吨为单位，液体、气体矿产为万立方米为单位。

12.累计排放量：截止到2011年底已排放废弃物的总量

13.利用方式：指矿山企业利用矿山废弃物的方式。

14.年利用量：指矿山2011年实际利用的矿山废弃物的数量。

15.年利用产值：指矿山企业2011年利用废弃物所取得的经济效益。

16.利用率：指截止2011年底累计利用量与累计排放量的百分比。

（六）新技术新工艺情况。

简要介绍新技术新工艺名称、原理、主要技术参数、适用范围和解决的主要问题、已取得的效益，技术应用现状和典型用户，技术推广前景，并附上工艺流程图。

填表人、审查人：是指采矿权人指定的填表人及填报单位的审查人，须签名或盖章

填报日期、审查日期：填写填报数据和审查数据时间。

# 附表2

# 油气企业“三率”调查表

填报单位盖章：

| 1、油气企业基本情况 |
| --- |
| 采矿权人 |  | 行政区代码 |  |
| 油气田名称 |  | 生产建设规模 |  |
| 采矿许可证号 |  | 油气田发现时间 |  |
| 油气田投入开发时间 |  | 剩余服务年限（年） |  |
| 2、油气田地质、储量、开采等情况（产能、产量，油为万吨，气为亿立方米，收入为万元） |
| 油气田可采储量丰度 |  | 油气田埋藏深度 |  |
| 油气田储量规模 |  | 油气藏类型 |  |
| 油开采方式 |  | 气开采方式 |  |
| 年末核定油田产能 | 万吨/年 | 2011年油产量 |  | 2011年 油销售收入 |  |
| 年末核定气田产能 | 亿立方米/年 | 2011年气产量 |  | 2011年 气销售收入 |  |
| 油气田名称 | 储层 名称 | 压力（MPa） | 孔隙度（%） | 渗透率 （mD） | 原油粘度（mPa.s） | 原油密度(g/cm3) | 采收率(%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 初采阶段 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 矿种 名称 | 储量 单位 | 累计探明地质储量 | 累计探明技术可采储量 | 剩余探明地质储量 | 剩余探明技术可采储量 | 累计 产量 | 剩余经济 可采储量 | 采出程度 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、油气田废弃物堆存利用情况 |
| 油田废弃物名称 | 单位 | 累计排放量（万） | 2011年 排放量 | 利用 方式 | 累计 利用量 | 2011年 利用量 | 2011年利用产值（万元） | 利用率 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、提高采收率技术工艺情况 |
| 提高采收率技术方法 | 覆盖地质储量（万t) | 增加技术可采储量 | 提高采收率（%） | 增加产量（万t) |
| …… |  |  |  |  |
| 5、难动用油气资源情况 |
| 难动用资源名称 | 难动用原因简述 | 累计探明地质储量 | 累计产量 | 平均采收率 | 平均吨成本 |
| 6、新技术、工艺情况 |
| 简要介绍新技术新工艺名称、原理、主要技术参数、适用范围和解决的主要问题、已取得的效益，技术应用现状和典型用户，技术推广前景，并附上工艺流程图。 |
| 填表人(签章） |  | 联系方式 |  | 填报日期 |  |
| 审核人（签章） |  | 联系方式 |  | 审核日期 |  |

# 油气企业“三率”调查表填报说明

一、填报基本要求

（一）《油田企业“三率”调查表》适用于所有在中华人民共和国领域及管辖海域从事油气矿产（包括原油、凝析油、气层气、溶解气、煤层气及其它气体矿产等）开发的采矿权人（以下均对应“矿山企业”，指具有法人地位或具独立经济核算的单位），分油气田按本填报说明的规定填报。

（二）调查表应由矿山企业有关专业技术人员如实、全面、准确填报，并经单位负责人审查同意后，按要求将调查表及与该表内容相同的电子报表各1份报送有关单位。

（三）调查表累计数据均截止2011年12月31日，年度数据均为2011年1月1日－2011年12月31日。

（四）填报时，数字指标项应严格按照本表及填报说明中列出的指标填报单位填写。如果数字指标项的填报单位与本表中列出的填报单位无法换算，不能保持一致，应将列出的填报单位用笔涂掉，并在填报资料后注明其填报单位。

二、指标解释及填写要求

（一）油气企业基本情况。

1.采矿权人：指《采矿许可证》上所列的采矿权人名称全称。

2.行政区代码：油气田所在地的县级行政区代码。

3.油气田名称：指《采矿许可证》上所列的油气田名称全称。

4.生产建设规模：按《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发〔2004〕208号）规定填写。

5.采矿许可证证号：依据《采矿许可证》填写其23位或13位编号。

6.油气田发现时间：指发现油气田的时间。

7.油气田开发时间：指油气田开发时间。

8.剩余服务年限：指2011年末起至计划开采完毕时间。

（二）油气田地质、储量开采等情况。

1.油气田储量丰度：是指油气田内原油、天然气可采储量的丰度。

2.油气田埋藏深度：指油气田的埋藏深度。

3.油气田储量规模：按《石油天然气储量计算规范》（DZ/T0217-200）填写。

4.油气藏类型：按《石油可采储量计算方法》（SY／T 5367-1998）、《天然气可采储量计算方法》（SY／T 6098-2000）规定填写。

5.油开采方式、气开采方式：从地下采出油气的方式。

6.年末核定油田、气田产能：当年度企业实际达到的油气的年度生产量。有核定生产能力的企业，应填报核定生产能力；无核定生产能力有查定生产能力的企业，填写查定生产能力。

7.2011年油产量、销售收入：填写油气田2011年实际油产量和销售收入。

8.2011年气产量、销售收入：填写油气田2011年实际气产量和销售收入。

9.油气田名称、储层名称：是指油气田、储层的名称。

10.压力：是指储层的平均压力，单位为MPa。

11.孔隙度：衡量油气储层岩石中所含孔隙体积多少的一种参数，孔隙度反映岩石储存流体的能力，是岩样中相互连通的孔隙的总体积与岩样总体积的比值，单位为%，填写储层的平均孔隙度。

12.渗透率：衡量流体在压力差下通过多孔岩石有效孔隙能力的一种量值，填写储层渗透率的平均值，单位为mD。

13.石油黏度：是反映石油流体的内摩擦力的一个参数，单位为帕.秒，填写储层石油黏度的平均值。

14.石油密度：是指储层石油的平均密度，单位为g/cm3。

15.采收率：是指可采储量占地质储量的百分数。

16矿种名称：油气企业开采生产的主要矿产的名称，按原油、凝析油、气层气、溶解气、煤层气、二氧化碳气、硫化氢气、氦气或氡气等矿产填写。

17.储量单位：根据矿种填写相应的资源储量单位，如万吨或万立方米。

18.累计探明地质储量：指油气田范围内，已探明的总的地质储量。

19.累计探明技术可采储量：指油气田范围内，已探明的总的技术可采储量。

20.剩余探明地质储量：指截止2011年底剩余的探明地质储量数值。

21.剩余探明技术可采储量：指截止2011年底剩余的探明技术可采储量。

22.累计产量：指截止2011年底的产量之和。

23.剩余经济可采储量：指截止2011年底剩余经济可采储量。

24.采出程度：累计产油（气）量与其相应动用地质储量之比。

（三）油气田废弃物堆存利用情况。

1.油气田废弃物名称：指油气田生产的废弃物的名称，根据油气田实际产生废弃物名称填写。

2.单位：油气田各废弃物的计量单位。

3.累计排放量：指油气田已排放废弃物的总量。

4.2011年排放量：是指2011年油气田排放的各类废弃物数量。

5.利用方式：油气田废弃物的综合利用方式，油气企业根据实际利用情况填写。

6.累计利用量：油气企业已利用废弃物的总量。

7.2011年利用量：指企业以综合利用为目的，2011年实际利用的废弃物量。

8.2011年利用产值：是指2011年油气企业利用油田废弃物所取得的经济效益。

9.利用率：是指累计利用量与累计排放量的百分比。

（四）提高采收率工艺名称。

1.提高采收率方法名称：填写油气企业为提高油气采收率所采取的技术工艺。

2.覆盖地质储量：填写能够采取油气企业提高油气采收率措施进行生产的矿区内油气的地质储量。

3.增加技术可采储量：通过提高采收率，与原有技术方法比较，油气田可以多增加的技术可采储量数量。

4.提高采收率：新的技术方法与原有技术方法比较，采收率提高多少个百分点。

5.增加产量：通过相应的提高采收率的方法获得的油气产量，单位万吨或亿立方米。

（五）难动用油气资源。

1.难动用资源名称：难动用油气资源的名称，如低渗透油、稠油等。

2.难动用原因：简述难动用的原因。

3.平均吨成本：是指开采难动用油气资源的吨平均成本。

（六）新技术新工艺情况。

简要介绍新技术新工艺名称、原理、主要技术参数、适用范围和解决的主要问题、已取得的效益，技术应用现状和典型用户，技术推广前景，并附上工艺流程图。

填表人、审查人：是指采矿权人指定的填表人及填报单位的审查人，须签名或盖章

填报日期、审查日期：填写填报数据和审查数据时间。

# 金属和非金属矿山企业“三率”调查表

| 1、矿山企业基本情况 |
| --- |
| 采矿权人 |  | 开采方式 |  |
| 矿山名称 |  | 矿山生产建设规模 |  |
| 采矿许可证号 |  | 行政区代码 |  | 经济类型 |  |
| 建矿时间 |  | 投产时间 |  | 剩余生产年限（年） |  |
| 2、矿山储量情况 |
| 矿石工业类型 |  |
| 矿床工业类型 |  |
| 矿产 名称 | 矿产 组合 | 有价元素（组分） | 平均 品位(%) | 统计对象及 单位 | 2011年底资源储量 |
|  |  |  |  |  | 累计查明资源储量 | 年动用 资源储量 | 年损失资源储量 | 年末 保有 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、矿山开采技术条件 |
| 主要矿体编号 | 矿体走向长度（m) | 矿体倾角（度） | 矿体厚度（m） | 矿体赋存深度（m） | 矿体稳固性 | 围岩稳固性 | 矿床水文地质条件 |
| 4、矿山采矿情况 |
| 开采方式 | 开拓 方式 | 设计生产能力（万吨) | 设计资源利用率（%） | 设计采矿贫化率（%） | 设计开采回采率（%） | 主矿种设计出矿品位（%） | 主矿种最低工业品位（%） |
| 年份 | 年实际出矿量（万吨) | 年实际采矿量（万吨) | 实际开采回采率（%） | 主矿种实际出矿品位（%） | 实际采矿贫化率（%） | 掘采比（m/万吨） | 露天剥采比（t/t） |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下采矿方法名称 | 年实际出矿量（吨) | 年实际采矿量（吨) | 主矿种出矿品位（%） | 采矿损失率（%） | 采矿贫化率（%） | 采矿耗电量（kwh/t原矿） | 采矿耗水量（t/t原矿） |
| 5、矿山选矿情况 |
| 选矿厂名称/序号 | 设计年选矿能力（万吨） | 设计主矿种入选品位（%） | 入磨粒度（mm) | 磨矿细度（%) | 选矿流程（流程图） | 年外购矿石量（万吨） | 年入选矿石量(万吨) |
| 年份 | 主矿种入选矿石量（吨） | 主矿种入选品位（%） | 主矿种选矿回收率（%） | 选矿耗水量（吨/吨原矿） | 选矿耗新水量（吨/吨原矿） | 选矿耗电量（kwh/吨原矿） | 磨矿介质损耗（kg/吨原矿） |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 选矿产品名称 | 选矿代码 | 产率（%） | 选矿回收率（%） | 主计价元素名称 | 主计价元素含量（吨） | 元素名称1 | 含量（吨） | 元素名称2 | 含量（吨） | 元素名称3 | 含量（吨） |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、尾矿、废水、废石处置与利用情况 |
| 年份 | 尾矿产率（%） | 尾矿年排放量(万吨) | 尾矿品位（%） | 尾矿年利用量(万吨) | 尾矿年利用产值(万元) | 选矿废水年排放量(万吨) | 回水利用率（%） | 回水利用产值(万元) |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 废石年排放量(万吨) | 废石累计积存量(万吨) | 废石年利用量(万吨) | 废石利用产值(万元) | 矿坑涌水年排放量(万吨) | 矿坑涌水利用率（%） | 矿坑涌水利用产值(万元) |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾矿库设计库容（万立方米） | 尾矿处置方式 | 尾矿运输方式 | 尾矿利用方式 | 截止2011年底尾矿累计积存量(万吨) | 截止2011年底剩余库容(万立方米） |
| 7、矿山经济指标 |
| 年工业总产值（万元） |  | 年工业增加值（万元） |  |
| 出售产品名称 | 主计价元素 | 品级 | 年初库存量（万吨） | 年自用量（万吨） | 年销售量（万吨） | 年末库存量（万吨） | 年平均销售价格（元/吨） | 销售收入（万元） |
|  |  |  |  |  |  |  | 国内 | 国外 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、难选冶、低品位资源开发利用情况 |
| 名称 | 矿种 | 资源 储量（万吨) | 品位（%） | 难选冶 原因 | 年开采量（万吨） | 矿石堆存量（万吨） |
| 现采用的采选工艺技术 |  |
| 年份 | 年选矿量（万吨） | 有价元素1的回收利用 | 有价元素2的回收利用 | 有价元素3的回收利用 |
|  |  | 名称 | 品位（%） | 回收率（%） | 名称 | 品位（%） | 回收率（%） | 名称 | 品位（%） | 回收率（%） |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、新技术新工艺情况 |
| 技术代码 简要介绍新技术新工艺名称、原理、主要技术参数、适用范围和解决的主要问题、已取得的效益，技术应用现状和典型用户，技术推广前景，并附上工艺流程图，并介绍“三率”指标的历史回顾、企业的历史最好指标等 |
| 填表人： |  | 联系方式 |  | 填报日期： |  |
| 审核人： |  | 联系方式 |  | 审核日期： |  |

# 金属和非金属矿山企业“三率”

# 调查表填报说明

一、填报基本要求

（一）《金属和非金属矿山企业“三率”调查表》适用于在中华人民共和国领域及管辖海域内从事金属矿和非金属矿生产活动的采矿权人（以下均对应“矿山企业”，指具有法人地位或具独立经济核算的单位），按《矿产资源登记统计管理办法》及本填报说明的规定填报。

（二）调查表应由矿山企业有关专业技术人员如实、全面、准确填报，并经单位负责人审查同意后，按要求将调查表及与该表内容相同的电子报表各1份报送有关单位。

（三）本表以采矿许可证划定的矿区范围为基本统计单元，由采矿权人填报。无论其生产规模大小都必须单独填报；采矿权人开办1个以上矿山的，必须1证1表分别进行填报。

（四）采矿权人没有选矿厂时可以涉及到选矿情况的内容。

（五）调查表累计数据均截止2011年12月31日，年度数据均为2011年1月1日－2011年12月31日。

二、指标解释及填写要求

（一）矿山企业基本情况。

1.采矿权人：指《采矿许可证》所载明的采矿权人。

2.开采方式：指采用露天或地下方式开采矿产资源的方法，如露天、地下开采、露天－地下联合开采。

3.矿山名称：指《采矿许可证》所载明矿山名称。

4.矿山生产建设规模：按《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发〔2004〕208号）规定填写。

5.采矿许可证证号：指《采矿许可证》所载明的23位或13位编号。

6.行政区代码：矿山所在地的县级行政区域代码。

7.经济类型：按《经济类型分类与代码》（GB/T12402-2000）填写。

8.建矿时间：指矿山企业开始筹建时间。

9.投产时间：指矿山企业建成投产时间。

10.剩余服务年限：指矿山企业2011年末起至计划开采完毕时间。两套及以上生产系统的企业，应填报各套生产系统中最长的可生产年限。

（二）矿山储量情况。

1.矿石工业类型：是指矿山开采主矿种的矿石工业类型。

2.矿床工业类型：根据矿床的成因类型、工业意义、经济价值及其代表性、矿石的矿物或元素建造、矿床的形态、产状及其与构造关系和围岩性质等因素所划分的矿床类型，如铜矿工业类型：斑岩性铜矿、矽卡岩型铜矿、层状铜矿、含铜块状硫化物矿床、铜-镍硫化物矿床及含铜石英脉型矿床等。

3.矿产名称:按《矿产名称、统计对象及资源储量单位》（附录一）填写。

4.矿产组合：分为单一矿产、主要矿产、共生矿产和伴生矿产。

5.有价元素（组分）：填写矿山开采矿石中各矿种内的有用组分名称。

6.平均品位：指矿山地质储量报告中所查明的矿石资源储量所对应的矿床（矿体）的平均品位。

7.统计对象及单位：按《矿产名称、统计对象及资源储量单位》（附录一）填写。

7.2011年资源储量

累计查明：是指截止到2011年底矿区内对应矿产累计查明矿石量（金属量），应分别对应主矿种、共伴生矿种逐项填写累计查明资源储量。

年动用资源储量：是指2011年度矿山开采生产过程中对应矿产采出量和损失量，应分别对应主矿种、共伴生矿种逐项填写年动用资源储量。

年损失资源储量：是指2011年度矿山开采过程中损失的资源储量。

年末保有资源储量：是指截止到2011年底，对应矿产资源可供开发的矿石量（金属量），应分别对应主矿种、共伴生矿种逐项填写累计查明资源储量。

上一行填写金属量，下一行填写矿石量。

（三）矿山开采技术条件。

1.主要矿体编号：填写矿体的编号。

2.矿体走向长度、倾角、厚度：填写矿体的走向长度、倾角和厚度的平均值。

矿体厚度：是指矿体上盘与下盘之间的垂直距离，此项指标应填报其平均垂直厚度。

4.矿体稳固性与围岩稳固性：是指矿体和围岩在形成开采空间并暴露的情况下的稳固能力，可粗略的分为5类：极不稳固矿岩；不稳固矿岩；中等稳固矿岩；稳固矿岩；极稳固矿岩。填报者可根据矿山实际情况填报其所属类别。

5.矿床水文地质条件：是指与矿床开采时的防水、排水、供水措施有关的地下水的赋存条件和活动情况，如断层、裂隙、岩溶的分布和发育程度，含水层的性质、层数、厚度、水质、水量、分布范围、补给和排泄条件、与地表水的联系等。此项的填报作简要的描述即可。

（四）矿山采矿情况。

1.开采方式：指采用露天或地下方式采出有用矿物的方法。

2.开拓方式：指矿床开拓工程的布置类型。按照《开拓方式及代码》（附录二）中列出的开拓方式及代码，以产量大的原则选择一种主要的开拓方式进行填写。开拓方式应与开采方式相对应。

3.设计生产能力：是指矿山设计确定的年度采矿生产量。此项指标应填报最终设计确定的年度主矿产的采矿生产能力。经改扩建生产能力发生变化的矿山，应填写改扩建后的设计生产能力，单位采用万吨/年。未经设计投入建设的老矿山，其设计生产能力填报与实际生产能力相同。

4.设计资源利用率：是指企业在编写开发利用方案中设计对资源的总体的利用率。

5.设计采矿贫化率：是指矿山设计过程中确定的采矿贫化率。

6.设计开采回采率：是指矿山设计确定的采区开采回采率。

7.主矿种设计出矿品位：是指矿山设计确定的回采后从采场放出矿石的主矿种平均品位。

8.主矿种最低工业品位：填写矿山开采过程中主矿种的最低可采品位。

9.年实际出矿量：分别填写2009、2010、2011年全矿或某一地下采矿方法对应的实际出矿量。

10.年实际采矿量：分别填写2009、2010、2011年全矿或某一地下采矿方法对应的实际采矿量。

11.实际开采回采率：指当年全矿实际实现的回采率指标值。以矿山地质测量人员进入采场，实地测量计算得出的开采回采率指标进行填报。多矿井同时生产时，填报各矿井加权平均回采率。回采率=（1-损失率）%

12.主矿种实际出矿品位：是指出矿量中有用组分（或有用矿物）所占比例，也即矿山回采后从采场放出矿石的平均品位。

13.实际采矿贫化率：矿山开采过程中实际存在的贫化率。

14.掘采比：是指地下开采的矿山，每采出一万吨矿石需要掘进巷道的延米数。其计算公式为：掘采比(米/万吨)=掘进量(米)/出矿量(万吨)。

15.露天剥采比：指矿床露天开采时，剥离的废石（上覆岩层、层间夹石）量与采出矿石量的比值，即平均每采一吨（或立方米）矿石所需要剥离的废石量（吨或立方米）。

16.地下采矿方法名称：是指采矿所采用的巷道布置方式、掘进程序和回采工艺过程的总称。此项请逐一填写矿山主要采矿方法名称，按采矿方法及代码（附录三）填写。

17.采矿耗电量：是指每采出一吨原矿各工艺耗电总量。

18.采矿耗水量：是指每采出一吨原矿各工艺耗水总量。

（五）矿山选矿情况。

1.选矿厂名称/序号：指采矿权人为处理从本采矿权许可证划定矿区范围开采矿石所建立的选矿厂名称或序号。

2.设计年选矿能力：是指矿山设计确定的年度选矿生产量。此项指标应填报最终设计确定的年度主矿产的选矿生产能力。经改扩建生产能力发生变化的矿山，应填写改扩建后的设计生产能力，单位采用万吨/年。

3.设计主矿种入选品位：是指矿山设计中确定的主矿种在工业上可利用的最低平均品位。

4.入磨粒度：即矿山破碎磨矿流程中进入磨机的最大矿石粒度。

5.磨矿细度：指破碎磨矿流程中，从磨矿进入后续作业的产品细度，以-200目、-325目、-400目所占百分含量表示。

6.选矿流程：即矿山破碎磨矿、选矿流程简单描述，根据流程先后顺序描述，如“螺旋溜槽重选获得合格精矿-重选尾矿弱磁选获得合格精矿-强磁选-磁选精反浮选”建议改为“鞍山式混合铁矿石采用三段一闭路碎矿、阶段磨矿、粗细分选、重选-弱磁选-强磁选-反浮选脱硅的重、磁、浮联合选矿流程流程”等。

7.年外购矿石量：即矿山2011年自其它矿山购入的矿石总量，单位采用万吨/年。

8.年入选矿石量：是指2011年度选矿生产所处理的矿石量，单位采用万吨/年。

9.主矿种选矿回收率：是指主矿种的选矿产品(一般为精矿)中所含被回收有用成分的重量占给矿中该有用成分重量的百分数。

10.选矿耗水量：是指矿山选矿阶段每处理一吨原矿各选矿工艺耗水总量。

11.选矿耗新水量：是指矿山选矿阶段每处理一吨原矿各选矿工艺所需要补充消耗的新水总量。

12.选矿耗电量：是指矿山选矿阶段每处理一吨原矿破碎、磨矿、选矿各工艺耗电量综合。

13.磨矿介质损耗：即选厂磨矿流程中实际粉磨一顿矿石需要消耗的磨矿介质的重量，kg/吨。

14.选矿产品名称：指选矿获得的对应标准品位（规格）产品名称。若某一产品为流程中多个作业产品混合而成，而各作业产品没有单独分析核算的，按第一个作业产出的顺序为该产品顺序。

15.选矿代码：按照选矿方法（附录四）填写，是指利用矿产中不同矿物在物理、化学或物理化学性质方面的差异，将目的矿物与其它成分分离的方法代码。按照选矿产品从流程中产出的先后顺序对应填写获得该产品的选矿方法代码。如果选矿作业流程中采用了多种选矿方法，则以精选作业流程采用的选矿方法作为填报依据。具有二种及以上不同选矿作业流程的，以精矿产值最大者优选的原则，选择两种主要选矿流程中精选作业采用的选矿方法依次填写。尾矿对应的该项可以不填写。

16.产率：是指选矿产品(一般为精矿)的重量占入选矿石重量的百分数。填报矿山实际得到的产率指标，有多个产品的应分别对应填写各个产品产率。

17.选矿回收率：是指选矿产品(一般为精矿)中所含被回收有用成分的重量占给矿中该有用成分重量的百分数。填报矿山实际完成的选矿回收率指标，有多个产品的应分别对应填写各个产品回收率。

主计价元素名称：是指选矿产品在出售过程中可单独计价的主要元素，如铁精矿中主计价元素为Fe，如该产品为混合精矿，则主计价元素填写价值高的元素，另外一种计入其它可计价元素中。

18.主计价元素含量：是指选矿产品中主计价元素的百分含量。

19.元素名称及含量：是指矿石中含有的主元素、共伴生元素名称及含量。

（六）尾矿、废水、废石处置与利用情况。

1.尾矿产率：是指尾矿的重量占入选矿石重量的百分数。

2.尾矿年排放量：指矿山当年排放的尾矿量，以万吨为单位。

3.尾矿品位：是指尾矿中主矿种的品位。

4.尾矿年利用量：指矿山以综合利用为目的，实际处理的尾矿量，以万吨为单位。

5.尾矿年利用产值：是指尾矿综合利用所带来的收益。

6.选矿废水年排放量：是指选矿当年排放的废水量，以万吨为单位。

7.回水利用率：是指尾矿库澄清水返回选矿流程继续使用的水量占尾矿库接受水量的百分比.

8.回水利用产值：尾矿库澄清水返回选矿流程继续使用所带来的收益。

9.废石年排放量：指矿山当年排放的废（矸）石量，以万吨为单位。

10.废石累计积存量：指矿山以处置为目的，将废（矸）石暂时贮存或堆存在专设的贮存设施或专设的集中堆存场所内的废（矸）石量，以万吨为单位。

11.废石年利用量：指矿山以综合利用为目的，实际处理的废（矸）石量，以万吨为单位。

12.废石利用产值：是指废石综合利用所带来的收益。

13.矿坑涌水年排放量：矿坑当年的涌水排放量，以万吨为单位。

14.矿坑涌水利用率：以综合利用为目的而实际处理应用的矿坑涌水量占全部矿坑涌水量的百分比。

15.矿坑涌水利用产值：矿坑涌水综合利用所带来的收益。

16.尾矿库设计库容：是指将尾矿堆存在尾矿库的矿山企业尾矿库设计库容。

17.尾矿处置方式：从干堆、回填和尾矿库堆存中选择。

18.尾矿运输方式：是指尾矿从选矿厂运至堆存场地的运输方式，如汽车运输，管道运输等。

19.尾矿利用方式：从以下方式中选择

（1）尾矿用作矿山地下开采采空区的充填料，即水砂充填料或胶结充填的集料；

（2）用尾矿作为建筑材料的原料，如制作水泥微晶玻璃等；

（3）用尾砂修筑公路、路面材料、防滑材料、海岸造田等。

20.截止2011年底尾矿累计积存量：指截止2011年底，矿山以处置为目的，将暂时贮存或堆存在专设的贮存设施或专设的集中堆存场所内的尾矿量，以万吨为单位。

21.截止2011年底剩余库容：是指截止2011年底，将尾矿堆存在尾矿库的矿山企业尾矿库实际剩余的可利用的库容。

（七）矿山经济指标。

1.年工业总产值：是指以货币表现的矿山企业当年度生产的最终工业产品总价值量。包括当年度生产的成品价值、已完工的对外工业性作业价值和自制半成品、在产品期末期初差额价值。采用“工厂法”的计算原则，当年度的产品销售价格前后有变动，或同一种产品在同一时期有几种销售价格的，应分别按不同价格计算总产值，如生产完成时还不能确定按哪一种价格销售，可按当年度实际平均销售价格计算。实际销售价格是指产品销售时的实际出厂价格。

2.年工业增加值：是指矿山企业当年以货币表现的工业生产活动的最终成果。有三种基本核算方法：

生产法：是在计算货物和服务通过生产过程形成总产品（总产出）的基础上，剔除生产过程中的中间产品（货物和服务）价值，从而得到新增价值的方法。

即：增加值=总产出-中间投入

收入法：是通过将生产经营和劳务活动所形成的各种收入相加，来反映最终成果的方法，亦即根据生产要素在生产过程中应得收入份额反映最终成果的一种计算方法。

即：增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余

支出法：是从最终使用的角度来反映最终产品生产规模的一种方法。

即：增加值=总消费+总投资+净出口

3.出售产品名称：指销售标准品位（规格）产品名称，按矿产品在选矿流程中产出的先后顺序填写。未列出的矿产品，要折算成同类矿产品填报，不能折算对应标准矿产品的，可直接填写该矿产品的正规名称全称。

4.主计价元素：指选矿产品中可计价出售的主要元素或成分，当选矿产品为混合精矿或产品中有多个元素或成分可计价时仅填经济价值较大的主要元素。

5.品级：是指根据对应的国家精矿质量标准按照精矿中有用元素和杂质元素含量不同而确定的品级。非金属矿产品填质量标准。不能折算标准矿产品的，可直接填写该矿产品的实际品位或规格。

6.年初库存量：指当年度年初尚存在仓库中而暂未售出的，对应上述品位（规格）的矿产品数量。

7.年自用量：指企业本年度生产需要或其它情况所产生的内部消耗的本企业生产（包括以往年度和本年度生产）的产品实物数量。

8.年销售量：指矿山当年度实际销售（包括以往年度和本年度生产）的，符合上述品位（规格）的矿产品数量。销售量统计应以销售实现为原则。销售实现的标志有两个：一、产品所有权已转移；二、收到货款或取得收取货款的权利。即在产品已发出，货款已经收到或者得到了收取货款的凭证的情况下，可作为销售实现，进入销售量统计。年销售量应按总量、销往国内量、销往国外量分别填报。

9.年末库存量：指当年度年末尚存在仓库中而暂未售出的，对应上述品位（规格）的矿产品数量。

10.年平均销售价格：指当年销售该矿产品的当地交易平均价格。等于年销售收入与年销售总量之比。

11.销售收入：指矿山企业当年度销售该矿产品（包括产成品、半成品及废品）所取得的收入。以销售实现为原则进行填报。

（八）难选冶、低品位资源开发利用情况。

1.名称：是指难选冶、低品位资源的名称，如宁乡式铁矿、鲕状赤铁矿。

2.矿种：是指难选冶、低品位资源所含主要元素对应的矿种，如宁乡式铁矿、鲕状赤铁矿对应矿种为铁矿。

3.难选冶资源储量及品位：是指难选冶资源储量及品位。

4.难选冶原因简述：简单描述该矿难选冶的原因。

5.年开采量：是指难选冶、低品位资源当年被开采出的矿石量。

6.矿石堆存量：是指存放在专设的储存设施中的、尚未开发利用的难选冶、低品位资源矿石量，以万吨为单位。

7.现采用的采选技术工艺：是指已有开采加工难选冶资源的矿山企业所采用的利用该资源的工艺。

8.年选矿量：是指难选冶、低品位资源矿石当年的选矿量。

9.品位：是指已有开采加工难选冶资源的矿山企业所采用的利用该资源所得到的精矿中该有价元素的品位。

10.回收率：是指已有开采加工难选冶资源的矿山企业所采用的利用该资源所得到的精矿中该有价元素的回收率。

（九）新技术新工艺情况。

简要介绍新技术新工艺名称、原理、主要技术参数、适用范围和解决的主要问题、已取得的效益，技术应用现状和典型用户，技术推广前景，矿山企业“三率”指标的历史回顾，企业的历史最好指标等，并附上工艺流程图。

填表人、审查人：是指采矿权人指定的填表人及填报单位的审查人，须签名或盖章

填报日期、审查日期：填写填报数据和审查数据时间。

附录一、矿产名称、统计对象及资源储量单位

| 矿产 类别 | 序 号 | 矿产名称 | 统计对 象名称 | 金属量（矿物量、 化合物量）单位 | 矿石量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）能源矿产 | 1 | 煤 |  |  | 千吨 |
|  | 2 | 煤层气 |  |  | 亿立方米 |
|  | 3 | 石煤 |  |  | 千吨 |
|  | 4 | 油页岩 |  |  | 千吨 |
|  | 5 | 石油 |  |  |  |
|  |  | 原油 |  |  | 液体 万吨 |
|  |  | 凝析油 |  |  | 液体 万吨 |
|  | 6 | 天然气 |  |  |  |
|  |  | 气层气 |  |  | 气体 亿立方米 |
|  |  | 溶解气 |  |  | 气体 亿立方米 |
|  | 7 | 油砂 |  |  | 千吨 |
|  | 8 | 天然沥青 |  |  | 千吨 |
|  | 9 | 铀 |  | 铀 吨 | 千吨 |
|  | 10 | 钍 |  | 钍 吨 | 千吨 |
|  | 11 | 地热 |  |  | 立方米/日 |
| （二）金属矿产 | 12 | 铁矿 |  |  | 千吨 |
|  | 13 | 锰矿 |  |  | 千吨 |
|  | 14 | 铬矿 |  |  | 千吨 |
|  | 15 | 钒矿 |  | V2O5 吨 | 千吨 |
|  | 16 | 钛矿 | 钛铁矿 | TiO2 吨 | 千吨 |
|  |  | 钛矿 | 钛铁矿砂矿 | 钛铁矿 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  |  | 钛矿 | 金红石 | TiO2 吨 | 千吨 |
|  |  | 钛矿 | 金红石 | 金红石 吨 | 千吨 |
|  |  | 钛矿 | 金红石砂矿 | 金红石 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  |  | 钛矿 | 高钛矿砂矿 | 高钛矿 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  | 17 | 铜矿 |  | 铜 吨 | 千吨 |
|  | 18 | 铅矿 |  | 铅 吨 | 千吨 |
|  | 19 | 锌矿 |  | 锌 吨 | 千吨 |
|  | 20 | 铝土矿 |  |  | 千吨 |
|  | 21 | 镍矿 |  | 镍 吨 | 千吨 |
|  | 22 | 钴矿 |  | 钴 吨 | 千吨 |
|  | 23 | 钨矿 |  | WO3 吨 | 千吨 |
|  |  | 钨矿 | 砂矿 | WO3 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  | 24 | 锡矿 |  | 锡 吨 | 千吨 |
|  |  | 锡矿 | 砂矿 | 锡 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  | 25 | 铋矿 |  | 铋 吨 | 千吨 |
|  | 26 | 钼矿 |  | 钼 吨 | 千吨 |
|  | 27 | 汞矿 |  | 汞 吨 | 千吨 |
|  | 28 | 锑矿 |  | 锑 吨 | 千吨 |
|  | 29 | 镁矿 | 冶镁白云岩 |  | 千吨 |
|  |  | 镁矿 | 冶镁菱镁矿 |  | 千吨 |
|  |  | 铂族金属 |  | 金属 千克 | 千吨 |
|  |  | 铂族金属 | 砂矿 | 金属 千克 | 矿砂 千立方米 |
|  | 30 | 铂矿 |  | 铂 千克 | 千吨 |
|  |  | 铂矿 | 砂矿 | 铂 千克 | 矿砂 千立方米 |
|  | 31 | 钯矿 |  | 钯 千克 | 千吨 |
|  |  | 钯矿 | 砂矿 | 钯 千克 | 矿砂 千立方米 |
| （二）金属矿产 | 32 | 钌矿 |  | 钌 千克 | 千吨 |
|  |  | 钌矿 | 砂矿 | 钌 千克 | 矿砂 千立方米 |
|  | 33 | 锇矿 |  | 锇 千克 | 千吨 |
|  |  | 锇矿 | 砂矿 | 锇 千克 | 矿砂 千立方米 |
|  | 34 | 铱矿 |  | 铱 千克 | 千吨 |
|  |  | 铱矿 | 砂矿 | 铱 千克 | 矿砂 千立方米 |
|  | 35 | 铑矿 |  | 铑 千克 | 千吨 |
|  |  | 铑矿 | 砂矿 | 铑 千克 | 矿砂 千立方米 |
|  | 36 | 金矿 |  | 金 千克 | 千吨 |
|  |  | 金矿 | 砂矿 | 金 千克 | 矿砂 千立方米 |
|  | 37 | 银矿 |  | 银 吨 | 千吨 |
|  |  | 铌钽矿 |  | (Nb+Ta)2O5 吨 | 千吨 |
|  |  | 铌钽矿 | 铌钽铁矿 | 铌钽铁矿 吨 | 千吨 |
|  |  | 铌钽矿 | 铌钽铁砂矿 | 铌钽铁矿 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  | 38 | 铌矿 |  | Nb2O5 吨 | 千吨 |
|  |  | 铌矿 | 铌铁矿 | 铌铁矿 吨 | 千吨 |
|  |  | 铌矿 | 铌铁砂矿 | 铌铁矿 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  |  | 铌矿 | 褐钇铌铁矿 | 褐钇铌矿 吨 | 千吨 |
|  |  | 铌矿 | 褐钇铌铁砂矿 | 褐钇铌矿 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  | 39 | 钽矿 |  | Ta2O5 吨 | 千吨 |
|  |  | 钽矿 | 细晶石 | 细晶石 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  |  | 钽矿 | 钽铁矿 | 钽铁矿 吨 | 千吨 |
|  |  | 钽矿 | 钽铁砂矿 | 钽铁矿 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  |  | 钽矿 | 高钽矿 | 高钽矿 吨 | 千吨 |
|  | 40 | 铍矿 | 绿柱石 | 绿柱石 吨 | 千吨 |
|  |  | 铍矿 | 氧化铍 | BeO 吨 | 千吨 |
|  | 41 | 锂矿 | Li2O | Li2O 吨 | 千吨 |
|  |  | 锂矿 | LiCl | LiCl 吨 | 液体 千立方米 |
|  |  | 锂矿 | 锂云母 | 锂云母 吨 | 千吨 |
|  |  | 锂矿 | 锂辉石 | 锂辉石 吨 | 千吨 |
|  | 42 | 锆矿 | ZrO2 | ZrO2 吨 | 千吨 |
|  |  | 锆矿 | 锆英石 | 锆英石 吨 | 千吨 |
|  |  | 锆矿 | 锆英石砂矿 | 锆英石 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  |  | 锆矿 | (Zr+Hf)O2 | (Zr+Hf)O2 吨 | 千吨 |
|  |  | 锆矿 | 铪锆石 | 铪锆石 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  | 43 | 锶矿 | 天青石 | 天青石 吨 | 千吨 |
|  |  | 锶矿 | 菱锶矿 | 菱锶矿 吨 | 千吨 |
|  | 44 | 铷矿 | Rb2O | Rb2O 吨 | 千吨 |
|  |  | 铷矿 | 液体Rb2O | Rb2O 吨 | 液体 千立方米 |
|  | 45 | 铯矿 |  | Cs2O 吨 | 千吨 |
|  |  | 稀土矿 | 稀土氧化物 | 稀土氧化物 吨 | 千吨 |
|  |  | 稀土矿 | 稀土氧化物砂矿 | 稀土氧化物 吨 | 千吨 |
|  |  | 轻稀土矿 | 轻稀土氧化物 | 轻稀土氧化物 吨 | 千吨 |
|  |  | 轻稀土矿 | 轻稀土氧化物砂矿 | 轻稀土氧化物 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  |  | 轻稀土矿 | 独居石 | 独居石 吨 | 千吨 |
|  |  | 轻稀土矿 | 独居石砂矿 | 独居石 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  | 46 | 镧矿 |  | 镧 吨 | 千吨 |
|  | 47 | 铈矿 |  | 铈 吨 | 千吨 |
|  | 48 | 镨矿 |  | 镨 吨 | 千吨 |
|  | 49 | 钕矿 |  | 钕 吨 | 千吨 |
|  | 50 | 钐矿 |  | 钐 吨 | 千吨 |
|  | 51 | 铕矿 |  | 铕 吨 | 千吨 |
| （二）金属矿产 |  | 重稀土矿 | 重稀土氧化物 | 重稀土氧化物 吨 | 千吨 |
|  |  | 重稀土矿 | 重稀土氧化物砂矿 | 重稀土氧化物 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  |  | 重稀土矿 | 磷钇矿 | 磷钇矿 吨 | 千吨 |
|  |  | 重稀土矿 | 磷钇矿砂矿 | 磷钇矿 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  | 52 | 钇矿 |  | 钇 吨 | 千吨 |
|  | 53 | 钆矿 |  | 钆 吨 | 千吨 |
|  | 54 | 铽矿 |  | 铽 吨 | 千吨 |
|  | 55 | 镝矿 |  | 镝 吨 | 千吨 |
|  | 56 | 钬矿 |  | 钬 吨 | 千吨 |
|  | 57 | 铒矿 |  | 铒 吨 | 千吨 |
|  | 58 | 铥矿 |  | 铥 吨 | 千吨 |
|  | 59 | 镱矿 |  | 镱 吨 | 千吨 |
|  | 60 | 镥矿 |  | 镥 吨 | 千吨 |
|  | 61 | 钪矿 |  | 钪 千克 | 千吨 |
|  | 62 | 锗矿 |  | 锗 吨 | 千吨 |
|  | 63 | 镓矿 |  | 镓 吨 | 千吨 |
|  | 64 | 铟矿 |  | 铟 吨 | 千吨 |
|  | 65 | 铊矿 |  | 铊 吨 | 千吨 |
|  | 66 | 铪矿 |  | 铪 吨 | 千吨 |
|  | 67 | 铼矿 |  | 铼 吨 | 千吨 |
|  | 68 | 镉矿 |  | 镉 吨 | 千吨 |
|  | 69 | 硒矿 |  | 硒 吨 | 千吨 |
|  | 70 | 碲矿 |  | 碲 吨 | 千吨 |
| （三）非金属矿产 | 71 | 金刚石 | 原生矿 | 金刚石 克 | 千吨 |
|  |  | 金刚石 | 砂矿 | 金刚石 克 | 矿砂 千立方米 |
|  | 72 | 石墨 | 晶质石墨 | 晶质石墨 千吨 | 千吨 |
|  |  | 石墨 | 隐晶质石墨 |  | 千吨 |
|  | 73 | 磷矿 |  |  | 千吨 |
|  |  | 磷矿 | 伴生磷 | P2O5千吨 | 千吨 |
|  | 74 | 自然硫 |  | 硫 千吨 | 千吨 |
|  | 75 | 硫铁矿 |  |  | 千吨 |
|  |  | 硫铁矿 | 伴生硫 | 硫 千吨 | 千吨 |
|  | 76 | 钾盐 | 固体KCl | KCl 千吨 | 千吨 |
|  |  | 钾盐 | 液体KCl | KCl 千吨 | 液体 千立方米 |
|  | 77 | 硼矿 | 固体 | B2O3 千吨 | 千吨 |
|  |  | 硼矿 | 液体 | B2O3 千吨 | 液体 千立方米 |
|  | 78 | 水晶 |  |  |  |
|  |  | 压电水晶 |  | 单晶 千克 | 千吨 |
|  |  | 熔炼水晶 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  |  | 光学水晶 |  | 矿物 千克 | 千吨 |
|  |  | 工艺水晶 |  | 矿物 千克 | 千吨 |
|  | 79 | 刚玉 |  | 刚玉 吨 | 千吨 |
|  | 80 | 蓝晶石 |  | 蓝晶石 吨 | 千吨 |
|  | 81 | 硅线石 |  | 硅线石 吨 | 千吨 |
|  | 82 | 红柱石 |  | 红柱石 吨 | 千吨 |
|  | 83 | 硅灰石 |  |  | 千吨 |
|  | 84 | 钠硝石 |  |  | 千吨 |
|  | 85 | 滑石 |  |  | 千吨 |
|  | 86 | 石棉 |  | 石棉 千吨 | 千吨 |
|  | 87 | 蓝石棉 |  | 蓝石棉 吨 | 千吨 |
| （三）非金属矿产 | 88 | 云母 |  |  |  |
|  |  | 片云母 | 工业原料云母 | 矿物 吨 | 千吨 |
|  |  | 碎云母 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  | 89 | 长石 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  | 90 | 石榴子石 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  |  | 石榴子石 | 砂矿 | 石榴子石 吨 | 矿砂 千立方米 |
|  | 91 | 叶蜡石 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  | 92 | 透辉石 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  | 93 | 透闪石 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  | 94 | 蛭石 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  | 95 | 沸石 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  | 96 | 明矾石 |  | 明矾石 千吨 | 千吨 |
|  | 97 | 芒硝 |  |  | 千吨 |
|  |  | 芒硝 | Na2SO4 | Na2SO4 千吨 | 千吨 |
|  |  | 芒硝 | 液体 | Na2SO4 千吨 | 液体 千立方米 |
|  | 98 | 石膏 |  |  | 千吨 |
|  | 99 | 重晶石 |  |  | 千吨 |
|  | 100 | 毒重石 |  |  | 千吨 |
|  | 101 | 天然碱 |  | Na2CO3+ NaHCO3 千吨 | 千吨 |
|  |  | 天然碱 | Na2CO3 | Na2CO3+ NaHCO3 千吨 | 千吨 |
|  |  | 天然碱 | NaHCO3 | Na2CO3+ NaHCO3 千吨 | 千吨 |
|  | 102 | 方解石 |  | 矿物 吨 | 千吨 |
|  | 103 | 冰洲石 |  | 矿物 千克 |  |
|  | 104 | 菱镁矿 |  |  | 千吨 |
|  | 105 | 萤石 |  |  |  |
|  |  | 普通萤石 | 萤石 | CaF2 千吨 | 千吨 |
|  |  | 普通萤石 | 萤石 | 矿物 吨 | 千吨 |
|  |  | 普通萤石 | 矿石 |  | 千吨 |
|  |  | 光学萤石 |  | 矿物 千克 | 千吨 |
|  | 106 | 宝石 |  | 矿物 千克 | 千吨 |
|  | 107 | 黄玉 | 黄玉 | 矿物 吨 | 千吨 |
|  | 108 | 玉石 |  |  | 吨 |
|  | 109 | 电气石 |  | 电气石 千克 | 千吨 |
|  | 110 | 玛瑙 |  |  | 吨 |
|  | 111 | 颜料矿物 |  |  |  |
|  |  | 赭石 | 赭石 |  | 吨 |
|  |  | 颜料黄土 | 颜料黄土 |  | 千吨 |
|  | 112 | 石灰岩 |  |  |  |
|  |  | 电石用灰岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 制碱用灰岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 化肥用灰岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 熔剂用灰岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 玻璃用灰岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 水泥用灰岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 制灰用石灰岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 饰面用灰岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 113 | 泥灰岩 |  |  | 千吨 |
|  | 114 | 白垩 |  |  | 千吨 |
|  | 115 | 含钾岩石 |  |  | 千吨 |
|  | 116 | 白云岩 |  |  |  |
|  |  | 冶金用白云岩 |  |  | 千吨 |
| （三）非金属矿产 |  | 化工用白云岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 玻璃用白云岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 建筑用白云岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 117 | 石英岩 |  |  |  |
|  |  | 冶金用石英岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 玻璃用石英岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 化肥用石英岩 |  |  | 千吨 |
|  | 118 | 砂岩 |  |  |  |
|  |  | 冶金用砂岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 玻璃用砂岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 水泥配料用砂岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 砖瓦用砂岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 化肥用砂岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 铸型用砂岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 陶瓷用砂岩 |  |  | 千吨 |
|  | 119 | 天然石英砂 |  |  |  |
|  |  | 玻璃用砂 |  |  | 千吨 |
|  |  | 铸型用砂 |  |  | 千吨 |
|  |  | 建筑用砂 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 水泥配料用砂 |  |  | 千吨 |
|  |  | 水泥标准砂 |  |  | 千吨 |
|  |  | 砖瓦用砂 |  |  | 千立方米 |
|  | 120 | 脉石英 |  |  |  |
|  |  | 冶金用脉石英 |  |  | 千吨 |
|  |  | 玻璃用脉石英 |  |  | 千吨 |
|  |  | 水泥配料用脉石英 |  |  | 千吨 |
|  | 121 | 粉石英 |  |  | 千吨 |
| （三）非金属矿产 | 122 | 天然油石 |  |  | 千吨 |
|  | 123 | 含钾砂页岩 |  |  | 千吨 |
|  | 124 | 硅藻土 |  |  | 千吨 |
|  | 125 | 页岩 |  |  |  |
|  |  | 陶粒页岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 砖瓦用页岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 水泥配料用页岩 |  |  | 千吨 |
|  | 126 | 高岭土 |  |  | 千吨 |
|  | 127 | 陶瓷土 |  |  | 千吨 |
|  | 128 | 耐火粘土 |  |  | 千吨 |
|  | 129 | 凹凸棒石粘土 |  |  | 千吨 |
|  | 130 | 海泡石粘土 |  |  | 千吨 |
|  | 131 | 伊利石粘土 |  |  | 千吨 |
|  | 132 | 累托石粘土 |  |  | 千吨 |
|  | 133 | 膨润土 |  |  | 千吨 |
|  | 134 | 铁矾土 |  |  | 千吨 |
|  | 135 | 其它粘土 |  |  |  |
|  |  | 铸型用粘土 |  |  | 千吨 |
|  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 陶粒用粘土 |  |  | 千吨 |
|  |  | 水泥配料用粘土 |  |  | 千吨 |
|  |  | 水泥配料用红土 |  |  | 千吨 |
|  |  | 水泥配料用黄土 |  |  | 千吨 |
|  |  | 水泥配料用泥岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 保温材料用粘土 |  |  | 千吨 |
|  | 136 | 橄榄岩 |  |  |  |
|  |  | 化肥用橄榄岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 建筑用橄榄岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 耐火用橄榄岩 |  |  | 千吨 |
|  | 137 | 蛇纹岩 |  |  |  |
|  |  | 化肥用蛇纹岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 熔剂用蛇纹岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 饰面用蛇纹岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 138 | 辉石岩 |  |  |  |
|  |  | 饰面用辉石岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 建筑用辉石岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 139 | 玄武岩 |  |  |  |
|  |  | 铸石用玄武岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 岩棉用玄武岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 饰面用玄武岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 水泥混合材玄武岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 建筑用玄武岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 140 | 辉绿岩 |  |  |  |
|  |  | 水泥用辉绿岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 铸石用辉绿岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 饰面用辉绿岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 建筑用辉绿岩 |  |  | 千立方米 |
| （三）非金属矿产 | 141 | 辉长岩 |  |  |  |
|  |  | 饰面用辉长岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 建筑用辉长岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 142 | 安山岩 |  |  |  |
|  |  | 饰面用安山岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 建筑用安山岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 水泥混合材用安山玢岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 耐酸碱用安山岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 143 | 闪长岩 |  |  |  |
|  |  | 水泥混合材用闪长玢岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 饰面用闪长岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 建筑用闪长岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 144 | 正长岩 |  |  |  |
|  |  | 饰面用正长岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 建筑用正长岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 145 | 花岗岩 |  |  |  |
|  |  | 建筑用花岗岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 饰面用花岗岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 146 | 麦饭石 |  |  | 千吨 |
|  | 147 | 珍珠岩 |  |  | 千吨 |
|  | 148 | 黑耀岩 |  |  | 千吨 |
|  | 149 | 松脂岩 |  |  | 千吨 |
|  | 150 | 浮石 |  |  | 千立方米 |
| （三）非金属矿产 | 151 | 粗面岩 |  |  |  |
|  |  | 水泥用粗面岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 铸石用粗面岩 |  |  | 千吨 |
|  | 152 | 霞石正长岩 |  |  | 千吨 |
|  | 153 | 凝灰岩 |  |  |  |
|  |  | 玻璃用凝灰岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 水泥用凝灰岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 建筑用凝灰岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 154 | 火山灰 |  |  | 千吨 |
|  | 155 | 火山渣 |  |  | 千吨 |
|  | 156 | 大理岩 |  |  |  |
|  |  | 饰面用大理岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 建筑用大理岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 水泥用大理岩 |  |  | 千吨 |
|  |  | 玻璃用大理岩 |  |  | 千吨 |
|  | 157 | 板岩 |  |  |  |
|  |  | 饰面用板岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 水泥配料用板岩 |  |  | 千吨 |
|  | 158 | 片麻岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 159 | 角闪岩 |  |  |  |
|  |  | 饰面用角闪岩 |  |  | 千立方米 |
|  |  | 建筑用角闪岩 |  |  | 千立方米 |
|  | 160 | 泥炭 |  |  | 千吨 |
|  | 161 | 盐矿 | 固体NaCl | NaCl 千吨 | 千吨 |
|  |  | 盐矿 | 液体NaCl | NaCl 千吨 | 液体 千立方米 |
|  |  | 盐矿 | 矿石 |  | 千吨 |
| （三）非金属矿产 | 162 | 镁盐 | 固体MgCl2 | MgCl2 千吨 | 千吨 |
|  |  | 镁盐 | 液体MgCl2 | MgCl2 千吨 | 液体 千吨 |
|  |  | 镁盐 | 固体MgSO4 | MgSO4 千吨 | 千吨 |
|  |  | 镁盐 | 液体MgSO4 | MgSO4 千吨 | 液体 千立方米 |
|  | 163 | 碘矿 | 固体 | 碘 吨 | 千吨 |
|  |  | 碘矿 | 液体 | 碘 吨 | 液体 千立方米 |
|  | 164 | 溴矿 |  | 溴 吨 | 液体 千立方米 |
|  | 165 | 砷矿 | 矿物 | 雄(雌)黄矿物 吨 | 千吨 |
|  |  | 砷矿 | 砷 | 砷 吨 | 千吨 |

| （四）水气矿产 | 166 | 地下水 |  |  | 千立方米/日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 167 | 矿泉水 |  |  | 立方米/日 |
|  | 168 | 二氧化碳气 |  |  | 亿立方米 |
|  | 169 | 硫化氢气 |  |  | 亿立方米 |
|  | 170 | 氦气 |  |  | 千立方米 |
|  | 171 | 氡气 |  |  | 千立方米 |

附录二 开拓方式及代码

| 开拓方式 | 代码 |  | 开拓方式 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、露天开采矿床的开拓方式 |  | 二、地下开采矿床的开拓方式 |
| 铁路运输开拓 | 101 |  | 竖井开拓 | 201 |
| 公路运输开拓 | 102 |  | 斜井开拓 | 202 |
| 联合运输开拓 | 103 |  | 平硐开拓 | 203 |
| 其它方式开拓 | 104 |  | 斜坡道开拓 | 204 |
|  |  |  | 联合开拓 | 205 |

附录三 采矿方法及代码

| 序号 | 采矿方法 | 代码 | 序号 | 采矿方法 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 露天开采矿床采矿方法 |
| （一）金属矿采矿方法 |
| 1 | 倒堆采矿法 | 601 | 2 | 横运采矿法 | 602 |
| 3 | 纵运采矿法 | 603 | 4 | 组合台阶采矿法 | 604 |
| 5 | 横采掘带采矿法 | 605 | 6 | 分区分期采矿法 | 606 |
| （二）砂矿床采矿方法 |
| 7 | 单斗挖掘机采矿法 | 607 | 8 | 索斗铲采矿法 | 608 |
| 9 | 前装机采矿法 | 609 | 10 | 铲运机采矿法 | 610 |
| 11 | 推土机采矿法 | 611 | 12 | 推土机一单斗机械正铲联合采矿法 | 612 |
| 13 | 砂矿水力机械采矿法 | 613 | 14 | 采砂船采矿法 | 614 |
| （三）煤矿采矿方法 |
| 15 | 单斗铲一准轨铁道运输采煤法 | 615 | 16 | 单斗铲一窄轨铁道运输采煤法 | 616 |
| 17 | 单斗铲一卡车采煤法 | 617 | 18 | 轮斗挖掘机一胶带输送机连续开采工艺采煤法 | 618 |
| 19 | 半连续开采工艺采煤法 | 619 |  |  |  |
| （四）特殊采矿方法 |
| 20 | 堆浸采矿法 | 620 | 21 | 原地浸出采矿法 | 621 |
| 22 | 微生物采矿法 | 622 | 23 | 钻孔水溶法 | 623 |
| 24 | 钻孔热溶法 | 624 | 25 | 钻孔水力采矿法 | 625 |
| 26 | 盐湖采矿法 | 626 | 27 | 海洋采矿法 | 627 |
| 28 | 饰面石材凿岩劈裂采石法 | 628 | 29 | 饰面石材凿岩爆裂采石法 | 629 |
| 30 | 饰面石材机械锯切采石法 | 630 | 31 | 饰面石材射流切割采石法 | 631 |
| 32 | 饰面石材联合切割采石法 | 632 | 33 | 地下气化采煤法 | 633 |
| 34 | 原地爆破浸出采矿法 | 634 |  |  |  |
|  | （五）其它露天采矿方法 | 635 |  |  |  |
| 二、 地下开采矿床采矿方法 |
| （一）金属矿采矿方法 |
| 空场采矿法 |
| 1 | 全面采矿法 | 101 | 2 | 房柱采矿法 | 102 |
| 3 | 留矿采矿法 | 103 | 4 | 阶段矿房法 | 104 |
| 5 | 分段矿房法 | 105 |  |  |  |
| 充填采矿法 |
| 6 | 垂直分条充填采矿法 | 201 | 7 | 上向分层充填采矿法 | 202 |
| 8 | 上向进路充填采矿法 | 203 | 9 | 下向分层充填采矿法 | 204 |
| 10 | 方框支架充填采矿法 | 205 | 11 | 削壁充填采矿法 | 206 |
| 崩落采矿法 |
| 12 | 单层崩落采矿法 | 301 | 13 | 分层崩落采矿法 | 302 |
| 14 | 无底柱分段崩落采矿法 | 303 | 15 | 有底柱分段崩落采矿法 | 304 |
| 16 | 阶段强制崩落采矿法 | 305 | 17 | 阶段自然崩落采矿法 | 306 |
| （二）煤矿采煤方法 |
| 18 | 走向长壁采矿法 | 801 | 19 | 倾斜长壁（条带）采煤法 | 802 |
| 20 | 一次采全高采煤法 | 803 | 21 | 刀柱式采煤法 | 804 |
| 22 | 倾斜分层下行跨落采煤法 | 805 | 23 | 倾斜分层上行水砂充填采煤法 | 806 |
| 24 | 恒底分层长壁采煤法 | 807 | 25 | 台阶式采煤法 | 808 |
| 26 | 巷道长壁（分段走向）采煤法 | 809 | 27 | 水平分段放顶煤采煤法 | 810 |
| 28 | 水平分层采煤法 | 811 | 29 | 伪倾斜柔性掩护支架采煤法 | 812 |
| 30 | 掩护支架采煤法 | 813 | 31 | 水力采煤法 | 814 |
| 32 | 短壁采煤法 | 815 | 33 | 仓储式采煤法 | 816 |
| 34 | 房柱式采煤法 | 817 | 35 | 仓房式采煤法 | 818 |
| 36 | 残柱式采煤法 | 819 | 37 | 高落式采煤法 | 820 |
| 38 | 其它地下采矿方法 | 899 |  |  |  |

附录四 选矿方法及代码

| 一、捡选法 |
| --- |
| 序号 | 填写方式 | 代码 | 序号 | 填写方式 | 代码 |
| 1 | 手选捡选法 | 01 | 2 | 机械捡选法 | 02 |
| 二、重选法 |
| 序号 | 填写方式 | 代码 | 序号 | 填写方式 | 代码 |
| 3 | 水力分级法 | 03 | 4 | 洗矿法 | 04 |
| 5 | 重介质选矿法 | 05 | 6 | 跳汰选矿法 | 06 |
| 7 | 摇床选矿法 | 07 | 8 | 溜槽选矿法 | 08 |
| 9 | 螺旋选矿法 | 09 | 10 | 离心选矿法 | 10 |
| 11 | 风力选矿法 | 11 |  |  |  |
| 三、浮选法 |
| 序号 | 填写方式 | 代码 | 序号 | 填写方式 | 代码 |
| 12 | 一般浮选法 | 12 | 13 | 离子浮选法 | 13 |
| 14 | 沉淀浮选法 | 14 | 15 | 吸附浮选法 | 15 |
| 四、磁选法 |
| 序号 | 填写方式 | 代码 | 序号 | 填写方式 | 代码 |
| 16 | 干式磁选法 | 16 | 17 | 湿式磁选法 | 17 |
| 18 | 高梯度磁选法 | 18 | 19 | 超导磁选法 | 19 |
| 五、电选法 |
| 序号 | 填写方式 | 代码 | 序号 | 填写方式 | 代码 |
| 20 | 静电电选法 | 20 | 21 | 电晕电选法 | 21 |
| 22 | 复合电场电选法 | 22 |  |  |  |
| 六、化学选矿法 |
| 序号 | 填写方式 | 代码 | 序号 | 填写方式 | 代码 |
| 23 | 焙烧法 | 23 | 24 | 常压酸浸法 | 24 |
| 25 | 常压碱浸法 | 25 | 26 | 氰化浸出法 | 26 |
| 27 | 氯化浸出法 | 27 | 28 | 高价铁盐浸出法 | 28 |
| 29 | 细菌浸出法 | 29 | 30 | 热压浸出法 | 30 |
| 31 | 离子交换吸附法 | 31 | 32 | 有机溶剂萃取法 | 32 |
| 33 | 化学沉淀法 | 33 | 34 | 金属沉淀法 | 34 |
| 35 | 混汞法 | 35 |  |  |  |
| 七、特殊选矿法 |
| 序号 | 填写方式 | 代码 | 序号 | 填写方式 | 代码 |
| 36 | 磁流体选矿法 | 36 | 37 | 摩擦与弹跳选矿法 | 37 |
| 38 | 风力吸选法 | 38 | 39 | 重力浮选法 | 39 |
| 40 | 表层浮选法 | 40 | 41 | 油膏选矿法 | 41 |
| 42 | 油团聚与磁团聚选矿法 | 42 | 43 | 筛选 | 43 |
| 八、其它选矿方法 |
| 44 | 其它选矿方法 | 99 |  |  |  |