附件

小清河流域污染治理攻坚行动项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设 地点 | 建设内容 | 开工 时间 | 竣工 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区污水处理站提标改造工程 | 市市政公用局 | 历下区、市中区、天桥区、历城区 | 完成龙洞、东泺河、聚贤片区、柳行河、羊头峪东沟、物管学院、工商河、广场东沟、洪山站等9座分散式污水处理站提标改造，出水水质达到一级A排放标准。 | 2016 | 2017.6 |
|  |  |  |  | 完成南全福、杆石桥等2座分散式污水处理站提标改造，出水水质达到一级A排放标准。 | 2017.4 | 2017.10 |
| 2 | 济南市光大水务二厂扩建工程 | 市市政公用局、 天桥区政府 | 天桥区 | 光大水务二厂扩建规模10万吨/日。 | 2018年6月建成投用。 |
| 3 | 济南市光大水务一厂扩建工程 | 市市政公用局、 天桥区政府 | 天桥区 | 光大水务一厂扩建规模10万吨/日。 | 天桥区政府于2017年9月底前完成用地拆迁。市市政公用局于2018年6月底前建成。 |
| 4 | 大涧沟污水处理站工程 | 市市政公用局、 市中区政府 | 市中区 | 大涧沟污水处理站工程规模2万吨/日。 | 市中区政府于2017年6月底前完成征地拆迁。市市政公用局于2018年6月底前建成。 |
| 5 | 腊山片区水质净化厂工程 | 市市政公用局、 槐荫区政府 | 槐荫区 | 腊山片区水质净化厂建设规模4万吨/日。 | 槐荫区政府于2017年9月底前完成征地拆迁。市市政公用局于2018年6底前建成。 |
| 6 | 华山片区水质净化站工程 | 滨河集团、 历城区政府 | 历城区 | 华山片区水质净化站规模3万吨/日。 | 2017 | 2018.6 |
| 7 | 赵王河污水处理站工程 | 历城区政府 | 历城区 | 赵王河污水处理站规模3000吨/日。 | 2017 | 2017.12 |
| 8 | 市中区雨污分流工程 | 市中区政府 | 市中区 | 对辖区内7公里合流制管网实施雨污分流。 | 结合城中村改造、黑臭水体整治、综合管廊建设等项目实施。 |
| 9 | 天桥区雨污分流工程 | 天桥区政府 | 天桥区 | 对辖区内100公里合流制管网实施雨污分流。 |  |
| 10 | 槐荫区雨污分流工程 | 槐荫区政府 | 槐荫区 | 对辖区内38公里合流制管网实施雨污分流。 |  |
| 11 | 历城区雨污分流工程 | 历城区政府 | 历城区 | 对辖区内12公里合流制管网实施雨污分流。 |  |
| 12 | 市区大型污水处理厂间连通联调工程 | 市市政公用局 |  | 改造、完善污水管线，建设污水泵站，实现市区光大水务一厂与二厂、光大水务一厂与三厂污水连通联调。 | 2017 | 2017.12 |
| 13 | 历下区黑臭水体整治工程 | 历下区政府 | 历下区 | 对辖区内6处黑臭水体实施整治。 | 2016 | 2017.12 |
| 14 | 市中区黑臭水体整治工程 | 市中区政府 | 市中区 | 对辖区内5处黑臭水体实施整治。 | 2016 | 2017.12 |
| 15 | 天桥区黑臭水体整治工程 | 天桥区政府 | 天桥区 | 对辖区内8处黑臭水体实施整治。 | 2016 | 2017.12 |
| 16 | 槐荫区黑臭水体整治工程 | 槐荫区政府 | 槐荫区 | 对辖区内4处黑臭水体实施整治。 | 2016 | 2017.12 |
| 17 | 历城区黑臭水体整治工程 | 历城区政府 | 历城区 | 对辖区内6处黑臭水体实施整治。 | 2016 | 2017.12 |
| 18 | 丁家庄沟黑臭水体整治工程 | 济南城市建设投资集团有限公司 | 历下区 | 对开发范围内1条黑臭水体实施整治。 | 2016 | 2017.12 |
| 19 | 文庄沟黑臭水体整治工程 | 济南旧城开发投资 集团有限公司 | 市中区 | 对开发范围内1条黑臭水体实施整治。 | 2016 | 2017.12 |
| 20 | 济空四站边沟黑臭水体整治工程 | 西城集团 | 槐荫区 | 对开发范围内1条黑臭水体实施整治。 | 2016 | 2017.12 |
| 21 | 虹吸干渠等黑臭水体整治工程 | 滨河集团 | 槐荫区、天桥区、历城区 | 对开发范围内4处黑臭水体实施整治。 | 2016 | 2017.12 |
| 22 | 清河北路曹家圈虹吸干渠倒虹吸工程 | 天桥区政府、滨河集团 | 天桥区 | 实施清河北路曹家圈虹吸干渠倒虹吸工程，将沿线生活污水接入光大水务二厂收集管网。 | 滨河集团于2017年4月底前明确拆迁范围，落实拆迁资金。天桥区政府于2017年6月底前完成拆迁工作。滨河集团于2017年11月底前完成工程施工。 |
| 23 | 东琅沟村泄洪河道黑臭水体整治 | 章丘区政府 | 章丘区 | 泄洪河道东琅沟村东，面积/长度：9550m2/1010m。 | 2016.11 | 2017.12 |
| 24 | 绣江河河道黑臭水体整治项目 | 章丘区政府 | 章丘区 | 泄洪河道龙泉路—吕家村，面积/长度：10000m2/2000m。 | 2016.10 | 2017.12 |
| 25 | 城区河道生态综合治理工程 | 市市政公用局、 有关区政府 |  | 实施兴济河、大辛河、韩仓河、北太平河等4条河道生态综合治理。 | 2017 | 2017.12 |
| 26 | 小清河前进桥东北侧雨水涵洞截污整治工程 | 历城区政府、 滨河集团 | 历城区 | 实施小清河前进桥东北侧雨水涵洞截污整治，实现污水收集处理。 | 2017.1 | 2017.6 |
| 27 | 二环西路西南侧雨水涵洞截污整治工程 | 槐荫区政府、滨河集团、西城集团 | 槐荫区 | 实施二环西路桥西南侧雨水涵洞截污整治，实现污水收集处理。 | 2017.1 | 2017.6 |
| 28 | 南太平河入小清河口东侧雨水涵洞截污整治工程 | 槐荫区政府、滨河集团、西城集团 | 槐荫区 | 实施南太平河入小清河口东侧污雨水涵洞截污整治，实现污水收集处理。 | 2017.1 | 2017.6 |
| 29 | 小清河源头生态补水项目 | 市水利局 | 槐荫区 | 适时向小清河源头进行生态补水。 | 2016 | 2020 |
| 30 | 小清河济南城区段生态清淤 | 滨河集团作为责任主体，负责落实项目资金，委托市水利局立项、制定清淤方案并具体组织实施 | 槐荫区、天桥区、历城区 | 小清河城区段31公里河段生态清淤。 | 2017.6 | 2018.6 |
| 31 | 漯河人工湿地水质净化工程（二期） | 章丘区政府 | 章丘区 | 表流人工湿地、水质净化植物种植、边坡生态修复、漫水桥改建、河道清淤及治理、土建道路、园林绿化及湿地配套工程，设计河道长约1750m。 | 2017.4 | 2018.12 |
| 32 | 章丘区小岔河（漯河支流）河道生态综合整治 | 章丘区政府 | 章丘区 | 进行河道清淤，河道防渗，挡水堰砌筑岸破护砌，沿岸绿化，水生植物种植。建设污水处理厂1000m3/d及管网建设。建设杏花湖尾水湿地。 | 2017.4 | 2017.12 |
| 33 | 漯河普集段河道生态综合整治(二期) | 章丘区政府 | 章丘区 | 河道清淤扩挖工程、河道岸坡防护工程、挡水堰工程、管理道路工程、景观绿化、水质净化植被种植工程、漫水桥改建、河道防渗工程，设计河道长约1500米。 | 2016.5 | 2017.12 |
| 34 | 章丘区原热电厂东侧泄洪河道黑臭水体整治项目 | 章丘区政府 | 章丘区 | 泄洪河道龙泉路—相公小河南，面积/长度：31200m2/3680m。 | 2016.10 | 2017.12 |
| 35 | 污水处理厂配套管网工程 | 章丘区政府 | 章丘区 | 建设5km污水管网。 | 2016.3 | 2017.12 |
| 36 | 章丘区污水处理厂升级改造项目 | 光大水务（章丘）运营公司一厂、章丘区政府 | 章丘区 | 曝气系统/污泥脱水系统升级改造；现有设备大修；在线监测设备维护。 | 2016.10 | 2017.12 |
| 37 | 山东晋煤日月化工有限公司生产系统环境、效率优先升级改造项目 | 山东晋煤日月化工有限公司、章丘区政府 | 章丘区 | 采用高浓度废水制水煤浆气化工艺技术，建设年处理废水8.27万吨，合成气5万Nm3/h气化装置、空分装置等设备。 | 2017.4 | 2017.11 |
| 38 | 章齐沟人工湿地项目（一期） | 章丘区政府 | 章丘区 | “潜流湿地+表面流湿地+生态护坡”的组合工艺，处理水量5.0万m3/d，分四期实施。 | 2017.4 | 2017.12 |
| 39 | 济南圣泉集团股份有限公司污水处理提升工程 | 济南圣泉集团股份有限公司、章丘区政府 | 章丘区 | 污水脱磷治理。 | 2017.2 | 2017.12 |
| 40 | 山东晋煤明水化工集团有限公司污水处理提升工程 | 山东晋煤明水化工集团有限公司、章丘区政府 | 章丘区 | 污水脱磷治理。 | 2017.1 | 2017.12 |
| 41 | 山东晋煤日月化工有限公司污水处理提升工程 | 山东晋煤日月化工有限公司、章丘区政府 | 章丘区 | 污水脱磷治理。 | 2017.2 | 2017.12 |
| 42 | 山东中氟化工有限责任公司污水处理提升工程 | 山东中氟化工有限责任公司、章丘区政府 | 章丘区 | 污水脱磷治理。 | 2017.1 | 2017.12 |
| 43 | 章丘区第二污水处理厂升级改造项目 | 光大水务（章丘）运营公司二厂、章丘区政府 | 章丘区 | 进行污泥脱水等污水处理设备改造及更换。 | 2016.10 | 2017.12 |