附件

汕头市贯彻落实广东省第一环境保护督察组

督察反馈意见整改措施清单

一、汕头市一些部门在推进生态环保工作中存在职能交叉重叠、职责不清的问题。

责任单位：市编办，各区县（除特别注明，列首位的为牵头单位，下同）

整改期限：2018年年底

整改目标：以问题为导向，加强机构编制政策和工作宣传力度，进一步厘清全市生态环保部门工作职责，确保反馈问题整改到位。

整改措施：

（一）认真贯彻落实《广东省生态环境保护工作责任清单》要求，坚持生态环境保护“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。结合各地区实际编制地区生态环境保护工作责任清单，进一步明确各部门职责，建立健全属地管理、分级负责、职责明确、权责一致的生态环境保护责任体系。

（二）加大生态环保工作部门职责分工调整宣传力度。对涉及生态环保工作分工调整的文件，及时抄送有关部门，并在政府网站和市编办网站中进行公布和宣传。

二、在黑臭水体整治方面，澄海区黑臭水体整治工作分别由水务、城管、环保等部门实施，工作中缺乏衔接，导致区域内黑臭水体整治工作严重滞后。

责任单位：澄海区

整改期限：立行立改、持续整改

整改目标：厘清责任，完善机制，推进黑臭水体整治。

整改措施：完善澄海区黑臭水体整治方案，形成由澄海区城管局统一牵头，澄海区环保局、水务局等单位参与的黑臭水体整治工作格局。澄海区城管局负责牵头工作，确保整治工作有序推进，负责沿渠垃圾收集装置改造、实施渠底清淤，负责消除内源污染等内源治理工程、河道生态修复工程、陆地生态景观工程的实施；区水务局负责引韩工程实施；区环保局负责工业污水排污管理以及全区污水管网规划和建设；区财政局负责黑臭水体整治专项资金的筹措、审核和拨款；各街道办事处负责本辖区的宣传教育、随意倾倒垃圾入河现象治理、沿渠两岸违法违章构建物拆除，强化垃圾清运管理以及工程建设协调处理等工作。各单位加强工作衔接，推进工作有序进行，加快整治步伐。

三、在推进集中供热方面，有关区政府工作推进力度不够，市发改局跟踪督促不到位，省要求于2017年年底应建成的3个集中供热项目，至今无一开工。按照《广东省大气污染防治行动方案（2014—2017年）》要求，2017年年底前全省有用热需求的工（产）业园区全部实现集中供热。目前汕头市仅有金平工业园实施集中供热，其余6个市级以上工业园区、开发区（产业聚集区）均未实施。

责任单位：市发改局、市经信局、市国土局，各区县

整改期限：立行立改、持续整改，2019年6月底

整改目标：全力推进全市工业园区和产业集聚区集中供热工作，明确整改目标，设定整改期限，将整改措施落细落小，不折不扣推进反馈问题全面整改到位。

整改措施：

（一）加强规划引导。为理顺中心城区北区集中供热管网布局、提升供热效率、扩大供热范围，市发改局牵头组织编制并印发实施《汕头市中心城区北区集中供热管网规划》。（已完成）

（二）加快推进项目建设。加快建设列入省发展改革委《广东省工业园区和产业集聚区集中供热实施方案（2015-2017年）》的3个集中供热项目。

1．潮南区纺织印染环保综合处理中心集中供热项目。项目已于2017年11月完成核准工作。2018年8月开始设备安装，9月首台锅炉开始烘炉，10月首台锅炉具备供汽条件，11月开始设备调试，年底前具备供电供汽条件并投入运营。

2．汕特燃机天然气集中供热项目。加快推进项目用地上报的程序以及其他相关工作，尽快解决项目用地问题，2018年年底前开工建设，尽快为龙湖区有供热需求企业实施供热。

3．濠江区汕头电厂南区供热项目。2018年年底前，项目开工建设，2019年6月底前投产。

（三）摸查园区供热需求。2018年年底前，在对全市各工业园区、产业集聚区的集中供热需求进行摸查的基础上，各区县根据自身园区实际情况制定集中供热方案。

（四）加强跟踪督促。对全市工业园区和产业集聚区集中供热工作加强跟踪督促，各相关单位按季度报送工作进展情况，及时上报市政府。

四、在燃煤锅炉淘汰方面，未按照《汕头市大气污染防治2016年度实施方案》要求对燃煤小锅炉进行淘汰。

责任单位：市环保局、市质监局，各区县

整改期限：立行立改、持续整改，2020年年底

整改目标：调整扩大禁燃区范围，覆盖全市城镇建成区，实施分区域、分类管理，分阶段分类淘汰改造。通过清理禁燃区内燃煤锅炉注册登记情况，加大力度推进禁燃区内在规定期限内的燃煤锅炉落实淘汰后的注销或改造变更，严格落实企业主体责任，扎实助推全市大气污染防治工作。

整改措施：

（一）根据《中华人民共和国大气污染防治法》和原环境保护部《关于发布〈高污染燃料目录〉的通知》（国环规大气〔2017〕2号）等法律法规、规章和规范性文件的有关要求，印发实施《关于重新划定汕头市高污染燃料禁燃区划的意见》，将禁燃区划扩大到国土面积一半以上，覆盖全市城镇建成区，明确分区域、分类管理要求。（已完成）

（二）加大锅炉淘汰改造财政奖补力度，发挥经济激励作用。出台《汕头市禁燃区内高污染燃料锅炉淘汰改造“以奖代补”实施办法》。采取“以奖代补”方式，鼓励企业提前淘汰改造禁燃区内高污染燃料锅炉。（已完成）

（三）按照新的禁燃区划制订并印发实施汕头市禁燃区内高污染燃料淘汰改造方案，明确高污染燃料禁燃区建设要求，强化对禁燃区内销售、燃用高污染燃料行为的监管，2018年年底前基本实现执行《高污染燃料目录》Ⅲ类（严格）、Ⅱ（较严）区域民用燃烧设备无燃煤化，2019年6月底前完成高污染燃料禁燃区建设。

（四）重新梳理禁燃区内燃煤锅炉清单，将未落实办理注销改造的锅炉列为整改对象，建立台账，部署整改工作，分解整改任务，层层抓好落实。

（五）按燃料组合分类管理进行清理整治。对禁燃区范围按Ⅲ类燃料组合管理的且在2017年12月31日前尚未办理淘汰注销手续的锅炉，停止实施定期检验，对未实施改造的锅炉注销使用登记证，依法采取措施落实停用；对禁燃区范围按Ⅰ类燃料组合管理的，督促使用单位按照规定期限逐步实施淘汰或改造，确保2020年年底前按Ⅲ类燃料组合管理；对未落实淘汰改造而在用的燃煤锅炉，依法处理。

（六）对注销的燃煤锅炉开展现场执法检查，发现使用注销锅炉等违法行为的，依据《特种设备安全法》严肃查处。对使用单位采取措施实施锅炉淘汰或改造的，跟踪整改进度，及时进行现场检查。对锅炉淘汰改造过程中使用单位存在的困难提供技术支持，确保整改工作顺利完成。

（七）严格新建燃煤锅炉准入。把好新建燃煤锅炉准入关，对禁燃区内新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目一律不予批准建设，从源头上控制大气污染物排放。严格实施锅炉使用登记许可核准工作，禁止新装国家明令淘汰的锅炉；全市建成区内不受理高污染燃料锅炉的新装、移装使用登记；全市不新装10蒸吨及以下燃煤锅炉。

（八）逐步将禁燃区范围依法扩大到全市域，并将禁燃区管理逐步过渡到最严格的III类燃料组合管理。

五、违规开采地下水现象较突出，地下水利用审批、监管工作不到位，全市利用地下水有65户，无证开采的有21户，2014年以来仅立案查处5宗，练江流域无证开采地下水、超量取水情况较多（潮阳、潮南区水政监察部门收取企业的水资源费，却未对企业开采地下水行为实施有效监管，导致一些企业长期无证私采、违规超量开采地下水）。

责任单位：市水务局，各区县

整改期限：2018年年底

整改目标：全面开展地下水取水专项检查，坚决取缔违规开采地下水行为，重点整治21户（其中潮阳5宗、潮南16宗）无证取水户，并限期整改。规范地下水取水行为，加强地下水常态化监管工作，确保全市地下水资源得到有效管理和高效利用，促进经济社会可持续发展。

整改措施：

（一）各区县按照对辖区内取用地下水的用水户（含有取水许可和无取水许可者）进行全面彻底摸查。（已完成）

（二）各区县在调查摸底的基础上，依法依规开展辖区内地下水取水专项检查行动。（已完成）

全面完成违规开采地下水问题的整改。实施取水计量，对已发证的取水户，严格按照有关规定，安装计量设施，按表收费；压缩取水量，各区县对供水管网覆盖范围以内且具备公共供水管网供水条件的地下水取水户，应严格按照有关规定，认真做好取水户的工作，逐步退出取用地下水，改为供水管网供水（法律另有规定的矿泉水、地热水以及公共供水管网不能满足用水需求的取用水户除外）；规范管理，对供水管网覆盖范围以外的地下水无证取水户，责令停止取水、补交水资源费，限期编报水资源论证报告书（表），依法取得取水许可证后方可取水。（已完成）

（四）市水务局根据各区县报送的地下水管理工作情况，联合有关部门对每个区县开采地下水的取用水户进行抽检复核。（已完成）

六、环境监管网格化仅对各镇政府（街道办）及区有关部门的环境管理职责有明确规定，未细化到行政村（居委）一级，基层生态环境保护工作职责模糊，环境监管“一岗双责”难以落实到位。

责任单位：各区县

整改期限：2018年年底

整改目标：明确基层生态环境保护工作职责，落实环境监管“一岗双责”。

整改措施：

（一）金平区：建立考核制度，将环保网格化责任落实纳入年度党政责任考核。各街道严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”要求，进一步明确街道、居委（村）的党、政生态环境保护责任。环保部门按照职责对生态环境保护工作实施监督检查，切实落实街道区域内环境质量负总责，党政主要负责同志对本行政区域内生态环境保护负全面领导责任的要求。按照“属地管理”的原则进行环境监管，明确网格人员工作职责和工作标准，并细化到社区居委会。加大保障力度，健全监管制度，保障网格化环境监管体系正常运行。

（二）龙湖区：进一步制订完善《龙湖区环境监管网格化管理工作实施方案》，将各级政府、镇（街道）村开展环境监管网格化工作情况列入年度党政责任考核和创文强管环境保护专项督查等工作中，细化各项工作制度，明确网格人员工作职责和工作标准，并细化到村居一级，落实一级督查一级的工作制度和责任追究制度，建立镇（街道）和村级环保督查员队伍，使环境监管网格化落到实处，形成环境监管合力。

（三）濠江区：根据《汕头市濠江区环境监管网格化管理工作实施方案的通知》要求，以区政府、街道办事处、村（居）委会为环境监督责任主体，明确相关部门环境监管职能，建立区、街道、村（社区）为单位的三级网格，建立“三清三到位”（即区域清、底数清、职责清和监管到位、互通到位、服务到位）的网格化环境监管体系。通过实行环境保护监管网格化管理，进一步整合管理资源，提升监管效能，形成“政府统筹领导、环保部门协调监管、相关部门各负其责、社会各界广泛参与”的环境监管执法新格局。

（四）澄海区：根据《汕头市澄海区环境监管网格化管理工作实施方案》和《加强镇（街道）环保管理职责的通知》，按照“属地管理、分级负责，全面覆盖、责任到人”的工作原则，赋予各镇政府（街道办事处）、行政村（社区）村（居）委会环境监管责任主体的职责，明确相关部门环境监管职能，建立区、镇（街道）、村（社区）为单位的三级网格，形成各级政府组织实施、环境保护部门牵头协调、相关部门各负其责、社会各界积极参与的环境监管执法新格局。

（五）潮阳区：完善环境监管网络，强化基层监管。贵屿镇成立贵屿环保分局，潮阳区各镇（街道）进一步建设配套环保工作机构，明确分管负责人、环保责任人，以村（社区）主要负责人为网格长，在各村（居）确定联络员，明确三级网格的责任主体为村（社区），规定三级网格的环境管理职责，确保生态环境保护属地监管的各项要求落到实处。

（六）潮南区：健全区、镇（街道）、村（社区）三级环境监管网格，加强组织领导，完善工作制度，落实责任追究，狠抓网格职责落实，形成环境监管合力。

（七）南澳县：根据《南澳县环境监管网格化管理工作实施方案》(南府〔2016〕13号)，各镇（管委）制定相应的环境监管网格化方案，夯实环境监管基础，明确镇、村网格的环境监管责任。全县划分镇（管委）三级网格5个，村（居委）四级网格41个。

七、汕头市考核评价体系的生态环保导向还不够突出，资源消耗、环境损害等生态文明评价指标在经济社会发展评价体系中的比重偏低。

责任单位：市发改局、市环保局、市委组织部，各区县

整改期限：2018年年底

整改目标：通过对考评体系的修订完善，突出生态环保导向，全面提高资源消耗、环境损害等生态文明评价指标在评价体系中的分值比重，提高全市各部门、各区县对环保工作的重视程度，力促全市生态环境保护工作再上新台阶。

整改措施：

市发改局会同各责任单位，研究优化各区县绩效考核指标体系，全面提高资源消耗、环境损害等生态文明评价指标分值比重；同时，提高市直部门绩效考核专项工作评价中生态文明建设工作的分值比重，加强生态生态环境保护工作的考核评价。

八、考核标准的执行偏宽，考核结论总体偏好，未充分发挥责任考核、绩效考核应有的作用。

责任单位：市环保局、市委组织部，各区县

整改期限：2018年年底

整改目标：修改完善环保责任制考核标准并严格执行，加强考核约束性，进一步发挥考核的导向作用。

整改措施：

（一）将“水环境质量目标完成情况”指标纳入年度环保责任制考核指标。加大对环境质量目标完成情况和年度重点工作任务完成情况的考核力度。

（二）提高环保责任制考核指标中“政府落实环保责任情况”指标分值权重。

（三）各区县具体细化各单位生态考核指标，绩效考核指标着重“环境质量”指标，适当提高考核权重。加强考评管理，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，提高绩效考核的质量与成效。

（四）及时公布考核情况，加强考核结果运用。

九、基层环保监管执法人员不足，目前区县环保部门执法编制一般是2-8名，镇级未设置环保执法编制。

责任单位：各区县

整改期限：2019年6月

整改目标：结合环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，调整区级环保执法机构，设立镇（街道）一级环保工作机构，充实基层环保监管执法力量。

整改措施：

（一）金平区：根据《金平区街道机构改革实施方案》，明确17个街道内设机构中的城市管理办公室加挂环境保护办公室牌子，力争在本轮党政机构改革中，对街道及工业园区办的环保职能加以明确完善。针对金平区基层监管力量不足问题，探索通过社会购买服务方式予以解决。

（二）龙湖区：根据龙湖区街道、镇“三定”方案精神，明确由各街道、镇内设机构公共事务发展办公室（公共事业发展办公室）承担辖区内环境保护的职责。针对龙湖区街道、镇编制紧缺，基层环保监管执法人员不足问题，探索通过社会购买服务方式予以解决。

（三）濠江区：根据市下放区的环保事权，争取增加基层监管人员编制，充实基层环保监管执法力量，满足基层执法工作需要。

（四）澄海区：在全区行政执法编制中拿出一定数量的编制设立区环保执法大队，委托区环保局管理，专门用于环保监管执法工作。在镇级采取政府购买服务方式，每一个街道镇配置3至5名环保督查员，充实基层环保监管人员；压实镇村环境监管网格化管理。

（五）潮阳区：设置汕头市公安局潮阳分局治安管理大队第五中队并加挂“环境犯罪侦查中队”牌子，明确其承担参与环保部门集中专项整治行动并负责侦办潮阳区环保领域的犯罪案件等职责。争取增加基层监管人员编制，充实基层环保监管执法力量，满足基层执法工作需要。在各镇（街道）“城乡管理办公室”加挂环境保护巡查监管办公室牌子，增配工作人员，主要承担辖区环保巡查监管工作，及时发现、报告环保违规违法行为。

（六）潮南区：在区公安分局治安大队设置环境犯罪侦查中队，核定政法专项编制8名。整合镇街道现有资源，在各镇（街道）“城乡管理办公室”加挂环保违法行为巡查组牌子，主要承担辖区环保巡查工作，及时发现、报告环保违规违法行为。镇街道环保违法行为巡查组特大镇街道各配备3名，较大镇、一般镇各配备2名，所需人员在镇街道现有在编人员中抽调。区环保局负责对各镇街道环保违法行为巡查组的人员进行培训。

（七）南澳县：争取增加基层监管人员编制，将基层环保监管人员配置到位，夯实县环保执法力量。

十、基层环境监管执法人员专业素质不高，依法行政意识和能力不强，执法装备和技术水平仍较滞后，与执法需求差距较大。

责任单位：市环保局、市财政局，各区县

整改期限：立行立改、持续整改

整改目标：提高基层环境监管执法人员专业素质，增强依法行政意识和能力，进一步配备执法装备，建成移动执法系统。

整改措施：

（一）做好改革工作。根据省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作要求，推进环保垂直管理改革一系列工作，将执法力量向基层倾斜。同时，建立指挥调度联合执法、交叉执法、异地执法的环保联合执法指挥中心，形成整体打击环境违法行为的合力。启动区县环境监察标准化建设工作。

（二）规范和加强基层环保机构队伍建设。各区县加强基层环境监管执法人员的法律与业务培训，加大资金投入，配齐执法装备，满足基层执法需要。通过开展环保法律法规培训和以环保专项执法、交叉执法、联合执法等环保执法大练兵等以查代训的形式提高基层环境监管执法人员专业素质和依法行政意识、能力。

（三）推进环境监管执法信息化建设，进一步完善执法装备。完善污染源在线监控系统智能值守功能，尽快建成移动执法系统。配备暗管探测仪、重金属速测仪等现场监察装备。

（四）加大环境监察监测能力建设专项资金投入，鼓励监察执法罚没款按一定比例返回作为监察监测执法装备购置、能力建设与培训经费。

十一、练江流域印染企业污染整治等相关工作，目前仍然依靠环保部门“兜底执法”，未能整体形成打击环境违法行为的合力。

责任单位：潮阳区、潮南区（均为牵头单位）

整改期限：持续整改

整改目标：建立多部门联合联动执法长效机制，构建大环保执法格局。

整改措施：

按照“集中力量、重拳出击、快速行动、全面铺开”的要求，构建大环保执法格局，潮阳区、潮南区建立党委、政府主导，属地镇（街道）党委政府及环保、公安、消防、食药监、经信、农业、质监、安监、水务、工商、城管、住建、国土、财政等多部门联合联动执法长效机制；开展联合督查和执法后督查，建立联合执法、通报、两法衔接、立案监督、司法审判等工作机制。压实环境监管责任，构建环境监管、打击环境违法行为的立体网络，有效遏止环境违法违规行为。

十二、产业发展缺乏科学规划，工业企业与居民区、商业区混杂，印染、造纸、塑料再生等重污染企业混杂分布并形成各种村居工业源。产业园区承接能力不足，项目带动效应弱，主导产业定位不够明确，大多数入园企业规模小、层次低、产业链短、污染强度大。（练江流域在整治工作启动后，待入园的印染企业仍有183家。）

责任单位：市经信局、市发改局、市城规局、市国土局、市环保局，各区县

整改期限：持续整改

整改目标：以问题为导向，通过加强园区规划提升园区承载能力，推进工业绿色化改造。

整改措施：

（一）强化规划政策引导。编制《汕头市工业园区专项规划》，通过强化规划引导，明确各工业园区主导产业定位，提升园区承载能力，以工业绿色化发展理念，构建园区发展新格局。专项规划经批准后由高新区、保税区和各区县具体实施。

（二）争取园区基础设施建设资金支持。市经信局积极争取包括省级促进经济发展专项资金、产业共建与产业园发展资金在内的上级财政资金支持，进一步完善园区的水、电、路、供热、环保等基础设施，以及商业、商务、公交等公共配套，增强园区承载功能。

（三）加快推进练江流域印染企业入园工作。潮阳区、潮南区负责制订实施区域内印染企业入园集聚改造工作计划。2019年1月1日起，汕头市练江流域园区外印染企业全部依法停产退出。

（四）严厉打击环境违法行为。负责查处造纸、印染、电镀、塑料再生等重污染企业违法行为。

十三、工业产业结构调整成效仍不明显，传统产业特别是印染、造纸、塑料再生等重污染行业占工业生产总值的比重较大且逐年上升，2013年以来分别为55.78%，56.98%，59.95%， 61.63%。装备制造、电子信息、生物制药、节能环保、新材料、新能源等产业占工业生产总值的比重较少且逐年下降。

责任单位：市发改局、市经信局

整改期限：持续整改

整改目标：加强规划引导，坚持做优增量、调整存量、主动减量相结合，聚力推动全市经济发展由数量和规模扩张向质量和效益提升转变，不断增强经济创新能力和竞争力。

整改措施：

（一）加强规划引导。市发改局负责制订《汕头市战略性新兴产业发展“十三五”规划》和《汕头市服务业发展“十三五”规划》，持续推动战略性新兴产业和现代服务业发展。

（二）培育壮大新兴产业。市经信局负责依托核心技术优势，提高产业分工地位和资源配置能力，率先发展高端智能装备、高端新型电子信息、生物与新医药、节能环保等优势产业，提升发展新一代信息技术、新材料、新能源等支撑产业，培育发展海洋新兴产业、轨道交通设备、民用通用航空、机器人等潜力产业，打造竞争力强的产业基地。加快推进小微企业“双创”基地城市示范建设，再认定10个市级“双创”示范基地，新增5个以上国家级、省级“双创”示范基地，发展众创、众包、众扶、众筹和电子商务等新经济、新业态、新模式。

（三）优化提升传统产业。市经信局负责推动新一轮技术改造，梳理在建新开工建设投资3000万元以上项目，支持中小企业设备更新和骨干企业扩产增效，打造一批轻工包装、工艺玩具、内衣服装等行业龙头企业。加快发展工业互联网，充分发挥腾讯、华为等公司的优势，及早谋划一批平台和项目，优选工业互联网产业生态供给资源池、工业互联网应用创新行业标杆培育项目，促进制造业降本提质增效。支持企业“上云用云”，开展工业互联网应用和网络化改造提升企业管理水平、生产效率。

（四）持续推进智能制造。市经信局负责大力培育建设支撑智能制造产业发展、具有公益性与开发性的公共技术支撑平台总结推广试点示范经验，选择基础较好的企业实施数字化、网络化、智能化的改造，再打造12家代表性强可复制的智能制造示范企业。广泛引导发动企业建设公共技术支撑平台和创建制造业创新中心，推进与汕头大学合作设立“汕头市机器人与智能制造研究院”。持续淘汰落后产能，建立打击“地条钢”长效机制，坚决防止死灰复燃。启动绿色制造试点。支持企业开发绿色产品，推行生态设计，在绿色产业领域打造一批拥有自主知识产权和核心技术、市场竞争力强的品牌。扎实推进重大绿色制造项目建设，深入开展绿色制造试点示范，开展工业节能与绿色标准化行动，建设一批绿色工厂、绿色产品、绿色园区和绿色供应链示范标杆，加快构建绿色制造体系。

十四、汕头市2017年需完成183家企业清洁化改造，但截至2017年10月20日仍有41家未完成，完成比例为77.6%，进展滞后。

责任单位：市经信局、市环保局，潮阳区、潮南区

整改期限：立行立改，2017年年底

整改目标：完成2017年企业清洁化改造任务。

整改措施：

（一）成立专职小组全力推进工作开展。明确需实施清洁化改造的企业名单，建立工作台帐和定期报送制度，并落实区县职能部门的主体责任。按照属地管理原则，加强沟通协调，推动印染企业实施低排水染整工艺清洁化改造。（已完成）

（二）开展业务培训和技术指导，提高企业对清洁化改造工作重要性和紧迫性的认识，有效指导企业开展清洁化改造和解决技术问题。（已完成）

（三）深入企业广泛宣传，指导企业如何从绿色原料和染整过程进行清洁生产，鼓励企业利用新工艺、新设备、新染料、新助剂，让企业了解实施低排水染整工艺的重要性和迫切性。（已完成）

（四）开展联合检查，对检查发现的问题，及时要求落实有效措施，加大工作力度，全力推进清洁化改造。（已完成）

十五、澄海区具有注塑工艺的企业多数未配套废气收集治理设施。

责任单位：澄海区

整改期限：2020年年底

整改目标：有效整治注塑工艺的挥发性有机物（VOCs）。

整改措施：

（一）制定分类整治方案，强制要求再生塑料生产企业2018年年底前配套有机废气集中处理设施。

（二）对新建涉注塑工艺企业，一律要求配套集中处理设施。

（三）制定有效措施，逐步规范在管注塑工艺企业有机废气处理，2020年年底前配套有机废气集中处理设施。

十六、按照《广东省大气污染防治强化措施及分工方案》要求，各地应于2017年9月底前制定“小散乱污”专项整治方案，并部署开展专项取缔行动，汕头市虽然结合日常监管和执法开展了一些整治工作，但尚未制定有关方案进行整体部署推进。

责任单位：市环保局、市经信局（均为牵头单位），各区县

整改期限：2019年9月底

整改目标：全面排查摸清汕头市“散乱污”工业企业（场所）底数，按照关停取缔、整合搬迁、升级改造实施分类整治，实现保护环境、发展经济、改善民生多赢目标。

整改措施：

（一）印发实施《汕头市“散乱污”工业企业（场所）专项整治工作方案》，铺开新一轮的“散乱污”工业企业（场所）排查梳理与专项整治工作。

（二）成立汕头市“散乱污”工业企业（场所）专项整工作领导小组，由市政府主要领导任组长；各区县政府按照属地管理原则，承担“散乱污”整治的主体责任，各部门依据职能，承担日常监管责任；市专项督查工作组负责落实专项整治的督办检查工作。

（三）组织各区县对辖区内“散乱污”工业企业（场所）开展拉网式、地毯式排查，摸清底数；根据排查情况，实施分类整治，规范发展；建立整改销号制度，依法开展销号式集中整治，整治完成一个，销号一个。

（四）成立专项督查工作组，分区域包片负责督查，压实责任。督查组以区为单位，街道（镇）为网格，对网格区域内的社区（村居）逐一进行拉网式督查，除认真核对清单内企业（单位）任务完成情况外，着力督促区县加强对清单外“散乱污”工业企业（场所）的排查，确保整治工作取得成效。

十七、练江流域大部分重点治污工程尚未建成，干流和绝大部分重要支流河长制考核断面水质劣于Ⅴ类，水质尚未出现根本性改善。各考核断面的年度水质控制目标达标情况不理想。《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020年）》要求的部分整治项目完成时限一推再推。

责任单位：潮阳区和潮南区（均为牵头单位）

整改期限：2020年年底

整改目标：加快环保重点工程建设，练江干流和支流水质逐步改善，达到考核要求。

整改措施：

（一）生活垃圾焚烧发电厂。

1．潮阳区生活垃圾焚烧发电厂项目：2018年年底前，建成并力争启动二期项目建设；建设期间，全区每天产生的生活垃圾全部运往已建成的棉北十二斗生活垃圾卫生填埋场进行无害化处理。

2．潮南区生活垃圾焚烧发电厂项目：2座垃圾焚烧炉及配套设施已投入运营，二期项目力争在2018年年底前启动建设。

（二）纺织印染环保综合处理中心。

1．潮阳区纺织印染环保综合处理中心项目：因故无法按原方案在原址实施建设，汕头市政府同意潮阳区易址建设请示。已开展项目选址专家评审，签订了《征地补偿协议》，已开展项目征地范围土地清表等工作，召开了环评工作会议，已初步确定排污口设置方案。继续推进项目相关工作，确保2020年6月底前建成。

2．潮南区纺织印染环保综合处理中心项目：污水处理厂一期工程已完成。热电联产项目设备已安装，首台锅炉开始烘炉。继续推进项目相关工作，确保2019年6月底前基本建成。

（三）污水处理厂和管网。

2019年3月底前建成潮阳区和平一期、城区一期、谷饶一期、贵屿一期、铜盂一期及潮南区陈店一期、司马浦一期、峡山二期、两英二期等9座污水处理厂配套主干管网并通水运行。2019年6月底前建成潮南区峡山三期污水处理厂，2019年年底前建成潮阳区和平二期、城区二期、谷饶二期、贵屿二期、铜盂二期及潮南区陈店二期、陇田二期、司马浦二期等8座污水处理厂及配套管网和两英二期扩建配套管网。

（四）污泥处置中心。

1．潮阳区污泥处理中心：2018年年底前，力争启动潮阳区生活垃圾焚烧发电厂二期项目（具备掺烧污泥）建设。建成之前，污水处理厂污泥临时委托中心城区污泥处置中心处置。

2．潮南区污泥处置中心：2018年年底前，力争启动潮南区生活垃圾焚烧发电厂二期项目（具备掺烧污泥）建设。建成之前，污水处理厂污泥临时委托中心城区污泥处置中心处置。

十八、全市污水管网建设进度缓慢，全市实际污水收集率偏低，部分污水处理厂主体工程虽已建成，但无法投入正常运行，污染减排效果大打折扣。汕头市已建成投入运营的污水处理项目共12座，其中2015以来新建、扩建的污水处理厂7座，污水收集覆盖人口占全市城镇人口的比例不足40%，濠江、澄海、潮阳、潮南区的城镇覆盖人口分别约占全市的11 %、20 %、30 %、30 %，全市60%以上的城镇生活污水未经处理直接排放。应于“十二五”期间建成的隆都、关埠污水处理厂至今仍未开工建设，新溪污水处理厂因管网未连通无法运行，潮阳城区、谷饶污水处理厂配套管网不完善运行不正常。2016年以来全市污水处理厂化学需氧量平均进水浓度为161.8毫克/升，其中潮阳区贵屿污水处理厂、南区污水处理濠江分厂部分月份进水浓度低于100毫克/升，远低于250毫克/升的一般设计标准；全市污水处理厂运行负荷率为75%，其中澄海区清源水质净化厂、潮阳区污水处理厂平均运行负荷率不足70%。针对中央环保督察指出的污水管网配套不足问题，市城管部门在未请示上级部门的情况下，自行调整统计口径，据此认为全市总体已完成配套管网建设任务，与实际情况不符。

责任单位：市城管局、市住建局、市公路局，各区县，汕头高新区、汕头保税区、汕头华侨文化试验区，市城市开发总公司、市金凤大桥路桥公司

整改期限：2020年年底

整改目标：以改善水环境质量为核心，全力以赴落实整改，加快全市污水管网建设，提高污水收集率，加快污水处理厂的建设和投入运营工作，早日完成整改任务，尽快达到污染减排效果。到2020年，全市建制镇污水处理设施全面覆盖，全市城市生活污水处理率达到95%以上，县城生活污水处理率力争达到90%以上。

整改措施：

（一）成立汕头市城镇污水处理设施建设工作领导小组，市政府领导为组长,市城管、住建、环保、发改、财政、规划、国土、水务、海洋与渔业、交通、农业等部门及各区县政府主要负责人为副组长、分管领导为成员，加强组织领导。

（二）加快推进省“十二五”规划污水管网建设。南澳县已完成整改，澄海区和潮阳区2020年年底前完成整改。

（三）按照《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，2018-2020年，汕头市建设新增、改造污水管网510.99公里（其中，新增县级以上城市污水管网225.04公里、新增镇级污水管网242.95公里，改造城镇老旧污水管网43公里）。

（四）澄海区莲下污水处理厂和澄海区东里污水处理厂已于2018 年5 月投入运营。

（五）提高污水进厂浓度。结合市政道路改造，加快雨污分流管建设；按照雨污分流体制，加强对污水规划管网建设的管理，从源头上防止雨水管错接现象；通过加强涵闸的日常管理，防止河水（沟水）倒灌进入污水管网。2020年年底前完成各市政道路改造雨污分流项目。

（六）澄海区清源水质净化厂已于2018年1月提高运行负荷率；潮阳区污水处理厂于2019年7月提高运行负荷率。

（七）隆都污水处理厂已启动建设，2020年年底前建成。关埠污水处理厂已完成选址、可研、规划设计、管网测绘、环保节能、发改立项、用地规划许可和不动产权登记等工作，于2019年动工建设。新溪污水处理厂已完成厂外管网尾水管出水段和中山东路东延进水管的管网建设，2018年年底前完成厂外管网工程18.3公里的建设。谷饶镇污水处理厂已完成扩容提标和厂外管网工程项目可研、立项，已启动谷饶溪两侧截污干管5.6公里的建设。潮阳城区北干渠东段及护城河北段污水收集工程项目已启动建设，管网长15.51公里，2019年6月底前建成；潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程项目已完成可研评审工作，已于2018年8月开工建设，2019年6月底前建成。

（八）对于因职能调整未能掌握全面的污水管网建设资料和准确把握统计口径而致统计不符合有关要求问题,市城管部门加强对政策和业务的学习，认真对照《广东省住房和城乡建设厅关于报送水污染防治行动计划污水管理工作总结的通知》（粤建城函〔2017〕3673号）要求，对牵头统计报送的有关配套污水管网数据进一步核对，做到规范、及时、全面地向上级部门报送有关数据。

十九、城市黑臭水体治理进展缓慢。明珠河沟渠、沟南社区围沟、黄厝围沟、南排渠、导流渠等5个正在施工，但整治进展相当缓慢，龙湖沟、港区排洪沟、龟桥北路排渠、月浦主排渠及南楼排渠、鮀济河等5个整治工程仍未开工。

责任单位：市城管局，各区县

整改期限：2020年年底

整改目标：2018—2020年，城市黑臭水体消除率分别达到80%、90%、95%，到2020年，实现“长制久清”。

整改措施：

（一）建立副市长和各区政府分管领导为河长的责任制度，明确各责任主体整治目标，细化工作责任，并联推进工作，加快整治进度。

（二）星湖公园、新河沟、大窖池头、龙湖沟、港区排洪沟、明珠河沟渠、沟南社区围沟、南排渠等8个黑臭水体整治工作已完成。

（三）2018年年底前，完成黄厝围沟、龟桥北排渠、月浦主排渠及南楼排渠整治工作；2019 年年底前，完成鮀济河整治工作；2018年年底前，完成导流渠6.25公里截污干管建设，2019年年底前完成整治工作。

（四）为彻底消除黑臭，黑臭水体整治拟采取五项措施促进“长制久清”。一是通过截污，将污水收集集中处理，并分级设置水闸，保持水体水量；二是加大引水充灌，不定期置换水体；三是建设水生态修复系统，改善水质；四是加强日常水体保洁；五是定期清淤。

二十、汕头市土地利用规划与水源保护区划未充分衔接，部分一级水源保护区规划为建设用地，修编完善时也未调整。

责任单位：市国土局、市环保局，各区县

整改期限：2018年年底

整改目标：进一步做好土地利用总体规划与水源保护区划的衔接，将一级水源保护区内的规划建设用地规模予以调出，以更好对水源保护区进行保护。

整改措施：

（一）市、区两级环保部门负责将已划定或拟划定水源保护区的范围红线（具体坐标范围）提供给市、区两级国土部门，作为整改工作的基础资料和依据。（已完成）

（二）各区县国土部门将环保部门提供的水源保护区范围套入土地利用总体规划，调查分析其中规划建设用地的具体使用情况，并向区县政府进行汇报，上述分析结果报市国土局，抄送区环保局，市国土局汇总后抄送市环保局。（已完成）

（三）对于水源保护区内规划为建设用地而实地未建设的土地，由各区县政府在新一轮土地利用总体规划修编时（本轮规划2020年到期）将建设用地规模调出，期间该部分土地须保持原状，不得用于建设。如有上级政策提前部署对水源保护区内的土地利用总体规划进行调整修改的，则按要求将该部分土地的规划建设用地规模予以调出。

（四）2018年年底前，对于水源保护区内规划为建设用地且实地已建设的违法建设用地，由各区县政府负责组织对违法建筑物进行综合整治或拆除。

二十一、2017年7月前，全市饮用水水源一级保护区内存在约306个与供水和水源保护无关的建设项目和建筑，现场督察时仍有约194个未清理整治。（处于梅溪河饮用水水源保护区内的岐山水利强排站和下蓬电力所强排站等问题长期得不到解决，河涌污水强排期间对水源水质构成直接威胁；新津河饮用水水源一级保护区内仍有不少违法建（构）筑物建于河道内，影响行洪安全和水源水质）。

责任单位：市水务局、市环保局，各区县

整改期限：立行立改，2019年年底

整改目标：全面清理整治饮用水水源一级保护区与供水和水资源保护无关的建设项目和建筑。

整改措施：

（一）各区县对辖区饮用水水源保护区专项整治工作进行再动员、再部署。（已完成）

（二）各区县立即行动，组织有关部门、镇（街道）对本辖区水源一级保护区再次进行全面摸查，查清所有饮用水水源保护区违法建设项目的具体情况；建立工作台账，明确在饮用水水源保护区内每宗违法建设项目的具体整改措施、整改期限和整改责任人，并报市环保局和市水务局；采取有力措施，对饮用水水源保护区违法建设项目，依法查处。（已完成）

（三）各区县政府根据有关法律法规规定和工作实际，对饮用水水源保护区内尚未整治或整治不到位的违法建设项目，组织执法力量，依法进行集中清理整治，并落实长效管理机制。

（四）岐山水利强排站：金平区农林水务局委托设计单位围绕岐山片区的涝水、污水改向水源保护区下游排放进行论证设计，启动新排水泵站和排水渠建设，建成后将岐山强排站予以报废。

（五）下蓬电力所电排站：该电排站是目前鸥汀片区排涝的主要通道，遇强降雨需排涝时才启用强排。为减少对东墩水厂取水的影响，采取如下措施：一是下蓬水利所与东墩水厂建立协调通报机制。二是通过市三防指挥部协调市城管部门通过龙湖沟辅助排涝，尽量减少对东墩水厂取水的影响。三是龙湖区启动鸥汀片区治涝治污项目，通过对龟桥北排渠等项目的实施，实现雨污分离，逐步改善水环境。四是在梅溪河下游金平木材厂新建电排站，新电排站启用，下蓬电力所电排站同时废止。

二十二、潮南区大龙溪水库饮用水水源一级保护区内仍存在1家违法采石场。

责任单位：市国土局，潮南区

整改期限：2019年年底

整改目标：停止一切开采活动直至注销采矿许可证，确保对大龙溪水库饮用水水源一级保护区不造成环境影响。

整改措施：

（一）停止一切开采活动，加大动态巡查力度，杜绝该水库及周边区域新出现的违法违规用地、采矿行为。（已完成）

注销上述采石场采矿许可证。（已完成）

（三）采石场采矿许可证注销后，市国土局和潮南区国土局督促该采石场配合有资质编制单位，于2018年年底前，完成对矿山地质环境保护方案、土地复垦等方案的编制工作，2019年年底前全面完成采石场治理恢复工作。

二十三、“六统一”（领导机制、规划设计、资金筹措机制、建设管理体系、运行维护体系、监督考核机制）和整市整县推进农村环境综合整治的机制尚未形成。

责任单位：市委农办（市农业局），各区县

整改期限：2022年年底

整改目标：加快推进“百村示范、千村整治”美丽乡村建设,同时与省全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的时间节点相衔接，即2017年汕头市在完成96个美丽宜居村创建的基础上，从2018年开始到2022年,分四批每批创建200个左右的美丽宜居村，用六年时间将全市872个行政村（涉农社区）全部建成美丽宜居村。

整改措施：

（一）建立规划设计机制。按照简明、实用、有效、可落地的原则，继续编制村庄规划，2020年年底前，基本完成全市村庄规划编制，实现规划全覆盖。

（二）建立资金筹措机制。建立“政府主导、融资支持、社会参与、农民自筹”的资金筹措机制，加大资金投入力度，重点支持各村（社区）开展村庄人居环境整治等项目。在2017年财政奖补的基础上，从2018年起连续五年实行奖补和转贷相结合的办法支持各区县开展“百村示范、千村整治”美丽乡村建设”。

（三）建立培训监督考核机制。组织督导组对各区县创建美丽宜居村情况进行随机督促检查、巡查督查。将“百村示范、千村整治”工作绩效纳入下级领导班子、领导干部政绩考核。

二十四、2015年以来，汕头市获得国家、省资金补助的农村环境综合整治项目有14个，截至督察组进驻，仍有10个项目未开工建设或未完工。

责任单位：市环保局，各区县

整改期限：持续整改，2019年年底

整改目标：按照中央和省有关文件要求，各区县针对农村环境综合整治项目存在的问题，认真分析原因，加强协调，加快推进项目实施。

整改措施：

（一）加快项目建设。各区相关镇制订实施方案，确定任务目标，倒排工期，全力推进项目建设。

1．澄海区莲下镇北湾片区农村环境综合整治项目已完成；澄海区农村连片环境综合整治、莲华镇镇区片农村环境综合整治工程、澄海区莲华镇溪西村农村生活污水环境综合整治工程、澄海区上华镇山边村环境综合整治项目等4个项目于2018年年底前完成。

2．金平区鮀莲街道新隆社区环境综合整治项目已完工并进入调试阶段，正加快验收及结算审核。

3．南澳县深澳镇农村连片环境综合整治工程项目结合南澳县集镇污水处理设施建设建设方案一并实施，已完成深澳镇污水处理设施及管网配套工程招投标等前期工作，2018年年底前完工。

4．潮阳区农村连片环境综合整治项目于2019年1月底前竣工验收。

5．潮南区农村连片环境综合整治项目于2019年年底前完成。

6．汕头市农村环境综合整治：已完成濠江区河浦街道宫前池片和玉新街道农村环境整治项目；澄海区东里镇和莲下镇程洋冈村农村环境整治项目于2018年年底完成；鮀莲街道玉井社区农村环境综合整治项目于2018年年底前完成验收，2019年4月底前完成结算审核。

（二）加快已完工项目的验收。对已完工项目，各区县环保局及时会同各区县财政局对照实施方案组织验收。

（三）加强项目运行管理。各区建立健全长效管理机制，落实管理人员、经费，确保已建成的农村生活污水、垃圾处理等设施有效运行。

二十五、2009年至2014年期间申报的农村生态环境综合整治项目（总共38个）仍有5个未完工或正在建设。（如督察发现的莲华镇镇区片农村生态环境综合整治工程项目进展缓慢。）部分整治项目从规划设计、资金保障到具体实施，均交由村一级负责，而村级由于财力、人力、协调层次有限，工作推进难度较大。

责任单位：市环保局、市农业局，各区县

整改期限：立行立改、持续整改

整改目标：按照中央和省有关文件要求，各区县针对农村环境综合整治项目存在的问题，认真分析原因，加强协调，加快推进项目实施。

整改措施：

（一）加快未完工项目的整改。

1．汕头市潮阳区关埠镇上仓村环境综合整治工程：该项目因故无法动工，原省环境保护厅、省财政厅2012年9月28日拨给项目的80万元补助已收回潮阳区，该专项资金将依规依程序用于其他符合要求的农村生态环境综合整治项目。

2．汕头市金平区云露村、木坑村、沙浦村等14个行政村环境综合整治项目：100万元环保专项补助资金已全部投入辖区14个行政村进行环境综合整治，其中剩余专项补助资金62656.67元已调整投入辖区石龙头片区垃圾带清理整治项目。

3．汕头市龙湖区新溪镇十一合、西南村农村环境综合整治项目：已完成一期工程垃圾转运站和陇北路及配套管网工程竣工验收，已启动二期工程整治，拟将已建成的新溪污水处理厂厂外管网驳入新溪污水处理厂污水主干管建设工程。

4．汕头市金平区岐山街道连片社区生活污水及生活垃圾综合整治项目：已完成总投资约71万元的一期工程建设;已完成总投资约86万元的二期生态技术修复工程立项，加快推进其他相关工作。

5．莲华镇镇区片农村环境综合整治工程：已完成。

（二）加强已完工项目的验收。对已完成项目，各区县环保局及时会同各区县财政局对照实施方案组织验收。

（三）加强项目运行管理。各区县建立健全长效管理机制，落实管理人员、经费，确保已建成的农村生活污水、垃圾处理等设施有效运行。

二十六、汕头市镇村级垃圾收运体系尚未建成，生活垃圾由镇村自行选择临时简易堆放点填埋。简易垃圾填埋场环境问题突出，全市有镇级简易填埋场45家，现场随机抽查8家，均未配套污染防治设施，也无防渗措施，渗滤液直排。

责任单位：市城管局、市环保局，各区县

整改期限：2019年年底

整改目标：根据“市负责指导和督促推进，区作为责任主体负责实施”的原则，市城管局联合市环保局负责整改工作的督促和指导工作，澄海区、潮阳区和潮南区政府负责区镇级填埋场整治工作，确保于2019年年底前完成全市45座镇级填埋场的整改任务。

整改措施：

（一）各区制定本区镇级填埋场整治工作方案，明确整改目标、具体整改措施和完成时限，进一步明确责任分工、具体责任部门和责任人，加强跟踪督办，实行销号管理，作为督察整改的依据。

（二）澄海区、潮阳区、潮南区按照已制定的区整改工作方案组织开展镇级填埋场整改工作，加快落实整改措施，2018年年底前，完成半数以上镇级垃圾填埋场的整治任务。其中，澄海区完成7座，潮阳区完成7座以上，潮南区完成9座以上，全市总计完成23座以上。2019年6月底前，原则上全部完成镇级垃圾填埋场整治任务，2019年年底前，全市45个镇级垃圾填埋场全部通过验收，实现销号。

（三）市城管局会同市环保局组织有关专家，适时开展实地专项督查和抽查，重点跟踪督查未配套污染防治设施，无防渗措施、渗滤液直排偷排以及超标排污等违法违规行为的整改落实情况。

（四）建立健全信息报送机制，3个区每月报送工作进展情况、存在问题、下一步工作措施，并附上镇级填埋场整治工作进展情况表。市城管局会同市环保局每月汇总3个区镇级填埋场整治工作进展情况，对进展严重滞后的区进行通报，并提请市政府采取约谈、问责等方式进行督查督办。

二十七、镇村污水处理设施建设资金紧张，汕头市级财政未能安排资金予以补助，镇级财政资金不足，目前主要通过引入政府与社会资本合作（PPP）建设，但镇村污水处理厂项目规模较小，投资吸引力弱，难以筹集社会资金。

责任单位：各区县，市财政局

整改期限：持续整改，2020年年底

整改目标：加大镇村污水处理设施投入。

整改措施：

（一）濠江区：大部分生活污水已进入南区污水处理厂处理，部分边远社区环境整改除申报省市环保资金补助外，由社区自筹资金解决。

（二）澄海区：采用PPP模式，投资近30亿元建设227公里的污水管网、隆都污水处理厂及污水管网覆盖外的28座分散式农村生活污水处理站，已完成投资主体的招标工作并启动建设，2020年年底前全部完成。

（三）潮阳区：潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目（包括金灶、西胪、河溪、海门）及和平、铜盂、关埠污水厂网工程（一期）采用PPP方式实施建设。

（四）潮南区：把全区的农村分散村居生活污水处理项目整合打包进行招商，提高对社会资本的吸引力。PPP项目的财政支出责任由区级财政承担，相关支出分年度纳入区财政支出预算，制订中期财政规划，保障项目实施。

（五）南澳县：实施《南澳县污水处理基础设施建设运营的实施方案》，实现乡镇一级污水处理实施全覆盖，由本级财政资金投入约3000万元，推进青澳、云澳、深澳3个乡镇的污水处理设施建设工程。

二十八、全市1086个行政村（社区）中，除集中规划建设污水处理厂的中心城区、中心镇和练江流域各镇外，需单独建设生活污水处理设施的涉及16个镇共182个行政村（社区），目前仅有41个行政村（社区）建成了生活污水处理设施。

责任单位：各区县

整改期限：2020年年底

整改目标：完成全市16个镇182个行政村（社区）生活污水处理设施建设。

整改措施：

（一）濠江区：大部分生活污水已进入南区污水处理厂处理，部分边远社区环境整改除申报省市环保资金补助外，由社区自筹资金解决。目前已建成葛朱、河东、河浦宫前池农村污水处理设施，其他社区将进一步推进。

（二）澄海区：采用PPP模式，投资近30亿元建设227公里的污水管网、隆都污水处理厂及污水管网覆盖外的28座分散式农村生活污水处理站。已完成投资主体的招标工作并启动建设，2020年年底前全面完成。

（三）潮阳区：对金灶镇、西胪镇、河溪镇、海门镇等镇区污水处理厂服务范围未覆盖的52个农村社区，采用分散式污水处理设施实施生活污水治理。其中金灶镇新建农村污水处理设施32个，西胪镇新建农村污水处理设施17个，海门镇新建农村污水处理设施3个。上述设施于2020年年底前建成。

（四）潮南区：农村分散村居生活污水处理项目实施内容为73个村居的生活污水处理设施及配套污水收集管网建设，共建设96个站点，总污水处理规模为12480吨/日，配套污水收集管网333.27公里，于2019年年底全面建成。

（五）南澳县：实施《南澳县污水处理基础设施建设运营的实施方案》，实现乡镇一级污水处理实施全覆盖，推进青澳、云澳、深澳3个乡镇的污水处理设施建设。青澳污水处理站日处理1200吨扩容工程已完工并投入运营；深澳污水处理设施及管网配套工程已完成招投标工作；云澳污水处理设施及管网工程已完成招投标工作，已进入施工阶段。深澳及云澳污水处理设施及管网配套工程争取于2018年年底前全面完成。

二十九、汕头市禁养区内畜禽养殖清理不彻底，存在散养户养殖底数不清，巡查监管力度不够等问题。截至到2017年7月底，全市已划定禁养区内仍有3个规模养殖场、23个专业户需要关闭或搬迁。禁养区内潮阳区河溪鸟类市级自然保护区实验区附坝下游存在一家种猪场河溪和成养猪场；金浦街道梅西村18户散养户，已拆除13家，剩余5家猪场的养殖废水直排河涌。澄海区东溪饮用水水源保护区域的隆都镇水厂取水口下游约200米河堤内有2家养殖场。

责任单位：市农业局、市环保局，各区县

整改期限：立行立改、持续整改

整改目标：加大力度开展畜禽养殖污染防治工作，强化禁养区畜禽养殖清理和监管管理，严防禁养区内养殖回潮，确保禁养区内畜禽养殖清理彻底。

整改措施：

（一）强化禁养区清理。截至2017年9月底，全市禁养区内原有畜禽规模化养殖场和专业户已全部关闭或搬迁，全面完成禁养区内畜禽养殖场（小区）和养殖专业户的关闭或搬迁工作。汕头市河溪鸟类市级自然保护区实验区边缘(河溪水库)附坝下游的种猪场河溪和成养猪场已清退关停。金浦街道梅西村的18户散养户已于2017年年底完成清退拆除工作。澄海区隆都镇水厂取水口下游约200米河堤内的2家养殖场已于2017年11月底拆除。

（二）加强常态化巡查和执法监督，强化畜禽养殖禁养区监管，对禁养区内已清理关闭的养殖场（户），组织“回头看”，落实专人跟踪监督，严格禁止在禁养区内重新从事畜禽养殖，发现养殖场（户）立即组织清理关闭，严防养殖污染回潮。

（三）结合“创文强管”“百村示范、千村整治”美丽乡村三年建设大行动，进一步开展畜禽养殖污染整治，清理拆除乱搭乱建、治污设施不配套、严重污染环境的零散畜禽养殖。

三十、畜禽养殖场整体污染防治水平不高，全市共有79个规模化养殖场、1163个养殖专业户，大多数未落实污染防治设施，部分养殖场没有实施干清粪，养殖废水直排，如潮阳区谷饶镇谷饶溪存在部分散养户养殖废水直排问题。潮南区两英镇的汕头市枫桦种养有限公司种牛养殖场沼气池尚未完成,未配套完善废水治理设施。

责任单位：市农业局、市环保局，各区县

整改期限：持续整改，2020年年底

整改目标：现有规模化畜禽养殖场配套建设粪便污水贮存、处理与利用设施；推广种养结合生态农业模式，推进养殖废弃物资源化利用；严格规范现有和新建、改建、扩建畜禽养殖场的管理，强化执法监督，及时排查并整改存在问题，巩固和提升畜禽养殖污染整治成效，提升生态畜牧业发展水平。

整改措施：

（一）加强畜禽养殖污染治理设施建设。督促畜禽养殖场（户）切实履行污染治理的主体责任，按照“谁污染谁治理”的原则，建设相应配套的治污设施，或委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理。在目前全市规模化养殖场已全面建设粪污治理设施的基础上，进一步督促规模化养殖场完善干清粪、雨污分流、固液分离、沼气工程、粪便和污水储存场所等污染治理设施，保证设施正常运行，确保养殖粪污有效处理利用和达标排放；督促养殖数量较多的专业户，配套建设相应的粪污处理、储存设施，落实干清粪、粪便回田等措施；养殖数量较少养殖专业户和散养户实行畜禽粪便污水分户收集处理、粪污回田利用。潮阳区已对谷饶镇谷饶溪存在部分散养户养殖废水直排问题进行调查核实并完成整治。潮南区两英镇的汕头市枫桦种养有限公司种牛养殖场已完善沼气池建设，并配套粪便干燥机、沼气工程等粪污处理设施。

（二）加强畜禽养殖场养殖备案管理。加强畜牧业调查和信息管理，进一步掌握畜禽养殖业的底数和动态。开展畜禽养殖备案工作，进一步加强畜禽养殖管理，落实畜禽养殖场依法将畜禽养殖品种、规模及生产条件等，向所在区县级畜牧兽医行政主管部门备案。

（三）推进畜禽养殖废弃物资源化利用。加快实施《汕头市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》，加强畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务，大力推广畜禽养殖废弃物综合利用的适用技术，推进种养循环生态养殖。积极探索利用畜禽养殖废弃物生产有机肥的有效途径，提高畜禽废弃物资源化利用水平。2018年，畜禽粪污综合利用率达到64%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到70%以上。到2020年，全市畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。

（四）推广畜禽生态健康养殖。大力发展规模化标准化养殖，加强技术培训和推广，指导养殖场结合实际选用适宜的污染治理和废弃物综合利用模式。大力推广畜禽生态健康养殖，鼓励粪肥还田利用，大力发展“高位床”、“发酵床”和“猪－沼－菜（果、林）”等种养结合的循环生态农业模式。

（五）加强畜禽养殖污染环境监管执法。严格执行新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场环境影响评价和“三同时”制度，畜禽养殖污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并落实畜禽粪污综合利用措施。加强规模化畜禽养殖场（小区）废弃物产生、排放和综合利用情况备案工作，加强畜禽养殖污染防治环境监管执法。将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围，采取随机抽查、例行检查相结合的方式，加大监督检查力度。