附件1

化工产业2012年重点项目表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 企业名称 | 省辖市 | 项目 类别 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2012年 投资 | 项目建设规模 | 新增销 售收入 | 新增 利润 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产20万吨光 气项目 | 中平能化集团与 开封华瑞化工股 份有限公司 | 开封市 | 新建 | 2011﹒02 | 2015﹒12 | 60﹒00 | 8﹒00 | 20万吨光气及光气化 产品生产能力 | 100﹒00 | 15﹒00 |
| 2 | 年产40万吨醋 酸项目 | 永煤集团 | 商丘市 | 扩建 | 2009﹒08 | 2013﹒06 | 40﹒00 | 15﹒00 | 年产40万吨醋酸 | 23﹒60 | 3﹒00 |
| 3 | 年产25万吨合 成气生产乙二醇 工业示范项目 | 鹤壁宝马化肥科 技有限公司 | 鹤壁市 | 扩建 | 2011﹒02 | 2013﹒06 | 31﹒50 | 7﹒00 | 年产25万吨乙二醇 | 30﹒00 | 6﹒00 |
| 4 | 日产500万标方 煤制气项目、气 体分离产品项目 以及年产20万 吨甲醇蛋白项目 | 义马煤业综能新 能源有限公司 | 三门峡市 | 扩建 | 2010﹒02 | 2012﹒06 | 30﹒00 | 6﹒00 | 建设日产500万标方煤 制气项目、气体分离产 品项目以及年产20万 吨甲醇蛋白项目 | 25﹒00 | 1﹒40 |
| 5 | 180万吨甲醇深 加工一体化项目 | 河南中科化工有 限责任公司 | 新乡市 | 新建 | 2012﹒04 | 2013﹒12 | 30﹒00 | 8﹒00 | 180万吨甲醇深加工一 体化项目，一期年产40 万吨苯乙烯、联产10万 吨丙烯 | 20﹒00 | 2﹒50 |
| 6 | 年产80万吨尿 素项目 | 河南心连心化肥 有限公司 | 新乡市 | 新建 | 2011﹒01 | 2012﹒12 | 29﹒90 | 26﹒00 | 项目建设大型厂房12 座，购置建设大型水煤 浆制气炉、氨合成塔、尿 素合成塔、汽轮机等一 批大型设备设施；实现 年产合成氨45万吨、尿 素80万吨。 | 14﹒20 | 3﹒80 |
| 7 | 年产20万吨乙 二醇项目 | 河南煤化集团洛 阳永龙能化有限 公司 | 洛阳市 | 新建 | 2011﹒01 | 2013﹒01 | 26﹒00 | 6﹒00 | 年产20万吨乙二醇 | 12﹒00 | 1﹒00 |
| 8 | 聚甲醛项目 | 开封龙宇化工有 限公司 | 开封市 | 续建 | 2008﹒09 | 2013﹒07 | 21﹒00 | 20﹒00 | 年产10万吨聚甲醛项 目 | 15﹒00 | 2﹒25 |
| 9 | 年产 10万吨 1，4—丁二醇项 目 | 河南煤化集团 (鹤壁煤业集团 公司） | 鹤壁市 | 扩建 | 2011﹒01 | 2012﹒6 | 17﹒20 | 5﹒00 | 建设年产10万吨1，4— 丁二醇生产线，占地面 积369﹒26亩 | 29﹒00 | 4﹒60 |
| 10 | 年产30万吨聚 氯乙烯配套25 万吨烧碱项目 | 中国平煤神马集 团氯碱化工股份 有限公司 | 平顶山市 | 新建 | 2011﹒01 | 2012﹒12 | 16﹒10 | 11﹒60 | 年产20万吨聚氯乙烯 树脂配套20万吨烧碱 生产规模，再扩建至年 产30万吨聚氯乙烯树 脂配套建设年产25万 吨烧碱生产规模。建设 内容简述：一期工程搬 迁氯碱股份公司现有生 产装置，适当增加部分 关键设备。 | 53﹒80 | 3﹒30 |
| 11 | 9万吨1，4丁二 醇项目 | 河南开祥化工有 限公司 | 三门峡市 | 扩建 | 2010﹒07 | 2012﹒10 | 15﹒70 | 3﹒00 | 建设9万吨1，4丁二醇 项目二期 | 16﹒00 | 2﹒80 |
| 12 | 碳四综合利用项 目 | 濮阳恒润筑邦石 油化工公司 | 濮阳市 | 续建 | 2010﹒10 | 2013﹒06 | 15﹒00 | 1﹒80 | 一期年产20万吨碳四 芳构化，二期年产40 万吨碳四芳构化。三期 年产2万吨水合叔丁醇 及裂解制异丁烯。 | 25﹒00 | 4﹒00 |
| 13 | 年产100万吨硝 基复合肥 | 河南省永昌化工 有限公司 | 新乡市 | 扩建 | 2010﹒09 | 2013﹒12 | 15﹒00 | 1﹒00 | 年产100万吨硝基复合 肥 | 30﹒00 | 0﹒75 |
| 14 | 碳酸二甲酯项目 | 河南省中原大化 集团公司 | 濮阳市 | 扩建 | 2012﹒01 | 2013﹒12 | 13﹒00 | 6﹒43 | 年产10万吨碳酸二甲 酯 | 7﹒00 | 1﹒00 |
| 15 | 濮阳永金化工乙 二醇项目 | 河南煤化集团 | 濮阳市 | 续建 | 2010﹒10 | 2012﹒03 | 10﹒79 | 3﹒00 | 20万吨／年合成气制乙 二醇 | 18﹒00 | 8﹒00 |
| 16 | 濮阳宏业化工公 司精细化工产业 园项目 | 濮阳宏业化工公 司 | 濮阳市 | 扩建 | 2012﹒01 | 2013﹒12 | 10﹒50 | 5﹒00 | 年产15万吨糠醇联产 1﹒5万吨2—甲基呋喃 扩建、5万吨甲酸钠、 10万吨树脂、10万吨 保险粉、15万吨双氧 水、研发中心及中试车 间，建筑面积4万平方 米。 | 20﹒00 | 1﹒00 |
| 17 | 年产100万吨复 合肥项目 | 河南史丹利复合 肥有限公司 | 商丘市 | 新建 | 2011﹒12 | 2012﹒12 | 10﹒00 | 3﹒00 | 年产100万吨复合肥 | 3﹒00 | 0﹒33 |
| 18 | 优质针状焦项目 | 许昌首山焦化有 限公司 | 许昌市 | 扩建 | 2011﹒01 | 2013﹒12 | 9﹒70 | 2﹒50 | 利用30万吨煤焦油进 行深加工，生产10万 吨／年优质针状焦 | 20﹒00 | 6﹒00 |
| 19 | 年产20万吨乙 二醇项目 | 河南煤化集团永 金公司 | 商丘市 | 新建 | 2010﹒06 | 2012﹒09 | 8﹒00 | 0﹒50 | 年产20万吨乙二醇 | 10﹒00 | 1﹒00 |
| 20 | 30万吨轻烃综 合利用及20万 吨产品深加工项 目 | 河南丰源石油有 限公司 | 济源市 | 扩建 | 2011﹒12 | 2013﹒08 | 7﹒50 | 2﹒50 | 30万吨轻烃综合利用 及20万吨产品深加工 | 24﹒00 | 1﹒40 |
| 21 | 年产10万吨碳 化硅精细微粒项 目 | 中国平煤神马集 团易成新材料有 限公司 | 平顶山市 | 新建 | 2011﹒04 | 2012﹒06 | 7﹒00 | 3﹒00 | 年产10万吨碳化硅精 细微粒生产线。建设内 容简述：生产厂房、职 工宿舍、办公楼。 | 48﹒00 | 1﹒80 |
| 22 | 粗苯加氢精制项 目 | 濮阳市茂源化工 实业公司 | 濮阳市 | 新建 | 2012﹒01 | 2014﹒01 | 6﹒60 | 3﹒10 | 年产30万吨高纯苯 | 7﹒40 | 0﹒70 |
| 23 | 6万吨乙丙橡胶 项目 | 濮阳市远通投资 公司 | 濮阳市 | 新建 | 2012﹒03 | 2014﹒03 | 6﹒50 | 1﹒50 | 一期建成年产1万吨生 产装置。二期投资5亿 元年产5万吨生产装置 | 14﹒00 | 2﹒00 |
| 24 | 年产12万吨三 聚氰胺 | 河南骏化发展股 份有限公司 | 驻马店市 | 新建 | 2011﹒02 | 2012﹒05 | 6﹒50 | 1﹒20 | 年产12万吨三聚氰胺 ﹒建设内容：尿素洗涤 塔、反应器、结晶器、 三胺捕集器等。 | 11﹒70 | 3﹒40 |
| 25 | 年产6万吨氯化 法钛白粉项目 | 河南佰利联化学 股份有限公司 | 焦作市 | 新建 | 2011﹒12 | 2013﹒12 | 5﹒70 | 1﹒00 | 年产6万吨。建筑面积 121415平方米，购置 氯化、氧化、后处理三 个工序及空分设备、氯 化炉、氧化炉、进口砂 磨机、干燥塔、汽粉机 等的主要设备 | 7﹒70 | 1﹒40 |
| 26 | 14万吨聚丙烯 装置 | 中国石油化工股 份有限公司洛阳 分公司 | 洛阳市 | 续建 | 2011﹒02 | 2012﹒06 | 5﹒70 | 2﹒00 | 年产14万吨。建设内 容简述：采用中国石化 开发的“国产化第二代 环管法丙烯成套工艺技 术”，在现有装置南侧 空地上建设一套14万 吨／年聚丙烯装置。装 置主要包括聚合、挤压 造粒、成品包装及中间 仓库等，配套设施增加 2个1000立方米的丙 烯储罐、火炬系统、变 配电所等。预计到 2010年，国内聚丙烯 需求量将达1260万吨， 缺口在174万吨左右， 国内聚丙烯的自给率将 达到86％。 | 12﹒00 | 0﹒50 |
| 27 | 年产15万吨环 氧氯丙烷、8万 吨环氧树脂项目 一期工程(环氧 氯丙烷3万吨、 环氧树脂4万 吨） | 焦作煤业(集 团）有限责任公 司 | 焦作市 | 新建 | 2011﹒12 | 2013﹒03 | 5﹒60 | 3﹒00 | 利用现有厂房主，购置 收盐装置、环氧树脂装 置、解析氯化和环化等 设备装置。 | 9﹒90 | 0﹒38 |
| 28 | 年产40万吨钙 镁合成料 | 新乡伯马集团 | 新乡市 | 新建 | 2012﹒03 | 2013﹒12 | 5﹒20 | 1﹒00 | 年产40万吨钙镁合成 料 | 20﹒00 | 7﹒30 |
| 29 | 液化气深加工项 目二期工程 | 河南河阳石化有 限公司 | 洛阳市 | 新建 | 2011﹒12 | 2012﹒11 | 5﹒00 | 4﹒10 | 年产45万吨。建设内 容简述：拟新征土地 250亩，新建45万吨／ 年液化气裂解制丙烯装 置，一套15万吨液化 气裂解装置，一套30 万吨液化气裂解装置； 主要原料：民用液化 气，从洛阳石化、石家 庄等地购进；工艺技 术：采用国内固定床工 艺；主要装置有：反应 器、塔器、锅炉、裂解 炉、压力容器等；产品 主要有15万吨丙烯、 附产品丙／丁烷、轻烃 等化工产品。丙烯是重 要的基本有机化工原 料，用途广泛，没有销 售压力，该项目市场前 景好 | 26﹒00 | 2﹒00 |
| 30 | 年产120万吨真 空制盐项目 | 东方希望集团 | 平顶山市 | 扩建 | 2011﹒01 | 2012﹒06 | 5﹒00 | 1﹒00 | 年产120万吨真空制盐 生产线。建设内容简 述：建设厂房、办公楼 等建筑。 | 30﹒00 | 3﹒00 |
| 31 | 高性能碳纤维项 目二期 | 河南永煤碳纤维 有限公司 | 商丘市 | 扩建 | 2011﹒08 | 2012﹒06 | 5﹒00 | 2﹒50 | 年产100吨高性能碳纤 维；总建筑面积10020 平方米。 | 3﹒20 | 1﹒10 |
| 32 | 年产6万吨石墨 电极 | 许昌首山三基炭 素有限公司石墨 电极项目 | 许昌市 | 扩建 | 2011﹒09 | 2013﹒06 | 5﹒00 | 3﹒00 | 年产6万吨石墨电极 | 6﹒00 | 1﹒00 |
| 33 | 年产25万吨精 己二酸项目 | 中国平煤神马集 团 | 平顶山市 | 新建 | 2011﹒03 | 2012﹒09 | 4﹒60 | 3﹒00 | 年产25万吨精己二酸。 建设内容简述：生产厂 房、职工宿舍、办公 楼。 | 38﹒00 | 7﹒00 |
| 34 | 年产14万吨炭 黑项目 | 焦作龙星化工有 限责任公司 | 焦作市 | 新建 | 2011﹒02 | 2012﹒12 | 4﹒50 | 2﹒50 | 年产14万吨。建筑面 积约22500平方米。购 置加热炉、蒸馏塔、换 热器、连洗分离器、间 洗器、分解器、转鼓结 晶机、包装机等设备。 | 9﹒40 | 0﹒98 |
| 35 | 30万吨／年煤焦 油加氢精制加工 工程项目 | 河南宇天化工有 限公司 | 安阳市 | 新建 | 2011﹒10 | 2013﹒09 | 4﹒00 | 1﹒20 | 新建30万吨／年煤焦油 加氢精制加工工程。工 艺技术采用焦炉煤气 PSA(变压吸附技术） 制氢。 | 12﹒70 | 1﹒80 |
| 36 | 年产100万吨真 空制盐技改工程 项目 | 平顶山神鹰盐厂 | 平顶山市 | 新建 | 2011﹒05 | 2012﹒12 | 3﹒70 | 3﹒20 | 采用新工艺、新技术、 新设备、新材料 | 3﹒30 | 0﹒86 |
| 37 | 年生产6000吨 三氯氢硅流化床 法多晶硅生产线 项目 | 世纪新源硅业科 技有限公司 | 洛阳市 | 新建 | 2011﹒12 | 2013﹒11 | 3﹒50 | 1﹒50 | 年生产6000吨三氯氢 硅 | 3﹒00 | 0﹒60 |
| 38 | L—色氨酸饲料 添加剂生产 | 孟成生物药业股 份有限公司 | 三门峡市 | 新建 | 2010﹒08 | 2012﹒06 | 3﹒40 | 1﹒00 | L—色氨酸饲料添加剂 生产 | 4﹒40 | 0﹒78 |
| 39 | 12万吨炭黑项 目 | 济源市金马焦化 有限公司 | 济源市 | 扩建 | 2012﹒04 | 2013﹒05 | 3﹒20 | 1﹒00 | 年产12万吨炭黑 | 6﹒00 | 0﹒40 |
| 40 | 商丘民丰肥业二 期工程 | 商丘民丰肥业有 限公司 | 商丘市 | 新建 | 2012﹒01 | 2012﹒12 | 3﹒00 | 3﹒00 | 续建50万吨复合肥生 产线，15万吨有机肥 生产线50万吨化肥的 物流园项目。 | 1﹒20 | 0﹒11 |
| 41 | 年产75万吨复 合肥工程项目 | 河南心连心化肥 有限公司 | 新乡市 | 新建 | 2011﹒10 | 2013﹒6 | 3﹒00 | 2﹒50 | 年产75万吨复合肥工 程项目 | 6﹒00 | 0﹒50 |
| 42 | 30万吨烧碱项 目 | 中铝河南分公司 | 郑州市 | 新建 | 2012﹒02 | 2012﹒12 | 2﹒90 | 1﹒00 | 一期10万吨烧碱生产 线。 | 3﹒00 | 0﹒03 |
| 43 | 10万吨苯加氢 项目 | 济源市金马焦化 有限公司 | 济源市 | 扩建 | 2011﹒01 | 2012﹒07 | 2﹒80 | 0﹒80 | 年产10万吨苯加氢 | 8﹒00 | 0﹒50 |
| 44 | 年产10万吨水 性环保涂料项目 | 河南汉莎涂料有 限公司 | 焦作市 | 新建 | 2011﹒10 | 2012﹒12 | 2﹒60 | 2﹒50 | 年产10万吨。占地面 积100亩。购置反应 釜、乳化机、球磨机、 砂磨机、高速分散机、 带式干燥机、行车、空 压机、搅拌机等主要装 备。 | 9﹒00 | 0﹒70 |
| 45 | CTA(三乙酸 纤维素）氧化副 产物再生利用项 目 | 洛阳石化惠康物 业公司 | 济源市 | 新建 | 2012﹒05 | 2013﹒08 | 2﹒50 | 1﹒00 | 生产不饱和聚脂树脂和 苯甲酸 | 3﹒00 | 0﹒20 |
| 46 | 年产10万吨宽 馏分(柔性）特 种油项目 | 洛阳金达石化有 限责任公司 | 洛阳市 | 新建 | 2011﹒11 | 2012﹒06 | 2﹒20 | 1﹒60 | 建设内容简述：该装置 采用先进成熟的高压加 氢和精密分馏工艺，拟 采用国内成熟的专利加 氢催化剂，该工艺和催 化剂已广泛应用于浙江 炼油企业等多家大型白 油生产装置，工艺技术 可靠。利用该装置可生 产白油、特种溶剂油、 液体石蜡等数十种产 品。该项目的公用工程 部分拟依托洛阳分公司 现有管网，其中供电部 分依托吉利区电网。 | 6﹒90 | 0﹒40 |
| 47 | 年产2万吨四氯 化钛项目 | 济源市龙星化工 有限公司 | 济源市 | 新建 | 2012﹒03 | 2012﹒12 | 2﹒00 | 2﹒00 | 年产2万吨四氯化钛项 目 | 5﹒00 | 0﹒32 |
| 48 | 含氟气体材料项 目 | 黎明化工研究院 | 洛阳市 | 新建 | 2011﹒12 | 2012﹒12 | 2﹒00 | 1﹒85 | 年产1000吨电子级三 氟化氮、2000吨电子 级六氟化硫和200吨电 子级四氟化碳。建设内 容简述：项目总投资2 亿元，建设1000吨／年 电子级三氟化氮生产装 置、2000吨／年电子级 六氟化硫生产装置和 200吨／年电子级四氟 化碳生产装置。主要原 料有：氟化氢、硫磺、 氟氢化钾和镍板等。项 目建成达产后，预计可 实现年销售收入3亿 元，年利税1000万元。 | 3﹒00 | 0﹒10 |
| 49 | 特种防腐涂料项 目 | 洛阳七二五所 | 洛阳市 | 新建 | 2011﹒01 | 2012﹒12 | 2﹒00 | 1﹒50 | 年产5000吨高性能船 舶涂料、高性能工业防 腐涂料 | 1﹒50 | 0﹒30 |
| 50 | 年产20万吨二 甲醚配套项目 | 平煤蓝天化工股 份有限公司 | 驻马店市 | 扩建 | 2011﹒05 | 2012﹒06 | 2﹒00 | 0﹒80 | 年产甲醇10万吨，主 要作为20万吨二甲醚 项目配套工程，项目投 产后可以有效解决二甲 醚生产所需原料，就地 消化，提高附加值和生 产效益。 | 3﹒00 | 0﹒30 |
| 51 | 年产40万吨新 型矿物质肥料 | 桐柏明星化工有 限公司 | 南阳市 | 新建 | 2012﹒03 | 2013﹒06 | 1﹒80 | 0﹒80 | 新建40万吨新型矿物 肥生产线 | 1﹒20 | 0﹒40 |
| 52 | 煤焦油深加工项 目 | 济源市天龙焦化 有限公司 | 济源市 | 新建 | 2012﹒05 | 2013﹒04 | 1﹒50 | 0﹒80 | 年加工15万吨煤焦油 | 2﹒50 | 0﹒15 |
| 53 | 年产40万吨超 细活性碳酸钙项 目 | 河南中利化工有 限公司 | 南阳市 | 新建 | 2012﹒1 | 2013﹒2 | 1﹒50 |  | 年产40万吨超细活性 碳酸钙 | 4﹒00 | 0﹒50 |
| 合计 |  |  |  |  | 544﹒39 | 201﹒28 |  | 816﹒60 | 144﹒84 |