| 附件 |
| --- |
| 海曙区2018年度500万元及以上技术改造项目计划表 |
| 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 1 | 干式无油螺 杆压缩机 | 宁波英德菲尔机械科技有限公司 | 否 | 2017.01-2018.12 | 购买机器和土建改造 | 白云 | 续建 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 154 | 846 | 高端 装备 |
| 2 | 数控机床零部件生产线项目 | 宁波图瑞机械有限公司 | 否 | 2017.01-2018.12 | 主轴配件生产 | 白云 | 续建 | 1000 | 755 | 755 | 0 | 285 | 470 | 高端 装备 |
| 3 | 厨具玻璃生产 | 宁波奥峰厨具玻璃有限公司 | 否 | 2017.01-2018.12 | 购置生产设备 | 白云 | 续建 | 500 | 500 | 500 | 0 | 390 | 110 | 其他 |
| 4 | 关于无线充电（进场通信）复合磁性膜项目 | 宁波金科磁业有限公司 | 是 | 2017.01-2019.12 | 与美国佛罗里达大学王京教授合作，进行进场通信、进场支付、无线充电功能复合磁性膜研发和生产。 | 洞桥 | 续建 | 10000 | 10000 | 4000 | 0 | 100 | 150 | 新一代信息技术 |
| 5 | 年产1000万支汽车减震器活塞杆智能生产线技改项目 | 宁波培源股份有限公司 | 是 | 2016.04-2018.03 | 数字化智能车间改造，购买去毛刺高压清洗机、全自动活塞杆表面处理线、自动沟槽研磨机、涡流探伤机、超精研磨机等，组装自动化流水线，提高产能，降低人工费用。 | 洞桥 | 续建 | 8017 | 7813 | 7754 | 204 | 7000 | 813 | 汽车 配件 |
| 6 | 年产700万件塑料件生产线技改项目 | 宁波金基塑业有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 计划新增用地面积1.35公顷，新建厂房，购置设备 | 洞桥 | 前期 | 7000 | 6500 | 2000 | 500 | 0 | 1520 | 其他 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 7 | 年产50万套电动工具项目 | 宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 新建厂房， 购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 6800 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 2500 | 其他 |
| 8 | 年产100万吨稻谷加工生产线项目 | 宁波梁桥米业有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 原有土地15亩，计划今年动工。并计划新增用地面积5324平方米，容积率1。加上原有土地，共约22亩，合并开发 | 洞桥 | 新开工 | 6000 | 5500 | 2500 | 0 | 0 | 1800 | 其他 |
| 9 | 年产33万套汽修工具生产线项目 | 宁波圣珂工具有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 改建厂房， 购买生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 5700 | 5500 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 其他 |
| 10 | 年产30万台 绞盘项目 | 宁波君达汽配实业有限公司 | 否 | 2018.04-2019.12 | 新建厂房， 购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 5500 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 1460 | 汽车 配件 |
| 11 | 年产1200吨新能源汽车稀土永磁钕铁硼产业化项目 | 宁波雄海稀土速凝技术有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 计划新增用地面积0.75公顷，新建厂房，购置生产设备 | 洞桥 | 前期 | 4800 | 4800 | 2500 | 0 | 0 | 1500 | 新材料 |
| 12 | 年产1000套大型桁架焊接生产线项目 | 宁波新州焊接设备有限公司 | 是 | 2018.05-2019.12 | 新建厂房， 购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 4000 | 3500 | 1500 | 0 | 0 | 700 | 高端 装备 |
| 13 | 年产10万套LED灯具项目 | 宁波市鄞州嘉悦音响器材厂 | 是 | 2017.08-2018.12 | 新建厂房， 购置生产设备 | 洞桥 | 续建 | 3500 | 3000 | 1000 | 0 | 100 | 2900 | 节能 环保 |
| 14 | 年产500套毫米波安检系统项目 | 宁波艾森光电科技有限公司 | 否 | 2018.02-2019.12 | 新建厂房， 购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 3000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 新一代信息技术 |
| 15 | 年产5万套人脸识别系统项目 | 宁波艾森光电科技有限公司 | 否 | 2018.02-2019.12 | 新建厂房 ，购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 3000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 600 | 新一代信息技术 |
| 16 | 年产1500万件金属制品项目 | 宁波海曙峰派金属制品有限公司 | 否 | 2017.08-2018.12 | 新建厂房，购置设备 | 洞桥 | 续建 | 3000 | 3000 | 700 | 0 | 1000 | 2000 | 其他 |
| 17 | 新思创年产1亿瓦时锂电池项目 | 宁波新思创机电科技股份有限公司 | 是 | 2016.07-2018.12 | 年产1亿瓦时 生产线建设 | 洞桥 | 续建 | 2810 | 2210 | 2210 | 600 | 2000 | 210 | 新能源 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 18 | 年储存5000吨产品冷藏冷库项目 | 宁波米氏实业有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 新建厂房2000平方米，购置设备 | 洞桥 | 续建 | 2800 | 2800 | 1200 | 0 | 1600 | 1200 | 其他 |
| 19 | 年产1000万件汽车零部件项目 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 进一步的技术改造、 智能化改造 | 洞桥 | 续建 | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | 500 | 2000 | 汽车 配件 |
| 20 | 年产500万件汽车配件项目 | 宁波中甬汽车部件有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 企业自动化改造 | 洞桥 | 续建 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 1800 | 350 | 汽车 配件 |
| 21 | 年产100万套发动机主体壳生产线项目 | 宁波中宸汽车部件有限公司 | 否 | 2017.08-2018.12 | 进口卧式加工中心、立式加工中心，哈斯数控立式加工中心、变速箱壳体自动化系统等共计新购设备116台套。 | 洞桥 | 续建 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 1700 | 300 | 汽车 配件 |
| 22 | 年产3000万件汽车减震杆技改项目 | 宁波培源股份有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 继续智能化改造 | 洞桥 | 新开工 | 2000 | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 2000 | 汽车 配件 |
| 23 | 年产1000万件五金工具生产线技改项目 | 宁波妙力斯五金工具有限公司 | 是 | 2018.05-2019.12 | 厂房扩建，设备购置 | 洞桥 | 新开工 | 1700 | 1700 | 700 | 0 | 0 | 1200 | 其他 |
| 24 | 年产1500万套轴承智能生产线 | 宁波四捷精密科技有限公司 | 否 | 2018.01-2019.12 | 生产车间改造、 设备投入 | 洞桥 | 新开工 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 其他 |
| 25 | 年产180万件音响设备生产线技改项目 | 宁波嘉纳电子有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 新购注塑成型机、除尘设备、机床、压力机、流水线、数控机床等32台（套） | 洞桥 | 续建 | 1100 | 1100 | 780 | 0 | 850 | 250 | 其他 |
| 26 | 年产150万件塑料件生产线技改项目 | 宁波金基塑业有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 购买设备，扩大生产 | 洞桥 | 新开工 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 700 | 其他 |
| 27 | 年产5000万只马达压铸配件改扩建项止 | 宁波联友精密制造有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 购燃气集中熔化炉、燃气保温炉、环保设备、数控加工中心机床、补焊机等主要设备，达到年产5000万只马达配件生产能力 | 洞桥 | 续建 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 474 | 576 | 其他 |
| 28 | 年产50万吨商品砂浆生产线项目 | 浙江四明山水泥有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 购买搅拌机、 烘干机等设备 | 洞桥 | 续建 | 1000 | 1000 | 700 | 0 | 310 | 690 | 其他 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 29 | 年产500万套轮速传感器项目 | 宁波新思创机电科技股份有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 拟购置智能化 生产流水化 | 洞桥 | 续建 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 400 | 600 | 汽车 配件 |
| 30 | 锂电池新材料项目 | 宁波思创新能源材料有限公司 | 否 | 2018.01-2019.12 | 生产线建设， 购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 500 | 汽车 配件 |
| 31 | 助力自行车项目 | 宁波永能动力科技有限公司 | 否 | 2018.01-2019.12 | 生产线建设， 购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 800 | 其他 |
| 32 | 禾木年产1000吨硬炭新材料项目 | 宁波禾木纳米科技有限公司 | 否 | 2018.01-2019.12 | 生产线建设， 购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 1000 | 1000 | 900 | 300 | 0 | 600 | 新材料 |
| 33 | 年产20万台（套）汽车绞盘及配件生产线技改项目 | 宁波德克力机械制造有限公司 | 否 | 2017.01-2018.12 | 购入激光切割机、 加工中心等设备 | 洞桥 | 续建 | 800 | 800 | 800 | 0 | 600 | 200 | 汽车 配件 |
| 34 | 年产500万套节能灯具生产线技改项目 | 宁波威麟马电子有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 生产线建设， 购置生产设备 | 洞桥 | 续建 | 680 | 680 | 680 | 0 | 319 | 681 | 其他 |
| 35 | 年产15万套垃圾处理机生产设备（技术改造）项目 | 宁波新冠联机电有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 新增建设1条自动化生产流水线 | 洞桥 | 新开工 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 电气 机械 |
| 36 | 年产500万件塑料包装外壳技改项目 | 宁波海嘉塑胶有限公司 | 是 | 2017.1-2018.12 | 技术改造，购买设备 | 洞桥 | 续建 | 600 | 600 | 600 | 0 | 400 | 200 | 其他 |
| 37 | 年产10万吨稻谷加工生产线技改项目 | 宁波梁桥米业有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 购买设备，扩大生产 | 洞桥 | 续建 | 600 | 600 | 600 | 0 | 417 | 183 | 其他 |
| 38 | 年产70万套新风系统生产线项目 | 宁波爱伊基环境科技有限公司 | 否 | 2018.1-2019.12 | 新风系统设备采购 | 洞桥 | 新开工 | 580 | 500 | 500 | 80 | 0 | 300 | 电气 机械 |
| 39 | 年产10万件电磁阀生产线技改项目 | 宁波甬光电磁阀制造有限公司 | 否 | 2017.01-2018.12 | 购买设备，扩大生产 | 洞桥 | 续建 | 550 | 515 | 515 | 200 | 315 | 200 | 高端 装备 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 40 | 年产5万套沙缸自动清洁器过滤系统生产流水线项目 | 宁波东川游泳池设备有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 为生产沙缸自动清洁器过滤系统购置智能化生产流水线设备 | 洞桥 | 新开工 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 其他 |
| 41 | 年产500万件塑料件生产线技改项目 | 宁波市鄞州红岩汽配厂 | 是 | 2017.01-2018.12 | 购买设备，扩大生产 | 洞桥 | 续建 | 500 | 500 | 500 | 0 | 370 | 130 | 其他 |
| 42 | 年产10万套汽修工具生产线技改项目 | 宁波圣珂工具有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 改建厂房， 购买生产设备 | 洞桥 | 续建 | 500 | 500 | 500 | 0 | 227 | 273 | 其他 |
| 43 | 制造全过程管理监控系统项目 | 宁波联达绞盘有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 购买设备及软件 | 洞桥 | 新开工 | 500 | 500 | 200 | 300 | 0 | 500 | 汽车 配件 |
| 44 | 年产20万套 舞台支架项目 | 宁波利坤电子有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 正新建厂房， 购置生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 其他 |
| 45 | 年产100万台电表箱设备技改项目 | 宁波功成电气有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 购买新的生产设备 | 洞桥 | 新开工 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 其他 |
| 46 | 50万套取暖器生产线升级改造项目 | 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 取暖器项目设备采购 | 洞桥 | 新开工 | 500 | 500 | 500 | 80 | 0 | 300 | 电气 机械 |
| 47 | 年产300吨海洋低聚肽系列功能保健食品生产线技术改造 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | 是 | 2017.01-2019.12 | 购买丸剂生产线、2条片剂数粒线、软胶囊数粒线、粉剂条包线、混合搅拌线以及车间净化系统等，共计50台（套） | 段塘 | 续建 | 5000 | 5000 | 4785 | 215 | 828 | 4172 | 生物 医药 |
| 48 | 年产1200万个继电器生产线技改项目 | 宁波福特继电器有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 拟购置绕线机等自动化设备100余台（套），项目产品更适应微电子技术、数字技术及工业、家电现代化的发展。达产后年生产能力1200万个 | 段塘 | 续建 | 1300 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 新一代信息技术 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 49 | 年产10万罐特装海狗丸生产线技改 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 全自动瓶装数粒线、激光机系统、海狗丸全自动制丸线、智能干燥转笼等设备合计37台（套），共计1200万元。建成一条年产10万罐特装海狗丸生产线。 | 段塘 | 新开工 | 1290 | 1200 | 1200 | 90 | 0 | 1200 | 生物 医药 |
| 50 | 智能化灌溉设备控制技术改造 | 宁波亿林节水科技股份有限公司 | 是 | 2017.07-2018.12 | 增加100万套灌溉定时设备能力 | 段塘 | 续建 | 1109 | 1071 | 941 | 38 | 660 | 441 | 其他 |
| 51 | 印刷设备购置项目 | 宁波诗高不干胶标识有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 印刷设备技术改造 | 段塘 | 续建 | 700 | 700 | 700 | 0 | 275 | 425 | 其他 |
| 52 | 年产40万套变速箱及220万套发动机OCV阀部件的生产线 | 宁波三峰机械电子股份有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 扩建 | 高桥 | 新开工 | 6000 | 6000 | 5900 | 100 | 0 | 4240 | 汽车 配件 |
| 53 | 宁波国宏建材有限公司迁建 | 宁波国宏建材有限公司 | 是 | 2017.10-2018.12 | 新厂房及设备 | 高桥 | 续建 | 5100 | 5000 | 560 | 100 | 1380 | 3620 | 其他 |
| 54 | 年产170万套汽车变速箱拨叉总成生产线 | 宁波爱柯迪精密部件有限公司 | 是 | 2017.06-2018.12 | 新增进口350T～500T压铸机10台，机器人13台，加工中心6台、保温炉6台，雨刷臂装配设备2台，吊挂式抛丸清理机2台及其它通用设备和检测设备。 | 高桥 | 续建 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 | 汽车 配件 |
| 55 | 年产12万套电脑横机三角模板生产线技改项目 | 宁波博日机械有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 年产12万套电脑横机三角模板生产线技改项目 | 高桥 | 续建 | 1850 | 1850 | 922 | 0 | 1000 | 850 | 其他 |
| 56 | 年产5000吨复合材料铁路产品生产线技改项目 | 华缘新材料股份有限公司 | 是 | 2017.09-2018.12 | 引进捏和机、液压机、自动喷涂线、模具等30多台（套）设备，实施年产5000吨复合材料铁路产品生产线技术改造项目 | 高桥 | 续建 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 500 | 1000 | 新材料 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 57 | 年产1亿只音响生产线 | 宁波奥创电子科技有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 厂房扩建及设备投入 | 高桥 | 续建 | 1320 | 1320 | 520 | 0 | 936 | 384 | 其他 |
| 58 | 年产30万吨预拌砂浆生产线 | 宁波君汇节能新材料有限公司 | 否 | 2017.01-2018.12 | 空压机、混合机、砂浆搅拌机等设备 | 高桥 | 续建 | 1273 | 1273 | 1152 | 0 | 500 | 773 | 其他 |
| 59 | 年生产6000万印刷设备的技改项目 | 宁波栋栋纸箱包装有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 本项目对现有印刷设备的生产工艺进行技术改造，新购置一套705型和一套505型德国罗兰全自动印刷自动胶印机以及德国海德宝CD-74-6H机器数台，项目建成后预计可年产6000万销售收入。 | 高桥 | 新开工 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 其他 |
| 60 | 年产3000万支气血康口服液生产线技改项目 | 宁波立华制药有限公司 | 是 | 2017.06-2018.12 | 引进立式超声波清洗机、热风循环型灭菌干燥机、灌装轧盖机、口服液灯检机、全自动高速往复式药板包装机、全自动高速泡罩包装机、智能入盒机、三维包裹机等51台（套）国产设备。及引进用友软件及安捷伦检测软件 | 高桥 | 续建 | 918 | 918 | 700 | 156 | 796 | 122 | 生物 医药 |
| 61 | 年产20万方商品混凝土生产线 | 宁波中海建材有限公司 | 是 | 2017.09-2018.12 | 设备投入 | 高桥 | 续建 | 903 | 903 | 860 | 0 | 700 | 203 | 其他 |
| 62 | 年产4000万平方纸箱印刷生产线技改项目 | 宁波八方彩印包装有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | TOPRA GD1228 真空传送送纸五色印刷单轴双压线开槽模切自动清废堆叠机、ETERNA全自动平压平模切压痕机、FGD1630半自动送纸机、全自动12400型粘箱机、水墨污水处理转换器。 | 高桥 | 续建 | 850 | 800 | 750 | 20 | 730 | 60 | 其他 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 63 | 年产50万套轻量化可发泡聚丙烯复合材料及其成型件生产技术改造 | 宁波市阳光汽车配件有限公司 | 是 | 2017.06-2018.12 | 引进全自动真空成型机、挤出机、热流道控制系统、液压系统、机械手等。 | 高桥 | 续建 | 650 | 550 | 550 | 0 | 150 | 500 | 新材料 |
| 64 | 模具车间 技改项目 | 宁波金氏实业有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 模具车间技术 改造与建设 | 高桥 | 新开工 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 500 | 其他 |
| 65 | 年产5000千万螺栓技改项目 | 宁波市海曙金丰金属制品有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 新增多功位冷镦机、搓丝机、筛选机等设备 | 高桥 | 新开工 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 其他 |
| 66 | 年处理30万吨建筑装璜垃圾 | 宁波市海曙顺达墙体材料厂 | 否 | 2018.03-2018.12 | 购置生产设备 | 高桥 | 新开工 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 其他 |
| 67 | 年产200万件电动工具零件生产线改造项目 | 宁波市海曙凯大机械有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 数控车床Q7，新代6TA系统，跺码伺服机械手，等等 | 高桥 | 新开工 | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 其他 |
| 68 | 年产2万人份CAR-NK免疫细胞治疗创新药技改项目 | 浙江阿思科力生物科技有限公司 | 否 | 2017.10-2018.12 | 生物安全柜15台、二氧化碳培养箱30台、高速离心机10台等 | 古林 | 续建 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 200 | 1500 | 生物 医药 |
| 69 | 年产2000万套手工不锈钢水槽技改项目 | 宁波美高厨具有限公司 | 否 | 2017.10-2018.12 | 数控激光切割机, 机器人切割点焊机 | 古林 | 续建 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 300 | 1000 | 新材料 |
| 70 | 年产200万台天窗智能电机 | 宁波恒特汽车零部件有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 机器人设备、 自动组装机 | 古林 | 新开工 | 1240 | 1240 | 940 | 0 | 0 | 1240 | 其他 |
| 71 | 年产600万杆蜗杆技改项目 | 宁波全讯精密机械有限公司 | 否 | 2018.01-2018.12 | 数控机4台、克林贝克监测机1台 | 古林 | 新开工 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1000 | 其他 |
| 72 | 年产1000瓦只彩盒技改项目 | 宁波星光印刷有限公司 | 否 | 2018.01-2018.12 | 罗兰印刷机、标志机、压痕机 | 古林 | 新开工 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 其他 |
| 73 | 年产100万套淋浴房技改项目 | 宁波市广和洁具有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 订机2台；双头锯2台，单头锯1台，ERP管理系统 | 古林 | 新开工 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 0 | 800 | 其他 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 74 | 年产150套创意蜡烛技改项目 | 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司 | 是 | 2017.01-2018.06 | 双头灌装机2台、灌蜡机3台、有机热载体炉1套、丝印机等 | 古林 | 续建 | 800 | 800 | 800 | 0 | 200 | 600 | 其他 |
| 75 | 年产900万件针织服装生产线技改项目 | 宁波狮丹努控股有限公司 | 是 | 2017.06-2018.12 | 自动裁床、 上领包缝机等 | 古林 | 续建 | 800 | 800 | 800 | 0 | 200 | 600 | 纺织 服装 |
| 76 | 年产30万套汽车动力系统零件智能生产线 | 宁波新睦新材料有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 压机、机器人、 监测设备等 | 古林 | 新开工 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 新材料 |
| 77 | 年产1000万只汽车连杆技改项目 | 宁波甬正车业有限公司 | 是 | 2017.10-2018.10 | 高精密动压无心磨床、全自动数控车床、校直机等 | 古林 | 续建 | 800 | 800 | 800 | 0 | 250 | 550 | 汽车 配件 |
| 78 | 年产2000吨高技术化纤纺纱生产线技改项目 | 宁波惠多织造有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 纺丝机20台 | 古林 | 新开工 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 纺织 服装 |
| 79 | 光学、电磁特性评估与应用技术实验室项目 | 浙江曙翔航天科技股份有限公司 | 是 | 2017.07-2018.12 | 新购置建设材料电磁特性测试系统、伪装器材光学、红外性能检测评估系统、天线罩测试系统。 | 横街 | 续建 | 7500 | 7000 | 7000 | 500 | 280 | 6720 | 新一代信息技术 |
| 80 | 年产20万套Compass召唤盒系统的项目 | 宁波盛德电气科技有限公司 |  | 2018.02-2020.2 | 购置8763平方米土地新建厂房及购置数控加工中心10套、德国检测设备2套、机器人等12台等 | 横街 | 前期 | 6000 | 6000 | 1500 | 100 | 0 | 1000 | 新一代信息技术 |
| 81 | 华茂横街科技园二期5、6#厂房 | 宁波华茂文教股份有限公司 | 是 | 2017.05-2018.06 | 华茂横街科技园二期5、6#厂房 | 横街 | 续建 | 5000 | 5000 | 3300 | 0 | 2380 | 2620 | 新一代信息技术 |
| 82 | 年产精密汽车紧固件500万套生产线技改项目 | 宁波斯耐奇金属制品有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 韩国产HBP-633长异型冷成型1台；HBP-623长异型冷成型1台；USA.ZEICCI.LWC三坐标1台 | 横街 | 续建 | 2071 | 2071 | 2071 | 0 | 165 | 1906 | 汽车 配件 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 83 | 宁波胜筹工艺技术改造项目 | 宁波胜筹光电科技有限公司 | 是 | 2017.01-2019.12 | 智能设备、节能设备 | 横街 | 续建 | 1950 | 1950 | 900 | 0 | 280 | 1370 | 节能 环保 |
| 84 | 年处理500万吨建筑垃圾堆土循环利用生产项目 | 宁波绿宝环保科技有限公司 |  | 2017.01-2018.12 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 横街 | 续建 | 1900 | 1800 | 1000 | 100 | 1700 | 100 | 节能 环保 |
| 85 | 水表全自动智能化装配、检测生产线成套装备研制及产业化应用 | 宁波东海仪表水道有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 水表全自动智能化装配、检测生产线成套装备研制及产业化应用，规划申报中 | 横街 | 续建 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 500 | 1000 | 新一代信息技术 |
| 86 | 年产1000万套环保厨用铝箔生产线技改项目 | 宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 新征用地面积9524㎡，新增建筑面积17132㎡，拟购置国产设备26台、进口设备3台、国产模具17套，进口模具2套，合计新增设备和模具48台套。项目完成后，可形成年产1000万套环保厨用铝箔生产能力。 | 横街 | 续建 | 1400 | 1400 | 1000 | 0 | 500 | 900 | 新材料 |
| 87 | 年产1800吨原浆啤酒生产线及智能保鲜设备生产线 | 金麦得（宁波）酿造有限公司 | 否 | 2017.01-2018.12 | 5000L精酿啤酒酿造设备流水线1套、冷热交换系统3套、智能控制系统1套等 | 横街 | 续建 | 600 | 600 | 580 | 20 | 150 | 450 | 其他 |
| 88 | 年产150万件汽车大型塑料件自动化生产线技术改造 | 宁波市海曙固唯机械有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 购置海达注塑机5台、欧意莱注塑机3台、变频器4套、机械手臂8套等 | 横街 | 续建 | 580 | 580 | 550 | 30 | 350 | 200 | 汽车 配件 |
| 89 | 年产2万套电脑横机铝盖.天桥生产线技改项目 | 宁波市海曙博晗金属制品有限公司 |  | 2017.01-2018.12 | 加工中心.压铸机 | 横街 | 续建 | 550 | 550 | 550 | 0 | 238 | 312 | 其他 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 90 | 年产15万台家用泵生产线技改项目 | 君禾泵业股份有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 购买流水线等设备，无土建项目，改造后形成新增年产10万台家用泵的生产能力 | 集士港 | 新开工 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 1500 | 高端 装备 |
| 91 | 年产12万根电动汽车驱动轴 | 宁波巨航冷挤科技有限公司 | 否 | 2018.01-2018.12 | 购买数控磨床2台，数控磨齿机2台，车削一体机2台，数控滚齿机1台，数控斜进磨床6台，加工中心7台，数控车床6台，检测设备4台 | 集士港 | 新开工 | 1200 | 1200 | 1050 | 0 | 0 | 1200 | 汽车 配件 |
| 92 | 年产100万台机油冷却器生产线技术改造项目 | 宁波远东汽车部件制造有限公司 | 是 | 2017.08-2018.12 | 购检漏仪、送料机、冲床、油漆性喷涂线、钎焊炉、芯体装配机、连续模等关键设备 | 集士港 | 续建 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 425 | 675 | 汽车 配件 |
| 93 | 年产2000万只粽子、250万盒月饼项目 | 浙江荃盛食品有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 新建年产2000万只粽子、250万盒月饼项目，投入月饼成套自动流水线、粽子包裹线及冷链设备等。 | 集士港 | 新开工 | 1100 | 1050 | 1000 | 50 | 0 | 1050 | 其他 |
| 94 | 年产300万只温度控制器 | 宁波市隆泰控制器有限公司 |  | 2017.01-2018.12 | 购买高速精密冲床1台，碟片成型机3台，碟片测试机2台，温度测试机2台 | 集士港 | 续建 | 1100 | 1000 | 900 | 100 | 100 | 900 | 其他 |
| 95 | 新增80套模具生产线技改项目 | 宁波南方塑料模具有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 五轴加工中心1台 五轴大前一台 行车一台 数控铣床2台 | 集士港 | 前期 | 1034 | 1000 | 1000 | 34 | 0 | 1000 | 高端 装备 |
| 96 | 年产50万只轮毂调位器生产线技改项目 | 宁波市海曙建达汽车配件厂 | 是 | 2018.01-2018.12 | 购买流水线等设备，改造后形成新增年产50万只轮毂调位器生产能力 | 集士港 | 新开工 | 520 | 520 | 500 | 0 | 0 | 520 | 汽车 配件 |
| 97 | 年产50万只锂电钻技改项目 | 宁波佰特工具有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 新建厂房， 购置生产设备 | 龙观 | 续建 | 2900 | 2800 | 1000 | 100 | 1900 | 900 | 高端 装备 |
| 98 | 年产500万只智能电动工具配件技改项目 | 宁波市海曙腾兴电器厂 | 是 | 2018.01-2020.12 | 购置绘图测量仪器、数控车床、立式加工中心等设备 | 龙观 | 新开工 | 800 | 750 | 500 | 50 | 0 | 400 | 高端 装备 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 99 | 年产100万套空调内机塑料外壳生产线改造项目 | 宁波文邦电子有限公司 | 是 | 2017.11-2018.12 | 购置生产设备 | 龙观 | 续建 | 700 | 550 | 550 | 150 | 200 | 350 | 电气 机械 |
| 100 | 年产10万只矿山钻技改项目 | 宁波麦克潘特电动工具有限公司 | 是 | 2018.03-2019.06 | 购置生产设备 | 龙观 | 新开工 | 650 | 550 | 550 | 100 | 0 | 500 | 高端 装备 |
| 101 | 年产13万套高端定制西服智能工厂技术改造项目 | 宁波雅戈尔英成制服有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 购置智能制造相关设备、软件920多台套，形成年产13万套高端定制西服的生产能力。 | 石碶 | 续建 | 6998 | 5298 | 5298 | 1349.72 | 75 | 5223.41 | 纺织 服装 |
| 102 | 年出货500万罐肽素乳固体饮料物流自动化仓储技改 | 三生（中国）健康产业有限公司 | 是 | 2016.11-2018.11 | 主要建设内容包括总仓、生产车间、华东仓及智能物流信息系统建设。主要投资设备有：堆垛机、螺杆制冷主机、AS/RS货架、货架片系统、滑升门等合计146台（套）。 | 石碶 | 续建 | 3505 | 2858 | 2858 | 646 | 1450 | 1408 | 生物 医药 |
| 103 | 年产600台（套）钛合金、高温合金的大型电弧熔丝生产线技改项目 | 宁波中星新材料研究院有限公司 | 否 | 2018.01—2019.12 | 航天航空领域新材料、新工艺的增材制造及器件的制造、研发、设计。 | 石碶 | 新开工 | 2000 | 1800 | 1500 | 20 | 0 | 2000 | 高端 装备 |
| 104 | 年产240台套YE系列全电动注塑机研发生产制造技改项目 | 宁波通用塑料机械制造有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 计划新增加工中心、各吨位行车、自动焊接设备、各类机床以及MES系统，用于全电动注塑机的研发制造，形成年产240台套的生产能力 | 石碶 | 续建 | 1500 | 1219 | 1194 | 281.2 | 649 | 570 | 高端 装备 |
| 105 | 年产1000套航天航空领域专用管类产品生产线技术改造项目 | 宁波星箭航天机械有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 航空航天标准件、柔性软管、特殊材料精密零部件 | 石碶 | 续建 | 1200 | 1100 | 1090 | 10 | 1000 | 200 | 高端 装备 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 106 | 年产500套飞机发动机燃机机匣和环件生产线技术改造项目 | 宁波星箭航空机械制造有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 飞机发动机燃机的低压、中压、高压各类机匣和环件的精密加工。 | 石碶 | 续建 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 800 | 200 | 高端 装备 |
| 107 | 年产500台塑料管材挤出成套设备生产线技术改造项目 | 宁波方力科技股份有限公司 | 是 | 2018.09-2019.10 | 新增数控车床、 加工中心等设备 | 石碶 | 新开工 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 高端 装备 |
| 108 | 宁波金丰年产1.5亿元洗衣机配件项目 | 宁波金丰金属制品有限公司 | 是 | 2018.02-2020.02 | 设备升级，增加产量 | 望春 | 新开工 | 1000 | 900 | 800 | 100 | 0 | 550 | 其他 |
| 109 | 汽车座椅骨架 | 宁波旭友交通电器有限公司 | 是 | 2018.03-2019.03 | 汽车座椅骨架生产线 | 望春 | 新开工 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 650 | 汽车 配件 |
| 110 | 汽车空滤 生产线 | 宁波旭友交通电器有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 汽车空滤生产 线改造更新 | 望春 | 续建 | 750 | 750 | 750 | 0 | 606 | 144 | 汽车 配件 |
| 111 | EA888机滤 | 宁波旭友交通电器有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 机滤生产线改造更新 | 望春 | 续建 | 680 | 680 | 680 | 0 | 575 | 105 | 汽车 配件 |
| 112 | BBQ流水线 | 宁波世纪鼎顺商用设备有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | BBQ流水线 | 望春 | 新开工 | 670 | 210 | 330 | 130 | 0 | 518 | 其他 |
| 113 | 超规模数据中心100千兆高速光信号收发模项目 | 宁波环球广电科技有限公司 | 是 | 2017.12-2018.11 | 购置金丝引线焊接机、眼图仪、误码仪等研发检测类设备,基于先进的光收发器设备生产工艺研发制造年产100万件套的光收发器设备 | 望春工业园区 | 续建 | 10000 | 10000 | 9900 | 0 | 770 | 9230 | 新一代信息技术 |
| 114 | 年产1000吨锂电池负极材料智能车间升级改造项目 | 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 在原有的车间内新购置卧式包覆釜系统、混合机系统、除磁机、无重力混料机系统、全自动粉料电磁选机系统等先进生产装备，提高生产效率，降低能耗 | 望春工业园区 | 续建 | 8670 | 8670 | 8670 | 0 | 4770 | 3900 | 新材料 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 115 | 年产10000套方形动力电池系统成套装备技术改造项目 | 宁波利维能储能系统有限公司 | 否 | 2018.01-2018.12 | 拟购置7台机械人、2台焊接机、1条生产线和一批检测设备等成套装备 | 望春工业园区 | 新开工 | 4000 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 新能源 |
| 116 | 年产50万套电动座椅骨架、电动滑轨生产线 | 宁波润楠机电实业有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 弧焊机器人、单轴变位机、四柱液压机、全自动弯管机、各位吨位冲床的购置和按装 | 望春工业园区 | 新开工 | 3500 | 3000 | 3000 |  |  | 1000 | 汽车 配件 |
| 117 | 汽车PCBA 智能制造 | 宁波海泰汽车电子有限公司 | 否 | 2018.01-2019.12 | 租用1500平方米厂房，拟购置贴片机、印刷机、回流焊、SPI/AOI/波峰焊等设备，采用基于MES系统的自动化制造，新增5000万智能产值 | 望春工业园区 | 新开工 | 1800 | 1700 | 1700 | 100 | 0 | 1800 | 新一代信息技术 |
| 118 | 年产3000辆专用车生产线技术改造项目 | 宁波杉杉汽车有限公司 | 否 | 2018.01-2018.12 | 一期前处理电泳生产线厂房改造面积约4200㎡，工艺设备有预脱脂、脱脂、第一水洗、表调、磷化、第二水洗、纯水洗，共7道工序，采用自行小车输送方式运行，购置约75台套设备 | 望春工业园区 | 新开工 | 1800 | 1500 | 1500 | 280 | 0 | 1500 | 汽车 配件 |
| 119 | 智能装备自动化生产连线 | 宁波星谊智能科技股份有限公司 | 是 | 2018.01-2019.12 | 购买设备，新建生产线 | 望春工业园区 | 新开工 | 1700 | 1600 | 1600 | 100 | 0 | 1000 | 其他 |
| 120 | 年产2万台泳池热泵项目 | 浙江斯普泳池有限公司 | 是 | 2017.10-2018.12 | 购入注塑机、吹塑机、机械手，集中供料、供水系统等 | 望春工业园区 | 续建 | 1650 | 1650 | 1250 | 0 | 200 | 1450 | 高端 装备 |
| 121 | 年产100万道电梯门套的自动化改造技改项目 | 宁波市鸿腾机电有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 设备购买 | 望春工业园区 | 新开工 | 1500 | 1200 | 1200 | 300 | 0 | 1200 | 高端 装备 |
| 122 | 200兆瓦光伏生产自动化流水线 | 宁波奥德纳米科技有限公司 | 否 | 2018.01-2019.12 | 自动化流水线 | 望春工业园区 | 新开工 | 1300 | 1250 | 1250 | 50 | 0 | 1250 | 新能源 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 123 | 按摩椅机芯、按摩椅智能化生产线 | 宁波豪士达机械科技有限公司 | 否 | 2017.01-2018.12 | 高品质按摩椅机芯、按摩椅的研发和制造 | 望春工业园区 | 续建 | 1200 | 1100 | 1000 | 100 | 100 | 1000 | 电气 机械 |
| 124 | 年产40万件管类零件口部成型生产技术改造项目 | 宁波思明汽车科技股份有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 管类零件口部成型生产技术改造建设 | 望春工业园区 | 新开工 | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 汽车 配件 |
| 125 | 年产5000万只无汞碱性电池配件技改项目 | 宁波倍特瑞能源科技有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 引进进口注塑机及配套模具4台套，拌粉自动化设备1套 | 望春工业园区 | 新开工 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 电气 机械 |
| 126 | 年产200MW太阳能电池自动生产线技改项目 | 宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司 | 是 | 2017.10-2018.09 | 购置新设备及设备改造升级 | 望春工业园区 | 续建 | 1000 | 900 | 900 | 0 | 300 | 600 | 新能源 |
| 127 | SMT智能贴片生产线 | 宁波市沪侨电子科技有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 厂房装修，智能设备，智能生产过程控制，全部实现智能化管理 | 望春工业园区 | 续建 | 1000 | 900 | 900 | 100 | 140 | 760 | 新一代信息技术 |
| 128 | 年产100万个羊阴道栓制剂兽药生产线技改项目 | 宁波三生生物科技有限公司 | 否 | 2017.10-2018.09 | 新建车间及配套用房500m2,购置阴道栓生产线一条，包括海绵栓上药联动线、开炼机、密炼机、注压机、注塑机、切条机、真空干燥箱、氨基酸分析仪、制备液相色谱仪、高效液相色谱仪等设备50台套。 | 望春工业园区 | 续建 | 850 | 800 | 800 | 50 | 200 | 600 | 生物 医药 |
| 129 | 注塑及包装自动生产线技术改造成项目 | 宁波市森佰工贸有限公司 | 是 | 2016.10-2018.12 | 用地6500平方，购置智能注塑机、中央供料系统、中央供水系统、全自动机器人包装装备等，年产由原来的18000立方，提高至36000立方 | 望春工业园区 | 续建 | 787 | 757 | 757 | 30 | 259 | 498 | 其他 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 130 | 年产100MW太阳能光伏电池组件智能生产线 | 宁波日林电子有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 升级流水线，焊接机 | 望春工业园区 | 新开工 | 650 | 600 | 600 | 50 | 0 | 650 | 新能源 |
| 131 | 年产200吨烧结钕铁硼生产线改造 | 宁波同创强磁材料有限公司 | 是 | 2018.1-2018.12 | 设备购买及厂房装修 | 望春工业园区 | 新开工 | 650 | 600 | 500 | 0 | 0 | 650 | 新材料 |
| 132 | 年产50万台新能源汽车电池冷却板生产线技术改造项目 | 宁波驰润科技有限公司 | 是 | 2018.01-2018.12 | 购置加工中心、冲床、送料机等设备 | 望春工业园区 | 新开工 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 汽车 配件 |
| 133 | 年产120万台油冷却器生产线技改项目 | 宁波路润冷却器制造有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 购置精密冲床、精冲机、加工中心、钎焊炉、烘干线、连续模等关键设备 | 鄞江 | 续建 | 1050 | 1050 | 1036 | 14 | 695 | 355 | 汽车 配件 |
| 134 | 年产5万套港机集装箱吊装油缸生产线技改项目 | 宁波中天海德液压有限公司 | 是 | 2017.01-2019.12 | 购置韩国斗山PUMA2600Y数控车床3台、HC500卧式加工中心2台；国产高精密数控机床2台、焊接机器人1台、测试流水线等设备 | 鄞江 | 续建 | 750 | 750 | 650 | 100 | 200 | 550 | 高端 装备 |
| 135 | 年产500万套智能电表配件技术改造项目 | 宁波德伟电器有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 项目用地面积6666平方米，总建筑面积12805平方米。购置注塑机，螺母机，热熔机、生产流水线等生产设备。 | 鄞江 | 续建 | 750 | 750 | 750 | 0 | 100 | 650 | 高端 装备 |
| 136 | 年产100万套空调配件生产线技改项目 | 宁波嶓特婴童用品有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 购置注塑机、成型机、吹塑机1台等设备 | 鄞江 | 续建 | 700 | 700 | 700 | 0 | 500 | 200 | 电气 机械 |
| 137 | 年产5000万件金属制品生产线技改项目 | 宁波市海曙鄞江杰杰电镀有限公司 | 是 | 2017.01-2018.12 | 购置厚度测试仪、盐雾分析仪、垂直升降流水线、锌镍合金自动流水线等设备 | 鄞江 | 续建 | 650 | 650 | 650 | 0 | 100 | 550 | 其他 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 是否规上 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 项目阶段 | 计划总投资 | 其中：固定资产投资 | 其中：设备投资 | 其中：技术软件 | 至2017年底累计完成固定资产投资 | 2018年计划固定资产投资 | 产业分类（按365） |
| 138 | 年产1800吨磁性材料生产线技改项目 | 宁波雷利磁业有限公司 | 是 | 2017.05-2018.12 | 新能源汽车用高 性能永磁磁瓦 | 鄞江 | 续建 | 550 | 550 | 550 | 0 | 190 | 360 | 新材料 |
| 139 | 年产2000吨压延铜生产线技改项目 | 宁波鑫都金属材料有限公司 | 否 | 2018.1-2018.12 | 购置注塑机，螺母机，热熔机、生产流水线等生产设备。 | 鄞江 | 新开工 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 其他 |
| 140 | 年产500万件智能园林工具配件技改项目 | 宁波永仕电机有限公司 | 是 | 2017.06-2018.12 | 新建工程技术中心，购置数控车床、高精度外园磨等，通过投料→机械加工→装配→包装的工艺流程，形成年产500万只智能电动工具配件的生产能力 | 章水 | 续建 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 220 | 780 | 其他 |
| 141 | 年产100万件机床零配件技改项目 | 宁波市鄞州晨杰五金厂（普通合伙） | 是 | 2017.10-2019.10 | 购置数控机床、数控镗铣床等关键设备 | 章水 | 续建 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 50 | 500 | 其他 |
| 142 | 年产300万件激光水平仪的技改项目 | 宁波华光精密仪器有限公司 | 是 | 2017.10-2019.10 | 厂房建造、车间装修、引进技术，开发激光水平仪的生产与销售 | 章水 | 续建 | 700 | 650 | 500 | 50 | 165 | 150 | 其他 |
| 143 | 年产150万只高精度抛光模造光学镜片的技改项目 | 宁波龙升光学有限公司 | 否 | 2017.06-2019.06 | 厂房翻建，引进无尘净化生产车间工程项目，同时购置数控平面铣磨床、抛光机等关键设备 | 章水 | 续建 | 600 | 600 | 500 | 0 | 100 | 200 | 其他 |
| 144 | 年产100万件电动工具配件技改项目 | 宁波神龙工具有限公司 | 否 | 2018.01-2019.12 | 车间装修、购置有关电动工具制造的关键设备 | 章水 | 新开工 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 200 | 其他 |
| 合 计 | 269755 | 257062 | 197089 | 8938 | 55798 | 148116 |  |