附件1

新能源产业2012年重点项目表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 企业名称 | 省辖市 | 项目 类别 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 2012年 投资 | 项目建设规模 | 新增销 售收入 | 新增 利润 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多晶硅副产物循 环利用高技术产 业化项目 | 洛阳中硅高科有 限责任公司 | 洛阳市 | 新建 | 2012﹒07 | 2014﹒12 | 43﹒00 | 3﹒00 | 多晶硅副产物循环利用 高技术产业化 | 60﹒00 | 10﹒00 |
| 2 | 太阳能光伏产品 基地项目 | 河南新大新材料 股份有限公司 | 开封市 | 新建 | 2011﹒01 | 2014﹒01 | 42﹒20 |  | 1000兆瓦多晶硅片， 500兆瓦太阳能电池及 组件 | 194﹒00 | 24﹒00 |
| 3 | 天能集团(濮阳） 循环经济产业园 项目 | 天能集团公司 | 濮阳市 | 新建 | 2012﹒01 | 2014﹒09 | 30﹒00 | 5﹒00 | 一期年产 1000万 KVAH(千伏安时）新 型密封铅蓄电池、处理 10万吨废旧铅蓄电池 的无害化循环再生利 用、100万平方装箱、 5000万件 AGM(超细 玻璃棉材料）隔板、塑料 回收加工、机械加工等。 二期年产20万辆电动 车及配件。 | 100﹒00 | 7﹒00 |
| 4 | 益丰光伏太阳能 电池片及组件生 产线项目 | 河南益丰光伏科 技股份有限公司 | 郑州市 | 新建 | 2011﹒05 | 2014﹒12 | 25﹒00 | 1﹒20 | 年产1000MW(兆瓦） 太阳能电池片及组件 | 107﹒00 | 19﹒00 |
| 5 | 年产1000兆瓦 太阳能电池项目 | 安阳市凤凰光伏 科技有限公司 | 安阳市 | 新建 | 2011﹒01 | 2012﹒12 | 19﹒00 | 11﹒55 | 年产1000兆瓦太阳能 电池 | 30﹒00 | 4﹒50 |
| 6 | 年产400MW太 阳能电池项目 | 上海超日(洛阳） 太阳能有限公司 | 洛阳市 | 续建 | 2011﹒01 | 2014﹒06 | 18﹒00 | 3﹒00 | 新建16条年产25MW 太阳能电池生产线 | 25﹒00 | 3﹒00 |
| 7 | 年产800兆瓦超 薄晶体硅太阳能 电池片 | 北京恒基伟业投 资发展有限公司 | 平顶山市 | 续建 | 2010﹒11 | 2013﹒09 | 15﹒00 | 11﹒45 | 一期工程160兆瓦 | 17﹒32 | 1﹒70 |
| 8 | 恒星科技超精细 钢丝、太阳能电 池硅片项目 | 河南恒星科技股 份有限公司 | 郑州市 | 新建 | 2011﹒01 | 2012﹒12 | 12﹒40 | 6﹒40 | 年产2万吨超精细钢 丝、年产100MW太阳 能电池硅片项目 | 13﹒00 | 2﹒60 |
| 9 | 中海油沼气综合 利用项目 | 中海石油气电集 团交通新能源事 业部 | 南阳市 | 新建 | 2012﹒01 | 2013﹒12 | 10﹒00 | 2﹒00 | 主要建设原料秸杆青贮 区、厌氧发酵区、生物天 然气生产区、有机肥料 生产区、配套设备区及 管理设施区。项目建成 后，年产沼气51万立 方。 | 4﹒15 | 0﹒48 |
| 10 | 年产30兆瓦太 阳能电池项目 | 许昌天地和新能 源有限公司 | 许昌市 | 续建 | 2010﹒05 | 2012﹒03 | 7﹒50 | 3﹒80 | 建设包括3栋厂房及办 公楼、宿舍楼、科研楼， 年产30兆瓦太阳能电 池 | 9﹒80 | 1﹒00 |
| 11 | 20万吨成型燃 料项目、12兆瓦 生物质气化发电 项目、30万吨生 物机混合多元醇 燃料项目及生物 中间体石化新型 燃料项目。 | 河南宇能生物资 电力有限公司 | 周口市 | 新建 | 2012﹒01 | 2013﹒01 | 6﹒00 | 3﹒00 | 20万吨成型燃料项目、 12兆瓦生物质气化发 电项目、30万吨生物机 混合多元醇燃料项目及 生物中间体石化新型燃 料项目。 | 0﹒80 | 0﹒12 |
| 12 | 太阳能热利用产 业基地二期项目 | 四季沐歌(洛阳） 有限责任公司 | 洛阳市 | 续建 | 2011﹒03 | 2012﹒06 | 4﹒00 | 1﹒00 | 年产100万台热水器、 1500万支真空集热管、 6万吨高硼硅玻璃毛坯 管 | 25﹒00 | 3﹒00 |
| 13 | 36MW沼气发 电项目 | 河南天冠企业集 团有限公司 | 南阳市 | 扩建 | 2011﹒05 | 2012﹒11 | 3﹒00 | 2﹒00 | 建设燃气轮机———蒸汽 轮机联合循环发电，其 中燃气轮 机 2× 15MW，燃气轮机配套 余热锅炉2×30t／h，背 压蒸汽轮机2×3MW； 备用沼气内燃机4× 2﹒74MW，内燃机配套 余热锅炉1×8t／h | 1﹒30 | 0﹒50 |
| 14 | 60万套太阳能 LED照明灯具 | 河南巨世电源科 技有限公司 | 信阳市 | 新建 | 2011﹒10 | 2012﹒10 | 3﹒00 | 1﹒50 | 年产LED照明系列灯 具60万套 | 3﹒60 | 0﹒85 |
| 15 | 桑乐数字化太阳 能有限公司太阳 能生产项目 | 河南桑乐数字化 太阳能生产基地 | 郑州市 | 扩建 | 2011﹒01 | 2012﹒02 | 2﹒80 | 1﹒80 | 太阳能生产项目 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 240﹒90 | 56﹒70 |  | 590﹒97 | 77﹒75 |