新华（大庆）国际物流有限公司项目总规

一．公司简介

新华（大庆）国际物流有限公司于2013年3月由新华(大庆)国际石油资讯中心有限公司、大庆市久隆精细化工有限公司和大庆太阳升物流园有限公司共同发起成立，注册资本金五千万元。

二．股东背景介绍

1. 新华(大庆)国际石油资讯中心有限公司(45%)

新华（大庆）国际石油资讯中心有限公司是新华社受国务院委托自主研发的、以终端形式将实时资讯、行情报价、历史数据、研究工具、分析模型和在线交易融为一体的金融信息综合服务系统的能源领域国际功能性总部，是目前新华社唯一一个与地级市合作建设的新华08项目。其主营业务分为商品交易所、产权交易所、国际物流园、能源资讯、论坛和会展等板块。

2. 大庆市太阳升物流园开发有限公司(6%)

大庆市太阳升物流园开发有限公司成立于2010年8月，注册资金5000万元，位于大同区西部太阳升镇境内让通铁路线两侧，邻近两个跨局火车站，其中太阳升站(沈局)，立志站(哈局)，靠近南引水库，总规划面积50平方公里。主要是对物流园区内的基础设施进行开发、经营和管理。

3. 大庆市久隆精细化工有限公司(49%)

大庆市久隆精细化工有限公司（以下简称久隆公司）位于黑龙江省西部松嫩石油盆地，注册地址为黑龙江省大庆市大同区太阳升镇火车站附近，占地面积30万平方米，注册资本9888万元，现有员工180人，专业技术人才86人。公司是一家集石油化工、储运、销售及国际贸易于一体的综合性化工企业。 成立于1998年的大庆市久隆石化产品经销公司是久隆公司的前身，2001年7月久隆公司转型为生产加工型。

公司旗下有六家分公司，总资产达20.6亿元，其中固定资产9.8亿元 ，累计实现销售收入31.8亿元，上缴税金6347万元。

三．公司成立背景

2010年2月22日，大庆市大同区区委班子下基层调研时，大庆市久隆精细化工有限公司总经理李国斌同志提出应充分利用太阳升、立志两站连接沈哈两局铁路专用线的区位优势，大力开展铁路运输、物流配送的物流集散地和海关监管保税库项目，远期规划综合保税区和自贸区项目。

2012年9月，大同区区委区政府对立志综合物流园区立项，并批复了包括有粮食仓储区、石油化工区、建材堆放区、生产加工区等八大区域规划，共计占地50平方公里，一期开发20平方公里，由大庆市久隆精细化工有限公司负责园区的规划建设工作，并签署承包经营20年的合作协议。

2012年10月，大庆市久隆精细化工有限公司完成了对园区所在土地上村落的拆迁补偿款的付款工作，并开展总规设计。

2013年3月，经光大银行大庆分行相关领导推荐，大庆市久隆精细化工有限公司与新华(大庆)国际石油资讯中心有限公司进行接洽，确定建设配合商品交易所电子交易生成标准仓单、保障现货交割需要的海关监管保税库项目。

2013年4月，新华(大庆)国际石油资讯中心有限公司、大庆市太阳升物流园开发有限公司和大庆市久隆精细化工有限公司签约，共同成立新华(大庆)国际物流有限公司，具体对立志综合物流园区进行设计、规划和建设工作。

2013年9月，经股东公司相关领导对全国重点城市进行考察调研后，以更高的起点，更长远的眼光，合理整合、配置蒙东和大庆的石化产业资源。呼伦贝尔煤炭储量2000亿吨，国家发改委已批复呼伦贝尔煤炭基地，每年用煤3亿吨。应北京石化规划设计院总规设计要求，将内蒙煤化工生产的清洁能源经管道输送至大庆，与大庆产业配套，充分利用太阳升站(沈局)和立志站(哈局)在园区内形成无缝对接的铁路专用线闭环的区位优势，大庆2700名石化产业高级工程师、2万多石化产业工人的人力资源优势，南引水库4亿立方米储量、泄洪区12亿立方米储量的资源优势和中石油大庆油田生产经营服务外包的政策优势。

2014年3月，由新华社代表张彬带队，股东单位相关领导陪同组成的调研小组赴呼伦贝尔调研，与当地政府进行会谈，会谈纪要明确了三个项目，一是危货铁路运输专用线项目；二是两条呼伦贝尔-大庆油(气)管道建设项目，三是DN800液体管输线，主要输送品种有石脑油、柴油、甲醇等，DN1216气体管输线，主要输送品种有煤制天然气、二甲醚、SNG，输送量共计800万吨。

四．公司成立意义及发展愿景

2015年，中国进入WTO的十五年保护期将至，届时，中国的各行各业对外资准入将全面开放，税率大幅减少，国外资金大量涌入中国市场，届时国民经济将受到剧烈冲击。怎样确保国民经济和资产不会在这次变更中遭受损失，甚至得益于此，将成为民生关注的焦点。

自2003年国资委成立后，2005年加大了股份制改革的运行力度，到目前，接近70%的央企已实现了股份制改造。十八届三中全会的召开，提出了加速经济体制改革的号召，破除以往国有企业的行政限制，以市场经济为核心，以公司法为准绳，以产业为单位，引导民营资本，整合民间优质资源，成立公用型混合所有制企业，集中力量对抗外来冲击。新华(大庆)国际物流有限公司正是由新华社牵头，新华（大庆）国际石油资讯中心有限公司、大庆太阳升物流园开发有限公司和大庆市久隆精细化工有限公司三家股东，强强联合，集多方资源合作成立，在满足以新华(大庆)商品交易所有限公司为代表的期货、现货金融机构的现货海关监管交割库的同时，借鉴国内成功经验，例如绥芬河、阿拉山口和杨浦综合保税区.合力打造开放层次高、政策最优惠、功能齐全的属于大庆的综合保税区。

综合保税区是我国目前开放程度和自由程度最大的经济区域，亦是国内外客商密切关注的焦点。打造综合保税区，需先建设海关监管保税库，在业务成熟和创造了一定的业绩后，方可申请成立综合保税区。立志综合物流园拟在海关特殊监管的条件下，凭借自身的各项优惠政策和先进的管理模式，吸引国内外众多企业入区开展贸易、存储、改装、分类、混合以及加工制造等一系列经营活动。通过进口属地清关缴税、出口属地报关退税等“境内关外”的运作方式，为大庆创造财政税收的同时，实现国际经济贸易一体化。

五．园区发展方案

1.总体目标

新华(大庆)国际物流有限公司的投资主体大庆市市久隆精细化工有限公司，凭借自身《成品油批发许可证》和《成品油仓储许可证》的资质优势、沈哈两局铁路专用线无缝对接的区位优势、与大庆市大同区政府签定《关于经营承包大庆太阳升物流园开发有限公司20年协议》的项目优势，通过股权合作的方式，与新华(大庆)国际石油资讯中心有限公司和大庆太阳升物流园有限公司共同成立新华(大庆)国际物流有限公司，规划、设计和开发占地50平方公里的立志综合物流园区(东经124°33′33.79″，北纬46°00′11.35″)的经营管理和基础设施建设，协调申请成品油批发经营许可、原油、燃料油进口配额、成品油出口配额和海关监管保税库等相关资质。一期计划开发20平方公里，在规划区内建设铁路专用线编组站及其基础设施、粮食仓储物流、海关监管保税库、对俄贸易来料加工出口区、精细化工装置、装备制造区、电力工程设备制造区、油气管输末站和储备库等。

新华(大庆)国际物流有限公司将充分利用新华社和大庆市委市政府等股东方的社会公信力和影响力，全力打造“新华国际物流”品牌，力争用3-5年时间把立志综合物流园区建成东北地区重要的国际物流枢纽，并与国际贸易接轨。新华(大庆)国际物流有限公司也将不断完善商业模式，面向全国，整合优质资源，复制以股权合作为基础的“新华国际物流”混合所有制经济模式，在全国范围创建若干个新华(大庆)国际物流园项目。

园区总投资约161.35亿元，项目建成后预计年产值超600亿元。利税超120亿元，就业人数超过千人。

2.分项介绍

- 铁路专用线编组站及园区基础设施建设(一期工程)

建设铁路专用线及编组站，实现沈哈两局无缝对接。与哈尔滨铁路局合作，在立志火车站西侧建设到发线3条、专用线4条，线路全长9.59公里；与沈阳铁路局合作，在太阳升火车站北侧、通让线方向牵出线接轨，建设专用线1条、装卸线2条，线路全长8.39公里。建成后，两条铁路专用线将在园区内实现无缝对接，成为沈哈两局货物列车汇集中心，最大限度发挥铁路跨局运输优势，打造贯穿南北、横跨两局的仓储、物流“大动脉”，为大同乃至大庆地区物流畅通奠定坚实的基础。预计2014年底完成沈局铁路专用线16千米土方工程，2015年10月前实现全面竣工验收通车。同时，配套建设园区内的水、电、气、路、讯等基础设施，达到“七通一平”标准，为入驻企业提供一个良好的建设条件。

计划占地面积约1.3平方公里，计划投资约2.79亿元。

- 粮食仓储物流项目

该项目拟与农垦北大荒集团和中储粮黑龙江分公司合作，依托周边区域农产品种类繁多、资源丰富优势，重点发展玉米、高粱、大豆等粮食仓储和加工产业，拟建设10000吨仓容的玉米浅圆仓108座，7000吨仓容的稻谷浅圆仓108座，9000吨仓容的大豆浅圆仓75座，12000吨仓容的稻谷平房仓21座。形成储存能力近300万吨的粮食储存和物流体系。项目建成后，在确保粮食食品安全的基础上，将增加黑龙江西部地区的粮食储备能力，提高粮食商品转化率，提升粮食物流组织化程度，成为集粮食仓储、交易、加工、配送、信息、中转、商务为一体的大型粮食物流集散地，实现粮食战略储备的目的。

计划占地面积约2.2平方公里，计划投资约10亿元。

- 海关监管保税库项目

该项目计划与锦州港和大连港集团合作，建设内陆港、三级海关及SGS国际商检管理系统，便于园区内出口企业开展报关、报检、及时清关等业务。

海关监管库项目的开工建设，不仅可以为新华(大庆)商品交易所等现货、期货交易所线上交易生成标准仓单，还可以成为其现货交割的指定交收库，更可以进一步开展对俄贸易、以“三来一补”的方式对来料进行加工，同时，配合中石油大庆油田分公司的机电设备、油田物资进出口贸易业务，把原本只能在沿海港口城市清、报关的转关到大庆，实现属地清关缴税、报关退税的目的，为大庆的财政税收做出巨大贡献。

该项目计划建设：

a)标准集装箱堆场一座，规格1500×100米，占地面积约0.17平方公里，计划投资约0.4亿元；

b)油田物资及二类机电产品仓库六栋，规格500×70×6米，占地面积约0.23平方公里，计划投资约0.85亿元；

c)货场六座，规格1000×50×6米，占地面积约0.35平方公里，计划投资约0.35亿元；

d)1050米长散装大件铁路专用线二条，占地面积约0.03平方公里，计划投资约0.15亿元；

e)堆场二座，规格1500×100米，占地面积约0.34平方公里，计划投资约0.3亿元；

f) 化肥储备库四座(复合肥、磷、钾等)，规格500×70×4米，总库容200万吨，占地面积约0.16平方公里，计划投资约0.35亿元；

g)冷链物流仓库二座，规格500×70×2米，占地面积约0.09平方公里，计划投资约0.3亿元。保证大庆30万栋大棚反季生产蔬菜水果运往中国南方及东南亚国家等地区。

h)化工产品库二十座，单罐规格2万m³，总库容40万m³，占地面积约0.06平方公里，计划投资约5亿元；

i)燃料油储备库二十座，单罐规格3万m³，总库容60万m³，占地面积约0.13平方公里，计划投资约7亿元；

j)原油储备库三十六座，单罐规格3万m³，总库容108万m³，占地面积约0.21平方公里，计划投资约12亿元；

k)成品油商业储备库三十六座，单罐规格3万m³，总库容108万m³，占地面积约0.21平方公里，计划投资约8亿元；

计划占地面积约1.98平方公里，计划投资约34.7亿元。

④有机精细化工项目

该项目利用园区大宗货物集散优势，发展精细化工产业，引进一批加工企业入驻。该项目计划建设：

a)100万吨/年甲醇制二甲醚装置，计划投资约3亿元；

b)60万吨/年二甲醚制丁烷混合烯烃装置，计划投资约3亿元；

c)60万吨/年甲MTBE(基叔丁基醚)装置，计划投资约3亿元；

d)100万吨/年石脑油制芳烃、三苯装置，计划投资约5亿元；

e)100万吨/年煤焦油综合处理(加氢)装置，计划投资约6亿元；

f)60万吨/年汽油加氢装置，计划投资约3亿元；

g)60万吨/年柴油加氢装置，计划投资约3亿元；

h)100万吨/年油田凝析油综合处理装置，计划投资约3亿元。

占地面积约2.2平方公里，计划投资约29亿元。

⑤油气管输末站项目

该项目由新华（大庆）国际物流公司投资147亿元，建设“呼伦贝尔-立志园区”地埋式油气管输通道二条，配套建设编组站、加压站和储罐等设施，预计2017年底建成投用。管输设计全长600公里，LNG首站设在呼伦贝尔市经济技术开发区，途经牙克石、阿荣旗、扎兰屯、甘南、龙江等市县地域，再经大庆采油九厂、新华电厂进入立志园区管输末站，同时，在管输末站区域建有仓储罐区及精细加工装置区，中转至松原、长春、吉林等地。

该管输末站项目计划建设：

a)液化天然气(LNG)门站；

b)液体仓储区：

1) 54万立方米甲醇内浮顶罐，30000立方米×18座，计划投资约1.92亿元；

2) 7.2万立方米二甲醚球罐，3000立方米×24座，计划投资约0.35亿元；

3) 7.2万立方米石油液化气球罐，3000立方米×24座，计划投资约0.35亿元；

4) 36万立方米石脑油内浮顶罐，30000立方米×12座，计划投资约0.96亿元；

5) 18万立方米柴油拱顶罐，30000立方米×6座，计划投资约0.48亿元；

c)气体仓储区：

1) 7.2万立方米压缩天然气球罐，3000立方米×24座，计划投资约2.9亿元；

2) 7.2万立方米液化天然气球罐，3000立方米×24座，计划投资约2.9亿；

d)管输末站石化加工区：

1) 70万吨/年甲醇制芳烃(FMTA)，再制对苯二甲苯(PX)装置，计划投资约30亿元；

2) 180万吨/年甲醇制烯烃(MTO)装置，计划投资约25亿。

计划投资约64.86亿元。

⑥公共服务配套项目

该项目主要是围绕园区近远期发展规划，建设配套服务项目。一期重点建设园区综合行政办公楼、热电厂、污水处理厂、消防站等生产服务设施；二期建设餐饮、三星级酒店、超市、商业区、汽车综合服务区、新农村住宅区，包括大型汽车停车场、加油站、LNG充装站、汽车维修及配件零售等服务配套设施，同时伴有公安、税务、工商局、保险、银行、质检、卫生所、环保、安监等行政职能机构入驻。

计划占地面积0.7平方公里，计划投资约20亿元。

六、需协调解决的问题

1. 需市委市政府及区委区政府领导给予明确，立志综合物流园归属庆南省级石化产业园或大庆高新区林源工业园区的归属规划。

2. 需政府协调尽快办理《立志综合物流园区环评报告书》。

3. 根据呼伦贝尔市政府签发的《甲醇及煤制气工程项目会谈纪要》的要求，需市政府协调发改委等相关部门统计大庆和齐齐哈尔两市10年内关于甲醇及煤制气的需求总量。

4. 《呼伦贝尔-大庆输油气管道工程预可行性研究》立项备案，需市、省向国家发改委能源局油气司申报批复。