宝鸡市人民政府办公室文件

宝政办发〔2017〕16号

宝鸡市人民政府办公室

关于印发铁腕治霾专项行动方案的通知

各县、区人民政府，市政府各工作部门、各直属机构:

《宝鸡市铁腕治霾散煤整治2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾生物质综合利用2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾“散乱污”企业清理取缔2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾机动车污染治理2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾涉气重点污染源环境监察执法2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾秸秆禁烧及综合利用2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾工业污染源整治2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾挥发性有机物污染整治2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾冒黑烟车辆污染治理2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾地源热泵系统供热供冷2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾城市清洁2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾增绿工程2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾市区烟花爆竹禁放2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾燃煤锅炉拆改2017年专项行动方案》、《宝鸡市重污染天气应急预案》、《宝鸡市铁腕治霾农村地区改气改电改炕改灶改暖2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾扬尘污染防治2017年专项行动方案》、《宝鸡市铁腕治霾餐饮油烟治理2017年专项行动方案》等18个专项行动方案，已经市委、市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

宝鸡市人民政府办公室

2017年4月7日

宝鸡市铁腕治霾散煤整治2017年专项行动方案

为有效控制全市煤炭消费总量，改善空气质量，按照《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、实施范围和工作目标

（一）实施范围

全市范围内

（二）工作目标

2017年，全市共计削减煤炭183万吨。其中，规模以上工业企业削减煤炭67万吨，清洁能源替代散煤116万吨（具体削减目标任务见附件1）。

城乡散煤治理是指通过天然气、电力等清洁能源或洁净煤替代农村村民生活、规模以下工业企业、商业、企事业单位食堂大灶、农业生产等五个主要方面散煤燃烧污染。具体目标：

市区、县城和建制镇。重点发展集中供热和清洁能源替代。2017年11月1日前，居民、商业、机关企事业单位使用的散煤基本由天然气、电力、液化石油气等清洁能源或洁净煤替代。

农村地区。支持鼓励农村居民、农业生产、商业活动由天然气、电力或洁净煤替代。2017年11月1日前，平原县农村替代率达到70%，山区县农村替代率达到30%；到2018年11月1日前，力争平原县农村替代实现全覆盖，山区县农村替代率达80%左右；到2019年11月1日前，山区县农村替代实现全覆盖。

改气工程：到2017年11月1日前，完成103856户气化改造任务，达到全市总户数25%。

改电工程：到2017年11月1日前，完成四区和平原县地处山区的行政镇或村37镇307村21037户电能替代任务。

改炕工程：到2017年11月1日前，四区及平原县各完成4万户电改炕、气改炕工作任务，山区县完成2万户型煤改炕工作任务。

改暖工程：到2017年11月1日前，完成四区和平原县农村2万户电能替代采暖。

改灶工程：到2017年11月1日前，全市完成20万户电气改灶工作任务，其中市区6万户，平原县10万户，山区县4万户。

燃煤锅炉拆改：2017年10月底前，完成全市303台10蒸吨以下燃煤锅炉拆改任务。

煤炭营销整治：到2017年7月1日前，全部取缔劣质煤营销网点并由洁净煤网点替代。新建或改扩建洁净煤营销网点煤质抽检覆盖率达100%、合格率达100％。

二、重点任务

1.突出规模以上工业煤炭削减。根据省上下达我市的煤炭消费总量控制目标，积极探索煤炭消费预算管理制度，初步建立全市规模以上工业企业煤炭消耗配额管理。各县区要抓住规模以上工业企业这一耗煤重点，对照上年同期煤耗量，下达煤炭削减计划，设置煤炭消费总量“天花板”，4月20日前制定完成辖区内所有规模以上工业企业2017年煤炭削减计划。在工作落实中，要强化重点耗煤企业用煤监察，督促企业加强用煤精细化管理，落实规模以上工业企业煤炭削减月通报制度。对目标完成进度达不到要求的企业要及时采取专项检查、能源审计、惩罚性电价、停产整改等多种方式，传导压力，确保各企业全面完成煤炭削减目标任务。2017年12月底前，各县区规模以上工业企业煤炭消费量较上年下降6个百分点，削减煤炭67万吨。（市发改委、各县区政府负责）

2.大力实施煤改气工程。依据我市落实省“气化陕西”二期方案实施意见有关要求，以凤县、麟游通管道气、各县区主干管网建设、新开发区域通气为重点，组织经济实力雄厚、技术水平过硬、社会信誉度良好的燃气企业加快推进全市燃气管网体系建设。支持各类市场主体依法平等参与储气设施投资、建设和运营，积极衔接省发改委等有关部门和上游燃气公司，确保全市煤改气工程气源保障落到实处。依据《宝鸡市天然气综合利用及发展规划（2017-2020）》要求，通过市场竞争、政策激励等手段，优先支持有实力的燃气企业加大管网建设投入，加快推进煤改气工程实施。进一步完善全市天然气价格形成机制，建立天然气上下游价格联动，有效降低用气成本，确保煤改气工程“用得起”。对燃煤锅炉实施煤改气、煤改电或清洁能源替代，支持不具备改造条件的20蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，2018年11月1日前全部完成。落实好省上对拆除或改气的燃煤锅炉和实施超低排放改造锅炉的补助政策。除山区县以外，禁止新上35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，新上35蒸吨/小时以上燃煤锅炉必须达到超低排放标准。（市发改委、市环保局、市住建局、市财政局、各县区政府、高新区管委会负责）

3.加快推进电能替代。扩大电能替代范围，在燃气（热力）管网无法达到的区域，实施蓄热式电锅炉、热泵、分散式电采暖应用替代燃煤锅炉或使用超低排放燃煤锅炉。对拆除的燃煤改电锅炉，落实好省上每蒸吨给予2万元的补助政策。大力拓展和支持交通、工业、农业生产等重点领域电能替代。重点在燃气（热力）管网覆盖范围以外的学校、商场、办公楼等热负荷不连续的公共建筑，大力实施碳晶、石墨烯发热器件、发热电缆、电热膜等分散电采暖替代燃煤采暖。大力推进煤改电基础设施建设，与全市“十三五”新一轮农村电网改造升级工程、城乡电网设施建设紧密结合，加快推进电能替代配套电网建设，提高供电保障能力。各有关部门要将各自领域的电能替代工作纳入相关规划和年度计划并加快推广实施。2017年10月底前，在冶金电炉、热泵等方面，力争实施电能替代重点项目15个以上，实现电代煤2.75亿千瓦时，减少煤炭消费5.5万吨以上。（市发改委、市工信局、市环保局、市交通局、市农业局、各县区政府、高新区管委会负责）

4.加快地热能开发利用。根据《宝鸡市地源热泵系统推广应用管理暂行办法》，加快建设集中连片的地热能集中供热系统，有效替代煤炭消耗。对政府投资的建设项目，凡符合地热能应用条件的，要优先选用地源热泵系统；凡审核应采用地源热泵系统供热区域内的新建建筑，城市燃煤供热系统不再安排供热。积极争取省地热能开发利用引导基金，落实好市级财政资金补助，全面推广无干扰地热供热技术和地热尾水砂岩回灌技术，替代燃煤供暖。2017年10月底前，完成代家湾70万平方米中水源供热、28.2万平方米供冷工程，完成石鼓山太阳市二期10万平方米土壤源热泵供热、供冷工程。（市发改委、市规划局、市财政局、各县区政府、高新区管委会负责）

5.大力实施余热暖民工程。立足我市余热资源利用现状，结合城镇供热需求和发展趋势，有效整合重点行业余热资源，在市域内具备条件的地区集中回收利用余热资源用于供热，降低供热成本，最大限度减少煤炭消耗和污染物排放。科学推进宝二电热能利用，替代集中供热站供热，减少燃煤消耗。探索建立余热资源用于供热的体制机制、创新投融资和运营模式，推动余热暖民工程实施。争取2017年10月底前，新增供热面积150万平方米以上。（市发改委、市住建局、市财政局、市环保局、各县区政府、高新区管委会负责）

6.抓好燃煤机组超低排放改造工作。按照省上下达的目标任务，认真抓好燃煤火电机组超低排放改造工作，确保2017年11月底前完成，主要污染物排放浓度基本达到燃汽轮机组排放限值。（市发改委、市环保局、市财政局、各有关县区政府负责）

7.严把高耗煤项目准入关口。严格执行固定资产投资项目节能评估和审查制度，高燃煤项目准入须实行煤耗等量或减量置换，鼓励现有高耗煤、高排放企业转型升级。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，全市新建项目能效水平和排污强度必须达到国内先进水平。（市发改委、市环保局、各县区政府、高新区管委会负责）

8.加快清洁能源基础设施建设。通过完善特许经营和市场竞争等手段，大力推进天然气管网建设。加快全市农村电网改造升级和城市配电网建设，进一步完善网架结构，提高供电可靠性。各县区根据本地区天然气利用发展规划，抓紧谋划一批较大规模的天然气储气设施项目，全面加强储气设施建设。力争2017年9月1日前，全市输配电线路、天然气管道、储气设施，能够基本满足乡镇和农村地区煤改气、煤改电的需要。鼓励发展天然气分布式能源，推进一批分布式燃气项目建设。对于远离管道气的农村地区，采用LNG撬装站气化、家用CNG储气罐气化等多种方式供气。市级有关部门协调落实天然气、电力等清洁能源，满足清洁能源使用需求。（市住建局、市发改委负责）

9.建立全市清洁煤配送网络。对全市煤炭经营企业进行拉网式排查，按照陕西省城市用煤质量标准，2017年7月1日前，依法取缔全市所有劣质煤储煤场地和售煤摊点，依法清理劣质煤炭加工、经销单位。同时，依托我市现有清洁煤生产企业和销售网络，合理布局，规划建立以县（区）为单位的全密闭配煤中心、覆盖所有乡镇村的清洁煤供应网络。建设清洁型煤加工中心，生产优质型煤。（各县区政府、高新区管委会、市工信局负责）

10.淘汰市区、县城及建制镇供暖燃煤设施。加大政策扶持和引导，加快集中供热建设，替代落后散煤取暖锅炉。对在集中供热范围外或难以实现集中供热供暖的，加大电力、天然气、地热等清洁能源替代力度，力争2017年11月1日前，市区、县城及建制镇政府现有散煤供暖设施基本更换为天然气、电力等清洁能源供暖装置，市区及城镇地区力争实现煤炭“零散烧”。（各县区政府、高新区管委会、市环保局负责）

11.淘汰机关企事业单位和商业燃煤设施。2017年11月1日前，县城及建制镇机关企事业单位和商业食堂大灶、茶水炉，工业窑炉等燃煤设施基本更换为天然气、电力等设施设备或洁净煤替代，完成23个集贸市场、小吃城清洁能源改造任务。对山区建制镇，鼓励有条件的机关企事业单位和商业活动使用清洁能源，短期内确不具备条件的，必须使用洁净煤等替代。（各县区政府、高新区管委会负责）

12.实施农业生产用煤清洁化改造。对蔬菜大棚、畜禽养殖等农业生产、供热燃煤，推行“煤改电”、“煤改气”或实施洁净煤替代改造，力争2017年11月1日前，清洁化改造率达到70%以上。（市农业局、各县区政府、高新区管委会负责）

13.淘汰城中村家用燃煤设施。积极推进市区、县城家用燃煤设施淘汰，更换先进的电、气等清洁能源装置，推动燃气进村入户或液化石油气罐入户，彻底解决市区、县城居民散煤用户的取暖、炊事问题。（各县区政府、高新区管委会负责）

14.大力推广高效清洁燃烧炉具。加快实施煤改气、煤改电，大力压减农村传统炉具。依据省上编制出台的《民用高效洁净煤炉具技术产品推广目录》，结合农村燃料多样化的特点，选用当地适用的产品，推动全市高效清洁炉具的加快普及，满足农村地区洁净煤的使用需求。（市工信局、市环保局、市农业局、市质监局、各县区政府、高新区管委会负责）

15.推动农村建筑节能改造。各县区要加强示范与引导，鼓励农村建筑采用新型墙体保温材料, 提高节能效果。加快农村现有住宅墙体、门窗、屋顶节能改造，并结合移民搬迁、特色小镇建设等，整村开展绿色农房示范。（各县区政府、高新区管委会、市规划局、市财政局负责）

16.加强煤质抽查检验。强化煤炭产品质量监管，对煤炭经营企业进行产品质量标识，无标识或不达标的煤炭产品不得销售和使用，对使用、销售不符合陕西省使用煤煤质标准的使用、销售单位进行执法检查（市质监局、市环保局负责）

17.加强对煤炭供应、储存、配送、使用等环节的监管。2017年4月底前，由市统计局负责，以县为单位建立健全散煤管理、消费信息体系，由市工信局负责，对煤炭供应、储存、配送、使用等环节实现动态监管。由市工商局负责，严厉打击无证无照以及销售不达标散煤的行为。由市环保局负责，查处单位使用劣质煤行为。由市质监局负责，对生产、使用、销售、经销用户进行煤质抽查。（各县区政府、高新区管委会负责，市统计局、市工信局、市工商局、市环保局、市质监局配合）

18.研究出台相关配套政策。2017年5月1日前，制定出台煤改气、煤改电、煤改热相关产品设备居民用户财政补贴政策，以及电价、气价峰谷价格支持政策，确保煤炭削减以及散煤清洁化使用工作顺利进行。（市财政局、市物价局负责）

19.持续推进农村电气化工程。各县区政府、高新区管委会要落实主体责任，积极推进“改气改电改炕”工作，市级各部门要加强协调配合，确保工作顺利推进。（各县区政府、高新区管委会负责，市发改委、住建局、环保局、交通局、水利局、国土局、物价局、财政局、质监局、安监局配合）

三、保障措施

1.夯实工作责任。各县区对本行政区域的煤炭削减目标任务负总责，要严格按照市上下达的指标，结合本区域实际，将煤炭削减指标进一步细化分解落实到每个乡镇和重点用能单位。同时，每月5日前将上月煤炭削减情况报送市发改委。

2.加大资金投入。充分利用省级各类资金，加大市级资金投入，对超低排放改造、节煤技改工程、地源热泵应用等重点项目予以支持，鼓励社会资本采用合同能源管理、PPP等模式参与煤炭削减项目。

3.加强监测预警。进一步完善全市煤炭消费统计、监测体系，逐步构建和完善煤炭消费统计平台，确保数据及时、准确、一致。加强预警预测，对煤炭消费总量增长的县区和企业及时预警调控，定期发布各县区及重点企业煤炭削减目标完成进度情况公告。

4.严格考核问责。未完成煤炭削减目标的县区，年度节能考核和减排考核结果均视为未完成等级，扣除相应分值，由市政府领导约谈问责县政府主要负责同志。同时，暂缓审批该县区下年度新建高耗能及燃煤项目。对未完成任务的县区政府处以罚金，未完成量每吨按当年底关中煤炭综合指数价格由市财政予以罚款。

5.强化联动执法。各县区要加强质监、工商、环保、公安等联动执法检查，通过明查暗访、突击检查等措施，依法对生产、储存、销售、使用劣质散煤及煤制品的单位进行严惩重罚，推动散煤治理工作顺利完成。

6.落实企业责任。对未完成年度煤炭削减任务的企业，按照《陕西省节约能源条例》、《陕西省大气污染防治条例》等法律法规进行处罚，限批其所属企业集团高耗能及高燃煤项目。同时将煤炭削减工作情况纳入企业信用记录，定期向社会公布，年度节能考核和减排考核一律评定为未完成等级，下一年度不再受理各级各类专项资金的申报。

7.落实财政补贴政策。省市县财政将对煤改气居民用户初装费补贴1000元，对煤改电居民用户采暖设备补贴1000元，采暖季晚21:00至次日6:00享受0.3元/度的低谷电价，多措并举，确保完成年度目标任务。

附件：1.宝鸡市2017年煤炭削减任务表

2.宝鸡市10万千瓦以下燃煤机组超低排放改造名单

3.宝鸡市2017年全市集贸市场清洁能源改造项目表

4.关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）

附件1

宝鸡市2017年煤炭削减任务表

| 地 区 | 煤炭削减总量 | 规模以上工业煤炭削减量 | 散煤削减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宝鸡市 | 183 | 67 | 116 |
| 渭滨区 | 8.12 | 2.45 | 5.67 |
| 金台区 | 5.36 | 0.16 | 5.2 |
| 陈仓区 | 29.5 | 9.50 | 20 |
| 岐山县 | 19.49 | 3.69 | 15.8 |
| 凤翔县 | 62.1 | 44.4 | 17.7 |
| 眉 县 | 12.64 | 0.74 | 11.9 |
| 扶风县 | 18.79 | 1.59 | 17.2 |
| 陇县 | 9.64 | 0.04 | 9.6 |
| 千阳县 | 6.96 | 2.34 | 4.62 |
| 太白县 | 1.837 | 0.017 | 1.82 |
| 麟游县 | 3.574 | 0.004 | 3.57 |
| 凤 县 | 5.01 | 2.09 | 2.92 |

附件2

宝鸡市10万千瓦以下燃煤机组超低排放改造名单

| 序号 | 县区 | 电厂名称 | 机组编号 | 机组容量(万千瓦) | 机组投运 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 共8台 | 5.4万千瓦 |  |  |
| 1 | 岐山县 | 岐星热力 | #4 | 1.5 | 2007-3-16 | 2017年11月底前完成 |
| 2 |  |  | #5 | 1.5 | 2007-3-16 |  |
| 3 | 渭滨区 | 宝鸡市新建路热电站 | #1 | 0.3 | 1997-6-19 |  |
| 4 |  |  | #2 | 0.6 | 2003-6-25 |  |
| 5 | 岐山县 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | #2 | 0.3 | 2005-6-27 |  |
| 6 | 扶风县 | 扶风县祥云热力有限公司 | #1 | 0.3 | 2008-1-1 |  |
| 7 |  |  | #2 | 0.3 | 2008-1-1 |  |
| 8 |  |  | #3 | 0.6 | 2009-1-2 |  |

附件3

2017年全市集贸市场清洁能源改造项目表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油综合市场清洁能源改造 | 金台区政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 新福园市场清洁能源改造 |  |  |
| 3 | 金陵新村市场清洁能源改造 | 渭滨区政府 |  |
| 4 | 三合村市场清洁能源改造 |  |  |
| 5 | 东二路市场清洁能源改造 |  |  |
| 6 | 长岭市场清洁能源改造 |  |  |
| 7 | 神农市场清洁能源改造 |  |  |
| 8 | 宝桥市场清洁能源改造 |  |  |
| 9 | 中环美食城清洁能源改造 |  |  |
| 10 | 东源小吃城清洁能源改造 |  |  |
| 11 | 电厂市场清洁能源改造 |  |  |
| 12 | 相家庄市场清洁能源改造 |  |  |
| 13 | 木梁市小吃城清洁能源改造 | 陈仓区政府 |  |
| 14 | 宝钛职工餐饮中心清洁能源改造 | 高新区 管委会 |  |
| 15 | 底店美食城清洁能源改造 |  |  |
| 16 | 水木清华市场清洁能源改造 |  |  |
| 17 | 滨河路市场清洁能源改造 |  |  |
| 18 | 高新天下汇步行街清洁能源改造 |  |  |
| 19 | 城市新天地步行街清洁能源改造 |  |  |
| 20 | 淡家村市场清洁能源改造 |  |  |
| 21 | 六校美食街清洁能源改造 |  |  |
| 22 | 陇县小吃城清洁能源改造 | 陇县政府 |  |
| 23 | 麟游县九成宫镇民俗街清洁能源改造 | 麟游县政府 |  |

附件4

关中地区治污降霾重点行业项目建设

指导目录（2017年本）

根据《陕西省人民政府关于印发省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）的通知》（陕政发〔2013〕54号）要求，现制订《陕西省关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》。

一、加强政策联动，认真执行《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》

（一）对在关中地区建设鼓励类投资项目，由省、市、县三级政府和投资管理部门按照有关投资管理规定进行审批、核准或备案，并加大财政资金支持。各金融机构按照信贷原则提供信贷支持；税务部门按照规定给予享受西部大开发税收优惠政策。

（二）对属于限制类的新建项目禁止投资。投资管理部门不予审批、核准或备案，各金融机构不得发放贷款，土地管理、城市规划和建设、环保、质监、消防、海关、工商等部门不得办理有关手续。凡违反规定进行投融资建设的，要追究有关单位和人员的责任。属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内根据产业结构优化升级的要求，采取措施改造升级。相关部门要遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导。

（三）对淘汰类项目，禁止投资。各金融机构应停止各种形式的授信支持，并采取措施收回已发放的贷款；各级各有关部门和有关企业要采取有力措施，按规定限期淘汰。其产品属实行生产许可证管理的，管理部门要依法吊销生产许可证。工商部门要督促其依法办理变更登记或注销登记；环保部门要吊销其排污许可证；电力供应企业要依法停止供电。对违反规定者，依法追究相关责任人的责任。

二、实行更加严格的准入门槛，加强项目审批监管，确保关中地区降霾目标的实现

钢铁行业：严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），各市、各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能的钢铁项目，各相关部门和机构不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。严格执行环境保护法，对污染物排放达不到《钢铁工业水污染物排放标准》《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》《炼铁工业大气污染物排放标准》《炼钢工业大气污染物排放标准》《轧钢工业大气污染物排放标准》等要求的钢铁产能，实施按日连续处罚；情节严重的，报经所在市人民政府批准，责令停业、关闭。

煤炭行业：从2017年起，2年内原则上停止审批关中新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。严格落实《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）关于“确需新建煤矿的,一律实行减量置换”要求，对2016年2月1日前开工的未批先建煤矿项目，要认真履行减量置换措施并补办相关手续；2016年2月1日前已开工的新建、改扩建、技术改造等在建项目，要承担一定的化解过剩产能任务。对2016年2月1日后新出现的违规新建煤矿项目，要一律停产整顿并无条件接受优势企业的整合重组。

化工行业：关中地区新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目由省政府按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由省政府按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府核准。其余项目禁止建设。

电解铝、水泥、平板玻璃行业：对于电解铝、水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业的项目，严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），各市、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目，各相关部门和机构不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务，并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作。确需改造或迁建的，要实行等量或减量产能置换。

汽车行业：严格控制新增传统燃油汽车产能，原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业。积极引导新能源汽车健康有序发展，新建新能源汽车生产企业须具有动力系统等关键技术和整车研发能力，符合《新建纯电动乘用车企业管理规定》等相关要求。

本目录自印发之日起执行。《陕西省关中地区灰霾防治重点行业项目建设指导目录（暂行）》（陕发改产业〔2013〕1534号）即行废止。

宝鸡市铁腕治霾生物质综合利用2017年专项行动方案

为加快推进全市秸秆等生物质综合利用工作，根据《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本行动方案。

一、工作目标

在2017年12月31日前，全市秸秆综合利用率达到85%，有效控制露天焚烧现象。2018年12月31日前，全市秸秆收贮利用体系基本形成，秸秆综合利用率达到90%；2020年12月31日前，形成布局合理、多元利用的秸秆等生物质综合利用产业化格局，秸秆综合利用率提高到95%以上，基本杜绝露天焚烧秸秆现象。

二、主要任务

1.推进秸秆机械化还田。充分利用中省农机购置补贴政策，加大秸秆机械化还田新机具、新技术推广应用力度。在全市范围内鼓励农户重点使用先进适用的秸秆粉碎还田机、带秸秆利用装置的联合收割机等。出台全市秸秆还田机械作业质量标准，严格控制秸秆留茬高度。结合我市实际，重点推行玉米、小麦秸秆就地还田技术，有效提高秸秆肥料利用率。对符合省上定额补贴标准的农户应补尽补，力争到2017年12月31日前，全市主要农作物秸秆机械化还田量达到80%以上。（市农业局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

2.大力推进秸秆能源化利用。市发改委结合新农村建设，稳步推广秸秆固化成型燃料、秸秆热解气化及秸秆生物气化技术，鼓励支持投料棚、成品库、购置固化成型设备等项目。落实好省上对使用固化成型秸秆、果枝等二次配风多燃料水暖炉具给予的补贴政策。市农业局牵头推广基于水热液化秸秆高效制取生物燃料、化学品及活性炭材料等一体化综合利用技术，建设一批秸秆沼气工程，积极推进秸秆清洁能源入农户工程。2017年12月31日前，以建制镇为单位建设2-3个秸秆沼气示范项目。推广宝二电秸秆掺烧技术，鼓励全市燃煤电厂实施秸秆掺烧。力争2017年秸秆高效清洁能源化利用实现较大突破，2018年12月31日前能源高效清洁化利用率达到5%，有效减少一次能源消耗。（市发改委牵头，市农业局、市财政局、各县区政府、高新区管委会负责）

3.推进秸秆原料化利用。在秸秆资源丰富地区加快推进产业化利用，鼓励引进秸秆加工新技术，从政策、资金等方面对秸秆为原料生产木塑产品、清洁造纸、人造板、餐具、复合材料、墙体材料等产品给予扶持，培育一批带动力强、利用量大的龙头企业，加快发展壮大秸秆原料化利用产业。2017-2018年，力争秸秆原料化利用形成一县一品，具有一定规模。（市发改委牵头，市财政局、各县区政府、高新区管委会负责）

4.推进秸秆饲料化、基料化利用。以我市秸秆资源丰富地区为重点，大力推广秸秆“三贮”（青贮、黄贮、微贮）技术和颗粒饲料技术。支持种植养殖大户或专业合作社开展秸秆饲料化的商品化生产，提高秸秆饲料化应用比例。充分利用麦草、玉米芯等资源，积极推广秸秆代料栽培食用菌技术，重点扶持秸秆食用菌基料龙头企业、专业合作社和种植大户扩大秸秆基料化应用。加快推广企业加农户的经营模式，建设一批秸秆栽培食用菌生产基地，2017年12月31日前，至少建成2个示范项目。到2018年，全市秸秆饲料化、基料化利用率争取提高到5%。（市农业局牵头，市发改委、各县区政府、高新区管委会负责）

三、保障措施

1.加强统筹协调。各县区政府、高新区管委要结合区域实际，加强秸秆资源调查，积极参与秸秆综合利用规划的制订。积极探索研究适宜本地的农作物秸秆综合利用技术和质量标准，建立相应管理模式和技术路线，推动秸秆综合利用规模化、产业化，努力争取上级部门给予项目和资金支持。（市农业局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

2.建立秸秆收集、储运体系。按照就近集中、方便运输原则，规划建设秸秆收贮基地，形成村有收贮站、镇有收贮中心、县有规模化利用企业的秸秆收贮利用体系。支持企业、农民专业合作社和农民经纪人等开展秸秆收集和储运，探索建立有效的秸秆田间处理、收集、储存及运输系统模式。加快建立农户参与，政府推动，市场化运作，多种模式互为补充的秸秆收集储运管理体系，培植一批秸秆综合利用龙头企业。（市农业局牵头，市国土局、各县区政府、高新区管委会负责）

3.加大政策支持力度。针对秸秆综合利用的不同方式、不同途径，研究完善促进秸秆长效利用补贴政策。对符合条件的秸秆初加工企业用电，执行农业生产用电类别价格。市国土局对秸秆综合利用项目建设用地，优先给予审批。要加大资金支持力度，并积极引导社会力量和资金投入，建立多渠道、多层次、多方位的融资机制。从2017年起，开展为期两年的秸秆全量化还田示范县创建活动，对达到示范县要求的农户全量还田、秸秆能源化利用、购置二次配风多燃料型清洁炉、肥料化利用、饲料化利用、基料化利用的，省财政将予以补助，市县财政配套补助。（市农业局牵头，市财政局、国土局、发改委、各县区政府、高新区管委会负责）

4.加快科技创新和应用。加强秸秆综合利用新技术、新方法的研究推广，鼓励秸秆综合利用企业积极引进开发先进实用的秸秆收集、储运、利用技术工艺和装备。对自主研发科技含量高、适用性强的装备设施，市域内推广应用效果好的，优先享受相关补贴。各县区对现有较为成熟的秸秆机械还田、秸秆制造有机肥、秸秆制板等技术，要加大示范推广力度。引导鼓励秸秆利用企业与高校、科研院所开展多种形式的产学研合作，促进科技开发与成果转化有机结合，着力解决秸秆综合利用领域共性和关键性技术难题，提高技术、装备和工艺水平。（市科技局牵头，市农业局负责）

5.严格禁烧考核督查。各县区政府要将秸秆综合利用纳入年度重点工作，强化责任考核，完善奖惩制度，对工作成绩突出的单位和个人给予表彰奖励；对措施不到位、工作不力的予以通报批评；造成严重后果的，追究相关责任人员的责任。（市农业局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

6.加强宣传引导。利用各种宣传媒体，大力宣传秸秆综合利用对推动宝鸡统筹城乡发展、建设最具幸福感城市的重要意义，通过典型经验和实例引导，逐步提高全社会对秸秆综合利用的意识和自觉性。（市发改委牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

宝鸡市铁腕治霾“散乱污”企业清理取缔

2017年专项行动方案

为加快改善我市环境空气质量，依据《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》,制定本方案。

一、工作目标

以城乡结合部、城中村、新城建成区周边等区域为重点，按照“谁主管、谁负责”、“谁许可、谁负责”原则，落实行业主管和属地管理职责，有效整合执法资源，强化联动执法，通过清理取缔、升级改造等措施，在2017年11月15日前,完成辖区内 “散乱污”企业总数量30%左右的清理取缔任务。

二、重点任务

（一）强化联合执法。加强部门联动，开展联合执法，市工信局牵头，联合市国土局、环保局、工商局、安监局等部门，全面排查小企业集群和“工业大院”，坚决依法取缔违法“散乱污”企业。供水、供电、供热等单位依法依规对违法违规排污及生产经营企业采取相应的停止或限制服务措施。（市工信局、各县区政府负责）

（二）严厉打击环境违法。落实企业环境保护主体责任，加强环境日常监管，严厉打击企业无环保手续、无环保处理设施、排放不达标等违法违规行为，采取按日连续处罚、查封、扣押、限制生产、停产整治等措施，加大对企业环境违法行为的惩治力度。（市环保局、各县区政府负责）

（三）严处无证无照违规经营。规范市场经营秩序，严厉打击无证无照、证照不全的生产经营行为。对危害群众身体健康、威胁公共利益安全、破坏资源环境的无证无照经营企业坚决依法取缔。（市工商局、各县区政府负责）

（四）严查违法用地违法建设。加强辖区土地和城乡规划管理，严厉打击违法用地、违法建设行为，集中力量拆除存在重大安全隐患的违法建设，禁止利用既有违法建筑从事生产经营活动。（市国土局、各县区政府负责）

（五）严查影响生产安全违法行为。加强风险管控和隐患排查，依法查处存在重大安全生产隐患的企业，重点清理、取缔违法小化工、小木器、小服装、小加工、小作坊等“五小企业”、再生资源回收单位、以及住宿与生产、储存、经营合用场所。（市安监局、各县区政府负责）

三、工作步骤

因本次专项行动时间紧迫、任务艰巨、政策性强，量大面广，又无经验可循，存在一些不确定性，采取边布置、边摸底、边推进的工作方式，在清理取缔“散乱污”企业的同时，进一步完善工作方案，工作安排如下：

第一阶段工作布置：

2017年2月14日—2017年2月28日, 下发《关于组织开展“散乱污”企业排查摸底的通知》，制定《宝鸡市铁腕治霾2017年“散乱污”企业清理取缔专项行动方案》，各县区指定一名联系人，具体联系相关工作。

第二阶段排查摸底：

2017年3月15日前, 各县区切实摸清“散乱污”企业底数，做到底数清、情况明，及时上报“散乱污”企业排查摸底、企业改造升级汇总表。

第三阶段任务分解：

2017年3月16日—2017年3月31日, 分解下达工作任务。

第四阶段专项整治：

2017年4月1日—2017年11月15日, 按照任务分工, 实施专项行动，坚决依法关停取缔违法“散乱污”企业。

四、保障措施

（一）完善工作机制。市工信局负责“散乱污”企业清理取缔专项行动的组织领导、安排部署、监督考核和督促检查, 及时汇总、审核、上报清理取缔工作情况，协调推进清理取缔工作有效展开。“散乱污”企业治理工作办公室设在市工信局，联系日常工作。

（二）加强宣传引导。各县区、各部门要加强对铁腕治霾的宣传引导，争取群众的理解与支持。要围绕“散乱污”企业的清理取缔等重点工作，多角度、多层次、全方位深入开展系列宣传活动，形成严厉打击违法排污及违规生产经营行为的高压态势。

（三）加大考核力度。各县区、各部门要将清理取缔“散乱污”企业, 作为年度重点工作，层层分解任务，严格落实责任，强化监督检查和考核问责。市工信局牵头对“散乱污”企业的清理取缔工作开展专项督查，对不作为、未按要求完成清理取缔任务的单位和责任人，依法依规追究责任；对清理取缔任务完成较好的县区给予支持奖励。

宝鸡市铁腕治霾机动车污染治理2017年专项行动方案

为强化全市机动车污染管控，提高机动车排放水平，依据《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本行动方案。

一、工作目标

采取分流、限行、禁行等交通管理措施，加强机动车污染控制，实施低速及载货柴油汽车排放污染源管理，依法依规监管，科学精准治理，有效降低机动车污染排放对环境空气质量的影响。

二、工作任务

（一）深化低速及载货柴油车污染治理。强化市区道路货运车辆限行管理。严禁低速汽车（含三轮柴油汽车）及载货柴油汽车等货运车辆在市区主干道通行。市公安交管部门按照固定值守和流动巡查的勤务模式，加大对市区道路的管控，严查低速汽车（含三轮柴油汽车）及载货柴油汽车等货运车辆在禁行路线行驶。加大对过境货车管理力度。引导过境货运车辆从市区周边绕行：东西方向通行的货车经由连霍高速或陈仓大道、蟠龙大道绕行；南北方向通行的货车经由福谭大桥、姜谭路、连霍高速等路段绕行。市公安交管部门要加大对重点时段和重要通道的路面巡查和管控，严防发生大面积道路拥堵。做好进入禁限行区域的车辆管理。对确需进入禁限行区域的农副产品运输、物流配送、建筑工程、加油站油品配送、餐饮业经营、垃圾清运等关系民生方面的管制车辆，经尾气检测合格后，持尾气检测合格证明及车辆年度审验合格标识，到市公安交警部门申请办理车辆通行证，限时间、限路线通行。依托科技化手段加大监管力度。在禁限行管制区域的各条道路路口增设监控卡口、引导显示屏、标志标牌，完善路面管控设施，确保管控落到实处。将专项行动涉及的车辆信息全部录入缉查布控系统，及时发现、查处管制区域内违规通行车辆。（市公安局牵头，市交通局、市环保局配合，各区政府、高新区管委会负责）

（二）加强对砼罐车等重点车辆的管理。加强车辆尾气监测,由市环保部门会同市交通、公安、执法等部门进行上门抽检，对尾气不达标的车辆，责令进行尾气治理，直至治理合格，方准上路行驶。全面开展摸排,各县区、高新区要对所管辖运输企业的重点车辆、物流运输车辆进行全面摸排，符合标准的，准予上路运输，不符合标准的，责令相关企业对车辆强制淘汰更新。（市公安局牵头，市交通局、市环保局、市执法局配合，各县区政府、高新区管委会负责）

（三）加大黄标车淘汰力度。严格按照全省黄标车淘汰的总体要求，年底前淘汰黄标车1535辆。同时，切实做好黄标车禁限行管理，落实黄标车道路限行、车管限办、注销登记、上门宣传、奖励补贴等工作措施。加大对黄标车违法上路的查处力度，对重点路段、路口、时段派出警力值守，最大限度压缩黄标车出行空间，倒逼车辆淘汰。各相关部门要协同配合，提高工作效率，落实补贴资金，加快淘汰进度，确保按期完成任务。（市公安局牵头，市交通局、市商务局、市财政局、市环保局配合，各县区政府、高新区管委会负责）

（四）加快老旧车辆淘汰更新。严格机动车尤其是老旧车尾气检测，凡尾气排放不达标的，一律不得转入、不得过户、不得年检。将未年检车辆车号录入缉查布控系统，严查未年检车辆继续上路行驶。加快更新淘汰低速汽车，对建成区内从事泔水、餐饮供货、家装垃圾清运、废品回收等低速汽车，全面更新为符合尾气排放标准的轻型货车。加快推进新能源汽车在出租车、公交车、城市物流车等公共领域的推广，制定新能源汽车更新计划。（市公安局牵头，市发改委、市食药监局、市执法局、市交通局、市环保局配合，各县区政府、高新区管委会负责）

（五）整治排放不达标车辆。对新注册和转入国Ⅴ排放标准以下的机动车，一律不予办理注册登记、转入手续。机动车年检前，需对尾气排放进行检验，对尾气排放不合格的车辆一律不予年检。待尾气治理达标后，持检验合格证，方可到市公安交管部门办理年检业务。由市环保部门负责，开展机动车尾气抽检工作，在城市出入口等地点建立环保、交通、公安联合检查点，加强对高排放车辆，特别是专项整治涉及车型的检查管理，对检查中发现的疑似超标车辆一律进行尾气检测，尾气不达标的由环保部门依法处罚，并对超标车辆进行治理，直至排放达标后方可继续上路行驶。（市公安局牵头，市交通局、市财政局、市环保局配合，各县区政府、高新区管委会负责）

三、工作步骤

（一）调查摸排阶段（即日起至3月31日）

3月25日前，对我市黄标车、低速及载货柴油汽车禁行全面摸排，弄清底数、建立台账，对于存在的道路交通违法行为、手续不全、不符合排放标准的，一律清理、处罚。印发《宝鸡市机动车禁限行、绕行工作实施方案》，并通过新闻媒体向社会发布禁限行及绕行通告。

（二）宣传准备阶段（4月1日至5月31日）

4月底前，完成禁限行标志标牌、诱导显示屏设置工作。利用各种渠道，充分宣传绕行措施及路线。完善、维护禁限行管制区域内电子监控卡口、视频监控、缉查布控系统等。已有的道路监控设备，从4月15日开始录入违反禁限行规定的违法车辆。

（三）全面整治阶段（6月1日至12月31日）

6月30日之前，基本淘汰辖区内黄标车。7月底前，低速及载货柴油车禁限行的主要道路路口，监控设备建成并投入使用，充分利用缉查布控系统，及时发现、查处违规通行车辆。开展集中整治行动，全面查处排放超标车辆在禁行区域行驶、未年检等违法行为。依托联合检查点，查处、治理尾气排放超标车辆，力争禁限行区域内，除公安交管部门核发通行证的车辆外，无低速汽车、载货柴油汽车上路通行。7月底前，市发改委制定新能源汽车替换计划，市交通局制定新能源出租车替换计划。

四、责任分工

（一）市公安局

1.负责低速及载货柴油汽车禁限行的路面管理，提前制定管制、分流方案，并做好提示告知等工作。

2.配合环保部门开展机动车尾气道路抽检工作。

3.在主城区道路主要出入口，联合环保等部门设置检查卡点。

4.负责重污染天气应急响应期间机动车禁限行的管控。

5.负责引导禁限行车辆从连霍高速、蟠龙大道等道路绕行。

6.负责禁限行车辆通行证的办理工作。

7.加大路面电子监控及缉查布控系统等科技化设施的建设力度，对违反禁限行规定的车辆进行及时抓拍、及时发现、及时查处。

（二）市财政局

负责落实相关经费保障，保证机动车污染治理等工作顺利进行。

（三）市环保局

1.牵头开展机动车尾气抽检工作，对尾气不达标的进行处罚。

2.制定尾气超标车辆治理补贴办法。

3.在城市道路主要出入口，联合公安部门设置检查卡点。

4.联合公安部门开展冒黑烟车辆监督执法工作，并对冒黑烟车辆进行处罚。

（四）市交通局

制定长途客车、出租车等更新为新能源汽车计划，同时对尾气超标车辆督促其进行治理。

（五）市发改委

牵头推动新能源汽车在出租车、公交车、物流等公共领域推广，制定新能源汽车更新计划。

（六）市执法局

依法打击占道经营。

摸排货运市场、商贸市场、早市夜市等所使用运输车辆，报送台账。配合各区县、高新区将主要建成区内从事泔水、餐饮供货、家装垃圾清运、废品回收等的低速汽车，全面更新为符合尾气排放标准的轻型货车。

督导所在辖区从事家装垃圾清运、废品回收的运输企业和个人，按期、全面更新为符合尾气排放标准的轻型货车。

（七）市食药监局

负责配合各县区、高新区，督促从事餐饮的企业、门店，将主要建成区内从事泔水、餐饮供货的低速汽车全面更新为符合尾气排放标准的轻型货车。

（八）各县区政府、高新区管委会

1.组织辖区相关职能部门，加强对货运市场、商贸市场、早市夜市等场所使用运输车辆的管理并建立台账，及时抄报公安交管部门、环保部门，并积极推动低速载货汽车运输模式改革。

2.组织辖区药监、执法、交通等部门，将主要建成区内从事泔水、餐饮供货的低速汽车全面更新为符合尾气排放标准的轻型货车。

3.组织开展辖区的宣传工作。

# 五、工作要求

（一）强化组织领导。成立市机动车污染治理专项行动领导小组,由市政府分管领导任组长，市公安局副局长、交警支队支队长任副组长，市环保局、市财政局、市交通局、市住建局、市执法局、各县区政府及高新区管委会负责同志为成员。领导小组办公室设在市公安局交警支队，负责机动车污染治理的日常工作；各县区及市级相关部门要确定联络员，由办公室定期召开联席会议，互通信息，确保整治行动顺利开展。

（二）加强政策宣传。市公安局要及时明确禁、限行的车辆类型（包含所有燃料种类为柴油的低速汽车、重中型载货汽车、牵引车和拖拉机）和禁限行区域，并向社会发布公告。各县区、高新区及市级相关部门要加大宣传力度，通过广播、电视、报纸、互联网、微博等媒介，宣传省市铁腕治霾政策要求，争取社会对机动车污染防治的理解和支持，为机动车污染治理营造良好的舆论氛围。

（三）严肃追究责任。由市公安局牵头，各相关部门参与，制定并严格落实考核制度。对车辆手续、货运手续、尾气检测和办理人员加强管理。采取明查暗访、突击行动、联合检查等多种形式，加大检查力度，对发现的问题要依法严厉查处，对责任不落实、治理不到位的，要严肃追究有关人员责任。

宝鸡市铁腕治霾涉气重点污染源环境监察执法

2017年专项行动方案

为改善空气质量，按照《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、工作目标

（一）对重点涉气污染源全部安装自动监控设施，实现省、市污染源自动监控管理系统联网。通过超标重罚等措施，倒逼重点污染源100%达标排放。

（二）落实所有涉气污染源企业环保主体责任，确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放。

（三）圆满完成省考任务，空气质量优良天数较上年增加。

二、工作任务

1.落实工作责任。按照《宝鸡市县区政府及市级部门环境保护工作责任规定（试行）》要求，坚持“党政同责”、“ 一岗双责”“管行业必须管环保”的原则，落实环境质量辖区负责制和行业主管责任，切实改善辖区空气环境质量。（各县区政府、高新区管委会及市级各有关部门负责）

2.摸清污染底数。以2016年环境统计数据为依据，于2017年3月31日前，摸清辖区内涉气污染源主要污染物的名称、排放方式、排放浓度、污染防治设施建设运行情况等环境信息，将污染源纳入日常监管动态信息库，作为环境执法的基础，实现辖区内涉气污染源底数清、情况明，环境监管全覆盖、无盲区。（各县区政府、高新区管委会负责）

3.提高执法效能。对涉气重点污染源现场执法每月不少于2次，及时发现问题，建立整改台账。开展环保督查专项巡查，采取媒体曝光、内部通报等形式，督促查办各类问题的整改落实，加强涉气污染源环境执法工作。涉气重点污染源企业全面推行污染防治设施拆除、闲置或停运的网上备案制，并纳入涉气重点污染源环境监察执法动态信息库管理。（各县区政府、高新区管委会及市环保局负责）

4.建立执法监测联动机制。市县环保部门要对涉气重点污染源每季度开展监督性监测、不定期开展抽查监测，也可以采取购买服务的方式，引入第三方社会化监测机构开展监测工作。安装在线监测设施的污染企业或第三方运营机构，要确保在线监测数据的准确性和连续性，为环境执法提供有力的证据支撑。（市环保局负责）

5.落实网格化监管工作。按照《陕西省网格化环境监管指导意见（试行）的通知》（陕办发〔2016〕20号）和《关于进一步加强环境监管执法的通知》（宝政办发〔2015〕58号）要求，依托环境执法和大气污染防治双重网格，把辖区内涉气重点企业纳入到具体网格监管之中，每个涉气重点企业最少落实2名执法人员，每月检查不少于2次，实现全市重点涉气污染源的全面监管。（各县区政府、高新区管委会及市环保局负责）

6.推行“双随机”检查制度。采取随机抽取执法人员、随机选取检查企业，不定时间、不打招呼、不听汇报的暗查方式，开展环境现场执法检查。在常态化期间，提高对涉气污染源企业夜间、节假日检查频次；在重污染天气应急响应期间，对涉气重点污染源实行全天侯检查、抽测。（市环保局负责）

7.加强重污染天气应急响应。2017年4月1日前，各涉气重点污染源要制定重污染天气应急响应预案，预案要做到组织得力、措施具体、响应迅速、便于监督，要包含在应急响应期间实施污染物减排措施；要按照响应重污染天气预警分级，实行错峰生产和污染物减排措施；响应预案要报县区环保部门备案，并纳入环境监察移动执法系统。各县区政府、高新区管委会依照涉气重点污染源企业制定的应急措施，在重污染天气预警发布后监督企业执行。（各县区政府、高新区管委会及市环保局负责）

8.强化环境移动执法系统建设。全面推动环境监察移动执法系统建设，2017年10月底前，我市环境执法机构配备使用便携式手持移动执法终端达到100%，《环境监察移动执法系统》使用率100%，推动移动执法系统实现业务全覆盖和人员全覆盖。 (市环保局、市财政局负责)

9.严格排污许可管理制度。按照《陕西省排污许可证管理暂行办法》，细化工作流程，严格把关，核发排污许可证，确保辖区重点涉气污染企业持证率达到100%，对大气污染物实行总量化、科学化管理。12月底前，完成重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发工作。(市环保局负责)

10.落实驻厂监管。重污染天气及冬防期间，以火电、水泥、焦化、钢铁等重点涉气企业为重点，开展24小时驻厂环境监管，落实驻厂人员，明确监管责任，监督企业正常运行污染治理设施，确保在线监测数据的真实、准确，污染物达标排放，按时报送驻厂监管信息。(各县区政府、高新区管委会及市环保局负责)

11.加大违法行为处罚力度。贯彻落实《环保法》及四个配套办法，持续保持环境执法高压态势，对环境违法行为及责任人依法严肃查处。要在按日计罚、查封扣押、限产停产、司法移送等查处工作中实现突破。建立环保、公安、检察、法院执法联动工作机制。（各县区政府、高新区管委会及市环保局负责）

12.实行环境执法信息公开。及时公布本行政区域内重点排污单位名录和基本信息，将存在环境违法的企业列入诚信黑名单, 通过网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式，将违法违规单位、环境问题处理情节和环境问题整改情况及时向社会公开，接受公众监督。（各县区政府、高新区管委会及市环保局负责）

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立涉气重点污染源环境监察执法行动领导小组，由市环保局分管副局长任组长，市环境监察支队支队长任副组长。领导小组下设办公室，办公室设在市环境监察支队，主要负责执法行动的指导、部署、协调、汇总、考核以及上报等工作。各县区及高新区管委会也要成立相应机构。同时，在执法能力建设上要争取各级的财政投入，确保执法设备硬件等方面的保障。

（二）接受社会监督。各县区政府、高新区管委会于3月底前要将辖区内涉气重点企业目录和基本信息，通过政府网站、报刊、广播、电视及时向社会公开。同时畅通“12369”举报热线、环境信访、网络投诉等渠道，及时调查处理反映的问题，并将环境执法查处情况、诚信系统黑名单，在各类媒体予以公开，接受公众监督。

（三）畅通信息报送。建立信息报送月调度制度，明确专人负责信息报送，将本辖区涉气重点污染源监察执法工作开展情况报市环境监察支队，主要包括工作进展、检查企业数量（家次）、出动执法人员数量，发现环境问题数量，案件办理（依据四个配套办法），公开曝光等情况。

（四）强化司法联动。严格贯彻落实《环境保护法》、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》等四个配套办法。加强环境执法与刑事司法的衔接联动，建立环保、公安、检察、法院统一法律适用、线索通报、案件移送、资源共享和信息发布等工作机制，加强环保、公安部门联动执法，严查严处环境违法犯罪行为。

附件：宝鸡市涉气重点污染源名单

附件

宝鸡市涉气重点污染源名单（65家）

| 序号 | 县 区 | 企业名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤翔县 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 国控 |
| 2 | 凤翔县 | 国电宝鸡发电有限责任公司 | 国控 |
| 3 | 凤翔县 | 陕西长青能源化工有限公司 | 国控 |
| 4 | 高新区 | 大唐宝鸡热电厂 | 国控 |
| 5 | 扶风县 | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 国控 |
| 6 | 岐山县 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 国控 |
| 7 | 岐山县 | 岐山县岐星热力有限公司 | 国控 |
| 8 | 凤 县 | 东岭锌业股份有限公司 | 国控 |
| 9 | 凤翔县 | 冀东水泥凤翔有限责任公司 |  |
| 10 | 凤翔县 | 陕西凤凰神泉柳林酒有限公司 |  |
| 11 | 凤翔县 | 陕西东岭冶炼有限公司 |  |
| 12 | 凤翔县 | 陕西关中工具制造有限公司 |  |
| 13 | 凤翔县 | 陕西东岭冶炼有限公司（焦化） |  |
| 14 | 凤翔县 | 宝鸡华美果菜汁有限公司 |  |
| 15 | 凤翔县 | 陕西宝氮化工集团有限公司 |  |
| 16 | 高新区 | 宝钛集团有限公司 |  |
| 17 | 高新区 | 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 |  |
| 18 | 高新区 | 蒙牛乳业（宝鸡）有限公司 |  |
| 19 | 高新区 | 宝鸡卷烟厂 |  |
| 20 | 扶风县 | 扶风县祥云热力有限公司 |  |
| 21 | 扶风县 | 陕西秦伟新能源科技有限公司 |  |
| 22 | 扶风县 | 陕西省双菱化工股份有限公司 |  |
| 23 | 千阳县 | 千阳海螺水泥有限责任公司 |  |
| 24 | 千阳县 | 陕西中特陶瓷有限公司 |  |
| 25 | 千阳县 | 陕西德盛坊瓷业有限公司 |  |
| 26 | 千阳县 | 陕西千禾陶瓷有限公司 |  |
| 27 | 千阳县 | 宝鸡市申博陶瓷有限公司 |  |
| 28 | 千阳县 | 千阳县玺宝陶瓷有限公司 |  |
| 29 | 千阳县 | 陕西宏鑫陶瓷有限公司 |  |
| 30 | 千阳县 | 陕西粤特陶瓷有限公司 |  |
| 31 | 千阳县 | 陕西锦泰陶瓷有限公司 |  |

| 序号 | 县 区 | 企业名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 千阳县 | 宝鸡金色阳光陶瓷有限公司 |  |
| 33 | 千阳县 | 陕西博桦陶瓷有限公司 |  |
| 34 | 陈仓区 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 |  |
| 35 | 陈仓区 | 宝鸡市育才玻璃制瓶有限公司 |  |
| 36 | 陈仓区 | 青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司 |  |
| 37 | 岐山县 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 |  |
| 38 | 岐山县 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 |  |
| 39 | 岐山县 | 岐山城建热力有限公司 |  |
| 40 | 岐山县 | 岐山县圣龙箱板纸有限责任公司 |  |
| 41 | 岐山县 | 宝鸡科达特种纸业有限责任公司 |  |
| 42 | 岐山县 | 西北机器有限公司西北机器厂 |  |
| 43 | 眉 县 | 陕西社会水泥有限责任公司 |  |
| 44 | 眉 县 | 眉县恒信纸业有限责任公司 |  |
| 45 | 眉 县 | 眉县恒兴果汁有限公司 |  |
| 46 | 眉 县 | 陕西省太白酒业有限责任公司 |  |
| 47 | 眉 县 | 眉县海浪热力有限公司 |  |
| 48 | 眉 县 | 眉县城南热力开发有限公司 |  |
| 49 | 眉 县 | 宝鸡陕丰淀粉有限公司 |  |
| 50 | 眉 县 | 眉县金晟供暖有限责任公司 |  |
| 51 | 金台区 | 宝鸡市热力有限责任公司(群众路站) |  |
| 52 | 金台区 | 宝鸡市热力有限责任公司（玉涧堡站） |  |
| 53 | 金台区 | 宝鸡市万宝隆陶瓷有限公司 |  |
| 54 | 金台区 | 西安铁路局宝鸡机车检修厂 |  |
| 55 | 金台区 | 宝鸡大荣纺织有限责任公司 |  |
| 56 | 凤 县 | 凤县声威建材有限公司 |  |
| 57 | 陇 县 | 陇县永安热力工程有限公司 |  |
| 58 | 渭滨区 | 宝鸡市热力有限责任公司(新建路站) |  |
| 59 | 渭滨区 | 宝鸡市热力有限责任公司(龙山雅居站） |  |
| 60 | 渭滨区 | 宝鸡石油钢管有限责任公司 |  |
| 61 | 渭滨区 | 宝鸡市热力有限责任公司(西高新） |  |
| 62 | 渭滨区 | 秦川机床工具集团股份公司 |  |
| 63 | 渭滨区 | 陕西凌云电器集团有限公司 |  |
| 64 | 太白县 | 太白县海浪热力有限公司 |  |
| 65 | 麟游县 | 麟游县微排放热力工程有限公司 |  |

宝鸡市铁腕治霾秸秆禁烧及综合利用

2017年专项行动方案

为防止秸秆焚烧，保护生态环境，根据《环境保护法》、《大气污染防治法》、国务院六部委《秸秆禁烧和综合利用管理办法》及《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、总体思路和目标

坚持疏堵结合、以疏为主的原则，注重政策引导、强化资金扶持，在全市范围内，以凤翔、岐山、扶风、眉县、金台、渭滨、陈仓和高新区等为重点，组织实施秸秆综合利用工程。2017年，实现全市秸秆综合利用率达到85%以上，高速公路沿线、城镇周边达到98%以上，全面形成资源有效利用、运行管理完善、补贴落实到位的农作物秸秆综合利用管理机制，实现资源利用和环境保护的双赢。

在全市范围内组织实施秸秆综合利用和禁烧管理，重点是凤翔、岐山、扶风、眉县、金台、渭滨、陈仓和高新区。2017年，全市秸秆综合利用率达到85%以上，高速公路沿线、城镇周边等达到98%以上；全面禁止焚烧秸秆，努力做到“不点一把火，不冒一缕烟，不见一片黑”，实现“零火点”目标。

二、综合利用政策

（一）利用方式

夏季小麦机械收获要求割茬高度在15厘米以下，在适宜秸秆捡拾打捆作业的区域，重点利用捡拾打捆机进行作业。其余区域利用小麦收获机加装粉碎装置，使秸秆直接还田。

秋季以玉米收获机收获还田、玉米青饲料收割机青贮收获、人工收获后利用玉米饲草加工机具进行青贮饲草加工、玉米秸秆粉碎还田机还田等方式进行综合利用。

（二）补贴范围及要求

原则上对秸秆综合利用机具进行叠加补贴。其补贴对象为市域范围实施农作物秸秆综合利用的本市农机户。购置机具的农户要与补贴办理部门签订作业协议，实施包片无缝隙作业，达到规定作业面积或作业量，方可办理叠加补贴。（由市农业局制订具体办法）

（三）补贴标准

小麦秸秆捡拾打捆机、小麦机械收获秸秆直接粉碎装置、玉米机械化收获机、自走式青饲料收获机、玉米秸秆饲草加工机具、秸秆打包机、秸秆粉碎还田机、秸秆压块机、深松旋耕整地机等，在国家机具补贴的基础上叠加补贴到购机价格的30-50%（具体标准参考国家购置补贴有关目录，由市农业局制订）。享受补贴的机具统一喷涂“秸秆利用2017”标识，3年内不得转让和买卖，并以在市域内作业为主，否则追回各项补助资金。其它补助补贴标准以省上方案为准。

（四）资金来源

国家农机购置补贴资金优先支持秸秆综合利用机具购置，在此基础上，市财政安排专项资金，专项用于秸秆利用机具叠加补助。

（五）补助办理

1.7月底和10月底前，由申请补助资金的个人填写秸秆综合利用机具购置追加补助申请表（附件1），并附购机发票、购置补贴确认表、身份证（法人证）等相关资料，向县区农业主管部门提出申请。

2.8月15日和11月15日前，由县区农业主管部门组织对申请资料进行审查，并将审查合格的申请资料和汇总表（附件2）统一报送市农业局。

3.8月底和11月底前，市农业局对县区申报材料进行审核，审核合格的由市财政局下拨资金到实施县区，县区财政局通过农户一卡通发放给购机户。

4.其它补贴办理以省上方案规定程序办理。

三、禁烧工作考核

（一）着火点认定

凡焚烧农作物秸秆的，一律按着火点认定（包括焚烧痕迹）。连片焚烧的，每1亩按1个着火点认定（面积较大时原则上不超过10个火点认定）；在县区交界地带发生焚烧界定有异议的，由交界各方均摊着火点数。

着火点认定来源：国家环保部卫星云图公告、省政府卫星监测通报、省督查组抽查通报、市巡查组检查通报、省市新闻媒体曝光、群众投诉举报等。

（二）奖励

未发生焚烧秸秆的县区，依据种粮面积和考核结果，由市财政给予奖励补助，专项用于秸秆禁烧工作。奖励补助标准为：10万亩以下的奖励3万元，10－30万亩的奖励7万元，30万亩以上的奖励10万元。

（三）处罚

每认定1个着火点，罚所在县区政府（管委会）5000元。罚款由市财政局依据市政府考核通报从县区财政直接扣缴，专项用于秸秆禁烧工作。

（四）问责

按照“主体责任在县区、工作重心在镇街、具体落实在村组”的原则，实行县区、镇街秸秆禁烧工作“一把手”负责制。凡着火点5个以下的，对责任县区政府予以通报批评；着火点5个以上、10个以下的，责任县区向市政府作出书面检查，市监察局对县区政府分管负责同志诫勉谈话；着火点10个以上的，由市政府领导约谈县区政府主要负责同志。

由县区政府负责，凡辖区第1次出现着火点的，对责任镇政府（街道办）分管负责同志进行批评谈话；出现2个以上、5个以下着火点的，责任镇街主要负责同志作出书面检查，并对单位通报批评；出现5个以上着火点的，对责任镇街主要负责同志给予行政处分；对因组织不力、造成重大生命财产损失的，按照有关规定追究相关责任人责任。对点火当事人，由公安机关依据具体情节和损失，依法追究其法律责任。

（五）考核程序

秸秆禁烧工作分夏季、秋季两次考核。夏季从6月1日至6月30日，秋季从9月20日至10月20日。其它时段的着火点纳入全年考核。考核由市农业局、市环保局负责，工作结束后形成考核意见，报市政府审定后通报，并纳入年度目标责任考核。

四、组织实施

（一）加强组织领导。各县区政府是秸秆综合利用和禁烧工作的责任主体，镇政府(街道办)是实施主体，要坚持综合利用和禁烧工作并重，层层签订目标责任书，逐级夯实工作责任，确保各项措施落实到位。

（二）搞好宣传培训。要加大宣传教育力度，广泛宣传秸秆焚烧危害、秸秆综合利用技术和相关法律法规，努力营造全社会关心支持的良好氛围；要加强秸秆综合利用机具叠加补助政策的宣传，开展新购机具驾驶人员的培训，确保补贴政策发挥效益，确保作业质量和安全。

（三）强化部门配合。各级农业部门负责秸秆综合利用工作，监督小麦收获作业麦茬高度、秸秆还田、深松旋耕，督促清理田间地头秸秆，指导农机作业有序开展。市农业局配合市财政局，及时下拨秸秆综合利用补贴资金，保障工作经费。

（四）严格考核奖评。各级农业部门要加强督促检查和巡查，要综合考评秸秆利用工作，凡麦茬高度超过15厘米、田间地头秸秆堆放引起着火的，取消负责包片区域的农机购置叠加补助资格，累计出现10个以上着火点的，降低该县区农机购置补贴额度。

附件：1.秸秆综合利用机具购置追加补助申请表

2.秸秆综合利用机具购置追加补助汇总表

附件1

秸秆综合利用机具购置追加补助申请表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住 址 |  | 邮 编 |  |
| 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 机具情况 | 机具名称型号 |  | 销售价格(元) |  |
|  | 机具生产厂家 |  | 销售企业 |  |
|  | 购机时间 |  | 已补贴额(元) |  |
| （身份证复印件粘贴处） |
| 县区农业主管部门意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 市级审批 意见 | （盖章） 年 月 日 |

（注：此表一式3份，由申请人填写，经县区农业主管部门审核同意后交市农业局审核

附件2

秸秆综合利用机具购置追加补助汇总表

县（区）：                               填表时间：

| 申请人 | 购置机具名称 | 型号 | 购机时间 | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（元） |  |

宝鸡市铁腕治霾工业污染源整治2017年专项行动方案

为改善全市环境空气质量，按照《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、工作目标

全面开展工业污染源对标治理，以重点治理项目为载体，以严格执法监管为手段，切实提升工业污染源整治及排放总量控制水平，实现达标排放。

二、主要任务

（一）推进工业污染源全面达标。开展工业污染源对标治理，推进有色、水泥、陶瓷、化工等行业及燃煤锅炉全面达标。2017年10月底前，完成岐山县岐星热力公司2台35蒸吨燃煤锅炉氮氧化物治理等62个项目（附件1）。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

（二）强化污染源在线监控。2017年10月底前，对全市65户涉气重点污染源全部安装在线监控设施，并与省、市污染源在线监控管理系统联网；通过严格执法，督促全市涉气重点污染源100%达标排放。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

（三）提高重点行业清洁生产水平。对水泥、化工、有色等重点行业和关键领域推行清洁生产审核，通过无低费和中高费方案的实施，进一步削减污染物排放量。大力推广清洁生产新技术，实现从源头控制和减少污染物。（市环保局、市工信局分别负责）

（四）严厉打击工业企业违法排污。开展利剑斩污专项执法检查，创新执法手段，加密检查频次，严查各类工业污染源违法排污。对检查中发现的各类环境违法行为依法从严查处，坚决采取按日计罚、查封扣押、限产停产、移交司法等硬手段，确保大气污染物稳定达标排放。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

（五）治理工业堆场扬尘。按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/393-2007）要求，2017年10月底前，完成16个工业堆场（附件2）扬尘治理，采取仓储、罐储、封闭或半封闭堆场等形式，并配备喷淋、覆盖、围挡等防风抑尘设施，避免作业起尘和风蚀起尘。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

三、保障机制

（六）严格工作责任。按照“谁污染、谁治理”的原则，各工业企业是污染源整治全面达标的实施主体，对不能按期完成达标任务、实现全面达标排放的工业企业，依法责令限产或停产整治，直至关停。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

（七）严格考核验收。加强对工业污染源全面达标工作的监督检查，对达标治理工作进展缓慢、不能按进度要求组织实施的，要及时督促企业加快治理进程，按期实现达标排放。制定工业企业污染源整治全面达标考核验收标准，保证达标质量。（市环保局负责）

（八）加大宣传力度。通过电视、广播、报纸等新闻媒体，大力宣传工业污染源整治全面达标工作的重要意义，提高社会各界对达标工作的认识。把工业污染源整治全面达标工作的主要内容和进展情况向社会公布，营造浓厚的舆论氛围，广泛接受社会监督，促进治理达标工作。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

附件：1.2017年全市工业污染源达标治理项目表

2.2017年工业堆放场专项治理项目表

附件1

2017年全市工业污染源达标治理项目表

| 序号 | 项目名称 | 地址 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西宝棉纺织集团有限公司燃煤锅炉清洁能源改造 | 1×10T | 新风巷8号 | 市环保局 | 金台区政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 陈仓区西堡供热中心燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×20T | 陈仓区虢镇街道 |  | 陈仓区政府 |  |
| 3 | 育才玻璃集团育才麦芽加工有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×35T | 陈仓区陈仓大道 |  |  |  |
| 4 |  | 1×35T |  |  |  |  |
| 5 | 育才玻璃集团育才麦芽加工有限公司燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×35T |  |  |  |  |
| 6 |  | 1×35T |  |  |  |  |
| 7 | 宝钛集团燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×20T | 宝钛集团工业园 |  | 高新区管委会 |  |
| 8 |  | 1×20T |  |  |  |  |
| 9 | 宝钛集团燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×20T |  |  |  |  |
| 10 |  | 1×20T |  |  |  |  |
| 11 | 长青能化公司硫回收改造 | — | 长青工业园区 |  | 凤翔县政府 |  |
| 12 | 东岭冶炼公司焦化深度治理目 | — |  |  |  |  |
| 13 | 陕西凤凰神泉柳林酒有限公司颗粒物治理 | 1×2T | 柳林镇孔家庄村 |  |  |  |
| 14 | 凤翔县万力纸业有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×4T | 城关镇西古城村 |  |  |  |
| 15 | 宝鸡天鑫工业添加剂有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×4T | 陈村镇水沟村 |  |  |  |
| 16 | 宝鸡众力建材有限责任公司颗粒物治理 | 1×4T | 陈村镇庞家村 |  |  |  |
| 17 | 凤翔彪角方正新型建材有限公司颗粒物治理 | 1×4T | 彪角镇李家塬村 |  |  |  |
| 18 | 宝鸡雪儿乳业有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×4T | 彪角镇上郭店村 |  |  |  |
| 19 |  | 1×4T |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 地址 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 岐山县岐星热力公司燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×35T | 蔡家坡镇岐星村 | 市环保局 | 岐山县政府 | 2017年 10月底前 |
| 21 |  | 1×35T |  |  |  |  |
| 22 | 宝鸡科达特种纸业有限公司燃煤锅炉二氧化硫治理 | 1×10T |  |  |  |  |
| 23 |  | 1×10T |  |  |  |  |
| 24 | 岐山华祥纸箱有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×15T | 蔡家镇孔明大道 |  |  |  |
| 25 | 岐山华祥纸箱有限公司燃煤锅炉二氧化硫治理 | 1×15T |  |  |  |  |
| 26 | 岐山华祥纸箱有限公司燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×15T |  |  |  |  |
| 27 | 岐山县城建热力公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×35T | 岐山县城北环路 |  |  |  |
| 28 |  | 1×75T |  |  |  |  |
| 29 | 岐山县城建热力公司燃煤锅炉二氧化硫治理 | 1×35T |  |  |  |  |
| 30 |  | 1×75T |  |  |  |  |
| 31 | 岐山县城建热力公司燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×35T |  |  |  |  |
| 32 |  | 1×75T |  |  |  |  |
| 33 | 宝鸡镒嘉食品有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×10T | 蔡家坡经开区 创业大道 |  |  |  |
| 34 | 宝鸡镒嘉食品有限公司燃煤锅炉二氧化硫治理 | 1×10T |  |  |  |  |
| 35 | 宝鸡源盛实业有限公司燃煤锅炉颗粒物治理项目 | 1×6T | 扶风县法门镇 |  | 扶风县政府 |  |

| 序号 | 项目名称 | 地址 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 眉县城南热力开发公司燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×20T | 眉县首善街道 | 市环保局 | 眉县政府 | 2017年 10月底前 |
| 37 | 陕丰淀粉公司燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×20T | 眉县槐芽镇 |  |  |  |
| 38 | 眉县春光精细化工有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×2T | 眉县常兴镇 |  |  |  |
| 39 | 陕西长达纺织有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×0.25T | 霸王河工业园区 |  |  |  |
| 40 | 陕西长达纺织有限公司燃煤锅炉二氧化硫治理 | 1×0.25T |  |  |  |  |
| 41 | 眉县新顺谷物有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×4T | 眉县营头镇 |  |  |  |
| 42 | 眉县恒兴果汁有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×10T | 霸王河工业园区 |  |  |  |
| 43 | 眉县恒兴果汁有限公司燃煤锅炉二氧化硫治理 | 1×10T |  |  |  |  |
| 44 | 眉县金晟供暖公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×10T | 首善街道 |  |  |  |
| 45 | 眉县金晟供暖公司燃煤锅炉二氧化硫治理 | 1×10T |  |  |  |  |
| 46 | 眉县鸿飞屠宰有限公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×0.25T |  |  |  |  |
| 47 | 陕西耐特生化有限责任公司燃煤锅炉颗粒物治理 | 1×1T | 眉县汤峪镇 |  |  |  |
| 48 |  | 1×1T |  |  |  |  |
| 49 |  | 1×1T |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 地址 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 陕西中特陶瓷有限公司压机工段颗粒物治理 | — | 陶瓷工业园 | 市环保局 | 千阳县政府 | 2017年 10月底前 |
| 51 | 陕西博华陶瓷有限公司压机工段颗粒物治理 | — |  |  |  |  |
| 52 | 陕西宏鑫陶瓷有限公司压机工段颗粒物治理 | — |  |  |  |  |
| 53 | 宝鸡金色陶瓷有限公司压机工段颗粒物治理 | — |  |  |  |  |
| 54 | 宝鸡粤特陶瓷有限公司压机工段颗粒物治理 | — |  |  |  |  |
| 55 | 陕西千禾陶瓷有限公司压机工段颗粒物治理 | — |  |  |  |  |
| 56 | 陕西德胜坊瓷业有限公司压机工段颗粒物治理 | — |  |  |  |  |
| 57 | 陕西和氏乳品有限公司燃煤锅炉二氧化硫治理 | 1×10T | 陇县陇马路 |  | 陇县政府 |  |
| 58 | 太白县海浪热力工程有限公司燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×20T | 太白县南大街 |  | 太白县政府 |  |
| 59 |  | 1×20T |  |  |  |  |
| 60 |  | 1×20T |  |  |  |  |
| 61 |  | 1×20T |  |  |  |  |
| 62 |  | 1×20T |  |  |  |  |

附件2

2017年工业堆放场专项治理项目表

| 序号 | 堆放场名称 | 地址 | 整治要求 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡顺通达商砼有限公司 | 蟠龙镇坡头村 | 按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/393-2007）要求，建设防风抑尘墙，防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖围挡等防风抑尘设施。 | 市环保局 | 金台区政府 | 2017年年底前 |
| 2 | 扶风县祥云热力公司 | 扶风县城老区 |  |  | 扶风县政府 |  |
| 3 | 眉县恒信纸业有限责任公司 | 眉县常兴镇 |  |  | 眉县政府 |  |
| 4 | 眉县三义玻璃有限公司 | 霸王河工业园 |  |  |  |  |
| 5 | 陕西太白酒业有限公司 | 眉县首善街道 |  |  |  |  |
| 6 | 宝鸡粤特陶瓷有限公司 | 千阳县陶瓷园 |  |  | 千阳县政府 |  |
| 7 | 陕西千禾陶瓷有限公司 |  |  |  |  |  |
| 8 | 陕西中特陶瓷有限公司 |  |  |  |  |  |
| 9 | 陕西博华陶瓷有限公司 |  |  |  |  |  |
| 10 | 陕西宏鑫陶瓷有限公司 |  |  |  |  |  |
| 11 | 宝鸡金色陶瓷有限公司 |  |  |  |  |  |
| 12 | 陕西德胜坊瓷业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 13 | 正硕新型建材股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 14 | 陇县永安热力公司南岸供热站 | 陇县南岸新城 |  |  | 陇县政府 |  |
| 15 | 太金公司 | 太白河镇 |  |  | 太白县政府 |  |
| 16 | 麟游微排放热力有限公司 | 麟游县栗川村 |  |  | 麟游县政府 |  |

宝鸡市铁腕治霾挥发性有机物污染整治

2017年专项行动方案

为改善全市环境空气质量，按照《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、工作目标

坚持“治理寻求可行性、运行寻求稳定性、监管寻求有效性”的原则，针对夏季臭氧污染实施“夏病春治”，综合采用标准引导、科技支撑、管理提升、财政激励等措施，在重点行业全面开展挥发性有机物污染整治，确保臭氧污染明显下降。

二、主要任务

（一）推进挥发性有机物总量控制。完善挥发性有机物污染源监管体系，严格污染物总量减排目标考核。根据省上下达的挥发性有机物年度减排任务和重点减排项目，结合我市实际，制定并实施挥发性有机物减排工作方案。将各类挥发性有机物污染源纳入第二次全国污染源普查，摸清底数，建立台帐，规范管理。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

（二）实施工业企业深度治理。对照我省挥发性有机物地方排放标准，在焦化、煤化工、有机化工、表面涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业实施巩固提升和深度治理，确保挥发性有机物稳定达标排放。2017年6月底前，完成中铁宝桥集团有限公司喷漆工序挥发性有机物治理等15个项目，并通过环保验收。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

（三）开展餐饮油烟集中治理。深入开展餐饮业油烟污染治理工作，餐饮服务经营场所必须设置净化设施，并确保其正常运行，达标排放。2017年4月1日前，完成辖区内党政机关、事业单位食堂餐饮油烟整治；5月1日前，完成辖区内大中型企业、高等院校（宝鸡文理学院、宝鸡职业技术学院及其各分部）、中小学食堂餐饮油烟整治；6月1日前，组织开展辖区内餐饮服务经营场所餐饮油烟治理情况拉网式集中检查，对还未安装净化装置的，督导其尽快安装油烟净化设施。（市执法局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

（四）强化夜市烧烤污染管控。对夜市、露天烧烤进行规范整治，2017年6月1日前，各县区、高新区要划定本辖区室外露天烧烤区域，集中经营，统一使用环保型烧烤炉具，对划定区域外的烧烤摊点坚决予以取缔。（市执法局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

（五）治理机动车维修企业有机废气。开展机动车维修企业有机废气集中整治，2017年5月1日前完成市区建成区47户4S店维修车间有机废气集中治理任务，确保达标排放。（市交通局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

（六）深化油气回收治理。加强行业监管，确保油气回收设施规范运行，督促全市范围内未实施油气二次回收治理的加油站在2017年4月底前完成改造，逾期未完成的，责令停业。进一步提高油气回收效率，2017年5月底前完成4座储油库和市区中心城区46座加油站油气三次回收改造。（市商务局负责）

（七）研究臭氧形成及控制机理。科学研究大气污染监测、成因分析及控制、空气污染治理、臭氧排放现状和控制对策，开展大气污染防治关键技术攻关与集成示范，充分发挥科技治霾支撑作用。（市科技局负责）

（八）开展主动控制示范工程试点。针对环境中的高浓度挥发性有机物，采取高效的主动控制策略，开展环境大气污染物控制示范工程试点，在人口密集地区或工业园区，依靠路灯杆以及行道树等，安装小型太阳能空气净化装置，深度净化空气中挥发性有机物及臭氧。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

三、保障机制

（九）严格执法监管。定期组织开展专项执法检查，向社会公开执法检查情况，督促企业落实污染治理主体责任，确保按期完成治理任务。将挥发性有机物治理设施的建设、运行和治理设施耗材的采购、更换流转等列为环境执法现场检查重点，对治理进展缓慢、不能按期完成治理任务的公开曝光，对违法违规企业依法从严查处。（市环保局负责）

（十）提高资金使用效率。加大对重点行业治理的资金支持，采取“以奖代补”的方式，对实施先进技术进行改造或治理的企业予以支持和奖励，提高资金使用效率。（市财政局负责）

（十一）加强信息公开。各县区、高新区要督导各排放企业、单位以便于公众知晓的方式，向社会公开挥发性有机物污染排放情况、治理承诺、治理方案、治理成效；对煤化工、焦化、表面涂装、包装印刷、电子制造等重点行业和其他挥发性有机物污染源建档立卡，并报市环保局备案。市环保局每月将企业治理进度予以通报，接受社会监督。（市环保局牵头，各县区政府、高新区管委会负责）

附件：1.2017年全市工业企业挥发性有机物治理项目表

2.2017年市区4S店维修车间有机废气治理项目表

3.2017年全市油气三次回收改造项目表

附件1

2017年全市工业企业挥发性有机物治理项目表

| 序号 | 项目名称 | 所属 行业 | 治理内容 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂 | 表面 涂装 | 小吨位制造部废气 排放治理工程 | 市环 保局 | 金台区 政府 | 6月底前 |
| 2 | 西安铁路局宝鸡机车检修厂 | 表面 涂装 | 喷漆工序挥发性 有机物治理 |  |  |  |
| 3 | 中铁宝桥集团 有限公司 | 表面 涂装 | 喷漆工序挥发性 有机物治理 |  | 渭滨区 政府 |  |
| 4 | 陕西宝成航空 仪表有限公司 | 表面 涂装 | 喷漆工序挥发性 有机物治理 |  |  |  |
| 5 | 陕西烽火电子股份 有限公司 | 表面 涂装 | 烽火姜谭工业园表面 处理车间废气治理 |  |  |  |
| 6 | 秦川机床工具 集团有限公司 | 表面 涂装 | 水幕式漆雾治理 |  |  |  |
| 7 | 陕西凌云电器 集团有限公司 | 表面 涂装 | 喷漆工序挥发性 有机物治理 |  |  |  |
| 8 | 陕西长岭电子 科技有限公司 | 电子 制造 | 喷漆工序挥发性 有机物治理 |  |  |  |
| 9 | 宝鸡市鑫晟宇 铁路器材公司 | 其他 行业 | 橡胶制品有机废气 排放治理工程 |  |  |  |
| 10 | 宝光真空电 股份有限公司 | 表面 涂装 | 喷漆工序挥发性 有机物治理 |  |  |  |
| 11 | 安徽合力宝鸡 渭滨工厂 | 表面 涂装 | 小吨位制造部废气 排放治理工程 |  |  |  |
| 12 | 陕西圣龙纸业 有限责任公司 | 其他 行业 | 新建1万吨/年废塑料垃圾资源综合利用项目挥发性有机物治理 |  | 岐山县 政府 |  |
| 13 | 陕西金鼎铸造 有限公司 | 零部件制造 | 喷漆工序挥发性 有机物治理 |  |  |  |
| 14 | 陕西通家汽车 股份有限公司 | 零部件制造 | 涂装工序挥发性 有机物治理 |  |  |  |
| 15 | 陕西通力专用 汽车有限公司 | 零部件制造 | 涂装工序挥发性 有机物治理 |  |  |  |

附件2

2017年市区4S店维修车间有机废气治理项目表

| 序号 | 企业名称 | 地 址 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡众信海博汽车销售服务有限公司 (上海大众) | 金台区宝平路39号 | 市交通局 | 金台区 政府 | 2017年 5月1日前 |
| 2 | 宝鸡佳驰汽车销售服务有限公司（标致） | 金台区冠森路南段路西 |  |  |  |
| 3 | 宝鸡鼎润汽车销售服务有限公司（东风小康） | 金台区陈仓大道49号 |  |  |  |
| 4 | 宝鸡中冀斯巴鲁汽车销售有限公司（斯巴鲁） | 金台区陈仓大道49号东3号 |  |  |  |
| 5 | 西安秦鹰汽车贸易有限公司宝鸡分公司 (解放) | 陈仓大道千河汽配城院内 |  |  |  |
| 6 | 宝鸡开隆商贸有限公司(上汽五菱) | 金台区卧龙寺新汉飞车城 |  |  |  |
| 7 | 宝鸡市安利达汽车销售服务有限公司（广州本田） | 金台区东风路51号 |  |  |  |
| 8 | 宝鸡宝利丰汽车销售有限公司（宝骏） | 金台区陈仓大道49号 |  |  |  |
| 9 | 宝鸡天元汽车贸易有限责任公司（华泰） | 金台区陈仓大道49号 |  |  |  |
| 10 | 宝鸡捷高恒泰贸易有限公司（起亚） | 卧龙寺陈仓大道49号 |  |  |  |
| 11 | 宝鸡市威龙丰田汽车销售服务有限公司（一汽丰田） | 陈仓区南环路(会展中心东200米路南) |  | 陈仓区 政府 |  |
| 12 | 宝鸡大丰汽车有限公司（比亚迪） | 陈仓区陈仓大道（会展中心东北侧） |  |  |  |
| 13 | 宝鸡德奥达汽车销售有限公司（奥迪） | 陈仓物流园区 |  |  |  |
| 14 | 宝鸡燕德宝汽车销售服务有限公司（宝马） | 陈仓区南环路与车站路交叉口西南角 |  |  |  |
| 15 | 宝鸡宝沃汽车销售服务有限公司(沃尔沃) | 陈仓物流园区（会展中心东南） |  |  |  |
| 16 | 宝鸡众信天博汽车销售服务有限公司（上海大众） | 高新十二路 |  | 高新区 管委会 |  |
| 17 | 宝鸡圣华汽车贸易有限公司（广汽丰田） | 高新十二路路东 |  |  |  |
| 18 | 宝鸡市捷高汽车销售服务有限公司（起亚） | 高新十二路西16号 |  |  |  |
| 19 | 西安之星汽车有限公司宝鸡分公司（奔驰） | 高新大道平安路15号 |  |  |  |
| 20 | 宝鸡市蓝天祥顺汽车销售有限公司（斯柯达） | 高新十二路16号 |  |  |  |
| 21 | 陕西福华汽车贸易有限公司（东风日产） | 高新十二路西25号 |  |  |  |
| 22 | 宝鸡宏光汽车销售服务有限公司（五菱宏光） | 高新十三路 |  |  |  |

| 序号 | 企业名称 | 地 址 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 宝鸡鑫迪汽车服务有限公司（雪铁龙） | 高新十二路 | 市交通局 | 高新区 管委会 | 2017年 5月1日前 |
| 24 | 宝鸡冠群汽车服务有限公司（东风本田） | 高新十二路19号 |  |  |  |
| 25 | 宝鸡市宝众汽车销售服务有限公司（一汽大众） | 高新十二路 |  |  |  |
| 26 | 陕西尚德通宝汽车销售服务有限公司（雪佛兰） | 高新十二路18号 |  |  |  |
| 27 | 陕西银桥汽车销售有限公司（名爵、荣威） | 高新十二路东侧 |  |  |  |
| 28 | 陕西华兴通宝汽车销售服务有限公司（别克） | 高新十二路18号 |  |  |  |
| 29 | 宝鸡迪鑫汽车销售服务有限公司（长城） | 高新十二路西23号 |  |  |  |
| 30 | 宝鸡市卓成汽车贸易有限公司（一汽奔腾） | 高新十二路（蒙牛乳业西侧） |  |  |  |
| 31 | 宝鸡蓝天汽车销售服务有限公司（北京现代） | 高新十二路16号 |  |  |  |
| 32 | 宝鸡市星海工贸有限责任公司（吉利帝豪） | 高新大道平安路东支21号 |  |  |  |
| 33 | 宝鸡金盛工贸有限公司 (长安铃木) | 高新大道平安路9号 |  |  |  |
| 34 | 宝鸡市腾跃汽车销售有限公司（野马） | 高新十二路东华城汽车产业园13号 |  |  |  |
| 35 | 陕西鑫海汽车销售服务有限公司（一汽海马） | 高新区平安路12号 |  |  |  |
| 36 | 宝鸡市源康汽车销售服务有限公司（长城） | 高新十三路华城产业园内 |  |  |  |
| 37 | 陕西赛亚汽车销售服务有限公司（雷诺） | 高新十二路西16号 |  |  |  |
| 38 | 陕西西悦成实业有限公司（吉利全球鹰） | 高新区文兴路以西华城汽车产业园8号 |  |  |  |
| 39 | 宝鸡奥亚汽车销售服务有限公司（比亚迪） | 高新区十三路 |  |  |  |
| 40 | 宝鸡市恒毅汽车服务有限公司（风神） | 高新十二路西21号 |  |  |  |
| 41 | 宝鸡市鑫华隆工贸有限公司（力帆） | 高新十三路华城汽车城 |  |  |  |
| 42 | 宝鸡市宝瑞诚汽车销售有限公司（奇瑞） | 高新十三路 |  |  |  |
| 43 | 宝鸡市福信汽车销售服务有限公司（福特） | 高新十二路南段路东 |  |  |  |
| 44 | 宝鸡广隆汽车销售有限公司（纳智捷） | 高新十二路西21号 |  |  |  |
| 45 | 宝鸡市绿地风汽车销售服务有限公司（观致） | 高新大道以南12路东侧 |  |  |  |
| 46 | 宝鸡市慧力商贸有限公司（众泰） | 高新大道40号 |  |  |  |
| 47 | 宝鸡市悦通汽车贸易有限公司（长安） | 高新十二路南段路东 |  |  |  |

附件3

2017年全市油气三次回收改造项目表

| 序号 | 储油库、加油站名称 | 地 址 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石油西北销售宝鸡分公司油库 | 陈仓区千河镇 | 市商务局 | 2017年 5月底前 |
| 2 | 中石油宝鸡公司福临堡油库 | 金台区福临堡 |  |  |
| 3 | 中石化宝鸡公司阳平油库 | 陈仓区阳平镇 |  |  |
| 4 | 延长中立宝鸡公司油库 | 陈仓区阳平镇 |  |  |
| 5 | 中石油卧龙寺加油站 | 金台区卧龙寺 |  |  |
| 6 | 中石油大庆路加油站 | 金台区大庆路 |  |  |
| 7 | 中石油宝十路加油站 | 金台区宝十路 |  |  |
| 8 | 中石油宝天加油站 | 金台区310国道 |  |  |
| 9 | 中石油金陵加油站 | 金台区北环路 |  |  |
| 10 | 中石油金陵东路金星加油站 | 金台区金陵东路 |  |  |
| 11 | 中石油东风路加油站 | 金台区东风路 |  |  |
| 12 | 中石油宝平路加油站 | 金台区宝平路 |  |  |
| 13 | 中石油公园路加油站 | 渭滨区公园路 |  |  |
| 14 | 中石油益门加油站 | 渭滨区川陕路 |  |  |
| 15 | 中石油川陕路加油站 | 渭滨区川陕路 |  |  |
| 16 | 中石油清姜加油站 | 渭滨区川陕路 |  |  |
| 17 | 中石油姜潭路加油站 | 渭滨区姜谭路 |  |  |
| 18 | 中石油桥东加油站 | 渭滨区清姜 |  |  |
| 19 | 中石油城北加油站 | 陈仓区虢镇 |  |  |
| 20 | 中石油北环路加油站 | 陈仓区虢镇 |  |  |
| 21 | 中石油虢镇加油站 | 陈仓区虢镇 |  |  |
| 22 | 中石油西虢加油站 | 陈仓区虢镇 |  |  |
| 23 | 中石油西刘加油站 | 陈仓区周原镇 |  |  |
| 24 | 中石油潘家湾加油站 | 陈仓区潘溪镇 |  |  |
| 25 | 中石油底店加油站 | 陈仓区千河镇 |  |  |

| 序号 | 储油库、加油站名称 | 地 址 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 中石化宝平路加油站 | 金台区长寿乡 | 市商务局 | 2017年 5月底前 |
| 27 | 中石化陈仓路加油三站 | 陈仓大道 |  |  |
| 28 | 中石化陈仓路加油站 | 西宝公路中线 |  |  |
| 29 | 中石化北环路加油站 | 北环路十八孔桥北 |  |  |
| 30 | 中石化新福路加油站 | 福临堡新福路 |  |  |
| 31 | 中石化宏文路加油站 | 金台区宏文南路 |  |  |
| 32 | 中石化群众路加油站 | 群众路 |  |  |
| 33 | 中石化姜谭路加油站 | 渭滨区姜谭路 |  |  |
| 34 | 中石化渭滨加油站 | 渭滨区川陕路 |  |  |
| 35 | 中石化陈仓大道加油站 | 陈仓区陕西双菱集团西 |  |  |
| 36 | 延长壳牌陈仓大道加油站 | 陈仓区千河镇 |  |  |
| 37 | 延长壳牌虢镇路南加油站 | 宝鸡市陈仓区虢镇 |  |  |
| 38 | 延长壳牌大庆路加油站 | 金台区大庆路 |  |  |
| 39 | 延长壳牌宝平路加油站 | 金台区金河乡 |  |  |
| 40 | 延长壳牌马营加油站 | 渭滨区马营镇 |  |  |
| 41 | 延长中立加油站 | 渭滨区川陕路 |  |  |
| 42 | 秦龙运输公司群众路加油站 | 金台区群建巷 |  |  |
| 43 | 宝鸡市鑫台商贸公司加油站 | 金台区金台大道 |  |  |
| 44 | 宝鸡惠友工贸公司惠友加油站 | 金台区北环路 |  |  |
| 45 | 宝鸡鑫诚石化公司斗鸡加油站 | 金台区斗中路 |  |  |
| 46 | 金来工贸公司加油站 | 渭滨区姜城村 |  |  |
| 47 | 宝鸡市西府加油站 | 渭滨区公园路 |  |  |
| 48 经营49有限公司 | 省储备局一五九处东关加油站 | 陈仓区虢镇 |  |  |
| 49 | 宝鸡市陈仓区城西加油站 | 陈仓区水莲寨村 |  |  |
| 50 | 宝鸡市陈仓区大众加油站 | 陈仓区虢镇 |  |  |

宝鸡市铁腕治霾冒黑烟车辆污染治理

2017年专项行动方案

为加强冒黑烟机动车污染治理，进一步改善环境空气质量，依据《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本行动方案。

一、工作重点

全面落实省、市铁腕治霾工作要求，采取严格检测、严格监管、强化治理等措施，对全市范围内冒黑烟机动车进行集中治理，持续改善环境空气质量。

（一）载货柴油车

（二）低速载货汽车

（三）大、中型柴油客车

（四）其它冒黑烟的机动车辆

二、工作措施

（一）严格把关，严格机动车尾气检测。对冒黑烟、尾气排放不合格的各型机动车辆，市公安交警部门不予注册和转入登记，所有年检车辆必须经过尾气检测，凡尾气排放不达标的，一律不予年检。（市公安局牵头，市环保局配合）

（二）严格路面检查，严处冒黑烟机动车。市环保、公安交警部门要开展联合检查，采取定点检查和流动巡查相结合的方法，加大对上路行驶的冒黑烟机动车的查处力度，特别要加大对载货柴油车、低速载货汽车、大中型柴油客车等高排放车辆的检查力度，对上路行驶的冒黑烟和尾气超标车辆，一经发现，责令整治并予以处罚。（市环保局牵头，市公安局配合）

（三）采取技术措施，加大源头治理。采用加装DPF（颗粒物捕集器）等新方法、新材料、新技术和新设备，对汽车尾气进行治理，确保排放超标的载货柴油车、低速载货汽车、大、中型柴油客车等车辆排放达标。（市交通局牵头，市公安局、市环保局配合）

（四）制定补贴政策，落实治理资金。开展前期调研，制定机动车治理补贴政策，推动冒黑烟机动车治理顺利开展。（市公安局牵头，市财政局、市环保局、市交通局配合）

（五）加强宣传引导，营造整治氛围。通过广播、电视、报纸、互联网、微博等新闻媒体，宣传省、市铁腕治霾相关政策，争取机动车单位和车主的理解和支持，营造良好的舆论氛围。（市文广局牵头，市公安局、市环保局、市交通局配合）

三、工作要求

# （一）加强领导，精心组织。成立以市政府分管领导为组长，市环保、公安、财政、交通等部门负责同志为成员的领导小组，办公室设在市交警支队，专门负责冒黑烟机动车治理的日常工作。市级各相关部门要结合各自职能，制定工作方案，细化推进措施，落实工作责任，确保治理成效。

（二）加强协作，紧密联系。市级各相关部门要加强协调，紧密配合，互通信息，全力推进冒黑烟机动车治理工作。全市各企事业单位，特别是环卫、市政、邮政、供电等行业要积极履行社会责任，率先治理好本单位、本系统的专用车辆，确保尾气排放达标。

（三）加强督查，严肃追究。市公安部门牵头，市级各相关部门配合，组成联合检查组，采取明查暗访、联合检查等形式，加强对各县区、高新区冒黑烟车辆治理工作的督促检查，对发现的问题要严格查处，对责任不落实、治理不到位的，要严肃追究有关人员责任。

宝鸡市铁腕治霾地源热泵系统供热供冷

2017年专项行动方案

为加快推进我市可再生能源在建筑中的规模化应用，利用地源热泵系统在建筑中供热供冷，减少燃煤消耗，据《宝鸡市地源热泵系统推广应用管理暂行办法的通知》、《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年度工作方案》，制定本实施方案。

一、工作目标

到2017年10月底前，完成代家湾中水源供热供冷项目建设并投入运行。计划三年内基本实现，东起蟠龙路（桥）、西至铁塔路、北起大庆路、南至西宝高速辅道区域和行政中心区域内建筑的供热供冷；

到2017年10月底前，完成市区石鼓山太阳市二期10万平方米土壤源热泵系统供热供冷建设任务；

到2018年10月底前，完成20万平方米地源热泵系统供热供冷建设任务。

二、重点任务

1.严格执行《宝鸡市地源热泵系统推广应用管理暂行办法》，凡具备应用地源热泵系统条件的新建建筑，应使用地源热泵系统供热供冷，供热企业不再提供供热服务。（市规划局、高新管委会牵头，市住建局配合）

2.依据《宝鸡市地源热泵系统推广应用管理暂行办法》，6月底前，制定《宝鸡市地源热泵系统推广应用项目资金补助和返还城市供热配套费管理办法》。（市规划局牵头，市财政局配合）

3.2017年10月底前，完成代家湾中水源供热供冷项目建设并投入运行，可提供70万平方米建筑的供热能力和28.2万平方米的供冷能力。（市规划局牵头，市机关事务局、市住建局、市公安局、市执法局配合）

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立市级地源热泵系统推广应用工作协调小组，由分管副市长任组长，市政府分管副秘书长任副组长，市发改委、市财政局、市规划局、市水利局、市住建局、市环保局、市公安局、市执法局、市机关事务局主要负责同志担任成员。协调小组下设办公室，设在市规划局，负责日常工作。

（二）落实资金保障。凡应用地源热泵系统的项目经验收合格后，市财政局按照《宝鸡市地源热泵系统推广应用管理暂行办法》，对地源热泵项目按建筑实际使用面积予以资金补助，返还供热配套费。

（三）加强宣传引导。利用新闻媒体、政府网站等普及地源热泵相关知识，提高公众认知度，宣传引导地源热泵系统应用推广，推进建筑节能减排。

宝鸡市铁腕治霾城市清洁2017年专项行动方案

为改善空气质量，按照《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、工作目标

从即日起至年底，在市区、县城及建制镇开展城镇环境卫生清洁行动，使城镇环境卫生工作薄弱环节、城乡结合部脏乱差的问题得到有效解决。

到2017年底，全市城镇环境薄弱地段（城乡结合部、城中村等）脏乱差现象、卫生死角基本消除，市区建成区主要车行道机械化清扫率达到100％，县城达到100%，重点镇达到100%、建制镇达到60%；全面达到“以克论净”的中卫标准（每平方米灰尘不超5克，垃圾滞留不超5分钟）。

二、工作任务

（一）提升城镇清扫保洁水平。

市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要全面推行“以克论净、深度保洁”工作模式，强化精细化管理，以改善城镇环境卫生面貌为出发点，努力打造设施完善、干净整洁、秩序井然、文明和谐的城镇环境。以扩大机械化作业覆盖面为牵引，加大对环卫机械设备的投资，足量配置环卫设备，大幅度提高城镇机械化清扫率，市区建成区主要车行道机械化清扫率达到100％，县城达到100%，重点镇达到100%、建制镇达到60%，逐步实现由人工清扫向机械化清扫的根本性转变。同时加强道路清扫保洁，增加保洁频次，及时清除路面垃圾、尘土，确保每平方米灰尘不超过5克，垃圾滞留时间不超过5分钟。

（二）提升城镇道路抑尘水平。

1.做好机械化压尘清扫保洁。市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要进一步扩大机扫保洁范围，采取“湿法作业、吸尘式清扫”工作模式，对辖区内主次干道、桥梁及高架桥等主要行车道路进行机械化压尘清扫，增加机扫车、吸尘车作业频次，清除路面积尘，防止清扫过程中的二次扬尘污染。

2.持续开展洗扫作业。市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要充分发挥大型洗扫车的效能，对市区重点区域、重点路段，开展道路洗扫作业，坚持两班14小时轮回作业，彻底清除道路积尘和污渍，有效减少道路扬尘污染。各县至少要配备1台洗扫车，对县城主要街道开展循环洗扫作业。每台洗扫车每天运行不少于20公里。

3.开展道路大冲洗活动。在气象条件允许下，市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要以清除道路积尘为重点，对黑色路面、硬化人行道开展大冲洗活动。秋冬季每周至少冲冼1次，春夏季每周冲冼2次。对人流量集中的繁华路段人行道，每周进行3次冲洗作业，去除污渍、痰迹、地面小广告等，确保路面见本色。

4.抓好道路洒水降尘作业。市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要持续抓好洒水降尘作业，在气象条件允许下洒水降尘作业每天不少于2次（冬季为喷雾降尘）。在重污染天气要调动全部洒水车辆，对主次干道进行循环作业，主干道每天洒水、喷雾（冬季）作业不少于3次，有效地控制城区尘土、减少道路扬尘污染现象。每台洒水车每天运行不少于60公里。

5.做好主次干道绿篱冲洗。市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要固定车辆、人员，对城镇主次干道的隔车绿化带、绿化树、隔离花箱等进行冲洗，做到每周至少进行1次冲洗作业，确保常青常绿。

（三）整治突出环境卫生问题。

市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要结合各类创建、迎检工作，开展整治活动不少于6次，建制镇至少进行4次集中整治。

1.整治环境卫生薄弱区域。市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要针对农贸集市、棚户区、城中村、城乡结合部等城市薄弱区域的市容环卫“顽症”，建立工作台账，摸清问题底数，制定详细计划，建立长效机制。坚持规划引导，科学推进建设与整治，改善市容环境的整体形象。加大保洁力度，集中清理垃圾，增加公厕和垃圾收集设施，加大绿化美化，做到干净整洁、规范有序。

2.整治城镇卫生死角、盲点。市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要围绕“净化、细化、美化”的要求，开展精细化作业，消除卫生死角、盲点。重点突出果皮箱周边、隔车带下、道沿下、井篦口、树池等容易被忽略、积攒垃圾的部位清理整治，落实精细化作业，保持地面洁净，无浮尘、无积水、无撒漏、无淤塞、无污迹、无堆放垃圾杂物。加大空置土地、窨井、沟渠卫生死角清理整治，彻底解决生活垃圾散落、暴露和建筑垃圾堆积的问题。

3.整治占道经营。市执法局、各县区政府、高新区管委会要按照主干道严禁、次干道严控、小街巷规范的要求，重点加强主要道路、背街小巷、窗口地段等占道经营集中区域和高发时段的整治、巡查与管理。合理设置经营疏导点，划定经营区域，明确经营时间，规范经营行为。加强摊点保洁管理，确保摊收场净，做到规范有序，不影响车辆和行人通行。

4.整治车辆乱停乱放。市公安局要从严整治车辆乱停乱放，规范停车场的卫生保洁，确保车走地净。

（四）完善城市环境卫生管理长效机制

市园林环卫局、各县区政府、高新区管委会要定期开展集中整治行动和爱卫月清扫活动，抓环卫管理，净化城市环境，治理整顿占道经营、乱停乱放、乱拉乱挂等现象，规范城市秩序。强化属地管理原则，制定严格的责任追究和奖惩激励制度，保障工作措施落到实处。

三、进度安排

（一）前期准备阶段（2017年3月）

对辖区内环境卫生状况进行统计与核实，分析清扫保洁工作现状，提出行动目标和任务，测算经费需求，制定实施方案和考核办法。成立组织机构，落实行动经费，购置作业装备，调配保洁人员，动员部署城市清洁行动。

（二）全面推行阶段（2017年4月-10月）

按实施方案全面推行城市清洁行动，强化对污染产生源头的控制，创新管理作业方式，对实施中出现的问题及时整改，做到边检查边整改边推进。

（三）巩固提升阶段（2017年11月-12月）

全面总结评价城市清洁行动的实施效果，巩固成果，完善城市保洁相关制度和举措，健全长效管理机制。

四、工作要求

（一）加强领导，落实责任。各县区政府、高新区管委会要加强对城市清洁行动的领导，成立相应的组织机构，研究解决清洁行动中的重大问题，明确工作目标任务，加强组织协调。

（二）整合资源，加大投入。各级政府要将城市清洁行动纳入政府重点工作，加强资金整合，按照“统筹安排、集中投入、形成合力”的原则，发挥资金的使用效益，确保城市清洁行动扎实有序开展。要建立引导和激励机制，鼓励社会资本投入城镇环卫设施建设，推动政府通过委托、承包、采购等方式向社会购买垃圾处理、环卫保洁、垃圾清运等公共服务。

（三）广泛宣传，营造氛围。要充分利用广播电视、网络媒体、社区宣传栏等平台和群众喜闻乐见的形式，加大宣传力度，营造浓厚氛围，动员广大群众积极参与，提高广大群众的环卫意识，推动城市清洁行动顺利开展。

（四）强化督查，严格奖惩。各县区、市级各有关部门要将城市清洁行动活动方案及时报市园林环卫局，并把活动纳入年度目标责任考核指标，加强督导检查，确保取得预期效果。市园林环卫局牵头，市级相关部门配合，不定期组织开展督促检查，及时通报督查情况，对工作进度快，整治效果好的，表彰奖励；对行动迟缓、整治不力、工作不实、效果不明显的，给予通报批评。

宝鸡市铁腕治霾增绿工程2017年专项行动方案

为改善空气质量，按照《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、目标任务

以“生态大花园”统筹绿色宝鸡建设，大力开展全市增绿工程，有效提升生态环境优势，确保增绿治霾取得实效。依托退耕还林、天然林保护、防护林建设等林业重点工程，大力开展关中大地园林化巩固提升建设，完成造林绿化35万亩，栽植乔灌木4000万株，实现增绿治霾新突破。

（一）关中大地园林化巩固提升。突出“优化结构，提升品位”，以植物造型、工程造景等园林化为主，全面推进关中大地园林化“一屏四带八化”建设和林业重点生态工程。注重林带贯通和全面绿化，在城区游园、城镇街旁、园区厂矿、单位庭院、村前屋后、交通道路沿线、河流水系、台塬坡面等地段，实施人工园林造景、植物修剪造型、廊道立体美化、乔木花灌添彩等优化提升措施，丰富景观结构，优化区域生态，提升园林化规模和档次，全力打造以“秦岭关山森林生态风景带、千山生态经济防护带、渭河沿岸生态景观带、渭河北坡森林屏障景观带”为骨架的陕西关中西部生态屏障。

（二）林业重点工程。各县区要切实履行国土生态安全建设的主体责任，把各项林业重点工程安排在生态区位重要、水土流失严重、推进身边增绿效果明显的重点区位。要把好苗木、整地、栽植、管护等关键环节，确保造林质量。要保障林业重点工程的资金投入，在利用好国家投资的基础上，足额落实地方配套资金，确保工程建设顺利实施。

（三）全民义务植树。不断丰富、拓展、创新适龄公民履行植树义务的尽责形式，大力推进义务植树基地建设，广泛开展植纪念树、造纪念林、认建认养绿地以及保护古树名木等活动，加快推进行业管理区域造林绿化，把义务植树与重点生态工程建设、城市基础设施和景观建设、部门单位绿化等工作紧密结合，切实提高全民义务植树的尽责率。

二、建设重点

（一）开展城市建成区增绿提质活动。加快主城区重点区域园林基础设施建设，实施蟠龙国家森林公园西入口绿地、火车站西广场等公园绿地及宏文南路、吉祥路等新建道路绿地建设，开展屋顶、墙体、构筑物等立体绿化，拓展绿色空间，提升、增加公园绿地20万m2、栽植乔木2万株以上；开展城市“双修”工程，加强城市环境治理，提高城市精细化管理水平。继续实施公园、街头游园、道路绿地等城市公共地段增绿提质工程，消除城市边角地、荒裸地块，栽植乔木片林，补植绿化带缺株断带。重点做好老旧小区改造等城市“五拆”绿地建设，实施渭河北堤市区段绿化景观提升工程，川陕南路改扩建道路绿化、植物园东区提升改造等城市园林基础设施提升建设，增加城市绿地30万m2、栽植乔灌木30余万株。做好市区道路防雾治霾和扬尘治理工作，继续实施道路绿地高台土治理工作。

（二）高速公路、西宝客专绿化提升。按照《宝鸡市高速高铁两侧绿化提升实施方案》（宝政办发〔2016〕57号），继续对连霍、宝平高速公路沿线进行绿化提升改造，实现林带基本贯通，片林提质增效，提升景观效果，完成绿化提升3300亩、植树39.9万株。连霍高速绿化提升126亩、植树4万株，其中：林带绿化提升2公里、20亩、植树2000株，节点绿化提升3个、90亩、植树3.7万株，沿线村庄绿化提升2个、16亩、植树1000株。宝平高速绿化提升3084亩、植树35万株，其中：林带绿化提升1公里、30亩、植树3000株，节点绿化提升4个、30亩、植树4.5万株，沿线村庄绿化提升24个、464亩、植树5万株，直观坡面绿化提升2560亩、植树25.2万株。西宝客专绿化提升90亩、植树9000株，其中：林带绿化提升4公里、60亩、植树6000株，沿线村庄绿化提升1个、30亩、植树3000株。

（三）渭河北坡森林屏障建设。抓好特色景观片林、塬顶林带提升改造和裸露陡崖、沟壑治理，建设休闲生态游园，打造森林文化公园，完成造林绿化974亩、植树10.5万株。其中：金台区140亩、1.7万株，陈仓区255亩、2.7万株，眉县163亩、1.7万株，扶风县140亩、1.4万株，岐山县276亩、3万株。组织83家参建单位管护好企地共建林17428亩；以连翘、火棘、五角枫、金叶榆、黄连木、黄栌、火炬树等彩色观赏树种为主，建设特色景观片林650亩，植树6.8万株；以侧柏、杨树等为主建设塬顶林带264亩、植树2.6万株；应用胶东卫矛陡崖绿化技术治理裸露陡崖、沟壑60亩、栽植1.1万株；打造特色游园2处、52亩，其中：岐山县完成北坡宋家尧村景观游园绿化12亩，陈仓区完成北坡西虢文化广场景观游园绿化40亩。

（四）市域主要出入境口绿化提升。对市域8处主要出入境口开展绿化美化、提升改造，完成绿化290亩、植树3.1万株。其中：陇县完成宝平高速火烧寨出口上川村至甘肃省平凉市华亭县神峪乡段绿化30亩、植树3000株；扶风县完成关环线召公镇洼里村至咸阳市乾县临平镇清水营村段绿化5亩、植树500株；眉县完成关环线横渠镇宣窝村至西安市周至县竹峪乡谭家寨村段绿化15亩、植树1000株；太白县完成姜眉路王家堎镇和平村至汉中市留坝县江口镇磨坪村段绿化10亩、植树1000株;凤县完成316国道留凤关镇高桥铺村至汉中市留坝县留侯镇庙台子村段绿化5亩、植树500株;陈仓区完成310国道拓石镇胡店村至天水市麦积区东岔镇码头村段绿化200亩、植树2.2万株；麟游县完成342国道崔木镇北王村至咸阳市彬县韩家镇龙尾沟村段绿化15亩、植树2000株;244国道两亭镇西坡村至甘肃省平凉市灵台县中台镇胡家店村段绿化10亩、植树1000株。

（五）省级森林城市创建。结合森林围市、围城、围镇、围村建设，在巩固提升国家森林城市创建成果的基础上，积极开展省级森林城市镇创建活动，严格按照创建标准和要求，大力实施绿化造林工作，在森林网络、森林健康、林业经济、生态文化、创森管理等方面实现明显突破。力争眉县、岐山、凤翔、千阳、麟游、太白等6个县区达到省级森林城市标准。

（六）湿地修复与保护。开展湿地公园生态修复、水源涵养、水景观提升等工程，充分发挥湿地保护水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和治污减霾等重要生态功能。千渭之会国家湿地公园完成湿地修复1600亩、整滩疏浚600亩，种植湿地植物200万株；完成科普宣教及管理服务区景观绿化5万平方米，建成湿地净化水质演示系统2.3万平方米；树立标识标牌150个、界桩60个，建立科普宣教点3处以及管护站4处。眉县龙源国家湿地公园完成湿地修复1000亩，太白县石头河国家湿地公园完成绿化提升50亩，千阳县千湖国家湿地公园完成绿化提升40亩，扶风县七星河国家湿地公园完成绿化提升620亩，凤县嘉陵江国家湿地公园完成绿化提升879亩，岐山县落星湾国家湿地公园完成绿化提升650亩，凤翔县完成雍城湖湿地公园绿化美化514亩。

（七）国省道林带建设。完成林带建设130公里、2700亩、植树50万株。其中：342国道麟游县段42公里、285亩、5万株，316国道凤县段5公里、200亩、5万株；省道西宝中线扶风县段7公里、140亩、1.4万株；宝平路陇县段11公里、235亩、1万株，千阳县段1公里、10亩、1000株，渭滨区段10公里、60亩、3000株，凤县段8公里、100亩、1万株；法汤路眉县段10公里、70亩、11万株；虢枣路岐山县段15公里、820亩、9万株；关环线扶风县段6公里、130亩、1.2万株；姜眉路太白县段15公里、650亩、15万株。

（八）核桃、花椒经济林建设。落实干杂果经济林建设扶持政策措施，坚持栽管并重、以管促栽，按照抓典型、调结构、上保险的工作要求，规范采穗圃和良种繁育基地建设，保障优质种苗供应。全市建成省级精品核桃示范园5个，市级核桃标准化示范园5个，市级花椒标准化示范园3个。认真实施退耕还林后续产业建设项目，全年新栽核桃5万亩、花椒1万亩，嫁接改造核桃低产园7万亩、花椒低产园2万亩。推进油用牡丹基地品种优良化、经营集约化、基地规模化建设，栽植油用牡丹0.9万亩。

（九）苗木花卉基地建设。把苗木花卉产业的培育发展作为林业工作的重要任务，按照规模适度、产品适销、结构合理的要求，加快苗木花卉基地建设。对苗木花卉生产和经营发展进行科学合理的战略规划和顶层设计，优化区域布局；积极培育苗木花卉产业龙头企业，增强辐射带动效应；建设苗木花卉交易市场，扩大营销渠道，提高苗木花卉商品价值和市场竞争力。2017年全市新发展苗木花卉基地3万亩。

三、工作要求

（一）高度重视、科学谋划。各级各有关部门要切实提高认识、高度重视，从民生工程、政治任务的高度充分认识治污降霾工作的重要性，坚定雾霾可控可治的信心，坚定铁腕治理的决心，把治污降霾作为一项共同参与的重点工作，切实提高思想认识，把各项工作抓狠抓实。要科学制订工作方案，进一步摸清底数、明确任务、细化措施、落实责任，突出重点领域和关键环节，有针对性地制定实实在在的治本措施，坚持工程措施、管理措施、监督措施三管齐下，确保各项工作抓细抓实抓具体、见底见效见力度。

（二）抓早动快，细致安排。各级各有关部门要抓住有利时机，及早安排，提前准备，高效推进，抓住有利时机及时开展造林绿化工作。要根据建设任务，组织编制作业设计，将任务落实到具体路段和山头地块，做到规划实施一步到位，绿化建设一次成林；要按照适地适树、突出乡土树种的原则，制定苗木定购方案，做好储备供应工作；要按照“政府出资、镇村负责”的原则，通过土地租赁、置换、流转等运作方式尽快落实绿化用地，做到地权、林权两落实。

（三）严格标准，提高质量。各级林业、园林主管部门要坚持高起点规划、高标准建设原则，抓重点、求突破，树立一批示范样板，打造一批精品工程。要及时组织技术单位切实做好工程建设技术跟进服务，严把作业设计、苗木质量、整地栽植、浇水抚育等关键环节关口，确保栽一棵活一棵,造一片成一片，提高绿化质量。

（四）创新机制，多方投入。各级各有关部门要把增绿工程建设纳入财政预算，建立健全财政资金补助引导、项目捆绑使用、全社会积极参与的多渠道投入机制。积极争取国家林业重点工程、水土保持、流域治理、公路建设、扶贫开发、农业综合开发等项目资金，倾斜投入重点绿化工程建设。大力开展全民义务植树活动，动员全社会力量参与造林绿化。采取政府出规划、企业出资金、农民出土地的办法，推广“企地共建”模式，鼓励企业认建认养绿地，形成全社会参与绿化的良好局面。

（五）明确责任，加强考核。要强化制度保障，实行行政领导负责制，推行目标责任制管理，既要有日常推进机制，又要开展监督问责。要进一步完善督促检查和考核管理办法，市政府督查室、市绿委办和市林业局、园林局要定期深入造林现场进行检查督促，对工作扎实、成绩突出的要通报表扬，对措施不力、行动迟缓的要批评问责，确保全市治污降霾取得实效，为全面建设最具幸福感城市提供坚实保障。

宝鸡市铁腕治霾市区烟花爆竹禁放

2017年专项行动方案

为改善空气质量，根据《烟花爆竹安全管理条例》、《宝鸡市人民政府关于市区禁止和限制燃放烟花爆竹的通告》和《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》有关要求，制定本实施方案。

一、工作目标

按照“统一领导、分工负责、广泛动员、齐抓共管”的原则，充分发挥政府各相关部门的职能作用，加强烟花爆竹安全管理，坚决打击整治违规燃放烟花爆竹的违法行为，实现禁放区域全年禁止燃放烟花爆竹，持续改善全市环境空气质量,助力最具幸福感城市建设。

二、禁放区域

《宝鸡市人民政府关于市区禁止和限制燃放烟花爆竹的通告》规定区域。

三、工作措施

（一）充分宣传发动，强化舆论引导。全面宣传《宝鸡市人民政府关于市区禁止和限制燃放烟花爆竹的通告》，进一步明确禁放区域、时间及相关法律责任。各区政府、高新区管委会及各有关单位要将宣传教育贯穿禁放工作的全过程，做到经常性宣传和集中宣传相结合，充分利用电视、广播、报纸、网站、微信、短信平台等媒体，以及乡镇、街道、社区、单位的公告栏、外墙体、室外电子大屏等，广泛宣传禁放工作有关规定，营造浓厚社会氛围。各区政府、高新区管委会要组织乡镇、街道、社区，开展上门入户宣传，做到家喻户晓、人人皆知，提高群众的知晓率和参与度，争取广大群众的理解、支持和配合。

（二）加强源头控制，强化市场整治。各区政府、高新区管委会要加大辖区内饭店宾馆、婚庆公司等重点行业、燃放活动突出重点地区和部位的管理力度，督促遵守禁放规定，并由公安部门与饭店宾馆签订烟花爆竹禁放责任书，督促市区饭店宾馆在门前醒目位置设置禁止燃放烟花爆竹警示牌。市安监局要指导全市烟花爆竹销售企业，停止向市区销售烟花爆竹，撤销市区烟花爆竹零售网点；对市区范围内烟花爆竹经营销售活动开展排查，及时查处违规违法行为。市公安局要停止办理市区方向的烟花爆竹购买、运输许可证；加大进出城区的高速路口、国道、省道公路沿线、集贸市场的巡查，彻底堵控烟花爆竹运销市区的行为。市执法局和市公安局要加强城区街面巡查，做到闻声而动，及时查处违规燃放行为。

（三）突出工作重点，强化执法查处。各区政府、高新区管委会和公安、安监、环保、教育、交通运输、综合执法等部门要公布举报电话，根据职责分工，及时受理举报生产、销售、储存、运输、燃放烟花爆竹的违法行为。有关部门对举报人的信息应当予以保密，对制止或举报有功的个人可给予奖励。对违规燃放的，公安机关要及时依照有关法律法规从严从快查处；对影响恶劣的典型案件要公开曝光，以案说法、警示社会。各区政府及高新区管委会要组织人员加大巡查力度，充分发动社区积极分子、治安志愿者、红袖标配合执法部门开展禁放执法工作，特别是对元旦、清明、除夕、春节、元宵等重大节日和重点时段，实行重点巡逻管控。

五、职责分工

（一）各区政府及高新区管委会。对本辖区的禁放工作负主体责任，要成立组织领导机构，加强对禁放工作的领导，负责制定本辖区禁放工作方案并组织实施；建立本辖区党政机关、企事业单位、乡镇、街道、社区等参与和落实的禁放工作防控体系，动员辖区居民配合、支持禁放工作；建立工作责任体系和督查考核机制，落实相关专项保障经费；负责组织有关职能部门取缔本辖区烟花爆竹零售网点，落实宣传、教育、巡查、制止、查处等各项工作；加强重点单位和重点时段违规燃放烟花爆竹的防范工作。

（二）市公安局。负责烟花爆竹的公共安全管理；依法查处燃放烟花爆竹行为；加强禁放环保宣传，依法查处非法生产、买卖、储存、运输、邮寄、燃放烟花爆竹的刑事、治安案件。

（三）市安监局。依法查处非法生产、经营烟花爆竹行为；市区范围内不再审批设立烟花爆竹零售网点，监督指导现有零售网点的退出工作。

（四）市执法局。负责巡逻发现、制止市区违规燃放烟花爆竹、非法销售、兜售烟花爆竹行为。

（五）市工商局和市质监局。负责结合工作职责，做好禁放相关政策和知识的宣传，配合市安监局做好“打非”工作。

（六）市环保局。负责在重污染天气和不利气象条件下进行大气污染示警。

（七）市规划局。负责城区建设工地、楼盘及施工企业禁放工作的落实，制止和配合查处建设领域的违规燃放烟花爆竹的行为。

（八）市住建局。负责督促市区物业管理单位对物业服务对象加强禁放宣传教育，落实禁放规定，严格控制小区燃放烟花爆竹行为。

（九）市民政局。负责做好新婚登记夫妇、殡葬服务对象的宣传教育工作，引导其自觉遵守禁放规定；加强对社区居民的宣传教育；严格规范管理殡仪馆、公墓等场所丧葬活动。

（十）市交通局。负责加大对市区客运站点的安全检查力度，禁止旅客携带烟花爆竹搭乘公共交通工具并予以暂扣，对不听劝阻的移交公安机关处理。

（十一）市教育局。负责对市区大、中专院校及中小学学生进行禁放法规和安全知识宣传。

（十二）市文物旅游局。负责指导、督促文物保护单位、旅游景区、星级酒店做好禁放工作。

（十三）市供销社。负责做好本系统烟花爆竹经营企业的政策解释、库存消化等工作。

（十四）其它部门和单位。市区范围内的党政机关、企事业单位和社会团体负责组织做好本部门、本单位、本系统的禁放工作。

六、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。成立禁放烟花爆竹工作领导小组，由市公安局主要领导任组长，市大气办主任任副组长，市安监局、市公安局、市执法局、市工商局、市环保局、市规划局、市住建局、市交通局、市文物旅游局、市商务局、市质监局、市教育局、市民政局、市供销社、各区政府、高新区管委会为成员单位。领导小组下设办公室，办公室设在市公安局治安管理支队，主要负责组织、协调、督办、检查等日常工作，研究解决工作中遇到的重大问题。各区政府、高新区管委会、各有关单位务必高度重视，提高思想认识，周密安排部署，细化工作方案，积极主动作为，确保禁放工作有序高效开展。

（二）突出管控重点，确保措施到位。各区政府、高新区管委会要扎实抓好宣传、检查、整改等各项措施的落实，组织加强巡查检查，特别是在重点时段开展禁放工作联合执法。市公安局、安监局、执法局等单位要根据各自职责，制定细化本部门系统工作方案，确保各项工作落实到位。

（三）严格落实责任，加大督查力度。各区政府、高新区管委会、各有关单位主要领导是第一责任人，分管领导是直接责任人，对辖区发生违规燃放造成较坏影响和较严重后果的，要依法依规追究责任。要加强禁放工作落实情况的联合督查，适时通报情况。

宝鸡市铁腕治霾燃煤锅炉拆改2017年专项行动方案

为改善环境空气质量，依据《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、工作目标

按照“属地负责、分类施策、应拆尽拆、拆改结合、全面清零”的原则，综合采用标准引导、科技支撑、管理提升、财政激励等措施，2017年10月底前完成市区建成区、各县县城及建制镇所在地10蒸吨以下303台594蒸吨地方单位及驻军部队燃煤锅炉拆改工作。（金台区42台、渭滨区31台、陈仓区29台、高新区18台、凤翔县38台、岐山县14台、扶风县13台、眉县12台、千阳县26台、陇县14台、凤县24台、太白县19台、麟游县23台）

二、主要任务

（一）强力推进燃煤锅炉拆改。供热供气管网覆盖区域的在用燃煤锅炉，全部实施煤改气、煤改电或煤改热；供热供气管网未覆盖区域，优先选择蓄热式与直热式工业电锅炉或实施煤改清洁能源。（驻军单位由宝鸡军分区负责，其它由各县区、高新区负责）

（二）大力推广清洁取暖技术。在有条件地区，推广无干扰地热供热技术、地热尾水砂岩回灌技术，替代燃煤供暖；对燃气（热力）管网覆盖范围以外的学校、商场、办公楼等热负荷不连续的公共建筑，推广碳晶、石墨烯发热器件、发热电缆、电热膜等分散电采暖产品设备，替代燃煤供暖。（市发改委、各县区、高新区负责）

三、保障措施

（一）加强组织领导。各县区要高度重视燃煤锅炉拆改工作，按照市上的统一安排，4月15日前逐锅炉制定拆改方案，层层分解任务，逐级签订责任状，切实做到“领导包抓到位、任务落实到位、工作措施到位、服务保障到位”。对具备拆除条件的，要立即着手安排锅炉拆除工作；对具备改造条件的，要制定工作计划，分阶段、分层次组织实施。

（二）强化服务保障。加大供热、供气工程建设进度，为锅炉拆改创造条件；及时进行拆改验收和资金补助，燃煤锅炉拆改省级补贴执行2015年政策，市级补贴继续执行“1+1”政策，即拆除锅炉每蒸吨补助1万元、改天然气或电锅炉的再补助1万元。各责任单位要主动上门服务，开辟绿色通道，燃煤锅炉拆改过程中涉及的审批手续，实行限时办结，在合法合规的前提下最大限度缩短审批时限，为拆改单位提供便利。凡涉及的收费项目，按最低标准收取。

（三）狠抓督办考核。市环保局、市政府督查室要加强督办，对重点县区、重点单位的拆改情况进行跟踪问效，对进度缓慢的进行通报批评，对工作不力、推诿扯皮的进行严肃问责。市大气办要加强考核评比，要把锅炉拆改名单、拆改工作进展情况进行公开，从4月份起对拆改情况进行月度考核，并在宝鸡日报上排名公示，接受群众和媒体监督，形成倒逼机制，共同促进燃煤锅炉拆改工作。

附件：2017年燃煤锅炉拆改项目任务明细表

附件

2017年燃煤锅炉拆改项目任务明细表

表1：金台区

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴业公司家属院 | 东风路52号 | / | 采暖 | 1.2 | 市环保局 | 金台区 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 斗鸡泉大众浴池 | 宏文路114号 | / | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 斗鸡粮站 | 宝十路 | CLSG0.3 | 茶水 | 0.3 |  |  |  |
| 4 | 陕西昌荣纺织有限公司 | 大庆路 | SZL6-1.25-AⅡ | 采暖 | 6 |  |  |  |
| 5 | 陕西海力特精密机械公司 | 金河工业园 | CLHG120-85/65-AII | 采暖 |  |  |  |  |
| 6 | 宝鸡市瑞旗食品有限公司 | 金河工业园 | LHC0.35-0.39-AIII | 生产 | 0.35 |  |  |  |
| 7 | 瑞林石油机电设备有限公司 | 金河工业园 | / | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 8 | 中北学院 | 金河镇北环路 | CLL.5 | 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 9 | 宝鸡大酒店 （宝鸡市饮食服务公司） | 中山东路179号 | DZL1-1 | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | DZL1-1 | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 11 | 武警宝鸡支队金台中队 | 第二看守所院内 | CLSG0.05-90/70-AⅢ | 采暖 | 0.1 |  |  |  |
| 12 | 陕西天润金属物流公司 | 东风路 | / | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 13 | 68210部队加油站 | 宝平路 | / | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 14 | 68210部队六零医院 | 宝平路 | / | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 15 |  |  | / | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 16 | 宝钛集团有限公司 | 卧龙寺大桥北 | SZL-2-10-A2 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 17 | 宝鸡市华诚工贸有限公司（戴博涛国贸公司） | 陈仓大道 | DZL2 | 生产 | 2 |  |  |  |
| 18 | 美嘉商务酒店 | 陈仓大道 | / | 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 19 | 金鹰瓜子厂 | 宝十路9号 | / | 其他 |  |  |  |  |

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 兰州石磨坊 | 宝十路12号 | NQ-3C | 其他 |  | 市环保局 | 金台区 政府 | 2017年 10月底前 |
| 21 | 得力康小区 | 金陵路60号 | SZL4-1.25-AⅡ | 生产、采暖 | 4 |  |  |  |
| 22 |  |  | SZL6-1.57-AⅡ |  | 6 |  |  |  |
| 23 | 豆制品厂 | 金陵路60号 | 常压 | 其他 | 2 |  |  |  |
| 24 | 宝铁西社区 | 金陵路19号14号楼对面 | SZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 25 | 水产招待所 | 中山东路253 | / | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 26 | 永红旅社 | 中山东路252 | / | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 27 | 红旗旅社 | 中山东路250 | / | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 28 | 客之家招待所 | 道北巷26 | / | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 29 | 千红招待所 | 道北巷25 | / | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 30 | 友诚宾馆 | 群众路11号 | CLSG150 | 热水 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 31 |  |  | / |  | 1 |  |  |  |
| 32 | 平凉灌灌馍 | 人民路32号 | 蒸汽炉 | 餐饮 | 1 |  |  |  |
| 33 | 马家豆沫包子 | 永兴巷56号 | 蒸汽炉 | 餐饮 | 2 |  |  |  |
| 34 | 红光铁厂小区 | 福临堡路33号 | cmssl1.05 | 采暖 | 6 |  |  |  |
| 35 | 秦明小区 | 宝福路102号 | 70-all8-0.7 | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 36 | 焦化厂小区 | 福临堡路21号 | cmssl1.05 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 37 | 油库小区 | 宝福路125号 | sz/4-125-d | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 38 | 陕西工贸职业中等专业学校 | 宝福路118号 | / | 采暖 | 0.36 |  |  |  |
| 39 | 消防厂家属院 | 宝平路22号 | CDEL-2.8 | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 40 |  | 宝平路10号 | CDEL-1.4 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 41 | 硖石镇人民政府 | 硖石镇 | scl2.5 | 采暖 | 2.5 |  |  |  |
| 42 | 蟠龙镇人民政府 | 蟠龙镇 | lsc395/70-A¦¦ | 采暖 | 3 |  |  |  |

表2：渭滨区

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔家庄小学 | 姜谭路 | CLSG1.05-90/70 | 采暖 | 1.5 | 市环保局 | 渭滨区 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 振华学校 | 姜谭路 | LSG0.065-0.04 | 茶浴 | 0.065 |  |  |  |
| 3 |  |  | CWSG1.6-85/60 | 采暖 | 2.3 |  |  |  |
| 4 | 益门堡粮库家属院 | 益门堡 | CLSG0.7 | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | CLSS700-90-70 | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 6 | 农业学校家属院 | 益门堡 | 常压 | 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 7 | 清姜小区 | 清姜东二路 | 压力炉 | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 8 |  |  | 压力炉 | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 9 | 184医院 | 渭滨区石坝河街47号 | DZL4-1.25-AⅡ | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 10 |  |  | DZL2-1.25-AⅡ | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 11 | 宝氮化工有限公司 | 渭滨区谭福路1号 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 12 | 宝氮商砼站 |  | LHC1-0.8-AⅢ | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 13 | 南山明珠小区 | 川陕路100号 | cdzl-1.4-85/60 | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 14 |  |  | cdzl-1.4-85/60 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 15 | 峪泉小学 | 峪泉村 | 常压 | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 16 | 兰州石磨坊馒头店 | 渭工路11号 | CLSG-0.03-85/60 | 其他 | 0.04 |  |  |  |
| 17 | 安子硬面馍店 | 南关路56号 | / | 其他 | 0.25 |  |  |  |

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 别倩倩石磨坊馒头店 | 南关路66号 | / | 其他 | 0.25 | 市环保局 | 渭滨区 政府 | 2017年 10月底前 |
| 19 | 豫秦馍店 | 南关路67号 | / | 其他 | 0.25 |  |  |  |
| 20 | 北方照明公司 | 川陕路17号 | SZP6-1.25 | 采暖 | 6 |  |  |  |
| 21 | 益门小学 | 清姜路 | 常压 | 采暖 |  |  |  |  |
| 22 | 宝鸡市花卉市场 | 福谭路5号 | / | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 23 | 空军工程第七总队 | 清姜路陈家村 | DZL4.2-75/110/15-AⅡ | 采暖 | 6 |  |  |  |
| 24 | 益门小区 | 益门堡 | DZL | 采暖 | 5 |  |  |  |
| 25 |  |  | DZL | 采暖 | 4.5 |  |  |  |
| 26 | 马路街社区 | 清姜小区 | 常压 | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 27 | 渭滨区老年公寓 | 清姜路 | HL-CWRG1.4-85/60-AITI | 采暖 | 1.4 |  |  |  |
| 28 | 振华学院 | 姜谭路52号 | LSG0.065-0.04 | 采暖 | 0.065 |  |  |  |
| 29 |  |  | CWSG1.6-85/60 | 采暖 | 2.3 |  |  |  |
| 30 | 秦川机床厂 | 姜谭路 | SHL10-1.27-AⅡ | 采暖 | 10 |  |  |  |
| 31 | 豆制品厂 | 峪泉村 | 蒸汽锅炉 | 生产 | 1.4 |  |  |  |

表3：陈仓区

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城关社区卫生服务中心 | 西大街 | / | 采暖 | 0.9 | 市环保局 | 陈仓区 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 西安铁路宝鸡车务段培训基地 | 车站 | CLSS2T | 采暖 | 0.25 |  |  |  |
| 3 |  |  | CLSG6 | 采暖 | 0.75 |  |  |  |
| 4 | 宝鸡隆科机床有限公司 | 李家崖厂区 | SZL2.8-0.7/95/70 AⅡ | 采暖 | 2.8 |  |  |  |
| 5 | 沁源洗浴中心 | 大众市场 | GLSG0.10-85/65-AⅢ | 茶浴 | 0.15 |  |  |  |
| 6 |  |  | GLSG0.35-85/65-AⅢ | 茶浴 | 0.5 |  |  |  |
| 7 | 虢镇货运站 | 车站道北 | CLSG1.0-95/76-AⅢ | 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 8 | 大众小学 | 大众村 | 常压锅炉 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 9 | 东阳纸箱厂 | 东门十字南 | / | 工业 | 4 |  |  |  |
| 10 | 毅武公司 | 东门 | CLSG0.4-90/65-AⅡ | 工业 | 0.5 |  |  |  |
| 11 | 东大街派出所 | 东门 | CLSG0.150-85/60-AⅡ | 采暖 | 0.2 |  |  |  |
| 12 | 大众浴池 | 李家崖45号 | CLSG立式 | 洗浴 | 1.5 |  |  |  |
| 13 | 西安建筑段综合车间 | 道南社区 | QXG0.12-0.4/95/70-AM | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 14 | 宝运驾校门面房 | 道南社区 | NQ-3C | 其它 | 1 |  |  |  |
| 15 | 慕仪镇政府 | 慕仪镇齐东街道 | / | 采暖 | 0.7 |  |  |  |
| 16 | 贾村派出所 | 贾村镇 | CLS0090-85 | 采暖 | 0.3 |  |  |  |

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 农行贾村分理处 | 贾村镇 | LSG0.32-0.04-M | 采暖 | 0.5 | 市环保局 | 陈仓区 政府 | 2017年 10月底前 |
| 18 | 县功工商所 | 县功新建路 | / | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 19 | 北首浴池 | 县功群众路 | / | 其它 | 0.5 |  |  |  |
| 20 | 县功卫生院 | 县功人民街 | / | 采暖 | 0.7 |  |  |  |
| 21 | 海螺水泥 | 县功宝平路 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 22 | 长乐钢厂 | 县功宝平路 | / | 采暖、工业 |  |  |  |  |
| 23 | 宝平路浴池 | 县功宝平路 | / | 其它 | 0.2 |  |  |  |
| 24 | 新街镇政府 | 新街镇 | / | 取暖 | 0.7 |  |  |  |
| 25 | 新街信用社 | 新街街道 | / | 取暖 | 0.7 |  |  |  |
| 26 | 坪头镇政府 | 坪头街道 | clss-03 | 取暖 | 0.5 |  |  |  |
| 27 | 宝鸡市西山建委 | 坪头街道 | 神泉牌clsgg | 取暖 | 1 |  |  |  |
| 28 | 香泉镇政府 | 香泉镇 | CLSG | 取暖 | 2.5 |  |  |  |
| 29 | 凤阁岭镇火车站 | 凤阁岭镇 | / | 取暖 | 0.5 |  |  |  |

表4：高新区

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八鱼派出所 | 西宝南线 | / | 采暖 |  | 市环保局 | 高新区 管委会 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 陕西育才专修学院 | 陈仓大道5号 | / | 采暖 | 0.18 |  |  |  |
| 3 |  |  | / | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 4 |  |  | / | 茶浴 | 0.25 |  |  |  |
| 5 | 马营卫生院 | 高新五路西宝南线 | CLSG0.75-85/60-AⅢ | 采暖 | 1.07 |  |  |  |
| 6 | 宝冶钛镍制造有限公司 | 高新十路 | / | 采暖 | 0.06 |  |  |  |
| 7 | 41度洗浴中心 | 高新一路南侧 | / | 采暖 | 0.4 |  |  |  |
| 8 |  |  | / | 采暖 | 0.4 |  |  |  |
| 9 | 宝钛集团 | 宝钛老区 | SZL10-13-A | 采暖 | 10 |  |  |  |
| 10 |  |  | SHL10-1.25-AⅡ | 采暖 | 10 |  |  |  |
| 11 |  |  | SHL10-1.25-AⅡ | 采暖 | 10 |  |  |  |
| 12 |  | 工业园 | / | 采暖 | 10 |  |  |  |
| 13 |  |  | / | 采暖 | 10 |  |  |  |
| 14 |  | 生南3 | / | 采暖 | 10 |  |  |  |
| 15 | 钓渭镇政府 | 钓渭镇 | CLSG0.500-85/65-AⅡ | 采暖 | 0.7 |  |  |  |
| 16 | 千河镇人民政府 | 司家崖村 | / | 采暖 | 5 |  |  |  |
| 17 | 天王镇人民政府 | 天王镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 18 | 天王派出所 | 天王镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |

表5：凤翔县

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行凤翔县支行 | 东大街6号 | CLSG | 采暖 | 1 | 市环保局 | 凤翔县 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 凤翔县疾控中心 | 东关 | CLSG | 采暖 | 0.74 |  |  |  |
| 3 | 凤翔县公路管理段 | 东关 | GLSG460-95/70AⅢ | 采暖 | 0.69 |  |  |  |
| 4 |  |  | GLSG0045100/20QH | 采暖 | 0.69 |  |  |  |
| 5 | 司法局 | 南大街灶爷庙巷 | 常压锅炉 | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 6 | 广电网络公司 | 南大街 | 常压锅炉 | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 7 | 凤翔师范分院 | 秦凤路6号 | DZL2.8-0.7/95/70-AⅢ | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 8 |  |  | CLSG-85/60-AⅢ | 茶浴 | 0.71 |  |  |  |
| 9 |  |  | CLSG-85/60-AⅢ | 茶浴 | 1 |  |  |  |
| 10 | 凤翔中学 | 城关镇东关42号 | GLSG0.8T-90/70AⅢ | 采暖 | 3 |  |  |  |
| 11 |  |  | GLSG0.8T-90/70AⅢ | 采暖 | 2.5 |  |  |  |
| 12 | 凤翔县职业教育学院 | 太白巷46号 | GLSG9.8-90/75AⅡ | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 13 | 纸坊中学 | 东环路铁丰村 | LSC4-95/70-AⅢ | 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 14 | 城关镇铁丰小学 | 东环路铁丰村 | CLSG | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 15 | 石家营中学 | 城关镇石家营村 | CLSD | 采暖 | 0.28 |  |  |  |
| 16 |  |  | SLSD | 采暖 | 1.28 |  |  |  |
| 17 | 凤翔县中医院 | 东大街26号 | LSG0.12-0.04-AⅢ | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 18 | 纸坊卫生院 | 城关镇纸坊街 | GLSG1.4-90/75AⅡ | 采暖 | 0.7 |  |  |  |

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 恒诚制药公司 | 西关长青路 | DZL2-1.25-AⅡ | 工业 | 2 | 市环保局 | 凤翔县 政府 | 2017年 10月底前 |
| 20 | 百利包装公司 | 县城西新区 | CWNG11-85/65-AⅢ | 采暖 | 1.57 |  |  |  |
| 21 | 美雅工贸（聚丰园东、西区） | 东大街 | CWSS2.8-85/65 | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 22 | 东关十九号院 | 防疫站隔壁 | CLSD1.3.95/70AⅢ | 采暖 | 1.75 |  |  |  |
| 23 | 东湖宾馆 | 东湖路 | CLSG | 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 24 |  |  | CLSG | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 25 | 天兴餐饮公司酒店 | 雍兴路 | CLSG-30-AⅢ | 茶浴 | 1.5 |  |  |  |
| 26 | 碧云天浴池 | 东关 | KLSG5-100/20AⅢ | 茶浴 | 0.75 |  |  |  |
| 27 |  |  | clsg95-60AⅢ | 采暖 | 0.13 |  |  |  |
| 28 | 新家园洗浴 | 西大街 | CLSG.85/20-AⅢ | 茶浴 | 0.4 |  |  |  |
| 29 |  |  | CLSG.85/60-AⅢ | 采暖 | 0.07 |  |  |  |
| 30 | 天池浴池 | 太白巷 | 1080常压 | 茶浴 | 0.71 |  |  |  |
| 31 | 东湖宾馆 | 城关镇 | CLSG | 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 32 | 横水镇人民政府 | 横水镇 | CLSG25-95/70-AⅡ | 采暖 | 0.35 |  |  |  |
| 33 | 姚家沟镇人民政府 | 姚家沟镇 | clsg5-95/70-AⅢ | 采暖 | 0.71 |  |  |  |
| 34 | 镇农商银行 | 姚家沟镇 | 老万牌 | 采暖 | 0.21 |  |  |  |
| 35 | 田家庄农商银行 | 田家庄镇 | 老万牌 | 采暖 | 0.21 |  |  |  |
| 36 | 长青镇人民政府 | 长青镇 | 常压锅炉 | 采暖 | 0.71 |  |  |  |
| 37 | 凤翔农商银行 | 长青镇 | CLSD01-90/70-AⅢ | 采暖 | 0.42 |  |  |  |
| 38 | 糜杆桥镇政府 | 糜杆桥镇 | 常压 | 采暖 | 0.71 |  |  |  |

表6：岐山县

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玲珑浴池 | 宋家尧村 | 定制 | 茶浴 | 0.5 | 市环保局 | 岐山县 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 鑫淼浴池 | 宋家尧村 | CLR60 9042/20A(W) | 茶浴 | 0.429 |  |  |  |
| 3 | 金海湾浴池 | 西四路 | CLRG7042/20A(W) | 茶浴 | 0.643 |  |  |  |
| 4 |  |  | CLRG7042/20A(W) | 茶浴 | 0.643 |  |  |  |
| 5 | 海洋浴池 | 西四路 | LSG0.096-0.04-AⅢ | 茶浴 | 0.096 |  |  |  |
| 6 |  |  | LSG0.096-0.04-AⅢ | 茶浴 | 0.096 |  |  |  |
| 7 | 祝家庄信用社 | 祝家庄镇街道 | CLHG0.13-0.85/60-A11/C | 采暖 | 0.19 |  |  |  |
| 8 | 京当镇信用社 | 京当镇 | CLHNSM-85/60℃-AⅡ | 采暖 | 0.07 |  |  |  |
| 9 | 蒲村镇信用社 | 蒲村街道 | SH1182 | 采暖 | 0.1 |  |  |  |
| 10 | 信用社（益店） | 益店镇 | CLHG-0-085/60-AⅡ/C | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 11 | 枣林镇政府 | 枣林镇 | 龙泉CLSG0.300-85/65AIII | 采暖 | 0.429 |  |  |  |
| 12 | 枣林镇信用社 | 枣林镇 | CLHG0.07-0-85/60-ALL/C | 采暖 | 0.107 |  |  |  |
| 13 | 君悦酒店 | 西三路中段 | / | 采暖 | 8 |  |  |  |
| 14 | 蔡家坡信合 | 人民路 | CLSS0.1-85/60-AIIIS | 采暖 | 2 |  |  |  |

表7：扶风县

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苟建科浴池 | 老区东关教场路 | CLSG0.115-85/60-AIII | 茶浴 | 0.2 | 市环保局 | 扶风县 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 碧水湾浴池 | 老区文艺路 | LA60.0-0.0B | 茶浴 | 0.6 |  |  |  |
| 3 | 碧水湾浴池 | 老区文艺路 | QRG90/AIII | 茶浴 | 0.6 |  |  |  |
| 4 | 碧水湾浴池 | 老区文艺路 | QRG90/AIII | 茶浴 | 0.6 |  |  |  |
| 5 | 新希望农牧有限公司 | 绛帐工业园区 | LZZH-1.0-AII | 工业 | 4 |  |  |  |
| 6 | 建忠佳家乐食品公司 | 绛帐工业园区 | SZL4-1.25A-AII | 工业 | 4 |  |  |  |
| 7 | 胜利社区 | 胜利社区院内 | D2L-125-4 | 采暖 | 0.25 |  |  |  |
| 8 | 妮妮馍店 | 新区鼎盛西府西门向北30米 | NQ-3C | 蒸馍 | 0.5 |  |  |  |
| 9 | 西关洗浴中心 | 城关派出所对面 | / | 茶浴 | 0.5 |  |  |  |
| 10 | 龙凤泉洗浴中心 | 新区胜利人家南 | JB/T7985-95 | 茶浴 | 0.5 |  |  |  |
| 11 | 碧水湾浴池 | 老区文艺路 | CLR60-42A | 茶浴 | 0.5 |  |  |  |
| 12 | 社区法门宾馆 | 法门观光路 | / | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 13 | 黄堆电管所 | 黄堆街道 | / | 采暖 | 1 |  |  |  |

表8：眉县

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眉县洁雅洗涤厂 | 眉县首善镇 | LSH0.5-0.7-AII | 采暖 | 0.5 | 市环保局 | 眉县政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 眉县西安泰旭制业公司 | 首善镇美阳街 | CWSS2.8×-85/60AIII | 采暖 | 6 |  |  |  |
| 3 | 眉县雅合花园小区 | 首善镇美阳街 | HL-FACRG-4.2-85/60AIII | 采暖 | 6 |  |  |  |
| 4 | 常兴镇政府 | 常兴镇 | SHC10-0.8-AIII | 茶浴 | 1 |  |  |  |
| 5 | 保囤馍店 | 槐芽镇 | / | 蒸馍 | 0.05 |  |  |  |
| 6 | 山西硬面馍） | 槐芽镇 | / | 蒸馍 | 0.05 |  |  |  |
| 7 | 学义馍店 | 槐芽镇 | / | 蒸馍 | 0.05 |  |  |  |
| 8 | 保安堡浴池 | 槐芽镇 | 常压 | 茶浴 |  |  |  |  |
| 9 | 盛达宾馆 | 营头镇 | 常压 | 采暖 | 3 |  |  |  |
| 10 | 营头政府 | 营头镇 | 常压 | 采暖 | 3 |  |  |  |
| 11 | 林场 | 营头镇 | 常压 | 采暖 | 3 |  |  |  |
| 12 | 财政所 | 营头镇 | 常压 | 采暖 | 1 |  |  |  |

表9：千阳县

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千阳县荣盛蚕丝绸有限公司 | 县城东开发区 | DZL4-1.25 | 工业 | 4 | 市环保局 | 千阳县 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 千阳县敬老服务中心 | 县城东开发区 | CLSG0.13MW | 茶浴 | 0.1875 |  |  |  |
| 3 | 千阳县城关中学 | 县城东大街66号 | CLSS0.26MW | 茶浴 | 0.375 |  |  |  |
| 4 | 千阳中学 | 县城东大街67号 | CLSG0.45MW | 茶浴 | 0.625 |  |  |  |
| 5 | 千阳县水晶宫浴池 | 县城药王洞巷 | CLSS0.175MW | 茶浴 | 0.25 |  |  |  |
| 6 | 千阳县千河泉浴池 | 县城什方街 | CLSS0.5MW | 茶浴 | 0.625 |  |  |  |
| 7 |  |  | CLSG0.1MW | 采暖 | 0.1875 |  |  |  |
| 8 | 千阳县中医医院 | 县城宝平路 | CLSG0.1MW | 茶浴 | 0.125 |  |  |  |
| 9 |  |  | CLSS1.25MW | 采暖 | 1.75 |  |  |  |
| 10 | 千阳县人民武装部 | 县城宝平路 | CLSS0.2MW | 采暖 | 0.3125 |  |  |  |
| 11 | 千阳县农机服务中心 | 县城宝平路 | CLSS0.25MW | 采暖 | 0.375 |  |  |  |
| 12 | 陕西飞天乳业有限公司 | 县城宝平路 | DZL4-1.25 | 工业 | 4 |  |  |  |
| 13 | 千阳县红山中学 | 县城龟山口6号 | CLSS2.5MW | 采暖 | 2.5 |  |  |  |
| 14 | 千阳县清水泉浴池 | 县城环城南路 | CLSS0.2MW | 茶浴 | 0.3125 |  |  |  |
| 15 |  |  | CLSG0.05MW | 采暖 | 0.0625 |  |  |  |
| 16 | 崔家头镇政府 | 崔家头镇 | / | 采暖 | 0.64 |  |  |  |
| 17 | 南寨镇政府 | 南寨镇 | / | 采暖 | 0.5 |  |  |  |

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 农商银行南寨支行 | 南寨镇 | / | 采暖 | 0.64 | 市环保局 | 千阳县 政府 | 2017年 10月底前 |
| 19 | 张家塬镇政府 | 张家塬镇 | / | 采暖 | 0.43 |  |  |  |
| 20 | 农商银行张家塬支行 | 张家塬镇 | / | 采暖 | 0.43 |  |  |  |
| 21 | 农商银行草碧支行 | 草碧镇 | / | 采暖 | 1.24 |  |  |  |
| 22 | 草碧镇政府 | 草碧镇 | / | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 23 | 水沟镇政府 | 水沟镇 | / | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 24 | 农商银行水沟支行 | 水沟镇 | / | 采暖 | 0.37 |  |  |  |
| 25 | 高崖镇政府 | 高崖镇 | / | 采暖 | 1.24 |  |  |  |
| 26 | 农商银行高崖支行 | 高崖镇 | / | 采暖 | 0.64 |  |  |  |

表10：陇县

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陇县人民医院 | 陇县尚德路 | DZL4-1.25 | 采暖 | 4 | 市环保局 | 陇县政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 景福宾馆 | 陇县东大街 | ZD-90／70AⅢ | 采暖 | 0.625 |  |  |  |
| 3 | 68251教导大队 | 陇县尚德路 | DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 4 |  |  | GLSG2-95/70-AⅢ | 茶浴 | 3 |  |  |  |
| 5 | 陇县中医院 | 陇县宝平路 | CLSG1.4-85/60 AⅢ9 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 6 |  |  | CLSG1.4-85/60 AⅢ9 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 7 | 陕西陇州关山 乳品有限公司 | 陇州大道 | / | 生产 | 10 |  |  |  |
| 8 |  |  | / | 生产 | 10 |  |  |  |
| 9 | 东风镇政府 | 东风镇街道 | 立式燃煤常压热水锅炉 | 采暖 | 0.125 |  |  |  |
| 10 |  |  | 立式燃煤常压热水锅炉 | 采暖 | 0.125 |  |  |  |
| 11 | 温水镇政府 | 团结村 | CLOS95/70 | 采暖 | 0.375 |  |  |  |
| 12 | 八渡镇政府 | 八渡镇 | GLSG0.040 | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 13 | 新集川镇政府 | 八渡镇 | / | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 14 |  |  | / | 采暖 | 0.625 |  |  |  |

表11：凤县

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤县公路管理段 | 汉中路 | CLSG0.7-95/70-AII | 采暖 | 1 | 市环保局 | 凤县 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 凤县火车站 | 火车站 | / | 采暖 | 0.8 |  |  |  |
| 3 | 新华书店 | 新民街 | / | 采暖 | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 河口镇派出所 | 河口镇 | 神龙CLS601000 | 采暖 | 0.4 |  |  |  |
| 5 | 河口镇政府 | 河口镇 | / | 采暖 | 0.4 |  |  |  |
| 6 | 河口信用社 | 河口镇 | / | 采暖 | 0.4 |  |  |  |
| 7 | 留凤关信用社 | 留凤关镇 | / | 采暖 | 0.4 |  |  |  |
| 8 | 留凤关派出所 | 留凤关镇 | 神龙CLS601000 | 采暖 | 0.4 |  |  |  |
| 9 | 凤州镇林业局 | 凤州镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 10 | 凤州镇派出所 | 凤州镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 11 | 凤州镇工商所 | 凤州镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 12 | 凤州镇法院 | 凤州镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 13 | 凤州镇第二水厂 | 凤州镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 14 | 凤州镇农业银行 | 凤州镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 15 | 凤州镇农商银行 | 凤州镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 16 | 凤州镇邮政储蓄银行 | 凤州镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 17 | 凤州镇凤州镇政府 | 凤州镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 18 | 唐藏镇政府 | 唐藏镇街道 | CLSG0.4-85/60-AⅡ | 采暖 | 0.57 |  |  |  |
| 19 | 黄牛铺镇人民政府 | 黄牛铺镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 20 | 黄牛铺邮政银行 | 黄牛铺镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 21 | 黄牛铺镇农商银行 | 黄牛铺镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 22 | 平木镇人民政府 | 平木镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |
| 23 | 平木派出所 | 平木镇 | CLSGM.075-9070-An | 采暖 |  |  |  |  |
| 24 | 平木信合 | 平木镇 | / | 采暖 |  |  |  |  |

表12：太白县

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再就业招待所 | 汉源路十字 | CLHD0.13-95/70-AⅢ | 采暖 | 1 | 市环保局 | 太白县 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 咀头初级中学 | 凤鸣路 | CLSG(WD)1.05-85/60-AⅢ9 | 茶浴 | 1.5 |  |  |  |
| 3 | 黄凤山小学 | 黄凤山 | KLSS3-100/20-Ⅲ | 茶浴 | 3 |  |  |  |
| 4 | 太白县泰达运输有限责任公司 | 咀头镇滨河西路94号 | 泰山 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 5 | 劳动就业局 | 咀头镇北大街 | 咀头镇北大街 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 6 | 口口香馍店 | 咀头镇新建路 | LSG0.0-85/60-AIII | 蒸馍 | 1 |  |  |  |
| 7 | 邮政宾馆 | 咀头镇东大街 | CLSS250-100/20-AIII | 茶浴 | 3 |  |  |  |
| 8 | 天时利宾馆 | 咀头镇步行街 | CCSC0.07-90/70-AIII | 茶浴 | 1 |  |  |  |
| 9 | 森柏兰养生会所 | 咀头镇步行街 | CWSG0.09-85/60-AIII | 采暖、茶浴 | 1 |  |  |  |
| 10 | 怡馨客栈 | 咀头镇步行街 | 反烧式锅炉 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 11 | 八方来宾馆 | 咀头镇步行街 | SWSG0.041-85/60-AIII | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 12 | 燕翔客栈 | 咀头镇步行街 | 老万 | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 13 | 佳源宾馆 | 咀头镇步行街 | NQ0.058-3 | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 14 | 鹦鸽镇人民政府 | 鹦鸽镇 | CLSG | 采暖 |  |  |  |  |
| 15 | 靖口镇政府 | 靖口镇 | CLSG0.175-85/60-AⅢ | 采暖 |  |  |  |  |
| 16 | 靖口信用社 |  | CLSG0.175-85/60-AⅢ | 采暖 |  |  |  |  |
| 17 | 王家堎镇政府 | 王家堎镇街道 | CLSG(WD)-85/60-AⅢ9 | 采暖 |  |  |  |  |
| 18 | 太白河镇政府 | 太白河镇街道 | CLSSG 0.7 85/60-AIII9 | 采暖 |  |  |  |  |
| 19 | 黄柏塬镇政府 | 黄柏塬镇 | CLSg-85/60-AⅢ9 | 采暖 |  |  |  |  |

表13：麟游县

| 序号 | 所属单位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 蒸吨 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石油麟游九成宫加油站 | 永安路6号 | CLSG0.05 | 采暖 | 0.5 | 市环保局 | 麟游县 政府 | 2017年 10月底前 |
| 2 | 九成宫镇澄铭窑小学 | 澄铭窑村 | DIL(W)0.7-0.7/95/70-AⅡ | 茶浴 | 1.5 |  |  |  |
| 3 | 常丰镇幼儿园 | 常丰镇 | CLSS0.35/-85/60- AⅢ8 | 采暖 | 4 |  |  |  |
| 4 | 丈八镇政府 | 丈八街道 | 四川乐山常压锅炉 | 采暖 | 3 |  |  |  |
| 5 | 丈八镇信用社 | 丈八街道 | ls0017 | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 6 | 丈八镇电管站 | 丈八街道 | clsc型 | 采暖 | 2.7 |  |  |  |
| 7 | 两亭镇政府 | 两亭 | CLSG0.7-90/65-AⅢ | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 两亭 | CLS60.075-85/60-AⅡ | 采暖 | 0.01 |  |  |  |
| 9 | 两亭派出所 | 两亭 | CLS60.075-85/60-AⅡ | 采暖 | 0.1 |  |  |  |
| 10 | 常丰镇政府 | 常丰镇街道 | GLNS-Y(Q) | 采暖 | 1 |  |  |  |
| 11 | 陕西信合常丰镇营业所 | 常丰镇街道 | LSO.117 | 采暖 | 5 |  |  |  |
| 12 | 常丰镇电管站 | 常丰镇街道 | GLSG | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 13 | 酒房信用社 | 酒房街道 | LS0117 | 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 14 | 酒房供电所 | 酒房街道 | CLSG | 采暖 | 5 |  |  |  |
| 15 | 酒房镇政府 | 酒房街道 |  | 采暖 | 5 |  |  |  |
| 16 | 招贤派出所 | 南大街 | CLSD | 采暖 | 2 |  |  |  |
| 17 | 招贤供电所 | 南大街 | CLSD | 采暖 | 1.5 |  |  |  |
| 18 | 招贤镇政府 | 北大街 | CLSD | 采暖 | 0.5 |  |  |  |
| 19 | 招贤支行 | 北大街 | CLSD | 采暖 | 0.25 |  |  |  |
| 20 | 崔木镇政府 | 崔木镇 | 0.7 | 取暖 | 1 |  |  |  |
| 21 | 崔木镇派出所 | 崔木镇 | CLSS | 取暖 |  |  |  |  |
| 22 | 崔木信合 | 崔木镇 | LS0117 | 取暖 |  |  |  |  |
| 23 | 崔木交警中队 | 崔木镇 |  | 取暖 |  |  |  |  |

宝鸡市重污染天气应急预案

一、总则

（一）编制目的

建立健全我市重污染天气应急响应机制，加强污染天气预测预警和应急响应工作，及时有效应对污染天气，最大限度降低重污染天气造成的危害，保障人民群众身体健康。

（二）编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见的通知》、《陕西省大气污染防治条例》、《大气污染防治行动计划》、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》(HJ633-2012)、《环境保护部关于印发〈城市大气重污染应急预案编制指南〉的函(环办〔2013〕504号)》、《陕西省重污染天气应急预案》等法律、法规、规章和文件规定，结合我市实际，制定本预案。

（三）适用范围及工作原则

本预案适用于我市行政区域内发生污染天气的预警和应对工作，根据《陕西省大气污染重点防治区域联动机制改革方案的通知》（陕政办发〔2015〕23号），结合宝鸡实际情况，本预案一旦启动，扶风县、眉县、岐山县、凤翔县同时启动，四县也可根据实际情况上升预警等级，其余各县根据区域空气质量情况再决定是否启动。沙尘天气应对工作不适用本预案。预案坚持以人为本、减轻危害，科学预警、提前响应，预防为主，强化管理、统一领导，部门联动、信息公开、社会参与的工作原则。

二、应急指挥体系及职责

（一）市重污染天气应急指挥部及办公室

总 指 挥：市政府分管副市长；

副总指挥：市政府分管副秘书长、市环保局局长。

指挥部办公室设在市环保局，办公室主任由市环保局分管副局长担任。

成    员：市委宣传部、市发改委、教育局、科技局、工信局、国资委、公安局、监察局、财政局、国土资源局、环保局、住建局、规划局、城市管理执法局、交通运输局、水利局、卫计局、高新区管委会、房屋征收办公室、气象局、应急办以及各县区政府。

（二）工作职责

1.市重污染天气应急指挥部。领导组织全市重污染天气应急工作；指挥全市重污染天气应急工作；协调指挥部各成员单位工作。

2.市重污染天气应急指挥部办公室。负责指挥部日常工作；组织重污染天气形势研判、控制、会商以及监测、预警等信息收集、上报和发布；检查督促各县区政府、各有关部门制定实施重污染天气应急预案、方案。

3.应急工作组及其职责。

（1）应急专家组：由市应急指挥部办公室组织有关空气污染控制、监测、气象预测和环境空气质量预测、卫生防护等方面的专家组成，参与污染天气监测、会商、预警、响应及总结评估等工作，针对污染天气应急涉及的重大问题提出对策和建议，为污染天气应急管理提供技术支撑。

（2）预警监测组：由市环保局环境监测中心站和市气象局气象台组成。负责本市空气质量和气象监测、预测；会同专家组及时研判污染天气发展趋势；向市应急指挥部提供监测、预测数据信息，为预警、响应提供决策依据。

（3）工业源控制组：由市环保局、市工信局牵头，市发改委、国资委等部门组成。负责监督检查工业企业大气污染防治设施运行和工业堆场扬尘污染防治设施落实情况；根据应急响应级别督促各县区政府落实工业企业限产、停产减排措施。

（4）移动源控制组：由市公安局牵头，市环保局、交通运输局、城市管理执法局等部门配合，负责组织实施机动车限行措施及上路行驶机动车辆监管，巡查整治“冒黑烟”车辆；由市住建局牵头，交通运输局、公安局等部门配合，负责加大公共交通运力保障，检查控制道路行驶的大型运输车辆，监督检查油罐车污染防治设施；由市公安局负责，市城市管理执法局等部门配合，负责建筑垃圾（工程渣土）运输监管，根据应急响应级别监督公务用车停驶。

（5）施工源控制组：由市规划局牵头，国土局、住建局、环保局、交通运输局、城市管理执法局、征收办、市区河道委等部门组成。负责组织督促建筑施工、市政工程、房屋拆除、交通建设项目、城市绿化作业、河道工程等扬尘污染防治措施的落实；制定停止或减少施工源污染的工作措施并监督执行。

（6）市容环境控制组：由市城市管理执法局牵头，金台、渭滨、陈仓、高新区管委会等组成。负责督促检查清扫保洁、洒水抑尘(0℃以下低温天气停止洒水)等措施的落实；负责查处渣土垃圾等运输车辆道路遗撒、露天焚烧（垃圾、树叶、秸秆）、露天烧烤等污染源执法检查和查处。

（7）综合防控组：由各县区政府组成。负责管控餐饮业油烟、居民燃煤小火炉、扬尘以及生活垃圾、枯枝落叶焚烧等低空面源污染。

（8）督察考核组：由市考核办、监察局牵头，负责对各县区政府、各相关部门应急防治措施落实情况和工作效能进行督察考核。

（9）医疗防护组：由市卫计局、教育局等部门组成，负责组织医疗卫生机构做好医疗救护、空气质量状况与居民健康的流行性病学调查等工作；组织中小学及幼儿园实施健康防护工作。

（10）新闻宣传组：由市委宣传部牵头，市环保局、气象局、卫计局等部门和市级新闻媒体组成。负责组织信息发布和大气污染防治工作新闻报道；发布信息提醒公众采取健康防护措施，开展建议性减排措施的宣传。

4.成员单位职责。

（1）市委宣传部：制订并组织实施重污染天气应对工作宣传方案，协调市级新闻媒体做好预警、响应等信息的发布工作。

（2）市发改委：协调应急状态下的能源保障调度，督导电力行业编制减少污染物排放的应急预案，并对预案的执行情况进行监督检查。

（3）市教育局：制订并组织实施重污染天气幼儿园、中小学停止户外活动和停课应急措施。

（4）市科技局：组织开展全市重污染天气预防、应对等科研工作，加强基础科研能力储备。

（5）市工信局：督导重点工业企业编制并落实重污染天气应急响应措施。

（6）市国资委：督导市属国有企业编制并落实重污染天气应急响应措施。

（7）市公安局：制订并组织落实重污染天气机动车限行应急方案；会同市环保局落实对超标排放车辆的检查。

（8）市监察局：组织对各项应急措施落实情况进行监督检查，对执行不力的单位和人员依法追究责任。

（9）市财政局：负责重污染天气应急工作所需资金保障，并对资金使用和管理进行监督。

（10）市国土资源局：制订并组织落实重污染天气露天开采单位扬尘控制措施。

（11）市环保局：负责环境空气质量监测及工业污染源的排放监管，组织开展重污染天气会商，会同市气象局制订重污染天气监测、预测、预警方案并开展预警；编制和定期更新大气污染源清单。

（12）市住建局：制订并组织落实重污染天气市政工程施工工地扬尘控制措施；督促市热力公司编制并落实应急预案；制订并组织落实公交延时收车和增加运营班圈次方案。

（13）市规划局：制订并组织落实重污染天气建筑施工工地扬尘控制措施。

（14）市城市管理执法局：制订并组织落实重污染天气露天烧烤、餐饮油烟、焚烧垃圾等大气污染控制应急方案；制订并组织落实重污染天气道路扬尘控制应急方案。

（15）市交通运输局：制订并组织落实重污染天气公共交通运力保障应急预案，并督促落实交通工程项目施工扬尘控制措施。

（16）市水利局：制订并组织落实重污染天气水利工程施工及河道采砂场扬尘控制方案。

（17）市卫计局：制订重污染天气卫生应急预案，组织医疗救治，及时监测、处置重污染天气引发的突发公共卫生事件，开展大气污染对人体健康影响的防病知识宣传。

（18）市房屋征收办公室：制定并组织落实重污染天气拆迁施工工地扬尘控制方案。

（19）市气象局：联合市环保局制订重污染天气监测预警方案，会同有关单位开展重污染天气会商，参与重大环境污染事件的应急工作，联合市环保局制作和发布空气质量预报，适时开展人工影响天气作业。

（20）市应急办：负责做好重污染天气预防、预警、响应等应对协调工作。

（21）各县区政府，高新区管委会：成立重污染天气应对工作应急机构，综合协调、指挥本辖区重污染天气应对工作。

三、监测、预警与响应

（一）监测

市环保局、气象局应严格实施空气质量和气象日常监测及其数据处理、现状评价、趋势预测工作。重污染天气下，应跟踪掌握环境空气质量和气象条件的变化情况，开展应急监测、会商研判，及时向市指挥部报送信息，为应急工作开展提供依据。

（二）预警

1.预警分级。根据国家重污染天气分级，预警级别由低到高划分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级四个等级(I级为最高级别)：

Ⅳ级预警（蓝）：经预测，市区将发生连续72小时150＜AQI≤200、中度污染，发布Ⅳ级预警。

Ⅲ级预警（黄）：经预测，市区将发生连续72小时200＜AQI≤300时、重度污染，发布Ⅲ级预警。

Ⅱ级预警（橙）：经预测，市区将发生48小时以上AQI＞300时、严重污染，发布Ⅱ级预警。

Ⅰ级预警（红）：经预测，市区将发生24小时以上AQI＞500时、或已启动Ⅱ级响应48小时后，监测数值无明显下降趋势，发布Ⅰ级预警。

2.预警启动与解除。

（1）预警启动程序。经预测达到预警条件时，市指挥部办公室及时将预警信息报送市指挥部，由市指挥部发布预警信息，同时上报省重污染天气应急指挥部办公室。市指挥部各成员单位做好应急响应准备工作，并实行24小时值班制度。

省重污染天气应急指挥部启动关中区域或全省预警时，市指挥部发布我市预警信息。我市污染程度超过关中区域或全省预警等级时，按照我市实际情况发布预警信息并启动相应等级的应急响应。

预警信息发布内容包括：重污染天气发生的时间、范围、预警等级、气象扩散条件、主要污染指标，以及未来一定时期内的定性潜势分析。

（2）预警降级和解除。市环保局、市气象局根据空气质量、气象条件预测预报信息，组织会商、分析评估重污染天气的现状、潜势，当不满足已发布的重污染天气预警条件时，向市指挥部报送预警降级或解除信息。

当预警降级或解除时，由市指挥部发布信息，同时上报省重污染天气应急指挥部办公室。

当关中区域或全省预警降级或解除时，由市指挥部发布预警降级或解除信息。

（三）应急响应

1.应急响应分级。应急响应分为四个等级，由低到高依次为Ⅳ级应急响应、Ⅲ级应急响应、Ⅱ级应急响应、Ⅰ级应急响应。

2.应急响应启动。预警与响应同步启动，即预警启动的同时启动相应等级的响应措施。

当省重污染天气指挥部启动关中区域或全省预警时，我市启动相应等级应急响应，若我市污染形势较重，可对预警进行升级。

3.应急响应降级和终止。应急响应与预警同步降级和终止，即预警降级和解除的同时应急响应降级和终止。

四、应急响应措施

（一）Ⅳ级应急响应措施

1.健康防护措施。

（1）市委宣传部、工信局负责督导、协调广播电台、电视台、报社等市级新闻媒体和各通信公司发布以下健康防护警示：儿童、老年人及心脏病、呼吸系统等疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外运动。

（2）市教育局督导各幼儿园、中小学校等教育机构减少幼儿、学生户外活动。

（3）市卫计局督导医疗机构增设相关疾病门急诊，增加医护人员，延长接诊时间。

2.建议性污染减排措施。

（1）市委宣传部、工信局负责督导、协调广播电台、电视台、报社等市级新闻媒体和各通信公司发布以下建议信息：公众尽量乘坐公共交通工具出行，增加公交运营班圈次，实施灵活调度，市区主干线路延时收车30分钟，减少机动车上路行驶；尽量减少能源消耗，夏季空调温度调高2-4摄氏度，冬季调低2-4摄氏度；减少涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原材料及产品的使用。

（2）排污单位控制污染工序生产，减少大气污染物排放。

3.强制性污染减排措施。

（1）工业减排措施。市环保局负责组织相关部门，加大对燃煤锅炉、工业企业等重点大气污染源的执法检查频次；对排放大气污染物不能稳定达标的企业责令立即停止超标排放；要求燃煤电厂使用优质煤。

（2）机动车减排措施。市公安部门负责，督导党政机关和事业单位停驶30%公务车。停驶的公务车车牌号及时报交管部门备案，并停在所在单位指定的地点。

（3）防止扬尘措施。

①市规划局、住建局、征收办等部门按照各自职责，督导建筑工程施工、市政工程施工、拆迁工程施工等增加洒水、喷雾降尘频次(至少2次/日)。

②在保障道路安全行驶前提下（气温0摄氏度以上时），在日常道路保洁频次的基础上，增加机扫、冲洗作业频次（3次／日以上）。

（4）其他措施。

①市城市管理执法局督促未按要求安装油烟净化设施、排放不达标的大中型餐饮单位停业。

②市公安局负责禁止在主城区内燃放烟花爆竹。

（二）Ⅲ级应急响应措施

在执行Ⅳ级应急响应的基础上，增加以下措施：

1.健康防护措施。

（1）市教育局督导各幼儿园、中小学校等教育机构停止户外活动。

（2）市卫计局督导医疗机构增设相关疾病门急诊，增加医护人员，24小时值班。

2.建议性污染减排措施。市委宣传部、工信局负责督导、协调广播电台、电视台、报社等市级新闻媒体和电信运营企业发布以下健康防护警示：儿童、老年人和患有心脑血管、呼吸系统等疾病的易感人群留在室内，确需外出必须采取防护措施；一般人群减少户外运动和室外作业时间，如不可避免建议采取防护措施。

增发以下建议信息：公众不要驾驶机动车出行；增加公交运营班圈次，实施灵活调度，市区主干线路延时收车60分钟，其他边远线路延时收车30分钟。机动车停车超过3分钟及时熄火，减少车辆原地怠速运行；减少机动车日间加油；有机溶剂使用量大的企业优先使用低毒性、低挥发性的原辅材料；

3.强制性污染减排措施。

（1）工业减排措施。

①市发改委协调督导各燃煤发电企业（热电联产企业在保证供热的前提下）实施分阶段轮流限制发电；市环保局加大对燃煤电厂的监管力度，确保达标排放。

②国控、省控和市级重点大气污染源实行限产限排，减少污染物排放30%。

③所有水泥粉磨厂（站）、商砼厂（站）停止生产。

（2）机动车减排措施。市公安局负责督导党政机关和事业单位停驶50%公务车，重型、中型载货车，混凝土罐车等高排放车辆禁止进入市区。

（3）防止扬尘措施。

①市规划局、住建局、征收办等部门按照各自职责，督导市区建筑施工、市政工程施工、拆迁工程施工工地等立即停止户外作业，并增加洒水、喷雾降尘频次(至少3次/日)。

②市城市管理执法局增加洒水、喷雾作业频次（4次／日以上）。

（4）其他措施。

①市气象局根据气象条件采取气象干预措施。

②市住建局、交通运输局负责增加公共交通运输运力，保障市民出行。

（三）Ⅱ级应急响应措施

在执行Ⅲ级应急响应的基础上，增加以下强制性措施：

1.市教育局督导所有幼儿园、中小学停课。

2.市公安局做好市区范围内机动车（特种车辆除外）限行工作，限行比例不低于20%，重型、中型载货车，混凝土罐车等高排放车辆禁止进入市区；法定节假日和公休日不限行。

3.国控、省控和市级重点大气污染源实行限产限排，减少污染物排放50%。

4.企事业单位采取弹性工作制。

5.按照重污染天气应急限产、停产企业名单，对挥发性有机物（VOCs）排放企业生产限产50%。

（四）Ⅰ级应急响应措施

在执行Ⅱ级应急响应的基础上，增加以下强制性措施：

1.市公安局做好市区范围内机动车（特种车辆除外）限行工作，限行比例不低于50%，重型、中型载货车，混凝土罐车等高排放车辆禁止进入市区；法定节假日和公休日不限行。

2.国控、省控和市级重点大气污染源停产。

3.企事业单位除必要人员留守值班外，其余人员停班。

4.按照重污染天气应急限产、停产企业名单，暂停挥发性有机物（VOCs）排放企业生产。

当省重污染天气应急指挥部启动关中区域或全省应急响应时，我市按预警等级执行相应的应急响应措施。其中，对涉及到公众日常生活和区域交通运输的应急响应措施，如健康防护提示、学校幼儿园停课、机动车限行等，按照我市实际污染等级执行。

五、监督检查

（一）应急监督检查

市指挥部办公室在应急期间与应急终止后的5个工作日内，采取检查资料和现场抽查的方式，重点检查各县区政府，市级有关部门机动车停驶和市区范围机动车限行情况，重点企业限产限排等各项措施的落实情况，并向市政府提交书面报告。

（二）公众监督

建立公众监督机制，制定奖惩制度，利用网站、12369环保热线等平台，鼓励公众对企业限停产、机动车限行等各类大气污染源预警及应急措施的落实情况进行监督和举报。

六、总结评估

应急响应终止后的5个工作日内，市指挥部各成员单位应向市指挥部办公室报送应急措施落实情况，由市指挥部办公室汇总后形成总结报告，上报省重污染天气应急指挥部。

市指挥部办公室根据应急处置情况向各县区政府、各有关部门进行通报，并提出应急保障调整要求。各县区政府、各有关部门应根据要求，落实相应的调整工作。

七、应急保障

（一）组织保障

市指挥部办公室应组织相关成员单位及相关人员组成技术支撑、督导考核等机构，并做好业务培训。

（二）经费保障

市财政局为监测预警、应急处置、监督检查等工作提供资金保障。将空气质量监测网络建设、预警能力建设、应急技术支持和应急演练等工作资金列入财政预算。

（三）物资保障

市指挥部各成员单位应根据各自职能分工，配备种类齐全、数量充足的应急仪器、车辆和防护器材等硬件装备，进行日常管理和维护保养，确保重污染天气应急工作顺利开展。

（四）监测预警能力保障

完善环境空气质量监测网络，建设重污染天气应急管理数据库。完善市级空气质量信息发布和预报预警平台。

（五）通信与信息保障

各县区政府、高新区管委会要建立重污染天气应急指挥机构，配备必要通信器材，确保联络畅通。市指挥部各成员单位明确重污染天气应急负责人和联络员各1名，保持24小时通信畅通。

（六）医疗卫生保障

市卫计局要建立健全重污染天气所致疾病突发事件卫生应急专家库，并按照预案做好患者诊治工作。加强相关医疗物资储备与应急调配机制建设。以易感人群为重点，加强重污染天气健康防护常识宣教。

八、预案管理

市委宣传部要加强预案以及重污染天气应急法律、法规和防护常识的宣传，及时、准确发布重污染天气事件有关信息，正确引导舆论。市指挥部要建立健全重污染天气应急预案培训制度，根据应急预案职责分工，制订培训计划，明确培训内容与时间，并对培训效果进行考核，确保培训规范有序。市指挥部要编制演练方案，定期组织预案演练，重点检验预警信息发布、应急响应措施落实等。

九、附则

（一）预案更新

本预案根据《陕西省重污染天气应急预案》有关规定，视情况变化及时修订。

（二）预案报备

各县区政府，高新区管委会应参照本预案，制订相应重污染天气应急预案，并报市政府和市环保局备案。

（三）预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

十、附录：名词解释

1.AQI：即环境空气质量指数（Air Quality Index，简称AQI），是定量描述空气质量状况的指标。

2.重污染天气：根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012），指环境空气质量指数（AQI）大于或者等于151，即空气质量达到4级、中度污染及以上污染程度的大气污染。

宝鸡市铁腕治霾农村地区改气改电改炕改灶改暖

2017年专项行动方案

为减少农村散煤和生物质燃烧，改善空气质量，依据《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、工作目标和具体任务

按照“宜气则气、宜电则电、洁净煤补充、统一规划、逐步推进”的原则，在全市范围内开展农村电气化替代散煤、生物质燃烧专项行动，分步实施“改气、改电、改炕、改灶、改暖” 工程（以下简称“五改”），逐步实现清洁能源或洁净煤替代市域全覆盖，大幅减少原煤散烧、生物质燃烧污染。到2017年11月1日前，市区、县城、建制镇的居民、商业、机关企事业单位使用的散煤基本由燃气、电力等清洁能源或洁净煤替代；支持农村居民、农业生产、商业活动用煤由燃气、电力或洁净煤替代，力争平原农村替代率达到70%，山区农村替代率达到30%。

（一）改气工程

工作目标：在各区、平原县和山区县县城区域全面推广燃气进村入户工程，以燃气替代炊事燃煤和生物质燃烧。对于居住分散、用气量小的农村地区可采用LNG（液化天然气）、CNG（压缩天然气）、LPG（液化石油气）等方式供气。2017年11月1日前，完成103856户（占总户数415588户的25%）气化改造任务。

具体任务：对金台、渭滨、陈仓、高新区、凤翔、岐山、扶风、眉县及麟游、陇县、千阳、太白、凤县县城（除偏远村镇）未实施气化的64镇街786个村415588户逐步实施煤改气工程。（详见附表1）

2017年11月1日前，各区完成47362户（占总户数118406户的40%），平原县53552户（占总户数267761户的20%），山区县县城所在地的镇2942户（占总户数29421户的10%）。其中，金台区9259户、渭滨区5115户、陈仓区22540户、高新区10448户、岐山县14752户、凤翔县17220户、扶风县17636户、眉县3944户、千阳县城关镇647户、陇县城关镇1078户、麟游县九成宫镇557户、太白县咀头镇284户、凤县双石铺镇376户气化改造工程。通过实施气化改造后，金台区农村气化率累计将达到45.3%、渭滨区51.8%、陈仓区50.7%、高新区52.3%。

（二）改电工程

工作目标：对各区和平原县地处山区的行政镇或村，没有条件推广燃气区域实施电能改暖替代工程。重点支持碳晶、石墨烯发热器件、碳纤维发热电缆、电热膜等分散电采暖等新技术。支持光伏产业扶贫工程项目。到2017年11月1日前，完成各区和平原县农村37镇291村21037户（总户数84149户的25%）电能替代任务；在太白、麟游、陇县等三县16个村720户安装光伏发电设施。

具体任务：金台区2镇41村2248户，渭滨区3镇25村1305户，陈仓区8镇110村6074户，高新区4镇37村2718户，岐山县5镇19村2897户，凤翔县8镇43村3453户，眉县4镇11村1395户，扶风县3镇5村947户。（详见附表2）

（三）改炕工程

工作目标：按照“凡炕必改，非改必拆”的原则，在全市范围内实施改炕工程。其中，各区及平原县的农村地区重点支持燃气或电力改炕，山区五县重点支持洁净煤改炕工程，逐步实现全市无秸秆、散煤煨炕取暖等现象，持续减少散煤和生物质燃烧污染。2017年11月1日前，各区及平原县共完成8万户电改炕、气改炕工作任务，山区县完成2万户洁净煤改炕工作任务。

具体任务：完成金台区9镇街7498户、渭滨区3镇5195户、陈仓区14镇16780户、高新区6镇10527户、凤翔县12镇11505户、岐山县10镇10063户、扶风县8镇10488户、眉县8镇7944户电改炕、气改炕任务；千阳县8镇4145户、陇县12镇8418户、麟游县7镇2678户、太白县7镇1581户、凤县9镇3178户型煤改炕任务。（详见附表3）

（四）改暖工程

工作目标：对各区和平原县（除地处山区的行政镇或村）实施燃气、电能采暖设施改造，重点支持利用燃气壁挂炉提供热源的供暖系统改造以及利用碳晶、石墨烯发热器件、碳纤维发热电缆、电热膜等分散电采暖等新技术。2017年11月1日前，完成各区和平原县农村2万户电气替代采暖。（附表1中各区及平原县范围）

具体任务：金台区1955户，渭滨区4760户，陈仓区4760户，高新区2205户，岐山县2755户，凤翔县3216户，眉县736户，扶风县3873户。

（五）改灶工程

工作目标：在全市农村全面推广电气改灶工程，替代散煤（薪）燃烧造成的污染，通过燃气进村入户、电能替代、液化石油气等清洁能源改灶。到2017年11月1日前，全市完成20万户电气和其它清洁能源改灶工作任务，其中各区6万户，平原县10万户，山区县4万户。

具体任务：完成金台区11247户，渭滨区7793，陈仓区25170 户，高新区15790户，凤翔县28762户、岐山县25158户、扶风县26220户、眉县19860户、千阳县8290户、陇县16836户、麟游县5356户、太白县3162户、凤县9镇6356户改灶任务。（详见附表4）

二、实施步骤

（一）调研摸底阶段（2017年3月20日前）

各县区、高新区要根据市上下达的工作任务，确定“改气、改电、改炕、改暖、改灶”村庄（社区）数量、用户等情况，制定2017年“五改”工作实施方案，报市铁腕治霾指挥部办公室备案。

（二）组织实施阶段（2017年3月至10月底）

各县区、高新区要细化工作方案，组建推进工作机构，协调推进工作。要采取县级领导包片、镇街干部包村、村干部包户的办法，逐级夯实责任，细化工作措施，强力推进辖区“五改”工程顺利推进。

（三）竣工验收阶段（2017年11月至12月底）

按照“竣工一个、验收一个”的原则，由各县区、高新区组织相关部门，对完成“五改”工程的行政村进行竣工验收。同时山区农村洁净煤改炕及电能改灶、各区和平原县燃气或电力改炕用户要出具承诺书，防止改造后又反复，冒领“五改”补助资金。验收结果要及时公示，接受群众监督，验收标准另行制定。根据验收结果，财政部门拨付补助资金。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立市农村电气化（五改）推进工作办公室，办公室设在市环保局。由市政府分管领导任市农村电气化和洁净利用（五改）推进工作联席会议召集人，市发改、财政、住建、规划、环保、水利、交通、安监、国土、物价、质监等部门负责同志为成员，定期研究农村“五改”工作，协调解决有关问题。市级各有关部门要加强对项目审批、土地征用、环境评价、工程建设、线路选择、洁净生产及销售等工作的协调指导，及时办理有关审批手续，尽可能减免相关费用，促进农村“五改”工程尽快完工。

（二）落实工作责任。各县区政府、高新区管委会是实施农村“五改”工程的责任主体，对推进本县区农村“五改”负总责。市发改委要加强对接协调，多方争取落实上游气源，协调解决燃气管线穿越铁路事宜，协调宝鸡供电局、地电宝鸡分公司做好电力保障工作；市环保局做好调研摸底，确定实施“五改”行政村的范围，明确具体工作任务，整体推进；市住建局负责指导、协调解决燃气管线建设，并督促中燃宝鸡公司做好燃气工程建设；市规划局要根据城乡规划，及时为管道建设项目确定管线路由，核发规划许可；市交通局负责协调解决管线穿越公路的问题；市水利局负责解决协调管线穿越河道、水电站等问题；市国土局负责做好土地利用相关工作；市物价局协调指导“五改”工程价格；市财政局负责补贴资金的筹集及发放、制定洁净煤补贴办法；市质监局依法实施天然气管道、电供热等特种设备安全监察；市安监局要督促相关部门落实安全生产法律法规和标准，督办隐患排查治理等工作；市工信局要负责指导洁净煤生产企业尽快开工建设、建立洁净煤销售网络，取缔劣质煤销售场所；市扶贫办支持、指导农村光伏发电项目的实施。

（三）多方筹措工程资金。农村“五改”工程资金，采取企业投资、村民自筹、财政补贴、村集体补助等方式筹集。省市财政对实施煤改气的居民用户初装费补贴1000元，对实施煤改电的居民用户采暖设备费补贴1000元，并在采暖季21:00至次日6:00享受0.3元/度的峰谷电价；对改炕补助仍执行市政府补助政策；对改灶户给予适当补贴，已享受燃气进村入户补助政策的，不再重复补助。鼓励供气、供电企业有序竞争，按照市场规律运营，合理核算相关费用，在向用户收取的工程材料费同时，最大限度让利群众。村组之间燃气管沟施工，可采取“一事一议”、村民投工投劳等形式，在燃气企业指导下进行建设，切实降低工程费用。

（四）做好气源电力保障。市发改委要积极衔接省级有关部门和上游燃气公司，多渠道争取气源，确保改气区域用气充足。燃气供应企业要在用气高峰阶段和极端天气条件下，制定相应的气源保障及应急方案，确保改气区域供气平稳可靠。宝鸡供电局和地电宝鸡分公司要做好宣传，服务于民、让利于民，要发挥电力网络全域覆盖的优势，积极参与农村地区、城乡商户电能替代工程，确保户表之前电力供应、电网负荷、线路负荷、电量供给安全、富余，保障供应。

（五）推进燃气管网和电网建设。围绕供气、电总管网、供气管网环线、供气主次线路、供气调压站点、储气配套实施等建设为重点，推进市域范围内（重点为各区、县城、平原县农村地区）供气管网建设。燃气供应企业要按照就近接入原则，科学规划管网布局和输配工程，有效降低施工费用。鼓励燃气企业（含加气站、燃气点供站）为投资主体，通过特许经营和市场竞争等手段，扩大经营范围，参与燃气供应市场。支持有实力的燃气企业加大管网建设投入，扩大燃气覆盖范围，扩大农村气化区域，提高气化率。供电企业确保电网负荷满足改电需求，保证电能替代，充分利用峰谷电价，减低用户费用。鼓励和支持发展光伏发电，对整村推进光伏发电的行政村要实行光伏产品优惠，支持分期付款、优惠电价、多余的电能支持上网售电。

（六）严格考核问责。市考核办要将全市农村电气化工作纳入各县区、高新区大气污染防治年度目标责任考核，实行评比、考核。市发改、住建、环保和监察部门要组成联合督查组，对农村“五改”工作定期检查督办，并及时向市政府报告情况。对农村“五改”工作组织不力、措施不实、进展缓慢的县区和部门，由市铁腕治霾指挥部办公室通报批评，并由监察部门启动追责程序，确保农村电气化工程实施落到实处、取得实效。

附件：1.全市大气污染防治城中村、城郊村、县城农村改气范围明细表

2.全市大气污染防治农村改电范围明细表

3.2017年全市改炕任务表

4.2017年全市改灶任务表

附件1

全市大气污染防治城中村、城郊村、县城农村改气范围明细表

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 名 称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 金台区 | 8（5街3镇）54村23149户 | 中山东路街道办 | 2（508） | 金台村(242户)、金陵村(266户) |
|  |  | 中山西路街道办 | 2（956） | 长青村(476户)、胜利村(480户) |
|  |  | 卧龙寺街道办 | 5（1990） | 龙丰村(535户)、代家湾村(186户)、刘家台村(236户)、南坡村(316户)、光明村(717户) |
|  |  | 群众路街道办 | 4（2158） | 柳沟村(536户)、五星村(457户)、北庵村(556户)、八里村(609户) |
|  |  | 西关街道办 | 4（2359） | 新春村(346户)、太平堡村(384户)、玉涧堡村(1287户)、罗家塄村(342户) |
|  |  | 陈仓镇 | 2（2704） | 李家崖村(538户)、金星村(2166户) |
|  |  | 蟠龙镇 | 25（9499） | 底店坪村(318户)、东升村(413户)、小村(269户)、东壕村(479户)、冯家崖村(282户)、北社村(744户)、南社村(604户)、小韩村(451户)、晓光村(540户)、闫家村(235户)、蟠龙山村(345户)、张家窑村(321户)、陈仓村(213户)、西营村(796户)、大槐树村(307户)、索家村(452户)、南皋村(590户)、坡头村(229户)、车家寺村(346户)、鲁家村(339户)、韩家村(205户)、宋家村(188户)、钟楼寺村(416户)、新庄村(129户)、塔寺头村(288户) |
|  |  | 金河镇 | 10（2975） | 玉池村(210户)、周家庄村(295户)、洪水沟村(315户)、牛氏庙村(375户)、寺沟村(230户)、焦家沟村(137户)、葛河村(153户)、石桥村(388户)、陵原村(464户)、陵辉村(408户) |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 名 称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 渭滨区 | 3镇33村12788户 | 神农镇 | 10（4980） | 冯家塬村(296户)、夏砑河村(364户)、濛峪沟村(128户)、邵家山村(171户)、竹园沟村(217户)、太平庄村(226户)、大湾铺村(175户)、任家湾村(264户)、姜城堡村(1494户)、陈家村(1645户) |
|  |  | 石鼓镇 | 9（2536） | 庙沟村(178户)、沙家湾村(208户)、石咀头村(216户)、张家沟村(291户)、刘家村(220户)、窑院村(238户)、赵家庄村(534户)、王家河村(261户)、孙家庄村(390户) |
|  |  | 高家镇 | 14（5272） | 桑园铺村(440户)、三合村(1621户)、孔家庄村(1122户)、符家村(270户)、崖子村(93户)、王家山村(146户)、明泉村(239户)、寺沟岭村(129户)、水泉路村(200户)、庙坡村(195户)、苟家岭村(230户)、太寅村(212户)、赵家崖村(153户)、解甲滩村(222户) |
| 陈仓区 | 7（2街 5镇）116村56349户 | 虢镇街道 | 1（525） | 北堡村(525户) |
|  |  | 东关街道 | 14（6717） | 鲁家庄村(192户)、天官庙村(202户)、洪源村(678户)、巩家泉村(435户)、大王村(551户)、南阳村(501户)、双碌碡村(186户)、东高泉村(244户)、西高泉村(532户)、太公庙村(827户)、五一村(662户)、西秦村(877户)、土桥村(401户)、贾家崖村(429户) |
|  |  | 周原镇 | 17（9476） | 太子沟村(386户)、张谢村(633户)、南王村(325户)、亚子村(458户)、有礼村(631户)、五联村(841户)、王家村(939户)、营子头村(919户)、第一村(871户)、坡子村(244户)、第二村(583户)、高里村(526户)、油坊村(539户)、西刘村(427户)、中堡村(392户)、东王村(494户)、后董村(268户) |
|  |  | 慕仪镇 | 14（9018） | 孙家村(594户)、凤朝村(294户)、慕仪村(392户)、团结村(654户)、东城村(300户)、五星村(872户)、黎明村(797户)、第四村(993户)、第三村(703户)、冯家村(317户)、齐东村(653户)、齐西村(841户)、齐西二村(836户)、洞坡村(772户) |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 名 称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 陈仓区 | 7（2街 5镇）116村56349户 | 阳平镇 | 21（10145） | 窑底村(568户)、新秦村(523户)、联合村(703户)、宁王村(962户)、晁阳村(594户)、龙家湾村(244户)、五星村(778户)、居村村(290户)、三联村(523户)、东港村(281户)、西港村(223户)、报李村(166户)、同心村(368户)、宝丰村(538户)、东风村(440户)、野寺村(560户)、大帐寺村(448户)、西枸村(477户)、东枸村(577户)、六寨村(642户)、姜马村(240户) |
|  |  | 贾村镇 | 25（11549） | 桥镇村(889户)、新华村(753户)、马塚村(819户)、井边头村(322户)、留村村(241户)、龙尾村(451户)、南湾村(233户)、北湾村(448户)、西坡村(203户)、郑家山村(310户)、咀头村(396户)、贾村(893户)、广福村(880户)、上官村(415户)、陵二村(564户)、东坡村(413户)、龙新村(389户)、杜家凹村(487户)、扶托村(434户)、文酒村(402户)、陵一村(467户)、张家寨村(266户人)、灵龙村(538户)、陵三村(209户)、五星村(127户) |
|  |  | 县功镇 | 24（8919） | 葫芦沟村(312户)、白道沟村(118户)、翟家坡村(581户)、张家什字村(234户)、先锋村(327户)、桃园村(442户)、焦峪沟村(413户)、下河西村(358户)、三湾村(152户)、上河西村(469户)、安台村(288户)、陈家嘴村(547户)、碧峰寺村(325户)、八里庄村(432户)、姚家崖村(283户)、强家庄村(694户)、吴家庄村(322户)、南关村(337户)、谢家崖村(566户)、李家崖村(314户)、杜村村(137户)、肖家什字村(256户)、陈家庄村(569户)、严村庵村(443户) |
| 高新区 | 6镇52村26120户 | 八鱼镇 | 6（1583） | 寨子岭(334户)、凤凰头(105户)、下甘沟(172户)、聂家湾(212户)、高崖村(333户)、孙家滩(427户) |
|  |  | 磻溪镇 | 2（1205） | 杨家店村(908户)、斜坡村(297户) |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 名 称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 高新区 | 6镇52村26120户 | 钓渭镇 | 11（4310） | 高崖村(412户)、张家村(334户)、梁家崖村(489户)、高桥沟村(340户)、南村(473户)、西崖村(519户)、乙家崖村(313户)、北村(386户)、谭庄村(256户)、程家崖村(372户)、疙瘩沟村(416户) |
|  |  | 马营镇 | 15（9770） | 旭光村(1675户)、下沟村(191户)、明星村(1521户)、杨家山(136户)、东星村(1767户)、永清村(631户)、郭家村(639户)、姚家岭村(40户)、廖家沟(120户)、朴西村(367户)、朴东村(172户)、郭家崖(1924户)、凉泉堡(155户)、洙浴村(175户)、柘沟村(257户) |
|  |  | 千河镇 | 15（7724） | 俱刘村(292户)、魏家崖村(523户)、黄贺村(592户)、司家崖村(455户)、墓子头村(404户)、张家崖村(467户)、杨家沟村(730户)、寨子村(527户)、产东村(690户)、产西村(318户、北坡村(304户)、三星村(652户)、田胥崖村(398户)、肖村(478户)、王家崖村(894户) |
|  |  | 天王镇 | 3（1528） | 八庙村(814户)、曹家沟(472户)、钓鱼台(242户) |
| 岐山县 | 9镇103村73760户 | 凤鸣镇 | 29（16270） | 堰河村(893户)、北吴邵村(324户)、四崖头村(491户)、朝阳村(475户)、刘家河村(680户)、孝子陵村(493户)、杏园村(655户)、苍颉庙村(345户)、北寨子村(52户)、帖家河村(206户)、河家道村(461户)、温家村(578户)、董家台村(543户)、城北村(1212户)、庵里村(385户)、太子村(494户)、南吴邵村(435户)、五里铺村(845户)、刘家塬村(521户)、朱家塬村(638户)、北杨村(602户)、陵头村(555户)、北郭村(407户)、神务村(507户)、玉丹村(641户)、南郭村(686户)、巩寺村(915户)、半个城村(798户)、八角庙村(495户) |
|  |  | 蔡家坡镇 | 23（17134） | 胡新村(916户)、安乐村(1052户)、柳家庄村(746户)、唐家岭村(369户)、王其村(690户)、华明村(730户)、五星村(982户)、南星村(723户)、西星村(572户)、北星村(1109户)、红星村(1004户)、温星村(474户)、五丈原村(767户)、水寨村(650户)、古城村(406户)、东堡子村(973户)、龚刘村（553户)、三刀岭村(315户)、另胡村(283户)、赵家村(387户)、永乐村(288户)、岐星村(1787户)、宋家尧村(1358户) |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 名 称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 岐山县 | 9镇103村73760户 | 益店镇 | 8（6421） | 张侯村(890户)、晁村村(766户)、益锋村(589户)、益平村(955户)、宋村村(627村)、南官庄村(763户)、益合村(688户)、妙敬村(1143户)。 |
|  |  | 雍川镇 | 12（10340） | 独殿头村(835户)、禾茂村(674户)、南营村(1050户)、三县寺村(590户)、杨柳村(608户)、解刀村(758户)、板榻村(1126户)、麦禾营村(1314户)、马江村(909户)、小营村(802户)、何家村(795户)、楼底村(879户)。 |
|  |  | 京当镇 | 4（2992） | 小强村(1129户)、范家营村(542户)、驸马庄村(664户)、杜宫村(657户) |
|  |  | 青化镇 | 8（6186） | 青化村(793户)、募化村(669户)、凤家庄村(1066户)、南武村(859户)、焦六村(710户)、童峪村(982户)、北阳村(576户)、孙家村(531户)。 |
|  |  | 枣林镇 | 8（7130） | 枣林村(1383户)、贾家村(1111户)、安家庄村(544户)、神差村(554户)、罗局村(1060户)、仝寨村(764户)、尉迟村(733户)、范家塬村(981户)。 |
|  |  | 蒲村镇 | 6（3800） | 蒲村村(582户)、洗马庄村(470户)、景令村(800户)、赵家台村(827户)、北庄营村(523户)、鲁家庄村(598户) |
|  |  | 故郡镇 | 5（3487） | 渚村(713户)、索王村(578户)、郑家桥村(417户)、杜家村(762户)、普安村(1017户) |
| 凤翔县 | 11镇172个村86102户 | 长青镇 | 3（2122） | 团庄村（413户）、石头坡村（991户）、长青村（718户） |
|  |  | 糜杆桥镇 | 13（7928） | 北水沟村（417户）、箫史宫村（380户）、曹家庄村（646户）、十里铺村（308户）、糜杆桥村（967户）、竹园村（758户）、何家堡村（608户）、西河村（812户）、谈家门前村（547户）、西关村（742户）、太相寺村（566户）、西白村（642户）、七家门前村（535户） |
|  |  | 陈村镇 | 21（5812） | 水沟村（338户）、东街村（802户）、西街村（521户）、上营村（680户）、小海子村（534户）、紫荆村（1030户）、庞家务村（415户）、雒家务村（298户）李家堡村（420户）、料地村（452户）、西吴头村（322户）、西槐村、老疙瘩村、闫家务村、大海子村、尹家务村、槐岭村、托卜务村、槐中村、王堡村、槐北村 |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 名 称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 凤翔县 | 11镇172个村86102户 | 虢王镇 | 13（7024） | 虢王村（620户）、江湖村（646户）、四家村（357户）、汶家村（570户）、四冢洼村（340户）、西谢村（553户）、益家庄村（294户）、三家庄村（625户）、九家庄村（475户）、田家村（709户）、马洛村（698户）、刘淡村（718户）、郭家凹村（419户） |
|  |  | 南指挥镇 | 15（7974） | 连村（682户）、页西村（335户）、页中村（277户）、页东村（298户）、西村（504户）、南指挥村（699户）、东指挥村（755户）、西指挥村（742户）、太南村（609户）、太北村（505户）、河南屯村（709户）、八旗屯村（511户）、东社村（434户）、高庄村（289户）、铁黄塬村（625户） |
|  |  | 横水镇 | 21（10028） | 紫柏村（313户）、铁王村（276户）、玉祥村（547户）、横水村（1094户）、齐家村（616户）、何家村（407户）、洛村（501户）、宋家村（560户）、淡村（315户）、康家庄（347户）、西方村（729户）、尹稼坞村（928户）、吕村（278户）、东塬村（316户）、深沟村（286户）、东劝读村（230户）、三井村（267户）、唐志庄（656户）、北务村（532户）、南光耀村（473户）、九龙村（357户） |
|  |  | 田家庄镇 | 12（6008） | 田北村（589户）、田南村（447户）、田西村（486户）、寺头村（589户）、申都村（730户）、南小里村（602户）、北小里村（655户）、新增务村（370户）、果园村（436户）、齐村村（321户）、大塬村（390户）、河北村（393户） |
|  |  | 彪角镇 | 17（8092） | 彪角村（1006户）、陈家村（186户）、东营村（326户）、冯家村（464户）、官帽头村（408户）、郝家村（347户）、侯丰村（584户）、老营村（542户）、李家堡村（693户）、李家塬村（259户）、南务村（583户）、三龙村（521户）、上庄村（484户）、沈家坡村（424户）、卧龙村（538户）、新庄河村（288户）、杨丹村（439户） |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 名 称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 凤翔县 | 11镇172个村86102户 | 柳林镇 | 24（13297） | 干河村（547户）、亭子头村（545户）、孔家庄（522户）、河湾村（493户）、柳林村（1519户）、三家店（653户）、窦家庄村（678户）、胥家头（305户）、北山村（359户）、屯头村（336户）、沟南村（184户）、宋村（737户）、东吴头村（622户）、索落树村（326户）、南六冢村（660户）、六冢村（759户）、路家村（417户）、大槐社村（801户）、大唐村（619户）、唐村（707户）、小渭村（368户）、郭家沟村（282户）、邱村（465户）、会山村（393户） |
|  |  | 城关镇 | 21（11780） | 东大街村（580户）、西大街村（386户）、北大街村（317户）、石家营村（994户）、处礼村（816户）、三里河村（517户）、大柳树（425户）、小沙凹村（680户）、南关村（206户）、西古城村（725户）、豆腐村（817户）、大辛村（614户）、纸坊村（603户）、周家门前村（405户）、六道村（287户）、六营村（425户）、马村（884户）、铁丰村（567户）、瓦窑头村（411户）、马家庄村（670户）、火星村（451户） |
|  |  | 范家寨镇 | 12（6037） | 大沙凹村（465户）、西干河村（515户）、湫池庙村（614户）、页沟村（220户）、范家寨村（575户）、仝家沟村（347户）、双冢村（580户）、盐坎村(614户)、乔家堡村(741户)、韦家堡村(392户)、赵村营村(494户)、董家河村(480户) |
| 扶风县 | 8镇161个村88179户 | 段家镇 | 13（5731） | 青龙村（741户）、大方村（206户）、西河村（432户）、东魏村（340户）、东官村（421户）、太白村（430户）、银豆村（338户）、大同村（615户）、沟老村（533户）、谷家村（463户）、辛李村（370户）、昝樊村（594户）、段家村（248户） |
|  |  | 绛帐镇 | 29（15607） | 古水村（606户）、侯家村（514户）、东西湾村（738户）、双庙村（666户）、营西村（339户）、营中村（757户）、柿坡村（577户）、南仵村（283户）、牛仓村（677户）、邓家村（438户）、董家村（536户）、罗家村（704户）、春光村（751户）、西街村（789户）、卢家村（679户）、前进村（497户）、滩上村（369户）、龙渠寺村（869户）、牛蹄村（571户）、柳家村（435户）、西渠村（710户）、上权村（380户）、兴无村（489户）、凤鸣村（592户）、红卫村（315户）、中坡村（354户）、远将村（523户）、管家村（394户）、东作村（515户） |
|  |  | 天度镇 | 17（8325） | 天度村（802户）、永平村（444户）、鲁上村（158户）、巩村（404户）、寨村（669户）、杨继岭村（511户）、齐横村（703户）、闫东村（323户）、闫村村（489户）、强家村（684户）、坊村村（393户）、韩家窑村（255户）、丰邑村（337户）、南阳村（568户）、候李村（554户）、西权村（754户）、章村村（277户） |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 名 称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 扶风县 | 8镇161个村88179户 | 午井镇 | 15（8824） | 午井村（1061户）、贤官村（447户）、原子头村（408户）、田家河村（279户）、料地村（477户）、四户村（847户、小寨村（850户）、龙蹄村（527户）、强家沟村（657户）、高望寺村（666户）、安上村（410户）、吕家庄村（638户）、九家村（504户）、大官村（433户）、南官村（620户） |
|  |  | 召公镇 | 15（8223） | 召公村（1084户）、袁新村（691户）、三头村（428户）、召光村（498户）、召首村（460户）、官道村（603户）、灵护村（473户）、吕宅村（415户）、西张村（413户）、新庄村（518户）、吴家村（481户）、后董村（709户）、作里村（610户）、聚粮村（486户）、大槐村（354户） |
|  |  | 杏林镇 | 16（11910） | 杏林村（1319户）、菊花村（779户）、马席村（764户）、召宅村（739户）、汤房村（692户）、漳召村（472户）、李家村（285户）、西坡村（817户）、东坡村（580户）、长命寺村（1514户）、三官庙村（501户）、良峪村（1116户）、浪店村（623户）、廿里铺村（346户）、涝池岸村（679户）、杨家沟村（684户） |
|  |  | 法门镇 | 25（14756） | 建和村（860户）、冯家村（701户）、赵家村（345户）、墩底村（267户）、张家庄村（379户）、西龙村（343户）、云岭村（401户）、周家村（456户）、杜家村（244户）、斜里村（442户）、马家村（693户）、官务村（603户）、南佐村（338户）、三驾村（565户）、均谊村（400户）、永安村（476户）、东桥村（523户）、美阳村（1409户）、黄堆村（641户）、刘家村（549户）、杜城村（626户）、姚家村（563户）、云塘村（945户）、庄白村（790户）、齐村（1197户） |
|  |  | 城关镇 | 31（14803） | 西官村（378户）、刘家堡村（313户）、扶东村（385户）、苟家庙村（552户）、下河村（303户）、案板村（352户）、小留村（720户）、费家村（334户）、牛家村（764户）、北街村（296户）、峪村村（460户）、南后峪村（291户）、殷家庄村（356户）、扶乾村（499户）、伏波村（278户）、聂堡村（624户）、四家堡村（569户）、南台村（540户）、八岔村（537户）、新店村（651户）、双乐村（511户）、原峪村（555户）、柳店村（439户）、秦村（320户）、韦川村（422户）、黄甫村（625户）、五郡村（381户）、龙泉村（837户）、万杨村（667户）、王家台（474户）、徐家河村（370户） |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数 量 | 名 称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 眉 县 | 7镇38个村25243户 | 槐芽镇 | 5（2218） | 东柿林村（253户）、西柿林村（631户）、权四滩村（327户）、槐西村（578户）、清湫村（429户） |
|  |  | 齐镇 | 4（2294） | 西凉阁村（647户）、官亭村（673户）、上龙王庙村（526户）、斜谷村（448户） |
|  |  | 金渠镇 | 2（1187） | 八寨村（742户）、年家庄村（445户） |
|  |  | 首善镇 | 1（374） | 张赵村（374户） |
|  |  | 横渠镇 | 16（7390） | 孙家塬村（375户）、街北村（542户）、古城村（761户）、豆家堡村（728户）、武家堡村（482户）、文谢村（430户）、万家塬村（535户）、金家庄村（326户）、李魏村（558户）、青化村（768户）、风池村（393户）、宣窝村（288户）、石马寺村（331户）、西寨村（252户）、跑安村（333户）、油房堡村（288户） |
|  |  | 常兴镇 | 6（4190） | 岭堡村（527户）、郭何村（1300户）、尧柳村（781户）、安刘塬村（501户）、车圈村（348户）、北塬村（733户） |
|  |  | 汤峪镇 | 4（2067） | 屯庄村（652户）、梁村（552户）、尖咀石村（343户）、羊仓堡村（520户） |
| 千阳县 | 1镇 | 城关镇 | 13（6471） | 新民村（657户）、西关村（1194户）、城内村（665户）、段坊村（875户）、侯家坡村（250户）、千川村（645户）、安坡村（368户）、惠家沟村（387户）、北台村（271户）、韩家堂村（251户）、冉家沟村（347户）、红升村（340户）、段家湾村（221户） |
| 陇 县 | 1镇 | 城关镇 | 8（10781） | 朱家寨村（420户）、西关村（2238户）、西街村（1861户）、南街村（2462户）、东街村（1923户）、杨家庄村（482户）、穆家寨村（240户）、北关村（1155户） |
| 麟游县 | 1镇 | 九成宫镇 | 18（5571） | 城关村（312户）、石臼山村（140户）、澄铭窑村（232户）、九成宫村（1543户）、蔡家河村（197户）、永安村（110户）、御驾塬村（152户）、后亭子村（68户）、丰塬村（540户）、良舍村（323户）、西坊村（254户）、土桥村（141户）、栗川村（294户）、桑树塬村（209户）、北马坊村（744户）、县北村（102户）、招仁沟村（98户）、贾王塬村（112户） |
| 太白县 | 1镇 | 咀头镇 | 9（2842） | 黄凤山村（378户）、拐里村（301户）、凉峪村（419户）、蒿谷堆村（203户）、梅湾村（230户）、塘口村（316户）、大沟塬村（147户）、咀头街村（703户）、方才关村（145户） |
| 凤 县 | 1镇 | 双石铺镇 | 9（3756） | 双石铺村（1753户）、西庄村（290户）、桥头庄村（503户）、兴隆场村（239户）、陈家湾村（81户）、王家坪村（191户）、草店村（256户）、何家坪村（219户）、张家窑村（224户） |
| 合计 | 64镇 |  | 786（415588） |  |

附表2

全市大气污染防治农村改电范围明细表

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 名称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 金台区 | 2镇41村8993户 | 金河镇 | 16（4418） | 永利村(277户)、紫原村(442户)、马家原村(192户)、岳家坡村(359户)、王家坡村(463户)、金塬村(237户)、段家坡村(117户)、杨家坡村(122户)、仝家坡村(207户)、谭家坡村(262户)、金丰村(335户)、宝陵村(361户人)、同心村(228户)、陵玉村(440户)、扶托村(165户)、宝丰村(211户) |
|  |  | 硖石镇 | 25（4575） | 林家村(338户)、红硖村(488户)、五七村(361户)、陵西村(193户)、三星村(224户)、六川店村(252户)、董家村(226户)、上排村(67户)、姜王村(157户)、司家窑村(91户)、刘家底村(66户)、李家河村(210户)、交口村(155户)、荔家山村(148户)、何家坡村(95户)、高家湾村(137户)、暴家河村(88户)、张家塄村(139户)、车辙村(186户)、吴岳庙村(158户)、杨家槽村(153户)、蟠龙寺村(120户)、七家沟村(265户)、张家崖村(144户)、贺家渠村(114户) |
| 渭滨区 | 3镇25村5220户 | 神农镇 | 3（402） | 大散关村(108户)、安沟村(188户)、刘家槽村(106户) |
|  |  | 石鼓镇 | 5（1214） | 李家槽村(294户)、甘沟村(147户)、陈家堡村(235户)、高家河村(210户)、中岩山村(328户) |
|  |  | 高家镇 | 17（3604） | 厥湾村(149户)、新安村(280户)、晁峪村(456户)、上川村(200户)、槐树岭村(162户)、段家磨村(175户)、固川村(455户)、枣园村(299户)、四家坪(93户)、坊塘村(124户)、卒落村(105户)、红旗村(221户)、李家塄村(132户)、胡家山村(269户)、甘庙村(304户)、田那下村(105户)、尖山村(75户) |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 名称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 陈仓区 | 8镇110村24295户 | 贾村镇 | 6（1144） | 刘家沟村(110户)、冯家山村(125户)、花园村(219户)、殿沟村(220户)、簸箕庄村(220户)、吴家沟村(250户) |
|  |  | 县功镇 | 8（1310） | 冯家庄村(139户)、桃湾村(117户)、张家坪村(127户)、何家槽村(221户)、三棱山村(91户)、龙渠村(215户)、张家山村(200户)、张家山村(200户) |
|  |  | 新街镇 | 12（3981） | 东沟门村(235户862人)、柳巷村(351户1413人)、史家湾村(247户948人)、新街村(484户1916人)、郝家庄村(206户801人)、邱家山村(125户467人)、姚儿沟村(176户686人)、庙川村(290户1059人)、核桃园村(330户1305人)、老庄村(464户1888人)、菜园村(410户1741人)、官村村(663户2593人) |
|  |  | 赤沙镇 | 14（3584） | 西一村(474户1805人)、太安村(241户929人)、西冯村(257户1054人)、西明村(180户730人)、山明村(173户684人)、姚花沟村(220户906人)、东一村(469户1787人)、朱家沟村(172户634人)、 硖口村(227户876人)、青川村(233户920人)、姬家沟村(261户1091人)、放马沟村(128户552人)、三寺村(209户849人)、宁里巴村(340户1377人) |
|  |  | 凤阁岭镇 | 10（2459） | 建河村(483户2124人)、毛家庄村(471户1827人)、通关河村(319户1434人)、凤阁岭村(244户933人)、鸭下岭村(131户536人)、张家川村(139户595人)、大岭山村(88户358人)、泉义村(216户903人)、孙家村(203户883人)、后排村(165户657人) |
|  |  | 坪头镇 | 25（4598） | 坪头村(480户2505人)、庙沟村(312户1178人)、西庄村(245户993人)、椿树滩村(125户446人)、石鱼沟村(160户617人)、四沟滩村(141户542人)、谢家沟村(60户221人)、码头村(339户1277人)、安坪村(190户659人)、大坪村(235户818人)、周川村(183户695人)、营头村(92户348人)、鹪鹩庄村(144户559人)、焦家山村(130户558人)、新民村(234户875人)、安里村(174户706人)、赵家山村(46户189人)、南皂村(138户568人)、王家咀村(128户496人)、蔡家湾村(62户267人)、大湾河村(161户644人)、林光村(270户1114人)、温水村(135户490人)、南山村(231)、北星村(183户693人) |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 名称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 陈仓区 | 8镇110村24295户 | 拓石镇 | 20（4192） | 拓石村(442户2481人)、小川村(128户552人)、李家湾村(127户512人)、葛条岭村(211户859人)、桥子坪村(186户819人)、望家坡村(128户603人)、黄家什字村(84户408人)、通洞村(359户1535人)、石家滩村(214户916人)、孟家塬村(155户640人)、挂里沟村(144户609人)、九峰村(260户1071人)、常家沟村(120户529人)、胡店村(342户1300人)、马家湾村(292户1261人)、铁家岭村(113户490人)、杨家川村(209户908人)、西沟村(225户977人)、东沟村(170户728人)、仙龙村(283户1132人) |
|  |  | 香泉镇 | 15（3027） | 间坪村(137户516人)、前锋村(428户1700人)、刘家沟村(185户729人)、三泉村(269户1061人)、水柏村(173户697人)、麻池村(463户1886人)、王家庄村(179户725人)、南峪村(242户1025人)、硖里村(79户341人)、陈家沟村(117户459人)、七一村(176户698人)、孙家村(176户707人)、康家沟村(47户205人)、各河口村(142户605人)、石尧村(214户890人) |
| 高新区 | 4镇37村10874户 | 八鱼镇 | 5（2136） | 张家岭(257户)、苇子沟(309户)、八鱼村(712户)、鱼池村(452户)、西塬村(406户) |
|  |  | 磻溪镇 | 18（5458） | 韩家塬村(439户)、张上塬村(269户)、张下塬村(391户)、磻河村(184户)、景家崖村(315户)、上站村(360户)、下站村(245户)、胥家沟村(207户)、刘家山村(455户)、三明村(192户)、张家岭村(277户)、祁家沟村(358户)、姜家塬村(366户)、任家山村(393户)、段家塬村(205户)、唐家塬村(322户)、马尾河村(237户)、小村村(243户) |
|  |  | 钓渭镇 | 9（2381） | 西塬村(287户)、东洼村(176户)、大湾沟村(210户)、金台村(220户)、莫家洼村(304户)、东风村(244户)、颉头村(574户)、西洼村(168户)、寨子洼村(198户) |
|  |  | 天王镇 | 5（899） | 孙李沟(367户)、杨家庄(92户)、关尔下(193户)、十二盘(212户)、朱头坪(35户) |
| 岐山县 | 5镇19村11586户 | 蔡家坡镇 | 7（3758） | 落星堡村(638户)、洪沟村(467户)、三原村(409户)、四塬村(437户)、郑西村(875户)、曹家村(455户)、原星村(477户) |
|  |  | 益店镇 | 2（1471） | 永新村(731户)官庄村(740户)、 |
|  |  | 京当镇 | 5（3311） | 岐阳村(740户)、西戢村(485户)、京当村(866户)、贺家村(539户)、张家村(681户)。 |
|  |  | 枣林镇 | 2（1260） | 北营村(857户)、张家沟村(403户)、。 |
|  |  | 故郡镇 | 3（1786） | 独山村(743户)、西塬村(855户)、涝川村(188户) |

| 县区名称 | 镇（街办） | 行 政 村 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 名称 | 村（户）数 | 名 称 |
| 凤翔县 | 8镇43个村13814户 | 长青镇 | 6（3681） | 高嘴头村（826户）、马道口村（840户）、孙家南头村（673户）、罗钵寺村（700户）、灵化村（237户）、太昌村（405户） |
|  |  | 姚家沟镇 | 6（2026） | 姚家沟村（1107户）、亢家河村（252户）、太白庙村（159户）、洛峪村（173户）、青渠村（213户）、后屯村（122户） |
|  |  | 糜杆桥镇 | 7（819） | 平星村（99户）、后河村（124户）、五曲湾村（79户）、汤房庙村（125户）、杏树沟村（78户）、相家沟村（109户）、王家塬村（205户） |
|  |  | 陈村镇 | 1（509） | 蔡阳山村（509户） |
|  |  | 虢王镇 | 2（829） | 万丰村（468户）、史家堡村（361户） |
|  |  | 田家庄镇 | 1（211） | 西劝读村（211户） |
|  |  | 柳林镇 | 12（3111） | 半坡铺村（231户）彭祖塬村（327户）、北斗坊村（374户）、尧典村（172户）、景村（129户）、洛城村(401户)、汉封村(469户)、程家塬村(187户)、后沟塬村(186户)、关村(314户)、西沟村(137户)、窦村(184户) |
|  |  | 范家寨镇 | 8（2628） | 老女沟村（150户）、燕家庄村（132户）、临阵坡村（408户）、沈家沟村（362户）、孙家堡村（371户）、张家沟村（546户）、牛钵峪村(282户)、张家店村(377户)) |
| 扶风县 | 3镇5村3790户 | 天度镇 | 3（2725） | 晁留村（796户）、闫马村（607户）、鲁马村（1322户） |
|  |  | 午井镇 | 1（560） | 南坡村（560户） |
|  |  | 法门镇 | 1（505） | 农林村（505户） |
| 眉县 | 4镇11个村5577户 | 齐 镇 | 1（343） | 石龙庙村（343户） |
|  |  | 营头镇 | 3（1071） | 大理村（307户）、董家山村（271户）、红河村（493户） |
|  |  | 横渠镇 | 3（1550） | 红祥村（839户）、大镇村（445户）、咀头村（212户） |
|  |  | 汤峪镇 | 4（2613） | 楼观塬村（551户）讲渠村（460户）、钟吕坪村（706户）、新联村（896户） |
| 合计 |  | 37镇 | 291（84149） |  |

附件3

2017年全市改炕任务表

| 序号 | 辖 区 | 任务户数 | 改炕形式 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金台区 | 7498户 | 电或气 | 2017年 12月底前 |
| 2 | 渭滨区 | 5195户 | 电或气 |  |
| 3 | 陈仓区 | 16780户 | 电或气 |  |
| 4 | 高新区 | 10527户 | 电或气 |  |
| 5 | 凤翔县 | 11505户 | 电或气 |  |
| 6 | 岐山县 | 10063户 | 电或气 |  |
| 7 | 扶风县 | 10488户 | 电或气 |  |
| 8 | 眉 县 | 7944户 | 电或气 |  |
| 9 | 千阳县 | 4145户 | 电或洁净型煤 |  |
| 10 | 陇 县 | 8418户 | 电或洁净型煤 |  |
| 11 | 麟游县 | 2678户 | 电或洁净型煤 |  |
| 12 | 太白县 | 1581户 | 电或洁净型煤 |  |
| 13 | 凤 县 | 3178户 | 电或洁净型煤 |  |
| 合计 | 100000户 |  |  |

附件4

2017年全市改灶任务表

| 序号 | 辖 区 | 任务户数 | 改灶形式 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金台区 | 11247户 | 电或气 | 2017年 11月1日前 |
| 2 | 渭滨区 | 7793户 | 电或气 |  |
| 3 | 陈仓区 | 25170户 | 电或气 |  |
| 4 | 高新区 | 15790户 | 电或气 |  |
| 5 | 凤翔县 | 28762户 | 电或气 |  |
| 6 | 岐山县 | 25158户 | 电或气 |  |
| 7 | 扶风县 | 26220户 | 电或气 |  |
| 8 | 眉 县 | 19860户 | 电或气 |  |
| 9 | 千阳县 | 8290户 | 电或气 |  |
| 10 | 陇 县 | 16836户 | 电或气 |  |
| 11 | 麟游县 | 5356户 | 电或气 |  |
| 12 | 太白县 | 3162户 | 电或气 |  |
| 13 | 凤 县 | 6356户 | 电或气 |  |
| 合计 | 200000户 |  |  |

宝鸡市铁腕治霾扬尘污染防治2017年专项行动方案

为改善空气质量，依据《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本方案。

一、工作目标

对全市今年在建或即将施工的东冠世纪城等226个建筑工地（附件1）、川陕路道路改造工程等12个市政工程（附件2）、G30连霍高速宝鸡过境潘家湾至苟家岭段等33个公路施工工程（附件3）、三合村城中村改造等7个城中村改造项目（附件4）、育才砂场等51个河道采砂场（附件5）、金台区金河集中供水工程等42水利建设工地（附件6）、代家湾泵站蓄水池工程等8个河道建设项目（附件7）、千阳海螺水泥有限责任公司雪山灰岩矿等7个露天采矿生产企业（附件8），认真落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准及《建筑施工扬尘治理措施16条》的总要求，同时对建筑工地要实行降尘喷雾全覆盖和裸露黄土植绿“双覆盖”；对市区行政区域内锦泰混凝土等16家商砼站（附件9）要严格落实进出场道路硬化、物料棚化、车辆冲洗等防尘措施；对全市所有渣土车辆要全部安装GPS定位系统，全天候监控，实行“两罚两禁”管理制度；在市区各镇街设立一台扬尘自动监测点，安装监控设施，实现全天候监控；在市区陈仓大道等重点路段设立渣土车检查卡口，入城口设立车辆冲洗台；推广科技治霾，逐步推行固化喷雾抑尘剂。

二、重点任务

按照中、省关于大气污染防治工作要求，依据《中华人民共和国大气污染防治法》和《宝鸡市“治污降霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，结合各县区政府和市级各有关部门工作职责，按照属地管理与行业监管相结合, 坚持“谁决策谁负责、谁审批谁负责、谁建设谁负责、谁管理谁负责、谁污染谁治理”的原则，就全市防尘治霾重点工作分工如下：

1.房屋建筑类扬尘污染专项整治

（1）市区拆除工程要求湿法作业，抑尘作业。全面落实扬尘控尘“三有四无”工作措施（有围挡、有覆盖、有抑尘设施，无带泥上路、无尘土飞扬、无黄土裸露、无泥土抛洒）。

责任单位：市征收办

完成时限：全年

（2）建设用地储备办理过程中，落实扬尘防治措施，采取覆盖、绿化等措施，确保裸露场地不起尘。对没有围墙的宗地及时修建围墙；对土质较好的场地，短期内不能进行土地招拍挂和办理土地确权登记的通过种植种草等方法进行绿化；对土质松散的场地，且不能种草的通过覆盖防尘网的方式进行整治。

责任单位：市国土局

完成时限：全年

（3）拆除场地完成确权并办理完相关建设许可手续后开工建设的建筑施工现场，要求全面落实“六个100%”标准。

责任单位：市规划局

完成时限：全年

（4）已完成土地确权但未办理施工许可的施工现场，除按照国家相关法律法规从严、从重处罚外，要全面落实“六个100%”标准， 扎实做到房屋建筑施工现场黄土不裸露，晴天不起尘、雨天不起泥。

责任单位：市城乡建设规划执法支队

完成时限：全年

2.市政基础设施工程施工扬尘污染专项整治

强化市政基础工程项目的扬尘综合治理工作，全面按照“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%和《建筑施工扬尘治理措施16条》的总要求，杜绝市政工程建设中的扬尘污染问题。

责任单位：市住建局

完成时限：全年

3.交通工程施工扬尘污染专项整治

按照交通基础设施建设施工标准化和治污降霾工作要求，全面按照“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%，加强城乡道路最后一公里建设扬尘管控及城乡道路的洒水保洁。杜绝交通工程建设及道路维护管理中的扬尘污染问题。

责任单位：市交通局

完成时限：全年

4.水利工程施工及河道采砂扬尘污染专项整治

以全面落实水利建设工地和河道采砂场扬尘污染防治措施为目标，按照“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%，杜绝水利工程建设和河道采砂作业扬尘污染问题，车辆出场必须进行严格冲洗、覆盖，出入道路专人清扫保洁。

责任单位：市水利局

完成时限：全年

5.河道治理工程施工扬尘污染专项整治

河道治理工程施工工地要全面落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗 、绿化、围档”六个100%，运输车辆防止抛洒，车辆出入道路专人清扫保洁。

责任单位：市河道委

完成时限：全年

6.园林绿化工程施工和道路扬尘专项整治

市区、县城及建制镇开展城镇环境卫生清洁行动，使城镇环境卫生工作薄弱环节、城乡结合部脏乱差的问题得到有效解决。到2017年底，全市城镇环境薄弱地段（城乡结合部、城中村等）脏乱差现象基本消除，市区建成区主要车行道机械化清扫率达到100%，县城达到100%，重点镇达到100%，建制镇达到60%；全面达到“以克论净”的中卫标准（每平方米灰尘不超5克，垃圾滞留不超5分钟）。对安装GPS监控系统的洒扫车辆，在市数字化城管平台统一监管，按照每辆洗扫车运行每天不少于20公里，洒水车不少于60公里的标准全天候监控，逐月监督考核。

责任单位：市园林环卫局

完成时限：全年

7.工程运输车辆扬尘污染专项整治

集中开展工程运输车辆整治行动，督促工程运输车辆防尘规范化运行，严格覆盖、清洗。对于渣土车超载、抛撒等严重违法行为，依法处罚驾驶人和企业主管人员，对从业人员一月内有三次超速、超载、抛撒记录的，取消准驾资质。同时在市区陈仓大道等重点路段设立渣土车检查卡口，入城口设立车辆冲洗台。

责任单位：市交警支队

完成时限：全年

8.非煤矿山采矿及工业松散物料堆场的扬尘专项整治

对非煤矿山企业在矿山爆破、破碎、加工、运输等生产过程扬尘、分台阶开采，实行边开采边治理，在资源开发的同时，生态植被及时恢复，减少扬尘污染，各企业要建立封闭式厂房和封闭式堆料场，安装除尘器，实行履带密闭输送，确保扬尘达标排放。对松散物料堆场要严格落实“六个100%”要求。

责任单位：市国土局

完成时限：全年

9.安装扬尘自动监测设施、推广土壤固化剂

在市区各镇街设立一台扬尘自动监测点，安装监控设施，实现全天候监控；推广科技治霾，逐步推行固化抑尘剂。

责任单位：市环保局

完成时限：全年

三、工作要求

1.加强领导，明确责任。各县区政府、高新区管委会、市级各部门要按照扬尘污染防治专项行动工作的总目标要求，落实人员和岗位职责，完善机构和监管体系，按照属地管理与行业监管相结合, 坚持“谁审批谁负责、谁建设谁负责、谁管理谁负责、谁污染谁治理”的原则， 切实做好我市“铁腕治霾▫保卫蓝天”扬尘污染防治专项行动工作，以硬措施抓好扬尘污染防治专项行动工作。

2.强化巡查，严格考核。市铁腕治霾办、各责任单位要加大巡查、督查力度，依据《中华人民共和国大气污染防治法》，坚持市县联动，属地管理；坚持定性考核与定量考核相结合；坚持总体目标与项目考核相结合；坚持部门考核与群众评议相结合的考核标准，严格执行《宝鸡市“治污降霾·保卫蓝天”2017年工作方案》、《宝鸡市环境空气质量考核办法（试行）》、《宝鸡市大气污染防治工作月度考核办法（试行）》，认真严格考核，及时有效落实责任，确保扬尘污染防治专项行动见实效。

3.加强督办，严格问责。市铁腕治霾办组织相关部门成立3个督查组，坚持“每天督查，每周通报，每月汇总”，将专项整治纳入季度点评内容，对整治工作突出的单位给予通报表彰，对在检查中发现的问题，实行跟踪问效，整改不力、按时序进度完不成任务，实行责任追究，对单位主要领导实行责任问责，年终实行目标考核“一票否决”。

附件：1.建筑工地治理监管清单

2.市政工程治理监管清单

3.公路施工工程治理监管清单

4.城中村改造项目治理监管清单

5.河道采砂场治理监管清单

6.水利建设工地治理监管清单

7.河道委拟开工建设项目治理监管清单

8.露天采矿生产企业治理监管清单

9.市区商混站治理监管清单

附件1

建筑工地治理监管清单（226个）

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金台区 （6个） | 高第居2号商住楼8号商住楼 地下车库及活动中心 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 2 |  | 联盟雅居苑7# 、10#、11#、社区用房及车库 |  |  |
| 3 |  | 春天大道28#、32#楼春天大道25#、26#楼商住楼、27号住宅楼 |  |  |
| 4 |  | 西街幼儿园教学综合楼 |  |  |
| 5 |  | 仙逸兰亭三标段、仙逸兰亭四标段 |  |  |
| 6 |  | 瑞麟雅度商住楼 |  |  |
| 7 | 渭滨区 （6个） | 华炎影都 |  |  |
| 8 |  | 渭工路南关村 |  |  |
| 9 |  | 海棠苑住宅小区2号 |  |  |
| 10 |  | 海棠苑住宅小区3号 |  |  |
| 11 |  | 渭滨区人民检察院技侦用房 |  |  |
| 12 |  | 如意茵香河国学国医文化生态养生基地项目1-3号楼 |  |  |
| 13 | 陈仓区 （7个） | 顺祥龙逸居3#住宅楼 |  |  |
| 14 |  | 盛世华庄B7#楼 |  |  |
| 15 |  | 陈仓盛馨苑7#、8#住宅楼 |  |  |
| 16 |  | 东冠世纪城 |  |  |
| 17 |  | 西班牙城市花园 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 佳苑新城20#、24#、25#住宅楼 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 19 |  | 千渭星城D区二期 |  |  |
| 20 | 高新区 （18个） | 聚丰·香树湾10#12#14#15#16#17#楼及地下车库 |  |  |
| 21 |  | 陕西伟芝堂老年公寓4#5#11#12#公寓楼 |  |  |
| 22 |  | 中岭商贸物流园1#2#办公楼1#2#3#4#厂房 |  |  |
| 23 |  | 九龙新城1#楼 |  |  |
| 24 |  | 宝鸡吉利汽车项目发动机车间，联合动力站 |  |  |
| 25 |  | 宝鸡吉利汽车项目污水处理站，交检间，供油站等工程项目 |  |  |
| 26 |  | 轩苑.锦御华府1#-5#住宅楼 |  |  |
| 27 |  | 盛景华都1#楼 |  |  |
| 28 |  | 如园.城市运动公园（1#-6#及商业）C地块 |  |  |
| 29 |  | 如园.城市运动公园（7#-18#及商业）C地块 |  |  |
| 30 |  | 聚丰·香树湾幼儿园（21#楼） |  |  |
| 31 |  | 宝鸡吉利发动机零部件有限公司GEP3项目 |  |  |
| 32 |  | 千渭上居住宅小区1,2,3,6,7#住宅楼4#地下车库 |  |  |
| 33 |  | 岭秀崎居1,4,5,8,9,11,12,13#住宅楼（含幼儿园）地下车库一标段 |  |  |
| 34 |  | 岭秀崎居2,3,6,7,10,14,15,16#住宅楼地下车库二标段 |  |  |
| 35 |  | 陕西泰华物流产业园1,2,3#零部件储存库；1,2,3,4#零部件生产厂；CKD配件库；西北售后部件配件套库 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 高新区 （18个） | 陕西泰华物流产业园1,2,3,4#职工宿舍；服务中心；动力中心；食堂；浴室 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 37 |  | 海悦国际6#7#楼及地下车库 |  |  |
| 38 | 蟠龙新区 （11个） | 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区F区05标段8#、10#、11#、12#、13#、14#楼、13#、 14#楼裙房及F区地下车库 |  |  |
| 39 |  | 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区C区05标段7#、9#、14#及地下车库 |  |  |
| 40 |  | 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区D区05标段11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#及地下车库 |  |  |
| 41 |  | 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区A区01标段1#、2#、3#、11#及地下车库 |  |  |
| 42 |  | 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区A区05标段4#、9#、10#及地下车库 |  |  |
| 43 |  | 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区B区04标段2#、11#、12#、15#、10#、13#楼及地下车库 |  |  |
| 44 |  | 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区E区03标段8#、9#、10#及地下车库 |  |  |
| 45 |  | 宝鸡市蟠龙新居保障性住房小区B区05标段14#、16#、17#、及B区地下车库 |  |  |
| 46 |  | 宝鸡市蟠龙新区光讯公寓保障性住房6#、8#楼 |  |  |
| 47 |  | 宝鸡市蟠龙新区光讯公寓保障性住房7#、9#、10#及B餐厅楼 |  |  |
| 48 |  | 宝鸡市蟠龙新区光讯公寓保障性住房2#、3#、4#楼 |  |  |
| 49 | 凤翔（4个） | 凤钛名苑1#、2#楼 |  |  |
| 50 |  | 西城国际步行街北段中段商业 |  |  |
| 51 |  | 凤翔县体育馆 |  |  |
| 52 |  | 凤翔县城区小学建设项目 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 岐山县 （20个） | 瑞麟华府1#住宅楼 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 54 |  | 瑞麟华府2#-3#住宅楼 |  |  |
| 55 |  | 凤凰台·华宇城1#、2#住宅楼 |  |  |
| 56 |  | 凤凰台·华宇城3#-6#住宅楼 |  |  |
| 57 |  | 凤凰台·华宇城7#、8#住宅楼 |  |  |
| 58 |  | 凤凰台·华宇城9#、10#住宅楼 |  |  |
| 59 |  | 金煦红阳1#商住楼 |  |  |
| 60 |  | 德轩华庭 |  |  |
| 61 |  | 岐山天乐工贸公司1#住宅楼 |  |  |
| 62 |  | 岐山天乐工贸公司2#住宅楼 |  |  |
| 63 |  | 乐府新天地1#住宅楼 |  |  |
| 64 |  | 盛世凤鸣1#住宅楼 |  |  |
| 65 |  | 阳光逸景综合楼 |  |  |
| 66 |  | 宝鸡大华欣盛工程管理有限公司综合楼 |  |  |
| 67 |  | 岐山服装城A区1-4#配套住宅a段地下车库 |  |  |
| 68 |  | 岐山服装城一标段1#，8#-12#，18#，24#-29#楼 |  |  |
| 69 |  | 岐山县紫韵和园1#-4#楼 |  |  |
| 70 |  | 岐山县紫韵和园5#-8#楼 |  |  |
| 71 |  | 岐山县凤鸣汽车客运站 |  |  |
| 72 |  | 岐山县中医医院门诊医技综合楼 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 扶风县 （4个） | 罗马花园7#楼罗马花园3#楼（3#A、3#B） | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 74 |  | 扶风县市民体育运动中心 |  |  |
| 75 |  | 扶风县创业服务中心公租房 |  |  |
| 76 |  | 盛世名门.尚府1#、6#、8#C楼工程盛世名门.尚府2#、3#楼工程 |  |  |
| 77 | 眉县 （12个） | 经典庄园1号楼 |  |  |
| 78 |  | 天龙家园1号楼及学前智力培训中心 |  |  |
| 79 |  | 水木清华37-41号楼 |  |  |
| 80 |  | 经典商业街B座 |  |  |
| 81 |  | 眉坞壹号3、4号楼 |  |  |
| 82 |  | 第二幼儿园宿办楼、幼儿园楼 |  |  |
| 83 |  | 幼儿园楼、宿办楼工程 |  |  |
| 84 |  | 蓝庭国际一期工程 |  |  |
| 85 |  | 滨河首府住宅小区24-27号楼 |  |  |
| 86 |  | 山水院子1-4号楼 |  |  |
| 87 |  | 江河·凯旋城一期工程 |  |  |
| 88 |  | 公安局业务技术用房 |  |  |
| 89 | 凤县 （8个） | 丰禾佳苑棚户区改造1、2#楼 |  |  |
| 90 |  | 凤喜山庄4、6#楼 |  |  |
| 91 |  | 锦都名城3#楼 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 凤县 （8个） | 凤县综合档案馆 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 93 |  | 东风系列汽车4S店 |  |  |
| 94 |  | 凤喜豪庭5#商住楼 |  |  |
| 95 |  | 凤州铺镇党政领导干部周转性住房 |  |  |
| 96 |  | 唐藏铺镇党政领导干部周转性住房 |  |  |
| 97 | 千阳县 （3个） | 千阳县西新小学建设项目 |  |  |
| 98 |  | 卓业华隆国际1#、3#楼 |  |  |
| 99 |  | 千阳县中学综合楼建设项目 |  |  |
| 100 | 麟游 （12个） | 怡苑公租房和官坪二期廉租房1、2号楼工程 |  |  |
| 101 |  | 怡苑公租房和官坪二期廉租房3、4号楼工程 |  |  |
| 102 |  | 麟游县供销联社棚户区改造项目 |  |  |
| 103 |  | 麟游县职业中心宿舍楼及实训楼建设项目工程 |  |  |
| 104 |  | 金麟湾项目一期工程（1#、2#、5#楼及C区商业） |  |  |
| 105 |  | 麟游县天堂小学教学楼建设工程 |  |  |
| 106 |  | 麟游县两亭初级中学校园建设项目 |  |  |
| 107 |  | 麟游县美尚居公共租赁住房建设项目1#、2#住宅楼 |  |  |
| 108 |  | 麟游县城关幼儿园保教楼及室外工程 |  |  |
| 109 |  | 麟游县崔木镇中心小学校舍建设项目 |  |  |
| 110 |  | 麟游县洪泉小学教学楼 |  |  |
| 111 |  | 麟游县万福家园商住组合楼 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 太白县 （17个） | 太白县农业园区公共租赁房 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 113 |  | 太白县咀头小学教学楼及厕所工程 |  |  |
| 114 |  | 太白县太白路公租房三期建设项目一标段 |  |  |
| 115 |  | 太白县太白路公租房三期建设项目二标段 |  |  |
| 116 |  | 太白县雪岭公租房二标段及太白路公租房二期建设项目 |  |  |
| 117 |  | 太白县云溪谷公租房（一期、二期，2#、3#、4#） |  |  |
| 118 |  | 太白河镇党政领导干部周转房、基层就业和社会保障服务中心、食品药品监督管理所、经济综合服务站及室外工程项目 |  |  |
| 119 |  | 华伟综合楼 |  |  |
| 120 |  | 卓越集团太白旅游综合体 |  |  |
| 121 |  | 太白县王家堎镇中心卫生院住院楼 |  |  |
| 122 |  | 太白县城市综合体-太白养生度假酒店 |  |  |
| 123 |  | 陕西省森林公安局第二分局终南派出所危旧房改造 |  |  |
| 124 |  | 太白县黄凤山小学2#教学楼 |  |  |
| 125 |  | 太白县雅典之都3#楼 |  |  |
| 126 |  | 太白县2016年棚户区改造项目龙凤小区建设工程 |  |  |
| 127 |  | 太白县丽水小区建设工程 |  |  |
| 128 |  | 鹦鸽街村易地扶贫搬迁项目 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 市规划局 （98个） | 三迪金域中央91.92.93.94.95.96#住宅楼及商业二期地下车库 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 130 |  | 天地源九悦香都住宅小区1号楼营销中心及小区大门 |  |  |
| 131 |  | 泰森千禧时代2#、3#.4#、5#、6#、8#住宅楼及幼儿园及车库、超市、2#地下车库、9#楼泰森千禧时代商业综合体1#办公楼， |  |  |
| 132 |  | 宝鸡市文化艺术中心 |  |  |
| 133 |  | 东方大厦 |  |  |
| 134 |  | 豪城天下E区7#8#12#住宅楼 |  |  |
| 135 |  | 豪城天下E区1#-6#,9#-11#住宅楼及车库 |  |  |
| 136 |  | 铁路斗鸡小区1#楼地下车库及社区用房 |  |  |
| 137 |  | 铁路斗鸡小区2#楼地下车库 |  |  |
| 138 |  | 尚锦苑1#2#3#4#楼、物业用房及地下车库 |  |  |
| 139 |  | 盛世广场二期商业中心及住宅B区13#、14#楼15#、16#楼17#、18#楼盛世广场19#车库及9#商住楼盛世广场商业中心20#22#楼 |  |  |
| 140 |  | 代家湾商住中心-高卢宾舍 |  |  |
| 141 |  | 泽润金花国际 |  |  |
| 142 |  | 三地加州阳光176#.177#.188#(E段）。189#（F段）及车库 |  |  |
| 143 |  | 荣坊居1#、2#商住楼 |  |  |
| 144 |  | 水苑新居 |  |  |
| 145 |  | 联盟社区第五居民小组城中村改造项目轩苑世家三期 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 市规划局 （98个） | 玉涧堡城中村改造项目轩苑盛世2期A、B | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 147 |  | 东方花园1#，2#住宅楼及商业楼 |  |  |
| 148 |  | 紫峰星座 |  |  |
| 149 |  | 宝鸡市第三人民医院医疗康复中心 |  |  |
| 150 |  | 宝鸡国金中心 |  |  |
| 151 |  | 石鼓天玺台15#、17#号楼 |  |  |
| 152 |  | 石鼓天玺台19、20号楼及二标段地下车库配套商业H（合院） |  |  |
| 153 |  | 地电、清水香提办公楼 |  |  |
| 154 |  | 石鼓、天玺台4#楼 |  |  |
| 155 |  | 宝鸡文理学院(新校区)教学楼 |  |  |
| 156 |  | 石鼓、天玺台13#楼 |  |  |
| 157 |  | 石鼓、天玺台14#楼及地下车库 |  |  |
| 158 |  | 九龙新城3#楼及地下车库 |  |  |
| 159 |  | 石鼓天玺台16.18号楼及地下车库 |  |  |
| 160 |  | 旭光佳苑商业1、2、3、4、6楼 |  |  |
| 161 |  | 旭光佳苑商业5楼 |  |  |
| 162 |  | 旭光佳苑商业1#商住楼、8#住宅楼及地下车库 |  |  |
| 163 |  | 君临城邦-御园（1-25） |  |  |
| 164 |  | 1#、4#片烟醇化库 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 市规划局 （98个） | 旭光佳苑4、5#住宅楼 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 166 |  | 旭光佳苑2#商住楼、6#住宅楼及幼儿园 |  |  |
| 167 |  | 旭光佳苑3、7#住宅楼 |  |  |
| 168 |  | 宝鸡市精神卫生中心整体搬迁建设项目（一期）工程 |  |  |
| 169 |  | 君临城邦-御园26# |  |  |
| 170 |  | 1#、2#车间及科研大楼 |  |  |
| 171 |  | 七一0七厂8锅炉房、8b空压站及20号变压站 |  |  |
| 172 |  | 聚丰、香树湾10#、12#、14#、15#、16#、17#楼 |  |  |
| 173 |  | 高新综合楼 |  |  |
| 174 |  | 七一0七厂3号系统级产品总装厂房 |  |  |
| 175 |  | 轩苑锦御华府1-5#住宅楼 |  |  |
| 176 |  | 世纪景元住宅小区5、6、7、11、12、13#楼 |  |  |
| 177 |  | 世纪景元住宅小区17、18、19#楼及地下车库 |  |  |
| 178 |  | 世纪景元住宅小区Ｓ４－Ｓ８#楼及地下车库 |  |  |
| 179 |  | 宝鸡市庆丰粮食购销储备有限公司改扩建工程 |  |  |
| 180 |  | 世苑大厦 |  |  |
| 181 |  | 石坝河街道改造项目7#楼 |  |  |
| 182 |  | 润成臻品（陕开10楼） |  |  |
| 183 |  | 八现场2#.3#高层住宅楼及地下车库 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 市规划局 （98个） | 捷恒悦城1#、2#、7#、8#楼 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 185 |  | 龙廷山水三期：78#、81#、82#、83#住宅楼及地下车库（标段Ⅰ） |  |  |
| 186 |  | 龙廷山水三期：79#、80#、84#住宅楼、地下车库（标段Ⅱ）及幼儿园 |  |  |
| 187 |  | 北兴、三千城1#、2#商住楼 |  |  |
| 188 |  | 五洲中央公园5-7楼 |  |  |
| 189 |  | 新建路市场改造（民丰国际）项目 |  |  |
| 190 |  | 凯跃、欧洲城1#楼 |  |  |
| 191 |  | 陕西宝成实业有限公司-9#住宅楼 |  |  |
| 192 |  | 石坝河小区1#、2#楼及地下车库 |  |  |
| 193 |  | 长岭中学新建男生公寓楼 |  |  |
| 194 |  | 渭滨区赵家庒旧城改造项目（DK3）10-15#住宅楼 |  |  |
| 195 |  | 渭滨区赵家庒旧城改造项目（DK3）34-37#住宅楼 |  |  |
| 196 |  | 渭滨区赵家庒旧城改造项目（DK3）27-33、38-40#住宅楼 |  |  |
| 197 |  | 鑫旺、澜湖湾1-5#楼及地下车库 |  |  |
| 198 |  | 千渭上居住宅小区1.2.3.6.7住宅楼、物业用房及4#楼地下车库 |  |  |
| 199 |  | 千渭上居住宅小区商业二及1号地下车库、商业一及2号地下车库 |  |  |
| 200 |  | 陕西伟芝堂老年公寓4.5#楼 |  |  |
| 201 |  | 渭滨区赵家庒旧城改造项目（DK3）3.4#楼及区间车库 |  |  |
| 202 |  | 渭滨区赵家庒旧城改造项目（DK3）6A/6B#楼及区间车库 |  |  |
| 203 |  | 科技研发楼 |  |  |

| 序号 | 责任单位 | 工 程 名 称 | 整治要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 市规划局 （98个） | 第五联合厂房 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 |  |
| 205 |  | 渭滨区赵家庒旧城改造项目（DK1）4#楼 |  |  |
| 206 |  | 渭滨区赵家庒旧城改造项目（DK1）10-14#楼 |  |  |
| 207 |  | 渭滨区赵家庒旧城改造项目（DK1）1-3.5-9#楼 |  |  |
| 208 |  | 渭滨区赵家庒旧城改造项目（DK3）1.2.5#楼及区间车库和商业 |  |  |
| 209 |  | 周原公租房1#10#楼 |  |  |
| 210 |  | 西班牙城市花园7#、10#楼 |  |  |
| 211 |  | 盛世华庄A6#楼 |  |  |
| 212 |  | 顺祥·龙逸居2#商住楼、3#楼及车库 |  |  |
| 213 |  | 永丰花园10#、11#住宅楼 |  |  |
| 214 |  | 丽水苑小区1#、2#楼 |  |  |
| 215 |  | 金谷世界城 |  |  |
| 216 |  | 宝鸡市益门堡粮食仓库贾村分库“危仓老库”建设项目 |  |  |
| 217 |  | 宝鸡市陈仓区新街镇中心小学公租房项目 |  |  |
| 218 |  | 陈仓盛鑫苑住宅小区7#8#住宅楼 |  |  |
| 219 |  | 香泉镇中心小学公租房 |  |  |
| 220 |  | 东冠世纪城3#楼及地下车库 |  |  |
| 221 |  | 陈仓区县功镇第二小学公租房 |  |  |
| 222 |  | 陈仓区人民法院审判法庭 |  |  |
| 223 |  | 佳苑新城20#24#25#楼 |  |  |
| 224 |  | 千渭星城D区5#、11#楼 |  |  |
| 225 |  | 千渭星城D区12#、13#、18#商住楼及商业用房 |  |  |
| 226 |  | 千渭星城D区三期19#楼及地下车库 |  |  |

附件2

市政工程治理监管清单（12个）

| 序号 | 项目名称 | 整治要求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵家庄片区道路及配套工程（含石龙路西段） | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 | 市住建局 | 渭滨区政府 |  |
| 2 | 宝鸡市陈仓区北新路二期道路排水工程 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 3 | 石龙路东段道路及地下管网工程 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 4 | 川陕路道路改造工程 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 5 | 植物园渭河大桥工程 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 6 | 陈仓区虢磻路跨陇海铁路立交桥工程 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 7 | 联盟路渭河大桥 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 8 | 阳平渭河大桥工程 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 9 | 金陵一桥拆除加固及两端互通式立交桥工程 |  |  | 金台区政府 |  |
| 10 | 陈仓中路管廊工程 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 11 | 南环路综合管廊工程 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 12 | 渭河北岸及支流排水管道改造工程 |  |  | 金台区政府 |  |

附件3

公路施工工程治理监管清单（33个）

| 序号 | 项目名称 | 整治要求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G30连霍高速宝鸡过境潘家湾至苟家岭段 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 | 市交通局 | 渭滨区、金台区政府，高新区管委会 |  |
| 2 | G85银昆高速坪坎至汉中段 |  |  | 凤县政府 |  |
| 3 | G85银昆高速宝鸡至坪坎段 |  |  | 渭滨区、凤县政府，高新区管委会 |  |
| 4 | G85银昆高速陕甘界至火烧寨段 |  |  | 陇县政府 |  |
| 5 | 省级高速太凤线太白至凤县段 |  |  | 太白县、凤县政府 |  |
| 6 | G244陕甘界至凤翔公路 |  |  | 麟游县、凤翔县政府 |  |
| 7 | G244潘家湾至太白公路 |  |  | 太白县政府，高新区管委会 |  |
| 8 | G344石家营至千阳公路（柳林至千阳段） |  |  | 凤翔县、千阳县政府 |  |
| 9 | G342麟游至蒲村公路 |  |  | 麟游县、岐山县政府 |  |
| 10 | S306崔木至麟游县城公路（麟游县城过境段） |  |  | 麟游县政府 |  |
| 11 | S306崔木至麟永界公路 |  |  | 麟游县政府 |  |
| 12 | S219绛帐至汤峪公路 |  |  | 眉县、扶风县政府 |  |
| 13 | S212凤县县城过境公路（月亮湾隧道） |  |  | 凤县政府 |  |
| 14 | G316灵官峡隧道及引线工程 |  |  | 凤县政府 |  |
| 15 | S209法门至绛帐公路 |  |  | 扶风县政府 |  |
| 16 | S107扶杨眉公路扶风段 |  |  | 扶风县政府 |  |

| 序号 | 项目名称 | 整治要求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 西宝中线陈仓段 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 | 市交通局 | 陈仓区政府，高新区管委会 |  |
| 18 | 西宝中线眉县段 |  |  | 眉县政府 |  |
| 19 | 岐山枣林至凤翔虢王公路 |  |  | 岐山县、凤翔县、陈仓区政府 |  |
| 20 | 渭滨区农村公路最后一公里工程 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 21 | 金台区农村公路最后一公里工程 |  |  | 金台区政府 |  |
| 22 | 陈仓区农村公路最后一公里工程 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 23 | 西山建委农村公路最后一公里工程 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 24 | 高新区农村公路最后一公里工程 |  |  | 高新区管委会 |  |
| 25 | 千阳县农村公路最后一公里工程 |  |  | 千阳县政府 |  |
| 26 | 陇县农村公路最后一公里工程 |  |  | 陇县政府 |  |
| 27 | 麟游县农村公路最后一公里工程 |  |  | 麟游县政府 |  |
| 28 | 凤翔县农村公路最后一公里工程 |  |  | 凤翔县政府 |  |
| 29 | 岐山县农村公路最后一公里工程 |  |  | 岐山县政府 |  |
| 30 | 扶风县农村公路最后一公里工程 |  |  | 扶风县政府 |  |
| 31 | 眉县农村公路最后一公里工程 |  |  | 眉县政府 |  |
| 32 | 太白县农村公路最后一公里工程 |  |  | 太白县政府 |  |
| 33 | 凤县农村公路最后一公里工程 |  |  | 凤县政府 |  |

附件4

城中村改造项目治理监管清单（7个）

| 序号 | 项目名称 | 整治要求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新东岭城市综合体项目之陈仓路幸福悦工地和果品库拆除工地 | 落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、硬化、绿化等“6个100%”扬尘控制标准 | 市房屋征收办 | 渭滨区政府 |  |
| 2 | 陈家村城中村改造项目 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 3 | 赵家庄拆除项目 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 4 | 新维巷直管公房项目 |  |  | 金台区政府 |  |
| 5 | 金陵饭店片区 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 6 | 三合村城中村改造项目 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 7 | 陈仓区啤酒厂片区改造项目 |  |  | 陈仓区政府 |  |

附件5

河道采砂场治理监管清单（51个）

| 序号 | 县 区 | 采 砂 场 名 称 | 监 管 要 求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈仓区 （6个） | 育才砂石场 | 采取加盖挡风抑尘网、硬化地面、湿法作业等措施，防控扬尘。 | 市水利局 | 陈仓区政府 |  |
| 2 |  | 东阳砂场 |  |  |  |  |
| 3 |  | 盛龙有限公司 |  |  |  |  |
| 4 |  | 宝丰砂石场 |  |  |  |  |
| 5 |  | 友谊砂石场 |  |  |  |  |
| 6 |  | 三秦砂石场 |  |  |  |  |
| 7 | 凤翔县 （4个） | 河北砂石场 |  |  | 凤翔县政府 |  |
| 8 |  | 聚塔建材有限公司 |  |  |  |  |
| 9 |  | 临阵坡砂石场 |  |  |  |  |
| 10 |  | 县恒鑫料石加工厂 |  |  |  |  |
| 11 | 岐山县 （1个） | 第三砂石场 |  |  | 岐山县政府 |  |
| 12 | 扶风县 （5个） | 牛蹄砂石场 |  |  | 扶风县政府 |  |
| 13 |  | 西渠砂石场 |  |  |  |  |
| 14 |  | 前进砂石场 |  |  |  |  |
| 15 |  | 罗家砂石场 |  |  |  |  |
| 16 |  | 牛仓砂石场 |  |  |  |  |

| 序号 | 县 区 | 采 砂 场 名 称 | 监 管 要 求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 陇县 （10个） | 兴隆砂场 | 采取加盖挡风抑尘网、硬化地面、湿法作业等措施，防控扬尘。 | 市水利局 | 陇县政府 |  |
| 18 |  | 厚德砂场 |  |  |  |  |
| 19 |  | 聚鑫砂场 |  |  |  |  |
| 20 |  | 金田砂场 |  |  |  |  |
| 21 |  | 恒发砂场 |  |  |  |  |
| 22 |  | 水银河砂场 |  |  |  |  |
| 23 |  | 枣林砂场 |  |  |  |  |
| 24 |  | 流渠砂场 |  |  |  |  |
| 25 |  | 新源砂场 |  |  |  |  |
| 26 |  | 东华砂场 |  |  |  |  |
| 27 | 千阳县 （6个） | 泓蕴砂石场 |  |  | 千阳县政府 |  |
| 28 |  | 金浩砂石场 |  |  |  |  |
| 29 |  | 泽华砂石场 |  |  |  |  |
| 30 |  | 长川砂石场 |  |  |  |  |
| 31 |  | 石源砂石场 |  |  |  |  |
| 32 |  | 金鑫砂石场 |  |  |  |  |
| 33 | 太白县 （3个） | 太白县山力石料厂 |  |  | 太白县政府 |  |
| 34 |  | 太白永靖商砼拌合站 |  |  |  |  |
| 35 |  | 太白鑫源砂石厂 |  |  |  |  |

| 序号 | 县 区 | 采 砂 场 名 称 | 监 管 要 求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 凤县 （16个） | 白家店砂石场 | 采取加盖挡风抑尘网、硬化地面、湿法作业等措施，防控扬尘。 | 市水利局 | 凤县政府 |  |
| 37 |  | 禹婷砂石场 |  |  |  |  |
| 38 |  | 郑发荣砂石场 |  |  |  |  |
| 39 |  | 安信商贸行 |  |  |  |  |
| 40 |  | 蜀通建材公司 |  |  |  |  |
| 41 |  | 宝鸡汇丰农业开发 （集团）有限责任公司 |  |  |  |  |
| 42 |  | 凤县泓泽农业科技发展公司 |  |  |  |  |
| 43 |  | 凤县金隆商贸公司 |  |  |  |  |
| 44 |  | 兴邦矿业公司 |  |  |  |  |
| 45 |  | 聚鑫建材公司 |  |  |  |  |
| 46 |  | 孔棺砂石场 |  |  |  |  |
| 47 |  | 坪坎砂石场 |  |  |  |  |
| 48 |  | 聚丰工程开发公司 |  |  |  |  |
| 49 |  | 大南桥砂场 |  |  |  |  |
| 50 |  | 魏家湾砂石场 |  |  |  |  |
| 51 |  | 五星台砂石场 |  |  |  |  |

附件6

水利建设工地治理监管清单（42个）

| 序号 | 县 区 | 采 砂 场 名 称 | 监 管 要 求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金台区 （6个） | 金台区玉涧河中上游段生态治理工程 | 落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%抑尘措施 | 市水利局 | 金台区政府 |  |
| 2 |  | 金台区2015年水土保持补偿费费使用项目 |  |  |  |  |
| 3 |  | 金台区金河集中供水工程 |  |  |  |  |
| 4 |  | 金台区“0”起点广场主体雕塑工程 |  |  |  |  |
| 5 |  | 金台区林家村至下士河口段堤防道路绿化工程 |  |  |  |  |
| 6 |  | 金台区金陵河重点防洪工程 |  |  |  |  |
| 7 | 渭滨区 （2个） | 渭滨区清姜河生态景观公园 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 8 |  | 渭河右岸宝鸡市宝鸡峡桥至三合村段堤防管护抢险道路 |  |  |  |  |
| 9 | 陈仓区 （5个） | 陈仓区渭河滩区整治工程 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 10 |  | 渭河上游干流陈仓段防护工程 |  |  |  |  |
| 11 |  | 水土保持生态治理项目 |  |  |  |  |
| 12 |  | 2016年农田水利重点县建设项目 |  |  |  |  |
| 13 |  | 2016年发展千亿斤粮食建设项目田间工程 |  |  |  |  |
| 14 | 扶风县 （2个） | 罗家大桥改建工程 |  |  | 扶风县政府 |  |
| 15 |  | 法汤大桥改扩建工程 |  |  |  |  |
| 16 | 高新区 （3个） | 文理滨水生态园 |  |  | 高新区管委会 |  |
| 17 |  | 渭河滩区整治 |  |  |  |  |
| 18 |  | 千亩河塘 |  |  |  |  |

| 序号 | 县 区 | 采 砂 场 名 称 | 监 管 要 求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 凤翔县 （4个） | 2015年新增粮食生产能力规划水利项目田间工程 | 落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%抑尘措施 | 市水利局 | 凤翔县政府 |  |
| 20 |  | 2016年新增粮食生产能力规划水利项目田间工程 |  |  |  |  |
| 21 |  | 冯家山水库向柳林及县城供水大槐社净水厂建设项目 |  |  |  |  |
| 22 |  | 农村涝池改造项目 |  |  |  |  |
| 23 | 岐山县 （3个） | 2016年新增粮食生产能力田间工程 |  |  | 岐山县政府 |  |
| 24 |  | 2016年新增小型农田水利重点县项目 |  |  |  |  |
| 25 |  | 2016年恢复稻田试点项目 |  |  |  |  |
| 26 | 眉县 （4个） | 眉县常兴镇常兴村饮马池涝池工程 |  |  | 眉县政府 |  |
| 27 |  | 眉县汤峪镇黑峪涝池工程 |  |  |  |  |
| 28 |  | 眉县东沙河入渭口堤防工程 |  |  |  |  |
| 29 |  | 渭河眉县县城段滩区整治项目 |  |  |  |  |
| 30 | 陇县 （7个） | 陇县农村安全饮水项目 |  |  | 陇县政府 |  |
| 31 |  | 陇县千河防洪治理工程 |  |  |  |  |
| 32 |  | 陇县流域治理项目 |  |  |  |  |
| 33 |  | 陇县坡耕地水土流失综合治理项目 |  |  |  |  |
| 34 |  | 陇县小水电代燃料项目 |  |  |  |  |
| 35 |  | 陇县县城供水管网建设 |  |  |  |  |
| 36 |  | 陇县范家台水电站建设项目 |  |  |  |  |
| 37 | 麟游县 （2个） | 长益庙水库 |  |  | 麟游县政府 |  |
| 38 |  | 崔木水库 |  |  |  |  |
| 39 | 太白县 （4个） | 太白县石沟水库工程 |  |  | 太白县政府 |  |
| 40 |  | 太白县翠矶山水土保持示范园建设项目 |  |  |  |  |
| 41 |  | 太白县石头河鹦鸽段综合治理工程 |  |  |  |  |
| 42 |  | 太白县靖口镇黄牛河防洪工程 |  |  |  |  |

附件7

河道委拟开工建设项目治理监管清单（8个）

| 序号 | 项目名称 | 地址 | 整治要求 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代家湾泵站蓄水池工程 （续建） | 龙丰村渭河北堤与西宝高速间 | 落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%抑尘措施 | 市河道委 |  |
| 2 | 太阳市亲水平台 | 渭河南岸石鼓山太阳市段 |  |  |  |
| 3 | 月亮湾水平台 | 渭河南岸索桥以西200米段 |  |  |  |
| 4 | 水云泊亲水平台 | 渭河南岸公园西路至宝商桥段 |  |  |  |
| 5 | 观湖台亲水平台 | 渭河南岸高尔夫球场段 |  |  |  |
| 6 | 渭河团结湿地生态园子堤、人工湖周边绿化 | 渭河北岸东岭廊桥至团结村生态园子堤、人工湖周边 |  |  |  |
| 7 | 蟠龙桥西侧滩区整修绿化 | 渭河北岸生态子堤东端至蟠龙大桥西侧回水末端河道滩地 |  |  |  |
| 8 | 渭河团结湿地生态园绿化提升（续建） | 渭河北岸东岭廊桥至团结村运动公园生态子堤内侧 |  |  |  |

附件8

露天采矿生产企业治理监管清单（7个）

| 序号 | 项 目 名 称 | 整治要求 | 责任单位 | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡市正硕新型建材有限公司任家山石灰岩矿 | 落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%抑尘措施 | 市国土局 | 千阳县政府 |  |
| 2 | 千阳海螺水泥有限责任公司雪山灰岩矿 |  |  | 千阳县政府 |  |
| 3 | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司草山灰岩矿 |  |  | 扶风县政府 |  |
| 4 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司阴湾水泥用石灰岩矿 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 5 | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司水泥配料用粘土矿； |  |  | 扶风县政府 |  |
| 6 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司岐山县南湾水泥用灰岩矿 |  |  | 岐山县政府 |  |
| 7 | 凤县声威青岩沟水泥用石灰岩矿 |  |  | 凤县政府 |  |

附件9

市区商混站治理监管清单（16个）

| 序号 | 名 称 | 地 址 | 整治要求 | 责任单位 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡丰钰商品混凝土有限公司 | 渭滨区石鼓镇党家村一组 | 落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%抑尘措施 | 市规划局 | 渭滨区政府 |  |
| 2 | 宝鸡市永靖混凝土有限公司 | 高新区八鱼镇淡家村五组 |  |  | 高新区管委会 |  |
| 3 | 宝鸡市巨龙商品混凝土有限公司 | 陈仓区千河镇李家堡（大唐热电南侧） |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 4 | 宝鸡市锦泰混凝土有限公司 | 金台区卧龙寺街道南坡村一组 |  |  | 金台区政府 |  |
| 5 | 宝鸡永固混凝土有限责任公司 | 金台区东风路30号（中油大厦七楼） |  |  | 金台区政府 |  |
| 6 | 宝鸡高新商砼有限责任公司 | 高新区八鱼镇范家崖村三组 |  |  | 高新区管委会 |  |
| 7 | 宝鸡市通佳商砼有限公司 | 陈仓区虢镇李家崖（高速路南） |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 8 | 宝鸡冀东盾石混凝土有限公司 | 高新区八鱼镇寨子岭村 |  |  | 高新区管委会 |  |
| 9 | 宝鸡宝氮建材有限责任公司 | 渭滨区谭福路1号 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 10 | 宝鸡宝源环保建材有限责任公司 | 渭滨区姜谭路2号 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 11 | 陕西通达工程建设有限公司 | 高新区虢镇渭河桥南 |  |  | 高新区管委会 |  |
| 12 | 宝鸡市永固高强混凝土有限责任公司 | 高新十四路育才路南口 |  |  | 高新区管委会 |  |
| 13 | 宝鸡众盛新型建材有限责任公司 | 高新区高新十路36号 |  |  | 高新区管委会 |  |
| 14 | 陕西宝鸡市人和混凝土有限公司 | 金台区金金台区河工业园天宝路一号 |  |  | 金台区政府 |  |
| 15 | 宝鸡市天合混凝土有限公司 | 宝鸡市高新区磻溪镇二郎庙村 |  |  | 高新区管委会 |  |
| 16 | 宝鸡市顺通达商砼有限公司 | 宝鸡市金台区蟠龙镇坡头村 |  |  | 金台区政府 |  |

宝鸡市铁腕治霾餐饮油烟治理2017年专项行动方案

为加快餐饮业油烟治理工作，进一步改善空气质量，根据《宝鸡市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，制定本实施方案。

一、工作目标

2017年10月20日前，全市要实现油烟超标排放餐饮企业治理全覆盖，完成餐饮油烟改造治理2801户，其中金台区完成331户（不含已改造完成的户数，下同），渭滨区完成1485户，陈仓区完成155户，高新区完成180户，平原县各完成100户，山区县各完成50户。2017年4月底前，完成党政机关、企事业单位食堂的油烟治理；2017年5月1日前完成城市建成区学校食堂的油烟治理； 2017年6月1日前完成划定烧烤区域的油烟治理。

通过集中整治，实现城市建成区、重点乡镇、人口密集区内餐饮业油烟排放稳定达标，最大限度地减少油烟对全市空气质量的影响，促进我市经济、社会、环境的协调发展。

二、实施范围

市区、县城范围内产生油烟的餐饮业，包括宾馆、酒店、茶楼、餐厅、单位食堂及个体工商户等。

三、重点任务

（一）列入整治范围的对象必须在规定的时间内安装油烟净化装置，并保证其正常运行，确保外排油烟达到国家规定的排放标准。

（二）列入整治范围的对象必须设置不影响周围居民生活环境及市容市貌的规范性排气烟道。

（三）产生油烟污染的经营户，依法补办环评审批手续。

（四）依法取缔不符合餐饮经营要求或环评认为不适合继续经营的餐饮户。

（五）依法取缔使用炭火炉具从事露天烧烤的经营户。

四、保障措施

（一）加强组织领导，进一步细化任务。

各县区、各部门要把餐饮业油烟治理工作做为为民办实事的重要内容，集中解决影响人民群众身心健康和环境质量的热点、难点问题，及时成立整治工作领导小组，制定切实可行的整治方案，对重点区域的餐饮业进行拉网式摸底排查，按照治理范围对餐饮业单位（含流动食品摊贩）进行逐户登记，按照节点要求，按时完成工作任务，不断提高人民群众对环境的满意率。（市执法局牵头，各县区政府、高新管委会负责）

（二）加强部门协调，强化联合执法。

各县区、各部门要加大整合力度，加强联合执法，紧密配合，齐抓共管，多措并举，加大执法力度。新、改、扩建的餐饮经营户和单位食堂，必须严格执行环境保护油烟控制前置审批手续，通过环保、食药监管部门审批通过后，方可办理餐饮服务许可证和营业执照。对现有达不到环保要求且无照经营的餐饮店配合相关部门实施取缔；对有群众投诉且未按环保要求完成限期整改任务的餐饮店，不予年审；对污染严重，治理后仍不能达到环保要求的餐饮门店，在相关部门处理后，视其情节督促经营者变更经营范围或办理注销登记。（市食药监局牵头，各县区政府、高新管委会负责）

（三）保持高压态势，依法严格处罚

对不按期完成整改或拒不整改、治理后不正常使用油烟净化设备，擅自停运、闲置、拆除油烟净化设备的单位和业主，依据国务院《无照经营查处取缔办法》、《陕西省大气污染然防治条例》及《陕西省环境污染限期治理管理办法》、《陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》规定依法予以处理。对不具备改造和治理条件的餐饮企业、单位和个体业主，依照有关法律法规坚决予以转、并、关、停。对干扰执法、暴力抵制城区餐饮业油烟专项整治的违法行为依法惩处，保障专项整治行动顺利开展。（市环保局牵头，各县区政府、高新管委会负责）

（四）加大政策支持力度，严格奖惩措施。

在规定时限内完成治理任务的餐饮业主单位，由各辖区环保部门和食药监局、工商局、执法局联合进行验收。经验收达标后，对购买设备和安装费用总计在10000元人民币以上的业主，凭发票补助1000元人民币；总费用在10000元以下的，凭发票补助500元人民币。对措施不到位，工作推诿扯皮造成严重后果的，追究相关领导和责任人的责任。（市执法局牵头、市财政局配合，各县区政府、高新管委会负责）

（五）加强宣传引导，营造治理氛围。

利用各种宣传媒体，大力宣传餐饮业油烟治理和建设最具幸福感城市的重要意义。要运用各种形式宣讲政策，通过典型经验和实例引导，使广大市民充分认识油烟污染对城市环境造成的危害，逐步提高人民群众保护环境的意识和自觉性，确保工作任务全面完成。（各县区政府、高新管委会负责）

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

宝鸡市人民政府办公室 2017年4月7日印发

共印125份