大兴区提升农村人居环境推进美丽乡村建设的

实施意见（2015—2020年）

为贯彻落实习近平总书记在北京考察时的重要讲话精神和全国改善农村人居环境工作会议要求，推进国际一流的和谐宜居之都建设，根据《北京市人民政府办公厅关于印发〈提升农村人居环境推进美丽乡村建设的实施意见（2014—2020年）〉的通知》（京政办发〔2014〕36号）精神和区委、区政府关于加快推进城乡发展一体化的决策部署，制定此实施意见。

一、基本原则

坚持因地制宜、分类指导。根据村庄的资源禀赋、所处地域特点以及农民的需求，从实际出发确定建设重点，不搞“一刀切”。

坚持规划先行、突出特色。按照“不规划不施工”的要求，科学编制和完善村庄规划，注重保留农村特色和田园风貌，保护和弘扬传统文化。

坚持量力而行、循序推进。遵循农村发展和建设规律，合理安排整治和建设内容，防止举债建设和大拆大建。坚持建管并重，完善长效管护机制。

坚持政策集成、农民主体。统筹各项惠农政策支持美丽乡村建设，尊重农民意愿，广泛动员农民参与建设美丽家园。

二、目标任务

在2014年全区建设64个美丽乡村基础上，从2015年开始，全区每年以60—70个村、各镇每年以不低于现有村庄15％的比例推进美丽乡村建设，每年建成一批“北京美丽乡村”；继续开展“寻找北京最美的乡村”活动，加强宣传示范，进一步提升美丽乡村建设水平。通过整治、建设与发展，力争到2020年将全区农村基本建成田园美、村庄美、生活美、人文美的美丽乡村，使农村成为农民和谐宜居的幸福家园和致富增收的就业田园，成为市民向往的休闲乐园。

三、实施重点

1.推进农村地区“减煤换煤”，落实清洁空气行动计划。实施大兴区2013—2017年清洁空气行动计划，到2017年，全区农村地区通过城市化改造上楼、拆除违建和优质燃煤替代、取暖“煤改电”、天然气入户、液化石油气下乡以及太阳能、热泵等新能源新技术，完成38万吨的减煤换煤任务。鼓励农业生产设施、公共设施、农村企事业单位使用电、气、新能源等清洁能源。

2.开展新一轮农村电网改造，提高农村供电能力和保障水平。利用4年时间全面完成全区农村新一轮电网改造，同步加快上一级电力设施的提升改造，全面提高农村的供电能力和保障水平。2014年，已完成2000户电采暖改造，在此基础上力争在2017年前完成符合相关条件村庄的农村用户“煤改电”。

3.实施农宅抗震节能改造，实现农民居住舒适安全。按照《北京市农民住宅抗震节能改造工程建设规划（2014—2017年）》要求，每年完成不低于7900户的改造任务，到2017年全区农宅要达到节能保温标准，新建翻建和综合改造农宅同时达到抗震要求。继续支持新型农村社区试点建设及农村优抚对象、特困户危旧房翻修工作，建设具有地方特色的新民居，改善和提升农村居民的居住条件。

4.加大农村污水处理力度，切实改善乡村水生态环境。按照《北京市农村生活污水治理规划》要求，做好乡村污水治理工作。将水源保护地村庄、民俗旅游村庄和经济发达、人口密集、污水量较大的村庄以及其他确需实施污水处理设施建设的村庄纳入全区农村污水处理计划。鼓励采取先进、适宜技术和简便灵活方式推进农村污水处理，探索推广造价低、耗能小、维护便利、处理水质好的污水处理工艺以及国内外试用成功的户用小型污水处理设施、湿地处理等新技术。进一步发挥基层水务站、农民用水协会和管水员的作用，加强农村污水处理设施的运行和监管，落实管护责任和管护措施，保障、落实管护经费，为工程后续运行提供保障。同时，对全区已建农村污水处理设施使用效果进行评估，对未利用或利用效果不好的设施要针对实际情况提出改造方案，确保已建污水处理设施全部得到良好运转和使用。

5．抓好村庄绿化美化，提升宜居环境水平。按照大兴区2013年颁布的《大兴区村庄绿化美化养护管理办法（暂行）》中规定的三级养护标准，不断巩固完善提高已建村庄绿地管护水平，真正为百姓打造宜居环境。同时,结合首都绿化委员会办公室“首都绿色村庄”创建工作，实施重点村庄的绿化美化提升，力争自2015至2020年创建首都绿色村庄30个。

6.继续搞好村庄环境综合整治，持续保持村庄田园优美整洁。坚持农村垃圾“户分类、村收集、镇（乡）运输、区（县）处理”模式，实现农村垃圾减量化、资源化、无害化处理，严禁露天焚烧垃圾等废弃物。加强村庄环境综合整治，清理乱堆乱放，拆除违章建筑，疏浚坑塘水渠，保持村庄环境干净整洁。积极推进农业污染物减排和农业资源循环利用。引导和支持开展畜禽粪便沼气化利用和沼气纯化技术利用。提高秸秆综合利用水平，严禁露天焚烧秸秆。规范农药包装物、农膜等废弃物管理，逐步建立农村死亡动物无害化处理系统，全面实施规模养殖场粪污治理工程。净化农产品产地环境，实施绿色生态景观农业，在农业生产上广泛实现节水农业、生态农业。继续开展“环境优美乡镇”、“生态村”创建活动，不断提高郊区农村地区的生态环境水平。到2020年，全区80%的镇达到环境优美镇标准，60%的村建成北京郊区生态村。

7.做好农村医疗卫生服务，提高农村居民健康水平。根据行政村调整和人口布局变化，以满足居民出行20分钟内即可享受到社区卫生服务为目标，调整社区卫生服务中心（站）设置，逐步完善农村社区卫生服务网络建设。强化农村居民健康管理，深入开展家庭医生式服务宣传，推进家庭医生式服务全科诊疗服务模式，引导居民签约和预约就诊。逐步完善居民电子健康档案个人信息，居民电子健康档案建档率达到北京市相关指标。完善新型农村合作医疗制度，农民参合率达到96%以上。加强农村地区重点传染病卫生知识宣传，深入推动“全国亿万农村健康教育促进活动”，每年开展100场健康大课堂活动，为农村地区居民提供科学、适宜的健康知识。继续开展“健康促进示范村”创建工作。落实免疫规划工作任务,儿童免疫接种率达到北京市指标要求,为60周岁以上老年人群免费提供流感疫苗接种。

8.保护传承农村历史文化，留存农村特色文化符号。按照以人为本、保护为先、发展为重的原则，支持传统村落编制保护和发展规划。加强文物保护单位、不可移动文物的修缮和地下文物的保护以及传统建筑（含古民居）、井泉沟渠、古树名木等乡村历史文化传承要素的修复和整治，挖掘整理农村非物质文化遗产，积极做好现有项目扶持和新增项目申报工作，完善三级名录体系和三级保护体系。积极争取文物及历史文化保护区专项资金，做好考古发掘工程。在编制村庄规划时，要充分考虑传统村落中古民居的价值，探索古民居保护与改善农村居民生活条件的有效实现形式。根据农村特色风貌，优化村庄公共空间环境，配置完善公共设施，丰富农民的精神文化生活。

9.建立长效管护机制和制度，保障各项设施正常运行。严格落实《北京市大兴区人民政府办公室转发<大兴区农村基础设施运行与维护管理指导意见>的通知》（京兴政办发〔2013〕4号）规定，加大对农村基础设施管护资金的投入，区财政拨付专项资金用于农村基础设施管护运行，资金不足的由各镇财政自筹。区直各相关部门要按照城乡一体化的要求，既要管城镇，也要管乡村，明确管护责任主体，完善管护标准，切实建立起城乡统筹的农村基础设施管护机制。农村基础设施中公共厕所、垃圾处理、环境卫生等纳入市政市容部门管理，供水（含消防用水）、污水处理、再生水、雨洪利用等纳入水务部门管理，村庄绿化美化纳入园林绿化部门管理，文化大院及农村文化设施纳入文化部门管理，农村新型村邮站纳入邮政部门管理，农村体育设施纳入体育部门管理，节能路灯（含太阳能路灯）、“两气”工程、太阳能浴室、吊炕、农村街坊路、粪污治理等纳入农业农村相关主管部门（或机构）管理。各镇要进一步明确农村各项基础设施的产权主体、责任主体、出资主体、监管主体，责任落实到人，确保农村已建设施正常运行。特别是要加强农村公厕、太阳能公共浴室、“两气”工程、污水处理设施、文化大院的管理，确保农村居民使用便利。

四、奖励政策

对符合美丽乡村验收标准的村庄进行奖励，以村庄户籍人口500户为界定，按照500户以上村庄50万元、500户以下村庄30万元的标准进行奖励，奖励资金主要用于以上实施内容。

五、保障措施

1.加强领导，完善机制。提升农村人居环境、建设美丽乡村是全区按照全市整体部署、推进城乡一体化的重要举措，区各相关部门、各镇要高度重视，全力以赴推进此项工作。区新农村建设领导小组统一领导我区美丽乡村建设，区新农办负责制定年度实施意见，统筹各项工作。各相关成员单位要充分发挥本部门的职能作用，制定相应的年度实施方案，加强对各镇的业务指导和督促检查，共同推进各项任务的落实。各镇政府是此项工作的责任主体，要制定本镇实施方案和相关政策，确保年度任务的落实和完成。

2.集成政策，形成合力。各镇政府要按照每年至少15%的比例确定当年实施美丽乡村建设的村庄名单，并根据村庄实际确定实施的建设项目。区相关部门要以实施美丽乡村建设的村庄为重点，集成政策、集中项目、形成合力、统筹推进。要建立村庄规划员进村指导制度，统筹村内各项工程建设时序。同时，积极动员社会力量参与和支持美丽乡村建设。对已建成“北京美丽乡村”的村庄将给予奖励。区相关部门要加强资金使用监管，完善工程项目招投标、施工监理和验收机制，严禁套取、挤占、挪用资金。

3.广泛宣传，调动主体。建设美丽乡村的根本目的是提升农村居民的生活环境。在工作推进中，要广泛宣传，动员广大农村居民自觉自愿支持、参与美丽乡村建设，在提升环境的同时提高农民收入。进一步完善农村集体建设项目民主决策机制，以多数群众的共同需求为导向，解决群众最现实、最急需的问题。完善村务公开制度，接受群众的监督和考评。

附件：1.大兴区提升农村人居环境推进美丽乡村建设实施意见（2015—2020年）任务分解表

2.2014—2020年美丽乡村建设村庄统计表

附件1

| 大兴区提升农村人居环境推进美丽乡村建设 实施意见（2015-2020年）任务分解表 |
| --- |
| 序 号 | 重点 任务 | 总体任务 | 完成 年限 | 主责部门 | 备注 |
| 1 | 农村地区 减煤换煤 | 实施大兴区2013－2017年清洁空气行动计划，到2017年，全区农村地区通过城市化改造上楼、拆除违建、优质燃煤替代、取暖煤改电、天然气入户、液化石油气下乡以及太阳能、热泵等新能源新技术推广使用，完成38万吨的减煤换煤任务。鼓励农业生产设施、公共设施、农村企事业单位使用电、气、新能源等清洁能源。 | 2017年 | 区新农办、区发改委、区市政市容委、区住建委、区环保局、区质监局、区物资集团、区供电公司、各相关镇政府 | 具体职责分工参照《北京市大兴区人民政府关于印发大兴区农村地区减煤换煤、清洁空气行动规划方案（2014-2017年）的通知》（京兴政发〔2014〕14号） |
| 2 | 农村电网 改造提升 | 利用４年时间全面完成全区农村新一轮电网改造，同步加快上一级电力设施的提升改造，全面提高农村的供电能力和保障水平。2014年，已完成2000户电采暖改造，在此基础上力争在2017年前完成符合相关条件村庄的农村用户“煤改电”。 | 2017年 | 区发改委、区新农办、区供电公司、各相关镇政府 | 具体职责分工参照《北京市大兴区人民政府关于印发大兴区农村地区减煤换煤、清洁空气行动规划方案（2014-2017年）的通知》（京兴政发〔2014〕14号） |
| 3 | 农宅抗震 节能改造 | 按照《北京市农民住宅抗震节能改造工程建设规划（2014-2017年）》要求，每年完成不低于7900户的改造任务，到2017年全区农宅要达到节能保温标准，新建、翻建和综合改造农宅同时达到抗震要求。继续支持新型农村社区试点建设及农村优抚对象、特困户危旧房翻修工作，建设具有地方特色的新民居，改善和提升农村居民的居住条件。 | 2017年 | 区新农办、区住建委、区民政局、各相关镇政府 | 具体职责分工参照《北京市大兴区新农村建设指挥部办公室、北京市大兴区住房和城乡建设委员会、北京市大兴区财政局关于印发<大兴区2014年农民住宅抗震节能改造工作实施方案>的通知》（京兴新农办发〔2014〕8号） |

| 序 号 | 重点任务 | 总体任务 | 完成 年限 | 主责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 农村污水 处理 | 按照《北京市农村生活污水治理规划》要求，做好乡村污水治理工作。将水源保护地村庄、民俗旅游村庄和经济发达、人口密集、污水量较大的村庄以及其它确需实施污水处理设施建设的村庄纳入全区农村污水处理计划。鼓励采取先进、适宜技术和简便灵活方式推进农村污水处理，探索推广造价低、耗能小、维护便利、处理水质好的污水处理工艺以及国内外试用成功的户用小型污水处理设施、湿地处理等新技术。进一步发挥基层水务站、农民用水协会和管水员的作用，加强农村污水处理设施的运行和监管，落实管护责任和管护措施，保障、落实管护经费，为工程后续运行提供保障。同时，对全区已建农村污水处理设施使用效果进行评估，对未利用或利用效果不好的设施要针对实际情况提出改造方案，确保已建污水处理设施全部得到良好运转和使用。 | 2020年 | 区水务局、各相关镇政府 |  |
| 5 | 村庄绿化 美化 | 按照大兴区2013年颁布的《大兴区村庄绿化美化养护管理办法（暂行）》中规定的三级养护标准，不断巩固完善提高已建村庄绿地管护水平，真正为百姓打造宜居环境。同时，结合首都绿化委员会办公室“首都绿色村庄”创建工作，实施重点村庄的绿化美化提升，力争自2015至2020年创建首都绿色村庄30个。 | 2020年 | 区园林绿化局、各相关镇政府 |  |
| 6 | 村庄环境 综合整治 | 坚持农村垃圾“户分类、村收集、镇（乡）运输、区（县）处理”模式，实现农村垃圾减量化、资源化、无害化处理，严禁露天焚烧垃圾等废弃物。加强村庄环境综合整治，清理乱堆乱放，拆除违章建筑，疏浚坑塘水渠，保持村庄环境干净整洁。 | 2020年 | 区市政市容委、各相关镇政府 |  |

| 序 号 | 重点任务 | 总体任务 | 完成 年限 | 主责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 村庄环境 综合整治 | 积极推进农业污染物减排和农业资源循环利用。引导和支持开展畜禽粪便沼气化利用和沼气纯化技术利用。提高秸秆综合利用水平，严禁露天焚烧秸秆。规范农药包装物、农膜等废弃物管理，逐步建立农村死亡动物无害化处理系统，全面实施规模养殖场粪污治理工程。净化农产品产地环境，实施绿色生态景观农业，在农业生产上广泛实现节水农业、生态农业。 | 2020年 | 区农委、各相关镇政府 |  |
|  |  | 继续开展“环境优美乡镇”、“生态村”创建活动，不断提高郊区农村地区的生态环境水平。到2020年，全区80%的镇达到环境优美镇标准，60%的村建成北京郊区生态村 | 2020年 | 区环保局、各相关镇政府 |  |
| 7 | 农村医疗 卫生服务 | 根据行政村调整和人口布局变化，以满足居民出行20分钟内即可享受到社区卫生服务为目标，调整社区卫生服务中心（站）设置，逐步完善农村社区卫生服务网络建设。强化居民健康管理，深入开展家庭医生式服务宣传，推进家庭医生式服务全科诊疗服务模式，引导居民签约和预约就诊。逐步完善居民电子健康档案个人信息，居民电子健康档案建档率达到北京市相关指标。完善新型农村合作医疗制度，农民参合率达到96%以上。加强农村地区重点传染病卫生知识宣传，深入推动“全国亿万农村健康教育促进活动”，每年开展100场健康大课堂活动，为农村地区居民提供科学、适宜的健康知识。继续开展“健康促进示范村”创建工作。落实免疫规划工作任务,儿童免疫接种率达到北京市指标要求,为60周岁以上老年人群免费提供流感疫苗接种。 | 2020年 | 区卫计委、各相关镇政府 |  |

| 序 号 | 重点任务 | 总体任务 | 完成 年限 | 主责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 保护传承 农村历史 文化 | 按照以人为本，保护为先，发展为重的原则，支持传统村落编制保护和发展规划。加强文物保护单位、不可移动文物的修缮和地下文物的保护以及传统建筑（含古民居）、井泉沟渠、古树名木等乡村历史文化传承要素的修复和整治，挖掘整理农村非物质文化遗产，积极做好现有项目扶持和新增项目申报工作，完善三级名录体系和三级保护体系。积极争取文物及历史文化保护区专项资金，做好考古发掘工程。在编制村庄规划时，要充分考虑传统村落中古民居的价值，探索古民居保护与改善农村居民生活条件的有效实现形式。根据农村特色风貌，优化村庄公共空间环境，配置完善公共设施，丰富农民的精神文化生活。 | 2020年 | 区文化委、各相关镇政府 |  |
| 9 | 农村基础 设施长效 管护 | 严格落实《北京市大兴区人民政府办公室转发<大兴区农村基础设施运行与维护管理指导意见>的通知》（京兴政办发〔2013〕4号精神），加大对农村基础设施管护资金的投入，区财政拨付专项资金用于农村基础设施管护运行，资金不足的由各镇财政自筹。区直各相关部门要按照城乡一体化的要求，既要管城镇，也要管乡村，明确管护责任主体，完善管护标准，切实建立起城乡统筹的农村基础设施管护机制。农村基础设施中公共厕所、垃圾处理、环境卫生等纳入市政市容部门管理，供水（含消防用水）、污水处理、再生水、雨洪利用等纳入水务部门管理，村庄绿化美化纳入园林绿化部门管理，文化大院及农村文化设施纳入文化部门管理，农村新型村邮站纳入邮政部门管理，农村体育设施纳入体育部门管理，节能路灯（含太阳能路灯）、“两气”工程、太阳能浴室、吊炕、农村街坊路、粪污治理等纳入农业农村相关主管部门（或机构）管理。各镇要进一步明确农村各项基础设施的产权主体、责任主体、出资主体、监管主体，责任落实到人，确保农村已建设施正常运行。特别是要加强农村公厕、太阳能公共浴室、“两气”工程、污水处理设施、文化大院的管理，确保农村居民使用便利。 | 2020年 | 区新农办、区财政局、区市政市容委、区文化委、区园林绿化局、区水务局、区体育局、区邮政局、区能源办、各相关镇政府 | 具体职责分工参照《大兴区农村基础设施运行与维护管理指导意见（暂行）》 |

附件2

|  | 2014-2020年美丽乡村建设村庄统计表 |
| --- | --- |
| 序 号 | 镇名称 | 2014年 已建设 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 镇小计 |
| 1 | 黄 村 镇 | 李村、桂村、前大营、西庄 | 霍村、狼西、狼东、王立庄 | 立垡、高家铺、鹅房、后辛庄 | 前辛庄、邢各庄、郭上坡、三间房 | 太福庄、周村、东芦、刘一、刘二 | 狼一、狼二、孙村、西芦、宋庄 | 狼三、狼四、海子角、念坛、辛店 | 31 |
| 2 | 庞 各 庄 镇 | 李家巷、东梨园、西义堂、韩家铺、田家窑、王场、孙场、梨花 | 张公垡、鲍家铺、北李渠、南元子、北章客、李窑、丁村 | 西黑垡、北顿垡、南地、西梨园、前曹各庄、福上、保安庄 | 东高各庄、南李渠、四各庄、赵村、西高各庄、北曹各庄、南义堂 | 张新庄、西中堡、南章客、东南次、留民庄、东中堡、南小营 | 加录垡、南顿垡、钥匙头、西南次、梁家务、东义堂 | 常各庄、东黑垡、民生、薛营、定福庄、宋各庄 | 48 |
| 3 | 北 臧 村 镇 | 诸葛营、前管营、西王庄、北高各庄、赵家场 | 巴园子、西大营、八家、桑马房 | 新立村、马村、六合庄 | 大臧村、皮一、皮二、皮三、梨园 |  |  |  | 17 |

| 序 号 | 镇名称 | 2014年 已建设 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 镇小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 榆 垡 镇 | 石垡、履磕、大练庄、西黄垡、求贤 | 黄各庄、留士庄、辛庄、东麻各庄 | 闫家场、新桥、孙各庄、太子务 | 东瓮各庄、西瓮各庄、十里铺、魏各庄 | 东胡林、西胡林、邓家屯 | 小黄垡、刘家铺、西麻各庄 | 辛安庄、景家场、訚家铺 | 26 |
| 5 | 礼 贤 镇 | 佃子、贺北、黎明、 西郏河、东段、伍各庄、田家营 | 王庄、龙头、东黄垡、小马坊、西段、前杨、后杨 | 宏升、中心、昕升、 东安村、苑南、西白疃、东白疃 | 小刘各庄、孙营、内官庄、河北头、平地、赵家园、紫各庄 | 礼一、礼二、礼三 王化庄、柏树庄、荆家务、李各庄 | 祁各庄、西梁、东梁、贺南、石柱子、东郏河、董各庄 | 西里河 | 43 |
| 6 | 安 定 镇 | 东芦各庄、马各庄、前安定、后安定、徐柏、杜庄屯 | 佟家务、西芦各庄、前野厂、后野厂、东白塔、西白塔 | 高店、于家务、后辛房、沙河、站上 | 前辛房、堡林庄、周园子、皋营 | 郑福庄、洪士庄、善台子、驴房、潘家马坊 | 通州马房、汤营、伙达营、车站 | 兴安营、大渠、佟营 | 33 |
| 7 | 魏 善 庄 镇 | 半壁店、魏庄、岳家务、大狼垡、查家马坊、李家场、伊庄、张家场 | 陈各庄、三顺庄、前苑上、后苑上、西沙窝、东沙窝 | 韩村、东研垡、 西研垡 | 赵庄子、西枣林、 南田各庄、北田各庄、刘各庄、刘家场、东枣林、北研垡 | 河南辛庄、河北辛庄、崔庄一村、崔庄二村、王各庄、羊坊、兴隆庄 |  |  | 32 |

| 序 号 | 镇名称 | 2014年 已建设 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 镇小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 青 云 店 镇 | 东辛屯、孝义营、霍州营、解州营、西杭子、沙堆营 | 马凤岗、东鲍、西鲍、大谷店、小谷店、太平庄、东孙村 | 一村、二村一、二村三、三村一、三村二、三村三、四村、五村、六村 | 沙子营、高庄、杨各庄、大张本、小张本、泥营、垡上 | 枣林、寺上、小铺头、东赵村、北野场、南红门 | 北辛屯、北店、曹村、东大屯、中大屯、西大屯、老观里 | 尚庄、顾庄、石洲营、大回城、东回城、东店、垡上营 | 49 |
| 9 | 采 育 镇 | 铜佛寺、龙门庄、沙窝营、半壁店、施家务、哱啰庄 | 庙洼营、康营、东潞州、大里庄、倪村、张各庄、延寿营 | 辛一、西庄、大黑垡、北辛店、东庄、辛二 | 岳街、北山东、屯留营、西一、下黎城、辛庄营、潘铁营 | 前甫、后甫、山西营、韩营、包头营 | 大皮营一村、大皮营二村、大皮营三村、大同营、小皮营、利市营 | 宁家湾、广佛寺、杨提、凤河营、沙窝营 | 42 |
| 10 | 长 子 营 镇 | 留民营、朱庄、北蒲洲、罗庄三村、沁水营 西北台、东北台 | 和顺场、靳七营村、郑二营村、潞城营一村、潞城营二村、潞城营三村、潞城营四村、赤鲁 | 赵县营、窦营、李家务、再城营一村、再城营二村、车固营二村、车固营一村、孙庄 | 李堡、周营、佟庄、北泗上、北辛庄 | 南蒲洲、永和庄、上长子、下长子、佟庄 | 朱脑、河津营、上黎城、公和庄、白庙 | 罗庄一村、罗庄二村、牛坊、小黑垡 | 42 |
| 11 | 西 红 门 镇 | 大生庄、建新庄 | 振亚庄、志远庄 | 团南、团北 | 新三余、老三余 | 大白楼、寿保庄 | 金星庄、小白楼 | 新建一村、新建二村、新建三村、新建四村、 | 16 |
| 12 | 旧 宫 镇 |  |  |  |  |  | 南街一村，南街二村 | 南街三村、南街四村 | 4 |
|  | 年小计 | 64 | 62 | 58 | 60 | 52 | 47 | 40 | 383 |