中山市古镇镇水利所2018年泵闸设施更换和安装工程采购项目

采购文件

中山市古镇镇公共资源交易中心

二○一八年六月

一、采购邀请函

各潜在供应商：

中山市古镇镇公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受中山市古镇镇水利所（以下简称“采购人”）的委托，对中山市古镇镇水利所2018年泵闸设施更换和安装工程采购项目进行采购。欢迎符合资格条件的报价人报价。

- 项目名称：中山市古镇镇水利所2018年泵闸设施更换和安装工程采购项目；

- 采购上限价：该项目采购上限价为人民币297049.92元;

采购说明：（一）该项目报价要求各报价单位报项目总价，报价超出采购上限价的单位作无效投标报价。（二）确定中标单位方式：报名成功后的单位均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件并出席开标会，现场唱标并按照各报价单位所报总价计算出平均价，以低于平均价且最接近平均价的报价单位确定为项目中标单位（若报价单位所报价格相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中标单位）。（三）若只有一个报价单位的由参与开标会的各监督单位代表与报价单位谈判确定，若报价偏离实际且报价单位不接受调整总价的作废标处理。（四）中标价范围内实行按实结算。

- 项目内容：该项目共一个项目包，需对我镇辖区范围内的水闸、泵站受损和老化部分设备进行更换、安装、维护及调试等，并最终通过验收并交付使用。详见需求部分（附件下载）。

- 报价人资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，且独立于采购人和交易中心；

- 必须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）或水利水电机电安装工程专业承包资质叁级（含叁级）以上资质，并具有安全生产许可证（有效期范围内）；【报名时提供原件核查，否则不接受报名】；

- 项目负责人资格：拟投入本项目的负责人必须具备 水利水电工程或机电工程专业二级或以上注册建造师资格；且取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；专业不符或证企不符不予受理；项目负责人须在本单位工作，以社保部门出具的2018年3月~5月的社保证明材料为准。【报名时提供原件核查，否则不接受报名】；

4.  投标人须提供近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件，出具时间须在本项目公告发布时间之后（原件须装订报价文件正本内，复印件无效，不提供的不能参加报价）；

5.  须成功在中山市古镇镇公共资源交易中心现场报名的供应商；

6.  本项目不接受联合体报价；

- 报名时间和方式。（本次采购均使用北京时间，24小时制）

报名时间： 2018年7月3日至2018年7月9日(上午8:30-12:00，下午2:30-5:30分，节假日除外）

报名地点：古镇镇行政服务中心（维稳中心楼）5号楼203室，中山市古镇镇公共资源交易中心内。

报名方式：报价单位提交以下资料现场报名。

①有效营业执照、资质证书及安全生产许可证复印件、②经办人身份证复印件及授权委托书原件、③项目负责人建造师证及安全生产考核合格证B证复印件，社保部门出具的2018年3月~5月的社保证明材料复印件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。

- 本采购文件规定的时间（本次采购均使用北京时间，24小时制）：

- 递交报价文件截止时间： 2018年7月10日 上午10时。

- 递交投标报价文件地点：中山市古镇镇公共资源交易中心

（古镇镇行政服务中心（维稳中心楼）5号楼207室）

- 1）交易中心、采购人将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

2）该项目不需要提交报价保证金。

- 采购人联系方式

采购人：中山市古镇镇水利所

采购人联系人：袁先生

电话：0760-89860229

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇政府公共资源交易中心查询：

地址: 中山市古镇镇政府行政服务中心（维稳中心楼）五号楼二楼203室。

电    话：0760-88750828    传    真：0760-88750828

联 系 人：陈先生、蔡先生

- 监督部门：古镇镇纪检办 联系电话：0760-22359610

二、用 户 需 求 书

一、项目要求

1、项目名称：中山市古镇镇水利所2018年泵闸设施更换和安装工程项目。

2、项目施工安装服务地点：中山市古镇镇辖区范围内。

3、★完工期：签订合同后120个自然日内竣工验收并交付使用，个别项目须提前完成，具体参照工程量清单备注要求。

4、项目内容：古镇镇辖区范围内的水闸、泵站受损和老化部分设备进行更换、安装、维护及调试等，并最终通过验收并交付使用。

5、现场踏勘时间、地点：本项目不集中组织现场踏勘，供应商可自行对项目现场及周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用及安全问题由供应商自己承担。因对现场不了解而导致方案不合理或不完整的，采购人与招标代理机构将不负任何责任。

6、本工程实行施工总承包，包造价、质量、工期、安全文明施工。报价人应依照磋商文件的相关要求，结合现场施工条件、工程质量、安全、工期、文明施工进行报价，施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）以及排除影响施工的各类障碍所发生的费用都被默认为包含在报价中。报价人应考虑并承担一定的风险，如施工期间的物价的波动、气候条件恶劣、水文及其他以外困难等。

7、本工程所有材料的试验费必须包含在竞价报价中。

8、本工程成交后不得转包，否则被视为违约，并承担相应的损失。

9、承包人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

10、本项目投标总价应包括：项目检测、施工、设备、零件、人工调试、运输、保管、安装、验收、培训、税费等全部一切费用。

11、采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适当增加或减少。

12、本工程所有进场材料由甲方认可方可使用，所需费用都保护在总报价中，不作增加。

13、磋商文件中标注“★”号的为关键参数指标，报价人所投产品的技术指标没有完全响应的视作没有响应磋商文件，不能通过初审。

二、采购清单及工程量明细（详见下载附件）

| 类型 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水闸类 | 1 | 海洲水闸卷扬机联轴器维护 | 宗 | 1 | 合同签订后20天内完成 |
|  | 2 | 五六水闸设立安全围栏及闸门更换 | 宗 | 1 |  |
|  | 3 | 管理室修缮及仓库照明线路安装更换 | 宗 | 1 |  |
|  | 4 | 小海闸围蔽及加装电动葫芦 | 宗 | 1 |  |
|  | 5 | 东闸水闸闸门维修 | 宗 | 1 | 合同签订后20天内完成 |
|  | 6 | 水闸卷扬机保养及日常小修 | 个 | 54 |  |
|  | 7 | 钢闸门除锈、上漆 | ㎡ | 306 |  |
|  | 8 | 洼口水闸楼顶字牌修复 | 宗 | 1 |  |
| 泵站类 | 9 | 大梗涌泵站窗户加装防盗网 | ㎡ | 25.11 |  |
|  | 10 | 二明窦泵站围墙栏杆更换 | ㎡ | 100 |  |
|  | 11 | 泵站自动化水位计维修调试 | 宗 | 1 | 合同签订后20天内完成 |
|  | 12 | 三宗低压配电设备维保、技术服务 | 宗 | 3 |  |
|  | 13 | 泵闸安全设施更换 | 宗 | 1 |  |
|  | 14 | 泵站及办公楼维修及加装 | 宗 | 1 |  |
|  | 15 | 大梗涌泵站2号清污机抢修 | 宗 | 1 |  |
|  | 16 | 龙鳞沙上围旧泵站泵渠及主体修缮 | 宗 | 1 | 合同签订后20天内完成 |
|  | 17 | 泵闸照明灯具购置 | 宗 | 1 |  |

三、质量要求

本项目的安装工程质量目标为合格，不按照采购清单要求者，采购人可要求成交供应商停工和返工，返工费用由成交供应商承担，工期不给予顺延。

四、★售后服务

保修期（包含保修服务要求）：保修期从验收合格使用之日计算为期1年。（从验收合格使用之日起）， 其中第十二项“三宗低压配电设备维保、技术服务”属于技术服务类型按照签订合同之日算起维保一年。

五、★付款办法

1、本项目不设预付款；

2、项目全面验收后20个工作日内办理拨款手续支付工程总金额的95%，余下5%作为本项目质保金，一年后无质量问题无息付清。所有工程款，以银行转帐方式支付。

六、安装调试

1、成交供应商负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格。

2、成交供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

3、安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、调试：按国家相关验收规范进行。

5、设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

七、验收

1、设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。

2、国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

3、国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

4、验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

5、成交供应商根据采购清单的主要项目拍照，编制项目维修前后对比图成册作为验收依据。

6、验收检定完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签名。

八、采购人配合条件

报价人在响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

三、报价要求

投标单位必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

备注：1、该报价文件要求一正一副，注明“正本”和“副本”密封递交。

2、《行贿犯罪档案查询告知函》原件附在报价文件正本内，否则不能参与报价。

3、《行贿犯罪档案查询告知函》内有记录行贿犯罪记录的按规定不能参与报价。

## 表1  报价函

致：中山市古镇镇公共资源交易中心

根据贵方的中山市古镇镇水利所2018年泵闸设施更换和安装工程采购项目的采购邀请函，签字代表         （姓名、职务）         代表报价人    （报价单位名称）       参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价总价为（人民币）：

（大写），____________________（小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：

报价人名称：（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

## 表2  法定代表人证明书

致：采购人/古镇镇公共资源交易中心：

（          ）同志，现任我单位（          ）职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                         单位：               （盖章）

附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

## 表3    法定代表人授权委托书

致：采购人/古镇镇公共资源交易中心：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权单位：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

## 表4   分项报价一览表

项目名称：                                    金额单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价总价 | 大写： 元整（小写：￥ 元） |

注：

- 此表的总计系该项目所需费用含相关货物、劳务、保险、服务、交通费、管理费、安装、税费等在内的全部一切费用，金额总数即报价总价。

- 分项报价统一按照需求部分（采购清单及工程量明细）格式报价。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5   项目质量、服务承诺书

项目名称：

1.人员配置；

2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

5.供应商的其他资料。

报价单位承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表6   投 标 承 诺 书

中山市古镇镇公共资源交易中心/采购单位 ：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向交易中心/采购单位郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照招标文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受相关监管部门处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并接受相关监管部门处罚。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受招标人违约处罚。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

9.保证中标之后密切配合招标人开展工作，接受招标人的监督管理。

9.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证反面复印件

法定代表人身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

被授权代表身份证正面复印件