广灵至浑源高速公路房屋建筑工程施工招标

资格预审公告

招标编号：TC1160FC/2

# 1．招标条件

广灵至浑源高速公路（以下简称“本项目”）已由山西省发展和改革委员会以晋发改交通发【2009】1194号文批准建设，建设资金来源为山西省交通运输厅自筹和银行贷款，项目出资比例为25：75，招标人为广灵至浑源高速公路建设管理处，招标代理机构为中招国际招标有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目房建工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称“申请人”）提出资格预审申请。

# 2．项目概况与招标范围

项目起点位于广灵县加斗乡东石门村南晋冀界，终点位于浑源县南榆林乡与大同至浑源高速公路相接，路线全长77.268公里。采用双向四车道高速公路标准，设计速度100km/h，路基宽度26.0米，汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。

本次施工招标的范围：本项目K2+500～K79+416段房屋建筑工程，共分为二个类别5个施工标段，具体情况见下表：

| 类别 | 标段 | 工程名称 | 建筑面积（m2） | 工程内容 | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | FJ1 | 主线收费站 | 2701.3 | 建筑结构、给排水、暖通、电气等的施工 | 2011年6月1日开工 2012年8月18日交工 |
|  |  | 主线收费棚 | 2281 | 主线收费棚的施工 |  |
|  |  | 广灵收费站、棚 | 1578.6 / 1079 | 建筑结构、给排水、暖通、电气、收费棚等的施工 |  |
|  | FJ2 | 梁庄收费站、棚 隧道管理站 | 2046.6 / 1079 | 建筑结构、给排水、暖通、电气、收费棚等的施工 |  |
|  |  | 东福窑隧道管理站 | 816.2 | 建筑结构、给排水、暖通、电气等的施工 |  |
|  | FJ3 | 浑源北收费站、棚 | 1586.3 / 1079 | 建筑结构、给排水、暖通、电气、收费棚等的施工 |  |
|  |  | 沙圪坨收费站、棚 养护工区 | 2950.9 / 1079 | 建筑结构、给排水、暖通、电气、收费棚等的施工 |  |
| Ⅱ | FJ4 | 广灵服务区 | 5127.3 | 建筑结构、给排水、暖通、电气等的施工 |  |
|  | FJ5 | 浑源服务区 | 5315.1 | 建筑结构、给排水、暖通、电气等的施工 |  |

# 3．申请人资格要求

3.1本次资格预审要求申请人必须是具备下表资质及业绩要求，具有有效的营业执照、建筑施工企业安全生产许可证和山西省规费核准证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，且近三年无不良信誉的独立法人。

| 类别 | 施工标段 | 资质要求 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | FJ1、FJ2 FJ3 | 具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质和钢结构专业承包二级及以上资质。 | 近五年内完成并通过交（竣）工验收:①2项新建房屋建筑工程，且每项建筑面积不少于5000㎡；②1项钢网架结构工程。 |
| Ⅱ | FJ4、FJ5 | 具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质 | 近五年内完成并通过交（竣）工验收2项新建房屋建筑工程，且每项建筑面积不少于5000㎡。 |

3.2本次资格预审不接受联合体资格预审申请。

3.3每个申请人只能对房建工程其中一个类别提出1份资格预审申请，且不得再参与本项目绿化、交通安全设施、路面、机电及消防专业工程施工及监理的资格预审申请。

本次招标按照山西省交通运输厅《随机开标合理低价法》的方法进行资格预审。如果申请人的申请通过了资格预审，该申请人必须对通过资格预审的类别中所有标段分别编制并提交投标文件，在开标现场，招标人将按照平均分配的原则确定每个标段准予开标的投标人数量，并采用随机抽取的方式确定各投标人开标的标段，一个投标人只开1个标段的投标文件。

3.4具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个或两个以上法人，不得同时开启同一标段的投标文件。

若同类别中通过资格预审的具有上述关系的申请人数量大于该类别的标段数量时，将按照申请人资格预审申请文件中所提供的所有有效业绩累计合同金额由高到低排序，依次确定可参加投标的申请人。

# 4．资格预审方法

本次施工资格预审采用合格制。

# 5．资格预审文件的获取

5.1请申请人于2011年2月25日至2011年3月3日（法定公休日除外）每日上午8时30分至11时30分，下午14时30分至18时（北京时间，下同），在太原市滨河东路8号潞源商务酒店五楼会议室（太原市滨河东路南内环桥以北400米处）持企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件、山西省规费核准证副本原件、单位介绍信、经办人身份证及上述资料彩色扫描件（加盖单位章）一套和申请人法定代表人身份证的彩色扫描件（加盖单位章）购买资格预审文件。

5.2资格预审文件每套售价人民币1000元、参考资料2000元，现金支付，售后不退。

# 6．资格预审申请文件的递交

6.1递交资格预审申请文件截止时间为2011年3月11日17时30分，申请人应于2011年3月11日9时至17时30分将资格预审申请文件递交至太原市滨河东路8号潞源商务酒店五楼会议室（太原市滨河东路南内环桥以北400米处）。

6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

# 7．发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在《中国采购与招标网》、《山西招投标网》上发布。

# 8．联系方式

| 招标人：广灵至浑源高速公路建设管理处 地 址：大同市浑源县永安镇 邮 编：037400 联系人：刘先生 电 话：0352-7254221 传 真：0352-7254221 | 招标代理：中招国际招标有限公司 地 址：北京市海淀区皂君庙路14号院9号楼 邮 编：100081 联 系 人：焦女士 电 话：0351-7831630 传 真：0351-7831630/7831639 |
| --- | --- |

二○一一年二月二十五日