佛山市南海区桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程设计(四次招标)

招标文件

招 标 人：  佛山市南海区桂城医院（盖单位章）

招标代理机构：广东中采招标有限公司 （盖单位章）

联系人：       周先生         联系电话:  0757-81993027

传真号码： 0757-81993027      E-mail：gdzczb@126.com

2019年   月   日

# 目   录

目   录	1

投标文件否决性条款摘要	2

招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理	4

不予退还投标保证金的情形	6

第一章 招标公告（适用于公开招标）	7

第二章 投标人须知	12

第三章 评标办法（综合评价法）	33

第四章 合同条款及格式	44

第五章 图纸	81

第六章 技术标准和要求	82

第七章 投标文件格式	85

附件：投标保证金递交须知	110

# 投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中列示，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要列示的内容为准。

如招标人通过招标文件的澄清、修改、补充文件予以增加否决性条款的，招标人应当重新编写本摘要内容，将新增否决性条款列入本摘要，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

招标人应派代表参加开标、评标会（不得超过2人），并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

一、在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：

（一）判定投标文件不予受理的情形：

1、无投标邀请函原件（适用于邀请招标）；

2、未按规定办理投标报名手续或未向招标代理机构购买招标文件的；（本项目不适用）

3、投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

4、投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；（本项目不适用）

5、投标人授权代理人以及招标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员，未按招标文件要求到场或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；

6、投标人未按要求出示投标保证金提交凭证或投标保证金未按规定要求提交；

7、投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人将原封退回该投标文件。

（二）宣布投标文件为无效投标的情形：

1、投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；（本项目不适用）

2、投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

3、投标文件的份数不满足要求，具体要求见本招标文件相应条款；

4、未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式（大写金额）记载的投标报价高于招标控制价。

注：投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后，不再经评标委员会确认，亦不进入评标程序，该投标文件不予退回。

二、初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2、投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求；

3、评标委员会要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

4、投标报价更改了不可竞争费用或低于投标人的成本；

5、投标文件附有明显有失公允，招标人不能接受的条件；

6、投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

7、法律、法规、规章规定的其他情形。

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

（2）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
②投标人之间约定中标人；
③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤不同投标人的投标文件相互混装；
⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（4）投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
①使用伪造、变造的许可证件；
②提供虚假的财务状况或者业绩；
③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
④提供虚假的信用状况；
⑤其他弄虚作假的行为。

# 招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理

一、招标无效的情形（包括但不限于）：

（一）违法发布公告，包括不在指定媒介发布资格预审公告和招标公告；

（二）未经批准，应当公开招标而邀请招标；

（三）资格预审文件、招标文件发售时间不符合法定要求；

（四）不按照资格预审文件载明的标准和方法进行资格预审，或者资格审查委员会的组建不符合法定要求；

（五）招标人或者招标代理机构限制排斥潜在投标人；

（六）招标人或者招标代理机构向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底；

（七）招标人或者招标代理机构与投标人串通；

（八）招标代理机构在所代理的招标项目中投标或者代理投标。

上述违法行为，如果在投标截止前发现的，责令改正并顺延投标截止时间。如果在投标截止后被发现和查实，且对中标结果造成实质性影响的，招标无效。如果是在中标通知书发出后被查实且影响中标结果的，中标无效。招标被确认无效的，招标人应当重新招标。

二、投标无效的情形（包括但不限于）：

（一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（三）资格预审后联合体增减、更换成员的；

（四）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（五）投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

（六）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

（七）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（八）投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的；

（九）投标人受到财产被查封、冻结或者被责令停产停业、吊销营业执照、取消投标资格等处罚的其他违法行为。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

三、中标无效的情形（包括但不限于）：

（一）招标人或者招标代理机构接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的；

（二）招标人或者招标代理机构接受应当拒收的投标文件的；

（三）评标委员会的组建、更换违反《招标投标法》和《条例》规定；

（四）评标委员会成员有《招标投标法》第56条，以及《条例》第71条、第72条所列行为之一的；

（五）招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

（六）招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

（七）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（八）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（九）招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

（十）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的。

中标被确认无效的，按照《招标投标法》第64条规定，由招标人从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

# 不予退还投标保证金的情形

一、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（一）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（二）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（三）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（四）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（五）投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的；

（六）中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的；

（七）法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。

# 第一章 招标公告（适用于公开招标）

## 1.招标条件

佛山市南海区桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程已由相关主管部门批准建设，招标人(项目业主)为佛山市南海区桂城医院，建设资金来自财政划拨。项目已具备招标条件，现对该项目的佛山市南海区桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程设计(四次招标)进行公开招标，选定设计单位。

## 2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：广东省佛山市南海区桂城南四路26号。

2.2 项目建设规模：本项目为桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程，建筑面积8550.14平方米，包括住院部、门诊、急诊、手术室、药房、收费等用房改造。本项目总投资估算为2674.10万元，其中建安工程费为2236.37万元。

2.3 计划工期：本项目设计总工期为55个日历天，中标人应在评标公示结束之日起在招标人规定的设计周期内，完成本项目的设计任务，提交相应的设计文件，并提供相应的后续服务工作，具体要求如下：

（1）在中标通知书发出之日起 10个日历天内按照招标人提供的资料进行方案设计,并提交方案成果。

（2）方案成果通过评审后20个日历天内向招标人提供初步设计文件、概算及效果图。

（3）初步设计通过评审后20个日历天内，中标人必须完成施工图设计（蓝图8份、可编辑ＣＡＤ及PDF格式文件、计算书及相关的电子文件），根据招标人审查、报批报审要求，提供所需图纸及相关资料，并配合招标人做好报批报审工作。

（4）施工图审查完成后 5 个日历天内，中标人必须完成并提交施工图修编蓝图25份、ＣＡＤ（可编辑）、PDF及相关的电子文件一份。

2.4 本招标项目招标内容、规模和招标控制价：

2.4.1本项目招标内容和规模：本项目为桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程，建筑面积8550.14平方米，包括住院部、门诊、急诊、手术室、药房、收费等用房改造。工程主要内容包括：拆除工程、土建装饰改造工程、消防及报警改造安装工程、水电改造工程、弱电改造安装工程、空调通风改造安装工程、手术室与消防联动改造工程、信息机房及线路改造工程、污水处理工程等内容。招标范围包括针对上述内容按照招标人需求进行方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务，具体包括但不限于：

（1）本工程的方案设计、效果图、初步设计（含工程概算）和施工图设计，按相关规范配置包括建筑、室内装修、绿色建筑设计(包含咨询)、海绵城市、结构、智能化[闭路监控系统、门禁系统、防盗报警系统、电话、网络、电视系统、医疗系统（智能医疗服务系统、广播呼叫系统、视频监控系统）]、给排水（排水作全面考虑，包括空调排水、高压给水和低压给水等）、消防、防雷、人防、通风空调（防排烟）、幕墙及门窗（幕墙需达到详细施工图深度）、供配电（含自供配电系统和外部供电系统）（供电部分的设计须满足并通过南海区供电相关部门的审查）、电梯、围墙、大门、建筑新风系统等专业设计；用地红线范围内室外道路、给排水、排污（含生活排污与医疗排污）、园林景观、照明、综合管线（需包括建筑室内外布线统筹）等相关设计，及上述工作的后续服务【后续服务包括但不仅限于：配合完成施工图审查、施工招标配合服务、施工期配合服务、后期咨询服务及相关配合服务】等工作。

（2）完成工程规划报批、初步设计（含概算编制）、施工图设计、人防、消防等报审需要的一切图纸、资料以及配合进行报审的相关工作。设计报审过程中向各职能部门缴纳的相关规费由招标人承担，需要进行专家评审的，评审费用（包括场地费及专家费等所有与评审相关的费用）由中标人承担。

（3）根据工程进展情况或招标人的要求，必须派出设计人员1名，解决工程施工期及缺陷责任期中涉及到的设计问题；按有关规定参加工程间验收及竣工验收，协助办理竣工验收及备案手续。

2.4.2本招标工程共   1  个标段。

2.5 承包方式：固定费率包干。

2.6质量要求：

（1）本工程的设计过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准和建设部颁布的有关建筑工程设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例，广东省、佛山市、南海区下发的有关建筑工程设计方面的文件和规定，以及本工程报建设计条件的要求，质量达到合格或以上标准；方案设计、初步设计以及施工图设计成果文件均须符合并通过相关部门审查；

（2）各阶段设计要在节约成本的基础上尽可能地满足建筑的功能和环保要求，要求功能分区明确、空间布局合理；

（3）区域内基础设施（水、电、通讯、道路、停车场地等）应符合国家及地方现行相关标准和规范要求，并能满足用户的需要，做到环境优美、人性化、安全设施齐备；

（4）中标人委派的项目负责人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得招标人的同意。在设计过程中，如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范，中标人应采用新的标准或规范进行设计。

## 3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。

## 4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程设计的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1投标人须具有承接本工程所需的工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级（或以上）或建筑工程专业乙级（或以上）设计资质。

4.2.2 本工程不接受联合体投标。

4.3 投标人应有良好信誉，且在佛山市（区）行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。（资质类别：设计类企业）

4.3.1佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是开标当天考评结论为C级或以上的，且未被系统锁定，信息以佛山市建筑诚信评价体系管理平台公布为准。投标人须打印佛山市建筑诚信评价体系管理平台（http://218.13.12.85/cxpt/）中本企业的企业信息、诚信等级的相关网页页面并加盖投标人公章。网页打印件需附在资格审查资料的《投标人基本情况表》后供核对，在评标时将在上述网页中进行核查，最终以核查结果为准。

4.3.2广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

4.4对投标人拟派项目负责人的要求

4.4.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具有建筑工程相关专业工程师（或以上）职称，且具备注册于投标人本单位的有效的一级建筑师注册证书。

4.4.2拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取，信息以佛山市建筑诚信评价体系管理平台公布为准。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.4.3需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件为准。

备注：有效的社保证明包括：投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件并加盖投标人公章，或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载的打印件并加盖投标人公章，或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门终端设备打印的社保证明文件并加盖投标人公章。

4.5对投标人企业的信誉要求

4.5.1投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

4.5.2 投标人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。

4.5.3投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或因本投标人本企业设计责任造成重大安全生产事故或重大安全事故。

4.5.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目投标。

4.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

## 5.报名要求及招标文件等资料的获取

5.1招标公告发布时间：2019年5月23日

5.2投标人可于招标公告发布时间之日起在南海区政府门户网站内的桂城街道办事处栏目（http://www.nanhai.gov.cn/jyh/gc/index.html）及佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目（http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html）查阅下载招标文件等资料（供下载的招标文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以PDF版本文件为准），否则所造成的一切后果由投标人自负。（本工程无须缴纳招标文件费用）

备注：投标人在递交投标资料当日，除密封在原件核查资料的投标保证金凭证外，还须出具本项目的投标保证金汇款凭证复印件加盖投标人公章递交投标资料，否则招标代理或招标人有权不接收其投标文件资料。

## 6.投标保证金

本工程要求投标人提交1.88万元的投标保证金。投标保证金到账截止时间为2019年6月14日16时，以银行到账时间为准。

## 7.投标文件的递交

7.1 投标起止时间和开标时间

7.1.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2019年6月18日8时30分～9时30分（北京时间）。

7.1.2开标时间：2019年6月18日9时30分（北京时间）。

7.2 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前凭投标保证金汇款凭证复印件（加盖投标人盖章）将投标文件送达佛山市南海区桂城街道南港路8号行政服务中心大楼五楼公共资源交易所。

7.3递交投标文件和出席开标会时，授权代理人或法定代表人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书原件和授权委托书（委托人出席时须提供）原件核查。开标前将对投标人代表的身份进行核查，不能通过核查的，招标人将退回其投标资料。

7.4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》（佛发改招〔2013〕11号）的要求，在投标文件首页签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人，评标委员会将否决其投标。

7.5递交投标文件同时须提交原件：营业执照副本、拟派人员相关证书（除身份证、社保证明材料和网页打印件外）、基本账户开户许可证(无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行公章）、投标保证金汇款凭证（如网银转账，则需打印网上转账凭证并加盖投标人公章）等招标文件初步评审规定递交的原件以及根据招标文件第三章评标办法要求提供的相关原件。投标人提交证照原件时应将所有证照原件密封在一个密封封套内，并在封套表面注明投标人名称以及证照原件数量（格式参考附件《证照原件登记表》），招标代理在收取原件时对原件进行逐一核对。

逾期送达、未提供上述所有招标文件评审要求的相关证照原件进行核对或不符合规定的，其投标文件初步评审将不予通过。逾期送达、未提供上述所有评标办法要求提供的相关证照原件进行核对或不符合规定的，详细评审不得分。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在佛山市南海区人民政府网内的桂城街道办事处栏目（http://www.nanhai.gov.cn/jyh/gc/index.html）及佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目（http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html）发布，公告内容和时间不一致时，以佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目发布的为准。

## 9.异议与投诉

9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。

9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

## 10.其他

10.1投标人要求澄清招标文件，以及招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过佛山市南海区人民政府网内的桂城街道办事处栏目及佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目发布。各投标人应随时关注项目信息，否则所造成的一切后果由投标人自负。

10.2本项目投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时，招标人将依法重新组织招标。

10.3本次招标采用的评定标办法是综合评价法 。

## 11.联系方式

招 标 人：佛山市南海区桂城医院

地 址：佛山市南海区桂城                  邮 编：528200

联 系 人：周小姐                         电 话：0757-86285627

招标代理机构：广东中采招标有限公司

地 址：佛山市禅城区文华北路223号之一栋5层525、526、527单元

邮 编：528000

联 系 人：周先生                  电 话：0757-81993027

传 真：0757-81993027              电子邮件：gdzczb@126.com

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：佛山市南海区桂城医院 地址：佛山市南海区 联系人：周小姐 电话：0757-86285627 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广东中采招标有限公司 办公地址：佛山市禅城区文华北路223号之一栋5层525、526、527单元 联系人：周先生 电话：0757-81993027 传真：0757-81993027 电子邮箱：gdzczb@126.com |
| 1.1.4 | 工程名称 | 佛山市南海区桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程设计(四次招标) |
| 1.1.5 | 建设地点 | 广东省佛山市南海区桂城南四路26号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政划拨 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目招标内容和规模：本项目为桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程，建筑面积8550.14平方米，包括住院部、门诊、急诊、手术室、药房、收费等用房改造。工程主要内容包括：拆除工程、土建装饰改造工程、消防及报警改造安装工程、水电改造工程、弱电改造安装工程、空调通风改造安装工程、手术室与消防联动改造工程、信息机房及线路改造工程、污水处理工程等内容。招标范围包括针对上述内容按照招标人需求进行方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务，具体包括但不限于： （1）本工程的方案设计、效果图、初步设计（含工程概算）和施工图设计，按相关规范配置包括建筑、室内装修、绿色建筑设计(包含咨询)、海绵城市、结构、智能化[闭路监控系统、门禁系统、防盗报警系统、电话、网络、电视系统、医疗系统（智能医疗服务系统、广播呼叫系统、视频监控系统）]、给排水（排水作全面考虑，包括空调排水、高压给水和低压给水等）、消防、防雷、人防、通风空调（防排烟）、幕墙及门窗（幕墙需达到详细施工图深度）、供配电（含自供配电系统和外部供电系统）（供电部分的设计须满足并通过南海区供电相关部门的审查）、电梯、围墙、大门、建筑新风系统等专业设计；用地红线范围内室外道路、给排水、排污（含生活排污与医疗排污）、园林景观、照明、综合管线（需包括建筑室内外布线统筹）等相关设计，及上述工作的后续服务【后续服务包括但不仅限于：配合完成施工图审查、施工招标配合服务、施工期配合服务、后期咨询服务及相关配合服务】等工作。 （2）完成工程规划报批、初步设计（含概算编制）、施工图设计、人防、消防等报审需要的一切图纸、资料以及配合进行报审的相关工作。设计报审过程中向各职能部门缴纳的相关规费由招标人承担，需要进行专家评审的，评审费用（包括场地费及专家费等所有与评审相关的费用）由中标人承担。 （3）根据工程进展情况或招标人的要求，必须派出设计人员1名，解决工程施工期及缺陷责任期中涉及到的设计问题；按有关规定参加工程间验收及竣工验收，协助办理竣工验收及备案手续。 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 本项目设计总工期为55个日历天，中标人应在评标公示结束之日起在招标人规定的设计周期内，完成本项目的设计任务，提交相应的设计文件，并提供相应的后续服务工作，具体要求如下： （1）在中标通知书发出之日起 10个日历天内按照招标人提供的资料进行方案设计,并提交方案成果。 （2）方案成果通过评审后20个日历天内向招标人提供初步设计文件、概算及效果图。 （3）初步设计通过评审后20个日历天内，中标人必须完成施工图设计（蓝图8份、可编辑ＣＡＤ及PDF格式文件、计算书及相关的电子文件），根据招标人审查、报批报审要求，提供所需图纸及相关资料，并配合招标人做好报批报审工作。 （4）施工图审查完成后 5 个日历天内，中标人必须完成并提交施工图修编蓝图25份、ＣＡＤ（可编辑）、PDF及相关的电子文件一份。 |
| 1.3.3 | 承包方式 | 固定费率包干 |
| 1.3.4 | 质量要求 | （1）本工程的设计过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准和建设部颁布的有关建筑工程设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例，广东省、佛山市、南海区下发的有关建筑工程设计方面的文件和规定，以及本工程报建设计条件的要求，质量达到合格或以上标准；方案设计、初步设计以及施工图设计成果文件均须符合并通过相关部门审查； （2）各阶段设计要在节约成本的基础上尽可能地满足建筑的功能和环保要求，要求功能分区明确、空间布局合理； （3）区域内基础设施（水、电、通讯、道路、停车场地等）应符合国家及地方现行相关标准和规范要求，并能满足用户的需要，做到环境优美、人性化、安全设施齐备； （4）中标人委派的项目负责人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得招标人的同意。在设计过程中，如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范，中标人应采用新的标准或规范进行设计。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见本工程招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √ 不接受 接受，应满足下列要求：详见本工程招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 √ 允许，分包内容要求：供配电等非主体、非关键性工作可依法分包。 分包金额要求：无要求。 接受分包的第三人资质要求：专业工程应分包给具有相应资质的单位进行设计，分包单位的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。分包工程应征得招标人书面同意，如未经招标人书面同意，承包人不得将与招标人签订的本合同的任何部分分包给其他单位。中标人在分包工程设计前应提供至少三家符合上述资质要求的分包单位给招标人审核，招标人从中择优选择一家作为正式的分包单位；若招标人认为中标人提供的分包单位均不符合要求时，则中标人应重新提供符合要求的分包单位给招标人选择。中标人需与专业分包单位签订专业分包合同，并配合做好设计总包管理工作。 |
| 1.12 | 偏离 | √ 不允许 允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清（答疑）、修改、补充通知。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 招标公告发布之日起10个日历天内，以发电子邮件或书面传真形式向招标人提出澄清要求。 |
| 2.2.2及2.3.1 | 招标人澄清（答疑）、补充、修改 招标文件的方式 | 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做澄清，以及招标投标活动其它变更通知均通过南海区政府门户网站内的桂城街道办事处栏目及佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目在投标截止前5日以前发布。如澄清或修改补充发出影响投标文件编制，且至投标文件截止时间不足15日的，招标人会顺延提交投标文件的截止时间。招标答疑纪要、招标文件澄清、修改或补充通知等文件为招标文件的组成部份，具有约束作用。 |
| 3.2.2 | 招标控制价及其计算方法 | 1、投标报价方式：固定费率报价 2、本项目设计费费率投标最高限价为暂定建安费的4.238%； 注：①各投标单位的投标费率必须精确至小数点后3位（例：X.XXX%）；如果投标报价的小数点后第1位、第2位和第3位数字均为0可以省略，下同。 ②投标人的设计费的费率报价在不得超过设计费费率投标最高限价，否则其投标作无效标处理。 ③设计费暂定合同价=暂定工程建安费×设计费中标费率。 ④在合同实施期间，中标费率不随任何因素[包括国家政策调整或法规、标准及市场因素变化、设计工作内容调整（含施工过程设计变更）等]而调整。 |
| 3.2.4 | 设计费结算方法 | 最终设计费结算价的计算办法： 设计费结算价=经招标人及财政部门审核后的工程建安费预算价（不含暂列金额）×中标费率 工程建安费预算价由招标人或财政部门委托的造价咨询机构，根据经招标人及招标人的上级主管部门审核批复后的本工程施工图设计文件，按照国家及地方现行的计价依据确定。 注：按上述办法计算的设计费总额大于人民币94.77843万元时，按人民币94.77843万元结算。设计费应包含投标人完成本项目中所有工作内容及提供相关服务所需的一切费用。除招标文件规定可以进行调整的事项外，在项目实施过程中不再进行调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标文件截止之日起60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的缴纳形式及要求： 1、投标保证金应从投标人的基本开户账户中汇出到招标文件中指定的账户，详见《附件：投标保证金递交须知》。 投标保证金的金额（人民币）：1.88万元 注：投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的工程名称（可简称为“桂城医院改造设计”）。 2、交纳投标保证金是投标条件之一，交纳的投标保证金按时到账方可具有投标资格，开标会议前招标人核对佛山市南海区桂城街道公共资源交易所的投标保证金达账清单，经核实未达账的退回其投标文件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | √ 无 近三年（指 、 、 年）。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的时间要求 | √ 无 近三年，自本工程招标公告发布之日起往前顺推。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 允许，备选投标方案的编制要求： |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）、加盖投标人公章（不得使用其他代章）。投标文件装订成册后须加盖骑缝章（技术标暗标副本除外）。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 经济资信标（含资格审查资料）：正本一份，副本四份，共五份； 技术标暗标：正本一份，副本四份，共五份； 技术标明标：正本一份，副本四份，共五份； 投标文件电子版： 贰 份（投标文件电子版内容为：投标人按招标文件要求签字盖章后的投标文件正本的pdf文件）。 注：技术标明标和经济资信标（含资格审查资料）的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨。所有技术标暗标副本均不得出现任何与判断投标人相关的标识或暗示，否则该投标将予以否决处理。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 1、分册装订，共分三册，分别为： √ 经济资信标（含资格审查资料）：1册； √ 技术标暗标：1册； √ 技术标明标：1册； 2、采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标人投标时递交的投标文件的标记和密封要求如下： √ 经济资信标（含资格审查资料）的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济资信标（含资格审查资料）”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 √技术标暗标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样（注意副本不得有投标人的任何标识），使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标暗标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 √ 技术标明标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标明标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 √ 投标文件电子版（以光盘或U盘为载体）单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人，招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任。 |
| 4.1.1 | 封套上应载明 的信息 | 招标人地址：佛山市南海区 招标人名称：佛山市南海区桂城医院 （工程名称） 招标经济资信标（含资格审查资料）（或技术标暗标或技术标明标或投标文件电子版） 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
| 4.2.1 | 递交投标文件 截止时间 | 详见招标公告。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告。 |
| 4.3.3 | 构成投标文件的其他材料 | 在投标截止时间前提交的书面修改文件 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.1.2 | 投标人出席开标会的人员要求 | 本次招标要求各投标人的授权代理人必须在投标截止时间前到场并参加开标会，并按开标程序，向招标人出示本人的身份证明文件，以证明其出席。投标人授权代理人须全程参加开标会，不得中途退场。有关投标的相关事宜均由投标人授权代理人负责办理。 |
| 5.1.3 | 投标人出席开标会人员的身份证明文件要求 | （1）投标人的法定代表人的身份证明文件包括：法定代表人证明书原件、本人身份证原件； （2）授权代理人的身份证明文件包括：法定代表人证明书原件、授权委托书原件及本人身份证原件。 注：身份证明文件不得密封在投标文件内。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）投标人出席开标会人员的身份检查由招标人代表实施并当众宣布检查结果；投标文件密封情况检查由招标人和开标会议现场签到顺序排前的两名投标人授权代理人实施并当场宣布检查结果。不符合规定要求的，其投标将被拒绝。 （2）开标顺序： 随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | （1）评标委员会构成：共五人，其中评标专家五人，招标人代表零人（限招标人在职人员，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，且不能担任评标委员会负责人，不得领取评标报酬）。 （2）评标专家确定方式：由招标人于开标前在佛山市建设工程评标专家库中随机抽取产生（同一单位不得有二名或以上专家同时参加同一项目的评标），若所要求类别的专家人数选取不足，则从相近专业类别中抽取。 （3）随机抽取时由佛山市南海区桂城街道公共资源交易所工作人员和招标人各派一名代表参加。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 √ 否，推荐1名中标候选人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 产生中标候选人后，招标人将评标委员会评审推荐的中标候选人的相关资料（包括中标候选人投标文件中的人员或其它需要公示的材料）在佛山市南海区人民政府网内的桂城街道办事处栏目（http://www.nanhai.gov.cn/jyh/gc/index.html）及佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目（http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html）予以公示，公示期为3个工作日。 |
| 7.5.1 | 履约担保 | 履约担保形式：银行转账。 履约担保金额：中标价的8%。 履约担保递交时间：中标人需在合同签订前，按要求将履约担保以银行转账形式汇入到招标人指定银行账户，否则按中标人自动放弃中标资格处理。 履约担保的退回：中标人在履行完毕相应的合同义务后，方可凭工程竣工验收证明文件到招标人处办理撤保手续（无息退还）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 词语定义 |
| 10.1.1 | 类似工程 | 类似工程是指：/。 |
| 10.1.2 | 相关专业 | 本招标文件中措辞的“建筑工程相关专业”是指：与建筑工程相关的专业，包括但不限于结构、给排水、暖通、电气等专业，以职称专业为准。 |
| 10.2 | “暗标”评审 |
|  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 √ 采用，投标人应严格按照投标须知正文第3.7款及本须知附表“投标文件的密封”要求编制、装订和密封。 |
| 10.3 | 投标文件电子版 |
|  | 是否要求投标人同时递交投标文件电子版 | 不要求 √ 要求，投标文件电子版内容：包含所有投标文件的内容。 投标文件电子版份数： 2 份 投标文件电子版形式： 以光盘或U盘为载体，并注明投标单位名称 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |
| 10.4 | 计算机辅助评标 |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | √ 否 是，投标人需递交纸质投标文件一份，同时按本须知要求编制及报送电子投标文件。 |
| 10.5 | 知识产权 |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.6 | 重新招标的其他情形 |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.7 | 同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“委托人”和“设计人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解。 |
| 10.8 | 监督 |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.9 | 解释权 |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.10 | 工程预付款及进度款拨付方式 |
|  | （1）预付款：签订设计合同后15天内申请支付合同价的10%； （2）进度款：中标人提交施工图并通过审图机构审图后5天内，申请支付合同价的80%（含预付款）；剩余20%的设计费在工程综合验收合格及竣工验收备案手续办理完毕，相关资料完善后15个工作日内付清。收款时必须持有效发票。 支付时，设计单位须书面提交请款申请，经设计项目负责人签名确认后提交招标人按相关规定流程支付。 中标人在收款前3个工作日内向招标人提交盖章的书面“请款通知书”并开具等额合法有效发票给委托人，否则，招标人有权拒绝付款。 由于涉及使用财政资金的特殊性，具体款项在招标人上级主管部门批准付款后的合理期限内实际支付给设计人（结算时亦同）。 |
| 10.11 | 其他要求： （1）本项目的供配电房、医疗排污系统须重新设计并通过供电或环保相关部门的验收，相关费用已包含在投标报价中，招标人不再另行支付，且设计周期已包含在总工期内，各投标人报价时须综合考虑。 （2）本项目须分层施工，且不得影响医院的正常经营和运作，中标人设计时须为招标人提供切实可行的方案，否则由于设计原因导致无法正常施工或影响医院正常经营的，中标人须向招标人递交10万元的违约金（在合同款中扣减）。 |
| 10.12 | 在评标结束后、中标通知书发出前，中标候选人放弃中标资格的，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 10.13 | 投标人在递交投文件资料的同时还须提交以下资料的原件：详见招标公告第7.5款。 |

## 投标须知正文

### 1. 总则

#### 1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、设计周期、承包方式和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 承包方式：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 安全、文明施工要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程设计的资质条件、能力和信誉，详见本工程招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（9）为本招标项目的施工单位。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标文件、投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

除工程规范另有规定外，招标文件和投标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

不召开。

#### 1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）不予退还投标保证金的情形；

（4）招标公告；

（5）投标人须知；

（6）评标办法；

（7）合同条款及格式；

（8）图纸；

（9）技术标准和要求；

（10）投标文件格式；

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

#### 2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，以发电子邮件或书面传真形式向招标人提出澄清要求。提交问题时一律不得署名。

2.2.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做澄清，以及招标投标活动其它变更通知均通过南海区政府门户网站内的桂城街道办事处栏目（http://www.nanhai.gov.cn/jyh/gc/index.html）及佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目（http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html）在投标截止前5日以前发布。如澄清或修改补充发出影响投标文件编制，且至投标文件截止时间不足15日的，招标人会顺延提交投标文件的截止时间。招标答疑纪要、招标文件澄清、修改或补充通知等文件为招标文件的组成部份，具有约束作用。各投标人应随时关注网上相关信息，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2.2.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如有必要，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### 2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充，并在投标截止前5日以前通过南海区政府门户网站内的桂城街道办事处栏目及佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目进行公告。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标修改、补充文件一经发布，视作已发放给所有投标人。各投标人应随时关注网上相关信息，否则所造成的一切后果由投标人自负。

#### 2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（澄清、答疑、修改、补充等）须经公共资源交易管理机构备案。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

2.4.3 招标人（或招标代理机构）在南海区政府门户网站内的桂城街道办事处栏目及佛山市公共资源交易中心南海分中心栏目发布的补充文件、修改文件及答疑文件与本工程的招标文件一样具有同等效力。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由经济资信标（含资格审查资料）、技术标明标、技术标暗标组成，应独立装订成册。

3.1.2 经济资信标（含资格审查资料）应包括下列内容：

详见投标文件格式。

3.1.3 技术标明标应包括下列内容：

（1）技术标明标评分标准中规定的评审内容。

3.1.4技术标暗标应包括（但不限于）下列内容：

（1）包括但不限于：技术标暗标评分标准中规定的评审内容。

（2）为方便评审，技术标暗标的编制应围绕评审细则内容展开描述。

#### 3.2 投标报价

3.2.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.2.2投标人应按照招标文件规定的工作内容、责任范围以及合同条款进行报价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，投标人没有报价的项目，业主将认为有关费用已包含在其它项目中，不另行支付。其投标也可能被评标委员会视为无效投标或确定为投标无效。

3.2.3所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。投标人的投标报价中应包括完成本招标项目设计全过程的一切费用，包括本工程的总体方案规划、初步设计、深化设计、施工图设计、施工招标配合服务，协助招标人对工程设计成果规划报建的工作费用；并包括前期调研、效果图出图、成果整理与提交、人员交通食宿、雇员、保险、现场指导和后续服务、项目报批与验收、专家评审和完成设计全过程所采取的一切辅助措施等产生的相关费用，以及合同实施过程中应预见的一切费用及中标人履行本合同的利润及应纳税费，招标人不再为本合同范围内的工作支付任何额外的费用和报酬。

3.2.4本项目设计费招标控制价及其计算方法及报价方式详见本章投标须知前附表3.2款。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。

（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。

（3）投标人应将提交投标保证金的银行汇款或转账凭证的复印件（必须清晰可辨，并加盖投标人公章）固定装入投标文件中规定的位置，禁止以夹页、信封等非固化形式装入投标文件中。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的有效期与退还

（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.3.2项的规定延长了投标文件的有效期，则投标保证金的有效期也相应延长；

（2）投标保证金的退还详见《附件 投标保证金递交须知》；

（3）中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订了合同并提交了履约担保后，须凭招标人出具已签订合同和缴纳履约担保金的证明文件方可退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的；

（6）中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的；

（7）法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（副本）、资质证书（副本）、佛山市建筑行业诚信档案电子版打印件、企业基本账户的银行开户许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近三年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本工程不适用）

3.5.3 “近三年完成的类似项目及获奖情况表”应附合同协议书等证明材料的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除特别说明外，投标文件应采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字确认（技术标暗标不允许修改）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署，并由联合体牵头人盖章即可（投标文件中须附联合体协议书）。

3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

除技术标暗标副本以外，其余投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨。

3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 技术标暗标除正本外，所有的副本内外均不得签署、盖章，不得出现投标人的名称、标志或者管理班子人员姓名，不得出现任何与判断投标人身份相关的标识或暗示，否则，其技术标暗标得分为“0”分。

具体的制作须符合如下要求：

（1）使用招标文件统一提供的封面、封底格式。

（2）目录及正文一律采用A4规格白色复印纸，黑色单面打印，不允许涂改、行间插字或删除；如遇有A3图幅的图表时（按规定字体、行距无法在A4图幅内完整编辑时可采用A3规格纸张编制），须折成A4规格进行装订。

（3）文字格式要求：全部内容（包括目录、标题及内容）的字体统一采用小四号“仿宋_GB2312”（如“国标”字样），1.5倍行距；所有图、表一律采用电脑绘制（字体、字号不作统一要求），全册采用黑白电脑打印。

（4）页码从正文编起（目录不编制页码），采用小五号“仿宋_GB2312”阿拉伯数字（如“10” 字样），按顺序无间断地标明在页脚的居中处，仅标数字，不得作其他任何标识；除此之外，页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识。

（5）统一采用胶装方式装订，封面、侧封和封底均采用A4规格白色复印纸。

（6）版面整洁、字迹清楚，不允许涂改，不得出现手写，不得出现任何与判断投标人身份相关的标识或暗示（如企业名称、人员名称、单位地址和曾经完成的项目名称、企业级别、获奖称号或业绩以及与企业相关的花纹、水印、图案或符号等等）；也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。有关投标人的自称均应统一为“我单位”，不得出现“我公司”、“我集团”、“集团公司”、“总公司”、“第×公司”等等其他自称；对以复印件形式提供的相关证明材料，其中与判断投标人身份相关的标识（如企业名称、人员名称、单位地址、联系方式等等）应先用白纸条予以遮蔽再行复印。

（7）技术标暗标的正副本中，除了投标人名称、签章、签字等标识性内容以及正本可以使用彩色字体和彩色图文以外，其它内容应保持一致；所有正、副本应分别单独装订，并装订成一册（不得分册）。

（8）投标人在编制技术标暗标时应注意控制内容篇幅和装订厚度，将纸张总数控制在200页以下。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记要求详见投标须知前附表。

4.1.2未按要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标文件否决性条款摘要另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.7款、第4.1款、第4.2款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人授权代理人准时参加。

5.1.2 投标人的投标人代表（法定代表人或其授权委托人）应在开标前到场，在招标人指定的登记册上签名报到，并带齐个人身份证明文件，由招标人在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还），不能通过核验的，招标人将退回其投标资料。

投标人授权代理人及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员（如有）迟到或未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的，其投标将被拒绝。

5.1.3 投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。

#### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）按照投标人须知前附表规定检查投标人授权代理人的身份及投标文件的密封情况；

（4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（5）查询投标保证金递交及到账等情况；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价及相关内容，并记录在案；

（8）参加开标会的有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

［注：采用暗标评审时，经开启的技术标暗标正副本，在投标人授权代理人全部离场后，在监督人员监督或交易所工作人员的见证下，于评标前由2名以上（含2名）招标人或招标代理机构人员进行随机编号，将编号标识于封面上，并将《编号登记表》与技术标暗标正本一起封存后交由监督人员或交易所工作人员保存。待评标委员会按招标文件规定的评审办法，对各投标人的技术标暗标副本完成所有暗标评审程序后，再由监督人员或交易所工作人员在评标室当场向评标委员会公布《编号登记表》的内容，公开技术标暗标副本的随机编号与投标人名称之间的对应关系。之后，将技术标暗标正本交由评标委员会进行评审。技术标暗标副本的随机编号与投标人名称之间的对应关系由评标委员会核实并作签名确认，投标人无需签字确认。］

5.2.2 评标委员会成员不得参加开标会议。

#### 5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中标候选人

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标候选人公示、评标过程及评标结果公示

7.2.1 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期为3个工作日。

7.2.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

#### 7.3 定标

7.3.1 经公示无异议后，招标人确定中标候选人为中标人。

7.3.2如中标候选人因自身原因放弃中标，或被行政监督主管部门取消中标资格，或因不可抗力等原因不能履行中标义务，或在规定的期限内未能与招标人签订合同时，招标人将宣布第一中标候选人中标无效，招标人将依法重新组织招标。

7.3.3中标人的投标报价为中标价。

#### 7.4 中标通知

中标人确定后，招标人将在本章3.3款规定的投标有效期内向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经佛山市南海区桂城街道公共资源交易所盖章确认。

#### 7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 在签订合同之前，招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目管理机构主要人员。中标人应积极配合，否则，须自行承担由此造成的一切延误后果。

中标人更换项目管理机构主要人员的，应按相关规定经过批准，且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件。

7.6.4 签订合同时，签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。

7.6.5 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的，招标人将宣布其中标无效，其投标保证金不予退还。在此情况下，招标人将合同授予下一个中标候选人；没有下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。

7.6.6 合同完成备案且交易中心接到招标人通知后方可退回中标人的投标保证金。

### 8. 重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审通过初步评审的有效投标的投标人少于3个的；

（4）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须招标的工程建设项目，经批准后不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 异议和投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定或不合理不公平的，应当先向招标人提出异议。

投标人和其他利害关系人对招标文件（含招标公告）的异议应当在在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.2对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.5.3 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决的问题。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（工程名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

评标委员会负责人：           （签字）

年         月         日

## 附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（工程名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

# 第三章 评标办法（综合评价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.0 | 技术标 暗标初步评审 | 技术标暗标目录和 正文格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.6项的规定 |
|  |  | 技术标暗标封面签字盖章及格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项以及第七章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 注：技术标暗标副本有一项不符合上述评审标准的，不作否决处理，但其评分得分为“0”，可继续进行下一阶段评审。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、建筑行业诚信档案、基本存款账户等证件的单位名称一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第三章“投标人须知”第3.7.3项的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 建筑行业诚信档案、进粤登记 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 项目负责人 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 信誉 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 其他要求（如有） | 符合本工程招标公告的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 设计周期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 | 总分：100分。其中： 技术标暗标：34分，技术标明标：19分 资信标：27分，经济标：20分 |
|  | 综合总得分计算公式 | 综合总得分＝技术标得分＋资信标得分＋经济标得分 |
| 2.2.2 | 评标基准价（Q值）计算方法 | 采用算术平均值法计算，方法如下： 取所有通过初步评审的投标文件的有效投标报价的算术平均值（当有效投标报价数量大于或者等于7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后进行算术平均）为评标基准价。 注1：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 注2：除计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |
| 2.2.3 | 投标报价与评标基准价的偏差率计算公式 | 报价偏差率=100% ×（投标报价－评标基准价）÷评标基准价 注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 技术标暗标评分标准 （34分） | 总体分析 （5分） | 能对本项目的有一定认识和理解，基本认识本项目工程设计工作的特点，并对重点、难点进行分析，提出可行的设计针对性措施，得基本分4分；由评标委员会横向对比加分：0—1分。 |
|  |  | 设计方案（5分） | 设计方案与现状、项目特征结合，对设计工作内容把握基本准确，设计方案科学、系统、安全、经济、可操作，得基本分4分；由评标委员会横向对比加分：0—1分。 |
|  |  | 设计进度计划（5分） | 有设计进度计划，得基本分4分；由评标委员会横向对比加分：0—1分。 |
|  |  | 各阶段进度的保证措施（5分） | 提出各阶段的进度保证措施，得基本分4分；由评标委员会横向对比加分：0—1分。 |
|  |  | 设计人员安排 （3分） | 方案中有相关设计人员的安排，得基本分2.4分；由评标委员会横向对比加分：0—0.6分。 |
|  |  | 质量保证措施 （4分） | 提出工作质量的保证措施，得基本分3.2分；由评标委员会横向对比加分：0—0.8分。 |
|  |  | 在各设计阶段，提出控制造价的方式方法 （4分） | 对以往所做类似项目进行综合分析，分析基本合理，并提出控制造价的方式方法，得基本分3.2分；由评标委员会横向对比加分：0—0.8分。 |
|  |  | 后续服务工作安排及承担设计的责任承诺 （3分） | 有相关后续服务工作安排和承担设计的责任承诺，得基本分2.4分；由评标委员会横向对比加分：0—0.6分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标明标评分标准 （19分） | 项目管理班子配备情况（项目负责人除外的其他人员） （9分） | 各专业（包括建筑、结构、给排水、电气、暖通）负责人设计经历及业务能力： （1）各专业设计负责人具备相关专业中级技术职称的，每专业得0.5分；高级或以上技术职称的，每专业得1分；此项最高得5分。 （2）建筑或结构专业设计负责人具有有效的注册建筑师或注册结构师资格的，每专业得2分，此项最高4分。 注：此项最高得9分。须提供相关人员的资格证书、职称证书以及近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）由投标人单位（或其分支机构）为其购买社保的证明文件等证明材料的复印件，无证明材料则不计分。 各专业负责人不得互相兼任。 |
|  |  | 在佛山市承担项目 的能力优势 （5分） | 投标单位具有较强承担工程设计业务的能力，能为本工程提供全面优质的工程设计服务，在工程设计行业具有较强的影响力，由投标人以书面形式自行陈述对本项目的优势，评委根据投标人的陈述进行横向比较，各自打分： 【优】得5分； 【良】得3分； 【中】得1分； 【差】得0分； |
|  |  | 其他招标人认为应当考虑的因素（5分） | 投标单位在佛山地区具有固定的办公场所，建筑面积大于（或等于）300平方米而少于500平方米的，得1分；投标单位在佛山地区设有分支机构或为佛山地区企业并具有固定的办公场所，建筑面积大于（或等于）300平方米而少于500平方米的，得3分；投标单位在佛山地区设有分支机构或为佛山地区企业并具有固定的办公场所，建筑面积大于（或等于）500平方米的，得5分。 注：以投标人自有的房产证或租赁合同为准，须提供：房产证（土地证）或房屋租赁合同（须以公司名义，或法人代表，或股东代表之一持有/签署的文件方为有效。若为股东代表之一持有/签署的文件，则必须提交股东身份证明，如：公司登记注册时的股东出资证明或其他证明其股东身份的有效文件）等证明文件复印件。无证明材料不得分。 【本项最高得5分】 |
| 2.2.4（3） | 资信标评分标准（27分） | 企业资质（3分） | 投标人具备建筑行业乙级或建筑工程专业乙级设计资质的，得1.5分；具备工程设计综合资质甲级或建筑行业甲级或建筑工程专业甲级设计资质的，得3分。 |
|  |  | 企业管理体系认证 （3分） | 同时具有ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证的得3分，具备其中2个认证证书的得2分，其他不得分。 注：本项最高得3分。 须提供在有效期内上述认证文件的复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 银行信用等级（2分） | 投标单位在近三年（自本工程招标公告发布之日起往前推，以证书颁发时间为准）以来获得过银行颁发的资信等级证书，评定等级为a级或以上的得2分 注：本项最高得2分。 须提供相关有效的登记证书复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 企业类似项目业绩 （4分） | 投标人近三年（自本工程招标公告发布之日起往前推，以合同签订时间为准），完成过总投资额2000万元（或以上）或合同价70万元（或以上）或单项合同建筑面积在6500平方米以上（含6500平方米）的类似公共建筑改造设计项目业绩的，每项得2分，最高得4分； 注：本项最高得4分。 （1）须提供设计合同协议书等证明材料的复印件并加盖投标人公章。业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称、承包人、合同金额，以及本章规定的关键特征信息，如前述证明材料不能清晰反映本章规定的关键特征信息的，可另附中标通知书或业主证明材料或相关行政主管部门出具的资料。没有按要求提供相关证明材料的不得分。 （2）公共建筑包括：办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通信、广播用房等）以及交通运输用房（如汽车客运站、港口客运站、铁路旅客站、空港航站楼、城市轨道客运站、停车库等）。（下同） |
|  |  | 业主单位（用户）反馈意见 （2分） | 投标人按本资信标评分标准“企业类似项目业绩”提供的任意一个业绩，得到委托单位的体验评价意见为“满意”的得1分。本项最高2分。 （须提供相关的证明材料的复印件，并加盖投标单位公章，否则不得分） |
|  |  | 企业诚信（信用）评价等级（5分） | 在投标截止日当天，投标人在“佛山市建筑诚信评价体系管理平台”的信用等级（资质类别：设计类企业），为“A级”的，得5分，“B级”的，得3分， “C级”的，得1分。 注：投标人的信用等级由招标人在资格评审阶段进行核查。投标人在投标文件中可提供投标截止时间前2天内的信用等级信息查询网页打印件，但最终以招标人在投标截止日当天通过相关系统核查的结论为准。须提供“佛山市建筑诚信评价体系管理平台”的考评记录网上打印页作为证明材料，无证明材料不得分。 |
|  |  | 最近三个年度企业财务状况（2分） | 近三个年度（指2015年度、2016年度、2017年度）企业经营均为盈利的得2分，有二年盈利的得1分，一年盈利得0.5分。 注：本项最高得2分。须提供投标人2015-2017年度的财务审计报告等证明材料的复印件，无证明材料不得分。 |
|  |  | 项目负责人部分 （6分） | 1、项目负责人具有有效的建筑相关专业高级工程师（或以上）职称的，得2分；具有有效的建筑相关专业中级职称的，得1分； 注：此项最高得2分。须提供项目负责人的职称证书等证明材料的复印件，无证明材料则不计分。 |
|  |  |  | 2、类似工程业绩：项目负责人近三年（自本工程招标公告发布之日起往前推，以合同签订时间为准），以项目负责人身份完成过总投资额2000万元（或以上）或合同价70万元（或以上）或单项合同建筑面积在6500平方米以上（含6500平方米）的类似公共建筑改造设计项目业绩的，每项得2分，最高得4分。 注：须提供设计合同协议书等证明材料的复印件并加盖投标人公章。业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称、承包人、合同金额，以及本章规定的关键特征信息，如前述证明材料不能清晰反映本章规定的关键特征信息的，可另附中标通知书或业主证明材料或相关行政主管部门出具的资料。没有按要求提供相关证明材料的不得分。 |
| 2.2.4（4） | 经济标评分标准 （20分） | 报价得分计算公式 | 报价得分：M＝N-100 ××F 其中 N（分）：投标报价权重分值，为20分； P（元）：投标文件通过初步评审的有效投标报价； Q（元）：评标基准价； F：偏离扣分分值，当P≥Q，F=0.4；当P＜Q，F=0.2。 注：计算值按四舍五入法保留两位有效小数，本项最低得分为0分。 |

说明：1、以上所有要求提供证明材料的均须按要求提供，无证明材料或证明材料不齐全不计分。

2、全部复印件须加盖单位公章，原件备查。

## 评标办法正文部分

### 1.评标方法

本次评标采用综合评价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，采用随机抽取的办法确定中标候选人排序。

随机抽取办法：在招标人、招标代理机构、交易所及监督单位的共同监督下，按会议现场签到顺序号为投标人的对应号码球编号，将投标报价相同的投标人的号码球放进摇珠机，按率先抽中为先的原则，由招标人随机抽取号码球对应的投标人进行中标候选人排序。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.0 技术标暗标初步评审标准：见评标办法前附表。

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标明标：见评标办法前附表；

（2）技术标暗标：见评标办法前附表；

（3）资信标：见评标办法前附表；

（4）经济标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标暗标评分标准：见评标办法前附表及本章附件《技术标详细评分标准》；

（2）技术标明标评分标准：见评标办法前附表及本章附件《技术标详细评分标准》；

（3）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（4）经济标评分标准：见评标办法前附表。

### 3、评标程序

#### 3.1 基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）技术标暗标评审；

（3）初步评审；

（4）详细评审；

（5）澄清、说明或补正；

（6）推荐中标候选人，提交评标报告。

#### 3.2评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3熟悉文件资料

3.2.3.1评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

#### 3.3技术标暗标部分评审

3.3.1 评标委员会先对技术标暗标目录和正文进行初步评审和详细评审（评分），在得出相应的初步评审结论及详细评审得分后，系统自动汇总确认投标人技术标暗标的评审得分，然后由评标委员会对技术标暗标封面进行评审以完成对技术标暗标的全部评审程序。

3.3.2 未能通过技术标暗标封面、技术标暗标目录和正文评审的投标人，不作否决处理，其技术标暗标得分为“0”分，仍可进入下一阶段的评审。

#### 3.4初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.4.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.4.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.4.3 响应性评审

3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第三章“投标人须知”前附表载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.4.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。

3.4.5 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格  经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但  单价金额小数点有明显错误的除外；如果单价金额小数点有明显错误，应以总价为准修正单价。

3.4.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

#### 3.5详细评审

3.5.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.5.2 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标明标评审和评分；

3.5.3 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对资信标评审和评分；

3.5.4 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对经济标（投标报价）评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

3.5.5 所有评委对技术标暗标、技术标明标和资信标的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术标暗标得分、技术标明标得分和资信标得分，各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.6 汇总技术标明标、技术标暗标、资信标、经济标的综合得分。

3.5.7 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.8 澄清、说明或补正

3.5.8.1 在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.8.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.8.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.6 推荐中标候选人

详细评审工作全部结束后，按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序，推荐中标候选人。

#### 3.7编制并提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

### 4、特殊情况的处置程序

#### 4.1关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

#### 4.2关于评标中途更换评委

4.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

#### 4.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章 合同条款及格式

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市南海区桂城医院

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就佛山市南海区桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程设计(四次招标)及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：佛山市南海区桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程设计(四次招标)。

2.工程地点：广东省佛山市南海区桂城南四路26号。

3.规划占地面积：        平方米，总建筑面积：8550.14平方米（其中地上约    平方米，地下约   平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。

4.建筑功能：医院、       、        等。

5.投资估算：约2674.10元人民币，其中建安工程费为2236.37万元。

### 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：本项目为桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程，建筑面积8550.14平方米，包括住院部、门诊、急诊、手术室、药房、收费等用房改造。

2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计、施工期配合服务、后期采购咨询服务、专业设计配合服务、后续服务等。

3.工程设计服务内容：工程主要内容包括：拆除工程、土建装饰改造工程、消防及报警改造安装工程、水电改造工程、弱电改造安装工程、空调通风改造安装工程、手术室与消防联动改造工程、信息机房及线路改造工程、污水处理工程等内容。招标范围包括针对上述内容按照发包人需求进行方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务，具体工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：2019年月日。

计划完成设计日期：2019年月日。

本项目设计总工期为    个日历天，具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定费率包干；

2.签约合同价为：

人民币（大写）          （¥            元），合同费率：    %。

注：（1）本项目设计费合同价=暂定工程建安费2236.37万元×合同费率。

（2）最终设计费结算价的计算办法：

设计费结算价=经发包人及财政部门审核后的工程建安费预算价（不含暂列金额）×合同费率

工程建安费预算价由发包人或财政部门委托的造价咨询机构，根据经发包人及发包人的上级主管部门审核批复后的本工程施工图设计文件，按照国家及地方现行的计价依据确定。

按上述办法计算的设计费总额大于人民币94.77843万元时，按人民币94.77843万元结算。除合同规定可以进行调整的事项外，在项目实施过程中不再进行调整。

（3）合同价中已包括完成本招标项目设计全过程的一切费用，包括本工程的总体方案规划、初步设计、深化设计、施工图设计、施工招标配合服务，协助发包人对工程设计成果规划报建的工作费用；并包括前期调研、效果图出图、成果整理与提交、人员交通食宿、雇员、保险、现场指导和后续服务、项目报批与验收、专家评审和完成设计全过程所采取的一切辅助措施等产生的相关费用，以及合同实施过程中应预见的一切费用及设计人履行本合同的利润及应纳税费，发包人不再为本合同范围内的工作支付任何额外的费用和报酬。

（4）经发包人、设计人双方确认，各阶段的设计费比例为：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的15%，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的30%，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的45%，施工配合阶段占本合同设计费总额的10%。

### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十一、合同生效

本合同自                                   生效。

### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日

## 第二部分 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

#### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

#### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

#### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

#### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

### 2. 发包人

#### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

#### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

#### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

#### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

#### 2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

### 3. 设计人

#### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

#### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

#### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

### 4. 工程设计资料

#### 4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

#### 4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

### 5. 工程设计要求

#### 5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

#### 5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

#### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

#### 5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

### 6. 工程设计进度与周期

#### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

#### 6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

#### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

#### 6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

#### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

### 7. 工程设计文件交付

#### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

#### 7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

#### 7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

### 8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

### 10. 合同价款与支付

#### 10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

#### 10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

#### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

#### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

#### 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

#### 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

### 11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

### 12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

### 14. 违约责任

#### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

#### 14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

### 15. 不可抗力

#### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

#### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

#### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

### 17. 争议解决

#### 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### 17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### 17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

#### 17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

#### 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：

（1）合同协议书（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件；

（6）通用合同条款；

（7）设计人投标文件及其附件；

（8）其他合同文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。包括但不限于以下法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》；国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格［2002］10号）。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：按国家、广东省和佛山市相应行业现行相关工程施工和验收规范和国家和各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范。相关标准、规范文件资料由设计人自行筹集，费用由设计人自行承担。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：本条不适用；

提供国外技术标准的名称：     /          ；

提供国外技术标准的份数：     /          ；

提供国外技术标准的时间：     /          ；

提供国外技术标准的费用承担：     /      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本条不适用。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按1.1.1.8其他合同文件顺序。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；

发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；

设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限：长期。

### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：                               。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    务：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前5天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在10天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

（2）设计合理使用年限按国家及地方有关技术规范。

（3）设计人必须协助发包人完成办理相关报建手续。

（4）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，已开始施工的并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为直接受损部分的设计费的80%。

（5）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人截止该时段已支付的定金。

（7）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查并承担相关评审费用，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、施工招标配合（包括提供本项目施工、监理、设备采购等招标项目所需的图纸、技术规范、工程量清单等）、设计驻场配合、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（8）对于工程设计变更相关事宜，设计人应严格按照本合同及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。

（9）设计人应保证严格按照投标承诺和本合同规定的人员全员到岗，否则按本合同及发包人相关管理办法承担违约责任。

（10）设计人应根据发包人最终确定的设计方案及其他要求进行初步设计和施工图设计。

（11）设计人应无偿负责施工期间的一般设计变更，如遇重大修改时由甲乙双方另行协商补偿设计费。

（12）设计人如达不到服务承诺要求，发包人可以给予经济罚款措施。

（13）设计人在合同履行过程中，应按承诺提供现场及后续服务，按约进行设计交底、参加有关的设计审查，处理有关设计及变更等问题（包括工程例会），提供对设计文件修改、完善或者变更以及现场及后续服务。设计人在收到发包人通知之日起24小时内没有现场响应和服务且达到技术标准规范要求的，每次应向发包人承担伍仟元的违约金。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人履行与发包人签订的本建设工程设计合同。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人不得随意更换项目负责人。如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式向发包人提供意向(附前任和后任人员的详细履历资料)，并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，设计人不得更换项目负责人，否则从发包人下达通知书之日起，设计人须向发包人支付违约金人民币2000元/天。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人合理要求设计人撤换不合格项目负责人的，设计人必须立即执行，如果发包人的撤换通知下达7天内，设计人仍拒不执行的，则视为项目负责人职位空缺，且从第8天起每天扣罚设计人违约金人民币2000元（从设计费中扣除），直至设计人执行为止。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同生效后七个工作日内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人合理要求设计人撤换不合格设计人员的，设计人必须立即执行，如果发包人的撤换通知下达7天内，设计人仍拒不执行的，则视为设计人员职位空缺，且从第8天起每天扣罚设计人违约金人民币1500元（从设计费中扣除），直至设计人执行为止。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本项目不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：     /              。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：       /       。

其他关于分包的约定：       /          。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/     。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：/     。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：/     。

### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：                   。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：国家、广东省和佛山市相应行业现行相关工程施工和验收规范和国家和各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：          。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：                          。

5.3.5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按现行法律法规有关使用寿命年限规定。

### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同生效后3天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：设计进度计划；人员安排及计划工作量；保障工期、质量的主要措施等。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

设计人应在发生进度延误的情形后10天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在10天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：本工程不设提前交付奖励。

本工程设计工期：55个日历天，设计人应在评标公示结束之日起在发包人规定的设计周期内，完成本项目的设计任务，提交相应的设计文件，并提供相应的后续服务工作，具体要求如下：

（1）在中标通知书发出之日起 10个日历天内按照发包人提供的资料进行方案设计,并提交方案成果。

（2）方案成果通过评审后20个日历天内向发包人提供初步设计文件、概算及效果图。

（3）初步设计通过评审后20个日历天内，设计人必须完成施工图设计（蓝图8份、可编辑ＣＡＤ及PDF格式文件、计算书及相关的电子文件），根据发包人审查、报批报审要求，提供所需图纸及相关资料，并配合发包人做好报批报审工作。

（4）施工图审查完成后 5 个日历天内，发包人必须完成并提交施工图修编蓝图25份、ＣＡＤ（可编辑）、PDF及相关的电子文件一份。

7．工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：

（1）设计成果文本文件采用Microsoft格式文件。

（2）设计成果图形文件采用AutoCAD格式文件。

（3）电脑渲染图应采用较为普及的应用软件制作。

（4）全部文本文件、图形文件均应制作成计算机文件并刻录到光盘，提交光盘1套。

### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在30天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：7天内。

### 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后15时间内提供施工现场配合服务。

### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：按固定费率承包，费率不作调整。

风险费用的计算方法：       /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：          /                  。

风险费用的计算方法：         /                    。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。

（3）其他价格形式：            /                  。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例            或预付款的比例 合同价款的10%   。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：合同签订并生效后7天内，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期20天前支付。

### 11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后7天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后7天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的14天内，予以书面答复。

### 12. 专业责任与保险

12.2 设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。

### 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人自行承担。

### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：                        。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：               。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：                      。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：从延误的第1天起，每天罚款人民币伍仟元。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价的10%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：因设计文件不合格导致的损失由设计人全权负责，不设上限。

14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：一经发现，发包人将按合同价的10%收取罚款。

### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政策变更。

15.3不可抗力后果的承担

补充：

如因非发包人原因导致项目取消，则设计人应在收到发包人书面通知后14天内向发包人申请在项目取消前已完成的工程设计费用，已完成设计工程量须经发包人确认后按所完成设计阶段比例的80%进行支付。

### 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过10天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为60天内。

### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                 。

选定争议评审员的期限：            /                  。

评审所发生的费用承担方式：       /                   。

其他事项的约定：                 /                   。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：       /                  。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

（1）向佛山仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地的人民法院起诉。

### 18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1合同价应包含项目范围规定的设计、分析等为完成本项目设计全过程的一切费用；包括本工程的方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计、施工招标配合服务，协助发包人对工程设计成果规划报建的工作费用；并包括前期调研、成果整理与提交、人员交通食宿、雇员、保险、现场指导和后续服务、项目报批与验收和完成设计全过程所采取的一切辅助措施等产生的相关费用，以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用及设计人履行本合同的利润及应纳税费，发包人不再为本合同范围内的工作支付任何额外的费用和报酬。

18.2本项目的供配电房、医疗排污系统须重新设计并通过供电或环保相关部门的验收，相关费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付，且设计周期已包含在总工期内，设计人报价时须综合考虑。

18.3本项目须分层施工，且不得影响医院的正常经营和运作，中标人设计时须为招标人提供切实可行的方案，否则由于设计原因导致无法正常施工或影响医院正常经营的，中标人须向招标人递交10万元的违约金（在合同款中扣减）。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

## 附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

本项目招标内容和规模：本项目为桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程，建筑面积8550.14平方米，包括住院部、门诊、急诊、手术室、药房、收费等用房改造。工程主要内容包括：拆除工程、土建装饰改造工程、消防及报警改造安装工程、水电改造工程、弱电改造安装工程、空调通风改造安装工程、手术室与消防联动改造工程、信息机房及线路改造工程、污水处理工程等内容。招标范围包括针对上述内容按照招标人需求进行方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务，具体包括但不限于：

（1）本工程的方案设计、效果图、初步设计（含工程概算）和施工图设计，按相关规范配置包括建筑、室内装修、绿色建筑设计(包含咨询)、海绵城市、结构、智能化[闭路监控系统、门禁系统、防盗报警系统、电话、网络、电视系统、医疗系统（智能医疗服务系统、广播呼叫系统、视频监控系统）]、给排水（排水作全面考虑，包括空调排水、高压给水和低压给水等）、消防、防雷、人防、通风空调（防排烟）、幕墙及门窗（幕墙需达到详细施工图深度）、供配电（含自供配电系统和外部供电系统）（供电部分的设计须满足并通过南海区供电相关部门的审查）、电梯、围墙、大门、建筑新风系统等专业设计；用地红线范围内室外道路、给排水、排污（含生活排污与医疗排污）、园林景观、照明、综合管线（需包括建筑室内外布线统筹）等相关设计，及上述工作的后续服务【后续服务包括但不仅限于：配合完成施工图审查、施工招标配合服务、施工期配合服务、后期咨询服务及相关配合服务】等工作。

（2）完成工程规划报批、初步设计（含概算编制）、施工图设计、人防、消防等报审需要的一切图纸、资料以及配合进行报审的相关工作。设计报审过程中向各职能部门缴纳的相关规费由招标人承担，需要进行专家评审的，评审费用（包括场地费及专家费等所有与评审相关的费用）由中标人承担。

（3）根据工程进展情况或招标人的要求，必须派出设计人员1名，解决工程施工期及缺陷责任期中涉及到的设计问题；按有关规定参加工程间验收及竣工验收，协助办理竣工验收及备案手续。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

（3）编制设计说明书、设计图纸、主要设备材料表和工程概算等。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表，以及图纸总封面；对于涉及建筑节能设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计的专项内容)；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

（5）编制合同要求的工程概算书等。

4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

（7）后期招标咨询服务、专业设计配合服务、后续服务等，具体以发包人的要求为准。

## 附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 3 | 建筑红线图，建筑钉桩图 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 4 | 各阶段主管部门的审批意见 | 各1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 5 | 方案设计确认单（含初设开工令） | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 6 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 7 | 初步设计确认单（含施工图开工令） | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 8 | 施工图审查合格意见书 | 1 | 施工图审查通过后5天内 |  |
| 9 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 10 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |
| 11 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5天内 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

## 附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 |  | 天 |  |
| 2 | 初步设计文件 |  | 天 |  |
| 3 | 施工图设计文件 |  | 天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

## 附件4：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 电气专业 负责人 |  |  |  |  |
| 暖通专业 负责人 |  |  |  |  |

## 附件5：

设计进度表

## 附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：                    合同费率：              %（设计费总额为暂定价，最终以财局或发包人委托具有相应资质的单位审核的价格为准；合同费率固定不变。）

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定费率     %。

2.工程设计其他服务费用：       /               。

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：       /         。

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费。

（2）其它：                                          。

三、设计费明细计算表

最终设计费结算价的计算办法：

设计费结算价=经发包人及财政部门审核后的工程建安费预算价（不含暂列金额）×合同费率

工程建安费预算价由发包人或财政部门委托的造价咨询机构，根据经发包人及发包人的上级主管部门审核批复后的本工程施工图设计文件，按照国家及地方现行的计价依据确定。

注：按上述办法计算的设计费总额大于人民币94.77843万元时，按人民币94.77843万元结算。设计费应包含投标人完成本项目中所有工作内容及提供相关服务所需的一切费用。除合同规定可以进行调整的事项外，在项目实施过程中不再进行调整。

四、设计费支付方式

（1）预付款：签订设计合同后15天内申请支付合同价的10%；

（2）进度款：中标人提交施工图并通过审图机构审图后5天内，申请支付合同价的80%（含预付款）；剩余20%的设计费在工程综合验收合格及竣工验收备案手续办理完毕，相关资料完善后15个工作日内付清。收款时必须持有效发票。

支付时，设计单位须书面提交请款申请，经设计项目负责人签名确认后提交招标人按相关规定流程支付。

中标人在收款前3个工作日内向招标人提交盖章的书面“请款通知书”并开具等额合法有效发票给委托人，否则，招标人有权拒绝付款。

由于涉及使用财政资金的特殊性，具体款项在发包人上级主管部门批准付款后的合理期限内实际支付给设计人（结算时亦同）。

## 附件7：

设计变更计费依据和方法

# 第五章 图纸

（本项目无图纸）

# 第六章 技术标准和要求

一、建设内容和建设规模

1.本项目投资的范围包括：本项目改造建筑面积8550.14平方米，包括住院部、门诊、急诊、手术室、药房、收费等用房改造。本项目总投资估算为2674.10万元，其中建安工程费2236.37万元，资金来源为桂城街道财政拨款。

2.工程主要内容

①拆除工程：医疗设备设施、空调通风设备设施的保护性拆卸、安装、调试；拆除部分砖墙、隔断、门窗、吊顶天棚；铲除块料地面、墙面、 抹灰天棚面、抹灰墙柱面、天面隔热层；水、电、消防、其他管线拆除；装运拆除料；脚手架安全围挡等安全措施；其他杂项拆除工程。

②土建装饰改造工程：防火分区隔断、功能分区隔断；门窗安装、天棚吊顶；地面、墙面、 天棚面抹灰装饰，天面隔热层；其他杂项。

③消防及报警改造安装工程：消防栓系统、喷淋系统；自动报警系统；防排烟系统；气体灭火系统；远程监控系统；消防水池、水箱、泵房设备设施。

④水电改造工程：含泵房设备、热水系统改造；配电箱、电气照明改造；购置大功率应急发电机、配电柜、配电房改造。

⑤弱电改造安装工程：闭路监控系统、门禁系统、防盗报警系统、电话、网络、电视系统、医疗系统（智能医疗服务系统、广播呼叫系统、视频监控系统）。

⑥空调通风改造安装工程：新风、冷暖风等。

⑦手术室与消防联动改造工程：手术室电动感应与消防联动；手术室正压控制系统；手术室相应管线、间隔改造。

⑧信息机房及线路改造工程：信息机房与消防联动；信息机房、线路、间隔改造。

⑨污水处理工程：医疗污水处理系统、生活污水处理系统等。

二、海绵城市建设

本项目属于改造工程，不涉及海绵城市建设。

三、原材料的来源和供应可能

本项目属于改造工程，不存在生产性项目所需的原材料。工程所需建设材料均按现行工程建设强制性标准和规范要求进行配置。

四、资源消耗情况、节能分析及环境保护措施

（一）本工程为非生产性项目，建成后不需要消耗生产性资源。

（二）本项目的施工建设应在《佛山市建筑节能管理办法》（佛府办〔2007〕254号）和《绿色施工导则》（建质〔2007〕223号文）的指导下进行安全文明施工，而且应采用降耗环保型的施工工艺和技术，合理、有效地利用能源，以达到节能效果。

（三）在工程施工期间会产生少量的粉尘和机械噪音。施工现场内的花坛、绿化区、施工现场和道路应经常洒水湿润，防止扬尘。施工场界噪声应控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）限值之内，并严禁高噪声设备在中午（12：00～14：00）及夜间（22：00～6：00）作业，避免给周围环境带来不良影响。

五、劳动保护与卫生防疫、消防

本项目是非生产性项目。

为加强建设工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和居民生活环境，防止施工安全事故发生，项目建设期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》。本项目根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在项目实施过程中制定相应的安全、消防、卫生等措施，并在项目建设中，严格贯彻执行这些措施。
    （一）在施工现场设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌及封闭围挡，夜间装设夜光警示灯，确保施工人员及行人、车辆安全。

（二）项目施工应当遵守《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（JS71）、《广东省劳动安全卫生监察办法》（JS54—245）、《建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法》（JS54—115)。 
    （三）施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

（四）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

（五）利用各种形式对施工人员进行消防防火宣传教育，特殊工种上岗严格遵照有关规定进行作业。

六、中标人的所有设计文件必须符合《建筑工程设计文件编制深度规定》和国家及地方现行有关规范要求，包括但不限于以下设计依据，如有新文件，按新文件执行：

- 《综合医院建筑设计规范》 （GB 51039-2014）

- 《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

- 《建筑采光设计标准》（GB-50033-2013）

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

- 《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）

- 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2011）

- 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）

- 《广东电网公司关于10kV配网标准设计的指导原则和要求》

- 《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计》（2014 版）

- 《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）

- 《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部份:交联聚乙烯绝缘电力电缆》（GB 12706.3-91）

- 《并联电容器装置设计规范》（GB 50227-2008）

- 《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T5044-2004）

- 《电力设施抗震设计规范》（GB 50260-2013）

- 《小型电力工程直流系统设计规程》（DL/T5120-2000）

- 《电能量计量系统设计技术规程》（DL／T5202-2004）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《10kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-94）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

# 第七章 投标文件格式

## 第一节 经济资信标（含资格审查资料）格式

封面格式

正本或副本

（工程名称）   招标

经济资信标

（含资格审查资料）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

联系人：              联系电话：

年     月     日

目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、资格审查强制性条件资料（企业）

四、资格审查强制性条件资料（人员）

五、法定代表人身份证明

六、授权委托书

附表一：投标人基本情况表；

附表二：项目管理机构配备情况表；

附表三：拟派驻本工程的项目负责人简历；

附表四：近三年完成的类似项目（如有）；

附表五：企业信誉状况。

### 评审索引表

| 评审分项 | 分值 | 评审内容说明 | 投标人响应情况 | 评审资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表由投标人根据第三章 《评标办法前附表》2.2.4（3）有关评分内容填写。

### 一、诚信投标承诺书

致：        （招标人）

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                       项目的投标，自愿按招标文件要求交纳诚信保证金（若招标人没有要求提交诚信保证金的，则愿将投标保证金作为诚信保证金）。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理（处罚），并承担以下后果：

1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

2、本单位在本项目中的诚信保证金不予退还；

3、同意将本单位不良行为记入诚信信息管理系统；

4、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年      月    日

### 二、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  工程设计招标文件的全部内容，愿意以投标费率    %（保留二位小数如00.00%），在招标文件规定的工期，即    日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证设计质量达到招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件截止之日起     天）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                 （小写：￥        元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年       月       日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 计划开工日期 |  | / 年 / 月 / 日（暂定，实际以开工令为准） |  |
| 3 | 设计周期 |  | 个日历日 |  |
| 4 | 计划竣工日期 |  | / 年 / 月 / 日 |  |
| 5 | 质量标准 |  | 满足招标文件要求 |  |
| 6 | 误期赔偿费 |  | 元/天 |  |
| 7 | 误期赔偿费最高限额 |  | 合同价款的 % |  |
| 8 | 投标范围 |  | 接受第二章“投标人须知”第1.3.1项要求 |  |
| 9 | 权利义务 |  | 接受第四章“合同条款及格式”要求 |  |
| 10 | 技术标准和要求 |  | 接受第六章“技术标准和要求” |  |
| 11 | 分包计划（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |
| 12 | 专用合同条款的其他内容 |  |  |  |
| 备注：1、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇幅； 2、如招标人未公布计划开工日期，则计划开工日期和计划竣工日期栏数据可不填。但设计周期承诺必须符合招标要求； 3、“质量标准”要求投标人明确填写质量目标（如合格，获评“建设工程优质奖”称号等），并满足招标文件规定的相关要求； 4、“误期赔偿费”、“误期赔偿费最高限额”的数据请留意本招标文件第四章合同条款及格式中专用合同条款的相关内容； 5、投标范围、权利义务、分包计划、合同专用条款的其他内容” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件相关章节的要求。 6、“专用合同条款的其他内容” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中专用合同条款的其他内容。 |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

日    期：          年        月        日

### 三、资格审查强制性条件资料（企业）

| 项目 | 招标要求 | 投标人达到程度的简述(由投标人填写) |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并处于有效期。 |  |
| 资质等级 | 投标人须具有承接本工程所需的工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级（或以上）或建筑工程专业乙级（或以上）设计资质。 |  |
| 信誉要求 | 投标人应有良好信誉，且在佛山市（区）行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。佛山市建筑行业诚信档案处于有效范围（开标当天考评结论为C级或以上的，且未被系统锁定）。（资质类别：设计类企业），信息以佛山市建筑诚信评价体系管理平台公布为准。 投标人须打印佛山市建筑诚信评价体系管理平台（http://218.13.12.85/cxpt/）中本企业的企业信息、诚信等级的相关网页页面并加盖投标人公章。网页打印件需附在资格审查资料的《投标人基本情况表》后供核对，在评标时将在上述网页中进行核查，最终以核查结果为准。 |  |
|  | 省外企业提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件。 |  |
|  | 提交了在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或因本投标人本企业设计责任造成重大安全生产事故或重大安全事故；企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、暂停（取消）投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况，且未被佛山市中级法院列为失信被执行人的声明。 |  |
| 投标代表身份 | 企业法定代表人或其授权代理人： 1.法定代表人提供身份证明书及身份证复印件； 2.委托代理人须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复印件。 |  |

注：1．投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业基本账户的银行开户许可证等的复印件以及佛山市建筑行业诚信档案电子版打印件，并加盖投标人公章。

2．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3．有关投标人信誉状况的声明，由投标人依据自身实际情况自拟，格式不限，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

4．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

### 四、资格审查强制性条件资料（人员）

（对投标人的主要人员的最低限度要求）

| 担任职务 | 最低资格要求 | 最低数量要求 | 投标人的主要人员 （由投标人填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 （设计负责人） | 1、须具有建筑工程相关专业工程师（或以上）职称，且具备注册于投标人本单位的有效的一级建筑师注册证书。 2、拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取，信息以佛山市建筑诚信评价体系管理平台公布为准。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。 | 1人 | 姓名： |
| 备注：（1）需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件为准。 （2）有效的社保证明包括：投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件并加盖投标人公章，或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载的打印件并加盖投标人公章，或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门终端设备打印的社保证明文件并加盖投标人公章。 |

注：1．投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求。

- 本表中所填列的项目负责人必须提供个人履历（格式见附表三）。

3. 本表中所填列的人员必须附相关证明文件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章。

4．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

### 五、法定代表人身份证明

（可使用工商局印制的格式）

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地    址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓    名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___

性别：________  年龄：________ 职务：________

系            （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________（盖章）

日  期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证（含正反两面）复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。

### 六、授权委托书

（可使用工商局印制的格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关          （工程名称）招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证（含正反两面）复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供委托代理人的联系电话。

### 七、其他材料

注：此处提交资信标评分标准中要求提交的相关证明材料，以及招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。相关证明材料的原件（身份证、社保证明文件、网页打印件除外）在递交投标文件的同时递交，以供评委核对。投标人未提供原件或投标资料与原件不相符的，相关评审不得分，投标人须自行承担不利后果。相关的原件在评审结束后退回。

### 附表一  投标人基本情况表

| 投标人名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表后须附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业基本账户的银行开户许可证等的复印件以及佛山市建筑行业诚信档案电子版打印件，并加盖投标人公章。

2、广东省以外的投标人，须提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件（加盖投标人公章）。

3、相关证明材料的原件（佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件除外）在递交投标文件的同时递交，以供评委核对。投标人未提供原件或投标资料与原件不相符的，其资格审查将不予通过，投标人须自行承担不利后果。相关的原件在资格审查程序结束后退回。

4、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

### 附表二  项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 |  |

注：1、表后须附上述人员（项目负责人除外）相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章。

2、表后须附由投标人（或其分支机构）所属当地社保管理相关部门出具的所填相关人员（含项目负责人）在投标人本单位购买的近半年（扣除招标公告发布当月往前顺推）的社保证明材料并加盖投标人公章。

3、相关证明材料的原件（身份证除外）在递交投标文件的同时递交，以供评委核对。投标人未提供原件或投标资料与原件不相符的，其资格审查将不予通过，投标人须自行承担不利后果。相关的原件在资格审查程序结束后退回。

### 附表三  拟派驻本工程的项目负责人简历

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 专业 |  | 职务 |  |
| 毕业学校 |  | 毕业时间 |  |
| 设计业绩 |
| 时间 | 项目名称 | 项目规模 | 合同价 | 咨 询 人及电话 | 备注 |

注：1、表后须附拟派项目负责人的相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）、业绩证明材料（如有）复印件并加盖投标人公章。

2、需提供拟派项目负责人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的网页打印件并加盖投标人公章。省外企业还须提供在广东建设信息网 “进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员（项目负责人）信息登记的网页打印件并加盖投标人公章。

3、相关证明材料的原件（身份证、进粤企业及人员信息登记网页打印件除外）在递交投标文件的同时递交，以供评委核对。投标人未提供原件或投标资料与原件不相符的，其资格审查将不予通过，投标人须自行承担不利后果。相关的原件在资格审查程序结束后退回。

4、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

### 附表四  近三年完成的类似项目（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目分项负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、表后须附合同协议书，如合同协议书不能充分体现项目建设规模和特征，可另附中标通知书或业主证明材料或相关行政主管部门出具的资料。上述证明材料复印件需加盖投标人公章。

2、相关证明材料的原件在递交投标文件的同时递交，以供评委核对。投标人未提供原件或投标资料与原件不相符的，其资格审查将不予通过，投标人须自行承担不利后果。相关的原件在资格审查程序结束后退回。

3、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

### 附表五  企业信誉状况

格式自拟，并加盖投标人公章

## 第二节 技术标明标格式

封面格式

正本或副本

佛山市南海区桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程设计(四次招标)

技术标明标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

投标人企业技术负责人：                   （签字）

年        月        日

目录

一、项目管理班子配备情况

二、在佛山市承担项目的能力优势

三、其他招标人认为应当考虑的因素

### 一、项目管理班子配备情况

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 |  |

注：1、表后须根据评标办法的评审因素附所填管理班子人员的职称证（如有）、执业资格证明文件、社保证明材料等（包括身份证）复印件，并加盖投标人公章。

2、表后须附由投标人（或其分支机构）所属当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人本单位购买的近半年（扣除招标公告发布当月往前顺推）的社保证明材料并加盖投标人公章。

3、相关证明材料的原件（身份证、社保证明材料、网页打印件除外）在递交投标文件的同时递交，以供评委核对。投标人未提供原件或投标资料与原件不相符的，评审不得分，投标人须自行承担不利后果。相关的原件在评审结束后退回。

4、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5、本表格仅供参考，投标人可根据自身情况进行调整。

### 二、在佛山市承担项目的能力优势

注：格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章。

### 三、其他招标人认为应当考虑的因素

注：由投标单位自行表述，提供相关证明文件（须提供原件核对），并加盖投标人公章。

## 第三节 技术标暗标格式

（适用于评标办法采用综合评价法的项目）

封面格式（制作暗标副本封面时，括号及括号内关于字体格式的说明须删除）

正本

（工程名称）   招标

技术标暗标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

投标人企业技术负责人：                    （签字）

年        月        日

副本

（用二号“仿宋_GB2312”加粗，靠右）

佛山市南海区桂城医院1号楼消防改造和建筑布局整改工程设计(四次招标)

（用二号“仿宋_GB2312”加粗，无下划线，居中）

技术标暗标

（用初号“仿宋_GB2312”加粗，居中）

年月日

（用阿拉伯数字0123填写，中间不留空格，用二号“仿宋_GB2312”加粗，居中）

封底格式（制作暗标副本封底时，“封底格式”字样须删除）

# 附件：投标保证金递交须知

一、投标保证金为人民币1.88万元 。本工程的工程简称为桂城医院改造设计，投标保证金必须从投标人基本账户在2019年  月   日16时前采用实时大额支付系统或行内电子汇划的转账方式一次性汇入招标文件指定的以下账户；投标保证金到账截止日期为2019年   月  日16时，否则投标无效。

若投标人采用系统内通存方式、EFT系统汇款、同城票据交换方式入账等其他方

式汇款而导致投标人到账信息不完整的，招标人将拒收或退回其投标资料或作废标处理。投标保证金禁止采用现金存入。

△  账户名：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所

账号：44001667205053006870

开户银行：中国建设银行佛山平洲支行

△  账户名：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所

账号：8002 0000 0038 88651

开户银行：南海农商银行平洲富景分行（网银汇入选择南海农商银行平洲支行）

1、投标人需一次性转入投标保证金到上面账户。

2、投标人在填写银行汇款凭证时，必须注明以下信息：“桂城医院改造设计”；

3、投标人如在汇款时必须要求银行工作人员录入以下信息“桂城医院改造设计” （要在汇款系统上传送该信息到收款方银行，用于收款银行识别该款项的用途）；

4、投标人如在银行汇款时必须要求银行工作人员录入以下信息：投标人名称全称、投标人帐号、投标人开户行全称（要在汇款系统上传送该信息到收款方银行，佛山市南海区桂城街道公共资源交易所标后退保证金时，我方收款银行能够原路退还该款项给汇款人）；

二、若因投标人交纳投标保证金未按以上要求而导致投标无效或不能参加投标，其后果由投标人自负。

三、请投标人把投标保证金的银行凭证原件（如网银转账，则需打印网上转账凭证并加盖投标人公章）保存完好，并在开标当天携带原件备查，原件经核对后退还。

四、投标保证金的退还

1、如无质疑或投诉，非中标人的投标保证金将在中标通知书发出后7个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订了合同并提交了履约担保后，须凭招标人出具已签订合同和缴纳履约担保金的证明文件方可退还（不计利息原额退还）。

五、有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

1、中标后无正当理由不与招标人（委托人）签订合同的或无故放弃中标；

2、 将中标项目转让给他人；或者且未经招标人同意，违反投标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3、中标人未能在规定期限内提交履约担保（如有）；

4、中标人提供虚假证明文件。

证照原件登记表

工程名称：

| （ 投标人名称 ） |
| --- |
| 序号 | 证件或资料名称 | 数量 | 备注 | 招标代理核对确认 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

备注：投标人根据实际情况自行填写本表。

核对原件后投标人代表签字确认：

# Text boxes

制定