# 锡山区政府采购

# 公开招标文件

项目名称：鹅湖镇23个达标区建设工程排水管网排查、检测、测绘、整改与修复施工图设计采购项目

# 项目编号：XSZFCG(G)20190058

采购单位：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

集中采购机构：无锡市锡山区采购中心

二○一九年五月二十一日

目    录

一、投标邀请函 …………………………………………………… 3

二、投标人须知 …………………………………………………. .. 5

三、项目技术要求和有关说明  …………………………………  14

四、合同书  ………………………………………. ……………… 24

五、附件（投标文件格式）……………………………………… 34

一、投标邀请函

无锡市锡山区采购中心受无锡市锡山区鹅湖镇人民政府委托，对其鹅湖镇23个达标区建设工程排水管网排查、检测、测绘、整改与修复施工图设计采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：鹅湖镇23个达标区建设工程排水管网排查、检测、测绘、整改与修复施工图设计采购项目 采购编号：XSZFCG(G)20190058 采 购 人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府 采购方式：公开招标 预算价：470.51224万元 投标人投标价不得超过预算价，否则作无效投标文件处理。 |
| 2 | 采购机构：无锡市锡山区采购中心 联系地址：无锡市锡山区迎宾南路19号3楼 无锡市公共资源交易中心锡山分中心 联系人：华建琦 蒋洁 电话：0510-88226816 传真：0510-88218810 有关本次招标活动程序方面的问题，可来人、来函(传真)或电话联系。 |
| 3 | 投标人条件：投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： A. 具有[工程设计综合类甲级]或者[市政行业乙级]含（以上）或者[市政行业（排水工程）专业乙级]含（以上）资质； B. 同时具有[工程测量甲级]及[市政公用工程施工总承包三级]含（以上）资质； C. 本项目接受联合体参与投标，联合体主体单位具有[工程设计综合类甲级]或者[市政行业乙级]含（以上）或者[市政行业（排水工程）专业乙级]含（以上）资质； D. 项目负责人资质要求：配备一名[环境工程或者给排水工程专业高级工程师]，中标后项目负责人必须常驻无锡； E. 下载招标文件并按时缴纳投标保证金。 |
| 4 | 公开答疑会时间：2019年5月29日14：00 公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心411室 （锡山区迎宾南路19号4楼） |
| 5 | 投标人投标前须交纳投标保证金47000元人民币投标保证金必须在2019年6月12日16:00前交纳至无锡市锡山区采购中心指定账户。 投标保证金交纳方式：投标人应当用转账或电汇方式从企业基本账户交纳至无锡市锡山区采购中心指定账户。 参加投标单位必须自行将投标保证金按规定方式和时间交至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式交纳，禁止第三方代交保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。投标人投标时携带该银行有效进账凭证原件备查。采购中心将在到账截止后统一查询投标保证金到账情况。评审时，评委会将根据银行出具的投标保证金到账时间证明作为审核该投标单位是否具有投标资格的依据。 收款单位：无锡市公共资源交易中心锡山分中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 锡山支行营业部联系人：李勇 电话：0510-88702134； 保证金账号：106501010402309210000000400(此账号为非固定虚拟子账号) 交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准。（友情提示：为确保投标保证金能按时到账，请各投标人按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。） 注：投标人用农行网银支付的，如出现不支持27位保证金账号的情况，农行建议在网银的收款方信息中，选择收款银行时，不要选农业银行而是选择“其他银行”这个选项，再在开户银行中手工输入农业银行，并录入其他相关信息。 |
| 6 | 投标有效期：提交投标文件之日起90天 |
| 7 | 投标及开标、定标时间、地点 投标开始时间：2019年6月14日9：00 投标截止时间及开标时间：2019年6月14日9：30，投标截止时间后的投标文件恕不接受 投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心411室（锡山区迎宾南路19号4楼） 定标时间：评标结束 定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心 |
| 8 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：5份 |

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标人应至无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏网站下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目接受联合投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

1．采购人、无锡市锡山区采购中心将于2019年5月29日14：00在无锡市公共资源交易中心锡山分中心411室（锡山区迎宾南路19号 4楼）对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。

2．投标人针对本项目可自行踏勘。采购单位联系人：浦晓伟，电话：0510-88749123。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XSZFCG(G)20190058   项目需澄清问题”，并于2019年5月29日14:00前送(或传真0510-88218810)至项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

本文件的最终解释权归无锡市锡山区采购中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市锡山区采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

2．无锡市锡山区采购中心可在投标截止时间三日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

3．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市锡山区采购中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏(http://www.jsxishan.gov.cn/qggzyjyw/)、无锡市公共资源交易中心(http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/zfcg/qfzx/index.shtml)、江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函(传真件)我中心，传真：0510-88218810，逾期不回视同收到此公告。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．关于资格的声明函(格式见附件)

3．证明文件

(1)资格证明文件

A．投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件(投标时须提交原件或公证件)；

B．投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

C． 投标人法定代表人亲自参与投标时，必须提供投标人法定代表人身份证复印件(正、反面)；投标人法定代表人授权代表参与投标时，必须提供投标人法定代表人和法定代表人授权代表的身份证复印件(正、反面)；

D. 投标人法定代表人授权代表及项目负责人由县(区)级及以上社保部门出具的投标人为其交纳2018年12月-2019年5月社保证明材料复印件，且需提供与投标人签订的劳动合同复印件(投标时必须提交原件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件，法定代表人亲自参与投标的除外)；

E．财务状况(有且交验原件，投标文件中提供复印件； 2015、2016、2017年度的经审计的财务报表);

F．资质条件(具有[工程设计综合类甲级]或者[市政行业乙级]含（以上）或者[市政行业（排水工程）专业乙级]含（以上）；同时具有[工程测量甲级]及[市政公用工程施工总承包三级]含（以上）资质， 本项目接受联合体参与投标，联合体主体单位为[工程设计综合类甲级]或者[市政行业乙级]含（以上）或者[市政行业（排水工程）专业乙级]含（以上）企业；投标文件中提供资质证书及联合体协议书复印件，相关原件或带验证功能的打印件与投标文件同时提交)；

G．项目负责人条件（项目负责人具备【环境工程或者给排水工程专业高级工程师】，中标后项目负责人必须常驻无锡，投标文件中提供职称证书复印件，投标时须提交职称证书原件或公证件)；

H．供应商基本账户开户许可证、投标保证金银行有效汇款凭证（进账回单）复印件加盖公章；(开户许可证投标时必须提交原件或公证件)

I.投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

J.投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

K. 无失信行为。提供第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件加盖公章（以下3个查询渠道均可：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“诚信江苏”（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm），另外本市企业可登陆无锡诚信网信用基准评价系统申报；并至无锡市公共信用信息中心7楼领取报告）；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

(2)补充性文件

A.中小企业声明函（格式见附件）

B．投标人的历史、背景和近二年主要业绩介绍；

C．项目实施方案(对本项目实际情况提供详细的进度计划，格式自行设计)

(如有其他补充性文件请如上列明内容)

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须单独密封（身份证原件可除外）与报价文件同时提交，如果原件正在年检(或换证)，则必须提供法定年检(或换证)单位出具的有效证明原件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。报价人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

4．服务承诺(格式见附件)

5．开标一览表(格式见附件)

6．细目报价表(格式见附件)

7．其它(投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标文件中)

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按固定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6．投标文件统一用A4纸，按照投标文件中的顺序制作，并请编制目录。

7．投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，同时在标袋上注明投标人名称。

8．投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

9．投标费用自理。

(七)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目各分项子目以及投标总价超过本项目设定的最高限价的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 评标委员会认定投标报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的。

(八)开标、评标：

1．开标时由无锡市锡山区采购中心邀请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市锡山区采购中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

2．投标文件的审查

(1)开标一览表内容与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(4)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(5)正本与副本不符，以正本为准。

(6)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3．评标程序

评标工作由无锡市锡山区采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B．符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会专家签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(4)价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

4．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

# 比较与评价采用综合评分法(计分均保留2位小数)，评标总分100分，其中价格分20分、投标供应商综合实力评价40分、技术40分；评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委打分平均值，并按高低顺序排列，以评标总分由高到低推荐中标候选人。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

一、价格计算得分（满分20分）

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序

各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为20分：

投标报价得分=有效最低价/投标报价×20。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、投标供应商综合实力评价（满分40分）

1）投标供应商获得行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”公示证书的得2分，提供证书复印件放入补充证明文件部分，投标时另提供原件或加盖公章复印件，否则不得分。

2）项目负责人具有国家注册公用设备工程师（给水排水）得3分，具有注册环保工程师得3分，最多得6分。注册证复印件加盖公章做到投标文件中，投标时另提供原件，不提供不得分。

3）人员配套（14分）

①满足以下条件要求得4分，配备2组人员，每组9人，每组至少配备设计1人；测绘2人；检测、排查、清掏等不少于6个不同岗位专业人员（组和组之间不得兼任）。

②除项目负责人外，配备的设计人员中有给排水专业或者环境工程专业中级及以上职称（以职称证或者毕业证书上的专业为准）的，有一人加1分，最高得2分。所有人员在项目组中都不可兼任。提供职称证书复印件放入补充证明文件部分，投标时另提供原件，否则不得分。

③检测、排查、清掏实施班组人员配置中，配置城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的，有1人加2分，最多加8分；提供证书及相应人员社保复印件放入补充证明文件部分，投标时另提供原件同时提供该人员2019年3月～2019年5月缴费清单或有社保机构出具的2019年3月～2019年5月交费证明复印件，社保需提供社保信息查询二维码或社保系统查询编号，否则不得分。

4）除项目负责人外，其他人员配套中具有测绘高级工程师的得1分/个，国家注册公用设备工程师（给水排水）专业1分/个，最多得2分。提供职称证书和国家注册证书复印件放入补充证明文件部分，投标时另提供原件，否则不得分。

5）1套自有CCTV检测设备、1台自有疏通车，1台吸污车，得3分，每多一项得一分，最多得6分。提供自有购置发票、行驶证复印件放入补充证明文件部分，投标时另提供原件，否则不得分。

6）投标人企业2015年1月1日后承担过合同额400万（含以上）四位一体【排水管网排查、检测、测绘、整改与修复施工图设计】项目的有一项得1.5分，最多得6分。如为联合体，只计主体单位业绩。合同和中标通知书复印件做到投标文件中，投标时另提供原件，不提供或提供不全不得分。

7）拟派项目负责人2015年1月1日后承担过合同额400万（含以上）四位一体【排水管网排查、检测、测绘、整改与修复施工图设计】项目的有一项得1分，最多得4分。合同和中标通知书复印件做到投标文件中，投标时另提供原件，不提供或提供不全不得分。

以上同一业绩只计一次，按最高得分计取。业绩项目合同必须同时包括排水管网排查、检测、测绘、整改与修复施工图设计四项工作内容。

三、 技术分40分

评委评分的平均分为投标供应商方案组织设计的最后得分。具体评分标准见附表。

按照下列评分幅度进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤合格＜70%，评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

| 序号 | 评分项目 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各达标区周边现状污水资料收集（6分）、各达标区现状情况调查（6分） | 12分 |
| 2 | 排查检测方案：检测方案（2分）、质量方案（2分）、进度安排（2分）、安全方案（2分） | 8分 |
| 3 | 施工图设计思路 | 6分 |
| 4 | 设计周期计划表及承诺书 | 5分 |
| 5 | 设计质量保证措施 | 5分 |
| 6 | 后续服务工作计划 | 2分 |
| 7 | 合理化建议 | 2分 |

(九)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市锡山区采购中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心、江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市锡山区采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市锡山区采购中心。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市锡山区采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市锡山区采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市锡山区采购中心将向中标供应商发中标通知书。

3．未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本(两份)留存，其余投标文件副本和原件退还各投标人。

(十)招标失败的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，视为本次招标失败：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家(符合锡政办[2007]223号文件规定的除外)；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十一)投标保证金：

# 1．投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

# 2．如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

# 3．招标活动结束后，未中标供应商的投标保证金由采购中心按照相关规定无息退还。

# 4．中标供应商的投标保证金将在合同报送采购中心后5个工作日内无息退还。

# 5．中标供应商有下列情形之一的，将不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

# A．中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

# B．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购中心同意，将中标项目分包给他人的；

# C．拒绝履行合同义务的。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．未按规定交纳履约保证金的；

7．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述1．至6．项情形之一的，中标无效。有上述1．至7．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报无锡市锡山区采购中心备案。

2．签订合同前，中标方须向采购人交纳合同价款10%的履约保证金。履约保证金在本项目合同期满后30天内退还，不计利息。

3．中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市锡山区采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）中标服务费：

本次招标，无锡市锡山区采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三、项目要求和有关说明

鹅湖镇23个达标区建设工程排水管网排查、检测、测绘、整改与修复施工图设计采购项目

一、清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检测、排查工程 |  |
| 1 | 测绘雨、污水管 | 按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；符合《锡山区排水管网数据普查测绘要求》，提交成果报告及成果入库。 | m | 149770 |  |  |  |
| 2 | QV检测雨、污水管 | 根据业主需要，包括：气囊封堵、拆除、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、根据QV检测需要，QV检测及检测报告等一切费用。 | m | 112328 |  |  |  |
| 3 | CCTV检测雨、污水管 | 根据业主需要，包括：气囊封堵、拆除、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、根据CCTV检测需要，CCTV检测及检测报告等一切费用。 | m | 37443 |  |  |  |
| 4 | 达标区排查 | 编制排水达标区雨污水管网排查报告，含检查井清理、封堵、拆除、疏通(污水)、抽水、排水、观测、数据整理等一切费用。 | m | 149770 |  |  |  |
| 5 | 闭水试验 | 含封堵、拆除、抽水、排水、观测、数据整理等一切费用 | m | 149770 |  |  |  |
| 检测、排查工程小计 |  |  |  |
| 二、其他措施费用 |  |
| 6 | 安全文明施工措施费 | 按照文明施工要求进行排查、检测、测绘等相关工作，为减少对居民生活而采取必要的措施费 （费率为不可竞争） | 项 | 费率 | 1% |  |  |
| 7 | 不可预见费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 其他措施费用小计 |  |  |  |
| 三、设计咨询费 |  |
| 8 | 咨询设计费 | 根据雨污水管道测绘、检测、排查出的问题，进行整改修复施工图纸设计等相关工作 | 块 | 23 |  |  |  |
| 设计咨询费小计 |  |  |  |
| 9 | 合计（一）+（二）+（三） |  |  |  |

注：1、不包括井盖更换、排放口标牌等。

说明：本项目采用固定单价合同，工程量仅为投标期间的估值，结算以实际施工工程量为准。招标清单的内容中已约定实施位置的，招标人有权取消部分内容。

2、有关说明：

1．项目验收要求：由采购人按相关规定进行验收。

2．项目完工期要求：接到采购人开工令后90个日历天内完成。

3．应时间要求售后服务响：24小时内响应使用单位的售后服务要求。

4．付款方式：5-1.5-1.5-2模式（本项目完工付至完成工作量造价的40%，通过竣工验收并经结算审计后付至审定价的50%，审计结束后满一年支付审定价的15%，满两年再支付审定价的15%，满三年付清余款）

5、雨水管线的排查、检测、测绘及成果入库、雨水排放口的标识。雨水管线排查工作需在提高污水水位（最低处水位距井口小于50厘米），对雨水主管和支管进行排查并进行QV检测，如雨水管线晴天有水排出标识并上报建设单位。雨水测绘需确定所有雨水支管的来源和方向，表明出水企业信息。雨水管网排查需对雨水管网淤积程度、淤塞状况等问题进行调查。

6、施工单位按要求配合建设方对区域范围内排水管网整治效果进行验收。

7、在施工整改完成后，对整改管网进行复测入库。

8、一年质保期内对其所有排查、检测管网进行巡查、保护，及时发现第三方对其破坏雨污分流的违法行为，确保整改成果；

四、合同书(格式文本)

需方(采购人)：

供方(中标方)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：(服务名称及服务内容)

三、中标总金额：(大写)                             ；(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：谈判文件、响应文件、合同条款及中标通知书，供方在谈判、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式九份，供需双方各执四份，区采购中心一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后生效，并报采购中心备案。

需方(采购人)：              (盖章)   供方(中标方)：              (盖章)

法定(授权)代表人：                  法定(授权)代表人：

年      月       日                 年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

合同协议书

发包人: 无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

承包人:

发包人委托承包人承担                                         ，工程地点为    无锡市锡山区鹅湖镇    ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察（测）设计管理条例》。

2.国家及地方有关建设工程勘察（测）设计管理法规和规章。

3.工程立项批准文号(或任务书文号):    /    。

第二条　设计依据

1.发包人给承包人的委托书或设计中标文件

2.发包人提交的基础资料

3.承包人采用的主要技术标准是:《城市地下管线探测技术规程》CJJ61、《城市测量规范》CJJT8、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181、《城市工程地球物理探测规范》CJJ7、《排水管道维护安全技术规程》CJJ6、《卫星定位城市测量技术规范》CJJT73、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210、《城市道路设计规范》CJJ37、《城市道路交通规划设计规范》GB50220、《城市工程管线综合规划规范》GB 50289、《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质[2004]16号、《市政工程勘察规范》CJJ56-94。

第三条  发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">内容要求</div> | <div align="center">提交时间</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |

第四条  承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">内容要求</div> | <div align="center">提交时间</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 编制排查方案 | 52222 | 报发包人审查通过 | 详见招标须知 |
| 2 | 编制检测排查报告 | 2 | 满足发包人要求 | 详见招标须知 |
| 3 | 提交测绘成果 | 2 | 满足发包人要求 | 详见招标须知 |
| 4 | 修复施工图设计 | 8 | 满足发包人审核 | 详见招标须知 |
| 5 | 工程量清单 | 8 | 满足发包人要求 | 详见招标须知 |

第五条  费用

本合同暂定为       万元(大写:        圆整)，最终以审定的实际工程量调整。注:该费用已包含专家评审费等其他费用。

第六条　支付方式

合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除本条“风险范围以外合同价格的调整方法”外，合同价款的调整因素外，合同价款不调整。

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险、政策性调整等各种因素，风险费用由投标供应商自主报价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）投标报价时的综合单价不变，工程量按实调整。

2）只有发包人指令和发包人同意的工程变更才能产生造价变更。由施工图纸不全、变更、投标时提供的工程量清单中项目特征描述或工作内容发生变化时、工程量清单漏项引起新增的分部分项工程，其综合单价确定方式：①合同中已有适用综合单价，执行已有综合单价。②合同中有类似综合单价的，参照类似综合单价。③合同中没有适用的和类似的综合单价，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：

①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格。

②因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理人、发包人同意后才可调整，否则不予调整。

③按《江苏省市政工程计价定额(2014)》的规定及有关计价文件规定，材料价格按施工同期信息价组成的综合单价后让利15％结算。

3）如果投标用的工程量清单中的数量有误，应按实调整，引起的工程数量增减，一般应执行原有的综合单价，如果发包人认为承包人有恶意报价行为（超过市场价格的1.5倍），将要求承包人对过高综合单价重新申报，按以上2）③执行，并不接纳承包人对过低综合单价的调整请求。

4）措施费：除发包人指令明确表示增加或减少措施项目的内容外，各项措施费均不调整（不论工程量变更作多大增减）。

5）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核认可决定调整合同价款。

6）工程中间结算经监理、跟踪审计和发包人代表审核确认，必要时根据街道有关规定执行。

7）主要材料价格涨跌经双方协商后可进行调整，调整方法执行无锡市建设局关于建材价格调整的现行文件执行（即锡建价（2008）5号文），否则，不予调整。

8）人工费：施工期间，人工费用按照有关政策文件调整。

9）除上述约定的调整项目以,发包人可以根据现场实际情况，决定增加子目或取消工程量清单中的子目，并可以将清单中的项目内容分割，而无需向承包人解释，对此，承包人应无异议。承包人不应因项目内容调整向发包人提出任何索赔请求。

10）对于采购文件中（包括工程量清单中项目特征描述）的释义，承包人应在开标前向发包人提出答疑，招标完毕后发包人的解释，作为工程计量、计价依据，发包人也不受理承包人提出的异议。

11) 审计费: 工程在审计单位审计结束后再做竣工决算。工程结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由发包方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由甲乙双方各半承担，并按审定价的2%对承包人进行处罚，并在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费由承包人自行承担，并按审定价的3%对乙方进行处罚，并在工程审定价内扣除。

2  、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 5-1.5-1.5-2模式（本项目完工付至完成工作量造价的40%，通过竣工验收并经结算审计后付至审定价的50%，审计结束后满一年支付审定价的15%，满两年再支付审定价的15%，满三年付清余款）

第七条　双方责任

1.发包人责任

发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。

2.承包人责任

（1）承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

（2）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

（3）承包人负责现状排查、测绘、视频检测、管道疏通、清掏、排放口测绘标识、编制排查方案、编制检测排查报告、提交测绘成果及入库工作、修复施工图设计，（含小区垃圾收集点及沿街餐饮、洗车、菜市门面等店面截污优化改造设计）、负责对整改工程过程质量监督及整改工程预验收工作，会同改造工程监理单位向管理部门提出验收申请；

（4）承包人负责一年内对其所有排查、检测管网进行质保，确保整改成果；

（5）承包人负责片区内所有排水户排放口（雨污水）验收工作；

（6）承包人后续深化排水达标区建设工作相关工程咨询工作；

（7）承包人负责排查方案报发包人审核通过；

（8）承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定；

（9）承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》和地方有关的法规，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批；

（10）承包人负责现场安全文明施工，施工最大限度减少给居民带来不便，向居民做好为民宣传工作，坚决杜绝安全隐患。必须做到有序施工：开挖一片，回填一片，完工一片；施工作业期间确保排放户正常排水；做到文明施工专项费用专款专用；

（11）承包人必须禁止施工作业人员在居民区随地大小便，严控污水井废气给污染周边居民。

（12）承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输污物的过程中，应采取一切必要的措施，防止污染空气、防止遗洒和污染公共道路。

（13）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

（14）承包人除负责现场施工人员的安全外还必须为其施工作业面的第三方安全负责。

（15）承包人需在雨水管线的排查、检测、测绘及成果入库、雨水排放口的标识。雨水管线排查工作需在提高污水水位（最低处水位距井口小于50厘米），对雨水主管和支管进行排查并进行QV检测，如雨水管线晴天有水排出标识并上报建设单位。雨水测绘需确定所有雨水支管的来源和方向，表明出水企业信息。雨水管网排查需对雨水管网淤积程度、淤塞状况等问题进行调查

（16）施工单位按要求配合建设方对区域范围内排水管网整治效果进行验收

（17）承包人需在施工整改完成后，整改管网的复测入库

第八条　违约责任

（1）工程应按照约定时间检测、排查时间完成，未按约定每超期1天罚款1万元处罚（除特殊天气或者不可抗力因素影响经发包人确认）；施工图纸设计未按约定时间完成，每超期1天罚款1000元。逾期达20日以上，发包人有权单方面解除合同，拒付合同款，并有权要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失。

（2）未按一次性排查所有问题，对反复排查发生的排查、检测工程量不予以确认，涉及整改工程设计费不予确认，工程工期不予以索赔。

（3）对于承包人排查、验收及质保期服务未满足质量要求，发现一处罚一万元，并无条件排查整改到位。对于拒绝整改的行为，发包人另行安排第三方排查，发生的费用发包人从工程款中直接扣除，未满足质量要求的主要情形（不限）：

A)承包人排查不彻底，优化整改工程结束后仍有污水排水河道或市政雨水管道，视为未满足质量要求；

B)承包人质保期内应及时发现排水户的非法排水行为，加强对所有排放口的巡查，及时发现排水户雨水口有污水排放行为并上报发包人，如未发现或发现不上报的，视为未满足质量要求。

C) 排放口及过河污水管（倒虹管）井未全部标识，视为未满足质量要求。

D) 废除污水管线调查不清，被覆盖井盖的井位调查不清，视为未满足质量要求。

(4)承包人对施工图设计出现的遗漏或错误负责修改或补充，若承包人无力补充完善，需另委托其它单位时，承包人应承担全部设计费用。若因设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，发包人可视造成的时间延误和费用损失计扣承包人合同价5%-10%的违约金；若因此造成一般质量事故的，除计扣上述违约金外，承包人应负责采取补救措施，并免收受损失部分的设计费，承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金；造成重大质量事故的，除执行上述规定外，发包人将报请建设行政主管部门给予其它处罚。建议承包人自行向保险公司投保建设工程设计责任险，一旦发生由于承包人设计错误造成工程质量事故或损失，由保险公司理赔。投保费用由承包人承担，并已视为已包含在投标价中。

(5)凡属承包人设计范畴内的设计内容，承包人均有义务及时到现场解决。所有现场工程问题有效回复为2天，逾期不予回复的，将按合同总额的万分之五/次给予罚款。

(6)施工场地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。承包人应当确保排水户正常排水，居民正常生活。尽量做到减少对周边居民、沿街餐饮、洗车、菜市门面等店面的影响。如有发生居民群众不满投诉举报，支付违约金人民币 2000元/次，如有发生媒体曝光投诉事件，支付违约金人民币 10000元/次进行处罚。承包人不得因施工给周边居民带来不便遭致投诉，电话投诉一次扣除500元，若导致媒体舆论负面报导，报导一次扣除20000元。

第九条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十一条　合同生效及其他

1.发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

2.承包人为本合同项目的服务至施工结束为止。

3.本工程项目中，承包人不得指定材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

4.发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

5.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

6.本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

7.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，发包人 肆 份，承包人 贰 份。

9..未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人:  (盖章)                      承包人: (盖章)

法定代表人:        　　　　          法定代表人:

委托代理人:        　　　　          委托代理人:

电　　话:　　　　　　　　　          电　　话:

传　　真:　　　　　　　　　          传　　真:

银行账号:　　　　　　　　　          银行账号:

五、附件(投标文件格式)

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二○一九年  月  日

# (一)(投标人)投标函(格式)：

投 标 函

致无锡市锡山区采购中心：

我们收到你们编号 XSZFCG(G)20190058招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次鹅湖镇23个达标区建设工程排水管网排查、检测、测绘、整改与修复施工图设计采购项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

二、我们愿意提供无锡市锡山区采购中心在招标文件中要求的文件、资料(具体内容如下)：

1．投标函

2．关于资格的声明函

3．资格证明文件

A．投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

B．投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外)；

C．投标人法定代表人亲自参与投标时，必须提供投标人法定代表人身份证复印件(正、反面)；投标人法定代表人授权代表参与投标时，必须提供投标人法定代表人和法定代表人授权代表的身份证复印件(正、反面)；

D. 投标人法定代表人授权代表及项目负责人由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其交纳社会保险的证明复印件(法定代表人亲自参与报价的除外)；

E．财务状况(投标文件中提供复印件； 2015、2016、2017年的经审计的财务报表)；

F．资质条件(具有[工程设计综合类甲级]或者[市政行业乙级]含（以上）或者[市政行业（排水工程）专业乙级]含（以上）；同时具有[工程测量甲级]及[市政公用工程施工总承包三级]含（以上）资质， 本项目接受联合体参与投标，联合体主体单位为[工程设计综合类甲级]或者[市政行业乙级]含（以上）或者[市政行业（排水工程）专业乙级]含（以上）企业；有且交验资质证书及联合体协议书原件，投标文件中提供复印件)；

G．项目负责人条件（项目负责人具备【环境工程或者给排水工程专业高级工程师】，中标后项目负责人必须常驻无锡，投标文件中提供职称证书复印件）

G.供应商基本账户开户许可证、投标保证金银行有效汇款凭证（进账回单）复印件加盖公章；

H.投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

I.投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

J．投标供应商须提供由第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“信用中国（江苏）”（http://www.jscredit.gov.cn/），另外本市企业可登陆无锡诚信网信用基准评价系统申报；并至无锡市公共信用信息中心7楼领取报告）；

(如有补充性文件请如上列明内容)

4．服务保障承诺

5．开标一览表

6．报价明细表

7．其它(投标人认为有必要提供的声明和文件)

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为提交响应文件之日起90天。

四、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我们认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由商务区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

九、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡市锡山区采购中心：

我公司(单位)愿针对            项目进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

# (三)法定代表人授权委托书(格式)：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：XSZFCG(G)20190058

日期：

致：

系中华人民共和国合法公司(单位)，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

（四）服务承诺(格式)：

服务承诺

投标人名称(盖章)                           政府采购编号：XSZFCG(G)20190058

内容要求：

投标人须针对本招标文件作出实质性响应(格式由投标人自定)。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （五）开标一览表(格式)：

# 开标一览表

投标人名称(盖章)                                项目编号：XSZFCG(G)20190058

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总价 | 人民币(大写)： 人民币(小写)： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 | 日历天 |
| 备注 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（六）细目报价表(格式)：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检测、排查工程 |  |
| 1 | 测绘雨、污水管 | 按照要求对小区、企事业单位的排水管进行测绘，对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；符合《锡山区排水管网数据普查测绘要求》，提交成果报告及成果入库。 | m | 149770 |  |  |  |
| 2 | QV检测雨、污水管 | 根据业主需要，包括：气囊封堵、拆除、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、根据QV检测需要，QV检测及检测报告等一切费用。 | m | 112328 |  |  |  |
| 3 | CCTV检测雨、污水管 | 根据业主需要，包括：气囊封堵、拆除、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、根据CCTV检测需要，CCTV检测及检测报告等一切费用。 | m | 37443 |  |  |  |
| 4 | 达标区排查 | 编制排水达标区雨污水管网排查报告，含检查井清理、封堵、拆除、疏通(污水)、抽水、排水、观测、数据整理等一切费用。 | m | 149770 |  |  |  |
| 5 | 闭水试验 | 含封堵、拆除、抽水、排水、观测、数据整理等一切费用 | m | 149770 |  |  |  |
| 检测、排查工程小计 |  |  |  |
| 二、其他措施费用 |  |
| 6 | 安全文明施工措施费 | 按照文明施工要求进行排查、检测、测绘等相关工作，为减少对居民生活而采取必要的措施费 （费率为不可竞争） | 项 | 费率 | 1% |  |  |
| 7 | 不可预见费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 其他措施费用小计 |  |  |  |
| 三、设计咨询费 |  |
| 8 | 咨询设计费 | 根据雨污水管道测绘、检测、排查出的问题，进行整改修复施工图纸设计等相关工作 | 块 | 23 |  |  |  |
| 设计咨询费小计 |  |  |  |
| 10 | 合计（一）+（二）+（三） |  |  |  |

（七）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件）

（十）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人(盖章)：

日　期：

注：投标人《中小企业声明函》中如填写“小型”或“微型”，投标时必须提供投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为小、微型企业的认定（有效）证明复印件（原件与投标文件同时提交）；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市锡山区采购中心有权将相关内容进行公示。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）