宛平城北侧城墙段修缮工程

竞争性磋商文件

项目编号：0610-1841NG031010

采购人：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

采购代理机构：北京国际招标有限公司

2018年9月

目  录

第一章  磋商邀请	4

第二章  磋商资料表和供应商须知	8

磋商资料表	8

供应商须知	12

一、说明	12

二、磋商文件	13

三、响应文件的编制	13

四、响应文件的递交	17

五、磋商	17

六、授予合同	19

第三章  评审标准	22

第四章  技术要求	36

第五章  合同格式	38

第六章  附件-响应文件格式	61

附件1 应答函	62

附件2 技术规格偏离表	65

附件3 商务条款偏离表	66

附件4 法定代表人授权书	67

附件5 磋商保证金承诺函	68

附件6 服务费承诺函	69

附件7 供应商情况表	70

附件8 资格证明文件	72

附件9 已标价工程量清单	75

附件10施工组织设计	76

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表	76

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表	76

附表三  劳动力计划表	76

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图	76

附表五  施工总平面图	76

附表六  临时用地表	76

附表七  施工组织设计编制要求	76

附件11项目管理机构	82

附件12在施工程和新承接工程情况	86

附注1、最终报价函	87

附注2、中小企业声明函（格式）-根据企业自身情况自愿提供	88

附注3、残疾人福利性单位声明函-根据企业自身情况自愿提供	89

附注4、保证金退取说明	90

第七章  工程量清单	91

第八章  图纸	92

# 第一章  磋商邀请

北京国际招标有限公司（采购代理机构）受北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处（采购人）的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，就如下项目进行竞争性磋商招标，欢迎合格的供应商前来投标。

- 项目名称：宛平城北侧城墙段修缮工程

- 项目编号：0610-1841NG031010

- 采购人名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处

- 采购人地址：北京市丰台区卢沟桥城南街77号

- 采购人联系方式：乔女士，010-83895399

- 本项目资金来源：财政资金

- 本项目预算：人民币：3288012.39元（控制价：人民币3,288,004.54元）；超出本项目控制价的，为无效报价。

- 工程范围：宛平城东北角楼至北二号小敌台辅房之间北侧城墙段。维修建筑总面积约580平方米，城墙段总长90 米。

- 报价范围、工程项目范围及所应达到的具体要求，以本竞争性磋商文件中商务、技术的相应规定为准。磋商供应商的磋商响应文件必须满足本次工程项目的实质目的，完全实现所应有的全部要求。磋商供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性磋商文件所规定的报价前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由磋商供应商自行承担。

- 计划工期：10月15日——2018年11月24日

工期：40日历天

- 建设地点：北京市丰台区卢沟桥城南街77号

- 供应商应满足如下资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 符合法律、法规规定的其他条件。

- 具有国家文物局核发的文物保护工程施工壹级资质；

- 供应商拟派的项目经理须具备文物主管部门颁发的文物保护工程施工项目负责人从业资格证书；

- 具有建筑施工安全生产许可证；

- 自磋商邀请发布之日起，磋商供应商应在“信用中国” （www.creditchina.gov.cn/）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的被执行人，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站被列为失信投标人，不得参与本项目；

- 本项目不接受联合体参与。

- 磋商文件购买：

- 发售时间：2018年9月26日至2018年9月30日，每天上午9:00至11:00时，下午13:00至17:00时（双休日及法定节假日除外）

- 发售地点：北京市东城区朝阳门北小街71号207室

- 联系人：刘工、董工

- 联系方式：电话：010-84049216，010-84046632 传真：010-84046635

- 联系邮箱：liuli@bjzb3.com；dongzheng@bjzb3.com

- 磋商文件售价：每份人民币200元；若邮购，每份加收人民币100元。磋商文件售后不退。未购买磋商文件不得参与投标。供应商须在www.bitc.cc网站注册（免费注册）后方可购买磋商文件，任何未在招标代理机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。

- 购买磋商文件需携带材料：法定代表人身份证明（加盖单位公章）或经办人的身份证复印件（加盖单位公章）及授权委托书。

- 响应文件递交截止时间：2018年10月10日北京时间上午9:30时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

- 响应文件递交地点：北京国际招标有限公司314会议室（地址：北京市东城区朝阳门北小街71号）。

- 响应文件开启时间：2018年10月10日北京时间上午9:30时。

- 响应文件开启地点：响应文件开启地点：北京国际招标有限公司314会议室（地址：北京市东城区朝阳门北小街71号）。

- 供应商须从北京国际招标有限公司购买竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）并在www.bitc.cc免费注册登记。

- 本次磋商分如下步骤：

步骤一：所有已购买了磋商文件的供应商应于2018年10月10日上午9:30时（北京时间）之前将装订成册的响应文件（包括技术方案、商务应答材料和首次报价）递交到北京国际招标有限公司314会议室（地址：北京市东城区朝阳门北小街71号）。同时向采购代理机构提交人民币叁万伍仟元整（35,000.00元）的磋商保证金（电汇底单复印件）。由磋商小组对供应商的资质、商务、技术方案以及首次报价进行初审。

步骤二：根据各供应商应答情况，磋商小组将以本磋商文件的内容为基础，分别召集所有通过响应文件初审的供应商就技术需求、服务范围以及价格进行单独磋商。在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，但有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行实质性变动，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

步骤三：经磋商并审核合格，并得到采购代理机构通知的供应商应于采购代理机构规定的时间（另行通知），按磋商最终确定的技术条件、服务范围将最后报价密封递交到北京国际招标有限公司314会议室，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。（地址：北京市东城区朝阳门北小街71号）。磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 评审标准：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案/技术指标优劣顺序推荐。

北京国际招标有限公司

地　　址：北京市东城区朝阳门北小街71号

邮　　编：100010

电　　话：010-84049216；010-84046632

传　　真：010-84046635

电子信箱：liuli@bjzb3.com；dongzheng@bjzb3.com

联 系 人：刘工、董工

开户名（全称）：北京国际招标有限公司

开户银行：华夏银行北京建国门支行

银行账号：10 265 000 000 524 102

北京国际招标有限公司

2018年9月25日

# 第二章  磋商资料表和供应商须知

# 磋商资料表

磋商资料表是对供应商须知的具体说明，表格中的条款号对应供应商须知中的条款编号。

| 序号 | 内容 | 对应条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 概述 | 1.1 | 采购人名称：北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处 项目名称：宛平城北侧城墙段修缮工程 项目编号：0610-1841NG031010 项目预算：人民币：3288012.39元（控制价：人民币3,288,004.54元）；超出本项目控制价的，为无效报价。 采购代理机构名称：北京国际招标有限公司 采购代理机构地址：北京市东城区朝阳门北小街71号 电 话：010-84049216；010-84046632 传 真：010-84046635 |
|  | *供应商的资格要求 | 2.1 | 详见第一章 |
|  | *对联合体参与响应的要求 | 2.2 | 对联合体的要求：本项目不接受联合体参与。 |
|  | 现场 踏勘 | 7.3 | 现场踏勘安排：无。 |
|  | 答疑会 | 7.4 | 答疑会安排：无。 |
|  | *响应文件的构成 | 9.1 | 应答函（格式见附件1）； 技术规格偏离表（格式见附件2）； 商务条款偏离表（格式见附件3）； 法定代表人授权书（授权代表为非法定代表人时提供，格式见附件4）； 磋商保证金承诺函（格式见附件5）； 服务费承诺函（格式见附件6）； 供应商情况表（格式见附件7）； 资格证明文件（格式见附件8）； 包括： 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件； 经会计师事务所审计的2016年及2017年度财务审计报告复印件（包括报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表）或磋商前三个月内供应商基本开户银行出具的资信证明（除开具银行明确表示复印无效的，银行资信证明可以是复印件加盖本单位公章；资信证明要能证明供应商的资信状况良好，往来帐款正常，无透支行为。存款证明无效）； 近半年内任意连续3个月的依法缴纳税收记录，提供相关证明材料复印件加盖公章； 近半年内任意连续3个月的社会保障资金缴纳记录；提供相关证明材料复印件加盖公章； 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 国家文物局核发的文物保护工程施工壹级资质复印件； 供应商拟派的项目经理须具备文物主管部门颁发的文物保护工程施工项目负责人从业资格证书复印件； 具有建筑施工安全生产许可证复印件； 自磋商邀请发布之日起，磋商供应商应在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询的信用记录的查询结果。在“信用中国” （www.creditchina.gov.cn/）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的被执行人，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站被列为失信投标人，不得参与本项目； 已标价工程量清单； 施工组织设计（格式见附件10）； 项目管理机构（格式见附件11）； 在施工程和新承接工程情况（格式见附件12）。 注：以上证明文件的复印件均须加盖供应商本单位公章。 |
|  | 响应文件的构成 | 9.1 | 其它商务证明材料： （1）2015年9月1日至2018年8月31日已完工的文物修缮项目业绩（证明文件包括中标通知书或合同协议书及工程竣工验收证书等的复印件并加盖单位章，其中合同协议书需提供关键页复印件，包含合同的首页、金额页和签字盖章页等复印件） (1) 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书； (2)评分细则提及或供应商认为需要提供的其他证明材料。 |
|  | 响应文件份数 | 10.5 | 响应文件的份数：正本1份，副本4份，电子文档2份（U盘形式提供）。 |
|  | 报价 方式 | 11.1 | 报价方式：工程量清单报价。超出控制价的报价将被否决。 本项目控制价为: 3,288,004.54元. 评审过程中，评审委员会发现房屋建设（修缮）工程供应商的报价低于控制价6%，启动质疑程序后供应商不能就其报价的合理性按评审委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的报价将被否决。 |
|  | 磋商 保证金 | 12.2 | 磋商保证金金额：人民币叁万伍仟元整（35,000.00元）。 |
|  | 响应文件递交截止时间、地点 | 14.1 | 接收响应文件截止时间：2018年10月10日上午9:30时（北京时间） 接收响应文件地点：北京市东城区朝阳门北小街71号314会议室。 联 系 人：刘工、董工 电话：010-84049216；010-84046632 |
|  | 磋商时间、地点 | 15.2 | 磋商时间：2018年10月10日上午9:30时（北京时间） 磋商地点：北京市东城区朝阳门北小街71号314会议室。 |
|  | 最后 报价 | 19 | 供应商在与磋商小组磋商后，可以对最终报价进行调整。调整以优惠率形式体现，不再重新组价，在合同执行过程中如发生变更洽商，按实际结算价格进行优惠。 |
|  | 中小企业 | 20.1 | 本项目依据《关于印发<采购 促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库[2011]181号） 对小型和微型企业产品的价格给予6%个扣除，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。 |
|  | 残疾人福利性单位 | 20.1 | 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 供应商如符合“残疾人福利性单位”标准，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件15，未提供声明函者不予认定。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 监狱企业 | 20.1 | 本项目依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号），监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业的价格给予6%的扣除，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。 |
|  | 节能环保产品 | 20.1 | 政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。 |
|  | 代理 服务费 | 24.1 | 采购代理机构将在向成交供应商发出成交通知书的同时，按照原计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定的招标代理服务费标准，向成交供应商收取代理服务费。 |
|  | 履约保证金 | 25.1 | 无。 |
|  | 其他事项 |
| 20.1供应商出现如下情形将导致磋商被拒绝： |
|  | 响应文件未按磋商文件要求有效密封 |
|  | 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达 |
| 20.2此外，不满足下列要求也将被作为无效磋商处理： |
|  | 符合国家相关法律法规的规定 |
|  | 供应商满足或提供磋商文件中所有带*的条款。如果加*内容未做出完全的实质性响应，或者经磋商小组要求澄清或补正后仍未做出实质性响应的，将导致磋商无效或者被拒绝。 |
|  | 供应商须在响应文件中提供以下文件： 见投标人须知前附表第6项要求 |
|  | 按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章； |
|  | 足额交纳磋商保证金 |
|  | 最后磋商报价不得超过本项目控制价 |

注：1、所有要求材料如未注明原件，则应提供复印件并加盖磋商供应商公章。

# 供应商须知

一、说明

- 概述

  - 项目概述见磋商资料表第1条。

- 合格的供应商

  - 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

          - 具有独立承担民事责任的能力；

          - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

          - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

          - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

          - 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

          - 符合磋商资料表第2条规定的资格条件。

  - 本次采购对联合体的要求见磋商资料表第3条。

  - 供应商应从北京国际招标有限公司购买磋商文件并登记备案。

- 磋商费用

- 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 通知

- 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）形式，向潜在供应商发出，传真和手机号码以潜在供应商购买磋商文件时的登记备案为准。收到通知的供应商应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。

- 磋商小组

  - 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含3人）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

  - 采购代理机构按照政府采购法律法规要求，在采购人同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

二、磋商文件

- 磋商文件构成

  - 磋商文件由以下八部分组成，包括：

    - 第一章  磋商邀请

    - 第二章  磋商资料表和供应商须知

    - 第三章  评审标准

    - 第四章  技术要求

    - 第五章  合同格式

    - 第六章  附件-响应文件格式

    - 第七章  工程量清单

    - 第八章  图纸

- 磋商文件的澄清和修改

- 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 磋商文件的澄清或者修改对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即回函确认。

- 采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有接收了磋商文件的供应商踏勘现场，相关要求见磋商资料表第4条。

- 采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要召开答疑会，相关要求见磋商资料表第5条。

三、响应文件的编制

- 使用的语言和计量单位

- 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容必须附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

- 响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 响应文件构成

- 供应商编写的响应文件应包括但不限于磋商资料表第6条中列名的内容。

- 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

- 响应文件的式样和签署

- 响应文件规格幅面使用A4规格纸张，按照磋商文件第六章规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，不利后果由供应商自行承担。响应文件装订采用胶订或线订形式，不得采用活页装订，否则将被视为无效文件。

- 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章），否则将被视为无效文件。

- 响应文件的正本需打印或用不褪色的蓝色或黑色墨水书写，在适当的位置填写供应商全称并加盖公章，并由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表签署全名或加盖本人签名章。不符合本条规定的将被视为无效文件。供应商授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件的副本可以是正本的复印件。

- 响应文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改或增删。任何行间插字、涂改和增删，必须有供应商公章及授权代表签字方为有效。

- 供应商应按磋商资料表第8条规定的份数准备响应文件，每套响应文件须清楚地标明“响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子文档和纸质文件不符，以纸质文件为准。

- 报价

- 报价要求见磋商资料表第9条。

- 所有报价均以人民币元为计量单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含且不限于各项相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

- 投标控制价为3,288,004.54元，投标报价超出控制价为废标。依据2012年《北京市房屋修缮工程计价依据--预算定额》及《北京市房屋修缮工程间接费及其他费用定额》和北京市房屋修缮工程定额管理处的相关造价管理文件，供应商应根据本竞争性磋商文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、供应商自身的管理水平和实力、供应商为本工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的本工程的成本水平，做出竞争性报价，此报价为最终报价，一次性包死，不做调整。材料价格和人工费执行2018年6月份北京工程造价信息，但人工费不能低于人工工日单价（定额工日）95元；信息价中没有的材料项依据市场价格。本项目提倡有效合理竞争，本项目的招标控制金额已经财政部门的评审中心严格评审，若出现供应商的投标报价低于投标控制价的6%（不含）由竞争性磋商小组进行质疑，竞争性磋商小组对供应商澄清、说明或者补正的内容进行评审，并依法判定是否低于成本价。

- 施工组织设计中明确的施工方法应能够满足工期、质量要求。投标报价应结合施工组织设计中明确的施工方法报价，并在成交后不得因调整施工方法而调整结算价。

- 供应商在施工期间保障安全施工的费用需单独报价并列出（含在投标总价中）。

供应商必须依据《建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号文件）及北京市建设委员会（京建施[2005]802号文件）补充的具体规定，并依据现行的标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施，并结合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全防护、文明施工措施项目报价。本工程的安全防护、文明施工（环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等）措施计取的投标费用，不得低于依据《北京市房屋修缮预算定额》中相应费率计算费用总额的90%，临时设施费与此项费用不得重复计取。

- 供应商在竞争性磋商响应文件中为履行合同所需的任何项目，除竞争性磋商文件特殊说明外，如未在其投标报价和措施费中列项表明价款，有关费用视作已包括在其它有价款的项目内。

- 本工程的水电费按相关规定计取，计入直接工程费，包括在投标报价内。

- 成交人施工产生的渣土外运及渣土消纳费用包括在投标报价内。

- 以暂估价形式计入报价的部分工程（如果有）仅在汇总时计入，不计取税金及各种费用，不参与磋商时基准价的合成。采购的价格均以供应商最后报价为准。

- 磋商有效期和磋商保证金

- 磋商有效期为自响应文件递交截止日期起90天，磋商有效期比90天短的响应文件将被视为非响应而予以拒绝。在特殊情况下，在磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将予以退还。在这种情况下，本须知内有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 磋商保证金应作为响应文件的一部分，磋商保证金有效期与磋商有效期一致。供应商需同时提供退款银行详细信息。磋商保证金的金额应满足磋商资料表第10条规定的标准。

- 磋商保证金提交方式应为电汇形式，必须保证在磋商前将足额保证金汇到采购代理机构账户，并在磋商时递交电汇底单复印件加盖供应商公章以证明磋商保证金缴纳情况，否则将被视为供应商未提供磋商保证金。

供应商须以单位名义，按照电汇方式汇至如下账号，采购代理机构不接受供应商以外的其他单位或个人代交的磋商保证金。

采购代理机构人民币账户资料：

户名：北京国际招标有限公司

  - 开户银行：华夏银行北京建国门支行

  - 银行账号：10 265 000 000 524 102

  - 注：为便于采购代理机构及时准确地核实供应商的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：项目编号（包号）后六位和用途。即“***磋商保证金”。

- 凡没有根据上述规定提交磋商保证金的响应将被视为无效响应。

- 磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的不当行为而蒙受损失。下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还给供应商：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 成交供应商未按照本供应商须知第25款之规定提交履约保证金（如需要）；

    - 成交供应商未按照本供应商须知第24款之规定提交代理服务费。

- 未成交供应商的磋商保证金，采购代理机构将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还。成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

四、响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

    - 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子版本分别密封装在单独的信封中，并在信封上标明 “正本”、“副本”、“电子版本”字样。所有的信封封皮上均应清楚注明：采购项目编号/包号、项目名称、供应商名称及“在（磋商时间）之前不得启封”的字样。信封封口处应有供应商代表的签字及供应商公章。

    - 为了方便磋商，供应商应将“应答函”、“磋商保证金”（电汇形式提供电汇底单）一同单独密封提交，并在信封上标明“应答函”、“磋商保证金”字样。

    - 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对文件的误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

- 响应文件递交截止时间

- 采购代理机构接收响应文件截止时间及地点见磋商资料表第11条中规定。

- 响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达，在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒收。

- 采购代理机构可以依法酌情延长响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 响应文件的修改与撤回

- 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 供应商撤回响应文件的要求应由供应商法定代表人或授权代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明项目编号/包号）”和“在（磋商时间）之前不得启封”的字样。

- 从响应文件递交截止时间起至磋商有效期截止前，供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商

- 接收响应文件

- 采购代理机构在磋商邀请中规定的时间和地点统一接收供应商递交的响应文件，并作递交记录，供应商的代表需在递交记录上签字确认。

- 响应文件的评审

- 商务审核：审核响应文件的有效性、完整性和响应程度，包括是否由法定代表人或授权代表有效签署；磋商有效期是否满足；磋商保证金是否足额；资格证明文件是否合格等。

- 技术审核：对响应文件按磋商文件的技术要求响应程度逐项进行审核。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 通过响应文件评审的供应商被视为实质性响应磋商文件的供应商，进入磋商环节。

- 磋商

- 磋商小组所有成员集中与实质性响应磋商文件的单一供应商分别就商务、技术、售后服务等进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

- 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- 最后报价

- 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

- 最后报价及书面承诺的每一页都必须由供应商法定代表人或其授权代表有效签署，密封递交。

- 成交供应商的确定

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目评审方法详见第三章评审标准。

- 磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

- 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 采购人将从磋商小组推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 与采购人、采购代理机构和磋商小组的接触

- 在严格遵循国家有关部门相关规定前提下，磋商小组遵照评审办法，公平、公正地对待所有供应商。

- 在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

- 供应商之间不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。

六、授予合同

- 成交通知

- 成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变采购结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 成交通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应当自收到成交通知书之日起30天内与采购人签订合同。

- 采购人必须根据磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与成交供应商签订合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人和采购代理机构将取消该合同授予决定，并不予退还其磋商保证金。在此情况下，采购人和采购代理机构可将合同授予下一个符合采购需求的推荐成交候选供应商，或重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 采购人如需追加与合同标的相同的货物或服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 未经采购人事先给予书面同意，成交供应商不得将本项目转包、分包，并不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交供应商成交后毁约、终止或解除合同等依约处理。

- 成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本报采购代理机构备案。

- 代理服务费

- 成交供应商在领取成交通知书的同时，须按照磋商资料表第18条规定的标准向采购代理机构支付代理服务费。

- 履约保证金

- 成交供应商应按照磋商资料表第19条规定提交履约保证金。

- 如果成交供应商应交而未交履约保证金的，采购代理机构和采购人将有权取消其成交资格，并不予退还磋商保证金。在此情况下，采购人可按推荐成交候选人的排序另行确定成交供应商或重新开展采购活动。

# 第三章  评审标准

一、磋商办法

（一）磋商原则

1、本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各报价方参加报价。

2、磋商小组将严格按照采购文件的要求，对供应商的报价文件进行认真评审；磋商小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依据报价文件以外的任何因素。

3、磋商与评审严格按照采购文件的要求和条件进行，磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

（二）磋商程序

1、资格性检查和符合性检查

（1）磋商小组将对各报价文件进行资格性和符合性检查；

磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格；对经过资格性检查的报价文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

（2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商

（1）磋商小组进行评审时，采用“一对一磋商的形式”。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的信息，为明确本次招标项目的各项技术要求，各供应商应接受磋商小组可能多次的询问、质疑和磋商。

（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3、综合评审

主要对磋商文件符合性进行评审即文件应实质上响应竞争性磋商文件的要求，与竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留；竞争性磋商响应文件是否有大的缺项、漏项。如果供应商对竞争性磋商文件中的主要条款做出变更，应在磋商文件中有文字说明其原因和理由。

报价有算术错误的，竞争性磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件被否决。

(1)磋商文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

经初步评审合格的文件，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较、打分。最大限度地满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准的供应商，应当被推荐为成交供应商候选人。

竞争性磋商小组将各磋商小组成员打分汇总，计算算术平均值，即为供应商的评审得分，以评审得分由高到低进行排序推荐3名为成交候选供应商(评审得分相同的，按最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐)，提交评审报告及评审推荐意见。（评分保留2位小数）

（三）确定成交

1、成交候选人的确定原则及标准

1）确定实质上响应竞争性磋商文件且满足下列条件者为成交候选人。

按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列，技术得分与投标报价均相同的，按投标报价由底到高排列。

2、确定成交人

1）竞争性磋商小组将根据磋商标准，推荐排序，或根据采购人的委托，直接确定成交人。

2）	审查将根据供应商按照本须知规定递交的资格证明文件和竞争性磋商小组认为其它必要的、合适的资料，对供应商的财务、技术和生产能力等进行审查。

3）	如果审查未通过，采购人将拒绝其成交候选人资格，并按顺序对下一个成交候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

3、接受和拒绝任何或所有投标的权利

1） 因不可抗力或成交人不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

4、成交通知书

1）在投标有效期内，成交人确定后，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

2）成交通知书是合同的组成部分。

5、	签订合同

1）成交人应当自收到成交通知书之日起30日内，与甲方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

2）	竞争性磋商文件、成交人的竞争性磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

附表1：竞争性磋商小组成员签到表

竞争性磋商小组成员签到表

工程名称：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：竞争性磋商小组成员磋商声明书

竞争性磋商小组成员磋商声明书

本人接受采购人邀请，担任    的竞争性磋商小组成员。

本人声明：本人在竞争性磋商前未与采购人、招标代理机构以及供应商发生可能影响磋商结果的接触；在成交结果确定之前，不向外透露对竞争性磋商响应文件的评审、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况；不收受采购人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在竞争性磋商过程中，遵守有关法律法规规章和磋商纪律；服从竞争性磋商小组的统一安排；独立、客观、公正地履行竞争性磋商小组成员的职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行竞争性磋商小组成员职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

争性磋商小组全体成员签字：

日期：      年      月      日

一、初步评审

附表3：符合性与完整性评审记录表

符合性与完整性评审记录表

| 序号 | 评审内容 | 供应商名称及评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以他人名义投标、串通投标，以行贿等手段谋取成交或者以其他弄虚作假的方式投标的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价明显低于其他投标报价或在设有控制价时明显低于控制价，出现严重不平衡报价且供应商不能按竞争性磋商小组要求进行合理说明或不能提供相关证明材料，由竞争性磋商小组认定以低于成本报价竞标的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未能响应竞争性磋商文件规定的所有实质性要求和条件的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标函及其附录没有加盖供应商公章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字或盖章的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 竞争性磋商响应文件载明的招标工程完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 实质性不响应竞争性磋商文件中规定的技术标准和要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 未按规定的格式填写，内容不全或投标函及其附录中关键字迹模糊、无法辨认的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 供应商提交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件，或在一份竞争性磋商响应文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 供应商名称与投标报名或购买竞争性磋商文件登记时不一致的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 供应商法定代表人或其委托代理人（以法定代表人授权委托书为准）未按本竞争性磋商文件投标须知有关规定参加开标会，或虽参加开标会但不能出示有效身份证件证明其身份的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对开标结果拒绝签字确认，且经监督工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 竞争性磋商响应文件中载明的质量等级达不到竞争性磋商文件规定的质量等级，或者以质量奖项代替质量等级的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 竞争性磋商文件中设立控制价，投标报价超出控制价的（不含等于） |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标报价中包含的暂估价、待定项目暂定金额、预留金金额（如有）与竞争性磋商文件中给定的不一致的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 未按照竞争性磋商文件要求制定相应的安全防护、文明施工措施的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未按照竞争性磋商文件要求对安全防护、文明施工措施费用单独列项计价，或其报价低于竞争性磋商文件有关规定和要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 在竞争性磋商期间，供应商试图影响招标采购单位和竞争性磋商小组的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 供应商提出有撤回要求的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 未提交磋商保证金或提交的磋商保证金不符合规定的（形式、金额、规定时间到账）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 投标行为违反招投标有关法律、法规及规章规定的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步评审最终结论 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表由全体磋商小组成员在共同评议的基础上给出结论，磋商小组意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

没有出现上述情况在表格中打“√”，否则打“×”；结论全部是“√”为“√”通过，否则为“×”不通过。

竞争性谈判小组全体成员签字：                                                         日期：     年      月      日

# 附表4：资格审查必要合格条件评审记录表

资格审查必要合格条件评审记录表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 申请人具备的条件或说明 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照 | 有 | 需提供复印件并加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业资质等级 | 具有文物保护工程施工一级资质 | 需提供复印件并加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目经理 | 省级文物行政主管部门颁发的文物项目负责人从业资格证书 | 受聘于投标申请人（或供应商）的已取得证书且证书在有效期内的人员。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全生产许可证 | 具有建筑施工安全生产许可证 | 需提供复印件并加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 经营状况及履约历史承诺 | 没有处于被责令停业（或吊销营业执照），投标资格或中标被取消，财产被接管、冻结，破产状态，申请人在近三年内（2015年9月1日2018年8月31日）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 | 需提供加盖法人公章和法定代表人签字或盖章的承诺书证明 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 未在北京市文物工程质量监督站核查中被通知停工或局部停工的声明 | 近三年（2015年9月1日2018年8月31日）未在北京市文物工程质量监督站核查中被通知停工或局部停工的声明。 | 需提供加盖法人公章和法定代表人签字或盖章的承诺书证明 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 没有重大违法记录声明 | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明 | 需提供加盖法人公章和法定代表人签字或盖章的承诺书证明 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

竞争性谈判小组全体成员签字：

二、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算术平均值。本项目评分标准为：

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 20分 |
| 施工组织设计 | 70分 |
| 类似项目业绩 | 10分 |
| 合计 | 100分 |

附表5：专家评审表（分值取整数）：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 部分 | 投标 报价 | 价格得分=（磋商基本价/最后磋商报价）×20×100% 磋商基本价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格 备注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条要求，本项目对小型和微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。 供应商如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，格式见附注，未提供声明函者不予认定。 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 供应商如符合“残疾人福利性单位”标准，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附注，未提供声明函者不予认定。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理。 | 20 |
| 2 | 施工组织设计 （根据供应商提供的方案进行横向比较） （70分） | 施工方案与技术措施 | 科学、可行、针对性强，得15-20分； 合理、可行、细节待完善，得8-14分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-7分。 | 20 |
|  |  | 质量管理体系与保证 措施 | 科学、可行、针对性强，得5分； 合理、可行、细节待完善，得2-4分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-1分。 | 5 |
|  |  | 安全防护、文明施工、消防、保卫和绿色施工保障措施 | 科学、可行、针对性强，得5分； 合理、可行、细节待完善，得2-4分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-1分。 | 5 |
|  |  | 文物保护、成品保护方案及措施 | 科学、可行、针对性强，得7-10分； 合理、可行、细节待完善，得3-6分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-2分。 | 10 |
|  |  | 施工进度计划与保证措施 | 科学、可行、针对性强，得7-10分； 合理、可行、细节待完善，得3-6分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-2分。 | 10 |
|  |  | 现场组织机构、劳动力计划 | 科学、可行、针对性强，得5分； 合理、可行、细节待完善，得2-4分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-1分。 | 5 |
|  |  | 主要材料、设备、构件的用量计划与保证措施 | 科学、可行、针对性强，得5分； 合理、可行、细节待完善，得2-4分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-1分。 | 5 |
|  |  | 与设计人、发包人、监理人的协调、配合措施 | 科学、可行、针对性强，得5分； 合理、可行、细节待完善，得2-4分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-1分。 | 5 |
|  |  | 紧急情况的处理措施、风险预案及抵抗风险的措施、冬季、雨季施工方案 | 科学、可行、针对性强，得5分； 合理、可行、细节待完善，得2-4分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得0-1分。 | 5 |
| 3 | 类似项目业绩 | 同类 项目 业绩 | 每提供1个得2分，最高得10分。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。 说明：评分项类似业绩，仅限于近三年（2015年9月1日至2018年8月31日）已完工的文物古建筑修缮项目。须提供相关证明文件（包括中标通知书或合同协议书及工程竣工验收证书等的复印件并加盖单位章，其中合同协议书需提供关键页复印件，包含合同的首页、金额页和签字盖章页等复印件） | 10 |

附表6：磋商结果汇总表

磋商结果汇总表

| 磋商小组成员姓名 | 供应商名称及其加权得分 |
| --- | --- |
| 1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6： |  |  |  |  |  |  |  |
| 7： |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商小组加权得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商小组加权得分 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商最终排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商小组全体成员签字：                                                              日期：      年    月   日

附表7：评审意见表

评审意见表

项目名称： 项目编号：

竞争性磋商小组全体成员签字：

附表8：竞争性磋商小组成员复核意见书

竞争性磋商小组成员复核意见书

项目名称：

我们竞争性磋商小组成员已经对以下内容，进行了认真复核，并对符合结果承担责任： 符合性与完整性评审记录表 正确□ 评审记录表 正确□ 澄清、说明或补正记录表 正确□ 评分汇总及得分换算表 正确□ 评分结果汇总表 正确□ 评审情况书面报告 正确□ 竞争性磋商小组组长（签字）： 竞争性磋商小组成员（签字）： 年 月 日

备注：1.打分复核只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2.如发生错误，由相关责任人更正签字。

# 第四章  技术要求

技术要求

一、工程概况：

1、项目名称：宛平城北侧城墙段修缮工程

2、项目地点：北京市丰台区卢沟桥城南街77号

3、资金来源：财政资金

4、工程范围：宛平城东北角楼至北二号小敌台辅房之间北侧城墙段。维修建筑总面积约580平方米，城墙段总长90 米。

- 工期要求：

1、计划工期：2018年10月15日——2018年11月24日

2、工期：40日历天

三、工程建设质量要求和标准

1、质量要求：

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。主要分项工程施工方案要点和技术措施，包括按照 “不改变文物原状”的原则，采用原形制、原结构、原工艺、原材料组织施工，拆除前做好构件位置标注，尽量利用原有材料的措施；对重点、难点部分施工技术和质量控制的措施。

2、施工和验收应执行下列标准（包括但不限于）

1）中国文物保护法

2）国际古迹保护与修复宪章

3）中国文物古迹保护准则

4）古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）  CJJ39-91

四、文物保护要求：

对地上、地下设施和周边建筑物的保护：包括但不限于工程施工范围内的文物建筑的保护，保护性拆除、旧材料的利用与保护，原有设施的保护，古树的保护，施工人员文物保护意识的再教育等。

五、工程量清单和图纸见附件，具体施工技术要求详见施工图纸。

第五章  合同格式

执行北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同（2001版）

第一部分   协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

资金来源： 财政资金

工程内容及性质： 文物修缮

工程立项批准文号：

二、工程承包范围及方式

承包范围：

承包方式：  总包

三、合同工期

开工日期：        年 月 日

竣工日期：        年 月 日

合同工期总日历天数：       天。

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价款

￥：                               元

金额大写：                         元（人民币）

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括：

（V）本合同协议书

（V）成交通知书

（V）投标书及其附件

（V）本合同专用条款

（V）本合同通用条款

（V）标准、规范及有关技术文件

（V）已标价的工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：             年       月       日

合同订立地点：

本合同双方约定                           后生效

本页无正文

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

住      所：                            住      所：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：                            开 户 银 行：

帐      号：                            帐      号：

邮 政 编 码 ：                            邮 政 编 码 ：

第二部分   合同条款

第1条  词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1．1合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1．2 发包人：指在协议书申约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1．5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1．6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1．7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款申约定。

1．8工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1．9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1．10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1．11费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1．12工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1．13开工日期：指发包人承包人在协议书申约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1．14   竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1．15   图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。

1．16施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1．17书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1．18违约形式：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1．19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1．20不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1．21小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算 (不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

第2条  合同文件及解释顺序

2．1本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

本合同协议书

成交通知书

投标书及其附件

本合同条款

标准、规范及有关技术文件

图纸及作法说明

已标价的工程量清单

2．2 当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。双方也可请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本合同条款第36条的约定处理。

第3条  语言文字及运用的法律、法规、标准和规范

3．1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3．2本合同文件适用的法律、法规：国家的法律、行政法规、部门规章和本市地方性法规及相关规定对本合同具有约束力。结合本工程特点，需进一步明示的法律、行政法规、部门规章和本市地方法规及有关规定：  无 。

3．3 适用的标准、规范：国家和本市有关房屋修缮及建筑的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点。双方商定需进一步明示的标准和规范：

（1）国家标准、规范：

（2）行业标准、规范：

（3）地方性标准、规范：

3．4  国内没有相关标准、规范的部分有：

应由发包人在 7日内向承包人提出施工技术要求；承包人在  3  日内按要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺所发生的费用，应由发包人承担。

第4条 图纸及作法说明

4．1发包人向承包人提供的图纸及作法说明内容、时间及套数：      。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

4．2发包人对图纸及作法的保密要求  无 。因采取保密措施所发生的费用     不适用元，由发包人承包。 承包人在约定的保密期限内履行保密义务。若违反约定并有确凿证据证明属承包人泄密而给发包人造成损失的，承包人应承担一切损失赔偿。

4．3承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸及作法转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸及作法说明外，应将全部图纸及作法说明退还给发包人。

4．4使用国外图纸的要求及费用的承担：    不适用

4．5承包人应在施工场地保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

第5条  工程师及项目经理

5．1发包人委托           对本工程进行工程监理，监理工程师姓名             职务             ，其职权主要内容：

发包人应在实施监理前将受委托的监理单位名称、监理内容和权限以书面形式通知承包人。

5．2在合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同条款第36条的约定处理。

5．3   发包人派驻施工场地的工程师姓名： 待定  职务：

本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：

本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

第6条 工程师的委派的指令

6．1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6．2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6．3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6．4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任工程师继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任工程师的义务。

第7条  项目经理

7．1 承包人委派的项目经理的姓名：          职务：

7．2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7．3 项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7．4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任项目经理的职权，履行前任项目经理的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

第8条  发包人工作

8．1 发包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：

（1）对需要而且可以腾空的建筑物，在开工前  7天  将影响施工的障碍物清除完毕。对建筑物内确属不易腾空的设备、家具、陈设等采取相应遮盖保护措施；

（2）向承包人提供出供施工期间施工场地及施工通道的范围、要求及时间：

在开工前3天应提供具备进行修缮施工的条件。

（3）向承包方提供施工所需水、电、煤气、通讯等设备管线的时间、规格、地点及使用要求：由承包人自行考虑，施工所需水、电费用由承包人投标时报出，(含在投标报价中)。

（4）向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

（5）由发包人办理的施工许可证及其他所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通等批准手续的名称和时间：开工前完成施工许可证等相关证件的办理工作。

（6）提供准确水准点和座标控制点，并以书面形式交给发包人，进行现场交验的时间： 不适用。

（7）组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行设计交底的时间：合同签订后7天内。

（8）协调施工场地内不同施工单位之间的关系的要求：不适用

（9）双方约定由发包人应完成的其他工作：无

8．2属发包人应完成8.1 款的工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理的内容：待定

8．3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

第9条  承包人工作

9．1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1） 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计的内容和提交的时间：        经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表的名称和时间： 在收到成交通知书7天内， 提交一份完整的工程进度计划；每月25日提供当月工程统计报表及下月计划报表。

（3） 在腾空后单独由承包方施工的施工场地内按有关规定和要求，设置非夜间施工使用的照明设备、围栏设备，并负责安全保卫；其具体要求：

（4）对不腾空、不停止使用及临街交通要道附近的建筑物施工，设置非夜间施工使用的照明设备、围拦设备，并负责安全保卫，其具体要求：

（5）对本工程需夜间施工的具体要求及费用的计取：

（6）遵守北京市人民政府及其主管部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，需要办理的手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。但因承包人的责任发生，的罚款应由承包人承担；

（7）对施工场地各种管线和周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木保护工作的内容要求及费用承担，凡因承包人的责任造成的罚款或其他费用应由承包人负担；

（8）建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新、改造等工程必须严格按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人不得随意改变作法；

（9）非建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新改造工程，必须按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人随意拆、改原建筑结构、防火墙、增加荷载、随意改变管线走向等造成的罚款，由承包人负担；

（10）己竣工工程尚未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作。成品保护期间，凡因承包人原因造成的损坏，承包人自费给予修复。但因发包人原因造成的损坏，其修复责任由发包人承担。

（11）双方约定对施工场地的清洁卫生要求：保证施工场地清洁卫生符合地方有关要求。

（12）双方约定由承包人应做的其他工作：

9．2  承包人未能履行9．1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人的有关损失。

第10条　进度计划

10．1  承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间　在收到施工作法后 7 天内提供，工程师在收到后　3　天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人提供按照发包人提供图纸及作法说明的时间，按单位工程提供编制施工组织设计(施工方案)和进度计划的要求：

10．2  承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同条款。

第11条  开工及延期开工

11．1  承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11．2  因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

第12条  暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

第13条  工期延误

13．1  因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按合同条款的约定提供图纸及作法说明和开工条件；

（2）发包人未能按合同条款约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同条款约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）双方约定或工程师同意工期顺延的其他情况：

13．2  承包人在13．1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

第14条  工程竣工

14．1  承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14．2  因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14．3  施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施，发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

第15条  工程质量与样板

15．1  工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15．2  双方约定 　无　制作样板及样板间，作为质量评定验收的实物标准。样板及样板间应按发包人提供的图纸及作法说明的规定制作，经工程师验收合格后，由双方共同封存。

15．3  双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第16条  检查和返工

16．1  承包人应认真按照标准、规范、图纸及作法说明的要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16．2  工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16．3  工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16．4  因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

第17条  隐蔽工程和中间验收

17．1  双方约定工程具备隐蔽条件或达到中间验收的部位：

对上述部位达到验收条件时承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽或中间验收的内容，验收的时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可以进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17．2  工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17．3  经工程师验收，工程质量符合标准、规范和图纸及作法说明等的要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

第18条  重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

第19条  安全施工与检查

19．1  承包人应遵守房屋修缮及工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

19．2  发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

第20条  安全防护

20．1  承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

20．2  实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

第21条  事故处理

21．1  发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

21．2  发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第22条  合同价款及调整

22．1  招标工程的合同价款由发包人承包人依据成交通知书中的成交价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

22．2  经双方约定，本合同价款采用固定总价合同方式确定。

(1)固定价格合同。合同价款中包括风险范围及风险费用的计算方法：采用固定总价方式，合同一次性包死。如有变更只做经文物主管部门批准的技术调整，不做经济调整。方案变更和延长工期事先须经文物主管部门批准。

补充条款中若发生变更情况，采购人与成交人另行办理洽商，须经文物主管部门批准同意。

22．3  双方约定采用可调合同价款的，在双方约定的调整因素发生后14天内，承包人将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

第23条  工程预付款

23．1付款额度及时间：合同签订后7天内发包人向承包人拨付合同价款的30%。

23．2  发包人未按约定时间向承包人预付工程款，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付同期应付款的贷款利息，并承担违约责任。

第24条  工程量的确认

24．1  承包人应向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前，提交本月工程量发包人确认 工程师接到报告后7天内按图纸及作法说明核实计量已完工程量，并在核实计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

24．2  工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

24．3  对承包人超出图纸及作法说明范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

第25条  工程款(进度款)支付

25．1付款额度及时间：合同签订后7天内发包人向承包人拨付合同价款的30%，完成全部工程量的60%后7天内发包人向承包人拨付合同价款的30%，工程全部完工且经竣工验收备案完成后7天内发包人向承包人拨付剩余40%合同价款。

25．2  本合同条款第22条确定调整合同价款、第29条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

25．3  发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的同期贷款利息。

25．4  发包人不按本合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

第26条  承包人采购材料设备

26．1  双方约定由承包人采购的材料设备：

并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点验收。

26．2  承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

26．3  承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

26．4  工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

26．5  承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

26．6  由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

第27条  材料的样品及样本

27．1  双方约定，双方任何一方采购或提供的下列材料（材料清单由发包方提供）均需提供样品或样本，经双方验收后共同封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

27．2由发包人或设计单位指定的材料品种需提供指定的式样、色调和规格的样品或样本：

27．3  材料样品或样本，经双方认定验收后共同封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。不符合样品或样本标准的，由供贷方承担责任。

第28条  材料试验

28．1  双方约定对下列材料必须进行防火阻燃、毒性反应及其他试验(包括防水、冻溶、强度测试等)：

(1)属应作防火阻燃试验的材料：　待定

(2)属应作毒性反应试验的材料：　待定

(3)其他应作试验的材料及试验内容：待定

28．2  由承包人负责组织进行上述各类材料试验，但不具备专业测试条件的可委托进行试验。

28．3  试验结果不合格的材料：凡未采购的应停止采购，凡已采购并运至施工场地的，应立即退货或由采购方运出施工场地，由此造成的各种费用支出，由采购方负责。由发包方或设计单位指定的材料经测试不合格，由发包人承担由此而产生的全部费用。

第29条、工程设计变更

29．1  施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计修缮、装修标准或范围时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸及作法说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关工程的施工时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29．2  施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29．3  承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸及作法说明、施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，致使发包人因此而直接或间接获得收益，所发生的费用分担和利益的分享应由发包人与承包人另行约定。

29．4  工程设计变更，双方均应主动办理变更洽商手续。承包人应按变更洽商的要求实际履行。

第30条  其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

第31条  验收

31．1  工程具备竣工验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告的详细内容、时间和份数：待定

31．2  发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

31．3  发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。

31．4  工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

31．5  发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

31．6双方约定中间交工工程的范围和竣工时间：待定

31．7  因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

31．8  工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人也不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

第32条  竣工结算

32．1  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，开始进行竣工结算。

32．2  发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

32．3  发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

32．4  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

32．5  发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同条款第39条的约定处理。

第33条  质量保修

33．1  承包人应按法律、行政法规和国家及本市关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

33．2  双方约定在工程竣工验收前签订工程质量保修书(附件三)的具体时间及要求详见工程质量保修书(附件三)应作为本合同附件。

33. 3 质量保证金

33. 3.1工程竣工验收备案后7天内发包人向承包人拨付合同价款30%的同时，承包人需向发包人一次性缴纳合同价款的3%作为质量保证金。

33. 3.2质量保证金的退回：缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

第34条  违约费任

34．1  发包人违约的具体责任：

(1)本合同条款第23条约定的因发包人不按时支付工程预付款，应承担的违约责任：

(2)本合同条款第25．4条款约定的因发包人不按时支付工程进度款，应承担的违约责任

(3)本合同条款第32．3款约定的因发包人不支付工程结算款，应承担的责任：

(4)发包人应承担的其他违约责任：

发包人应承担违约责任并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。赔偿承包人损失金额或支付违约金的计算方法分别为：　待定

34．2承包人违约的具体责任：承包人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的经济损失。赔偿发包人损失金额或支付违约金的计算方法分别为：

(1)本合同条款第14．2款约定的因承包人不按协议书约定的时间竣工的，应承担的违约责任：　待定

(2)本合同条款第15．1款约定的因承包人达不到协议书约定的质量标准的，应承担的违约责任：承包人应向发包人支付合同价   %的违约金。如因此给发包人造成的经济损失超过该违约金金额的，承包人应承担赔偿责任。

(3)承包人应承担的其他违约责任：　待定。

34．3  一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第35条  索赔

35．1  当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

35．2  发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本条款(3)、(4)规定相同。

35．3  承包人未按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按本合同条款35．2款确定的时限向承包人提出索赔。

第36条  争议解决方式

36．1  发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者请有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定同意按以下第 (3) 种方式解决。

(1)提请北京仲裁委员会仲裁；

(2)提请    仲裁委员会仲裁；

(3)向　       　人民法院提起诉讼。

36．2  发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2)调解要求停止施工，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求停止施工；

(4)法院要求停止施工。

第37条  工程分包（本项目不适用）

第38条  不可抗力

38．1  双方结合本工程对于不可抗力的约定：

38．2  不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

38．3  因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6)延误的工期相应顺延。

38．4  因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任。

第39条  保险

39．1  被修缮或装修的建筑物、构筑物已办理过人员或财产保险的仍然有效，未办理保险的工程开工前，发包人为被修缮或装修建筑物、构筑物和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

39．2  运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

39．3  发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

39．4  承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

39．5  保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

39．6  本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容及相关责任：待定

发包人委托承包人办理的保险事项及费用：待定

(2)承包人投保内容及相关责任：待定

第40条  担保

40．1  发包人承包人为了全面履行合同，约定相互提供下列担保，被担保方与担保方应签订担保合同，作为本合同附件。

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保的内容、方式及相关责任为：待定　发包人按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

(2)双方约定的其他担保事项：　待定

40．2  一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

第41条  专利技术及特殊工艺

41．1  发包人要求使用专利技术或特殊工艺的内容：待定发包人负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。

41．2承包人提出使用专利技术或特殊工艺的内容：待定 经工程师认可，由承包人负责办理申报手续并承担相关费用。

41．3  未办理任何手续，擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

第42条  文物和地下障硒物

42．1  文物古建筑施工，应根据有关法律、法规和文物管理部门的要求，由发包人承包人共同提出保护方案，并征得文物管理部门的批准后实施，其费用由发包人承担。

42．2  在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

42．3  在施工中根据历史文献记载或传说，并经文物管理部门初步认定，施工场地某部位可能藏有重要文物或文物古建筑遗址并要求仔细挖掘时，承包人应以书面形式通知工程师，工程师在接到通知后48小时内给予书面确认。因挖掘文物或文物古建筑遗址发生的各种费用由发包人承担，工期相应顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意。工程师不同意承包人的书面报告，但实际确实挖掘出相应文物或文物古建筑遗址，所发生的各种费用仍由发包人承担，工期相应顺延。

42．4  施工中发现文物后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。根据历史文献记载或传说并经文物管理部门初步认定施工场地可能藏有重要文物或文物古建筑遗址，但施工中未能采取挖掘和相应保护措施，致使文物或文物古建筑遗址受损，责任者依法承担相应责任。

42．5  施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

第43条  合同解除

43．1  发包人承包人协商一致，可以解除合同。

43．2  发生本合同条款第25．4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。

43．3  发生本合同条款第34．2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

43．4  有下列情况之一的，发包人承包人可以解除合同：

(1)因不可抗力致使合同无法履行；

(2)因一方违约致使合同无法履行；

(3)双方约定的其他原因：　待定

43．5  一方依据43．2、43．3、43．4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第36条的约定处理。

43．6  合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

43．7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第44条  补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：

44．1 工程竣工后，成交人应按规定的时间、标准提交竣工文件。不按时提交竣工文件的，视为工程没有最后竣工，采购人不办理竣工结算手续。

44．2合同价格采用固定总价方式，合同一次性包死。如有变更只做经文物主管部门批准的技术调整，不做经济调整。方案变更和延长工期事先须经文物主管部门批准。

44．3补充条款中若发生变更情况，采购人与成交人另行办理洽商，须经文物主管部门批准同意。

第45条  合同终止

45．1  除本合同条款第33条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45．2  合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第46条  合同份数

46．1  本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

46．2  本合同副本共　　　份，发包人保存副本　　　份，承包人保存副本　　　份。

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为保证                             （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

第一条  工程质量保修范围和内容

根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：

第二条  质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本修缮及装修工程

约定质量保修期如下：

1．土建结构修缮工程为：                 年；

2．屋面防水修缮工程为：                 年；

3．装  修  工  程  为：                年；

4．电气管线、上下水管线修缮工程为：    年；

5．供热与供冷为        个采暖期、供冷期

6．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为       年；

7．其他约定：             古建项目保修一年

第三条  质量保修责任

1．承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。

2．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3．发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4．对于涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人在竣工验收前共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人：(公章)                            承包人：(公章)

法定代表人                                法定代表人

或委托代理人：(签字)                      或委托代理人：(签字)

年    月    日                         年    月    日

附件2：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

# 一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

# 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

# 2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

# 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

# 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

# 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

# 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：              （公章）	     承包人：               （公章）

法定地址：                           法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：          （签字）       委托代理人：          （签字）

电话：                               电话：

传真：                               传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

邮政编码：                          邮政编码：

监督单位：                  （盖章） 监督单位：                 （盖章）

第六章  附件-响应文件格式

附件1 应答函

致：（采购代理机构）

根据贵方所发____________项目的磋商公告（磋商文件编号：              ），签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份、副本   份和电子版   份。

- 法定代表人授权书

- 报价明细

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 技术响应文件

- 我单位磋商保证金，金额为______________

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方兹以：

人民币（大写）：                                       元

RMB￥：                                              元

其中暂列金额人民币（大写）：                            元

RMB￥：                                              元

的价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到          标准。

- 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本报价有效期自递交响应文件截止日起九十天。

- 如果在规定的递交响应文件截止后，供应商在报价有效期内撤回响应文件，或成交后不签约，其磋商保证金将不予退还。

- 供应商同意提供按照贵方要求与磋商应答有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何报价。

我方郑重承诺：

我方提交的响应文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目磋商过程中或者在获得成交后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的磋商中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的磋商资格和成交资格；如果我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的成交通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方响应文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

供应商代表签字：____________

供应商名称：______________

（公章）：___________________

日期：_____年___月___日

应 答 函 附 录

工程名称：

| 总建筑面积 |  | 施工总工期 | （ ）日历天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划开工日期 |  | 计划竣工日期 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价总金额（元） | （大写） | ￥ |
| 其中：安全防护及文明施工措施费（元） | （大写） | ￥ |
| 对竞争性磋商文件的 确认和意见 |  |
| 报价中未包含内 容及要求采购人 配合的条件 |  |
| 对报价需要 说明的问题 |  |

供应商：                               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

企业资质类别：___________      等级：__________

编制日期：                     年     月_____ 日

附件2 技术规格偏离表

项目编号：                                                             项目名称：

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件技术规格要求 | 响应文件技术规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1. 供应商需按磋商文件第四章“技术要求”中的要求应答，将任何偏离逐一列明。如无偏离，填写“无”。未列出的部分将视为投标人已经接受招标文件的技术条款且无偏离，签约不得更改。

- 2. 供应商可根据其具体情况进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确应答内容。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日     期：

附件3 商务条款偏离表

项目编号：                                                             项目名称：

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商需按磋商文件第五章“合同格式”中的要求应答，将任何偏离逐一列明。如无偏离，填写“无”。未列出的部分将视为投标人已经接受招标文件的商务条款且无偏离，签约不得更改。

2.我公司（供应商）确认，除以上“偏差说明”栏中列明的偏差外，我公司无条件接受磋商文件规定的所有商务条款。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日     期：

附件4 法定代表人授权书

致：（采购代理机构）

注册于             （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、磋商文件编号）的竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

供应商全称（公章）：

附件5 磋商保证金承诺函

北京国际招标有限公司：

在本次竞争性磋商采购活动中，我公司愿以 电汇 形式提交磋商保证金并做出以下承诺：

- 保证金金额（大写）____________________元；

- 我公司做出以下任何一种事实，磋商保证金将不予退还：

- 在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 成交后未按照本供应商须知第25款之规定提交履约保证金（如需要）；

- 成交后未按照本供应商须知第24款之规定提交代理服务费。

保证金自响应文件递交截止日期起90天有效。

我司开户银行为                         ，账号为                          。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日     期：

附件6 服务费承诺函

北京国际招标有限公司：

我司在贵司组织的              项目（磋商文件编号：                 ）的竞争性磋商中若成交，我司保证在成交通知书发出时按磋商文件的规定，以电汇形式，向贵司即北京国际招标有限公司（地址：北京市东城区朝阳门北小街71号）如下帐户支付成交服务费。如我司未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我司成交资格并不予退还我方的磋商保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

人民币帐号：

开户名（全称）：北京国际招标有限公司

开户银行：华夏银行北京建国门支行

银行账号：10 265 000 000 524 102

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：                    传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：                       （承诺方盖章）

承诺日期：

附件7 供应商情况表

项目编号：

项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商代表签字：

近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

附件8 资格证明文件

一、下述资格证明文件须按要求提供，如未提供或不满足竞争性磋商文件要求的响应无效：

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖本单位公章；

- 经会计师事务所审计的2016年及2017年度财务审计报告复印件（包括报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表）或磋商前三个月内供应商基本开户银行出具的资信证明（除开具银行明确表示复印无效的，银行资信证明可以是复印件加盖本单位公章；资信证明要能证明供应商的资信状况良好，往来帐款正常，无透支行为。存款证明无效）；

- 近半年内任意连续3个月的依法缴纳税收记录，提供相关证明材料复印件加盖本单位公章；

- 近半年内任意连续3个月的社会保障资金缴纳记录；提供相关证明材料复印件加盖本单位公章；

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见后附格式）；

- 国家文物局核发的文物保护工程施工壹级资质复印件加盖本单位公章；；

- 供应商拟派的项目经理须具备文物主管部门颁发的文物保护工程施工项目负责人从业资格证书复印件加盖本单位公章；；

- 建筑施工安全生产许可证复印件加盖本单位公章；

- 自磋商邀请发布之日起，磋商供应商应在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询的信用记录的查询结果复印件加盖本单位公章；在“信用中国” （www.creditchina.gov.cn/）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的被执行人，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站被列为失信投标人，不得参与本项目。

二、其它商务证明材料（以下证明材料为非实质性评审条件，不作为废标项）

- 2015年9月1日至2018年8月31日已完工的文物修缮项目业绩（证明文件包括中标通知书或合同协议书及工程竣工验收证书等的复印件并加盖本单位公章，其中合同协议书需提供关键页复印件，包含合同的首页、金额页和签字盖章页等复印件）（见后附格式）

- 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书复印件加盖本单位公章；

- 评分细则提及或供应商认为需要提供的其他证明材料。

无重大违法记录的书面声明

致：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

公司未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期 ：

2015年9月1日至2018年8月31日已完工的文物修缮项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书、工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料,即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

附件9 已标价工程量清单

已标价工程量清单按附件部分“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括附件部分“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

附件10施工组织设计

1. 本部分仅起说明作用，并没有任何限制性，磋商供应商在磋商中可以在此基本要求的基础上提出更为全面的方案。

2. 投标人应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式编制本工程的施工组织设计。施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  施工组织设计编制要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附表七：施工组织设计编制要求

（一）施工组织设计中应纳入的内容：

1、施工方案与技术措施；

2、质量管理体系与保证措施；

3、安全防护、文明施工、消防、保卫和绿色施工保障措施；

4、文物保护、成品保护方案及措施；

5、施工进度计划与保证措施；

6、现场组织机构、劳动力计划；

7、主要材料、设备、构件的用量计划与保证措施；

8、与设计人、发包人、监理人的协调、配合措施；

9、紧急情况的处理措施、风险预案及抵抗风险的措施、冬季、雨季施工方案。

附件11项目管理机构

1. 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

2. 主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应身份证、资格证书、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书、竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 从业年限 |  | 职 务 |  |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

后附近三年（2015年9月1日-2018年8月31日）类似工程业绩证明材料（证明文件包括：合同的首页、金额页和签字盖章页等复印件，或验收单或其他能证明的文件复印件等）。

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附相关资格证书、身份证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，近三年主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |

后附近三年（2015年9月1日-2018年8月31日）类似工程业绩证明材料（证明文件包括：合同的首页、金额页和签字盖章页等复印件，或验收单或其他能证明的文件复印件等）。

附3：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月

附件12在施工程和新承接工程情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附注1、最终报价函

参加磋商的供应商应按照 “最终报价函”的格式编制打印空白表格若干张，盖章后随身携带，并在澄清、补充说明、承诺、最终报价时使用

XXX项目最后报价函

（采购人）：

我方已全面阅读和研究了贵方的“XXX项目（编号为：0610-   ）”项目的采购文件和补充文件（如有），充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。现经我方认真分析研究，提交针对该项目的最终报价函（壹份）。

1、我方针对本项目的最终报价为：

人民币大写

（￥）                    。

该报价是履行合同的最终价格，包括提供采购文件所指所有货物、服务或工程所需的所有款项。采购人除支付以上款项外，无需再支付其他任何款项。

2、另补充/承诺以下内容：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名）:

日期：    年    月    日

附注2、中小企业声明函（格式）-根据企业自身情况自愿提供

（说明：供应商为代理商的，需同时提供产品生产厂家和供应商的中小企业声明函，否则将被视为未提供该声明函。供应商应保证该声明函与实际相符，否则采购人有权依法追究供应商的责任。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供服务，由本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附注3、残疾人福利性单位声明函-根据企业自身情况自愿提供

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附注4、保证金退取说明

1．办理保证金退取手续时，谈判供应商需提供该单位开具的正规收据（打印无效）或资金往来发票。

2．收据应按照格式填写。（包括“退投标保证金”字样及加盖投标供应商的财务专用章）

3．成交供应商开具的收据金额应为投标保证金全款，不得扣除成交服务费。采购代理机构将按成交服务费全额开具正规发票。

4．未按谈判文件要求正确填写，采购代理机构保留暂停办理退保证金手续的

# 第七章  工程量清单

详见后附。

# 第八章  图纸

另行提供。