扶政发〔2018〕7号

扶风县人民政府

关于印发《扶风县2018年统筹整合使用

财政涉农资金实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各工作部门、直属机构：

《扶风县2018年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

扶风县人民政府

2018年2月26日

陕西省

宝鸡市扶风县2018年统筹整合

使用财政涉农资金实施方案

编制单位：扶风县财政局

扶风县扶贫办

编制日期： 2018年2月

目  录

1.编制依据	- 1 -

2.指导思想和主要措施	- 1 -

2.1涉农资金统筹整合主要思路	- 1 -

2.2涉农资金统筹整合主要措施	- 2 -

3.整合项目实施区域和布局	- 3 -

3.1整合项目实施区域	- 3 -

3.2主要产业布局	- 3 -

3.3基础设施布局	- 4 -

4．建设内容	- 4 -

4.1产业发展建设内容	- 4 -

4.2基础设施和公共服务配套	- 5 -

5.资金投入概算	- 5 -

5.1总投资	- 5 -

5.2产业发展投入	- 5 -

5.3基础设施建设投入	- 5 -

6.资金统筹整合规模及渠道	- 5 -

6.1产业发展资金整合	- 5 -

6.2基础设施建设资金整合	- 6 -

7.财政资金补助标准	- 7 -

7.1产业发展类补助标准	- 7 -

7.2基础设施补助标准	- 8 -

7.3其他类补助标准	- 8 -

8. 实施步骤	- 8 -

8.1建章立制	- 8 -

8.2筹划准备	- 8 -

8.3组织实施	- 9 -

8.4验收报账	- 9 -

9.保障措施	- 9 -

9.1组织保障	- 9 -

9.2经费保障	- 10 -

9.3制度保障	- 10 -

9.4信息公开	- 10 -

9.5项目检查与审计	- 11 -

9.6绩效考评	- 11 -

9.7资产移交	- 11 -

10.绩效目标	- 12 -

10.1总体绩效目标	- 12 -

10.2产业发展类项目绩效目标	- 12 -

10.3基础设施类项目绩效目标	- 13 -

扶风县2018年

统筹整合使用财政涉农资金实施方案

# 1.编制依据

为深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省决策部署，优化财政涉农资金供给机制，发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和聚集效应，根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、财政部、国务院扶贫办《关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作有关事项的通知》（财农〔2016〕151号）和陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用涉农资金试点的实施意见》（陕政办发〔2016〕84号）以及省财政厅、省扶贫办《关于做好财政涉农资金整合试点工作有关事项的通知》（陕财办农〔2016〕170号）等文件精神，结合《扶风县“十三五”农村脱贫攻坚规划（2016—2020年）》，坚持精准扶贫、精准脱贫，特制定本方案。2017年纳入整合资金25633.04万元，实际整合25633.04万元，其中基础设施类整合8893万元，产业发展类整合16740.04万元，整合率为100%，完成支出24351.388万元，占已整合资金的95%。

# 2.指导思想和主要措施

## 2.1涉农资金统筹整合主要思路

- 明确分工、各负其责。县脱贫攻坚领导小组办公室建立和管理项目库，县财政局负责编制财政涉农资金统筹整合使用方案，由县级部门或镇（街）负责具体项目的实施和管理工作，县纪委、审计、财政等相关部门负责项目资金监管。

（2）建章立制、规范管理。制定统筹整合使用财政涉农资金的政策、制度以及具体措施，提高涉农资金使用效益。

（3）瞄准贫困、精准使用。统筹整合使用财政涉农资金要围绕脱贫攻坚这一主题，重点瞄准建档立卡贫困村、贫困人口，要与脱贫任务紧密挂钩，着力增强贫困人口自我发展能力，改善贫困地区生产生活条件。按照脱贫效益最大化原则配置资源，将脱贫成效作为衡量资金统筹整合使用工作成果的主要标准。

（4）先易后难、稳步推进。根据中省市规定统筹整合使用的资金范围先易后难、稳步推进，在总结经验、完善措施的基础上，积极探索产业扶贫、壮大村集体经济、光伏扶贫等机制创新。

## 2.2涉农资金统筹整合主要措施

（1）制定资金统筹整合使用实施方案。资金统筹整合使用实施方案是我县开展资金统筹整合工作和各部门加强指导、监督问责的重要依据。在脱贫攻坚领导小组的统一领导下，实事求是确定本年度计划整合的资金规模和对应的建设任务，并落实到具体项目上。

（2）修订《扶风县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》。统筹整合使用财政涉农资金管理办法的修订完善，全方位多层次地规范了统筹整合财政涉农资金的使用，有助于提高财政涉农资金使用效益，进一步有效支持我县打赢脱贫攻坚战。

（3）落实责任。扶贫部门、相关项目主管部门以及镇（街）履行整合项目资金使用主体责任，抓好项目计划、项目建设、项目验收等相关工作，各项目实施单位对项目规范管理、资金安全、扶贫成效具体负责。

# 3.整合项目实施区域和布局

## 3.1整合项目实施区域

全县116个行政村（含农村3个社区）和1.36万户贫困户。

## 3.2主要产业布局

农业生产按照规模扩张、品质提升、转型升级、提质增效的思路，大力实施“稳粮、优果、强畜、扩菜、兴苗”五大工程；积极实施农田水利、田间道路、高标准农田建设等农业项目，加快农业农村现代化步伐；以产业直补到户、互助资金协会、壮大村集体经济、贷款贴息、小额信贷风险补偿金等方式来支持产业发展；探索光伏产业扶贫新路径。

## 3.3基础设施布局

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，重点围绕贫困村退出，以道路交通、人畜安全饮水、村内设施提升等为重点，切实加强基础设施建设，进一步改善发展环境，突破瓶颈制约，增强对长远发展的支撑和保障力。

# 4．建设内容

## 4.1产业发展建设内容

实施产业发展项目3783.13万元，主要包括特色现代农业扶贫基地、秸秆综合利用、水肥一体化、为产业发展配套的其他项目等；产业直补到户548.32万元，主要是对贫困户发展种植业、养殖业等进行补助；田间道路项目3028.20万元；高标准农田建设项目1300万元；雨露计划项目54.60万元；实用技术培训120.40万元；互助资金协会项目630万元；金融支持项目3660万元，包括贫困户发展产业贷款贴息660万元，小额信贷风险补偿金3000万元；水产养殖20万元，光伏扶贫项目3000万元等，壮大村级集体经济2000万元，重点区域绿化500万元，乡村示范旅游300万元。让贫困户更多分享农业全产业链和价值链增值收益，使贫困户都有稳定增收的产业。

## 4.2基础设施和公共服务配套

实施道路交通项目1391万元；人饮项目1400万元；水土保持项目1008万元；村内设施提升项目1136万元，主要是农村“气化”项目建设中天然气管道的铺设等；山洪防治灾害项目6万元；农田水利项目6733.16万元；补齐贫困村发展短板，确保61个贫困村退出，建设美丽乡村。

# 5.资金投入概算

## 5.1总投资

2018年计划投资30618.81万元，其中：政府整合涉农资金30618.81万元。

## 5.2产业发展投入

计划投资18944.65万元，其中政府整合涉农资金18944.65万元。

## 5.3基础设施建设投入

计划投资11674.16万元，其中政府整合涉农资金11674.16万元。

# 6.资金统筹整合规模及渠道

## 6.1产业发展资金整合

中央层面10328.45万元：财政专项扶贫资金8532万元、产粮大县奖励资金600万元、农业生产发展资金800万元、农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）396.45万元。

省级层面3376.13万元：财政专项扶贫资金403.13万元、果业发展专项资金300万元、畜牧发展专项资金20万元、现代种业发展资金10万元、农村水产补助20万元、基层农技推广体系资金80万元、职业农民培训资金80万元、保护性耕作资金10万元、秸秆综合利用资金20万元、林业产业发展资金60万元、林下经济发展资金80万元、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出113万元、农村饮水工程资金400万元、中小河流治理资金180万元、小型农田水利建设60万元、水土保持800万元、重点区域绿化40万元、产业脱贫引导资金500万元、农业园区及新型经营主体带动贫困户产业脱贫引导资金200万元。

市级层面532.07万元：财政专项扶贫资金532.07万元.

县级层面4708万元：其中产业发展1708万元、金融支持3000万元，用于扶持中、长期产业发展。

## 6.2基础设施建设资金整合

中央层面9314.16万元：中央财政专项资金500万元、水利发展资金1134万元、林业改革资金789万元、农业综合开发补助资金1464万元、农村综合改革转移支付1068.61万元、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金655万元、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金1000万元、产粮大县奖励资金1000万元、农业资源及生态保护补助资金803.55万元、中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）900万元。

省级层面1546.87万元：财政专项扶贫资金922.87万元、农业综合开发补助资金624万元。

市级层面721.13万元：财政专项扶贫资金559.93万元、农村综合改革转移支付101.2万元、农村安全饮水专项资金20万元、重点区域绿化补助资金40万元。

县级层面安排92万元用于基础设施建设。

# 7.财政资金补助标准

## 7.1产业发展类补助标准

发展传统种养业每户最高补助不超过5000元，发展现代设施农业和小型农副产品加工业每户最高补助不超过10000元。具体补助标准依据〈扶风县人民政府办公室关于印发《扶风县产业扶贫项目管理办法（试行）》的通知〉（扶政办发〔2018〕18号）文件执行；在全县69个贫困村和其他符合条件的非贫困村成立村集体经济组织，每村注入20-50万元资金，用于发展壮大集体经济，依据<扶风县脱贫攻坚领导小组关于印发《扶风县发展壮大集体经济专项资金管理暂行办法》的通知>（扶脱贫组发﹝2018﹞10号）文件执行；新型农业经营主体带动贫困户脱贫致富依据<扶风县脱贫攻坚领导小组关于印发《扶风县支持新型农业经营主体带动贫困户脱贫致富实施方案》的通知>（扶脱贫组发﹝2018﹞9号）文件执行。

## 7.2基础设施补助标准

基础设施建设项目严格按照《扶风县专项扶贫项目资金管理实施办法（试行）》（扶政办发〔2017〕77号）执行。

## 7.3其他类补助标准

教育、医疗、卫生、低保等按照行业现行政策由各主管部门负责执行。

# 实施步骤

## 8.1建章立制

时间：2018年1月1日至2月1日。广泛征求各涉农单位、镇（街）意见，对《扶风县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》进行修订补充完善，全方位多层次地规范统筹整合财政涉农资金的使用。

## 8.2筹划准备

时间：2018年2月2日至3月1日。根据扶贫办提供的项目库、2018年收到的中省市纳入整合范围内的资金规模以及预计的增幅等信息编制2018年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，并经县脱贫攻坚领导小组审核后，以扶风县人民政府的名义印发，并报省市备案。

## 8.3组织实施

时间：2018年3月1日至9月30日。将整合项目资金集中使用，项目计划下达后30天内必须开工实施。

## 8.4验收报账

时间：2018年4月1日至11月30日。项目主管部门根据统筹整合使用财政涉农资金实施方案对项目进行检查验收，扶贫“四支力量”要提高履职能力，参加项目的验收工作。对验收合格工程项目出具竣工验收意见书，并提供项目建设所在地的完税证明进行报账。

# 9.保障措施

## 9.1组织保障

成立由县长任组长，常务副县长和分管扶贫、农业工作副县长任副组长，县政府办及财政、发改、监察、审计、国土、住建、交通、环保、水利、农业、林业、扶贫等相关部门单位主要负责人为成员的扶风县统筹整合涉农资金工作领导小组，负责全县统筹整合涉农资金工作的指导、组织和协调。领导小组办公室设在县财政局，由常务副县长兼任办公室主任，县政府办分管副主任、县财政局局长、县扶贫办主任兼任办公室副主任，抽调相关人员集中办公，负责具体日常工作。各责任单位也要成立相应的工作班子，明确专人、专抓专管。

## 9.2经费保障

县政府每年在县财政预算中增加对涉农项目规划编制、规划申报和整合资金的投入，保障项目整合相关工作经费。对积极向上争取项目资金的部门，要按照相关政策规定安排必要的项目前期费用；对积极主动配合整合工作并取得明显成效的项目管理部门，除依据财政法规安排规定比例的项目管理费支出外，可给予一定的经费奖励。

## 9.3制度保障

一是定期召开整合工作联席会议。由县整合领导小组组长定期主持召开整合工作联席会议，原则上每季度召开一次。联席会议主要研究确定整合项目总体规划、审查确定年度项目实施计划及申报和其他需要研究解决的重大事项；如因工作需要，可由县整合领导小组组长决定临时召开联席会议。二是不定期召开整合工作协调会议。由县整合办牵头召集，相关项目单位及县财政局有关股室参加，根据工作需要不定期召开整合工作协调会议，协调解决整合工作开展过程中遇到的具体问题。

## 9.4信息公开

县涉农主管部门根据拟整合的项目，通过县政府门户网站、各镇（街）政务公开栏、各村村务公开栏公布年度项目建设内容、地点、财政扶持政策及资金等信息，接受社会各界监督。

## 9.5项目检查与审计

县扶贫办、县发改局、县监察局、县审计局、县财政局对年度项目建设管理情况进行监督检查，并定期向县整合领导小组汇报项目检查情况。对整合涉农专项资金工作中不按规定程序履行报批手续、擅自申报项目或擅自调整变更项目实施计划的，给予通报批评，并依法依规追究单位领导和相关人员的责任。同时，项目竣工后，项目建设单位要将项目资料提交县审计部门进行审计，出具项目决算审计报告。

## 9.6绩效考评

县政府委托县财政局对财政投资30万元以上的建设项目进行绩效考评，对项目建设质量优、支出进度完成好的单位予以通报表彰；对项目建设质量差、支出进度没有按计划完成的单位予以通报批评；被省市检查给予通报的单位，减少下年度项目和资金数量。

## 9.7资产移交

项目竣工验收合格后，由项目建设单位负责登记工程设施，填报《竣工工程设施资产移交表》，会同施工单位及时与工程设施受益单位办理资产移交手续。同时，项目建设单位应将《竣工工程设施资产移交表》报扶风县统筹整合涉农资金工作领导小组办公室备案。

# 10.绩效目标

## 10.1总体绩效目标

2018年度我县整合统筹财政涉农资金30618.81万元，整合后实际资金投向为：用于农村基础设施建设11674.16万元，用于农业生产发展18944.65万元。根据我县“十三五”脱贫攻坚规划，各部门根据涉农资金统筹整合使用实施方案，优先保障重点扶贫村、基础设施薄弱的镇村和脱贫攻坚重点领域，避免资金使用“撒胡椒面”和“碎片化”，让61个贫困村1.53万人实现脱贫，确保高质量摘掉贫困县帽子。

## 10.2产业发展类项目绩效目标

老果园改造337亩、新建猕猴桃6000亩，配套建设500吨冷藏库一座，发展小麦原种田100亩，新建水肥一体化1.2万亩，果品销售中心1处，苗木基地100亩，新建甜柿子150亩、鼓励贫困户发展良种繁育田500亩；通过产业直补，发展种植业1905.13亩，养殖业18877头（只），大、中型蔬菜大棚12座，苗木145.6亩，新装机5250千瓦光伏产业，规划新发展扶贫产业基地24处，县级现代农业园区20个，支持新型经营主体45个做大做强，鼓励贫困户进一步发展各类中、长期产业。通过雨露计划培训贫困户182户，实用技术培训11383户，新安排互助资金协会带动贫困户4765户、贷款贴息660万、小额信贷补偿基金3000万等，为贫困户做好技术帮扶及资金的保障工作。

## 10.3基础设施类项目绩效目标

重点围绕贫困村退出，实施村组道路、田间生产道路、安全饮水、电力保障、农村“气化”等基础设施“五提升”工程，不断改善农村生产生活条件。做好农田水利建设提升改造项目，改造高压线路80处13公里，低压线路17.76公里，变压器158台，新修渠道293.718公里，机井173眼，暗管13公里，水泵37台，配电柜6处，井房37座，电线1.4公里，抽水站12座，渠系建筑物1579个，田间道路16.84公里；实施农村安全饮水项目新建水厂10处，安装消毒设施21处，人畜饮水管网81.08公里，新打深机井21眼，新建蓄水池1座，水塔3座，深井泵3台，入户水表56个，管理用房1处，确保54196人（其中贫困户1793户8742人）饮水安全。持续开展农村村内设施提升建设项目，全面实施农村“气化”“绿化、美化”工程，在全县8个镇（街）铺设天然气管道79.3公里，重点区域绿化955亩、植树14.2万株，建设水土保持项目，新进涝池11处，配套管网1.4公里，小流域治理14平方公里，平整土地100公顷，新建水保林、经济林4850公顷，栽植苗木2.66万株等。

通过以上基础设施和产业发展项目的落地实施，确保我县2018年贫困县摘帽、顺利脱贫，为后续“三农”事业夯实发展基础。

附件:  1. 扶风县2018年统筹整合财政涉农资金明细表

2. 扶风县2018年度统筹整合财政涉农资金方案汇总表

3. 扶风县2018年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

附件1

扶风县2018年统筹整合财政涉农资金明细表

| 序 号 | 财政资金名称 | 本年度下达数（万元） | 统筹整合方案使用数（万元） | 整合后资金实际投向（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 农业生 产发展 | 农村基础 设施建设 | 其他 （请注明） |  |
|  | 合 计 | 30618.81 | 30618.81 | 18944.65 | 11674.16 |  |  |
| 一 | 中央财政资金小计 | 19642.61 | 19642.61 | 10328.45 | 9314.16 |  |  |
| 1 | 中央财政专项扶贫资金 | 9032 | 9032 | 8532 | 500 |  |  |
| 2 | 水利发展资金（对应原表第2项农田水利设施建设和水土保持补助资金、第17项江河湖库水系综合整治资金、第18全国山洪灾害防治经费） | 1134 | 1134 |  | 1134 |  |  |
| 3 | 农业生产发展资金（不含直接发放给农牧民部分及农机购置补助，对应原表第3项现代农业生产发展资金、第4项农业技术推广与服务补助资金） | 800 | 800 | 800 |  |  |  |
| 4 | 林业改革资金（对应原表第5项林业补助资金） | 789 | 789 |  | 789 |  |  |
| 5 | 农业综合开发补助资金 | 1464 | 1464 |  | 1464 |  |  |
| 6 | 农村综合改革转移支付 | 1068.61 | 1068.61 |  | 1068.61 |  |  |
| 7 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 655 | 655 |  | 655 |  |  |
| 8 | 农村环境连片整治示范资金 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 （支持农村公路部分） | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |
| 10 | 农村危房改造补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 产粮大县奖励资金 | 1600 | 1600 | 600 | 1000 |  |  |
| 13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励 资金（省级统筹部分） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 1200 | 1200 | 396.45 | 803.55 |  |  |
| 15 | 服务业发展专项资金 （支持新农村现代流通服务网络工程部分） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 旅游发展基金 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） | 900 | 900 |  | 900 |  |  |
| 18 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 省级财政资金小计 | 4923 | 4923 | 3376.13 | 1546.87 |  |  |
| 1 | 财政专项扶贫资金 | 1326 | 1326 | 403.13 | 922.87 |  |  |
| 2 | 农业综合开发补助资金 | 624 | 624 |  | 624 |  |  |
| 3 | 果业发展专项资金 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
| 4 | 畜牧发展专项资金 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 5 | 现代农业园区建设资金 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 粮油高产创建资金 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设施农业建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 茶叶产业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 现代种业发展资金 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 10 | 农业科技示范与推广资金 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 农村水产专项补助资金 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 12 | 基层农业技术推广体系资金 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 13 | 农业信息化体系建设资金 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 农业产业化龙头企业发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 职业农民培训资金 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 16 | 农民专业合作社发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | “一村一品”发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 保护性耕作资金 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 19 | 秸秆综合利用资金 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 20 | 林业产业发展资金 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |
| 21 | 林下经济发展资金 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 22 | 产粮大县奖励资金 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 林业科技推广资金 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 小型病险水库除险加固资金 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 水利基础设施建设支出（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面以及相应中央预算内投资项目省级配套支出） |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 113 | 113 | 113 |  |  |  |
| 27 | 农村引水工程资金 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
| 28 | 中小河流治理资金 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |
| 29 | 江河湖库泊治理与保护资金 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 小型农田水利设施建设资金 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |
| 31 | 水土保持资金 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |
| 32 | 农村环保资金 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 重点区域绿化补助资金 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 34 | “三化一片林”绿色家园建设资金 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 防沙治沙补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 农业产业脱贫引导资金 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
| 37 | 农业园区及新型经营主题带动贫困户产业脱贫引导资金 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| 38 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 市级财政资金小计 | 1253.2 | 1253.2 | 532.07 | 721.13 |  |  |
| 1 | 财政专项扶贫资金 | 1092 | 1092 | 532.07 | 559.93 |  |  |
| 2 | 农业综合开发补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 农村综合改革转移支付 | 101.2 | 101.2 |  | 101.2 |  |  |
| 4 | 畜牧发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 果业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蔬菜发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 现代农业园区建设资金 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 农业服务体系建设资金 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 农业科技服务专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 农业机械化专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 现代农作物种业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 绿色增产模式攻关专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 新型农业经营主体培育专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 农业合作组织发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 小型农田水利重点县项目建设资金 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水利工程维护养护专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 农村安全饮水专项资金 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |
| 18 | 重点区域绿化补助资金 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |
| 19 | 新农村建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 农村环保资金 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 危房改造 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 教育、医疗、卫生等社会事业方面资金、危改 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 县级财政资金小计 | 4800 | 4800 | 4708 | 92 |  |  |
| 1 | 产业发展 | 1708 | 1708 | 1708 |  |  |  |
| 2 | 金融支持 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 3 | 基础设施 | 92 | 92 |  | 92 |  |  |

附件2

扶风县2018年度统筹整合财政涉农资金方案汇总表

| 项目 类别 | 建设内容 | 财政资金（万元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 1.道路交通 | 1391.00 |  |  |  | 1391.00 |
|  | 2.人饮项目 | 1200.00 | 200.00 |  |  | 1400.00 |
|  | 3.水土保持 | 1000.00 | 8.00 |  |  | 1008.00 |
|  | 4.村内设施提升 | 944.00 |  | 100.00 | 92.00 | 1136.00 |
|  | 5.山洪灾害防治 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | 6.农田水利 | 4773.16 | 1338.87 | 621.13 |  | 6733.16 |
| 小计 | 9314.16 | 1546.87 | 721.13 | 92.00 | 11674.16 |
| 产 业 发 展 类 | 1.产业发展 | 992.09 | 900.97 | 532.07 | 1358.00 | 3783.13 |
|  | 2.产业直补到户 | 487.30 | 61.02 |  |  | 548.32 |
|  | 3.田间道路 | 2570.66 | 107.54 |  | 350.00 | 3028.20 |
|  | 4.高标准农田建设 | 800.00 | 500.00 |  |  | 1300.00 |
|  | 5.雨露计划 | 54.60 |  |  |  | 54.60 |
|  | 6.实用技术培训 | 55.00 | 65.40 |  |  | 120.40 |
|  | 7.互助资金协会 | 300.00 | 330.00 |  |  | 630.00 |
| 产 业 发 展 类 | 8.金融支持 | 588.80 | 71.20 |  | 3000.00 | 3660.00 |
|  | 9.水产养殖 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  | 10.光伏扶贫 | 3000.00 |  |  |  | 3000.00 |
|  | 11.壮大村集体经济 | 660.00 | 1340.00 |  |  | 2000.00 |
|  | 12.宽幅林带建设 | 500.00 |  |  |  | 500.00 |
|  | 13.乡村示范旅游 | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
| 小 计 | 10328.45 | 3376.13 | 532.07 | 4708.00 | 18944.65 |
| 总 计 | 19642.61 | 4923.00 | 1253.20 | 4800.00 | 30618.81 |

附件3

扶风县2018年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

| 项目类别 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期 效益 | 资金投入（万元） | 项目实施单位 | 财政资金支持环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 财政资金（万元） | 社会资金（万元） | 其他资金(万元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 | 企业 投入 | 自筹 | 银行贷款 | 小计 |  |  |  |
| 基 础 设 施 建设类 | 道路交通 汇总 |  |  |  |  |  | 1391.00 | 1391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1391.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路交通 | 沥青路建设工程 | 杏林镇 马席村 | 通村沥青路建设工程2公里，路基6.5米，路面6米。 | 2018年 | 改善群众出行 | 200.00 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 材料费、施工费 |
|  | 道路交通 | 沥青路建设工程 | 杏林镇汤房村 | 通村沥青路建设工程1.03公里，路基6.5米，路面6米。 | 2018年 | 改善群众出行 | 103.00 | 103.00 |  |  |  | 103.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 道路交通 | 水泥路建设工程 | 午井镇四户村 | 通村水泥路建设工程2.5公里，路基5米，路面4.5米。 | 2018年 | 改善群众出行 | 150.00 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 材料费、施工费 |
|  | 道路交通 | 水泥路建设工程 | 午井镇高望寺村 | 通村水泥路建设工程2.0公里，路基5米，路面4.5米。 | 2018年 | 改善群众出行 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 材料费、施工费 |
|  | 道路交通 | 水泥路建设工程 | 绛帐镇牛蹄村 | 通村水泥路建设工程1.5公里，路基5米，路面4.5米。 | 2018年 | 改善群众出行 | 90.00 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 道路交通 | 水泥路建设工程 | 杏林镇杏林村 | 通村水泥路建设工程1.5公里，路基5米，路面4.5米。 | 2018年 | 改善群众出行 | 90.00 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 材料费、施工费 |
|  | 道路交通 | 水泥路建设工程 | 杏林镇杨家沟村 | 通村水泥路建设工程1.5公里，路基5米，路面4.5米。 | 2018年 | 改善群众出行 | 90.00 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 材料费、施工费 |
|  | 道路交通 | 水泥路建设工程 | 法门镇杜城村 | 通村水泥路建设工程0.8公里，路基5米，路面4.5米。 | 2018年 | 改善群众出行 | 48.00 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 道路交通 | 道路建设工程 | 杏林镇东坡村、西坡村 | 马席（海棠农庄）——天绛（东坡刘家坻）公路，路基宽度6米，路面宽度5.5米，沥青（混凝土）路面4.7公里。 | 2018年 | 扶持贫困户243户 | 450.00 | 450.00 |  |  |  | 450.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 材料费、施工费 |
|  | 道路交通 | 全县8个镇（街） | 原峪村等69个村 | 创建“四好”农村路76公里，路域环境治理。 | 2018年 | 改善群众出行 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 交通局 | 路肩培土 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 汇总 |  |  |  |  |  | 1400.00 | 1200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人饮项目 | 八岔村饮水安全巩固提升工程 | 八岔村 | 建水厂一座，增加消毒设施， 更新管网8.46公里。 | 2018年 | 解决2094人的饮水问题，其中贫困户63户231人。 | 82.00 | 82.00 |  |  |  | 82.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 峪村村饮水安全巩固提升工程 | 峪村村 | 更新改造管网7公里 | 2018年 | 解决1875人的饮水问题，其中贫困户80户313人。 | 87.00 | 87.00 |  |  |  | 87.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 聂堡村饮水安全巩固提升工程 | 聂堡村（徐家河） | 建水厂一座，增加变频消毒 设施，更新改造管网。 | 2018年 | 解决1601人的饮水问题，其中贫困户56户209人。 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 扶乾村饮水安全巩固提升工程 | 扶乾村 | 铺设管网 | 2018年 | 解决2072人的饮水问题，其中贫困户84户329人。 | 56.53 | 56.53 |  |  |  | 56.53 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 西官村饮水安全巩固提升工程 | 西官村 | 建水厂一座，增加消毒设施，更新管网8.33公里。 | 2018年 | 解决1645人的饮水问题，其中贫困户59户261人。 | 80.40 | 80.40 |  |  |  | 80.40 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 西官村饮水安全巩固提升工程 | 西官村（刘家堡村） | 增加消毒设施，更新管网4.2公里。 | 2018年 | 解决1419人的饮水问题，其中贫困户49户210人。 | 45.00 |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 远将村饮水安全巩固提升工程 | 远将村（红卫村） | 建管理房一间，更换水泵一套，配套消毒设施（次氯酸钠溶液）一台套。 | 2018年 | 解决1350人的饮水问题，其中贫困户41户169人。 | 25.00 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 前进村饮水安全巩固提升工程 | 前进村 | 增设水处理设施 | 2018年 | 解决2278人的饮水问题，其中贫困户57户233人。 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 大营村饮水安全巩固提升工程 | 大营村 | 建水厂一座，更新管网8.19公里，增加变频消毒设施。 | 2018年 | 解决1697人的饮水问题，其中贫困户46户175人。 | 60.00 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 张家村饮水安全巩固提升工程 | 张家村 | 配套消毒设施（次氯酸钠溶液）一台套 | 2018年 | 解决1760人的饮水问题，其中贫困户67户292人。 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 白龙村饮水安全巩固提升工程 | 白龙村（墩底村） | 更新改造管网2.6公里，增加变频消毒 设施。 | 2018年 | 解决1280人的饮水问题，其中贫困户16户71人。 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 众合村饮水安全巩固提升工程 | 众合村（斜里村） | 建水厂一座，管网延伸，增加消毒设施。 | 2018年 | 解决2337人的饮水问题，其中贫困户88户383人。 | 59.70 | 59.70 |  |  |  | 59.70 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 鲁马村饮水安全巩固提升工程 | 鲁马村 | 更新改造管网 | 2018年 | 解决5217人的饮水问题，其中贫困户324户1189人。 | 70.00 |  | 70.00 |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 天度村饮水安全巩固提升工程 | 天度村（闫东村） | 增设消毒净化设施 | 2018年 | 解决1169人的饮水问题，其中贫困户86户305人。 | 23.02 | 23.02 |  |  |  | 23.02 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 后董村饮水安全巩固提升工程 | 后董村 | 更新改造水厂设施，增加变频消毒设施，更新改造管网。 | 2018年 | 解决3391人的饮水问题，其中贫困户105户451人。 | 53.00 | 53.00 |  |  |  | 53.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 聚粮村饮水安全巩固提升工程 | 聚粮村 | 配套消毒设施（次氯酸钠溶液）2台套 | 2018年 | 解决2271人的饮水问题，其中贫困户98户405人。 | 11.00 | 11.00 |  |  |  | 11.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 午井村饮水安全巩固提升工程 | 午井村 | 新打280米深机井1眼，建200m³蓄水池1座，建水厂1座，配套消毒设施，更新改造管网及附属设施，建水塔1座。 | 2018年 | 解决4012人的饮水问题，其中贫困户105户373人。 | 267.05 | 267.05 |  |  |  | 267.05 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 四户村饮水安全巩固提升工程 | 四户村 | 水泵1台套，消毒设施1台套，管网2.5公里。 | 2018年 | 解决3393人的饮水问题，其中贫困户148户532人。 | 24.00 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 官坡村饮水安全巩固提升工程 | 官坡村（南坡村） | 水泵1台套，消毒设施1台套，管网2.5公里。 | 2018年 | 解决2038人的饮水问题，其中贫困户128户452人。 | 24.00 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 高望寺村饮水安全巩固提升工程 | 高望寺村（安上村） | 机井1眼，水塔1座，消毒设施1台套，管网2公里。 | 2018年 | 解决1678人的饮水问题，其中贫困户49户175人。 | 47.00 | 47.00 |  |  |  | 47.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 谷家寨饮水安全巩固提升工程 | 谷家寨（辛李村） | 更新改造管网，增加变频消毒设施，喷涂水塔。 | 2018年 | 解决1535人的饮水问题，其中贫困户61户242人。 | 69.30 | 69.30 |  |  |  | 69.30 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 农林村饮水安全巩固提升工程 | 农林村（东窑组、中窑组） | 新打180米深机井一眼及配套机电设备，建水厂一座，增加消毒设施，更新管网4.46公里，更换入户水表。 | 2018年 | 解决2113人的饮水问题，其中贫困户224户835人。 | 78.00 | 78.00 |  |  |  | 78.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 人饮项目 | 马席村饮水安全巩固提升工程 | 马席村 | 新打180米深机井一眼及配套机电设备，建水厂一座，增加消毒设施，更新管网3.24公里，更换入户水表。 | 2018年 | 解决3236人的饮水问题，其中贫困户99户357人。 | 63.00 | 63.00 |  |  |  | 63.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 人饮项目 | 浪店村饮水安全巩固提升工程 | 浪店村（南坡组） | 新打180米深机井一眼及配套机电设备，建水厂一座，增加消毒设施，更新管网。 | 2018年 | 解决2735人的饮水问题，其中贫困户143户550人。 | 59.00 | 59.00 |  |  |  | 59.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费 、施工费 |
|  | 水土保持 汇总 |  |  |  |  |  | 1008.00 | 1000.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1008.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 础 设 施 建设类 | 水土保持 | 扶风县2018年涝池水生态修复整治工程 | 召公镇召公村、作里村、后董村；绛帐镇南仵村、管家村、卢家村；天度镇强家村、午井镇南坡村、料地村；城关街道小留村 | 修建农村涝池9座；召公村涝池（续建污水管道及道路工程）污水管道740米；进水管道600米；修建道路500米。 | 2018年 | 改善农村水生态环境及村容村貌，为群众营造干净整洁的居住环境。 | 438.00 | 430.00 | 8.00 |  |  | 438.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 水土保持 | 扶风县韦水河小流域综合治理工程 | 城关街道四家堡村、聂堡村、王家台村、龙泉村、五郡村、黄甫村、韦川村、秦村;杏林镇马席村、漳召村、东坡村、汤房村、杏林村、西坡村、杨家沟村 | 治理水土流失面积14平方公里，平整土地100公顷，修建生产道路610米，农村涝池2座，灌溉渠道11.8公里，水保林、经济林、封禁治理4850公顷，封禁围栏2公里，补植苗木2.66万株。 | 2018年 | 治理水土流失面积14平方公里，改善韦水河流域水土流失现状，通过增加平整土地、渠道等措施，改善流域内灌溉困难，增加群众农业生产收入。 | 470.00 | 470.00 |  |  |  | 470.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 水土保持 | 扶风县2018年抗旱应急临时水源工程 | 齐村 | 扶风县齐村抗旱应急临时水源工程，加固、加高大坝1座，新修坝顶泥结石路面，大坝右岸新修溢洪道，修整上坝道路。 | 2018年 | 改善法门镇齐村耕地灌溉水源缺乏状况，增加群众农业生产收入，解决耕地灌溉面积1000亩。 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 村内设施提升 汇总 |  |  |  |  |  | 1136.00 | 944.00 | 0.00 | 100.00 | 92.00 | 1136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 城关街办小留村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1200米 | 2018年 | 扶持贫困户121户 | 14.00 | 14.00 |  |  |  | 14.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇三驾村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持贫困户100户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇南佐村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持贫困户55户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇云岭村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持贫困户76户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇官务村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持贫困户74户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇美阳村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持贫困户105户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇凤鸣村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持贫困户65户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇古水村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持贫困户92户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施建设 类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇侯家村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持贫困户54户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇东西湾 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持贫困户89户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇前进村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持贫困户56户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇大营村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持贫困户46户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇西街村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持贫困户104户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 村内设施提升 | 农村公共服务 | 西官村、案板村、卢家村、牛仓村、仵康村、庄白村、冯家村、农林村、下寨村、马席村、谷家寨村、小寨村、九官村、聚粮村、后董村 | 村内基础设施、公共服务，环境改善、生态建设、文明乡风建设，提高农民素质。 | 2018年 | 家园美、生活美、环境美、乡风美 | 150.00 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 农工部 | 奖补 |
| 基 础 设 施 建设类 | 村内设施提升 | 农村公共服务 | 段家镇青龙村 | 村内基础设施、公共服务，环境改善、生态建设、文明乡风建设，提高农民素质。 | 2018年 | 扶持贫困户118户 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇大营村（营西村、营中村合并） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1200米 | 2018年 | 扶持贫困户145户 | 14.00 | 14.00 |  |  |  | 14.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇牛蹄村（管家村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2400米 | 2018年 | 扶持贫困户126户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇牛仓村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持贫困户90户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇上宋村（兴无村、东作村、上权村合并） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋3600米 | 2018年 | 扶持贫困户166户 | 42.00 | 42.00 |  |  |  | 42.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇远将村（红卫村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2400米 | 2018年 | 扶持贫困户59户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 绛帐镇双庙村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持贫困户75户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 城关街道办西官村（刘家堡村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2800米 | 2018年 | 扶持109户贫困户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 城关街道办峪村村（南后峪村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2800米 | 2018年 | 扶持138户贫困户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 城关街道办扶乾村（殷家村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2800米 | 2018年 | 扶持137户贫困户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 城关街道办聂堡村（徐家河村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2800米 | 2018年 | 扶持146户贫困户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 城关街道办四家堡村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持104户贫困户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 城关街道办双乐村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持83户贫困户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 城关街道办新店村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持105户贫困户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇建和村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持121户贫困户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇冯家村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持140户贫困户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇白龙村（墩底村、张家村、赵家村合并） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋3600米 | 2018年 | 扶持155户贫困户 | 42.00 | 42.00 |  |  |  | 42.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇马家村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持75户贫困户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇永安村（西龙村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2400米 | 2018年 | 扶持121户贫困户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 法门镇齐村村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持185户贫困户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 召公镇召公村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持73户贫困户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 召公镇官道村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持81户贫困户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 召公镇西吕村（吕宅、西张村合并） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2400米 | 2018年 | 扶持114户贫困户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 段家镇青龙村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持71户贫困户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 段家镇西河村（大方村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2400米 | 2018年 | 扶持57户贫困户 | 28.00 | 9.00 |  | 19.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 段家镇段家村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持87户贫困户 | 15.00 |  |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 段家镇大同村（银豆村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2400米 | 2018年 | 扶持140户贫困户 | 28.00 |  |  | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 段家镇沟老村（辛李村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2400米 | 2018年 | 扶持98户贫困户 | 28.00 |  |  | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 段家镇谷家寨村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1350米 | 2018年 | 扶持130户贫困户 | 16.00 |  |  | 10.00 | 6.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 段家镇昝樊村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持83户贫困户 | 15.00 |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 段家镇东魏村（东官村并入） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2400米 | 2018年 | 扶持120户贫困户 | 28.00 |  |  |  | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 午井镇官坡村（大官村、南坡村合并） | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋2400米 | 2018年 | 扶持105户贫困户 | 28.00 |  |  |  | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
|  | 村内设施提升 | 村内天然气工程 | 午井镇午井村 | 农村天然气安装村内管沟开挖填埋1300米 | 2018年 | 扶持64户贫困户 | 15.00 |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 住建局 | 管沟开挖、填埋机械费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 山洪灾害防治 汇总 |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 山洪灾害防治 | 扶风县2018年度山洪灾害防治项目 | 山洪灾害威胁村 | 群测群防体系建设（制作警示牌、宣传牌、购置预警设施设备等） | 2018年 | 加强基层预警能力建设，提高指挥组织水平。 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 群测群防 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 汇总 |  |  |  |  |  | 6733.16 | 4773.16 | 1338.87 | 621.13 | 0.00 | 6733.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 城关街道西官村 | 刘下组、凤尾组、刘上组新打深机井3眼，配水泵3台，电柜3台，井房3座，50KVA变压器3台，高压线路800米；中堡、南东、西沟组新打深机井3眼，配套50KVA变压器3台，水泵3台，井房3座，高压线路900米；西沟、北堡组配套50KVA变压器2台，水泵2台，高压线路200米。 | 2018年 | 扶持贫困户109户 | 150.00 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 城关街道王家台村 | 新打180米深机井2眼及配套50KVA变压器2台，井房2座，水泵2台，高压线500米；3个机井配套50KVA变压器3台，水泵3台，电柜3台，高压线1400米。 | 2018年 | 扶持贫困户74户 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 城关街道五郡村 | 抽水站配80KVA变压器2台，高压线300米，60U型渠200米，40U型渠400米。 | 2018年 | 扶持贫困户60户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 城关街道黄甫村 | 机井配电1处高压线路300米、变压器50KVA一台，水泵一台，管网2000米。 | 2018年 | 扶持贫困户38户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 城关街道聂堡村 | 南聂堡、聂东、崖东3个组新打180米深机井3眼及配套50KVA变压器3台，井房3座，水泵3台，电柜3台，高压线1400米，管网3700米；崖底、张家底、郭下3个组低压线路1300米，50KVA变压器1台。 | 2018年 | 扶持贫困户90户 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 城关街道扶乾村 | 新打机井共4眼，其中二组1眼、六组1眼、四组2眼，配套变压器50KVA4台，水泵4台，高压线路1600米，管网2000米，井房4座。 | 2018年 | 扶持贫困户84户 | 110.00 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 八岔村 | 新打机井4眼，其中八岔组1眼，陈家庄组1眼，五东组1眼，五西组1眼，配套变压器4台，水泵4台，井房4座，高压线路2000米。小西巷组电力配套变压器2台，高压线路300米。 | 2018年 | 扶持贫困户47户 | 127.00 | 127.00 |  |  |  | 127.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇牛蹄村 | 灌溉井3眼（水泵、变压器、电、井房） | 2018年 | 扶持贫困户73户 | 39.00 | 39.00 |  |  |  | 39.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇凤鸣村 | 基本农田灌溉机井7眼，配备水泵、变压器、电、井房等设施。 | 2018年 | 扶持贫困户102户 | 91.00 | 91.00 |  |  |  | 91.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇前进村 | 打60米深抗旱机井3眼，配备水泵、变压器、电力、井房等设备；铺设灌溉管网6公里；安装抗旱变压器 6台。 | 2018年 | 扶持贫困户135户 | 112.66 | 112.66 |  |  |  | 112.66 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇西渠村 | 新打机井4眼，配备水泵、变压器、电、井房等设备。 | 2018年 | 扶持贫困户111户 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 仵康村（柿坡） | 新打深度60米抗旱机井2眼，配备水泵、变压器、电、井房等设施。 | 2018年 | 扶持贫困户29户 | 26.00 | 26.00 |  |  |  | 26.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇仵康村（南仵） | 新打深度60米抗旱机井1眼，配备水泵、变压器、电、井房等设施。 | 2018年 | 扶持贫困户40户 | 13.00 | 13.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇仵康村 | 铺设管网12000米 | 2018年 | 扶持贫困户109户 | 80.40 | 80.40 |  |  |  | 80.40 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇上宋村（兴无) | 抗旱机井3眼（水泵、变压器、电、井房） | 2018年 | 扶持贫困户99户 | 39.00 | 39.00 |  |  |  | 39.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇牛蹄村 | 抗旱变压器3台 | 2018年 | 扶持贫困户126户 | 18.00 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设 类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇大营村 | 架设高压电线1400米，抗旱变压器4台，灌溉机井2眼（水泵、变压器、电、井房）。 | 2018年 | 扶持贫困户147户 | 74.00 | 74.00 |  |  |  | 74.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 凤鸣村 | 抗旱变压器3台，新架低压线路1500米。 | 2018年 | 扶持贫困户64户 | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇上宋村 | 延伸灌溉电力线路6000米（其中400米地缆），抗旱变压器1台。 | 2018年 | 扶持贫困户168户 | 68.00 | 68.00 |  |  |  | 68.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 绛帐镇侯家村 | 灌溉井4眼（水泵、变压器、电、井房） | 2018年 | 扶持贫困户54户 | 52.00 | 52.00 |  |  |  | 52.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇白龙村 | 新打机井2眼，各深100米，井房2座，水泵2台，低压线路800米；新修40U型渠2000米。 | 2018年 | 扶持贫困户78户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇冯家村 | 新打机井8眼，各深80米，水泵8台，井房8座，线路3000米。 | 2018年 | 扶持贫困户104户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇建和村 | 新打井2眼，各深150米，水泵2台，井房2座，低压线路500米；新修40U型渠1000米。 | 2018年 | 扶持贫困户121户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 三驾村 | 新打机井1眼，深180米，井房1座，变压器1台，水泵1台，高压线路50米，低压线路50米；砂石硬化道路1500米。 | 2018年 | 扶持贫困户39户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇众和村 | 水泵2个4寸，高压线路150米，低压线路200米，钢管300米，电缆250米，变压器1个，井房2座，减压桩20个，水泵支架2套，机械费，砂石硬化道路500米。 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇齐村村 | 新修张四、寨子、匠杨、齐二、齐东40U型水渠3500米 | 2018年 | 扶持贫困户100户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇白龙村 | 新修40U型水渠3188米 | 2018年 | 扶持贫困户68户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇杜城村 | 低压线路改造500米 | 2018年 | 扶持贫困户52户 | 4.00 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇众和村 | 变压器2台，高压线路500米。 | 2018年 | 扶持贫困户53户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇云岭村 | 新打深机井1眼深180米，配套水泵1台，机井房1座，低压线路200米。 | 2018年 | 扶持贫困户39户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇三得利专业合作社 | 新打井4眼，各深80米，水泵4台，井房4座，变压器1台，高压线路550米，低压线路2000米。 | 2018年 | 扶持贫困户67户 | 36.00 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇永安村 | 新修水渠3000米 | 2018年 | 扶持贫困户55户 | 18.00 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 法门镇云塘村 | 配低压线路1700米 | 2018年 | 扶持贫困户45户 | 12.00 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇良峪村 | 设施大棚低压电力配套；设施大棚水肥一体化。 | 2018年 | 扶持贫困户351户 | 43.50 | 43.50 |  |  |  | 43.50 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇马席村 | 马家台猕猴桃基地深机井1眼，高压线1公里，变压器1台；席家堡1公里高压线路，变压器1台。 | 2018年 | 扶持贫困户40户 | 58.00 | 58.00 |  |  |  | 58.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇西坡村 | 一上组、王家台组、社公寺共铺设灌溉管网4千米 | 2018年 | 扶持贫困户94户 | 26.00 | 26.00 |  |  |  | 26.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇杏林村 | 西关组新打灌溉机井1眼，配套40型水泵1台，低压管灌1000米，变压器1台，高压线路600米。 | 2018年 | 扶持贫困户11户 | 31.50 | 31.50 |  |  |  | 31.50 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇杏林村 | 北街组灌溉井配套变压器1台，高压线路500米。 | 2018年 | 扶持贫困户26户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇杨家沟村 | 田家台组新打机灌溉井1眼，配套水泵，井房。 | 2018年 | 扶持贫困户7户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇杨家沟村 | 王上组、杨西组、任家堡组、王家堡组灌溉机井电路配套，变压器4台，高压线路2000米。 | 2018年 | 扶持贫困户30户 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇漳召村 | 南上组、漳二组新打灌溉井2眼，配套水泵、井房等设施，高压线路0.9公里，管网1.8公里。 | 2018年 | 扶持贫困户74户 | 54.30 | 54.30 |  |  |  | 54.30 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇长命寺村 | 张东组灌溉机井配套变压器1台，高压线路900米。 | 2018年 | 扶持贫困户277户 | 20.60 | 20.60 |  |  |  | 20.60 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇浪店村 | 北庄组机井1眼，高压线路200米，低压管道500米，变压器1台。 | 2018年 | 扶持贫困户122户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇涝池岸村 | 庄北组新打机井1眼，配套井房，管网2000米，低压线路500米，变压器1台。 | 2018年 | 扶持贫困户14户 | 40.00 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇李家村 | 新庄组南新打机井1眼，安装地下管网1000米，配套变压器1台，高压线路600米。 | 2018年 | 扶持贫困户18户 | 37.90 | 37.90 |  |  |  | 37.90 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇汤房村 | 设施大棚配套低压线路800米，管网900米，变压器1台，高压线路350米，大棚配套电房电表。 | 2018年 | 扶持贫困户52户 | 32.00 | 32.00 |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 杏林镇汤房村 | 刘东组配套高压线路600米，50KVA变压器1台，铺设管网1000米。 | 2018年 | 扶持贫困户52户 | 22.60 | 22.60 |  |  |  | 22.60 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇下寨村 | 罐罐井70眼 | 2018年 | 扶持贫困户56户 | 25.00 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇天度村（闫东村） | 200米深机井1眼及用电设施 | 2018年 | 扶持贫困户24户 | 17.00 | 17.00 |  |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇强家村 | 200米深机井1眼，配套200米30U型渠道及用电设施。 | 2018年 | 扶持贫困户10户 | 17.40 | 17.40 |  |  |  | 17.40 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇韩家窑村（丰邑村） | 200米深机井1眼，配套1.2公里30U型渠道及用电设施。 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇闫马村 | 低压线路2.25km | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 13.50 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇晁留村 | 罐罐井135眼 | 2018年 | 扶持贫困户112户 | 48.00 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇鲁马村 | 罐罐井85眼 | 2018年 | 扶持贫困户84户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇永平村（鲁上村） | 200米深机井1眼，配套U型渠道及用电设施。 | 2018年 | 扶持贫困户23户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇南阳村 | 200米深机井1眼，配套U型渠道及用电设施。 | 2018年 | 扶持贫困户12户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇晁留村（巩村村） | 罐罐井50眼及配套电力设施 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 天度镇齐横村 | 低压线路5公里蔬菜大棚 | 2018年 | 扶持贫困户75户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 召公镇聚粮村 | D40渠3000米，低压线路1000米，增加配电箱。 | 2018年 | 扶持贫困户147户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 召公镇后董村 | 打井1眼，配套1000米低压暗管；原有1眼井配套暗管1000米。 | 2018年 | 扶持贫困户214户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 召公镇作里村 | 为作东村抽水站原有160A变压器进行安装，增加配电箱、架设高压线500米。 | 2018年 | 扶持贫困户87户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 召公镇后董村 | 新打机井2眼，配套暗管2000米，D40渠1500米，建小型水站1处。 | 2018年 | 扶持贫困户214户 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 召公镇三头村 | D40渠800米，打井1眼，100KV变压器1台，线路850米。 | 2018年 | 扶持贫困户80户 | 37.00 | 37.00 |  |  |  | 37.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 召公镇召公村 | D40渠3000米，打井1眼，暗管1000米。 | 2018年 | 扶持贫困户87户 | 44.00 | 44.00 |  |  |  | 44.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 召公镇西张村 | 打井3眼，变压器1台，改造抽水站1座，暗管3000米。 | 2018年 | 扶持贫困户72户 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 召公镇吕宅村 | 打井2眼，变压器1台，低压线4100米，暗管2000米。 | 2018年 | 扶持贫困户44户 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 召公镇召光村 | 打井1眼，暗管1000米。 | 2018年 | 扶持贫困户73户 | 21.00 | 21.00 |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇四户村 | 2眼机井电力设施配套，架设高压线路450米，50KV变压器1台及其它配电实施。 | 2018年 | 扶持贫困户148户 | 6.20 | 6.20 |  |  |  | 6.20 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇高望寺村 | 5眼机井的电力设施配套，架设高压线路1000米，50KV变压器3台及其它配电实施。 | 2018年 | 扶持贫困户93户 | 15.10 | 15.10 |  |  |  | 15.10 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇高望寺村 | 原安上村新打产业发展机井1眼及电力配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户49户 | 24.00 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇午井村 | 1眼机井电力设施配套，架设高压线450米，50KV变压器1台及其它配电实施。 | 2018年 | 扶持贫困户105户 | 6.20 | 6.20 |  |  |  | 6.20 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇午井村 | 原田家河村新打机井2眼及电力配套设施。 | 2018年 | 扶持贫困户51户 | 56.00 | 56.00 |  |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇九官村 | 原九家村6眼机井电力设施配套，架设高压线路1980米，50KV变压器6台及其它配电实施。 | 2018年 | 扶持贫困户95户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇九官村 | 原南官村新打机井1眼及电力配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户117户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇官坡村 | 原南坡村6眼机井电力设施配套，架设高压线路1800米，50KV变压器6台及其它配电实施。 | 2018年 | 扶持贫困户128户 | 28.20 | 28.20 |  |  |  | 28.20 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇官坡村 | 原大官村2眼机井的电力设施配套，架设高压线路650米，50KV变压器2台。 | 2018年 | 扶持贫困户64户 | 9.90 | 9.90 |  |  |  | 9.90 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇贤原村 | 原原子头村和贤官村新打机井2眼及电力配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户154户 | 56.00 | 56.00 |  |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇小寨村 | 新打机井5眼及电力配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户223户 | 140.00 | 140.00 |  |  |  | 140.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇龙蹄村 | 新打机井2眼及电力配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户51户 | 56.00 | 56.00 |  |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇强家沟村 | 新打机井4眼及电力配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户98户 | 112.00 | 112.00 |  |  |  | 112.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 午井镇吕家庄村 | 新打机井2眼及电力配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户90户 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇沟老村(贫困村) | 宝鸡峡总干34斗斗渠及分渠8公里 | 2018年 | 扶持贫困户60户 | 56.00 | 56.00 |  |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇谷家村(贫困村) | 机井1眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户32户 | 13.50 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇昝樊村(贫困村) | 樊家机井1眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户52户 | 13.50 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇大同村(贫困村) | 灌溉机井2眼 | 2018年 | 扶持贫困户40户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇太白村(贫困村) | 机井2眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户42户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇西河村(贫困村) | 机井2眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇东魏村（贫困村） | 机井2眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇东官村(贫困村) | 机井1眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户40户 | 13.50 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇辛李村 | 机井1眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户35户 | 13.50 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇青龙村 | 机井6眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户100户 | 81.00 | 81.00 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇段家村 | 机井1眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户26户 | 13.50 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇银豆村 | 灌溉井1眼及配套设施 | 2018年 | 扶持贫困户32户 | 13.50 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇银豆村 | 三组一眼机井，配变压器一台，配电箱一个，高压线路800米。 | 2018年 | 扶持贫困户28户 | 13.00 | 13.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇段家村 | 三组一眼机井，配变压器一台，配电箱一个，高压线路600米。 | 2018年 | 扶持贫困户33户 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇东官村 | 一组、二组两眼机井，配变压器两台，配电箱两个，高压线路共计1000米。 | 2018年 | 扶持贫困户24户 | 18.00 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇辛李村 | 三、四组一眼机井，配变压器一台，高压线路900米。 | 2018年 | 扶持贫困户22户 | 17.00 | 17.00 |  |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇西河村 | 三组一眼机井，配电箱一个，低压线路260米。 | 2018年 | 扶持贫困户61户 | 2.20 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 新增千亿斤粮食生产能力田间工程建设项目 | 8个镇街、杨继岭等33个村 | 新打机井35眼，衬砌U型渠道218.23公里，配套渠系建筑物1579座，新（改）建抽水站9座。 | 2018年 | 改善灌溉面积3.91万亩，增产粮食785.62万公斤，增收663.6万元 | 1200.00 | 949.00 | 118.87 | 132.13 |  | 1200.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 农业水利设施建设项目 | 杏林镇杨家沟村、马席村；午井镇高望寺村、南官村；绛帐镇东作等5个村；天度镇齐横村 | 新打机井8眼，修复8眼，建井房10座；变压器6台，增容1台；铺设UPVCΦ110管道72904米，安装出水桩1456个，闸阀井461座，排水井62座。 | 2018年 | 改善灌溉面积8950亩， 增产粮食89.5万公斤， 增收71.6万元 | 1220.00 |  | 1220.00 |  |  | 1220.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建 设类 | 农田水利 | 水利工程维修养护项目 | 召公镇太川水库；城关街道办徐家河村、苟家庙村；法门镇官务村、永安村、齐村；午井镇南坡村、南官村。 | 架设变压器1台，衬砌U型渠道6.9公里，线路1920米，维修抽水站1座.铺设低压管道680米，更换水泵1台。 | 2018年 | 改善灌溉面积2240亩， 增产粮食22.4万公斤， 增收17.92万元 | 94.00 |  |  | 94.00 |  | 94.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费、施工费 |
| 基 础 设 施 建设类 | 农田水利 | 小型农田水利基本建设项目 | 绛帐镇牛仓村、滩上村；杏林镇章召村；城关街道办四家堡村； | 新打机井14眼，维修机井6眼；衬砌U型渠道1.5公里，铺设低压管道10.497公里。 | 2018年 | 改善灌溉面积3250亩， 增产粮食32.5万公斤， 增收26万元 | 380.00 |  |  | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 材料费、施工费 |
|  | 农田水利 | 水利设施建设 | 段家镇昝樊村 | 一、二组硬化渠道2.7公里 | 2018年 | 扶持贫困户82户 | 15.00 |  |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费、施工费 |
| 合计 | 11674.16 | 9314.16 | 1546.87 | 721.13 | 92.00 | 11674.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 业 发 展 类 | 产业发展 汇总 |  |  |  |  |  | 3783.13 | 992.09 | 900.97 | 532.07 | 1358.00 | 3783.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产业发展 | 水肥一体化 | 各镇街 | 实施简易水肥一体化工程1.2万亩，实现贫困户果园节本增效。 | 2018年 | 扶持贫困户900户 | 600.00 | 600.00 |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 设施补助 |
|  | 产业发展 | 老果园改造 | 天度镇、法门镇、召公镇、杏林镇 | 集中在天度等镇227户贫困户老果园337亩进行更新换代品种。 | 2018年 | 扶持贫困户227户 | 40.13 | 40.13 |  |  |  | 40.13 |  |  |  |  |  | 农业局 | 设施补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业发展 | 果品产销中心 | 法门镇马家村 | 新建果品交易中心一处，就地消化农副产品，就近解决劳动就业岗位120个等。 | 2018年 | 扶持贫困户300户 | 300.00 | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 材料施工费 |
|  | 产业发展 | 猕猴桃产业扶贫基地 | 午井镇四户村等 | 流转土地500亩新建高标准猕猴桃产业基地，引进2年生猕猴桃实生苗5.5万株，购置植保机械15台、水泥架材2万根，实施智能水肥一体化及品牌建设等；以土地流转、产业务工、同步同业和返租倒包等形式示范带动周边贫困户500户。 | 2018年 | 扶持贫困户500户 | 500.00 | 51.96 | 448.04 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业发展 | 无病毒苗木生产基地 | 法门镇黄堆村 | 新建无病毒苗木产业扶贫基地100亩，以同步同业等形式示范带动周边贫困户50户。 | 2018年 | 扶持贫困户50户 | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
|  | 产业发展 | 标准化甜柿子李子生产基地 | 召公镇后董村 | 150亩标准化甜柿子李子产业扶贫基地 | 2018年 | 扶持贫困户30户 | 35.00 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业发展 | 农技体系建设项目 | 各镇街 | 聘请职业农民80名，推广实用技术5项 | 2018年 | 扶持贫困户200户 | 45.00 |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 体系建设 |
|  | 产业发展 | 小麦良种繁育 | 王家台村、官务村、杏林村 | 建立小麦原种田100亩；建设500亩贫困户小麦良种繁育田。 | 2018年 | 扶持贫困户68户 | 68.00 |  | 68.00 |  |  | 68.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
|  | 产业发展 | 秦胜牧业畜牧良种推广繁育项目 | 杏林镇浪店村 | 引进种羊200只，种公羊10只；新建标准化羊舍600平方米；购置青贮机械等6台，运输车辆1台。 | 2018年 | 扶持贫困户150户 | 150.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业发展 | 产业扶贫基地建设项目 | 各镇街 | 新发展产业扶贫基地24个，以土地流转、产业务工、同步同业和返租倒包等多种形式示范带动1500贫困户发展产业增加收入。 | 2018年 | 扶持贫困户720户 | 720.00 |  | 104.93 | 532.07 | 83.00 | 720.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
|  | 产业发展 | 现代农业园区建设项目 | 各镇街 | 新发展20个县级现代农业园区，突出主导产业，延伸产业链条，创新经营模式，加强品牌宣传，增强示范带动能力。 | 2018年 | 扶持贫困户200户 | 200.00 |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业发展 | 新型经营主体培育项目 | 各镇街 | 重点支持45个新型经营主体基础设施建设、提升主体综合实力和品牌创建，以增强市场竞争力带动或解决周边农民季节性务工或参与企业生产，增加农民收入。 | 2018年 | 扶持贫困户285户 | 285.00 |  |  |  | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业发展 | 优势农产品经销设施项目 | 各镇街 | 强化农产品贮藏、保鲜等产地加工设施建设和改造，实现农产品就地就近加工转化，加快推进关中高效农业区，拓展农民增收空间，打造区域农村经济发展新引擎。 | 2018年 | 扶持贫困户350户 | 190.00 |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业发展 | 猕猴桃产业扶贫基地 | 绛帐镇东作村 | 新建500吨冷藏库，购置割草机2台、打药机4台、周转筐3万个、1.8吨电瓶叉车1辆；实施智能水肥一体化800亩；参加品牌推介3次。 | 2018年 | 扶持贫困户270户 | 270.00 |  |  |  | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业发展 | 秦川牛产业发展 | 秦川牛业公司 | 引进基础母牛50头、育肥牛100头，带棒青贮4500吨；购置精饲料140吨，配套设施10台件。以折股量化、产业务工等形式示范带动周边贫困户300户。 | 2018年 | 带动秦川牛产业扶贫昝樊村300户，年底贫困户分红每户不低于500元； | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
|  | 产业发展 | 设施大棚 | 法门镇庄白村 | 建设12座中棚，占地28亩。 | 2018年 | 扶持50户贫困户 | 30.00 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业直补到户 汇总 |  |  |  |  |  | 548.32 | 487.30 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 548.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产业直补到户 | 农户产业发展补助 | 午井镇官坡村、高望寺村、九官村、午井村、贤原村、龙蹄村、强家沟村、吕家庄村、小寨村 | 发展种植业262.7亩，养猪66头，养羊4只。 | 2018年 | 扶持贫困户188户 | 34.00 | 34.00 |  |  |  | 34.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业直补到户 | 农户产业发展补助 | 召公镇12个村 | 对全镇12个村贫困户新发展产业进行补助。 | 2018年 | 扶持贫困户1242户 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 产业补助 |
|  | 产业直补到户 | 农户产业发展补助 | 天度镇天度村、下寨村、强家村、永平村 | 栽植果树556.7亩，西瓜86亩，蔬菜18亩，养殖971头。。 | 2018年 | 扶持贫困户397户 | 79.00 | 79.00 |  |  |  | 79.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 产业补助 |
|  | 产业直补到户 | 农户产业发展补助 | 绛帐镇大营村 | 新建猕猴桃43.43亩，苗木6亩。 | 2018年 | 扶持贫困户24户 | 5.69 | 5.69 |  |  |  | 5.69 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业直补到户 | 农户产业发展补助 | 法门镇 | 种植苹果、桃、花椒、苗木、葡萄、柿子、中棚等1438.14亩，养殖鸡、猪、羊等12367只（头）。 | 2018年 | 扶持贫困户592户 | 142.25 | 142.25 |  |  |  | 142.25 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 产业补助 |
|  | 产业直补到户 | 农户产业发展补助 | 杏林镇杏林村、西坡村、马席村、良峪村、杨家沟村、涝池岸村、浪店村、汤房村、三官庙村、召宅村、长命寺村 | 新建果园668.9亩，新建元宝枫30亩。 | 2018年 | 扶持贫困户369户 | 104.21 | 104.21 |  |  |  | 104.21 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业直补到户 | 农户产业发展补助 | 城关街道扶东村、扶乾村、后沟村、八岔村、柳店村、南后峪村、刘家堡村、黄甫村、聂堡村、牛家村、秦村村、双乐村、四家堡村、万杨村、王家台村、韦川村、五郡村、西官村、下河村、新店村、徐家河村、殷家村、峪村村 | 养殖324头（只），养鹅2000只，养鸡4000只，新建果园403.1亩，新发展苗木109.6亩，新建大棚2亩。 | 2018年 | 扶持贫困户224户 | 62.17 | 62.15 | 0.02 |  |  | 62.17 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 产业直补到户 | 农户产业发展补助 | 杏林镇西坡村、杨家沟村、涝池岸村 | 林木良种良苗补贴 | 2018年 | 扶持贫困户165户 | 36.00 |  | 36.00 |  |  | 36.00 |  |  |  |  |  | 林业局 | 产业补助 |
|  | 产业直补到户 | 经济林产业发展补助 | 天度镇杨继岭；法门镇美阳村、刘家村 | 核桃、花椒建园低产园改造，烘干炉补助，苗木花卉补助。 | 2018年 | 扶持贫困户165户 | 25.00 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 林业局 | 产业补助 |
|  | 田间道路 汇总 |  |  |  |  |  | 3028.20 | 2570.66 | 107.54 | 0.00 | 350.00 | 3028.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道黄甫村 （秦村） | 秦二组2条1200米，路基宽均为4米，均为砂石路。 | 2018年 | 扶持贫困户36户 | 14.00 | 14.00 |  |  |  | 14.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道原峪村 （柳店村） | 原峪村1条1000米砂石路 | 2018年 | 扶持贫困户23户 | 12.00 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道原峪村 （柳店村） | 姚东组1条1000米；柳西组1条350米；姚南组2条400米；宽度均为4米，均为砂石路。 | 2018年 | 扶持贫困户32户 | 21.00 | 21.00 |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道案板村 （下河） | 东窑组生产路砂石化800米 ；王家组生产路砂石化600米；樊家组800米；张北组800米；张南组800米；路基宽均为4.5米。大棚蔬菜基地田间道路砂石化1500米，宽4.5米。 | 2018年 | 扶持贫困户36户 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道扶乾村 （殷家村） | 中组生产砂石路一条400米，宽度为4米。 | 2018年 | 扶持贫困户10户 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道峪村村 （南后峪） | 西二组1800米；西三组1800米；下峪村组2000米；路基宽均为4米，均为砂石路。 | 2018年 | 扶持贫困户68户 | 67.00 | 67.00 |  |  |  | 67.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道峪村村 （南后峪） | 北后峪组5条1800米；南后峪组4条2000米；；路基宽均为5米，均为砂石路。 | 2018年 | 扶持贫困户62户 | 53.00 | 53.00 |  |  |  | 53.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 小留村 （费家村） | 信一组3条500米；信二组4条600米；信三组3条400米；庞二组4条600米；路基宽均为4米，均为砂石路。 | 2018年 | 扶持贫困户35户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道小留村 （费家村） | 王家组2条600米；费东组1条500米；路基宽均为4米，均为砂石路。 | 2018年 | 扶持贫困户16户 | 13.00 | 13.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道五郡村 （韦川） | 下咀组一条长500米；东庄组一条500米；西庄组一条500米；路基宽均为4米，均为砂石路。 | 2018年 | 扶持贫困户30户 | 13.00 | 13.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道五郡村 （韦川） | 韦三组至二组一条600米；南韦组至西韦组一条600米；路基宽均为5米，均为砂石路。 | 2018年 | 扶持贫困户25户 | 18.00 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道原峪村 （柳店） | 上西组至雍家组水泥硬化500米，宽4.5米。 | 2018年 | 扶持贫困户19户 | 32.00 | 32.00 |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道原峪村 （柳店） | 雍家组至村主干路200米，柳东组至主干路300米，宽4.5米，均为水泥路。 | 2018年 | 扶持贫困户10户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 城关街道徐家河 | 徐家河至午井镇四户村联网路水泥硬化1800米，宽4.5米。 | 2018年 | 扶持贫困户15户 | 73.00 | 73.00 |  |  |  | 73.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 绛帐镇西渠村 | 西渠管灌10000米，西渠村五组砂石路硬化0.8公里，柳家二、三组庄南砂石路1公里。 | 2018年 | 扶持贫困户111户 | 76.00 | 76.00 |  |  |  | 76.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 绛帐镇牛蹄村 | 生产路砂石硬化5公里 | 2018年 | 扶持贫困户126户 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 绛帐镇卢家村 | 生产路砂石硬化1.8公里 | 2018年 | 扶持贫困户33户 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 绛帐镇大营村 | 生产路砂石硬化3公里 | 2018年 | 扶持贫困户147户 | 40.00 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 绛帐镇远将村 | 生产路砂石硬化3.8公里 | 2018年 | 扶持贫困户102户 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 绛帐镇凤鸣村 | 村组生产路砂石硬化3公里 | 2018年 | 扶持贫困户64户 | 40.00 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 绛帐镇董家村 | 三组机井北东西砂石路0.3公里，二组棉纺厂至坟地砂石路0.3公里。 | 2018年 | 扶持贫困户50户 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇杜城村 | 田间道路沙石硬化2400米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户89户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇黄堆村 | 田间道路沙石硬化2400米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户84户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇姚家村 | 田间道路沙石硬化2700米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户82户 | 35.00 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇众和村 | 田间道路沙石硬化2400米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户76户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇冯家村 | 田间道路沙石硬化770米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户140户 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇官务村 | 田间道路沙石硬化1600米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户74户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇美阳村 | 田间道路沙石硬化1600米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户27户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇木林森专业合作社 | 田间道路沙石硬化3600米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户56户 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇南佐村 | 田间道路沙石硬化770米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇三得利专业合作社 | 水泥硬化道路2500米，宽度4米，厚度18厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户86户 | 85.00 | 85.00 |  |  |  | 85.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇三得利专业合作社 | 田间道路沙石硬化770米，宽度4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户49户 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 法门镇农林村 | 花椒园道路沙石硬化9300米，宽度4米，厚度15厘米 | 2018年 | 扶持贫困户300户 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇东坡村 | 田间地头砂石路3000米 | 2018年 | 扶持贫困户65户 | 37.50 | 37.50 |  |  |  | 37.50 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇菊花村 | 面邑组铺设砂石路500米； 张家组铺设砂石路350米； 菊西组铺设砂石路1450米； 王家组铺设砂石路500米。 | 2018年 | 扶持贫困户63户 | 35.60 | 35.60 |  |  |  | 35.60 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇涝池岸村 | 下杨组沙石1000米，冯东组砂石路1100米，上杨组砂石路400米，庄南组砂石路400米。 | 2018年 | 扶持贫困户14户 | 36.25 | 36.25 |  |  |  | 36.25 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇良峪村 | 砂石路：王家南寨南北水泥路600米 | 2018年 | 扶持贫困户35户 | 7.50 | 7.50 |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇良峪村 | 砂石路：后唐西壕岸路200米，唐塄路200米，机井东壕路100米，下刘坡塘二分渠200米。 | 2018年 | 扶持贫困户18户 | 8.75 | 8.75 |  |  |  | 8.75 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇良峪村 | 砂石路：中大路加油站东西路600米 | 2018年 | 扶持贫困户17户 | 7.50 | 7.50 |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇良峪村 | 砂石路：下刘斜点路王家壕路400米 | 2018年 | 扶持贫困户39户 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇良峪村 | 砂石路：齐家西伏庙十字980米 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 12.25 | 12.25 |  |  |  | 12.25 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇良峪村 | 砂石路：上唐肖家地壕300米 | 2018年 | 扶持贫困户18户 | 3.75 | 3.75 |  |  |  | 3.75 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇廿里铺村 | 曹中组小渭河组桥25米 | 2018年 | 扶持贫困户64户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇三官庙村 | 张东、张西、西杨、南陈、北伏、东杨6个小组砂石路2810米 | 2018年 | 扶持贫困户76户 | 35.00 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇汤房村 | 砂石路1000米 | 2018年 | 扶持贫困户52户 | 12.50 | 12.50 |  |  |  | 12.50 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇西坡村 | 田间砂石路3000米 | 2018年 | 扶持贫困户176户 | 37.50 | 37.50 |  |  |  | 37.50 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 杏林镇长命寺村 | 南一组、南二组、中颜组、苏王组、早杨组五个小组砂石路2500米 | 2018年 | 扶持贫困户95户 | 32.00 | 32.00 |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 天度镇永平村 | 田间道路沙石硬化3.5km，宽4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户27户 | 45.60 | 45.60 |  |  |  | 45.60 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 天度镇天度村 | 田间道路沙石硬化3.5km，宽4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户28户 | 45.60 | 45.60 |  |  |  | 45.60 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 天度镇强家村（坊村村） | 田间道路沙石硬化3.4km，宽4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户23户 | 44.50 | 44.50 |  |  |  | 44.50 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 天度镇韩家窑村 | 田间道路沙石硬化2.3km，宽4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户28户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 天度镇下寨村（杨继岭村） | 田间道路沙石硬化2.1km，宽4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户21户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 天度镇侯李村 | 田间道路沙石硬化3.7km，宽4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户64户 | 48.00 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 天度镇齐横村 | 10个小组田间道路沙石硬化7km，宽4米，厚度15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户75户 | 90.00 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇吴家村 | 砂石路2100米 | 2018年 | 扶持贫困户74户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇三头村 | 砂石路2100米 | 2018年 | 扶持贫困户80户 | 27.00 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇新庄村 | 砂石路1650米 | 2018年 | 扶持贫困户74户 | 21.00 | 21.00 |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇作里村 | 砂石路3850米 | 2018年 | 扶持贫困户87户 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇召公村 | 砂石路2150米 | 2018年 | 扶持贫困户87户 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇袁新村 | 砂石路3700米 | 2018年 | 扶持贫困户109户 | 48.00 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇官道村 | 砂石路3400米 | 2018年 | 扶持贫困户81户 | 44.00 | 44.00 |  |  |  | 44.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇召光村 | 砂石路3400米 | 2018年 | 扶持贫困户73户 | 44.00 | 44.00 |  |  |  | 44.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇召首村 | 砂石路6300米 | 2018年 | 扶持贫困户107户 | 82.00 | 82.00 |  |  |  | 82.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 召公镇聚粮村 | 砂石路4450米 | 2018年 | 扶持贫困户147户 | 58.00 | 58.00 |  |  |  | 58.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 午井镇四户村 | 四户村修建田间生产砂石路4.2公里 | 2018年 | 扶持贫困户148户 | 55.00 | 55.00 |  |  |  | 55.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 午井镇高望寺村 | 高望寺村修建田间生产砂石路2.7公里 | 2018年 | 扶持贫困户93户 | 35.40 | 35.40 |  |  |  | 35.40 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 午井镇小寨村 | 修建原小寨村全村田间生产路8.5公里，修建原料地村田间生产路4公里。 | 2018年 | 扶持贫困户223户 | 165.00 | 165.00 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 午井镇龙蹄村 | 修建龙蹄村全村田间生产路6.7公里。 | 2018年 | 扶持贫困户51户 | 88.00 | 69.46 | 18.54 |  |  | 88.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 午井镇强家沟村 | 修建全村田间生产路6.7公里。 | 2018年 | 扶持贫困户98户 | 88.00 |  | 88.00 |  |  | 88.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 段家镇昝樊村 | 砂石路7770米，宽4米，厚15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户82户 | 101.00 |  | 1.00 |  | 100.00 | 101.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 段家镇西河村 | 田间砂石路5740米，宽4米，厚15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户60户 | 71.00 |  |  |  | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 段家镇太白村 | 田间砂石路2540米，宽4米，厚15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户54户 | 33.00 |  |  |  | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 段家镇沟老村 | 田间砂石路850米，宽4米，厚15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户40户 | 11.00 |  |  |  | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 段家镇青龙村 | 田间砂石路1650米，宽4米，厚15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户39户 | 22.00 |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 段家镇东魏村 | 田间砂石路2540米，宽4米，厚15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户60户 | 33.00 |  |  |  | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 田间道路 | 生产路建设 | 段家镇谷家寨村 | 田间砂石路4250米，宽4米，厚15厘米。 | 2018年 | 扶持贫困户69户 | 55.00 |  |  |  | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 材料费、施工费 |
|  | 田间道路 | 生产路建设 | 天度镇侯李村 | 李东、李西组东大路两侧加宽、绿化，长1.5公里。 | 2018年 | 扶持贫困户64户 | 25.00 |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费、施工费 |
|  | 高标准农田建设 汇总 |  |  |  |  |  | 1300.00 | 800.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 业 发 展 类 | 高标准农田建设 | 农田设施建设提升项目 | 绛帐镇中坡村 | 衬砌渠道12.1公里，新打机井1眼，硬化田间道路5.15公里，架设低压线路0.15公里、农业及其它措施。 | 2018年 | 扶持贫困户46户 | 330.12 | 330.12 |  |  |  | 330.12 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费、施工费 |
|  | 高标准农田建设 | 农田设施建设提升项目 | 绛帐镇东作村 | 衬砌渠道6.6公里，新打机井1眼，硬化田间道路4.19公里，架设低压线路0.17公里，农业及其它措施。 | 2018年 | 扶持贫困户58户 | 253.91 | 253.91 |  |  |  | 253.91 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 高标准农田建设 | 农田设施建设提升项目 | 绛帐镇远将村 | 衬砌渠道4.6公里，新打机井3眼，修复机井1眼，硬化田间道路3.74公里，架设输电线路0.53公里，铺设暗管2.81公里，农业及其它措施。 | 2018年 | 扶持贫困户30户 | 256.38 | 215.97 | 40.41 |  |  | 256.38 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 高标准农田建设 | 农田设施建设提升项目 | 绛帐镇红卫村 | 衬砌渠道5.4公里，新打机井3眼，硬化田间道路1.35公里，架设输电线路0.43公里，铺设暗管6.47公里，农业及其它措施。 | 2018年 | 扶持贫困户29户 | 282.23 |  | 282.23 |  |  | 282.23 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费、施工费 |
|  | 高标准农田建 | 农田设施建设提升项目 | 绛帐镇古水村 | 衬砌渠道1.0公里，硬化田间道路1.81公里，农业及其它措施。 | 2018年 | 扶持贫困户80户 | 120.38 |  | 120.38 |  |  | 120.38 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 高标准农田建设 | 农田设施建设提升项目 | 绛帐镇双庙村 | 新打机井1眼，架设输电线路0.29公里，铺设暗管1.52公里。 | 2018年 | 扶持贫困户79户 | 29.23 |  | 29.23 |  |  | 29.23 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费、施工费 |
|  | 高标准农田建设 | 农田设施建设提升项目 | 绛帐镇东西湾村 | 新打机井1眼，架设输电线路0.19公里，铺设暗管1.43公里。 | 2018年 | 扶持贫困户88户 | 27.75 |  | 27.75 |  |  | 27.75 |  |  |  |  |  | 财政局 | 材料费、施工费 |
|  | 雨露计划 汇总 |  |  |  |  |  | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 业 发 展 类 | 雨露计划 | 雨露培训项目 | 绛帐镇20个行政村 | 雨露计划 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 补助 |
|  | 雨露计划 | 雨露培训项目 | 段家镇所有村 | 雨露计划14名 | 2018年 | 扶持贫困户14户 | 4.20 | 4.20 |  |  |  | 4.20 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 补助 |
|  | 雨露计划 | 雨露培训项目 | 杏林镇全镇16个村 | 雨露计划 | 2018年 | 扶持贫困户18户 | 5.40 | 5.40 |  |  |  | 5.40 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 补助 |
|  | 雨露计划 | 雨露培训项目 | 天度镇所有村 | 雨露计划 | 2018年 | 扶持贫困户30户 | 9.00 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 补助 |
|  | 雨露计划 | 雨露培训项目 | 法门镇所有村 | 雨露计划 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 补助 |
| 产 业 发 展 类 | 雨露计划 | 雨露培训项目 | 午井镇所有村 | 雨露计划 | 2018年 | 扶持贫困户40户 | 12.00 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 补助 |
|  | 雨露计划 | 雨露培训项目 | 城关街道所有村 | 雨露计划 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 补助 |
|  | 雨露计划 | 雨露培训项目 | 召公镇13个村 | 当年新入学高职、大中专学生 | 2018年 | 扶持贫困户20户 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 补助 |
|  | 实用技术培训 汇总 |  |  |  |  |  | 120.40 | 55.00 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 120.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 业 发 展 类 | 实用技术培训 | 技能培训 | 绛帐镇20个行政村 | 举办种植技术培训64场次3240人；举办家政技术培训32场次693人；举办养殖技术培训25场880人；举办农房建设培训2场次50人；举办烹饪技术培训9场177人；举办电焊电工1场10人。 | 2018年 | 扶持贫困户1233户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 教材、场地、师资费 |
| 产 业 发 展 类 | 实用技术培训 | 技能培训 | 段家镇所有村 | 实用技术培训42场次1320人 | 2018年 | 扶持贫困户120户 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 教材、场地、师资费 |
|  | 实用技术培训 | 技能培训 | 杏林镇全镇8个点 | 贫困户技能培训 | 2018年 | 扶持贫困户1580户 | 2.40 | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 教材、场地、师资费 |
|  | 实用技术培训 | 技能培训 | 天度镇所有村 | 实用技术培训，提高农民技能。 | 2018年 | 扶持贫困户950户 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 教材、场地、师资费 |
| 产 业 发 展 类 | 实用技术培训 | 技能培训 | 法门镇 | 技能、果树、养殖、家政培训 | 2018年 | 扶持贫困户1500户 | 15.00 | 11.60 | 3.40 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 教材、场地、师资费 |
|  | 实用技术培训 | 技能培训 | 午井镇所有村 | 为6个村各举办技术培训2期，共12期。 | 2018年 | 扶持贫困户1000户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 教材、场地、师资费 |
|  | 实用技术培训 | 技能培训 | 城关街道案板村 | 桃树及大棚蔬菜作务技术 | 2018年 | 扶持贫困户100户 | 8.00 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 教材、场地、师资费 |
| 产 业 发 展 类 | 实用技术培训 | 技能培训 | 城关街道黄甫村 | 雪域红桃栽培技术 | 2018年 | 扶持贫困户100户 | 8.00 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 教材、场地、师资费 |
|  | 实用技术培训 | 技能培训 | 城关街道西官村、小留村 | 苹果作务技术 | 2018年 | 扶持贫困户100户 | 8.00 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 教材、场地、师资费 |
|  | 实用技术培训 | 技能培训 | 城关街道聂堡村、王家台 | 猕猴桃作务技术 | 2018年 | 扶持贫困户100户 | 8.00 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 教材、场地、师资费 |
| 产 业 发 展 类 | 实用技术培训 | 技能培训 | 召公镇13个村 | 提高农民技能，自主创业。 | 2018年 | 扶持贫困户100户 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 教材、场地、师资费 |
|  | 互助资金协会 汇总 |  |  |  |  |  | 630.00 | 300.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 互助资金协会 | 建设互助资金协会 | 绛帐镇远将村 | 新成立一个互助资金协会 | 2018年 | 扶持贫困户59户 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 绛帐镇 | 注资 |
| 产 业 发 展 类 | 互助资金协会 | 建设互助资金协会 | 段家镇太白村 | 新成立一个互助资金协会 | 2018年 | 扶持贫困户87户 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 段家镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 杏林镇西坡村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户176户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 杏林镇良峪村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户351户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 注资 |
| 产 业 发 展 类 | 互助资金协会 | 注入资金 | 杏林镇长命寺村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户277户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 杏林镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 建设互助资金协会 | 天度镇永平村 （鲁上村） | 新成立一个互助资金协会 | 2018年 | 扶持贫困户95户 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 天度镇鲁马村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户323户 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 天度镇 | 注资 |
| 产 业 发 展 类 | 互助资金协会 | 注入资金 | 法门镇姚家村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户82户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 法门镇庄白村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户123户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 法门镇马家村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户73户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 注资 |
| 产 业 发 展 类 | 互助资金协会 | 注入资金 | 法门镇齐村村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户185户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 法门镇云岭村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户104户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 法门镇杜城村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户168户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 注资 |
| 产 业 发 展 类 | 互助资金协会 | 建设互助资金协会 | 法门镇白龙村 | 新成立一个互助资金协会 | 2018年 | 扶持贫困户162户 | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 法门镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 建设互助资金协会 | 城关街道西官村 | 新成立一个互助资金协会 | 2018年 | 扶持贫困户109户 | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 城关街道 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 建设互助资金协会 | 召公镇聚粮村 | 新成立一个互助资金协会 | 2018年 | 扶持贫困户244户 | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 召公镇 | 注资 |
| 产 业 发 展 类 | 互助资金协会 | 注入资金 | 午井镇官坡村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户854户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 午井镇九官村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户316户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 午井镇贤原村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户242户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 注资 |
| 产 业 发 展 类 | 互助资金协会 | 注入资金 | 午井镇午井村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户248户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 午井镇四户村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户223户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 注资 |
|  | 互助资金协会 | 注入资金 | 午井镇高望寺村 | 互助资金协会注资 | 2018年 | 扶持贫困户264户 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 午井镇 | 注资 |
| 产 业 发 展 类 | 金融支持 汇总 |  |  |  |  |  | 3660.00 | 588.80 | 71.20 | 0.00 | 3000.00 | 3660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金融支持 | 贷款贴息 | 全县 | 贷款1.3亿贴息 | 2018年 | 扶持全县61个贫困村，5334户贫困户 | 660.00 | 588.80 | 71.20 |  |  | 660.00 |  |  |  |  |  | 扶贫办 | 贴息 |
|  | 金融支持 | 小额信贷风险补偿金 | 全县 | 小额信贷风险补偿金 | 2018年 | 扶持全县61个贫困村，5334户贫困户 | 3000.00 |  |  |  | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 扶贫办 | 风险补偿金 |
| 产 业 发 展 类 | 水产养殖 汇总 |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水产养殖 | 扶持渔业标准化改造及新建项目 | 午井镇四户村、段家镇银豆村、法门镇斜里村、城关街道五郡村 | 池塘清淤2100方；道路维修600米；塘埂拓宽2300方；进排水渠道300米；发电机3台；低压线路改造400米；养殖台网3个；绿化1000平方米。 | 2018年 | 扶持贫困户12户 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 水利局 | 基础设施建设 |
| 产 业 发 展 类 | 光伏扶贫 汇总 |  |  |  |  |  | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 绛帐镇卢家村 | 装机容量500千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户151户 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
|  | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 绛帐镇远将村 | 装机容量500千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户178户 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
|  | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 法门镇杜城村 | 装机容量400千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户271户 | 220.00 | 220.00 |  |  |  | 220.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 法门镇冯家村 | 装机容量500千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户204户 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
|  | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 法门镇建和村 | 装机容量500千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户227户 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
|  | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 法门镇齐村村 | 装机容量300千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户325户 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
|  | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 召公镇聚良村 | 装机容量250千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户249户 | 135.00 | 135.00 |  |  |  | 135.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 午井镇贤原村（贤官村） | 装机容量500千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户242户 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
|  | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 段家镇段家村 | 装机容量500千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户143户 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
|  | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 段家镇谷家寨村 | 装机容量500千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户206户 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
|  | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 城关街道办峪村村（南后峪村） | 装机容量500千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户63户 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
| 产 业 发 展 类 | 光伏扶贫 | 光伏产业扶贫项目 | 天度镇巩村村 | 装机容量300千瓦 | 2018年 | 扶持贫困户92户 | 170.00 | 170.00 |  |  |  | 170.00 |  |  |  |  |  | 发改局 | 材料费、施工费 |
|  | 壮大村集体经济 汇总 |  |  |  |  |  | 2000.00 | 660.00 | 1340.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壮大村集体经济 | 发展村集体经济 | 法门镇马家村 | 扶持壮大村集体经济 | 2018年 | 扶持贫困户73户 | 200.00 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 财政局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 壮大村集体经济 | 壮大村集体经济 | 扶持案板等31个村，其他贫困村符合条件有发展意愿的也可注入资金 | 扶持壮大村集体经济；助推脱贫攻坚；分红；新型经营主体参与经营。 | 2018年 | 扶持贫困户890户 | 890.00 | 460.00 | 430.00 |  |  | 890.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
| 产 业 发 展 类 | 壮大村集体经济 | 发展村集体经济 | 扶持段家镇沟老村、昝樊村，法门镇黄堆村、三驾村、姚家村、白龙村、众合村；绛帐镇凤鸣村、前进村、西渠村、大营村；天度镇韩家窑村、强家村、天度村、永平；午井镇高望寺村、四户村、午井村、官坡村； | 扶持壮大村集体经济；助推脱贫攻坚；分红；新型经营主体参与经营。 | 2018年 | 扶持贫困户910户 | 910.00 |  | 910.00 |  |  | 910.00 |  |  |  |  |  | 农业局 | 产业补助 |
|  |  |  | 杏林镇长命寺村、马席村；召公镇三头村、新庄村、吴家村、作里村；城关街道扶乾村、西官村、原峪村、小留村、八岔村、五郡村、王家台村32个村，按照各村人口数量每人70元、贫困户每人追加130元标准，计划注入扶贫资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 业 发 展 类 | 绿化 汇总 |  |  |  |  |  | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 | 重点区域绿化 | 红卫村、九家村 | 新建景观宽幅林带131亩，植树1.9万株。 | 2018年 | 扶持贫困户154户 | 78.00 | 78.00 |  |  |  | 78.00 |  |  |  |  |  | 林业局 | 购置材料、栽植费、管护费 |
|  | 绿化 | 重点区域绿化 | 东作村（含南官村） | 新建景观宽幅林带294亩，植树4.2万株。 | 2018年 | 扶持贫困户166户 | 174.00 | 174.00 |  |  |  | 174.00 |  |  |  |  |  | 林业局 | 购置材料、栽植费、管护费 |
|  | 绿化 | 重点区域绿化 | 谷水村 | 新建景观宽幅林带186亩，植树2.7万株。 | 2018年 | 扶持贫困户80户 | 114.00 | 114.00 |  |  |  | 114.00 |  |  |  |  |  | 林业局 | 购置材料、栽植费、管护费 |
| 产 业 发 展 类 | 绿化 | 重点区域绿化 | 东西湾村 | 新建景观宽幅林带120亩，植树1.7万株。 | 2018年 | 扶持贫困户88户 | 72.00 | 72.00 |  |  |  | 72.00 |  |  |  |  |  | 林业局 | 购置材料、栽植费、管护费 |
|  | 绿化 | 重点区域绿化 | 段家沟老村 | 新建景观宽幅林带264亩，植树3.7万株。 | 2018年 | 扶持贫困户98户 | 62.00 | 62.00 |  |  |  | 62.00 |  |  |  |  |  | 林业局 | 购置材料、栽植费、管护费 |
|  | 乡村示范旅游 汇总 |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 业 发 展 类 | 乡村示范旅游 | 乡村示范旅游项目 | 城关街道办后沟村、峪村、北街村 | 乡村科普示范旅游 | 2018年 | 扶持贫困户211户 | 300.00 | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  | 林业局 | 基础设施建设 |
| 合计 | 18944.65 | 10328.45 | 3376.13 | 532.07 | 4708.00 | 18944.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 30618.81 | 19642.61 | 4923.00 | 1253.20 | 4800.00 | 30618.81 |  |  |  |  |  |  |  |

抄  送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委，

县监察委员会，县人武部，县法院，县检察院，各人民团体。

扶风县人民政府办公室                   2018年2月26日印发