南京市人民政府文件

宁政发〔2019〕22号

市政府关于印发南京市2019年经济

社会发展重大项目计划的通知

各区人民政府，市府各委办局，市各直属单位：

现将《南京市2019年经济社会发展重大项目计划》印发给你们，请认真贯彻落实。

南京市人民政府

2019年1月26日

（此件公开发布）

南京市2019年经济社会发展重大项目计划

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 项目法人单位 | 建设内容及规模 | 建设 起止年限 | 总投资 | 截止2018底完成投资（续建） | 2019年 计划投资 | 2019年建设内容及形象进度目标（或前期工作目标） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工时间（新开工） |  |  |  |
| 合 计 500个 |  | 16948.2 | 3424.9 | 2949.4 |  |  |
| 第一部分 当年实施项目（480个） |  | 15628.9 | 3424.9 | 2949.4 |  |  |
| 一、科创项目（75个） |  | 1192.9 | 282.2 | 244.8 |  |  |
| （一）技术创新平台（26个） |  | 173.7 | 34.2 | 47.9 |  |  |
| 1 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 南京网络通信与安全紫金山实验室 | 基于实验室建设“中国网络2030”总体目标，建设若干个功能实验室、交叉实验室、伙伴实验室，开展“1+3”个重大科技任务，即“网络2030新型体系架构与综合试验环境”和“服务定制网络平台及应用”、“人机物互联普适无线移动通信”、“网络通信内生安全体系” | 2018-2020 | 15.0 | 1.0 | 6.0 | 1．构建行政运营架构；2．启动实验室重大任务，包括：关于“中国网络2030”新型体系与综合试验环境、服务定制网络平台及应用、人机物互联普适无线移动通信、网络通信内生安全体系 | 南京网络通信与安全紫金山实验室、江宁开发区 |
| 2 | 中科院南京分院麒麟科技园一期 | 中国科学院南京分院、南京市科技创新投资有限责任公司 | 总建筑面积41万平方米，一期市政府用于资产置换的还建部分地上面积约12万平方米；地下面积约5万平方米，二期中科院南京分院及相关研究所“十三五”国家级项目和预留发展的自建部分建筑面积约24万平方米，建设集科学研究、技术研发、成果转化、聚才创业等功能于一体的综合性科技创新平台 | 2017-2020 | 14.0 | 5.0 | 4.0 | A2地块主体结构基本完成；A1、A3地块主体结构施工 | 麒麟高新区管委会 |
| 3 | 江苏省产业技术研究院总院 | 江苏省产业技术研究院 | 总建筑面积10万平方米，建设科技研发、公共服务及创新展示中心 | 2017-2019 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 4 | 未来网络试验设施 | 江苏省未来网络创新研究院 | 建设一个开放、易使用、可持续发展的大规模通用未来网络试验设施，构建世界首个以链路层虚拟化为基础的深度虚拟网络，为运维智能高效的新一代信息基础设施建设提供基础理论和关键技术验证平台，满足5G、虚拟现实等新业务新应用的试验需求。建设两栋建筑面积约9万平方米科技研发楼运营投入 | 2018-2023 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 1．建设覆盖40个城市、稳定可靠的基础底层网络和计算存储等基础设施；2．建设南京运行管控总中心；3．建设南京未来网络创新实验中心据中心设备与系统等；4．科技研发楼主体建设 | 江宁开发区 |
| 5 | 南京弘昌TMT研发中心 | 南京弘昌投资发展有限公司 | 总建筑面积8万平方米，建设搜索引擎、移动物联网、手机游戏、即时通讯为代表的TMT（数字新媒体产业）研发总部基地 | 2018-2020 | 8.0 | 2.5 | 3.5 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 6 | 南京中科康润研究院 | 南京中科康润新材料科技有限公司 | 催化及高分子材料测试平台的建设；系列合成基础油中试和工业化生产项目的建设；实验室研究方面：百公斤级LPE系列催化剂的生产工艺开发，基于合成基础油的润滑油配方开发，液化气的综合利用，聚乙烯蜡连续生产工艺开发以及基础油的连续聚合工艺开发；相关实验设施和装置的建设 | 2017-2022 | 5.1 | 0.5 | 0.8 | 完成催化及高分子材料测试平台建设；完成3000吨/年系列合成基础油项目的装置建设和试车；实验室研究方面：LPE系列催化剂完成生产定型并量产；聚乙烯蜡项目完成连续模试开发，进行工艺包设计和技术推广；液化气的综合利用项目取得实质性进展；并在基础油的连续聚合生产方面取突破 | 江北新区 |
| 7 | 鹏为CRM管理中心 | 江苏鹏为软件有限公司 | 总建筑面积5万平方米，建设CRM（customer relationship management，客户关系管理系统）研发中心总部基地 | 2018-2020 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 8 | 星网服务外包基地 | 江苏星网系统集成有限公司 | 总建筑面积5万平方米，建设信息技术外包（ITO）、商业流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）服务等服务数据中心及软硬件开发平台 | 2018-2020 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 9 | 亿嘉和智能巡检机器人研发基地 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 总建筑面积10.5万平方米，建成后用于智能机器人研发 | 2018-2020 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 10 | 江苏省产业技术研究院膜科学技术研究所 | 南京工大膜应用技术研究所有限公司 | 建成集产业技术研发、产业市场培育、投融资服务、教育培训等为一体的新型研发机构，将技术、人才优势转化为产业优势，为江苏膜材料产业的发展提供强有力的支撑和保障 | 2017-2022 | 5.0 | 2.6 | 1.5 | 建设国家高性能膜材料创新中心 | 江北新区 |
| 11 | 未来网络技术创新平台 | 江苏省未来网络创新研究院 | 以我国未来网络发展顶层设计、技术研发、标准推动、知识产权保护、产业孵化与发展为重点，带动未来网络技术、产品、应用的大规模发展与推广，实现科研成果就地转化，形成从设备制造、系统集成到应用服务的完整产业链 | 2012-2022 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 基于SDN网络操作系统包括骨干网络操作系统、边缘网络操作系统、云数据中心操作系统、跨域协同操作系统等研发；基于SDN和NFV的网络功能云服务平台研发；互联网域名服务自循环系统研发及部署等 | 江宁开发区 |
| 12 | 国恒物联网+研发中心 | 江苏国恒科技发展有限公司 | 总建筑面积3.6万平方米，建设基于传感器技术、射频识别（RFID）技术、微机电系统（MEMS）的物联网应用基地 | 2018-2020 | 3.6 | 1.0 | 1.5 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 13 | 江苏省产业技术研究院先进高分子材料技术研究所 | 江苏集萃先进高分子材料研究所有限公司 | 1．新建2万平方米的研发大楼；2．五年内将引进不少于30个团队，其中院士团队5个，引进、孵化、衍生企业不少于30家，申请发明专利200件以上；3．建设先进高分子材料公共技术服务平台；4．人员规模达到200人左右，其中高级专家及科研技术人员（硕士及以上）不少于100人 | 2018-2022 | 3 | 0.6 | 0.7 | 1．建成3000平方米现代化中试试验车间；2．引进高端成果转化项目团队不少于6个，孵化科技型企业8家以上，申请专利不少于60项；3．建成专业材料性能老化评价、热分析等实验室 | 江北新区 |
| 14 | 南京凯鼎电子科技有限公司国产IP研发平台 | 南京凯鼎电子科技有限公司 | 依托Cadence全球创新生态体系和技术标准，结合中国市场需求，研发销售具有世界先进水平的复杂计算、汽车电子、人工智能和物联网等各类集成电路设计知识产权产品 | 2018-2020 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 集成电路设计服务及IP开发 | 浦口区 |
| 15 | 智能制造公共技术服务平台及机器人创新中心 | 江苏集萃智能制造技术研究所有限公司（江苏省产业技术研究院智能制造技术研究所） | 建设9200平方米数字化工厂系统研发中心（DFS）、可制造执行系统研发中心（MES）、智能化装备系统研发中心、管理技术培训中心（TTM）等4个研发中心，购置1亿元以上的高端设备。与5个以上行业特色的机器人需求大企业合作，建立1个机器人博士后科研工作站；利用区位及科技优势，聚集力量，逐步打造江苏机器人产业研发基地，5年内吸引20家机器人企业及科研单位进驻研究中心；计划引进院士学术带头人3-5个，海外高级专家8-10人，专业化人才队伍达到400人 | 2018-2023 | 4 | 1.6 | 1.0 | 1．购置高端设备；2．引进高层次人才35人，申请专利或软件著作权不少于90项；3．申请省级重大公共技术服务平台、建立博士科研工作站；4．全年为不少于20家南京市企业提供各类服务 | 江北新区 |
| 16 | 紫光工业云及大数据创新产业化中心 | 紫光云数科技有限公司 | 面向全球范围开展基于“新IT”领域的投资与运营，主要业务包括项目投资、产品研发与销售、服务外包、云计算与大数据服务四大类内容 | 2018-2019 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 版本迭代，优化升级工业云及大数据研发平台 | 浦口区 |
| 17 | 中创为量子通信研发及应用产业化平台 | 北京中创为南京量子通信技术有限公司 | 引进海外团队和中科大等合作开发高速量子随机数发生器、国产化新型量子通信用单光子探测器等核心技术及器件 | 2018-2020 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 量子通信相关业务扩展 | 浦口区 |
| 18 | 南京人工智能研究院 | 江苏君英天达人工智能研究院有限公司 | 主要依托美国西北大学工学院自动驾驶研究中心、北卡罗来纳大学人工智能研究中心和英伟达相关核心技术，推动GPU高性能计算、人工智能和视频图像处理等领域研究开发及成果产业化 | 2018-2019 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 建成并运营研究院、技术平台、双创服务、孵化器、众创空间等 | 玄武区 |
| 19 | 南京航空航天大学浦口先进制造研究院 | 南京浦航机械科技开发有限公司 | 研究院将以南航高层次人才为核心，围绕智能制造、航空航天、高端装备、机器人等领域进行科研成果的产业化，组建浦口先进制造研究院 | 2017-2019 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 全面投入运营 | 浦口区 |
| 20 | 恒瑞南京创新药物临床研究及医学转换中心 | 江苏阿尔文医疗管理有限公司 | 总建设面积30万平方米，其中：一期建设20万平方米医学转换中心 | 2019-2023 | 30.0 | 一季度 | 3.0 | 一期20万平方米医学转换中心主体建设 | 江宁区 |
| 21 | 扬子江生态文明创新中心 | 法人单位尚未注册，依托单位：南京大学 | 1．建设国际一流的生态环境科学研究中心；2．建设国内领先的生态环保科技工程化平台；3．打造国内一流的环保产业创新基地；4．形成全球有影响力的国际生态环保合作交流中心 | 2019-2025 | 15.0 | 一季度 | 5.0 | 基本形成国家技术创新中心的管理机制；完成“中心”及其相关支撑平台建设工作，并开展扬子江生态保护的预研工作，初步形成国家技术创新中心的框架格局 | 江北新区 |
| 22 | 百家汇玄武创新药物孵化平台二期 | 南京百家汇科技创业社区有限公司 | 总建筑面积17万平方米，建成后主要用于创新企业研发办公、项目孵化及成果转化 | 2019-2020 | 10.0 | 一季度 | 3.0 | 完成地下工程建设 | 玄武区 |
| 23 | 国恒安全环境检测检验研发中心 | 江苏国恒安全环境检测有限公司 | 总建筑面积3.5万平方米，建设基于全领域环境服务的大数据中心并设立相应工程技术研究中心及博士工作站 | 2019-2020 | 5.0 | 二季度 | 2.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 24 | 南京传奇免疫细胞制备中心 | 南京传奇生物科技有限公司 | 建筑面积约4.1万平方米，主要进行CAR-T生物疗法研发 | 2019-2021 | 4.0 | 二季度 | 1.0 | 厂房及附属设施建设 | 江宁区 |
| 25 | 南京苏试广博环境可靠性研发和检测中心 | 南京苏试广博环境可靠性实验室有限公司 | 总建筑面积约2.5万平方米，新建可靠性研发和检测中心，包括研发楼、检测用房及相关基础配套设施。引进大位移、高加速、三轴六自由度振动试验系统并购置试验设备。建成国内规模较大、技术水平达到国际先进的环境可靠性检测中心，年总营业收入达到8000万元 | 2019-2020 | 2.0 | 一季度 | 1.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 26 | 南京蓝色气候能源研发平台 | 南京蓝色气候能源技术有限公司 | 建设研发平台，和中国科学院南京土壤所（国家级土壤实验室）等合作，研制沼气催化剂，COD降解剂等 | 2019-2020 | 1.0 | 一季度 | 0.5 | 国家级土壤实验室（含土壤修复中心）开始平台搭建 | 浦口区 |
| （二）创新载体建设（49个） |  | 1019.2 | 248.1 | 196.9 |  |  |
| 27 | 阿里巴巴江苏总部 | 传云网络科技（南京）有限公司 | 总建筑面积约85万平方米，重点打造阿里巴巴江苏总部，开展智能制造计划、软件产业技术创新、智慧城市建设、金融综合服务平台建设 | 2018-2023 | 81.0 | 2.0 | 4.0 | 基坑开挖 | 建邺区 |
| 28 | 建邺科技创新产业园 | 南京新城科技园建设发展有限责任公司 | 总建筑面积约为110万平方米，其中：地上73万平方米，地下37万平方米，建设加速器、孵化器、中试用房、总部基地、人才公寓 | 2012-2020 | 60.0 | 51.0 | 3.0 | 幕墙工程施工，装修工程施工 | 建邺区 |
| 29 | 南京云狐科技园 | 南京云狐云时代建设发展有限公司 | 总建筑面积为80万平方米，建设产业科技发展园区 | 2018-2023 | 50.0 | 0.5 | 5.0 | C、J地块土建施工及配套设施；完成I、G-2，F、G-1地块各项前期手续的办理，开工建设 | 栖霞区 |
| 30 | 幸庄科技产业园 | 南京溧水高新技术产业投资有限公司 | 一期一组团七模块总建筑面积约28000平方米，主要包括2栋5层科研办公楼；一期二组团总建筑面积约20万平方米，项目包括企业孵化器、科技研发中心、国际会议中心、高层总部大楼、独栋总部大楼、园区配套餐厅、健身中心等 | 2018-2022 | 42.6 | 6.8 | 9.0 | 主体在建 | 溧水区 |
| 31 | 铁北创新孵化集群 | 深圳星河房地产开发有限公司 | 总建筑面积17.36万平方米，重点引进人工智能、无人机、云计算及大数据等创新产业、孵化等，打造集科研办公、创新孵化、体验式集中商业等于一体的智慧创新孵化集群 | 2018-2022 | 40.0 | 2.0 | 6.0 | 完成部分土建工程 | 玄武区 |
| 32 | 幕府创新小镇 | 幕府创新小镇建设发展有限公司 | 总建筑面积57万平方米，拟打造科技创业专业孵化器、创业企业加速器和中试用房、科技创业总部基地和配套设施 | 2012-2020 | 35.0 | 14.0 | 2.0 | 完成5幅地块土地挂牌工作、启动1幅地块土地挂牌前期手续，2幅地块开工建设 | 鼓楼区 |
| 33 | 江北新区科创中心产业园 | 南京江北新区科技投资集团有限公司 | 总建筑面积30万平方米，包括扬子科创一期、二期、三期（中欧迷你硅谷），建成后入驻智慧城市、生命健康、大数据等相关领域的国际先进研发机构 | 2017-2020 | 30.0 | 18.5 | 6.0 | 一期二期完成升级改造建设，三期进行主体工程施工 | 江北新区 |
| 34 | 铁北数码港 | 北京电子城投资开发集团有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，拟引进移动互联网、移动通信、人工智能为代表的创新产业聚集平台 | 2018-2020 | 30.0 | 2.0 | 5.0 | 完成部分土建工程 | 玄武区 |
| 35 | 南京国家现代农业产业科技创新示范园区（科创中心） | 南京浦口现代农业示范园区开发建设有限公司 | 总建筑面积约54万平方米，A地块主要实施农业研发大厦A、B座，农业技术测试大厦A、B座，园区智慧管理中心，园区展示中心，人才服务中心，配套商务中心，地下车库等工程 | 2018-2021 | 35.3 | 6.5 | 10.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 36 | 南京未来网络产业创新综合体 | 南京中铁未来网络综合体建设有限公司 | 总建筑面积40万平方米，建设未来网络、新一代信息技术、大数据、云计算与物联网等产业总部基地及相关配套设施 | 2017-2020 | 28.5 | 18.0 | 5.0 | 北侧地块5栋塔楼主体封顶，部分塔楼内外装修 | 江宁区 |
| 37 | 城南智慧总部基地 | 南京秦淮紫云建设发展有限公司 | 总建筑面积约28万平方米，其中：地上17万平方米，地下11万平方米。主要实施内容为科研（办公）、总部基地、人才公寓及配套设施。地上部分分A、B两个地块，A地块建筑面积约11.1万平方米，B地块建筑面积约5.9万平方米 | 2016-2020 | 25.8 | 11.4 | 5.2 | A地块主体封顶，进行室内安装工程施工 | 秦淮区 |
| 38 | 鼓楼创新广场 | 鼓楼创新广场建设发展有限公司 | 总建筑面积31.5万平方米，建设6栋61至150米的高层建筑，功能为孵化器、创业加速器和中试用房、企业总部及配套服务用房等 | 2016-2019 | 24.7 | 20.0 | 4.7 | 竣工 | 鼓楼区 |
| 39 | 中海高科技创业园 | 南京中海满高房地产开发有限公司 | 总建筑面积24.4万平方米，建设智能、低碳产业孵化器、加速器和企业研发中心、总部等 | 2015-2021 | 19.0 | 11.4 | 2.0 | 地下室结构施工完成 | 麒麟高新区管委会 |
| 40 | 启迪低碳智能产业园二期 | 江苏启迪科技园发展有限公司 | 总建筑面积57万平方米，一期20万平方米已建成并投入使用；二期21万平方米；三期16万平方米。建设低碳、智能为主导产业方向的综合性科技园 | 2017-2020 | 18.0 | 10.0 | 5.0 | A1、A2地块室内装修及室外景观完成，竣工验收完成；A7地块主体结构及二次结构施工完成 | 麒麟高新区管委会 |
| 41 | 六合区科创园 | 南京六合经济开发区科技创业有限公司 | 总建筑面积约26.5万平方米，建设研发办公、产业研究院、研发配套、科研成果孵化室 | 2018-2020 | 18.0 | 3.0 | 8.0 | 北区完工交付、南区主体施工 | 六合区 |
| 42 | 东久互联技术创新园 | 东久（上海）投资管理咨询有限公司 | 总建筑面积24万平方米，建设研发中心 | 2016-2020 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 15万平方米研发中心主体建设 | 江宁区 |
| 43 | 国际企业研发园 | 南京中腾达恒环保科技有限公司 | 总建筑面积14.4万平方米，建设6栋研发载体楼，及部分配套商业街区等 | 2018-2020 | 12.9 | 7.0 | 4.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 44 | 江苏青商国际科技总部基地 | 江苏青商总部经济有限公司 | 总建筑面积12万平方米，建设企业总部集群、“三创三先”基地等 | 2018-2020 | 12.0 | 3.5 | 4.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 45 | 金宁天瑞MAX科技创新、生命科学研发中心 | 南京金宁天瑞置业投资有限公司 | 总建筑面积9.1万平方米，建设科技研发办公楼及附属设施等 | 2017-2021 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 一期竣工，二期3.8万平方米科技研发办公楼主体建设；三期5.3万平方米科技研发办公楼基础建设 | 江宁区 |
| 46 | 和凤机电产业园创新载体 | 溧水区高新技术产业投资有限公司 | 建设15万平方米高标准厂房及相关配套设施，与航空航天大学等共建产学研研究中心 | 2018-2019 | 11.0 | 1.4 | 9.6 | 一期竣工投产 二期开工建设 | 溧水区 |
| 47 | 高新区设计产业园 | 南京秦淮永智建设发展有限公司 | 总建筑面积约13.6万平方米，其中：地上8万平方米，地下5.6万平方米。主要实施内容为科研办公 | 2017-2020 | 10.8 | 3.3 | 3.2 | 主体施工 | 秦淮区 |
| 48 | 东南大学智能装备创新中心科技园 | 江苏南高智能装备创新中心有限公司 南京东大江宁科技园管理有限公司 | 总建筑面积10万平方米，主要包含东大智能装备创新中心、科技园1#楼、2#楼。建成后将是一个集展示、科研办公于一体的人才聚集区，成为国内最先进的数控机床技术研究展示中心 | 2018-2020 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 主体封顶，内外装 | 江宁开发区 |
| 49 | 新材料科技园研发中心三期 | 南京丰润投资发展有限公司 | 总建筑面积约10万平方米，建设高层研发实验楼4栋 | 2017-2019 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 50 | 国际创新创业共享空间 | 南京研创园科技发展有限公司 | 总建筑面积10万平方米，建设国际研发中心、科技体验中心及相关配套设施 | 2018-2020 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 51 | 江北新区智能制造设计中心 | 南京软件园科技发展有限公司 | 建筑面积8万平方米，建设新型传感技术、先进控制与优化技术、高可靠实时通信网络技术等智能制造技术研发及其产业化中心 | 2018-2020 | 9.0 | 2.5 | 4.5 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 52 | 南京生物医药谷研发基地 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积9万平方米，建设16栋研发用楼 | 2017-2019 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 53 | 浦口通兴计算机科技创新大厦 | 浦口通兴计算机技术发展有限公司 | 总建筑面积约15.8万平方米，新建加速器、孵化器及各类科技研发平台等 | 2018-2020 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 主体工程施工 | 浦口区 |
| 54 | 5G与未来网络产业创新基地（无线谷科技园二期建设） | 南京无线谷科技园发展有限公司 | 建设16万平方米研发办公和组装测试一体化的加速器，入驻毫米波超高速芯片、下一代wifi芯片及设备、汽车无人驾驶系统等30多个产业化项目 | 2018-2019 | 8.5 | 6.0 | 2.5 | 主体封顶，内外装 | 江宁开发区 |
| 55 | 麒麟人工智能产业园B区 | 南京市麒麟科技城建设发展有限公司 | 总建筑面积48万平方米，A区20万平方米已建成并投入使用；B区10万平方米；C区18万平方米，建设科技孵化器、加速器与中试用房及相关配套等 | 2017-2019 | 8.4 | 6.9 | 1.5 | B区10万平方米基本建成 | 麒麟高新区管委会 |
| 56 | 两岸青年创业基地 | 南京舰锋科创置业有限公司 | 总建筑面积7万平方米，建设3栋两岸青年创新创业载体楼及服务配套设施 | 2018-2020 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 57 | 南京软件园汇创研发基地 | 南京软件园经济发展有限公司 | 总建筑面积5万平方米，建设3栋科研办公楼及裙楼 | 2018-2020 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 58 | 软件园孵化加速器 | 南京软件园经济发展有限公司 | 总建筑面积3.7万平方米，建设1栋孵化加速器用楼及服务配套设施 | 2018-2020 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 59 | 珠江路众创社区 | 南京珠江路创业大街科技发展有限公司 | 1．通过数字驱动下智能珠江路建设，打造科创服务大数据平台，众创空间展示中心及创新创业公共服务平台、智能街区客厅。2．推进未来城B座转型升级。3．推进同仁西街7号创新产业入驻。4．新增4个众创空间、孵化器、加速器和创投、创服机构 | 2018-2019 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 完成园区载体改造任务，引进企业入驻 | 玄武区 |
| 60 | 芯城核心区科研园 | 南京浦口科学城建设发展有限公司 | 总建筑面积约50.9万平方米，新建企业总部基地、科研办公楼、小型科研企业孵化器，引进集成电路产业、AI产业入驻，打造先进计算中心、大数据平台，着力培育创新型领军企业，国际化创新创业人才高地 | 2019-2021 | 46.0 | 一季度 | 20.7 | 芯城1号地块、人才公寓完成桩基主体施工；产业服务中心、配套学校竣工 | 浦口区 |
| 61 | 芯城核心区创新大厦 | 南京浦口科学城建设发展有限公司 | 总建筑面积约54.9万平方米，新建企业总部基地、科研办公楼、小型科研企业孵化器。引进3D技术产业、无人技术产业、新能源、新技术产业入驻，促进科技成果、新型研发机构落地 | 2019-2021 | 47.7 | 二季度 | 7.0 | 桩基施工 | 浦口区 |
| 62 | 现代产业创新中心 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 总建筑面积33.8万平方米，建设生命健康、智能制造、信息技术产业的创新载体，提供研发设计、实验办公、科技公共服务平台及相应的服务配套设施 | 2019-2022 | 40.0 | 二季度 | 2.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 63 | 江苏省产业技术研究院专业化研究所 | 南京研创园科技发展有限公司 | 总建筑面积约50万平方米，地上建筑面积约30万平方米，其中约20万平方米用于建设8-10个人工智能、新一代信息科技等方向的专业化研究所，约10万平方米用于配套设施设备等 | 2019-2023 | 40.0 | 一季度 | 3.5 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 64 | 铁北智慧创新产业园区 | 待定 | 总建面积约46万平方米，重点发展新一代信息技术、文化创意、金融服务等总部办公、研发中心、创新孵化产业园区 | 2019-2022 | 30.0 | 二季度 | 3.0 | 开工建设 | 玄武区 |
| 65 | 中能建南京能源科技产业园（二期） | 葛洲坝南京置业有限公司 | 总建筑面积52.3万平方米，其中二期面积约26万平方米，包含C地块1栋商业中心、D地块1条商业街和1栋写字楼，以及B地块配套幼儿园等 | 2019-2022 | 24.0 | 一季度 | 5.0 | 二期：C地块主体施工；B、D地块基础工程开工 | 鼓楼区 |
| 66 | 徐庄聚智园 | 徐庄高新集团公司 | 一期为保留建筑改造，建筑面积2.24万平方米。二期建筑面积约21.06万平方米。拟建设集孵化器、加速器、中试房及配套设施于一体的产研基地 | 2019-2021 | 20.0 | 一季度 | 1.0 | 一期保留建筑完成改造。二期完成土地出让 | 玄武区 |
| 67 | 南京瑞益祥国际互联网产业创新中心 | 南京瑞益祥网络科技有限公司 | 总建筑面积10万平方米，建设金融、工业大数据产业创新研发中心 | 2019-2022 | 6.0 | 一季度 | 1.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 68 | 南京工大科技产业园 | 南京工大科技产业园股份有限公司 | 总建筑面积12万平方米，建设科技研发中心、智能技术服务平台等 | 2019-2022 | 12.0 | 一季度 | 2.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 69 | 软件园研发总部 | 南京软件园经济发展有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，主要有科技研发、实验室公共载体，孵化器等 | 2019-2020 | 11.0 | 二季度 | 4.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 70 | 招商紫金智谷—人工智能产业园（创马地块） | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 总建筑面积5万平方米，建设低密度花园式办公园区，定位以“人工智能”和“互联网+”为主导产业的创新科技园，将积极引入招商局旗下国家级众创空间——厘米空间，积极导入招商创投、招商启航等产业基金，打造成招商蛇口在南京的首个产业园区和双创示范区 | 2019-2021 | 10.0 | 四季度 | 1.0 | 基础施工 | 栖霞区 |
| 71 | 活力智岛二期 | 南京江宁（大学）科教创新园有限公司 | 总建筑面积9.5万平方米，建设创新载体 | 2019-2021 | 10.0 | 二季度 | 3.0 | 9.5万平方米载体主体建设 | 江宁区 |
| 72 | 中国通信服务智慧产业研发基地 | 江苏省电信实业集团有限责任公司 | 总建筑面积约15万平方米，其中：地上10万，地下5万，建设包括研发中心、办公管理用房等配套设施用房 | 2019-2021 | 8.6 | 三季度 | 1.0 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 73 | 生物之光产业创新基地 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积5万平方米，主要建设2栋药物研发用楼及公共平台 | 2019-2020 | 8.0 | 一季度 | 1.5 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 74 | 永阳科创载体建设 | 江苏幸庄建设发展集团有限公司 | 总建筑面积2.3万平方米，建设科技研发楼，引进科技研发企业、总部经济、互联网经济，为科技人才、大学生产业提供产业场所，推动园区企业的产业提升 | 2019-2019 | 3.0 | 二季度 | 3.0 | 主体竣工 | 溧水区 |
| 75 | 星博特创新广场 | 南京星恒通信息科技有限公司 | 总建筑面积约3万平方米，项目建成后主要从事基于北斗应用的人工智能和机器人技术的服务和产品开发 | 2019-2020 | 2.5 | 一季度 | 1.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 二、先进制造业项目（117个） |  | 3518.2 | 635.7 | 664.4 |  |  |
| （一）新型电子信息产业（16个） |  | 1491.6 | 245.5 | 173.9 |  |  |
| 76 | 紫光集团存储器制造基地（一期） | 南京紫光存储科技有限公司 南京浦口国际企业研发园投资发展有限公司 | 总建筑面积约155万平方米，包括国际城研发园：建设设企业总部、展示中心、办公楼、研发用房；IC国际城：拟建设配套国际社区，规划科容纳1万人左右，包含科技园、设计封装测试基地、国际学校等综合配套设施；半导体产业基地：建设设存储器制造基地及研发封装测试中心，年产3D-NAND存储芯片120万片 | 2017-2021 | 800.0 | 27.0 | 21.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 77 | 南京中兴5G通讯设备 | 中兴通讯（南京）有限责任公司 | 总建筑面积126万平方米，主要生产无线系统设备制造，年产4G、5G基站及波分产品500万台 | 2018-2022 | 200.0 | 15.0 | 20.0 | 76.8万平方米厂房及附属设施主体竣工，设备安装 | 江宁区 |
| 78 | 南京台积电12吋晶圆 | 台积电（南京）有限公司 | 总建筑面积约52万平方米，建设12吋16纳米晶圆制造工厂和研发中心，年产12吋16纳米晶圆24万片 | 2016-2020 | 198.0 | 171.0 | 20.0 | 设备采购和安装 | 浦口区 |
| 79 | LG化学异形电池生产研发 | 乐金化学（南京）信息电子材料有限公司 | 总建筑面积约13.2万平方米，主要建设从单体电芯、电池组到电池包的一体化手机电池生产基地，年产7800万块锂离子电池半成品 | 2017-2019 | 97.5 | 23.0 | 74.5 | 主体厂房三、四楼装修，设备采购、安装调试及达产 | 南京经济技术开发区 |
| 80 | 五十五所射频集成电路产业化 | 南京国博电子有限公司 | 总建筑面积24万平方米，建设6英寸GaN芯片制造工艺线，设计产能60000片/年，形成GaN大功率射频器件制造能力。同时配套提升射频集成电路设计和封装测试能力，完善产业的垂直布局，建成国际先进的射频电子芯片和模块设计和支撑平台 | 2018-2021 | 15.0 | 3.0 | 7.0 | 一期厂房和综合楼主体封顶；GaN芯片制造线设备及射频集成电路封测设备购置 | 江宁开发区 |
| 81 | 金衡数据电子设备研发生产基地 | 南京易展科技投资发展有限公司 | 总建筑面积5万平方米，建设集聚交通、气象、天文、水利等方向的数据电子设备生产基地，建成后年产2500台数据采集、分析终端设备 | 2018-2020 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 82 | 联东U谷卫星应用电子设备生产基地 | 南京联东金凯投资有限公司 | 总建筑面积4万平方米，主要开展卫星应用设备，预计年产北斗卫星手表10万只，卫星导航终端设备5万台套，卫星通信、遥感设备10万台套 | 2018-2019 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 83 | 中国兵器信息化及北斗应用产业基地（火指控一体化及人才公寓建设） | 北方信息控制研究院集团有限公司 | 总建筑面积2.27万平方米，其中：建设2.17万平方米火指控一体化厂房及其配套附属设施，并购置、安装相关设备；建设3.1万平方米人才公寓及相关配套设施。研发并年产模拟训练系统5套，网络信息系统5套，相关军用装备约50套 | 2017-2021 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 推进2.17万平方米厂房投产；3.1万平方米人才公寓主体封顶 | 江宁开发区 |
| 84 | 华天集成电路封装 | 天水华天电子集团 | 总建筑面积52万平方米，建设集成电路封装产业基地，建成达产后，预计引线框架类、基板类集成电路年封装测试能力约102亿只、晶圆级集成电路年封装测试能力约144万片 | 2018-2022 | 80.0 | 2.0 | 5.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 85 | 南京集成电路制造封装测试基地 | 南京天悦电子科技有限公司 | 总建筑面积约35万平方米，建设集成电路制造封装测试基地，年产助听器芯片及产品约100万套，年封装测试芯片5万片 | 2019-2022 | 39.0 | 二季度 | 9.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 86 | 鸿海集团京鼎南京半导体产业基地 | 京鼎精密科技股份有限公司 | 总建筑面积约39万平方米，新建半导体高端设备、智能制造基地，从事包括半导体高端设备、智能制造、整机及零部件研发生产。建成后，年产电子专用设备、测试仪器、工模具、新型电子元器件、半导体元器件、自动化智能设备4万件 | 2019-2022 | 20.0 | 二季度 | 2.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 87 | 芯谷集成电路设计、封测、设备产业园 | 南京芯谷企业孵化器有限公司 | 总建筑面积约22万平方米，打造集成电路设计、封测、设备产业园。建成后，年形成半导体产品生产能力产值约为8.4亿元，亩均产出约450万元 | 2019-2021 | 10.0 | 一季度 | 4.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 88 | 金晓电子先进交通智能设备生产基地 | 江苏金晓电子信息股份有限公司 | 总建筑面积5万平方米，年生产能力2万套，包括公路LED可变信息显示终端、城市LED出行诱导显示终端、车载防碰撞雷达侦测系统、智慧出行信息发布平台等设备 | 2019-2022 | 10.0 | 一季度 | 1.0 | 主体厂房基础施工 | 栖霞区 |
| 89 | 路美光电子芯片 | AXT公司（路美） | 利用现有14000㎡厂房，建设光电子芯片生产线及光电子产业研究院，项目建成后电子芯片年产能100万片 | 2019-2020 | 5.9 | 二季度 | 3.0 | 主体厂房建设以及附属设施的配套建设 | 南京经济技术开发区 |
| 90 | 江苏朗恩新建智能电子设备研发制造 | 江苏朗恩通讯科技有限公司 | 智能手机、智能平板、导航仪；VR与AR技术产品；无线充电器、无线充电宝等电子产品的研发、设计、生产和销售，并建设研发中心及VR、AR体验中心，年产150万台智能手机，10万台智能平板电脑 | 2019-2020 | 2.4 | 一季度 | 1.5 | 一期主体在建 | 溧水区 |
| 91 | 翔名半导体设备元件生产 | 翔名集成应用元件（南京）有限公司 | 总建筑面积约3万平方米，包括三栋厂房和一栋装配车间。项目将购置扩散制程离子植入机设备模块的生产线，采用先进的蚀刻制程，主要生产铝、石墨、钼、钨、钽、铁等半导体设备零配件，年产半导体设备零配件共计100万件 | 2019-2020 | 2.0 | 一季度 | 1.0 | 推进3万平方米厂房及附属设施投产 | 江宁开发区 |
| （二）绿色智能汽车产业（33个） |  | 1187.1 | 207.2 | 249.0 |  |  |
| 92 | 晶能新能源智能汽车制造 | 南京晶能新能源智能汽车制造有限公司 | 总建筑面积65万平方米，年产25万辆新能源智能汽车 | 2018-2022 | 136.0 | 15.0 | 15.0 | 一期30万平方米厂房及附属设施主体竣工，设备安装，试生产 | 江宁区 |
| 93 | LG三元锂电池 | 乐金化学（南京）新能源科技有限公司 | 规划建筑面积38万平方米，主要从事动力电池、储能电池及小型电池的生产与销售，产能20GWH三元锂电池 | 2018-2022 | 130.0 | 2.0 | 25.0 | 一期19万平方米厂房主体建设 | 江宁区 |
| 94 | FMC新能源汽车制造 | 南京知行电动汽车有限公司 | 设计总产能为30万套，计划投产3款高端智能纯电动车型，包括SUV、轿车、MPV，计划一期生产10万辆SUV | 2017-2022 | 110.0 | 12.3 | 23.0 | 试制工厂设备采购、安装调试，主体四大厂房封顶、装修，设备腰骨安装调试，工厂道路施工等 | 南京经济技术开发区 |
| 95 | 卡耐新能源电池包核心生产基地及研发中心 | 江苏卡耐新能源有限公司 | 总建筑面积35万平方米，生产锂离子电池，产能8GWH | 2018-2022 | 105.0 | 20.0 | 10.0 | 一期18万平方米厂房装修、附属设施及设备安装 | 江宁区 |
| 96 | 银隆新能源（南京）制造 | 南京银隆新能源有限公司 | 总建筑面积150万平方米，建成2万辆专用车，1万辆新能源客车，25亿安时的储能电池及40万辆汽车起停电源生产基地 | 2017-2020 | 100.0 | 45.0 | 10.0 | 10万平方米厂房主体在建 | 溧水区 |
| 97 | 长安新能源汽车制造溧水生产基地 | 南京长安汽车有限公司 | 整合现有资源，将位于溧水主城区的南京长安汽车有限公司实施整体搬迁，在不增加现有产能的基础上，进行环保升级。形成年产15万辆乘用车（M1类）、箱式车（N1类） | 2018-2022 | 50.0 | 12.0 | 15.0 | 15万平方米厂房主体在建 | 溧水区 |
| 98 | 国轩南京动力电池系统生产线及配套 | 南京国轩新能源有限公司 | 建设年产15Gwh动力电池系统生产线项目，新建厂房及附属设施主体施工，购置相关生产设备 | 2018-2021 | 60.0 | 15.0 | 10.0 | 一期厂房及附属设施竣工，部分设备进场安装调试 | 六合区 |
| 99 | 天臣新能源（溧水）动力电池系统总成 | 天臣新能源有限公司 | 总建筑面积27万平方米，新建厂房、仓库、配套用房、电池车间、总装喷涂、焊接、发动机厂房等。建成年产8Gwh（4Gwh电芯、4Gwh电池组），以及智能化无人高端装备整条线 | 2018-2021 | 54.6 | 10.0 | 11.0 | 部分主体封顶 | 溧水区 |
| 100 | 恒天新能源商用大轿车 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | 总建筑面积27万平方米，年产商用大轿车整车1万辆及底盘、电机控制器、整车控制器等汽车零部件，及2.4亿安时电池PACK零部件 | 2018-2022 | 50.0 | 5.0 | 10.0 | 5万平方米厂房主体在建 | 溧水区 |
| 101 | 博郡纯电动汽车 | 上海思致汽车工程技术有限公司 | 总建筑面积约39万平方米，新建冲压、车身、涂装、总装、电池PACK车间及研发试制中心等配套，一期规划年产能为10万辆纯电动乘用车 | 2018-2021 | 42.0 | 5.0 | 5.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 102 | 南京创源汽车核心零部件研发生产 | 南京创源动力科技有限公司 | 总建筑面积21万平方米，年产锂离子动力电池10GWH，电机及控制器4万台，整车控制器4万台，车架8000台，配套线束4万台 | 2018-2022 | 40.0 | 3.5 | 10.0 | 一期62000平方米厂房以及55000平方米办公研发大楼和员工宿舍完成 | 高淳区 |
| 103 | 上汽大通南京商用车生产基地（一期） | 上汽大通汽车有限公司 南京汽车集团有限公司 | 一期总建筑面积14万平方米，建设冲压车间、涂装车间、总装车间，及相应的生产线、辅助配套设施。形成年产15万辆整车生产能力 | 2017-2020 | 32.0 | 23.0 | 2.0 | 生产线设备购置 | 江宁区 |
| 104 | 南京塔菲尔动力电池制造（二期） | 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 | 二期总建筑面积约19.1万平方米，主要建设厂房及配套附属实施并购置设备，年产5Gwh动力电池，主要产品为100Ah（能量密度210wh）和135Ah（能量密度215wh）三元锂离子动力电池 | 2018-2020 | 30.0 | 3.5 | 11.5 | 主体竣工，部分设备安装 | 江宁开发区 |
| 105 | 南汽新能源汽车产业化生产基地 | 南京汽车集团有限公司 | 总建筑面积5万平方米，建设新能源汽车自动化装配生产线，项目达产后年产成品新能源汽车12.5万辆 | 2017-2019 | 21.0 | 15.0 | 6.0 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 106 | 蔚然动力XPT二期 | 蔚然（南京动力科技有限公司 | 总建筑面积10万平方米，年产EDS电驱系统20万台（套），ESS电池模组11万套 | 2018-2020 | 20.3 | 7.4 | 4.5 | 1．ESS厂房、动力中心、生产辅楼、体育馆等所有建筑竣工；2．综合楼装修完成交付使用；3．室外工程施工完成交付使用 | 南京经济技术开发区 |
| 107 | 南京鑫玖5GWh动力电池系统 | 南京鑫玖新能源科技有限公司 | 总建筑面积约78000平方米（含改造约3.6万平方米），主要包括pack动力电池厂房、研发中心及办公楼等，建设年产5GWh的动力电池系统生产线 | 2018-2022 | 20 | 1.5 | 1.0 | 一期3.6万平方米厂房改造完成，部分设备安装 | 江宁开发区 |
| 108 | 邦奇自动变速箱扩建 | 南京邦奇自动变速箱有限公司 | 新建年产200万台自动变速箱生产线16条 | 2017-2020 | 13.3 | 4.5 | 3.5 | 2019年主要投资为采购安装4条生产线，包括两条传统CVT生产线，一条双离合生产线和一条纯电生产线 | 南京经济技术开发区 |
| 109 | 南京奥联智能汽车电子产品研发生产 | 南京奥联智能电子电器有限公司 | 总建筑面积14.1万平方米，购置设备。年产400万套智能汽车电子产品 | 2018-2020 | 10.2 | 2.5 | 4.0 | 一期建设厂房面积9万平方米，购置设备 | 高淳区 |
| 110 | 越博新能源汽车产业基地 | 南京越博电驱动系统有限公司 | 总建筑面积约5.6万平方米，建设城市客车混合动力和纯电动力总成厂房、电控机械式自动变速器厂房及配套设施，年部件生产能力约8万套 | 2017-2020 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 土建及一般机电安装工程、配套工程进行扫尾施工，室内装修工程施工 | 浦口区 |
| 111 | 江苏翔威艾思飞汽车精密机械零部件制造 | 江苏翔威艾思飞精密铸造有限公司 | 总建筑面积4.8万平方米，从事汽车配件生产，年产5880万片零部件。产品包括：汽车空调连接器3600万片，压缩机部件1440万片，非汽车件480万片，锻造件360万片 | 2018-2019 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 一期竣工投产 | 高淳区 |
| 112 | 南京长安新能源汽车江宁生产基地一期 | 重庆长安汽车股份有限公司南京分公司 | 年产24万台辆，高性能跨界SUV EV、C601高性能轿跑EV、以及全新紧凑型轿车EV | 2019-2023 | 53.0 | 二季度 | 8.0 | 一期32万平方米厂房及配套设施主体竣工，部分设备订购 | 江宁开发区 |
| 113 | 南京前途新能源汽车整车生产一期 | 南京前途汽车有限公司 | 新能源整车设计年产24万台，轿车15万台 | 2019-2022 | 30.0 | 一季度 | 20.0 | 工厂规划与设计，土地获取及厂房封顶 | 南京经济技术开发区 |
| 114 | LG化学汽车动力电池扩产 | 乐金化学新能源动力电池有限公司 | 新增建筑面积约4950平方米，建设电极生产线两条，年产电极95.2百万米的生产能力；新建电池芯五号生产线一条，年产EV电池芯1104万芯的生产能力；建设三元锂电池生产线一条，年产EV电池芯110.8万块的生产能力 | 2019-2019 | 15.0 | 一季度 | 15.0 | 厂房建设，设备采购、安装调试及试生产 | 南京经济技术开发区 |
| 115 | 凯腾新能源汽车动力锂电池隔膜 | 南京凯腾膜分离技术有限公司 | 从事电池隔膜、反渗透膜、铝塑膜、涂布膜的生产、研发与销售以及进出口业务，年产3600万米膈膜 | 2019-2020 | 11.0 | 三季度 | 1.0 | 主体厂房施工 | 南京经济技术开发区 |
| 116 | LG化学七工厂电极 | 乐金化学（南京）信息电子材料有限公司 | 新增3条电极生产线及圆柱形电池生产线若干条，预计年产电极3000万件，圆柱形电池3000万个 | 2019-2019 | 10.0 | 一季度 | 10.0 | 厂房建设，设备采购、安装调试及试运行 | 南京经济技术开发区 |
| 117 | 利奥新能源汽车驱动电机、电子燃油喷射系统及外围件等生产 | 利奥电子（北京）有限公司 | 年产新能源汽车驱动电机20万台，电子水泵40万台，高能点火线圈800万只。电控泄压阀20万只。电子节气门30万只，各类传感器100万只等汽车发动机及新能源电子部件的生产基地 | 2019-2021 | 6.9 | 三季度 | 1.4 | 一期竣工投产 | 高淳区 |
| 118 | 年产20000吨三元正极材料生产线项目 | 寒锐投资（南京）有限公司 | 总建筑面积约53000平方米，主要规划建设寒锐钴业全球运营总部及年产20000吨三元正极材料生产 | 2019-2020 | 6.0 | 二季度 | 1.0 | 约5.3万平厂房及附属设施主体建设 | 江宁开发区 |
| 119 | 中南锂硫电池正极材料研制 | 中南新能源投资（深圳）有限公司、中南大学资产经营公司 | 租赁约1.5万平方米厂房改造，一层为四条高比能锂电池正极材料产线，二层为商用锂硫电池试验线和石墨烯快充技术试验线。项目产线设备均由中南大学设计，按照国家重点专项验收要求，计划2020年达到实验室480WH/KG、量产400WH/KG的容量指标，设计正极材料年产能1000吨 | 2019-2021 | 5.6 | 一季度 | 1.0 | 完成产线设备安装、测试 | 江宁开发区 |
| 120 | 法比奥高档汽车空气弹簧减震器 | 法奥斯（南京）减震器制造有限公司 | 总建筑面积1.59万平方米，采用汽车减震器组装工艺，建设组装生产线4条，主要生产高档汽车减震器，空气弹簧，预计年产27万件/套高档汽车空气弹簧减震器 | 2019-2019 | 4.0 | 一季度 | 4.0 | 厂房主体封顶 | 溧水区 |
| 121 | 隆鑫轻量化汽车零部件产品生产线项目 | 南京隆鑫科技有限公司 | 总建筑面积3.5万平方米，年产200万套轻量化汽车零部件 | 2019-2020 | 3.1 | 二季度 | 1.0 | 主体在建 | 溧水区 |
| 122 | 韩国MS智能电动汽车车身制造 | 深园汽车部件科技（南京）有限公司 | 新建厂房1栋，建筑面积约15000平方米，新建办公楼1栋，建筑面积约1300平方米。采购焊接机器人、焊枪、自动涂胶设备、JIG夹具、电动叉车等设备258台，新建高端智能产业化生产线4条，项目投产后，预计年产汽车车身侧围12万件、汽车前底盘6万件、汽车后底盘6万件 | 2019-2019 | 2.7 | 一季度 | 2.7 | 厂房建设和设备调试，开始试运营 | 南京经济技术开发区 |
| 123 | 南京京成年产12万台电动车专用定转子铁芯生产线 | 南京京成精密科技有限公司 | 总建筑面积3.2万平方米，新建电动车专用定转子铁芯生产线，项目购置钢卷分条机、高速冲床、自动压床等设备共计38台（套），可形成年产12万台电动车专用定转子铁芯的能力 | 2019-2019 | 2.2 | 一季度 | 2.2 | 竣工投产 | 溧水区 |
| 124 | 肯联车用铝件研发生产制造基地 | 肯联汽车（南京）有限公司 | 租赁20000平方米厂房，从事新能源汽车车用铝制品的生产、研发和销售，预计年产铝制品20万件 | 2019-2019 | 1.2 | 一季度 | 1.2 | 厂房装修和设备调试，开始试运营 | 南京经济技术开发区 |
| （三）高端智能装备产业（33个） |  | 404.4 | 77.1 | 113.7 |  |  |
| 125 | 格力商用空调 | 格力电器（南京）有限公司、江苏瀚鸿电器贸易有限公司 | 总建筑面积80万平方米，生产商用中央空调多联机组、单元机组和风冷冷热水机，其中多联机产能约119万台，单元机产能约103.2万套，风冷冷热水机产能约2万台。总规模将达到224.2万台/套 | 2018-2023 | 100.0 | 15.0 | 20.0 | 80万平方米厂房及附属设施主体建设，部分设备购置 | 江宁区 |
| 126 | 中欧轨道智能交通设备生产基地 | 南京智能制造产业园建设发展有限公司 | 总建筑面积35万平方米，包括载体建设，轨道交通研发平台建设，建设轨道交通设备生产基地 | 2017-2020 | 35.0 | 13.0 | 12.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 127 | 中航金城航空机电系统 | 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 总建筑面积13万平方米，主要建设C919大飞机关键部件和民用航空产品的生产研发基地、办公楼及附属设施 | 2017-2022 | 32.0 | 11.5 | 6.0 | 一期竣工投产 | 江宁开发区 |
| 128 | 南京天加空调低温余热发电机组 | 南京天加热能技术有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，预计年产螺杆式冷热水机组、离心式冷热水机组、风冷冷热水机组等共计1000余台，以及其他压力容器3000余台 | 2017-2020 | 20.0 | 3.0 | 5.0 | 主体厂房施工，设备采购、安装调试，进行投产 | 南京经济技术开发区 |
| 129 | 舍弗勒年产850万套轮毂轴承 | 舍弗勒（南京）有限公司 | 总建筑面积18万平方米，建成后年产83.6万支精密轴承 | 2018-2020 | 19.0 | 11.5 | 3.5 | 三期3.3万平方米厂房设备到位 | 江宁区 |
| 130 | 雷尔伟轨道交通科技产业基地 | 南京雷尔伟新技术有限公司 | 总建筑面积7万平方米，建设智能生产车间、机器人车间、新材料车间，项目建成达产后将新增车体大部件，地铁约800辆，动车约400辆，新增转向架配件约700辆 | 2018-2020 | 12.0 | 1.5 | 6.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 131 | 南京德朔实业有限公司年产1200万台（套）电动工具 | 南京德朔实业有限公司 | 总建筑面积10万平方米，购置加工中心等设备，从事新能源林业电动工具和手持机械工具生产。项目投产后年产1200万台电动工具 | 2018-2020 | 10.0 | 1.0 | 2.5 | 13万平方米制造综合车间主体建设 | 江宁开发区 |
| 132 | 埃斯顿年产15000台（套）工业机器人及成套设备产业化 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 总建筑面积13.5万平方米，建设智能车间，从事多轴机器人设备的智能化制造，年产15000台工业机器人及成套设备 | 2015-2020 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 二期厂房和办公楼主体建设，部分设备订购 | 江宁开发区 |
| 133 | 亿泰（南京）精密模具及金属制品 | 亿泰（南京）精密模具有限公司 | 主要从事精密模具及金属制品生产，购置进口摩擦焊接机V8/8L，装配精益BOX成品组装等设备合计约200台套，建设精密模具设计、制造和研发工厂及办公楼等设施，总建筑面积约14万平方米，建成投产后，预计形成年产500万套精密模具、500万件汽车载具，加工15万套金属柜类产品的能力 | 2018-2022 | 7.0 | 1.0 | 2.2 | 一期试投产 | 江宁开发区 |
| 134 | 海兴智能微电网控制系统与成套设备产业化 | 南京海兴电网技术有限公司 | 总建筑面积5万平方米，建设微电网成套系统和配套产品的研发实验楼、办公楼、厂房、仓库及生产辅助设施等。项目建成后年产10套3MW微电网成套系统、10套1MW微电网成套系统以及微电网成套系统子系统 | 2017-2020 | 6.4 | 2.2 | 2.0 | 二期1.7万平方米厂房及附属设施主体竣工，部分设备到位 | 江宁开发区 |
| 135 | 南京数控机床制造 | 南京第二机床厂有限公司 | 年产数控滚齿机、数控剃齿机、数控车、加工中心、其他数控机床共计1370台 | 2018-2020 | 5.8 | 2.8 | 1.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 136 | 国网产品测试二和相关配套设施建设及电力电子化特征网络实验能力建设 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 总建筑面积9.4万平方米，其中：测试楼6.8万平方米，配套设施约2.6万平方米，建设电力电子化特征网络实验能力平台。项目建成后，年生产测试电网、电站自动化产品20万套 | 2017-2019 | 5.6 | 2.6 | 3.0 | 主体封顶，设备订购到位并安装调试 | 江宁开发区 |
| 137 | 首捷智能电网自动化研发生产 | 江苏首捷自动化有限公司 | 新建厂房及其配套附属设施并购置安装和设备，总建筑面积约3.5万平方米，主要生产年产1万台光缆自动交换机器人、3千套能源控制系统、5千套配网质量管理系统 | 2018-2021 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 推进3.5万平方米厂房及配套设施主体封顶，内外装 | 江宁开发区 |
| 138 | 南京登峰轨道交通设备研发生产 | 南京登峰起重设备制造有限公司 | 总建筑面积5.5万平方米，购置相关生产设备，轨道交通设备研发、生产，年产200台各类轨道地铁门式起重机等、年产2500件新一代地铁贯通道 | 2018-2019 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 厂房及附属设施竣工 | 六合区 |
| 139 | 菲尼克斯新能源制造基地 | 菲尼克斯亚太电气（南京）有限公司 | 总建筑面积7.5万平方米，建设厂房、办公及附属设施，购置新能源及电子元件制造设备，为精密电子和自动化产业的制造环节提供新能源、智能电网等核心技术产品。项目投产后年产5亿件 | 2018-2021 | 4.5 | 1.2 | 1.0 | 4.2万平方米厂房及配套设施试生产 | 江宁开发区 |
| 140 | 南京优倍智能工厂装备、软件及智能仪表生产 | 南京优倍自动化系统有限公司 | 建设厂房、办公楼及其附属设施约2.5万平方米，并购置、安装相关设备，年产仪表50万台，及10000台智能装备 | 2018-2019 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 推进1.75万平方米厂房及附属设施投产 | 江宁开发区 |
| 141 | 南京瑞亚年产300台双螺杆挤出机 | 南京瑞亚挤出机械制造有限公司 | 购置数控螺纹车床，数控机床，平面磨床等设备约19台（套），形成年产300台双螺杆挤出机的能力，总建筑面积约2.2万平方米，包括厂房、办公大楼及其他辅助用房 | 2018-2019 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 投产 | 江宁开发区 |
| 142 | 西门子电机和数控生产 | 西门子数控（南京）有限公司 | 总建筑面积10万平方米，建设装配自动化电机产品和数控系统产品生产线，年产KUKA伺服电机，MTS伺服电机70万台；控制面板、驱动、变频器295万套 | 2019-2021 | 30.0 | 一季度 | 4.0 | 7万平方米厂房及办公楼主体在建 | 溧水区 |
| 143 | 乐歌智能制造产业园 | 格悦供应链管理（南京）有限公司 | 总建筑面积42万平方米，主要建设智能制造基地及辅助配套设施。预计达产后年产工业物流机器人1000台/套、智慧物流零部件研发生产2000台/套 | 2019-2022 | 25.0 | 二季度 | 13.1 | 推进一期约21万平方米厂房及附属设施基础建设，部分达主体建设，部分设备购置 | 江宁开发区 |
| 144 | 苏美达智能机器人 | 江苏苏美达智能科技有限公司 | 总建筑面积8.8万平方米，建设智能机器人产业基地，年产服务机器人约30万套，智能化电力工具100万台 | 2019-2021 | 15.0 | 一季度 | 5.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 145 | 格力电工铜铝深加工及电子材料、电子元件南京生产基地 | 格力电工（南京）有限公司 | 总建筑面积9万平方米，主要从事铜铝深加工及电子材料、电子元件生产，年产10万吨高品质电磁线 | 2019-2022 | 12.0 | 一季度 | 1.0 | 对原有厂房进行改造，设备安装、生产 | 江宁区 |
| 146 | 南京帝展新一代雷达系统融创基地 | 南京帝展电子科技有限公司 | 总建筑面积2万平方米，建设新一代雷达系统融创基地，建成后预计年产无人机着落雷达及检测设备30套 | 2019-2020 | 5.0 | 一季度 | 2.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 147 | 迪瓦永磁电机生产制造 | 南京迪瓦机械制造有限公司 | 主要产品为永磁耦合器、永磁直驱电机、磁悬浮风机和设备维修再制造，预计年产1万台设备 | 2019-2020 | 5.0 | 二季度 | 3.0 | 厂房建设 | 南京经济技术开发区 |
| 148 | 江苏怡丰无人驾驶机器人研发制造 | 江苏怡丰自动化科技有限公司 | 总建筑面积6.6万平方米，主要从事自动驾驶机器人的软件设计、研发及制造，产品集机器人技术、自动化控制、计算机管理于一体，年产350台（套）自动驾驶机器人及控制软件 | 2019-2021 | 5.0 | 二季度 | 1.5 | 厂房及附属设施基础建设 | 江宁开发区 |
| 149 | 南京茂莱光学模组生产 | 南京茂莱生物医疗科技有限公司 | 总建筑面积约5万平方米，建设厂房及相关配套设施，建设生产线50条，购置镀膜机、精密光学平台，年产15000套基因测序光学系统 | 2019-2020 | 5.0 | 二季度 | 1.0 | 3.6万平方米厂房及相关配套设施投产运营 | 江宁开发区 |
| 150 | 南京特瑞电力输变电金具设备研发、生产 | 南京特瑞线路器材有限公司 | 新建厂房及附属设施，购置相关生产设备，年产500万套电力输变电金具设备 | 2019-2020 | 4.0 | 一季度 | 1.0 | 厂房及附属设施主体建设 | 六合区 |
| 151 | 南京航健航空部附件制造 | 南京航健航空装备技术服务有限公司 | 总建筑面积约3.5万平方米，主要建设航空零部件厂房、综合楼及相关附属设施，年产航空机电产品2950台套，包括航空液压、环控、燃油系统附件1450台套、航空电源传动系统附件、机电产品附件800台套，航空二动力系统附件700台套 | 2019-2021 | 3.5 | 一季度 | 1.5 | 主体建设 | 江宁开发区 |
| 152 | 南京新明智能研发生产基地 | 南京新明经济开发有限公司 | 建筑面积4.8万平方米，地上面积4万平方米，地下面积0.8万平方米，用于智能机器人、物联网应用等研发生产，年产智能机器人约10万套 | 2019-2021 | 3.0 | 二季度 | 1.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 153 | 中国航发航空发动机生产 | 中国航发常州兰翔机械有限公司南京分公司 | 新增建筑面积10400平方米，建设航空发动机生产线，购置发动机试车台、五轴卧式加工中心、喷丸机等工艺设备51台套国产设备，引进五轴立式加工中心、数控双面缓进磨床等工艺设备10台套 | 2019-2020 | 3.0 | 二季度 | 2.0 | 完成技改部分设备购置及新建部分主体封顶 | 江宁开发区 |
| 154 | 阿普顿航空航天智能装备生产及研发基地 | 南京阿普顿自动化系统有限公司 | 一期建造2万平方米航空航天智能装备制造中心项目，包括建设航空航天智能制造中心厂房、库房等；二期建造军民融合制造中心、研究中心、博士后工作站等。建成后可形成航空航天零部件自动化生产线设备130条、氦气测试设备130套的生产能力 | 2019-2020 | 2.7 | 二季度 | 1.4 | 主体在建 | 溧水区 |
| 155 | 南京宝基配电网自动化装置生产 | 南京宝基输配电工程有限公司 | 总建筑面积约3.9万平方米，建设厂房及相关配套设施；主要生产配电网自动化装置、源网荷互动系统智能装置、机器人和无人机系列产品，共计年产5万台（套） | 2019-2020 | 2.0 | 一季度 | 1.2 | 3万平方米厂房及附属设施建成投产 | 江宁开发区 |
| 156 | 风电科技研发及制造 | 南京风电科技有限公司 | 新建1栋办公楼等生产配套设施约8000平方米。新增高端智能产业化生产线2条，项目建成后，年产2MW和3MW风力发电机组约100套 | 2019-2020 | 1.8 | 二季度 | 1.0 | 办公大楼主体施工 | 南京经济技术开发区 |
| 157 | 南京睿实消防新建智能安全设备制造 | 南京睿实消防安全设备有限公司 | 总建筑面积3.5万平方米，年产自动跟踪定位射流灭火装置8500台，防爆图像型自动跟踪定位射流灭火装置4400台，电控消防水炮3000多台 | 2019-2019 | 1.8 | 一季度 | 1.8 | 主体竣工 | 溧水区 |
| （四）生物医药与节能环保新材料产业（28个） |  | 364.2 | 95.9 | 97.1 |  |  |
| 158 | 诚志MTO（甲醇制烯烃）生产线 | 南京诚志清洁能源有限公司 | 总建筑面积40万平方米，新建产品精制装置、溶剂再生装置、硫磺回收装置及相关配套公用工程。建成后年产新型清洁原材料60万吨，实现产品转型升级 | 2017-2019 | 42.0 | 34.4 | 7.6 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 159 | 蓝星安迪苏蛋氨酸扩建 | 蓝星安迪苏（南京）有限公司 | 总建筑面积15万平方米，其中新增建筑面积1.7万平方米，年产液体蛋氨酸18万吨 | 2018-2021 | 33.5 | 3.0 | 6.6 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 160 | 南京云海新型超高强度镁合金 | 南京云海特种金属有限公司 | 总建筑面积28.2万平方米，建设厂房及研发楼，引进铝镁合金生产线，铝锶及其它中间合金生产线等。预计年产20万吨高性能半连续铝合金铸棒，年产15万吨铝合金回收加工，年产2万吨铝钛硼线材，年产3万吨铝中间合金，年产3万吨镁、铝合金压铸，年产2万吨镁、铝合金挤压型材 | 2018-2020 | 26.0 | 16.0 | 5.0 | 一期厂房主体完工 | 溧水区 |
| 161 | 先声百家汇创新药物及精准医疗产业化基地 | 南京百家汇医药产业有限公司 | 总建筑面积16.2万平方米，建设抗肿瘤药物、诊断试剂及大健康产品生产线等，建成后可形成年产大输液1000万支，水剂5000万瓶等 | 2017-2020 | 20.0 | 10.5 | 5.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 162 | 南京绿叶生物制药 | 南京绿叶制药有限公司 | 总建筑面积16万平方米，建设原辅料车间、制剂车间、配套仓储、智能化物流中心、研发大楼、质检楼等，建成后预计年产注射用紫杉醇脂质体450万瓶，抗肿瘤冻干粉针、抗肿瘤固体制剂合计1000万支等 | 2017-2021 | 20.0 | 6.0 | 5.0 | 主体工程竣工 | 江北新区 |
| 163 | 高鼎精密材料聚氨酯新材料 | 高鼎精密材料（南京）有限公司 | 总建筑面积4.3万平方米，建设聚氨酯生产线，建成后年产10.8万吨聚氨酯 | 2018-2020 | 10.4 | 2.0 | 2.1 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 164 | 艾仕得高性能涂料 | 艾仕得高性能涂料（南京）有限公司 | 总建筑面积10万平方米，年产高性能涂料5万吨 | 2017-2020 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 165 | 中国药科大学研发基地 | 中国药科大学制药有限公司 | 总建筑面积10万平方米，建设医药生产净化厂房、研发大楼等。年产胶囊10亿粒，片剂5亿片，颗粒剂3亿袋，膜剂1000万本，凝胶剂4000万支，栓剂5000万粒，滴眼剂1000万支 | 2018-2021 | 10.0 | 2.0 | 3.1 | 主体在建 | 溧水区 |
| 166 | 南京药石创新药物研发及中试生产基地 | 南京药石科技股份有限公司 | 总建筑面积4.6万平方米，建设研发实验室、中试大楼及办公研发、仓储等辅助设施。建成后每年研发300-500种四元环类新产品，开发30-50个四元环类产品，新增创新药物分子10000公斤等 | 2018-2020 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 167 | 南京威尔药用辅料生产 | 南京威尔药业科技有限公司 | 总建筑面积1万平方米，年产1.5万吨注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地 | 2017-2019 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 168 | 亚泰医药产业经营及新药研发生产基地 | 江苏威凯尔医药科技有限公司 | 总建筑面积2万平方米，建设研发实验楼、车间、仓库、办公楼等，主要从事创新药、仿制药、医药中间体的研发及产业化，建成后主要研发1.1类新药维卡格雷，每年自主研发30个品种，完成委托开发项目50项等 | 2017-2019 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 169 | 南京世和基因生物技术总部及研发生产基地 | 南京市赛基泰克企业管理有限公司 | 总建筑面积3.8万平方米，建设办公区、研发区、高通量测序中心、试剂盒质检区、数据中心、生物样本库及设备等，项目建设后，实现高通量测序试剂盒年产量10万检测人份 | 2018-2020 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 170 | 金斯瑞生物工程及生物制药研发 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 建筑面积3.6万平方米，建设生物工程与生物医药研发中心及相关配套设施建设，并进行设备购置，生产单克隆抗体200L/年 | 2017-2020 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 三期设备购置 | 江宁区 |
| 171 | 再生医学研究院及再生医学相关检测设备研发孵化和中试 | 南京苏粤再生医学研究院有限公司、苏粤再生医学科技（江苏）有限公司 | 总建筑面积4.5万平方米，孵化集聚超过30家科技型企业的公创平台；年产再生医学检测设备（包括流式细胞仪、细胞培养反应器等）合计1万台（套） | 2018-2020 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 主体封顶，部分设备订购 | 江宁开发区 |
| 172 | 轻量化复合材料及模具研发、生产 | 凯勒（南京）新材料科技有限公司 | 新建厂房及附属设施，建设汽车碳纤维及其它复合材料的轻量化终端产品和模具的研发设计和生产。年产31.2万件轻量化复合材料零件、80套高端注塑模具 | 2018-2019 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 一期项目竣工投产 | 六合区 |
| 173 | 南京易亨药物与医疗器械研发及产业化基地 | 南京易亨制药有限公司 | 总建筑面积15万平方米，主要建设质检研发楼、综合办公楼、主生产车间、综合仓库、中药提取车间、医疗器械车间等。项目建设后，年产胶囊剂5亿粒、片剂6亿粒等 | 2019-2020 | 30.0 | 一季度 | 6.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 174 | 聚慧园抗肿瘤药物生产基地 | 博奥信生物技术（南京）有限公司 | 总建筑面积约25万平方米，主要建设11栋新药生产车间，年产肿瘤抗癌药剂1000万份 | 2019-2022 | 25.0 | 二季度 | 5.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 175 | 南京福瑞莱免疫治疗药物和新型疫苗研发及产业化 | 南京福瑞莱生物技术有限公司 | 总建筑面积9万平方米，主要建设办公楼、中试车间、综合车间、综合仓库、污水处理池、综合楼、动物车间及配套设施等，建成后主要用于研发抗肿瘤免疫治疗药物和免疫疫苗新型佐剂，形成年产CPG乙肝500万份 | 2019-2020 | 20.0 | 一季度 | 8.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 176 | 华信藤仓普通光缆、光纤生产 | 南京华信藤仓光通信有限公司 | 普通光缆：新建高性能普通光缆16条套塑生产线、20条层绞生产线和24条护套生产线。预计年产1000万公里芯光缆；光纤：总建筑面积14200平方米，引进光纤抽丝工艺设备和配置附属设施形成年产1200万公里芯优质G.652单模光纤的生产能力 | 2019-2022 | 20.0 | 一季度 | 4.0 | 厂房建设，设备引进 | 南京经济技术开发区 |
| 177 | 泰融生物试剂研发生产 | 南京泰融生物试剂有限公司 | 规划建筑面积13万平方米，主要建设生物试剂CMO平台、生物试剂个性化制造车间、配套设施等。预计达产后年产约50万支中、西药生物试剂 | 2019-2022 | 12.0 | 一季度 | 4.0 | 13万平方米厂房主体建设 | 江宁区 |
| 178 | 南京联塑新材料研发及生产 | 南京联塑科技实业有限公司 | 总建筑面积17万平方米，建设智能管道和新材料研发中心大楼及玻璃纤维管道生产项目，年产20万吨塑料智能管道 | 2019-2020 | 11.5 | 二季度 | 3.0 | 基础施工 | 溧水区 |
| 179 | 江苏省环保产业基地 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 总建筑面积18万平方米，主要建设环保材料、设备、监测、环境工程整治等方向的产业链基地，年产环保设备500余套 | 2019-2021 | 10.0 | 二季度 | 2.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 180 | 西普环保装备生产线 | 南京西普环保科技有限公司 | 总建筑面积5万平方米，新建污染防治及资源化处理环保装备生产线，年产200台密炉尾气脱硝设备及协调理废气物设备；年产500台套餐厨垃圾处理设备 | 2019-2019 | 6.0 | 一季度 | 6.0 | 厂房主体在建 | 溧水区 |
| 181 | 南京三生干细胞生物工程技术产业化 | 南京三生生物技术股份有限公司 | 总建筑面积4万平方米，主要从事干细胞再生医学工程技术应用研发，预计年产细胞保存液10万袋，细胞因子冻干粉20万套，干细胞10万人份 | 2019-2021 | 5.0 | 二季度 | 1.5 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 182 | 南京建亚精细化工建设生产线 | 南京建亚新材料有限公司 | 建设精细化工建设生产线，建成后将形成年产1万吨三维石墨烯专用原料-PKS新材料、3.1万吨聚合物（白球）系列、3万吨离子交换系列树脂等产品的生产能力 | 2019-2020 | 4.0 | 一季度 | 2.0 | 部分设备安装 | 江北新区 |
| 183 | 久吾高科膜材料与应用基地 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 总建筑面积约13.5万平方米，主要是膜材料、膜分离设备及相关工业系统的开发、制造。建成投产后，预计无机陶瓷膜年产3.8万平方米 | 2019-2021 | 4.0 | 一季度 | 1.5 | 主体施工 | 浦口区 |
| 184 | 友德邦（乐普）医疗器械研发生产 | 乐普（上海）医疗科技有限公司 | 从事心血管疾病医疗器械研发、生产，预计年产Ⅱ类医疗器械产品60万套、Ⅲ类医疗器械普通产品105万套、Ⅲ类植入类医疗器械5万套 | 2019-2020 | 3.6 | 一季度 | 1.5 | 一期项目竣工 | 高淳区 |
| 185 | 可莱威集团生产基地 | 南京可莱威生物科技有限公司 | 总建筑面积约2.6万平方米，新建研发、生产用房及水电、消防、绿化等配套设施。建成后，预计年产植物源性保健类添加剂、植物源性无抗生物浓缩饲料添加剂、植物源性无抗预混饲料添加剂等产品约10万吨 | 2019-2020 | 3.5 | 一季度 | 2.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| （五）其他（7个） |  | 70.9 | 10.0 | 30.7 |  |  |
| 186 | 扬子石化10万吨/年EVA装置 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 总建筑面积为9.6万平方米，建设年产10万吨EVA（乙烯醋酸乙烯酯）装置 | 2017-2019 | 12.8 | 10.0 | 2.8 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 187 | 联东U谷智能制造产业园 | 南京联东金溧实业有限公司 | 总建筑面积19万平方米，建设高标准产业园 | 2019-2021 | 30.0 | 一季度 | 13.9 | 常州倍得福机械、无锡凌博电子、江苏荣耀天翃、吉姆西等项目10万平方米高标准厂房主体在建 | 溧水区 |
| 188 | 我乐定制智能家居新建家具生产线二期 | 南京我乐家居股份有限公司 | 总建筑面积14.6万平方米，新建实木家具生产线、定制家具生产线、板材贴面线，项目建成后可实现实木家具年产27万平方米，全屋家具年产375万平方米，板材贴面1250万平方米 | 2019-2020 | 10.0 | 二季度 | 5.0 | 厂房主体在建 | 溧水区 |
| 189 | 扬子30万吨/年烷基化装置及配套工程 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 新建一套30万吨/年烷基化装置，建成后将形成年产33.6万吨烷基化油、7.27万吨正丁烷产品等生产能力 | 2019-2020 | 7.0 | 一季度 | 3.0 | 部分设备安装 | 江北新区 |
| 190 | 巴斯夫特种胺生产 | 巴斯夫特性化学品（南京）有限公司 | 建设特种胺生产装置，建成后将形成年产聚醚胺14400吨、1，2-丙二胺4000吨、辛胺2600吨的生产能力 | 2019-2020 | 6.0 | 一季度 | 3.0 | 部分设备安装 | 江北新区 |
| 191 | 江苏新瀚芳香酮生产及研发中心 | 江苏新瀚新材料股份有限公司 | 建设芳香酮产品研发中心、生产装置及配套设施，建成后将年产芳香酮8000吨 | 2019-2020 | 3.0 | 一季度 | 2.0 | 部分设备安装 | 江北新区 |
| 192 | 南京秉信纸制品包装生产 | 南京秉信纸业有限公司 | 建筑面积3万平方米，新建年产1.2亿平方米纸制品包装生产线 | 2019-2020 | 2.1 | 一季度 | 1.0 | 一期主体在建 | 溧水区 |
| 三、现代服务业项目（173个） |  | 6168.8 | 1631.4 | 1234.1 |  |  |
| （一）软件和信息服务产业（15个） |  | 427.4 | 43.0 | 65.7 |  |  |
| 193 | 国家健康医疗大数据中心及产业园试点工程 | 南京江北新区科技投资集团有限公司 | 总建筑面积22万平方米，包括推进大数据设备的稳定运行和保障，吸引产业链上下游企业，提供大数据中心云平台公共服务，建立华东区域的健康医疗数据存储中心 | 2017-2020 | 30.0 | 19.0 | 6.0 | 建设测序中心平台，完成省8000万人健康档案和电子数据的存储和处理 | 江北新区 |
| 194 | 中国电科第28所仙林新所区 | 中国电科第28研究所 | 总建筑面积65万平方米，重点发展综合电子信息系统、航空运输管理、公共安全管理、软件与信息服务四大产业 | 2017-2021 | 30.0 | 12.2 | 7.0 | A地块所有建筑完成封顶，A1主楼完成装修，其他建筑开展装修；BC地块完成地下土方开挖，地下室结构施工 | 仙林大学城 |
| 195 | 柯莱特软件服务外包基地 | 南京柯莱特软件园开发有限公司 | 总建筑面积15万平方米，主要建设ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、MES（制造执行系统）、应用开发等方向的应用实施和维护基地 | 2018-2020 | 15.0 | 3.5 | 4.5 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 196 | 博雅智慧教育产业基地 | 南京博雅科技投资有限公司 | 总建筑面积11万平方米，建设云计算、大数据、移动互联网总部基地 | 2018-2021 | 11.0 | 2.5 | 3.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 197 | 韦恩总部基地 | 南京韦恩科技发展有限公司 | 总建筑面积7万平方米，建设安防智能化集成系统、大规模数据处理及云服务中心和智能化技术服务外包与交流平台 | 2017-2019 | 7.0 | 5.8 | 1.2 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 198 | 腾讯华东云计算基地 | 腾讯科技南京有限公司（暂定名） | 总建筑面积约30万平方米，建设腾讯华东区域最大的大数据中心和云计算基地，服务器达30万台规模，业务内容包括云计算、大数据、物联网、人工智能等腾讯功能板块 | 2019-2021 | 100.0 | 一季度 | 10.0 | 开工建设，年底主体封顶 | 江宁开发区 |
| 199 | 康星云网总部基地 | 南京康星科技产业园运营管理有限公司 | 建设康佳集团中国区域总部的研发中心、生产管理中心、销售中心、结算中心、售后服务中心以及新型O2O购物中心，运用供应链上下游的配套资源，联合产品定制，构建新零售网络 | 2019-2023 | 73.0 | 一季度 | 10.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 200 | 烽火通信华东总部基地 | 南京烽火天地通信科技有限公司 | 总建筑面积38万平方米，主要从事大数据分析、信息安全技术领域科技开发、光纤通信等相关高新技术产品制造 | 2019-2022 | 62.0 | 二季度 | 6.0 | 一期10万平方米厂房主体建设 | 江宁区 |
| 201 | 国家先进计算产业创新中心南京基地 | 南京研创园科技发展有限公司 | 总建筑面积30万平方米，建设江苏省大数据技术研发中心与机房及相关配套设施设备采购 | 2019-2023 | 30.0 | 一季度 | 2.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 202 | 毅达汇景集成电路数据中心及大数据产业园 | 江苏汇景智慧云谷数据中心有限公司 | 总建筑面积约27万平方米，新建互联网数据中心和大数据应用中心，采购数据机柜、交换和传输设备等 | 2019-2021 | 30.0 | 二季度 | 5.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 203 | 钛基云计算产业园 | 南京钛基数据科技有限公司 | 3.6万平方米钛基云计算产业园建设 | 2019-2021 | 10.0 | 二季度 | 1.0 | 3.6万平方米产业园建设 | 江宁区 |
| 204 | 华平大数据中心 | 美国华平公司 | 建设大数据中心，机柜数12000台。预计项目全部建成后，年服务收入约10亿元，税收6000万元 | 2019-2020 | 9.8 | 二季度 | 6.0 | 厂房建设，设备采购与安装 | 南京经济技术开发区 |
| 205 | 苏宁雨花云数据中心 | 南京鼎邦网络科技有限公司 | 总建筑面积100373平方米，拟建机柜7000架，单机柜功耗8kw/架。项目按GB50174-2017 A级标准建设，设计PUE不大于1.5 | 2019-2020 | 8.0 | 二季度 | 2.0 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 206 | 北信源南京信息产业园 | 江苏神州信源系统工作有限公司 | 总建筑面积9万平方米，主要建设南京信息产业聚集地 | 2019-2021 | 7.6 | 一季度 | 1.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 207 | 米特物联网产业生态园 | 江苏米特物联网科技有限公司 | 总建筑面积4.34万平方米，建设物联网芯片研发基地 | 2019-2020 | 4.0 | 三季度 | 1.0 | 主体建设 | 雨花台区 |
| （二）金融和科技服务产业（10个） |  | 618.4 | 93.6 | 65.5 |  |  |
| 208 | 河西南鱼嘴金融集聚区 | 南京润茂置业有限公司 | 总建筑面积88万平方米，建设设南京地标超高层办公用房项目以及相关配套设施，代建地上、地下道路 | 2018-2023 | 150.0 | 2.0 | 20.0 | 桩基工程实施，地下室建设 | 河西新城 |
| 209 | 江北新区绿地国际金融中心 | 南京峰霄置业有限公司 | 总建筑面积64.8万平方米，建设金融中心及附属楼，主要入驻国际金融集团，集聚国际金融服务机构、交易机构等高端金融机构入驻 | 2018-2022 | 127.0 | 40.0 | 10.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 210 | 南京金融城（二期） | 南京金融城建设发展股份有限公司 | 总建筑面积80万平方米，地上建设超高层建筑5栋，其中主塔楼高度为416米 | 2016-2025 | 100.0 | 27.6 | 10.0 | 西区幕墙完成，内装工程完成30%；东区桩基及地连墙工程完成，地下结构完成50% | 紫金投资集团 |
| 211 | 国泰君安金融大厦 | 江苏国泰颐和置业投资有限公司 | 总建筑面积12.3万平方米，其中：地下建筑面积3万平方米，建设高度约120米—150米大楼 | 2018-2021 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 主体结构施工 | 建邺区 |
| 212 | 平安国际金融中心 | 安宁利和置业投资管理公司 | 总建筑面积约10.28万平方米，其中：地上7.20万平方米，地下3.08万平方米 | 2017-2019 | 19.5 | 18.0 | 1.5 | 交付使用 | 秦淮区 |
| 213 | IC设计产业园 | 南京中科新达加速器有限公司 | 总建筑面积28万平方米，建设集成电路行业培训中心、公共服务平台，进行5G移动终端芯片、物联网芯片的研发、设计等 | 2018-2021 | 16.9 | 4.0 | 5.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 214 | 软件谷金融科技产业园 | 南京软件谷洁源云计算发展有限公司 | 总建筑面积约为22万平方米，建成后用于金融领域的软件研发及办公 | 2018-2021 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 局部主体建设 | 雨花台区 |
| 215 | 江北新金融中心一期 | 南京江北新区新金融开发建设有限公司 | 总建筑面积72万平方米，建成后入驻金融服务机构，可提供国际融资服务、国际支付清算、国际金融交易等金融配套服务 | 2019-2023 | 150.0 | 二季度 | 10.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 216 | 南京软件园产业金融中心一期 | 南京软件园建设发展有限公司 | 总建筑面积9.2万平方米，其中地上7.2万平方米，地下2万平方米，建设金融产业楼及其配套设施 | 2019-2022 | 15.0 | 二季度 | 5.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 217 | 江苏智慧城市地下空间产业园 | 江苏北斗水联网科技有限公司 | 总建筑面积12万平方米，建成后聚集科技研发产业 | 2019-2022 | 10.0 | 一季度 | 1.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| （三）文旅健康产业（32个） |  | 1805.0 | 383.7 | 390.2 |  |  |
| 218 | 汤泉文旅体验园 | 华夏文化旅游集团南京有限公司 | 新建旅游综合体，包含南都古城景区、世界首创会跑的实景演艺——《金陵传奇》秀剧场、海洋王国、温泉公园、万人主题度假酒店等 | 2018-2021 | 130.0 | 15.0 | 30.0 | 文旅体验园开工建设 | 浦口区 |
| 219 | 南京苏豪健康养老社区 | 南京苏豪康养小镇投资有限公司 | 总建面积85万平方米，建设医疗康复、文体颐乐、养生度假、禅意水街、生态农业、亲情养老公寓六大功能区的大型养老综合体 | 2017-2021 | 117.0 | 27.0 | 24.0 | 完成一期约3.4万平方米装酒店装修及景观建设，试营业；约3万平方米温泉养疗中心主体装修施工；约17万平方米养老公寓基础建设，部分达主体 | 江宁区 |
| 220 | 越城天地文化旅游街区 | 南京盛香园房地产开发有限公司 | 总建筑面积约22万平方米，建设商业（文化、旅游、精品美食等）、办公（文化、设计、精品创意、旅游、贸易等）、高级酒店（拟引进文华东方）及其它设施的综合体 | 2017-2021 | 115.0 | 30.0 | 35.0 | 完成B、E、C建筑的主体建设，R、S、T绿地的景观园林及附属设施施工 | 秦淮区 |
| 221 | 华侨城欢乐海岸 | 南京华侨城置地有限公司 | 总建筑面积56.78万平方米，建设办公，商业、文化旅游项目、商业配套用房，旅游设施 | 2017-2022 | 100.0 | 40.0 | 30.0 | 所有地块全部进入建筑主体施工 | 河西新城 |
| 222 | 南京老山生态旅游体验园一期 | 上海华昌集团、南京珍珠泉经济发展有限公司 | 总建筑面积约50万平方米，建设全天候、全气候的一站式大型娱乐综合体，悬崖蜂巢酒店及商业餐饮配套等，进行园区环境综合整治 | 2015-2020 | 100.0 | 56.2 | 23.0 | 龙之谷主体建设，部分装修 | 浦口区 |
| 223 | 南京恒大养生谷一期 | 南京恒康置业有限公司 | 项目总建设面积约70万㎡，含恒大国际专科医院，颐养园、长乐园、康益园、亲子园，恒大养生养老配套及旅居配套等设施 | 2017-2020 | 100.0 | 30.0 | 30.0 | 首期恒大国际专科医院装修施工50%；颐养园、长乐园、康益园、亲子园等恒大养生谷养生养老建筑群装修完成100%；养生谷旅居配套设施装修施工50% | 六合区 |
| 224 | 南捕厅街区环境改造工程 | 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | 打造成具有特色的历史文化街区，主要为居民及工业企业前期拆迁、危旧房（棚户区）改造、环境整治、配套设施建设等 | 2009-2022 | 81.0 | 47.0 | 3.0 | 上半年完成拆迁任务，根据拆迁进度推进1号及3号地块部分地下工程建设 | 市旅游集团 |
| 225 | 南京滨江极光片羽光电半导体科技体验园 | 极光片羽旅游开发（南京）有限公司 | 总建筑面积约20万平方米，新建科技体验园，包含南部极客欢乐小镇、中部森林谷地和北部百泉谷。主要包括极客VR（虚拟现实）主题乐园、铃兰花农庄园、未来生活商业街区、国际五钻半山温泉酒店等 | 2018-2022 | 68.0 | 5.0 | 24.0 | 国际五钻温泉酒店、温泉百家荟正式开工、水上运河村等开工建设 | 浦口区 |
| 226 | 江苏广电荔枝文化创意园 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 总建筑面积60万平方米，其中：地上41万平方米，打造集影视业务、新媒体业务、文化金融业务、国际业务、培训业务、演艺业务为一体的六大业务集群 | 2018-2022 | 60.0 | 3.0 | 7.0 | 基础工程与基坑工程基本完成，地下室主体工程施工全面展开 | 仙林大学城 |
| 227 | 栖霞山文化休闲旅游景区建设 | 南京栖霞山文化旅游开发有限公司 | 总建筑面积40万平方米，建设栖霞古镇及栖霞山核心景区（含莲花圣坛、佛学院及主题宾馆、三论宗文化园、景区道路管网等旅游设施） | 2016-2020 | 50.0 | 39.0 | 6.0 | 栖霞古镇预计完成主体工程的30%；主题宾馆预计2019年投入使用 | 栖霞区 |
| 228 | 南京金牛湖-冶山旅游度假区一期 | 南京金牛湖文化旅游发展有限公司 | 项目一期包括野生动物王国、主题乐园及电竞娱乐产业园等产业项目。同时做好金牛湖环湖环境整治，金牛湖周边一期、二期棚户区改造 | 2016-2022 | 45.0 | 24.0 | 5.7 | 野生动物王国正式运营；启动主题乐园及电竞娱乐产业园设计相关工作；继续推进棚改一期安置房建设，启动棚改二期安置房建设 | 六合区 |
| 229 | 南京山水六旗文化创意园 | 山水文旅投资（北京）有限公司 | 总建筑面积60万平方米，建设六旗乐园、文化创意、体验式商业、国际抗衰老、健康乐活等功能板块 | 2018-2023 | 45.0 | 5.0 | 18.0 | 山水六旗水乐园主体在建 | 溧水区 |
| 230 | 雅达文化健康旅游产业园 | 江苏雅达置业有限公司 | 地上总建筑面积约40万平方米，分为休闲度假板块和健康养生两大板块，建设江苏省健康养生和休闲度假产业高度融合的特色园区 | 2018-2021 | 42.0 | 11.0 | 10.0 | 健康养生板块一期装修、综合管网施工，二期主体结构封顶；休闲度假板块一期主体施工，室外综合管网施工 | 高淳区 |
| 231 | 南京牛首山金陵文化创意园（金陵小镇） | 南京牛首山文化旅游集团有限公司 | 规划总建筑面积21.5万平方米，规划建设一街、一水、一馆、一禅、两湖、三宿（一街：风雅长干街，一水：清溪雅韵，一馆：海国传奇馆，一禅：牛头花雨，两湖：郑和湖和宝相湖，三宿：来燕堂、上林苑、芳林苑 | 2018-2023 | 60.0 | 4.5 | 9.3 | 样板区主体建设，游客中心、民宿等配套设施初具规模 | 江宁区 |
| 232 | 汤山温泉小镇客厅 | 南京青旅置业有限公司 | 总建筑面积约12万平方米，建设酒店、中式建筑群、会议会展中心、文化艺术创意工坊、知名艺术家工作室及相关配套设施建设 | 2018-2022 | 30.0 | 5.0 | 10.0 | 部分主体封顶，外立面装修，公共景观改造完成 | 江宁区 |
| 233 | 华谊电影小镇 | 南京上秦淮建设发展有限公司 | 总建筑面积9万平方米，建设一个集影视旅游、休闲度假、虚拟体验、景区观光为一体的综合性文旅小镇 | 2017-2021 | 26.0 | 9.0 | 6.0 | 推进第二街区建设，力争开业 | 江宁区 |
| 234 | 东方颐年健康产业园 | 南京东方颐年健康产业发展有限公司 | 总建筑面积约27万平方米，分ABCD四个地块，其中AB地块为养老服务用地，CD地块为医卫慈善用地，C地块建设三级康复医院，拟挂牌“江苏省人民医院城东分院”，委托江苏省人民医院全权负责其运营管理，打造以养老、康复为一体的综合医院；D地块老年医护中心、护理院及看护中心 | 2017-2019 | 20.0 | 16.0 | 4.0 | C地块主体施工，主体装修，D地块竣工开业 | 栖霞区 |
| 235 | 南京颐乐康养社区 | 南京颐乐置业有限公司 | 总建筑面积25万平方米（含地下9万平方米），分A、B、C三大地块，A地块用地性质为A41体育场馆用地，建设内容为体育场馆、运动+商业（sports mall）、办公；B地块用地性质为Bb商办混合用地，建设内容为理疗养生、康复为核心的体验式商业、办公；C地块用地性质为A5医疗卫生用地，建设内容为二级综合医院、养老院 | 2018-2020 | 17.5 | 5.0 | 4.0 | A、B地块主体封顶，C地块基础施工 | 栖霞区 |
| 236 | 南京新媒体大厦 | 南京报业集团有限责任公司 | 总建筑面积约155022平方米，其中：地上96834平方米，A栋51890平方米，B栋35756平方米，C栋9188平方米；地下58188平方米。主要建设内容包括业务用房、新媒体中央厨房、演播厅、商业、剧场及杂技团等排练场馆 | 2017-2020 | 16.0 | 7.0 | 6.5 | 建筑结构封顶，同步开展设备安装 | 南京报业集团 南京文投集团 南京体育集团 |
| 237 | 金浦“山慢城”康养产业园 | 南京金浦东部投资控股有限公司 | 温泉度假酒店建筑面积约3万平方米；康养建设面积约7万平方米；其余从事生态、休闲、旅游及养生等综合服务 | 2018-2020 | 10.0 | 5.0 | 1.5 | 温泉度假中心、康养中心主体施工 | 高淳区 |
| 238 | 无想山国家艺术公园一期 | 中青城控股集团有限公司 | 建设大名城、天生桥景区提升、影视艺术村落、现代禅艺艺术村落、动漫艺术村落 | 2019-2021 | 130.0 | 二季度 | 10.0 | 主体在建 | 溧水区 |
| 239 | 溧水太平健康谷 | 中国太平投资控股有限公司 | 总建筑面积约160万平方米，引进美国西大赛奈医院，建设高端体检、高端妇产、医疗美容、亚健康调理、养老社区等医疗健康管理及医学大数据产业 | 2019-2025 | 130.0 | 二季度 | 10.0 | 基础施工 | 溧水区 |
| 240 | 江苏园博园（一期）建设 | 江苏园博园建设开发有限公司 | 总建设面积32.5万平方米，主要建设主展馆工业遗址花园、崖壁天街、地质科普馆、石谷体验中心、城市展园、服务驿站以及水体景观、绿地景观、游客中心等市政基础设施 | 2019-2020 | 80.0 | 一季度 | 34.0 | 完成园区主、次干道建设；完成供水供电50%、绿化景观50%、主场馆建设40% | 江宁区 |
| 241 | 边城户外极限运动综合体 | 南京边城体育用品股份有限公司 | 与世界五大顶级水上乐园运营商之一的奥地利47区合作建设和运营，主要建设户外极限运动、水上运动、室内滑雪训练、户外运动产品展示等 | 2019-2022 | 50.0 | 二季度 | 10.0 | 主体在建 | 溧水区 |
| 242 | 无想山颐养度假区 | 中融中财控股有限公司 | 以“健康+旅游”为核心出发点，建设悦榕颐养度假区、开元亲子度假区及漫花谷休闲运动区（多个运动娱乐IP）等 | 2019-2022 | 45.0 | 二季度 | 10.0 | 主体在建 | 溧水区 |
| 243 | 栖霞山非遗文创小镇文化广场（栖霞广厅） | 待定 | 总建筑面积45.4万平方米，建设内容主要包括游客服务中心、配套商业中心和沿河商业街、演艺中心、城市规划馆、书画馆、地质博物馆、历史博物馆、办公及配套、接待中心、地下室停车场等 | 2019-2025 | 30.0 | 一季度 | 5.0 | 开工建设 | 栖霞区 |
| 244 | 江苏一乙艺术庄园 | 西藏一乙文化艺术有限公司 | 总建筑面积3.4万平方米，建设精品酒店、民宿、艺术馆、在线平台搭建、艺术庭院和庄园、艺术雕塑森林，另建设停车场、厕所、服务中心、医疗中心、商业街区、亲子活动中心及其他配套设施 | 2019-2021 | 30.0 | 一季度 | 6.0 | 基础施工 | 溧水区 |
| 245 | 南京华侨城文化遗址公园 | 南京华侨城实业发展有限公司 | 总建筑面积约50.25万平方米，建设山体公园、绿地、官窑山遗址公园、社区中心、科技风暴影城、儿童职业体验中心及配套设施等 | 2019-2022 | 24.0 | 二季度 | 3.5 | 三座山体将实现林相改造和慢行系统打造，官窑山遗址公园规划设计及基础建设施工 | 南京经济技术开发区 |
| 246 | 颐和路民国公馆区 | 南京颐和历史建筑保护利用有限责任公司 | 总建筑面积2.2万平方米，主要对片区内历史建筑保护修缮、环境整治及完善公共配套设施建设 | 2019-2020 | 20.0 | 二季度 | 6.0 | 十一、十三片区初步改造和修缮，启动招商运营工作 | 鼓楼区 南京安居建设集团有限责任公司 |
| 247 | Clubmed（地中海俱乐部）南京度假村 | 南京复宸置业有限公司 | 总建筑面积约6.6万平方米，建设包括国际公寓2万平方米，4.6万平方米国际化旅游度假酒店 | 2019-2022 | 16.0 | 二季度 | 3.2 | 场地施工 | 仙林大学城 |
| 248 | 宝塔休闲文化中心街区 | 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 总建筑面积约7万平方米，打造休闲艺术街区 | 2019-2020 | 10.0 | 二季度 | 4.0 | 主体在建 | 溧水区 |
| 249 | 钟山风景名胜区旅游服务中心 | 南京旅游有限公司 | 兼顾城市客厅和旅游集散地功能。建设主要内容包括风景区旅游服务、市民休闲空间、服务配套及地下（大巴、小车）停车配建 | 2019-2021 | 7.5 | 二季度 | 1.5 | 完成桩基施工，推进土方开挖 | 市旅游集团 |
| （四）现代物流与高端商务商贸产业（116个） |  | 3318.0 | 1111.1 | 712.7 |  |  |
| 现代物流（17个） |  | 335.0 | 64.6 | 92.0 |  |  |
| 250 | 南京机场大通关基地 | 南京空港领航发展有限公司 | 总建筑面积90万平方米，建设大通关基地功能设施，包括保税B型物流中心、冷链物流中心、跨境电商交流与结算中心、海关商检办公大楼、商业办公配套设施等；航空制造产业园、航空科技城、总部研发基地等 | 2017-2021 | 70.0 | 12.6 | 15.0 | 保B及分拔中心竣工 | 溧水区 |
| 251 | 苏宁华东物流中心 | 南京苏宁易达仓储物流有限公司 | 建筑面积约50万平方米，其中一期建筑面积约16万平方米，二期19万平方米，主要建设物流云综合平台、国内快速干线运输、跨境电商、进出口贸易和社会开放平台 | 2018-2022 | 50.0 | 5.1 | 12.0 | 一期投入使用，二期主体封顶 | 江宁开发区 |
| 252 | 阿里巴巴（菜鸟）智能骨干网及华东区采销中心 | 南京传祥物联网技术有限公司 | 总建筑面积约30万平方米，其中：一期21万平方米，主要建设基于大数据、信息服务、云计算等技术的新型物流仓储基地 | 2018-2021 | 30.0 | 6.0 | 10.0 | 一期竣工投产，二期基础建设 | 江宁开发区 |
| 253 | 南京同程红土航空全国总部基地 | 云南红土航空股份有限公司 | 总建筑面积30.5万平方米，分三个地块建设：A地块占地125.7亩，建筑面积约11万平方米，主要建设行政办公楼、后勤保障楼、运控楼、机务楼、空勤楼、会议中心、训练操场、航食生产楼、货运中心；B地块占地93.8亩，建筑面积约9万平方米，主要建设飞行模拟机培训中心、航空主题酒店（可对外营业；C地块占地59亩，建筑面积约8万平方米，主要进行航空教育培训相关产业项目建设 | 2018-2022 | 25.0 | 5.0 | 10.0 | 主体办公楼、飞行出勤楼主体在建，机务楼、航食生产楼开工建设 | 溧水区 |
| 254 | 南京港总部基地 | 南京港鸿置业有限公司 | 总建筑面积11万平方米，建设2幢综合楼，打造集电子政务、电子商务和电子物流于一体的现代化、智能化航运物流服务中心 | 2016-2019 | 14.0 | 11.9 | 2.1 | 竣工 | 鼓楼区 |
| 255 | 顺丰物流智能供应链 | 南京丰泰产业园管理有限公司 | 建筑面积约16万平方米，其中：一期5万平方米，主要建设电子商务、电商大学、高端智能仓储设备研发中心等 | 2018-2022 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 一期竣工投产，二期基础建设 | 江宁开发区 |
| 256 | 圆通速递江苏航空物流 | 南京圆盛物流有限公司 | 总建筑面积约13万平方米，其中：一期9万平方米，主要建设区域行政总部、电商运营中心及航空物流物流集散基地 | 2018-2020 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 一期竣工投产 | 江宁开发区 |
| 257 | 嘉地物流仓储基地 | 南京嘉地物流有限公司 | 总建筑面积20万平方米，拟建成单、双层高标准智能仓库，主要从事仓储服务、物流设备制造及工业整理解决方案。该项目一次规划，一次建设 | 2018-2019 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 厂房主体建设完成 | 溧水区 |
| 258 | 江苏宝湾智汇产业物流综合平台 | 宝湾物流控股有限公司 | 总建筑面积18万平方米，建设智能物流中心及物联网运营平台，建设综合楼及辅助用房 | 2018-2020 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 259 | 海尔（南京）虚实网服务园 | 南京日日顺物流有限公司 | 总建筑面积约14万平方米，建设专业化城市分拨中心、园区配套服务中心、配送中心 | 2016-2019 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 项目竣工 | 浦口区 |
| 260 | 南京平瑞供应链管理有限公司医药电商产业园 | 南京平瑞供应链管理有限公司 | 总建筑面积约9.5万平方米，新建物流厂房、办公用房 | 2018-2020 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 主体施工，部分装修施工 | 浦口区 |
| 261 | 宝能华东智慧供应链临空产业园 | 宝能物流集团有限公司 | 总建筑面积10万平方米，建设宝能物流集团华东区供应链总部基地，包括宝能汽车零配件集采中心、冷链供应链中心、跨境电商中心、大零售供应链中心、宝能航空综合服务中心等 | 2019-2022 | 24.0 | 二季度 | 6.0 | 施工队进场，基础在建 | 溧水区 |
| 262 | 新宜（南京）电商物流产业园 | 新宜（开曼）投资控股有限公司 | 总建筑面积约24万平方米，新建物流仓储设施、智能化运营中心、物流研发中心、电商结算运营中心、办公及辅助设施等 | 2019-2022 | 15.0 | 二季度 | 2.0 | 桩基施工 | 浦口区 |
| 263 | 森瑶新型多元化综合产业园 | 森瑶控股（香港）有限公司 | 总建筑面积20万平方米，其中森瑶新型多元化综合产业园，建筑面积约为20万平方米，建成集高端生鲜冷链、生物医药、电商为一体的多元化新型产业园 | 2019-2021 | 13.5 | 二季度 | 1.4 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 264 | 江北新区西坝港物流中心 | 南京江北海港枢纽经济区保税物流中心有限公司 | 总建筑面积约12.4万平方米，建设物流仓库、堆场、综合服务楼和海关监管工作区等 | 2019-2021 | 10.0 | 一季度 | 5.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 265 | 国药控股总部及省级物流中心 | 国药控股江苏有限公司 | 总建筑面积8万平方米，主要建设自动化立体仓库、多功能专用仓库、冷藏药品仓库，以及总部办公综合楼等，建成后可形成年储存周转约400万件药品的能力 | 2019-2021 | 10.0 | 二季度 | 3.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 266 | 申通南京智慧物流产业园 | 申通南京智慧物流产业园有限公司 | 总建筑面积约14.5万平方米，新建物流仓储，智能化管运中心，智慧物流研发中心，办公商业，员工宿舍，员工食堂及地下停车场。一期首年年营业额不低于2亿元 | 2019-2021 | 10.0 | 二季度 | 2.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 高端商务商贸产业（99个） |  | 2983.0 | 1046.5 | 620.7 |  |  |
| 267 | 万象汇城市广场 | 南京华铎房地产开发有限公司 南京华崧房地产开发有限公司 | 建筑面积：东区约为65.7万平方米，西区约为27万平方米。建设办公，商业，展示中心等 | 2017-2022 | 158.0 | 33.0 | 33.0 | 公寓竣工；商业地块主体施工 | 栖霞区 |
| 268 | 金陵中环 | 南京新怡置房地产开发有限公司 | 总建筑面积34万平方米，建设商业、办公、酒店式公寓 | 2018-2024 | 120.0 | 7.0 | 20.0 | 桩基和土方外运 | 秦淮区 |
| 269 | 湖南路现代服务业总部城 | 南京绿地锦峰置业有限公司 | 总建筑面积约50.6万平方米，建设1栋150米超高层办公楼，3栋100米办公楼，部分裙房，地下3-4层地下商业及停车场 | 2017-2022 | 96.0 | 50.0 | 30.0 | C地块到正负零；B、E、F、G地块底板施工 | 鼓楼区 |
| 270 | 南京万达茂（仙林） | 南京万达茂商业投资有限公司 | 总建筑面积约120万平方米，建设成集商场、高端写字楼、餐饮、娱乐、旅游于一体的大型城市商业综合体 | 2015-2019 | 84.0 | 75.1 | 8.9 | 竣工 | 仙林大学城 |
| 271 | 金鹰世界 | 南京建邺金鹰置业有限公司 | 总建筑面积91.8万平方米，功能为商业、办公、酒店 | 2011-2020 | 72.0 | 60.0 | 9.0 | 酒店装饰完成，办公楼施工完成 | 建邺区 |
| 272 | 南京汇金中心 | 上海升龙投资集团有限公司 | 总建筑面积110万平方米，其中A区建设商务办公、酒店及商业的4幢超高建筑，B区建设2幢超高层商务办公楼，C区建3幢公寓及1幢商务办公楼 | 2012-2023 | 60.0 | 37.5 | 1.0 | B区地下部分施工 | 建邺区 |
| 273 | 南京绿地之窗南广场 | 绿地集团南京峰创置业有限公司 | 总建筑面积67万平方米，建设商业、办公楼及相关配套设施 | 2016-2020 | 60.0 | 43.0 | 6.0 | C地块开工建设，主体封顶 | 江宁区 |
| 274 | 万科南站综合广场 | 南京荟合置业有限公司 | 总建筑面积约40万平方米，建设高端商务商贸产业综合体及相关配套设施 | 2018-2022 | 59.6 | 5.0 | 8.0 | 约21万平方米A、C地块主体建设 | 江宁区 |
| 275 | 溧水华夏幸福空港会展基地 | 南京鼎通园区建设发展有限公司 | 以会展产业为核心，建设配套生活、公共、临空、金融服务平台等四大服务性平台 | 2017-2022 | 55.0 | 32.0 | 8.0 | 会展一期北区展馆完工，会展一期配套酒店主体在建，会议中心主体在建 | 溧水区 |
| 276 | 新街口苏宁广场 | 苏宁置业集团有限公司 | 规划打造成集高端智慧零售商业、高星级酒店、5A级写字楼等于一体的城市高端综合体。规划设计方案总建筑面积22.91万平方米。其中地上计容面积17.76万平方米，地下非计容面积5.15万平方米 | 2019-2024 | 50.0 | 二季度 | 10.0 | 地下工程施工 | 秦淮区 |
| 277 | 新城吾悦广场 | 南京新城万博房地产开发有限公司 | 总建筑面积约21万平方米，规划为商业、办公 | 2017-2021 | 50.0 | 15.0 | 10.0 | 完成地下室施工，公寓和办公楼进行主体结构施工 | 建邺区 |
| 278 | 龙湖商办大楼 | 龙湖地产集团 | 总建筑面积约38万平方米，建设商业服务和商务办公 | 2018-2020 | 49.0 | 8.0 | 15.0 | 主体施工 | 建邺区 |
| 279 | 龙湖天街国际商贸中心 | 南京名荣置业有限公司 | 总建筑面积40万平方米，建设6栋6-31层单体建筑及裙楼，建成后入驻国际、国内贸易集团总部 | 2018-2020 | 45.0 | 16.0 | 20.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 280 | 世茂城品多功能商业载体 | 世茂集团 | 总建筑面积24.7万平方米，建设写字楼、商业配套等 | 2017-2019 | 43.5 | 38.5 | 5.0 | 竣工入住 | 雨花台区 |
| 281 | 华润万象城 | 华润南京发展有限公司 | 总建筑面积55万平方米，建设购物中心、写字楼、商业中心等 | 2017-2021 | 42.0 | 13.0 | 10.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 282 | 顺泰置业商务办公综合楼 | 上海大名城 | 总建筑面积12.6万平方米，主要建设商业楼宇及商业配套设施 | 2018-2020 | 41.3 | 25.0 | 8.3 | 局部主体封顶 | 雨花台区 |
| 283 | 正荣财富中心 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 总建筑面积46万平方米，分为A、B两个地块，建设酒店式公寓及商业配套 | 2017-2021 | 40.0 | 13.4 | 5.6 | 商务楼主体施工 | 建邺区 |
| 284 | 南京金地中心 | 南京威新房地产开发有限公司 | 总建筑面积44.9万平方米，建设幼儿园、酒店式公寓、办公和商业 | 2015-2022 | 40.0 | 23.6 | 1.5 | C地块二期地下工程施工 | 建邺区 |
| 285 | 板桥市场群商务办公楼 | 南京栖霞建设 | 总建筑面积30万平方米，建设商业办公楼及商业配套设施 | 2017-2020 | 40.0 | 25.0 | 5.0 | 完成项目二期桩基及地下室施工，并启动主体建设 | 雨花台区 |
| 286 | 南京国际博览中心三期 | 南京河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 | 总建筑面积38万平方米，建设展馆及配套设施 | 2016-2020 | 38.6 | 15.0 | 20.0 | 基本完工 | 河西新城 |
| 287 | 绿地玉晖晶舍商务中心 | 南京绿地御峰置业有限公司 | 总建筑面积33.5万平方米，集商务办公、酒店式公寓及商业为一体 | 2017-2020 | 38.0 | 25.0 | 5.0 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 288 | 德基南京世界贸易中心 | 江苏富通置业有限公司 | 总建筑面积44万平方米，建设4幢塔楼，一幢裙楼组成的综合体 | 2011-2020 | 37.0 | 28.4 | 3.0 | A幢幕墙安装完成 | 建邺区 |
| 289 | 高淳宝龙广场 | 宝龙置地发展有限公司 | 总建筑面积25万平方米，建设商业街，商业综合体、酒店、酒店式公寓 | 2018-2019 | 35.0 | 12.0 | 23.0 | 完工 | 高淳区 |
| 290 | 金茂广场（二期） | 南京国际集团股份有限公司 | 总建筑面积25.7万平方米，由一栋超高层建筑和裙楼组成，功能包括超五星级酒店、国际甲级写字楼 | 2016-2023 | 34.6 | 9.8 | 5.0 | 塔楼主体结构施工，同时进行幕墙安装和地下室施工 | 鼓楼区 |
| 291 | 研创园智慧产业总部 | 明发商业管理有限公司 | 总建筑面积36万平方米，建设集软件电子产品体验区、展示展览区、总部基地为一体的智慧产业总部 | 2017-2021 | 33.0 | 14.0 | 7.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 292 | 华新城商业广场 | 华新（南京）置业开发有限公司 | 购物中心商业面积30万平方米，另含2栋5A级写字楼，1.6万平方米中央绿地及下沉式广场，致力于打造一座城中之城 | 2018-2020 | 32.0 | 7.0 | 4.2 | 办公楼主体施工 | 建邺区 |
| 293 | 大明路商办综合体 | 新兴发展集团南京有限公司 | 总建筑面积约24万平方米，其中：地下8.4平方米，地上15.6万平方米 | 2018-2022 | 31.0 | 2.0 | 4.0 | 进行桩基支护及地下室土方开挖 | 秦淮区 |
| 294 | 南京海泽商办综合楼 | 中海集团 | 总建筑面积30万平方米，主要用商业办公、酒店式公寓及商业配套设施 | 2018-2020 | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 295 | 万科都荟多功能商业载体 | 南京荟峰置业有限公司 | 总建筑面积21万平方米，建成后主要用于商业办公、酒店及文化娱乐等 | 2017-2019 | 30.0 | 23.0 | 7.0 | 竣工入驻 | 雨花台区 |
| 296 | 万科尚都荟花园 | 南京凯瑞置业有限公司 | 总建筑面积20万平方米，建设高端商务办公及商业设施配套等 | 2017-2019 | 30.0 | 25.0 | 5.0 | 竣工入驻 | 雨花台区 |
| 297 | 尧化金地中心 | 南京威润房地产开发有限公司 | 总建筑面积约30万平方米，建设集时尚购物中心、酒店、办公等于一体的城市综合体 | 2017-2021 | 30.0 | 20.5 | 10.0 | 开一条商业内街，塔楼主体封顶 | 栖霞区 |
| 298 | 丁家庄商业中心 | 南京丁家庄物流中心有限公司 | 总建筑面积43万平方米，建设商业、办公、地下配套 | 2018-2023 | 30.0 | 2.0 | 6.0 | 土方开挖、地下工程施工 | 栖霞区 |
| 299 | 金泽地块商办楼 | 南京星润置业有限公司 | 总建筑面积34万平方米，建设商业综合体 | 2017-2020 | 30.0 | 16.0 | 10.0 | 商业及附属设施主体在建 | 溧水区 |
| 300 | 中海滨江 | 南京海汇房地产开发有限公司 | 总建筑面积约21.40万平方米（地上16.25万平方米，地下5.15万平方米），建设商务办公、商业、酒店式公寓及配套设施，主体为A地块2栋20-23层办公楼，B地块1栋14-21层商业办公楼及裙楼 | 2017-2020 | 29.5 | 9.0 | 7.0 | A地块桩基施工，土方开挖，主体施工；B地块主体机构封顶，进行内外装饰 | 鼓楼区 |
| 301 | 金马路换乘中心商业综合体 | 南京金马交通枢纽开发有限公司 | 总建筑面积34.26万平方米，共分B、C两个地块，其中B地块为金马路站上盖物业南地块，建设内容包括办公、商业、交通换乘中心、菜场、加油站；C地块为金马路上盖建筑物地块，建设内容为办公、商业 | 2018-2020 | 28.0 | 2.0 | 12.0 | B、C地块基础施工、主体建设 | 栖霞区 |
| 302 | 融信铂岸中心商办综合体 | 南京云科商业管理有限公司 | 总建筑面积29万平方米，办公、商业、酒店式公寓 | 2018-2021 | 25.7 | 6.0 | 3.0 | 完成约12万平方米大楼基础建设，部分主体建设 | 江宁开发区 |
| 303 | 龙蟠商业中心 | 南京泛悦房地产有限公司 | 总建筑面积约14.万平方米，主要建设高端商业、甲级写字楼、酒店式公寓、地下车库及相关配套设施 | 2016-2019 | 25.0 | 18.0 | 7.0 | 工程竣工（取得竣工备案表） | 秦淮区 |
| 304 | 南京溧水万达广场 | 南京溧水万达广场有限公司 | 总建筑面积20.09万平方米，建设万达广场、万达金街、社区中心 | 2017-2019 | 25.0 | 18.0 | 7.0 | 配套设施建设完成 | 溧水区 |
| 305 | 中储电子商务区（二期） | 南京电建中储房地产有限公司 | 总建筑面积约10.76万平方米，包含2栋高层商业办公楼、2栋多层商业办公楼、1栋低层商业建筑和2栋多层商业建筑。另配建1栋多层办公楼作为社区配套楼，及配建1栋多层幼儿园 | 2017-2020 | 24.0 | 10.0 | 5.0 | D2、S4栋主体施工；T1、T2、D1及幼儿园、社区配套用房主体施工 | 鼓楼区 |
| 306 | 仁恒国际广场 | 南京仁恒江洲房地产开发有限公司 | 总建筑面积11万平方米，建设商办、研发的城市综合体 | 2017-2020 | 24.0 | 13.9 | 4.0 | 进行室内外装修 | 建邺区 |
| 307 | 南京中山乐都汇购物中心 | 南京钟山特易购地产有限公司 | 总建筑面积14万平方米，其中：地上建筑面积约7万平方米，地下建筑面积约7万平方米 | 2017-2020 | 22.0 | 14.1 | 1.6 | 主体施工 | 秦淮区 |
| 308 | 龙湖天街商业大楼 | 南京名万置业有限公司 | 总建筑面积19万平方米，建设集购物、休闲、娱乐、餐饮、文化等多重高端服务功能于一体的商业综合体 | 2017-2019 | 22.0 | 15.0 | 7.0 | 完成室内外装修、投入运营 | 江宁区 |
| 309 | 溧城商业中心 | 南京绿都房地产开发有限公司 | 总建筑面积24.7万平方米，建设集购物中心、特色街区、商务楼宇、休闲娱乐于一体的城市综合体 | 2016-2019 | 21.7 | 15.7 | 6.0 | 溧水国际中心建设完成 | 溧水区 |
| 310 | 天隆寺地铁站多功能商业载体 | 建盛集团 | 总建筑面积20.6万平方米，主要用于商服、商务办公 | 2017-2019 | 20.9 | 16.0 | 5.0 | 竣工入住 | 雨花台区 |
| 311 | 金象城商务中心 | 南京金东开发有限公司 | 总建筑面积20万平方米，建设集休闲购物、娱乐、商务办公于一体的商务中心 | 2017-2020 | 20.0 | 7.0 | 7.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 312 | 青石街文化设施及商业大楼 | 德基集团 | 总建筑面积10万平方米，建设一幢集商业、文化展示和高端酒店于一体的综合体。项目分三期建设，一期为民国建筑保护修缮，二期为上乘庵商业及下沉式广场建设，三期为玄武电大酒店建设 | 2018-2021 | 20.0 | 1.0 | 2.0 | 基础施工 | 玄武区 |
| 313 | 中央路224号总部经济大楼 | 光大集团 | 商业和配套建筑面积约5万平方米，拟通过项目开发建设，发展总部经济 | 2018-2020 | 20.0 | 2.0 | 6.0 | 完成地下工程建设 | 玄武区 |
| 314 | 新鸿基国金中心 | 华祥有限公司China kinetic Limited | 总建筑面积38万平方米，包括一座高达290米地标性办公及五星级酒店塔楼、两座服务式办公塔楼、一座大型商场裙楼，建成后将成为南京地标性物业 | 2012-2020 | 20.0 | 18.0 | 1.0 | T1主体结构封顶，T2、T3精装修 | 建邺区 |
| 315 | 百子亭商贸文化大楼 | 钟山资产经营管理集团有限公司 | 总建筑面积6.08万平方米，拟将百子亭地块南侧历史风貌区现存民国建筑修缮和插建，打通北侧地块商业配套服务区，整体打造成为商贸文化综合体 | 2016-2020 | 18.0 | 4.0 | 3.6 | 进行地上工程建设 | 玄武区 |
| 316 | 恒大滨江商业综合体（二期） | 南京临江御景房地产开发有限公司 | 总建筑面积65万平方米，其中二期面积约30万平方米，主体建筑为9幢办公楼，4幢商业楼 | 2017-2022 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 08-28地块：主体施工 08-29地块：装饰工程 | 鼓楼区 |
| 317 | 沣麟广场一期 | 南京沣麟房地产开发有限公司 | 总建筑面积40万平方米，一期19万平方米，二期21万平方米。建设集甲级写字楼、精品商业于一体的城市综合体 | 2016-2020 | 18.0 | 13.0 | 4.0 | 开展装饰装修工程 | 麒麟高新区管委会 |
| 318 | 麒麟•荔枝广场 | 南京云宝科技发展有限公司 | 总建筑面积19.4万平方米，建设集精品酒店、亲子娱乐、教育、科技影城、文化美食于一体的综合体 | 2015-2021 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 完成地下室土方开挖及外运24万方，完成地下室锚杆施工，完成地下室底板及负二层楼面混凝土浇筑 | 麒麟高新区管委会 |
| 319 | 南京生物医药谷研发区综合商务中心 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积14.3万平方米，主要建设生物医药研发综合商务中心 | 2018-2021 | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 320 | 六合新城龙湖天街 | 南京名贯置业有限公司 | 总建筑面积16.8万平方米，商业中心地下2层、地上5层 | 2017-2019 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | 开业运营 | 六合区 |
| 321 | 龙湖-紫都城 | 南京名扬置业有限责任公司 | 总建筑面积约12.58万平方米，建设设商务办公楼、停车楼及配套设施，主体建筑为3栋25层商业办公楼及裙楼 | 2017-2020 | 13.3 | 6.0 | 3.0 | 主体结构封顶，内外装饰施工 | 鼓楼区 |
| 322 | 星火路商办中心 | 南京明弘新房地产开发有限公司 | 总建筑面积15万平方米，建设多栋研发办公楼、研发服务配套为一体的区域综合商办中心 | 2018-2020 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 323 | 瀚威城市多功能商业载体 | 南京瀚威房地产开发有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，建设标志性城市综合体，包括150米高的超5A甲级写字楼、特色精品商业街区、LOFT等多种业态 | 2017-2019 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 竣工入驻 | 雨花台区 |
| 324 | 儒商电商总部基地 | 江苏儒商科技发展有限公司 | 总建筑面积14万平方米，建设基于B2C、C2B、O2O、O2P等模式的跨境电商、电子商务，并整合数据资源为企业提供定制化服务 | 2018-2020 | 12.0 | 3.5 | 4.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 325 | 泰禾商业广场 | 南京华誉悦港置业有限公司 | 总建筑面积约12.8万平方米，其中：地上8万平方米（21层），主要功能为商业（教育、旅游、文创、服饰、美食等）、办公（文化、旅游、贸易等）及酒店式公寓；地下4.8万平方米（4层），主要功能为商业、人防、停车场及设备用房 | 2017-2019 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 7层结构完成，达到预售节点 | 秦淮区 |
| 326 | 华电科技园二期商办大楼 | 南京华东电子集团有限公司 | 总建筑面积8万平方米，建设商业办公楼 | 2018-2023 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 土方开挖、完成地下工程施工 | 栖霞区 |
| 327 | 金浦集团科研总部基地 | 金浦投资控股集团 | 总建筑面积12万平方米，建成后将作为金浦集团的总部基地 | 2018-2020 | 11.2 | 3.0 | 3.0 | 主体结构施工 | 鼓楼区 |
| 328 | 王家湾总部经济园 | 南京王家湾物流中心有限责任公司 | 新建及改建建筑面积约13万平方米，建设高端企业集聚区、绿色生态办公企业公馆 | 2017-2020 | 11.0 | 2.0 | 3.5 | 完成地下工程建设 | 玄武区 市交通集团 |
| 329 | 春江新城地铁站商业中心 | 禹州地产 | 总建筑面积8.8万平方米，建设商业及商业配套 | 2018-2020 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 330 | 南京天益汽车商贸服务园 | 南京天利置业有限公司 | 总建筑面积10万平方米，园区建设新车展销区、二手车市场、汽配及装饰区、汽修及检测区、综合服务区、市场商务配套区和电子商务楼宇（总部经济）七大板块 | 2017-2020 | 10.8 | 3.5 | 2.5 | 主体在建 | 溧水区 |
| 331 | 和昌魔法森林 | 和昌地产集团 | 总建筑面积约4.5万平方米，建设集购物、美食、娱乐、体验、艺术欣赏为一体的城市综合体 | 2018-2020 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 进行地面工程施工 | 玄武区 |
| 332 | 高力六角广场新庄商办大楼 | 南京高力商业管理有限公司 | 总建设面积约11万平方米，建设商业办公与酒店的城市综合体 | 2018-2020 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 主体完成，进行室内装饰 | 玄武区 |
| 333 | 南京秦淮首建中心 | 南京仁泰置业有限公司 | 总建筑面积5.355万平方米，其中：地上3.072万平方米，地下2.283万平方米，建设商业楼、办公楼、地下停车场及基础配套设施等 | 2018-2020 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 完成地下工程 | 秦淮区 |
| 334 | 证大滨江大拇指广场（二期） | 南京立方置业有限公司、南京五道口置业有限公司、水清木华置业有限公司 | 总建筑面积24.2万平方米，其中二期面积约20万平方米，拟建3栋高层商办楼、2栋超高层办公楼 | 2018-2022 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 09-04、05地块：D#办公楼主体结构施工；09-10、11地块：2栋办公楼基础施工 07-08、09地块：2栋办公楼基础施工 | 鼓楼区 |
| 335 | 深业滨江创新总部基地（三期） | 南京港宁置业有限公司南京龙江湾置业有限公司 | 总建筑面积26.4万平方米，其中：三期17万平方米，主体建筑为2栋商业办公楼 | 2018-2022 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 三期：土方外运，地下室施工 | 鼓楼区 |
| 336 | 中冶和记洋行 | 南京临江老城改造建设投资有限公司 | 总建筑面积22万平方米，其中商办部分约10万平方米，拟改造部分老库房作为文化娱乐用房和商业办公用房，并新建部分办公用房及相关配套设施 | 2017-2022 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 基坑降水和支撑施工、完成土方挖运 | 鼓楼区 |
| 337 | 宇培（南京）电商产业园 | 南京宇培仓储有限公司 | 总建筑面积20万平方米，打造自有电商平台 | 2018-2020 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 一期11万平方米厂房装修、附属设施建设及设备安装 | 江宁区 |
| 338 | 荣盛广场 | 南京荣盛置业有限公司 | 建设商业综合体，总建筑面积11.3万平方，地上建筑面积7.7万平方，地下建筑面积3.6万平方 | 2018-2020 | 10.0 | 5.0 | 4.5 | 主体及墙体砌筑、门窗，机电等施工，工程基本完工，装修 | 六合区 |
| 339 | 时代国际广场 | 南京溧水新时代房地产开发有限公司 | 总建筑面积6.41万平方米，建设酒店、会议中心、商业用房、地下车库及相关配套设施 | 2017-2019 | 10.0 | 7.3 | 2.7 | 配套设施建设完成 | 溧水区 |
| 340 | 悦居广场 | 南京悦融投资有限公司 | 总建筑面积20万平方米，建设集购物中心、商务办公、酒店等多元产品为一体的商业综合体 | 2016-2019 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 配套设施建设完成 | 溧水区 |
| 341 | 江苏绿溢大厦 | 南京绿然软件科技有限公司 | 总建筑面积约7.5万平方米，包含2栋科研办公楼、2栋独立商业用房及裙房，致力于打造集商务办公、商业休闲等多元功能于一体的核心地标物业 | 2018-2020 | 6.2 | 4.6 | 1.0 | 主体结构施工 | 建邺区 |
| 342 | 世茂国际广场（二期） | 南京世茂新领航置业有限公司 | 总建筑面积约50万平方米，建设商业、办公、酒店等 | 2018-2024 | 84.5 | 一季度 | 10.0 | 商业部分进行桩基围护施工，土方开挖；写字楼建设至9层 | 建邺区 |
| 343 | 绿城深蓝商贸综合体 | 南京中驰置业有限公司 | 总面积约45.36万㎡商业综合体 | 2019-2023 | 66.7 | 一季度 | 8.0 | 总建筑面积12万㎡的4栋商务楼主体封顶 | 江宁区 |
| 344 | 京东南京运营总部基地 | 京东集团 | 总建筑面积10万平方米，建设智慧物流、电子商务、地方产业仓储服务、金融服务、运营结算等综合服务平台 | 2019-2023 | 50.0 | 二季度 | 5.0 | 开工建设 | 溧水区 |
| 345 | 洺悦商业广场 | 南京泓通置业有限公司 | 总建筑面积约21.6663万平方米，建设商业、人才公寓、社区中心 | 2019-2022 | 45.0 | 二季度 | 5.0 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 346 | 花语江南商业广场 | 南京京瑞房地产投资有限公司 | 总建筑面积约13.7万平方米，建设办公、商业及相关配套 | 2019-2021 | 36.9 | 一季度 | 10.0 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 347 | 藏家巷商业综合体 | 南京悦颐房地产开发有限公司 | 总建筑面积约17万平方米，其中：地上面积约13万平方米，地下面积约4万平方米。拟建办公、商业以及与之相关配套设施 | 2019-2021 | 36.0 | 二季度 | 5.0 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 348 | 华能南京滨江总部基地（二期） | 南京宁华世纪置业有限公司 | 总建筑面积65万平方米，其中二期27万，包括1幢高层商业楼，2幢高层商办综合楼及裙楼 | 2019-2022 | 30.0 | 二季度 | 5.0 | 二期：B、D两块商办地块开工 | 鼓楼区 |
| 349 | 中南智谷产业园一期 | 中南集团 | 总建筑面积34万平方米，建筑总部大楼、附属厂房及相应配套设施，形成以智能制造业为核心的高端产业园区 | 2019-2021 | 30.0 | 一季度 | 8.0 | 部分厂房完工，总部大楼封顶 | 六合区 |
| 350 | 虹悦城江北店 | 南京德盈龙华置业有限公司 | 总建筑面积约33.8万平方米，建设大型购物中心、五星级酒店、写字楼等 | 2019-2022 | 29.0 | 二季度 | 15.0 | 整体施工至地上两层 | 浦口区 |
| 351 | 中芬合作交流中心 | 南部新城开发建设（集团）有限公司 | 1中芬低碳生态展示与智慧城市管理控制中心，2芬兰文化艺术展示馆，3特色会展中心和设计酒店，4南部新城综合服务中心和芬兰企业交流中心 | 2019-2022 | 26.6 | 四季度 | 3.8 | 通过土地竞拍取得土地，开工建设 | 南部新城 |
| 352 | 吾悦广场（板桥新城） | 南京新城亿博房地产开发有限公司 | 总建筑面积30.3万平方米，其中：地上16.3万平方米，地下14万平方米，建设商业用房、办公用房及相关配套设施 | 2019-2020 | 24.0 | 二季度 | 2.0 | 开工建设 | 雨花台区 |
| 353 | 吴尚商业载体 | 南京国发置业有限公司 | 总建筑面积约17.38万平方米，建设商业、办公综合体 | 2019-2022 | 22.3 | 二季度 | 5.0 | 局部主体 | 雨花台区 |
| 354 | 中国（南京）电力自动化工业园 | 南京国电南自科技园发展有限公司 | 总建筑面积21.6万平方米，其中地上面积14.7万平方米，地下面积6.9万平方米，建设主体建筑4幢，包括科研办公、商业、酒店及配套设施 | 2019-2021 | 22.0 | 一季度 | 4.5 | 主体结构施工 | 鼓楼区 |
| 355 | 辰悦花园多功能综合体 | 南京善盛房地产开发有限公司 | 总建筑面积11万平方米，其中地上建筑面积约8万平方米，地下建筑面积约3万平方米，拟建设商业综合体及其相关配套设施 | 2019-2021 | 21.9 | 二季度 | 5.0 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 356 | 熊猫中央广场二期 | 熊猫电子集团有限公司 | 总建筑面积约20万平方米，建设高端总部型中央商务区 | 2019-2021 | 20.0 | 四季度 | 4.0 | 地下基坑工程完成60% | 玄武区 |
| 357 | 合垠国际商业综合体 | 南京合垠房地产开发有限公司 | 总建筑面积约18.4平方米，其中：地上9.3万平方米，地下9.1万平方米，商业自持6.7万平方米。建设大型商业综合体，集商业、办公等多种业态于一体 | 2019-2022 | 20.0 | 一季度 | 10.0 | 主体建设 | 江宁开发区 |
| 358 | 南京泰麒商贸综合体 | 南京泰麒置业有限公司 | 总面积约11万平方米，商贸综合体及相关配套设施 | 2019-2020 | 13.0 | 一季度 | 4.0 | 11万平方米商贸综合体相关配套设施主体建设 | 江宁区 |
| 359 | 宁海路商业广场 | 南京银城房地产开发有限公司 | 总建筑面积4.33万平方米，其中地上1.87万平方米，地下2.46万平方米，主体建筑为2栋地上5层、地下5层商业广场及大型停车场及附属配套设施 | 2019-2020 | 10.3 | 二季度 | 2.0 | 基础施工 | 鼓楼区 |
| 360 | 龙湖长江广场（二期） | 南京宁华世纪置业有限公司 | 总建筑面积46.8万平方米，其中二期面积20万平方米，主体建筑为2幢超高层商业办公楼 | 2019-2022 | 10.0 | 二季度 | 2.0 | 二期：08-02、05地块2栋办公楼基础施工 | 鼓楼区 |
| 361 | 绿宝金轮文化商业广场 | 南京绿宝金轮置业有限公司 | 总建筑面积4.27万平方米，拟建1栋16层商业楼及配套设施，其中地下3层为车库，地上1、2层为商业，3-12层为办公 | 2019-2021 | 10.0 | 一季度 | 2.0 | 主体施工 | 鼓楼区 |
| 362 | 龙江新城市广场二期 | 南京新城市商业置业有限公司 | 总建筑面积约13万平方米，其中：地上8.3万平方米，地下4.8平方米，主要建设商业、办公楼，以及相关附属配套设施 | 2019-2021 | 10.0 | 二季度 | 2.0 | 桩基及地下室施工 | 鼓楼区 |
| 363 | 国美电商（江苏）区域总部 | 国美电器有限公司 | 新建国美电器（江苏）区域总部、国美华东区域大数据运营中心、华东区域呼叫中心、国美电商江苏区域的结算、仓储、分拨、运营中心项目。总建筑面积15万平方米 | 2019-2020 | 10.0 | 二季度 | 2.0 | 施工队进场，基础在建 | 溧水区 |
| 364 | 溧水苏宁生活广场 | 南京新景峰置业有限公司 | 总建筑面积约14万平方米，建设一站式综合购物中心 | 2019-2020 | 10.0 | 一季度 | 5.0 | 主体封顶 | 溧水区 |
| 365 | 洋河股份总部大楼 | 苏酒集团南京运营管理有限公司 | 总建筑面积约8万平方米，其中：地上5万平方米，地下3万平方米，主要建设办公、会议、研发、产品展示、餐饮、住宿等设施 | 2019-2020 | 6.0 | 四季度 | 1.0 | 地下部分工程施工 | 建邺区 |
| 四、现代农业项目（4个） |  | 105.0 | 28.0 | 26.1 |  |  |
| 366 | 南京大生世界农业科技文化园 | 南京大生现代农业控股有限公司 | 实施蔬菜、粮食、林果等农作物高效种植3.5万亩，建设农产品仓库、农机房、加工用房10万平方米 | 2015-2020 | 37.0 | 21.0 | 3.1 | 建设76亩农业艾特莱斯、1.4万平方米的谷里金谷田园综合体客厅及农业研究院等 | 江宁区 |
| 367 | 南京高淳固城湖螃蟹产业园 | 江苏固城湖现代农业发展有限公司 | 项目推广实施西部圩区2万亩螃蟹生态化、标准化示范养殖区，新建占地220亩、总建筑面积约18.4万平方米为其配套的集仓储物流、电子商务、信息金融服务、休闲观光、养殖技术和新产品开发与一体的固城湖螃蟹水产养殖研究院、体验销售中心 | 2018-2020 | 22.0 | 5.0 | 10.0 | 主体结构施工 | 高淳区 |
| 368 | 南京农业高新技术示范区建设 | 白马镇、南京农业大学、深能南京能源控股有限公司 | 总建筑面积28.2万平方米，建设智能温室大棚1.5万平方米；完成耕地质量提升工程2000亩；建设建筑面积2.2万平方米的南农大作物表型组研发中心；建设深圳能源总部大楼，建筑面积1.5万平方米；建设金谷佳苑安置房四期11.6万平方米、五期11.4万平方米；建设园区道路及污水管网10公里等 | 2018-2020 | 16.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5万平方米智能温室大棚完成建设；完成耕地质量提升工程2000亩；金谷佳苑四期主体封顶；金谷佳苑五期安置房、南农大作物表型组研发中心、深圳能源总部大楼、园区道路及污水管网开工建设 | 溧水区 |
| 369 | 南京秋湖山水现代农业产业园 | 山水文园投资集团 | 种植面积7500亩，其中现代化农业区4670亩，休闲农业区2830亩，包括MOKUMOKU农业主体庄园、FICO农场、啤酒工坊、小麦面包工坊、小羊肖恩农场等 | 2019-2022 | 30.0 | 一季度 | 8.0 | 一期建设内容完成 | 溧水区 |
| 五、基础设施与社会民生项目（111个） |  | 4644.0 | 847.6 | 780.1 |  |  |
| （一）交通及市政基础设施类（31个） |  | 2925.0 | 537.8 | 394.7 |  |  |
| 轨道交通（12个） |  | 1889.6 | 263.7 | 213.0 |  |  |
| 370 | 地铁5号线 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长37.4公里，全线共设车站30座 | 2016-2021 | 334.6 | 158.1 | 50.0 | 开展土建施工 | 市地铁指挥部 |
| 371 | 地铁7号线 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长35.7公里，全线共设车站27座 | 2017-2022 | 323.9 | 58.0 | 60.0 | 开展土建施工 | 市地铁指挥部 有关区政府 有关管委会 |
| 372 | 地铁6号线 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长34.8公里，全线共设19座地下车站 | 2019-2023 | 270.7 | 二季度 | 30.0 | 推进前期工程，开展土建施工 | 市地铁指挥部 有关区政府 有关管委会 |
| 373 | 宁句线 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长43.7公里，设站13座。其中南京设站8站 | 2018-2023 | 209.8 | 10.5 | 19.0 | 推进前期工程，开展土建施工 | 市地铁指挥部 江宁区政府 麒麟高新区 管委会 |
| 374 | 地铁11号线一期 | SPV公司 | 线路全长27公里，下穿沪蓉高速、城南河、京沪高铁、大桥北路，全线设高架站1座，地下站19座 | 2019-2023 | 206.4 | 三季度 | 8.0 | 土建施工 | 江北新区 市地铁集团 |
| 375 | 地铁4号线二期 | SPV公司 | 线路全长9.7公里，均为地下线，设车站6座（暂不含江心洲），停车场一处 | 2019-2023 | 81.8 | 三季度 | 5.0 | 土建施工 | 江北新区 市地铁集团 |
| 376 | 地铁1号线北延 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长6.5公里，全线设车站5座 | 2017-2021 | 74.3 | 24.1 | 17.0 | 开展土建施工 | 市地铁指挥部 栖霞区政府 |
| 377 | 地铁2号线西延 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长5.6公里，设车站4座 | 2018-2022 | 52.4 | 10.0 | 14.0 | 开展土建施工 | 市地铁指挥部 河西新城管委会 |
| 378 | 宁天城际南延 | 南京宁北轨道交通有限公司 | 共建地下车站两座，全长约2.16公里 | 2018-2023 | 14.4 | 3.0 | 3.0 | 土建施工 | 江北新区 市地铁集团 |
| 379 | 地铁9号线一期 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长16.68公里，共设15座地下车站，设一座曹后村车辆段 | 2019-2022 | 194.0 | 四季度 | 3.0 | 推进前期工程，年内开工建设 | 市地铁指挥部 有关区政府 |
| 380 | 地铁10号线二期 | 南京地铁建设有限责任公司 | 全长13.87公里，设10座车站，设一座王武庄车辆段 | 2019-2023 | 105.9 | 四季度 | 3.0 | 推进前期工程，年内开工建设 | 市地铁指挥部 江宁区政府 南部新城管委会 |
| 381 | 地铁3号线三期 | 南京地铁建设有限责任公司 | 全长6.6公里，设3座车站 | 2019-2023 | 21.5 | 四季度 | 1.0 | 推进前期工程，年内开工建设 | 市地铁指挥部 江宁区政府 |
| 过江通道（5个） |  | 426.4 | 84.4 | 67.0 |  |  |
| 382 | 建宁西路过江通道 | 市公共工程建设中心 | 起于江北新区的兴浦路与江北快速大道交叉处，止于城西干道，全长约7.5公里 | 2018-2023 | 118.9 | 1.0 | 8.0 | 开展征地征迁，主隧始发井开工建设 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 383 | 仙新路过江通道 | 市公共工程建设中心 | 起于仙新路，止于化工园区，长约13.5公里 | 2018-2023 | 110.6 | 7.5 | 8.0 | 开展征地拆迁，完成先导工程，开始主桥基础工程施工 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 384 | 南京和燕路过江通道南段 | 市公共工程建设中心 | 起于规划中的浦仪公路，终于规划中的和燕路快速化路，全长约5.5公里 | 2017-2022 | 69.8 | 18.5 | 14.0 | 八卦洲互通全面施工；2台盾构机先后进行掘进施工 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 385 | 104国道浦泗立交—南京长江二桥段（浦仪公路西段） | 市公共工程建设中心 | 一级公路，西起于104国道浦泗立交，东至长江二桥，全长11.51公里 | 2017-2020 | 65.1 | 23.3 | 23.0 | 完成上坝夹江桥钢索塔安装，开始钢箱梁安装。东、西接线完成钻孔桩施工。开始附属工程施工 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 386 | 南京长江第五大桥 | 市公共工程建设中心 | 起于浦口区五里桥，接拟改建江北大道，跨长江主航道后，经梅子洲下穿夹江，于夹江南岸接已建成的江山大街，全长10.33公里，其中跨江大桥约4.4公里，夹江隧道约1.8公里，全线为双向六车道一级公路 | 2015-2020 | 62.0 | 34.1 | 14.0 | 完成主桥索塔建设、钢混组合梁制造并吊装；左线盾构掘进完成过半；南、北岸引桥主体施工 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 公路、水运、机场设施等（9个） |  | 327.7 | 90.4 | 54.7 |  |  |
| 387 | 宁马高速公路江苏段改扩建 | 市公建中心 | 高速公路，起于油坊桥互通，止于苏皖省界，全长约34公里 | 2017-2021 | 61.2 | 5.0 | 12.6 | 推进路基桥涵施工 | 市交通运输局 市公建中心 |
| 388 | 312国道、338省道南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建 | 市交通运输局 | 快速化改造一级公路，起于龙潭港区，止于绕越高速栖霞互通，全长14.882公里 | 2015-2019 | 50.3 | 39.7 | 10.6 | 建成通车 | 市交通运输局 栖霞区政府 |
| 389 | 126省道江宁段改扩建 | 市交通运输局 | 一级公路兼快速路，起于雨花、江宁界，止于苏皖省界，全长约33.3公里 | 2018-2022 | 63.0 | 1.0 | 3.0 | 推进路基桥涵施工 | 市交通运输局 江宁区政府 |
| 390 | 秦淮河（溧水石臼湖-江宁彭福段）航道整治 | 市交通运输局 | 建设四级航道21.074公里，新建船闸1座，新建、改建桥梁15座，建设水上服务区、锚地各1座 | 2016-2020 | 31.0 | 18.2 | 4.0 | 完成洪蓝船闸门机电及房建项目，基本完成航道桥梁施工 | 市交通运输局 |
| 391 | 312国道仙隐北路至绕越高速段改扩建 | 市交通运输局 | 一级公路7.4公里 | 2018-2020 | 29.6 | 3.1 | 5.0 | 路基桥涵施工 | 市交通运输局 栖霞区政府 |
| 392 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建 | 市交通运输局 | 快速化改造一级公路，东起328国道宁扬交界，止与328国道与205国道交叉的龙池互通，全长约21公里 | 2018-2021 | 26.9 | 0.5 | 2.0 | 推进路基桥涵施工 | 市交通运输局 六合区政府 |
| 393 | 南京禄口国际机场T1航站楼改扩建 | 东部机场集团有限公司 | 改扩建T1航站楼为国内航站楼，包括T1航站楼主楼及北指廊，改造面积11.1万平方米，新建面积4.5万平方米；改造T1航站楼前高架桥；改建T1航站楼站坪等 | 2017-2020 | 26.6 | 7.0 | 12.0 | 飞行区竣工验收；航站楼土建、幕墙、装饰工程，设备单体调试，具备联动调试条件 | 东部机场集团 |
| 394 | 宁合高速公路（张店枢纽至苏皖省界段）改扩建 | 市公共工程建设中心 | 高速公路扩建工程，起于张店枢纽，止于滁河大桥苏皖交界处，全长18公里，双向四车道扩建为双向八车道 | 2017-2021 | 20.9 | 10.0 | 3.0 | 推进路基桥涵施工 | 市公建中心 |
| 395 | 126省道雨花段改扩建（机场二通道南段） | 市交通运输局 | 一级公路，起自绕城公路铁心桥服务区，止于大周路，路线长约4.18公里 | 2017-2020 | 18.3 | 5.9 | 2.5 | 完成全部路基桥梁工程，推进路面施工 | 市交通运输局 市公建中心 |
| 城市道路及市政设施等（5个） |  | 281.3 | 99.4 | 60.0 |  |  |
| 396 | 江北新区中心区地下空间一期 | 南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司 | 总建筑面积133万平方米，建设地下停车场、商业、管廊和其他市政空间等 | 2017-2023 | 131.0 | 25.0 | 20.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 397 | 红山路-和燕路快速化改造 | 南京城建项目建设管理有限公司 | 南起新庄立交，与老京沪铁路、沪宁城际下立交相接，以隧道形式穿越红山南路、丹霞路等，以隧道形式穿越华电路、迈皋桥广场，新增和燕路北向西匝道隧道，新建晓庄广场互通，以隧道形式下穿神龙路，与规划和燕路过江通道衔接，全长约6.12km | 2017-2020 | 57.7 | 40.4 | 11.5 | 完成不受地铁影响范围内的道路、隧道、互通立交施工，力争主线通车 | 市城建集团 |
| 398 | 江北新区综合管廊二期 | 江北新区广联管廊建设有限公司 | 全长53公里，含管廊干线和管廊支线，干线综合管廊31公里，支线综合管廊22公里 | 2017-2021 | 41.6 | 20.0 | 10.0 | 开展浦滨路、康华路等道路管廊施工，完成管廊主体结构6公里 | 江北新区 |
| 399 | 扬子江大道快速化改造工程 | 南京城建隧桥经营管理有限公司 | 全长约7.07公里，全线新建综合管廊，在草场门大街、清凉门大街、汉中门大街和水西门大街共设置四座节点隧道，在应天大街互通处增设1座人行天桥，在兴隆大街、梦都大街、奥体大街设置3座过街地道 | 2018-2020 | 32.9 | 10.0 | 16.5 | 完成管廊主体施工6000米、隧道主体、地下过街道及人行天桥 | 市城建集团 |
| 400 | 龙翔西立交 | 南京国开雨花城市更新发展有限公司 | 1.6km，双向八车道，外设非机动车道、人行道 | 2018-2020 | 18.1 | 4.0 | 2.0 | 道路建设 | 雨花台区 |
| （二）能源及生态环保设施（8个） |  | 201.4 | 49.2 | 50.1 |  |  |
| 401 | 江北新区滨江水环境提升工程 | 南京扬子开发投资有限公司 | 分一、二、三期实施，主要内容为污水管网、河道排口、景观绿化等综合环境提升 | 2019-2022 | 47.3 | 二季度 | 5.0 | 启动一期项目施工 | 江北新区 |
| 402 | 南京市长江岸线整治与修复工程 | 南京沿江各区政府（园区） | 对沿江船厂、汽渡码头、小区等空间环境进行清理整治 | 2019-2020 | 9.8 | 一季度 | 5.0 | 完成对沿江船厂、汽渡码头、部分小区等空间环境进行清理整治 | 市长江办 南京沿江各区政府（园区） |
| 403 | 南京市长江经济带生态环境整治工程 | 南京沿江各区政府（园区） | 实施沿江约1360亩湿地修复工程；沿江6区绿化造林面积约5250亩；主城6区20条河道控源截污、生态修复等工程 | 2018-2020 | 41.7 | 29.5 | 5.0 | 完成沿江部分湿地修复、绿化造林；完成主城6区20条河道控源截污、生态修复等工程 | 市长江办 南京沿江各区政府（园区） |
| 404 | 城东环境资源再生利用中心 | 南京城建项目建设管理有限公司 | 生活垃圾转运1500吨/日，餐饮垃圾400吨/日、厨余垃圾200吨/日、废弃油脂60吨/日 | 2018-2020 | 28.7 | 8.5 | 8.0 | 结构封顶，主要系统设备进场安装 | 市城建集团 |
| 405 | 高淳协鑫蓝天燃机热电 | 南京宁高协鑫燃机热电有限公司 | 建设2×100MW级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组及相关配套管网设施 | 2018-2020 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 厂房建设，天然气管道、供热管线施工 | 高淳区 |
| 406 | 江苏南京秋藤500千伏变电站220千伏配套送出等工程 | 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 | 新增变电100.3万千伏安，新增110千伏及巳上输电线路204.8公里 | 2018-2020 | 15.0 | 6.1 | 8.9 | 土建工程基础及主体建筑施工 | 南京供电分公司 |
| 407 | 南京三汊湾500千伏变电站增容等工程 | 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 | 新增变电容量284.45万千伏安，新增110千伏及巳上输电线路244.7公里 | 2019-2021 | 35.4 | 三季度 | 8.4 | 完成工程初步设计审核；施工、监理单位的招标；完成工程标准化开工、土建工程基础及主体建筑施工及电气设备安装调试 | 南京供电分公司 |
| 408 | 兰精公司分布式能源 | 兰精公司 | 拟建设规模为2台8000kW等级燃气轮机+2台16t/h余热锅炉（带补燃）+1套2500kW蒸汽型溴化锂制冷机 | 2019-2020 | 3.5 | 一季度 | 1.8 | 燃气订货，设备基础、配套设施建设 | 六合区 |
| （三）保障性住房（含公共租赁房）（43个） |  | 1161.6 | 208.1 | 236.2 |  |  |
| 409 | 溧水开发区团山片区保障房 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 总建筑面积76.91万平方米，建设梧桐里、淮源雅筑等保障房及溧东大道等相关配套设施 | 2017-2020 | 45.1 | 26.1 | 16.0 | 保障房主体建设，道路施工 | 溧水区 |
| 410 | 桥林产业人才共有产权房 | 南京浦口经济开发有限公司 | 总建筑面积约32.3万平方米，新建包含人才共有产权房、基层社区中心、幼托及配套设施 | 2018-2020 | 45.0 | 26.0 | 8.0 | 主体封顶 | 浦口区 |
| 411 | 百水保障房三期 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 总建筑面积42万平方米，建设保障房及配套设施 | 2018-2022 | 42.0 | 5.0 | 14.4 | 主体结构施工 | 南京安居建设集团有限责任公司 |
| 412 | 观门口地块保障房 | 南京壹城万基危旧房改造有限公司 | 总建筑面积约37.1万平方米，建设12幢住宅楼，配套商业设施、社区及幼儿园，建设保障房约3200套 | 2017-2021 | 38.0 | 12.0 | 8.0 | 主体施工 | 秦淮区 |
| 413 | 百水保障房一期 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 总建筑面积33万平方米，建设保障房及配套设施 | 2018-2022 | 33.0 | 3.0 | 11.2 | 主体结构施工 | 南京安居建设集团有限责任公司 |
| 414 | 溧水安居保障工程建设 | 溧水城建集团 | 总建筑面积32万平方米，建设安置房及配套设施 | 2017-2022 | 32.6 | 6.0 | 5.0 | 主体在建 | 溧水区 |
| 415 | 新加坡•南京生态科技岛经济适用住房（二期） | 中新南京生态科技岛投资发展有限公司 | 总建筑面积57万平方米，其中地上建筑面积约44万平方米，地下建筑面积约13万平方米 | 2015-2019 | 27.0 | 26.0 | 1.0 | E地块交付 | 建邺区 |
| 416 | 马家店保障性住房 | 南京国开雨花城市更新发展有限公司 | 总建筑面积48万平方米，其中：地上36万平方米，地下12万平方米项目，建设经济适用房 | 2017-2020 | 26.0 | 13.0 | 5.0 | AD地块主体建设 | 雨花台区 |
| 417 | 中和村经济适用房（四期） | 奥体公司 | 总建筑面积约30万平方米，建设经济适用房以及与之相关配套设施 | 2017-2019 | 22.0 | 20.2 | 1.8 | 完成交付 | 河西新城 |
| 418 | 石湫镇新城片区保障性安居工程（石湫集镇北、石湫集镇南） | 石湫镇人民政府 | 总建筑面积约58万平方米，配套市政道路新建及改造13.1万平方米；河道景观及河道整治4.66万平方米；建设超过4000套安置房 | 2018-2021 | 21.3 | 7.5 | 10.0 | 主体在建 | 溧水区 |
| 419 | 石埠桥保障房 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | 总建筑面积约38万平方米，建设2652套住宅 | 2017-2019 | 20.0 | 18.0 | 2.0 | 主体完成交付，开工建设相关配套附属工程 | 栖霞区 |
| 420 | 三元祠保障房 | 南京新尧新城开发建设有限公司 | 一期总建筑面积22.3万平方米；二期总建筑面积11.1平方米。建设设13栋住宅，1栋幼儿园，1栋社区中心，1个公交场站及附属配套用房，分两期开发 | 2018-2020 | 20.0 | 3 | 4.0 | 主体结构完成 | 栖霞区 |
| 421 | 麒麟高新区经济适用住房二期（H地块） | 南京市科技创新投资有限责任公司/南京市麒麟科技城建设发展有限公司 | 总建筑面积79万平方米，其中：H地块29万平方米，G地块50万平方米。建设经济适用住房、社区中心、幼儿园等 | 2016-2019 | 18.3 | 14.3 | 4.0 | H地块竣工交付 | 麒麟高新区管委会 |
| 422 | 六合机场安置房（七里片区BD地块） | 南京六合经济技术开发总公司 | 总建筑面积30万平方米，建设安置房及附属设施 | 2016-2019 | 13.5 | 12.5 | 1.0 | D地块附属工程施工，竣工交付 | 六合区 |
| 423 | 西岗保障房一期 | 南京地铁小镇开发建设西岗有限公司 | 总建筑面积32.81万平方米，建设保障房 | 2018-2020 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 部分主体封顶 | 仙林大学城 |
| 424 | 孟北保障房二期 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 总建筑面积14.5万平方米，建设保障房及配套设施 | 2018-2022 | 11.8 | 0.1 | 4.0 | 主体结构施工 | 南京安居建设集团有限责任公司 |
| 425 | 研创园二期人才公寓 | 南京研创园科技发展有限公司 | 总建筑面积12.7万平方米，建设研创园配套公共住宅6栋 | 2018-2020 | 10.0 | 3.0 | 3.5 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 426 | 东南青年汇（仙林、麒麟） | 南京东南国资投资集团有限责任公司 | 总建筑面积14万平方米，包括仙林、麒麟两个地块。拟打造以“青年人才公寓”为核心，集居住、创业、社交、娱乐为一体的复合型青年社区，以满足青年人群的多元需求。其中：仙林地块9万平方米，麒麟地块5万平方米 | 2018-2021 | 10.0 | 0.5 | 2.1 | 1．仙林：主体施工 2．麒麟：土建部分出正负零 | 南京东南国资投资集团有限责任公司 |
| 427 | 六合区机场噪音区经济适用房（拆迁安置房）工程 | 南京六合棠兴房地产开发公司 | 总建筑面积21.4858万平方米，建设安置房、幼儿园及附属配套工程 | 2017-2020 | 9.4 | 3.4 | 3.0 | 主体施工、配套附属工程施工 | 六合区 |
| 428 | 沿河花园二期安置房 | 南京六合经济技术开发总公司 | 总建筑面积24万平方米，建设安置房及附属设施 | 2017-2020 | 9.2 | 6.0 | 3.0 | 二次结构施工、室内装饰工程施工，附属工程施工 | 六合区 |
| 429 | 紫金华府东侧地块保障房 | 南京玄武安居绿色建设发展有限公司 | 建筑面积约7.6万平方米，建设保障房800套 | 2018-2020 | 6.0 | 0.5 | 2.0 | 地下工程施工 | 玄武区 |
| 430 | 红枫片区保障房 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | 总建筑面积120.74万平方米，建设10417套保障房 | 2019-2021 | 82.3 | 二季度 | 12.0 | 完成四证一书办理，开工建设 | 栖霞区 |
| 431 | 绿洲保障房 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 总建筑面积71万平方米，建设保障房及配套设施 | 2019-2022 | 71.0 | 二季度 | 13.6 | 部分主体施工 | 南京安居建设集团有限责任公司 |
| 432 | 潘窑经济适用房 | 南京雨花建设发展有限公司 | 建设保障房、幼儿园、学校、基层社区等公建配套；建设用地约495亩，建筑面积约93万平方米 | 2019-2024 | 55.0 | 二季度 | 4.0 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 433 | 中牌楼地块保障房 | 越城集团（南京地灵建设有限公司） | 总建筑面积约240482平方米，主要建设保障性住房和与之相关的学校等配套设施。其中：保障房219280平方米（含地下68000平方米），学校21202平方米 | 2019-2022 | 50.2 | 三季度 | 1.0 | 开工建设 | 秦淮区 |
| 434 | 百水保障房二期 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 总建筑面积50万平方米，建设保障房及配套设施 | 2019-2022 | 50.0 | 二季度 | 8.0 | 桩基完成 | 南京安居建设集团有限责任公司 |
| 435 | 燕子矶下庙片区基础设施保障 | 南京鲁能地产有限公司联合中国建筑第八工程局有限公司 | 建设内容包括燕子矶变及铁北变配套输变电工程迁改、电力杆线下地工程、5万平体育公园、19万平保障房、11万学校及社区中心等配套用房及道路建设 | 2019-2022 | 40.0 | 一季度 | 6.0 | 开工建设 | 栖霞区 |
| 436 | 金燕路西侧保障房 | 新厦房地产开发有限公司 | 总建筑面积约30万平方米，建设内容包括住宅、商业、办公、幼儿园等，学校等（具体以规划部门许可方案为准） | 2019-2021 | 38.1 | 二季度 | 7.7 | 基础施工 | 鼓楼区 |
| 437 | 孟北保障房一期 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 总建筑面积45.92万平方米，建设保障房及配套设施 | 2019-2022 | 38.0 | 二季度 | 8.8 | 桩基完成 | 南京安居建设集团有限责任公司 |
| 438 | 杨庄北侧保障房 | 南京光华房地产开发公司 | 总建筑面积28万平方米，建设住宅楼、社区、紫杨佳园中小学及道路绿地等配套设施 | 2019-2022 | 33.6 | 二季度 | 7.0 | 地下室施工 | 秦淮区 |
| 439 | 燕子矶新城保障房三期 | 南京燕诚建设发展有限公司 | 共九个地块，总建筑面积63万平方米，其中，保障房46万平方米，学校、社区中心等配套用房17万平方米 | 2019-2021 | 30.0 | 一季度 | 4.0 | 三期建设 | 栖霞区 |
| 440 | 高淳区北部新城保障房 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | 总建筑面积36万平方米，其中：建设团结圩14万平方米，北部新城二期西侧22万平方米 | 2019-2021 | 22.4 | 一季度 | 13.2 | 主体施工 | 高淳区 |
| 441 | 新合村保障房（经济适用房） | 南京新港东区建设发展有限公司 | 总建筑面积约41万平方米；包括梅墓路、红旗路、官窑山南路、湛墅路等基础配套设施 | 2019-2022 | 21.0 | 二季度 | 5.0 | 2019年计划实施保障房基础建设，物业用房、配套商业、变电所等配套设施的建设施工 | 南京经济技术开发区 |
| 442 | 龙潭新市镇保障房 | 华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司 | 总建筑面积10万平方米，建设保障性住房及围绕保障房小区出行的四条道路：花园路、龙南大道、龙栖南路、临港路东延 | 2019-2021 | 20.0 | 二季度 | 2.0 | 启动保障房前期设计工作；完成4条道路拆迁工作 | 南京经济技术开发区 |
| 443 | 南堡翠城（南堡安置点） | 南京溧水城市建设集团有限公司 | 总建筑面积约为15.6万平方米，建设安置房及配套设施，约1107套 | 2018-2021 | 19.7 | 一季度 | 3.0 | 主体在建 | 溧水区 |
| 444 | 高淳新区游山路安置房 | 南京东部新农村建设发展有限公司 | 总建筑面积约38万平方米，建设保障性住房 | 2019-2021 | 18.7 | 二季度 | 5.6 | C地块完工，A地块主体施工，B地块完成招标 | 高淳区 |
| 445 | 靖安佳园四期保障房 | 南京高科置业有限公司 | 总建筑面积13.5万平方米，建设保障性住房及围绕靖安佳园小区的出行的四条道路：禧乐路、龙苑北路、科港路、营房路 | 2019-2021 | 17.5 | 二季度 | 2.0 | 启动保障房前期工作并开始基础施工；完成3条道路拆迁工作并开始施工 | 南京经济技术开发区 |
| 446 | 八卦洲保障房 | 市公建中心 | 总建筑面积16万平方米 | 2019-2021 | 17.0 | 二季度 | 1.5 | 开工建设 | 栖霞区 |
| 447 | 绿洲南路二期经济适用房 | 南京凤翔房地产开发有限公司 | 总建筑面积41.16万平方米，其中：地上32.2平方米，地下8.96万平方米 | 2019-2021 | 16.0 | 二季度 | 5.0 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 448 | 屏溪佳苑二期 | 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 总建筑面积16万平方米，屏溪佳苑二期安置房建设，含配套幼儿园、社区及周边道路（溧东大道、站前路、龙山东路、纬五路）等基础设施 | 2019-2022 | 14.0 | 二季度 | 3.0 | 基础施工 | 溧水区 |
| 449 | 金陵村象山保障房 | 南京安燕置业有限公司 | 总建筑面积约7.61万平方米，其中：地上5.41万平方米，地下2.2万平方米。主要建设8幢6层保障性住房和相关配套商业及设施 | 2019-2021 | 13.8 | 二季度 | 2.8 | 基础施工 | 鼓楼区 |
| 450 | 谢营1号地租赁住房 | 南京康泽建设发展有限公司 | 总建筑面积约11.86万平方米，新建约883套租赁用房及相关配套用房 | 2019-2020 | 11.0 | 一季度 | 5.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 451 | 江宁2018G03租赁住房 | 南京安科置业有限公司 | 总建筑面积12万平方米，建设公共租赁租房 | 2019-2021 | 10.0 | 一季度 | 3.0 | 租赁住房主体建设 | 江宁区 |
| （四）社会民生类（29个） |  | 355.9 | 52.5 | 99.1 |  |  |
| 452 | 南医大第四附属医院 | 南京泽博资产管理有限公司 | 总建筑面积18.6万平方米，按三级医院标准新建一所共有床位800张的综合性医院，建设门急诊楼、医技楼、住院部及科研教学、后勤保障等辅助设施用房 | 2016-2019 | 30.2 | 13.0 | 17.2 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 453 | 科举博物馆二期 | 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 主要建设内容包括遗址保护、新建及修复文化配套设施，室外道路广场、绿地等 | 2018-2021 | 23.5 | 1.0 | 4.7 | 地下工程施工 | 秦淮区 |
| 454 | 南京桥林新城医院 | 南京天浦市政工程有限公司 | 总建筑面积约13.5万平方米，包括门诊楼、医技楼、病房楼以及辅助配套设施等，建成后为拥有700个床位的综合医院 | 2018-2021 | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 主体施工 | 浦口区 |
| 455 | 南京美术馆新馆 | 江北新区公共工程建设中心 | 总建筑面积约9.2万平方米，建设美术馆展陈空间、艺术品拍卖展示空间、实验影像艺术中心及库房等配套设施 | 2017-2020 | 13.6 | 3.7 | 5.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 456 | 江北图书馆 | 江北新区公共工程建设中心 | 总建筑面积约7.4万平方米，定位为国家一级图书馆，集传统阅览与新媒体功能于一体 | 2017-2020 | 11.0 | 3.2 | 4.0 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 457 | 南京一中本部（高中部） | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积约10万平方米，建设一所14轨42个班的寄宿制高中 | 2017-2019 | 10.0 | 4.5 | 5.5 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 458 | 麒麟新市镇社区中心 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | 总建筑面积10.6万平方米，建设社区医疗中心、社会福利与保障设施、文化活动中心、行政管理中心、社区服务中心、邮电设施等相关配套工程 | 2016-2020 | 10.0 | 4.7 | 2.0 | 幕墙施工完成，开展内装施工 | 麒麟高新区管委会 |
| 459 | 渭河邻里中心 | 南京东南奥体置业有限公司 | 总建筑面积约7.9万平方米，其中：地上建筑物面积4.7万平方米，地下建筑物面积约3.2万平方米，建设内容包括：社区服务、街政中心、育儿园、养老服务、菜市场等功能的社区配套服务，以及月子会所、邻里膳堂、餐饮、零售、超市等业态 | 2018-2021 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 完成桩基及基坑支护施工，完成地下室结构施工及基坑回填 | 河西新城 南京东南国资投资集团有限责任公司 |
| 460 | 托马斯国际化学校 | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积约8.2万平方米，建设一所幼儿园3轨9个班、小学4轨24个班、初中6轨18个班、高中6轨18个班的综合性学校 | 2018-2019 | 7.8 | 1.0 | 6.8 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 461 | 石杨路中小学 | 秦淮区教育局 | 总建筑面积约10.43万平方米，其中：地上9.28万平方米，地下1.15万平方米。建设初中54班，小学42班 | 2016-2019 | 6.5 | 5.4 | 1.1 | 竣工 | 秦淮区 |
| 462 | 工人文化宫 | 工人文化宫 | 总建筑面积7.3万平方，建设职工之家、文化中心、体育中心、服务中心 | 2017-2020 | 6.3 | 3.6 | 2.4 | 地下室施工及主体结构封顶 | 市总工会 |
| 463 | 南京南丁格尔国际护理学院 | 南京卫生学校 | 总建筑面积7万平方米，建设教学、实训中心等 | 2017-2019 | 6.0 | 2.7 | 3.3 | 项目竣工 | 江北新区 |
| 464 | 铁北新城中小学 | 玄武区政府 | 总建筑面积11万平方米，小学1.87万平方米，规划四轨24班，初中新建2.95万平方米，规划八轨24班。高中部分建筑面积6.1万平方米 | 2018-2021 | 5.8 | 1.0 | 2.0 | 完成初中建筑竣工验收。完成小学建筑主体结构建设 | 玄武区 |
| 465 | 市青少年宫迁建 | 市青少年宫 | 总建筑面积67886平方米，其中：地上（五层）24766平方米，包括文化交流功能区、科技体验、公益服务与研发等；地下（四层）43120平方米，包括地下车库、辅助用房和设备用房等 | 2017-2019 | 5.7 | 2.6 | 3.1 | 完工 | 团市委 |
| 466 | 奥体邻里中心 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | 总建筑面积约6万平方米，其中：地上约3.2万平方米，地下约2.8万平方米，建设内容包括：配建文化活动中心、体育活动中心、街政管理中心、社区服务中心、育儿园或亲子园、社区一站式居家养老服务中心、老年人日间照料中心 | 2018-2020 | 5.0 | 2.3 | 2.0 | 土方开挖、地下三层主体结构完成、地上主体结构封顶 | 河西新城 南京东南国资投资集团有限责任公司 |
| 467 | 南京城墙博物馆改扩建 | 南京城墙保护管理中心 | 拆除沈万三陈列馆部分建筑，利用该地块建设南京城墙博物馆，建筑面积12696平方米（含保留改造部分），新建部分为地下两层，地上两层 | 2018-2020 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 12月底前完成全部土方开挖工作，完成正负零及负一层结构施工，底板施工完成30% | 市文化和旅游局 |
| 468 | 南农大江北校区一期工程 | 南京农业大学 | 总建筑面积73万平方米，建设内容包含公共教学楼、图书馆、体育馆等30个建筑工程组团及新校区内基础设施工程，建设成世界一流农业大学，建成国际一流人才培养、科学研究和创新融合发展基地 | 2019-2021 | 60.0 | 二季度 | 6.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 469 | 市妇幼保健院丁家庄新院区 | 市妇幼保健院 | 总建筑面积约28.8万平方米，其中：地面14.5万平方米、地下14.3万平方米，建设门急诊楼、病房楼、医技楼、妇儿保健楼、教学科研综合楼、公共服务楼，设置1200张床位 | 2019-2022 | 27.6 | 二季度 | 2.0 | 力争完成地下一层施工 | 市卫计委 |
| 470 | 南京市滨江医院（江苏省人民医院滨江分院） | 南京滨江投资发展有限公司 | 总建筑面积24万平方米，建设二级医院，约1000张床位 | 2019-2022 | 16.0 | 二季度 | 5.0 | 一期10万平方米主体建设 | 江宁区 |
| 471 | 南京天文馆 | 市科协 | 总建筑面积约4.5万平方米，建设天文馆、展教工程、环境工程等 | 2019-2022 | 11.5 | 四季度 | 1.0 | 开工建设 | 市科协 |
| 472 | 南京市仙林中医医院 | 南京市仙林新市区开发有限公司 | 总建筑面积约14万平方米，建设功能完善的公立三级甲等综合性医院，病床800张 | 2019-2021 | 14.0 | 一季度 | 2.0 | 主体结构封顶 | 仙林大学城 |
| 473 | 苏州外国语学校南京滨江校区 | 南京菁华智能科技发展有限公司 | 总建筑面积19万平方米，学校采用K-12设置（即小学到高中段12年级及幼儿学前教育），规划114个班级 | 2019-2021 | 13.5 | 二季度 | 5.0 | 幼儿园建成，小学部主体施工 | 江宁区 |
| 474 | 中国第二历史档案馆新馆 | 中国第二历史档案馆 | 总建筑面积约9万平方米，将确保民国档案安全，加强档案利用，深化档案在海峡两岸交流中的独特作用 | 2019-2022 | 12.0 | 四季度 | 2.7 | 完成方案征集、概算编制及报批、初步设计、施工图设计以及开工建设 | 南部新城 |
| 475 | 红瑞国际糖尿病专科医学中心 | 红瑞东方（深圳）投资咨询有限公司 | 总建筑面积约8.5万平方米，建设糖尿病专科医学中心 | 2019-2021 | 10.0 | 二季度 | 4.0 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 476 | 中华中学高中 | 南京国开雨花城市更新发展有限公司 | 总建筑面积11万平方米，建设24轨72班的普通高中 | 2019-2021 | 8.0 | 三季度 | 1.0 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 477 | 南京江北人民医院急诊综合楼及新住院大楼 | 南京江北人民医院 | 总建筑面积7万平方米，建设急诊综合楼及住院楼等医疗用房 | 2019-2020 | 7.0 | 二季度 | 1.5 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 478 | 寺桥棚户区（危旧房）公共服务及配套设施提升改造 | 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | 寺桥杆线迁移及下地、综合管网建设、公共配套服务设施提升等建设 | 2019-2021 | 6.0 | 二季度 | 2.0 | 基础施工 | 溧水区 |
| 479 | 最高人民法院第三巡回法庭 | 最高人民法院 | 总建筑面积约3.3万平方米，建设立案用房、审判用房、司法警察业务用房、法官周转公寓等配套设施 | 2019-2021 | 3.6 | 二季度 | 1.2 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 480 | 南京工程高等职业学校教学实验1#楼 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 教学用房4.8万平方米 | 2019-2021 | 1.5 | 一季度 | 0.7 | 主体封项 | 江苏省南京工程高等职业学校 |
| 第二部分前期项目（20个） |  | 1319.3 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 一、产业类（18个） |  | 1058.5 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 481 | 中法创意小镇 | 中法（南京）产业园建设发展有限公司 | 总建筑面积约45万平方米及道路等配套基础设施，打造富有法国元素，以文化创意为产业特色，兼有研发办公、生活休闲功能的特色创意风情小镇 | 2020-2028 | 197.2 |  |  | 办理各项前期手续 | 浦口区 |
| 482 | 南京生命科技城 | 苏宁置业集团有限公司 | 总建筑面积约70万平方米，建设内容为020科技消费体验区、互联网大健康云计算运营总部和智慧健康养老居住社区等 | 2020-2022 | 100.0 |  |  | 完成前期手续办理 | 江北新区 |
| 483 | 国际健康产业示范基地（晶桥） | 中冶置业，中农国信 | 共六个组团，分别是康养度假、康养科研、康养教育、康养运动、康养宜居、康养文化 | 2020-2024 | 100.0 |  |  | 办理各项前期手续 | 溧水区 |
| 484 | 华侨城大健康文旅综合体 | 华侨城集团 | 总建筑面积约130万平方米，包括都市商旅综合体、文化创意主题街区、健康休闲度假、专业平台服务等大健康文化旅游项目 | 2020-2024 | 100.0 |  |  | 开展前期工作 | 溧水区 |
| 485 | 南京阳光国际鲜花产业 | 阳光花卉产业（南京）有限公司 | 分三期建设：一期建设一个鲜花实体交易市场、花卉金融服务中心、电子商务中心、仓储物流冷链中心，以及水、电、气、路、景观绿化等附属设施；二期建设科技研发中心、衍生品加工中心用地约200亩；三期建设鲜花主题创意农园及相关配套设施 | 2020-2023 | 65.0 |  |  | 完成一期启动区88亩详细建设规划编制工作；协调规划部门完成城市规划用地性质调整及方案报批；协调国土部门完成建设用地指标调整及招拍挂工作 | 江宁区 |
| 486 | 明发广场科技创新载体 | 南京软件谷明发信息科技发展有限公司 | 总建筑面积约130万平方米，其中：地上86万平方米，地下44万平方米。主要建设软件研发办公、商业办公及酒店，及服务配套设施、健身及会议中心等 | 2020-2025 | 60.0 |  |  | 前期手续办理 | 雨花台区 |
| 487 | 国睿科技园 | 江苏国睿科技园有限公司 | 总建筑面积37.2万平方米，其中科研办公20万平方米，商业17.2万平方米及相关配套设施 | 2020-2023 | 54.0 |  |  | 推进前期工作 | 鼓楼区 |
| 488 | 集成电路产业化基地 | 南京软件园经济发展有限公司 南京软件园科技发展有限公司 | 建筑面积约38万平方米，建设智能生产厂房、精密制造研发实验室、精密检测实验室、综合配套楼等设施设备，生产封装基板、车规级芯片等高端精密设备，建成后将成为江北新区集成电路产业智造基地，实现年产芯片约20万块 | 2020-2023 | 50.0 |  |  | 前期手续办理 | 江北新区 |
| 489 | 联东U谷滨江科技港 | 北京联东投资（集团）有限公司 | 总建筑面积65万平方米，集研发中试、高端制造、生产性服务、公共技术平台等功能于一体，以智能制造、信息通信、新能源汽车等产业为核心的新型产业园区 | 2020-2023 | 50.0 |  |  | 力争完成一期项目各项建设手续的办理 | 江宁区 |
| 490 | 富士康科技集团南京研发中心 | 富士康集团有限公司 | 建设研发中心，位于软件谷北园天隆寺地块 | 2020-2021 | 45.8 |  |  | 前期手续办理 | 雨花台区 |
| 491 | 梅西足球梦想城 | 凤凰优艺南京置业有限公司 | 总建筑面积约18.9万平方米，建设全国唯一的梅西场馆和巴塞罗那风情休闲商业街12.7万平方米，配套建设主题酒店等，利用AR技术实现虚拟现实角色体验 | 2020-2023 | 40.0 |  |  | 开展前期工作 | 溧水区 |
| 492 | 中国移动（南京）物联网产业园 | 中国移动江苏公司 | 总建筑面积约65万平方米，建设中国移动（南京）物联网产业园，主要作为江苏移动研发创新基地和中移物联网华东区域中心，同时建设研发生产调度用房、实验室、业务体验中心等 | 2020-2022 | 40.0 |  |  | 前期手续办理 | 江北新区 |
| 493 | 东南明略人工智能产业园 | 南京东南智盾产业发展有限公司（暂定名） | 建设国际一流人工智能科创载体 | 2020-2021 | 36.0 |  |  | 前期手续办理 | 雨花台区 南京东南国资投资集团有限责任公司 |
| 494 | 软件谷总部经济园 | 南京软件谷发展有限公司 | 主要功能为软件研发及办公，裙房为服务配套设施。总建筑面积43万平方米，地下两层结构 | 2020-2025 | 32.0 |  |  | 前期手续办理 | 雨花台区 |
| 495 | 兰精莱赛尔纤维 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 年产10万吨莱赛尔纤维 | 2020-2021 | 30.0 |  |  | 基本完成配套的分布式能源站等项目建设 | 六合区 |
| 496 | 中船重工国防电子信息系统装备核心研究院及智能制造、智慧海洋产业基地和雷达综合性能试验楼 | 中国船舶重工集团公司第七二四研究所（暂定） | 总建筑面积60万平方米，建设包括智能制造系统480套，控制系统150套等，以及海洋监测系统3000套，智能船舶120套，浮标、潜标系统4000套，智能潜水器60套，监测平台系统200套生产基地 | 2020-2025 | 27.5 |  |  | 完成城市规划调整；土地利用规划调整和农转用指标落实；开展规划方案设计等前期工作 | 江宁开发区 |
| 497 | 华润大数据基地 | 南京华润热电有限公司 | 华润大数据产业园项目，利用自有百余亩土地，打造大数据产业基地，客户主要为三大运营商和苏宁等 | 2020-2022 | 26.0 |  |  | 前期手续办理 | 雨花台区 |
| 498 | 小米科技华东总部 | 小米科技有限责任公司 | 小米科技华东总部将致力于新技术、新业态的突破和智能硬件、IOT（物联网）的发展，通过整合上下游产业和企业，打造小米生态链 | 2020-2023 | 5.0 |  |  | 开展前期工作 | 建邺区 |
| 二、基础设施类（2个） |  | 260.8 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| 499 | 南京北站集疏运道路系统 | 南京市江北新区枢纽经济发展管理办公室 | 浦泗路全长10公里，浦六路改造全长4公里，纬三路北延15.5公里，落客平台及衔接系统 | 2020-2024 | 148.8 |  |  | 前期手续办理 | 江北新区 |
| 500 | 宁芜铁路外绕（沧波门至古雄段） | 市交通运输局 | 双线电气化客货运铁路28.8公里 | 2020-2023 | 112.0 |  |  | 推进工可、初步设计报批 | 市交通运输局 |

抄送：市委各部门，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院，南京警备区。

南京市人民政府办公厅                   2019年1月28日印发