安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程

采 购 文 件

安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心

二〇一九年五月

说  明

一、本采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号）和安徽省交通运输厅下发的《安徽省公路工程标准施工招标文件（试行）》（皖交招管办〔2016〕19号）结合本项目特点编制而成，并按照交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015年第24号令）等有关规定进行了相应补充、细化和完善。

二、本项目采购文件是由交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号）和本采购项目专用本共同组成。

三、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，报价人应主动上网查询，采购人不承担报价人未及时关注上述信息引发的任何责任。

四、采购人向报价人提出的澄清或疑问应通过采购人的通讯联系方式书面提交。

五、采购文件中要求报价人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

六、为节约成本，响应文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。

七、自报名报价之日起，报价人应保证其提供的联系方式（电话、传真）一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由报价人负责。

八、采购人对采购文件内容有最终解释权。

总    目    录

第  一  卷	1

第一章  采购公告	1

第二章  报价人须知	5

第三章  评审办法	18

第四章  合同条款及格式	23

第  二  卷	44

第六章  图  纸	45

第  三  卷	46

第七章  技术规范及计量规则	47

第  四  卷....	51

第八章  响应文件格式	52

第  一  卷

## 第一章  采购公告

安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程施工询比采购公告

安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心对“安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程施工”进行公开询比采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程施工

2、工程地点：安徽省池州市东至县境内安景高速公路全线

3、建设单位：安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心

4、项目概况：

（1）本项目设1个标段，主要工作内容为：清理风化石头岩体坡面，采用GPS2主动防护网进行坡面柔性防护处治。

（2）本项目的资金已列入年度养护预算，采购人为安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心，工程已具备采购条件，现采用资格后审方式进行公开询比采购。

5、项目概算：72万元。

6、项目类别：工程类。

7、标段划分：共分为1个标段。

8、计划工期：2个月，计划开工日期2019年7月20日，终止时间为2019年9月20日，具体日期以合同规定为准。缺陷责任期自交工验收合格之日起满1年。

二、报价人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路养护工程二类甲级资质。

2、业绩要求：近5年独立完成过一个合同金额不少于100万元的高速公路养护工程施工合同业绩。

3、主要人员要求：

项目负责人：为本单位在职员工，工程师及以上职称（交通土建类专业），具备公路工程相关专业注册二级建造师资格，持有安全生产考核合格证书B证，近5年（2014年1月至今，交工时间）担任过1个高速公路养护工程施工项目的项目经理。

专职安全员：大专及以上学历（交通土建类专业）；从事高速公路施工或养护安全生产管理工作3年以上；持有安全生产考核合格证（C类证书）。

4、信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）报价人、报价人法定代表人、拟委任的项目负责人在近3年内无行贿犯罪档案记录。

（3）未被交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人。

（4）报价人近3年内（2016年1月1日至今）在高速公路所有施工项目，未被发包人正式行文通报过有关质量、履约、安全、进度等存在问题的。

5、报价人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

6、本次采购不接受联合体报价，本项目严禁转包及非法分包。

三、采购文件获取时间及方式：

1、报名方式：报价人按照规定时间、规定地点直接参加报价。

2、采购文件获取方式：采购文件作为本采购公告附件，由报价人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载。

3、采购文件获取时间：自本公告发布至报价截止时间。

四、响应文件递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和报价预备会，报价人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年6月 14 日上午10时00分，递交地点：安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心一楼会议室。（地址：安徽省池州市永明路399号）。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人不予受理。

4、采购人将按照采购文件的相关要求对报价人的资格条件、响应文件符合性响应性等方面进行审查。

5、采购人定于递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

6、本项目不收取投标报价保证金

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心

地址：安徽省池州市永明路399号

联系人：刘部

电话：13856634066

六、保证金账户

户名：安徽省交通控股集团有限公司

账号：182742420965

开户银行：中国银行池州分行

2019年6月6日

## 第二章  报价人须知

报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心 地 址：安徽省池州市永明路399号 联系人：刘部 电 话：13856634066 |
| 2 | 采购项目名称 | 安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程施工 |
| 3 | 标段建设地点 | 池州市东至县境内 |
| 4 | 资金来源及比例 | 发包人自筹 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购范围 | 安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程施工。 |
| 7 | 计划工期 | 计划工期：2个月 计划开工日期：2019年7月 计划交工日期：2019年9月 |
| 8 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定： 合格 ，竣工验收的质量评定： 合格 |
| 9 | 安全目标 | 无安全责任事故 |
| 10 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录 财务要求（如要求）：见附录 业绩要求：见附录 信誉要求：见附录 主要人员（如要求）资格：见附录 |
| 11 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 12 | 报价人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 报价预备会 | 不召开 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 增值税税金的计算方法 | 响应报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。 承包人应提供增值税专用发票。 |
| 17 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 18 | 报价方式 | 单价 |
| 19 | 最高报价限价 | 最高报价限价： 72 万元。 |
| 20 | 响应有效期 | 自报价人提交响应文件截止之日起计算90天 |
| 21 | 报价保证金 | 报价保证金的金额、形式、截止时间、采购人指定的开户银行及账号等要求见“采购公告”。 |
| 22 | 报价保证金的利息计算原则 | 不计利息。 |
| 23 | 其他可以不予退还报价保证金的情形 | （1）报价人在响应有效期内撤销其响应文件； （2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金； （3）发生报价人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。 （4）成交候选人放弃成交候选人资格； （5）报价人在响应报价过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他报价人串通报价、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等投标不良行为的。 |
| 24 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 25 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近 5 年（2014年1月1日至今） |
| 26 | 响应文件份数及其他要求 | 提交响应文件正本1份，副本1份；要求提交响应文件（包含清单表格）电子版文件。 |
| 27 | 响应文件正本和副本标记 | 正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 28 | 装订要求 | 报价人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。 |
| 29 | 密封包装 | 响应文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在信封封套中。 |
| 30 | 封套上应载明的信息 | 信封封套表面应标明报价人名称和所响应项目名称。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
| 31 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖报价人单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖报价人单位章。 |
| 32 | 递交响应文件地点 | 见“采购公告” |
| 33 | 是否退还响应文件 | 响应文件均不予退还。 |
| 34 | 开标时间和地点 | 响应文件开标时间：同报价截止时间 响应文件开标地点：同递交响应文件地点 （具体见“采购公告”） |
| 35 | 开标程序 | （1）密封情况检查：采购工作组或报价人代表 （2）开标顺序：随机 （3）当众开标，公布报价人名称、报价等，结束后报价人在开标记录表上签认。 |
| 36 | 无效响应 | 当场宣布否决其报价的情况： （1）未在报价函上填写总价。 （2）报价超出采购人公布的控制价上限 |
| 37 | 评审小组的组建 | 由池州中心招标定标管理工作领导小组研究确定评审小组成员： 5 人。 |
| 38 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/） 公示期限：2日 |
| 39 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否 |
| 40 | 履约保证金 | 履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：5%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到成交通知书后15天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 |
| 41 | 签约合同价的确定原则 | 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 |
| 42 | 投诉 | 报价人或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 43 | 监督部门 | 安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心党务部 电话：0566-4878280 地址：安徽省池州市永明路399号 邮编：247100 |

附录1   资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路养护工程二类甲级资质。

附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无要求

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近5年独立完成过一个合同金额不少于100万元的高速公路养护工程施工合同业绩。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2、报价人、报价人法定代表人、拟委任的项目负责人在近3年内无行贿犯罪档案记录。 3、未被交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人。 4、报价人近3年内（2016年1月1日至今）在高速公路所有施工项目，未被发包人正式行文通报过有关质量、履约、安全、进度等存在问题的。

附录5   资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 为本单位在职员工，工程师及以上职称（交通土建类专业），具备公路工程相关专业注册二级建造师资格，持有安全生产考核合格证书B证。 | 近5年（2014年1月至今，交工时间）担任过1个高速公路养护工程施工项目的项目经理。 |
| 专职安全员 | 1 | 大专及以上学历（交通土建类专业）；从事高速公路施工或养护安全生产管理工作3年以上；持有安全生产考核合格证（C类证书）。 |  |

一、总 则

（一）方式

本项目采取公告邀请询比采购方式。本采购文件仅适用于安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程施工项目。

（二）适用法律

本次询比采购及由本次询比采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）费用承担

报价人应自行承担所有参加询比采购有关的费用。

- 保密

参与询比采购活动的各方应对采购文件和需要文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

（五）语言文字

询比采购使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

（六）计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 踏勘现场

1.采购人不组织勘察现场。

2.报价人踏勘现场发生的费用自理。

3.除采购人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.采购人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，报价人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，采购人不对报价人据此做出的判断和决策承担任何责任。

（八）分包

询比采购项目不允许分包。

（九） 响应和偏离

1.响应文件偏离采购标文件某些要求的，实为响应文件存在偏差。偏差分重大偏差和细微偏差。

2.响应文件应对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，视为响应文件存在重大偏差，报价人的响应文件将被否决。

响应文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决报价情形的，均属于存在重大偏差。

二、询比采购文件

（十）采购文件构成

1.采购公告

2.报价人须知

3. 评审办法

4. 合同条款及格式

5. 报价清单

6. 图纸

7. 技术规范

8.计量规则

9.响应文件格式

报价人收到采购文件后，仔细检查采购文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与采购人联系补全。如果报价人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

（十一）采购文件的澄清

任何要求对采购文件澄清的报价人，均应在递交响应文件截止日期前3日按采购文件中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购人，采购人对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

（十二）采购文件的修改

1.在询比采购截止日期前，无论出于何种原因，采购人均可以补充文件的形式对采购文件进行修改。

2.采购文件需要进行必要的澄清或修改时，将在采购文件要求提交报响应文件截止时间三日（至少）前以书面形式通知所有报价人。不足三日的，提交截止时间相应延迟。报价人收到修改文件后，应于8小时内回复采购人，逾期不回的，视同已收。

3.采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（十三）响应文件的编制

1.报价人应仔细阅读“采购文件”的所有内容，按“采购文件”的要求编制“响应文件”，响应文件应对采购文件有关工期、质量要求、安全目标等实质性内容作出响应。

2.响应文件应用不褪色的材料书写或打印。响应文件格式中明确要求报价人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求报价人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中报价函及对响应文件的澄清和说明应加盖报价人单位章，或由报价人的法定代表人或委托代理人签字。

如果响应文件由委托代理人签署，则报价人需提交授权委托书，授权委托书应按采购文件规定格式的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由报价人的法定代表人亲自签署响应文件，则报价人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合采购文件规定格式的要求。

3.采购人只允许有一个报价。不接受备选的报价方案或有选择的报价。

4.报价人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评审结束最终成交，最终价格将确定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.报价编制要求

（1）本项目报价以工程量清单计价方式进行报价；

（2）本次报价以采购人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

（3）报价文件中的单价、合价均用人民币表示。报价人应按采购人提供的采购文件、工程量清单、相关的技术资料等，自主进行报价。

（4）报价人须提交单价分析表。

（十四）响应有效期

1.响应有效期为报价人提交报价文件截止之日起90天。

2.在特殊情况下，采购人于原报价有效期满之前，可向报价人提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），报价人可以拒绝采购人的这一要求而放弃报价，同意延长的报价人既不能要求也不允许修改其响应文件。

（十五）资格审查资料

除报价人须知前附表另有规定外，报价人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章报价人须知附录规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

1.“报价人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括报价人名称、报价人其他相关信息、颁发机构名称、报价人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖报价人单位章。

2.“近年财务状况表（如有）”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见报价人须知前附表。报价人的成立时间少于报价人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

采购人未要求进行财务能力审查的，报价人无需提供上述财务状况表及其附件。

3.“近年完成的类似项目”是与本标段采购范围内容类似的业绩，具体时间要求见报价人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附以下第（1）~（2）项资料，缺一不可。

（1）合同协议书复印件；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料复印件；

报价人提供的上述（1）~（2）材料如不能清晰反映业绩的工程规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认定。

对报价人提供的业绩证明材料有其他要求的见响应文件格式中近年完成的类似项目情况表后备注说明。

4.“拟委任的项目负责人”应附项目负责人的身份证、安全生产考核合格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、职称资格证书、毕业证等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，报价人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人和项目技术负责人、专职安全员的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人和项目技术负责人、专职安全员参加社保的有效证明材料复印件。社保缴费证明或其他有效证明材料应能反映项目负责人和项目技术负责人的最近一期社保缴费时间在响应截止时间前3个月以内，且连续缴费期不低于6个月。表后还应附项目负责人担任类似项目相应职务的相关业绩证明材料，证明材料应由行政主管部门或发包人开具的书面证明复印件，或为可在行政主管部门的信用信息平台查询的履职记录截图复印件。

如报价人未提供上述资料或提供的上述资料无法证实报价人满足采购文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该资料不予认定。

如项目负责人目前仍在其他项目上任职，则报价人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。

6 除合同条款约定的特殊情况外，报价人在响应文件中填报的项目负责人不允许更换。

7. 报价人在响应文件中填报的资质、财务、业绩、履约信誉、主要人员资历和目前在岗情况等信息，应与实际情况一致。报价人应对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

8 采购人有权核查报价人在响应文件中提供的材料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其响应将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的报价人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将报价人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

四、响应价文件的递交

（十六）响应文件的装订、密封和标记

1.响应文件装订正本份数一份，副本份数一份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。报价人应根据报价人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

2.响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，报价人应对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

3.报价人应将响应文件密封包装，所有响应文件的密封袋的封口处均应加盖报价人印章或者由委托代理人签章，密封袋外层正面应注明报价人名称，因密封不严、标注不清而产生后果的由报价人自负。

4.报价人将响应文件电子版（含报价清单）存入U盘中，并将U盘装入响应文件密封袋中。

5.响应文件未按照采购文件要求密封和标记，采购人将予以拒收。

（十七）响应文件递交截止日期及方式

1.所有响应文件都必须在“采购公告”或“采购文件”规定的递交截止时间前递交。

2.采购人可以通过修改采购文件酌情延长报价截止日期，在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

五、开封

（十八）响应文件开封

1.采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开封，并邀请所有报价人参加。

2.开封程序：

1）开封由采购人主持；

2）由报价人或其推选的代表检查响应文件的密封情况；

3）经确认无误后，由有关工作人员以随机的顺序当众拆封，公布报价人名称、标段名称、报价价格及其他内容。

3.采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

六、无效响应报价

（十九）无效响应报价

当场宣布无效响应报价的情况：

1.未在报价函上填写总价。

2.报价超出采购人公布的控制价上限。

七、否决其报价条款

（二十）否决其报价条款

1.报价人资格不符合采购文件规定；

2.响应文件出现重大偏差，未对采购文件进行实质性响应；

3.报价人未按照采购文件的要求提供响应保证金的（如有）；

4.报价人的报价超过了询比采购控制价上限；

5.响应文件不符合采购文件中“评标办法”规定的；

6.法律、法规规定的其他情况。

★报价人多次报价的，视为自动放弃报价资格。

八、合同授予

（二十一）成交候选人公示

按照报价人须知前附表规定的媒介和公示成交候选人，公示期不得少于2日。

（二十二）评审结果异议

报价人或者其他利害关系人对询比采购项目的评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。采购人将作出答复前，将暂停询比采购活动。

（二十三）成交人

1.根据评审小组对各报价人的报价情况评审，以经评审的最低报价的报价人为第一成交侯选人。若出现报价相同单位，评审小组将根据报价人业绩情况、资质情况、诚信情况等综合研究结果，推荐第一成交候选人。

2.原则上采购人确定评审小组推荐并经公示无异议后的第一成交候选人为成交人。

（二十四）合同签订

成交人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，采购文件、成交人的响应文件以及评审过程中有关澄清文件均作为合同附件。

成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，并按相关法律法规规定处理。

（二十五）纪律和监督

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3.对评审小组的纪律要求

评审小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

4.对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

- 投诉

报价人或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见报价人须知前附表。

## 第三章  评审办法

第三章  评审办法(最低价法)

安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程评审办法

一、评审方法

评审小组按报价由低到高顺序推荐成交候选人，报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐成交候选人：

1.被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的报价人优先；

2.响应文件提供的业绩数量多的报价人优先；

3.响应文件提供的业绩累计合同金额大的报价人优先。

二、形式评审与响应性评审标准

1.响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.报价函按采购文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编

号（如有）、报价（包括大写金额和小写金额）、工期、工程质量要求及安全目标；

b.报价函附录的所有数据均符合采购文件规定；

c.已标价工程量清单及说明文字与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

d.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

2.响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。

报价函及报价函附录、已标价工程量清单（包括工程量清单编制说明和各项表格）、承诺函（若有）的内容应由报价人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖报价人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

3.报价人按照采购文件的规定提供了报价保证金：

a.报价保证金金额符合采购文件规定的金额，且报价保证金有效期不少于报价有效期；

b.若报价保证金采用现金或支票形式提交，报价人应在递交响应文件截止时间之前，将报价保证金由报价人的基本账户转入采购人指定账户；

c.若报价保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足采购文件要求，且在递交响应文件截止时间之前向采购人提交了银行保函原件。

4.报价人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交 授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

5.报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

6.同一报价人未提交两个以上不同的响应文件和报价。

7.报价文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。

8.报价文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

9.权利义务符合采购文件规定：

a.报价人接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.报价人未增加发包人的责任范围，或减少报价人义务；

c.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.报价人在报价活动中无欺诈行为；

f.报价人未对合同条款有重要保留。

10.响应文件正、副本份数和标记符合采购文件第二章“报价人须知”规定。

11.响应文件未附有采购人不能接受的条件。

12.响应报价未超过采购文件设定的最高投标限价（如有）。

13.响应报价的大写金额能够确定具体数值。

14.报价人未提交调价函。

15.报价人若填写工程量电子文件清单，填写完毕的工程量电子文件清单未对工程量电子文件清单中的数据、格式和运算定义进行修改。

三、资格评审标准

1.报价人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证；

2.报价人的资质等级符合采购文件规定；

3.报价人的财务状况符合采购文件规定（如要求）；

4.报价人的类似项目业绩符合采购文件规定；

5.报价人的信誉符合采购文件规定；

6.报价人的项目经理和项目总工（如要求）资格、在岗情况符合采购文件规定；

7.报价人的其他要求符合采购文件规定。

四、响应文件相关信息的核查

1.在评审过程中，评审小组应对报价人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等信息进行核实。若响应文件载明的信息与核实的信息不符，使得报价人的资格条件不符合采购文件规定的，评审小组应否决其报价。

2.评审小组应对在评审过程中发现的报价人与报价人之间、报价人与采购人之间存在的串通询比标的情形进行评审和认定。报价人存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其报价。

（1）有下列情形之一的，属于报价人相互串通报价：

a.报价人之间协商询比报价等响应文件的实质性内容；

b.报价人之间约定成交人；

c.报价人之间约定部分报价人放弃报价或成交；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同报价；

e.报价人之间为谋取成交或排斥特定报价人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为报价人相互串通报价：

a.不同报价人的响应文件由同一单位或个人编制；

b.不同报价人委托同一单位或个人办理报价事宜；

c.不同报价人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同报价人的响应文件异常一致或询比报价呈规律性差异；

e.不同报价人的响应文件相互混装；

f.不同报价人的响应保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于采购人与报价人串通报价：

a.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他报价人；

b.采购人直接或间接向报价人泄露标底、评审小组成员成员等信息；

c.采购人明示或暗示报价人压低或抬高询比报价；

d.采购人授意报价人撤换、修改响应文件；

e.采购人明示或暗示报价人为特定报价人中标提供方便；

f.采购人与报价人为谋求特定报价人中标而采取的其他串通行为。

（4）报价人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书报价；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

五、评审结果

本采购项目采用最低价法，即响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照报价人经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人。

六、若出现以下情形，采购人重新询比采购。

1.出现影响询比采购公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，询比采购任务取消的；

3.如出现响应截止时间结束后参加报价的报价人不足3家的；

4.若经评审后的有效报价人少于3名的。

## 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）

第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心 地 址：安徽省池州市永明路399号 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1年。 |
| 4 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 所有用于永久性工程材料实行“材料准入”。 即所有用于永久性工程的承包人自购原材料均应书面上报发包人审批，获得发包人书面批准并经过发包人确认后方可订货。 |
| 5 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 6 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无 |
| 7 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 8 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 9 | 17.2.1 | 开工预付款金额：0%签约合同价 |
| 10 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例： 0% |
| 11 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：3份 |
| 12 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 13 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率 |
| 14 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：当期支付额的3% |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金限额：无 |
| 16 | 17.5.1 | 承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：3份 |
| 17 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：3份 |
| 18 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套 |
| 19 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 20 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 21 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）50万元/人 |
| 22 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费：以承包人的名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 23 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 诉讼单位名称：池州市仲裁委员会 |

项目专用合同条款

1 一般约定

1.1.2.2细化为：

本项目的采购人为采购人（发包人）名称：安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心。

增加1.1.1.10条：

本项目招标工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际施工与计量工程量的依据，实际施工与计量工程以发包人现场下发的通知单和经验收合格的工程量进行结算。

1. 1.4 日期

1.1.4.3细化为本项目计划合同工期2个月；如承包人在合同执行期间出现以下情况之一，发包人有权提前终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担：

1、承包人在投标和签订合同阶段提供虚假资料。

2、承包人在合同履行过程中拒绝实施合同内容或者部分养护内容达不到时效性和质量要求。

3、因为承包人原因发生过一次（或多次）安全生产较大（及以上）事故或重大（及以上）道路交通责任事故。

4、发包人对承包人进行履约信誉评价，评价结果经省交通运输厅评价确认为C及以下的。

5、承包人在经常性检查中连续出现本项目技术条款中规定的重大偏差情况的。

6、承包人在合同执行期间出现22.1条终止合同的违约行为。

4.1. 承包人的一般义务

4.1.10（6）细化为：

（6）承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

增加4.1.10（7）：

（7）承包人除按合同规定承担本合同工程实施、完成及修复缺陷外，还应对施工有交叉、有衔接的其它养护施工项目做好配合，承包人应按业主要求做好交验配合工作，若出现矛盾或纠纷，承包人应服从监理工程师或业主安排。承包人应充分考虑在通车营运状态下施工过程中需采取的交通保障措施，交通安全保障及文明施工措施。

4.3 分包

原文细化为：

本项目不允许分包。

4.8 保障承包人人员的合法权益

增加4.8.7

4.8.7 农民工工资的支付：

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：材料均由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。对于施工用到的主要材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

7.交通运输

增加7.3.3-7.3.5

7.3.3交通安全管理与环境保护：

承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，业主将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给业主、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路面或路肩、边坡、边沟处。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工作业区或是周边区域内的路面和其他道路交通安全设施。

7.3.4成交后承包人配备的工程车辆等必须证、照齐全，且在有效期内，车辆通行须缴纳高速公路通行费用，且通行费包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

7.3.5所有车辆（含专业养护车辆）必须服从所辖路段管理单位、交警、路政等单位的监督、管理，不得违法违规。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

（1）因本工程是专项养护工程，在工程实施期间，高速公路必须保持正常通行，承包人在施工过程中必须确保现有交通安全、工程安全，保护现有工程，保护环境，做到：

a.在不中断原高速公路正常交通的情况下组织工程施工。

b.按照国家相关标准和本合同技术规范的要求采取施工区照明、警卫、防护、警示等标志并加强现场管理。交通安全标志牌的配备种类、名称、数量、标准按《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)和《道路交通标志和标线》（GB 5768.4-2017）第4部分：作业区要求。

c.采取交通控制措施之前须报交通安全管理部门批准。

d.文明施工，树立良好的企业形象，有关的标牌、标语等的设立应在确定设计方案报发包人批准后执行。

e.配备1名专职安全员和2名交通组织安全管理员。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《道路交通标志和标线》（GB 5768.4-2017）第4部分：作业区、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《安徽交控集团高速公路养护工程安全管理办法》（试行）等相关制度。安全生产费用以满足项目施工需要，承包人应在工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不另行支付。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人有权将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

增加9.2.8 承包人在施工期间应做好安景高速公路上的交通安全组织工作，承包人在开工前应结合现场实际情况编制交通安全组织方案，报经发包人以及相应路段交警、路政部门批复后，方可实施。在其施工期间，承包人应加强高速公路交通安全管理工作，确保安景高速公路安全畅通，若由于承包人原因造成的安全责任事故，由承包人承担全部责任。

11.3发包人的工期延误

11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

12.1承包人暂停施工的责任

本款第(6)项细化为：

（6）由于承包人未履行合同条款规定的职责引起的暂停施工。

14.4试验和检验费用

增加14.4（4）发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，如检测结果不合格，费用由承包人自行承担。发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应按规范要求对所用原材料进行自检工作，自检报告必须具有检测资质的试验检测机构出具，如果承包人自己的试验室不具备此条件，承包人也可委托具有检测资质的试验检测机构进行检测，出具检测报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用。

15.3变更程序

本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照安徽省交通控股集团有限公司《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》（试行）执行。

15.4变更的估价原则

本项细化为：

有关变更估价的原则按照安徽省交通控股集团有限公司《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》执行。

17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目为养护工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及安徽省交通控股集团有限公司《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》执行

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成；

(2)缺陷责任期满；

(3)已完成缺陷责任期内所有缺陷修复工作，并经发包人验收合格签发《缺陷责任期终止证书》后。

20.3 人身意外伤害险

文末增加20.3.3款

20.3.3承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币50万元。

22.1 承包人违约

22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对高速公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．在工程施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

g．在施工合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假；

h. 养护工程的实施不能满足发包人时效性要求；

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 发包人将解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(2) | 承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(3) | 承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3日内仍无改正 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(4) | 承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 发包人将课以承包人5万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金 |
| 22.1.1(5) | 承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，施工现场管理混乱。 | 发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(6) | 承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补 | 发包人将课以承包人5万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(7) | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 发包人将解除合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 22.1.1(8) | 承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理，将课以30000元/人次的违约金； 经发包人同意（投标承诺进场项目经理或技术负责人因特殊原因不能满足本项目需要或发包人要求更换项目经理或技术负责人）更换项目经理，课以1万元/人的违约金。 项目经理、技术负责人未按发包人要求及时进场，课以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金 |
| 22.1.1(9) | 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以承包人5万元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(10) | a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料 | 课以承包人不超过合同总价10％的的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 |
|  | b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场 | 课以承包人2000元/人·天的违约金 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．对高速公路设施造成损坏或污染； | 承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，课以承包人1～2万元/次的违约金 |
|  | e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告 | 视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币 |
|  | f．在工程施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题 | 视其情节轻重，每次课以承包人人民币5～10万元的违约金 |
|  | g．在施工合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假 | 扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任 |

增加：25.1 工程审计：

工程结算时，发包人扣除结算金额的5%作为工程审计预留金，待发包人组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计预留金。

增加：25.2  拆除的交通安全设施的处理

承包人在施工中拆除的所有交通安全设施所有权归发包人所有，承包人应将拆除的所有交通安全设施运送到发包人指定地点并卸车，由发包人现场验收；若因承包人管理不当造成被拆除的交通安全设施的遗失，发包人将在计量款中予以扣除。交通安全设施的拆除及运送到指定地点的费用包含在工程量清单相应细目的报价中，发包人将不另行支付与此有关的任何费用。

A. 合同协议书

安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程（项目名称），已接受          （以下简称“承包人”）对该项目的报价。发包人和承包人于       年       月        日共同达成并签订本协议如下：

1．项目范围：池州中心所辖安景高速公路，主要工程内容包括：清理风化石头岩体坡面，采用GPS2主动防护网进行坡面柔性防护处治。

2．下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（1）本合同协议书及附件；

（2）成交通知书；

（3）报价函及报价函附录；

（4）项目专用合同条款（含数据表和采购文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范（含采购文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（8）图纸（含采购文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（9）已标价的工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（11）构成本合同组成部分的其他文件。

上述合同文件将互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．工程价款（固定单价，总价以安徽省交通控股集团有限公司委托第三方审计价为准）：根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的本合同总价暂定为为人民币（大写）                  （该价款为含税价款）。

4．承包人项目经理：        。承包人项目总工：           。

5.工程质量符合：工程交工验收的质量评定达到合格标准，竣工验收的质量评定达到合格标准。安全质量目标：无安全责任事故。

（1）承包人必须严格按照相关要求，精心组织、科学施工，达到设计图纸和现行施工技术规范要求的质量等级标准。并服从发包人有关管理人员的监督、指导，做好现场施工的原始记录及相应的报验资料，如因承包人造成的返工，由此发生的一切费用均由承包人承担；

（2）工程质量应满足现行施工技术规范的要求，未能达到要求的均予以返工处理，由此造成的经济损失由承包人承担。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。质量缺陷责任期1年，从本工程验收合格后次日起开始计算质量缺陷责任期。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

（1）工程交工验收合格后按工程结算金额的92%支付，支付时间为该结算款经安徽省交通控股集团有限公司审核拨付至池州高速公路管理中心账户后方可予以支付。

（2）在安徽省交通控股集团有限公司委托的第三方审计结束后，付至审计审定金额总价款的97%（不计利息）。

（3）预留3%作为质保金，质保金退还条件为本工程项目审计结束，质量缺陷责任期满并符合返还质保金要求时再办理退还此质量保证金款项（不计利息）。

（4）承包人办理结算必须先开具增值税专用发票，发票付款单位栏目开具安徽省交通控股集团有限公司。

8．承包人应按照发包人指示开工。本合同工程工期为 2个月。

9．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10．本合同正本二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12、本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由池州市仲裁委员会仲裁。

发 包 人：       （盖单位章）         承  包 人：           （盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或                                      或

其授权的代理人：                        其授权的代理人：

年     月     日                            年    月     日

B. 廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程（项目名称）的项目法人安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位              (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程(项目名称)的施工合同文件,自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有其向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3． 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程（项目名称）施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

8．本合同正本二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发 包 人：       （盖单位章）         承  包 人：           （盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或                                      或

其授权的代理人：                        其授权的代理人：

年     月     日                            年    月     日

C．安全生产合同

为在安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程(项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人           (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

一.发包人职责

1、 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二.承包人职责

1、 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路养护安全作业规程》和《公路筑养路机械操作规程》等现行有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

12、鉴于本工程需在通行的高速公路上施工，承包人需严格按以下要求做好安全防范工作：

（1）施工现场安全标志设置严格按照中华人民共和国交通部发布的现行《公路养护安全作业规程（JTG H30-2015）》标准执行。

（2）施工车辆安全规范：

①施工车辆性能合格，三证（驾驶证、行车证、保险单均需在有效期内）齐全。

②施工车辆本身按标准喷涂统一桔黄颜色，同时车背后挂“施工车辆”反光标志。

③施工车辆在高速公路上必须匀速行驶，不准占道、倒车或逆向行驶，不准强行超车，不准随意紧急刹车。

④施工车辆不准在高速公路上横向装卸材料。

（3）施工作业人员安全规范：

①每个施工作业现场至少配备一名专职或兼职安全员，并佩带标识。

②施工作业人员必须穿戴统一的反光标志服（反光背心、黄帽子）。

③施工作业人员不得随意出入施工作业区或穿越道路。

④施工作业人员不得骑自行车、摩托车在高速公路上行驶。

⑤施工作业人员不得酒后上路施工，不准坐在护栏上休息。

⑥施工作业人员在施工期间发生的一切安全问题均与发包人无关，承包人应在雇佣劳动前明确告之施工作业人员。

（4）其它

①不准随意拆除防撞护栏和隔离栅，因施工需要确要拆除的，须经发包人职能部门批准，并应在此处按要求设置交通安全标志，施工完毕后，将临时拆除的防撞护栏和隔离栅及时恢复到位。

②施工作业完毕，先将作业区清理干净，不得遗留工具、材料和垃圾，然后逆着车流方向快速拆除所有标志。

三、违约索赔

1、承包人在施工作业过程中，必须接受发包人养护管理部、安全路产部等有关职能部门的安全监督检查，不符合本合同安全措施内容的，发包人有权要求承包人停止施工作业，要求承包人按有关标准或规范进行安全隐患整改，并对承包人有关违约行为予以索赔。

（1）违反安全措施内容第12（1）项规定，一次索赔1000元。

（2）违反安全措施内容第12（2）或12（4）项规定之一的，一次索赔600元。

（3）违反安全措施内容第12（3）项规定之一的，一次索赔300元。

2、本合同约定期间由于承包人造成安全事故的，承包人负全部责任，并由承包人承担造成的经济损失和刑事责任。

3、本合同约定期间如因承包人或承包人工作人员过错给发包人造成损失，由承包人负责向发包人赔偿，发包人有权直接从承包人工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发 包 人：       （盖单位章）         承  包 人：           （盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或                                      或

其授权的代理人：                        其授权的代理人：

年     月     日                            年    月     日

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的采购邀请书、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以养护管理工程师认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4条的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按养护管理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7  项目中的坡面清表平整和杂物清运及安全投入费用均不单独立项计量。

| 安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程量清单 合同段编号： 货币单位：人民币元 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 |
| 1 | GPS2主动防护网 | ㎡ | 4805 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第  二  卷

第六章  图  纸（无）

第  三  卷

## 第七章  技术规范及计量规则

通用技术规范

采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第三卷第七章技术规范

项目专用技术规范

说　明

技术规范由交通运输部公告2017年51号《公路工程标准施工招标文件》（2018版）（以下简称范本）第七章技术规范和本章项目专用技术规范两部分组成，范本第七章技术规范由投标人自备，本章为第七章技术规范的修改补充。

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，报价人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。

第208节    GPS2主动防护网

1、系统布置的技术要求和参数

（1）钢丝绳锚杆布置：锚杆纵横标准间距为4.5×4.5m（与网块尺寸为4×4m 钢丝绳网对应），对部分边沿区域，为减少不必要的覆盖区域，可采用网块尺寸为 4×2m 钢丝绳网，相应的锚杆纵横标准间距为4.5×2.5m；锚杆孔尽可能布置在天然低洼处，为此可对锚杆的标准间距作 0.3m 左右的调整，以确保系统尽可能紧贴坡面；局部区域根据需要可增补锚杆，增补锚杆亦可采用钢筋锚杆；锚杆孔首先应满足其下倾向与水平面的夹角不小于15°，以便于灌浆和保证灌浆的饱满，在此基础上宜使锚杆与坡面尽可能垂直。

（2）钢丝绳锚杆长度与锚固力：上沿系统锚杆长度4m，其抗拔力不小于80KN；其余系统锚杆长度均为2m，其抗拔力不小于50KN；增补锚杆一般为1-2m。

（3）支撑绳：纵横向支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止，两端用绳卡固定。为避免支撑绳张拉困难，对纵横向尺寸较大的边坡，每根支撑绳可按30m 左右分段。

（4）铁丝格栅：格栅应覆盖全部防护区域，网块间搭接宽度不应小于 5cm，网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。

（5）钢丝绳网：每相邻四根钢丝绳锚杆构成的一个矩形挂网单元内铺设一张钢绳网，网块边沿与支撑绳间缝合张拉连接。

2、系统主要构件结构参数与技术要求

（1）钢丝绳：钢丝绳锚杆、纵横向支撑绳、钢丝绳网和缝合绳均采用钢丝强度不小于1770MPa 的高强度绳，并采用不低于AB 级的热镀锌防腐处理。

（2）钢丝绳锚杆：单根ψ16 钢丝绳从中点弯折成双股并在一端留置环套，环套内嵌置鸡心环。

（3）支撑绳：纵向支撑绳采用ψ12 钢丝绳，横向支撑绳ψ16 钢丝绳。

（4）铁丝格栅：采用强度不低于350MPa、镀锌量不少于100g/㎡的热镀锌ψ2.2 铁丝无纽结编制，网孔尺寸为50×50mm，网块规格一般为2.25×10.2m。

（5）钢丝绳网：均采用ψ8 钢丝绳编制，菱形网孔边长为300mm，成品网块规格4×4m 或4×2m。编网用十字卡扣的材质、结构尺寸和压接工艺必须保证其抗错动拉力（两根相互交叉的钢丝绳，在交叉节点处用十字卡扣固定后，使其中一根钢丝绳沿受力方向滑出的最大拉力）不得小于 5KN 和大于 8KN，抗脱落拉力（两根相互交叉的钢丝绳，在交叉节点处用十字卡扣固定后，使两根钢丝绳沿其交叉面法线方向发生分离最大拉力）不得小于10KN。

3、施工顺序及工法

（1）清除坡面防护区域内威胁施工安全的浮土及浮石，对不利于施工安装和影响系统安装后正常功能发挥的局部地形（局部堆积体和凸起体等）进行适当修整。

（2）放线测量确定锚杆孔位(根据地形条件，孔间距可有 0.3m 的调整量)，在孔间距允许的调整量范围内，尽可能在低凹处选定锚杆孔位；对非低凹处或不能满足系统安装后尽可能紧贴坡面的锚杆孔(一般连续悬空面积不得大于 5m，否则宜增设长度不小于 0.5m 的局部锚杆，该锚杆可采用直径不小于 Φ12 的带弯钩的钢筋锚杆或直径不小于2Φ12 的双股钢绳锚杆)，应在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深20cm。

（3）按设计深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应大于设计锚杆长度 5cm～10cm，孔径不小于 Φ42；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于Φ35 的锚孔内，形成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15°～30°，以达到同样的锚固效果；当局部孔位处因地层松散或破碎而不能成孔时，可以采用断面尺寸不小于0.4×0.4m 的C15 砼基础置换不能成孔的岩土段。

（4）注浆并插入锚杆，采用标号不低于 M20 的水泥砂浆，宜用灰砂比 1:1～1.2、水灰比 0.45～0.50的水泥砂浆或水灰比 0.45～0.50 的纯水泥浆，水泥宜用 425 普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于 3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。

（5）安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用 2～4 个（支撑绳长度小于 15m 时为 2 个，大于 30m 时为4 个，其间为3 个）绳卡与锚杆外露环套固定连接。

（6）从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于 5cm，两张格栅网间以及必要时格栅网与支撑绳间用Φ1.5 铁丝进行扎结，当坡度小于45°时，扎结点间距一般不得大于2m， 当坡度大于45°时，扎结点间距一般不得大于1m（有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下）。

（7）从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 Φ8 钢绳，每张钢绳网均用一根长约 31m（或 27m）的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。

GPS2柔性防护系统结构图参照如下：

4.计量与支付

（1）计量

工程全部完成自检合格且资料整理完整后方可进行验收计量，以平方米作为计量单位。

（2）支付

按上述规定计量，经验收并列人工程量清单的以下支付细目的工程量，此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

（3）支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 208 | GPS2主动防护网 | ㎡ |

第  四  卷

第八章  响应文件格式

安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程施工采购

响  应  文  件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目 录

一、报价函及报价函附录

二、已标价工程量清单

三、法人代表身份证明及授权委托书

四、施工组织设计

五、资格审查资料

六、其他资料

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心：

1.我方已仔细研究了安景高速挖方段落石隐患防护网处治工程施工 （项目名称）采购文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)        元(¥         )的响应总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3．工程质量：标段工程交工验收的质量评定达到 合格 标准，竣工验收的质量评定达到 合格 标准，安全目标： 无安全责任事故 ，工期：    月。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：

电话：

年       月       日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期以工程交工验收合格之日起满1年。 |  |
| 2 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 3 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 4 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | / |  |
| 5 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 0 %签约合同价 |  |
| 6 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 7 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 8 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率 |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 当期支付额的3% |  |
| 10 | 保修期 | 19.7 | / |  |
| 11 | 工程审计预留金 | 增25.1 | 本工程结算金额的5% |  |

报 价 人：                      (盖单位章)

响应文件签署人签名：________________

二、已标价工程量清单

A.说   明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的采购公告、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以养护管理工程师认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4条的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按养护管理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 2.7 项目中的坡面清表平整和杂物清运及安全投入费用均不单独立项计量。 B.报价清单细目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS2主动防护网 | ㎡ | 4805 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

授权委托代理人签字：       	报价单位：	（盖章）

三、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

四、施工组织设计

报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在3000字以内)：

（1）总体施工组织布置及规划、施工人员组织机构

（2）主要工程项目的施工方案、工艺、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量、安全、文明施工保证体系及保证措施

（5）高速公路施工作业的交通安全组织方案

（6）其他应说明的事项

（7）施工总体计划安排

五、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  | 股东出资比例 |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)。

(二)报价人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三） 拟委任的项目负责人及其它人员资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |
| 经 历 |
| _____年～_____年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前任职项目状况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备 注 |  |

注：

1、 本表后项目负责人的身份证、职称资格证书以及其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书、毕业证等）的彩色扫描件。

2、其他人员及工程师必须提供身份证、毕业证、职称资格证书、安全生产考核合格证书的彩色扫描件；

3、本表后应附报价人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费记录（缴费截止时间应在报价截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）。

4、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号，表中准确填写业主单位、业主联系人和相应电话，供采购人核实相关业绩。

2、每张表后必须至少附以下第（1）~（3）项的业绩证明材料

（1）合同协议书；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；

（3） 行业行政主管部门通过建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中（评）标公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中（评）标公示截图，或发包人（招标人）网站发布的中（评）标公示截图等相关网站发布的中（评）标公示截图，前述截图任选一，截图必须与响应人提供的网址页面一致。

（4）报价人提供的上述材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

（五）报价人的信誉情况

| 项 目 | 报价人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）报价人、报价人法定代表人、拟委任的项目负责人在近3年内无行贿犯罪档案记录的。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |
| （8）未被交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人。 |  |
| （9）报价人近三年内在高速公路所有施工项目，未被发包人正式行文通报过有关质量、履约、安全、进度等存在问题的情况。 |  |

注：1.本表后应附：（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）项目所在地或报价人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内报价人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件或检察院网上查询结果回执打印件，出具时间应为报价截止日前1个月内；

（4）报价人近3年（2016年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

（5）报价人近3年内（2016年1月1日至今）在高速公路所有施工项目，未被发包人正式行文通报过有关质量、履约、安全、进度等存在问题的文件资料（如有）。

2.报价人应如实填报，若经查实报价人存在瞒报行为，将取消其报价或成交资格。

六、其他资料

报价人认为需要补充的资料（如有）。