| 附件3 2016年许昌市重点推进的已签约重大招商引资项目汇总表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 投资方 | 总金额 （亿元） | 外来投资 （亿元） | 项目简介 | 项目进展 | 责任人 | 签约时间及活动名称 | 项目 属地 |
| 1 | “神垕古镇”钧瓷产业文化旅游综合服务项目 | 重庆同元（集团）有限公司 | 20 | 20 | 占地600亩，主要建设钧瓷文化主题公园、窑神（钧瓷）文化主题公园、北方瓷都展销交易中心、特色民俗商栈群、制瓷工艺体验园、大师定制园区、北方瓷产业链相关配套等。 | 正在征地拆迁。 | 张劲弓 高金杰 | 2015年 自签 | 禹州市 |
| 2 | 天源生物科技医药产业园项目 | 江苏斯威森生物医药科技有限公司 | 12 | 12 | 建设用地300亩，总建筑面积21万平方米，建设符合GMP标准生产车间及与生产配套的研发、仓储、办公、质量控制、动力、环保工程等公共配套设施。 | 综合楼已建至14楼，提取车间已完工，其它车间正在建设。 | 张劲弓 高金杰 | 2015年 钧瓷文化节 | 禹州市 |
| 3 | 禹州市一峰城市广场建设项目 | 北京翰林文化传播有限公司 | 8 | 8 | 占地33亩，原中华药城交易中心原址基础上建成一座大型现代化综合广场。 | 正在制定项目规划。 | 张劲弓 高金杰 | 2015年10月 钧瓷文化节 | 禹州市 |
| 4 | 华夏药业医用耗材生产建设项目 | 山东冠洲股份有限公司 | 5.7 | 5.7 | 占地130亩，年产30万箱静脉留置针、20万箱精密输液器。 | 办公楼正在装修，厂房二层楼板正在施工，土方回填正在进行。 | 张劲弓 高金杰 | 2015年8月 自签 | 禹州市 |
| 5 | 禹州市天然气综合利用、改造提升项目 | 河南昆仑能源有限公司 | 5.6 | 2.8 | 拟新建天然气接收门站1座，高中调压站6座，CNG、LNG合建站3座。 | 二次调压站厂房已建，苌庄阀站办公楼已建，部分设备已购置。 | 张劲弓 高金杰 | 2015年 钧瓷文化节 | 禹州市 |
| 6 | 鸿畅镇50兆瓦分布式光伏发电站项目 | 中电投江苏旭源科技有限公司 | 5 | 5 | 计划占地1500亩，利用荒山荒坡建设地面光伏发电站。 | 正在进行三通一平工程。 | 张劲弓 高金杰 | 2015年 自签 | 禹州市 |
| 7 | 方山镇60兆瓦分布式光伏发电项目 | 中节能太阳能科技有限公司 | 5 | 5 | 计划占地1500亩，利用荒山荒坡建设地面光伏发电站。 | 正在进行三通一平工程。 | 张劲弓 高金杰 | 2015年 自签 | 禹州市 |
| 8 | 年产9000万平方米一体化外墙装饰保温板二期项目 | 安徽虎皇节能科技有限公司 | 18.6 | 18.6 | 总建筑面积52万平方米，新建60条一体化外墙节能装饰保温板生产线。 | 2栋双层车间主体完工，其余5栋两层车间正在进行钢架主体吊装。 | 魏银安 胡民生 | 2013年 深圳承接港澳沿海地区产业转移会 | 长葛市 |
| 9 | 新型轨道交通配套设备产业化项目 | 上海皖进机电成套设备有限公司 | 18 | 15 | 建设8万平方米厂房，购置焊接机器人、数控加工中心等加工检测设备。 | 1、2号车间已建成，部分设备已到位。 | 魏银安 胡民生 | 2015年 厦洽会 | 长葛市 |
| 10 | 年产20万吨冷轧不锈钢薄板建设项目 | 广东伟龙不锈钢实业有限公司 | 15 | 13 | 总建筑面积12.7万平方米，购置先进生产设备。 | 生产车间、办公楼及附属设施已完工，2台冷轧机正安装调试。 | 魏银安 胡民生 | 2015年 自签 | 长葛市 |
| 11 | 节能环保型输变电设备产业化项目 | 长沙美能电力设备股份有限公司 | 5 | 4 | 利用现有厂房，引进国际先进生产设备和试验检测设备，实现年产5000套环保智能型开关设备和600万kVA节能环保变压器生产能力。 | 标准化厂房和实验室已动工建设。 | 魏银安 胡民生 | 2015年 自签 | 长葛市 |
| 12 | 宇龙商业广场项目 | 武汉市宝安房地产开发有限公司 | 5.9 | 5.4 | 该项目占地26亩，拟建设商业综合体，由两栋26层公寓楼及5层商业裙楼组成。 | 公寓楼已开工建设。 | 魏银安 胡民生 | 2014年 自签 | 长葛市 |
| 13 | 中国长葛义乌国际商贸城一期工程项目 | 浙商联盟商业开发有限公司 | 9 | 9 | 总建筑面积8.2万平米，从事进口酒类、食品类、服装类和国内小商品类的批发零售。 | 正在进行地基建设。 | 魏银安 胡民生 | 2015年 上海推介会 | 长葛市 |
| 14 | 中创国际（长葛）汽车生活广场项目 | 上海双贝科技发展有限公司、北京中创展投资有限公司 | 8 | 8 | 建设商铺、办公9万余平方米，从事汽车用品销售、汽车装饰、汽车金融、汽车租赁等产业。 | 正在进行项目地基建设。 | 魏银安 胡民生 | 2014年 自签 | 长葛市 |
| 15 | 许昌快递电子商务综合物流园区 | 杭州百世汇通网络科技公司 | 10 | 10 | 建设快递电子商务综合物流园区。 | 正在选址，拟落户城南商贸物流园。 | 李振伟 薛守峰 | 2015年 自签 | 许昌县 |
| 16 | 手机整装线建设项目 | 深圳创琦通讯有限公司 | 7.5 | 7.5 | 建设智能手机研发中心、展示中心、厂房、生活配套设施等。 | 厂房完工，六条生产线已投产。 | 李振伟 薛守峰 | 2015年 自签 | 许昌县 |
| 17 | 幻想商贸城建设项目 | 深圳安楠商贸有限公司 | 9.8 | 9.8 | 总建筑规模50万平方，建设电动汽车、二手汽车交易、电子信息商务等。 | 已立项，控规、详规已审批，土地已摘牌，正在办理规划许可证。项目区内道路施工。 | 李振伟 薛守峰 | 2015年 自签 | 许昌县 |
| 18 | 北海城市广场一期项目 | 河南假日宝成置业有限公司 | 5 | 5 | 总建筑面积80万平方米，建设综合办公楼、写字楼、风情商业街。 | 商务会所、特色酒店主体完工。 | 李振伟 薛守峰 | 2015年 自签 | 许昌县 |
| 19 | 红星美凯龙建设项目 | 河南丰泰置业有限公司 | 10 | 10 | 建设商业综合体。 | 土地清表中。 | 李振伟 薛守峰 | 2015年 自签 | 许昌县 |
| 20 | 陆路口岸建设项目 | 信阳陆路口岸有限公司 | 45 | 45 | 建设铁路专用线，保税区、免税商店等。 | 铁路专用线已批复，控规制作中。 | 李振伟 薛守峰 | 2015年 自签 | 许昌县 |
| 21 | 居然之家建设项目 | 北京居然之家控股集团公司 | 5 | 5 | 建设居然之家生活体验馆。 | 体验馆装修和招商工作进展顺利，已入驻70%。 | 李振伟 薛守峰 | 2015年 自签 | 许昌县 |
| 22 | 风力发电项目 | 北京宣力投资有限公司 | 10 | 10 | 项目占地40亩，安装24台200kw风电机组和1台容量为1500kw的风电机组，总装机容量59.5Mw，建设升压站一座。 | 测风塔建成投入使用，风电塔、升压站选址已完成，正在完善调规手续。 | 杨付根 马广钧 | 2015年 自签 | 鄢陵县 |
| 23 | 三九时迈食品饮品项目 | 三九企业集团(三九咖秀蛋白食品公司) | 10 | 7 | 占地35亩,总建筑面积1.5万㎡,建设植物蛋白饮料、果汁、纯净水生产线，厂房、食品文化展厅、客户综合体验厅等。 | 厂房正在建设。 | 杨付根 马广钧 | 2015年 厦门活动 | 鄢陵县 |
| 24 | 高端饮用水生产项目 | 北京汇源集团 | 5 | 5 | 利用鄢陵县优质地下水资源和姚花春酒业现有车间，建设年产10万吨高端饮用水生产线。 | 厂房已建成，正在安装设备。 | 杨付根 马广钧 | 2015年 珠三角招商会 | 鄢陵县 |
| 25 | 自行车、电动车和运动器材生产线建设项目 | 天津安健运动器材有限公司 | 5 | 5 | 建设自行车、电动车和运动器材生产线。 | 厂房已建成，一期自行车生产线已投产。 | 杨付根 马广钧 | 2015年 中博会 | 鄢陵县 |
| 26 | 年产600台线缆智能装备生产线项目 | 河南鼎升锻造机械有限公司 | 5.2 | 5.2 | 新建年产600台线缆智能装备生产线。 | 主体工程基本完工。 | 杨付根 马广钧 | 2015年 三国文化周 | 鄢陵县 |
| 27 | 纺纱、织布生产线建设项目 | 香港捷隆纺织品有限公司 | 6 | 6 | 建设车间厂房、纺纱织布生产线。 | 一期服装生产已建成投产。 | 杨付根 马广钧 | 2015年 三国文化周 | 鄢陵县 |
| 28 | 中原花木物流园续建项目 | 河南九鼎投资控股有限公司 | 9 | 9 | 建设园林园艺景观展示区、电子商务信息中心、综合服务中心、物流配送中心，以及旅游商业服务中心等。 | 已开工，正在建设物流仓储。 | 杨付根 马广钧 | 2015年 三国文化周 | 鄢陵县 |
| 29 | 年产600兆瓦太阳能新能源电池生产基地项目 | 汉能控股集团有限公司 | 50 | 50 | 建设2栋标准化厂房、2栋仓库、1栋研发测试中心、1栋办公楼、动力站及配套设施等，建成后年产600兆瓦新能源电池。 | 1#厂房，2#厂房基建基本完工。氢气站，动力厂房等设施正在施工。 | 杨方晓 孙国印 | 2015年 自签 | 襄城县 |
| 30 | 河南紫云谷新型养老示范基地项目 | 北京客商田卫兵 | 36 | 36 | 一期规划占地1200亩，建设规模30万平方米，包括养老公寓、养老服务中心、护理培训学校、紫云国学院、养老产品研发中心、配套商业等；二期规划占地4800亩，建设规模68万平方米。 | 正在进行配套树木绿化。 | 杨方晓 孙国印 | 2015年 自签 | 襄城县 |
| 31 | 河南硅烷科技发展股份有限公司年产3600吨硅烷气建设项目 | 中国平煤神马集团 | 10 | 10 | 建设灌装车间、冷却车间、装置塔等，安装热油系统、热烘循环系统等设施。 | 围墙建设工作已完成，施工道路已完成，5层综合楼框架已完工。 | 杨方晓 孙国印 | 2015年 自签 | 襄城县 |
| 32 | 中电装备襄城县风电有限责任公司紫云风电场项目 | 中电投公司 | 7.5 | 7.5 | 建设单机容量为2兆瓦的风力发电机组24台,总装机容量48兆瓦,配套建设110KV升压站一座及办公生活设施等。 | 办公楼、配套用房已完成地基作业，正在进行钢筋、模板、墙体施工。 | 杨方晓 孙国印 | 2015年 中博会 | 襄城县 |
| 33 | 许昌开炭炭素有限公司超高功率石墨电极二期工程 | 中国平煤神马集团开封炭素有限公司 | 5 | 5 | 建设成型车间、浸渍车间、中碎车间、煅烧车间、机加工车间及配套设施等，建成后年产超高功率石墨电极7万吨。 | 办理前期手续，成立指挥部。 | 杨方晓 孙国印 | 2015年 自签 | 襄城县 |
| 34 | 襄城县首山50兆瓦地面光伏电站建设项目 | 广东汉能新能源发电投资有限公司 | 5.5 | 5.5 | 建设50兆瓦地面光伏发电站，年发电6300万度。 | 平整项目用地，办理前期手续。 | 杨方晓 孙国印 | 2015年 自签 | 襄城县 |
| 35 | 许昌万华板业有限公司秸秆生态板及环保成品家具生产项目 | 广州亚丹柜业有限公司 | 8 | 8 | 引进板材表面压帖生产线10条，板材封边材料生产线4条，零甲醛家具生产线10条，年产15万立方米秸秆生态板及80万套环保成品家具。 | 建成2栋厂房，设备准备安装。 | 杨方晓 孙国印 | 2015年 自签 | 襄城县 |
| 36 | 金汇广场项目 | 红星美凯龙集团 | 5 | 0.5 | 总建筑面积约15万平方米，包括精品百货、时尚MALL、商业街、板式高层5A写字楼等，集购物、休闲、餐饮、娱乐、文化、办公等于一体的商业文化综合体。 | 2栋楼正在绑扎筏板钢筋，2栋楼正在进行基槽清理，1栋楼正在进行地下一层施工。 | 张剑哲 丁 磊 | 2015年 自签 | 魏都区 |
| 37 | 许昌火车站和票房街人防工程项目 | 厦门思明区房地产开发公司 | 5.8 | 5.8 | 建设火车站站前广场和票房街全段地上改造提升和地下人防工程。 | 已完成部分审批手续。 | 张剑哲 丁 磊 | 2015年 自签 | 魏都区 |
| 38 | 许昌修正制药有限公司医药物流配送中心项目 | 修正药业集团 | 6.5 | 6.5 | 总建筑面积25万平方米，主要建设标准化生产车间、研发中心、电子网络服务中心，成品药配送中心、仓储及其他辅助设施。 | 办公楼、会展中心、部分车间正在进行基础开挖。 | 张剑哲 丁 磊 | 2015年 自签 | 魏都区 |
| 39 | 许昌市置华商业街项目 | 中房海峡置地有限公司 | 17.4 | 17.4 | 总建筑面积20万平方米，建设国际品牌步行街区和大型现代购物中心，项目内含两条竖向步行街和一条横向步行街。 | 正在修规、办理立项等前期手续；拆迁已完成，场地平整完毕，正在筹建售楼部。 | 张剑哲 丁 磊 | 2015年 自签 | 魏都区 |
| 40 | 万盛国际广场项目 | 浙江东阳欧亚置业有限公司 | 15.7 | 15.7 | 总建筑面积约39万平方米，以家居文化为主题，建成以主题商业、特色休闲、婴幼早教为主的多功能家居文化商住综合体。 | 土地手续省厅已批复，已启动征地拆迁工作，正在进行地面附属物清理。 | 张剑哲 丁 磊 | 2015年 自签 | 魏都区 |
| 41 | 许昌浪潮云数智慧城市产业项目 | 河南云数信息技术、许昌浪潮云数信息技术公司 | 25.4 | 25.4 | 建设集智慧交通、智慧医疗等多项服务内容为一体的智慧城市服务数据平台。 | 基本完成内部装修。 | 李志军 薛亚杰 | 2015年 自签 | 示范区 |
| 42 | 新能源供应体系合作项目 | 上海电气集团、南京国睿新能源有限公司 | 26 | 26 | 建设天然气三联供项目、生物质成型燃料锅炉供热项目。 | 地埋等前期工程已经完成。 | 李志军 薛亚杰 | 2015年 上海推介会 | 示范区 |
| 43 | 中继威尔立体车库项目 | 河南中继威尔停车系统股份有限公司 | 6 | 6 | 新建综合研发中心、试验塔、生产厂房，年生产立体车库2万台套。 | 土地过户已完成，正在进行南部区域建设的规划设计。 | 李志军 薛亚杰 | 2015年 上海推介会 | 示范区 |
| 44 | 国家开普电器检测研究院项目 | 开普检测技术有限公司 | 5 | 5 | 计划建设国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心、电器检测研究院、实验室等检验检测服务平台。 | 目前土地已经摘牌，正在进行规划设计。 | 李志军 薛亚杰 | 2015年 上海推介会 | 示范区 |
| 45 | 上海竟舸智能制造项目 | 上海竟舸电气有限公司 | 5 | 5 | 该项目计划引进全自动数控机床等加工设备，新建卷接包设备零部件自动化生产线。 | 该项目公司已注册，正在进行规划设计。 | 李志军 薛亚杰 | 2015年 上海推介会 | 示范区 |
| 46 | 飞利浦－祺景光电中原联合生产基地项目 | 飞利浦（中国）投资有限公司、祺景（上海）光电科技股份有限公司 | 20 | 20 | 拟建设5—10条现代化光电照明生产线，项目建成后，将成为飞利浦在中国境内规模最大、科技含量最高、设备世界一流、产品国际领先的光电照明研发、生产、培训基地。 | 围墙已拉建完成，6号厂房已主体封顶。 | 李志军 薛亚杰 | 2014年 自签 | 示范区 |
| 47 | 年产30000台节能电梯项目 | 远东控股集团有限公司 | 22 | 12 | 建设标准厂房、控制研发中心、产品研发中心、检测中心、试验塔、材料库、发货中心、综合办公楼等达到年产30000台新型节能电梯生产能力。 | 2号车间正在吊装行车梁，临时测试塔测试用货梯正在安装。 | 申保刚 邢允星 | 2015年 自签 | 开发区 |
| 48 | 特高压直流输电试验基地项目 | 正泰集团股份有限公司 | 5.6 | 2 | 新建特高压试验大厅，辅助试验用房，引进试验设备、生产装配设备。 | 试验大厅主体结构已验收，正在进行厅内场地平整。 | 申保刚 邢允星 | 2015年 自签 | 开发区 |
| 49 | 年产10万吨新型塑料丝项目 | 上海太平洋二纺机有限公司 | 10.2 | 5 | 总建筑面积22万平方米，达到年产10万吨新型塑料丝生产能力。 | 办公楼主体完工。 | 申保刚 邢允星 | 2015年 自签 | 开发区 |
| 50 | 年产5000台电扶梯不锈钢梯级项目 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 5 | 4 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设生产车间、综合楼等。 | 厂房设计已完成。 | 申保刚 邢允星 | 2015年 珠三角招商会 | 开发区 |
| 51 | 右旋糖酐、口服固体制剂及二期研发中心项目 | 博升医疗投资股份有限公司 | 5 | 3 | 建设办公楼、车间、研发中心等，项目建成后可实现年产100吨右旋糖酐、3亿粒口服制剂。 | 项目建设中。 | 申保刚 邢允星 | 2015年 厦洽会 | 开发区 |
| 52 | 年产50000台套智能电网高压开关元器件生产线项目 | 浙江天正电气股份有限公司 | 6.2 | 3 | 新建综合大楼、生产车间。 | 土地已摘牌，瑞祥路老厂土地正在评估。 | 申保刚 邢允星 | 2015年 自签 | 开发区 |
| 53 | 年产200万套汽车传动轴项目 | 广州新晨汽车零部件有限公司 | 6 | 4 | 建设车间等基础设施，引进数控车、U钻、数控花键铣、喷淋清洗等设备，新上传动轴生产线。 | 一期设备已订购。 | 申保刚 邢允星 | 2015年 自签 | 开发区 |
| 54 | 许昌市东城区许庄社区“城中村”改造项目 | 和鑫达房地产开发有限公司 | 17.6 | 17.6 | 拟建设居民安置小区、商品房以及商业基础设施。 | 正在建设。 | 郭俊涛 高 玉 | 2015年 三国文化周 | 东城区 |
| 55 | E'LOVE欢乐城项目 | 深圳市深利源集团有限公司 | 5 | 5 | 占地约25亩，计划打造成以儿童职业体验为主、特色餐饮以及购物、休闲、体验、娱乐为一体的商业综合体。 | 正在进行道路硬化和大门施工。 | 郭俊涛 高 玉 | 2015年 上海招商会 | 东城区 |
| 56 | 郭医颈肩腰腿疼三级甲等医院项目 | 中信深圳（集团）公司 | 6 | 3 | 规划建设12幢的三级甲等医院。项目地面建筑面积12万平方米，地下建筑面积7万平方米。 | 正在进行桩基施工。 | 郭俊涛 高 玉 | 2015年 厦洽会 | 东城区 |
| 57 | 宏信达文化商业综合体项目 | 江西平安房地产开发有限公司 | 7.3 | 6 | 规划面积53.7亩，拟建设大型文化体育休闲广场商业综合体。 | 土地已出让，正在进行土地清表。 | 郭俊涛 高 玉 | 2015年 珠三角招商会 | 东城区 |
| 58 | 东城区万达广场项目 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 30 | 30 | 选址东城区57#地，拟建设占地面积约90亩的城市商业综合体。 | 正在进行征地拆迁清表工作。 | 郭俊涛 高 玉 | 2015年 厦洽会 | 东城区 |
| 59 | 许东新城棚户区改造一期项目 | 河南民航房地产开发有限公司 | 12 | 10 | 拟建设高层住宅，配建部分商业服务设施。 | 土方开挖。 | 郭俊涛 高 玉 | 2015年 花博会 | 东城区 |
| 60 | 许昌市中心医院新院区 | 国药控股医疗投资管理有限公司 | 10 | 10 | 占地256.7亩，按照三甲医院标准建设，规划建设病房楼，门诊楼、医技楼、儿科诊疗中心、全科医师及住院医师规范化培训中心和学术报告厅。 | 已开工。 | 陶晓强 徐庆斌 | 2015年 自签 | 卫计委 |