临海市人民政府文件

临政发〔2012〕34号

临海市人民政府

关于印发《浙江海洋经济发展示范区规划

临海市实施方案》的通知

临海经济开发区、东部区块、临海港区管委会，各镇人民政府、街道办事处，市政府直属各单位：

《浙江海洋经济发展示范区规划临海市实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。

二○一二年五月二日

（此件公开发布）

浙江海洋经济发展示范区规划

临海市实施方案

二○一二年二月

目  录

前 言	1

一、基础条件	3

（一）发展条件	3

（二）存在问题	6

二、总体要求	7

（一）指导思想	7

（二）基本原则	7

（三）主要目标	8

三、重点领域与任务	12

（一）优化海洋经济空间布局	12

（二）加快发展现代海洋产业	19

（三）构建“三位一体”港航物流服务体系	23

（四）完善沿海基础设施网络	25

（五）加强海洋生态环境保护	30

（六）强化海洋科教及人才支撑	33

（七）健全海洋综合开发体制	35

（八）推进陆海统筹发展	38

四、保障措施	40

（一）加强组织领导管理	40

（二）健全海洋政策体系	40

（三）强化资金扶持投入	41

（四）合理保障用地需求	41

（五）加大招商引资力度	41

附表：

1、临海市“十二五”海洋经济项目规划表

2、主要部门责任分工一览表

附图：

1、区域位置图

2、规划范围图

3、用地规划图

4、总体布局图

5、综合交通规划图

6、基础设施布局图

7、临海（头门）港区总平面布置图

# 前 言

“十二五”期间，全球经济结构面临深度调整，海洋经济实力扩张和海洋高技术竞争将进入更加激烈的时期。我国海洋新兴产业在过去10年快速增长的基础上，也将进入加速发展、形成体系的新时期，以战略性海洋新兴产业为代表的产业核心技术革新和集成创新成为实现技术转化、承接产业转移和扩张的关键。在此大背景下，《浙江海洋经济发展示范区规划》获国务院正式批复，舟山群岛新区成为我国首个以海洋经济为主题的国家级新区，浙江海洋经济发展示范区建设及舟山群岛开发上升为国家战略，全省海洋经济发展全面启动，沿海地区成为“十二五”期间全省经济发展的重中之重。

临海市地处浙中沿海、长三角南翼，海洋资源丰富，腹地广阔，区位交通优越，兼具深水良港建造条件和广阔内陆经济腹地独特的双重优势，产业基础雄厚，已形成了一批富有特色的产业集群，是浙江海洋经济发展示范区“两翼”中南翼的主要组成部分，也是衔接海峡西岸经济区、温台沿海产业带和宁波南部产业带的重要节点。《浙江海洋经济发展示范区规划》提出的合理开发利用重要海岛中，头门岛被列为重要的港口物流岛；培育发展海洋服务业中，临海桃渚—台州滨海—大陈岛作为重要的滨海旅游业板块；构建“三位一体”港航物流服务体系中，头门岛被列入统筹规划建设的重要能源资源储运基地以及重点建设的深水港区。临海的东部区块是台州湾循环经济产业集聚区主要组成部分，被列入全省14个大平台之一。

为了充分发挥海洋经济发展资源和区位优势，深入贯彻落实浙江海洋经济发展示范区建设各项要求与任务，增强海洋经济辐射带动能力，促进临海市发展方式转变，特编制本实施方案，作为指导临海海洋经济发展的纲领性文件。

编制依据：以《浙江海洋经济发展示范区规划》、《浙江海洋经济发展试点工作方案》、《浙江海洋经济发展示范区规划台州市实施方案》、《台州湾循环经济产业集聚区总体规划》为主要依据，并与《临海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《临海市土地利用总体规划》、《临海市海洋功能区划》、《临海市市域总体规划》等相衔接。

编制任务：分析临海市海洋经济发展的基础条件，理清发展思路，明确重点领域与各项任务，落实各项任务的基本要求、工作重点和突破环节、改革与创新举措、责任分工，并提出实施保障措施。

区域范围：全市陆域及管辖海域，重点为沿海东部三镇（杜桥、上盘、桃渚）及管辖海域，其中陆域面积414平方公里，海域面积1820平方公里。

实施期限：2011-2015年，远期展望到2020年。

# 一、基础条件

## （一）发展条件

### 1、经济社会发展迅速

临海市全市陆域面积2203平方公里，海域面积1820平方公里，辖14个镇、5个街道，户籍总人口116.4万，是国务院确定的首批沿海开放城市和中国第一家股份合作企业诞生地。沿海三镇（杜桥镇，上盘镇，桃渚镇）总人口约37万人，杜桥镇是我省首批小城市培育试点镇；桃渚镇为台州市中心镇，并获省旅游强镇称号。

“十一五”以来，临海市经济保持平稳较快增长。2010年全市地区生产总值实现328.01亿元，人均生产总值达到28292元（约合4200美元），财政总收入40.19亿元，规模以上工业企业总产值636.39亿元，外贸自营出口18.02亿美元，三次产业结构8.7:53.5:37.8。全市形成了中部城市经济带、东部沿海产业带、西部生态经济带三大经济带，头门港开发已列入浙江海洋经济发展示范区规划，临海经济开发区已跻身全省20强，临海东部区块（范围为沿海东部三镇及海域）已列入全省14个大平台之一，成为台州湾循环经济产业集聚区主要组成部分，医化产业和休闲用品产业列入全省产业集群培育试点。头门港工业园区（筹）已列入全省开发区新设计划名单，包括北洋临港产业园、白沙湾新区、临海（头门）港区三个区块。

### 2、海洋经济发展强劲

在“港口引领、陆海联动、多极发展、全面跨越”战略引领下，临海市举全市之力主攻沿海，海洋经济发展取得了显著的成就。2010年，海洋生产总值约83亿元，占全市地区生产总值的25%。临港工业实现快速增长，其中船舶制造业实现工业总产值76.60亿元，比上年增长15.9%；医药化工业实现工业总产值76.02亿元，比上年增长36.2%。海洋渔业方面，全年水产品总产量10.24万吨，其中海洋捕捞产量9.22万吨，海水养殖产量1.03万吨。海洋服务业方面，滨海旅游、渔家乐等发展态势十分良好。

### 3、区位交通优势凸显

临海市地处浙江省对外开放前沿和民营经济发达的温台地区，紧邻宁波港、上海港，与日本、韩国隔海相望，地理位置优越。临海（头门）港区集疏运网络建设加快推进，先后启动了台金高速东延线工程、83省道临海至杜桥改建工程，疏港公路工程、74省道南延工程等重点项目的建设，特别是随着甬台温铁路、台金铁路、沿海高速公路等重要区域交通设施的建设，形成港铁联运、海陆联运、江海联运格局，沿海交通一体化趋势日益明显，临海（头门）港区位交通优势将进一步提升，有望成为衔接温台沿海产业带、海峡西岸经济区和宁波南部产业带，融入长三角经济圈的重要节点，对我省内陆地区乃至江西、安徽等地区的辐射带动作用不断增强。

### 4、海洋资源十分丰富

临海头门港“面向大海有深水岸线，背靠大陆有广阔腹地”，海洋资源十分丰富。一是岸线资源丰富。海岸线总长227公里，其中大陆岸线长74公里，海岛岸线长153公里。滩涂总面积约123平方公里，海域面积约1820平方公里。二是建港条件良好，临海头门港区是台州港的中心港区，具备深水贴岸、腹地广阔、边滩稳定、波浪较小、掩护条件良好、锚地资源丰富等优势，港区两侧自然水深达8至12米，是建设深水良港的理想之地。经相关专题成果的科学研究和深入论证，在技术上已经证明港区北侧可以建设20万吨级大型深水泊位，并可形成120平方公里陆域面积、40公里深水岸线，南侧可供建港深水岸线长约5公里。可建设1至20万吨码头泊位86个，年吞吐能力可达1.68亿吨。三是临港腹地空间广阔。近期列入省围垦规划为13.86万亩，远期可围垦30万亩，其中已实施围垦北洋一期3.27万亩，南洋涂1.06万亩。临港腹地现有陆域面积为414平方公里，加上可围垦面积近200平方公里，总面积达600多平方公里。此外，港区范围内面积1平方公里以上的海岛有5个，其中4个为无居民海岛，既可用于建设深水泊位，又可提供大面积腹地开发建设。四是海岛资源丰富。现有500平方米以上的岛屿128个，陆域总面积约18.05平方公里，其中：有居民岛5个、陆域面积约14.49平方公里，无居民岛123个、陆域面积3.56 平方公里。

### 5、产业依托基础扎实

临海市已经形成了汽车制造、船舶修造、医药化工、休闲用品礼品、专用设备制造等一批富有特色的产业集群，产业重型化趋向正逐步显现。同时，临港工业依托的相关下游产业发达，台州市汽摩配、高档金属制品、化学原料药、家用电器、塑料制品及模具被列入重点培育的全国制造中心和产业基地，有12个区域性产品获得国家级之都（乡、城、基地）称号。沿海区域内已有上市公司2家，上市募投项目10多个。依托桃渚军事古城和国家地质公园，滨海旅游渐成热点。洞港标准化海水综合养殖基地及红脚岩国家一级渔港建设全面铺开，现代海洋渔业发展渐成气候。临海沿海地区还是我国重要的西兰花出口基地。

### 6、基础设施日益完善

甬台温铁路、台金高速公路、104国道西过境线、83省道改建工程、74省道南延工程、疏港公路、35省道改建及东延线、500kv回浦变、220kv童燎变、头门港区一期工程、南北洋涂围垦工程、杜桥西湖水厂、为民水厂、东部污水处理、台州危险固废处置中心、垃圾焚烧发电工程等一批重大基础设施项目建成或开工建设；北洋涂围垦二期、海上风电场工程等项目前期工作顺利推进。同时，白沙湾新区核心区的建设以及杜桥小城市培育进程正在加快实施，城镇功能和承载力日渐提高。

### （二）存在问题

一是规划衔接不协调，多头编制，缺乏统一的海洋经济发展规划，且与省、市以及临海相关规划衔接不够充分；二是资源要素支撑相对薄弱，尤其是水资源、人才、资金等要素制约突出；三是产业整体水平不高，缺乏大项目、大企业入驻，产业带动性不强；四是配套设施有待完善，居住、餐饮、商贸、公共交通、休闲娱乐等生活配套设施缺乏，物流、科研、教育、金融、中介等生产性服务业发展相对滞后。

二、总体要求

## （一）指导思想

坚持以科学发展观为指导，围绕浙江海洋经济发展示范区建设总要求，以加快发展海洋经济为主线，以发展循环经济为理念，加快头门港开发建设，构筑“一港三园三城三岛”的海洋经济空间格局，加快发展 “临港工业主导，海洋服务业、海洋渔业协同发展”的现代海洋产业，构建以国家战略物质储运基地与大宗商品交易平台为特色的“三位一体”港航物流服务体系，进一步完善基础设施网络，加强海洋生态环境保护，力争成为浙江省乃至全国港产城联动发展的先进示范区。

## （二）基本原则

坚持科学发展。科学深度开发海洋资源，强化资源集约利用，集约开发深水岸线和土地资源，提高土地、能源、水等重要资源利用效率，优化资源配置；引导企业集聚，按照产业分区要求，调整和优化产业结构和生产力布局，促进产业集群发展。

坚持联动发展。以海洋经济为引擎促进海陆联动发展，统筹协调海洋与陆域经济发展，实现以海带陆、以陆促海、海陆协调、整体推进的局面；按照区域协同发展、基础设施共享、开发集约的要求，一体化配置各类要素资源，强化分工协作，创新协作体制机制，形成各具特色、优势互补、区块联动、布局合理的区域协作体系。

坚持特色发展。立足产业基础优势，有选择地发展特色明显、关联性强的临港工业，大力发展海洋服务业、海洋渔业，带动港口腹地发展，形成产业梯度效应，培育差异化特色海洋产业竞争优势。

坚持绿色发展。构筑循环经济产业链，注重生态环境保护和可持续发展，把科学开发海洋资源与保护海洋生态环境紧密结合，在开发中保护，在保护中开发，实现经济与社会、人居与生态、产业与环境的和谐发展，实现海洋经济社会持续发展。

坚持有序发展。立足实际、着眼全局，科学确定不同阶段的具体目标和重点任务；积极整合各方面力量，围绕确定的分阶段目标和任务，积极稳妥地推进海洋经济工作。

## （三）主要目标

## 1、战略目标

——浙江省“三位一体”港航物流服务体系的重要支点

高标准建设头门港区，完善集疏运网络，强化综合物流功能和现代航运综合服务功能以及战略物资、大宗商品交易功能，重点构筑以钢铁、LNG、煤炭、粮油等为重点的大宗商品交易平台，主动承接宁波—舟山港的贸易物流功能外延和转移，积极接受上海港的辐射，建设集战略物资和大宗商品中转储运、贸易加工和物流配送的国家战略物资储运安全及大宗商品交易基地，成为浙江省“三位一体”港航物流服务体系的重要支点。

——浙江省重要的临港产业基地

按国际化、专业化、现代化要求，依托港口的经济辐射力、产业基础及广阔的腹地支撑，重点发展带动力强、工艺先进、技术高新、资源节约、环境友好的特色临港产业，发展优势临港产业集群，提升海洋经济核心竞争力，逐步建设成为我省具有较强竞争力的临港产业基地。

——台州陆海统筹发展示范区

坚持陆海联动发展，统筹海洋资源与陆域要素资源，以海洋产业发展带动全市陆域产业转型升级，以滨海型城市组团建设推进陆域城镇化水平，以港口集疏运设施建设连接陆域基础设施网络，成为台州市产业、基础设施、资源要素、生态环境保护方面海陆统筹发展的先进示范区。

### 2、发展目标

（1）2011～2013：海洋经济建设加快推进。

——基础设施建设快速推进。北洋涂围垦一期工程、南洋涂围垦工程等围垦工程和头门作业区一期工程、进港航道等港区设施，疏港公路、74省道南延、83省道改建等工程基本建成。

——海洋产业项目有效推进。一批重大临港先进制造业、海洋新兴产业、海洋服务业、海洋渔业项目建设有效推进，争取部分项目投产运营。到2013年，全市海洋生产总值超150亿元，占全市地区生产总值比重超过30%；海洋产业工业总产值超470亿元，占全市工业总产值比重超30%。

（2）2014～2015年：海洋经济发展取得明显成效。

——头门港开港通航。头门作业区一、二期码头泊位建成，投入运行，对外通航；港航、海事、海关、边检、检验检疫等功能配备完善。

——海洋经济规模逐步壮大。海洋经济总量大幅提高，对临海市经济带动力显著增强。到2015年，全市海洋生产总值超220亿元，占全市地区生产总值比重超过1/3；海洋产业工业总产值超500亿元，占全市工业总产值比重超40%；港口货物吞吐量达到500万吨，外贸吞吐量达到150万吨。

——海洋产业结构明显优化。临港工业优势凸显，海洋渔业稳定增长，海洋服务业迅猛发展。到2015年，海洋三次产业比为15∶65∶20，海洋新兴产业占海洋经济比重达30%以上。

——海洋空间格局初步优化。头门港区建设全面铺开，临港产业园区初具规模，滨海型城市组团雏形初显，空间功能布局得到优化。

——海洋生态环境持续改善。陆源污染物入海排放得到有效控制，海洋生态环境监测与预警体系逐步健全，海洋资源得到科学开发和利用，典型海洋生态系统得到有效保护与修复，生态功能不断改善。

（3）2016～2020：海洋经济发展日趋完善

至2020年，全面建成浙江省乃至全国港产城联动的先进示范区，全市海洋经济发展体制基本完善，现代海洋产业得到较快发展，一批有核心竞争力的优势临港产业集群形成，“一港三园三城三岛”的海洋经济空间格局基本构成，港产城联动效应凸显。海洋经济生产总值力争突破500亿元，占地区生产总值比重超过40%，三次产业结构为10：60：30，港口货物吞吐量达到3000万吨，外贸吞吐量达到1500万吨。

### 3、工作目标

——规划体系进一步完善。以《浙江海洋经济发展示范区临海市实施方案》为统领，编制或完善《临海头门港工业园区“十二五”发展规划》、《临海市“三位一体”港航物流服务体系规划》、《临海市战略物资储运基地布局规划》、《临海市无居民海岛保护与利用规划》、《台州港临海港区头门作业区总体规划》以及《台州港临海港区头门作业区控制性详细规划》等相关规划。

——政策体系基本形成。针对临海市海洋经济基本任务和重点领域，出台招商引资、税收、土地、项目审批等一系列扶持政策，并细化、跟踪评估、完善相关政策。

——招商选资全力推进。完善海洋经济招商工作制度，制定政策措施，营造浓厚招商氛围，设立项目门槛，全力引进海洋经济重大项目，吸引世界500强、央企国企、大型民营企业等国内外企业入驻，提升项目服务水平。

——项目建设有序推进。有序推进综合交通、能源保障、水资源利用、防灾减灾网等重大基础设施以及临港工业、海洋渔业、“三位一体”港航物流服务体系、海洋服务业等项目建设，有序引导项目落地，优化海洋经济发展布局。

——体制机制更加顺畅。进一步建立健全海洋经济发展协调机制，形成杜桥、上盘、桃渚三镇以及东部区块管委会、台州湾循环经济产业集聚区临海分区管委会、台州港临海港区管委会以及临海市各相关部门统筹协调、高效顺畅的管理机制。

# 三、重点领域与任务

## （一）优化海洋经济空间布局

### 1、基本要求

以临海（头门）港区为核心，以头门港工业园区、南洋临港产业园和桃渚现代海洋渔业园等三大产业园为支撑，加快建设以杜桥为主，桃渚、临港新城为辅的城镇区，科学合理开发利用头门岛、田岙岛、雀儿岙岛等重要海岛，逐步形成“一港三园三城三岛”的海洋经济空间总体发展格局。

### 2、工作重点和突破环节

（1）倾力开发临海（头门）港区

——地理位置。位于临海市东部头门岛，规划面积约1440公顷。

——目标定位。浙江省新兴的海陆联运产业港和物流贸易港。

——发展方向。大力发展港口物流和商贸业，积极开展多式联运、仓储保税、出口加工、船货代理、包装配送、商贸交易、信息服务等现代服务业。

——空间布局。规划沿岸线布局1-20万吨级码头，北侧布局LNG等国家战略物资储运基地和集物资储运区和物流储运区为一体的物流园区。

——近期工作重点。进一步推进港区“政企合作投资”开发模式，深化与省交通集团、台州市三方的战略合作；加大招商引资力度，鼓励和吸引更多的央企、国企及民营经济集聚；加快港区道路、码头等集疏运体系建设，完善水、电等基础设施配套。

（2）着力建设三大产业园

①临海头门港工业园区

——地理位置。位于上盘镇东部，规划面积约2590公顷。

——目标定位。温台沿海产业带的大型海洋产业基地，临海临港工业发展的主体区域。

——发展方向。重点发展船舶工业、海洋工程装备、先进装备制造、临港石化、优特钢、汽车及配件等临港重化工业，以及新能源、新材料等战略性海洋新兴产业和港口物流业。

——空间布局。采用“园中园”模式，将园区分为若干相对独立、依托各自相对集中的产业门类、集群式发展的产业区，重点布局温台民营企业转型创新集聚区、省属大企业海洋经济开发集聚区、海洋工程装备总装及配套产业基地、物流基地等港口物流基地。

——近期工作重点。加大招商引资力度，着力引进大企业大项目；尽快完善基础设施建设，推进北洋一期围垦建设性用海转为建设性用地工作，加快二期围垦工程的前期工作。

②南洋临港产业园

——地理位置。位于杜桥镇南部，规划面积约1700公顷。

——目标定位。具有国际竞争力和可持续发展能力的海洋生物医药产业基地、生态型“绿色药都”。

——发展方向。大力发展海洋生物医药产业及先进装备制造等临港工业。

——空间布局。北部以整合原杜桥南工业园区为主，安排发展临港先进制造业，中南部以优化发展海洋生物医药产业为主。

——近期工作重点。加快医化产业结构转型升级，引导企业向下游延伸开发医药制剂；进一步完善基础设施配套，重点强化废气和污水处理、热电联产等节能环保配套设施，推进南洋围涂工程建设。

③桃渚现代海洋渔业园

——地理位置。位于桃渚镇东部，包括洞港和红脚岩，规划面积约536公顷。

——目标定位。规模化、生态化、科技化设施渔业发展示范区，集避风、捕捞、仓储、交易、加工、港口物流、渔船维修于一体的国家一级渔港。

——发展方向。重点发展特色优势水产设施养殖业，积极发展现代捕捞业及深加工渔业增殖业，形成生产、加工、销售一体化的现代渔业产业体系；依托渔港、农林渔产品，积极发展冷冻仓储、市场交易等农林渔特产品冷链物流，强化农产品生产出口基地建设；配套发展渔船修造业。

——空间布局。洞港以布局发展设施渔业为主，红脚岩以布局发展现代捕捞业、深加工渔业增殖业，物流和渔船修造业为主。

——近期工作重点。推广标准化养殖技术、开展生态养殖示范区试点、加强远洋渔船更新改造和鼓励渔业深加工发展等措施，大力引导传统渔业向现代化渔业方向发展。

（3）加快建设三大城镇区

加快形成以杜桥城区为主，以桃渚镇区、临港新城为辅的三大城镇区，为临海市海洋经济发展提供城市综合服务功能支撑，打造成为生态宜居的滨海新城区。

①杜桥城区

——地理位置。位于杜桥镇中部，规划面积约1750公顷。

——目标定位。滨海型城市组团核心区、临海经济社会副中心、台州湾北部工贸新城、中国眼镜名城。

——发展方向。完善城市功能，强化行政、文化、商贸、教育、医疗、娱乐、居住等服务支撑，突出发展眼镜制造、贸易为一体的产业集群。

——空间布局。规划杜桥老镇区以发展商贸、居住为主，南部以发展居住为主，东部以发展行政、文化、教育、娱乐、居住为主，西部以提升发展眼镜及配套产业为主。

——近期工作重点。加快杜桥老镇区的改造工程，以原有城镇向南延伸形成科教、文化、娱乐及行政中心；逐步推进镇区西部工业改造提升。

②桃渚镇区

——地理位置。位于桃渚镇中部，规划面积约400公顷。

——目标定位。浙中滨海休闲旅游名镇、人居水乡生态城镇。

——发展方向。完善城市功能，重点发展文化旅游、商贸旅游、休闲娱乐、生活居住等现代服务业。

——空间布局。桃渚老镇区形成商贸旅游服务等功能，南部发展文化旅游和公园绿地，东部、北部以发展生态水景化的生活居住功能为主，西南部以发展休闲娱乐等功能为主。

——近期工作重点。重点在改造桃渚老镇区的基础上向西、南方向发展，建设新的行政中心和旅游文化中心；整合完善旅游资源。

③临港新城

——地理位置。位于上盘镇中南部，包括上盘老镇区和白沙湾新区，规划面积约3000公顷。

——目标定位。以白沙湾新区建设为核心，以上盘老镇区改造为辅，着力打造临港新区、滨海服务中心、生态宜居新城。

——发展方向。以滨海公共服务职能为主导，重点发展生活居住、滨海旅游、科技教育、商贸产业等。

——空间布局。规划白沙湾新区环形区域主要布局滨海旅游、科技教育综合体、商贸产业，环形区域两侧主要布局生活居住服务业；以上盘老镇区为中心发展居住、商贸等，东部重点发展居住、休闲娱乐，靠近山体部分布置公园和生态绿地。

——近期工作重点。加快白沙湾新区核心区块建设进程，推进海岛渔民康居工程和科教综合体建设工程，建设完善公建配套设施；在改造上盘老镇区现状城镇公共设施和居住区的基础上向东、南拓展，加快城镇中心广场、休闲娱乐场所的建设。

（4）科学合理开发利用三大重要海岛

以海洋资源的可持续利用和维持海岛海洋生态系统的良性循环为根本出发点，采用分类开发与保护的方式进行有序利用，做到“先保护后开发，重点保护与适度开发，多自然发展，少人为改造”和“开发促保护”,坚决遏制无序、无偿的海岛利用状况，重点开发利用头门岛、田岙岛、雀儿岙岛。

①头门岛。以港口贸易物流岛为主要开发利用方向，合理开发建设深水港区，以大宗商品运输为主，为临港产业提供现代物流服务，并服务旅客岛际旅游，承接宁波—舟山港、接受上海港辐射，融入上述两港物流贸易体系。

②田岙岛。以现代渔业岛为主要开发利用方向，充分依托海岛周边丰富的渔业资源，优先发展高效生态海水养殖，建设生态型海水养殖园区，积极拓展远洋渔业，加强水产品深加工。

③雀儿岙岛。以清洁能源岛为主要开发利用方向，充分利用海岛周边丰富的风力资源和海洋能资源，开展海岛风能、太阳能、海洋能等可再生能源开发利用及多能互补技术的研究与应用。

### 3、改革与创新举措

（1）规划方面。进一步完善和实施临海头门港区、南洋临港产业园、北洋临港产业园以及各功能区控制性详细规划等。

（2）体制机制方面。建立健全临海市海洋经济空间开发机制，切实处理好杜桥、上盘、桃渚三镇之间以及东部区块管委会、临海港区管委会以及临海市各相关部门的协调关系。

（3）政策方面。制定出台《关于加快海洋空间开发的若干政策意见》，在用地用海保障、重大项目审批、空间开发机制、财政转移支付政策等方面取得重大突破。

### 4、责任分工

由临海市发改局牵头，相关职能部门和杜桥镇、桃渚镇、上盘镇、临海东部区块管委会、临海港区管委会参与。

## （二）加快发展现代海洋产业

### 1、基本要求

按照台州湾循环经济产业集聚区建设要求，以循环经济理念为指导，着力构建工业生态链网，在完善现有企业产业链基础上，重点引进和培育补链项目，促进产业链集聚，形成横向耦合、纵向闭合的生态工业体系，构建以临港工业为主导，海洋服务业、海洋渔业协同发展的产业体系，培育成临海经济发展的“增长极”。

### 2、工作重点和突破环节

（1）加快提升先进临港制造业

以大项目、大企业为龙头，重点提升船舶工业、临港石化、优特钢、汽车及配件等先进临港制造业。

①船舶工业。加快淘汰传统落后造船技术与产能，加快灵江区域传统船舶企业向临港转移，引导“低、小、散”企业转产升级，实现由传统造船模式向现代造船模式的升级，推动造船、修船、船配三位一体互动发展，形成具有特色竞争优势的临港船舶发展格局。

②临港石化。依托台州炼化一体化项目，积极延伸发展石化中下游产业链，重点发展合成塑料产业链（聚碳酸酯、环氧树脂、ABS、聚氨酯弹性体等），合成橡胶产业链（顺丁橡胶、丁苯橡胶/丁苯胶乳、丁腈橡胶、丁基橡胶等合成橡胶产品），以及高端精细化工原料。

③优特钢。努力承接内陆地区钢铁企业的搬迁转移，建设百万吨级优特钢项目，重点发展电工钢板、家电钢板等高附加值碳钢板材，应用于装备、汽配、建材等领域的高档不锈钢板材、棒材、管材，以及高速工具钢、塑料模具钢等高附加值工模具钢。

④汽车及配件。利用港口物流成本优势，以台州汽配产业为基础，引进国内外大型整车及汽车零部件龙头企业；依托整车及零部件基础，重点发展轿车、工程车、专用车等整车，积极发展与主流车型相配套的汽车零部件，逐步形成系统化集成和模块化供货能力。

（2）积极培育海洋新兴产业

①海洋工程装备制造业。以海洋油气开发为主要突破口，大力发展大型海洋油气开采装备制造业，并重点围绕勘探、生产、加工、储运及服务等环节，发展大型的海洋服务和水下系统、作业装备等，建设头门港区海洋工程装备总装及配套基地。

②先进装备制造业。围绕石化、钢铁、高效清洁发电、港口交通等重大基础设施建设、生态环境保护等领域，积极发展高附加值、市场前景广阔、与主导产业密切关联的先进装备制造业，重点发展大型成套设备、化工设备、数控机床、环保设备等先进装备制造业。

③海洋新能源产业。积极开发利用风能、潮汐能、波浪能、海流能、海洋热能等海洋资源，重点发展海上风电、潮汐电、海洋热能电站等清洁能源工程，以及风电机组、专用电缆、风电底座等关键零部件，形成海洋新能源产业化规模。

④新材料产业。积极发展海水化学新材料，重点发展海洋无机功能材料、海水淡化新材料、海洋高分子材料；以海洋资源为原料，开发有色金属、机械装备、建筑材料、纳米材料等新材料。

⑤海洋生物医药产业。依托临海医化园区，以海洋新技术、新工艺为核心，注重海洋资源与生态环境保护，走产业化、生态化发展道路，提取海洋生物中有效成分，利用生物技术生产生物化学药品、保健品和基因工程药物，打造成国家“绿色药都”。

（3）着力壮大海洋服务业

——港口物流业。承接宁波—舟山港、接受上海港辐射，瞄准温台、浙西、浙中级周边区域国际集装箱以及石化、粮油、煤矿等大宗物资的储运、加工、中转等服务需求，重点承担以集装箱、大宗物资、原材料及产成品为主的港口物流业务。

——滨海旅游业。精心打造“游海岛、观海景、吃海鲜、购海货、住海滨”滨海旅游业态，重点发展滨海景区、“渔家乐”休闲游、岛际旅游、滨海度假等滨海特色旅游；整合临海全市山、水、海、城自然旅游及人文资源，连接桃渚国家地质公园、国家AAA景区、全国文保——军事古城和、龙湾海滨景区、东矶列岛景区，以及江南长城景区、括苍山景区、羊岩山景区、江南大峡谷景区、牛头山景区等旅游景区（点），打造一条以滨海旅游为主的集旅游、休闲、度假、购物于一体的临海市旅游精品路线，形成文化游、山水游、海洋游一体化的旅游链，促进全市旅游整体发展。

——滨海生活服务业。要加快发展与滨海新城建设和产业发展相适应的行政办公、文化教育、医疗卫生、休闲娱乐、居住、商贸等生活服务业，满足企业就业人员、居民和游客多样化的消费需求。

（4）积极发展现代海洋渔业

依托红脚岩国家一级渔港、洞港渔业养殖基地，以规模化、生态化、科技化、标准化为发展方向，积极发展现代水产养殖业、现代捕捞业、渔业增殖业，努力建设集养殖、捕捞、加工、流通、科研于一体的现代海洋渔业产业体系。

——现代水产养殖业。按照“生态、健康、循环、集约”的原则，加快标准塘建设，应用现代科技、先进设施和合理的生产模式，积极发展集约化高密度设施水产养殖，优化养殖方式，进一步推进优势、特色水产品设施养殖产业带建设，建设省内重要的海水养殖优良种质研发中心、生态科技设施水产养殖园、出口海产品安全示范区。

——现代捕捞业。积极推广科学捕捞方式和产品成活保鲜技术，大力提高渔船装备水平，加快淘汰劣质渔船，有计划地开展渔船更新改造；加快发展远洋渔船海上捕捞、加工一体化生产经营模式。

——渔业增值业。海产品由粗加工向深加工发展，由一般加工向海洋食品、海洋生化、海洋生物药物等行业延伸，同时鼓励发展海产品仓储、流通、贸易等增值业，提高海洋渔业的综合经济效益。

### 3、改革与创新举措

（1）规划方面。组织编制《临海头门港工业园区“十二五”发展规划》，深入研究临海市临港重化、海洋新兴产业等发展思路。

（2）政策方面。制定《临海市海洋产业发展指导目录》，制定海洋产业发展有关优惠政策。

### 4、责任分工

由临海市发改局牵头，相关职能部门和杜桥镇、桃渚镇、上盘镇、临海东部区块管委会、临海港区管委会参与。

## （三）构建“三位一体”港航物流服务体系

### 1、基本要求

积极推进大宗散货运输和港铁联运、海陆联运、江海联运多式联运集疏运体系建设，重点构筑大宗商品交易平台、海陆联动集疏运网络、金融和信息支撑体系“三位一体”的港航物流服务体系，通过战略物资和大宗散货中转储运、贸易加工和物流配送基地建设，努力成为我省新兴的海陆联运物流贸易港、国家战略物资储运基地和大宗商品交易平台。

### 2、工作重点和突破环节

（1）建设国家战略物资储运基地和大宗商品交易平台

充分发挥港区深水岸线和广阔腹地资源的优势，依托高效便捷集疏运系统和港城联动发展体系，规划建设LNG储运基地、钢铁物流基地，建立大宗商品的仓储、交易、保税、物流等功能，努力将临海头门港区打造成为煤炭、LNG、钢铁、粮油等重大能源、战略物资储运重要基地及大宗商品交易平台。

（2）构建海陆联动集疏运网络

深化与省交投等省属大企业等多元投资主体港口合作开发机制，重点规划建设港航系统工程，积极拓展便捷的陆地交通网络，推进港口、快速铁路、高速公路以及国省道公路、河道为骨架的现代综合交通运输体系建设；积极发展多式联运，完善港口物流功能，构建现代化海陆联动集疏运网络。

（3）培育金融与信息支撑体系

建设以金融服务创新为核心的金融服务系统，联合省、市多元投资主体，进行港口岸线一级市场开发和公益性港航基础体系建设；重点培育市场化运作的港口产业投资基金、商业银行、港航投资公司等渠道；建立与省属大企业的金融战略合作机制；搭建产业与金融合作平台，加强港口物流及相关企业与金融机构的合作。完善航运物流信息系统，加快港口物流信息平台建设，应用先进物流业务运营信息系统，建立企业为主体的专用物流信息系统，建设数字化港口。

### 3、改革与创新举措

（1）规划方面。组织编制和实施《临海市“三位一体”港航物流服务体系规划》、《临海市LNG能源储运基地布局规划》、《临海市大宗商品交易平台规划》。

（2）体制机制方面。成立“三位一体”港航物流服务体系建设协调小组，协调解决各类重大问题，进行专项动员部署，充分调动各方面的积极性。

（3）政策方面。制定《临海市关于加快建设“三位一体”港航物流服务体系的意见》；出台扶持大宗商品交易、航运经济、航运咨询、船舶技术、海洋培训等航运服务业。

### 4、责任分工

由临海港区管委会牵头，相关职能部门和杜桥镇、桃渚镇、上盘镇等参与。

## （四）完善沿海基础设施网络

### 1、基本要求

以临海沿海东部三镇及管辖海域基础设施建设为重点，按照“统一规划、集约建设、有序推进、适度超前”的原则，统筹交通、给水排水、能源、通信、防灾减灾等基础设施建设，逐步建成与海洋经济发展相配套的现代化基础设施网络。

### 2、工作重点与突破环节

（1）建立多式联运的综合交通网

统一规划、协同建设交通道路与设施，加快建设以港口、高等级公路为重心，连接内部交通网和铁路的交通框架，逐步形成效率高、成本低、辐射力强的客货运立体综合交通网络体系。

——加快港区基础设施建设。加快推进港区码头建设，积极推进疏港公路以及港区水、电等公共配套设施，适时建设台金铁路东延线至临海头门港区的高标准铁路通道，提升港口吞吐能力和辐射能力，逐步建成服务内陆腹地、带动临港产业、促进经济发展的现代化港口。

——加强内外交通网络联系。切实做好与台金高速公路东延线和沿海高速公路的对接，加快桃渚高速公路道口建设，适时改造拓宽通往周边地区和县市的主要公路干线；建设完善内部交通主骨架，并在此基础上加密次干道和支路密度，同步加强公交网络建设，逐步形成路网完善、功能明确、结构合理、快速便捷、管理先进的交通网络体系。

（2）建立区域一体化的给水排水网

坚持资源共享，设施共建和节约用水的原则，统筹考虑供水工程、引水工程、污水处理工程、输配水管网和排水排污设施的布局，逐步构筑配置合理、利用高效、安全环保的区域一体化给水排水网络。

——加强供水网络建设。统筹考虑水源、水厂、输配水管网设施建设，形成统一的供水系统。根据产业、城镇和生态用水的需求，结合方溪水库建设，对牛头山水库进行优化调度，向临海东部供水，并扩建为民水厂，新建西湖水厂，鼓励和支持大型企业建设中水回用系统。规划近期供水规模达到16.5万吨/天，远期供水规模达到37万吨/天。

——加快污水处理系统建设。按照“统一规划、集中分片治理”原则，完善污水处理设施建设，加快污水达标管网、雨污分流管网建设，强化污水接管、集中处理和达标排放等措施，融入区域污水达标排放网络体系。重点加快实施医化园区污水厂扩建工程、北洋污水厂新建工程以及截污管网工程,逐步完善杜桥污水系统、北洋污水系统、桃渚污水系统及头门污水系统建设。规划远期污水处理规模达到34万吨/天。

（3）建立环保高效的能源保障网

以推进区域电力网络建设、提高电网受电和供电能力为重点，统筹电源和电网建设。强化能源基础设施建设，实施热电联产，加大天然气等清洁能源的引进，积极发展风能、潮汐能，优化能源结构，形成结构合理、安全可靠、绿色环保的区域能源保障体系。

——强化电力供应保障。主要依托台州电厂、临海500千伏回浦变及规划中的三门500千伏滨海变作为供电电源，适时新扩建220千伏、110千伏变电站及高压输电电网，逐步建立以220千伏高压输电网、110千伏高压配电网、35千伏和20千伏中压配电网为主体的电网容量充足、接线合理、技术装备先进、自动化程度高、调度灵活、运行安全、经济技术指标先进的现代化电网。

——积极发展清洁能源。积极发展海上风电和热电联产，规划新建热电厂，实施统一供热，严格禁止小锅炉建设；大力推进天然气利用工程，提高天然气在能源消耗中的比重；依托海岛和近海资源，积极发展海上风电、潮汐能等新能源和可再生能源，优化能源结构。

（4）建立先进适用的高速信息网

加快通信基础设施建设，完善现代信息系统，构筑开放、高效、便捷、安全的信息高速公路和信息网络平台，提升企业信息化应用水平，实现公共信息资源共享和互联互通。

——加快通信设施建设。加快建设通信网络和移动基站等通信设施，规划设置通信中心局一座（综合各类通信服务，位于杜桥）,电信支局8座（综合各类通信服务，分别位于杜桥、上盘、医化基地、北洋、红脚岩、南门坑、头门岛及桃渚各一处），服务管辖各类通信业务。

——完善现代信息系统。重点建设以电子口岸、第四方物流信息系统、海上通讯网络和物联网为主的现代信息系统；建立集电子商务、电子政务、信息中心、增值服务等功能于一体的临海市海洋经济数字平台；着力推进骨干企业信息化进程；积极开展物联网、下一代互联网、新一代移动通信网、数字电视网等先进网络的应用与建设。

（5）建立安全可靠的防灾减灾网

按照预防为主、防治结合的方针，高度重视综合防灾基础设施建设，重点强化堤防和标准渔港建设，建立海洋灾害预警预报体系和应急救助机制，全面提高有效抵御灾害的能力。

——强化堤防和标准渔港建设。按照江河洪水及海塘重现期远期为50年、远景为100年的防洪标准建设沿海防洪御潮体系；按照20年一遇24小时暴雨不受淹的排涝标准建设高标准城市排涝体系；推进红脚岩标准渔港建设，加强季节性避风渔港或港湾维护。

——建立海洋灾害预警预报体系和应急救助机制。整合近海及近岸海洋监测观测站（点），加快建立临海市海洋观测预报机构，推进海洋信息实时采集、传输、处理及可视化立体网络建设；完善海上安全生产和应急救助预案，推进事故监测及应急救助设施建设，健全海上重大污染突发事故应急体系；建立海军、海事、海警、海洋、渔业、海上搜救等部门间的协调合作与应急机制。

### 3、改革与创新举措

（1）规划方面。组织编制和实施《临海市海洋经济示范区重大基础设施建设规划》。

（2）体制机制方面。积极探索和运用多种投融资模式，引导资金以独资、合资、合作、联营、项目融资等方式，参与基础设施建设。

（3）政策法规方面。制定加快推进临海市海洋经济重大基础设施建设的相关政策等。

### 4、责任分工

由临海市发改局、临海东部区块管委会、临海港区管委会牵头，相关职能部门、水务集团、杜桥镇、桃渚镇、上盘镇参与。

## （五）加强海洋生态环境保护

### 1、基本要求

遵循可持续发展战略思想，坚持海洋经济发展与海洋生态建设并举、污染防治和环境保护并重，着力加强海洋环境保护，推进海洋生态建设与修复，科学合理利用海洋资源，增强临海市海洋经济可持续发展的资源与生态环境保障能力。

### 2、工作重点与突破环节

（1）着力加强海洋环境保护

制定和实施海洋环境保护行动计划，开展污染整治工程，实施污染物总量控制计划，加快建设和完善三废处理系统，重点做好医化园区的废气、废水、固废处理工作，切实做到达标排放；提升企业环保准入门槛，整合提升现有医化、船舶、水产品加工企业的污染治理，对逾期未治理企业予以关停并转或搬迁，严禁环境污染严重和污染难以治理的项目进入；加强海洋环境监督管理，重点加强对入海口与排污口以及海岸工程、海洋工程和海洋倾废的监督管理，加大海洋面源污染的监控力度，建立健全海上重大污染突发事故应急体系。

（2）推进海洋生态建设与修复

实施海洋生态建设与修复计划，以自然保护区内海岛，或为鸟类及其他野生动物繁殖、栖息以及植物种群和森林植被覆盖比较典型的海岛为重点，加强其海洋生态环境、海洋生物与非生物资源保护；合理选择重点围垦区块的填海方式，及时提出预防和缓解不良生态影响的对策和措施，在围涂过程中加强对海洋生态环境进行补偿性修复，明确海岸景观补偿制度；优化并严格执行禁渔休渔制度，并加强沿海防护林体系建设。

（3）科学合理利用海洋资源

立足临海市海域、海岛、岸线、海底、海岸带等资源，实施海洋资源分类管理计划，推进各类海洋资源的集约开发利用；依法有序开展围填海工程，合理划定海域滩涂可围区、限围区和禁围区等；科学利用岸线资源，按照深水深用、浅水浅用的原则，合理确定岸线功能，提高岸线资源的使用效率；合理开发沿海海岛，根据临海各海岛的自然条件，科学规划、合理利用海岛及周边海域资源；加强海洋资源利用监管，加强涉海项目的区域规划论证和环境影响评价工作，规范海洋产业、海域围填、海洋工程的规划审批、建设监管和监测评估。

### 3、改革与创新举措

（1）规划方面。组织编制和实施《临海市海洋生态环境保护与建设规划》、《临海市海洋资源保护与利用规划》等。

（2）体制机制方面。健全部门协作机制，加强海洋、环保、渔业等涉海部门在海洋生态环境监测观测设施建设、数据共享、联合执法等方面的合作；建立完善海陆联动的环保机制，重点建立资源和海洋生态补偿机制；在滩涂围垦、海洋工程和海岸项目方面，严格采用环境评估制度，以专家评估结论决定项目的取舍。

（3）政策方面。制定《临海市海洋环境保护行动计划》；建立海洋生态环保专项资金和海洋生态损害补偿赔偿资金制度；制定和开展海洋循环经济发展改革试点方案，成为台州海洋循环经济发展改革试点的重要组成部分。

### 4、责任分工

由临海市海洋与渔业局、市环保局、市发改局牵头，相关职能部门和杜桥镇、桃渚镇、上盘镇、临海东部区块管委会、临海港区管委会参与。

## （六）强化海洋科教及人才支撑

### 1、基本要求

以提升临海市海洋经济自主创新能力与核心竞争力为目标，着力构建海洋科技创新平台、扶持发展创新型海洋科技企业、大力引进培育海洋科技人才，努力形成以科技政策为引导，以创新平台为核心，以企业为主体，以人才教育为支持的产学研紧密结合的海洋科教支撑体系。

### 2、工作重点与突破环节

（1）着力构建海洋科教综合体

依托企业、高等院校、科研机构等技术力量，强化政府和财政支持，着力构建临海市海洋经济科教综合体，适时推进海洋研究院和海洋高教园区等科教综合体建设工程，通过地校联合办学或企业参与办学、企业联合科研机构组成产业技术创新战略联盟等形式，积极吸引国内外知名高等院校、科研单位到临海设立海洋院系、分院分所、海洋经济创新创业基地、博士后科研工作站、重点实验室以及海洋科技成果中试基地、公共转化平台和成果转化基地等。

（2）扶持发展创新型海洋科技企业

立足国家和地方海洋经济产业发展战略导向，加强科技招商和财政扶持，培育一批具有技术领先优势和自主知识产权的创新型海洋科技企业。重点加快推进孵育载体建设；鼓励有条件的企业建立研发中心、技术中心和工程实验室；引导企业主动与科研机构对接，产学研联合进行科技攻关，加强海洋科技成果转化；制定和实施扶持创新型企业成长计划，设立“创新型海洋科技企业助推计划”，加强对创新型海洋科技企业的辅导和服务，并从税收、研发补助、投融资等方面予以支持。

（3）大力引进培育海洋科技人才

进一步制订和完善临海市海洋科技人才引进和培育政策，加快实施海洋紧缺人才培训工程，有针对性、有计划地选派骨干到国家重点院校、科研单位和国内外先进港口等进行培训和交流，培育创新型海洋领军人才及高级人才；支持企业与高等院校、科研院所、职业院校等合作，建立长期的人才引进、培育协作关系，通过设立大学生就业实习基地、博士后工作站等培养企业急需的各类技术开发人才及技能型人才等。

### 3、改革与创新举措

（1）规划方面。组织编制和实施《临海市海洋科技企业和人才实施意见》等。

（2）体制机制方面。对企业技术创新、产品创新、专利发明、研发或技术中心设立以及关键技术突破给予支持；创新海洋科技人才引进机制。

（3）政策方面。制定临海市海洋科技发展指导意见，明确近期重点研发的海洋科学技术领域和拟建设的海洋科教综合体；制定和完善海洋科技人才引进政策以及科技型、创新型企业的扶持政策。

### 4、责任分工

由临海市科学技术局、市教育局、市人力资源和社会保障局牵头，相关职能部门和杜桥镇、桃渚镇、上盘镇、临海东部区块管委会、临海港区管委会参与。

## （七）健全海洋综合开发体制

### 1、基本要求

以实现临海市海洋科学合理有序开发，提高海洋资源利用率，促进海洋经济可持续发展为目标，重点强化临海市用海用地、海洋开发建设、海岛保护与开发、海洋综合管理体制和招商评价体制创新，力争成为我省海洋综合开发体制创新示范区。

### 2、工作重点与突破环节

（1）创新用海用地管理体制

坚持科学用海，加快推进海域资源市场化配置进程，完善海域使用权招拍挂制度；对列入国家和省重点的涉海工程、海洋生态环境、海洋公共基础设施建设项目，优先安排用海指标；加快与海军建立统一协调、相互合作的用海机制，推进海洋开发军民一体化建设；严格海域使用许可管理，做好海域管理与土地管理的衔接协调；完善渔业水域、滩涂占用补偿制。坚持科学用地，合理控制沿海和有居民海岛建设用地规模和开发强度，积极探索建设项目补充耕地统筹办法和耕地占补平衡市场化方式，完善耕地和基本农田保护补偿机制，保障生态和重点产业项目用地，鼓励企业建设标准厂房，实行“零地”技改。

（2）创新海洋开发建设体制

建立合作建港体制创新区，进一步完善省交投集团、台州市人民政府、临海市人民政府三方共同开发建设临海头门港区的“政企合作投资模式”；探索滩涂围垦项目开发模式，适当引入市场主体多元投资，参与围垦建设，部分围垦项目可推向市场；充分发挥温台地区民间资本雄厚的优势，建立健全面向民间资本开放的投资和服务机制，营造良好的投资环境，鼓励和引导民间资本探索和运用BT、BOT、TOT等投融资模式参与海洋经济发展。

（3）创新海岛保护与开发体制

统筹海岛保护与开发管理，尽快明确海岛综合管理和协调机构，实施海岛环境整治和监督管理；建立海岛资源与环境档案和“数字海岛”管理信息系统；强化海岛保护前提下的利用，积极尝试无居民海岛开发的市场化运作，推出一批适宜开发利用的无居民海岛，作为外引内联，促进海洋经济快速发展的重要内容。

（4）创新海洋综合管理体制

建立完善海洋经济工作领导小组及其办公室工作机制，统筹协调全市海洋经济发展；进一步完善与港口发展有关的口岸、物流、商贸、金融、信息等软环境，加快设置口岸、海关、检验检疫、边检、海事、质检、税务、银行等服务机构；加快完善执法体制，完善海上执法预警系统和应对海上突发事件快速反应工作机制，加强海洋行政执法监察制度建设；创新审批管理制度，严格审批围填海项目和无居民海岛利用项目，规范围填海项目的论证、预审和审查管理。

（5）创新海洋招商评价体制

建立海洋经济发展招商项目评价工作联席会议制度、专家咨询制度和公众评价制度，重点对招商项目进行评价研究，严格遵循“三高三低（高科技含量、高附加值、高效益和低能耗、低污染、低排放）”原则，确保引进项目的环保性、先进性和可靠性；建立项目后评价制度，强化招商项目在土地开工、设施建设、资金到位、建成投产达产等环节的动态管理，对项目进行全程跟踪评价、监督。

### 3、改革与创新举措

（1）规划方面。组织并编制《临海市海洋综合开发体制创新示范区规划》。

（2）体制机制方面。在用海用地、海洋开发建设、海岛保护与开发、海洋综合管理和招商评价体制创新方面有所突破。

（3）政策方面。制定临海（头门）港区综合管理、无居民海岛保护及使用权管理、海岸带综合管理、深水岸线管理、海洋生态损害赔（补）偿管理、海洋生态环境保护等海洋综合管理政策。

### 4、责任分工

由临海市委组织部牵头，相关职能部门和杜桥镇、桃渚镇、上盘镇、临海东部区块管委会、临海港区管委会参与。

## （八）推进陆海统筹发展

### 1、基本要求

以临海市陆域经济、技术、人才为依托，以头门港区为龙头，以内陆城镇和开发区（园区）建设为支撑，统筹陆海产业布局，统筹要素资源整合，统筹城镇功能建设，推进陆海统筹协调发展。

（1）统筹陆海产业布局

坚持“以陆促海、以海带陆、陆海统筹”的原则，着力构建海洋经济发展区、临海经济开发区、西部生态产业区的临海市“东中西”部产业发展格局，充分注重海陆产业分工与协作，坚持错位发展，形成区域海陆产业特色体系。其中，东部海洋经济发展区切实发挥头门港区的龙头核心带动作用，以海洋经济为纽带，加快与临海中、西部地区产业联动，促进船舶、装备、物流等相关产业配套互动、产业转移与产业升级以及空间支持；中部临海经济开发区依托现有良好的产业基础，为海洋经济发展提供充实的经济、技术、人才支撑，并推进汽摩配、船舶等产业向东部沿海转移；西部生态产业区以发展生态型产业为主，为全市海洋经济发展提供良好的生态环境保障。

（2）统筹要素资源整合

以大力发展海洋经济为契机，创新资源利用方式，统筹全市土地、水、基础设施等要素与资源，实现要素资源的高效、高质利用。重点要统筹推进东部滩涂围垦和中西部低丘缓坡开发利用工作，实现土地的科学合理开发和用地空间的有序扩张；统筹区域水资源的调度和分配，合理规划方溪水库、牛头山水库等的供水方向与规模，切实保障海洋经济发展的用水需求；统筹全市基础设施建设，加快港口集疏运体系、供水、排污、电力设施建设，链接陆域基础设施，形成高效一体化的基础设施网络体系。

（3）统筹城镇功能建设

实施港产城联动发展，充分发挥城镇的配套服务功能，逐步建立能够适应和支撑全市海洋经济发展的城镇体系。充分发挥东部地区的港口、区位、土地优势，加快建设以杜桥为中心，上盘、桃诸等为辅的滨海型城市组团，通过合理空间布局和各组团的合理分工，发挥其在海洋经济发展中的核心支撑作用；进一步培育和强化临海中心城区的功能，稳固其在市域海洋经济发展中的重要支撑作用，增强带动区域整体发展的凝聚力和辐射力；西部城镇要积极加强与中部和东部的联系，加快完善城镇功能，形成支撑全市海洋经济发展的重要补充。

### 3、改革与创新举措

（1）体制机制方面。建立健全统一高效的工作推进机制，协调海洋经济与陆域经济的发展。

（2）政策方面。制定临海市陆海联动发展的相关政策和举措。

### 4、责任分工

由临海市发改局牵头，相关职能部门、镇（街道）以及经济开发区、东部区块、临海港区管委会参与。

四、保障措施

## （一）加强组织领导管理

建立完善由市主要领导及相关部门负责人组成的临海市海洋经济工作领导小组工作机制，对全市海洋经济发展工作进行统筹规划、统筹政策、统一部署，市海洋经济工作领导小组办公室（海经办），具体负责协调落实领导小组决定事项。切实发挥本实施方案的引导作用，制定任务计划书，以所列的重大项目作为政府及相关部门优先安排土地、资金重点，抓紧组织实施并落实到位。以本实施方案为总领，深化海洋经济产业发展、政策体制创新、海岛保护与开发、区域建设用海等课题研究，并加快各相关专项规划的修编和实施工作。

## （二）健全海洋政策体系

在认真贯彻落实国家、省、市现有一系列推进海洋经济发展的政策文件基础上，立足临海实际，重点围绕海洋经济空间优化、现代海洋产业发展、招商引资和企业培育、“三位一体”港航物流服务体系建设、重点海岛保护与开发、海洋生态环境保护、重大基础设施和公共平台建设、海洋科技人才建设、体制机制创新等方面，由海洋经济工作领导小组综合统筹，市海经办具体负责，联合各相关部门，制定和落实推进临海市海洋经济发展政策举措，逐步形成能够适应当前及今后相当一段时期海洋经济发展的较为完善的政策体系。

## （三）强化资金扶持投入

加大财政支持力度，设立临海市海洋经济发展财政专项资金，积极争取国家和省级财政专项资金支持；强化金融支撑，充分发挥银行等金融机构在间接融资中的主渠道功能，推进海洋经济发展与金融机构的合作；积极拓宽投融资渠道，重点鼓励和引导民间资本探索和运用多种投融资模式，参与港口物流、战略物资储运、海洋新兴产业、海洋科教等领域的发展，以及滩涂、海岛、海洋能等资源开发。

## （四）合理保障用地需求

加大用地指标向海洋经济发展的倾斜力度，对重大涉海工程和项目，争取列入国家和省重点项目，多渠道解决海洋经济发展用地指标；加快编制围垦区域建设用海总体规划和海域使用论证报告书，开展建设性用海转为建设性用地、区域性建设用海、事实用海等报批工作，积极向国家和省海洋与渔业部门申请调整海域功能和规范土地使用权。

## （五）加大招商引资力度

将招商引资作为临海市海洋经济发展的“生命线”工程，通过组织赴国内外沿海发达地区开展招商推介活动、举办招商洽谈会、网上招商等，加强与国内外500强企业、央企、省属企业和大型民营企业等的合作与对接，着力引进大公司、大集团、大项目、先进技术、先进管理、研发基地、总部中心等利于促进海洋产业集聚、形成“海洋产业链”、推进海洋经济可持续发展的龙头项目。

附表1：

临海市“十二五”海洋经济项目规划表

编制单位：临海市发展和改革局                                                                          金额：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 | 建设规模和主要内容 | “十二五”预计投资 | 建设 期限 | 项目进展情况 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 68个 |  | 7469600 |  | 4339355 |  |  |  |
| 一 | 基础设施项目（16个） |  | 1775800 |  | 1236455 |  |  |  |
| 1 | 海关及联检设施 | 新建 | 20000 | 建设查验机构设施等 | 20000 | 2012-2015 |  | 临海港区管委会 头门港公司 |
| （一） | 沿海及海岛基础设施项目（9个） |  | 340000 |  | 340000 |  |  |  |
| *2 | 北洋涂围区基础设施工程 | 新建 | 225000 | 新建围区内路网、河道、吹填及供电、供水等 | 225000 | 2010-2015 | 围区内河道施工 | 临海港区管委会 头门港公司 市水务集团 市供电局 |
| 3 | 南洋涂围区基础设施工程 | 新建 | 40000 | 围区内道路、水、电、排污等 | 40000 | 2012-2015 | 规划已编制 | 东部区块管委会 市水务集团 市供电局 |
| 4 | 临港新城基础设施工程 | 新建 | 45000 | 临港新城核心区道路、水、电等 | 45000 | 2012-2015 | 规划已编制 |  |
| 5 | 头门作业区基础设施工程 | 新建 | 30000 | 头门作业区内道路、水、电等 | 30000 | 2012-2015 | 规划已编制 | 临海港区管委会 市水务集团 市供电局 |
| 6 | 220千伏珊瑚输变电所工程 | 新建 | 32000 | 新建220千伏珊瑚变电所及配套设施，主变容量24×24万千伏安 | 0 | 2015-2017 | 已列入《临海市电网发展规划》 | 省电力公司 |
| 7 | 110千伏输变电工程 | 新建 | 15000 | 新建、扩建110千伏变电所各1个及配套工程 | 3000 | 2013-2016 | 已列入《临海市电网发展规划》 | 市供电局 |
| *8 | 医化基地临海园区热电厂工程 | 新建 | 15000 | 年供蒸汽量73.82万吨，年供电量90.18×106KWH | 15000 | 2012-2013 | 已列入《浙江台州化学原料药基地临海园区总体规划》 | 临海市医化园区管委会 |
| *9 | 临海市方溪水库工程 | 新建 | 115000 | 总库容7205万立方米，电站装机3750千瓦 | 115000 | 2012-2015 | 可研已通过审查 | 临海市方溪水库投资开发有限公司 |
| 10 | 大田平原排涝一期工程 | 新建 | 120700 | 新建排涝闸一座、新开河道4公里、隧洞2.6公里，河道整治10.4公里 | 120700 | 2013-2016 | 项目建议书已通过审查 | 市水利局 市国资局 |
| （二） | 滩涂围垦项目（3个） |  | 612800 |  | 83455 |  |  |  |
| *11 | 临海市南洋涂围垦工程 | 续建 | 35800 | 围垦面积1.06万亩，新建50年一遇标准海堤7.41公里 | 16455 | 2008-2013 | 主堤加载施工 | 东部区块管委会 |
| *12 | 临海市北洋涂围垦二期工程 | 新建 | 570000 | 促淤围垦面积5万亩 | 60000 | 2011-2020 | 项目建议书已通过审查 | 临海港区管委会 |
| *13 | 临海市红脚岩围垦工程三期 | 新建 | 7000 | 围垦面积4650亩 | 7000 | 2012-2015 | 可研已通过审查 | 临海市红脚岩渔港投资开发有限公司 |
| （三） | 中心镇（新城）基础设施项目（3个） |  | 823000 |  | 813000 |  |  |  |
| 14 | 杜桥镇小城市培育工程 | 新建 | 600000 | 以小城市标准新建道路、供水、污水、绿化、亮化等基础设施及社会事业、生态环境、公共服务等项目 | 600000 | 2011-2013 | 已列入省小城市培育规划，部分项目已开工 | 杜桥镇政府 |
| 15 | 桃渚中心镇集镇提升工程 | 新建 | 50000 | 改造老镇区、新建2平方公里新镇区的基础设施，提升集镇功能 | 50000 | 2011-2015 | 部分项目已实施 | 桃渚镇政府 |
| 16 | 临港新城基础设施项目 | 白沙湾标准海塘工程 | 新建 | 38000 | 海堤长2.5公里，路坝结合，防洪标准为百年一遇 | 38000 | 2013-2015 | 项目建议书已报到省发改委 | 东部区块管委会 |
|  |  | 临海东部综合服务中心项目 | 新建 | 20000 | 建筑面积4万平方米 | 20000 | 2012-2014 | 已列入规划 | 东部区块管委会 |
|  |  | 临海市东部移民康居工程 | 新建 | 40000 | 迁移头门、白沙、新建、达岛四村村民，新建移民小区，占地面积300亩，建筑面积30万平方米 | 40000 | 2012-2016 | 已列入规划 | 东部区块管委会 上盘镇 |
|  |  | 南洋职工服务中心工程 | 新建 | 15000 | 总建筑面积5万平方米 | 15000 | 2012-2015 | 已列入规划 | 东部区块管委会 |
|  |  | 新城社会事业工程 | 新建 | 60000 | 新建新城中学、小学、幼儿园、医院等工程 | 50000 | 2012-2016 | 已列入规划 | 东部区块管委会 |
| 二 | “三位一体”港航物流服务体系项目（24个） |  | 3254000 |  | 1633100 |  |  |  |
| （一） | 港口码头（8个） |  | 1188400 |  | 298900 |  |  |  |
| *17 | 台州港临海港区头门作业区一期工程 | 新建 | 78400 | 新建2万吨级（兼靠3万吨级）通用杂货泊位1个及相关辅助设施，航道疏浚 | 78400 | 2011-2014 | 2011年10月份开工 | 临海港区管委会 头门港公司 |
| 18 | 台州港临海港区头门作业区二期工程 | 新建 | 130000 | 新建2万吨级(兼靠3万吨级)多用途泊位3个及相关辅助设施 | 100000 | 2012-2016 | 工可编制完成 | 临海港区管委会 头门港公司 |
| 19 | 台州港临海港区头门作业区10万吨级泊位工程 | 新建 | 150000 | 新建10万吨级泊位2个码头及后方陆域 | 5000 | 2014-2018 | 已列入《台州港总体规划》 | 临海港区管委会 |
| 20 | 台州港临海港区头门作业区20万吨级码头工程 | 新建 | 200000 | 新建20万吨通用杂货泊位1个及相关辅助设施 | 500 | 2015-2020 | 已列入《台州港总体规划》 | 临海港区管委会 |
| 21 | 台州港临海港区液体散货码头 | 新建 | 40000 | 新建3万吨兼靠5万吨液体散货泊位1个及相关辅助设施 | 10000 | 2013-2016 | 已列入《台州港临海港区头们作业区详规》 | 临海港区管委会 |
| 22 | 台州港临海（头门）港区进港航道工程 | 新建 | 100000 | 全长约30公里 | 3000 | 2013-2020 | 项目建议书编制完成 | 临海港区管委会 |
| 23 | 台州港临海（头门）港区防波提 | 新建 | 150000 | 长6公里 | 2000 | 2014-2020 | 前期研究阶段 | 临海港区管委会 |
| 24 | 头门岛北侧一港池南岸岸线成陆工程 | 新建 | 340000 | 岸线长3.5公里，围填海5000亩 | 100000 | 2013-2018 | 前期研究阶段 | 临海港区管委会 |
| （二） | 集疏运网络（9个） |  | 1725600 |  | 1216200 |  |  |  |
| *25 | 台州中心港区(临海)疏港公路一期白沙至头门段工程 | 续建 | 174600 | 线路全长14.6公里，按一级公路标准设计3.6公里，按二级公路标准设计11公里，行车时速80公里/小时 | 85200 | 2009-2014 | 陆上路基基本完成，部分硬化，海上路基填筑 | 临海港区管委会 |
| *26 | 74省道南延（三门毛张至椒江大桥）临海段工程 | 续建 | 133000 | 一级公路标准，全长20.63公里，设计行车时速80公里/小时 | 133000 | 2010-2014 | 已开工 | 市交通运输局 |
| 27 | 83省道改建工程 | 续建 | 154000 | 一级公路标准，全长30.4公里，设计行车时速80公里/小时 | 54000 | 2009-2012 | 路面施工 | 市交通运输局 |
| *28 | 83省道东延杜桥至白沙段工程 | 新建 | 130000 | 一级公里标准，全长18公里 | 100000 | 2012-2016 | 开展前期工作 | 市交通运输局 |
| *29 | 金台铁路临海段工程 | 新建 | 350000 | 全长约37公里 | 250000 | 2013-2016 | 已列入《国家中长期铁路网规划》 | 市铁路办 |
| *30 | 金台铁路头门疏港支线 | 新建 | 380000 | 全长约62公里 | 300000 | 2014-2017 | 已列入《国家中长期铁路网规划》 | 市铁路办 |
| *31 | 甬台温高速公路（台州湾）连接线临海段工程 | 新建 | 280000 | 全长约16公里，设计行车时速100公里/小时 | 180000 | 2012-2016 | 项目建议书已批复 | 市交通运输局 |
| *32 | 75省道大汾至下畔连接线工程 | 新建 | 74000 | 线路全长15.5公里，一级公路标准 | 74000 | 2011-2015 | 已开工建设 | 上盘镇、杜桥镇 |
| 33 | 台金高速公路东延段道感堂与甬台温复线连接线工程 | 新建 | 50000 | 全长约5公里，设计行车时速100公里/小时 | 40000 | 2014-2017 | 已列入规划 | 市交通运输局 |
| （三） | 物流交易平台（6个） |  | 320000 |  | 98000 |  |  |  |
| 34 | 临海头门港煤碳储运基地 | 新建 | 60000 | 建设煤炭储存、转运场地等 | 30000 | 2013-2017 | 已列入《临海市服务业发展“十二五”规划》 | 临海港区管委会 头门港公司 |
| *35 | 临海港口（国际）物流园区 | 新建 | 100000 | 总建筑面积20万平方米，近期建设货物配载中心、国际物流中心、公共仓储和加工配送中心 | 20000 | 2013-2018 | 已列入《临海市服务业总体规划》 | 临海港区管委会 头门港公司 |
| 36 | 临海市头门港化工产品物流园区 | 新建 | 37500 | 新建化工产品交易、储运及专用码头等 | 10000 | 2014-2018 | 已列入《临海市服务业发展“十二五”规划》 | 临海港区管委会 头门港公司 |
| 37 | 临海头门港粮油制品物流园区 | 新建 | 37500 | 新建粮油交易、加工配送、储存等设施 | 10000 | 2014-2018 | 已列入《临海市服务业发展“十二五”规划》 | 临海港区管委会 头门港公司 |
| *38 | 临海港口金属交易市场 | 新建 | 75000 | 新建金属交易区及其他附属设施 | 25000 | 2014-2018 | 已列入《临海市服务业总体规划》 | 临海港区管委会 头门港公司 |
| *39 | 临海港口船舶交易市场 | 新建 | 10000 | 总建筑面积5万平方米，新建交易中心等 | 3000 | 2012-2016 | 已列入《临海市服务业发展“十二五”规划》 | 临海港区管委会 头门港公司 |
| （四） | 金融信息服务平台（1个） |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  |
| 40 | 临海港口信息平台工程 | 新建 | 20000 | 新建港口信息平台 | 20000 | 2013-2015 | 已列入规划 | 临海港区管委会 |
| 三 | 海洋能源项目（5个） |  | 280000 |  | 210000 |  |  |  |
| *41 | 临海市陆上风电场工程 | 新建 | 50000 | 总装机容量5万千瓦 | 50000 | 2012-2014 | 已列入《浙江省风电场规划》 | 省风电公司 |
| *42 | 临海市海上风电场一期工程 | 新建 | 220000 | 装机容量约10万千瓦 | 150000 | 2012-2015 | 已列入《浙江省海上风电场规划》 | 大唐新能源公司 |
| 43 | 临海东部区块太阳能光伏发电项目 | 新建 | 60000 | 新建太阳能光伏发电 兆瓦，总装机规模50万 | 60000 | 2012-2013 | 项目可研阶段 | 临海市华邦节能技术有限公司 |
| 44 | 台州LNG项目 | 新建 | 待定 | 前期研究阶段 | 待定 | 待定 | 已列入《浙江省海洋经济发展规划》 | 中国石油公司 |
| 45 | 临海市海上波能发电工程 | 新建 | 待定 | 前期研究阶段 | 待定 | 待定 | 前期研究阶段 | 待定 |
| 四 | 海洋产业转型升级项目（12个） |  | 1888800 |  | 1060800 |  |  |  |
| （一） | 海洋装备制造项目（3个） |  | 710000 |  | 0 |  |  |  |
| 46 | 台州枫叶船业有限公司船舶修造项目 | 新建 | 200000 | 新建船舶修造生产线年造船能力20万载重吨 | 待定 |  | 已列入《温台沿海产业带临海东部产业发展规划》 | 台州枫叶船业有限公司 |
| 47 | 临海市特种钢（新材料）生产基地 | 新建 | 160000 | 新建特种钢（新材料）生产基地，总建筑面积约55万平方米 | 待定 |  | 已列入《温台沿海产业带临海东部产业发展规划》 | 待定 |
| 48 | 临海市特种船舶建造基地 | 新建 | 350000 | 新建特种船舶建造基地，占地面积约2000亩 | 待定 |  | 已列入《温台沿海产业带临海东部产业发展规划》 | 待定 |
| （二） | 海洋石化项目（1个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 台州炼化一体化石化中下游产品基地项目 | 新建 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 已列入《温台沿海产业带临海东部产业发展规划》 | 待定 |
| （三） | 海洋生物医药项目（3个） |  | 1140000 |  | 640000 |  |  |  |
| *50 | 浙江化学原料药基地（海洋生物医药产业基地） | 续建 | 1000000 | 园区平整、道路、排水、通信等基础设施建设；发展化学原料药、制剂、海洋生物医药等 | 500000 | 2011-2015 | 在建，已有53家企业入园生产 | 台州市浙江化学原料药基地建设管委会 |
| *51 | 浙江华海药业生物原料药及制剂项目 | 新建 | 100000 | 新建海洋生物原料药及制剂生产线 | 100000 | 2012-2015 | 已列入《温台沿海产业带临海东部产业发展规划》 | 华海药业 |
| *52 | 浙江海翔药业有限公司生物原料药项目 | 新建 | 40000 | 建设达比加群、比阿培南、美罗培南、帕尼培南、厄他培南系列生物原料药生产线 | 40000 | 2011-2013 | 已列入《温台沿海产业带临海东部产业发展规划》 | 海翔药业 |
| （四） | 现代海洋农渔业项目（4个） |  | 38800 |  | 20800 |  |  |  |
| *53 | 临海市红脚岩渔港扩建工程 | 续建 | 14300 | 建筑面积4.2万平方米，包括消浪堤、港池、码头平台、港区道路、水闸及供电、供水等相关设施 | 4300 | 2009-2012 | 消浪堤完成工程量的60%，渔港扩建完成工程量的30% | 临海红脚岩渔港开发有限公司 |
| 54 | 临海现代设施渔业示范区 | 续建 | 20000 | 建设2个渔业主导产业示范区，3个渔业特色精品园 | 12000 | 2010-2016 | 开工建设 | 市海洋与渔业局 |
| *55 | 临海市红脚岩一级渔港项目 | 新建 | 4500 | 新建港区道路1135米，码头177米，护岸1135米及其他设施等 | 4500 | 2012-2015 | 可研农业部已批复 | 临海市红脚岩渔港开发有限公司 |
| （五） | 其它产业（1个） |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  |
| 56 | 北洋民营企业集聚区 | 新建 | 500000 | 3平方公里 | 400000 | 2012-2015 |  | 台州港临海港区管委会 |
| 五 | 现代海洋服务业项目（4个） |  | 120000 |  | 78000 |  |  |  |
| （一） | 商贸服务项目（1个） |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  |
| 57 | 临港新城商贸服务中心项目 | 新建 | 50000 | 新建集各种功能为一体的临港新城商贸服务中心，占地面积100亩 | 50000 | 2013-2016 | 已列入规划 | 东部区块管委会 |
| （二） | 滨海旅游项目（3个） |  | 70000 |  | 28000 |  |  |  |
| *58 | 临海市桃渚旅游景区开发项目 | 续建 | 10000 | 桃江十三渚、石柱峰等景区建设 | 8000 | 2009-2014 | 已开工建设 | 临海市旅游投资公司 |
| 59 | 临海桃渚龙湾海滨旅游景区二期项目 | 新建 | 50000 | 综合服务中心、海上风情长廊、海滨休闲游乐区、山地运动体验区、温泉养生度假区及基础设施配套 | 20000 | 2011-2020 | 可研报告已评审 | 临海市桃渚龙湾海滨旅游有限公司 |
| *60 | 临海海上旅游项目 | 新建 | 10000 | 新建临海桃渚省级风景区经上盘东矶列岛至椒江区一江山岛、大阵岛旅游线工程 | 0 | 2015-2020 | 已列入《临海市旅游业发展规划》 | 市旅游局 |
| 六 | 海洋科技创新和生态环境保护项目（8个） |  | 151000 |  | 121000 |  |  |  |
| （一） | 海洋科技创新项目（2个） |  | 31000 |  | 26000 |  |  |  |
| 61 | 浙工大绿色制药研究院项目 | 新建 | 11000 | 浙江工业大学在医化园区设立及研发为一体的绿色制药研究院 | 11000 | 2012-2014 | 选址已落实 | 东部区块管委会 浙江工业大学 |
| 62 | 临海海洋学校（第三职教中心） | 新建 | 20000 | 新建临海海洋学校，占地面积约150亩 | 15000 | 2013-2016 | 已列入规划 | 临海市教育局 |
| （二） | 海洋生态环境保护项目（6个） |  | 120000 |  | 95000 |  |  |  |
| *63 | 医化园区污水处理厂二期工程 | 新建 | 15000 | 新增日处理工业废水5万吨 | 5000 | 2014-2018 | 已列入《浙江台州化学原料药产业园区临海区块总体规划》 | 台州凯迪污水处理有限公司 |
| *64 | 台州港临海头门港区污水处理厂工程 | 新建 | 10000 | 日处理生活污水2万吨及配套截污管网20公里 | 10000 | 2014-2016 | 已列入《台州港临海头门作业区详规》 | 临海港区管委会 |
| *65 | 临海滨海新城污水处理厂工程 | 新建 | 20000 | 新建日处理5万吨污水处理厂一座及配套截污管网30公里 | 10000 | 2015-2018 | 已列入《临海滨海新城规划》 | 东部区块管委会 |
| 66 | 临海东部区块绿廊工程 | 新建 | 5000 | 新建东部区块6号灰库至滨海新城绿色长廊工程 | 5000 | 2012-2014 | 已列入《临海东部区块总体规划》 | 东部区块管委会 市林特局 |
| 67 | 医化园区生态化改造项目 | 新建 | 50000 | 对污染企业进行整治，新建绿化工程、污水扩容工程，给排水管网工程 | 50000 | 2012-2015 | 已列入规划 | 医化园区管委会 |
| 68 | 临海东部区块河网水环境整治工程 | 新建 | 20000 | 对东部三镇河网进行治理 | 15000 | 2012-2015 | 已列入规划 | 东部各镇 |

注：序号带*的为列入省海洋经济发展“十二五”重大项目规划的项目

附表2：

主要部门责任分工一览表

| 职能部门 | 关注重点 | 主 要 任 务 |
| --- | --- | --- |
| 市委组织部 | 领导干部培养 | 培养选拔具有海洋经济发展意识的干部队伍；牵头举办海洋经济发展领导培训。 |
| 市委宣传部 | 舆论宣传 | 宣传报道海洋经济发展的部署、政策、进展，动员各种力量参与海洋经济发展；牵头举办海洋经济发展领导论坛。 |
| 市发改局（海经办） | 统筹、项目推进 | 做好与上级海经办沟通；牵头起草《关于加快推进海洋经济发展的若干意见》，制定海洋产业发展导向目录，编制重大项目建设计划和年度工作计划；会同政研室、财税、人事等部门出台相关政策。 |
| 市海洋与渔业局 | 海洋资源的保护与开发 | 制定并实施围填海年度计划，编制重要海岛、无居民海岛的保护与利用规划，保护海洋生态功能区，引导海洋渔业发展，做好海洋经济数据统计。 |
| 市水利局 | 水资源保障 | 构建水资源保障体系，积极推进海水淡化项目，建立防洪排涝体系，科学推进滩涂围垦。 |
| 市经信局 | 海洋产业培育 | 制定并实施重点海洋新兴产业发展规划，制定涉海类工业企业项目引入计划，组织信息平台建设。 |
| 市人力社保局 | 人才保障 | 合理配置海洋管理人员，制定并实施年度海洋人才培育计划，出台引入海洋科技人才的政策； |
| 市财政局 | 资金投入 | 制定海洋经济发展的财税扶持政策，保障海洋经济发展资金投入。 |
| 市国土局 | 土地资源保障 | 实施涉海类项目土地差别化供应政策，保障重点项目建设用地，积极向上争取用地指标。 |
| 市环保局 | 海洋生态文明 | 控制重点海域环境污染，加强企业污染治理监督，优化配置环境容量，优先保障重点项目。 |
| 市建设规划局 | 城乡一体化 | 编制城乡一体化规划，制定年度建设计划并组织实施，加强对各功能区的分类引导，各重点开发区块的规划编制，一批基础设施项目建设。 |
| 市科技局 | 科技强海工程 | 组织实施一批海洋技术的研究和攻关，加快海洋科技成果的应用和转化，加强与科研机构合作，共建科技服务平台，推广先进适用技术。 |
| 市交通局 | 交通网络、港航综合能力 | 完善交通网络规划，组织实施道路交通运输和物流园区建设项目；推进港口建设，牵头港航物流服务体系建设，口岸和港口物流园区建设，岸线审批使用。 |
| 市商务局 | 经贸合作 | 制定并实施招商引资方案，加强对外合作。 |
| 市旅游局 | 滨海旅游 | 编制实施全市滨海旅游总体规划，谋划重点旅游项目，做好重要海岛、重点景区的保护与开发。 |
| 市统计局 | 数据统计 | 探索海洋经济统计指标设置，做好海洋经济统计调查和数据共享工作，及时发布相关统计数据。 |
| 市气象局 | 气象监测预警 | 完善海洋气象灾害观测网，加强海洋气象信息交换和共享，提供气象保障服务。 |
| 市教育局 | 人才支撑 | 积极争取与市外高等院校和科研院所涉海专业上开展合作，培养和引进涉海人才。 |
| 临海港区建设管委会 | 港口建设 | 推进港口建设，完善基础设施和服务配套。 |
| 临海东部区块管委会 | 临港产业园、 白沙湾新区建设 | 完成园区块内水、电、路、排污等基础设施，积极引进海洋经济项目，建设白沙湾新区。 |
| 杜桥镇 | 小城市建设 | 引导、鼓励本辖区内涉海产业发展，提升产业发展层次，制定年度项目建设计划，加快培育小城市，建成城乡一体化示范区。 |
| 桃渚镇 | 滨海休闲旅游名镇建设 | 引导、鼓励本辖区内涉海产业发展，制定年度项目建设计划，重点发展文化旅游、商贸旅游、休闲娱乐业。 |
| 上盘镇 | 镇区改造 | 制定年度项目建设计划，改造上盘老镇区现状城镇公共设施和居住区的基础上向东、南拓展，加快城镇中心广场、休闲娱乐场所的建设。 |