附件

林州市蓝天碧水工程任务台账（一）

| 项 目 | 序号 | 具 体 任 务 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 淘汰落后产 能 | 1 | 拆除全市所有3--7吨铸造冲天炉。 | 王志国 | 工信局 及属地乡镇 | 未金林 及属地乡镇长 | 2014年 12月底 |
|  | 2 | 拆除林钢水泥厂、三台山水泥厂3米以下水泥磨。 |  |  |  |  |
| （二） 涉气 企业 整治 | 1 | 对全市范围内所有大气排污企业限期进行清洁能源改造，逐步淘汰煤气发生炉：加强日常监管，确保稳定达标排放。 | 王景敏 | 环保局 及属地乡镇 | 李一鸣 及属地乡镇长 | 2015年 12月底 |
|  | 2 | 对市区未进行清洁能源改造或拆除的各类燃煤锅炉全部进行清洁能源改造或拆除。 |  | 4个街道 办事处 | 胡玉红 郭金苏 范永清 刘付周 | 2015年 9月底 |
| （三） 扬尘 控制 | 1 | 对市区所有建筑、拆迁工地和市政建设工地按照“五化”标准全部整改到位。 | 雷 鸣 | 住建局 | 文先福 | 2014年 12月底 |
|  | 2 | 市采取长效措施，严禁一切未进行密闭棚盖的各类散装物料货运车辆进入区行驶。 |  | 行政执法局 | 韩伟光 | 长 期 |

林州市蓝天碧水工程任务台账（二）

| 项 目 | 序号 | 具 体 任 务 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四） 黄标车淘汰和高污染车限行 | 1 | 相关单位各司其职，对全市所有黄标车进行淘汰。 | 牛永奇 | 环保局 公安局 交通局 商务局 财政局 | 李一鸣 赵 峰 王有生 孙永红 魏林平 | 2014年底前全部淘汰党政机关、企事业单位的黄标车、老旧车；2015年底前完成全市所有黄标车、老旧车淘汰任务。 |
|  | 2 | 采取长效措施，禁止一切拖拉机、三轮车等各类“冒黑烟”的机动车进入市区。 |  | 公安局 | 赵 峰 | 长 期 |
| （五） 城市污水、垃圾收集和处 理 | 1 | 对城市生活污水进行应收尽收，严格进行规范达标处置。 | 雷 鸣 | 住建局 | 文先福 | 长 期 |
|  | 2 | 对城市垃圾及时清运，规范处置。 |  | 行政执法局 | 韩伟光 | 长 期 |

林州市蓝天碧水工程任务台账（三）

| 项 目 | 序号 | 具 体 任 务 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六） 秸秆 垃圾 禁烧 | 1 | 采取长效措施，严防秸秆焚烧。 | 孙建铎 | 农业局 及各乡镇、街道 | 秦明昌 及各乡镇长，办事处主任 | 长 期 |
|  | 2 | 采取长效措施，严禁在市区焚烧树叶、垃圾等杂物。 | 雷 鸣 | 行政执法局 及4个街道 | 韩伟光 及各办事处主任 | 长 期 |
| （七） 石料企业整治 | 1 | 吃透全市底数，关停所有采石场（石灰石、石英石、白云石、钠长石、方解石、花岗岩、大理石等）和石料厂（含石灰窑），并完成生态恢复治理。 | 雷 鸣 | 国土局 及属地乡镇 | 王贵生 及属地乡镇长 | 2014年 12月底 |
|  | 2 | 吃透全市底数，关停所有河道采砂厂和河砂加工厂，并完成河道修复。 | 孙建铎 | 水务局 及属地乡镇 | 李太生 及属地乡镇长 | 2014年 12月底 |
|  | 3 | 对全市所有石英砂企业实行关停或搬迁。 | 王志国 | 工信局 及属地乡镇 | 未金林 及属地乡镇长 | 2014年 12月底 |
| （八） 养殖业关闭搬迁管理 | 1 | 制定方案、计划，逐年搬迁或关闭禁养区内各类养殖场（户），持续削减存量。 | 孙建铎 | 畜牧局 及属地乡镇 | 黄宏现 及属地乡镇长 | 2015年 12月底 |
|  | 2 | 严禁新上规模以下养殖场（户），严控养殖增量。 |  |  |  | 长 期 |

林州市蓝天碧水工程任务台账（四）

| 项 目 | 序号 | 具 体 任 务 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （九） 露天烧烤取缔 | 1 | 取缔市区所有露天烧烤摊点，并采取长效措施，严防反弹。 | 雷 鸣 | 行政执法局 及4个街道 | 韩伟光 及各办事处主任 | 长 期 |
| （十） 强化 督查 机制 | 1 | 抽调若干纪委书记（纪检组长），成立若干专门督查组，对全市环境整治长期、常态进行督查。 | 韩爱民 | 市纪委 监察局 | 辛有录 | 2014年 11月底前 |
| （十一） 厘清各级、各部门环保责 任 | 1 | 细化明确各乡镇、街道和相关职能部门的环保责任，切实解决环保责任不明确和推诿扯皮问题。 | 王景敏 | 环保局 | 李一鸣 | 2014年 11月底前 |
| （十二） 加大 宣传 力度 | 1 | 全方位、大力度宣传报道环境整治进展情况，对正、反两方面典型及时通报、曝光。 | 谢 东 | 广电总台 新闻中心 | 赵明顺 王荣祖 | 长 期 |