专栏一：漯河市“十二五”环境保护主要指标完成情况

| 分类 | 序号 | 指 标 名 称 | 2015年目标值 | 2015年实际值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总量减排 | 1 | 二氧化硫排放总量 | 2.4万吨 | 2.05万吨 | 完成 |
|  | 2 | 氮氧化物排放总量 | 2.12万吨 | 2.06万吨 | 完成 |
|  | 3 | 化学需氧量排放总量 | 4.1万吨 | 4.09万吨 | 完成 |
|  | 4 | 氨氮排放总量 | 0.37万吨 | 0.37万吨 | 完成 |
| 环境质量 | 5 | 市区环境空气质量好于二级的天数平均值 | ≥300天 | 150天 | 未完成 |
|  | 6 | 城市集中饮用水源地常规监测因子水质达标率 | ≥80% | 100% | 完成 |
|  | 7 | 省控断面水质达标率 | ≥98% | 38.3% | 未完成 |
|  | 8 | 主要河流地表水责任目标断面水质（化学需氧量、氨氮）目标 | 黑河—郾城漯邓桥 | 40mg/L、2.0mg/L | 24.84mg/L、2.37mg/L | 未完成 |
|  |  |  | 三里河—舞阳栗园桥 | 40mg/L、3.0mg/L | 28.77mg/L、3.92mg/L | 未完成 |
|  |  |  | 颍河—西华址坊 | 20mg/L、1.0mg/L | 22.63mg/L、0.62mg/L | 未完成 |
|  |  |  | 清潩河—鄢陵陶城闸 | 40mg/L、2.0mg/L | 24.31mg/L、0.62mg/L | 完成 |
|  |  |  | 沙河—西华程湾 | 20mg/L、1.0mg/L | 14.86mg/L、0.25mg/L | 完成 |
|  | 9 | 辐射环境水平 | 保持在天然本底涨落水平内 | 保持在天然本底涨落水平内 | 完成 |

专栏二：漯河市“十三五”生态环境保护主要指标

| 分类 | 序号 | 指标名称 | 2015年 | 2020年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境质量 | 1 | 空气质量优良天数比例（%） | 41 | 65 | 约束性 |
|  | 2 | 细颗粒物年均浓度（微克/立方米） | 80 | 58 | 约束性 |
|  | 3 | 可吸入颗粒物年均浓度（微克/立方米） | 132 | 95 | 约束性 |
|  | 4 | 重度及以上污染天数比例下降（%） | — | 30 | 预期性 |
|  | 5 | 地表水省控断面水质达标率（%） | 38.3 | 100 | 约束性 |
|  | 6 | 地表水劣Ⅴ类水体省控断面比例（%） | 40 | 消除 | 约束性 |
|  | 7 | 城市建成区河流黑臭水体（%） | — | 消除 | 约束性 |
|  | 8 | 城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例（%） | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 9 | 受污染耕地安全利用率（%） | — | 91 | 约束性 |
|  | 10 | 污染地块安全利用率（%） | — | 91 | 约束性 |
|  | 11 | 城市绿化覆盖率（%） | 39.7 | 42 | 约束性 |
|  | 12 | 辐射环境水平 | 天然本底涨落范围内 | 天然本底涨落范围内 | 约束性 |
| 污染物排放总量 | 13 | 二氧化硫排放总量（万吨） | 2.05 | 1.55 | 约束性 |
|  | 14 | 氮氧化物排放总量（万吨） | 2.06 | 1.48 |  |
|  | 15 | 化学需氧量排放总量（万吨） | 4.09 | 3.32 |  |
|  | 16 | 氨氮排放总量（万吨） | 0.37 | 0.304 |  |
|  | 17 | 挥发性有机物排放总量（万吨） | 4.15 | 2.99 |  |
| 基础设施建设 | 18 | 城市生活污水集中处理率（%） | 87 | ≥95 | 预期性 |
|  | 19 | 城市污泥无害化集中处置率（%） | — | ≥90 | 预期性 |
|  | 20 | 城市生活垃圾无害化处理率（%） | — | ≥95 | 预期性 |
|  | 21 | 规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪污处理设施比例（%） | — | 80 | 约束性 |
| 生态保护 | 22 | 新增创建省级生态乡镇个数 | 【13】 | 【12】 | 预期性 |
|  |  | 新增创建省级生态村个数 | 【65】 | 【30】 | 预期性 |
| 能力 建设 | 23 | 市级环境监测、监察、应急、信息能力国家标准化建设达标率（%） | — | 100 | 约束性 |
| 注：【】内为五年累计数。 |

专栏三：“十三五”地表水省控责任断面阶段性控制目标

| 序号 | 断面 名称 | 河流 名称 | 所属 县区 | 省“十三五”考核目标 | 2016年 现状 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 达标 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西华 程湾 | 沙河 | 郾城区、召陵区 | III | Ⅱ | III | III | III | 2016年 |
| 2 | 西华 址坊 | 颍河 | 郾城区 | IV | IV | IV | III | III | 2018年 |
| 3 | 郾城 漯邓桥 | 黑河 | 召陵区 | V | 劣V | 氨氮≤2.5mg/L，其它指标V类 | V | V | 2018年 |
| 4 | 舞阳 栗园桥 | 三里河 | 舞阳县 | 氨氮≤3.0mg/L，其它指标V类 | 劣V | 氨氮≤3.0mg/L，其它指标V类 | V | V | 2018年 |
| 5 | 鄢陵 陶城闸 | 清潩河 | 临颍县 | IV | 劣V | IV | IV | IV | 2017年 |
| 6 | 商水 双桥 | 汾河 | 召陵区 | IV | IV | IV | IV | IV | 2017年 |
| 7 | 寺后张 | 唐江河 | 源汇区 | 氨氮≤3.0mg/L，其它指标V类 | 劣V | 氨氮≤3.0mg/L，其它指标V类 | V | V | 2018年 |

专栏四：大气污染防治重点工程内容

全面整顿燃煤锅炉。全面淘汰小燃煤锅炉，全市10蒸吨/时以下燃煤锅炉实施清洁能源改造或拆除。2016年完成44台10蒸吨/时及以下燃煤锅炉清洁能源改造或拆除（其中：16家拆除，28家改成清洁能源），2017年完成47台10蒸吨/时及以下燃煤锅炉清洁能源改造或拆除（其中，8家拆除，39家改成清洁能源），实现全市10蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或改造。高污染燃料禁燃区内6台燃煤锅炉完成超低排放改造，2台燃煤锅炉完成拆除。2016年完成华电漯河有限公司1#、2#燃煤发电机组超低排放改造；完成了4家企业燃煤机组超低排放改造。2017年9月底前完成10台燃煤锅炉（含生物质锅炉）提标改造，执行特别排放限值；完成4台燃煤锅炉（含生物质锅炉）超低排放改造。2020年底前，全面淘汰剩余19台35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，燃煤锅炉在改用天然气的过程中要同步实现低氮燃烧。新建天然气锅炉应采取低氮燃烧和烟气循环技术，现有天然气锅炉要逐步实现低氮燃烧和烟气循环改造。 城市及工业园区集中供热建设。2017年，计划市区建成区集中供热普及率达到50%以上，新增集中供热面积约650万平方米，新建、改造管网总长度约54.2公里，新建、改造换热站约65座。截止到2017年10月23日，完成新增集中供热面积658万平方米，新建（改造）管网长度55公里，新建（改造）热力站数15座。实现3个产业集聚区集中供热，新建热源数1个，配套管网长度19.1km。加快恒瑞公司2×1.5万千瓦背压机组热电联产、天壕新能源有限公司1×3万千瓦生物质发电供热等项目建成投运。按计划启动西城区分布式能源项目、金大地舞阳县集中供热项目、临颍县现代家居产业集聚区热电联产项目开工建设。 散煤污染治理。2017年计划建设3个洁净蜂窝型煤生产仓储供应中心，形成实际供应能力14万吨；在每个乡镇建成一个洁净蜂窝型煤配送网点，共建设51个洁净蜂窝型煤配送网点。完成“气代煤”居民1万户、“电代煤”2万户以上。2017年10月底之前已完成3个洁净蜂窝型煤生产仓储供应中心的建设，分别为临颍县、舞阳县、源汇区洁净蜂窝型煤生产仓储供应中心，51个洁净蜂窝型煤配送网点已全部建成，实现洁净型煤替代率约50%。完成“气代煤”居民户数2061户、“电代煤”户数29165户；取缔燃煤茶浴锅炉83个、燃煤大灶147个、经营性小煤炉932个，关闭或改造现有散煤销售点45个。 4、重点工业污染源治理。实施工业污染源提标改造。2016年完成3家水泥企业水泥粉磨站粉尘提标治理和无组织排放治理，颗粒物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》表1限值要求；2017年完成3家水泥企业水泥粉磨站粉尘进一步提标治理，全面执行《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》表2特别排放限值。2016年完成10家建材企业砖瓦炉窑烟气提标治理，9家企业工业炉窑烟气提标治理。推进重点行业清洁生产。2016年完成3家省控清洁生产企业的审核工作，并通过验收；2017年开展5家省控、11家市控清洁生产审核企业审核工作。对“散乱污”和“八小”企业实施分类清理整改。2016年完成143家“散乱污”企业的清理整改，2017年完成2893家“散乱污”企业的清理整改。开展工业企业污水处理站及集中式污水处理厂恶臭气体净化治理。 5、挥发性有机物污染治理。集中在有机化工、医药及农药等化工类，汽车制造、机械设备制造、家具制造等表面涂装类，包装印刷等重点行业内开展。2016年完成24家表面涂装企业和17家包装印刷企业挥发性有机物治理。开展有机化工行业LDAR（泄漏检测与修复）技术改造，2017年6月底前完成2家有机化工企业漯河市新旺化工有限公司、漯河市双隆化工有限公司LDAR（泄漏检测与修复）技术改造。完成全市2座油库、153座加油站、12辆油罐车的油气回收治理。鼓励采用先进环保的喷漆、表面涂装、印刷工艺及环保原料，推进非溶剂型涂料产品创新，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性溶剂。 6、机动车污染治理。建立全市非道路移动机械排放情况数据库。2017年9月底前全面淘汰剩余黄标车。对移送的黄标车、报废汽车做到即收即拆。2018年6月底前，在城市主要进口、覆盖高排放车辆通行的主要道口安装10套以上固定垂直式遥感监测设备、2套移动式遥感监测设备，并实现国家、省、市三级联网。

专栏五：水污染防治重点工程内容

1、新建污水处理厂6座，扩建污水处理厂4座。 “十三五”期间，漯河市新建污水处理厂6座：唐江河污水处理厂及配套管网（5万t/d），舞阳县北舞渡镇污水处理厂（0.5万t/d），繁城回族镇污水处理厂（0.3万t/a），西城区污水处理厂及配套管网建设（2万t/d），王岗镇污水处理厂（0.3万t/a），舞阳县第二生活污水处理厂（3万t/d）。 扩建污水处理厂4座：漯河市沙北污水处理厂二期（6万t/d），漯河市东城污水处理厂二期（2万t/d），漯河经济技术开发区污水处理厂二期（3万t/d），临颍县第二污水处理厂改造扩建工程（3万t/d）。 “十三五”期间，漯河市新增污水处理能力25.1万tld，截止2017年6月，已完成沙北污水处理厂二期建设（已验收）。 2、重点流域水环境综合整治。漯河市重点流域水环境综合整治项目主要有：颍河支流（塔河、柳支河、金山排污渠）水环境综合整治，黑河综合治理项目，三里河水环境综合整治，汾河水环境综合治理，唐江河水环境综合治理，清潩河支流黄龙渠水环境综合治理等。 颍河支流（塔河、柳支河、金山排污渠）水环境综合整治6.5km，主要内容：上游沿河截污及清淤疏浚、村庄设双涵管；下游5km河堤加固护砌、水土保持、建设休闲设施；两侧道路路灯亮化、安全防护；柳支河自幸福渠引水、水系连通。 黑河综合治理主要内容：主河道河床整治、堤防整修、护岸护角10.6km，两侧设置生态绿色景观走廊、建立局部自然湿地、完善生物多样性建设、打造以水利工程为基础的滨水生态环境；上游2.3km沿河截污；东支河道桥段取直890m及部分绿化；西支河道开挖420m；上游铺设污水管道等。 三里河水环境综合整治主要内容：河道疏浚及扩挖27.86km、加固堤防；洪溪桥上下游1km两岸混凝护坡及绿化；拆除重建生产桥14座，拆除重建排涝闸4座，新建泥河排涝闸1座，新建大桥店节制闸1座；新建污水处理厂尾水湿地。 汾河水环境综合治理主要内容：主河道河床整治、堤防整修、护岸护角18.5km，支流沿河截污、截流井2座、水系连通；两侧设置生态绿色景观走廊、建立局部自然湿地、完善生物多样性建设、打造以水利工程为基础的滨水生态环境。 唐江河水环境综合治理主要内容：唐马连通，建设渠首闸、生产桥、护坡及清淤疏浚；沙澧产业集聚区污水处理厂上游3.2km沿河截污；河道6.2km生态修复、清淤疏浚、河床整治及新建生产桥与灌溉设施；部分区段清淤疏浚、加固堤防、生态护坡、拦水闸坝、湿地净化、园林绿化，城市段打造休闲娱乐空间。 清潩河黄龙渠水环境综合整治主要内容：河道主槽进行疏挖，新建3座节制闸，拆除重建生产桥6座；打造以园路广场工程、种植工程、给排水工程、水生态保护与修复工程为一体的生态环境等。 3、加强城区管网建设，实现雨污分流。东城产业集聚区、经济开发区、西城区、沙澧产业集聚西区为在建区，现状修成路均为雨、污分流，后期进一步完成各区的管网建设即可，西城区需完成雨水提升泵站及污水处理厂的建设；2018年底主要完成双龙区积水、开源新区大排水、双汇工业园区积水，相应配套扩大双龙区井岗山路雨水泵站，建设开源新区大排水雨水泵站、双汇工业园区污水提升泵站；2019年底主要完成淞江产业集聚区、沙北（塔河）这两个人口、商业相对密集区雨污分流；2020年底主要完成其他现状雨污合流区人口、商业相对较为稀疏地区的雨污分流。 4、集中式地表饮用水水源地环境保护。集中式地表饮用水水源地环境保护为澧河现用水源地一级保护区软硬隔离防护工程、澧河现用水源地水环境综合治理工程。 澧河现用水源地一级保护区软硬隔离防护工程主要内容：硬隔离铁制防护栏6.2km、依地形地貌围建围栏、以镀锌钢丝编结网，软隔离采用海桐作为绿化隔离带；澧河现用水源地水环境综合治理工程主要内容：截洪沟、生态护坡、植被修复等面源污染防治，污水收集、预处理及人工湿地处理等生活污水截污及治理；澧河新规划饮用水水源地标准化建设工程主要内容：保护区重新划定、取水口上移及输送、水厂及地下井群应急水源地建设。

。

附表一                      漯河市“十三五”大气污染防治重点工程项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要内容 | 完成时间 | 责任单位（部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3家水泥粉磨站粉尘提标治理和无组织排放治理，颗粒物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》表1限值要求 | 临颍县许临铁星水泥有限公司水泥粉磨站 | 临颍县杜曲镇 | 除尘设施改造 | 2016年 | 临颍县 |
| 2 |  | 舞阳县华裕水泥有限责任公司水泥粉磨站 | 舞阳县珠海路南段 | 除尘设施改造 | 2016年 | 舞阳县 |
| 3 |  | 漯河永信建材有限公司水泥粉磨站 | 召陵区邓襄镇韩庄村 | 除尘设施改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 4 | 3家水泥粉磨站实施进一步粉尘提标治理，全面执行《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》表2特别排放限值 | 临颍县许临铁星水泥有限公司水泥粉磨站 | 临颍县杜曲镇 | 除尘设施改造 | 2017年 | 临颍县 |
| 5 |  | 舞阳县华裕水泥有限责任公司水泥粉磨站 | 舞阳县珠海路南段 | 除尘设施改造 | 2017年 | 舞阳县 |
| 6 |  | 漯河永信建材有限公司水泥粉磨站 | 召陵区邓襄镇韩庄村 | 除尘设施改造 | 2017年 | 召陵区 |
| 7 | 9家工业炉窑烟气提标治理 | 舞阳县冠军瓷业有限责任公司工业炉窑 | 舞阳县人民路东段 | 煤气发生站停用，改用天然气 | 2016年 | 舞阳县 |
| 8 |  | 舞阳兴亿建材有限公司工业炉窑 | 舞阳县厦门路东段 | 增加双碱法脱硫装置，除尘设施改造 | 2016年 | 舞阳县 |
| 9 |  | 漯河市永安电力器材有限公司工业炉窑 | 召陵区归老路 | 脱硫除尘设施改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 10 |  | 漯河市永鑫金具有限公司工业炉窑 | 召陵区召陵镇 | 脱硫除尘设施改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 11 |  | 漯河市常春电力器材有限公司工业炉窑 | 召陵区召陵镇 | 脱硫除尘设施改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 12 |  | 河南万安电力设备有限公司工业炉窑 | 召陵区召陵镇 | 脱硫除尘设施改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 13 |  | 漯河市金磊骨业有限公司工业炉窑 | 召陵区召陵镇 | 脱硫除尘设施改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 14 |  | 漯河市飞隆骨碳有限公司工业炉窑 | 召陵区召陵镇 | 脱硫除尘设施改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 15 |  | 漯河市德润新型建材有限公司工业炉窑 | 召陵区召陵镇归庄 | 脱硫除尘设施改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 16 | 10家砖瓦炉窑烟气提标治理 | 临颍县四角建材有限公司砖瓦炉窑 | 临颍县繁城镇尼庄村 | 脱硫除尘设施改造 | 2016年 | 临颍县 |
| 17 |  | 漯河市博冠新型建材砖瓦炉窑 | 召陵区召陵镇寺后郑村 | 脱硫除尘设施及低氮燃烧改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 18 |  | 漯河市隆鑫新型建材有限公司砖瓦炉窑 | 召陵区召陵镇 | 脱硫除尘设施及低氮燃烧改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 19 |  | 漯河市宏达新型建材厂砖瓦炉窑 | 召陵区召陵镇 | 脱硫除尘设施及低氮燃烧改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 20 |  | 益金新型建材厂砖瓦炉窑 | 召陵区召陵镇齐庄村 | 脱硫除尘设施及低氮燃烧改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 21 |  | 宿寨二村新型建材厂砖瓦炉窑 | 召陵区老窝镇宿寨二村 | 脱硫除尘设施及低氮燃烧改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 22 |  | 漯河红玉新型建材厂砖瓦炉窑 | 召陵区老窝镇支毛村镇 | 脱硫除尘设施及低氮燃烧改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 23 |  | 漯河市林耀峰新型建材厂砖瓦炉窑 | 召陵区东城办大周村 | 脱硫除尘设施及低氮燃烧改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 24 |  | 漯河市腾耀新型建材厂砖瓦炉窑 | 召陵区召陵镇付庄 | 脱硫除尘设施及低氮燃烧改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 25 |  | 漯河市九一新型建材厂砖瓦炉窑 | 召陵区召陵镇黄庄 | 脱硫除尘设施及低氮燃烧改造 | 2016年 | 召陵区 |
| 26 | 小燃煤锅炉治理 | 44台10蒸吨/时及以下燃煤锅炉清洁能源改造或拆除 | 2016年 | 各县区 |
| 27 |  | 47台10蒸吨/时及以下燃煤锅炉清洁能源改造或拆除 | 2017年 | 各县区 |
| 28 | 全市10台10蒸吨/时及以上、25蒸吨/时以下燃煤锅炉全面执行《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》表3大气污染物排放特别排放限值 | 临颍盛宏热力有限公司5台20蒸吨/时燃煤锅炉 | 临颍县产业集聚区 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 临颍县 |
| 29 |  | 南街村集团热力公司1台20蒸吨/时燃煤锅炉 | 临颍县朝阳路 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 临颍县 |
| 31 |  | 漯河银凤纸业有限公司1台20蒸吨/时燃煤锅炉 | 郾城区裴城镇苏侯村 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 郾城区 |
| 32 |  | 漯河聚源纸业有限公司1台20蒸吨/时燃煤锅炉 | 郾城区孟庙镇 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 郾城区 |
| 33 |  | 河南金星啤酒集团漯河啤酒有限公司1台20蒸吨/时生物质锅炉 | 郾城区孟庙镇 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 郾城区 |
| 34 |  | 漯河市双隆化工有限责任公司1台12蒸吨/时燃煤锅炉 | 召陵区漯周路中段青年镇工贸区 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 召陵区 |
| 35 | 高污染燃料禁燃区内实施燃煤锅炉超低排放改造或拆除 | 漯河华懋双汇动力有限公司2台20蒸吨/时和1台25蒸吨/时燃煤锅炉 | 经济技术开发区双汇路 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 经济技术开发区 |
| 36 |  | 河南银鸽实业投资股份有限公司第二生产基地1台25蒸吨/时和1台35蒸吨/时燃煤锅炉 | 召陵区人民路与中山路交叉口 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 召陵区 |
| 37 |  | 河南银鸽生活纸产有限公司第三生产基地1台15蒸吨/时和1台20蒸吨/时燃煤锅炉 | 经济技术开发区人民路 | 1台15蒸吨/时燃煤锅炉拆除，1台20蒸吨/时燃煤锅炉脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 经济技术开发区 |
| 38 |  | 漯河天冠生物化工有限公司1台25蒸吨/时燃煤锅炉 | 临颍县产业集聚区 | 拆除 | 2017年 | 临颍县 |
| 39 | 执行超低排放标准 | 华电漯河电力有限公司1#、2#燃煤发电机组 | 经济技术开发区 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2016年 | 经济技术开发区 |
| 41 |  | 漯河天冠生物化工有限公司2×6MW燃煤机组（2×75t/h燃煤锅炉） | 临颍县产业集聚区 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2016年 | 临颍县 |
| 42 |  | 河南金大地化工有限责任公司3×12MW+1×25MW燃煤机组 | 舞阳县厦门路东段 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2016年 | 舞阳县 |
| 43 |  | 中盐舞阳盐化有限公司1×6MW燃煤机组（1×75t/h燃煤锅炉） | 舞阳县厦门路南段 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2016年 | 舞阳县 |
| 44 |  | 河南银鸽生活纸产有限公司第六生产基地2台35蒸吨/时燃煤锅炉 | 召陵区阳山路北段 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 召陵区 |
| 45 |  | 漯河天壕新能源有限公司2台75蒸吨/时生物质锅炉 | 源汇区湘江西路6号 | 脱硫、脱硝、除尘设施改造 | 2017年 | 源汇区 |
| 46 | 全面35蒸吨/时及以下燃煤锅炉 | 自2018年起，淘汰剩余19台35蒸吨/时及以下燃煤锅炉（含生物质）。燃煤锅炉在改用天然气的过程中要同步实现低氮燃烧 | 2020年 | 各县区 |
| 47 | 天然气锅炉废气治理 | 新建天然气锅炉应采取低氮燃烧和烟气循环技术，现有天然气锅炉要逐步实现低氮燃烧和烟气循环改造 | 2020年 | 各县区 |
| 48 | 散煤污染治理 | 对全市105个散煤销售点开展执法检查，取缔劣质散煤销售点 | 2016年 | 各县区 |
| 49 |  | 建设3个洁净蜂窝型煤生产仓储供应中心、51个洁净蜂窝型煤配送网点 | 洁净型煤替代 | 2017年 | 各县区 |
| 50 |  | 取缔燃煤茶浴锅炉83个、燃煤大灶147个、经营性小煤炉932个，关闭或改造现有散煤销售点45个 | 2017年 | 各县区 |
| 51 |  | “煤改气”1万户、“煤改电”2万户 | 气代煤、电代煤 | 2017年 | 各县区 |
| 52 |  | 11个贫困村电网改造 | 电网改造 | 2017年 | 各县区 |
| 53 | 推进集中供热建设 | 市区建成区新增集中供热面积约650万平方米，新建热源数1个，新建、改造管网总长度约54.2公里，新建、改造换热站约65座 | 2018年 | 市区 |
| 54 |  | 实现3个产业集聚区集中供热，新建热源数1个，配套管网长度19.1km | 2018年 | 各县区 |
| 55 | 挥发性有机物治理 | 2座储油库、153个加油站、12辆油罐车完成油气回收改造 | 2016年 | 各县区 |
| 56 |  | 24家表面涂装企业和17家包装印刷企业完成VOCs治理 | 2016年 | 各县区 |
| 57 |  | 开展有机化工行业LDAR（泄漏检测与修复）技术改造 | 2018年 | 各县区 |
| 58 | 机动车污染治理 | 全面淘汰黄标车 | 2017年 | 各县区 |
| 59 |  | 城市主要进口、覆盖高排放车辆通行的主要道口安装10套以上固定垂直式遥感监测设备、2套移动式遥感监测设备，并实现国家、省、市三级联网 | 2018年 | 各县区 |

附表二                     漯河市“十三五”水污染防治重点工程项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 主要内容 | 完成 时间 | 责任单位（部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漯河市东城污水处理厂二期 | 2万t/d | 污水处理设施及配套管网建设 | 2018 | 召陵区 |
| 2 | 漯河经济技术开发区污水处理厂二期 | 3万t/d | 污水处理设施及配套管网建设 | 2018 | 经济技术开发区 |
| 3 | 漯河市沙北污水处理厂二期 | 6万t/d | 污水处理设施及配套管网建设 | 2017 | 郾城区 |
| 4 | 淞江污水处理厂配套管网建设 | 3万t/d | 对淞江产业集聚区约19.85km污水管网进行升级改造 | 2017 | 郾城区 |
| 5 | 漯河市唐江河污水处理厂 | 5万t/d | 污水处理设施及配套管网建设 | 2017 | 源汇区 |
| 6 | 临颍县第二污水处理厂改造扩建工程 | 3万t/d | 新增3万吨/日污水处理及全厂提标改造深度治理（由一级A提高到Ⅳ类地表水质要求） | 2018 | 临颍县 |
| 7 | 繁城回族镇污水处理厂 | 0.3万t/d | 0.3万吨/日污水处理设施及配套管网建设 | 2017 | 临颍县 |
| 8 | 王岗镇污水处理厂 | 0.3万t/d | 0.3万吨/日污水处理设施及配套管网建设 | 2017 | 临颍县 |
| 9 | 舞阳县第二生活污水处理厂 | 3万t/d | 3万吨/日污水处理设施及配套管网建设 | 2018 | 舞阳县 |
| 10 | 舞阳县北舞渡镇污水处理厂 | 0.5万t/d | 0.5万吨/日污水处理设施及配套管网建设 | 2017 | 舞阳县 |
| 11 | 舞阳县城污水处理厂及配套管网扩建改造项目 | 3万t/d | 3万吨/日污水处理设施及配套管网建设 | 2018 | 舞阳县 |
| 12 | 舞阳县工业集聚区污水处理厂配套管网改造项目 | 2万t/d | 3万吨/日污水处理设施及配套管网建设 | 2017 | 舞阳县 |
| 13 | 西城区污水处理厂及配套管网建设 | 2万t/d | 2万吨/日污水处理 | 2018 | 西城区管委会 |
| 14 | 澧河现用水源地一级保护区隔离防护工程 | / | 硬隔离铁制防护栏6.2km、依地形地貌围建围栏、以镀锌钢丝编结网，软隔离采用海桐作为绿化隔离带 | 2017 | 沙澧河建设管理委员会 |
| 15 | 澧河新规划饮用水水源地标准化建设工程 | / | 澧河饮用水水源地保护区重新划定、取水口上移和水源地标准化建设；水厂及地下井群应急水源建设 | 2019 | 漯河市城投公司 |
| 16 | 水源地生态修复与建设工程 | / | 截洪沟、生态护坡、植被修复等面源污染防治，污水收集、预处理及人工湿地处理等生活污水截污及治理 | 2019 | 舞阳县 |
| 17 | 颍河支流（塔河、柳支河、金山排污渠）水环境综合整治 | / | 上游沿河截污及清淤疏浚、村庄设双涵管；下游5km河堤加固护砌、水土保持、建设休闲设施；两侧道路路灯亮化、安全防护；柳支河自幸福渠引水、水系连通 | 2017 | 郾城区 |
| 18 | 黑河综合治理项目 | / | 主河道河床整治、堤防整修、护岸护角10.6km，两侧设置生态绿色景观走廊、建立局部自然湿地、完善生物多样性建设、打造以水利工程为基础的滨水生态环境；上游2.3km沿河截污；东支河道桥段取直890m及部分绿化；西支河道开挖420m；上游铺设污水管道等 | 2018 | 召陵区 |
| 19 | 三里河水环境综合治理项目 | / | 河道疏浚及扩挖27.86km、加固提防；洪溪桥上下游1km两岸混凝护坡及绿化；拆除重建生产桥14座，拆除新建排涝闸4座，新建泥河排涝闸1座，新建大桥店节制闸1座；新建污水处理厂尾水湿地 | 2017 | 舞阳县 |
| 20 | 汾河水环境综合治理项目 | / | 主河道河床整治、堤防整修、护岸护角18.5km，支流沿河截污、截流井2座、水系连通；两侧设置生态绿色景观走廊、建立局部自然湿地、完善生物多样性建设、打造以水利工程为基础的滨水生态环境 | 2017 | 召陵区 |
| 21 | 唐江河水环境综合治理项目 | / | 唐马连通，建设渠首闸、生产桥、护坡及清淤疏浚；沙澧产业集聚区污水处理厂上游3.2km沿河截污；河道6.2km生态修复、清淤疏浚、河床整治及新建生产桥与灌溉设施；部分区段清淤疏浚、加固提防、生态护坡、拦水闸坝、湿地净化、园林绿化，城市段打造休息娱乐空间 | 2017 | 源汇区 |
| 22 | 临颍县清潩河黄龙渠水环境综合整治 | / | 河道主槽进行疏挖，新建3座节制闸，拆除重建生产桥6座；打造以园路广场工程、种植工程、给排水工程、水生态保护与修复工程为一体的生态环境等 | 2017 | 临颍县 |
| 23 | 老城区雨污分流 | / | 管网建设、雨水提升泵站 | 2020 | 各县区 |

附表三                        漯河市“十三五”土壤污染防治重点项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 完成时限 | 责任单位（部门） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展农用地土壤环境质量详查 | 2018年底 | 市环保局、市国土资源局 |
|  | 开展重点行业在产企业、关闭或搬迁企业疑似污染地块土壤环境质量详查 | 2020年底 |  |
|  | 结合详查工作开展土壤与农产品协同调查 | 2018年底 |  |
| 2 | 建立漯河市土壤环境基础数据库、建立土壤环境质量预警网络 | 2020年底 | 市环保局 |
| 3 | 开展农药包装废弃物和废弃农膜回收处理试点 | 2020年底 | 市农业局 |
| 4 | 制定漯河市土壤污染治理与修复规划 | 2017年底 | 市环保局 |
| 5 | 实施土壤污染修复工程 | 2020年底 | 市环保局、市农业局 |

附表四                       漯河市“十三五”生态环境保护重点工程项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 完成时限 | 责任单位（部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态示范创建 | 创建12个省级生态乡镇 | 2020年 | 各县区 |
| 2 |  | 创建30个省级生态示范村 | 2020年 | 各县区 |
| 3 | 城市绿地建设 | 景观廊道、街头绿地等建设 | 2020年 | 各县区 |
| 4 | 公园生态建设 | 建设沙河国家湿地公园、豫中南林业有害生物天敌繁育研究中心、临颍黄龙省级湿地公园、舞阳干江河故道生态湿地公园、舞阳澧河河道湿地公园、沙澧河风景区、河南省乡土植物园、月湾湖公园等 | 2020年 | 各县区 |

附表五                        漯河市“十三五”农村环境保护重点工程项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点（数量） | 主要建设内容 | 完成时限 | 责任单位（部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村环境综合整治 | 临颍县（21个） | 完成6个村庄环境综合整治 | 2017年 | 临颍县 |
|  |  |  | 完成6个村庄环境综合整治 | 2018年 |  |
|  |  |  | 完成9个村庄环境综合整治 | 2019年 |  |
| 2 |  | 舞阳县（21个） | 完成6个村庄环境综合整治 | 2017年 | 舞阳县 |
|  |  |  | 完成6个村庄环境综合整治 | 2018年 |  |
|  |  |  | 完成9个村庄环境综合整治 | 2019年 |  |
| 3 |  | 郾城区（25个） | 完成6个村庄环境综合整治 | 2017年 | 郾城区 |
|  |  |  | 完成8个村庄环境综合整治 | 2018年 |  |
|  |  |  | 完成11个村庄环境综合整治 | 2019年 |  |
| 4 |  | 源汇区（13个） | 完成3个村庄环境综合整治 | 2017年 | 源汇区 |
|  |  |  | 完成5个村庄环境综合整治 | 2018年 |  |
|  |  |  | 完成5个村庄环境综合整治 | 2019年 |  |
| 5 |  | 召陵区（9个） | 完成3个村庄环境综合整治 | 2017年 | 召陵区 |
|  |  |  | 完成3个村庄环境综合整治 | 2018年 |  |
|  |  |  | 完成3个村庄环境综合整治 | 2019年 |  |
| 6 |  | 市城乡一体化示范区（7个） | 完成1个村庄环境综合整治 | 2017年 | 市城乡一体化示范区 |
|  |  |  | 完成3个村庄环境综合整治 | 2018年 |  |
|  |  |  | 完成3个村庄环境综合整治 | 2019年 |  |
| 7 |  | 经济技术开发区（7个） | 完成1个村庄环境综合整治 | 2017年 | 经济技术开发区 |
|  |  |  | 完成3个村庄环境综合整治 | 2018年 |  |
|  |  |  | 完成3个村庄环境综合整治 | 2019年 |  |
| 8 |  | 西城区（8个） | 完成2个村庄环境综合整治 | 2017年 | 西城区 |
|  |  |  | 完成3个村庄环境综合整治 | 2018年 |  |
|  |  |  | 完成3个村庄环境综合整治 | 2019年 |  |

附表六                   漯河市“十三五”环境监测监管能力建设重点工程项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 完成时间 | 责任单位（部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质在线监测自动站建设项目 | 柳支河西营村水质在线监测自动站建设 | 2018年 | 市环保局 |
| 2 |  | 唐江河水质在线监测自动站建设 | 2018年 | 市环保局 |
| 3 |  | 北马沟曹庄水质在线监测自动站建设 | 2017年 | 市环保局 |
| 4 |  | 黑河前崔水质在线监测自动站建设 | 2017年 | 市环保局 |
| 5 |  | 塔河郭庄水质在线监测自动站建设 | 2017年 | 市环保局 |
| 6 |  | 沙河舞湾水质在线监测自动站建设 | 2017年 | 市环保局 |
| 7 | 大气环境质量监测网络 | 增设6个县级城市空气质量自动监测站、36个城市建成区网格微型空气监测站 | 2017年 | 市环保局 |
| 8 |  | 2家重点涉气企业2套废气自动监控基站 | 2017年 | 市环保局 |
| 9 |  | 建成1个气溶胶激光雷达观测站 | 2018年 | 市环保局 |
| 10 | 漯河市空气质量预警预报系统 | 漯河市空气质量预警预报系统建设 | 2020年 | 市环保局 |
| 11 | 环境监察能力建设 | 加强移动执法系统和信息平台建设，完善网格化环境监察执法体系 | 2020年 | 市环保局 |
| 12 | 环境监测能力建设 | 完善大气、水环境监测网络体系，加强环境自动监测系统运营管理 | 2020年 | 市环保局 |
| 13 | 环境监控体系建设 | 完成县级环境监控、环境信息与统计能力建设，达到国家标准化要求 | 2020年 | 各县区环保局 |
| 14 | 固废监管能力建设 | 完成县区固废管理能力建设任务，并达到国家标准化建设要求 | 2020年 | 各县区环保局 |
| 15 | 辐射安全管理能力建设 | 完成县区辐射安全管理能力建设任务，并达到国家标准化建设要求 | 2020年 | 各县区环保局 |
| 16 | 环境应急能力建设 | 完成县区环境应急能力建设，并达到国家标准化建设要求 | 2020年 | 各县区环保局 |
| 17 | 漯河市宣教标准化能力建设 | 完成县级环境宣教能力建设任务，并达到国家标准化建设要求 | 2020年 | 各县区环保局 |