附件

菏泽市2018年重点建设项目情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设时间 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 进度类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市直（20个） |  |  |  | 5330538 | 1033331 |  |
| 1 | 菏泽牡丹机场 | 牡丹机场建设投资有限公司 | 2016.06-2019.12 | 跑道2600米×45米，航站楼面积1.85万平方米，4C级支线机场。 | 198888 | 50000 | 续建 |
| 2 | 鲁南快速铁路客运通道曲阜至菏泽至兰考段 | 鲁南高速铁路 有限公司 | 2018.09-2020.12 | 铺轨正线长度245.84公里，其中菏泽境内116.46公里，在菏泽东、巨野北、郓城南、庄寨设站。 | 1779580 | 132000 | 新开工 |
| 3 | 菏泽市市民文化中心 | 市总工会 | 2016.12-2019.06 | 建筑面积14万平方米，建设市科技馆、市工人文化宫等7个场馆。 | 101274 | 20000 | 续建 |
| 4 | 菏泽市展览中心 | 市城市开发投资 有限公司 | 2017.12-2018.12 | 建筑面积8.92万平方米，地上建筑面积计6.38万平方米，地下建筑面积为2.53万平方米。 | 100645 | 96701 | 竣工 |
| 5 | 菏泽市职业教育园区 | 市城市开发投资 有限公司 | 2018.03-2019.07 | 建筑面积22万平方米，建设教学楼、图书馆、学生宿舍等。 | 77984 | 47181 | 新开工 |
| 6 | 菏泽市体育公园 | 市体育局 | 2018.05-2019.12 | 建设“一场三馆”，3万座运动场、5000座体育馆、1500座游泳馆、4万平方米武术博览馆。 | 170000 | 33000 | 新开工 |
| 7 | 菏泽市体校新校区二期工程 | 市体育局 | 2016.11-2019.05 | 建筑面积1.8万平方米，建设游泳馆、乒乓球馆、网球馆、羽毛球馆、健身馆等。 | 12000 | 2000 | 续建 |
| 8 | 菏泽市档案馆 | 市城市开发投资 有限公司 | 2017.07-2019.12 | 建筑面积2.21万平方米，建设档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、附属用房等。 | 12294 | 8600 | 续建 |
| 9 | 菏泽环堤公园改造工程 | 市城市管理局 | 2017.08-2018.12 | 对城区环城堤12.9公里段提升改造，清挖河道、栽植绿化。 | 54434 | 48434 | 竣工 |
| 10 | 菏泽南外环路（人民路-G240线）贯通工程 | 市公路局 | 2017.08-2018.12 | 一级公路，全长12.7公里，建设路基、桥涵、路面工程。 | 31457 | 21457 | 竣工 |
| 11 | 菏泽牡丹路（北外环-仓南路）综合改造工程 | 市住房和城乡 建设局 | 2018.04-2018.12 | 提升改造，全长9公里，宽50米，拓宽机动车道，新建慢车道、人行道、管线配套和城市家具建设工程。 | 19000 | 19000 | 竣工 |
| 12 | 菏泽新万福河复航工程 | 市交通运输局 | 2016.11-2018.12 | 三级航道，长61.3公里，改造桥梁15座，建设湘子庙通航闸一座。 | 212384 | 72384 | 竣工 |
| 13 | 菏泽城区污水管网新建及改造工程 | 市城市管理局 | 2018.04-2018.12 | 对城区74条道路138公里污水管网进行新建及改造，配套完善城市功能。 | 32906 | 24406 | 竣工 |
| 14 | 德上高速巨野经成武至单县段 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | 2016.12-2019.12 | 全长116.2公里，双向四车道，路基宽27米,设计速度120公里/小时；同步建设成武连接线8.62公里；单县连接线13.18公里。 | 891200 | 243163 | 续建 |
| 15 | 枣菏高速菏泽段 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 2016.12-2020.04 | 全长75.2公里，双向四车道，时速120公里，建设菏泽养护工区、菏泽监控通信分中心、服务区、停车区等。 | 540000 | 100000 | 续建 |
| 16 | 日兰高速巨野西至菏泽段改扩建工程 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2018.12-2021.12 | 全长46.32公里,双向八车道，路基宽42米，设计速度120公里/小时；新增及改建服务区各一处。 | 460000 | 20000 | 新开工 |
| 17 | G106东明黄河公路大桥改扩建工程 | 黄河大桥管理处 | 2018.09-2021.04 | 全长6988米，跨黄河特大桥5806米，南引道长932米，北引道长250米。 | 195000 | 20000 | 新开工 |
| 18 | 东新高速东明黄河公路大桥 | 山东大钿蒂黄河大桥建设投资有限公司 | 2011.08-2018.06 | 全长23.5公里，全线共设特大桥1座，大桥2座，中桥2座，互通式立交2座，分离式立交5座及配套工程。 | 386717 | 51005 | 竣工 |
| 19 | S338济董线济宁菏泽界至郓城改建工程 | 市公路局 | 2016.11-2018.12 | 一级公路，全长18.7公里，路面大中桥工程。 | 23859 | 9000 | 竣工 |
| 20 | S518砀单线鲁皖界至单县段改建工程 | 市公路局 | 2017.04-2018.12 | 一级公路，全长29.1公里，路面大中桥工程。 | 30916 | 15000 | 竣工 |
|  | 牡丹区（19个） |  |  |  | 4564618 | 951822 |  |
| 21 | 天荣定制家居智能化制造基地项目 | 山东天荣实业集团有限公司 | 2018.02-2020.12 | 建设加工制造区、材料加工区、物流区、展示体验区、配套服务区、休闲度假区、科研区、生态展示区和文化旅游带。 | 300000 | 50000 | 新开工 |
| 22 | 菏泽国家广告产业园区 | 山东天华高新技术产业发展有限公司 | 2017.05-2020.12 | 建筑面积55万平方米，建设广告传媒大厦、会盟台、互联网企业总部等。 | 120000 | 50000 | 续建 |
| 23 | 万福河商贸物流片区回迁安置区及医疗中心 | 龙元集团 | 2018.02-2019.04 | 建筑面积43万平方米,建设安置区及三级综合医院；建设滨河南路、太湖路等路网。 | 218549 | 83549 | 新开工 |
| 24 | 菏泽银田冷链物流有限公司冷链物流中心项目 | 菏泽银田冷链物流有限公司 | 2017.02-2018.12 | 建筑面积32.3万平方米，建设冷库4座、仓库2座、综合楼7栋、商铺12栋、加工配送中心2座。 | 125437 | 51937 | 竣工 |
| 25 | 济铁海关监管站项目 | 山东济铁菏泽物流园有限公司 | 2018.03-2020.12 | 建筑面积29万平方米，建设海关监管站功能区办公楼，拼箱库，检验检疫库，铁路线等。 | 60000 | 30000 | 新开工 |
| 26 | 光大环保能源（菏泽）有限公司生活垃圾焚烧发电项目 | 光大环保能源（菏泽）有限公司 | 2018.03-2019.12 | 日处理生活垃圾1500吨，总装机容量28MW。 | 52388 | 30000 | 新开工 |
| 27 | 山东中北置业有限公司中北·新都心项目 | 山东中北置业 有限公司 | 2017.01-2019.12 | 建筑面积180万平方米，建设住宅、办公、商业及综合配套设施等。 | 900000 | 90000 | 续建 |
| 28 | 魏海三期棚改项目(恒大绿洲、恒大华府) | 菏泽帝景置业 有限公司 | 2018.05-2022.12 | 建筑面积106.59万平方米，建设住宅楼、商业楼、办公楼等。 | 870000 | 100000 | 新开工 |
| 29 | 菏泽亿联置业有限公司亿联世贸中心项目 | 菏泽亿联置业 有限公司 | 2017.01-2019.10 | 建筑面积100万平方米，建设世贸广场、新康庄服装城、万国风情街、世贸购物中心、世贸公馆、亿联康城六大板块。 | 500000 | 60000 | 续建 |
| 30 | 菏泽润泽置业有限公司润泽·中心之城项目 | 菏泽润泽置业 有限公司 | 2017.04-2020.05 | 建筑面积70万平方米，建设高档住宅、5A级写字楼、精品酒店公寓、城市购物乐园、旅游风情小镇。 | 372623 | 50000 | 续建 |
| 31 | 菏泽中达宜居置业有限公司中达荷苑项目 | 菏泽中达宜居置业有限公司 | 2018.01-2023.01 | 建筑面积98万平方米，建设住宅、商业等。 | 350000 | 70000 | 新开工 |
| 32 | 菏泽市佳美置业有限公司佳和广场项目 | 菏泽市佳美置业 有限公司 | 2018.04-2020.12 | 建筑面积58.9万平方米，建设大型商业综合体及住宅等。 | 200000 | 56035 | 新开工 |
| 33 | 牡丹区太原路片区棚改项目 | 菏泽东翼置业 有限公司 | 2018.02-2019.12 | 建筑面积28万平方米，建设住宅、商业等。 | 166000 | 60000 | 新开工 |
| 34 | 宣力新能源菏泽牡丹李村风电场项目 | 菏泽广顺新能源 有限公司 | 2017.03-2018.12 | 装机容量150MW,建设风力发电设施。 | 100000 | 74500 | 竣工 |
| 35 | 华瑞集团年产120万吨面粉深加工及系列产品项目 | 华瑞集团 | 2018.06-2020.12 | 年产120万吨面粉深加工及系列产品。 | 65000 | 20000 | 新开工 |
| 36 | 菏泽正邦置业有限公司服饰创意产业园 | 菏泽正邦置业 有限公司 | 2018.06-2019.10 | 建筑面积30万平方米，建设综合楼、宿舍、餐厅、展厅以及数十个大型双层标准化车间。 | 50000 | 30000 | 新开工 |
| 37 | 牡丹区国花学校项目 | 北京市亿隆实业股份有限公司 | 2017.03-2018.12 | 新建十二年一贯制学校，建设180个教学班。 | 50000 | 10000 | 竣工 |
| 38 | S251东民线牡丹区卞庙至牡丹区定陶界段改建工程（西安路南延） | 市公路局 | 2016.03-2018.09 | 全长14.43公里，一级路标准，路基宽34.5米。 | 49621 | 27801 | 竣工 |
| 39 | 大田温泉度假中心 | 菏泽市大田房地产开发有限公司 | 2016.03-2019.05 | 建筑面积2.5万平方米，建设接待中心、水乐园换洗棚、汉字魔方管、水邑彩泉、天谷神兵水乐泉、国艺温泉馆及20个室外温泉泡池。 | 15000 | 8000 | 续建 |
|  | 定陶区（19个） |  |  |  | 2743651 | 838285 |  |
| 40 | 赛托生物年产700吨9-羟基AD、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目 | 山东赛托生物科技股份有限公司 | 2017.01-2019.12 | 建筑面积12.2万平方米，购置、安装设备720台（套），年产700吨9-羟基AD、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮。 | 122000 | 41134 | 续建 |
| 41 | 天久集团年产300吨新型功能性生物制品、年产20吨医用敷料项目、桑葚膨化加工项目 | 山东天久实业集团有限公司 | 2016.07-2018.06 | 建筑面积6.3万平方米，建设生产区、公用工程区及相关辅助配套设施，年产300吨新型功能性生物制品、年产20吨医用敷料。 | 57560 | 31060 | 竣工 |
| 42 | 菏泽天麒投资开发有限公司汽车小镇项目 | 菏泽天麒投资开发有限公司 | 2017.01-2020.01 | 建筑面积260万平方米，建设汽车会展博览区、汽车运动娱乐休闲区、精品销售区、文旅度假区、公共服务区五大区域。 | 588361 | 147361 | 续建 |
| 43 | 定陶区中铂物流园项目 | 菏泽市定陶区中铂物流有限公司 | 2017.01-2018.12 | 建筑面积18万平方米，建设仓储区、货物配送中心、电商快递分货区、冷藏区、物流信息服务中心、综合服务中心等。 | 100000 | 78000 | 竣工 |
| 44 | 定陶金硕生态农业休闲观光园 | 定陶县金硕生态农产品种植专业合作社 | 2016.07-2019.06 | 建设高档花卉果树种植区、高效粮食种植区、绿色蔬菜区、养殖区、生态观光休闲区及农田水利基础设施等。 | 50000 | 20000 | 续建 |
| 45 | 菏泽市华磊环保设备制造有限公司年产5000台液压打包机项目 | 菏泽市华磊环保设备制造有限公司 | 2017.12-2018.08 | 建筑面积3.2万平方米，建设办公楼、生产车间、宿舍楼及配套设施用房，年产5000台液压打包机。 | 26000 | 25000 | 竣工 |
| 46 | 菏泽嘉盈纺织有限公司年产2000万件针织服装项目 | 菏泽嘉盈纺织 有限公司 | 2017.10-2019.12 | 建筑面积11.9万平方米，购置安装设备1200台（套），年产2000万件针织服装。 | 78000 | 42000 | 续建 |
| 47 | 定陶区田集水库 | 定陶区水务局 | 2018.03-2020.03 | 水库设计蓄水位48米，相应设计库容506万立方米，建设水库围坝、入库泵站、出库泵站等。 | 31453 | 10300 | 新开工 |
| 48 | 山东二叶制药年产3亿支青霉素类注射用无菌粉针剂和500吨青霉素类无菌原料药项目 | 山东二叶制药 有限公司 | 2018.03-2019.12 | 建筑面积6.2万平方米，建设办公楼、动力厂房、生产车间、生活辅助楼等；年产3亿支青霉素无菌注射粉针制剂和500吨青霉素无菌原料药。 | 100000 | 18000 | 新开工 |
| 49 | 定陶中医院新院区建设项目 | 定陶区中医医院 | 2018.05-2021.06 | 建筑面积9.5万平方米，建设病房及门诊楼各一栋，床位668张。 | 50477 | 10000 | 新开工 |
| 50 | 菏泽红旗家具制造有限公司年产10万套家具项目 | 山东菏泽红旗家具制造有限公司 | 2017.06-2018.06 | 建筑面积5万平方米，建设办公综合楼、展厅生产车间、仓库、职工宿舍等，年产木制家具10万套。 | 32000 | 29000 | 竣工 |
| 51 | 定陶旧城片区棚户区改造项目 | 菏泽天勤城市建设投资有限公司 | 2018.03-2021.02 | 建筑面积为218万平方米，建设住宅、商业及配套设施等。 | 723200 | 110000 | 新开工 |
| 52 | 中孝阳光（菏泽）智能机器人项目 | 中孝阳光（菏泽）智能机器人科技有限公司 | 2018.02-2019.02 | 建筑面积20万平方米；建设展销中心，生产基地和智能护理机器人生产线，年加工智能护理机器人3万台/套。 | 68000 | 48000 | 新开工 |
| 53 | 定陶万福新城综合体项目 | 定陶财金公司 | 2018.04-2019.12 | 建设一座万福山、两条中心河道、三大综合体、四个配套生活服务中心、五处现代化学校、六条骨干道路。 | 500000 | 100000 | 新开工 |
| 54 | 山东恒砾建材科技有限公司年产30万立方米混凝土预制件（PC构件）项目 | 山东恒砾建材科技有限公司 | 2017.11-2018.08 | 建筑面积3.8万平方米，建设综合办公楼、实验楼、生产车间及配套设施用房，设备购置与安装，年产30万立方米混凝土预制件（PC构件）。 | 32600 | 30000 | 竣工 |
| 55 | 定陶玉兰花海农业项目 | 菏泽市玉兰花海农业发展有限公司 | 2018.03-2020.10 | 建设1.8万平方米的高标准温室大棚，栽植1000亩观赏树、盆景等。 | 58000 | 36000 | 新开工 |
| 56 | 山东沃特管业股份有限公司年产100千米PE钢管和城市地下管廊项目 | 山东沃特管业股份有限公司 | 2018.03-2019.06 | 建筑面积1.5万平方米，安装DN2600㎜口径钢管生产线2条，内除锈生产线1条，年产100千米PE钢管和城市地下管廊。 | 30000 | 20000 | 新开工 |
| 57 | 山东谈德来达生化科技有限公司年产1000吨医药中间体项目 | 山东谈德来达生化科技有限公司 | 2018.05-2019.05 | 建筑面积3.3万平方米， 建设生产区和办公生活区，年产1000吨医药中间体。 | 36000 | 22000 | 新开工 |
| 58 | 津药新瑞制药股份有限公司年产5000吨硫酸新霉素项目 | 津药新瑞制药股份有限公司 | 2018.05-2019.12 | 建筑面积4.2万平方米，年产5000吨硫酸新霉素。 | 60000 | 20430 | 新开工 |
|  | 市开发区（17个） |  |  |  | 1621453 | 589000 |  |
| 59 | 山东水发紫光大数据有限责任公司鲁西南大数据中心 | 山东水发紫光大数据有限责任公司 | 2018.06-2021.06 | 建筑面积7万平方米，建设大数据中心机房、自粘式中心及综合楼，购置服务器5万台。 | 320000 | 30000 | 新开工 |
| 60 | 山东喜地实业有限公司菏泽智慧城市冷链综合体项目 | 山东喜地实业有限公司 | 2018.07-2020.07 | 建筑面积25万平方米，建设公共配送中心、交易集散中心、冷链物流中心、体验消费中心，创业孵化中心、管理服务中心。 | 102000 | 10000 | 新开工 |
| 61 | 菏泽联绿环保科技有限公司建筑垃圾资源再生循环经济园区项目 | 菏泽联绿环保科技有限公司 | 2017.10-2019.12 | 建筑面积10万平方米，建设回收再生资源中心、办公楼、研发楼、科普教育展厅等，年处理建筑垃圾及公路维修废弃物300万吨。 | 118000 | 47000 | 续建 |
| 62 | 山东宝沃动力系统有限公司年产20亿瓦时动力及储能电池系统项目 | 山东宝沃动力系统有限公司 | 2017.07-2018.12 | 建筑面积1.83万平方米，购置等离子清洗机、OCV测试机、激光焊接机等设备167台（套），年产20亿瓦时动力及储能电池系统。 | 15245 | 14524 | 竣工 |
| 63 | 道中道（菏泽）制药生物医药项目 | 道中道（菏泽）制药有限公司 | 2018.01-2019.12 | 建筑面积1.22万平方米，购置生产设备325台（套），年产醋酸卡泊芬净、他克莫司、雷帕霉素、依维莫司、戊柔比星、吡柔比星等产品1850公斤。 | 39000 | 36976 | 新开工 |
| 64 | 菏泽天安国际广场项目（含天安万达广场项目） | 菏泽天安房地产有限公司 | 2016.11-2019.09 | 建筑面积124万平方米，建设休闲、娱乐、商务办公为一体的特大型商业综合体。 | 359411 | 159411 | 续建 |
| 65 | 城建集团黄淮生物医药产业园 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 2018.03-2021.12 | 建筑面积10万平方米，建设厂房及附属设施，年研发生产10万台呼吸治疗仪及抗肿瘤新药。 | 80000 | 10000 | 新开工 |
| 66 | 城建集团北汇绿建科创园项目 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 2018.03-2021.12 | 建筑面积20万平方米，建设厂房及附属设施，年产绿色装配式3D打印建筑新材料约200万平方米。 | 100000 | 10000 | 新开工 |
| 67 | 菏泽圣泽置业有限公司鲁西南科技大市场 | 菏泽圣泽置业有限公司 | 2017.06-2018.12 | 建筑面积3万平方米，建设电子科技产品的批发零售基地。 | 20000 | 5000 | 竣工 |
| 68 | 山东天厚新材料科技有限公司年产300万平方米软体电磁屏蔽材料产业化项目 | 山东天厚新材料科技有限公司 | 2018.01-2018.12 | 建筑面积10万平方米，建设溅射真空车间、设备动力及综合办公室等。购置安装设备80台，年产300万平方米软体电磁屏蔽材料。 | 12000 | 10000 | 竣工 |
| 69 | 菏泽市经济开发区科技孵化器项目 | 菏泽高新技术服务有限公司 | 2017.04-2019.08 | 建筑面积8.2万平方米。建设研发区、孵化区、加速区、中试区、转化区及配套服务区。 | 50000 | 20000 | 续建 |
| 70 | 菏泽市经济开发区热电联产项目 | 菏泽云联智慧能源有限公司 | 2018.03-2019.06 | 建筑面积2.85万平方米，建设3╳200MW（9E）级燃气蒸汽联合循环机组，年售电42亿kWh，年供热812万GJ。 | 209880 | 146919 | 新开工 |
| 71 | 东明至菏泽输气管道项目 | 菏泽中石油昆鹏天然气利用有限公司 | 2018.03-2019.12 | 新建管道88.9公里，管道设计压力6.3MPA,管径711mm,年设计输气量17亿方。 | 41247 | 20000 | 新开工 |
| 72 | 山东欧铭斯生物科技有限公司宠物食品及保健品生产项目 | 山东欧铭斯生物科技有限公司 | 2018.03-2019.12 | 建筑面积7.5万平方米，建设厂房及附属设施，年生产宠物食品15000吨，药品500吨，宠物保健品3000吨。 | 30000 | 10000 | 新开工 |
| 73 | 山东水发天源水务集团有限公司牡丹国际商品交易中心 | 山东水发天源水务集团有限公司 | 2017.08-2018.06 | 建设交易大厅1500平方米，购置核心服务器等100台（套），建设农副产品大宗交易平台。 | 17500 | 12000 | 竣工 |
| 74 | 菏泽奥森置业有限公司鑫凯国际家居广场项目 | 菏泽奥森置业 有限公司 | 2016.06-2018.12 | 建筑面积20万平方米，建设精品建材馆、家居馆等。 | 47170 | 17170 | 竣工 |
| 75 | 华联商厦商业综合体 | 菏泽新华联商厦 有限公司 | 2018.05-2019.12 | 建筑面积17万平方米，其中商业及配套面积7万平方米。 | 60000 | 30000 | 新开工 |
|  | 市高新区（16个） |  |  |  | 1445959 | 318700 |  |
| 76 | 步长中药现代化集成项目 | 山东步长制药股份有限公司 | 2017.03-2020.06 | 建设综合办公楼、提取车间等30万平方米，年产稳心颗粒25万袋等。 | 175000 | 45000 | 续建 |
| 77 | 泊鹭飞机水陆两用运动飞机项目 | 泊鹭（山东）飞机有限公司 | 2015.02-2019.06 | 新建厂房、仓库培训中心，销售展示厅、机库等4万余平方米及600米长、20米宽的试飞跑道。 | 85000 | 16700 | 续建 |
| 78 | 山东大树达孚特膳食品有限公司30万吨大米蛋白肽项目 | 山东大树达孚特膳食品有限公司 | 2018.03-2019.12 | 建筑面积23.5万平方米，建设生产车间、办公楼、仓库等，年产30万吨大米蛋白肽。 | 100000 | 12000 | 新开工 |
| 79 | 安固强年产1000吨石墨烯及产业化应用开发项目 | 山东安固强石墨烯科技有限公司 | 2017.06-2019.06 | 建筑面积10万平方米，建设生产车间等，年产石墨烯粉体和浆料1000吨。 | 100000 | 20000 | 续建 |
| 80 | 安恒华盛年产200万平方米石墨烯有机太阳能光电子器件及其组装件 | 山东安恒华盛石墨烯材料科技有限公司 | 2017.06-2019.06 | 建筑面积3万平方米，建设石墨烯基OPV研发及生产基地，年产石墨烯有机太阳能光电子器件及其组装件200万平方米。 | 66000 | 20000 | 续建 |
| 81 | 朗峰新材料有限公司纳米晶电机及新能源电机控制器项目 | 朗峰新材料有限公司 | 2017.11-2019.12 | 建筑面积10万平方米，建设生产厂房、原料库、成品库等米，年产纳米晶电机及新能源电机控制器5万套。 | 150000 | 30000 | 续建 |
| 82 | 菏泽德智国际医养园建设项目 | 菏泽德智大健康产业有限公司 | 2017.06-2020.06 | 建筑面积37万平方米，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统等其他配套设施，设计床位3000张。 | 200187 | 12000 | 续建 |
| 83 | 高新区黄河路片区棚户区改造项目 | 菏泽高新城市建设投资有限公司 | 2017.04-2019.06 | 建筑面积20万平方米，建设安置房1300套，安置796户。 | 71296 | 24000 | 续建 |
| 84 | 高新区西安路北段片区棚户区改造项目 | 菏泽高新城市建设投资有限公司 | 2017.04-2019.06 | 建筑面积41万平方米，建设安置房2324套，安置1585户。 | 148010 | 45000 | 续建 |
| 85 | 山东大力光电自动化设备制造有限公司10000台（套）智能装备精密加工及铸造项目 | 山东大力光电自动化设备制造有限公司 | 2018.03-2020.06 | 建筑面积2万平方米，安装设备130台（套），年产智能装备1万台。 | 12000 | 4000 | 新开工 |
| 86 | 山东佛光冷链物流公司物流基地项目 | 山东佛光冷链物流有限公司 | 2018.03-2019.06 | 建筑面积5万平方米，建设现代化冷库、物流信息系统等，实现6万吨储运能力。 | 23000 | 8000 | 新开工 |
| 87 | 国九堂中药科技有限公司年产1000吨中药微粉生产项目 | 国九堂中药科技 有限公司 | 2017.04-2018.12 | 建筑面积2.6万平方米，建设生产车间、办公楼等，年产1000吨中药微粉。 | 15000 | 10000 | 竣工 |
| 88 | 菏泽高新区品尚文化传媒制作项目 | 菏泽高新区品尚文化传媒有限公司 | 2018.04-2019.06 | 建筑面积2.1万平方米，建设生产车间、仓库及配套设施。 | 14000 | 8000 | 新开工 |
| 89 | 高新区魏楼水库建设项目 | 菏泽高新区管委会 | 2018.06-2020.06 | 设计库容1560万立方米，设计蓄水位57.30米，死库容215万立方米，死水位48.80米。 | 115839 | 30000 | 新开工 |
| 90 | 雷泽湖创新区二期棚户区改造项目 | 菏泽高新城市建设投资有限公司 | 2018.01-2019.06 | 建筑面积19万平方米，建设安置房1400套，安置803户。 | 70628 | 24000 | 新开工 |
| 91 | 高新区国开科教园项目 | 菏泽国开教育科技有限公司 | 2018.03-2020.12 | 建筑面积9.9万平方米，建设教学楼五栋，宿舍楼三栋，操场两个，体育馆一个。 | 100000 | 10000 | 新开工 |
|  | 曹县（19个） |  |  |  | 2800183 | 858068 |  |
| 92 | 山东农投实业发展有限公司曹县智慧农谷项目 | 山东农投实业发展有限公司 | 2018.03-2020.12 | 建筑面积35万平方米，建设互联网+智慧农业服务中心、鲁西南农资农机智慧交易中心、农业智能设备研发制造中心、智慧农业主题式创意园区。 | 105000 | 50000 | 新开工 |
| 93 | 曹县富茂工艺品有限公司100万套/年木制家具项目 | 曹县富茂工艺品 有限公司 | 2016.10-2018.05 | 建筑面积10万平方米，建设生产车间、原料库及成品库、展厅、职工餐厅等设施，购置设备891台（套），年产木制家具100万套。 | 53000 | 18000 | 竣工 |
| 94 | 商都恒昌鲁西黄牛清真生态产业一体化一期项目 | 商都恒昌有限公司 | 2017.03-2018.05 | 建筑面积27.8万平方米，建设种植、养殖基地，繁育、屠宰加工基地，饲料厂，有机肥厂，交易市场，冷链配送等。 | 90000 | 30000 | 竣工 |
| 95 | 曹县润德中学新校区项目 | 北京良策养老 有限公司 | 2018.02-2018.09 | 建筑面积11万平方米，建设教学楼、实验楼、教师公寓、学生公寓及配套设施，容纳90个教学班，4500名学生。 | 25000 | 25000 | 竣工 |
| 96 | 山东（曹县）盖世万通电商物流园（一期）建设项目 | 山东盖世万通电商物流有限公司 | 2016.08-2018.12 | 建筑面积68万平方米，建设公共服务区、仓储物流区、生产加工区、生活配套区和交易会展区。 | 100000 | 46562 | 竣工 |
| 97 | 雅尚家居年产60万件套实木家具、户外家具及软体家具（一期）建设项目 | 山东雅尚名品家具有限公司 | 2016.07-2018.12 | 建筑面积50万平方米，建设生产车间、仓库等；年产60万件套实木家具、户外家具及软体家具。 | 150000 | 40000 | 竣工 |
| 98 | 曹县教育培训中心项目 | 曹县悦都投资 有限公司 | 2017.01-2018.12 | 建筑面积10万平方米，建设办公楼、教学楼、实训楼、多功能报告厅、艺体楼、图书馆、公寓、餐厅、宿舍楼等，可容纳6000名学员。 | 36000 | 20000 | 竣工 |
| 99 | 山东圣奥化学科技有限公司年产3万吨不溶性硫磺项目 | 山东圣奥化学科技有限公司 | 2017.03-2018.06 | 建筑面积7万平方米，购置不溶性硫磺生产线4条，年产不溶性硫磺3万吨。 | 30000 | 20000 | 竣工 |
| 100 | 曹县一环水系棚改项目 | 曹县汇鑫置业 有限公司 | 2017.03-2019.12 | 建筑面积80万平方米，拆迁龙亭湖、银安湖、四完小、北街等四个片区，总安置1万户，4.5万人。 | 500000 | 110000 | 续建 |
| 101 | 曹县家具产业园项目 | 山东菏泽福林木业有限公司 | 2017.02-2019.12 | 建筑面积300万平方米，建设中心广场区、物流电商区、家具制造区、生态板制造区、密度板制造区等。 | 600000 | 110000 | 续建 |
| 102 | 曹县毛纺服装加工产业园项目 | 曹县中远毛纺 有限公司 | 2017.06-2019.06 | 建筑面积52万平方米，建设洗毛、精梳、纺织以及毛纺终端产品四个主导产业园，入驻企业40家。 | 250000 | 80000 | 续建 |
| 103 | 曹县有爱智慧绿色装配被动式住宅产业化项目 | 山东有爱住宅工业有限公司 | 2017.03-2019.06 | 建筑面积11.5万平方米，新增柔性生产线2条，购置、安装主要生产及辅助设备54台/套，生产装配式住宅。 | 110000 | 45000 | 续建 |
| 104 | 曹县晋江产业园项目 | 晋江永秋皮革贸易有限公司 | 2016.10-2019.12 | 建筑面积6万平方米，建设生产车间、办公楼、宿舍楼等，生产鞋箱包等产品。 | 80000 | 40000 | 续建 |
| 105 | 曹县家具产业园集中供热项目 | 天津凯森洁能科技有限公司 | 2018.03-2019.03 | 年产供热蒸汽量427.1万GJ/a。 | 53877 | 21500 | 新开工 |
| 106 | 曹县尚威医疗用品产业园二期项目 | 山东尚威医疗用品有限公司 | 2018.03-2019.12 | 建筑面积35万平方米，建设厂房、仓库等，安装100条生产线；年产120亿只PVC及丁腈手套。 | 160000 | 50000 | 新开工 |
| 107 | 曹县天源集团年产9000万件服饰项目 | 山东天源集团 | 2018.02-2019.12 | 建筑面积8万平方米，建设生产车间、办公楼、宿舍楼、餐厅等，生产设计服饰产品。 | 100000 | 40000 | 新开工 |
| 108 | 曹县百通宏达热力有限公司热电联产项目 | 曹县百通宏达热力有限公司 | 2018.02-2019.04 | 建设3*90t/h高温高压循环流化床锅炉+2*12MW抽背压式汽轮发电机组及约50公里供热管网。 | 35006 | 32006 | 新开工 |
| 109 | 曹县人民医院新院区医技综合楼建设项目 | 曹县人民医院 | 2018.01-2019.08 | 建筑面积4.6万平方米，建设一座25层医技综合楼及3层裙楼。 | 22300 | 20000 | 新开工 |
| 110 | 曹县城投智能家居科技城项目 | 曹县城投集团实业有限公司 | 2018.05-2020.12 | 建筑面积300万平方米，建设标准厂房、办公楼、产品展厅、接待中心及职工宿舍等公共配套设施。 | 300000 | 60000 | 新开工 |
|  | 成武县（18个） |  |  |  | 1450700 | 584000 |  |
| 111 | 山东大泽成生物科技有限公司100万吨玉米深加工及热电联产项目 | 山东大泽成生物科技有限公司 | 2018.09-2021.12 | 建筑面积6.9万平方米，建设玉米淀粉生产线1条，配套建设220t/h吨循环流化床锅炉2台；年加工玉米100万吨，年产玉米淀粉系列产品98万吨，年发电1.98亿千瓦时。 | 300000 | 20000 | 新开工 |
| 112 | 成武津派高档实木家具产业园 | 津派家具联盟 | 2017.06-2018.10 | 建筑面积4万平方米，建设8栋双层厂房，年产高档实木家具2000万套。 | 100000 | 65000 | 竣工 |
| 113 | 成武县北部5平方公里棚改项目 | 山东三茵地产 有限公司 | 2017.07-2020.12 | 建筑面积为65万平方米，建设商业楼、住宅楼及配套基础设施。 | 250000 | 71000 | 续建 |
| 114 | 山东合惠医疗有限公司新医院项目 | 山东合惠医疗 有限公司 | 2018.01-2019.12 | 建筑面积16万平方米，建设急诊、门诊、住院等基本功能用房及科研、教学、预防保健等业务用房等。 | 161000 | 60000 | 新开工 |
| 115 | 成武国和集团家具产业园项目 | 国和建设集团 有限公司 | 2018.04-2019.12 | 建筑面积33万平方米，建设车间、办公楼、宿舍及其他配套设施。 | 100000 | 50000 | 新开工 |
| 116 | 成武县鹏鑫地产有限公司翡翠城（商贸城）项目 | 成武县鹏鑫地产 有限公司 | 2018.01-2020.12 | 建筑面积45万平方米，建设商业楼和住宅楼及配套基础设施。 | 90000 | 45000 | 新开工 |
| 117 | 成武万丽服装加工项目 | 江苏万丽织造有限公司 | 2017.09-2018.12 | 建设车间6万平方米，购置进口电动缝纫机、包缝机、自动拉布机等设备1000台（套），年产时装1200万套。 | 60000 | 56000 | 竣工 |
| 118 | 山东兴邦果蔬有限公司斯多纳大蒜蔬菜精深加工项目 | 山东兴邦果蔬有限公司 | 2018.06-2019.12 | 建筑面积13.5万平方米，建设车间、冷库、仓库、办公室等，购置剥皮机、切片机等设备216台（套），年产大蒜素36吨、大蒜多糖960吨、无臭大蒜粉6400吨。 | 60000 | 20000 | 新开工 |
| 119 | 成武天舍电气科技有限公司年产150万件套智能断路器项目 | 天舍电气科技 有限公司 | 2017.08-2018.12 | 建筑面积8万平方米，建设车间、办公楼等，安装16条生产线，年产套智能断路器150万件。 | 56000 | 36000 | 竣工 |
| 120 | 成武县东鱼河风电场一期工程项目 | 成武县汇科风电 有限公司 | 2018.01-2019.05 | 装机容量50MW，建设22台2.2MW风力发电机组及1台1.5MW风电发电机组，建设一座110kV变电站。 | 46700 | 30000 | 新开工 |
| 121 | 成武新二中项目 | 北京民汉黑马教育科技有限公司 | 2018.04-2019.05 | 建筑面积12万平方米，建设综合楼、教学楼、实验楼、食堂、宿舍楼、田径运动场等。 | 40000 | 30000 | 新开工 |
| 122 | 成武县化工园区集中供热及固废、污水处理项目 | 山东汇盟生物科技公司 | 2017.08-2019.10 | 建设35*2吨级园区集中供热和日处理40吨固废、日处理5000吨化工废水设施。 | 34000 | 14000 | 续建 |
| 123 | 成武城区污水综合处理项目 | 菏泽桑德环境卫生服务有限公司 | 2018.04-2019.12 | 建筑面积5万平方米，购置污水处理生产线4条，日处理污水8万吨。 | 32000 | 6000 | 新开工 |
| 124 | 菏泽大森新型材料科技有限公司高档板材项目 | 菏泽大森新型材料科技有限公司 | 2018.01-2019.06 | 建筑面积2.5万平方米，购置冷压机、热压机、砂光机等设备50台（套），年产人造板15万立方米。 | 30000 | 20000 | 新开工 |
| 125 | 北京徽商木器有限公司高档装饰材料项目 | 北京徽商木器 有限公司 | 2017.11-2018.04 | 建筑面积4万平方米，年产18万套木制品、20万平方米高档铝合金门窗。 | 25000 | 17000 | 竣工 |
| 126 | 成武县旭光苑红木家具有限公司高档实木家具项目 | 成武县旭光苑红木家具有限公司 | 2018.01-2018.12 | 建筑面积3.2万平方米，建设14栋标准厂房，年产高档实木系列家具5万套。 | 23000 | 23000 | 竣工 |
| 127 | 华盛绿能（成武）农业科技有限公司花卉交易大市场项目 | 华盛绿能（成武）农业科技有限公司 | 2017.01-2018.11 | 建设0.5万平方米农业展览馆和1.5万平方米联排花卉大棚；建设20MW光伏电站及310座高温冬暖大棚、春秋棚和双膜双网菌菇棚。 | 22000 | 13000 | 竣工 |
| 128 | 成武县晓月蕾曼家具有限公司年产30万套欧美实木家具项目 | 成武县晓月蕾曼家具有限公司 | 2018.01-2018.08 | 建筑面积4万平方米，购置生产线4条，年产实木家具30万套。 | 21000 | 8000 | 竣工 |
|  | 单县（19个） |  |  |  | 2386122 | 815000 |  |
| 129 | 单县长寿食品小镇项目 | 单县城投有限公司 | 2018.06-2020.12 | 建筑面积80.3万平方米，建设综合服务区、生活配套区、南部休闲区、东部农业观光区。 | 500000 | 80000 | 新开工 |
| 130 | 东舜河单县城至浮龙湖段生态保护工程 | 单县住房和城乡 建设局 | 2016.05-2019.04 | 建设河道景观绿化工程、河道基础工程、园建工程、海绵城市和生态修复工程、水治理工程、公共服务配套设施、特色文化设施等。 | 362995 | 100000 | 续建 |
| 131 | 单县碧桂园城市综合体项目 | 碧桂园房地产开发有限公司 | 2018.06-2020.12 | 建筑面积80万平方米，其中商业面积5万平方米，配建标准化中小学各一处，市场一处。 | 225000 | 80000 | 新开工 |
| 132 | 单县方乘田园综合体项目 | 山东方乘田园综合体有限公司 | 2018.02-2019.12 | 建设智能温控棚、无土栽培、育苗亲子科普园、会展中心、南方水果采摘园等。 | 160000 | 60000 | 新开工 |
| 133 | 湖西智慧养生（大健康医疗与养老综合）项目 | 山东湖西健康产业开发有限公司 | 2017.08-2020.03 | 建筑面积26万平方米，提供医疗床位800张，养老中心床位1214张。 | 140000 | 45000 | 续建 |
| 134 | 山东鲁地源天然药物有限公司中药饮片项目 | 山东鲁地源天然药物有限公司 | 2017.01-2018.11 | 建筑面积5.2万平方米，建设办公楼、原料库、成品库、生产车间、实验楼、接待中心、健身中心等。 | 136000 | 76000 | 竣工 |
| 135 | 单县一中东城校区 | 单县一中 | 2017.05-2019.03 | 建筑面积14.9万平方米，建设教学楼、办公楼、实验楼、艺术综合楼等，容纳4500名学生。 | 134000 | 45000 | 续建 |
| 136 | 单县红星美凯龙产业园 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2018.05-2020.05 | 建筑面积30万平方米，年产8万套智能家居。 | 120000 | 40000 | 新开工 |
| 137 | 单县农产品电商物流园区项目 | 苏州绿色之舟农业发展有限公司 | 2018.04-2019.02 | 建筑面积23万平方米，建设电商办公区、农特产品交易区、分户式物流区、检验检测中心、创业中心、酒店式公寓等。 | 100000 | 30000 | 新开工 |
| 138 | 山东尚舜化工有限公司橡胶促进剂及固废处理项目 | 山东尚舜化工 有限公司 | 2017.01-2018.06 | 建筑面积0.51万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼等；年固废处理30万吨、年产3万吨橡胶促进剂TBBS。 | 95000 | 35000 | 竣工 |
| 139 | 单县东沟河一期100兆瓦风电项目 | 单县洁源新能投资有限公司 | 2018.04-2019.04 | 装机容量100MW，建设34台风力发电机组及一座110kV变电站。 | 80000 | 75000 | 新开工 |
| 140 | 单县朱氏药业三期项目 | 山东朱氏药业 有限公司 | 2017.02-2018.08 | 建筑面积12万平方米，年产保健食品1000吨。 | 70000 | 30000 | 竣工 |
| 141 | 单县大沙河水库 | 单县水利局 | 2018.02-2019.02 | 水库设计蓄水位48米，相应设计库容976万立方米，设计死水位41.7米，死库容91万立方米，水库调节库容885万立方米。 | 56471 | 18000 | 新开工 |
| 142 | 单县深能清洁有限公司50兆瓦风电项目 | 单县深能清洁 有限公司 | 2018.04-2019.05 | 装机容量50MW，建设25台风力发电机组及相关配套设施。 | 43285 | 40000 | 新开工 |
| 143 | 菏泽学院单县校区建设项目 | 菏泽学院 | 2018.06-2020.07 | 建筑面积21万平方米，建设教室、图书馆、实验室等，容纳学生6000人。 | 42000 | 20000 | 新开工 |
| 144 | 单县中医院医疗养老康复保健综合体建设项目 | 单县中医院 | 2017.05-2019.04 | 建筑面积9.2万平方米，主要包括门诊楼、北侧病房楼、综合楼、垃圾处理楼、养老病房楼。 | 40700 | 10000 | 续建 |
| 145 | 单县国和集团轴承产业园 | 国和建筑集团 | 2018.05-2019.05 | 建筑面积20万平方米，建设标准化厂房、研发中心、住宿办公楼等配套设施。 | 32885 | 12000 | 新开工 |
| 146 | 山东圣得宝儿童用品有限公司高档童车制造项目 | 山东圣得宝儿童用品有限公司 | 2018.03-2019.12 | 建筑面积5.9万平方米，年产5万套儿童车。 | 28000 | 9000 | 新开工 |
| 147 | 单县东大医院门诊内科病房综合楼建设项目 | 单县东大医院 | 2017.02-2018.12 | 建筑面积4.7万平方米，建设内科病房综合楼一座，新增600床位。 | 19786 | 10000 | 竣工 |
|  | 巨野县（18个） |  |  |  | 2117440 | 714800 |  |
| 148 | 巨野弘盛光伏材料有限公司光伏玻璃项目 | 巨野弘盛光伏材料有限公司 | 2017.09-2018.12 | 建设超薄光伏科技玻璃生产线15条，光伏镀膜基板生产线20条，光伏组件生产线10条。 | 35000 | 20000 | 竣工 |
| 149 | 巨野天运新能源科技有限公司年产2万吨三元前驱体项目 | 巨野天运新能源科技有限公司 | 2017.03-2018.12 | 建筑面积4万平方米，建设办公大楼、宿舍楼、生产车间、原料仓库、成品仓库等，年产2万吨三元前驱体。 | 51000 | 41000 | 竣工 |
| 150 | 巨野昊泽汽车电商产业园项目 | 巨野县昊泽汽车产业发展有限公司 | 2016.09-2018.12 | 建筑面积6万平方米，建设商业用房及汽车展厅，建设以汽车销售为引领的电子商务产业园。 | 120000 | 64000 | 竣工 |
| 151 | 山东拓新新材料有限公司玻璃深加工项目 | 山东拓新新材料 有限公司 | 2017.09-2019.06 | 建筑面积1万平方米，年产钢化玻璃300万平方米、中空玻璃100万平方米、智能调光玻璃10万平方米，复合防火玻璃12万平方米、low-e镀膜玻璃500万平方米。 | 25000 | 15000 | 续建 |
| 152 | 巨野县正佳商业广场项目 | 菏泽正佳置业 有限公司 | 2016.10-2018.12 | 建筑面积30万平方米，建设以家居、建材、装饰、百货、美容、美体、健身、餐饮、娱乐等为主的商业广场。 | 160000 | 30000 | 竣工 |
| 153 | 巨野万福矿井 | 兖煤万福能源 有限公司 | 2014.12-2018.12 | 建设年产180万吨煤炭的矿井。 | 430000 | 60000 | 竣工 |
| 154 | 巨野县枫叶正红项目 | 山东枫叶正红养老发展有限公司 | 2018.03-2020.12 | 建筑面积21.8平方米，主要建设老年大学，食疗中心，介护式养老，介助式养老，居家养老等产品。 | 100000 | 50000 | 新开工 |
| 155 | 花冠集团（齐鲁）酒文化园项目 | 花冠集团 | 2017.06-2018.12 | 建筑面积3.5万平方米,建设主门、酒文化长廊水上乐园、美食一条街、观赏植物园、电影院及酒文化展示厅等。 | 32800 | 21800 | 竣工 |
| 156 | 巨野汇星新材料保温材料项目 | 巨野汇星新材料科技有限公司 | 2018.02-2019.02 | 建筑面积2万平方米，年产260万平方米高效HX隔离式防火保温板。 | 20000 | 10000 | 竣工 |
| 157 | 巨野县人民医院新院区项目 | 巨野县人民医院 | 2016.10-2019.12 | 建筑面积13万平方米，建设门诊楼、后勤楼、行政楼、综合楼、病房楼等。 | 65000 | 20000 | 续建 |
| 158 | 巨野盛能100MW光伏扶贫农业综合体项目 | 巨野县盛能农业科技有限公司 | 2017.05-2018.06 | 建设100MW太阳能光伏发电设施及现代农业大棚。 | 99000 | 36000 | 新开工 |
| 159 | 山东景卉印象金山旅游度假区项目 | 山东景卉旅游开发有限公司 | 2018.03-2020.06 | 建设游客接待中心、汉文化小镇、青龙山水上公园等。 | 160000 | 35000 | 新开工 |
| 160 | 巨野县2018年棚户区改造项目 | 巨野县祥麟基础设施建设投资有限公司 | 2018.05-2020.12 | 棚户区改造面积108.96万平米，实施棚改7264套。 | 454000 | 160000 | 新开工 |
| 161 | 巨野元泰置业有限公司麟泰花园项目 | 巨野元泰置业有限公司 | 2018.02-2019.12 | 建筑面积48万平方米，建设住宅、商业及公建配套等。 | 160000 | 60000 | 新开工 |
| 162 | 巨野北大实验中学建设项目 | 巨野县格瑞教育投资有限公司 | 2018.04-2019.04 | 建筑面积10万平方米，建设教学楼、宿舍楼等，容纳40个教学班，2000名学生。 | 20000 | 20000 | 新开工 |
| 163 | 新巨龙东副立井技术改造工程项目 | 山东新巨龙能源 有限责任公司 | 2018.03-2021.12 | 新建副立井井口房、副立井提升房、井口等候室、器材库及水源热泵机房，安装设备168台（套）。 | 72640 | 12000 | 新开工 |
| 164 | 巨野外环绕城线项目 | 巨野县公路局 | 2018.06-2020.06 | 一级公路，新建连固线工程长度22.7公里。 | 48000 | 10000 | 新开工 |
| 165 | 巨野森蓝湖颐养乐园项目 | 菏泽汇金置业 有限公司 | 2018.02-2020.06 | 建筑面积18万平方米，建设星级酒店、休闲娱乐中心、颐养高端住宅及配套设施。 | 65000 | 50000 | 新开工 |
|  | 郓城县（19个） |  |  |  | 2539968 | 710078 |  |
| 166 | 大唐郓城630℃超超临界二次再热国家电力示范项目 | 大唐郓城发电 有限公司 | 2018.04-2021.03 | 2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫脱硝设施及配套办公、生产、生活设施。 | 900000 | 63700 | 新开工 |
| 167 | 北京威顿（郓城）玻璃制品有限公司年产2.6亿件化妆品玻璃包装制品项目 | 北京威顿（郓城）玻璃制品有限公司 | 2017.02-2018.12 | 建筑面积10万平方米，建设办公楼、熔炼车间、配料车间、清洁燃气装置等，购置安装生产设备149台/套，年产2.6亿件化妆品玻璃包装制品。 | 40000 | 22000 | 竣工 |
| 168 | 郓城恒基集团年产15万台智能物流机械装备二期建设项目 | 山东恒基集团股份有限公司 | 2017.09-2019.08 | 建筑面积18万平方米，建设车间、研发中心等，购置安装智能数控机床等设备540台（套），年产15万台智能物流机械装备。 | 58000 | 20000 | 续建 |
| 169 | 水浒好汉城四期文化旅游项目 | 山东郓城水浒旅游发展有限公司 | 2018.03-2021.03 | 建筑面积10万平方米，建设主题餐饮区，文化艺术深度体验区，体验式购物区，娱乐区，住宿区，以及会议聚会区等。 | 46809 | 25000 | 新开工 |
| 170 | 山东百帝股份科技有限公司年产100万台套气缸及气动液压自动化产品建设项目 | 山东百帝股份科技有限公司 | 2017.10-2018.12 | 建筑面积2.28万平方米，安装设备120台（套），年产100万套气动元件。 | 38000 | 32433 | 竣工 |
| 171 | 郓城县水浒故里旅游集散中心一期项目 | 郓城县旅游局 | 2017.12-2019.12 | 建筑面积4.2万平方米，建设游客服务中心、水浒广场、种植绿化、水系景观、停车场等。 | 38150 | 22000 | 续建 |
| 172 | 郓城县人民医院新院区及医养融合建设PPP项目 | 郓城县人民医院 | 2018.01-2020.12 | 建筑面积13.8万平方米，建设急诊楼、门诊楼、医技大楼、病房大楼、老年康复中心等；设计医疗养老床位1200张。 | 80556 | 50000 | 新开工 |
| 173 | 山东一鸣纺织有限公司8万精梳纱锭建设项目 | 山东一鸣纺织 有限公司 | 2017.08-2018.12 | 建筑面积3万平方米，新上8万精梳纱锭。 | 35000 | 30000 | 竣工 |
| 174 | 郓城枫叶正红养护社区项目 | 菏泽市大田房地产开发有限公司 | 2016.10-2018.10 | 建筑面积18.6万平方米，建设康复医院，介护式老年公寓，居家式养老公寓，老年活动中心，商业和多层住宅等。 | 77600 | 30000 | 竣工 |
| 175 | 郓城县北沙河治理及宋金河湿地修复（PPP）项目 | 郓城县水浒置业有限公司 | 2016.10-2018.12 | 北沙河生态治理（京九铁路-宋金河），长度约8.9公里；宋金河湿地生态治理（坝头桥-唐店闸），长度约4.5公里。 | 70000 | 30000 | 竣工 |
| 176 | 郓城艾尚羽羽绒制品有限公司年产100万套高档羽绒制品项目 | 郓城艾尚羽羽绒制品有限公司 | 2017.09-2018.10 | 建设生产车间、办公楼，安装生产设备50台（套），年产100万套高档羽绒制品。 | 28000 | 24000 | 竣工 |
| 177 | 中电建路桥集团郓城县南湖湿地基础设施建设项目 | 中电建（郓城）投资发展有限公司 | 2017.04-2019.04 | 建筑面积23万平方米，建设“一湖、三区、六景”，包括南湖公园、城市绿地广场、人民公园、文化中心等。 | 101956 | 39945 | 续建 |
| 178 | 山东简意智能家具有限公司年产2万套家具项目 | 山东简意智能家具有限公司 | 2018.03-2019.06 | 建筑面积5万平方米，建设办公楼、餐厅、宿舍及其他配套用房，年产2万套家具。 | 55000 | 37000 | 新开工 |
| 179 | 山东好朋友生物科技有限公司年产10亿套环保可降解餐饮具项目 | 山东好朋友生物科技有限公司 | 2018.01-2019.06 | 建筑面积5.7万平方米，引进设备50余台（套），年产10亿套环保可降解餐饮具。 | 30000 | 20000 | 新开工 |
| 180 | 山东普斯顿数控设备有限公司年产1000套数控设备流水生产线建设项目 | 山东普斯顿数控 设备有限公司 | 2018.05-2019.09 | 建筑面积2.9万平方米，建设生产车间、科研楼、办公楼等，年产1000套数控设备。 | 25000 | 12000 | 新开工 |
| 181 | 郓城唐塔·新世界文旅综合提升建设项目 | 郓城县水浒置业 有限公司 | 2018.04-2019.12 | 建筑面积为17.7万平方米，建设唐塔·新世界仿宋文旅商综合体、唐塔景区修复、水系景观提升。 | 95000 | 46000 | 新开工 |
| 182 | 郓城县2018年棚户区改造项目 | 郓城县水浒城市建设置业有限公司 | 2018.03-2020.12 | 建设商业用房42万平方米，建安工程85万平方米。 | 480000 | 161000 | 新开工 |
| 183 | 郓城海森木业有限公司年产12万吨木纤维生产建设项目 | 郓城海森木业 有限公司 | 2018.05-2019.12 | 建筑面积1.3万平方米，购置安装地面卧式机器等设备，年产12万吨木纤维素。 | 28851 | 15000 | 新开工 |
| 184 | 郓城县现代高效农业产业园ppp项目 | 郓城县农业局 | 2018.04-2020.12 | 建筑面积12.1万平方米，建设农产品科技产业园、农业科技公园、种植区、养殖区等。 | 312046 | 30000 | 新开工 |
|  | 鄄城县（18个） |  |  |  | 1529507 | 582286 |  |
| 185 | 鄄城县尧帝陵文化旅游风景区 | 鄄城县旅游局 | 2017.10-2019.04 | 建筑面积3.8万平方米，建设祭祀大殿（含人文历史博物馆）、钦明文思殿、文命殿、重华殿、先祖殿、尧天阁、尧天门等。 | 42900 | 16000 | 续建 |
| 186 | 鄄城县黄河滩区居民安居（村台工程）项目 | 旧城镇人民政府 | 2018.01-2019.06 | 新建4个村台（七街村台、大刑庄村台、三合村村台、安庄村台），撤退道路、防浪林等。 | 21108 | 19108 | 新开工 |
| 187 | 鄄城县易地扶贫搬迁工程项目 | 鄄城恒源城市开发有限公司 | 2017.04-2018.12 | 建设住宅36.46万平方米、储藏室5.68万平方米；建设道路、饮水污水管网、电网等配套设施；搬迁安置3330户，10211人。 | 73977 | 53977 | 竣工 |
| 188 | 山东鼎泰新能源有限公司40万吨/年高等级化工溶剂项目 | 山东鼎泰新能源 有限公司 | 2017.01-2018.10 | 建筑面积7.5万平方米，购置相关生产设备862台（套），年产40万吨高级溶剂油。 | 57200 | 16680 | 竣工 |
| 189 | 菏泽康美工艺品有限公司年产1500万套户外家具项目 | 菏泽康美工艺品 有限公司 | 2017.07-2018.06 | 建筑面积3.7万平方米，建设年产1500万套户外家具。 | 21000 | 19800 | 竣工 |
| 190 | 鄄城新能源汽车产业园项目 | 浙江中电汽车集团 | 2018.02-2020.12 | 建筑面积10万平方米，建设钢构厂房、办公楼、宿舍楼等，年产新能源电动汽车5万辆。 | 250000 | 50000 | 新开工 |
| 191 | 菏泽君安天源房地产开发有限公司啤酒小镇项目 | 菏泽君安天源房地产开发有限公司 | 2018.05-2020.04 | 建筑面积39万平方米，建设住宅、商业，啤酒博物馆、酒店等。 | 100000 | 50000 | 新开工 |
| 192 | 江苏益客产业园一期项目 | 益客集团 | 2017.03-2018.12 | 建筑面积10万平方米，建设加工区、商务区、养殖区和治污区四大功能区。 | 100000 | 18000 | 竣工 |
| 193 | 鄄城和润幸福城项目 | 山东水发控股集团有限公司 | 2017.05-2020.12 | 建筑面积68万平方米，建设观光、游乐、运动、养生综合服务小镇。 | 450000 | 57000 | 续建 |
| 194 | 山东青美再生资源有限公司年产6万吨再生资源项目 | 山东青美再生资源有限公司 | 2017.09-2018.05 | 建筑面积4.4万平方米，年加工6万吨塑料制品等。 | 20000 | 17500 | 竣工 |
| 195 | 鄄城泰润电器有限公司年产7500台变压器项目 | 山东鄄城泰润电器有限公司 | 2017.11-2018.10 | 建筑面积3万平方米，年产变压器7500台。 | 12000 | 11800 | 竣工 |
| 196 | 宣力新能源菏泽鄄城左营风电场项目 | 鄄城广顺新能源 有限公司 | 2016.10-2018.10 | 装机容量150MW,主要建设75台2MW的发电机组、75台箱式变压器，新建110kV升压站一座。 | 121919 | 77191 | 竣工 |
| 197 | 鄄城县第二人民医院新院区 | 鄄城县第二人民医院 | 2017.09-2019.09 | 建筑面积4.6万平方米，建设病房楼、门诊楼、医技楼、康复楼和综合保障楼各一座，新增床位700张。 | 20000 | 6000 | 续建 |
| 198 | 鄄城泰山石膏有限公司年产3500万平方米纸面石膏板项目 | 泰山石膏有限公司 | 2017.06-2018.06 | 建筑面积9.7万平方米，建设车间、倒班楼、综合楼等，年生产纸面石膏板3500万平方米、装饰石膏板800万平方米、轻钢龙骨1万吨。 | 35056 | 32056 | 竣工 |
| 199 | 鄄城县第一中学新校区建设项目 | 鄄城县第一中学 | 2016.03-2019.03 | 建筑面积16.87万平方米，建设教学楼，实验楼，电教楼，图书馆，体育馆，办公楼，宿舍楼，餐厅等。 | 45000 | 25000 | 续建 |
| 200 | 鄄城县黄河滩区居民外迁工程项目 | 李进士堂镇人民政府 | 2018.01-2019.12 | 建筑面积9.5万平方米，建设安置住宅及相关公共设施，安置住户667户，人口2206人。 | 48347 | 32174 | 新开工 |
| 201 | 鄄城昊润达纺织年产10万吨精品制品纱锭项目 | 菏泽昊润达纺织有限公司 | 2018.01-2019.03 | 建筑面积5万平方米，安装设备200余台（套），10万精梳纱锭。 | 29000 | 20000 | 新开工 |
| 202 | 天润新能源鄄城（100MW）风电场项目 | 北京天润新能源投资有限公司 | 2018.06-2019.12 | 装机容量100MW,建设50台2MW的发电机组，50台箱式变压器，新建一座110kV升压站。 | 82000 | 60000 | 新开工 |
|  | 东明县（18个） |  |  |  | 2418670 | 758670 |  |
| 203 | 东明黄河滩区居民安居工程 | 东明县人民政府 | 2017.06-2020.07 | 迁建人口119680人，新建村台25个。 | 1009800 | 87000 | 续建 |
| 204 | 东明石化20万吨聚丙烯项目 | 东明石化集团 | 2018.09-2019.12 | 建设20万吨聚丙烯装置一套，并配套建设公用工程、储运及辅助设施。 | 200000 | 50000 | 新开工 |
| 205 | 东明中信国安瑞华新材料20万吨/年甲醇制混合芳烃 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 2017.05-2018.09 | 建设安装20万吨/年甲醇制混合芳烃生产装置。 | 72000 | 37000 | 竣工 |
| 206 | 东明中信国安瑞华新材料5万吨/年甲基苯乙烯 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 2017.05-2018.08 | 建设安装甲基苯乙烯生产装置，年产5万吨甲基苯乙烯。 | 35000 | 23000 | 竣工 |
| 207 | 东明中信国安瑞华新材料20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 | 2017.05-2018.08 | 建设苯乙烯联产环氧丙烷生产装置，年产20万吨苯乙烯、8万吨环氧丙烷。 | 52000 | 35000 | 竣工 |
| 208 | 东明现代农业综合服务平台建设项目 | 东明兴东农业发展有限公司 | 2017.01-2018.12 | 建筑面积20.8万平方米，建设交易大棚、加工车间、电子交易中心等。 | 38081 | 14078 | 竣工 |
| 209 | 华润东明热电厂一期 | 华润电力控股有限公司 | 2017.06-2020.06 | 建设安装2×350MW热电机组及配套设施；年发电量达到38亿度。 | 350000 | 140000 | 续建 |
| 210 | 东明华谊玉皇新材料5万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）二期项目 | 东明华谊玉皇新材料有限公司 | 2018.09-2019.09 | 建筑面积1.8万平方米，扩建年产5万吨甲基丙烯酸甲酯装置。 | 80039 | 40000 | 新开工 |
| 211 | 中海亚3000t/a特种分子筛环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目 | 中海亚环保材料有限公司 | 2018.09-2019.09 | 建设安装第二套特种分子筛环保催化剂系列装置，年产3000吨特种分子筛环保催化剂系列产品。 | 36027 | 21000 | 新开工 |
| 212 | 东明石化中原智慧物流园 | 东明石化集团 | 2018.06-2019.06 | 建设停车场、蒸洗站、车辆检测与维修、驾培、餐饮住宿。 | 50000 | 40000 | 新开工 |
| 213 | 乾德新能源东明西南风电厂建设项目 | 东明乾德新能源有限公司 | 2018.05-2018.12 | 装机容量50MW,建设25台2MW风力发电机组，25台箱式变压器，新建110kW升压站一座。 | 41548 | 41548 | 竣工 |
| 214 | 景祐新能源东明东南风电厂建设项目 | 东明景祐新能源有限公司 | 2018.06-2018.12 | 装机容量100MW,建设50台2MW风力发电机组及50台箱式变压器等。 | 82044 | 82044 | 竣工 |
| 215 | 东明县开发区清华园学校建设项目 | 东明县教育局 | 2018.02-2018.11 | 建筑面积7万平方米，建设小学班36个，初中班48个。 | 15000 | 15000 | 竣工 |
| 216 | 东明明翔禧苑安置项目 | 东明明翔投资发展有限公司 | 2017.09-2019.12 | 建筑面积17.8万平方米，安置1321户。 | 53500 | 20000 | 续建 |
| 217 | 东明明翔福苑安置项目 | 东明明翔投资发展有限公司 | 2017.11-2020.06 | 建筑面积19.2万平方米，安置1423户。 | 57631 | 38000 | 续建 |
| 218 | 东明万康医养结合项目 | 东明民政局 | 2018.06-2020.06 | 建筑面积22万平方米，建设养老服务中心、社会福利中心及配套建设基础设施三部分。 | 82000 | 15000 | 新开工 |
| 219 | 东明危废综合利用和集中处置项目 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 2018.09-2019.09 | 年无公害处理危废3万吨。 | 35000 | 20000 | 新开工 |
| 220 | 106国道东明段扩建项目 | 东明县公路局 | 2018.06-2020.06 | 路线全长44.17公里，中桥20座、小桥104米6座、分离立交1处。 | 129000 | 40000 | 新开工 |
|  | 合计（220个） |  |  |  | 30948809 | 8754039 |  |