淮安市贯彻落实江苏省第二环境保护督察组督察反馈意见整改方案

为坚决贯彻省委、省政府决策部署，切实加大生态文明建设和环境保护工作力度，根据省环境保护督察反馈意见，特制定整改方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大精神，深入贯彻落实全国生态环境保护大会，省、市生态环境保护大会暨污染防治攻坚战推进会精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，按照高质量发展要求，以改善环境质量为核心，以天蓝地绿水清为目标，以补齐环境质量短板为主线，精准施策、举一反三、标本兼治，坚决打好污染防治攻坚战，着力解决突出环境问题，全面改善环境质量，有效防控环境风险，不断提升人民群众对生态环境的满意度和获得感。

二、工作目标

（一）持续改善生态环境质量。到2020年，全面完成 “十三五”生态环境保护目标。全市PM2.5平均浓度比2015年下降20％以上，市区空气质量平均优良天数比率达到73.3％以上；地表水国考断面水质优Ⅲ比例达到87.5％，重要水功能区达标率82％以上；城市建成区黑臭水体基本消除；土壤环境质量总体保持稳定。

（二）加快解决突出环境问题。立足当前、立行立改，对省环境保护督察反馈意见指出的具体问题，实行整改“清单制”，细化明确整改责任、目标、时限和措施，一项一项整改，一个一个销号，坚决整改到位。着眼长远、提前谋划，注重解决深层次矛盾、结构性问题和体制机制性障碍，推动经济发展和环境保护双赢。

（三）建立健全环保长效机制。深刻反思，举一反三，积极推进生态文明体制改革和生态环境保护制度改革确定的各项重点改革任务，加快建立健全符合中央和省委、省政府要求、具有淮安特色的生态文明制度体系。

三、重点举措

（一）坚决贯彻中央和省决策部署。牢固树立“四个意识”，深刻认识环保督察整改的政治性、严肃性和重要性，把省级环保督察反馈问题整改作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实际行动，不折不扣抓好落实。

１、把补齐生态环境短板摆在更加突出的位置。提高政治站位，清醒认识加强环境保护的紧迫性、艰巨性，彻底解决思想上的误区、认识上的偏差，以对历史、对子孙后代高度负责的态度切实抓好生态文明建设和环境保护。各级党委、政府将环境保护工作纳入重要议事日程，定期研究部署，及时解决问题。

２、落实环境保护工作责任。完善生态环境保护责任规定，修订生态环境保护监管部门责任清单，推动环境保护 “党政同责”“一岗双责”落实落地。坚持管发展必须管环保，管生产必须管治污，切实把环保责任落实下去，把环保压力传导到位。将省委、省政府部署的年度环保重点任务，作为市委、市政府年度重点工作，层层细化分解，严格督查督办，确保责任落实、任务落地。

３、健全环境保护考核评价和责任追究体系。把生态环境质量“只能更好、不能变坏”作为一条底线，进一步加大生态环保等约束性指标的考核权重。严格落实党政领导干部生态环境损害责任终身追究制，对未正确履行职责、造成本地区生态环境和资源问题突出或任期内生态环境状况明显恶化等情形的，按照《淮安市污染防治工作问责暂行办法》，依规实行终身追责，对负有责任的干部不得提拔使用或转任重要职务。

４、加大环境保护投入。把生态文明建设作为公共财政支出的重点，确保公共财政每年用于环境保护和生态建设的支出总量不减，增幅优先。充分发挥财政资金的引导作用，创新环保投融资机制，引导鼓励社会资金以ppp等不同形式参与生态保护与建设，实现投资渠道多元化。

（二）大力提升绿色发展水平。牢固树立绿色发展理念， 结合供给侧结构性改革，以空间结构、产业结构、能源结构调整为着力点，从根本上为生态环境减负。

１、进一步优化空间结构。坚持空间管控一本规划、一张蓝图，推进城乡建设、土地利用、生态环境保护等“多规合一”。严格落实主体功能区规划，推进形成科学合理、主体功能定位清晰的国土空间开发利用格局。强化刚性约束，严守城市开发边界、永久基本农田保护和生态保护三条红线，开展生态红线区域违法违规建设项目清理整顿。对沿河、重点行业和产业布局开展规划环评，调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。

２、进一步优化产业结构。严格执行国家和省、市级产业结构调整指导目录，实施产业发展负面清单。加大过剩产能压减力度，严禁新增钢铁、水泥、焦化、电解铝、铸造等产能。构建绿色技术创新体系，完善节能减排创新平台和服务体系，发展清洁生产，推进制造业绿色化、生态化改造，大力发展节能环保产业，培育发展一批骨干企业。严格项目准入，限制高能耗高污染项目落地，引进高端化、智能化、绿色化的产业项目，努力推动产业“由重转轻、由旧转新、由低转高”。

３、进一步优化能源结构。严格控制能源和煤炭消费总量，提高电煤使用比重，削减非电工业行业用煤总量，减少直接燃烧、炼焦用煤及化工原料用煤，到2020年，能源消费总量比2015年增量控制在136万吨标准煤以内，规上煤炭消费总量比2015年下降5％以上，非化石能源占能源消费总量比重达到10％，发电及供热用煤比重达65％以上。加强节能、节水、节地、节材工作，大幅降低重点行业和企业能耗、物耗，到2020年，全市用水总量控制在33.33亿立方米以内，土地开发强度控制在18％以内，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20％。

（三）全力打好污染防治攻坚战。认真落实国务院大气、 水、土壤污染防治三个“行动计划”和省政府实施方案，有效提升污染防治的科学性和精准度，切实改善环境质量。

１、打好蓝天保卫战。按照“控煤、降尘、治企、管车、禁烧、联防”十二字方针，深入推进大气污染防治。深化柴油货车和船舶污染治理，全面开展清洁柴油车行动、清洁油品行动、清洁运输行动、清洁柴油机行动四大攻坚行动，提前实施机动车国六排放标准。全面实施特别排放限值，推进非电行业氮氧化物深度减排和超低排放改造。开展“散乱污”企业整治，2019年底前完成。推行“绿色施工”，进一步明确和规范建筑施工扬尘治理要求，落实围墙围挡、裸土覆盖、视频监控等措施。加强重污染天气防范应对，科学实施污染“削峰”管理，反对“一刀切”。

２、打好碧水保卫战。开展饮用水源地专项整治，2018年底前完成集中式饮用水源地保护区内违法违规问题的全面排查与整治，到2020年，市区及各县区全部建成应急水源地。实施城镇污水处理“提质增效”三年行动，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理； 加快建设初期雨水收集处理设施，到2020年，实现永久性污泥处理处置或资源化利用设施全覆盖，无害化处理处置率达到100％。建立黑臭水体整治长效机制，落实清淤活水、长效保洁责任，定期公开整治进展，接受社会监督，2019年，城市建成区基本消除黑臭水体；2020年，城市建成区实现河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污。对京杭大运河沿线1公里范围内违法违规危化品码头限期整改或依法关停，完成沿岸两侧１公里范围内化工企业的关停并转迁任务。

３、打好净土保卫战。开展农用土壤污染状况详查，落实建设用地土壤调查评估制度，推进关停搬迁企业污染场地治理修复，建立污染地块名录并实行联动监管，真正做到守一方净土、护人民健康。推进危险废物处置能力建设，加强危险废物规范化管理，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。开展生活垃圾强制分类，提升餐厨垃圾处置能力，逐步建立和完善垃圾分类收集、运输和处理体系，到2020年，市区和县城的生活垃圾原则上实现本辖区范围内安全处理。

（四）持续优化生态保护格局。按照“山水林田湖草”系统保护的要求，加强自然保护区和生态系统保护，严守生态保护红线，牢固构筑生态安全屏障。

１、严守生态红线。建设生态保护红线监管平台，完善生态保护红线长效监管机制。落实生态补偿转移支付政策，对保护成效突出的地方加大奖励力度。执行生态保护空间占补平衡、扩增奖励政策，通过生态服务价值等效补偿、生态保护空间扩增奖励，实现生态效益的最大化，到2020年，完成省级自然保护区范围和功能区界限核准和勘界定标。持续开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动，严肃查处各类违法违规行为。

２、实施生态修复。开展生态环境状况评估，建立生态环境保护综合监控平台。扎实推进“山水林田湖草”生态保护和修复重大工程，强化自然岸线和重点湿地生态系统的保护与恢复，实施生物多样性保护工程，推进江淮生态大走廊等生态廊道建设，增加优质生态产品供给能力。在重要河流、湖泊的敏感区域内严禁任何形式的围垦河湖、违法占用河湖水域行为。

３、建设美丽乡村。坚持城乡环境治理并重，推进村庄环境整治提升和覆盖拉网式农村环境整治，加快农村环境基础设施建设，完善生活垃圾收运体系，加大污水处理和改厕力度。强化农业面源污染防治，推进种养业废弃物资源化利用、无害化处置。加强示范引领，大力开展绿色村庄、整洁村庄、宜居村庄建设，努力打造一批特色鲜明的美丽村庄，全面提升农村人居环境质量。

（五）严格环境执法监管。落实环境执法全面从严要求， 用足用好新环保法，强化环境刑事执法、行政执法、综合执法，强化排污者责任，让环境守法成为常态。

１、完善环境执法监管机制。强化环保网格和社会综合治理网格有机融合，健全“网格化”监管体系。加强日常执法监管，推进“双随机、一公开”制度建设，充实污染源信息库、随机抽查对象名录库，合理确定抽查比例。推进以排污许可证为核心的污染源监管体系建设，实施排污许可证一证管理。推进移动执法系统建设，提升污染源自动监控水平。完善环境违法行为有奖举报制度，扩大公众参与和线索来源。规范重大环境违法问题线索管理，实现线索管理闭环、处置及时规范。

２、强化环境违法联合惩戒。健全联合调查机制，生态环境部门会同公安机关、检察机关、审判机关建立联席会议制度，畅通案情通报、信息共享渠道。建立案件移送制度，形成环保、公安打击环境违法犯罪行为的工作合力。健全生态环境公益保护机制，支持有关组织对严重破坏生态环境的行为依法提起公益诉讼。

３、推进环境执法信息公开。督促重点排污单位向社会公开环境信息，推动企业全面落实环保主体责任。定期公开重点监管对象名录、区域环境质量、重点环境问题整改情况及环保行政处罚决定，及时发布典型案件查处结果。发挥社会监督作用，邀请人大代表、政协委员以及社会公益组织、环保热心人士参与环境监管执法活动。

（六）深化生态环保制度改革。坚持以体制机制改革为根本，积极落实生态文明体制改革和生态环境保护制度改革确定的各项重点改革事项。

１、推进环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。落实中央、省环保垂改工作要求，推动环保机构垂改方案落地实施。强化地方党委、政府及其相关部门的环境保护责任，全面加强环保队伍建设，优化环保机构设置和人员结构，打造生态环保铁军。

２、完善生态环境财政奖补机制。依据生态环境高质量发展主要指标考核情况，实施以结果为导向的财政综合奖惩机制。完善与污染物总量相挂钩的财政政策，提高污染物排放市级统筹标准，完善资金返还和奖励办法。

３、深化环保信用体系建设。完善评级机制和平台建设，扩大参评企业范围，加强评级结果运用。完善环保信用信息共享制度，建立信用报告、信用审查制度，实行环保信用联动激励与惩戒。结合企业评价等级，实施差别化电价、水价（污水处理费）政策。根据省《促进环境污染责任保险发展的意见》，制定我市实施方案，推动环境污染责任保险工作有序开展。

四、组织保障

（一）加强组织领导。市委、市政府成立环境保护督察整改工作领导小组，由市委副书记、市长蔡丽新任组长，相关分管副市长任副组长。领导小组下设办公室，由副市长肖进方兼任办公室主任。办公室下设综合协调组、责任追究组和整改督查组。综合协调组由市政府副秘书长李金平任组长，负责省环保督察整改工作的统筹组织、协调调度、情况通报等工作；责任追究组由市纪委副书记、监委副主任叶蓓任组长，负责调查处理省环保督察组移交责任追究问题清单事项，以及后续整改工作的执纪问责；整改督查组由市环保局局长崔泉任组长，负责对省环保督察整改交办事项、信访交办件整改情况进行督查。各县区 （园区）、各有关部门和单位也要成立相应工作班子，主要负责同志亲自抓，形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局。

（二）扎实推进整改。各地、各有关部门要严格对照整改方案，逐条认真落实，逐项对账销号，确保在规定时限内整改到位。要举一反三，深挖环境问题背后的深层次原因，结合实施“263”专项行动，建立完善环保长效机制。对省环保督察组前期交办的信访件，开展“回头看”，建立“销号”制度，坚决防止问题反弹。全市整改方案和整改情况按照省有关要求，及时通过省级和市级主要新闻媒体向社会公开。

（三）严肃责任追究。对省环保督察组移交的问题线索， 严肃认真对待，进一步深入调查，逐一厘清责任，坚决依法依规，严肃追究责任。具体处理意见征得省环境保护督察工作领导小组办公室同意后，按有关要求向社会公开。

（四）强化督导检查。各地、各有关部门加强日常调度和督促检查，确保整改工作落地见效。市委督查室、市政府督查室采取专项督查、明察暗访、“回头看”等方式，跟踪督查问效，对未按要求完成整改任务的，严肃追究相关单位和人员的责任。充分运用报刊、电视、网络等平台，及时宣传督察整改情况。对整改不力、问题突出的地区和部门，加大曝光力度，动员全社会参与和监督。

附件：江苏省环境保护督察反馈意见具体问题整改措施清单

附件

江苏省环境保护督察反馈意见具体问题

整改措施清单

一、2014年国务院办公厅印发《关于加强环境监管执法的通知》后，淮安市及部分县区仍违规出台阻碍环境监管执法的“土政策”。

（一）淮安市政府对外商投资企业采取“清单式”管理，清单以外的原则上不得检查、罚款问题。

责任单位：市政府办公室。

整改时限：立行立改。

整改目标：修改文件内容。

整改措施：

11月30日，市政府办公室下发 《关于〈对进一步扩大利用外资若干措施的通知〉涉及“清单式”管理内容修正的通知》（淮政发〔2018〕73号），对《市政府关于进一步扩大利用外资若干措施的通知》（淮政发〔2017〕19号）文件第10条中“对涉及外商投资检查事项采取‘清单式’管理制度，凡在清单以外的原则上不得检查、不得罚款，处罚原则上不溯及以往”的内容，修改为“对涉及外商投资检查事项采取‘清单式’管理制度（环保、税务等除外），行政执法检查严格执行‘双随机、一公开’制度”。

（二）淮安区实施涉企检查报备管理，实行“企业生产宁静日”制度问题。

责任单位：淮安区委、区政府。

整改时限：立行立改。

整改目标：修改文件内容，废止文件。

整改措施：

（1）对淮办发〔2017〕132号文件进行修改，在“认真落实涉企检查活动报备有关规定，坚持实行每月1日-25日‘企业生产宁静日’制度”后面增加“（环保、安监、税务除外）”内容，并下发《特别更正通知》。

（2）重新下发 《关于进一步优化营商环境的实施意见》，在新文件中删除“认真落实涉企检查活动报备有关规定，坚持实行每月１日-25日‘企业生产宁静日’制度”，同时在文件最后增加“淮办发〔2017〕132号文件自本实施意见施行之日起废止”内容。

（三）金湖县、淮安经济技术开发区对政府投资类项目实行先行审批，后补办环保手续问题。

责任单位：金湖县委、县政府，淮安经济技术开发区党工委、管委会。

整改时限：立行立改。

整改目标：修改文件内容；废止文件。

整改措施：

（1）金湖县对原文件《金湖县关于建立建设项目全程代办 服务机制的工作意见》中“县发改委对县级审批权限内政府投 资类项目只要符合规划要求，实行先行审批，土地、环评手续后补；对县级审批权限内的企业投资项目，只要符合国家省市产业政策和规划要求并且为非高耗能、高污染、高危险的项目，均实行先核准或备案，后补办其他前置手续”修改为“对县级审批权限内的企业投资项目，除法律、行政法规规定的前置手续，均实行先核准或备案”（金政办 〔2018〕145号）。同时，严格执行修改完善的工作意见，对已办理项目逐一排查，发现一例整改一例，确保所有项目审批符合法律程序及相关文件要求。

（2）淮安经济技术开发区废止淮开管发〔2017〕69号文件，同时举一反三，对涉及环保政策文件进行梳理规范。

二、环境保护工作目标考核偏松偏软，导向作用未得到充分发挥。2016年，淮安经济技术开发区、清江浦区、淮阴区大气污染防治工作未达市定考核目标，淮安市政府未按照 《大气污染防治行动计划实施方案》要求组织约谈，2017年全市不达标地区扩大到4个。

责任单位：市政府办公室、市生态环境局。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：按方案要求组织约谈。

整改措施：

严格落实 《大气污染防治行动计划实施方案》，对大气污染防治工作达不到市定考核目标的地区组织约谈。

三、洪泽区2015年科学跨越发展考核无环境保护指标，2016年、2017年仅在扣分项中设置相关指标。

责任单位：洪泽区委、区政府。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：在科学跨越发展考核指标中增设环境保护指标， 并增加考核权重，促进经济社会与环境保护协调发展。

整改措施：

对全区科学跨越发展目标考核体系进行修订和完善，印发《2018年度区直部门科学跨越发展考核实施细则》，增设“生态文明建设及263专项行动”考核内容，增加考核权重。同时，通过季度跟踪考核，推进绿色发展、循环发展、低碳发展。

四、2016年中央环保督察交办问题整改不彻底，淮安市自查有3件信访问题整改未达序时进度，督察组另外抽查15件，其中6件未完成整改。

责任单位：市生态环境局，各县区党委、政府，各园区党工委、管委会。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：问题整改到位，完成销号。

整改措施：

制定中央环保督察交办问题整改销号办法，2019年6月底前由省负责销号的重点问题报省督察办申请销号；2019年12月底前由市负责销号的问题完成销号。对还未完成整改的问题，督促责任单位倒排工期、加快推进，尽快完成、早日销号。

五、实联化工（江苏）有限公司热电厂项目长期生产未验收，通过雨水口排放超标废水，环境安全隐患突出。

责任单位：苏淮高新区党工委、管委会。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：项目通过环保验收，雨水口达标排放，消除环境安全隐患。

整改措施：

对热电项目废气处理设施进行改造，完成环保验收。对原有雨水自流排口进行封堵，在 １、２号雨水泵站安装在线监测设备，确保达标排放。清理厂区内积存的硫酸铵浆液。

六、“263”专项行动推进不力，2017年综合考核排名全省倒数第二，减煤、治理生活垃圾、治理黑臭水体三项排名全省倒数第一。

（一）减煤排名全省倒数第一问题。

责任单位：市发改委。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：完成省定2018年度非电行业减煤目标任务。

整改措施：

（1）分解年度任务。印发《淮安市削减煤炭消费总量2018年度工作计划》，下达全市耗煤企业年度耗煤总量和各县区年度 耗煤量、减煤任务。与各县区、各重点耗煤企业签订减煤工作责任状，落实减煤工作责任。

（2）加强督查推进。每月通报进展情况，指导和督促未完成减煤序时任务的县区、企业及时落实整改。定期开展县区自查和市级督查。

（3）落实减煤措施。开展锅炉整治，推进10t／h以上、35ｔ／h及以下燃煤锅炉关停或清洁化替代。对耗煤企业燃煤热值进行检测，保证燃煤热值达4800大卡以上。督促淮钢增加外购焦炭、减少炼铁喷煤用量，中海华邦增加外购蒸汽，安邦电化、井神盐业等重点企业增加网购电量。

（4）严格考核奖惩。对未完成减煤目标的县区按照2018年度县区科学跨越发展考核的有关要求扣除相应得分。

（二）治理黑臭水体排名全省倒数第一问题。

责任单位：市住建局。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：对照全国黑臭水体治理示范城市标准，2019年底前全面完成49条黑臭水体整治任务。

整改措施：

2019年3月前17条水体全部完成治理，水质达标并通过民意测评。剩余的水体，把基础性、保障性的工作提前做好，确保 2019年底完成治理，达到省级验收条件。强化标杆意识，切实把握好“环节不能少、顺序不能乱、标准不能降”三个要求，保证技术与民意双达标。

（三）治理生活垃圾排名全省倒数第一问题。

责任单位：市城管局。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：垃圾分类工作取得较大进展。

整改措施：

（1）建立城乡生活垃圾分类和治理工作联席会议制度。严格督查考核，及时通报问题。开展集中培训，不断提高业务水平。

（2）开展“小手拉大手”活动，引导家庭成员共同参与垃 圾分类。积极开展垃圾分类公益宣传，扩大宣传覆盖人群，提高群众参与率。

七、《淮安市水污染防治工作计划》与省方案相比有7处降低标准，比如省方案要求城市、县城污水处理率2019年分别达到95％、85％，淮安市推迟到2020年。

责任单位：市住建局、农业农村局、生态环境局、商务局。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：修改《淮安市水污染防治工作计划》，按时保质完成相关项目建设。

整改措施：

（一）修改《淮安市水污染防治工作计划》，确保工作标准不低于省方案要求，2018年12月底前完成。

（二）市生态环境局、住建局、农业农村局、商务局等部门认真贯彻落实省市文件精神，确保按时保质完成工作任务。其中，由市生态环境局负责，2018年底前完成白马湖生态环境安全和健康评估；按省统一部署，有序推进洪泽湖、高邮湖生态环境安全和健康评估。由市住建局负责，加快城镇污水处理厂建设与提标改造，确保到 2019年，城市、县城污水处理率分别达到95％、85％，到2020年，建制镇污水处理设施全覆盖，全市新增污水处理能力7万吨／日以上；强化污水处理设施运行监管，加快推进全市镇污水处理监管信息平台建设，构建覆盖全市的基础信息体系、考核评估体系和监督管理体系；全面治理城市黑臭水体，定期通报各地黑臭水体治理进展。由市农业农村局负责，洪泽湖禁渔期自每年的2月1日至6月30日，白马湖禁渔期自每年的３月１日至 6月30日。由市商务局牵头，生态环境局、应急管理局配合，2018年底前完成加油站地下油罐防渗池更新改造任务的50％，2019年底前完成全部改造任务。

八、重污染小型企业清理整顿专项行动责任不落实、排查不彻底、措施不得力，全市仅排查出71家企业。

责任单位：市生态环境局、工业和信息化局，各县区党委、政府，各园区党工委、管委会。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：加大排查力度，实施分类治理。

整改措施：

（一）排查摸底。各县区、园区根据网格化管理要求，对辖区内 “散乱污”企业及集群开展拉网式排查摸底工作，建立 “散乱污”企业及集群管理台账。

（二）依法整治。对排查出的“散乱污”企业及集群，按“关停取缔类”“整合搬迁类”“升级改造类”进行分类治理。

（三）验收销号。各县区、园区对照“一企一策”整治方案，开展验收销号，并报送市级相关部门备案。

九、西南化工区等京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧１公里范围内化工企业搬迁进展缓慢。

责任单位：市工业和信息化局。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：大运河沿线1公里范围内化工企业老厂区全部关停。

整改措施：

（一）制定京杭大运河沿线化工企业搬迁计划，倒排期限，落实属地政府、市直部门和企业责任。

（二）出台企业搬迁奖补政策，明确奖补资金来源，为企业搬迁入园提供政策支持。指导属地政府因地制宜，制定企业搬迁奖补方案。

（三）加强与相关企业总部沟通对接，争取资金和优质项目支持。推进苏淮高新区新建公共热源点和危化品码头等基础设施建设。

十、2016年 8月，省委、省政府印发《江苏省生态环境保护工作责任规定（试行）》，督察组进驻前，洪泽区、淮阴区仍未制定贯彻意见。

责任单位：洪泽区委、区政府，淮阴区委、区政府。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：出台贯彻落实《江苏省生态环境保护工作责任规定（试行）》意见。

整改措施：

制定出台《生态环境保护工作责任规定》，建立健全涵盖党委、政府及其部门的环境保护责任体系。

十一、淮安区政府环境保护主体责任落实不到位，放任江苏飞翔纸业有限公司长期违规生产。

责任单位：淮安区委、区政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：对江苏飞翔纸业有限公司予以拆除，对相关责任人进行问责。

整改措施：

下达《关于对江苏飞翔纸业有限公司实施关闭的决定》， 尽快关闭、拆除企业。对企业严处重罚，对相关责任人严肃问责。

十二、淮安市住建局扬尘管控履职不力、查处不严，对检查发现的违法行为，均未按照《大气污染防治法》要求下达行政处罚决定。

责任单位：市住建局。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：达到淮安市扬尘治理“十个起来”“十条标准”和创建全国文明城市实地考察“五项标准”要求。

整改措施：

（一）对违反《大气污染防治法》的建筑工地，核实后予以登记，初步核查涉嫌违法事项及主要事实，上网受理，生成案件编号，同时开展调查取证。对违反《建筑法》，未取得施工许可的未批先建企业，按规定及时予以处理，同时暂停项目施工，待取得施工许可证后予以复工。

（二）采取录音、录像和拍照等方式，对违规违法施工现场进行取证，对当事人进行询问调查并制作询问笔录，形成案件调查报告。

（三）按照《大气污染防治法》处罚标准，对企业违规违法行为进行处罚。行政处罚决定书生效后，在3个工作日内将处罚信息录入淮安市信用平台（双公示平台），并及时推送至“两法”衔接平台、工商平台等相关平台。当事人拒不履行处罚决定的，依法申请法院强制执行。

十三、交通工程扬尘监管职责不清，淮安市交通局等部门对违法行为既未实施处罚，也未办理移交，存在监管“真空” 。

责任单位：市交通局、住建局。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：明确职责，落实责任，减少扬尘污染。

整改措施：

（一）建立交通工程建设单位牵头治理、监理单位日常监理、施工单位负主体责任的扬尘管控责任体系，保证扬尘治理工作有序进行。

（二）构建常态化督查机制，每月专项督查不低于1次， 重点督查管控裸土、物料覆盖、出入口车辆冲洗等扬尘污染防治措施落实情况。

（三）对交办问题整改不到位的，交通部门按照合同有关约定对相关单位实施违约处罚，对推诿、拖延整改的移交住建部门，由住建部门对有关单位实施处罚。

十四、淮安市加油站地下油罐防渗池建设或双层罐更新改造存在漏报现象，市商务局工作推进严重滞后。

责任单位：市商务局、生态环境局、应急管理局。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：完成加油站改造工作，对已完成的进行验收。

整改措施：

由市商务局牵头，生态环境局、应急管理局配合，2018年底前完成加油站地下油罐防渗池更新改造任务的50％，2019年底前完成全部改造任务，对完成改造的加油站进行验收。

十五、洪泽湖东部湿地省级自然保护区至今未落实管理机构编制、人员和经费，保护区核心区、缓冲区内存在围网养殖14.6万亩。

（一）洪泽湖东部湿地省级自然保护区至今未落实管理机构编制、人员和经费问题。

责任单位：市委编办、市自然资源和规划局。

整改时限：与市党政机构改革同步完成。

整改目标：落实管理机构和人员。

整改措施：

市委编办牵头，在机构改革涉及的相关事业单位机构的基础上，采用内部调剂的方法，提出编制调整方案，经市委编委主任会审定后实施。

（二）洪泽区保护区核心区、缓冲区内存在围网养殖问题。

责任单位：洪泽区委、区政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：拆除保护区核心区、缓冲区内围网养殖。

整改措施：

2018年，拆除围网养殖5000亩；2019年，拆除围网养殖5000亩；2020年，拆除围网养殖9000亩。同时，对已拆除的湖区加强管理，建立沿湖乡镇打击非法网围、保护渔业资源和维护天然水域环境的长效机制，杜绝新建网围现象发生。

（三）盱眙县保护区核心区、缓冲区内存在围网养殖问题。

责任单位：盱眙县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：拆除保护区核心区、缓冲区内围网养殖。

整改措施：

2018年，拆除围网养殖5000亩；2019年，拆除围网养殖5000亩；2020年，拆除核心区围网养殖6000亩。同时，对已拆除的湖区加强管理，建立沿湖乡镇打击非法网围、保护渔业资源和维护天然水域环境的长效机制，杜绝新建网围现象发生。

（四）淮阴区保护区核心区、缓冲区内存在围网养殖问题。

责任单位：淮阴区委、区政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：拆除保护区核心区、缓冲区内围网养殖。

整改措施：

组织专家对洪泽湖东部湿地进行实地勘察，制定实施方案，2020年12月底前完成。

十六、淮阴区大元编织袋经营部非法处置医疗废物，赵集镇十堡村收取经营部租金，赵集镇党委、政府环境保护网格监管职责履职不到位，导致项目长期违法生产。

责任单位：淮阴区委、区政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：关闭企业，对相关责任人进行问责。

整改措施：

彻底关闭企业，产品及原材料清运离厂。区纪委监委对网格化监管履职不到位问题进行调查，对相关责任人进行问责。

十七、2018年１-4月，淮安市4个国考省考断面水质劣Ⅴ类，占全省22.2％。省考排水渠苏嘴断面2016年应达到Ⅳ类水质目标，实际上2016年、2017年水质类别均为劣Ⅴ类，2017年４月省环保厅约谈后，水质仍无明显改善。2018年4月，因国考浔河唐曹断面、省考南六塘河肖大桥断面及排水渠苏嘴断面水质不达标，淮安市再次被省环保厅约谈。

责任单位：市生态环境局，淮安区委、区政府，清江浦区委、区政府，淮安经济技术开发区党工委、管委会，苏淮高新区党工委、管委会，涟水县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：省考排水渠苏嘴断面消除劣Ⅴ类。

整改措施：

（一）淮安区加快河西片区污水管网、3号污水提升泵站、明通污水处理厂一级Ａ提标改造等工程建设，加大企业监管力度和水质监测频次，确保工业废水达标排放，各类污水接入管网，力争2019年6月实现水质稳定达标。

（二）清江浦区完成内城河、外城河、文渠河、圩河河道清淤，加快雨污分流和控源截污工程建设。清安河沿河企业达标排放，不向河内直接排污。

（三）苏淮高新区全力推动同方污水处理厂一级Ａ提标改造工作，2019年9月底前主体建成，12月底前投入运行。跟踪监管同方污水处理厂各类参数指标，确保污水处理厂尾水稳定达标排放。加快推进“一企一管”工程全覆盖，2019年6月开工建设，2020年6月投入使用，确保控源截污工程高质量全覆盖。

（四）淮安经济技术开发区委托第三方专业检测机构对污水处理厂的进出水进行采样检测，对16家重点排水企业进行不定期采样检测，对部分重点排水企业进行夜间和节假日突击采样抽检，对污水泵站、市政管网关键节点进行不定期采样分析，发现问题，立即整改。

（五）涟水县实施河道综合治理、生活污水污染控制、农业面源污染控制和工业点源污染控制四大工程，改善南六塘河水质。一是河道综合治理工程。全面开展河道疏浚，拆建水工建筑物26座，2019年底全部完工。二是生活污水污染控制工程。完成高沟镇污水处理厂二期工程及配套管网、成集镇和前进污水处理厂工程、高沟镇扁担村村级污水处理设施等项目建设。三是农业面源污染控制工程。减少农业面源污染，沿线涉及乡镇畜禽养殖整治到位。四是工业点源污染控制工程。加强县经济开发区及高沟镇重点企业执法监管，重点企业安装在线监控设施。

十八、2015年至2017年，淮安片区洪泽湖、白马湖测点总磷不同程度超标，最大超标倍数分别为3.38倍、2.08倍。

责任单位：淮阴区委、区政府，洪泽区委、区政府，盱眙县委、县政府，金湖县委、县政府，苏淮高新区党工委、 管委会。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：淮安片区洪泽湖、白马湖测点总磷达标。

整改措施：

（一）洪泽区完成天楹污水处理厂一级Ａ提标改造工程，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级Ａ标准。推进白马湖上游6条河道综合整治与生态修复工程。加大工业企业监管力度，落实企业雨污分流。提高重点河道水质监测频次，严厉打击偷排、超标排放等环境违法行为。拆除洪泽湖区围网养殖1.9万亩。

（二）盱眙县加强畜禽污染防治，提高淮河流域污水收集率，不断提升淮河流域水环境质量，助推洪泽湖淮安片区断面稳定达标。拆除洪泽湖区围网养殖1.6万亩。

（三）淮阴区加大源头管控，洪泽湖生态红线保护区域内严禁建设任何非保护性项目。加强河道巡查管护，严厉打击河道管理范围内的违法行为。严格落实环境监管网格化责任，完成“散乱污”企业整治，保障洪泽湖水环境质量。

（四）金湖县建立船舶垃圾及污水收集处理体系，严格控制船舶垃圾和污水排入白马湖。巩固退围（圩）、退养还湖工作成果。加强调水引流，促进水体流动，提高水体自净能力。实施清淤疏浚、岸坡整治、违章拆建、生态挡墙及绿化等系列工程。

十九、古淮河杨庄水源地一级保护区内存在生活污水排口，二级保护区内建有旺城建材散货码头、驾校等。

责任单位：淮阴区委、区政府，淮安经济技术开发区党工委、管委会。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：消除污染源，保障饮用水源安全。

整改措施：

（一）淮阴区2018年底前拆除旺城建材公司的装卸货西码头和码头储灰罐及辅助设施，并对构筑物进行清理、复垦绿化，粉煤灰储存库部分封存停用，确保厂区与河岸彻底隔离，企业无任何废水排入河道。在杨庄老街建设微动力污水处理设施，并实施雨污分流改造工程，2019年完成。在污水收集系统未建成前，建设一条污水拦截坝和生活污水沉淀池，沉淀后的水用于村庄绿化灌溉。

（二）淮安经济技术开发区2019年6月底前拆除景驰驾校，并做好长效管理。

二十、五汊河口建有船舶修造厂、搅拌站等项目。

责任单位：淮阴区委、区政府，清江浦区委、区政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：关闭搬迁到位。

整改措施：

（一）淮阴区对船舶修造厂、搅拌站采取断电措施，加快清产核资工作，尽快关闭搬迁到位。

（二）清江浦区2019年2月前关闭船厂、砂石码头。

二十一、淮阴区古淮河王营水源地、洪泽区洪泽湖周桥干渠水源地至今未完成达标建设。

（一）淮阴区古淮河王营水源地至今未完成达标建设问题。

责任单位：淮阴区委、区政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：完成达标建设。

整改措施：

将淮沭河五里水源地选定为主水源地，达标建设完成后关闭城区淮阴水厂，核销古淮河王营水源地。在关停过渡期间加大对水厂运行监管力度，保证供水水质达标。

（二）洪泽区洪泽湖周桥干渠水源地至今未完成达标建设问题。

责任单位：洪泽区委、区政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：完成达标建设。

整改措施：

（1）完成洪泽湖周桥干渠水源地达标建设各项任务，做好 验收各项准备工作。

（2）加强水量、在线水质、常规水质监测工作。设立专门警务室，布设视频监控，对破坏取水设施、违反水源地保护规定的行为及时取证、及时处理。

二十二、部分县区乡镇集中式饮用水水源地建设不规范，手续不完备。淮安区白马湖水厂京杭大运河水源地未经批准投入使用，取水口附近建有加油站、码头，盱眙县9个乡镇饮用水水源地均存在问题。

（一）淮安区白马湖水厂京杭大运河水源地未经批准投入使用，取水口附近建有加油站、码头问题。

责任单位：淮安区委、区政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：完善相关手续；拆除砂石货场，对加油站进行停产停业整顿。

整改措施：

（1）加快实施水源地达标建设，积极申报达标验收，2018年12月中旬报省政府核准。

（2）采取日检查、周督查的方式，督促中标单位加快工程进度，力争尽快完成工程建设任务。

（3）拆除砂石货场，对保护区内3家加油站进行停业整顿。

（二）盱眙县9个乡镇饮用水水源地均存在问题。

责任单位：盱眙县委、县政府。

整改时限：2019年6月底前。

整改目标：完成水源地规范化建设，确保饮用水水源安全。

整改措施：

（1）化农水库水源地：关闭取缔取水口附近饭店，禁止在水源地内进行捕捞，对取水口附近岸边护坡进行清理修复。

（2）洪泽湖桥口引河水源地：完成水面漂浮物及垃圾清理，拆除一级保护区围网养殖，清除一二级保护区内临时房屋、住家船，禁止养殖家禽。在一级保护区内安装防护隔离网、警示标志标牌、界碑界桩和视频监控以及水质自动在线监测设备。

（3）入江水道朱楼水厂水源地：完成水源地保护区划分， 开展水源地达标建设。

（4）桂五、长港、河桥、清泉、茅湖、泗洲水厂水源地：安装防护隔离网，设置水源地警示标志牌，安装视频监控设备。取缔取水口周边污染源，建立水源地日常巡查制度。

二十三、应急水源地建设进展较慢，市区、金湖县、涟水县应急水源地尚未建成，盱眙县应急水源地整治任务未按要求完成。

（一）市区应急水源地未建成问题。

责任单位：市水利局、住建局。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：建成市区应急水源地。

整改措施：

将市区应急水源地建设作为市政府为民办实事项目，明确建设主体和资金来源，尽快启动建设。

（二）金湖县应急水源地未建成问题。

责任单位：金湖县委、县政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：建成应急水源地。

整改措施：

加快取水口上移工作，确保2019年6月底前完成施工。加快黎城湖水源地核准、保护区划分、达标建设等工作。

（三）涟水县应急水源地未建成问题。

责任单位：涟水县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：建成应急水源地。

整改措施：

（1）实施引水工程。新建古淮河取水泵站1座、输水管道2.3公里、顶管2座，2018年底前完成。

（2）实施原水工程。原水管道工程北起涟水湖，南至涟水县区域供水第二水厂，2019年6月完成。

（3）实施取土工程。开挖湖面占地约900亩，2019年6月前完成。

（四）盱眙县应急水源地整治任务未按要求完成问题。

责任单位：盱眙县委、县政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：完成淮河古桑应急水源地的核销，新建饮用水源地实现供水。

整改措施：

（1）原淮河古桑应急水源地因位于淮河生态经济带区域，与港口产业园相接，有公路桥跨越，水质难以保障，不宜作为城市备用水源地，按程序进行水源地核销。

（2）实施城乡供水一体化工程，推动全县城乡供水同源、同质、同价。制定 《盱眙县水源地整治工作方案》。

（3）按照《盱眙县新建饮用水源地建设方案》，倒排任务 工期，严格督查推进，确保2018年12月31日前完新饮用水源地建设，并实现供水。

二十四、淮安市建成区列入整治任务的49条黑臭水体目前仅完成治理5条，未达到省工作要求，苏州河、团结大沟等水体黑臭严重。

责任单位：淮安经济技术开发区党工委、管委会。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：消除黑臭。

整改措施：

2018年整治二大沟，2019年整治团结大沟、北一支和苏州河。全面落实河长制，建立健全河道日常保洁制度。

二十五、淮安区大量污水通过新涧河等7个泵闸排入淮河 入海水道北泓，氨氮浓度5.41mg／L，超过地表Ⅳ类水质标准2.6倍。

责任单位：淮安区委、区政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：排入淮河入海水道北泓水质达到地表水Ⅳ类水质标准。

整改措施：

加快推进总投资16.25亿元的黑臭水体ppp项目，实施淮河入海水道北泓上游相关河道的控源截污工程，重点完善区经济开发区、新城区污水管网，加快区城市污水处理厂扩建工程。

二十六、盱眙县13条黑臭水体未整治，列入2017年度任务的城南大沟至今未开工，节制闸和泵站管理混乱，雨季大量污水直排淮河。

责任单位：盱眙县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：建成区河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口。

整改措施：

（一）完善市政污水管网，做好老旧小区雨污分流和截污纳管等工作。

（二）2018年底前启动建设一批污水管网项目，分别为涧沟渡下游淮明园小区雨污分流工程、碧桂园地块至陈洼大沟污 水管网工程、古桑街道至城南污水处理厂管网工程、铁山路配套污水管网工程、泽兰路至城东大沟污水管网工程等项目。2019年实施城区至港口产业园污水管网、五墩西路至淮河东路污水管网、金鹏大道污水管网工程，启动虎宣路水塘治理、天台山截水沟黑臭水体治理和城南污水提升泵站远程一体化改造，减少污水排入淮河。2020年重点对水体沿线环境进行整治，清理水面和河岸垃圾，查处违法排污口，确保城区河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口。

二十七、金湖县排查出17条黑臭水体，其中三里桥河、利民河重度黑臭，部分污水直排河道，最终进入高邮湖。

责任单位：金湖县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：完成黑臭水体整治任务，杜绝污水直排河道现象。

整改措施：

（一）2019年完成利民河、三里桥河截污工作，开展徐梁河、大兴北排河、大兴中心河、老农抗河、化肥厂半截河整治。2020年完成西海撇洪河、衡阳河、神华排涝河、老新建河、东截水沟、大兴南排河、九里中心河、金三河、顺堤河整治。

（二）实施徐梁河、大兴北排河、大兴中心河、老农抗河、化肥厂半截河城市河道景观提升工程。

二十八、《淮安市入海水道苏嘴断面水质达标方案》12项整治任务未达到序时进度要求，清安河水质长期超标。

责任单位：市住建局、水利局、生态环境局，清江浦区委、区政府，洪泽区委、区政府，淮安经济技术开发区党工委、管委会。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：完成12项滞后工程，改善清安河水质。

整改措施：

（一）市住建局负责：四季青污水处理厂一级Ａ提标改造、 第二污水处理厂一级Ａ提标改造等２个项目2018年12月底前通过环保验收。外城河修建截流管网480ｍ、溢流井4座、调蓄池1座，内城河修建截流管网2810ｍ、溢流井11座、调蓄池1座，圩河修建截流管网1360ｍ、溢流井5座、调蓄池1座等3个项目，2019年9月底前完成。

（二）市水利局、清江浦区负责：文渠河生态清淤1.21万方、外城河生态清淤1.36万方、内城河生态清淤1.09万方、圩河生态清淤0.39万方等4个项目2019年9月底前完成。

（三）淮安经济技术开发区负责：经济技术开发区污水处理厂提标改造项目2018年12月底前通过环保验收。

（四）洪泽区负责：清涧污水处理厂、天楹污水处理厂一级 Ａ提标改造等2个项目2019年12月底前完成。

二十九、张福河氯化物、硫酸盐浓度居高不下。

责任单位：淮阴区委、区政府，洪泽区委、区政府。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：张福河水质氯化物、硫酸盐指标控制在标准范围内。

整改措施：

（一）洪泽区调整监测频次为每月一次，发现水质异常， 立即调查整改。加大现场检查力度，督促企业落实雨污分流，码头装卸减少抛洒，发现问题，严肃查处。责成企业定期开展自查，对企业码头附近水质进行自测，发现异常，及时排查，并采取有效措施解决。

（二）淮阴区强化盐硝生产企业管理，对发现的超排、偷排等违法违规行为依法查处。加大环境监测频次，及时掌握水质状况。

三十、淮安辖区年过境船舶46万艘次，年货运量3.7亿吨，其中不少船舶运输危险化学品，年发生船舶险情近300起，给洪泽湖、京杭大运河沿线集中式饮用水水源地带来巨大环境风险。淮安市目前没有专门从事船舶污染物处置的企业，港口和船舶废油水、洗舱水、生活污水等接收、转运及处置处于空白状态。京杭运河、淮河、苏北灌溉总渠等主要河段非法码头数量众多，配套污染防治设施建设不到位，部分位于生态红线管控区内。

责任单位：市交通局、市场监管局、城管局。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：拆除取缔京杭运河、淮河、苏北灌溉总渠等主要河段非法码头及浮吊船作业点。

整改措施：

（一）制定《船舶污染防治专项行动方案》，加大对船舶防污染设施缺失、未按照规定送交船舶污染物等违法行为的监管。按照“淮安市港口船舶污染物接收转运处置建设方案”要求，2018年12月底前完成港口船舶污染物接收、转运、处置建设任务的50％。

（二）推进落实《交通运输部等十三个部门关于加强船用 低硫燃油供应保障和联合监管的指导意见》，督促辖区内内河船舶和江海直达船舶依法使用普通柴油，开展船舶燃油质量抽检工作。

（三）启动京杭运河淮安段船舶污染物接收处置专用船建造工作，实施船舶生活垃圾接收、转运、处置监管联单制度和联合监管制度。

（四）贯彻落实《省交通运输厅江苏海事局省环境保护厅关于实施在航运输船舶封舱管理的通告》，利用cctv视频监控统，无人机巡航、海巡艇现场巡航等方式核查在航运输船舶封舱措施落实情况，对未采取封舱措施的运输船舶进行安全警示，督促立即整改。

（五）开展全市各级航道非法码头和浮吊船作业点清理整治活动，强化督查检查及通报工作，按期完成整治任务。

三十一、淮钢码头初期雨水收集不规范，中海华邦码头整治不到位。

责任单位：市生态环境局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：规范初期雨水收集和处理，码头整治到位。

整改措施：

督促企业按照环保要求做好码头初期雨水收集，及时修葺沿河破损围堰，避免初期雨水入河。加强管理维护，规范码头装卸操作，避免物料洒落造成水体污染。

三十二、淮安市鸿业钢质船厂位于生态红线范围内，无环评和河道占用审批手续。

责任单位：淮安区委、区政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：取缔、拆除。

整改措施：

（一）淮安市鸿业钢质船厂承担苏北灌溉总渠、京杭运河沿线辖区内所有浮吊船的拆解任务，同时保障本地区船只水上作业安全、河道防洪应急高度和抢险等任务，计划暂时保留该企业，待全区浮吊船的拆解任务结束后再进行取缔、拆除。

（二）加强对该企业的监管，确保无废水排放。

三十三、盱眙新港无港口经营许可证，管理混乱，影响备用水源地水质。盱眙远航船业有限公司停靠的采砂船未拆解完成，采取明令禁止的冲滩方式进行船舶拆解作业，未配套污染防治设施。

责任单位：盱眙县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：完成港口经营许可证发放，完善长效管理措施，消除环境安全隐患。

整改措施：

（一）盱眙新港无经营许可证问题：新港纳入港口产业园总体规划，2020年12月建成后，污水管网接入产业园污水管网；到时若无法通过验收，不能取得港口经营许可证，将无条件予以关停。

（二）盱眙新港管理混乱问题：加强港内堆场覆盖和道路硬化，定时洒水，进出港车辆进行冲洗覆盖，2019年6月30日前整改到位。

（三）新港影响备用水源地水质问题：清水坝河备用水源地两侧码头全部拆除，复绿工程尽快开工，2018年12月30日前整改到位。

（四）远航船业采砂船拆解问题：按环评要求配套污染物处理设施，船舶拆解作业尽快完成。

三十四、扬尘管控不到位，裸土、物料未覆盖问题普遍，渣土车污染严重，市区快速路工程全长45.6公里，扬尘污染尤为突出，群众反映强烈。

（一）扬尘管控不到位，裸土、物料未覆盖问题普遍。

责任单位：市住建局。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：达到淮安市扬尘治理“十个起来”“十条标准”和市创建全国文明城市实地考察“五项标准”要求。

整改措施：

（1）抓制度建设。建立和完善扬尘管控管理制度、扬尘防治资金保障制度、扬尘防治目标考核制度、扬尘管控问责制度，使扬尘治理工作制度化、规范化，推动各级主管部门和建筑施工企业各司其职，共同抓好扬尘污染管控工作。

（2）抓现场巡查。坚持建筑工地扬尘管控每日巡查，发现问题现场交办、立即整改。

（3）抓整改落实。对拒不整改、整改不到位或问题反复的项目和企业，采取停工整改、约谈企业负责人、取消星级文明工地和优质工程参评资格等措施，确保问题整改到位。

（4）抓标准化建设。对在建项目要求施工现场出入口及主干道采用混凝土硬化处理，出入口安装自动化冲洗设施和二级沉淀池，施工区域裸露土方用绿色密目网覆盖严密，同时在办公区域、施工区域设置喷淋设施，安装PM2.5监测仪、雾炮和流动式洒水车。

（5）抓视频监控。在工地主出入口和塔吊顶端设置监控摄像头，对施工现场、围挡、生活区、物料堆放区等重点区域实施循环滚动巡查和重点检查，发现问题及时抓拍处理，督促整改到位，确保扬尘管控取得实效。

（二）市区快速路工程全长45.6公里，扬尘污染尤为突出，群众反映强烈问题。

责任单位：市交通局、快速办。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：落实施工工地标准化要求，减少扬尘污染。

整改措施：

（1）制定扬尘专项治理工作方案，明确监管职责、工作重点和主要措施。

（2）对涉土施工尽量做到随挖随填随盖，对暂不施工的裸土进行集中堆放，整理平整后进行覆盖。对开挖的渣土，及时清运，不能及时清运的，归整堆放并进行覆盖。

（3）在主要施工进出口和拌合站等区域设置冲洗设备，配套排水设施，车辆在进出工地时冲洗干净。安排专门洒水车不定时洒水，对开放的便道进行清扫保洁，抑制扬尘。

（三）渣土车污染严重问题。

责任单位：市城管局。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：对市区渣土车实行密闭改造升级。

整改措施：

（1）日常监管从严。加大巡查频次，重点工地定人看守， 对进入工地的渣土车一一核对，凡未按要求改造的车辆一律不得入场。

（2）整治要求从严。对未按要求实施密闭改造的渣土车严 格执法，从严打击，发现一辆、查扣一辆、处罚一辆，并对使用未达标渣土车的建筑垃圾运输企业和施工单位责令停工整改。

（3）登记备案从严。进一步完善渣土运输企业和车辆登记 备案制度，对渣土车严格执行“四个统一”标准，实行严格的渣土运输企业和车辆考核、年审机制和“黑名单”制度。

三十五、重污染天气应急管控期间，部分工地与混凝土搅拌企业未落实停工等管控要求。

责任单位：市住建局，各县区党委、政府，各园区党工委、 管委会。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：落实管控要求。

整改措施：

各县区（园区）根据管控要求，对辖区内预拌混凝土企业进行全面检查，严格落实停工等管控要求，对违反规定的预拌混凝土生产企业，采取断电措施并进一步给予相应处罚。开展督查督办，对不在管控名单且符合环保要求的预拌混凝土生产企业实行差异化管理。

三十六、淮安市化妆品一条街等拆迁工地建筑垃圾长期未清运，未采取防尘措施，影响市区空气质量。

责任单位：市住建局，清江浦区党委、政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：完成建筑垃圾清运。

整改措施：

市住建局加强督查督办，清江浦区组织力量，2018年12月底前完成化妆品一条街地块和经贸大厦南侧地块建筑垃圾清运工作。

三十七、2017年减煤控煤措施落实不到位，2018年一季度非电行业耗煤比2016年同期增长7.82万吨。

责任单位：市发改委。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：完成省定2018年度非电行业减煤目标任务。

整改措施：

（1）分解年度任务。印发《淮安市削减煤炭消费总量2018年度工作计划》，下达全市耗煤企业年度耗煤总量和各县区年度耗煤量、减煤任务。与各县区、各重点耗煤企业签订减煤工作责任状，落实减煤工作责任。

（2）加强督查推进。每月通报进展情况，指导和督促未完成减煤序时任务的县区、企业及时落实整改。定期开展县区自查和市级督查。

（3）落实减煤措施。开展锅炉整治，推进10ｔ／ｈ以上、35ｔ／ｈ及以下燃煤锅炉关停或清洁化替代。对耗煤企业燃煤热值进行检测，保证燃煤热值达4800大卡以上。督促淮钢增加外购焦炭、减少炼铁喷煤用量，中海华邦增加外购蒸汽，安邦电化、井神盐业等重点企业增加网购电量。

（4）严格考核奖惩。对未完成减煤目标的县区按照2018年度县区科学跨越发展考核的有关要求扣除相应得分。

三十八、2016年淮安市6家企业用煤量申报不实，督察组检查发现，部分企业2017年、2018年减煤数据仍存在弄虚作假问题。

责任单位：市统计局。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：严格数据统计，确保真实准确。

整改措施：

（一）完善《淮安市能源统计数据质量管理实施办法》，细化业务操作流程，建立数据采集、审核、评估、质量检查、发布与使用全程、全员、全域质量控制规范。

（二）建立常态化的能源统计执法机制，组织开展能源数据质量检查和双随机抽查，严肃查处统计违法行为。

（三）强化对能源统计的分析监测，加强企业能源统计基础建设。加大对能源统计人员的业务培训，提高基层统计人员的业务素质。

三十九、《江苏省燃煤锅炉大气污染整治工作方案》出台后，部分县区质监部门仍违规为新建10蒸吨／小时及以下燃煤锅炉发放锅炉使用证。

责任单位：市市场监管局。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：注销2014年以来10蒸吨／小时及以下燃煤锅炉使用登记许可。

整改措施：

（一）2018年11月30日前，以公告形式注销59台2014年以来办理使用登记的10蒸吨／小时及以下燃煤锅炉；2018年 12月30日前，对已注销的10蒸吨／小时及以下燃煤锅炉进行逐台核实，依法查处未经注册或未经检验等非法使用锅炉行为。对监管系统中燃料种类为煤的锅炉进行全面清查排摸，凡不符合相关规定的，一律停止使用，依法查处非法使用行为。

（二）2018年11月25日前，对全市各县区特种设备监管（许可）部门负责人进行集体约谈，明确环保督察问题整改的完成时限、责任人员和整改措施，确保整改到位。

（三）完善特种设备安全与节能目标考核体系，建立以年度目标责任为依据的全市特种设备监管条线考核办法。将锅炉许可等节能工作纳入考核指标，一票否决，并将考核结果应用至市对县区的高质量跨越发展目标考核。

四十、盱眙县、金湖县、淮阴区、洪泽区等地燃煤锅炉淘汰不彻底，生物质锅炉恢复使用燃煤现象较多。

责任单位：盱眙县委、县政府，金湖县委、县政府，淮阴区委、区政府，洪泽区委、区政府。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：完成燃煤锅炉整治淘汰任务，杜绝生物质锅炉使用燃煤现象。

整改措施：

（一）盱眙县对查处的生物质锅炉恢复使用燃煤的企业实施行政处罚，并责令整改到位。对辖区内锅炉（含工业锅炉、工业窑炉、粮食烘干设备、茶水炉等燃煤设施）开展拉网式排查，对排查出的锅炉逐一登记，建立管理清单和台账，并制定综合整治方案。开展燃煤锅炉拆除“回头看”专项行动，彻底淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉。建立生物质锅炉长效管控机制，实施包厂到人，落实月检查、季通报制度。

（二）金湖县对辖区内锅炉（含工业锅炉、工业窑炉、粮食烘干设备、茶水炉等燃煤设施）开展拉网式排查，确保无死角、无盲区。排查出的锅炉逐一登记，建立管理清单和台账，根据排查清单，开展专项整治，彻底淘汰燃煤锅炉，杜绝生物质锅炉恢复燃煤现象。实行相关人员包厂到人制度，落实月自查、报告，季检查、通报制度。

（三）淮阴区督促未安装高效布袋除尘设施的企业尽快完 成安装，逾期不完成的依法进行处理。加大执法监管力度，一经发现锅炉燃煤或燃烧杂物，责令立即停产整治，并依法从重处罚。落实属地二级网格巡查监管职责，加大巡查频次，杜绝被淘汰的燃煤锅炉“死灰复燃”。

（四）洪泽区开展燃煤锅炉淘汰整治专项检查，将生物质锅炉是否存在恢复使用燃煤现象纳入重点检查事项。充分发挥网格化环境监管网格员巡查作用，不定期开展巡查，确保监管不留死角。

四十一、淮钢特钢干熄焦改造滞后，高炉无上料除尘系统，出铁场、烧结等工段存在无组织排放烟气；中海华邦锅炉废气超标现象较多。

责任单位：市生态环境局。

整改时限：2019年6月底前。

整改目标：干熄焦项目正式投运；完成高炉、出铁场、烧结等工段无组织烟气收集处理。中海华邦锅炉烟气稳定达标排放。

整改措施：

（一）淮钢特钢尽快完成干熄焦项目调试，正式投运。出铁场完成密闭操作，烧结原料堆场建成封闭大棚。

（二）中海华邦全面改善除尘系统运行状况，及时更换系统内破损布袋。严格按照锅炉烟气脱硫脱硝系统运行规范要求进行操作，及时关注系统运行情况，3＃、5＃锅炉未完成脱硫脱硝升级改造前，停止使用。

四十二、淮安经济技术开发区热电公司等企业未完成锅炉超低排放改造。

责任单位：淮安经济技术开发区党工委、管委会。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：按期完成锅炉超低排放改造。

整改措施：

加快锅炉超低排放改造工程建设，确保2019年12月底前完成。

四十三、盱眙县、淮安区、淮阴区等地码头砂石物料未覆盖，车辆苫盖和冲洗不到位，重载运输车污染严重。

（一）盱眙县码头砂石物料未覆盖，车辆苫盖和冲洗不到 位，重载运输车污染严重问题。

责任单位：盱眙县委、县政府。

整改时限：2019年6月30日前。

整改目标：对各类砂石货场进行整治，督促落实物料覆盖、 车辆苫盖、冲洗以及重载运输车辆污染防控等措施，切实减少污染。

整改措施：

开展港口码头环境整治专项行动，对全县港口、码头开展排查，对排查出的问题立即启动行政处罚程序，并督促相关企业按要求整改到位。2018年12月31日前，完成全县所有码头砂石堆场的有效覆盖；2019年6月30日前，完成全县所有码头港内道路硬化，定时洒水，对进出港车辆进行冲洗覆盖。

（二）淮安区码头砂石物料未覆盖，车辆苫盖和冲洗不到位，重载运输车污染严重问题。

责任单位：淮安区委、区政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：对各类砂石货场进行整治，督促落实物料覆盖、车辆苫盖、冲洗以及重载运输车辆污染防控等措施，切实减少污染。

整改措施：

（１）全面开展“百日攻坚”行动，由区河长办牵头，组织水利、交通、环保等部门和沿线有关乡镇对大运河沿线砂石货场码头开展集中整治，取缔污染严重的货场码头。

（２）强化巡查，督促各码头做好砂石物料覆盖，车辆苫盖和冲洗，重载运输车污染防控等工作，对反弹的货场码头采取强拆等措施，确保长效。

（三）淮阴区码头砂石物料未覆盖，车辆苫盖和冲洗不到位，重载运输车污染严重问题。

责任单位：淮阴区委、区政府。

整改时限：立行立改。

整改目标：对各类砂石货场进行整治，督促落实物料覆盖、车辆苫盖、冲洗以及重载运输车辆污染防控等措施，切实减少污染。

整改措施：

对有证码头的堆场砂石物料进行全面检查，确保所有堆场的砂石物料进行全覆盖，进出车辆苫盖和冲洗，对不积极落实环保工作的企业予以处罚。对无证经营的50余户非法码头，采取强制措施，禁止作业。

四十四、商住一体情况普遍，餐饮业规划、审批、环境管理等联动机制不健全，省级环保督察期间，共接到有关举报66起，占总数的16.38％。

责任单位：市自然资源和规划局、商务局、行政审批局、生态环境局。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：加强规划引导，强化协调配合。

整改措施：

（一）针对商住一体情况普遍的现象，在规划条件条款中明确，引导住宅小区内配套的公共服务设施集中设置，在方案审查中严格控制多层商住一体综合楼的建设，并在后续的规划许可及竣工核实时严格把关。

（二）市自然资源和规划局、商务局、行政审批局、生态环境局等部门建立联动机制，加强协调配合，形成监管合力。

四十五、露天烧烤取缔不到位，涟水县、清江浦区等地问题较多。

责任单位：清江浦区委、区政府，涟水县委、县政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：取缔到位。

整改措施：

（一）清江浦区：加强宣传发动。利用宣传车播放通告， 深入街、区广泛宣传动员，形成浓厚的宣传氛围。开展集中整治。2018年12月31日前，逐户检查，严格执法，对违规的商户实施扣押等措施。不断巩固提高。在集中整治的基础上，建立长效管理机制，对回潮或新发现的露天烧烤及时组织查处。

（二）涟水县：制订露天烧烤专项整治方案，明确整治范围、整治时间、责任分工及整治目标，确保目标明确、分工到位、责任到人。采取常态管理与突击整治相结合、重点监控与流动巡查相结合的方式，对烧烤经营户进行跟踪监管，对居民反映强烈的居民区内露天烧烤进行重点预防，对户外烧烤行为做到及时发现、及时清理。

四十六、陡湖以及淮安市境内的高邮湖、宝应湖等湖泊围网养殖问题严重。

（一）陡湖围网养殖严重问题。

责任单位：盱眙县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：拆除陡湖湿地保护区核心区围网养殖5280亩。

整改措施：

（1）按照“一围一档”的要求，制定陡湖围网养殖专项整治行动方案，健全机制，分户施策，确保湖区网围拆除工作快速推进，2020年12月31日前拆除陡湖湿地保护区核心区围网养殖5280亩。

（2）对已拆除的湖区加强管理，建立打击非法网围、保护 渔业资源和维护天然水域环境的长效机制，杜绝新建网围现象发生。

（二）高邮湖、宝应湖围网养殖严重问题。

责任单位：金湖县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：拆除水域内围栏、围网养殖。

整改措施：

（1）组建“金湖县高邮湖、宝应湖退渔还湖工作领导小组”，由县长任组长，明确领导小组工作职责，2018年12月底前完成。

（2）尽快编制完善《金湖县高邮湖、宝应湖退渔还湖工作方案》，明确退渔还湖的目标任务、时间节点、工作步骤、组织领导等，2019年6月底前完成。

（3）明确金湖县高邮湖、宝应湖退渔还湖目标任务，2020年前完成湿地核心区、实验区清理。

（4）对所有退出湖区养殖生产的专业渔民给予合理安置，落实渔民养老社会保障措施，培训转产青壮渔民，实施渔民上岸安居，确保湖区渔区稳定。

四十七、全市97座露采矿山废弃宕口未开展地质环境恢复理。

责任单位：市自然资源和规划局，盱眙县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：对生态环境问题突出的废弃宕口进行综合治理。

整改措施：

（一）封堵复绿。2018年12月底前，对所有未治理的露采矿山废弃宕口采取封堵措施，彻底阻断宕口进出通道并设置警示标志，促进宕口自然复绿。

（二）制定方案。2019年3月底前完成盱眙县未治理露采矿山废弃宕口地质环境调查，编制《盱眙县废弃露采矿山地质环境初步治理方案》，逐个对未治理的露采矿山废弃宕口制定恢复治理方案。

（三）初步整治。根据治理方案，对于无法自然复绿或地质灾害隐患、安全隐患较为突出的废弃宕口，采取工程措施进行恢复整治。一是将符合条件的废弃宕口申报实施工矿废弃地复垦项目；二是由盱眙县人民政府委托有资质的施工单位进行施工整治。确保2020年底完成露采矿山废弃宕口初步整治工作。

四十八、苏淮高新区污水一企一管未建成，污水处理厂长期运行未验收，清下水管网不完善，部分企业雨污分流不彻底，对白马湖水质造成影响。

责任单位：苏淮高新区党工委、管委会。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：完善基础设施建设，完成同方污水处理厂环保验收。

整改措施：

（一）加强基础设施建设，实施企业污水排放“一企一管”二期、雨水监控排放二期等工程，实现园区企业雨污水分流信息化实时管控。

（二）加快同方污水处理厂污泥处置工作，督促企业迅速完成固废、噪音验收材料的编制上报，尽快完成验收。

四十九、淮安季桥化工集中区污水处理厂未实施提标改造，关停企业危废露天堆放。

责任单位：淮安区委、区政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：积极实施污水处理厂提标改造，规范企业危废处置。

整改措施：

（一）加快明通污水处理厂提标改造项目建设进度，2018年11月下旬召开环评专家评审会；2018年12月挂网招标并进场施工，2019年12月底前完工。

（二）因省环保督察组检查当天，大成化工公司正在转运危险废物，属于临时堆放。事后，该危险废物已及时转运到有资质单位处置。

五十、生活污水收集管网建设不配套，污水处理厂提标改造工程滞后，乡镇污水处理厂运行不正常，盱眙县16个乡镇污水处理厂有15个未运行。

（一）生活污水收集管网建设不配套，污水处理厂提标改造工程滞后，乡镇污水处理厂运行不正常问题。

责任单位：市住建局。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改目标：淮安市乡镇污水处理厂全部正常运行。

整改措施：

（1）指导淮阴区在年内完成本辖区内所有乡镇生活污水处理厂委托第三方运行管理工作；督促淮安区、洪泽区、金湖县和涟水县2018年内完成辖区内所有乡镇生活污水处理厂在线仪表安装和使用工作。

（2）积极申报建制镇污水处理设施全运行以奖代补省级专项资金，努力将涟水县、洪泽区、金湖县等纳入奖补范围。同时，督促县区组织开征镇村生活污水处理费，按照城区、乡镇分别记账，实现分灶管理，为长效运行提供资金保障。

（二）盱眙县16个乡镇污水处理厂有15个未运行问题。

责任单位：盱眙县委、县政府。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：现有乡镇污水处理厂全部正常运行。

整改措施：

（1）现有16个乡镇污水处理厂2019年1月31日前全部正常运行。

（2）马坝污水处理厂、河桥污水处理厂扩建工程2019年12月31日前完成。

（3）全域污水处理ppp项目2020年12月31日前完成建设并正式运行。

五十一、生活垃圾收集、处理体系不完善。盱眙县骚狗山简易垃圾填埋场未采取防渗措施，停运后封场进展缓慢，未采取有效废气治理措施，渗滤液未经处理排入周围矿坑；江苏圣元环保电力有限公司未经批准，擅自接收、处置安徽省天长市生活垃圾约7万吨；清江浦区王元生活垃圾填埋场长期积存渗滤液约3万吨，处置进展缓慢。

（一）盱眙县骚狗山简易垃圾填埋场问题。

责任单位：盱眙县委、县政府，市城管局。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：对原骚狗山简易填埋场进行规范封场，对废气进行有效收集、安全处理，渗滤液进行规范处置。江苏圣元环保电力有限公司停止接收、处置未经批准的跨界转运生活垃圾。

整改措施：

（1）对盱眙县骚狗山原有垃圾堆体进行整形。设置12口沼气导排收集井并铺设废气收集管网，对原垃圾堆体产生的废气 进行收集，利用火炬进行燃烧处理。建设垃圾渗滤液收集井，经集中的渗滤液利用自动污水提升泵适时送至圣元垃圾渗滤液处理站处理。对铺设的GCL垫、HDPE膜等分别设置排水层、隔水层和70公分粘土，栽种低矮草本绿化，全面改善填埋场及周边环境。

（2）加大对盱眙县生活垃圾焚烧发电厂监管力度，对垃圾入厂进行实时监管，对垃圾入厂量进行在线传输监控，确保生活垃圾规范处置。

（二）王元生活垃圾填埋场长期积存渗滤液约3万吨，处置进展缓慢问题。

责任单位：市城管局。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：尽快完成处置，消除环境安全隐患。

整改措施：

（1）加强积存渗滤液的应急处理工作，采用公开招标委托第三方污水处理企业进行应急处理。

（2）加快渗滤液处理设施提标扩容改造项目建设进度，2018年12月中旬开工建设，2019年6月底投入运行。

五十二、危险废物处置能力不足，全市无危险废物填埋场，产废单位危废胀库现象较普遍，危废规范化管理水平有待提高。

责任单位：市生态环境局，涟水县委、县政府，淮阴区委、区政府。

整改时限：2020年6月底前。

整改目标：建设危险废物焚烧、填埋建设，提升危险废物处置能力。

整改措施：

2019年12月底前，华科填埋场正式投入运行，新增填埋能力每年2.1万吨／年；华昌危险废物焚烧投入运行，新增焚烧能力每年1.65万吨／年。开展固体废物大排查，坚决打击和遏制固体废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为。

五十三、涟水县、苏淮高新区集中供热建设滞后，存在企业违规建设燃煤锅炉问题。

责任单位：涟水县委、县政府，苏淮高新区党工委、管委会。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：加强集中供热项目建设，加大违规建设燃煤锅炉查处力度。

整改措施：

（一）涟水县加快集中供热项目推进力度，积极向上沟通汇报，争取2020年启动实施。加强燃煤锅炉执法监管，及时查处10蒸吨及以下小锅炉整治后恢复烧煤炭、木材、垃圾等高污染燃料的违法行为。

（二）苏淮高新区加快推进园区新公共热源点项目建设， 争取2019年底前竣工投产。不再批准企业新上燃煤锅炉，对集中供热达不到生产要求的企业鼓励新上生物质锅炉或天然气锅炉。组织开展定期联合执法工作，确保园区不再发生违规新上燃煤锅炉项目现象。

五十四、涟水县永顺德养猪专业合作社、淮阴区袁农奶牛场、清江浦区东豪养猪场等污水未经处理直排沟渠。

责任单位：涟水县委、县政府，淮阴区委、区政府，清江浦区委、区政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：达标排放，消除污染。

整改措施：

（一）涟水县督促永顺德猪场加强环境卫生管理，及时清运厂内粪污，出售苗猪，减少存栏量。完善粪污设施，控制蚊蝇滋生，减少异味产生。建成1000立方三级沉淀池一座，实行雨污分流。购买沼液吸粪车，启用200立方沼气发电，实现沼液再生利用。

（二）淮阴区督促养殖场制定整改方案，限期落实整改措 施。区生态环境局对该养殖场进行环境违法立案查处，限期整改不到位的，对养殖场实施关停。

（三）清江浦区由农水委牵头，建设猪场三级分离池，检测达标后排放。

五十五、金湖县、洪泽区、清江浦区无病死畜禽收集点，

淮安区计划建设收集点15个，目前仅建成1个。

（一）淮安区计划建设收集点15个，目前仅建成1个问题。

责任单位：淮安区委、区政府。

整改时限：立行立改。

整改目标：病死畜禽收集点建设达到收集需求。

整改措施：

（1）重新测算病死畜禽收集点建设需求。2015年上半年，省农委要求各县区规划并建设病死畜禽收集点，当时初步规划建设15个病死畜禽收集点。后经论证，全区仅需规划3个收集点，目前3个点已建设到位。

（2）加强外部合作。积极同涟水北斗星收集处理中心联系，对全区生猪规模养殖场进行定点定位，一旦有病死生猪及时到场收集。

（二）洪泽区无病死畜禽收集点问题。

责任单位：洪泽区委、区政府。

整改时限：2019年6月底前。

整改目标：建成病死畜禽无害化收集点并投入使用。

整改措施：

（一）落实建设资金，规划选择建设地点，建成病死畜禽无害化收集点。

（二）落实对接外县病死畜禽无害化处理中心，加强与保险公司协调、联动工作。

（三）清江浦区无病死畜禽收集点问题。

责任单位：清江浦区委、区政府。

整改时限：2019年6月底前。

整改目标：建成病死畜禽无害化收集点并投入使用。

整改措施：

2018年12月底前确定建设地点，2019年6月底前建成病死畜禽无害化收集点1个。

（四）金湖县无病死畜禽收集点问题。

责任单位：金湖县委、县政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：建成病死畜禽无害化收集点并投入使用。

整改措施：

尽快确定项目代理和建设咨询公司，并按相关程序尽快选 定病死畜禽收集点建设企业，2018年12月开工建设，2019年底前建成投入运行。

五十六、金湖县、盱眙县等地禁养区内有4家养殖场未按要求在2017年底前关闭搬迁。

（一）盱眙县养殖场未按要求关闭搬迁问题。

责任单位：盱眙县委、县政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：关闭搬迁到位。

整改措施：

2018年12月完成禁养区内2家养殖场的关闭、拆除，同时进一步加大禁养区内巡查监管力度，确保不再出现复养。

（二）金湖县养殖场未按要求关闭搬迁问题。

责任单位：金湖县委、县政府

整改时限：2019年3月底前。

整改目标：关闭搬迁到位。

整改措施：

制定整改工作方案，明确专人负责养殖户搬迁协议的落实工作，2019年3月完成养殖场的搬迁、拆除。