淮阴工学院枚乘路校区青年教师周转公寓装修工程招标公告

一、招标项目信息

1.淮阴工学院枚乘路校区青年教师周转公寓装修工程已经批准建设,现欢迎有意向的潜在投标人参加投标。

2．工程概况：

工程地点：淮安市枚乘东路1号淮阴工学院北园。

工程规模：4套房间，每套面积约110m2。详见图纸。

招标范围：按图对四套房间进行吊顶，砸除部分墙体，用铝合金封堵一个阳台，新装暖气，背景墙装饰，铺设复合地板，打置部分衣橱，粉刷乳胶漆，新装布艺窗帘，厨房整体橱柜拆除等。

计划工期：2017年1月17日前；质量标准：合格。

二、投标人资格要求

1. 投标人必须具有承接本工程所需的建筑装饰装修工程专业承包三级(或以上)或建筑装饰装修工程设计与施工三级（或以上）级别资质，且取得《安全生产许可证》的具有独立法人资格施工企业。

2. 承包意向人拟担任本工程项目经理为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类），必须是投标人本单位正式工作人员。

三、现场踏勘时间:2016年12月 13日上午10:30，在枚乘路校区大门口集中前往。 现场踏勘时间即为本项目投标报名时间。报名时须携带单位介绍信（须注明联系人、联系电话、项目名称。

四、获取招标文件时间、地点

本次招标于现场踏勘同时向报名单位收取200元资料费用，同时领取招标文件和图纸。

五、投标文件要求

详见招标文件。 
六、投标截止时间、开标时间及地点 
    1 、递交投标文件时间： 2016 年12月16日 上午8:30-11：00；  
    2 、投标截止时间：2016年12月16 日 上午 11：00；

3、投标答疑时间：2016 年12月14日下午 15：00；

4 、投标地点：淮阴工学院枚乘路校区招标办（行政办公楼305室）；

5 、开标时间：暂定2016年12月 16 日 下午 14 ：00；
    6 、开标地点：淮阴工学院枚乘路校区行政办公楼。
七、招标人地址和联系方式 
    招标人地址：淮阴工学院枚乘路校区

招标单位联系电话：0517-83591061，招标办电话0517-83559069；

景老师18800668508，周老师13861557955。

淮阴工学院枚乘路校区

青年教师周转公寓装修工程

施

工

招

标

文

件

淮  阴  工  学  院

2016年 12月8 日

目   录

第一章   投标须知 …………………………………………………5

第二章   合同主要条款    ……………………………………… 11

第三章   技术规范   ………………………………………………12

第四章  投标文件表式   ………………………………………… 13

- 投标须知

1、招标人：淮阴工学院。

2、工程名称: 枚乘路校区青年教师周转公寓厨房装修工程 。

3、工程地点：淮安市枚乘东路1号淮阴工学院北园。

4、工程规模：4套房间，每套面积约110m2，总价40万以内。详见图纸。

5、承包方式：包工包料。

6、质量标准要求：合格。

7、工期要求：必须在2017年01月17日前验收合格交付使用，且保持施工场内外的清洁。

8、招标范围及内容：

招标范围：按图对四套房间进行吊顶，砸除部分墙体，用铝合金封堵一个阳台，新装暖气，背景墙装饰，铺设复合地板，打置部分衣橱，粉刷乳胶漆，新装布艺窗帘，厨房整体橱柜拆除等。

铝合金窗参数要求：和现有房屋铝合金窗颜色规格等参数一致。壁厚不小于2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm，外窗采用6low-E+12空气+6透明玻璃。

木工板推荐品牌：E0级，兔宝宝、莫干山等一线品牌。

暖气壁挂炉推荐品牌：威能等同档次德国品牌。

乳胶漆推荐品牌：立邦、多乐士等同档次净味漆。

木地板：

A、客厅、卧室为1200*90*8mm

B、质量要求：

所有木地板均为复合地板，达到中高级木地板优等品的各项指标，耐磨、防潮、防滑、易清洁。

推荐品牌：升达、圣象、生活家、联丰、德尔等同档次品牌

LED吸顶灯：

灯罩材质：亚克力

尺寸及光源：客厅、卧室的吸顶灯直径不得小于40cm,节能灯管不小于20瓦。

计划工期：2017年1月17日前；质量标准：合格。

9、投标人资格要求：建筑装饰装修工程专业承包三级(或以上)或建筑装饰装修工程设计与施工三级（或以上）级别资质，且取得《安全生产许可证》的具有独立法人资格施工企业。

10、投标保证金及资料费：本次投标收取1万元保证金和200元资料费（资料费不予退还）。

11、投标保证金及资料费缴纳地点及方式：

有如下两种缴纳方式，投标人可任选一种

⑴投标人带银联卡到淮安市枚乘东路1号----淮阴工学院财务处（行政办公楼103室）POS机处刷卡，资料费开具发票，投标保证金开具收据。

⑵银行转帐

开 户 名：淮阴工学院      开 户 行：淮安市建行中北分理处

银行帐号：32001724236051451171

注：银行转帐应在投标截止时间两个工作日前完成，并确保投标截止时间前进入指定帐户，若因投标保证金打入时间迟缓未能及时进入指定帐户者不予承认。

12、投标保证金缴纳时间：投标前。

13、投标保证金的退还：中标单位的投标保证金在签订施工合同后转为履约

保证金；未中标的投标单位，投标保证金在开标后一周内无息退还。若投标人自动放弃中标或签订施工合同后不能履行合同，则招标人不退还投标人的投标（履约）保证金；竣工验收合格后一周内招标人无息退还中标人投标（履约）保证金。

14、投标文件份数：正本壹份，副本两份。

15、投标文件递交地点：凭资料费发票和保证金交纳收据原件（复印件贴在投标文件袋上），到淮阴工学院招标办（行政办公楼305室）递交投标文件。

16、投标文件递交时间：2016年12月16日8:30-11:00。

17、投标费用：投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。

18、现场踏勘时间：2016年12月13日上午10:30。

19、踏勘地点：淮阴工学院枚乘路校区北园青年教师周转公寓。

20、现场踏勘费用：由投标人承担。

21、招标答疑截止时间：2016年12月14日下午15：00

22、招标答疑地点：校医院工程科。

23、招标文件的理解：招标文件包括投标须知、合同主要条款、图纸及相关技术资料、国家有关现行技术规范、答疑文件和有关补充通知等。投标人如对招标文件有疑问，请在招标答疑会上提出，招标人在答疑会后一日内以书面方式进行解答；当上述各种文件内容之间有相互矛盾时以最后一次发出的补充通知为准。投标人对招标文件和现场踏勘情况的理解、推论的结果由投标人负责。

24、投标报价：

⑴投标人根据招标人提供的图纸，依据现行的有关规定计算预算总价，并根据自己的实际情况及市场情况计算投标报价。

⑵如投标人未对招标文件进行审核，或由于审核不全面而造成的一切后果由投标人负责，并且招标人认为由此产生的一切费用已包括在投标报价内，今后均不作调整。

⑶投标报价为固定总价，其内容包括：本招标文件所规定范围内的全部内容、以及投标人认为为完成上述内容所需的一切费用。还包括：施工前期准备、措施费用、产生的垃圾处置（运至校外）费用、对周围环境的保护等。

⑷投标报价风险：投标人应充分考虑合同期内及施工期间各类材料的市场风险和政策性变化等各种因素，并计入投标报价，除发包人认可的变更外，今后均不作调整。

25、本招标文件的解释权归招标人，对未中标的原因招标人不作任何解释，其投标文件的所有权归招标人、且不退还。

26、投标文件应包括下列内容：

⑴投标书（格式见第四章）；

⑵法定代表人身份证明和授权委托书（格式见第四章）；

⑶投标报价文件：投标人盖章，法定代表人或委托代理人签字；

⑷主要材料设备的规格型号、品牌、数量、单价、复价等（格式见第四章）；

⑸资格证明文件：企业法人营业执照、企业资质证书、安全许可证、建造师资格证及B证复印件并加盖单位公章。

本次招标资格审查为资格后审，企业中标后须提供所有资料原件，以便与复印件校对，如发现与原件不符则取消其中标资格。

27、投标文件应按第26条⑴—⑸项顺序装订成册，正本须打印，副本可以复印。封面上正确标明“正本”、“副本”字样。所有投标文件均按要求加盖公章及法人代表签字。

28、全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；本招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式内容可以按同样格式进行扩展。

29、投标文件的封袋上应写明投标人名称、工程名称，投标人在封袋骑缝处须贴上封条并加盖投标人法人章和法定代表人或其委托代理人印章，并将报名费和保证金交纳收据复印件贴在投标文件袋上。

30、评标办法：由招标人组织评标委员会评审，从有效标书中选择中标候选人，当有效标书低于三家时招标人可宣布本次招标失败，当有效标书不低于三家时采用经评审的合理低价法中标候选单位,但投标报价明显低于成本价的除外。

确定中标候选人：评标委员会根据评标办法排出第一和第二名中标候选人。第一中标候选人即为中标人。

32、开标时间：暂定2016年 12月16日下午 14 ：00，不另行通知投标人，时间如有变动将短信通知投标人；投标人来否参加开标不影响招标人开标、评标和定标。

33、评标结果的公布：开标后评标结果我院将会在网站上第一时间公布，请注意及时查询，无需电话询问开标与否。

34、废标：有下列情形之一者，招标人均可宣布其废标：

（1）投标文件不符合本招标文件的任一条款；

（2）投标文件中有含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误；

（3）投标人扰乱开、评标会场秩序，经劝仍不停止的;

（4）投标报价高于招标人设定的限价。

35、投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。

36、合同签订：招标人决定中标人后，投标人在接到中标通知后2日内前来与招标人签订施工合同，5日内进场施工，否则招标人视为投标人自动放弃中标。

37、本工程及所有材料需符合环保及消防要求。

38、本文件未尽事宜按国家、省市有关文件执行。

第二章   合同主要条款

一、工期：必须在2017年 01月17日前验收合格交付使用，且保持施工场内外的清洁。

二、质量标准：必须达到一次性验收合格及以上等级。

三、承包方式：包工包料。

四、材料供应：

包工包料但主要材料在采购前须提供样品并标明品牌、规格、型号等技术参数经发包方认可。

五、工程款支付办法：

1、竣工验收合格后三日内付至合同价的70%；

2、竣工结算审计报告下达后三日内付至最终审定价95％；

3、质保金的返还：本工程暂扣5％工程款为质保金，竣工满壹年后无质量问题时，在一周内无息支付最终审定价5％的质保金。

六、分包转包：禁止分包、转包，否则终止合同，其一切后果由承包人承担。

七、违约责任：

1、工期：以合同工期为准。因承包方原因每拖延工期壹天罚款2000元。

2、质量：工程质量未达到合同目标，其全部损失由承包方承担。

八、其它：

1、设计变更：

（1）经发包方代表签字后方可生效。

（2）变更部分的造价，按发包方代表签字要求调整。

2、竣工资料：承包方在工程竣工验收时，按要求提供两份完整的竣工资料，否则不支付工程余款。

3、建筑垃圾：由承包方及时清除施工场地内外的垃圾，并符合环境卫生的要求，否则根据情节轻重每次处罚1000—10000元人民币。

4、施工用水、电费：承包人应单独装设水、电分表，单价按规定计取。

5、文明施工：承包人应文明施工。所有施工人员不得在施工区域以外游窜、喧哗，保持校园内的安静，将有可能影响教学及师生生活的因素降到最低程度。

6、在保修期内若发生下列情况之一，导致工程没有及时维修，发包人可自行安排维修，其费用按发包人实际维修支出计算并从上述工程保修金中扣除。

（1）承包人保修联系人、联系电话或通信地址变更，未及时书面通知发包人。

（2）承包人在接到发包人的维修通知后，2个工作日内未派人维修、保修联系人也未到发包人处办理维修手续。

第三章     技术规范

本工程采用的技术规范及要求： 执行国家现行技术规范及标准。

第四章  投标文件表式

一  投 标 书

淮阴工学院 ：

- 根据已收到淮阴工学院                        工程施工招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿意接受招标文件的全部条款，并愿以人民币（大写）             的投标总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程的实施、完成。

我单位保证按招标文件要求在2017年  月  日前完成本工程。

（二）我单位保证本工程质量达到   标准。

（三）我方派出___________作为本工程项目经理。

（四）贵单位所发出的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）         法定代表人或委托代理人：（签章）

2016年    月    日

二  法定代表人身份证明

淮阴工学院 ：

同志系我单位法定代表人（职务：             ）。

特此证明

单位名称：（盖章）

2016年    月    日

三  授权委托书

委托人：姓名                性别             出生年月

工作单位                             职务

受托人：姓名                性别             出生年月

工作单位                             职务

兹委托          为我的代理人，全权办理下列事宜：

1、参加淮阴工学院             工程项目的招标投标活动；

2、与淮阴工学院签订施工合同；

3、办理与上述活动有关的其它事宜；

4、受托人无转委托权。

委托期限

委托单位：（盖章）                法定代表人：（签章）

2016年   月   日

主要材料、设备表

| 材 料 或 设备名称 | 规格 型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 复价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）            法定代表人或委托代理人：（盖章）

2016  年    月    日