吕梁山片区横山县区域发展与扶贫攻坚实施规划

(2011-2015年)

横 山 县 人 民 政 府

二〇一三年三月

# 目  录

第一章 规划背景	2

一、规划范围	2

二、基本情况	2

三、贫困状况与特殊困难	8

四、发展机遇	9

五、重大意义	10

第二章 总体要求	11

一、指导思想	11

二、基本原则	11

三、战略定位	13

四、发展目标	14

第三章 空间布局	17

一、城镇空间布局	17

二、产业空间布局	18

第四章 主要建设任务	19

一、基础设施建设工程	19

二、产业发展	29

三、民生改善	41

四、公共服务工程	46

五、能力建设工程	56

六、生态环境工程	57

第五章 投资概算与投资结构	61

一、投资概算	61

二、投资结构	64

第六章 效益分析	66

一、经济效益	66

二、社会效益	66

三、生态效益	67

四、扶贫效益	68

第七章 环境影响评价	69

一、环境影响分析	69

二、减缓不良影响的措施	71

第八章 支持政策	73

一、财政、税收、金融政策	73

二、投资、产业政策	75

三、科技、社保政策	76

四、土地政策	76

五、生态补偿政策	77

六、社会帮扶政策	78

七、特殊群体扶持措施	78

第九章  保障措施	80

一、加强组织领导	80

二、明确职责分工	80

三、建立监测评估体系	81

四、推行考核奖惩机制	81

序  言

随着国务院批复《吕梁山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）》，横山县将努力抓住这一发展机遇，按照“区域发展带动扶贫开发，扶贫开发促进区域发展”的基本思路，突出发展重点，提升发展质量，改善农村基本生产、生活条件，加快脱贫致富，缩小城乡、区域、贫富三大差距，实现到2020年横山县全面建成小康社会的奋斗目标。

依据《吕梁山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）》、《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》（中发[2011]10号）、中省市县“十二五”规划纲要、《全国主体功能区划》（国发[2010]46号）、《关于下发集中连片特殊困难地区分县名单的通知》（国开发[2011]7号）、《陕西省农村扶贫开发实施意见（2011-2020年）》（陕发[2011]13号）等重要文件，以及《横山县城市总体规划》等相关规划，结合我县实际，特编制本规划。

本实施规划明确了片区区域发展与扶贫攻坚的总体要求、空间布局、主要建设任务、投资概算和资金筹措、效益分析、环境影响评价和政策措施，是指导横山县区域发展和扶贫攻坚的重要文件。

本实施规划期限为2011—2015年。

# 第一章 规划背景

## 一、规划范围

《吕梁山片区横山县区域发展与扶贫攻坚实施规划（2011—2015）》(以下简称《实施规划》)编制的范围为横山县全部行政管辖区域，辖18个乡镇办事处和一个农场、361个行政村，2010年末总人口36万人，其中：城镇人口13.2万人，占总人口的36.7%；乡村人口22.8万人，占总人口的63.3%。

## 二、基本情况

### （一）自然条件

地理位置  横山县地处鄂尔多斯草原向黄土高原过渡地带、毛乌素沙漠南缘，东经108°65"—110°02"，北纬37°22"—38°74"。北接榆阳区，东连米脂县，东南、西南分别与子洲、靖边相连，南连延安子长，西北接内蒙乌审旗。

地形地貌  全县地势大致从西向东倾斜，西南及中部高，海拔在1300—1500米之间；东北及南部低，海拔在800—1200米之间。地貌以无定河及其支流芦河为界分为两大类型，南东系山川构成的丘陵沟壑区（约占70%），北西属沙丘滩梁构成的风沙草滩区（约占30%）。

图1-1  横山县地形地貌示意图

气候条件  横山县属温带大陆性季风半旱草原气候。一年里寒季长，热天短，温差大，富日照，降水少，风沙多，季风气候特别明显。年平均降水量397.8毫米，且多集中在七、八、九三个月，年平均气温8.6℃。无霜期146天。平均日照时数为2815小时，是我省多日照强辐射区。

水文条件  横山县有无定河、芦河、大理河、小理河、黑木头河等大小河流115条，年均自产水量17437.95万立方米，总入境、过境地表水资源量为52480.17万立方米，地下水天然资源量13923.96万立方米，地下水可利用开采量8101.16万立方米，水资源相对较为丰富。

（二）资源条件

农业资源  农作物以玉米、小杂粮、大漠蔬菜、马铃薯为主，是黄土高原和中国大陆小杂粮主产区之一。小杂粮历史悠久，面积大，品种多，品质优，种植面积达50万亩，总产4万多吨，以大豆、绿豆、糜谷等为主；马铃薯种植面积稳定在30万亩以上，年生产鲜薯25万多吨；玉米种植面积12.5万亩，平均亩产440公斤，总产玉米5.5万吨；蔬菜种植面积3万亩，年产新鲜蔬菜8万吨，其中日光温室大棚485多座，弓棚200多座，年产反季节菜3000多吨。

矿产资源  横山县境内矿产资源富集，地下已发现8大类40多种矿产资源，被国家列为晋陕蒙能源重化工基地建设区，是陕西省以至全国罕见的矿藏富集区，具有重大开采价值。特别是煤炭、天然气、石油和盐，开采前景十分广阔。

文化旅游资源  横山历史悠久，文化底蕴深厚。早在旧石器时代，这里就有人类居住生活，为仰韶文化区和龙山文化区。横山在历史上属边塞重镇，地理位置特殊，交融汇聚了黄土文化、草原文化、独特的民俗文化和辉煌的红色革命文化。横山老腰鼓、横山说书、民歌、剪纸、酒曲、故事传说及饮食、礼仪、宗教等民间艺术文化绚丽多彩。横山境内有古城堡、古遗址、古石窟、古寺庙1200多处，有明长城87.4公里，有人类历史上第一条“高速公路”秦直道80多公里，有享誉省内外的波罗古堡、五龙山建筑群、响铃塔等古建筑。横山是陕西革命的发祥地之一，在这里产国建立了陕北第一红色政权赤源县苏维埃政府，发生过震撼西北、影响全国的横山起义。横山自然风光雄奇秀丽，无定河湿地被称为“塞上江南”。

### （三）经济社会快速提升

经过近年来发展和扶贫攻坚，横山县综合实力显著提升，基础设施有效改善，社会事业全面发展，农民收入得到一定提高，为区域发展和扶贫攻坚打下了坚实的基础。

1、综合实力显著提升。

经过“十一五”的发展，横山县经济持续快速增长，综合实力显著增强。2010年，全县国内生产总值达到83亿元，全社会固定资产投资达到89.3亿元，年均增长93.3%。财政收入达到7.4亿元，其中地方财政收入达到2.1亿元。社会消费品零售总额达到14.4亿元，年均增长37.1%。三次产业结构由“十五”期末的21:58:21调整到11:63:26，产业结构日趋合理。

2、基础设施有效改善。

横山进一步加大基础设施建设力度，城镇综合服务功能不断提高。重点建设“三横三纵”交通网络框架，公路通车里程达到2993公里，已形成以县城为中心，衔接城乡、方便快捷的公路网络，基本实现了乡乡相连、村村相通。新建城市桥梁3座。加强饮水安全基础设施建设，新建各类人饮工程，到2010年，县城城市供水普及率达到90%，解决全县17.8万人饮水困难。大力实施城乡电力工程，全县电力总装机容量为50950KVA，用电量为装机容量的一半；完成了63个行政村的农网改造，全面实现村村户户通电。新建双河110KV、马扎梁110KV、殿市110KV变电站，榆横工业园区750KV大型变电站已顺利完成吊装作业。18个乡镇全部实现电话交换程控化，基本实现广电传输乡乡通，移动网络全覆盖。

3、社会事业全面发展。

“十一五”期间，横山县基本公共服务水平逐年提高，教育、就业、医疗卫生、社会保障不断进步，社会保障体系逐步健全，人民生活水平显著提高。城镇登记失业率控制在4.3%，城镇居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗保险三大惠民医疗保险体系全面形成。把“百姓安居”工程纳入了“八大民生工程”，被省政府评为“保障性住房先进单位”。2010年全县农村居民人均纯收入达到5624元，城镇居民人均可支配收入达到17400元。

表1-1  横山县经济社会发展主要指标表

| 指 标 | 单位 | 2005年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产总值 | 亿元 | 23.8 | 83 |
| 第一产业 | 亿元 | 3.4 | 9.33 |
| 第二产业 | 亿元 | 12.3 | 52.63 |
| 工业 | 亿元 | 11.9 | 50.74 |
| 第三产业 | 亿元 | 8.0 | 21.04 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 5.5 | 89.3 |
| 财政总收入 | 亿元 | 0.57 | 7.4 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 0.41 | 2.1 |
| 城镇化率 | ％ | 30 | 36.7 |
| *总人口 | 万人 | 33.4 | 36 |
| *森林覆盖率 | ％ | 28 | 32.3 |
| *新型农村合作医疗覆盖率 | ％ | 50 | 96.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6099 | 17400 |
| 农民人均纯收入 | 元 | 1520 | 5624 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3.5 | 14.4 |

4、扶贫开发取得成效。

2001～2010年，全县累计投入中央专项扶贫资金13804万元，其中：财政扶贫资金8723万元。先后组织实施扶贫开发重点村204个，移民搬迁3404户16049人，贫困家庭劳动力职业技术培训3000人，农村实用技术培训12万人次。2010年底，全县贫困人口人均纯收入1800元。扶贫开发扎实推进，白于山区移民搬迁全面启动。

5、生态环境不断优化

围绕“建设生态文明、打造绿色横山”的目标，重点实施了退耕还林、天然林保护、荒地造林、“三个百树”、“三北四期”等林业综合工程。同时实施能源企业生态建设工程，全面完成能源企业造林任务。生态环境明显改善，5年完成水土流失治理面积770平方公里，造林40万亩，林草覆盖率由“十五”末的17%提高到32.3%，横山县被国家林业总局授予“全国绿化模范县”、被国家三北林业局授予“全国樟子松造林示范县”荣誉称号。

## 三、贫困状况与特殊困难

（一）自然条件恶劣

由于横山县地处黄土高原丘陵沟壑区，土地贫瘠，其中80%的农村人口生活在自然条件恶劣，生态环境差，交通不便，信息闭塞的丘陵沟壑地带。抵御自然灾害能力弱，农业生产受旱灾、冻灾、雹灾等自然灾害制约大，靠天吃饭的现状没有根本改变。

（二）基础设施落后

全县通乡镇公路等级低，晴通雨雪阻，多数村没有生产道路。水利基础设施滞后，防洪安全隐患严重，农业有效灌溉率低，还有很多村吃水困难。广播电视、电话尚未实现全面覆盖，互联网利用率低，信息闭塞。电网布局不合理，电的动力不够，严重制约着农村的基本生产、生活。

（三）绝对贫困人口较多，返贫率高

在全县36万人口中，现有贫困人口8.84万人（按国家贫困新标准2300元测算），占总人口的24.4%，大部分分布在南部丘陵沟壑区。农村人口因灾、因病、因学致贫问题仍较突出，灾年的返贫率达到30%。加之“十一五“期间低标准地解决温饱的贫困人口，由于基础不牢，收入不稳，返贫压力大，绝对贫困人口在较长时间内还将存在。全县贫困面广，贫困程度深，稳定解决贫困人口的温饱问题，还需要付出更大的努力。

（四）没有稳定收入的主导产业，产业单一

经济发展总体水平不高，产业结构单一，抗御自然风险能力弱，缺乏有竞争力的支柱产业和拳头产品，财政收入困难，扶贫资金投入不足，持续发展缺乏后劲。

（五）科技素质低，观念落后

贫困地区农民群众的文化科技素质普遍较低，观念陈旧，生产生活方式落后，靠自身发展根本无法脱贫，智力扶贫的任务艰巨。

## 四、发展机遇

中央提出全面建成小康社会的目标。党的十八大提出，中国共产党建党一百年之际，我国要全面建成小康社会。为此，国家必然要加大对目前尚处于落后的中西部地区扶持力度，特别是农村发展的扶持力度，支持这些地区加快改革开放、增强发展能力、改善人民生活，与全国人民一起如期全面建成小康社会。横山县必然成为国家支持加快发展的区域之一。

国家深入实施西部大开发战略。新一轮西部大开发规划，国家将扶持的重点逐步转到基础设施与特色产业发展并重，进一步加大对西部贫困地区特色产业发展的扶持力度，横山县在基础设施进一步改善，退耕还林（草）进一步巩固的基础上，产业经济将迎来一个新的发展机遇。

国家加快建设呼包银榆经济区。榆林作为呼包银榆国家西部重点经济区之一的核心区，在未来的区域地位将迅速提升，横山在整个区域中因为独特的区位优势，将发挥更加突出的作用，区域发展优势将日益凸显。

国家突出发展陕北能源化工基地。陕北能源化工基地建设时国家实施的一项具有战略意义的工程，项目的建设将为保证我国未来的能源供应安全起到重要的作用。横山自身拥有丰富的石油、煤炭、天然气、盐、高岭土等资源，未来将在整个陕北能源化工基地占据重要的地位。

## 五、重大意义

深入实施《吕梁山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）》，加大扶贫攻坚力度，促进横山县全面建小康社会，是贯彻落实十八大精神，实现科学发展的必然要求，是坚持以人为本、执政为民的重要体现，是保障人民群众共享发展改革成果的重大举措。加快横山县区域发展和扶贫攻坚，有利于发挥横山县的特色资源优势，提升自我发展能力；有利于统筹城乡发展、改善和提高民生、推进横山县经济社会跨越发展；有利于促进横山县人口、资源、环境协调发展；有利于推动生态环境建设，保障生态安全。对横山县实现与全国全省全市同步够格进入小康社会具有十分重要的意义。

# 第二章 总体要求

## 一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“区域发展带动扶贫开发，扶贫开发促进区域发展”基本思路，以扶贫攻坚为抓手，着力加强基础设施建设和生态建设，不断优化发展环境；着力改善农村基本生产生活条件，不断夯实农村发展基础；着力培育特色优势产业，不断增强自我发展能力；着力促进人力资源开发，不断提高贫困人口的综合素质；着力发展社会事业，深入推进基本公共服务均等化；着力加快体制机制创新，努力形成全社会扶贫和全方位协作新格局，促进新型工业化、信息化和城镇化、农业现代化同步发展，率先实现区域发展与扶贫攻坚目标；确保贫困人口“两不愁、四保证”和贫困农民人均纯收入快速增长，逐步缩小城乡、区域差距，促进共同富裕，实现全面建成够格的小康社会目标。

## 二、基本原则

坚持加快区域发展与扶贫攻坚相结合。通过区域发展带动扶贫攻坚取得成效，为扶贫攻坚打下坚实的基础，提高扶贫攻坚水平，依托新型城镇化建设工作，提升公共服务和保障民生改善，在产业发展中注重贫困地区和贫困人口自我发展能力建设，从而形成互推互促的良性发展格局。

坚持扶贫攻坚与保护生态相结合。依据横山县资源优势和产业基础，以区域资源环境承载能力为前提，突出生态环境保护与改善，“五位一体”全面发展，不但要使困难群体加快脱贫致富的步伐，更要保障脆弱的生态环境得到修复和改善，不但要加快区域经济发展的速度，更要切实降低污染物的排放和单位能源、资料的消耗，实现绿色发展，低碳发展，可持续发展。

坚持国家支持与自力更生相结合。广大干部群众是促进区域发展和扶贫攻坚的主体，充分发挥横山县革命老区自强不息、艰苦奋斗的战争年代的革命精神，在积极争取国家支持的同时，不等不靠、立足自力更生，以各级党委、政府为主导，广泛动员社会各界参与扶贫开发，千方百计解决片区发展中的瓶颈问题。

坚持区域发展与民生改善相结合。把群众脱贫致富、安居乐业作为一切工作的出发点和落脚点，将贫困村作为扶贫攻坚主战场，统筹兼顾区域发展与扶贫攻坚的项目安排，注重民生改善，首先着力解决好人民群众最关心、最直接、最紧迫的难题，促进社会和谐发展。

坚持政府主导与市场调节相结合。以政府规划、政策引导为主线，项目的实施要以提升群体收入水平、改善农民生产生活环境为基础，并且充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用，大力促进优势资源向最贫困的地区、最贫困的人口倾斜，确保贫困群体优先受益。

## 三、战略定位

国家重要的能源高地。依托横山的资源优势，推进传统能源清洁高效利用，加快新能源开发，完善油气管网，扩大油气战略储备，通过工业园区的建设，将横山县打造成为国家重要的能源高地。

国家生态环境重点示范区。坚持生态立县战略，坚定不移地走低碳、绿色、循环发展道路，大力实施植树造林、封山育林、退耕还林、河流治理、污染防治工程，建设资源节约型、环境友好型社会，力争将横山县打造成为国家生态环境重点示范区。

陕宁蒙区域物流中心。依托榆林机场和榆横工业园区，整合优化储存、运输、配送、销售等资源，通过建设空港物流中心和陆港物流中心，大力发展现代物流业，努力将横山县打造成为陕宁蒙区域物流中心。

吕梁山区集中连片特困地区扶贫攻坚示范县。通过大扶贫战略的实施，以发展带动扶贫，以扶贫促进发展，加快横山县贫困地区脱贫致富步伐，努力把横山打造成为“吕梁山区集中连片特困地区扶贫攻坚示范县”。

## 四、发展目标

### （一）总体目标

到2015年，经济总量跨上600亿台阶，能源化工产业突破发展，扶贫攻坚取得重大成效。实现横山县贫困地区基础设施大改善、城乡环境大提升、社会民生大优化、发展能力大增强、经济总量大扩张，城乡统筹、区域协调、片区联动的可持续发展与扶贫攻坚新格局基本形成。

### （二）具体目标

经济发展实力迈上新台阶。到2015年，全县地区生产总值突破600亿元，年均增长48.5%；财政收入达到100亿元，年均增长67.4%，其中，地方财政收入达到25亿元，年均增长64.1%；全社会固定资产投资累计突破600亿元以上，年均增长7%；社会零售商品总额达到30亿元，年均增长11%；三大产业结构调整为1：6：3。

扶贫攻坚取得重大成果。贫困地区生产生活条件大幅改善，基本公共服务水平有效提升。社会保障体系逐步建立健全，自我发展能力显著增强。到2015年，全县贫困户人均达到2亩高标准农田。实现路、水、电“三通”，住房、教育、医疗条件明显改善，贫困人口减少5万人，解决饮水困难户比重15.4万人，贫困村通达率达到80%以上，有卫生室和合格村医的行政村比重达到100%。完成农村困难家庭危房改造3000户，实施34个扶贫开发整村推进村，易地扶贫搬迁1.73万户、7.9万人。培训农村劳动力培训10万人次，贫困人口人均纯收入达到5000元。

社会民生水平不断提升。健全完善教育、医疗、社会保障、社会救助制度，逐步扩大社会保障覆盖面，提高城乡人民群众的教育、医疗、养老等社会保障水平，为城乡居民创造良好的生活环境。城镇居民人均可支配收入达到28000元；农村居民人均纯收入达到15000元；人口自然增长率控制在6.3‰以内；城镇登记失业率控制在4%以内。

生态环境建设取得成效。加强国家生态环境重点示范区建设，提升生态景观，改善生态环境。加强水环境、大气环境、固体废弃物、农村环境和资源开采区环境污染的防治，解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题。发展低碳经济、绿色经济和循环经济，推行清洁生产，高效利用资源。到2015年，森林覆盖率达到40％。节能减排取得明显成效，万元GDP能耗降低17%左右，实施化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）排放总量控制。

新型城镇化建设取得突破。横山县撤县设区工作正在稳步推进，作为榆林市新的城市空间延伸，横山县将在扶贫攻坚工作中将新型城镇化建设作为一项重要工作进行开展，推进贫困地区群众移民搬迁工作，到2015年，城镇化水平超过41.4%。要以提高城镇公共服务水平、改善人居环境为根本，以新型城镇化建设为重点，发挥特色优势、集约利用资源，发展新型脱贫产业，提升贫困群众收入。

# 第三章 空间布局

## 一、城镇空间布局

加快推进县域城市化、榆横一体化进程，以“借势榆横，新城优先；点轴跟进，和谐有序；产业入园，生态分区”为发展原则，努力形成以县城为中心、园区为支撑、其他重点村镇为基础的结构协调、布局合理的城镇体系。形成“一城两区六轴五基地”的城镇空间格局。

“一城”：横山县城；

“两区”：榆横新城（疏散老城区的部分化工工业，安置王圪堵水库库区的移民）、新北城现代都市产业区（以横山县城为基础的现代农业示范区）；

“六轴”：建设“榆横工业园—县城—赵石畔—塔湾镇，榆横工业园—殿市—高镇，党岔—武镇—石窑沟”三条纵向发展轴和“波罗—响水—党岔镇，赵石畔—高镇—魏家楼—石湾镇，塔湾—石湾镇”三条横向发展轴。

“五基地”：

——加快中小企业产业园和三产服务区两个榆横工业园综合配套服务园区及榆横新城区的建设，打造榆林市后勤服务中心基地；

——在北部风沙草滩区和长城沿线发展大漠风光生态旅游和长城历史文化旅游，着力建设无定河湿地、波罗古堡和大古界旅游休闲度假区，打造生态旅游服务基地；

——在波罗镇、殿市一带扩大煤炭开采和运输规模，打造能源化工基地；

——在横山县城、赵石畔、殿市等乡镇，依托现有的特色农业，发展水稻、绿豆、白绒山羊出口创汇农业和农副产品加工贸易区，建设特色农牧业加工基地；

——在魏家楼积极发展对外交通和商贸服务，打造物流服务业基地。

## 二、产业空间布局

重点发展能源经济、现代农业、生态旅游、现代城市服务业，构筑“一心、三轴、四区”的产业空间结构，带动横山产业又好又快发展。

“一心”是指以榆横工业园为核心，发展能源经济；

“三轴”是榆横城镇经济发展主轴、无定河沿岸旅游发展次轴和现代农业经济发展次轴，主轴重点发展能源经济与现代城市服务，两次轴重点发展无定河沿岸生态旅游和现代农业；

“四区”指现代产业示范区、现代农业示范区、资源经济区和旅游产业区。

# 第四章 主要建设任务

## 一、基础设施建设工程

按照统筹规划、适度超前、优化布局、保护环境、协调推进的原则，加强基础设施建设，围绕交通、水利、电力和信息网络建设，进一步优化结构，完善功能，提升水平，使基础设施建设迈上新台阶，为横山县经济社会发展和扶贫攻坚奠定坚实基础。

“十二五”期间，规划实施基础设施项目66个，总投资475.65亿元。

### （一）交通

充分利用横山的区位优势，加快实现对外交通方式的对接，打通与包茂高速公路、GZ35高速公路和榆商高速公路的连接。实现与榆林市区交通的对接，打通与市区近距离衔接。积极配合太（原）—中（卫）—银（川）和西（安）—包（头）两条铁路横山段建设。形成具有通达、便捷和较高服务水平的对外交通运输网络。

“十二五”期间，规划实施交通建设项目16个，总投资  128.9亿元。

铁路。2014年，修建98公里的波罗至魏家楼运煤专线，完成路基及桥梁工程。2015年，波罗至魏家楼运煤专线达到通车运营要求。

公路。2011-2013年，修建怀远大道、204省道横山段改造工程、东环路（东门沟-张家洼）、波罗影视城道路、新建艾好峁-魏家楼等三级公路120公里，新建大古界-庙畔等四级路897公里，改建高速公路至横山县城道路 (经济干线)，为提高农村公路网络化，新建邵家洼-大古界等农村公路136公里，苦水-巴图湾等县乡油路升等改造工程132公里。为连接波罗机场与怀远大道，新建杨沙畔-怀远道路四级路7公里。

2014年，修建鱼河-杨桥畔公路、204省道横山段改造工程、新建塔湾-黄蒿界等三级公路200公里，新建庙畔-哈兔湾等四级路300公里，为提高农村公路网络化，新建南塔-武镇等农村公路100公里，党岔-武镇湾等县乡油路升等改造工程100公里。

2015年，修建完成鱼河-杨桥畔公路、204省道横山段改造工程、横山-子洲公路、横山-乌审旗公路、新建韩岔-古石路等三级公路164公里，新建南塔-高楼等四级路500公里，张家洼-宁州关等县乡油路升等改造工程100公里。

桥梁。2011-2013年，新建桥梁4座500延米，危桥改造5座200延米。

2014年，新建桥梁15座1800延米，危桥改造10座780延米。

2015年，新建桥梁12座1200延米，危桥改造5座220延米。

专栏一：交通建设重点项目

波罗至魏家楼运煤专线：全长98公里，总投资9.8亿元。 怀远大道：修建一级公路36.6公里，总投资8.78亿元。 鱼河-杨桥畔公路：修建二级公路96公里 ，总投资2.88亿元。 204省道横山段改造工程：新建、改建造二级公路70公里，总投资25亿元。 横山-乌审旗一级公路：修建一级公路23公里 ，总投资6.44亿元。 横山-子洲二级公路：修建二级公路73公里，总投资19亿元。 东环路（东门沟-张家洼） 公里：修建二级公路12公里，总投资3.12亿元。 波罗影视城道路：修建二级公路9.5公里，总投资2.47亿元。 三级公路建设：修建魏家楼-艾好峁、塔湾-黄蒿界、东门沟-张家洼等三级公路共484公里，总投资14.52亿元。 四级公路建设：修建大古界至庙畔公路、矿区路、通村公路等四级公路共1697公里，总投资22.06亿元。 高速公路至横山县城道路拓宽工程(经济干线) ：建设一级公路9.6公里，总投资11.52亿元。 农村公路网络化：新修农村道路236公里，总投资1.77亿元。硬化通村公路。 县乡油路改造项目：改造县乡油路332公里，总投资9.96亿元。 杨沙畔——怀远大道（连接波罗机场与怀远大道）：连接波罗机场与怀远大道，新建杨沙畔-怀远道路四级路7公里，总投资0.105亿元。 大中小型桥梁工程：建设桥梁31座3500延米，总投资1.4亿元。 农村危桥改造：改造20座，总长度1200延米，总投资0.48亿元。

### （二）水利

统筹生活、生产和生态用水，实施流域综合整治和地表水资源联合开发与调度，大力发展低耗水、高产出的节水型农业，以循环经济理念发展能源化工产业，提高水利用效率。

“十二五”期间，水利规划重点建设项10个，总投资60.89亿元。

1、重点水库建设。

2011-2015年，充分利用境内水资源，加快修建一批骨干水源工程，建设王圪堵水库，库容3.836亿立方米；新建孙家湾、欢喜梁、小沟、魏家畔、花豹峁、王沟、郭家湾、大兴台、石窑则、柳沟、高崖窑、老窑沟等12座小型水库；加固韩岔、喇嘛畔、漩水湾、杏条梁、秦家沟、李家楼、阳畔沟、石井泉、梁山、小水沟、东方红、曹阳湾、庄则沟、黑石磕、付园则、大疙瘩、石庙沟、红峡、扬渠等19座中小型水库，增加水资源的有效供给量，尽快改变目前的供水滞后和瓶颈状态。

2、重点灌区改造。

2011-2015年，实施国营灌区改造工程，新增有效灌溉面积9.54万亩，干渠砌护130km，支渠护砌护130km，斗渠砌护505km，斗门改建240部，渠道建筑物加固70座。

实施民营灌区改造工程，渠首改建64座、新建灌溉面积9.8万亩。

3、供水水源工程。

2011-2015年，实施横山县地表取水工程加固，衬砌干渠38KM、支渠24KM，改造各类建筑33座；实施无定河水源工程，近期布设渗流井21组，远期布设渗流井1组；实施土地海则及芦河西部水源工程，建设管井736眼，井深70M；实施黄土梁峁区生态水源示范工程，建设渗流井10组。

4、防洪工程。

2011-2015年，实施横山县中小河流堤防工程，建设芦河、大理河、小理河、马邑河、黑木头川、柿子沟、盐子沟Ⅳ级堤防工程。

专栏二：水利建设重点项目

王圪堵水库：库容3.836亿立方米，总投资33亿元。 新建小型水库：新建孙家湾、欢喜梁、小沟、魏家畔、花豹峁、王沟、郭家湾、大兴台、石窑则、柳沟、高崖窑、老窑沟等12座小型水库，总投资1.7亿元。 水库除险加固工程：加固韩岔、喇嘛畔、漩水湾、杏条梁、秦家沟、李家楼、阳畔沟、石井泉、梁山、小水沟、东方红、曹阳湾、庄则沟、黑石磕、付园则、大疙瘩、石庙沟、红峡、扬渠等19座中小型水库，总投资0.87亿元。 国营灌区改造工程：有效灌溉面积9.54万亩，干渠砌护130km，支渠护130km，斗渠砌护505km，斗门改建240部，渠道建筑物加固70座，总投资3.5亿元。 民营灌区改造工程：渠首改建64座、新建灌溉面积9.8万亩，总投资2.73亿元。横山县中小河流堤防工程：建设芦河、大理河、小理河、马邑河、黑木头川、柿子沟、盐子沟Ⅳ级堤防工程，总投资5亿元。 地表取水工程加固：新建衬砌干渠38KM、支渠24KM，改造各类建筑33座，总投资0.22亿元。 无定河水源工程：布设渗流井21组，远期布设渗流井1组，总投资0.37亿元。 土地海则及芦河西部水源工程：建设管井736眼，井深70M，总投资1.47亿元。 黄土梁峁区生态水源示范工程：新建渗流井10组，总投资0.02亿元。

### （三）能源

以城乡配网升级改造为重点，优化电网结构，加快推进城乡电网一体化，加强重点输变电工程建设，构建覆盖全县的输配电体系，提高输变电能力和供电质量。大力实施石油、天然气等能源开发项目，积极发展风能、太阳能新能源产业。加大农村清洁能源开发建设力度，提高沼气普及率和利用率，提升农村能源利用水平。

“十二五”期间，规划实施能源项目23个，总投资275.2亿元。

1、电力电网。

电力建设。2011-2015年，重点建设榆横电厂一期和国电煤电一体化项目，总装机3240MV。

专栏三：电力建设重点项目

榆横电厂一期：装机容量2×660MW，总投资47.46亿元。 国电煤电一体化：装机容量2×660MW，2×300MW煤矸石综合利用电厂，总投资50亿元，“十二五”期间投资30亿。

电网建设。

2011-2013年，输变电工程，新建110KV输变电1个。

10KV配网建设与改造工程，新建10KV线路150公里，采用LGJ-120。改造10KV线路160公里，采用LGJ-95。及县城高压电缆入地工程40公里。（县城现有3条10KV线路。电缆入地采用240电缆两投两备运行方式）、新增配电变压器12850KVA/256台、高压开关50台、10KV环网柜16台、10KV电缆分支箱20台。

电力调度自动化建设工程，建设光纤通信50公里自动化配套工程。

低压配网建设工程，新建0.4KV线路170公里、0.2KV线路687公里，导线采用LGJ-95。改造0.4KV线路525公里、0.2KV线路865公里导线采用LGJ-70MM2。县城低压电缆入地15公里，电缆型号采用185MM2 ,低压电缆分支箱85台。

2014年，输变电工程，新建110KV输变电2个，35KV输变电升压改造1个。

10KV配网建设与改造工程，新建10KV线路400公里，采用LGJ-120。改造10KV线路300公里，采用LGJ-95。改造县城高压电缆入地工程30公里。（县城现有3条10KV线路。电缆入地采用240电缆两投两备运行方式）、新增配电变压器16800KVA/336台、高压开关80台、10KV环网柜15台、10KV电缆分支箱34台。

电力调度自动化建设工程，铺设光纤通信265公里，建设县调配电网、自动化配套工程。

低压配网建设工程，新建0.4KV线路360公里、0.2KV线路450公里，导线采用LGJ-95。改造0.4KV线路470公里、0.2KV线路1090公里导线采用LGJ-70MM2。县城低压电缆入地30公里，电缆型号采用185MM2 ,低压电缆分支箱110台。

2015年，输变电工程，新建110KV输变电2个，35KV输变电升压改造1个。

10KV配网建设与改造工程，新建10KV线路300公里，采用LGJ-120。改造10KV线路200公里，采用LGJ-95。建设县城高压电缆入地工程20.5公里。（县城现有3条10KV线路。电缆入地采用240电缆两投两备运行方式）、新增配电变压器16700KVA/297台、高压开关1200台、10KV环网柜36台、10KV电缆分支箱14台。

电力调度自动化建设工程，铺设光纤通信270公里。

低压配网建设工程，新建0.4KV线路440公里、0.2KV线路550公里，导线采用LGJ-95。改造0.4KV线路530公里、0.2KV线路910公里导线采用LGJ-70MM2。建设县城低压电缆入地40公里，电缆型号采用185MM2 ,低压电缆分支箱185台。

2、煤炭。2011-2015年，重点建设朱家峁煤矿、魏墙煤矿、沈石畔煤矿、魏家楼煤矿、煤炭资源整合和波罗煤矿横山县兰炭工业园区建设项目,合理开发利用芦殿井田、芦河井田。

专栏四：煤炭重点项目

朱家峁煤矿：年产原煤150万吨，总投资12.6亿元。 魏墙煤矿：年产原煤300万吨，总投资22亿元。 魏家楼煤矿：年产原煤120万吨，总投资12亿元。 煤炭资源整合：全县13个地方煤矿整合新增产能500万吨，总投资5亿元。 波罗煤矿：年生产能力1000万吨/年生产能力一期为500万吨/年，总投资6.1亿。 沈石畔煤矿：年产原煤300万吨，总投资22亿元。 横山县兰炭工业园区：建设隆鑫等三个总产能248 万吨/年兰炭生产及配套项目，总投资0.6亿元。

3、石油、天然气等能源。2011-2015年，重点建设横山县石油产能建设项目和横山县天然气液化项目。

专栏五：石油、天然气重点项目

石油产能建设项目：年新增原油产能5万吨十二五期间投资50000万，总投资10亿元。 横山天然气液化项目：新建5-10个5亿方以上的天然气液化项目，一期液化达到3亿方以上，总投资50亿元。

4、新能源。2011-2015年，重点发展以太阳能、风能为主的绿色能源项目，推广秸秆气化和废弃物制生物柴油项目。

专栏六：新能源重点项目

风力发电项目：装机容量10万千瓦，总投资18亿元。 太阳能电站项目：建设 3×100MW太阳能电站项目、10MW发电站项目，总投资6亿元。 太阳能电池项目：建设年生产60MW太阳能电池、年产100MW太阳能电池组件生产线，总投资55.6亿元。 横山县秸秆气化炉推广项目：推广秸秆气化炉，总投资0.1亿元。 餐饮垃圾和农产品废料生物能源化投资项目：建设年产20万吨生物质能源综合产品，总投资3.5亿元。

5、农村绿色能源。2011-2015年，建设大、中型沼气工程20座，推广节柴灶15台、太阳能热水器1500台、太阳灶1500台、户用沼气1500口。

### （四）现代通信网络

依托中国电信、中国移动，中国联通等电信运营商，建设覆盖全县的光纤化、数字化、宽带化的信息网络。首先加强对自然村、交通沿线的全覆盖，加大农村通信网络建设，推动光纤到社区、达乡镇、通行政村，使横山县100％的自然村实现基本语音通信和3G全覆盖。积极布局建设新一代移动通信，下一代互联网、下一代广播电视网等设施，积极推进电信网、广播电视网和互联网“三网合一”工程。

加强横山至榆林方向直通数字微波电路建设，启动建设“数字横山”。加快全县电子政务网络和基础数据库建设，加强全县重要信息系统建设，新建横山农业12396信息服务系统工程。

2011-2015年，现代通信网络实施项目8个，总投资0.65 亿元。

1、基站建设。2011-2015年，新建中国电信CDMA移动基站40个，新建中国移动基站40个。

2、传输光缆线路。2011-2015年，新建传输光缆线路400皮长公里。

3、WLAN分布。2011-2015年，新建新建电信WLAN160个。

4、电信各乡镇、农场可视频电视电话会议系统。2011-2015年，在18个乡镇及农场新建可视频电视电话会议系统。

5、移动室内分布系统。2011-2015年，新建室内分布系统18套。

### （五）城市基础设施

围绕县城道路主骨架，建设完善城区三级道路网。继续实施天然气输配工程和城区供排水工程，重点解决饮用水质差问题。加强园林绿化建设，开展环境综合整治。加强城区住宅区建设，加大对经济适用房、廉租住房、公共廉租房等保障性住房的扶持，进一步改善居民居住条件。规划实施城市基础设施项目9个，总投资9.96亿元。

1、供排水工程。2011-2015年，建设城南片区供水管网工程，新建城南片区供水管网7km，王圪堵水库至兴丰供水一期工程19km；铺设城镇排水管网40km。

2、市政交通。2011-2015年，围绕县城道路主骨架，建设完善城区三级道路网。新建县城西环路、县城主街道扩宽、城南大街等道路，长城文化广场和滨河广场的建设，新建市政道路40多公里，建设广场16086.47平方米，建设3500个停车位。

3、“气化横山”工程。2011-2015年，建设县城燃气管网二期工程，改造燃气管网7km；建设西南新区供气站，占地40亩；建设横山县县城至兴丰保障性住房供气工程；完成对15500户居民供气。

4、城市公共设施建设工程。2011-2015年，实施横山县东西山体绿化、亮化工程；实施横山县沟道治理工程，治理沟道0.64km；新建7个垃圾场及1个固废综合利用工程；建设横山县西南新区污水处理厂项目，占地120亩，日处理污水10 万立方米；建设城市水厕31个；建设横山县高速公路连线照明工程9.3公里。

专栏七：基础设施建设重点项目

市政道路桥梁建设：建设市政道路桥梁40多公里，总投资4.1亿元。 广场建设：建设广场16086.47平方米，总投资0.58亿元。 公共停车场建设：建设3500个停车位，总投资0.0028亿元。 城市供气：完成15500户居民供气工程，总投资1.04亿元。 城市水厕：建设31个水厕，总投资0.18亿元。 城市供水管网：铺设城镇供水管网20公里，总投资0.6亿元。 城市排水管网：铺设40公里排水管网，采用雨污分流制，总投资0.8亿元。 西南新区污水处理厂：占地120亩，日处理污水10万立方米，总投资0.7亿元。 横山县垃圾处理项目：7个垃圾场及1个固废综合利用工程，总投资1.96亿元。 横山县西南新区污水处理厂：占地120亩，日处理污水10 万立方米，总投资0.7亿元。

## 二、产业发展

重点发展能源化工、特色高效农业、文化旅游和现代服务业产业，优化产业结构，做大产业规模，延伸产业链条，构建现代产业体系，推动区域跨越发展和贫困人口尽快脱贫致富。

“十二五”期间规划产业发展项目86个，总投资1912.95亿元。

### （一）特色农业

围绕羊、豆、稻、薯四大主导产业，西部横山镇、雷龙湾、塔湾、赵石畔等乡镇和白界、波罗的非涉矿区重点发展风沙区林草业、以羊子为主的畜牧业，使全县羊子饲养量达到200万只；无定河以南、芦河以东的乡镇重点发展以白绒山羊为主的羊产业、以大明绿豆为主的豆产业、以高产脱毒马铃薯为主的薯产业，重点建设20万只白绒山羊良种基地、35万亩优质马铃薯基地和10万亩地膜绿豆种植基地；重点种植优质小米生产基地5万亩；在芦河、无定河川道区努力振兴水稻传统优势产业，发展玉米种植、大棚蔬菜、经济作物，辐射带动农业向机械化、产业化发展，重点建设0.5万亩无公害温室大棚蔬菜种植基地、优质谷子3万亩、8万亩优质小稻种植基地和1万亩水产养殖基地。

引进先进生产技术、生产工艺和优良品种，全面提升产业品质。以龙头企业带动产业基地发展，建设马铃薯淀粉加工、大明绿豆精选深加工、小杂粮精细加工、羊绒毛加工、羊肉加工、蔬菜加工等一批龙头企业，带动产业发展，带动农民增收，实现规模化生产、产业化经营，不断发展壮大地方经济，实现县域经济快速稳定增长。

“十二五”期间，特色农业规划实施项目23个，总投资   38.1亿元。

1、粮食种植产业。2012-2015年，建设横山县种子工程及繁育基地，包括水稻良种繁育、大明绿豆繁育基地、脱毒马铃薯原种生产基地和万亩玉米和马铃薯良种繁育基地。

建设水稻示范、试验基地。新建高标准水稻生产基地，建设水稻产业技术研究开发基地，新品种、新技术引进、试验示范基地，工厂化育秧基地，建设高标准优质水稻生产基地和精米加工厂、副产品加工转化基地。扩大小杂粮种植基地面积，尤其是绿豆种植面积。

“十二五”期间建设横山县无公害农产品基地，全县98万亩耕地全部申报无公害农产品生产基地，全县14个乡镇（农场）建立70个无公害农产品生产基地，培训技术人员一万人次，实施阳光工程，培训转移农村青壮年劳动力；制定无公害地方标准30个，建立农产品自检室40个，对产出农产品实行自检制度和可追溯制度。

专栏八：粮食种植重点项目

种子工程及繁育基地： 建设100亩水稻良种繁育基地、1000亩大明绿豆繁育基地、1000亩脱毒马铃薯原种生产基地和万亩玉米、马铃薯良种繁育基地，总投资0.06亿元。 水稻示范、试验基地:新建1200亩水稻示范、试验基地，总投资0.03亿元。 农业有害生物防控基地:建设面积 100万亩，总投资0.3亿元。 横山县无公害农产品基地建设: 全县98万亩耕地全部申报无公害农产品生产基地，全县14个乡镇（农场）建立70个无公害农产品生产基地，培训技术人员一万人次，制定无公害地方标准30个，建立农产品自检室70个，对产出农产品实行自检制度和可追溯制度，总投资0.12亿元。 小杂粮生产基地建设：新建绿豆基地10万亩,其他杂粮基地30万亩，总投资0.7亿元。 水稻生产基地建设：新建高标准水稻生产基地5万亩，建设水稻产业技术研究开发基地，新品种、新技术引进、试验示范基地，工厂化育秧基地，30000亩高标准优质水稻生产基地，三万吨精米加工厂建设，副产品加工转化基地，总投资0.8亿元。 现代特色农业示范基地：新建横山镇、 白界、 雷龙湾三个四季特色农业示范基地，建立水稻、绿豆、 小杂粮和瓜果 “五大示范园”，建设政春现代农业示范区，总投资0.5亿元。

2、畜牧养殖产业。2012-2015年，重点建设羊生产基地，新建千只养羊场100个，建设白绒山羊生产基地。

家禽养殖基地项目，建设100万只蛋鸡、65万只肉鸡生产基地，建设2万只以上鸡场10个。

肉牛生产基地项目，建设200头肉牛生产基地4个。

优质牧草饲料项目，建设优质牧草60万亩，万亩集中连片牧草地5块，建设5万吨饲草加工项目。

专栏九：畜牧养殖重点项目

羊生产基地项目：建设60万只羊生产基地，新建千只养羊场100个，总投资19亿元。 家禽养殖基地项目：建设100万只蛋鸡、60万只肉鸡生产基地，建设2万只以上鸡场10个，总投资2亿元。 肉牛生产基地项目：建设200头肉牛生产基地4个，总投资0.8亿元。 优质牧草基地：建设优质牧草60万亩，万亩集中连片牧草地5块，总投资0.9亿元。 畜产品加工项目：建设20个猪、15个羊、畜牧品深加工企业，总投资5.5亿元。 饲草加工项目：年生产饲草5万吨，总投资0.5亿元。 白绒山羊生产基地：建设5000只羊的生产基地，总投资0.2亿元。

3、经济林果、蔬菜产业。2011-2015年，重点建设大漠蔬菜生产基地，新建日光温室、大拱棚、实施旧棚改良。建设果桑工程，扩大葡萄、沙棘、沙地红枣种植面积，增加沙漠有机生态无土栽培温室数量。

专栏十：经济林果、蔬菜重点项目

万亩葡萄园建设：建设面积12000亩，总投资1.2亿元。 大漠蔬菜生产基地：新建日光温室1000亩、大拱棚2000亩、实施旧棚改良，总投资1亿元。 沙地红枣示范基地：建设面积5000亩，总投资0.25亿元。 沙漠温室有机态无土栽培项目：建设沙漠温室900栋，总投资1.2亿元。 沙棘种植基地项目：建设面积12000万亩，总投资0.05亿元。

4、现代特色农业示范基地建设。新建横山镇、 白界、 雷龙湾三个四季特色农业示范基地，建立水稻、绿豆、 小杂粮和瓜果 “五大示范园”，建设政春现代农业示范区。

“十二五”期间建设横山县无公害农产品基地，全县98万亩耕地全部申报无公害农产品生产基地，全县14个乡镇（农场）建立70个无公害农产品生产基地，培训技术人员一万人次，制定无公害地方标准30个，建立农产品自检室70个，对产出农产品实行自检制度和可追溯制度。

### （二）工业

围绕“中国能源战略高地”的目标定位，以“三区一园”为载体，坚持循环经济发展战略，构建循环经济产业链，突破发展以煤炭、石油、天然气、盐为主的能源化工业、以高岭土开发为主的建材工业，以小杂粮、果蔬、禽畜等特色农产品深加工为主的农产品加工业。

“十二五”期间，工业规划实施重点项目36个，总投资1781.7亿元。

1、能源化工产业。

坚持“强抓煤、拉动油、转化气、带动盐、开发土”的资源大转化战略。以“三区一园”为核心区，吸引大项目落地、大企业投资；加快推进榆天化140万吨甲醇、中煤360万吨甲醇及深加工项目、高兴庄煤矿、波罗煤矿等在建、续建项目，抓紧启动华电煤业煤制芳烃项目、华电榆横电厂二期、延长醋酸二期以及芦河、赵石畔、塔湾井田开发等一批新建项目。

建设以波罗为中心的煤炭产能园区、以石湾为中心的油气产能园区、以党岔为中心的岩盐产业园区，加快煤炭资源整合，规范油气资源开发，逐步开发岩盐、高岭土等非煤资源，改造提升传统产业，深度转化能源资源，大力发展煤电、煤化工、煤电载能、油气化工、岩盐化工产业，拉长煤、油、气、盐资源产业链条，最大限度提高资源开发附加值和综合利用水平，减少能源资源浪费和环境污染，建设环保、节能、循环利用的能源化工基地，打造全省可持续发展实验区。

煤炭化工产业。2011-2015年，重点建设建设榆天化140万吨甲醇项目，中煤360万吨甲醇及深加工项目；建设横山县煤气化工及配套朱家峁煤矿项目；建设华电煤业煤制芳烃项目；建设中煤集团、榆林天化、延长集团醋酸及系列产品项目；新建洗煤厂5处，新建兰炭厂1处，建设隆鑫煤化工循环经济示范园项目；建设横山县30万吨/年合成氨及尿素项目；建设4×25000KVA电石生产项目；建设横山县30万吨/年合成氨及尿素项目；水泥磨粉、水煤浆等项目。

专栏十一 ：煤化工重点建设项目

甲醇项目：榆天化140万吨甲醇项目，中煤360万吨甲醇及深加工项目。总投资452.2亿元。 横山县煤气化工及配套朱家峁煤矿项目：年生产煤气1.1 亿立方米、兰炭60 万吨、金属镁2 万吨、型煤30 万吨，煤矿150 万吨/年。总投资1.26亿元。 华电煤业煤制芳烃项目：建设100万吨/年煤制芳烃装置及下游深加工装置。总投资380亿元。 醋酸及系列产品：建设中煤集团年产150万吨甲醇、40万吨醋酸、30万吨醋酸乙烯、20万吨醋酐、10万吨醋，榆林天化年产60万吨醋酸乙烯，延长醋酸二期建设规模为年产150万吨甲醇、40万吨醋酸、30万吨醋酸乙烯、20万吨醋酐、10万醋酸纤维等装置。总投资411亿元。 隆鑫煤化工循环经济示范园建设项目：建设20万吨/年的硅酸钠生产车间、2×1.5MW的发电车间和120万吨/年的洁净煤生产线。总投资4.5亿元。 横山县30万吨/年合成氨及尿素项目：建设年产30万吨合成氨及尿素项目。总投资2.1亿元。 水泥粉磨站项目：建设年产300万吨粉磨站项目。总投资3.9亿元。 满意水泥拌合站项目：建设100万吨/年水泥拌合站项目。总投资0.6亿元。 4×25000KVA电石生产项目：项目建设规模为年产20万吨电石。总投资1.7亿元。 水煤浆项目：年设计生产水煤浆10万吨。总投资0.8亿元。 精洗煤项目：建设240万吨/年洗选煤项目。总投资1.1亿元。

盐化工产业。2011-2015年，重点建设100万吨真空盐项目、华奥盐田开发公司甲基氯硅烷项目、榆林市盐田开发公司纯碱项目、横山盐化工生产配送项目等。

专栏十二 ：盐化工重点建设项目

真空盐项目：建设年产100万吨真空盐及配套设施项目，“十二五”期间总投资4亿元。 华奥盐田开发公司甲基氯硅烷项目: 建设5万吨/年甲基氯硅烷项目，“十二五”期间投资4.3亿元。 榆林市盐田开发公司纯碱项目：建设60万吨/年纯碱（联碱）生产线项目，“十二五”期间总投资 200000。 横山盐化工生产配送项目：建设年产30万吨MDI、15万吨TDI、20万吨固碱、15万吨液碱、5万吨糊树脂、35万吨PVC、20万吨有机硅、2万吨合成氨。占地79亩，建筑面积35650平方米，项目年配送量60万吨。总投资160亿元，其中十二五期间投资60亿元。

2、战略性新兴产业项目。2011-2015年，重点建设以多晶硅及下游产品为主的新能源产业；以煤矸石纤维、pvc管材、复合材料为主的新材料产业；以黄芪、甘草、羊胎素等萃取为主的生物医药产业。

专栏十三 ：战略性新兴产业重点建设项目

复合材料项目：建设年生产木塑复合材料5000立方米， 建设生产厂房、 中心化验室、原料成品库房以及综合办公、 职工宿舍、 锅炉房等生产生活辅助设施，总建筑面积51508平方米，项目总占地面积110亩，年生产玻璃钢管4000吨。总共投资0.8亿元。 煤矸石纤维生产：建设年产6万吨煤矸石纤维项目。总投资1.8亿元。 塑料管材管件项目：建设年产9.5万吨塑料管材、0.5万吨管件项目。总投资4亿元。 废旧橡胶轮胎回收利用项目：建设年回收利用废旧轮胎10000个项目，总投资0.6亿元。 烧结煤矸石砖项目：建设年产2.4亿块烧结煤矸石砖项目，总投资1.2亿元。 蒸压粉煤灰砖项目：建设年产5亿块蒸压粉煤灰砖项目总投资1.2亿元。 太阳能溴锂真空超导暖气片项目：建设20 万平方米太阳能溴锂真空超导暖气片生产项目。总共投资0.05万元。 光伏建筑一体化项目：建设年生产能力50KW的光伏建筑一体化项目，总投资0.6亿元。 餐饮垃圾和农产品废料生物能源化投资项目：建设年产20万吨生物质能源综合产品项目，总投资3.5亿元。 天然植物提取一、 二期项目：建设建设符合GMP 标准的240吨/年天然植物提取中心及中药制剂中心和研究检测中心，总投资2.4亿元。 中草药良种培育和有效成份提取基地：建设年培育甘草等中草药良种1000万株， 提取有效成份10万公斤，羊胎素3300公斤。总投资0.01亿元。 混凝土项目：新建年产30万立方加气混凝土，建设70万立方米/年商品混凝土拌合站，新修原材料库、机修车间、中心化验室、磅房、综合办公楼、职工宿舍，总建筑面积17540 平方米，总投资0.83亿元。 玻璃钢复合材料生产线：建设年生产玻璃钢管4000吨项目，总投资0.22亿元。 WQ无机泡沫(泡沫混凝土)保温板项目：建设年产3万㎡WQ无机泡沫项目，总投资0.04亿元。

3、装备制造产业。2011-2015年，重点建设以铁塔、横担、干顶铁、高低压配电柜、线路金具及低压配电线为主的电力装备制药业；以石油钢管制造加工为主的石油装备制造业；以航空零部件和汽车零部件为主的交通装备制造业；以钢制容器、不锈钢制容器、复合材容器为主的化工装备制造业；以井工矿液压支架制造、维修以及大型煤化工设备加工及组装为主的煤炭装备制造业。

专栏十四 ：装备制造业重点建设项目

电力电器设备制造项目：建设年设计生产各种电力电气设备5000台/套项目。新建生产厂房等，建筑面积30760 平方米，总投资1.17亿元。 石油钢管制造加工项目：建设石油钢管制造加工扩建项目，总投资1.3亿元。 电力器材加工制造项目：建设以生产铁塔、横担、干顶铁、高压开关柜、低压配电柜、配电箱、线路金具及低压配电线项目，总投资0.74亿元。 负压式吸浆机专利产品的开发项目：建设年生产力2000台，建成生产厂区一处，总投资0.06亿元。 通用航空零部件制造：建设通用航空飞机的零部件制造与研发项目，总投资1.2亿元。 汽车零部件制造：建设各种汽车零部件制造项目，总投资0.8亿元。 袋式除尘器项目：建设年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目，总投资1.7亿元。 重型化工装备制造：建设年产20000吨钢制容器，2000吨不锈钢制容器，4000吨复合材容器项目，总投资2亿元。 中煤煤机制造项目：建设井工矿液压支架制造、维修以及大型煤化工设备加工及组装项目，总投资19亿元。

4、有色金属项目。2011-2015年，重点建设横山镁产业基地项目和横山镁合金循环经济产业项目一期工程项目。

专栏十五 ：有色金属重点建设项目

镁产业基地建设项目：规划占地4000亩，生产原煤干馏500万吨/年，LNG5亿m³/年，煤焦油加氢200万吨/年，2×60万千瓦煤矸石发电，制氮10亿m³，原生镁锭20万吨/年，120万吨免烧砖，镁渣水泥500万吨/年；建设大型镁材料应用研发中心及配套生活服务设施，并建设新产品实验基地和质检中心，总投资249亿元，“十二五”期间投资50亿。 横山镁合金循环经济产业项目一期工程：年产10万吨金属镁、10万吨镁合金锭、5万吨镁合金挤压管材、3万吨镁合金牺牲阳极、2万吨其它镁合金产品，总投资50亿元。

5、轻纺、建材项目。2011-2015年，重点建设以横山县羊中王服装、万民纺织园为龙头的羊毛羊绒加工、服装制造产业；以高岭土深加工为主的陶瓷产业；以禽畜、大漠蔬、小杂粮为主的农产品深加工产业。

专栏十六 ：轻纺、建材重点建设项目

横山县羊中王服装生产及残疾人就业培训基地项目：扩建年生产能力为200万标准件的“羊中王”系列服装加工基地，总投资1亿元。 皮革加工项目：建设生产规模为原皮280万张项目，总投资1.7亿元。 横山县花炮厂扩建项目：建设生产线四条：礼花生产线一条，炮类生产线二条，组合烟花类生产线一条；建库房5座：A级成品库，原材料储存库，药物库，引线库，亮珠库各一座； 年生产烟花400万箱。总投资1.2亿元。 横山县屠宰加工项目：建设年屠宰加工肉羊200万只，100万头生猪屠宰及肉制品加工项目，总投资6亿元。 杂粮加工及深加工项目：建设10万亩杂粮生产基地，年产3000吨小杂粮及11.5万吨的绿豆饮品，总投资3.4亿元。 万民纺织园：建设年产1000吨洗净毛、600吨毛条、1000吨绒毛絮片、300吨绒纱、200万米呢绒、60万件羊绒制品、300万米其他纺织面料、20万件服饰项目，总投资6亿元。 轻纺产业项目：建设服装厂、原材料及辅料加工厂，服装加工技术培训中心等，年产1720万件，总投资6亿元。 羊毛、羊绒产业集群项目：建设原材料、辅料加工中心、服装制造中心、物流集散中心与服装销售城、物流信息处理中心，预计年收入45.62亿元，总投资21.5亿元。 高岭瓷土厂：建设60万吨/年高岭土矿， 生产高白超细高岭土20万吨/年、生产陶瓷专用瓷泥20万吨/年、生产特级高岭土20万吨/年项目，总投资2亿元。 陶瓷产业园：在波罗、殿市、韩岔等乡镇建设占地6平方公里的陶瓷产业基地。建设外墙砖生产线3条，抛光砖生产线15条，仿古砖生产线3条，内墙砖生产线5条；陶瓷瓦生产线3条，总投资18亿元。 艺术陶瓷生产项目：在陶瓷产业园内规划建设20个10×200平方米的艺术陶瓷工作间，生产人物、动物、器皿、微塑等艺术陶瓷，总投资2.8亿元。 陕北白绒山羊饲料加工厂：建设年产1万吨的陕北白绒山羊长用饲料加工厂项目，总投资0.23亿元。 无公害蔬菜及深加工项目：种植无公害蔬菜面积3000 亩， 加工无公害蔬菜3000 吨，总共投资0.3亿元。 横山县杂粮加工及杂粮食品综合项目：新建厂房15000平米，购买设施20套，年生产能力达5000 吨；建设绿豆饮品项目，年加工11.5万吨的生产能力，预留2000㎡规模饲料生产车间的建筑面积，总投资8.37亿元。

### （三）旅游文化产业

以“一体两翼三片区”为全县旅游发展基本格局，重点打造“一条旅游主线”、“两大旅游服务基地”和“三大旅游片区”。

“一条旅游主线”:

以无定河沿岸为主线，开发新开沟民俗文化、园区现代工业、波罗古堡、石马洼观光农业、无定河湿地、北岸大漠风光、南岸黄土风情、水库休闲度假旅游专线。

“两大旅游服务基地”：

王圪堵水库生态旅游服务基地、波罗古堡影视旅游服务基地。

“三大旅游片区”：

（1）以王圪堵水库为中心区域，以无定河湿地、大漠风情，“沙漠绿洲”为支撑的自然生态景观旅游区；

（2）以波罗古堡为中心区域，以长城、堡寨、寺庙及历史文化名人、故事传说等为支撑的历史文化景观旅游区；

（3）以李自成故里为中心区域，以“黄土高原的脊梁”为支撑的人文自然景观综合旅游区。

“十二五”期间，旅游规划建设重点项目5个，总投资31.4亿元。

专栏十七：旅游重点建设项目

波罗古堡文化旅游产业园：建设红色文化主题公园、影视创作与摄影基地、沙漠旅游观光区及空中观光游览索道，总投资10亿元。 王圪堵水库旅游度假基地：建设1个集水上娱乐、沙漠观光为一体的旅游基地，总投资2亿元。 李自成故里：将李自成故里常峁墕打造成一个5A级旅游景区，总投资2亿元。 响水休闲养生园区：建设养心庄园、军事体验城堡、休闲养生度假庄园、圣景宫园及稻米文化博物馆，总投资7.4亿元。 党岔古城体验区：建设以小城镇、古银州城、桃花园、花卉观赏园为一体的休闲观赏基地，总投资10亿元。

### （四）现代服务业

“十二五”期间，现代服务业规划实施项目16个，总投资59亿元。

1、现代物流业。

依托榆林机场和榆横工业园区，通过专业化、规模化、市场化运作，对储存、运输、配送、销售等资源进行优化整合，推动现代物流业发展。

2011-2015年，重点建设横山县魏家楼铁路集装站和榆林陆港口岸海荣穆流园区，该标准建设空港物流中心和陆港物流中心；实施榆横综合物流园区项目、榆林能源化工物流中心项目和榆横闫庄则煤炭仓储发运基地项目，推动能源化工产业仓储、物流的发展。加快中石油榆林成品油储备库、榆林市食盐配送中心和新开沟货运站建设项目建设。

2、商贸服务业。

重点将西南新区打造成为晋陕蒙汽车销售产业发展的集中区，完成龙泉墩新农村及大型商业服务项目建设。大力促进农民消费、农产品流通，不断繁荣消费品市场。

2011-2015年，重点建设榆横汽车城和草海则汽修城建设，提升汽车商贸中心地位；建设横山县建材家居大型商城、西南新区综合批发市场和榆横工业区三产服务区等民生商贸服务业；建设横榆通用航空服务中心和创新商务中心等高端服务业。

专栏十八：现代服务业重点建设项目

横山县魏家楼铁路集装站项目：年集运各类物资一期100万吨，后期300-500万吨，总投资1亿元。 榆林陆港口岸海荣穆流园区项目：建设万吨铁路大列专用线三条，站台6个，设计年吞吐货物600万吨。新建现代化仓库、加工园区、站台、配送中心以及生活办公等设施，总建筑面积260000平方米，总投资8.5亿元。 新开沟货运站建设项目：在新开沟建设占地80亩的大型货运站，在大古界建设占地40亩的货运站，总投资0.8亿元。 横山县建材家居大型商城：建设占地800亩的建材、装饰材料市场区、物流区和特色餐饮业酒店区三大功能区，建筑总面积270000平方米。总投资1.65亿元。 榆横综合物流园区项目：能源化工物流和综合物流基础建设，建设榆林陆港口岸、海荣物流园区，总投资10亿元。 榆林能源化工物流中心：建设服务、仓储区、联合检验区、保税仓库为一体的综合物流中心，总投资3.93亿元。 榆横汽车城：汽车贸易展览厅和汽车20家4s店，总投资0.2亿元。 草海则汽修城：占地10亩，总投资2亿元。 榆横工业区三产服务区：园区规划面积6平方公里，总投资10亿元。 横山县波罗镇龙泉墩海荣商业服务区项目：建设大型商业综合服务设施，配套基础设施等，总投资1.96亿元。 榆横闫庄则煤炭仓储发运基地：建设煤炭购销和仓储基地，总投资1.2亿元。 中石油榆林成品油储备库项目：新建成品油钢罐10座，储油量为5万立方米， 铁路专用线1.5公里，以及配套管道、给排水、消防、电气仪表、卫生环保、生活办公等辅助设施，总投资1亿元。 西南新区综合批发市场：占地175亩，总投资0.63亿元。 创新商务中心：占地17亩，总投资0.32亿元。 榆林市食盐配送中心：占地79亩，建筑面积35650平方米，项目年配送量60 万吨，总投资0.6亿元。 横榆通用航空服务中心：建设以销售公务机为主，为客户提供全套服务，包括管理、租赁、售买、培训等一系列的服务中心，总投资0.35亿元。

## 三、民生改善

按照统筹城乡发展的要求，完善农村基础设施，加快小城镇与村庄建设，做好移民搬迁工作，切实改善农业生产条件，夯实农业生产基础，改善农村人居环境。

“十二五”期间，民生改善规划重点实施项目18个，总投资47.17亿元。

### （一）小城镇与村庄建设

全面围绕新型城镇化建设和新农村建设，提升城镇居住功能、生产功能、服务功能，使全县城镇达到给排水、供电、供热等基础设施完善，镇区道路全部硬化，污水和垃圾做到初步处理，绿化体系基本完善，城镇环境较为良好且成为当地经济发展的中心作用。

1、小城镇建设。

根据新型城镇化建设要求，根据横山县小城镇自身特色，依托特色产业发展优势，提升发展水平，增加农民收入。重点建设以生态文化旅游、商贸流通和民俗文化为特色的小城镇。

生态旅游型小城镇：波罗、殿市。

波罗、殿市山清水秀、环境静幽，而且拥有几处原始森林，结合人文生态旅游资源，加大基础设施建设投入，加强生态建设，打造区域生态旅游目的地。

加工制造型小城镇：殿市、高镇。

依托工业园区建设，加强基础设施和工业配套设施建设，提升产业承载能力，打造加工制造业产业聚集区。

民俗文化型小城镇：响水。

托响水镇境内拥有盘龙寺、卧云山永兴寺、鲍寺等佛教寺院，定期举办佛教庙会等民俗文化节，依托响水镇悠久的历史文化遗韵和灿烂的人文景观，打造区域民俗文化旅游展示区。

物流集贸小城镇：魏家楼、党岔镇。

魏家楼镇区域优势明显，与子洲县、靖边县、子长县相毗邻，307国道横穿全乡9个行政村，青银高速、太中银铁路穿境而过，饼子啊魏家楼镇留有高速进出口，在庙湾村留有横山火车站，优越的交通区位优势为打造区域物流中心和商贸集散地创造的得天独厚的条件。

党岔镇地处横山县东部，无定河西岸。依山傍水，土肥水美，自然条件,得天独厚。北与榆阳区鱼河镇一桥相对，东与榆阳区鱼河峁、上盐湾、镇川三镇隔无定河相望，南与米脂县龙镇等乡村接壤，S204省道、210国道、榆绥高速、神延铁路穿境而过，是横山县的东大门，号称“塞上小江南”。优越的交通区位优势为打造区域物流中心和商贸集散地创造的得天独厚的条件。

2、村庄建设。

根据群众意愿，对生活在条件恶劣的山区和部分偏远地区、居住分散的丘陵沟壑区的贫困人口要从实际出发，创造多种形式的搬迁模式，分别采取向城镇、向工业园区、向移民新村、集中异地移民、小村并大村、自主分散迁移等方式，利用十年时间逐步搬迁出来。

不断增加整村推进投入力度，以新农村建设为契机，注重人居环境和生态环境改造，从根本上改变农村落后面貌，逐步建立和完善农村各项社会保障、公共福利和公益事业。

移民搬迁。2011-2015年，实施扶贫移民整体搬迁工程，移民搬迁1万户，4万人；实施生态移民工程，完成200多户1000人的移民；实施易地扶贫搬迁工程，搬迁1500户6000人。

贫困村整村推进。2011-2015年，启动34个贫困村整村推进项目建设。着力培育优势特色产业，完善基础设施，改善村容村貌。

新农村建设。2011-2015年，完成榆树峁等66个村的新农村建设。

### （二）改善农业生活条件

“六到农家”。2011-2015年，建设自然村庄道路升等改造工程，改建95公里乡村道路；城市棚户区改造拆迁安置184户。

危房改造。2011-2015年，实施3450户农户危房改造。

### （三）改善农业生产条件

通村道路改造。2011-2013年，改建165条通组道路1000公里。2014年，改建100条通组道路884.3公里。2015年，改建100条通组道路900公里。“十二五”期间改建860公里农村公路安保工程。

小型农田水利建设。2011-2015年，新建淤地坝600座、淤地坝除险加固1000座。新增机井230口，水塔122个，蓄水池20个，修建、加固大坝130座，新修水渠60公里，建设20处抽水站。

土地整治项目与农田改造。2011-2015年，治理18条小流域283平方公里，涉及横山、响水、雷龙湾、殿市和韩岔共五个乡镇72个行政村，综合治理面积283平方公里，农田改造50万亩。

以工代赈。2011-2015年，加固淤地坝36座，独立桥6座，新建抽水站18处，人饮站24处，县乡村道路工程42处。

农业机械化。

2011-2013年 ，推广各类农机具6000台。发展无定河流域水稻全程机械化种植，新增各类机械20台；推广农作物秸秆机械化综合利用10000亩。

2014年，新推广各类农机具2000台。发展无定河流域水稻全程机械化种植，新增各类机械25台；推广农作物秸秆机械化综合利用20000亩。

2015年，新推广各类农机具2000台。发展无定河流域水稻全程机械化种植，新增各类机械25台；推广农作物秸秆机械化综合利用20000亩。

（四）产业化扶贫

大力扶持贫困户和贫困地区发展特色种养业、农产品加工业和生态农业、观光农业、乡村旅游业。

2011-2015年，横山县小额信贷扶贫贴息贷款项目发放小额到户贴息贷款，扶持1万户贫困户发展生产；横山县龙头企业贷款贴息项目扶持6个龙头企业，带动周边农户发展生产；启动50个村级扶贫互助资金协会，建立支持群众发展生产的资金投入长效机制；横山县产业扶持到户项目扶持3000户贫困户发展产业，增加收入。

（五）信息化扶贫及贫困监测

信息化扶贫示范工程培植典型示范项目20个，达到科技扶贫项目推广到县、带动到（镇）乡、示范到村、富裕到户、技术到人的效果。

专栏十九：民生改善重点建设项目

1、移民搬迁项目：扶贫移民搬迁1万户4万人，生态移民200多户，1000人；易地扶贫搬迁1500户，6000人。 总投资2.6亿元。 2、贫困村整村推进项目：实施34个村整村推进项目，完成榆树峁等66个村的新农村建设，总投资1.11亿元。 3、小城镇建设项目：建设具有横山特色的6个小城镇，包括水、电、路等公益配套设施建设，涉及生态旅游小城镇波罗、殿市；加工制造型小城镇：殿市、高镇；民俗文化型小城镇：响水；物流集贸小城镇：魏家楼。总投资2亿元。 4、危房改造：新建、改建3450户，总投资0.45亿元。 5、“六到农家” 县自然村庄道路升等改造：改建95公里乡村道路 ，总投资2.85亿元。 城市棚户区改造：拆迁安置184户，总投资1.04亿元。 6、改善农业生产条件 县农村公路安保工程：改建860公里农村公路安保系统，总投资2.15亿元。 横山县村组道路项目：建设365条通组水泥路2484.3公里，总投资10.34亿元。 农田水利建设项目：新建淤地坝600座、淤地坝除险加固1000座，总投资5.6亿元。 小流域治理工程：综合治理面积283平方公里，总投资4.25亿元。 农机具推广：推广大中型农机具10000台，总投资1亿元。 横山县农作物秸秆机械化综合利用项目：推广农作物秸秆机械化综合利用50000亩，总投资0.075亿元。 以工代赈：加固淤地坝36座，独立桥6座，新建抽水站18处，人饮站24处，县乡村道路工程42处。总投资2000万元。 7、产业化扶贫 横山县小额信贷扶贫贴息贷款项目：发放小额到户贴息贷款，扶持1万户贫困户发展生产，总投资0.675亿元。 横山县龙头企业贷款贴息项目：扶持6个龙头企业，带动周边农户发展生产，总投资0、66亿元。 横山县建立贫困村互助资金协会：启动50个村级扶贫互助资金协会，建立支持群众发展生产的资金投入长效机制，总投资0.25亿元。 横山县产业扶持到户项目：扶持3000户贫困户发展产业，增加收入，总投资0.3亿元。

## 四、公共服务工程

以保障和改善民生为重点，统筹推进教育、卫生、文化和社会保障发展，加快实现基本公共服务均等化。

“十二五”期间，规划实施重点项目50个，总投资65.15亿元。

### （一）教育

统筹各类教育发展，改善办学条件、加强教师队伍建设，健全教育资助制度。

1、职业院校建设项目：2015年新建职业技术教育中心一个，建设规模：新建体育馆2000 m2，实训用房6580 m2,场地2080 m2，设备359台。

2、普通高中建设项目。2011-2013年，改扩建横山中学，建设规模13400 m2。改扩建第四中学，建设规模5100 m2，操场塑化9500 m2。2014年，新建开发区高级中学，建设规模41000 m2。

3、幼儿园建设项目。2011-2013年，（1)新建横山县第二幼儿园建设规模4800 m2。横山县第三幼儿园建设规模3200 m2。横山县白界中心幼儿园建设规模3200 m2。横山县第四幼儿园建设规模3200 m2。横山县第五幼儿园建设规模3200 m2。横山镇中心幼儿园建设规模3200 m2。高镇中心幼儿园建设规模2500 m2。石湾中心幼儿园建设规模2500 m2。党岔中心幼儿园建设规模3200 m2。响水中心幼儿园建设规模3200 m2。波罗中心幼儿园建设规模3200 m2。韩岔中心幼儿园建设规模1100 m2。

(2)改扩建横山县幼儿园建设规模4500 m2。石窑沟中心幼儿园建设规模300 m2。魏家楼中心幼儿园建设规模800 m2。塔湾中心幼儿园建设规模720 m2。南塔中心幼儿园建设规模300 m2。赵石畔中心幼儿园建设规模720 m2。殿市中心幼儿园建设规模440 m2。

2014年，新建横山县第六幼儿园，建设规模3200 m2。横山县第七幼儿园，建设规模3200 m2。横山县第八幼儿园，建设规模3200 m2。横山县第九幼儿园，建设规模3200 m2。

2015年，新建横山县第十幼儿园，建设规模3200 m2。横山县第十一幼儿园，建设规模3200 m2。石马洼农场幼儿园，建设规模720 m2。

4、小学建设项目。2011-2013年，新建横山县第五小学，建设规模16400 m2。新建横山县第六小学，建设规模16400 m2。横山县第二完全小学教辅用房、办公用房6000 m2。草海则小学新建教辅用房、学生宿舍建设规模16400 m2。城关小学改扩建4500 m2。党岔中心小学新建教辅用房、宿舍、教师周转房4400 m2。波罗中心小学新建教辅用房、宿舍、教师周转房4100 m2。新建横山县第三小学，建设规模20160 m2。

2014年，新建横山县第七小学，建设规模16400m2。新建横山县第八小学，建设规模16400 m2。新建武镇中心小学宿舍，建设规模1000 m2。新建响水中心小学宿舍、教师周转房，建设规模2600 m2。新建韩岔中心小学教师周转房、加固办公用房、学生宿舍，建设规模3100 m2。新建横山县第四小学教师周转房，加固教学用房，建设规模5300 m2。加固魏家楼中心小学宿舍、教辅用房，建设规模2700 m2。新建雷龙湾中心小学宿舍、教辅用房，建设规模4000 m2。

2015年，新建横山县第九小学，建设规模16400 m2。新建高镇中心小学宿舍、教师周转房，建设规模5000 m2。新建石湾中心小学教辅用房、办公用房建设规模2700 m2。新建石马洼学校生活服务用房、加固学生宿舍，建设规模1100 m2。

5、中学建设项目。2011-2013年，新建横山县第五中学，建设规模45000 m2。新建石湾中学教师周转房，加固教辅用房，建设规模5250 m2。新建党岔中学教师周转房，学生宿舍，建设规模5500 m2。新建响水中学教师周转房，加固教辅用房，建设规模3540 m2。新建白界中学，建设规模35000 m2。

2014年，新建横山县第二中学教辅用房，建设规模5000 m2。新建横山县第六中学，建设规模23100 m2。加固武镇中学教辅用房，学生宿舍，建设规模4100 m2。

2015年，新建横山县第七中学建设规模23100 m2。横山县第三中学学生宿舍，教辅用房，建设规模3000 m2。新建赵石畔中学学生宿舍，教师周转房，加固学生宿舍，建设规模4800 m2。

6、改善贫困地区学校住宿、食堂项目。2011-2013年，新建食堂4800 m2，概算投资960万元。2014年，新建食堂新建10000 m2，2015年，新建食堂新建10000 m2。

7、师资培训。2011-2013年，培训1500人次，概算600万元。2014年，师资培训培训500人次。2015年，师资培训培训500人次。

专栏二十：教育重点建设项目

横山县普通高中学校建设项目：新建、改扩建3所高中，新建建筑米昂及68400 m2，总投资2.36亿元。 横山县职业教育院校项目：建设体育馆2000 m2,实训用房6580 m2，总投资0.29亿元 横山县幼儿园建设项目：新建、改扩建26所，建筑面积64200 m2，总投资1.8亿元。 横山县小学建设项目：新建、改扩建20所，建筑面积165060m2，总投资6.15亿元。 横山县中学建设项目：新建、改扩建15所，建筑面积177270 m2，总投资7.28亿元。 横山县改善贫困地区学校住宿、食堂项目：新建、改扩建24800 m2,总投资0.5亿元。 横山县师资培训项目：“十二五”期间培训 2500人次，总投资0.1亿元。

### （二）医疗卫生

城乡公共卫生服务体系更加健全，基本公共卫生服务均等化逐步推进，基本医疗保障制度基本覆盖城乡居民，基本药物制度得到有效执行，积极实施公立医院改革，居民就医费用负担切实减轻，健康水平切实提高。

2011-2013，重点建设横山县中医院建设项目、横山县公共卫生应急体系建设项目、横山县卫生监督所建设项目、横山县农村合作医疗办公室建设项目、横山县卫生院建设项目（新建2个卫生院，扩建3个中心卫生院，改建3个卫生院）、横山县卫生院安心工程建设项目（6个卫生院安心工程建设，建筑面积8000㎡）、横山县村卫生室建设项目（标准化村卫生室18000㎡）、横山县村卫生室医疗人员培训项目（培训8580人次）、横山县药品集中采购配送中心建设项目。

2014年，重点建设横山县人民医院建设项目、横山县妇幼保健院建设项目、横山县传染病医院建设项目、横山县地方病防治中心建设项目、横山县卫生院建设项目（扩建3个中心卫生院，改建3个卫生院）、横山县卫生院安心工程建设项目（6个卫生院安心工程建设，建筑面积8000㎡）、横山县村卫生室建设项目（标准化村卫生室3480㎡）、横山县村卫生室医疗人员培训项目（培训2860人次）、横山县医疗废物处理厂建设项目。

2015年，重点建设横山县第二人民医院建设项目、横山县卫生院建设项目（扩建2个中心卫生院，改建3个卫生院）、横山县卫生院安心工程建设项目（6个卫生院安心工程建设，建筑面积8000㎡）、横山县村卫生室医疗人员培训项目（培训2860人次）。

专栏二十一：医疗重点建设项目

横山县中医院建设项目：中医院占地10000 m2，建筑面积9000 m2， 总投资0.225亿元。 横山县人民医院建设项目：横山县人民医院住院大楼占地面积2460m2、建筑面积15600 m2，总投资0.86亿元。 横山县妇幼保健院建设项目：建筑面积22000 m2，总投资0.85亿元。 横山县传染病医院：建筑面积4000 m2，总投资0.1亿元。 横山县第二人民医院：建筑面积25000 m2，总投资0.61亿元。 横山县公共卫生应急体系建设项目：应急综合办公楼占地4000 m2、购置相关 设备，总投资0.1亿元。 横山县卫生监督所建设项目：建筑面积1200 m2，总投资0.04亿元。 横山县农村合作医疗办公室建设项目：建筑面积1200 m2，总投资0.04亿元。 横山县公费医疗办公室建设项目：建筑面积1200 m2，总投资0.04亿元。 横山县地方病防治中心建设项目：建筑面积1200 m2，总投资0.04亿元。 横山县卫生院建设项目：新建2个卫生院，扩建8个中心卫生院，改建9个卫生院，总投资0.94亿元。 横山县卫生院安心工程建设项目： 18个卫生院安心工程建设，建筑面积24000 m2，总投资0.6亿元。 横山县村卫生室建设项目：建设标准化村卫生室21480 m2，总投资0.6亿元。 横山县医疗废物处理厂建设项目：占地2000 m2，涉及3个县级医院，18个乡镇卫生院，9个民营医院，361个村级卫生室医疗废物集中处理设施 ，总投资0.05亿元。 横山县健康教育所建设项目：建筑面积20000 m2，总投资0.4亿元。 横山县药品集中采购配送中心建设项目：建筑面积6500 m2，总投资0.13亿元。

### （三）计划生育

2011-2013年，改建1个县级计划生育服务站，7个镇级计划生育服务站，100个村级计划生育服务室，建筑面积共计9900平方米。在横山县城环城路河堤公园新建横山县人口计生文化广场，长700米，宽约10米，建筑面积7000平方米。横山县计生户创业致富工程对全县5000户计生户家庭创业进行扶持。

2014年，改建4个镇级计划生育服务站，50个村级计划生育服务室；新建1个县级计划生育养老公寓，建筑面积共计4700平方米。横山县计生户创业致富工程对全县5000户计生户家庭创业进行扶持。

2015年，改建4个镇级计划生育服务站，50个村级计划生育服务室，建筑面积共计4200平方米。横山县计生户创业致富工程对全县5000户计生户家庭创业进行扶持。

专栏二十二：计划生育重点建设项目

横山县县、镇计划生育服务站建设：建设 1个县级计划生育服务站，15个镇级计划生育服务站，200个村级计划生育服务室建设，1个县级计划生育养老公寓，建筑面积共计18800 m2。总投资0.225亿元。 横山县人口计生文化广场：在横山县城环城路河堤公园新建横山县人口计生文化广场，长700米，宽约10米，建筑面积7000 m2。总投资0.03亿元。 横山县计生户创业致富工程：对全县5000户计生户家庭创业进行扶持，总投资0.5亿元。

### （四）科技文化体育

科技。2011-2013年，建立羊、豆、稻三大产业基地，着力培植陕北白绒山羊、大明绿豆、小杂粮、洋芋四大品牌，组织实施好14个乡镇、4个办事处、1个农场、79个科技示范村，引进42个农业新技术项目，69个新品种，充分发挥科技产业园区产业集聚作用和辐射带动作用。

2014年，组织实施各类科技项目23项以上，引进推广科技成果38项，新产品开发10项，

2015年，建成省级高新技术产业化孵化示范基地2处，建成省级科技示范园区1个。

文化。2011-2015年，建设横山县肖崖毛主席故居红色教育基地，占地30亩；建设横山民俗博物馆，占地面积2000平方米；建设陕北说书基地、陕北民歌基地、道情基地、剪纸基地和老腰鼓基地共5个。

建设横山县文化广播电视中心，横山县广播电视村村通共实施30000户，横山县有线电视网络建设共实施7000户，横山县农村地区MMDS无线微波网络建设工程覆盖全县80%区域，建设横山县文化服务平台，在全县10个乡镇建设综合文化站，在各村实施农村电影放映工程361个，建设农村书屋361个，文化资源信息共享工程共建361个乡村文化活动室。

体育。2011-2015年，建设横山县运动公园，新建乡镇文体广场16个，在各行政村实施农民体育健身工程共361个。

专栏二十三：科技、文化、体育重点建设项目

1、科技 横山县高科技现代农业示范园区：建成“一园五区二基地”高科技现代特色农业示范园，项目占地7000 亩，总投资1.6亿元。 横山县乡镇农技管理服务站：在各乡镇建设19个农技管理服务站，总投资0.1亿元。 横山县农技推广、培训中心建设项目：建设陕北白绒山羊技术推广中心1个，畜牧兽医技术推广服务中心1个，中国三北防护林体系工程林木良种繁育及技术培训基地1个，总投资1.72亿元。 横山县农业循环经济示范园：建设农业循环经济示范园2个，总投资3.2亿元。 全国科技富民强县专项行动：计划建成陕北白绒山羊科技养羊示范乡6个、养殖小区10个、良种繁殖场50个、示范村100个、示范户1000个。建成180万亩人工割草地，以原种场为主体，建立县乡村三级人工授精网络，建立冷冻精液制作站1处，100个示范村建100个人工授精站。培育5个品系，群体产绒量达到500克，母羊繁殖成活率150%，胴体重15千克。 2、文化 建设民俗博物馆项目：建设横山民俗博物馆，总投资1.8亿元。 横山县肖崖毛主席故居红色教育基地：建设肖崖毛主席故居红色教育基地，占地30亩，总投资0.6亿元。 横山县文化基地建设：建设陕北说书基地、陕北民歌基地、道情基地、剪纸基地和老腰鼓基地共5个，总投资2.5亿元。 横山县广播电视村村通：全县共实施30000户，总投资0.15亿元。 横山县农村地区MMDS无线微波网络建设工程：覆盖全县80%区域，总投资0.15亿元。 横山县文化广播电视中心：建设文化广播中心，总投资0.73亿元。 横山县有线电视网络建设：全县共实施7000户，总投资0.05亿元。 横山县乡镇综合文化站、文化资源信息共享工程：在全县10个乡镇建设综合文化站、文化资源信息共享工程，总投资0.03亿元。 横山县综合文化活动室建设：共建361个乡村文化活动室，总投资0.21亿元。 横山县文化服务平台建设：建设横山县文化服务平台，总投资3亿元。 3体育 横山县体育健身场地和设施建设项目：建设横山县运动公园1个，新建乡镇文体广场16个，在各行政村实施农民体育健身工程共361个，总投资1.43亿元。

### （五）社会保障服务

养老保障。2011-2015年，重点建设横山县中心敬老院，建设面积33340平方米，建设五保供养床位500张；建设横山县老年活动中心建设，占地面积80亩、总建筑面积39238平方米；建设横山县老年公寓，占地建设面积100亩、总建设面积48690平方米。

社会保障。2011-2015年，建设横山县人力资源及基层就业和社会保障平台，包括18个镇、16个社区共计3400平方米基层社保业务用房建设及覆盖18个镇、16个社区的信息平台；建设横山县贫困家庭劳动力职业技术培训中心；实施横山县就业援助工程，开发公益性岗位1500个；实施横山县创业促就业服务项目，发展4050户民营企业就业市场；实施横山县城市社区服务信息网络平台建设，新建4个社区服务中心，16个城市社区服务网络覆盖全县城乡社区，服务管理信息化；建设横山县救灾物资储备库，占地5亩，建设面积1200平方米。

专栏二十四：社会保障服务重点建设项目

保障性住房建设：新建保障性住房742580平方米，总投资21.55亿元。 横山县人力资源及基层就业和社会保障平台建设：涉及 18个镇、16个社区共计3400平方米基层社保业务用房建设及覆盖18个镇、16个社区的信息平台 ，总投资0.068亿元。 横山县贫困家庭劳动力职业技术培训中心：建设10000平方米用房及设施，总投资0.25亿元。 横山县就业援助工程：开发公益性岗位1500个，总投资0.18亿元。 横山县创业促就业服务项目：发展4050户民营企业就业市场，总投资2.92亿元。 横山县中心敬老院：建设面积33340平方米，建设五保供养床位500张。总投资0.32亿元。 横山县城市社区服务信息网络平台建设：新建4个社区服务中心，16个城市社区服务网络覆盖全县城乡社区，服务管理信息化，总投资0.04亿元。 横山县救灾物资储备库建设：新建横山县救灾物资储备库1所，占地5亩，建设面积1200平方米。总投资0.1亿元。

## 五、能力建设工程

以提高劳动者综合素质和自我发展能力为着力点，完善就业服务体系，拓展就业渠道，完善就业服务、大力加强职业技能培训，培训、转移农村剩余劳动力，全面提升农村劳动力素质。鼓励自主创业，落实财政政策，培育造血功能，增强自我发展能力。规划实施重点项目9个，总投资1.58亿元。

2011-2015年，继续实施农村实用技术培训，开展“雨露工程”、“农业实用技术培训”等项目；扩大乡土人才培训规模，做好农村新成长劳动力职业培训扶持项目和横山县农村劳动力预备培训项目等项目；转移就业培训要突出创业培训重要性，以“阳光工程”等培训项目来培养创新精神和创业激情。

专栏二十五：社会保障服务重点建设项目

1、实用技术培训 横山县“雨露计划”培训项目： “雨露计划”培训1800人次，总投资0.027亿元。 农村实用技术培训：培训 10万人次，总投资0.02亿元。 横山县种植、养殖实用技术培训：培训6000人次，总投资0.018亿元。 2、乡土人才培训 农村财务人员培训：培训1000人，总投资0.006亿元。 横山县农村新成长劳动力职业培训扶持项目：扶持4500人次，总投资0.036亿元。 横山县农村劳动力预备培训项目：培训9000人次，总投资0.072亿元。 贫困家庭大学生助学项目：资助600名贫困家庭大学生完成高等教育学习，总投资0.072亿元。 3、转移就业培训 横山县创业和技能培训项目：培训72000人次，总投资0.432亿元。 横山县劳动力转移培训项目：培训150000人次，总投资0.9亿元。

## 六、生态环境工程

加大生态保护建设力度，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设“美丽横山”。规划期间，将继续加大生态保护建设力度，积极恢复和发展森林植被，建立和完善各类防灾减灾机制，提高公共气象服务能力，保障生态安全，建设全国生态文明示范区。

“十二五”期间，生态环境工程规划实施重点项目26个，总投资22.8亿元。

（一）石漠化治理。2100-2015年，实施南部山区小流域综合治理石质荒漠化7.5万亩，无定河、芦河流域农田林网、盐渍化地地治理3万亩，北部风沙区通过生物工程措施治理地地沙漠化7.5万亩

### （二）生态保护与建设。

2011-2015年， 实施横山生态安全保护工程，加强森林资源管护和封山育林；实施横山动植物保护工程湿地恢复和野生珍稀水禽栖息地保护；实施横山水源保护工程水涵养造林、封山育林；继续深入实施退耕还林、“三北”五期、天然林保护二期、“三个百树”等工程和全民义务植树工程；建设种苗基地，实施沙区飞播灌木林抚育间伐工程飞、山区低效林改造工程、人工林抚育间伐及更新工程等。推进横山县生态文明乡镇创建工作和环境综合治理工作。

专栏二十六：生态保护与建设重点建设项目

横山生态安全保护工程：实施森林资源管护45万亩，封山育林7.5万亩、森林防火、林业有害生物防治，总投资0.65亿元。 横山动植物保护工程：湿地恢复2.25万亩，野生珍稀水禽栖息地保护1.5万亩，实验区扩大栽培0.9万亩，总投资0.275亿元。 横山水源保护工程：水涵养造林1.5万亩，封山育林1.5万亩，总投资0.059亿元。 退耕还林工程：退耕造林10.5万亩 ，总投资1.34亿元。 “三北”五期工程：营造樟子松12万亩，总投资0.65亿元。 天然林保护二期工程：森林管护30万亩，总投资0.58亿元。 全民义务植树工程：造林1.5万亩，总投资0.9亿元。 种苗基地建设工程：建设采种基地12万亩，建立优质高效苗木基地7.5万亩，培育臭柏等珍贵树种3万亩，总投资0.176亿元。 沙区飞播灌木林抚育间伐工程：飞播花棒、踏郎林抚育问伐30万亩 ，总投资0.3亿元。 山区低效林改造工程：对3万亩山杏进行高接换头，改良品种。对15万亩柠条进行平茬复壮、补植补播，总投资0.212亿元。 人工林抚育间伐及更新工程：樟子松、刺槐等中幼林抚育22.5万亩，总投资0,225亿元。 横山县绿化工程：实施和谐矿区建设绿化工程3万亩，县城、西南新区及重点镇绿化工程0.15万亩，榆横工业园区绿化工程1.5万亩，总投资2.29亿元。 横山县生态示范乡镇创建工程：创建3个个生态球境示范乡镇，总投资0.6亿元。 横山县环境综合整治工程：在殿市镇、波罗镇等4个乡镇实施环境综合整治工程，总投资0.2亿元。

（二）重点污染行业治理。2011-2015年，重点实施横山县大气治理、采油厂污染治理和煤炭企业污染治理工程，重点建设汇通热电厂废气及城区大气治理工程，实施横山县采油、采煤污染治理，恢复油田、煤矿周边地区生态换环境，减少环境污染。

专栏二十七：重点污染行业治理重点建设项目

横山生态安全保护工程：实施森林资源管护45万亩，封山育林7.5万亩、森林防火、林业有害生物防治，总投资0.65亿元。 横山动植物保护工程：湿地恢复2.25万亩，野生珍稀水禽栖息地保护1.5万亩，实验区扩大栽培0.9万亩，总投资0.275亿元。 横山水源保护工程：水涵养造林1.5万亩，封山育林1.5万亩，总投资0.059亿元。 退耕还林工程：造林10.5万亩 ，总投资1。34亿元。 “三北”五期工程：营造樟子松12万亩，总投资0.65亿元。 天然林保护二期工程：森林管护30万亩 ，总投资0.58亿元。 全民义务植树工程：造林1.5万亩，总投资0.9亿元。 种苗基地建设工程：建设采种基地12万亩，建立优质高效苗木基地7.5万亩，培育臭柏等珍贵树种3万亩，总投资0.176亿元。 沙区飞播灌木林抚育间伐工程：飞播花棒、踏郎林抚育问伐30万亩 ，总投资0.3亿元。 山区低效林改造工程：对3万亩山杏进行高接换头，改良品种。对15万亩柠条进行平茬复壮、补植补播，总投资0.212亿元。 人工林抚育间伐及更新工程：樟子松、刺槐等中幼林抚育22.5万亩，总投资0.225亿元。 横山县绿化工程：实施和谐矿区建设绿化工程3万亩，县城、西南新区及重点镇绿化工程0.15万亩，榆横工业园区绿化工程1.5万亩，总投资2.29亿元。 横山县生态示范乡镇创建工程：创建3个生态球境示范乡镇，总投资0.6亿元。 横山县环境综合整治工程：在殿市镇、波罗镇等4个乡镇实施环境综合整治工程，总投资0.2亿元。

（三）水环境保护

实施横山县城市饮用水源地、备用饮用水源地一级保护区隔离工程，一级保护区整治工程二级保护区点源整治工程。开展横山县地下饮用水水源无定河流域水源地补给区污染防治。建设7个污水处理厂及配套管网，22个工业企业及3个规模化畜禽养殖业污水治理工程，对水质进行定期监测，严防污染水体和地下水源。

### （四）应对气候变化

2011-2015年，加强横山县环境监管能力建设，提高环境监测、监察标准化建设水平，加强气象监测基础设施建设，新建环境应急中心、环境监测执法用房。建立气候资料数据查询系统、气候预测模式系统，建立重大工程项目、城市建设、产业结构调整、农林业新品种引进的气候论证体系，气候资源开发利用系统。

### （五）防灾减灾体系建设

2011-2015年，重点建设横山气象灾害监测站，升级改造全县14个气象灾害监测站，新建90个气象灾害监测站；建设横山县应急救援指挥中心，占地250 亩；建设横山县电子政务指挥系统，提高防灾减灾应急指挥能力。

第五章 投资概算与投资结构

## 一、投资概算

本规划分列项目 6大类，概算总投资2525.25亿元，其中：2011-2013年投资1046.22亿元，2014年投资759.95亿元，2015年投资719.59亿元。

### （一）基础设施建设工程

重点基础设施建设项目5分项，概算总投资475.6亿元，其中：重点交通建设项目投资128.9亿元；重点水利工程项目60.8亿元；能源重点工程项目275.2亿元；现代通信网络建设项目0.64亿元；城市基础设施项目9.96亿元。

专栏二十八:基础设施建设工程投资明细表

单位：亿元

| 项 目 | 总投资 | 2011-2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点交通建设项目 | 128.9 | 43.2 | 34.4 | 51.3 |
| 重点水利工程项目 | 60.8 | 40.5 | 10.2 | 10.1 |
| 能源重点工程项目 | 275.2 | 139.7 | 84.45 | 51.7 |
| 现代通信网络建设项目 | 0.64 | 0.28 | 0.18 | 0.18 |
| 城市基础设施项目 | 9.96 | 3.43 | 4.67 | 1.86 |
| 合计 | 475.5 | 227.11 | 133.9 | 115.14 |

### （二）产业发展工程

重点发展的产业项目5分项，概算总投资1913.05亿元，其中：第一产业发展项目投资38.1亿元；第二产业发展项目投资1781.9亿元；第三产业发展项目投资90.4亿元，产业扶贫项目投资2.65亿元。

专栏二十九:产业发展投资明细表

单位：亿元

| 项目 | 总投资 | 2011-2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特色农业 | 38.1 | 12.1 | 13.5 | 12.4 |
| 文化旅游业 | 31.4 | 13.6 | 9.4 | 8.4 |
| 工业 | 1781.9 | 690 | 554 | 537.9 |
| 现代服务业 | 59 | 36.4 | 9.7 | 12.9 |
| 产业扶贫 | 2.65 | 1.19 | 0.74 | 0.72 |
| 合计 | 1913.05 | 753.29 | 587.34 | 572.32 |

### （三）民生改善工程

民生改善项目4分项，概算总投资47.17亿元，其中：村庄建设项目投资19.21亿元；危房改造项目投资0.45亿元；改善农业生产条件项目投资23.62亿元；水、电、路、气、房和环境改善“六到农家”项目投资3.89亿元。

专栏三十:民生改善投资明细表

单位：亿元

| 项 目 | 总投资 | 2011-2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村庄建设 | 19.21 | 10.69 | 4.26 | 4.26 |
| 危房改造 | 0.45 | 0.29 | 0.08 | 0.08 |
| 改善“六到农家”农村生活环境项目 | 3.89 | 3.89 | 0 | 0 |
| 改善农村生产条件项目 | 23.62 | 10.89 | 6.97 | 5.84 |
| 合计 | 47.17 | 25.76 | 11.31 | 10.2 |

### （四）公共服务工程

公共服务项目6分项，概算总投资65.11亿元，其中：教育投资18.48亿元；医疗卫生投资6.58亿元；科技文化体育投资17.25亿元；社会保障服务投资22.8亿元。

专栏三十一:公共服务投资明细表

单位：亿元

| 项 目 | 总投资 | 2011-2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 育 | 18.48 | 8.24 | 6.88 | 3.37 |
| 医疗卫生 | 6.58 | 2.17 | 3.15 | 1.17 |
| 科 技 | 6.6 | 2.38 | 2.14 | 2.1 |
| 文 化 | 9.22 | 3.08 | 2.26 | 3.88 |
| 体 育 | 1.43 | 0.63 | 0.4 | 0.4 |
| 社会保障 | 22.8 | 11.9 | 5.64 | 5.26 |
| 合 计 | 65.11 | 28.4 | 20.47 | 16.18 |

### （五）能力建设工程

能力建设发项目3分项，概算总投资1.574亿元，其中：实用技术培训0.13亿元；乡土人才培训0.114亿元；转移就业培训1.33亿元。

专栏三十二:能力建设投资明细表

单位：亿元

| 项 目 | 总投资 | 2011-2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实用技术培训 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 乡土人才培训 | 0.114 | 0.036 | 0.036 | 0.042 |
| 转移就业培训 | 1.33 | 0.444 | 0.444 | 0.444 |
| 合计 | 1.574 | 0.53 | 0.52 | 0.526 |

### （六）生态环境工程

生态建设和环境保护项目7分项，总投资22.82亿元，其中：石漠化治理项目3.7亿元；重点生态功能区保护项目1.26亿元；生态保护与建设项目4.41亿元；水环境保护项目5.76亿元；重点行业污染治理项目5.11亿元；应对气候变化项目0.18亿元；防灾减灾体系建设项目2.4亿元。

专栏三十三:生态环境投资明细表

单位：亿元

| 项目 | 总投资 | 2011-2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石漠化治理 | 3.7 | 2.21 | 0.74 | 0.74 |
| 重要生态功能区保护 | 1.26 | 0.71 | 0.24 | 0.24 |
| 生态保护与建设 | 4.41 | 2.65 | 0.88 | 0.88 |
| 水环境保护 | 5.76 | 2.76 | 1.5 | 1.5 |
| 重点行业污染治理 | 5.11 | 1.81 | 2.1 | 1.2 |
| 应对气候变化 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 防灾减灾体系建设项目 | 2.4 | 0.92 | 0.88 | 0.6 |
| 合计 | 22.82 | 11.12 | 6.4 | 5.22 |

## 二、投资结构

该规划总投资2525.25亿元。按资金来源分：其中政府投入432.09亿元（中央资金197.66亿元、省级资金61.27亿元、地县资金173.16亿元），业主投入2083.93亿元，农户自筹9.08亿元。

专栏三十四:投资结构明细表

单位：亿元

| 项目 | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 地县资金 | 业主资金 | 农民自筹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施项目 | 475.65 | 91.61 | 32.72 | 84.91 | 266.39 | 0.025 |
| 产业发展工程项目 | 1912.88 | 39.11 | 8.6 | 54.71 | 1808.17 | 2.29 |
| 民生改善项目 | 47.17 | 13 | 5.35 | 19.04 | 3 | 6.77 |
| 公共服务项目 | 65.15 | 38.83 | 12.79 | 13.18 | 0.2 | 0 |
| 能力建设项目 | 1.58 | 0.8 | 0.61 | 0.17 | 0 | 0 |
| 生态环境项目 | 22.82 | 14.30 | 1.2 | 1.15 | 6.17 | 0 |
| 合计 | 2525.25 | 197.66 | 61.27 | 173.16 | 2083.93 | 9.08 |

# 第六章 效益分析

## 一、经济效益

全县地区生产总值2015年突破600亿元，财政总收入达到100亿元，其中地方财政收入达到25亿元，城镇居民人均可支配收入达到28000元，农民人均纯收入达到15000元；建成全省可持续发展实验区、全国生态环境重点示范区，2013年进入全省十强、西部百强，2015年跻身全国百强。

## 二、社会效益

——改善城镇面貌，促进经济社会和谐发展。规划的基础设施项目的实施将显著改善片区城市面貌，改善人民生产、生活条件。保证全县人民在生产、生活等方面享有充分平等的权利，促进社会和谐发展。基础设施项目的建设为横山县创造了良好的投资环境，吸引内外部资金、技术，提提升横山县综合发展动力。

——群众生活稳步提高，文化教育水平不断提高，基本实现学前一年免费教育，普及学前二年教育；实现双高“普九”；义务教育形成“小学进镇、初中进城、一乡一校”的发展格局；高中阶段毛入学率达到90%以上。全县每千人病床数达到3张，村级卫生室覆盖率达到95%；每千人拥有卫技人员4名以上，80%的乡村医生具备执业助理医师或执业医师资格。到2015年，城镇化水平超过41.4%。城镇居民人均可支配收入达到28000元；农村居民人均纯收入达到15000元；人口自然增长率控制在6.3‰以内；城镇登记失业率控制在4%以内。社会保险覆盖面达到90%以上。社会保障体系进一步完善。

——有力增强区域就业机会。特色农业、文化旅游产业、加工制造业、现代服务业等项目的实施，将显著增强片区就业机会，为农村剩余劳动力创造良好的就业机会，增加居民收入，进而提高居民生活水平，实施“农村技能工程”、“雨露工程”等，对农村外出务工农民的培训，实现劳务输出由数量型向效益型转变。

## 三、生态效益

通过生态建设和环境保护，林业生态工程项目、水利水保工程项目等的实施必将极大地促进横山县态环境改善，生态环境质量水平显著提高，人居环境的舒适性和适宜性得到极大增强，生态环境安全得到保障。森林覆盖率稳定增长，到2015年，森林覆盖率达到40％。节能减排取得明显成效，万元GDP能耗降低17%左右，实施化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）排放总量控制。农村能源消费结构得到进一步优化，太阳能、风能、生物质能源得到广泛使用，农村面源污染问题得到初步解决。

## 四、扶贫效益

路、水、田、能源项目的实施和利用使得贫困地区的基本生产生活条件得到极大改善，对贫困农户的科技培训和技术培训使得贫困人口的综合素质得到提高，加快发展区域优势产业，拓宽了贫困户增收渠道。为2020年稳定实现“两不愁、三保障”（扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房）创造条件。

到2015年，全县贫困户人均达到2亩高标准农田。实现路、水、电“三通”，住房、教育、医疗条件明显改善，贫困人口减少5万人，解决饮水困难户比重15.4万人，贫困村通达率达到80%以上，有卫生室和合格村医的行政村比重达到100%。完成农村困难家庭危房改造3000户，实施120个扶贫开发整村推进村，易地扶贫搬迁1.73万户、7.9万人。培训农村劳动力培训1万人，贫困人口人均纯收入达到5000元。

# 第七章 环境影响评价

## 一、环境影响分析

规划实施后产生的污染源包括大气污染源、水污染源、噪声源、固体废物等。

（一）煤炭、石油天然气、盐化工等项目和城镇建设项目的实施造成的废气污染主要污染物为SO2、NO2、烟尘、NH3、H2S等。水污染源增多的主要为工业污水、生活污水和医疗废水。噪声主要来源于项目建设、城市建筑工地、各类机械传动设备，如空调制冷机组、车辆噪声等。固体废物主要包括尾矿、工业垃圾、废旧车辆、医疗废物、再生水厂污泥和生活垃圾。

（二）水环境影响预测结论。本规划实施后将增加产生各类废水，必须加强污水处理厂建设，集镇垃圾收集清运、集镇污水处理建设，各类污水经适当预处理后，尽可能把处理后的污水回用于道路冲洗、绿化，部分污水通过市政污水管网汇入污水处理厂进行进一步集中处理。

（三）大气环境影响预测结论。规划实施后工业废气污染源将增多。必须要求建设单位采取有效的治理措施，严格控制大气污染物排放，积极采取治理措施，才能不会对空气环境以及群众自身产生影响。

（四）声环境影响预测结论。规划实施后产生的各类噪声需经过严格的减振、隔声、消声及吸声处理后，同时加强项目建设的噪音控制和汽车的管理和疏导，城市和农村噪声功能区能够符合按照《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）标准划定的噪声控制标准，对全市声环境和敏感点的影响不明显。

（五）固体废物影响预测结论。尾矿等固体废物进行深度开发，减少向自然排放，规划区的医疗废物需委托有资质单位进行处理，生活垃圾交由环卫部门处理，基本不会对周边环境产生影响。

（六）生态环境影响。规划实施后使得原先的部分农业生态系统转变为项目建设用地或以群众生活为主要功能的城镇生态系统，其功能、类型、结构和服务都发生了变化，但规划开发提升了土地利用的价值，对整个区域农业的影响较小。规划实施后规划区内的景观发生明显变化，但这种变化属于区域城镇化过程带来的变化，与整个区域发展是一致的。总体上看，规划开发带来的生态影响是可接受的。

（七）社会环境影响。规划实施对社会环境有较大的有利影响，将大大提高当地的经济发展水平，创造就业机会，增加农民收入，保持社会稳定，促进全县经济社会又好又快地发展。

## 二、减缓不良影响的措施

1、项目可行性研究阶段。开发建设的具体项目应按《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》规定，履行环境影响评价制度和“三同时”制度。

2、项目设计和采购招投标阶段。在合同中纳入环境保护，优先采购生态环保、节能产品和材料。

3、项目建设阶段。加强绿化，适当扩大绿化面积。为防止噪声污染，在规定时间内禁止施工。物料堆放应设在空旷地区，且处在人口集中区的下风向处。定时洒水降尘，运输粉状材料要加以遮盖。化学物品、油料、尾矿废渣等不得堆放在民用水井及河流湖泊附近，并采取措施，防止雨水冲刷进入水体。工程现场施工的生活污水、生活垃圾、粪便等集中处理，不直接排入水体。

4、项目运营阶段。在环境敏感区附近密植乔木、灌木，这样既可衰减大气中的总悬浮微粒，又可起到美化环境、降低噪声以及改善景观的作用。各种污染物必须经处理达标后方可排放，对新造林进行定期维护，确保树木成活率。加强与气象水利部门联系，做好废弃物的管理，防治冲入河中造成大面积污染。

5、应完善环境管理机构，制定区域环境管理目标和管理规定，制定必要的环境管理和监测措施，编制并实施环境保护工作长期规划和实施计划，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。

6、在规划方案实施过程中，适时进行阶段性回顾评价，依据评价结论对以后的规划方案实施工作进行相应的调整与改进措施，实现动态化管理。

# 第八章 支持政策

## 一、财政、税收、金融政策

（一）财政政策。

1、在中省市财政投入的基础上，设立横山县扶贫专项资金，县级财政专项扶持资金以2010年为基数，每年递增20%。横山县政府按照不低于地方一般预算收入2%的比例设立“扶贫专项资金”，纳入本级财政预算并确保每年增长不低于20%。

2、鼓励外来资金投资。到横山县投资新办企业，前三年企业所得税中地方留成部分，由县财政以奖励形式全部返还。外来投资企业，利用其利润直接再投资的，在项目建成后，按所用于投资的利润总额已缴纳的所得税中市留部分，由县财政安排资金支持企业发展；固定资产投资额达1000万（农产品加工类项目500万）以上的生产性项目，投产后3年内上缴市财政所得收入累计达到企业用地所缴纳的土地出让金或土地纯收益市所的部分时，给予等额补助给企业。

3、对有能力发展特色产业的贫困户购买农机具的补贴标准从30%提高到50%，新增补贴由省财政承担，尚不具备依靠产业脱贫能力的贫困户，在自愿的前提下，可逐步将扶贫产业发展资金、农业产业化财政贴息资金、小额到户贷款贴息资金等，直接计算到户、补贴到户、作为贫困户股份参与各类经济组织的生产经营，实行按股分红。

（二）税收政策。

1、在重点贫困村兴办中小企业的，享受国家促进中小企业发展税收政策；从事农、林、牧、渔项目所得，依法减免企业所得税。

2、对贫困地区属于国家鼓励发展的内外资项目，在投资总额内进口的自用设备，在政策规定范围内免征关税；企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，以及符合条件的环境保护、节能节水项目所得，可依法享受企业所得税“三免三减半”政策；在片区特困地区新建或迁入的企业，可申请减免城镇土地使用税；在重点企业用于扶贫事业的捐赠，符合税法规定条件的，在企业年度利润总额12%以内的部分，可按规定在所得税前扣除。

3、鼓励企业吸纳贫困户劳动力，凡是吸纳贫困户劳动力占员工总数25%以上的企业，其所得税地方流程部分，通过财政列支返还给企业。

（三）金融政策。

1、对有创业技能和意愿的贫困户，比照享受城镇创业促进就业小额担保贷款财政贴息政策，可申请8万元贷款，贷款利息通过扶贫资金解决；对于贫困户合伙经营与组织起来创业的，提高贷款额度从现有 的20万元基础上提高到30万元，最高额度可根据实际情况提升。

2、鼓励和支持县域法人金融机构把新增可贷资金70%以上留在当地使用；引导小额贷款公司、典当行和民间借贷规范发展，支持有条件的乡镇设立贷款公司和互助合作社等新型农村金融机构，按其当年平均贷款余额2%给予专用补贴；对片区设立的新型农村金融机构按照当年涉农贷款平均余额同比增长超过15%的部分，按2%给予奖励。

3、支持有条件的村建立扶贫互助资金组织，逐步提高标准，扩大覆盖面；开展政策性农业保险，提高保费补贴比列，扩大特色种、养业险种；对贫困户参加政策性农业保险保费个人承担部分以适当减免，减免部分由省、市按照6：4比例分担；引导保险公司与农信社等银行机构合作，推行设施蔬菜等“银保富”保险产品。

## 二、投资、产业政策

投资政策。实行投资在保证重大项目建设的基础上，向特色农业产业、扶贫开发、民生工程、基础设施和生态环保等领域倾斜。争取国家提高对公路、铁路、水利等建设项目投资补助标准或资本金注入比例。鼓励大投资项目入驻贫困地区，对节能环保、农业产业化、文化产业、民族传统工艺等项目，在项目核准和用地等方面给予大力支持。

产业政策。支持加快产业结构调整和技术升级，放宽高技术、循环经济的市场准入，在项目核准、用地、信贷、税收方面给予政策优惠。支持贫困地区资源合理开发利用，鼓励在当地加工转化。实行差别化扶持政策，在保障重大能源项目建设的基础上，重点支持特色农业、生态旅游和生态环保型产业，在投资管理上予以优先考虑，在用地、信贷等方面给与政策倾斜。加强小杂粮、羊等特色产品生产基地和商贸流通体系建设支持力度。

## 三、科技、社保政策

组织实施不同层次的农村科技下乡活动，为贫困户免费提供首次发展特色产业的种苗（含种子、籽种）、技术培训及技术指导。实现扶贫开发与农村社保有效衔接。对缺乏劳动能力的农村低保对象、残疾人、五保户等，实施救济金扶贫。对参加新农保的农村贫困人员，按其缴纳保费的最低标准50%给予补助，即每人每年补助50元，所需资金由省和市县财政各半承担，并对住院享受报销政策后，在二次报销时给予高于其他人20%比例补助。对符合医疗救助条件的农村特困群众优先实施救助。

## 四、土地政策

推动土地政策改革，解决发展进程中的用地“瓶颈”，使土地配置市场化、农村土地资本化，优化农村资源配置和产业结构，发挥资源政策的支撑作用，使土地改革试点成为横山县发展的助推器。

1、明晰土地使用者的产权关系，为土地资产抵押融资提供服务。按照不改变土地现状、不增加农民负担的原则，任务直接下到村组，把集体土地所有权、集体建设用地使用权和农民宅基地使用权的权属厘清，逐宗登记入册，逐户发证到位，为后续建设和发展开辟通道。

2、试点城乡建设用地增减挂钩工作。根据实际情况，科学编制城乡建设用地增减挂钩、农民宅基地置换专项政策，落实挂钩总指标和年度指标，指标优先向重点项目倾斜，确保建设土地总量及年度建设用地指标。

3、加大土地整治项目投入。增加政府投入，扩大基本农田整治规模，对整治出来的新增地，一部分用于耕地占补平衡，另一部分可流转为建设用地，提升农村土地的资源价值。通过以补代投，以补促建，让农民“用国家的钱、整自己的地”，调动农民建设和保护高标准基本农田的积极性。

## 五、生态补偿政策

退耕还林、水土保持、天然林保护、防护林体系建设等重点生态修复工程向特困区域倾斜。按照“谁开发谁保护、谁受益谁补偿”的原则，逐步在森林、水源地和矿产资源开发区域建立健全生态补偿机制，加大对生态功能区和矿产资源开发区生态补偿力度。

## 六、社会帮扶政策

继续推行党政机关和企事业单位对贫困地区的定点扶贫，制定帮扶规划，明确帮扶目标任务，落实帮扶措施。党政机关和企事业单位对定点扶贫村要帮扶到户，实行结对扶贫、对口帮扶。积极争取国家、省、市党政机关和企事业单位实施挂钩扶贫。加强与各类高等院校、科研机构的交流与合作，争取在人才培养、文化发展、产业开发、技术研发等方面给予对口支持。

## 七、特殊群体扶持措施

帮助少数民族脱贫致富。改善少数民族集中地区基础设施、生态环境、人居条件、村容村貌、生活水平。优先安排与少数民族生产生活密切相关的基础设施建设项目，夯实少数民族地区经济发展基础。

重点关心农村留守妇女、儿童。采取技能培训、贷款贴息、税费减免、跟踪指导等措施，支持和帮助妇女创业。发挥妇联职能，保护好妇女儿童合法权益。积极创造条件，让留守儿童在入学、入托、营养等方面得到更多保障。

关心残疾人事业。将残疾人纳入覆盖城乡居民的社会保障体系，并给与重点保障和特殊帮扶；对残疾学生，在义务教育阶段实行“两免一补”的基础上，进一步提高补助水平；完善残疾人保障制度和服务设施；移民、扶贫和农村危房改造等项目优先安排残疾人家庭；鼓励残疾人创业和就业，在税收、补助、技能培训等方面给予优先支持。

# 第九章  保障措施

## 一、加强组织领导

要按照“县负总责、镇抓落实、工作到村、扶贫到户”的原则，县镇一体、部门联动、上下配合的要求，履行好各自的职责。成立以主要领导为组长的吕梁山片区横山县区域发展与扶贫攻坚规划实施工作领导小组，下设办公室，负责全县规划实施的组织领导；县发展局和扶贫开发办公室具体负责规划实施的指导、协调、监督和考核；实行党政“一把手”负总责的扶贫攻坚责任制，建立部门协同配合，齐抓共管的工作格局，确保完成规划任务。

## 二、明确职责分工

横山县政府对本规划编制与实施负总责，按照牵头部门负责、相关部门配合的要求，逐级签订责任书，落实责任。

发改部门牵头编制总体规划，争取中省市政策支持和项目资金，加强对项目实施的监督、检查和管理；

扶贫部门负责行业扶贫的综合协调，做好专项扶贫的组织实施和监督管理；

财政部门负责争取扶贫财政转移支付资金和落实项目配套资金，对财政资金进行科学配置和使用管理；

金融部门要加强金融扶持政策创新，出台有针对性的支持措施，为项目建设和扶贫攻坚提供全方位的金融服务；

扶贫开发领导小组各成员单位，按照各自职能分工和具体任务，认真做好组织实施工作，确保扶贫攻坚工作全面落实，合力推进规划的实施。

## 三、建立监测评估体系

成立由政府主要负责人任组长，项目主管部门主要负责人、专业技术人员和群众代表为成员的规划实施监测小组，主要对项目实施情况进行监督和监测，及时查找、发现和处理规划实施过程中出现的各类矛盾和问题，确保规划项目顺利实施。建立健全规划实施评估机制，由发改部门牵头，统计、扶贫、审计等部门参加，对规划项目实施单位约束性指标和主要预期指标完成情况进行中期评估，依照评估结果和发展需要，提出相应的对策和调整意见，实行动态管理，推进规划科学实施。在规划实施期满时，组织开展规划实施情况的终期评估工作。

## 四、推行考核奖惩机制

加强规划项目实施的督查检查，建立各级定期督查通报制和年度考核相结合的目标责任考核机制，把规划项目组织实施成效纳入乡镇年度考核内容和领导班子述职范围，将省、市下达的均衡性转移支付、财政扶贫资金的分配与年度脱贫目标任务挂钩，结合目标考核予以奖罚。同时，充分运用考核结果，由组织部门负责考核结果的归档，作为综合评价乡镇领导班子、领导干部工作业绩、选拔任用和奖励惩罚的重要依据。鼓励部门、单位和企业等各类组织参与对口帮扶，对成效显著、贡献突出的给予一定奖励。对脱贫后连续3年没有返贫的贫困户，继续享受原帮扶政策3年不变。