抚县政办发〔2018〕31号

关于印发抚顺县2018年度食用菌农产品加工

示范集聚区建设实施方案的通知

各乡镇政府，县政府各部门、各有关单位：

经县政府同意，现将《抚顺县2018年度食用菌农产品加工示范集聚区建设实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

抚顺县人民政府办公室

2018年6月29日

抚顺县2018年度食用菌农产品加工

示范集聚区建设实施方案

为切实加强抚顺县食用菌农产品加工示范集聚区建设，确保按照集聚区建设规划完成目标任务，特制定本方案。

一、实施计划

抚顺县食用菌农产品加工示范集聚区在前期建设基础上，对现有入驻企业建设项目（包括基地和加工厂区）进行扩大生产能力建设，并同时引进一些新企业新项目，主要进行食用菌深加工基地建设，同时也包括食用菌菌包厂建设和食用菌种植基地建设，通过项目建设，带动周边农户和农民专业合作社等组织进行食用菌生产，加大食用菌深加工、出口和销售，延长食用菌产加销产业链条。

2018年实施扩大生产能力建设的现有入住企业主要包括辽宁三友农业生物科技有限公司、抚顺燊禾菌业有限公司、抚顺江东中药材种植有限公司、抚顺市新科农生态农业有限公司和辽宁众人生物科技有限公司等五家企业。计划新引进企业主要包括栽培基地建设企业和深加工企业两方面进行投资。

二、实施任务

2018年实施任务主要包括两部分，即现有企业扩大生产规模和计划新引进企业建设任务。

现有企业扩大生产规模主要任务进行温室大棚、厂房、车间、附属用房、道路及附属设施等土建工程和种植、生产、加工等设备购置安装。

计划新引进企业建设主要任务包括基地建设、深加工企业的大棚、厂房、车间、道路及附属设施等土建工程建设和种植、生产、加工等设备购置安装。

三、投资计划

2018年集聚区计划建设投资2.74亿元，其中现有企业扩大生产规模投资1.64亿元，新引进企业预计投资1.1亿元。详见2018年建设内容投资一览表。

2018年建设内容投资一览表

| 序号 | 实施主体 | 主要建设内容 | 2018年计划 投资 (亿元) | 企业 自筹(亿元) | 其他 资金(亿元) | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现有企业扩大 生产规模 |  | 1.64 | 1.31 | 0.33 |  |
| 1 | 辽宁三友农业生物科技有限公司 | 冷棚、暖棚、冷库、阳光温室大棚、附属用房、改建生产厂房、研发楼、锅炉房、变电所、仓库。道路、排水沟、桥、井。种植及加工设备、研发设备、公用设备。 | 1.32 | 1.06 | 0.26 | 12月底 |
| 2 | 抚顺燊禾菌业有限公司 | 菌种生产车间，培菌车间，种植大棚，种植及加工设备、公用设备等 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 11月底 |
| 3 | 抚顺江东中药材种植有限公司 | 菌种生产车间，培菌车间，种植大棚，种植及加工设备、公用设备等 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 10月底 |
| 4 | 抚顺市新科农生态农业有限公司 | 菌种生产车间，培菌车间，种植大棚，种植及加工设备、公用设备等 | 0.15 | 0.12 | 0.03 |  |
| 5 | 辽宁众人生物科技有限公司 | 菌种生产车间，培菌车间，种植大棚，种植及加工设备、公用设备等 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 6月底 |
| 二 | 计划新引进 企业建设 |  | 1.1 | 0.88 | 0.22 |  |
| 1 | 基地建设 | 冷棚、暖棚、冷库、阳光温室大棚、附属用房等设施设备。 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 12月底 |
| 2 | 深加工企业 | 食用菌深加工生产线、原料库、加工车间及库房、包装车间等土建工程及配套设施。 | 0.3 | 0.24 | 0.06 | 12月底 |
| 3 | 农副资源循环利用 | 堆粪车间、处理车间、加工包装车间、成品库。有机肥生产相关设备。生物质燃料收集加工设施设备。 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 12月底 |
| 4 | 系列产品研发 | 加生产厂房、改建生产厂房、研发楼、锅炉房、变电所、仓库。配套研发设备。 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 12月底 |
| 5 | 休闲旅游 | 餐饮客房服务中心、道路、景观绿化，配套设施设备。 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 12月底 |
| 6 | 智慧农业信息化 | 建设温室大棚环境监测控制系统、裸地栽培生产过程管理系统、建设食用菌生产质量安全监控系统、建设食用菌采后商品化处理系统、建设食用菌公共服务平台管理系统 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 12月底 |
| 7 | 销售市场 | 交易大棚、存储库、物流车间、配套运输车辆等。 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 12月底 |

四、预期效益

2018年通过对现有入驻企业建设项目进行扩大生产能力建设投资及新引进项目投资建设，预计可新增年产食用菌菌包1000万袋，总计达到6000万袋；新增食用菌生产面积1000亩，总计达到6000亩；新增年产值0.68亿元，总计达到3.308亿元。

五、保障措施

1.成立集聚区建设领导小组。已成立由县长任组长，由常务副县长、主管农业副县长任副组长，县发改局、经服局、科技局、财政局、国土局、城建局、交通局、农发局、水务局、林业局、环保局局长为成员的“抚顺县食用菌农产品加工示范集聚区建设领导小组”。领导小组办公室设在县农发局，办公室主任由县农发局局长兼任，负责指导、沟通、协调、服务的组织架构。

2.建立月调度机制。集聚区建设工作进入常态化运行，制定数据专人报告制度。

3.加大招商工作力度。围绕集聚区生产和深加工体系建设，行程常态化招商机制。各乡镇要切实把食用菌招商引资工作放在首位，做好招商工作。

4.加强金融服务。为推进食用菌集聚区建设，优先扶持企业和合作社参加“惠农贷”，支持企业和合作社进行商业信贷，破解融资难题。

5.做好服务协调工作。积极扶持食用菌深加工企业建设，做好服务、协调、指导工作，确保施工按规定期限完成。

6.提高产业集聚度。制定产业发展政策，吸引投资企业在集聚区核心区投资建设，提高食用菌产业集聚度，壮大产业集聚群体。

抚顺县人民政府办公室                2018年6月29日印发